竞争性磋商文件

项目编号：ZNCG- 2022-030

项目名称：2022年困难老年人家庭适老化改造

江苏正诺项目管理有限公司

二〇二二年六月

第一章 竞争性磋商邀请

江苏正诺项目管理有限公司（以下简称“江苏正诺”）受南京市溧水区民政局（以下简称“采购人”）委托，就2022年困难老年人家庭适老化改造项目进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和参加磋商。

- 项目编号：ZNCG-2022-030

2、项目名称:2022年困难老年人家庭适老化改造

3、采购项目预算及最高限价：90万元。

（报价时按照采购内容清单单价总和进行报价，报价超过采购内容清单单价总和或有一项采购内容超过最高限价作无效投标处理）

本次采购项目分为三个标段:

- 标段一：开发区、石湫街道、晶桥镇共约100户，标段最高限价30万元，最终以实际安装费用结算。

- 标段二：永阳街道、白马镇、东屏街道共约100户，标段最高限价30万元，最终以实际安装费用结算。

- 标段三：洪兰街道、和凤镇共约100户，标段最高限价30万元，最终以实际安装费用结算。

本项目共划分为三个标段，评标顺序依次为标段一、标段二、标段三，各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，已经中标的供应商可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。

4、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料（包括但不限于）:

4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、是否接受联合体投标：不接受

是否接受进口产品：不接受

6、集中考察或答疑：采购人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

7、磋商文件获取信息

请有意参加本项目磋商采购的单位于2022年6月24日-2022年6月30日，每天上午：8:30-11:30；下午：2:00-5:00（节假日除外，北京时间）至南京市溧水区天生桥大道239号悦居广场B座11楼1113 室报名并获取磋商文件。

报名获取磋商文件时须提供以下材料：（复印件加盖公章)

（1）供应商三证合一营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证复印件，如为委托人参与投标的还需提供法定代表人签署的授权书原件和委托代理人身份证复印件；

8、磋商文件接收信息：

磋商文件开始接收时间： 2022年7月5日上午9:00   （北京时间）

磋商文件接收截止时间： 2022年7月5日上午9:30 （北京时间）

磋商文件接收地点：南京市溧水区天生桥大道239号悦居广场B座11楼1107 室

9、磋商有关信息：

磋商开始时间：  2022年7月5日上午9:30   （北京时间）

磋商地点：南京市溧水区天生桥大道239号悦居广场B座11楼1107 室

磋商文件份数：一式肆份（壹份正本、叁份副本，所有文件须密封并加盖公章，若未密封或未加盖公章，将拒收其磋商文件），每份磋商文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

10、采购单位联系方式

联系人：李工

联系电话：025-57225371

地址：南京市溧水区民政局

11、代理机构联系方式

联系人：甘佳琦

联系电话：025-57212660

联系地址：南京市溧水区天生桥大道239号悦居广场B座11楼1115 室

12、其他：

（1）磋商公告期限：自磋商公告在“南京市公共采购信息网”网站发布之日起3个工作日。

（2）有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京市公共采购信息网”网站发布的信息更正公告。

13、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

- 登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

14、疫情防控要求：

为响应疫情防控要求，所有投标供应商仅允许 1 人到场，到场人员须佩戴口罩并现场出示绿色苏康码及行程码。不符合要求者一律不准入场。如因此造成供应商无法按时参加开标活动而带来的所有损失由供应商自行承担。

第二章  供应商须知

一、总    则

- 1、适用法律

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合本采购文件规定资格条件的法人、其他组织。

2.2 “货物和服务”指采购文件中所述产品及服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用产品及服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《 中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业财库〔2020 〕46 号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字财库〔2020 〕46 号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强 制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 供应商提供的产品属于信息安全产品的，应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准 认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6供应商提供的产品属于政府强制采购节能产品的，应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认 证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

- 4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：参照有关收费标准由中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构一次付清。代理服务费的收取按差额定率法计算。

收费标准：按中标金额100万元以下费率为中标金额的1.5%.

收款单位名称: 江苏正诺项目管理有限公司

开户行: 中国工商银行股份有限公司南京溧水支行

账号: 4301019209100469950

- 响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6响应文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于授权、证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）* 磋商申请及声明；

（2）* 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）* 第一章竞争性磋商邀请中 4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）*《商务条款偏离表》；

（5）合同草案条款

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*南京市政府采购供应商信用记录表；

（2）*《技术条款偏离表》；

（3）项目实施方案；

（4）*服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

7.5 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件。

- 三、响应文件签署与提交

8、响应文件签署

8.1 响应文件应由供应商法定代表人或授权代表签字，并加盖公章。

8.2 供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

8.3 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

9、磋商组织

9.1 在递交磋商响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

9.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10、磋商程序

10.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

10.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

10.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

10.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

10.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。10.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

- （1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

- （2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- （3）未实质性响应磋商文件要求的；

- （4）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

- （5）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

- （6）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

- 10.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的货物和服务不能满足需求等。

11、评定成交方法和标准

11.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以每标段评审总得分最高的三名供应商（第二、第三标段最高分不含已取得前标段成交候选供应商的得分）作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

11.2 综合评分的主要因素是：价格、业绩、服务和方案等。

11.3 评分标准，详见磋商文件第四章。

12、确定成交供应商

12.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评审办法直接确定成交供应商或推荐出成交候选供应商。

12.2  成交供应商确定后，将在采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到江苏正诺项目管理有限公司领取《中标通知书》。

12.3  中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

12.4  江苏正诺对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

12.5  所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，江苏正诺均不退回。

13、编写评审报告

13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

14、签订合同

14.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

14.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

14.3 除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

14.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

14.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

14.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

15、询问

15.1供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或江苏正诺提出询问，采购人或江苏正诺将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

16、质疑

16.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

16.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或江苏正诺不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

16.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

16.4 采购人或江苏正诺在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购人或江苏正诺遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

17、投诉

17.1质疑供应商对采购人或江苏正诺的答复不满意，采购人或江苏正诺未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

18、诚实信用

18.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

18.2供应商不得以向代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在江苏省政府采购网公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

18.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 采购项目的具体内容、数量及要求等

一、项目概况

（一）本项目针对溧水区户籍符合条件的老年人组织适老化改造，以改善老年人的居家生活环境，缓解老年人因生理机能退化导致的生活不适应，不安全等情况，降低老年人突发意外风险，在保障老年人居家生活安全便捷的基础上改善和提升居家生活环境。

申请适老化改造的重点对象老年人家庭溧水区户籍地址应与现有固定住房地址一致，所改造的房屋或安装设施，老年人应当拥有产权或长期居住权，且近期没有纳入动迁规划。

#### （二）标段划分

| - 标段 | - 区域划分 | - 改造数量 | - 标段最高限价/万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 开发区、石湫街道、晶桥镇 | - 约100户 | - 30万元，最终以实际安装费用结算。 |
| - 二 | - 永阳街道、白马镇、东屏街道 | - 约100户 | - 30万元，最终以实际安装费用结算。 |
| - 三 | - 洪兰街道、和凤镇 | - 约100户 | - 30万元，最终以实际安装费用结算。 |

- 本项目共划分为三个标段，评标顺序依次为标段一、标段二、标段三，各供应商可以参与一个或多个标段的投标，但最多只能中标一个标段，已经中标的供应商可以参加后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。

（三）全区适老化改造家庭约300户，分3个标段实施，被改造户的改造工作原则上由其所在区域内的中标供应商进行实施，如果不满意所在区域内的中标供应商提供的改造服务，经民政部门同意，可以选择其他区域内的中标供应商，如果都不同意则视为放弃本次改造。

二、适老化改造的重点保障对象

优先将分散供养特困人员、城乡低保对象、低保边缘家庭、支出型困难家庭等经济困难人群中的高龄、失能、半失能、重度残疾老年人家庭作为居家适老化改造重点对象。在完成重点对象居家适老化改造的基础上，各镇（街）可根据实际情况，逐步将改造对象范围扩大至政府养老扶助对象中高龄、空巢独居、失能、半失能、重度残疾老年人家庭和80周岁以上空巢独居、失能、半失能、重度残疾老年人家庭。同时，积极宣传推广家庭适老化改造成效，鼓励引导更多老年人家庭进行适老化改造。2022年改造300户，原则上分散供养特困人员、城乡低保对象中的高龄、失能、半失能、重度残疾老年人家庭实现应装尽装，逐步覆盖向低保边缘家庭中的高龄、失能、半失能、重度残疾老年人。

三、改造原则

（一）坚持自愿申请，全程参与

适老化改造以自愿为前提，老年人及其监护人、老年人家庭成员必须自愿申请，改造方案须经老年人及其家庭成员同意后实施。改造期间，如申请适老化改造的老年人家庭需临时搬出过渡的，由其自行解决。同时，老年人及其家庭成员应接受和遵守适老化改造前、后的约束条件和规定，签署有关协议并承担相应义务。

（二）坚持需求导向，按户施策

适老化改造要根据老年人身体状况、住宅环境实际等特点制定出切实可行、符合实际需要的改造方案，做到“一户一策、一户一档”，坚持“安全、方便、整洁”原则，提升老年人家庭居住质量，改善老年人居住环境的适宜度。

（三）坚持公开规范，务求实效

进一步优化采购服务流程，建立“评建分离”机制，本次采购选取3家适老化改造供应商。在适老化改造申请、评估审核、方案设计、项目实施等过程中，严格按照程序执行，实行改造家庭名单公示，严把改造质量，实行全程监督，防止改造工程偷工减料，确保改造项目方便实用，按时高效完成。

四、改造项目及要求

（一）改造内容：以“室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作方便、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配”为目标，优先实施烟雾（煤气泄漏）报警器、溢水报警器、门磁感应器、人体感应探测器、一键呼叫装置、地面防滑处理、高差处理、门槛移除、加装扶手、安装防撞护角/防撞条等基础设施。在完成以上基础设施的情况下，结合老年人特殊需要提供一定可选改造项目。

（二）改造质量：购置的适老化改造设施必须经过国家相关资质部门的安全认证，提供设施的厂商或提供改造服务的中标供应商应当对改造项目按照相关规定提供质量保证。智能安全保护改造实现向老人家属、村（居）工作人员、镇（街）民政办工作人员以三级短信、电话等方式推动报警信息；同时能接入我区养老服务平台，并与原有服务功能有效对接，辅助我区养老服务平台实现预警分析，异常告警，告警巡查，告警闭环管理等功能，对所派工单进行全过程留痕监管，保障老人安全，实现闭环管理。

（三）实施流程：需求评估、确定改造项目清单，由中标供应商与溧水区民政局委托评估收验单位（南京市居家社区养老服务协会）共同根据老人家庭环境、身体状况及意愿确定改造选项。

（四）信息化监管：适老化改造全流程以信息化方式进行留档备查，中标供应商应将居家适老化改造申请表单、改造事项清单、过程监督记录、完工验收记录、改造前后图片对比等资料，按照一户一档的原则进行归档整理并上传至市养老服务综合信息平台和“金民工程”适老化改造数据信息，确保适老化改造服务质量的可追溯。

五、项目预算

1.溧水户籍政府养老扶助对象家庭，适老化改造费用3000 元以内部分由财政全额补贴、据实结算，超出部分自行承担。（政府养老扶助对象包括：特困老年人，最低生活保障家庭以及最低生活保障边缘家庭中的老年人，经济困难的失能、半失能老年人，计划生育特殊家庭老年人，百岁老人）

2.除政府养老扶助对象家庭以外，溧水户籍年满 80 周岁的老年人家庭，适老化改造费用由财政补贴 50%，补贴金额上限 2500 元。

3.除政府养老扶助对象家庭以外，溧水户籍年满 65 周岁的老年人家庭，适老化改造费用由财政补贴 50%，补贴金额上限 1500 元。

4.以往已享受居家适老化改造补贴的家庭，原则上不纳入此次改造范围，确有需要的，补贴标准采取补差形式计算，即累计享受补贴不超过上述标准。

5.适老化改补贴总金额不超过3000元/户，共计300户；项目总预算为90万元。

六、工作规范

（1）入户人员不得在入户开展适老化改造服务过程中向老人及家属推销任何保健品、P2P等违法违规的内容，否则采购人有权取消中标供应商资格，并追究法律责任。

（2）入户人员要注意工作方式、方法和态度，不能与老人、家属、镇（街）及村（居）工作人员发生矛盾。

（3）在改造过程中确保老人、家属及工作人员的人身安全。改造过程中发生任何安全问题，由中标供应商自行负责，采购人不承担任何责任。

七、改造内容

坚持需求导向，聚焦老年人安全、健康等功能性需求，主要包括地面、入室、卫生间、厨房、其他居室、康复辅助器具适配等六个方面，老年人家庭在居家适老化改造事项建议清单中选取改造事项，其中政府养老扶助对象家庭基础项目不得少于 8项，非政府养老扶助对象家庭基础项目不得少于 6项。

八、采购内容清单

| 类别 | 序号 | 改造内容 |  | 产品名称 | 功能及要求 | 最高限价（元） | 作用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 础 项 目 | 1 | 防滑处理 |  | 防滑地垫 | 防止老人在洗澡时滑倒 1、材质安全，环保无异味； 2、表面气泡凸起设计，脚感舒适； 3、底部密布吸盘，超强吸附，防滑力极强 | ¥85.00 | 在卫生间、厨房等区域， 铺设 PVC 等材质的防滑地砖(地板、地胶) ， 避免滑倒 并具有一定的防潮作用。卫生间局部可使用防滑垫。 |
|  | 2 |  |  | 带吸盘防滑垫 | 表面带有防滑按摩接触点，有效防滑，按摩脚部。底部有支撑柱和吸盘，抓地和支撑稳妥。安全，卫生。 | ¥15.00 |  |
|  | 3 | 地面高差处理 |  | 橡胶坡道 | 解决路面的高度差，打造无障碍路面，方便轮椅老人安全通行 1、可灵活、有效解决室内外路面的高低差，打造无障碍路面，方便使用轮椅的老人安全通行； 2、采用天然橡胶材质、耐水防滑、无需安装，方便携带，实用性极高； | ¥480.00 | 台阶改坡道，铺设水泥坡道，保证路面平滑、 无高差障碍，避免老年人行走发生 磕碰跌倒，方便轮椅进出。门槛高度较低或不宜铺设水泥坡道情况下，可加设橡 胶等材质的可移动式坡道。 |
|  | 4 |  |  | 坡道改造 | 台阶改坡道，铺设水泥坡道，保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生 磕碰跌倒，方便轮椅进出。 | ¥360.00 |  |
|  | 5 | 门槛移除 |  | 门槛移除 | 移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出。 | ¥300.00 | 移除门槛，保证老年人进出无磕碰跌倒风险，方便轮椅进出。 |
|  | 6 | 平整硬化 |  | 平整硬化 | 屋内(外)地面水泥平整硬化，方便轮椅进出。 | ¥280.00 | 屋内(外)地面水泥平整硬化，方便轮椅进出。 |
|  | 7 | 加装 | 如厕扶手 | 防滑一字扶手 | 可用于多个空间，辅助老人起身、支撑 1、表面抗菌材质，有防滑凸点，具有保温、抗菌、抗老化、耐腐蚀、防火阻燃的功能； 2、每个扶手均配备不锈钢螺丝和膨胀管，可灵活运用在多个空间位置； | ¥99.00 | 在坐(蹲)便器旁安装“ 一” 字形扶手或 L 形扶手等，辅助老年人起身、站立、转 身和坐(蹲)下。 |
|  | 8 |  |  | 防滑L型扶手 | 用于卫生间，方便老人如厕时起身借力 1、表面抗菌材质，有防滑凸点，具有保温、抗菌、抗老化、耐腐蚀、防火阻燃的功能； 2、外观呈L型，可同时满足横向和竖向的支撑需要； 3、每个扶手均配备不锈钢螺丝和膨胀管。 | ¥269.00 |  |
|  | 9 |  |  | 坐便器助力扶手 | 帮助关节受限、腰腿弯曲障碍的老人更好的如厕起身 1、无需打孔安装，可直接固定于座便器颈，脱卸方便； 2、不占空间，与座椅、助力推车对接更加便捷； 3、扶手上下可调节，适合不同老人对不同高度的需求 | ¥480.00 |  |
|  | 10 |  |  | 防滑U型上翻马桶扶手 | 安装在马桶两侧，协助老人如厕起身 1、采用亮色设计，方便老人准确抓扶； 2、不使用的时候可上翻折叠收纳，节省空间。 | ¥269.00 |  |
|  | 11 |  | 床边扶手 | 可移动床边扶手 | 可置放在床边、沙发边，方便老人起身、躺卧 1、底盘采用钢板，更加厚重防滑，确保安全； 2、扶手3层设计且高度可调，匹配不同老人对高度的不同需求 | ¥680.00 | 在老年人床边安装可升降式扶手， 辅助老年人起身平稳下床， 避免翻身意外跌落。 |
|  | 12 |  |  | 固定式床边扶手 | 可置放在床边、沙发边，方便老人起身、躺卧 底盘采用钢板，更加厚重防滑，确保安全； | ¥420.00 |  |
|  | 13 |  | 淋浴区扶手 | 抗菌135度扶手 | 用于卫生间，方便老人如厕时起身借力 1、表面抗菌材质，有防滑凸点，具有保温、抗菌、抗老化、耐腐蚀、防火阻燃的功能； 2、外观呈135度，可同时满足不同角度的支撑需要； 3、每个扶手均配备不锈钢螺丝和膨胀管。 | ¥320.00 | 根据卫生间墙体情况，视情安装横向结合纵向扶手或 L 形扶手、 135°扶手、 T 形 扶手等，辅助老年人站立支撑。 |
|  | 14 |  | 高差处扶手 | 走廊扶手 | 安装在走廊通道处，方便老人行走时抓扶，减少安全隐患 | ¥118.00 | 安装于高差变化处，方便老年人通过时撑扶。 |
|  | 15 | 更换或新增灯具 |  | 吸顶灯 | 更改或新增节能型灯具，避免直射光源、强刺激性光源，确保光线柔和，改善照明环境。 | ¥99.00 | 更改或新增节能型灯具，避免直射光源、强刺激性光源，确保光线柔和，改善照 明环境。 |
|  | 16 | 安装防撞护角/防撞条 |  | 安装防撞条 | 安装在墙角或家具尖角处，防止磕碰，长度可裁切 | ¥38.00 | 在家具尖角或墙角处安装防撞护角或防撞条，防止老年人磕碰划伤。 |
|  | 17 |  |  | 安装防撞护角条 | 安装家具尖角处，防止老人磕碰 | ¥5.00 |  |
|  | 18 | NB-IoT紧急呼叫按钮 |  | NB-IoT紧急呼叫按钮 | 用于老人身体不适或摔倒后紧急求救，主要安装在卧室，洗手间等 | ¥220.00 | 安装在卧室床头、卫生间坐(蹲)便器旁、淋浴区等位置，用于老年人发生紧急 情况时的主动报警。实时传输数据，如发生紧急呼叫，向老年人亲属及为老服务 组织推送意外风险信息。 |
|  | 19 | NB-IoT人体移动探测报警器 |  | NB-IoT人体移动探测报警器 | 本产品通过红外检测实现监控老人是否长时间不动。老人摔倒或身体不适。 在规定时间内没有任何移动立即报警。 | ¥220.00 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中， 监测老年人活动信息。实时传输数据， 如发生老年人长时间处在某个区域的情况， 向老年人亲属及为老服务组织推送意 外风险信息。 |
|  | 20 | NB-IoT门磁报警器 |  | NB-IoT门磁报警器 | 本产品适用于监控各类门、窗的开关状态，监管老人进出门次数 | ¥220.00 | 安装在老年人家庭室内外出入主门口处。 实时传输数据， 如发生长期未关门情况， 向老年人、老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。 |
|  | 21 | NB-IoT燃气报警器 |  | NB-IoT燃气报警器 | 适用于家庭、宾馆、公寓等存在可燃气体的室内场所的可燃其他泄露 | ¥240.00 | 发生煤气泄漏意外时，响铃提醒老年人及时处理。实时传输数据，向老年人亲属 及为老服务组织推送意外风险信息。 |
|  | 22 | NB-IoT烟雾报警器 |  | NB-IoT烟雾报警器 | 检测烟雾报警 | ¥240.00 | 发生浓烟意外时，响铃提醒老年人及时处理。 实时传输数据，向老年人亲属及为 老服务组织推送意外风险信息。 |
|  | 23 | NB-IoT水浸报警器 |  | NB-IoT水浸报警器 | 本产品适用于监控居住环境漏水、水位预警等场景，避免老人忘记关水给家庭造成损失。 | ¥270.00 | 发生溢水意外时，响铃提醒老年人及时处理。 实时传输数据，向老年人亲属及为 老服务组织推送意外风险信息。 |
|  | 24 | 物联网平台 |  | 物联网平台 | 数据平台，数据汇总分析。 | ¥80.00 | 数据平台，数据汇总分析。 |
|  | 25 | 手杖 |  | 手杖 | 辅助腿脚不便的老人日常步行 1、高度可调，满足不同身高老人的需求； 2、底部防滑，更安全 | ¥80.00 | 包含手杖、三脚或四脚手杖、凳拐等， 辅助老年人平稳站立和行走。 |
|  | 26 |  |  | 三脚拐杖 | 辅助腿脚不便的老人日常步行 1、高度可调，满足不同身高老人的需求； 2、底部防滑，更安全 | ¥105.00 |  |
|  | 27 |  |  | 四脚手杖 | 辅助腿脚不便的老人日常步行 1、高度可调，满足不同身高老人的需求； 2、四脚底座，更稳更安全 | ¥96.00 |  |
|  | 28 |  |  | 凳拐 | 辅助腿脚不便的老人日常步行，可坐 1、高度可调，满足不同身高老人的需求； 2、底部防滑，更安全； 3、增加坐面，可跨坐歇息。 | ¥120.00 |  |
|  | 29 | 洗澡椅(浴凳) |  | 折叠洗澡椅 | 方便老人坐下洗澡，更省力安全 1、抗菌材质，防霉环保； 2、高度可调，满足不同身高老人的需求； 3、可折叠收起，节省空间； 4、色彩鲜艳，辨识度高。 | ¥699.00 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒，提高安全性。 |
|  | 30 |  |  | 固定式洗澡椅 | 方便老人坐下洗澡，更省力安全 1.胶脚垫，抓力更大，防滑性更好。 2.PE坐板带出口孔。防止积水 | ¥240.00 |  |
|  | 31 |  |  | 挂墙式助浴凳 | 方便老人坐姿淋浴，且挂墙可折叠收纳 1.人体工程力学设计 2.带坐垫 | ¥480.00 |  |
| 提 升 项 目 | 32 | 蹲便器改坐便器 |  | 更换坐便器 | 瓷体采用高压注浆工艺成型，德国技术隧道窑，1250°C超高温煅烧，瓷体密度非常大，超低吸水率； 瓷体强度大，承重300 公斤以上； 抗菌智洁釉面，抗菌效果好，全管道施釉，不挂污，易洁净，而且不易堵塞 | ¥1,000.00 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，缓解老年人如厕下蹲、站立困难等状况。方便乘轮椅 老年人使用。 |
|  | 33 |  |  | 拆蹲便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，缓解老年人如厕下蹲、站立困难等状况。方便乘轮椅 老年人使用。 | ¥1,800.00 |  |
|  | 34 | 浴缸/淋浴房改造 |  | 浴帘 | 防止老人淋浴时水溅出，降低滑倒风险 1、加厚不透，保护隐私； 2、防水防霉 | ¥199.00 | 拆除浴缸/淋浴房， 更换浴帘、浴杆， 增加淋浴空间， 方便照护人员辅助老年人洗 浴，以及意外跌倒后的搀扶。 |
|  | 35 |  |  | 拆除浴缸/淋浴房 | 拆除浴缸/淋浴房， 增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴，以及意外跌倒后的搀扶。 | ¥2,800.00 |  |
|  | 36 | 下压式门把手改造 |  | 下压式门把手改造 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手 部力量较弱的老年人开门。 | ¥380.00 | 可用单手手掌或手指轻松操作， 增加摩擦力和稳定性， 方便乘轮椅老年人或者手 部力量较弱的老年人开门。 |
|  | 37 | 台面高度改造 |  | 固定式不锈钢操作台 | 产品老人可接触边/角需圆润处理，以防磕碰，具备稳定性，安全性。 | ¥728.00 | 降低灶具、洗菜池、面盆等台面高度，方便乘轮椅老年人或身高较矮的老年人操 作。下方留出空间，方便乘轮椅老年人靠近。 |
|  | 38 |  |  | 单槽洗漱池 | 优质不锈钢、环保耐用易清理、超强承重更耐用、清洗收纳两用 | ¥799.00 |  |
|  | 39 |  |  | 不锈钢煤气灶台架 | 多功能收纳、承重强悍、容易清洁、坚固耐用 | ¥799.00 |  |
|  | 40 |  |  | 立柱台盆 | 材质：陶瓷，釉面洁净平滑。 | ¥600.00 |  |
|  | 41 | 水龙头改造 |  | 适老抽拉台盆龙头 | 龙头具备可抽拉功能，清洗范围突破空间限制，出水灵活，使用便捷； 耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，50万次依然精准控制，出水柔和，无飞溅，节水30%。 | ¥380.00 | 改装拔杆式或感应水龙头， 方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开关水 阀，避免忘关水阀。 |
|  | 42 |  |  | 高脚台盆龙头 | 采用食品级304不锈钢材质，拉丝工艺，易擦拭不留痕； 冷热双控设计，可随意调节； 阀芯耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，50万次依然精准控制出水柔和，无飞溅，节水30%。 | ¥278.00 |  |
|  | 43 |  |  | 适老抽拉水龙头 | 304不锈钢拉丝工艺，易擦拭不留痕； 可抽拉龙头，旋转出水管，可灵活控制出水量及清洗范围，使用更加便捷； 阀芯：耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长，50万次依然精准控制。 | ¥299.00 |  |
|  | 44 |  |  | 感应水龙头 | 感应出水，智能感应龙头 | ¥488.00 |  |
|  | 45 | 安装感应夜灯(地灯) |  | 小夜灯 | 可放置在卧室或厕所通道，方便老人起夜 1、感应式设计，可调亮度； 2、可悬挂、可吸附，满足不同需求 | ¥58.00 | 在老年人卧室安装贴近地面的红外感应小夜灯，方便老年人起夜照明。 |
|  | 46 | 防走失 |  | 防走失胸卡 | 避免老年人走失。 | ¥420.00 | 集成老年人身份信息，可监测定位(或具备电子围栏功能)、长期待机(无需频 繁充电或更换电池)，避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服 务组织推送意外风险信息。 |
|  | 47 | 助行器 |  | 框式助行器 | 辅助腿脚不便的老人日常出行及康复 1、采用铝合金材质，不会划伤表面，永不生锈； 2、腿部高度可调，适合不同身高； 3、可折叠，方便收纳 | ¥240.00 | 包含框式、轮式、台式、带座助行器，辅助老年人站立和行走。 |
|  | 48 |  |  | 轮式助行器 | 辅助老年人站立和行走。 | ¥340.00 |  |
|  | 49 | 轮椅 |  | 轮椅 | 让行动不便的老人，轻松出行 1、钢管材质，安全稳重； 2、面料轻便透气，一步折叠，方便外出 | ¥680.00 | 自推或由家人、护理人员辅助推行，扩大老年人活动空间范围，包括普通轮椅、 带姿势控制的特殊轮椅和电动轮椅等。 |
|  | 50 | 生活自助餐具 |  | 适老餐具 | 辅助手部活动不便的老人自主进食 1、材质均采用食品级，更安全健康； 2、助食勺、叉均可任意调整锁定位置； 3、助食碗底部有吸盘，防止碗滑动倾倒 | ¥380.00 | 包括防洒碗(盘)、助食筷、弯柄勺(叉)，辅助老年人进食。适老配重餐具， 方便上肢及神经系统有功能障碍老年人的日常进食。 |
|  | 51 |  |  | 带吸管杯 | 一杯多用，让卧床喝水、喂流食不再困难。 可当饮水杯/流食杯/日常杯使用。 | ¥72.00 |  |
|  | 52 | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 |  | 防褥疮坐垫 | 防褥疮坐垫，一垫多用，方便携带 | ¥35.00 | 重新分布臀部与背部受力，避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮。 |
|  | 53 |  |  | 防褥疮床垫 | 可有效体压分散，防止长期卧床老人出现褥疮 | ¥580.00 |  |
|  | 54 |  |  | 调节式靠背器 | 辅助卧床瘫痪、偏瘫老人坐起，预防压疮，便于长期卧床老人的体位调整 多档可调，满足不同角度需要 | ¥199.00 |  |
|  | 55 |  |  | 3D防褥疮床垫 | 可有效体压分散，防止长期卧床老人出现褥疮 1、内材使用新型3D材料，环保透气，抗菌防螨，可直接用水冲洗； 2、外部使用亲肤面料，清爽透气，吸汗抗菌。 3、材料自身特性，无数的支撑点可有效分散体压，不仅有助睡眠更能有效防止褥疮产生。 | ¥880.00 |  |
|  | 56 | 坐便椅 |  | 坐便椅 | 为行动不便的老人提供如厕方便，不受空间限制，更安全省心 1.管的厚度是1.2MM的高碳钢。 2.可以折叠可以调节高度。免去安装麻烦。 3. 吹塑双盖板，经济实用。 4.采用尼龙玻纤扣固定，稳固性更好，安全承重100KG. 5.表面处理是采用环保的高温粉体烤漆.表面处理经过九道工艺,保证产品不易脱漆. | ¥288.00 | 坐便椅(带便桶)方便体弱或行动不方便的老年人就近如厕，一般放于卧室。 |
|  | 58 | 接尿器或便盆 |  | 接尿器 | 帮助老人如厕 | ¥50.00 | 适用于长期卧床或行动不便的老年人。 |
|  | 59 |  |  | 便盆 | 帮助老人如厕 卧床护理用，使用方便，蹲坐舒适。 | ¥30.00 |  |
|  | 60 | 放大 设备 | 放大镜 | 放大镜 | 方便老人阅读 1、弧形设计，轻巧便于拿取； 2、直接置于书本上方，免去手拿，更省力； 3、方便携带，更适合手抖的老人使用 | ¥99.00 | 使用光学原理进行影像放大，方便视力不佳的老年人阅读使用。 |
|  | 61 |  | 放大镜指甲剪 | 放大镜指甲钳 | 帮助视力不佳的老人修剪指甲 指甲钳和放大镜均为大尺寸，使用更加舒适，便捷. | ¥19.00 | 方便视力不佳的老年人修剪指甲。 |
|  | 62 | 适老家具配置 |  | 换鞋凳 | 方便老人坐下换鞋，呵护老人安全 | ¥370.00 | 如换鞋凳、适老椅等。 |
|  | 63 |  |  | 适老椅 | 打造尺寸、舒适度更适合老人的座椅 | ¥360.00 |  |
|  | 64 |  |  | 床边桌 | 实现卧床老人进食、阅读、写字等需求 1、采用安全环保材质，带脚轮，方便移动； 2、桌面可升降，匹配不同老人对高度的需求。 | ¥599.00 |  |
|  | 65 | 其他康复辅助器具 |  | 双摇床 | 方便卧床老人起身、抬腿，实现基础护理 1、安全无异味，温馨居家； 2、起背功能根据人体脊椎特点可以实现起身，方便护理、进食； | ¥1,980.00 | 护理床、洗浴床、上下肢康复训练器等。 |
|  | 66 |  |  | 移位板 | 专为老、残、病、瘫群体及轮椅人士设计，在生活中辅助其洗澡、如厕、换位、健身、锻炼，坐车、出行，上下床等方面 | ¥350.00 |  |
|  | 67 |  |  | 翻身枕 | 柔软贴合舒适，根据人体设计，让护理翻身更省力 | ¥50.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 26256 |  |

九、报价说明

- 1、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

- 2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

- 3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 质保期

- 本改造项目的质保期为两年。（自采购人验收合格之日起计算）

注：本章所有要求供应商必须在响应文件中进行逐项应答，且所有商务条款均为实质性要求，

不允许负偏离，否则作为无效文件处理。

- 十一、付款方式

合同签订后，中标供应商须在中标后15日内支付合同总额的5%作为履约保证金，项目完成并经采购人验收合格后履约保证金转为质保金，质保期满后15日内无息返还。合同签订后15日内，支付总费用的30%作为预付款，经第三方机构评估且验收合格后付至实际发生总价款（即：中标供应商的中标单价×实际改造项目的数量）的90%，剩余实际发生总价款的10%在经过专项审计出具审计3报告后15日内支付。（支付总额不得超过中标金额）

- 第四章   评分标准

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 （分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，报价得分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×20 | 20 |
| 2 | 业绩 （7分） | - 1.供应商提供自2019年1月1日以来承接县（区）级及以适老化改造相关项目业绩的，每个项目得1分，本项最高得5分。（同一甲方的合作合同仅算作一个合同，投标文件中须提供合同、中标通知书、带有网址的政府官网中标公示截图且加盖投标人公章，原件核查，不提供或提供不全不得分） - 2.供应商在养老方面获得民政、工信、发改委等政府部门颁发的相关荣誉，市级荣誉得1分，省级及以上得2分，最高得2分（投标文件中须提供政府官网网址及官网公示截图相关证明材料复印件加盖公章，原件核查，不提供或提供不全不得分） | 7 |
| 3 | 人员 （14分） | - 1.供应商拟定的项目负责人具备初级及以上社工师证或中级及以养老护理员证书，并且具备适老化改造项目经验（提供3份相关合同或中标通知书等佐证材料，相关佐证材料中须体现项目负责人姓名）的每符合一项得1分，最高得4分。（投标文件中须提供证书、合同或中标通知书等相关佐证材料复印件加盖公章，原件核查，不提供或提供不全不得分） - 2.供应商拟定的项目组成员具有专业的技术人员，技术员具有住房和城乡建设部门颁发的建筑工程注册建造师二级（含）以上资格并具备有效的安全生产考核合格证的，每提供一人得2分，最高得4分。（投标文件中须提供证书扫描件加盖公章，证书具有可查询的二维码，并在有效期内，且其所在工作单位应与投标人一致，原件核查，不提供或提供不全不得分） - 3.供应商拟定的项目组成员具有专业的技术实施人员，实施人员具有住房和城乡建设部门颁发的质量员、劳务员、施工员、安全员职业培训合格证书的，每类证书得1分，最高得4分。（投标文件中须提供证书扫描件加盖公章，证书具有可查询的二维码，并在有效期内，不提供或提供不全不得分） - 4.供应商拟定的项目组成员具有专业的辅具适配人员，适配人员具备人力资源和社会保障部颁发的初级及以上辅助技术工程证书（居家环境方向、肢体方向），每类证书得1分，最高得2分（投标文件中须提供证书扫描件、中华人民共和国人力资源和社会保障部教育培训网查询结果网址截图加盖公章，证书在有效期内，原件核查，不提供或提供不全不得分） 注：以上所有项目团队成员必须为供应商正式职工，同一个人有多个证书的不累计，须提供开标前连续三个月（不含开标当月）的由社保机构出具的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等证明材料复印件，原件核查，不提供或提供不全不得分。 | 14 |
| 4 | 履约能力（20分） | 4.1由评委对供应商提供的信息化管理按以下方面酌情评分： - 1.供应商具备适老化改造智能系统，通过信息化对适老化改造全过程进行管理，包含老年人身体能力和家庭环境评估、改造报告自动生成、改造数据自动统计、能实现前后照片对比、改造方案库系统匹配等功能，且具有可操作性，根据是否满足改造服务需求进行打分。内容详细全面、针对性及合理性好得5分；内容一般、针对性及合理性一般得3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差得1分。其余不得分。（投标文件中须提供对应功能的系统截图、适老化改造评估系统网址、测试用账户、密码复印件并加盖公章，提供投标现场系统平台演示及汇报，现场汇报须演示以上所有功能，根据相应的响应程度得分，否则不得分） 2.适老化改造管理系统为供应商所有的得2分，系统为第三方所有的得1分，提供相应的计算机软件著作权登记证书。（投标文件中须提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖公章，证书原件核查，不提供或提供不全不得分） | 7 |
|  |  | 4.2 1.供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，且以上证书认证范围均包含适老化改造相关内容。每满足一项认证得1分，最高得3分（证书具有可查询的二维码，且在有效期内，投标文件中须提供证书扫描件加盖公章及认监委官网（http://cx.cnca.cn）证书查询截图加盖公章，否则不得分，原件核查） 2.供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的GBT15496-2017企业标准化管理体系认证证书（认证范围包括适老化改造相关内容），认证为3A及以上得3分，2A得2分，1A得1分。不提供或认证范围不满足不得分，本项最高得3分。（证书具有可查询的二维码，且在有效期内，投标文件中须提供证书扫描件加盖公章及认监委官网（http://cx.cnca.cn）证书查询截图加盖公章，原件核查，不提供或提供不全不得分） 3.供应商具有GB/T27922-2011售后服务认证，且证书覆盖范围包含适老化改造相关内容。认证为五星级得3分，四星级得2分，三星级得1分，其他等级不得分。不提供或认证范围不满足不得分，本项最高得3分。（证书在有效期内，投标文件中须提供证书原件扫描件及认监委官网（http://cx.cnca.cn）证书查询截图，并加盖公章原件现场核查，否则不得分） | 9 |
|  |  | 4.3计算机软件著作权：每有5个得1分，本项最高得2分。（须提供证书原件扫描件加盖公章，未提供的不得分） | 2 |
|  |  | 4.4供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质得2分。（证书具有可查询的二维码，且在有效期内，投标文件中须提供证书扫描件加盖公章，原件备查，不提供或提供不全不得分） | 2 |
| 5 | - 产品功能、性能、配置要求及实际改造案例 （14分） | - 1.根据采购项目需求所提供的产品的技术参数、规格、型号，以及产品针对性、合理性、安全性、稳定性、质量可靠性、环保性等进行综合评分。供应商须提供所有产品生产厂家的出厂合格证或产品检测报告或医疗器械资质等证明材料，本项满分9分，每缺少一项扣1分，扣完为止。 2.根据供应商提供的前3年内至少5户老人家庭适老化改造实际案例进行综合评审（案例内容包括：改造方案、改造完成后的现场照片资料等）。方案具体详细、符合实际、科学合理的得5分，方案较具体、与实际较符合、较科学合理的得3分，方案一般、与实际不太符合、科学合理性一般的得1分，其余不得分。 | 14 |
| 6 | 服务方案 （25分） | 6.1根据供应商提供的改造方案（内容包括但不限于如厕洗澡安全、智能监测跟进、辅助器适配、厨房改造、农村地区老旧线路改造）进行综合评审：内容详细全面、针对性及合理性好的得8分；内容一般、针对性及合理性一般的得4分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差的得1分。其余不得分。 | 8 |
|  |  | 6.2根据供应商提供的进度计划、进度保障措施（内容包含但不限于人员安排计划、管理流程优化、实时监管跟进等）的合理性进行综合评审：内容详细全面、针对性及合理性好的得6分；内容一般、针对性及合理性一般的得3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差的得1分；非常差或缺项不得分。 | 6 |
|  |  | 6.3根据供应商提供的应急预案及安全保障措施的内容详细全面程度、针对性及合理性进行综合评审。内容详细全面、针对性及合理性好的得5分；内容一般、针对性及合理性一般的得3分，内容不够全面、针对性及合理性较差的得1分；非常差或缺项不得分。 | 5 |
|  |  | 6.4根据供应商提供的售后服务方案（内容包括但不限于供应商的售后服务呼叫电话和响应时间、现场服务支持能力、应急处理方案、售后巡检、质量保证期限及范围）进行综合评审。内容详细全面、针对性及合理性好的得6分；内容一般、针对性及合理性一般的得3分，内容不够详细全面、针对性及合理性较差的得1分；其他不得分。 | 6 |
|  | 合计 |  | 100 |
| 7 | 信用等级 | 7.1三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加5分。 | 5 |
|  | 诚信指数 | 7.2诚信指数在40-30分的扣2分；诚信指数在29-20分的扣3分 ；诚信指数在19-10分的扣4分；诚信指数在9分以下的扣10分。 | -10 |

说明：

1、对小微企业给予投标价的6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

- （1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务。

2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。原件备查。

第五章   合同主要条款及格式

（服务合同仅供参考）

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ：

签订日期 ：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照        的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款 本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件                    号招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；                                       （2）技术规格响应表；

- （3）投标承诺；

- （4）服务承诺；

- （5）中标通知书；

- （6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。维保期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好下一维保年度的衔接工作。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后XX天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：按照采购文件约定。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份代理机构留存，一份送政府采购监管部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

日  期：年月日                        日    期：年  月  日

鉴证方：政府采购代理机构（盖章）

- 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

- 目 录

名   目                                                          页码

一、竞争性磋商申请及声明

二、法定代表人授权书

三、 报价表格式

四、分项报价表

五、资格证明文件

六、技术条款偏离表格式

七、商务条款偏离表格式

八、项目方案

九、服务与承诺

十、供应商项目业绩情况表格式（及证明材料）

十一、项目负责人及其他主要人员一览表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

（说明：本目录内容为参考格式，供应商可根据招标文件及评标标准内容需要，自行细化或补充目录条款及内容）

目录一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏正诺项目管理有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、服务名称：                                             。

3、我们的总报价为（大写）             。其中，小型和微型企业为       。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

江苏正诺项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：        年    月    日

目录三、报价表格式

报价表（第    标段，第    轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价 （元） | 其中，小、微型企业报价 |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：1、请注明是第几标段 ，第几轮报价；

2、第一轮报价表装订在投标文件中；第二轮、第三轮起的报价表应提前加盖单位公章，并单独携带，不需密封，供磋商报价时使用。

3、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、分项报价表

分项报价表

| 类别 | 序号 | 改造内容 |  | 产品名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 础 项 目 | 1 | 防滑处理 |  | 防滑地垫 |  |
|  | 2 |  |  | 带吸盘防滑垫 |  |
|  | 3 | 地面高差处理 |  | 橡胶坡道 |  |
|  | 4 |  |  | 坡道改造 |  |
|  | 5 | 门槛移除 |  | 门槛移除 |  |
|  | 6 | 平整硬化 |  | 平整硬化 |  |
|  | 7 | 加装 | 如厕扶手 | 防滑一字扶手 |  |
|  | 8 |  |  | 防滑L型扶手 |  |
|  | 9 |  |  | 坐便器助力扶手 |  |
|  | 10 |  |  | 防滑U型上翻马桶扶手 |  |
|  | 11 |  | 床边扶手 | 可移动床边扶手 |  |
|  | 12 |  |  | 固定式床边扶手 |  |
|  | 13 |  | 淋浴区扶手 | 抗菌135度扶手 |  |
|  | 14 |  | 高差处扶手 | 走廊扶手 |  |
|  | 15 | 更换或新增灯具 |  | 吸顶灯 |  |
|  | 16 | 安装防撞护角/防撞条 |  | 安装防撞条 |  |
|  | 17 |  |  | 安装防撞护角条 |  |
|  | 18 | NB-IoT紧急呼叫按钮 |  | NB-IoT紧急呼叫按钮 |  |
|  | 19 | NB-IoT人体移动探测报警器 |  | NB-IoT人体移动探测报警器 |  |
|  | 20 | NB-IoT门磁报警器 |  | NB-IoT门磁报警器 |  |
|  | 21 | NB-IoT燃气报警器 |  | NB-IoT燃气报警器 |  |
|  | 22 | NB-IoT烟雾报警器 |  | NB-IoT烟雾报警器 |  |
|  | 23 | NB-IoT水浸报警器 |  | NB-IoT水浸报警器 |  |
|  | 24 | 物联网平台 |  | 物联网平台 |  |
|  | 25 | 手杖 |  | 手杖 |  |
|  | 26 |  |  | 三脚拐杖 |  |
|  | 27 |  |  | 四脚手杖 |  |
|  | 28 |  |  | 凳拐 |  |
|  | 29 | 洗澡椅(浴凳) |  | 折叠洗澡椅 |  |
|  | 30 |  |  | 固定式洗澡椅 |  |
|  | 31 |  |  | 挂墙式助浴凳 |  |
| 提 升 项 目 | 32 | 蹲便器改坐便器 |  | 更换坐便器 |  |
|  | 33 |  |  | 拆蹲便器 |  |
|  | 34 | 浴缸/淋浴房改造 |  | 浴帘 |  |
|  | 35 |  |  | 拆除浴缸/淋浴房 |  |
|  | 36 | 下压式门把手改造 |  | 下压式门把手改造 |  |
|  | 37 | 台面高度改造 |  | 固定式不锈钢操作台 |  |
|  | 38 |  |  | 单槽洗漱池 |  |
|  | 39 |  |  | 不锈钢煤气灶台架 |  |
|  | 40 |  |  | 立柱台盆 |  |
|  | 41 | 水龙头改造 |  | 适老抽拉台盆龙头 |  |
|  | 42 |  |  | 高脚台盆龙头 |  |
|  | 43 |  |  | 适老抽拉水龙头 |  |
|  | 44 |  |  | 感应水龙头 |  |
|  | 45 | 安装感应夜灯(地灯) |  | 小夜灯 |  |
|  | 46 | 防走失 |  | 防走失胸卡 |  |
|  | 47 | 助行器 |  | 框式助行器 |  |
|  | 48 |  |  | 轮式助行器 |  |
|  | 49 | 轮椅 |  | 轮椅 |  |
|  | 50 | 生活自助餐具 |  | 适老餐具 |  |
|  | 51 |  |  | 带吸管杯 |  |
|  | 52 | 防压疮坐垫、靠垫或床垫 |  | 防褥疮坐垫 |  |
|  | 53 |  |  | 防褥疮床垫 |  |
|  | 54 |  |  | 调节式靠背器 |  |
|  | 55 |  |  | 3D防褥疮床垫 |  |
|  | 56 | 坐便椅 |  | 坐便椅 |  |
|  | 58 | 接尿器或便盆 |  | 接尿器 |  |
|  | 59 |  |  | 便盆 |  |
|  | 60 | 放大 设备 | 放大镜 | 放大镜 |  |
|  | 61 |  | 放大镜指甲剪 | 放大镜指甲钳 |  |
|  | 62 | 适老家具配置 |  | 换鞋凳 |  |
|  | 63 |  |  | 适老椅 |  |
|  | 64 |  |  | 床边桌 |  |
|  | 65 | 其他康复辅助器具 |  | 双摇床 |  |
|  | 66 |  |  | 移位板 |  |
|  | 67 |  |  | 翻身枕 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

目录五、资格证明文件

资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前六个月（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明磋商产品和服务响应，直接拷贝竞争性磋商文件技术、服务要求的按照不响应处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                               （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、项目方案等（格式自拟）

目录九、服务与承诺（格式自拟）

目录十、供应商项目业绩情况表格式

供应商项目业绩情况表

| 序号 | 项目 名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 主要工作内容 | 获奖情况（如有则填写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有认证、证明、业绩和奖项均需要提供有效的复印件（扫描件），原件备查。

供应商名称：          （盖章）

目录十一、项目总负责人及其他主要人员一览表

项目总负责人及其他主要人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 注册证专业 | 资格年限 | 拟担任职务 | 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：   年   月   日

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏正诺项目管理有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：   年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏正诺项目管理有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(若有)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

声明人：（公章）

日  期：   年    月    日