南京技师学院信息技术系实训室改造项目

项目编号：JSZB-2024007

竞争性磋商文件

采购人：南京技师学院

代理机构：苏世建设管理集团有限公司

二〇二四年七月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取采购文件	3

四、响应文件提交	3

五、开启	3

六、公告期限	3

七、其他补充事宜	3

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章  竞争性磋商须知	6

一、总    则	6

二、磋商响应文件编制	7

三、磋商响应文件的递交	10

四、磋商	11

五、质疑与投诉	13

六、诚实信用	15

七、磋商费用	15

（注：供应商在投标报价中综合考虑上述费用。）	16

第三章 评标标准	17

第四章 项目需求	19

一、项目简介	19

二、施工要求	19

★三、主要材料品牌要求	21

四、图纸及工程量清单：（另附）	23

五、履约保证金及付款	23

六、成交供应商需在签订合同前，按照采购文件要求提供详细的项目进度计划表，供采购人审批。	24

七、其他说明	24

第五章 合同主要条款及格式	26

第一部分 合同协议书	27

第二部分 通用合同条款	30

第六章   竞争性磋商响应文件格式	51

一、投标函	53

二、开标一览表	54

三、法定代表人授权委托书	55

四、拟投入本项目的人员情况一览表	56

五、类似业绩情况表	57

六、评分标准要求的资料	58

七、服务承诺	58

八、供应商认为需要提供的其他资格证明文件	58

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

南京技师学院信息技术系实训室改造项目采购项目的潜在供应商应在苏世建设管理集团有限公司（南京市江宁区智能路8号启迪科技城华业园5号楼3楼）获取采购文件，并于2024年7月26日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZB-2024007

项目名称：南京技师学院信息技术系实训室改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：34.8万元

最高限价：34.8万元

采购需求：本项目包含两部分内容，第一部分是“全民数字素养与技能培训基地建设”中的“网络系统管理工学一体化实训室设备采购”之“信息楼405教室改造”，预算19.8万元；第二部分是“公共实训基地运行维护”中的“数字媒体学习工作站”之“信息楼504改造工程”，预算15万元。两项装修改造项目合计34.8万元，合并招投标，投标时两部分内容需分别报价，按合并总价作为报价结果。工作内容包括原有设施的拆除，垃圾清运，静电地板更换、窗帘更换、墙面出新、电路、网络重新布线，配合设备安装调试等工作。

工期：180日历天

质量要求：符合国家现行质量验收标准

本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度经审计的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或者提供承诺书）;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）;

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46 号)，南京技师学院信息技术系实训室改造项目为专门面向中小企业采购，非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。（须提供《中小企业声明函》加盖投标人公章，否则视为未提供）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商资质等级及范围：具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并且具备有效期内安全生产许可证。（须提供相关证书复印件并加盖公章）

（2）项目负责人资格要求：具有注册建造师（建筑工程专业）二级及以上资格且安全生产考核B证在有效期内。提供社保机构出具的近半年（2024年1月-2024年6月）投标单位为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。（须提供证明材料复印件加盖投标人公章，否则视为未提供）。

4.本项目拒绝下述供应商参加投标：

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

③投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取采购文件

时间：2024年7月10日至 2024年7月16日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：苏世建设管理集团有限公司（南京市江宁区智能路8号启迪科技城华业园5号楼3楼）

方式：网上报名，凡有意向参加投标者，请将①单位介绍信或法定代表人授权委托书加盖公章、②授权委托代理人本人身份证复印件加盖公章、③营业执照（副本）复印件加盖公章、④报名登记表及付款账户（下载附件）、⑤文件费付款凭证，以上5份材料打包压缩发至邮箱dianzituzhi@163.com，采购代理机构收到并核实后将电子版采购文件发送至委托代理人邮箱，售后不退。

售价：人民币100元/份

- 四、响应文件提交

截止时间：2024年7月26日9点30分（北京时间）

地点：苏世建设管理集团有限公司(南京市江宁区智能路8号启迪科技城华业园5号楼1楼开标室)

- 五、开启

时间：2024年7月26日9点30分（北京时间）

地点：苏世建设管理集团有限公司(南京市江宁区智能路8号启迪科技城华业园5号楼1楼开标室)

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

- （1）符合国家相关规定的财务状况报告；

- （2）依法缴纳税收的证明材料；

- （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

- （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

- （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

- 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

- （1）供应商被列入严重失信主体名单；

- （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

- （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2、磋商保证金及缴纳办法

（1）金额：人民币伍仟元整（¥5000元）

（2）形式：网上银行、银行电汇

（3）账户名：苏世建设管理集团有限公司

（4）开户行：交通银行南京新港开发区支行

（5）帐  号：320899991010003387204

注：磋商保证金必须由供应商基本存款账户转出，未按要求缴纳磋商保证金的，响应文件将被拒绝接收。

3、响应文件份数

（1）纸质响应文件份数：共伍份，其中正本壹份，副本肆份。每份响应文件必须清楚标明“正本”或“副本”。

（2）电子响应文件份数：共壹份，以U盘为载体存储。

4、开标会注意事项

开标时，响应文件须由法定代表人或其委托代理人递交，递交人须携带有效身份证原件至开标工作人员处进行签到、递交响应文件。

5、勘查现场和答疑

本工程招标人不组织集体勘查现场，投标人须于7月17日-7月18日期间自行与招标人联系预约踏勘现场，携带授权委托书前往项目地点勘查并签到登记，联系人王老师18351878588。投标人踏勘现场充分了解项目现场情况，熟悉了解一切可能影响施工、投标报价的因素，投标人踏勘现场发生的费用自理。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京技师学院

地址：南京市栖霞区学海路29号

联系方式：王老师18351878588

2.采购代理机构信息

名 称：苏世建设管理集团有限公司

地址：南京市江宁区智能路8号启迪科技城华业园5号楼

联系方式：秦浩13601451629、许婷婷13770944830

3.项目联系方式

项目联系人：秦浩、许婷婷

电　　 话：13601451629、13770944830

# 第二章  竞争性磋商须知

- 一、总    则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 3%(疫情期间)的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3	进口产品政策

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

- 二、磋商响应文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

4.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

4.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

4.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

4.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

4.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

5、磋商响应文件的组成

5.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

5.2 磋商响应文件由商务技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

5.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.4 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，评标委员会有权否决供应商的投标）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

（3）第一章竞争性磋商公告中 1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章竞争性磋商公告中2落实政府采购政策需满足的资格要求；

（5）第一章竞争性磋商公告中3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”

（7）磋商保证金；

（8）开标一览表（格式见附件）；

（9）分项报价表（如有）；

（10）《商务条款偏离表》；

（11）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

5.5 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）拟投入本项目的人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

5.6 磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对投标服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）供应商应在《开标一览表》进行报价；供应商系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》中注明。

5.6.1 磋商报价应是竞争性磋商文件所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械设备、劳务、管理 、材料、安装、缺陷修补、临时设施费、质检（自检及监理工程师认可需要抽检所需的一切费用）、施工配合、维护、交通、利润、文明施工费、税金和合同规定的所有风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。

5.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

5.8 磋商保证金

5.8.1 投标人应按照投标邀请提交磋商保证金，并作为其投标的一部分。

5.8.2 磋商保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。

5.8.3 采购人或者采购代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的磋商保证金。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理磋商保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理磋商保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

5.8.4 下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

- 三、磋商响应文件的递交

6、磋商响应文件的签署、密封和递交

6.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，在磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方加盖公章，并由供应商的法定代表人或授权代表签字，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

6.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字。

6.3 供应商应当在竞争性磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

6.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商文件要求密封的；

（2）在竞争性磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

7、诚实信用

7.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

7.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

- 四、磋商

8、磋商组织

8.1 在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

8.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

9、磋商程序

9.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

9.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

9.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

9.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9.6 提交最后报价的供应商不得少于3家（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

9.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告中申请人的资格要求”规定的；

（2）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字或盖章的；

（3）投标报价低于成本，或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（4）未响应招标文件的实质性要求和条件；

（5）与其他投标人或者与招标人串通投标；

（6）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

（7）以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

（8）响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

（9）响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（8）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

9.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

9.9 磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

10、评分方法和标准

10.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

10.2 综合评分的主要因素是：价格、业绩、人员配备等。

10.3 评分标准详见第三章。

11、确定成交供应商

11.1评审完成后，按投标人的总得分从高到低进行排序，如果总分相同的，以报价费率较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。评标委员会编写评标报告，并全体签字确认，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次前三名作为为第一、第二、 第三中标候选人。

11.2 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

11.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

11.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应向另一方支付为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

11.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的，提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

11.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

11.7 所有响应文件不论成交与否，采购代理机构均不退回。

12、编写磋商（评审）报告

12.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

13、签订合同

13.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

13.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

13.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

- 五、质疑与投诉

14、质疑

14.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

14.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

14.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

14.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

14.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

14.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

14.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

15、投诉

15.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

15.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

15.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

15.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

15.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

15.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举。

- 六、诚实信用

16.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

16.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

16.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

16.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 七、磋商费用

17.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

17.2本次采购费用如下

（1）招标代理费由中标单位支付。参照国家发展计划委员会发布的计价格【2002】1980号文件所附的招标代理业务收费标准下浮65%执行。单个项目代理服务费不足500元，按最低收费标准500元收取。

（2）清单编制费由中标单位支付，参照《省物价局省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服〔2014〕383号）文件规定的相关费率标准的80%收取。

（3）评审费用按【苏财购{2016}48号】由代理公司先行制作发放表，项目结束后5个工作日内由采购人直接按实支付评审专家费给代理公司，甲方评审代表的评审费由甲方自行支付。

（注：供应商在投标报价中综合考虑上述费用。）

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），商务技术分统计：按照评审程序、评分标准以及分值分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商的商务技术状况，对其磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的商务技术总分，全部评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术商务最终得分（小数点后保留2位）。以上评审完成后，按投标人的总得分从高到低进行排序，如果总分相同的，以报价费率较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。评标委员会编写评标报告，并全体签字确认，推荐满足招标文件要求且总得分排序的名次前三名作为为第一、第二、 第三中标候选人。

| 评分 项目 | 评标标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×70（小数点保留两位）。 价格扣除说明：供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》，未提供证明材料不得享受价格扣除。 | 70分 |
| 技术 要求 | 磋商文件第四章项目需求中，带“★”号指标为必须满足项，有一项出现负偏离的，作无效响应处理；带▲条款为重要指标，有一项出现负偏离的，扣2分；其余为一般技术参数和要求，有一项出现负偏离的，扣1分，扣完为止。 | 15 |
| 企业 业绩 | 投标企业自2021年1月1日以来承担过类似装修改造工程业绩得1分，最高得3分。【需提供施工合同、中标通知书、竣工验收证明材料（含建设单位、监理单位及施工单位公章），三者缺一不可；时间以施工合同为准；复印件加盖公章放入投标文件中，原件备查】。备注说明：企业业绩和项目负责人业绩可以兼得。 | 3分 |
| 项目负责人 | （1）项目负责人具有建筑工程类高级及以上职称证书得1分；建筑工程类中级职称的得0.5分。（提供相关证书复印件并加盖公章） （2）项目负责人自2021年1月1日以来承担过类似装修改造工程业绩得1分，最高得2分。【需提供施工合同、中标通知书、竣工验收证明材料（含建设单位、监理单位及施工单位公章、项目负责人签字），三者缺一不可；时间以施工合同为准；提供的证明材料需体现项目负责人姓名；复印件加盖公章放入投标文件中，原件备查】。备注说明：企业业绩和项目负责人业绩可以兼得。 | 3分 |
| 项目组成员 | 供应商为本项目配备的项目组成员具备施工员、安全员（具有安全生产考核合格证）、质量员、材料员、造价员，得基本分1分。在满足以上五大员的基础上，每增加1名其中的一员得0.5分，最高得1分。满分2分 注：项目组人员组成不重复得分。所有人员需提供岗位、资格证书相关证明材料，并提供社保机构出具的近半年的任意一个月投标单位为其缴纳的养老保险缴费证明（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位）材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章。（提供相关证书复印件并加盖公章） | 2分 |
| 企业 实力 | 企业具有质量管理体系认证证书（ISO9001），得1分。（提供相关认证证书复印件并加盖公章） | 1分 |
| 安全 措施 | 为加强施工队的施工现场的安全管理，确保施工现场安全生产落到实处，供应商必须与施工人员签订安全责任书的承诺书、制定安全培训计划表，放在投标文件中加盖公章，得2分，不提供不得分。 | 2分 |
| 环保 要求 | 供应商承诺，施工所有材料和工艺均符合国家环保相关规范和采购需求的实质性要求，如有违反，承担由此给学校造成的一切损失。提供满足以上要求的承诺书并加盖公章，得2分，不提供不得分。 | 2分 |
| 项目质保期 | 项目质保期期为2年，在此标准上每增加1年的，得1分，满分2分。（提供承诺书并加盖公章） 备注：自本项目验收完成之日起计算，在质保期内出现的质量问题均由中标供应商负责免费维修。 | 2分 |
|  | 合计 | 100分 |

# 第四章 项目需求

- 一、项目简介

1、项目名称：南京技师学院信息技术系实训室改造项目

2、项目介绍：本项目包含两部分内容，第一部分是“全民数字素养与技能培训基地建设”中的“网络系统管理工学一体化实训室设备采购”之“信息楼405教室改造”，预算19.8万元；第二部分是“公共实训基地运行维护”中的“数字媒体学习工作站”之“信息楼504改造工程”，预算15万元。两项装修改造项目合计34.8万元，合并招投标，投标时两部分内容需分别报价，按合并总价作为报价结果。工作内容包括原有设施的拆除，垃圾清运，静电地板更换、窗帘更换、墙面出新、电路、网络重新布线，配合设备安装调试等工作。

3、工期： 180 日历天（计划7月中旬进场，部分项目需要8月底完成，部分项目需要配合设备安装调试验收，请投标人合理安排工期确保工程进度。）

4、招标方式：竞争性磋商

5、本项目质保期要求为 贰 年（自验收合格之日起，进入质保期），低于此标准者视为无效投标文件（提供承诺函，格式自理）。

6、资金结算：按学校要求，根据资金来源不同，本项目分两个项目结算，结算时分两部分内容分别开发票，对应投标报价金额。

- 二、施工要求

1、本项目工程量以设计图纸和招标清单为准，投标供应商应仔细核对，如有异议可向招标代理提出，招标代理负责解释说明；投标供应商应在编制响应文件时认真核对项目设计图纸，以及项目功能，本项目采购预算已包含所有费用，以确保项目能正常投入使用。

2、供应商应按工程量清单报价，且不得改变工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量；否则按无效响应处理。

★3、供应商应严格执行建筑施工规范、安全操作规范、安全防火规定、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由供应商承担，采购人不承担任何责任。

★4、供应商应做到文明施工，不得扰民，做好施工现场及园内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由施工方自行解决。

▲5、供应商在本工程招标前务必摸清项目情况，以保证以后项目顺利开展，报价时应认真勘察工程现场情况。供应商应综合各种因素并考虑现场可能发生的风险进行报价，报价应含在措施项目中，但必须完成清单特征描述的内容及项目设计文件的功能，今后不予调整。

▲6、供应商需配备项目负责人1名,中标后项目负责人未经采购人批准不得更换；项目负责人应按采购人要求参加必要的工程会议，且项目负责人负责后期学校现场管理。

▲7、承包人需以承诺书形式表明，本项目不存在转包、分包、挂靠，一经发现，建设单位有权立刻取消其施工资格，解除施工合同，已完工作量不予结算，由此给学校造成的所有损失由中标单位承担。

▲8、施工方为安全生产主体责任方，在甲方及各级部门组织的安全检查中，每发现或通报一处安全隐患或违反安全生产的操作等问题，将对施工方处以500至5000元的罚款；如施工单位未按要求及时对安全隐患和问题进行整改，在复查中每发现一处未整改问题，处以总合同款0.5-5‰的罚款（可累加）。

▲9、发生安全生产责任事故的：一般责任事故将扣除10%-30%合同款；重大责任事故将一票否决，扣除剩余合同款。

▲10、校园内施工现场不允许发生施工垃圾及废弃物从楼上进行抛撒，每发生一起，将视为供应商违约，每一次将处以2000元的罚款，由委托的现场监理工程师在项目进度款支付审批流程中直接扣除。施工单位人员在校园周边及校园内出现抽烟、乱扔杂物等情况，一经查实每次将处以2000元的罚款。

▲11、工程质量标准和使用材料要求

11.1质量验收标准：符合国家现行质量验收标准。工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，招标单位有权要求中标单位返工或解除合同，中标单位无条件接受；需返工的返工费用由中标单位承担，工期不予顺延。

11.2工程使用的所有材料，中标单位须提供样板并经招标单位及现场监理单位确认，符合工程要求的方可使用。如发生所供材料等与封样不符，招标单位有权拒用，损失由中标单位承担；投标人对施工材料、产品的质量符合国家行业规定及相关环保要求。

11.3施工单位的施工现场的安全管理，确保施工现场安全生产落到实处。

11.4按照相关规范、标准制定操作流程，合理安排工作计划并根据业主的实际情况按时完成施工作业，质量达到合格要求。

11.5施工中有特殊工种的人员，必须持证上岗作业。

11.6施工单位人员廉政制度的建立，无贿赂、送礼等现象发生。

12、项目验收：

①材料进场验收：材料进场后必须提供相关产品的合格证、检测报告、质保书等相关资料，方可进场使用。

②中间验收及隐蔽验收：乙方应提前通知甲方进行中间验收和隐蔽验收，乙方不得以任何理由在未经验收的情况下私自进入下一道工序，否则重新返工，并由乙方承担全部损失。

③验收过程中，对验收不合格的进场材料、半成品、成品等，必须进行整改或退货，直至整改合格为止，所有损失由乙方自行承担。对验收过程中出现大量不合格（不合格项超过5%） 或乙方对质量问题拒绝整改的，甲方将此行为视为乙方无履行合同能力，甲方有权解除合同并要求乙方退场，造成的所有损失全部由乙方承担，甲方不承担任何经济及其它损失。

④投标品牌验收：

装饰装修部分和安装部分的材料品牌要求，投标供应商须按照推荐的材料品牌进行报价或高于采购人推荐的品牌，如投标供应商不带品牌报价，视同响应招标文件的要求，后期招标人可在推荐品牌中任选一种，有此产生的费用价差由投标供应商承担。

- ★三、主要材料品牌要求

| 序号 | 品目 | 品牌、规格及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★开关 | 品牌：西门子、德力西、公牛 规格型号： 1.公牛三开：公牛开关三开单控（升级16A版）白色 2.西门子三开：开关面板 开关强电86型大面板 致典系列雅白色 三开单控 3.德力西三开：暗装三开单控开关单联电源电灯开关86型白色 | 86系列暗装，单开或多开依现场定 |
| 2 | ★插座 | 品牌：西门子、德力西、公牛 规格型号： 1.德力西：家用奶油风格86型五孔暗装开关插座面板多孔白色 2.公牛bull：五孔插座面板86型墙壁暗装5孔10a电源家用墙上G07经典白 3.西门子：开关插座面板 致典雅白家用 | 86系列暗装，五孔插座或16A专用空调插座依现场定 |
| 3 | ★电线 | 品牌：远东、江南、正泰 规格型号：BV-4、BV-2.5 | 线缆色序分开，粗细、穿管根数符合工程设计规范要求，其他平方数电缆选用需符合设计要求 |
| 4 | ★灯具 | 品牌：飞利浦、欧普、雷士 规格型号： 1.雷士（NVC）led灯管长条灯超亮日光灯一体化办公灯家用仓库厂房灯管 （接线款）1.2米-60瓦-白光 2.飞利浦LED吊灯办公室长条灯线条灯教室写字楼吊线灯办公楼铝材灯含吊绳 白34W白光-长1200宽120mm-含吊绳； 3.欧普（OPPLE）LED-线性灯LBG0212002501-吊装60*1200-26W-857-B | 504画室原吊顶灯具更换线性灯 |
| 5 | ★配电箱、柜内部元器件 | 品牌：施耐德、西门子、ABB 型号：PZ-30 | 嵌入式40回路 总开关：空气开关3P-C60（每间一只） 空调开关：空气开关3P-C32（每间三只） 电脑开关：漏电空气开关2P-C25（每间十二只） 照明开关：空气开关1P-C25（每间两只） |
| 6 | ★吊顶空调 | 品牌：美的、格力、海尔、TCL 规格型号：吊顶式空调，5P，380V 1.美的：RFD-120QW/BSDN8Y-D(B3) 2.格力：KFR-120TW/(12550S)NhCaf-3 3.海尔：KFRd-120QW/7YAC81 4.TCL：KFRd-120QW/7YAC81 | 405有2台、504有2台共计4台空调外机需放置于信息楼5楼楼顶，施工考虑加长缆线和铜管长度；安装空调时需要加植空调周围龙骨的吊筋，以保障吊顶安全。 |
| 7 | ★200高架空防静电活动地板 | 品牌：嘉叶、常飞、洛楚、REED、诺贝尔、斯米克、蓝猫、远川、盛世名门 规格：600×600×不低于35mm厚度、陶瓷玻化砖面 1.常飞 ：全钢陶瓷防静电地板高架空机房学校配电室抗静电地板600地板阻燃 2.嘉叶：JY-380全钢陶瓷面防静电活动地板国标含税运安装 3.洛楚（Luxchic）：陶瓷架空全钢防静电地板600*600*40mm国标光面陶瓷加厚配件每平方 机房瓷砖静电地板 | 其他要求： 1.200高架空防静电活动地板（玻化砖面、颜色和信息楼413同）； 2.全钢无边静电地板； 3.规格：200高架空防静电活动地板 4.贴面及边条应粘接牢固，不开胶，板块覆盖层应无色差、疵点和断裂，金属表面采用防腐处理； 5.集中载荷≥2950N，均布荷载≥12500N/m2，极限集中载荷≥8850N； 6.活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成。 7.防静电瓷砖，半年内需免费更换损坏品。 |
| 8 | ★双绞线 | 大唐保镖： 超五类网线（工程级0.51±0.02）无氧铜线芯 非屏蔽CAt5家装工程布线双绞线305米 DT2905E TP-LINK ：超五类性能千兆网线 原装非屏蔽高速工程网线 纯铜双绞线 家装网络监控布线305米箱线EC5e-305B 一舟：超五类千兆网线非屏蔽D135-G低烟无卤网线D165-GD165-E | 连接到桌面使用以上3种之一，其他跳线等使用符合性能要求的线缆 |
| 9 | ★门窗型材 | 品牌：凤铝、栋梁、海达 南玻、耀皮、台玻、维盾（WEIDUN） 型号：高保温系统窗，防噪音，推拉窗，100-105系列断桥隔热铝合金推拉窗(穿条型)，三层中空玻璃(6+12A+6)包安装及配件 | 信息楼514使用，需现场勘察，约3平方 |
| 10 | ★新增配管 | 品牌：公元、中财、中联 规格型号:PVC管材厚度≥1mm厚度 | 按布线设计规范使用20管、25管或其他型号管材，线管内穿线横截面积占比符合规范要求 |
| 11 | ★乳胶漆 | 品牌：立邦、多乐士、嘉宝莉 型号： 1.多乐士型号(A991-18L) 2.立邦型号(净味120二合一无添加18L) 3.嘉宝莉型号(竹炭360乳胶漆20kg) | 油性漆、普通漆按设计要求使用 |
| 12 | ★智能系统设备 | 品牌：华硕（ASUS）、小米、华三、中兴 型号：RT-AX86U Pro双频5700M全千兆路由器/wifi6无线路由千兆穿墙/Ai路由器/金榜路由 |  |

注：1、以上带“★”号指标为必须满足项，供应商必须在响应文件中进行逐条响应，如有一项负偏离，将作为无效响应处理。

2、响应承诺：供应商须提供主要材料品牌承诺书，写明3个品牌中的一个，未提供或者提供不全的视为无效投标。若供应商不按招标文件、投标文件明确的品牌及型号或使用假冒伪劣材料进行施工，需无条件返工，每发现一项将处以合同金额千分之五的罚款，上不封顶。（供应商若使用其它品牌主材需在投标截止前1天，提供各项参数的对比表给采购人审核，征得采购人同意，且主材各项参数不得低于采购文件所推荐的品牌）

- 四、图纸及工程量清单：（另附）

- 五、履约保证金及付款

1、履约保证金：无

2、关于付款周期的约定：

第一部分：“全民数字素养与技能培训基地建设”中的“网络系统管理工学一体化实训室设备采购”之“信息楼405教室改造”

（1）因项目为基础设施改造，后续需配合设备安装调试，合同签订后，待财政资金下达，支付30%，剩余款项需在设备安装调试完成，运行使用6个月(承担3次大型考试，并发压力测试)验收无故障，审计结束后，财政资金下达，承发包人支付至审定价款的100%;

（2）保修期内工程无质量问题，经采购人确认达标，建设方收到供应商付款申请后待财政资金下达，退还质量保证金(无息)，质保期限自验收合格之日起开始

（3）根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行。

第二部分：“公共实训基地运行维护”中的“数字媒体学习工作站”之“信息楼504改造工程”

（1）工程审计结束后，待财政资金下达，正常结算，承包人在支付审定价款的3%作为质量保修金后，发包人支付至审定价款的100%；

（2）保修期内工程无质量问题，经采购人确认达标，建设方收到供应商付款申请后，待财政资金下达，退还质量保证金（无息），质保期限自验收合格之日起开始。

（3）根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行。

- ★六、合同签订事宜

- 1、为使本项目工作顺利开展，在签订合同前，学校需对中标单位进行清标工作。在清标工作中学校对投标文件中各项目投标单价进行分析，对存在偏离市场价的项目进行质询，由中标单位做出明确回复。

- 2、成交供应商需在签订合同前，按照采购文件要求提供详细的项目进度计划表，供采购人审批。

- 七、其他说明

（1）本项目严禁转包、分包、挂靠，一经发现立刻取消施工资格，解除施工合同，已完工作量不予结算，由此给学校造成的所有损失由中标单位承担。承包人法定代表人必须在合同签定前到南京技师学院参加约谈会议，并且施工期间每月必须有一次来学校参加约谈会议。约谈的具体时间、地址发包人会提前一周通知承包人。如果承包人法定代表人不在规定的时间内参加约谈会议，发包人将取消其中标资格并终止合同。

（2）本工程现场不安排临时设施等用地，在校外安排生活设施等费用投标单位自行报价（该费用已由投标单位在投标时综合考虑并已考虑到投标报价中）；

（3）中标单位需做好现场及成品保护工作（包含原有设备、建筑物、道路、绿化等该费用由投标单位在投标时综合考虑并已考虑到投标报价中）；

（4）拆除项目中垃圾、余土要求装袋、外运、填埋场地及无害化处理投标单位自行考虑报价，（费用由施工方自行承担），校园内不允许堆放任何垃圾（清单项目特征中不再重复描述），如有残值的材料必须经采购人确认后，供应商自行处理。

（5）按业主要求房间内部床、柜子等均需拆卸堆至指定地点并做好保护工作，完工后还需恢复原状，此费用不单独计列，综合考虑后报价。

（6）所有材料检验、试验费用由中标人承担。

（7）与其他施工单位配合的费用。

（8）所有装修材料等运至各楼层房间转运费，综合考虑后报价。

# 第五章 合同主要条款及格式

建设工程施工合同

（GF—2013—0201）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 南京技师学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 南京技师学院信息技术系实训室改造项目  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南京技师学院信息技术系实训室改造项目

2.工程地点： 南京市栖霞区仙林大学城学海路29号，南京技师学院内 。

3.资金来源：                。

4.工程内容：                               (注：与招标文件一致，填写完整全面)  。

5.工程承包范围：详见工程量清单

二、合同工期

计划开工日期：       年     月   日。

计划竣工日期：       年    月   日。

工期总日历天数：      日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家现行质量验收标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥              元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）    (¥   元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）    (¥   元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）    (¥   元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）    (¥   元)。

2.合同价格形式：固定总价合同。

本合同价格已经充分考虑了本工程施工过程中可能发生的全部费用，不再另外增加任何费用(除甲方原因主动变更图纸，增加图纸中的工作量)。

五、项目负责人

承包人项目负责人：（中标项目经理）。

六、合同文件构成

组成本合同的有关文件：下列关于  南京技师学院信息技术系实训室改造项目  （项目编号： JSZB-2024007 ）的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。不得擅自变更实质性条款。

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

特别约定:上述合同文件内容互为补充，如有不明确之处，以最有利于发包人的文件约定和解释为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在南京技师学院校区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章且承包人按本合同约定提交履约保证金后生效。

十三、合同份数

本合同一式【陆】份，均具有同等法律效力，发包人执【肆】份，承包人执【贰】份。

发包人： 南京技师学院 (公章)           承包人：

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：

地  址：南京市栖霞区学海路29号        地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                               账  号：

- 第二部分 通用合同条款

详见建设工程施工合同（GF—2013—0201）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                   	    ；

联系电话:                               ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                	    ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

1.1.3.10 临时占地包括：/。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市、行业有关规定及施工图中规定的标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）本合同专用条款；

（4）本合同通用条款；

（5）标准、规范及有关技术文件；

（6）图纸及工程量清单；

（7）招投标文件及其附件（含：承包人投标过程所作承诺）；

（8）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前【 7 】日内提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套，如需加晒图纸承包人自行承担所有费用；

发包人向承包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：每七天分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工3日内向发包人提供。进场后一周内提供材料计划，每两周分别向发包人及监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前1周内向发包人提供；

承包人提供的文件的期限为： 相关事件发生之日起3天内向发包人提出 ；

承包人提供的文件的数量为： 一式 3 份，发包人监理各执一份执一份，承包人留存一份 ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限： 发包人收到文件后【 3 】天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在【3】天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 南京技师学院校区 ；

发包人指定的接收人为：                                。

承包人接收文件的地点：                                ；

承包人指定的接收人为：                                ；

监理人接收文件的地点：                                ；

监理人指定的接收人为：                                。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：禁止外单位施工车辆、人员出入工地。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：无。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 无 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按照通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按照通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                  	   ；

身份证号：                     	   ；

职    务：                         ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：主持施工现场发包人的工作；对施工过程中的合同执行情况进行检查监督。但是凡工程施工过程中发生的影响工程决算费用的事项均须经发包人单位盖章方为有效，包括但不限于：涉及工程造价的签证；增加工程量或设计变更的签证；涉及开工令、停工令、复工令以及工程延期、索赔等手续（本条款为特别约定）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前【 3 】天内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。

发包人是否提供支付担保： 不采用 。

发包人提供支付担保的形式：不采用。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：提供工程竣工报告、施工技术管理资料、产品质量证明文件、施工质量试验资料、施工质量检测资料、施工记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、竣工图等,具体按国家有关规定要求提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：【肆】套完整的竣工资料（另附竣工电子文件一套），其中包括竣工图、竣工决算资料等。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档，所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求，因承包人提供的资料不符合档案管理要求而重新制作整理所产生的费用由承包人自行承担；承包人逾期提交竣工资料的，每逾期一日，应向发包人承担违约金【500】元。

（6）承包人应履行的其他义务：承包人除完成合同招标文件要求和合同约定的义务外，还须遵守发包人的监督管理 。承包人应保证本工程施工过程不影响楼内正常教学及办公功能，如需夜间施工，费用承包人自行承担。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：全权代表承包人行使本合同约定的承包人的权利和义务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人在本合同中约定的项目负责人须常驻现场 ，且每周驻守工地不得少于五天，每天不得少于八小时。承包人须书面提交项目负责人的工作时间计划给发包人，发包人负责对承包人项目负责人考勤；承包人项目负责人一次不在施工现场的，将对承包人处以五千元人民币的处罚；项目负责人二次不在施工现场的，将对承包人处以贰万元人民币的处罚；项目负责人三次不在施工现场的，将对承包人处以十万元人民币的处罚；承包人项目负责人连续五天或施工期内累计10天不在现场的，发包人除有权按前述约定追索承包人违约金之外，还有权要求承包人更换原项目负责人资质条件以上的项目负责人或单方面解除合同、追究承包人违约责任 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人须在签订本合同时向发包人提交项目负责人的劳动合同及缴纳社会保险证明。如未履行，每延迟一天，承包人承担违约金【1000 】元/天，超过【 7 】日不提供的，发包人有权单方解除本合同 。

承包人不得更换响应文件中的项目负责人，如经发包人书面同意更换的，更换后项目负责人资质条件不得低于原项目人，且发包人将对承包人处以十万元处罚。项目负责人须每周不低于五天，每天不得低于八小时在施工现场进行施工管理，承包人须书面提交项目负责人的工作时间计划给发包人，发包人负责对项目负责人考勤；项目负责人一次不在施工现场的，将对承包人处以五千元人民币的处罚；项目负责人二次不在施工现场的，将对承包人处以贰万元人民币的处罚；项目负责人三次不在施工现场的，将对承包人处以十万元人民币的处罚；同时发包人将有权要求承包人更换原项目负责人资质条件以上的项目负责人或单方面解除合同，并追究违约责任。(注：与招标文件保持一致)

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 按上述约定执行，且发包人有权单方解除合同，并追究违约责任 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人在一周内撤换调整不称职的项目负责人及项目主要管理人员或主要技术人员，新的项目负责人及主要人员的人选需经发包人审核同意。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，每次罚款【5000  】元，从工程款中直接扣抵，且发包人有权解除合同，并追究违约责任 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前【 7 】天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次每人每拖延一天罚款【 2000 】元，从工程款中直接扣抵，且发包人有权解除合同，并追究违约责任。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 提前一天向发包人书面申请，发包方认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每次每人罚款【 2000 】元，从工程款中直接扣抵，且发包人有权解除合同，并追究违约责任 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若无正当理由连续24小时不在工地现场，且未经发包方或监理认可，发包人有权按每次1000元人民币收取违约金；连续五天或施工期内累计10天不在现场，发包人有权解除合同，并追究违约责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围： 无 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 无 。

其他关于分包的约定： 无 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 无 。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止，费用由承包人承担；在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期的违约责任。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： /

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 即本工程施工阶段及保修阶段的全过程监理。监理人须依据国家监理规则相关内容和本合同约定，对交付业主的全部施工内容实施监理，包括但不限于对工程质量、进度、造价、安全进行控制，信息管理、合同管理和现场的组织协调，以及负责将开工至竣工验收全套资料收集完备等。

关于监理人的监理权限：所有涉及工程造价的签证、设计变更、标准的确认、分包单位的确定、工期延期、开工令、停工令、复工令以及工程施工过程中将会导致造价变化的一切事宜，监理人需要取得发包人书面盖章确认，其相关行为方为有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/ 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                ；

职    务：                ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                       ；

关于监理人的其他约定：/。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行质量验收标准、《建筑工程施工质量验收统一标准》要求。（注：与招标文件中验收文件标准保持一致）

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑施工安全检查标准》。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人根据发包人要求确定的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后3天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工人员及设备进场后【 7 】天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人根据发包人要求确定的开工日期前，完成的其他开工准备工作。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人原因和国家行政相关要求的停工（非承包方的责任），须由承包人书面提出，并经监理和发包人同意并共同签证，工期方可顺延。对此，承包人不要求经济补偿或赔偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每逾期一天罚款合同价的千分之十。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%，如因承包人原因造成工期延误的违约金超过上限，发包人有权单方解除合同，承包人并赔偿发包人损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料设备的保管费用含在投标报价中，发包人不另行支付，承包人承担所供应设备的保管费用。

8.4.2 本项目材料在招标时有推荐品牌的按推荐品牌执行，如承包人选择推荐品牌外的产品，需经发包人书面盖章确认后方可使用，同时发包人有权要求更换为推荐品牌中任一品牌的同质产品，所报材料单价不调整。所有材料进场前必须取得发包人书面盖章确认的品牌、质量、款式和颜色后方可批量进场，否则一切后果由承包人自行承担。（注：与招标文件内容保持一致）

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：工程使用的所有材料，承包人须提供样板并经发包人、设计师及现场监理单位确认，符合工程要求的方可使用。如发生所供材料等与封样不符，发包人有权拒用，损失由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人在投标报价中考虑，承包人自行解决。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：/。

施工现场需要配备的试验设备：/。

施工现场需要具备的其他试验条件：/。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：/。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 首先执行专用条款，其次按通用条款执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:因经发包人同意的设计变更，由承包人将工程量变更设计价款报送监理方和发包人审核，获得发包人书面盖章同意后，予以实施；由承包人提出的变更，承包人应编制变更依据，变更的工程量，变更的价款报设计方、监理方、发包人审核，获得发包人书面盖章同意后，变更价款按照14.竣工结算的约定在工程结算审计时予以调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到建议之日起3日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：双方另行协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见/

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：双方另行协商。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/

综合单价包含的风险范围：/  。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 本合同价格已经充分考虑了本工程施工过程中可能发生的全部费用，不再另外增加任何费用(除甲方原因主动变更图纸，增加图纸中的工作量)。

风险费用的计算方法： /。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： /。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保金额：/。

预付款担保的形式为：/。

预付款担保的退回：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：到达付款节点申报节点工程量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

第一部分：“全民数字素养与技能培训基地建设”中的“网络系统管理工学一体化实训室设备采购”之“信息楼405教室改造”

（1）因项目为基础设施改造，后续需配合设备安装调试，合同签订后，待财政资金下达，支付 30%，剩余款项需在设备安装调试完成，运行使用6个月(承担3次大型考试，并发压力测试)验收无故障，审计结束后，财政资金下达，承发包人支付至审定价款的 100%;

（2）保修期内工程无质量问题，经采购人确认达标，建设方收到供应商付款申请后待财政资金下达，退还质量保证金(无息)，质保期限自验收合格之日起开始

（3）根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行。

第二部分：“公共实训基地运行维护”中的“数字媒体学习工作站”之“信息楼504改造工程”

（1）工程审计结束后，待财政资金下达，正常结算，承包人在支付审定价款的3%作为质量保修金后，发包人支付至审定价款的100%；

（2）保修期内工程无质量问题，经采购人确认达标，建设方收到供应商付款申请后，待财政资金下达，退还质量保证金（无息），质保期限自验收合格之日起开始。

（3）根据财政预算管理要求，如遇年初预算指标暂未下达、年度预算压减、年末财政结算系统提前关闭等不可控情况，合同支付条款将在相应预算指标下达后执行。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用条款

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：双方另行协商。

13.2.3工程质量不符合设计要求或质量不能达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工或解除合同，承包人须无条件接受；返工的费用由承包人承担，工期不予顺延。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：双方另行协商。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：经发包人组织验收合格的工程，则自验收合格之日起20天内承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、施工机械和剩余材料，并将承包范围内的所有工程清理干净，如承包人不能及时拆除或清理，对于占用的范围发包人将收取100元/平方•天的占用费租金，发包人还有权派人强行拆除并清理，造成的费用和损失由承包人承担。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后【15】天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书 。

发包人完成竣工付款的期限：发包人审计部门审计并出具最终审计报告后按约定付款。但是，考虑甲方高校财务管理的特殊性，如该项目为跨年度工程或遇付款时间为学校财务封帐期等特殊情况，暂时无法支付工程款时，付款时间由甲、乙双方另行商定。对此乙方表示，遇此情况下甲方可以推迟付款且不构成违约。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果 。

（4）发包人、承包人双方一致同意：发包人根据需要可以发包人的名义单方委托有相应资质的审计机构（工程造价咨询单位）对本工程作决算审计（包括初审和复审）。有关工程审计费用的负担和支付，承包人明确知晓《南京技师学院零星基建、修缮类工程审计工作规定》，并同意按照该规定中相关办法执行，属于承包人承担的审计费部分，发包人有权在应付工程款中予以扣减。若本合同项下的工程在甲乙双方完成结算审计之后，发包人上级主管单位又在该审计结论的基础上进行再次审计（即复审）的，承包人承诺认可该复审结果。（本条款为特别约定）

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 【4】份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限： 执行通用条款 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程竣工结算时一次性扣留3%质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （3）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）/%的工程款；

（3）其他方式：工程竣工结算时一次性扣留3%质量保证金。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留3%质量保证金；

（3）其他扣留方式: 合同价【5 %】的履约保证金转作质保金。

关于质量保证金的补充约定：质保期满后无质量问题无息退还。。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：自工程竣工验收合格之日起24个月。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自收到保修通知24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：相应工期顺延，承包人不主张违约金或补偿金。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）如因承包人原因，导致竣工工期滞后于合同工期，应按本合同约定向发包人支付违约金。

（2）工程质量应符合国家验收规范，并一次性验收合格，若质量未达到要求，承包人按合同总价的2%向发包人支付违约金，同时承包人应进行整改，并须承担使工程达到约定质量标准所发生的所有费用。返工合格后，发包人有权在承包人工程结算款中扣除由此而给发包人造成的经济损失。

(3)因承包人原因导致技术文件（包括竣工图纸、签证等）未能按约定时间提交，每迟一天，发包人在支付给承包人的工程款内扣除1000元的违约金。同时并不解除承包人继续交付上述技术文件的义务。

(4)若承包人擅自停工或单方面终止合同的执行或违约，造成合同无法履行，在本合同解除后，承包人必须在5天内无条件退场。发包人将在承包人完成退场的情况下按承包人已完成工程量的70%给予结算，承包人并承担由此而给发包方造成的一切损失。合同中另有违约责任承担方式的，按相关约定一并执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：首先执行本合同专用条款的相关约定，其次按照通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 因国家和政府举办大型活动限制施工、因维护学生稳定而不能正常施工。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：/。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 不采用 。

选定争议评审员的期限：不采用。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 不采用 。

其他事项的约定： 无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：不采用  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 本工程所在地人民法院起诉。

21. 补充条款（特别约定）

21.1发包人就该工程为承包人垫付的建设工程社会保障费，可以在向承包人支付工程进度款时扣除。

21.2 关于资源占用量（含水电）的约定，按照南京技师学院相关水电管理办法执行。

附件1

工 程 质 量 保 修 承 诺 书

致:南京技师学院

我司为保证                                 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，提供工程质量保修承诺书。在质量保修期内按照有关管理规定承担本工程质量保修责任及护养责任。具体承诺如下：

一、保修 范围、内容、质保期限

质量保修约定如下：本协议书为                 （工程名称）关于工程质量保修的补充内容，保修范围 、内容与合同一致。

二、工程质量保修的内容

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2年 。

自工程竣工验收之日起（甲方签署竣工证书为竣工日）起计。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，我司承诺应当在接到保修通知之日起12小时内派人保修。我司不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，经费从质保金中支付。

2．发生紧急事故需抢修的，我司承诺在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，我司承诺实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：另行协商。

工程质量保修承诺书由我司在工程竣工验收前签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

承 包 人(公章)：

法定代表人(签字)：

年 月

# 第六章   竞争性磋商响应文件格式

（正本/副本）

南京技师学院信息技术系实训室改造项目竞争性磋商响应文件

（项目编号：JSZB-2024007）

供应商：                           （公章）

法定代表人或授权委托人：___________（签字或盖章）

年    月   日

目　录

（供应商可自行制作格式）

- 一、投标函

致：(采购人)

根据贵方                (项目名称)              (项目编号)的竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表             （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商要求，我方愿意以人民币（大写）             元（¥             ）的投标总报价作为本次磋商首轮报价，工期             日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             。

2、我方将派出              （姓名）作为本工程的项目负责人。

3、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件及投标保证金。

4、我方已详细审核并确认全部磋商文件，包括澄清、修改或补充磋商文件(如有时)及有关附件。

5、一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定严格履行合同，并保证于合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，交付采购人验收、使用。

6、我方接受磋商文件中工程款预付及支付条件。

7、我方同意所提交的响应文件在磋商文件的竞争性磋商须知规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、其他补充说明：(补充说明事项)与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称（盖章）：                             地  址：

联系电话：                                     传  真：

供应商授权代表姓名（签字）：

联系电话：

日    期：      年   月    日

- 二、开标一览表

项目名称：                                    项目编号：

| 磋商报价 | 磋商总价 小写：人民币 大写：人民币 |
| --- | --- |
|  | 第一部分是“全民数字素养与技能培训基地建设”中的“网络系统管理工学一体化实训室设备采购”之“信息楼405教室改造”投标报价为人民币（大写） 元（¥ ） |
|  | 第二部分是“公共实训基地运行维护”中的“数字媒体学习工作站”之“信息楼504改造工程”投标报价为人民币（大写） 元（¥ ） |
| 工期 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 供应商是否属于小微型企业 | （填写“是”或“否） |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：年月日

说明：1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。

3、 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                    （供应商全称）的法定代表人，现授权委托                          （单位名称）           （部门、职务、姓名）为本单位的合法代理人(即授权代表)，以本单位的名义参加苏世建设管理集团有限公司代理的                         (项目名称及项目编号)  的投标，授权代表签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权委托，特此委托。

授权代表（签字）：                       性      别：

单位（盖章）：                           身份证号码：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：委托代理人身份证复印件

日期：        年    月    日

（说明：如是法定代表人参加投标，本格式不需提供。如是非法人的其他组织参加投标，参照本格式执行。）

- 四、磋商保证金

| 供应商全称： |  |
| --- | --- |
| 保证金的递交 |  |
| 已递交的保证金形式： |  |
| 已递交的保证金金额： |  |
| 保证金的退还 |  |
| 开户行： |  |
| 户 名： |  |
| 帐 号： |  |
| 保证金退还联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| （磋商保证金汇款凭证） |  |

供应商：__________________________________（公章）

法定代表人或其代理人：________________（签字或盖章）

- 五、拟投入本项目的人员情况一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

- 六、类似业绩情况表

供应商承担过类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩证明材料，开标时请携带原件核查。

项目负责人承担过类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩证明材料，开标时请携带原件核查。

- 七、评分标准要求的资料

(根据磋商文件的要求和供应商认为需要提供的资料)

- 八、服务承诺

- 九、供应商认为需要提供的其他资格证明文件

附件一、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

附件二、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的采购需求条款 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日    期：   年    月    日

- 附件三、企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元,属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）:

日    期：   年    月    日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

苏世建设管理集团有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件五、资格审查资料（详见招标公告）

第一章竞争性磋商公告中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

1、营业执照

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料

4、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

第一章竞争性磋商公告中落实政府采购政策需满足的资格要求；

6、中小企业声明函

第一章竞争性磋商公告中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

7、企业资质及安全生产许可证

8、项目经理资料

附件六、其他文件等