竞争性磋商文件

项目编号：JSJX-2024027-02 项目名称：南京市雨花台区赛虹桥街道长虹路社区嵌入式服务综合体项目设计

采   购   人：南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处

招标代理机构：江苏捷星建设项目投资管理有限公司

日        期：二〇二四年八月

第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

南京市雨花台区赛虹桥街道长虹路社区嵌入式服务综合体项目设计 的潜在供应商应在南京市雨花台区凤宁路1号三楼获取采购文件，并于2024年  8  月 27 日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSJX-2024027-02

项目名称：南京市雨花台区赛虹桥街道长虹路社区嵌入式服务综合体项目设计

采购方式：竞争性磋商

预算金额：29万元（分包1：室内装饰设计、户外景观设计16.5万元；分包2：结构加固、消防、电气、智能化设计12.5万元）

最高限价：29万元（分包1：室内装饰设计、户外景观设计16.5万元；分包2：结构加固、消防、电气、智能化设计12.5万元）

采购需求：

分包1：室内装饰设计、户外景观设计，包括但不限于方案设计（含投资估算编制）、初步设计、施工图设计、专项设计、配合设计调整及二次深化设计、各阶段设计文件通过相关部门及行业的审查、配合前期设计工作的各专业设计，能够合理衔接前期设计及后续相关服务（设计技术交底、设计变更、中间验收、设备运行调试、竣工验收等）工作。

分包2：结构加固、消防、电气、智能化设计，包括但不限于方案设计（含投资估算编制）、初步设计、施工图设计、专项设计、配合设计调整及二次深化设计、各阶段设计文件通过相关部门及行业的审查、配合前期设计工作的各专业设计，能够合理衔接前期设计及后续相关服务（设计技术交底、设计变更、中间验收、设备运行调试、竣工验收等）工作。具体详见磋商文件“第四章采购项目技术、规格和数量要求”。

合同履行期限：30日历日。

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表 ,或银行出具的资信证明，不满一年无需提供）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明或证明材料）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内至少一个月缴纳增值税或营业税，或企业所得税的凭据，并缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式作出信用承诺。供应商登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）（未注册的应先完成注册），下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》盖章签字后随响应文件一并递交。

本项目竞争性磋商公告 “二、申请人的资格要求中（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中涉及的证明材料的，供应商在中标（成交）后，将上述由《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3.本项目的特定资格要求：

1、分包1：装修设计，（1）供应商资质等级及范围应符合下列条件之一：①具有工程设计综合甲级；②工程设计建筑行业乙级及以上资质；③工程设计建筑行业建筑工程专业丁级及以上资质；④工程设计建筑装饰专项设计丙级及以上资质。（2）项目负责人资质类别和等级：具有中级及以上技术职称。（提供上述证书复印件加盖公章）

（2）分包2：加固设计，供应商资质等级及范围应符合下列条件之一：（1）供应商资质等级及范围应符合下列条件之一：①具有工程设计综合甲级；②工程设计建筑行业乙级及以上资质；③工程设计建筑行业建筑工程专业丁级及以上资质。（2）项目负责人资质类别和等级：具有注册建筑工程师二级及以上资质。（提供上述证书复印件加盖公章）

2.4 拒绝下述供应商参加本次磋商活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网" (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.5本项目不接受联合体投标。

2.6是否接受进口产品：不接受。

## 三、获取采购文件

时间：2024年  8  月  15  日至2024年   8  月  21 日，每天上午9:30至11:30，下午14:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）；

地点：南京市雨花台区凤宁路1号三楼

方式：请供应商携带有效的营业执照复印件加盖公章、投标单位授权委托书原件和委托代理人的有效身份证原件及复印件加盖公章至江苏捷星建设项目投资管理有限公司获取磋商文件。

售价：300元/份（现金）,售后不退。

## 四、响应文件提交

响应文件接收时间：2024年  8 月 27 日14点00分（北京时间）

响应文件截止时间：2024年  8  月 27 日14点30分（北京时间）

地点：南京市雨花台区凤宁路1号二楼

## 五、开启

时间：2024年 8 月 27 日14点30分（北京时间）

地点：南京市雨花台区凤宁路1号二楼

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1供应商诚信档案管理

（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

（2）供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

1）登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

3）注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

4）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

7.2本项目按分包1 至分包2 顺序依次进行评审，推荐各个标包的中标候选人。同一个投标人可同时参加各标段的投标报名，但只能中标一个标段，投标人在前面标段中被确定为第一中标候选人后，仍然参加本项目后续标段的评审，但不再被推荐为中标候选人。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处

地    址：江苏省南京市雨花台区应天大街689号

联系方式：/

## 2.采购代理机构信息

名    称：江苏捷星建设项目投资管理有限公司

地　　址：南京市雨花台区凤宁路1号三楼

联系方式：15751835674

## 3.项目联系方式

项目联系人：朱工      电话：15751835674

第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

- 4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权书；

（3）★第一章磋商邀请第二条 1 中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章磋商邀请第二条 3 中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）磋商报价表；

（6）投入本项目人员一览表

（7）投入本项目设备情况一览表

（8）供应商类似业绩情况表格式

（19）商务条款偏离表格式；

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）服务方案

（2）技术条款偏离表

（3）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价是本项目所确定发包范围内的全部工作内容的价格体现，包含但不限于设备、人工、管理、利润、税金、政策性文件规定的费用，以及评估报告编制、现场踏勘、出版、评审会务、相应的协调报批的费用。供应商在报价时应充分考虑市场风险、市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素等全部计入报价，今后不做任何调整。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）本项目的最高限价：分包1：室内装饰设计、户外景观设计16.5万元；分包2：结构加固、消防、电气、智能化设计12.5万元，高于此价格的作无效标处理。

（5）本项目的招标代理服务费以中标价为计费基础，按计价格（2002）1980号文件计取；专家评委费用为由代理人代收代付，按实际发生的金额支付。上述费用由中标（成交）供应商在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

- 三、响应文件签署与提交

8.1 供应商应严格按照磋商文件要求的份数准备响应文件，磋商响应文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），盖章电子版响应文件壹份（一般应为盖章PDF格式，U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.2 响应文件文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖供应商公章。本磋商文件所表述的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

8.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

8.4 响应文件的密封和递交

8.4.1供应商应当将响应文件密封。

8.4.2供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将密封的响应文件送达磋商地点。

8.5 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的等。

四、磋商

9、联合体

9.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

9.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

9.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

9.4 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

9.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

10、磋商组织

10.1 在提交响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

11、磋商程序

11.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

11.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，所有参加磋商的供应商均有同等的磋商机会。

11.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。用“★”加注或特别说明的内容为实质性要求。

11.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

11.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；

（3）没有逐一说明提供产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应；

（4）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（5）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

- 11.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- （2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

- （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （4）供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

12、磋商有效期

12.1 自磋商之日起90天内磋商有效。

12.2 在特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接受延长磋商有效期的供应商将不会要求和允许修正其磋商。

13、评定成交方法和标准

13.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

13.2 综合评审的主要因素：详见第三章评分标准。

13.3 评审标准详见文件第三章。

14、确定成交供应商

14.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标(服务方案)优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

14.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到招标代理机构领取《成交通知书》。

14.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

14.4 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

14.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

15、编写评审报告

15.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

五、签订合同

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

16.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人组织的政府采购。

16.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

16.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

17、询问

17.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18、质疑

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标代理公司。

18.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

18.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

18.4 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

19、投诉

19.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评分标准

评分方法和标准：本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），服务方案评委评分进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，按服务方案优劣顺序排列，由磋商小组推荐成交供应商排序。

分包1：室内装饰设计、户外景观设计

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10分。（小数点后保留两位，第三位四舍五入） | 10分 |
| 2 | 设计方案 （68分） | 1、对本项目设计总体思路、理解、分析是否透彻进行综合评分： 理解准确性、思路清晰性，针对性优，得17分； 理解准确性、思路清晰性，针对性良，得14分； 理解准确性、思路清晰性，针对性一般，得11分； 理解准确性、思路清晰性，针对性差，得8分； | 17分 |
|  |  | 2、设计周期、实施计划、质量保证施进行综合评分。 可行性、针对性、科学合理性优，得17分； 可行性、针对性、科学合理性优良，得14分； 可行性、针对性、科学合理性优一般，得11分； 可行性、针对性、科学合理性优差，得8分； 无此项内容，不得分。 | 17分 |
|  |  | 3、对工作中涉及到的重点、难点及关键性问题所采取的应对措施进行综合评分。 对工作重点、难点及关键性问题的判断的准确性，应对措施的科学合理性、针对性、可行性优，得17分； 对工作重点、难点及关键性问题的判断的准确性，应对措施的科学合理性、针对性、可行性良，得14分； 对工作重点、难点及关键性问题的判断的准确性，应对措施的科学合理性、针对性、可行性一般，得11分； 对工作重点、难点及关键性问题的判断的准确性，应对措施的科学合理性、针对性、可行性差，得8分； 无此项内容，不得分。 | 17分 |
|  |  | 4、对投入的后续服务人员数量、服务内容、保证措施、与施工单位配合服务方式，以及对于后续期间可能出现的紧急情况有应对措施进行综合评分。 可行性、针对性、科学合理性优，得17分； 可行性、针对性、科学合理性优良，得14分； 可行性、针对性、科学合理性优一般，得11分； 可行性、针对性、科学合理性优差，得8分； 无此项内容，不得分。 | 17分 |
| 3 | 项目组人员 （12分） | 项目组人员中具有工程师及以上技术职称得 4 分/人，本项最高得 12 分。（提供职称证书复印件加盖供应商公章） 备注：项目组人员，不重复计分。 | 12 |
| 4 | 企业业绩 （10分） | 投标人自2019年7月1日（含）以来承担过类似项目业绩，有一个得5分，本项最高得10分。（提供合同复印件加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准，合同须反映上述相关内容，否则视为未提供） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

分包2：结构加固、消防、电气、智能化设计

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×10分。（小数点后保留两位，第三位四舍五入） | 10分 |
| 2 | 设计方案 （60分） | 1、对本项目设计总体思路、理解、分析是否透彻进行综合评分： 理解准确性、思路清晰性，针对性优，得15分； 理解准确性、思路清晰性，针对性良，得12分； 理解准确性、思路清晰性，针对性一般，得9分； 理解准确性、思路清晰性，针对性差，得6分； | 15分 |
|  |  | 2、设计周期、实施计划、质量保证施进行综合评分。 可行性、针对性、科学合理性优，得15分； 可行性、针对性、科学合理性优良，得12分； 可行性、针对性、科学合理性优一般，得9分； 可行性、针对性、科学合理性优差，得6分； 无此项内容，不得分。 | 15分 |
|  |  | 3、对工作中涉及到的重点、难点及关键性问题所采取的应对措施进行综合评分。 对工作重点、难点及关键性问题的判断的准确性，应对措施的科学合理性、针对性、可行性优，得15分； 对工作重点、难点及关键性问题的判断的准确性，应对措施的科学合理性、针对性、可行性良，得12分； 对工作重点、难点及关键性问题的判断的准确性，应对措施的科学合理性、针对性、可行性一般，得9分； 对工作重点、难点及关键性问题的判断的准确性，应对措施的科学合理性、针对性、可行性差，得6分； 无此项内容，不得分。 | 15分 |
|  |  | 4、对投入的后续服务人员数量、服务内容、保证措施、与施工单位配合服务方式，以及对于后续期间可能出现的紧急情况有应对措施进行综合评分。 可行性、针对性、科学合理性优，得15分； 可行性、针对性、科学合理性优良，得12分； 可行性、针对性、科学合理性优一般，得9分； 可行性、针对性、科学合理性优差，得6分； 无此项内容，不得分。 | 15分 |
| 3 | 项目组人员 （10分） | 供应商具有一级注册建筑师、一级注册结构工程师、电气注册工程师、给排水注册工程师、暖通注册工程师，每个专业注册工程师得2分，本项最高得10分。（提供证书复印件并加盖供应商公章） | 10 |
| 4 | 信誉 （10分） | 供应商具有质量管理体系认证证书得4分，职业健康安全管理体系认证证书得3分，环境管理体系认证证书得3分，本项最高得10分。（需提供证书复印件并加盖供应商公章） | 10 |
| 5 | 企业业绩 （10分） | 供应商自2019年7月1日（含）以来承担过类似项目业绩，有一个得5分；本项最高得10分。（提供合同复印件加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准，合同须反映上述相关内容，否则视为未提供） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明： 1. 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2. 对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 1价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.2 小微企业认定材料须提供《中小企业声明函》。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据，原件备查。

8、磋商小组成员按照上述评分细则进行评审、打分，方案部分由评委各自独立打分，打分的平均值即为该供应商该项的得分，最后根据各供应商的总分汇总进行排名。综合得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，综合得分且磋商报价相同的，按服务方案优劣顺序排列，由磋商小组推荐成交供应商排序。

第四章  采购项目技术、规格和数量要求

一、项目名称

南京市雨花台区赛虹桥街道长虹路社区嵌入式服务综合体项目设计

二、项目概况

为满足社区服务功能需要，强化基层治理和民生保障，赛虹桥街道办事处拟对购置的南京市窑岗村32号原同仁堂制药厂1栋5层楼房进行改造，开展社区嵌入式服务综合体建设。改造建筑面积约1755平方米，室外场地改造面积约1305 平方米。主要包括拆除工程、建筑结构加固、室内装饰装修改造、屋面防水改造、建筑外立面出新改造、消防改造、给排水工程、加装外挂钢结构楼梯和外挂电梯、电气暖通智能化改造等。

三、采购内容

1、分包一：

（1）室内装饰装修改造设计；

（2）室外场地改造设计。

2、分包二：

（1）改造结构加固设计；

（2）楼房室外加装钢结构楼梯、电梯土建条件预留配合；

（3）改造范围内机电设计：给排水专业（室内给水、排水系统）、电气专业（正常照明系统、非消防动力配电系统）、暖通专业（空调系统、通风系统）；

（4）改造范围内消防设计（机电专业）：给排水专业（灭火器、消火栓、简易喷淋系统）、电气专业（消防应急照明及疏散指示系统、火灾自动报警系统、消防动力配电系统）、暖通专业（防排烟系统）；

（5）改造范围内机电专业配合：电气专业（变压器至建筑物低压进线电缆路由）、给排水专业（室外给排水系统：结合室外管线测绘图，如室外管线不满足使用需求，需设计室外管线综合图）；

（6）改造范围内的网络、综合布线、安防监控系统设计。

四、采购要求

1、设计成果文件必须按照国家现行行业规范、规定等要求进行各阶段文件编制。

2、设计成果必须符合设计任务书提出的有关设计原则、设计要求等方面的约定。

3、成交供应商需在设计阶段按要求提供方案设计文件4套，图纸和文本文件须清晰完整。

4、电子版文件要求按pdf版式进行归档，并与纸质文件内容完全一致；电子版文件与纸质文件不一致时，以纸质文件正本为准。

5、所有文件和往来信件均以中文书写，辅助材料及证明材料以中文说明为准。

6、所有文件使用的计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

7、所有文件统一以人民币作为结算货币。涉及估算等相关取费标准，原则上要求符合国家、江苏省、南京市的相关定额，并结合南京市场价格进行编制。

五、合同履行期限：分包1：30日历日；分包2：30日历日。

六、付款方式：详见竞争性磋商文件第五章内容。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制

采购人（以下称甲方）：                      供应商：（以下称乙方）

住所地：                                    住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照谈判结果签订本合同。

- 合同标的

南京市雨花台区赛虹桥街道长虹路社区嵌入式服务综合体项目设计（分包1：室内装饰设计、户外景观设计/分包2：结构加固、消防、电气、智能化设计）

第二条 合同总价款

本合同项下服务总价款为             （大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定,本项目的服务费用包含服务费、服务期间设计人员食宿费、交通费等全部费用，服务总价款一次性包干，不作调整,甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还须符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后60内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、乙方应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。设计合理使用年限按国家现行标准以及江苏省地方设计规范、行业设计标准执行。

3、甲方自行组织或视情邀请相关专家或认可的监督机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并由乙方承担验收费用等。

4、方案设计阶段：合同签订后，设计人在收到发包人开始设计的通知后10个日历天内向发包人交付方案文件(待审稿)4份，设计人于发包人提出方案(待审稿)修改意见后3个日历天内完成修改，直至发包人及其上级机构审查确认通过；

5、施工图设计阶段：设计人于发包人确认方案文件后15个日历天内完成施工图设计，设计人于发包人提出修改意见后5个日历天内完成修改，直至发包人及其上级机构审查确认通过，并提供施工图设计文件纸质材料4套、电子光盘或U盘一份（包含PDF格式、PPT汇报材料、DWG格式、JPG格式）、彩色图板一套，并按照发包人要求编制预算。

6、设计人按规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，合同签订后7日内支付合同价款的20%；施工图完成后一周内，发包人支付至设计费的60%；余款待工程决算审计批复后一个月内一次性付清。付款前，乙方应向甲方开具相应发票，否则甲方有权不予支付。

第九条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

3、甲方应及时向乙方尽可能提供项目资料，以及可能得到的信息并给予受托方开展工作提供力所能及的协助。

4、乙方应当按照合同约定的团队成员提供服务，按时提交最终成果文件。如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

6、本合同约定的项目成员在工作过程中未经发包人书面同意，不得随意撤销或更换，擅自变更的，乙方应向甲方支付违约金2000元/人；如甲方对乙方的人员不满意，乙方有责任按照甲方的要求进行调换，如经调换后的人员仍无法胜任工作的，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付占合同总额5%的违约金。

7、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方虚假承诺，或提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

9、乙方对最终成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方错误造成方案成果质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的服务费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿费为该阶段实际损失的50 ％（以设计费为限）。

10、乙方不得将本工作转包或分包给第三人，如若发生转包行为的，乙方应按合同总价款的双倍进行赔偿。

11、如乙方提供的成果文件内容明显不真实、不准确，或者明显欠缺合理性的，且在甲方提出修改意见后不能改正的，导致报告评审或审批未通过，视为违约。甲方有权解除合同，要求乙方承担合同总金额10%的违约金。

12、在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式六份，甲乙双方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

- 第六章  磋商响应文件格式及附件

磋商响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：南京市雨花台区赛虹桥街道长虹路社

区嵌入式服务综合体项目设计

分包   ： （设计内容）

供应商名称 ：

日      期 ：

附件一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、南京市雨花台区赛虹桥街道长虹路社区嵌入式服务综合体项目设计分包   ：   （设计内容）   的报价为（大写）             元人民币

3、拟投入的项目负责人为             。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖公章）：

日    期：       年        月       日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的

（项目名称）         （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

附件三、竞争性磋商报价表格式

磋商报价表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 名 称 |  | 报价 （万元） | 其中，小、微型企业报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） |  | 小写： 大写： |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》，如为代理商投标，还需提供投标产品制造商出具的上述文件。非小微企业产品不享受价格扣除。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四：供应商拟投入本项目人员一览表

供应商拟投入本项目人员一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 技术 职称 | 执业资格及证书号 | 相关工作年限及工作经历 | 本项目中担任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                   （盖章）

日期：

备注：

1、如果行列数不够，请自行增加。

2、后附所有有效证书、证明的复印件并加盖公章。

附件五：供应商拟投入本项目设备情况一览表

供应商拟投入本项目设备情况一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量（台） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  | 自有 | 租赁 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                   （盖章）

日期：

备注：

1、如果行列数不够，请自行增加。

附件六：供应商类似项目业绩一览表

供应商类似项目业绩一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同内容 | 业主名称及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                          （盖章）

日期：

备注：

1、如果行列数不够，请自行增加。

2、请供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，附业绩合同等证明材料复印件加盖公章。

附件七、资格证明文件

- 资格证明文件

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格证明材料

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖公章，自然人的身份证明复印件加盖公章）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表复印件加盖公章，或银行出具的资信证明复印件加盖公章，不满一年无需提供）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明原件或证明材料复印件加盖公章）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内至少一个月缴纳增值税或营业税，或企业所得税的凭据，并缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单）复印件加盖公章）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式作出信用承诺。供应商登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）（未注册的应先完成注册），下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》盖章签字后随响应文件一并递交。

本项目竞争性磋商公告 “二、申请人的资格要求中（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供满足“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”中涉及的证明材料的，供应商在中标（成交）后，将上述由《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

其中不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

## 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

## （格式）

南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处：

我单位              （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                 。

声明人：（盖公章）

日期： 年 月  日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明（格式）

南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处：

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款标准以供应商注册所在地处罚标准计算）。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

（二）本项目的特定资格证明材料

（复印件加盖公章）

（三）供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图

附件八、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

附件九、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件十、设计方案

（包含但不限于评分办法中的打分点的内容，格式自拟）

附件十二、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

（竞争性磋商需要的其他证明文件及材料）

附件十三、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为    万元，资产总额为	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	 人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十四：残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件十六、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。