竞争性磋商文件

项目编号：JYCCG-2026013001 项目名称：湖熟街道宁茅路、瑞泽路、灵顺南路、灵顺北路等行道树修剪

采购人：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处

采购代理：江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司

二○二六年一月

目录

第一章  磋商邀请	2

第二章  磋商供应商须知	6

一、总则	8

二、磋商响应文件编制	8

三、磋商响应文件的提交	10

四、磋商	11

五、质疑和投诉	14

第三章 磋商评审标准	16

★第四章  招标项目说明及技术要求	18

第五章 合同主要条款及格式	20

第六章 磋商响应文件格式	26

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料	41

# 第一章  磋商邀请

项目概况:

湖熟街道宁茅路、瑞泽路、灵顺南路、灵顺北路等行道树修剪的潜在供应商应在南京市江宁区科苑路108号T108文化创意园A座二楼200室购买采购文件，并于2026年2月13日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYCCG-2026013001

项目名称：湖熟街道宁茅路、瑞泽路、灵顺南路、灵顺北路等行道树修剪

采购方式：竞争性磋商

预算金额：96.9580万元

最高限价：94.8270万元（投标报价超过最高限价作无效标处理）

采购需求：湖熟街道宁茅路、瑞泽路、灵顺南路、灵顺北路等行道树修剪，具体详采购文件。

合同履行期限：60日历天

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（成立不满一年不需提供，提供参加本次采购活动前半年内至少一个月的财务报表，复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：根据（宁财购通〔2021〕5号）《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》规定，供应商如完全满足以上第2-6项资格要求的，供应商可在资格审查环节提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，并对资格承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。供应商在资格审查环节仅提供资格承诺书的，须在中标后按承诺函要求另行提供由承诺书替代的相关证明材料。不适用信用承诺的情形：①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。注：信用记录表打印时间为本竞争性磋商公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件按无效磋商处理。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录并保存在投标文件中。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

三、获取采购文件：

时间：2026年2月2日至2026年2月6日，每天上午9：00至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市江宁区科苑路108号T108文化创意园A座二楼200室

方式：供应商的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件复印件、单位介绍信原件（或授权委托书原件）、授权委托人提供缴纳社保证明（近半年内其中任意一个月）、营业执照复印件在江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司（南京市江宁区科苑路108号T108文化创意园A座二楼200室）现场购买采购文件或邮箱报名（联系招标代理）。以上复印件均加盖公章。

磋商文件费用：0元/份

四、磋商响应文件的提交

截止时间：2026年2月13日14:30（北京时间）

地点：南京市江宁区科苑路108号T108文化创意园A座二楼200室会议室

- 开启

时间：2026年2月13日14:30（北京时间）

地点：南京市江宁区科苑路108号T108文化创意园A座二楼200室会议室

公告期限

自本公告发布之日起3个工作日内

- 其他补充事宜

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注原公告平台发布的信息更正公告。

2.采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行联系采购人。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至响应文件中一并提交。

供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

八、凡对本次采购提出疑问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处

地址：南京市江宁区湖熟街道

联系方式：侯工

2.采购代理机构信息

名称：江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司

地址：南京市江宁区科苑路108号T108文化创意园A座200室

联系方式：夏工

电话 025-52165792

3.项目联系方式

项目联系人：夏工

电话：025-52165792

# 第二章  磋商供应商须知

江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司（代理机构）受南京市江宁区人民政府湖熟街道办事处（采购人）委托，对湖熟街道宁茅路、瑞泽路、灵顺南路、灵顺北路等行道树修剪（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JYCCG-2026013001 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 湖熟街道宁茅路、瑞泽路、灵顺南路、灵顺北路等行道树修剪 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 南京市江宁区科苑路108号T108文化创意园A座200室 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 供应商的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件复印件、单位介绍信原件（或授权委托书原件）、授权委托人提供缴纳社保证明（近半年内其中任意一个月）、营业执照复印件在江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司（南京市江宁区科苑路108号T108文化创意园A座二楼200室）现场购买采购文件或邮箱报名（联系招标代理）。以上复印件均加盖公章。 |  |
| 6 | 项目限价 |  | 94.827万元（投标报价超过最高限价作无效标处理） |  |
| 7 | 合同履行期限 |  | 60日历天 |  |
| 8 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起60天 |  |
| 10 | 响应性文件提交信息 | 时间 | 2026年2月13日14:30（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区科苑路108号T108文化创意园A座二楼200室会议室 |  |
|  |  | 响应性文件份数 | 响应文件份数：纸质版响应文件一式肆份（壹份正本、叁份副本）；(电子版标书一份,U盘形式，单独封装;响应文件电子版中必须包含响应文件的全部内容，不得加密，所有文档、图表等采用PDF格式或WORD格式)，每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。 |  |
| 12 | 磋商 信息 | 时间 | 2026年2月13日14:30（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区科苑路108号T108文化创意园A座二楼200室会议室 |  |
| 13 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 侯工 |
|  |  |  | 联系电话 | / |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 夏工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52165792 |

## 一、总    则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加磋商的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详磋商文件第三章。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费以中标金额为基数，按计价格（2002）1980号文标准费率60%计算；，编制工程量清单及控制价按苏价服（2004）383号文标准的60%计算；上述费用均由成交供应商一次性支付。无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

5、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

## 二、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5 信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。

6.6 信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖公章）

7.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏省公共采购信息网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏省公共采购信息网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3 磋商响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★磋商报价表；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

（5）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件

（6）★分项报价明细表；

（7）★商务条款偏离表；

（8）中小企业声明函；

（9）无重大违法记录声明；

（10） 残疾人福利性单位声明函（如有）

（11） 磋商供应商认为需提供的其他资料。

7.3 磋商响应文件的技术部分。

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2） 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3） 提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4） 磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

①★技术条款偏离表；

②方案文件；

③磋商供应商实施本项目拟投入的专业人员一览表；

④磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商方的最终磋商报价中。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《磋商报价表》、《磋商分项报价表》中注明。

（4） 《磋商报价表》须加盖单位公章在磋商响应文件中。

（5）报价应包含完成采购项目服务内容的所有一切费用，相应服务风险及政策性文件规定等各项费用；为完成合同约定范围内的所有服务内容工作所涉及到的技术等相关费用。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（6）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

8、磋商保证金：本项目不收取保证金。

## 三、磋商响应文件的提交

9、磋商响应文件的密封和提交

9.1 响应性文件应由授权委托人在规定时间内递交至采购代理机构指定的地点。

9.2纸质响应文件须装订成册，正、副本每份响应文件均须单独密封递交。每份响应文件的密封袋上须注明项目编号、项目名称、供应商名称。密封处须盖供应商单位公章、且法定代表人盖章。

9.3电子版响应文件（U盘或光盘）需包含响应文件（必须为响应文件正本（已按规定盖章签字后）的扫描件）、报价，须单独密封单独递交。密封袋上须注明项目编号、项目名称、供应商名称。密封处须盖供应商单位公章、且法定代表人盖章。

9.4 有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）未按磋商文件要求密封送达的；

（2）在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的。

10.响应文件的撤回和修改

10.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其响应文件。

（2）供应商撤回响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其响应文件进行修改。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

10.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

11、诚实信用

11.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

11.2 供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

## 四、磋商

12. 响应文件

12.1 供应商应当按照规定，在规定的时间内对响应文件进行提交。

13  磋商组织

13.1 在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构将按本磋商文件规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14  磋商程序

14.1 依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

14.2 磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。供应商提供最终报价的方式：所有供应商在苏采云系统规定的时间内填写完最终报价表后签章并提交。

14.3 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

14.4评审过程中的澄清

14.4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对全部供应商都作澄清要求。

14.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过书面向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求书面提交《澄清要求函》并加盖公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分。

14.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

14.4.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则将被拒绝。

14.5 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（2）供应商未按照磋商文件要求递交响应文件；

（3）响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）磋商总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

14.7出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

15、评审方法和标准。

采用综合评分法。即磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见第三章。

16、确定成交供应商

磋商小组对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

17．编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

18. 成交通知书

18.1 （1）供应商在中标(成交)后，应按采购文件要求，将前述6.8由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

（2） 成交供应商确定后将在南京市政府采购网网站进行公示，公示期为1个工作日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（3） 在投标有效期期满之前,采购单位将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

18.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

18.3 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

18.4 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

18.5 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司均不退回。

19、签订合同

19.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。

19.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

19.3 成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付与磋商保证金相等的补偿金，以及供应商为参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

19.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

19.5 政府采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 五、质疑和投诉

20、质疑

20.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购单位提出询问，采购单位将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购单位。

20.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

20.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交磋商文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

20.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21. 投诉

质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

22、诚实信用

22.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

22.5 供应商应自觉遵守磋商、评标纪律，扰乱磋商评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 磋商评审标准

一、采用综合评分法。即磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。

二、综合评分法评审评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （20分） | 本项目采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评标基准价/最终报价)×20（小数点保留两位） | 20 |
| 2 | 服务方案（70分） | 1、投标人对本服务项目具体情况、建设理念的理解和把握（满分15分） （1）对本服务项目具体情况、建设理念的理解和把握透彻，表述清晰得15分； （2）对本服务项目具体情况、建设理念的理解和把握整体较好，符合项目实际情况得12分； （3）对本服务项目具体情况、建设理念的理解和把握了解、表述基本合理得9分； （4）对本服务项目具体情况、建设理念的理解和把握整体理解、表述不完整得6分； （5）未提供相关内容或表述完全不符，不得分。 | 15 |
|  |  | 2、概算编制方案合理、保障措施得当（满分15分） （1）针对本项目行道树修剪的概算编制方案合理，涵盖修剪人工、工具、养护等所有成本，保障措施（成本、安全、进度）切实可行得15分； （2）针对本项目行道树修剪的概算编制方案总体合理，保障措施较为完善，能基本管控项目成本得12分； （3）针对本项目行道树修剪的概算编制方案基本合理，保障措施基本可行，无重大疏漏得9分； （4）针对本项目行道树修剪的概算编制方案较差，未贴合修剪成本特点，保障措施不完整得6分； （5）未提供相关方案或与行道树修剪项目完全不符，不得分。 | 15 |
|  |  | 3、进度计划满足招标文件要求，能够按时完成（满分15分） （1）结合本项目各路段行道树数量、长势制定的进度计划，针对性、合理性较强，完全满足招标文件要求，可按时完成得15分； （2）针对本项目行道树修剪制定的进度计划较好，符合招标文件基本要求，能按时完成核心修剪工作得12分； （3）针对本项目行道树修剪制定的进度计划基本可行，大致符合招标文件要求得9分； （4）针对本项目行道树修剪制定的进度计划不完整，未结合路段实际，无法保障按时完成得6分； （5）未提供相关计划或与行道树修剪进度要求完全不符，不得分。 | 15 |
|  |  | 4、质量保证体系健全，质量保证措施合理、可行（满分15分） （1）针对行道树修剪质量（树形规整、树木存活、安全无隐患）的保障体系健全，措施具体，切实可行得15分； （2）针对行道树修剪质量的保障措施较为完善，可行，能基本保障修剪质量得12分； （3）针对行道树修剪质量的保障措施基本可行，能覆盖核心质量环节得9分； （4）针对行道树修剪质量的保障措施不完整，无法有效管控质量得6分； （5）未提供相关措施或与行道树修剪质量要求完全不符，不得分。 | 15 |
|  |  | 5、安全保障体系及作业安全措施（满分10分） （1）安全保障体系健全，岗位职责明确，针对行道树修剪（高空作业、临近电力通信设施作业、现场防护）制定的安全措施具体全面、切实可行，配备完善的安全防护设备及应急救援方案得10分； （2）安全保障体系较为完善，针对行道树修剪作业制定的安全措施较为全面，可行，配备必要的安全防护设备及应急措施，能基本保障作业安全得8分； （3）安全保障体系基本健全，针对行道树修剪作业制定的安全措施基本可行，能覆盖核心安全环节，配备基础安全防护设备得6分； （4）安全保障体系不健全，安全措施不完整，未充分结合行道树修剪作业特点（高空、临电），安全防护设备不足，无法有效保障作业安全得4分； （5）未提供安全保障体系及安全措施，或相关内容与行道树修剪作业安全要求完全不符，不得分。 | 10 |
| 3 | 业绩 （10分） | 供应商自2020年2月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似修剪服务项目，有1项得5分，最高得10分（提供合同复印件原件扫描件上传至磋商响应文件。合同须能反映相关信息，否则视为未提供） | ###### 10 |

三、说明

1、评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

（1）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）小微企业的价格扣除

2.1对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利单位）的，联合体视同为小型、微型企业享受 10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.3.1供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

2.3.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

4.1本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据

# ★第四章  招标项目说明及技术要求

一、招标项目说明

（一）项目基本信息

1.	项目名称：湖熟街道宁茅路、瑞泽路、灵顺南路、灵顺北路等行道树修剪项目

2.	项目地点：湖熟街道辖区内宁茅路、瑞泽路、灵顺南路、灵顺北路及周边指定路

3.	项目概况：本项目主要针对上述路段现有行道树进行专业修剪作业，包括但不限于乔木、灌木的疏枝、短截、整形、枯枝死枝清理等，目的是消除行道树安全隐患、规范树形外观、提升道路市容风貌，保障车辆及行人通行安全，促进树木健康生长，适配湖熟街道城镇精细化管理要求。

4.	项目工期：符合招标文件要求（60日历天），投标人需结合路段行道树数量、长势及现场实际情况，制定合理进度计划，确保按时保质完成全部修剪工作。

5.	项目预算：以招标文件明确的预算金额为准，投标人概算编制需贴合项目实际，严控成本，无漏项、错项。

（二）项目建设理念

坚持“安全优先、美观适配、科学养护、便民利民”的建设理念，结合湖熟街道道路通行需求、市容管理标准及树木生长规律，开展行道树修剪作业。既要消除树木枯枝、过密枝、倾斜枝等带来的安全隐患，保障道路通行、电力及通信安全；也要兼顾树形规整美观，与周边道路环境、市政设施协调统一；同时注重树木生长保护，避免过度修剪对树木造成损伤，实现“安全、美观、生态、实用”的有机统一。

（三）项目范围及工作内容

1.	修剪范围：湖熟街道宁茅路、瑞泽路、灵顺南路、灵顺北路及周边指定路段的所有行道树，包括各类乔木、灌木（具体树木种类、数量、规格以现场踏勘实际情况为准）。

2.	核心工作内容：

1）安全清理：对行道树的枯枝、死枝、病枝、虫枝、徒长枝、过密枝进行彻底清理，消除枝条坠落、树木倾斜等安全隐患，重点清理影响车辆通行、行人安全及电力、通信线路的枝条。

2）整形修剪：根据树木种类、生长特性及道路环境，对行道树进行科学整形，确保树形规整、枝条分布均匀，高度、冠幅符合市政行道树管理标准，不影响道路标识、交通信号灯正常使用。

3）现场清理：修剪作业完成后，及时清理现场修剪产生的枝条、落叶等废弃物，做到工完场清，不遗留垃圾、杂物，不影响道路通行及周边环境整洁。

4）辅助养护：修剪后对树木修剪切口进行规范处理，涂抹保护剂，防止病虫害侵入，促进切口愈合，保障树木健康生长（具体养护要求按技术标准执行）。

（四）项目验收标准

项目验收以本技术要求、招标文件相关规定及市政行道树修剪、园林绿化养护相关标准为准，主要验收内容包括：修剪质量、安全隐患消除情况、现场清理情况、树木养护情况等，确保达到以下要求：

1.	修剪规范：枝条修剪合理，切口平整、光滑，无撕裂、劈裂现象，修剪高度、冠幅符合技术要求，无过度修剪、损伤树木主干及健康枝条的情况。

2.	安全达标：枯枝、病枝、危险枝条彻底清理完毕，无安全隐患；树木无明显倾斜，不影响车辆、行人通行及电力、通信、市政设施安全。

3.	树形美观：树形规整，枝条分布均匀，符合树木生长特性及道路环境适配要求，与周边市容风貌协调统一。

4.	现场整洁：修剪废弃物全部清理完毕，现场无遗留枝条、落叶及其他杂物，道路通行恢复正常。

5.	养护到位：修剪切口处理规范，保护剂涂抹均匀，树木无明显病虫害隐患，长势良好。

二、技术要求

（一）总体技术要求

1.	投标人需具备行道树修剪相关专业资质及施工经验，配备专业的修剪人员、合格的作业工具及安全防护设施，严格按照本技术要求及相关行业标准开展作业。

2.	修剪作业前，投标人需对项目涉及路段的行道树进行全面踏勘，摸清树木种类、数量、规格、生长状况及周边环境（如电力线路、通信设施、市政管线等），制定针对性的修剪方案及安全预案，报招标人确认后实施。

3.	修剪作业需遵循“科学修剪、因树施策”的原则，根据不同树木种类（如香樟、法桐、栾树等）的生长特性，采用合理的修剪方法，避免盲目修剪，确保树木修剪后能正常生长。

4.	作业过程中需严格遵守安全生产相关规定，做好安全防护措施，设置安全警示标识，避免作业人员及过往车辆、行人发生安全事故；涉及高空修剪、临近电力线路修剪的，需采取专项安全措施，配备专业防护设备，必要时协调相关部门配合。

5.	修剪工具需符合行业标准，定期检查、维护，确保工具锋利、完好，避免因工具问题影响修剪质量及作业安全；高空修剪设备（如高空作业车、梯子等）需经检验合格后方可使用。

6.	修剪产生的废弃物需分类处理，可回收枝条需合理处置，不可回收废弃物需及时清运至指定垃圾处理点，严禁随意堆放、丢弃，避免造成环境污染。

（二）具体修剪技术标准

1、乔木修剪标准

1.	行道乔木修剪高度：主干道行道树修剪后最低分枝高度不低于4.5米，次干道不低于3.5米，确保不影响车辆、行人通行及道路标识、交通信号灯正常使用。

2.	冠幅修剪：根据树木生长特性及道路宽度，合理修剪冠幅，避免枝条过密、过宽影响相邻树木生长及道路通行，冠幅修剪后需保持树形匀称、美观，枝条分布均匀。

3.	枝条修剪：枯枝、死枝、病枝、虫枝、徒长枝、过密枝、交叉枝、下垂枝需彻底清理；对影响电力、通信线路的枝条，需在确保安全的前提下进行疏剪或短截，避免枝条与线路接触。

4.	切口处理：直径5厘米以上的枝条修剪后，需及时涂抹树木伤口保护剂（如愈合剂、防腐剂），防止病虫害侵入，促进切口愈合；切口需平整、光滑，与枝条主干呈45度角，无撕裂、劈裂现象。

2、灌木修剪标准

1.	根据灌木种类及种植用途，合理修剪树形，确保树形规整、紧凑，无徒长枝、过密枝、枯枝、病枝，高度、冠幅符合市政绿化管理要求。

2.	绿篱类灌木修剪后，需保持顶面平整、侧面垂直，无凹凸不平现象；花灌木修剪需兼顾开花特性，避免修剪影响花期及开花量，花后及时修剪残花、枯枝。

3.	修剪切口需平整、光滑，直径3厘米以上的枝条修剪后需涂抹伤口保护剂；修剪后需清理多余枝条，确保灌木生长空间充足，枝条分布均匀。

3、特殊情况处理

1.	倾斜树木：对轻微倾斜的树木，修剪时可通过疏剪枝条调整重心，必要时采取支撑固定措施；对严重倾斜、无法通过修剪矫正的树木，需及时上报招标人，协商处理方案。

2.	病虫害树木：修剪时需重点清理病枝、虫枝，并将修剪废弃物及时清运、集中处理，避免病虫害扩散；修剪后需对树木进行病虫害排查，发现问题及时上报招标人。

3.	临近设施树木：临近电力、通信、市政管线及建筑物的树木，修剪时需保持安全距离，严禁盲目修剪，必要时协调电力、通信等相关部门现场指导，确保作业安全。

（三）安全作业要求

1.	作业人员要求：修剪作业人员需具备相应的专业技能，熟悉树木修剪技术及安全生产相关规定，佩戴安全帽、安全带、防滑鞋等安全防护用品；高空作业人员必须持证上岗，严禁无证作业。

2.	现场安全防护：作业现场需设置明显的安全警示标识（如“前方施工、注意安全”“禁止通行”等），划分作业区域，必要时安排专人值守，疏导过往车辆、行人，避免无关人员进入作业区域。

3.	高空作业安全：高空修剪需使用合格的高空作业车或梯子，严禁违规攀爬树木；作业时需系好安全带，工具需系好安全绳，防止工具坠落伤人、伤物。

4.	用电安全：临近电力线路作业时，需与线路保持安全距离，严禁带电作业；如需在电力线路附近修剪，需提前联系电力部门停电或采取专项防护措施，确保作业安全。

5.	应急处理：投标人需制定完善的安全应急预案，配备应急救援设备及物资，若作业过程中发生安全事故（如人员受伤、设备故障、枝条坠落伤人等），需立即启动应急预案，及时救治受伤人员、处理事故现场，并第一时间上报招标人。

（四）工期及进度要求

1.	投标人需结合项目实际情况，制定详细、合理的进度计划，明确各路段、各阶段的修剪任务及完成时间，确保符合招标文件要求的总工期。

2.	进度计划需贴合行道树修剪的季节性特点，避开恶劣天气（如暴雨、大风、高温、严寒等）作业，确保修剪质量及作业安全；若因天气等不可抗力因素影响工期，需及时上报招标人，协商调整工期。

3.	作业过程中，投标人需定期向招标人汇报进度情况，接受招标人的监督、检查；若进度滞后于计划，需及时采取补救措施，确保按时完成全部作业任务。

（五）质量保证要求

1.	投标人需建立健全质量保证体系，明确质量责任人，制定针对性的质量管控措施，确保修剪质量符合本技术要求及相关行业标准。

2.	修剪作业前，需对作业人员进行技术交底，明确修剪标准、方法及注意事项；作业过程中，安排专业技术人员现场指导、监督，及时纠正不规范修剪行为。

3.	修剪完成后，投标人需自行组织自检，自检合格后向招标人提交验收申请；验收不合格的，需按招标人要求及时整改，直至验收合格，整改费用由投标人承担。

4.	项目验收合格后，投标人需提供一定期限的售后养护服务（具体期限按招标文件要求执行），定期对修剪树木进行巡查、养护，及时处理树木生长过程中出现的问题，确保树木健康生长。

（六）其他要求

1.	投标人需严格遵守国家、省、市及湖熟街道相关的法律法规、规章制度，服从招标人及相关部门的管理、监督、检查。

2.	作业过程中，需保护好周边市政设施、绿化植被、建筑物等，严禁损坏相关设施；若因作业不当造成设施损坏，需由投标人承担全部赔偿责任。

3.	投标人需合理安排作业时间，避开交通高峰期及居民休息时段（如早7:00前、晚8:00后），减少对周边居民生活及道路通行的影响。

4.	本技术要求未尽事宜，按国家、省、市相关行业标准及招标文件相关规定执行；招标人可根据项目实际情况，对本技术要求进行补充、调整，补充、调整内容将以书面形式通知所有投标人。

第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

项目编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局  监制

南京市江宁区政府采购合同（服务类）

合同编号：

政府采购计划号：

采购合同

项目名称：

项目编号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：  湖熟街道宁茅路、瑞泽路、灵顺南路、灵顺北路等行道树修剪 ，服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件

甲方采购文件、乙方响应文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。包括但不限于：

（1）乙方提供的磋商响应文件和磋商报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、服务时间：     日历天，     年      月      日至     年      月      日。

2、乙方应当在合同签订后    天内完成采购文件规定的项目。

3、验收标准：按行业通行标准和乙方磋商响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。后期结算时以实际完成工作量，单价按中标单价执行。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：服务期满半年后支付合同价款的50%，服务期结束并经甲方考核合格后付清余款。

第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款 5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次 整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5 %向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述 4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究 乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是 由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第六章 磋商响应文件格式

附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表磋商供应商（磋商供应商名称），提交磋商文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的磋商（项目名称）服务报价：总价为：_______      （大写）人民币（¥           ）；

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、本项目拟派项目负责人                    ，联系方式：                   。

9、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司：

本授权书声明：注册于（磋商供应商住址）的（磋商供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称）(项目编号:     ）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日        期：        年    月    日

附件三、磋商报价表

磋商报价表（第   轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 磋商货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |
| 人民币与美元汇率 |  | 10：X |  |  |  |

供应商名称:                                                  （加盖公章）

说明：

1、在“磋商货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.请注明是第几轮报价。

附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖公章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

附件六、分项报价明细表（格式自拟）

分项报价明细表

格式自拟

供应商（加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日    期：        年    月   日

说明：1、可根据第四章招标项目说明及技术要求中的工作内容，将技术方案编制、现场踏勘等等内容以分项形式进行报价，或根据需求步骤格式下方增加。格式自拟。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

3、如果行、列数不够，请自行增加。

附件七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件八、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件九、供应商项目业绩及人员情况表

供应商项目业绩情况表（合同）

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同约定主要工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（加盖公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上业绩的合同等文件证明材料复印件并加盖公章扫描上传。

供应商项目业绩情况表（获奖情况）

| 序号 | 项目名称 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（加盖公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上的获奖证书等文件证明材料复印件并加盖公章扫描上传。

拟投入项目的人员汇总表

| 姓 名 | 年 龄 | 证书名称及证书号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | 项目负责人 |
| … |  |  | 其他项目组成员 |
|  |  |  | … |

注：本表后附相关证明材料复印件扫描上传，按表中人员顺序进行排列。（原件备查)

磋商供应商名称（加盖公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日 期：

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖公章）：

年      月      日

附件十二、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日 期：

附件十四、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

附件十五、节能产品认证文件

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

附件十六、环境标志产品认证文件

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十八：磋商供应商认为需提供的其他资料

附件十九：方案文件(格式自拟)

磋商供应商名称（加盖公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

# 第七章 供应商中标后需要提交核验的资料

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：

1.以上资料如响应文件中已提供的无需再提供