竞争性磋商文件

项目名称：南京市雨花台区国资国企在线监管数智化系统 （一期）

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0034

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年3月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评审方法与评审标准………………………34

- 响应文件格式………………………………38

第一章  磋商邀请

受南京市雨花台区人民政府国有资产监督管理办公室（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市雨花台区国资国企在线监管数智化系统（一期）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2025-0034

2.项目名称：南京市雨花台区国资国企在线监管数智化系统（一期）

3.预算金额：199.93万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：建设具有雨花台区特色的国资国企在线监管模式，范围包括但不限于：国资驾驶舱、区国资首页、投融资管理系统、三重一大管理系统、企业组织机构基本信息、企业人员管理(干部人才)、财务监督、监督追责、资产管理、产权管理、移动App、数据应用平台及与上级国资监管系统对接、数据交换平台、与区政务平台对接、其他软件（中间件、数据库等基础设施软件）等。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起730天（交付期365天，运维期为验收合格后365天）。

7.本项目接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2025年3月28日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市雨花台区人民政府国有资产监督管理办公室

地  址：南京市雨花台区雨花南路10-2号

联系人：唐亚新

联系电话：025-52873998

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：邹女士

联系电话：025-68505810

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：合同签订之日起730天（交付期365天，运维期为验收合格后365天）。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1本项目合同签署后支付合同总额30%的预付款；

8.1.2本项目系统部署完成签署后，支付合同金额的30%；

8.1.3本项目上线试运行，支付合同总额的30%；

8.1.4本项目完成终验后，支付合同金额的10%；

8.1.5 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

2019年11月国务院国资委办公厅印发《关于印发<全国性国资国企在线监管系统建设工作方案>的通知》，要求利用 3 年左右的时间，在覆盖国务院国资委和监管企业的基础上，建成覆盖省、市两级国资委和所监管企业的全国性国资国企在线监管系统，明确2020年全面推动省级国资国企在线监管系统建设和对接，2021 年全面建成覆盖中央、省、市三级国资委和所监管国有企业的全国性国资国企在线监管系统。

2020 年 1 月国务院国资委印发了《关于开展全国性国资国企在线监管系统试点建设工作的通知》，选择部分省（市）国资委开展系统建设试点工作，其中江苏省国资委就是试点单位之一。

2022 年 4 月 2 日，江苏省国资委印发了《省国资委关于加快全省国资国企在线监管系统建设工作的通知》，明确了工作目标、重点任务和工作要求。

根据江苏省国资委《关于加快推进全省国资国企在线监管系统建设工作的通知》（苏国资〔2022〕46 号）文件要求，省国资委已经启动监管平台建设，南京市国资委也已委托相关单位基本完成监管平台建设工作。当前，雨花台区国资办仍依靠人工填报、手动统计的模式对公有房屋出租、区属企业债务管控、投融资、产权变动等进行监督管理，信息化建设处于空白，无法实现动态实时监管的上级工作要求。

南京市雨花台区人民政府国有资产监督管理委员会根据国务院、省、市国资委印发的相关文件要求，积极开展国资国企数智在线监管系统的建设，探索构建横向到边、纵向到底的实时动态监管体系，进一步推进监管效率和监管水平的提高。为更好贯彻、体现国资国企在线监管的理念与思路，雨花台区国资办结合自身实际情况，计划建设雨花台区国资国企在线监管数智化系统，建设内容包括国资驾驶舱、区国资首页、投融资管理系统、三重一大管理系统、企业组织机构基本信息、企业人员管理(干部人才)、财务监督、监督追责、资产管理、产权管理、移动App、数据应用平台及与上级国资监管系统对接、数据交换平台、与区政务平台对接、其他软件(中间件、数据库等基础设施软件)等。

（二）项目建设遵循标准

1.国家政策依据

（1）《关于持续做好国资监管数字化智能化提升专项行动重点工作的通知》（国

资厅〔2022〕166 号）；

（2）《“十四五”国资监管信息化建设规划》（国资厅〔2021〕42 号）；

（3）《关于加快推进全国国资国企在线监管平台建设工作的通知》（国资厅

〔2021〕145 号）；

（4）《国资监管数据管理暂行办法》（国资厅〔2021〕62 号）；

（5）《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案》（国资厅〔2019〕35 号）；

（6）《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》（国资发财评规

〔2021〕18 号）；

（7）《印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57 号）；

（8）《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18 号）；

（9）《关于开展全国性国资国企在线监管系统试点建设有关工作的通知》；

（10）《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发

〔2018〕27 号）；

（11）《关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、

一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45 号）；

（12）《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈国家信息化发展战略纲要〉》；

（13）《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39

号）；

（14）《中华人民共和国网络安全法》；

（15）《关于转发国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知》（国办

发〔2017〕38 号）。

2.地方政策依据

（1）《关于开展国资国企在线监管系统建设通知》（苏国资〔2021〕5 号）；

（2）《关于印发江苏省“十四五”数字政府建设规划的通知》（苏政办发

〔2021〕61 号）；

（3）《关于开展国资国企在线监管系统建设的通知》（苏国资〔2021〕5 号）；

（4）《国资国企在线监管系统建设方案编制通知》（苏国资〔2021〕10 号）；

（5）《关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44

号）；

（6）《关于加快推进全省国资国企在线监管系统建设工作的通知》（苏国资

〔2022〕46 号）；

（7）《南京市政务信息化项目建设管理办法》（宁政发〔2020〕58 号）；

（8）《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》（苏政办发〔2021〕24 号）；

（9）《南京市政务数据管理暂行办法》（政府令第 329 号）。

3.标准规范

（1）《国资监管业务数据指标库（1.0 版）》；

（2）《南京市国资国企在线监管业务数据指标库（1.0 版）》（宁国资委办

〔2023〕11 号）；

（3）《省级政务信息化项目建设方案编制规范（试行）》；

（4）《信息安全技术网络安全服务能力要求》（GB/T32914-2023）；

（5）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）；

（6）《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240－2019）；

（7）《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）；

（8）《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）；

（9）《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（GB/T20282-2006）；

（10）《软件工程产品质量》（GB/T16260-2006）；

（11）《应用软件系统技术要求 第 1 部分：基于 B/S 体系结构的应用软件系统基

本要求》（GB/T30882.1-2014）；

（12）《软件工程术语》（GB/T11457-2006）；

（13）《软件生存周期过程》（GB/T8566-2007）；

（14）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385-2008）；

（15）《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-2006） （16）《电子政务业务流程设计方法 通用规范》（GB/T19487-2004）；

（17）《电子政务数据元 第 1 部分：设计和管理规范》（GB/T19488.1-2004）；

（18）《电子政务数据第 2 部分：公共数据目录》（GB/T19488.2-2008）；

（19）《XML 在电子政务中的应用指南》（GB/Z19669-2005）；

（20）《国家电子政务网络技术和运行管理规范》（GB/T21061-2007）；

（21）《电子政务系统总体设计要求》（GB/T21064-2007）；

（22）《电子政务术语》（GB/T25647-2010）；

（23）《电子政务标准化指南 第 1 部分：总则》（GB/T30850.1-2014）；

（24）《电子政务标准化指南 第 2 部分：工程管理》（GB/T30850.2-2014）；

（25）《电子政务标准化指南 第 5 部分：支撑技术》（GB/T30850.5-2014）；

（26）《信息技术安全技术信息安全事件管理》（GBT20985-2017）；

（27）《信息安全技术网络安全预警指南》（GB/T32924-2016）；

（28）《信息安全技术信息安全风险评估实施指南》（GB/T31509-2015）；

（29）《信息技术安全技术信息安全风险管理》（GB/T31722-2015）；

（30）《信息技术安全技术信息安全控制实践指南》（GB/T22081-2016）；

（31）《信息安全技术网络安全威胁信息格式规范》（GB/T36643-2018）；

（32）《信息安全技术信息安全应急响应计划规范》（GB/T24363-2009）；

（33）《信息技术服务运行维护》（第 3 部分：应急响应规范）（GB/T28827-

2012）；

（34）《信息安全技术基于互联网电子政务信息安全实施指南》（GB/Z24294-

2018）；

（35）《信息安全技术政府门户网站系统安全技术指南》（GB/T31506-2015）；

（36）《信息安全技术云计算安全参考架构》（GB/T35279-2017）；

（37）《信息安全技术云计算服务安全指南》（GB/T31167-2014）；

（38）《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GB/T31168-2014）；

（39）《信息安全技术大数据服务安全能力要求》（GB/T35274-2017）。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨花台区国资国企在线监管数智化系统（一期） | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

- 1.基础平台

本项目要求平台包含操作系统、数据库、中间件，满足中国信息安全测评中心相关要求的操作系统、数据库、中间件。

2.区国资首页

通过采集整合各应用系统的数据资源，将分散在各处的异构数据信息按照面向用户的公共服务体系结构方式进行梳理，重构扁平化的服务栏目结构，搭建一个为上下级单位、科室（部门）等各类对象提供全方位的智慧、个性化、快捷的服务平台。

2.1应用入口统一

通过“我的南京”政务版入口登录区国资国企监管系统，登录后进入监管系统的国资首页，国资首页整合各业务系统的访问控制，基于业务支撑及协同平台实现单点登录，打破多点登录、入口分散的现状，为国资办各科室、各国企用户、各级领导按照各自角色权限提供统一接入点。登录用户在可控权限内通过统一门户获取相应权限内的信息及应用，并可对信息、界面、应用等进行个性化的设置，对于不同使用对象，可从相关系统获得相应权限范围内的系统处理的数据及相关分析结果。

2.2千人千面工作台

通过“我的南京”政务版入口登录后区国资国企监管系统的国资首页，需要支持按照用户的岗位特征、工作内容，个性化的定制区国资国企监管系统工作台，包括业务数据的概览、待办事项、通知公告、工作日程、业务数据分析、快捷应用入口、常用数据报表等模块化的组件配置。

2.3具备与区各国有企业接口能力

区国资国企监管系统作为连接内外部人员，无缝集成各国企（企业经营云、投资云、建设云、资管云、OA等），推进区国资办办公协作及经营决策驾驶统一入口平台，区国资办工作台基于用户、消息和应用三大集成服务，通过以下几方面的功能，提供千人千面的产品定制能力，包含导航设置、外观设置、工作台模板设计器。

2.4台账管理

支持国资办日常会议、培训、文件汇编等记录登记、存储、审批，具备上传附件功能。根据国资办及各科室职能将国资办安排工作和国资办外单位安排工作分解至各个科室和个人，形成代办工作。以此解决国资办日程高效管理与协同。

2.5日常行政管理

系统作为国资办日常工作的一部分，可用于出差申请、外出申请、请假管理等业务，利用数字化工具提升国资办行政办公效率。

3.国资数据分析平台

建立国资数据分析、预警有助于提高国资监管的效率，优化资源配置和推动监管的创新性。帮助区国资办建立数据驱动决策的能力，通过对大量数据的分析和挖掘，区国资办能够基于客观数据做出更为科学和精准的决策。

3.1数据图表配置

支持在线搭建适配大屏的驾驶舱，采用自由布局进行一个个图表铺排，可引入模板、布局、组合图、装饰等快速搭建大屏驾驶舱。支持在线搭建PC端使用的分析报表，采用流式布局（也叫磁吸式布局）进行一个个图表铺排，拖拉拽选择数据集的维度和度量绑定数据，支持页面内组件联动、过滤，页面间跳转等交互操作。支持在线搭建APP端使用的分析报表，采用流式布局（也叫磁吸式布局）进行一个个图表铺排，拖拉拽选择数据集的维度和度量绑定数据，支持页面内组件联动、过滤，页面间跳转等交互操作。在线的类PPT配置工具，用于会议报告的在线配置。

3.2自助分析中心

支持异购系统数据源获取数据，供数据可视化和数据分析使用。包含DB数据集、SQL数据集、Excel数据集、组合数据集。支持对业务数据源进行管理，包括新增数据源、修改数据源信息和删除数据源。

3.2数据管理

支持异购系统数据源获取数据，管理平台内的数据集，支撑数据报表的配置工作。

4.投资管理

通过投资全过程管理（含投资后评估）的在线化留痕，便于国资管理单位及时、准确地了解投资过程，快速掌握下属企业的投资情况。通过整合投资目标、责任主体、投资进度等多维度分析来审视区属投资项目，进一步提升国有资本监管效能。

4.1投资监管分析

支持从不同的维度对国有企业的投资布局情况进行分析，包括但不限于投资类别、区域、项目等级等维度进行分析。对投资项目的进展情况进行监控分析，包括整体项目的投资进度、重点项目的工程进度等。从不同的维度对投资项目的执行风险进行分析，包括项目的融资资金风险、项目的执行进展风险等。对已完成投资的项目进行投资后评估分析，分析投资项目的效益和投资后评估工作的开展情况。

4.2投资项目管理

支持对国有企业的投资项目进行管理，包括项目信息、附件材料等，支持系统化的填报；支持对投资业务进行监管分析。

4.3年度投资计划管理

支持对国有企业的年度投资计划进行检视和审核，支持投资监管分析中的业务实际达成与计划目标之间的差距分析。对国有企业的投资项目进展进行检视和审核，包括项目的投资进展情况和进度风险情况。

4.4投资项目后评估管理

支持投资监管分析中的项目进展分析和项目风险监控分析。对国有企业的投资项目的后评估工作进展进行检视和审核，支持投资后评估执行分析。

5.融资管理

通过全面分析债务信息、预测债务风险、定期进行债务风险预警分析，研判并掌握债务风险情况，有效防范债务违约风险，筑牢债务风险防线，保障全区经济社会的持续健康发展，融资管理主要建设内容为：

5.1融资监管分析

支持对国有企业的负债情况进行分析，识别国有企业的债务健康情况。支持对国有企业的融资计划的执行情况进行分析，识别本年度各国有企业的融资计划完成情况。支持对国有企业的融资负债结构进行分析，识别不同国有企业的负债结构，避免高风险的负债占比。支持对国有企业的融资负债成本进行分析，识别企业的融资综合成本是否合理。支持对国有企业的融资负债的偿债情况进行分析，识别本金、利息等费用的还款高峰期。支持对国有企业的金融合作机构的合作情况进行分析，分析机构的合作次数、金额和融资成本。

5.2年度融资计划管理

支持对国有企业的年度融资计划进行检视和审批，包括本年度集团和各子公司，拟定融资金额和融资项目

5.3债务合同管理

支持对国有企业的融资债务合同进行管理，包括债务合同的融资金额、预估融资成本、债权人、债务人、融资期限等信息进行在线检视；

5.4债务资金管理

支持对国有企业的融资债务合同的放款执行情况进行检视和审批。支持对国有企业的债务还款计划进行检视和审批，通过债务的偿还风险分析模块，识别债务的还债高峰时期。支持对国有企业的债务还款情况进行检视和审批。

6.三重一大管理

通过一个平台，实现制度、事项、会议、执行的全覆盖，实现组织统一、应用统一、数据统一及移动化能力。针对不同用户需求、提供覆盖制度、事项、会议的各类应用场景和服务。

6.1三重一大监管

支持对三重一大的执行情况进行分析，对应进行三重一大流程未执行的事项进行预警。

6.2事项管理

支持按照大类、子类对三重一大事项进行分类定义，结合区国资办、各级企业对应三重一大制度文件，对事项涉及业务领域、管理标准等要素进行定义，提高各级企业管理标准性、统一性。支持本级提出部门针对决策事项在线提报，按照分类模板进行信息登记、附件上传，统一、完整地记载事项信息。支持接收下级企业提交审议的决策，自动生成待审议事项及对应基本信息、子级单位决策信息。支持结合各级企业三重一大制度，由会议主持部门征求班子成员意见，确认事项是否上会研究，并在线记录决策过程。支持以台账汇总展示子级企业上报决策事项清单，可穿透查看子级企业决策过程及议案资料，实现对于子级上报事项的全过程信息监督跟踪。

6.3议题管理

支持通过事项审议上会自动生成议题，按照是否前置研究等要素，在线完善议题信息；除三重一大事项外，支持党建学研类议题在线提报，形成完整的三会议题信息。支持结合具体议题情况，由业务提报部门在线完善相关征求意见信息、附件，涉及人员进行充分议题酝酿。支持针对本级决议后还需上级单位进行决策的议题，支持在线一键上报议题信息、决策结果及决策附件，在线快速完成三重一大事项各级单位上报。支持以台账汇总展示各类别议题及其对应决策进展，可穿透查看议题“会前一会中－会后”决策过程及子级上报、上级审议结果，实现对于议题的全景分析。支持以台账汇总展示各类别议题及其对应决策进展，可穿透查看议题“会前一会中－会后”决策过程及子级上报、上级审议结果，实现对于议题的全景分析.

6.4会议管理

支持按照类别对三重一大决策会议进行分类定义，结合对应文件，对会议相关要素进行定义，提高各级企业管理标准性、统一性。支持结合会议登记信息，针对参会人员进行参会提醒、会议信息发布，支持PC端查看会议相关附件资料。支持在线上传纪要、按照议题维度确认决策结果，并发起审批、在线确认，决策程序线上留痕。支持在线沉淀会议决议待办事项，跟进决议执行，形成决策的闭环管理。支持针对三重一大执行过程的上级纪检监察、本级自查自纠过程问题的登记。支持针对登记问题由相关责任部门汇报整改情况，形成三重一大事项的事后监督过程的留痕、闭环。

7.企业组织机构基本信息管理

企业组织机构基本信息管理系统的建设旨在通过数字化手段，实现国资国企组织机构信息的全面、准确、实时管理，从而提升管理效率和信息透明度。通过在线化管理，确保组织架构数据的及时更新和准确性，避免数据冗余和错误。同时，系统提供直观的组织架构图展示，方便管理者了解和调整组织结构，优化人力资源配置。权限控制和版本管理功能保障了信息安全和变更记录的可追溯性。系统还促进了内部沟通和协作，增强各部门和层级间的信息共享与协同工作效率。

7.1企业信息总览

支持统计并分析管理的国有企业信息，包括企业的数量、单位的类型、企业的层级和经营状态等。

7.2企业信息管理

支持对国有企业的信息进行管理，包括企业的基本信息录入、股权信息、管理信息的录入，支持批量导入、在线修订等能力。支持以层级管理视图，查阅国有企业的管理层级信息，支持快速按照企业名称搜索、查看企业信息。支持对企业数据进行审核与管理，该页面显示所有已审核及待审核数据；支持进行企业信息审核、审核详情查看。系统支持对系统内的国有企业数据进行对比监控，分析三方数据关于企业名称、信用代码、股权比例等信息的一致性，如发生不一致的情况需要进行预警提示。

8.企业人员管理（干部人才）

通过干部档案管理、干部档案库和干部档案数据分析来加强和完善企业干部人员数据库，加强对企业干部的有效管理；建立健全以干部管理、考核评价为核心的企业人员管理数字化体系。

8.1干部人才监管分析

支持对国有企业的干部和员工的年龄结构分析。支持对国有企业的干部和员工的学历结构进行分析。对国有企业的干部和员工的政治面貌结构进行分析。支持对国有企业的干部和员工的教育背景结构进行分析。支持对国有企业的干部和员工的专业技能情况进行盘点分析，识别专业技能人才储备情况。支持对国有企业的编制预算的执行情况进行监管分析，预警企业的超编风险。支持对国有企业的工资总额的执行情况进行监管分析，预警企业的工资总额超支风险。

8.2国资国企人员档案

支持在线建档人员记录，包括姓名、身份证号、籍贯、政治面貌、编制等基础信息、教育经历、家庭背景、工作履历、年度考核情况及基础资料的相关材料附件，形成人员档案库。支持在管理人员履职过程中，实时更新线上人员最新信息、持续沉淀人员资料。支持为人员有效管理提供决策依据。查询人员个人信息、学历、资历、个人经历、德才能绩、工作表现等重要信息。支持区国资办或企业可根据自己所需可快速查找人员详细信息。在线管理人员任免、人员调岗和职级晋升数据，并关联三重一大，线上查看三重一大全过程。在线管理人员任免、人员调岗和职级晋升等过程查询人员个人的任免记录；区国资办或企业可根据自己所需可快速查找人员历史调整数据；

8.3国资国企人员考核

对企业的人员进行不定期考核；企业的正职和副职一般是每一年期或者每三年期进行考核；在系统中管理人员的考核记录。

9.财务监督管理

对管理单位的经济运行情况进行全面监控和分析，确保企业能够实现其预定的经营目标。通过对关键财务指标的实时监控和综合分析，系统能够帮助国资办全面掌握企业的经营成果，评估其盈利能力、成本控制能力、债务风险和纳税情况，从而提升企业的财务管理水平和经营绩效。

9.1企业经济运行分析（一利五率）

支持通过同比、环比、企业排名等分析方法，对国有企业的利润总额指标进行分析，识别企业的经营利润情况。支持通过同比、环比、企业排名等分析方法，对国有企业的资产负债率指标进行分析，识别企业经营负债风险。支持通过同比、环比、企业排名等分析方法，对国有企业的净资产收益率指标进行分析，识别企业的资产利用率和盈利能力。支持通过同比、环比、企业排名等分析方法，对国有企业的营业现金比率指标进行分析，识别企业的营运能力。通过同比、环比、企业排名等分析方法，对国有企业的研发经费投入强度指标进行分析，识别企业的研发投入情况。支持通过同比、环比、企业排名等分析方法，对国有企业的全员劳动生产率指标进行分析，识别企业的生产经营状态。

9.2财务数据采集上报

支持按照区国资办的财务快报要求格式，上报国有企业的财务快报，支持企业通过excel导入、在线编辑、审批流程在线等能力。支持按照标准的财务报表格式，上报国有企业的利润表，支持企业通过excel导入、在线编辑、审批流程在线等能力。支持按照标准的财务报表格式，上报国有企业的现金流量表，支持企业通过excel导入、在线编辑、审批流程在线等能力。支持按照标准的财务报表格式，上报国有企业的资产负债表，支持企业通过excel导入、在线编辑、审批流程在线等能力。

10.监督追责系统

旨在通过系统化、数字化手段，实现对区各国企全程监督和责任追究，提升工作效率和责任落实，确保问题得到及时解决，促进企业的健康发展。通过数字化手段，实现对重大任务的全流程支持，包括立项、承办、分解、分派、进度汇报、反馈、办结、审核、归档、考核评价、统计汇总等环节。实现任务的全流程在线管理，文件高效流转，实时进度查询、反馈、批示和预警提醒。通过数字化平台，提升问题发现、指令下达、执行追踪和结果检查的效率，强化责任落实，确保问题及时解决，防止积累和恶化，保障项目顺利推进。将有效提高工作效率，确保责任落实到位，增强问题解决的及时性和有效性，全面提升各国企的管理水平，促进企业的持续健康发展。

10.1我的日程

支持看个人全量工作日程，对与自己相关的会议、督办任务进行统一管理，支持快速发起会议、督办任务、计划工作项的汇报、转交等操作，帮助用户快速处理当前周期的重点工作。

10.2我的任务

支持用于查看下达给我的督办任务，支持进行对不同的督办任务进行汇报、转交，任务执行过程中需要协同可@相关人员协助处理。在线跟踪下达任务的全过程，随时随地掌握督办任务的进展信息，支持查看督办任务的全链路记录以及终止、撤回等操作。

10.3督办任务管理

支持根据督办、会议决议任务的要求完成日期，自动智能亮灯；同时支持基于跟踪指标，快速筛选各类任务，实时掌握任务进展情况，快速聚焦临期、超期任务。对各区属国企已下达督办任务的完成情况进行统计，自动输出督办任务按期完成率，支持督办任务达成情况的多维度统计分析。

11.产权管理

通过在线化及时、真实、动态、全面反映企业产权状况，实现全面掌握企业国有产权关系、产权变化、产权现状；对产权（股权）变动进行动态监督管理和大数据的智能分析，加强对区属企业产权管理的监管。

11.1产权关系分析

支持对国有企业的股权结构进行分析，以层级树状图的形式，直观地查看国有企业之间的持股关系。支持对国有企业的管理结构进行分析，以层级树状图的形式，直观地查看国有企业之间的管理关系。

11.2产权信息采集

支持国有企业上报企业的工商相关信息，包括企业的信息、经营范围、社会信用代码、组织结构代码等工商基本信息。支持国有企业上报企业的股东信息，包括股份发起人、持股比例、认缴资本等信息。国有企业上报企业的对外投资信息，包括被投资企业、投资数额、持股比例等信息。支持国有企业上报企业的财务信息，包括企业资产总额、负债总额、所有者权益总额、营收、利润等关键财务指标的数据。支持国有企业上报企业经营管理的主要成员信息，包括姓名、职位、持股比例等信息。

12.资产监管系统

国资层可以通过资产平台及时了解区属企业资产规模、资产权属、资产抵押、资产出租状态等相关资产数据，掌握全市资产情况。通过监管资产交易业务，实现“优化资本布局、规范资本管理、提高资本回报、维护资本安全”，确保国有资产不流失、国有资产保值增值。

12.1构建资产指标体系，盘清片市资产家底

支持对区属国企国有资产的总体情况进行统计分析，掌握资产总价值、资产总面积、资产总数量、已抵押资产的抵押贷款金额、本年度到期的抵押贷款金额情况。

支持掌握片市的资产分类分布情况，了解土地资产的占比、房产资产的占比、不同单位的资产占比情况、不同使用土地权的资产的占比情况。

支持对片市资产的使用情况进行分析，掌握片市企业自用资产、出租运营资产、闲置资产的使用结构，同时对管理企业的空置资产面积进行盘点预警。

支持掌握片市资产的产权情况，哪些资产手续不全、缺乏证照；不同企业的无证资产的面积、原值情况。

12.2建立抵押预警机制，把控抵押风险

支持掌握片市资产中，可被抵押的资产价值和面积、不可被抵押的资产价值和面积以及可被抵押资产中，已被抵押资产的面积和贷款金额。支持掌握片市资产中，有多少资产可用于抵押，当前资产抵押情况、不可抵押资产的占比情况、不可抵押资产的原因。支持掌握片市已被抵押资产的到期时间，对于本年、明年、未来3-5年的资产到期预警。

12.3逐级穿透，监管企业资产经营情况

支持对企业资产的总体情况进行统计分析，掌握企业资产总价值、资产总面积、资产总数量、已抵押资产的抵押贷款金额、本年度到期的抵押贷款金额情况。

支持掌握企业的资产分类分布情况，了解土地资产的占比、房产资产的占比、不同子公司的资产占比情况、不同使用土地权的资产的占比情况。

支持掌握企业资产的产权情况，哪些资产手续不全、缺乏证照；不同企业的无证资产的面积、原值情况。

12.4构建定期上报体系，有序收集企业资产信息

支持按照资产要求，支持企业在资产信息上报模块更新本企业资产信息。支持对企业本身存在资产相关系统，支持从业务系统获取资产数据，一键导入上报系统。支持支持国资层对企业上报的资产数据进度进行追踪。

13.数据应用平台

数据应用平台主要用于区国资国企监管系统与区各国企内部系统对接，以及向南京市国资委在线监管系统进行数据上报，遵循南京市国资委制定的数据采集交换相关数据标准、接口规范等统一要求。

13.1数据资源管理

支持按照数据应用主题展示该主题下的明细事实表、维度表、汇总事实表清单，可以查看表和字段的说明，以及数据预览、关系分析。支持按照业务的口径，构建数据应用指标，沉淀为指标资产，以统一口径提供多场景查询调用。支持基于全局设计定义的业务总线和业务数据需求，结构化地定义数据仓库公共层表结构（维度表、明细事实表、汇总事实表），保障数据无二义性地标准化、规范化生产。支持汇总事实表提供视图配置模式，可以快捷定义计算公式，提交发布后，系统智能自动化地生成代码与调度任务，完成公共数据层的自动构建。

13.2数据采集

支持完成数据从采集、开发到同步的数据研发管理，支持离线和实时计算框架。支持基于已配置数据源，支持单表和多表采集，支持离线全量/增量采集；支持SQL格式化、智能补齐、关键字高亮、错误提示等智能化功能。支持基于业务表关联关系的向导式开发，自动生成业务基表ETL的DAG流程，形成自动运行的全量和增量数据链路；支持提供上线前运行检测、选择租户试跑结果的测试运行，并可直观看到运行顺序和数据结果。

13.3在线填报能力

支持在线化的自定义配置数据采集模板，支持文本、数值、下拉选项、时间、地理位置、计算字段等高级字段的配置，需灵活地适配各类数据采集场景。支持在线发起数据填报任务，包括单次数据填报任务和周期性的数据填报任务，支持在线流程审批。支持用户通过手动新增数据、批量excel导入数据完成数据填报、编辑等动作。支持用户在线完成数据的审批。

13.4数据质量与数据共享服务

提供模板规则，通过页面化配置质量规则。支持灵活行数对比、字段计算结果对比、自定义SQL规则质量配置。设置和查看生产环境质量规则的监控报警信息。查看规则执行的结果、异常数据内容，便于排查和修复后检测。提供图形化界面及SQL模式进行API快速开发、注册和发布，统一管理调用策略。支持推送模式的API，可以配置推送策略，定时或者按条件触发。

14.数据采集交换

14.1数据采集交换。转变以往分散采集模式，按照统一采集、统一标准、统一管理的原则，梳理国资国企监管业务指标，明确数据采集入口，通过系统直连、数据抽取、人工填报等方式，提取南京市国资委监管数据指标要求，避免区国资办或区属企业数据重复录入、数据不一致等问题，将市国资委要求数据通过数据采集交换平台报送至市国资委，完成数据的向上传输，满足省、市国资委实时监管的要求。向下属企业发送采集目录，由企业报送相关数据，收集到数据后通过数据的清洗转换形成所需的数据展示形式。

14.2信息资源目录管理

信息资源申请是数据共享交换的核心，该功能可以对信息资源目录进行添加、编辑、查看、删除、提交审批、变更、撤销变更、撤回、导出、生成模型、创建版本、生成指标、设置版本等操作。支持按代号/简称/审批状态/提供方模糊查询，支持按审批状态进行查询。

14.3获取上级信息资源

获取上级监管机构下发的信息资源（DB格式文件）。信息资源可包含一个或多个信息资源和信息项。

14.4获取通知公告

通知公告包含标题、内容、附件。不同于信息资源的一种资源类型。而通知公告是上级监管机构下发的通知信息（包含标题、内容）。接收后自动保留在数采平台指定的目录下。通过下载功能，把通知公告下载到本地。

14.5采集任务接收

上级需要区国资办临时上报某些信息资源，会定义采集任务并下发。当区国资办收到上级下发的采集任务后，需要报送数据。采集任务要一直保留在采集任务功能列表中。区国资办端需要轮循调用采集任务的接口获取所有文件。

14.6数据采集及加工

区国资办接收到上级下发的数据采集任务之后，根据任务内容进行数据采集。区国资办的数据采集交换平台组织数据和ETL转换，把各监管系统的业务数据，推送到数据模型中用于上报。采集方式包括ETL采集、报表工具采集和接口对接采集等。

14.7采集数据报送

支持设置数据报送所需要的参数信息，包含基本属性、业务编码等。支持数据报送，将组织机构、三重一大等上级监管机构需要上报的数据组织后进行加密并传送到区国资办端。支持提供上传文件接口。

14.8数据集定义

可以通过选择数据模型或者组织sql语言查询数据的方式组织对外共享的数据集，并对数据集进行管理。

14.9参数模版定义

实现对参数模版的管理，可针对数据集添加多个参数，实现对某个数据集部分数据的获取。

14.10 服务接口管理

服务接口管理实现对数据服务的添加、查询、编辑等操作。数据服务管理还包括数据服务的分组功能，实现对数据服务分组的添加、编辑、删除等操作。

14.11服务接口发布

数据服务发布实现对数据服务的发布、下线操作。

14.12接口授权管理

数据服务授权实现对客户端的调用系统进行授权。

15.系统需支持国产化（操作系统、数据库、中间件等）兼容适配。供应商需提供国产数据库和中间件。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

成交供应商应按时完成软件开发、调试、测试、集成、施工、部署。包括但不限于：

1.1应用软件开发以及软件安装

1.1.1软件开发环境要求：成交供应商整个项目团队的开发、调试、维护等工作在采购人指定或同意的地点进行。

1.2.1软件系统安装要求：成交供应商必须在实施时向采购人提供采购文件中要求的应用系统安装、联调、培训、维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合系统软件、硬件提供商完成整个系统的部署及网络联调工作。

1.2测试要求应用系统安装完成后，成交供应商应首先拟出测试计划，与采购人和监管方讨论通过后，方可按计划进行测试。

1.3试运行期

1.3.1应用软件实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成项目培训、初始化工作后，进入试运行期。

1.3.2试运行期间成交供应商需提供专人进行运行指导及维护服务。

1.4进度要求：成交供应商制定合适、可行的进度计划，并按甲方要求按期完成上线。

1.5保障措施

1.5.1为了确保该项目高质量地如期完成，成交供应商严格按照质量保证体系及软件工程规范进行开发，并提供开发过程中关键流程、进度偏差控制等管理措施说明。

1.5.2本项目实施期间，成交供应商应成立相应的项目团队，安排具有专业技术水平的专职人员驻场参与项目开发，且接收采购人指定项目组人员；成交供应商拟派驻本项目的所有人员，在项目建设期间，未经过采购人同意不得随意更换，以保证能够按时完成本项目建设；项目实施期间，采购人有权对项目团队中无法胜任的人员提出更换要求，成交供应商须在三日内完成人员更换；

1.5.3本项目的项目经理在项目实施期间应保持通讯7*24小时畅通，如遇到特殊情况需提前通知采购人；

1.5.4项目实施过程中的重大事件处理和关键操作须事先得到采购人同意；

1.5.5项目实施过程中，成交供应商应满足采购人的合理软件需求变更。

1.6项目管理要求

配合项目监理工作，接受监理的监督和检查。如与本项目对接系统供应商发生争议，应服从采购人的裁决，不得以此要求增加费用或延长工期。

1.7对接要求

采购人负责协调对接工作，具体对接人待供应商进场后双方协商确认。

1.8知识产权及保密

1.8.1成交供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，成交供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失(包括但不限于赔偿金、律师费等)；

1.8.2成交供应商须按照与采购人签订的《第三方信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。

1.9人员要求

1.9.1项目经理1名：主要负责制定并执行项目整体计划，包括项目进度计划、质量管理计划、风险管理计划、沟通计划等，并根据项目实施情况采用不用实施策略进行项目资源管理，确保项目按时按质完成交付。

1.9.2技术顾问1人：一是负责开发范围的讨论与确定。二是负责开发工作的详细计划的制定与控制。三是负责开发工作的详细计划的制定与控制。

1.9.3研发顾问1人：根据项目的总体计划，制定本系统实施工作详细计划并进行跟踪与控制。

（2）服务要求

2.1成交供应商必须拥有一套切实可行的质量保证体系，确保软件的开发及服务质量，确保软件的开发及服务质量。

2.2为保证系统的正常运行，成交供应商配有较强的专业技术队伍，能提供快捷的运维服务响应。

2.3服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务。

2.4成交供应商应建立运行维护团队，故障响应要求：①提供7×24小时响应。②故障在1小时内响应，如电话、网络等不能解决问题，4小时到现场，24小时解决问题，紧急状况2小时到现场，4小时解决问题。

2.5如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合管理方协调产品的研发单位进行现场应急事件处理。

2.6成交供应商应有完善的文档管理制度，保证运行维护过程中产生的文档。

2.7在提供运维服务的过程中，获悉的一切资讯需严格遵守保密协议，严禁自行使用或向他人传播，泄漏或擅自使用或允许他人使用上述信息，由此造成的损失应承担相应的法律责任。

（3）验收要求

3.1软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

3.2软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议。

3.3系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

4.1本项目软件服务运维期一年(自项目终验通过之日起，进入运维期)。上述所有服务费用包含在总报价中。

4.2如采购人未能正确使用和操作本系统，包括未能正确执行适当的备份等操作，导致系统功能不正常的，成交供应商应向采购人提供技术上的支持协助，以使采购人的损失减至最低。

4.2.1服务要求

1）成交供应商必须拥有一套切实可行的质量保证体系，确保软件的开发及服务质量，确保软件的开发及服务质量。

2）为保证系统的正常运行，成交供应商配有较强的专业技术队伍，能提供快捷的运维服务响应。

3）服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务。

4）成交供应商应建立运行维护团队，故障响应要求：①提供7×24小时响应。②故障在1小时内响应，如电话、网络等不能解决问题，4小时到现场，24小时解决问题，紧急状况2小时到现场，4小时解决问题。

5）如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合管理方协调产品的研发单位进行现场应急事件处理。

6）成交供应商应有完善的文档管理制度，保证运行维护过程中产生的文档。

7）在提供运维服务的过程中，获悉的一切资讯需严格遵守保密协议，严禁自行使用或向他人传播，泄漏或擅自使用或允许他人使用上述信息，由此造成的损失应承担相应的法律责任。

4.2.2培训要求

1）成交供应商须提供详细的培训计划。

2）培训授课人必须是承担本项目实施服务工作的技术人员等。

3）培训时间不少于三天，地点为采购人选定，培训方式包含一人一机集中培训。

4）培训内容与课程要求：培训内容为系统操作以及常见问题处理，确保应用人员独立使用应用软件，具备独立工作的能力。

4.2.3安全要求

1）数据隐私与保护：成交供应商必须确保项目中的所有敏感数据（包括客户数据、业务机密等）得到妥善保护。需要符合相关隐私法规和合规性要求。

2）访问控制与身份验证：成交供应商需要提供身份验证和访问控制机制，以防止未经授权的访问。提供多种安全访问方式来提高安全性。

3）数据备份与灾难恢复：成交供应商需要建立定期的数据备份和恢复策略，以应对数据丢失或灾难情况。数据备份必须存储在安全的位置，并且需要进行定期测试以确保可用性。

4）安全更新与漏洞管理：1)成交供应商需要及时更新和维护系统，以修补已知漏洞和弱点。2)应该有一个漏洞管理流程，用于跟踪和解决新发现的漏洞。

5）数据加密：所有敏感数据在传输和存储时需要进行密，以防止数据泄露。

6）报告与通知：成交供应商能够提供安全事件的报告和通知机制，以及数据泄露或安全违规事件的及时通知。

4.2.4其他要求

1）数据共享要求：成交供应商根据采购人要求共享相应数据至雨花台区数据共享与交换平台。

2）保密要求：成交供应商必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。

3）数据安全要求成交供应商须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。

3.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后365天内交付。

（2）交付地点：采购人指定地点。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章 评审方法与评审标准”。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

1.采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.1-2.3项”得分由高到低顺序推荐。

2.联合体磋商说明

（1）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中由相同专业的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以全权代表方的应答材料作为商务评审的依据（另有约定的，从其约定）；由不同专业的供应商组成联合体，首先以全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据（另有约定的，从其约定），涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

（2）联合体各方必须签订联合体协议（格式见第六章），协议必须明确全权代表方并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（3）联合体各方均应按照采购文件的规定提交《供应商信用承诺函》和“信用中国”截图等资格证明材料。

（4）评审标准中“1.价格”为价格评审因素，“2.服务”为技术评审因素，“3.业绩、4.履约能力”为商务评审因素。

（5）评审标准中按照联合体各方汇总认定并计算。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

（1）本项目如允许联合体参加磋商或允许分包履行合同,大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解和分析 | 投标人提供针对本项目的需求理解（每项内容逐条阐述）： 1.重点难点分析；2.建设目标；3业务需求。 （1）上述每项内容全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分； （2）上述每项内容基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项日实际基本贴合的得1分； （3）上述每项内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 总体系统设计方案 | 投标人提供针对本项目的系统设计方案（每项内容逐条阐述）： 1.应用设计、整体规划；2.技术架构、部署拓扑架构；3.安全架构。 （1）上述每项内容从实用性及可发展和可实现性方面考量思路完全符合采购需求且科学合理，得2分； （2）以上每项内容从实用性及可发展和可实现性方面考量思路基本符合采购需求且基本科学合理，得1分； （3）以上每项内容不合理或未提供的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 投标人提供针对本项目的项目实施方案（每项内容逐条阐述）： 1.进度计划方案；2.项目管理组织及人员安排;3项目验收方案;4.质量管理方案。 （1）上述每项内容进度安排合理可行，有明确的阶段划分，目标明确，计划细致，得2分； （2）上述每项内容进度安排、阶段划分、计划基本可行的，得1分； （3）上述每项内容不可行或未提供的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 项目性能保障方案 | 投标人提供针对本项目的项目实施方案（每项内容逐条阐述）： 1.产品设计；2.功能模块；3.系统安全；4.信息化功能覆盖面；5.保障方案。 （1）上述每项内容科学合理，易用性强，能完全满足采购文件所列信息化功能和保障需求，得2分； （2）上述每项内容基本合理，不够人性化，基本符合采购文件所列信息化功能和保障需求，得1分； （3）以上每项内容不合理或未提供的，不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分，演示视频包括以下内容： 一、国资驾驶舱 1、在线搭建适配大屏的驾驶舱，采用自由布局图表铺排，可引入模板、布局、组合图、装饰等快速搭建大屏驾驶舱。 2、国资监管一张图：用于日常监控，展示范围包括资金监管数据、债务结构、资产监管、年度投资目标达成数据。 3、企业经济运行分析：围绕需要重点关注的国有企业，展示企业的详细经营分析板块。 二、资产监管 1、资产业务综合：展示资产地图和资产综合分析，通过地图可到项目、楼栋、楼层、房源，点击房源可查看资产相关信息等。 2、资产综合分析：通过指标总览，查看当前资产的价值、数量、面积和抵押状况；通过资产分析，查看资产的分类、分布情况;通过对资产的使用现状进行分析，展示资产的空置情况，进行空置预警；通过资产的产证分析，展示无证资产的比例；通过抵押分析，展示资产的抵押状况和抵押到期情况。 三、融资管理 1、债务监管综合分析：可掌握片区国有企业的负债情况，包括经营性负债和非经营性负债； 2、国有企业的融资债务合同：包括融资金额、预估融资成本、债权人、债务人、融资期限等信息进行在线检视；对国有企业的融资债务合同的放款执行情况进行检视和审批，通过债务偿还计划，进行债务还款登记，展示本金还债高峰期分析。 四、数据交换平台 1、数据采集：体现第三方系统数据进行数据采集，支持全量及增量采集能力。 2、数据建模：通过图形化托拉拽模式即能实现数据公共层的建模及开发。展示明细宽表DWD、维度表DIM建模。 3、数据服务：将清洗好的模型数据通过API及数据库同步进行数据开放。提供托拉拽及SQL模式快速创建数据API，供第三方数据应用调用。 注： 1.以上每小项采用类似真实系统演示的，每小项演示内容完整、准确、界面友好的，得2分；每小项演示内容比较完整、准确、界面较友好的，得1分；每小项演示内容不完整、不准确或未提供的，不得分。 2.以上每小项采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示的，按以上减半得分。 本项最多得20分，采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示的最多的10分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供 2022年1月1日(含，以合同签订日期为准)以来类似系统开发业绩，每提供 1个得 3分，最多9分，未提供不得分。（提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | （1）供应商拟投入本项目的项目经理具备信息系统项目管理师（高级） 证书，得 4分； （2）供应商拟投入本项目的技术负责人具有电子信息工程类高级工程师含以上职称证书，得 2分； （3）供应商拟投入本项目的实施经理具有系统集成项目管理工程师（中级）含及以上证书，得1 分； （提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 7 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商拟投入本项目的项目实施团队（不含项目经理、技术负责人、实施经理）具有信息系统项目管理师或软件设计师或软件评测师或系统架构师或系统集成项目管理工程师（中级含）以上证书的，每提供一个证书得2分，最多得8分。 （一证多人或一人多证可重复得分，提供团队成员证书及供应商为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 8 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 供应商或所投软件制造商提供与本项目相关的软件著作权证书，证书包含“资产管理系统“、“大数据管理平台”、“集成开发平台”、“统计管理系统”“异常采集系统”每提供一类得2分，最多得8分。 （所提供证书“软件名称”与评分标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 供应商或所投软件制造商具有等级保护经验，提供信息系统安全等级保护备案三级含以上的，得8分，提供信息系统安全等级保护备案二级的,得4分，其他或未提供的不得分（提供信息系统安全等级保护备案证明）。 | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（本项目无需提供）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表（本项目无需提供）

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元）： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。