幕燕风景区2026-2028年度绿地、山林养护服务项目

公开采购文件

项目编号：JSZC-320100-JSYC-G2026-0014

采购人：南京市幕燕风景名胜区管理处

采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

2026年6月

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	14

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	17

第五章 合同主要条款及格式	30

第六章 投标文件格式	45

招标公告

项目概况

幕燕风景区2026-2028年度绿地、山林养护服务项目JSZC-320100-JSYC-G2026-0014招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年7月23日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-JSYC-G2026-0014

项目名称：幕燕风景区2026-2028年度绿地、山林养护服务项目

预算金额：605万元（其中采购包1：161.3万元/两年；采购包2：141.2万元/两年；采购包3：302.5万元/两年）

最高限价：600万元（其中采购包1：160万元/两年；采购包2：140万元/两年；采购包3：300万元/两年）

采购需求： 2026一2028年度幕燕风景区绿地山林养护服务项目。本项目分为3个包进行采购:包1养护范围为：幕燕风景区晋元西路白云石矿矿坑入口以东至幕府登高广场山脊线以南区域、幕府登高广场至观江平台东侧登山道台阶入口晋元路以南区域（含道路及排水沟），士行道沿线（含沥青路两侧、木栈道平台两侧、登山道两侧、茂弘亭广场、北侧栏杆以南区域）、纪念石广场周围及观江平台（北侧栏杆内），黄方村（云武巷沿线）区域的山林绿地养护服务，负责安保部办公区域卫生保洁，绿地面积52931㎡，山林面积111524㎡；公共厕所2座：幕府登高广场公共厕所1座，纪念石广场公共厕所1座。（具体范围根据现场实际情况划分）；包2养护范围为: 幕燕风景区观江平台东侧登山道入口以东至弘济路入口晋元路以南区域（含道路及排水沟）、观江平台东侧登山道至窑上村入口区域（十期台阶）的山林绿地养护服务；小天池以东部分区域；负责建设管理科办公区域的夜间值班及卫生保洁，绿地面积63646 m2，山林面积142635㎡。（具体范围根据现场实际情况划分）；包3养护范围为：幕燕风景区晋元东路至水吉路入口沿线区域、水吉路入口至铁石岗卡口沿线区域、乌龟山区域、劳山及南京坐标原点、栖建裸岩、小天池入口及周边区域及弘济路（不含道路及排水沟）以南区域的山林绿地养护服务；铁塔山、佘家山山森林消防安全巡查。绿地面积115418 m2，山林面积204506m2；公共厕所1座。（具体范围根据现场实际情况划分）；以上具体养护人员及实施要求详见采购文件技术需求。

合同履行期限：服务期二年。（合同一年一签，经采购人考核合格，可续签下一年度合同。若在履行合同期间中标单位发生重大安全事故、违法、失信等行为，采购人有权拒签下一年度合同。）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表或审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目特定资格要求： 无

三、获取采购文件

时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：投标人登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年7月23日 09:30  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目根据中小企业划型标准属于：其他未列明行业。

2.本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告（其他媒体转载无效）。

3.本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见采购文件第二章政策功能。

4. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

5. 拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）投标人未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

6. 投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

8. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市幕燕风景名胜区管理处

单位地址：南京市鼓楼区幕府东路31号

联系人：王工

联系电话：025-85300557

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

地　址：南京市鼓楼区建宁路37号万谷智慧硅巷12楼

联系方式： 025-83110282/15358199268

3.项目联系方式

项目联系人：陶智慧

电　话：15358199268

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物或服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市幕燕风景名胜区管理处。

2.2“投标人或供应商”是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏益诚建设工程咨询有限公司。

2.4“服务”指本采购文件中所述相关服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

二、采购文件构成

4.采购文件组成

4.1 采购文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照采购文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；采购文件中未明确规定允许提交备选方案的，投标人不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.采购文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

5.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

6.投标文件的语言、计量单位

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.投标文件的组成

7.1投标人编写的投标文件应包括资格条件证明文件、符合条件证明文件、开标一览表、响应及偏离表、其他证明文件、分项报价表等部分。

7.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。

8.证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

8.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合采购文件规定。

8.2 采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

9. 投标货币

9.1投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10.响应及偏离表

10.1 投标人需对采购文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

10.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

11.投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照采购文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总价应与分项报价表中的投标总价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.3报价是两年价格，本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

12.投标保证金

12.1本项目不收取投标保证金。

13.投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

14.投标费用

14.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14.2 采购代理服务费

本次采购，采购代理费由采购人承担。

四、投标文件的提交

15.投标文件的提交

15.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本采购文件第二章第20.2.3.1条规定做无效投标处理。

15.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的拒收

16.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.投标文件的撤回和修改

17.1 投标文件的撤回

17.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.2 投标文件的修改

17.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.3 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.诚实信用

18.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

19.开标

19.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标一览表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标

20.1 评标委员会

20.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2  评标程序

20.2.1投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

20.2.2投标文件的资格审查

资格审查：依据法律法规和采购文件规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评标委员会反馈审查结论。

20.2.2.1投标文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

20.2.3投标文件的符合性检查

（1）评标委员会将依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件的有效性完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

（2）实质性要求是指本采购文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

（3）如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.3.1投标文件属于下列情形之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件；

（3）投标文件未按照采购文件要求加盖电子公章；

（4）不具备采购文件中规定实质性要求的；

（5）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

     1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值的 50%；即：投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 ×50%；

     2、投标（响应）报价低于通过符合性审查供应商中次低投标（响应）报价的 50%；即：投标（响应）报价＜通过符合性审查次低报价供应商报价×50%；

 3、投标人投标（响应）报价低于项目最高限价的 45%；即：投标（响应）报价＜项目最高限价×45%。

评审委员会会要求异常低价投标单位在30分钟内提供书面说明及必要证明材料（包括不限于详细的项目具体成本测算（需分解至人工、材料、设备、制造费用、管理费、税费及合理利润）；支撑上述成本的证据，如近期原材料采购合同或市场价格凭证、人工费用标准证明、自有设备清单、可降低成本的专利技术或独特工艺说明等。）投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

20.2.4有下列情形之一的予以废标：

（1）符合资格条件的投标人或者对采购文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功。

20.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.6如出现投标截止时间后参加的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

20.3 评标过程中的澄清

20.3.1 评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.3.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3.3接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

20.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

20.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

20.4比较与评价

评标委员会应当按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.评标方法和标准

21.1本次采购采用综合评分法，评标方法和标准，详见本采购文件第三章。

21.2综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.确定中标人

22.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，经采购人授权，评标委员会将综合排名第一的中标候选人确定为中标人。

注：本项目共分为3个采购分包，各分包各确定1名成交供应商，供应商可以同时参与多个分包，但只能在一个分包中中标。本项目按照采购包1、采购包2、采购包3的顺序依次进行评标，如投标人在前序采购包中中标，依旧参与后续分包的评审，但不再推荐为后续采购包的成交供应商。

22.2中标人确定后，采购代理机构在原公告发布媒体发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23. 中标通知书

23.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

23.3 中标人在领取中标通知书时，如有需要需向采购代理机构提供纸质版投标文件一式叁份（盖章版本），投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

24.评标过程的保密性

24.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

24.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、签订合同

25.签订合同

25.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

25.5采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

26.质疑

26.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

26.3投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

26.4 投标人提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

26.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

26.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.7 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

27.投诉

27.1质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

27.2 投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

27.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

27.4 投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

27.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 评分项目 |  | 评分内容 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 部分 （10） | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／报价)×10（计算分数时四舍五入取小数点后两位）（10分） | 10 |
| 商务 部分 （38） | 项目经理 、技术负责人 及其他人员（14分） | 项目经理（1名）： 供应商拟配备的项目经理具备园林或园艺相关专业中级职称的得3分，具备园林或园艺相关专业高级及以上职称的得5分。（须提供证书复印件及供应商为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明材料电子件加盖公章。未提供或未按要求的不得分） | 5 |
|  |  | 技术负责人（1名）： 供应商拟配备的技术负责人具有园林或园艺相关专业高级及以上职称的得3分；中级职称的得2分，最高得3分。 （须提供证书复印件及供应商为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明材料电子件加盖公章。未提供或未按要求的不得分） | 3 |
|  |  | 其他人员：（10名） 1、供应商拟配备专职安全生产管理员1名的得1分。（提供建设主管部门颁发的安全生产考核合格证） 2、供应商拟配备高处作业人员1名的得1分。（提供应急管理部门颁发的高处作业证） 3、供应商拟配备电工人员1名的得1分。（提供特种作业操作证） 4、供应商拟配备高级绿化工4名的得2分，配备具中级绿化工及以上4名的得1分，缺少不得分。（提供绿化工职业技能等级证书） 5、供应商拟配备保洁员3名的得1分，缺少不得分。（提供保洁员职业技能等级证书） 注：1、（须提供证书电子件及供应商为其缴纳的近3个月内任意1个月的社保证明材料电子件加盖公章。未提供或未按要求的不得分） 2、本项项目经理、技术负责人、其他人员不可兼得。 | 6 |
|  | 业绩（9分） | 2023年1月1日含以来，供应商从事过类似的绿化养护类的项目，合同内容须包含绿化养护及保洁服务，每提供1个业绩得3分，最多得9分。（以合同签订日期为准，提供中标通知书、合同扫描件、合同匹配的任意一次收款发票扫描件并加盖供应商单位公章,在同一家单位服务的不同合同只算一个业绩。原件备查，提供不全或未提供的不得分） | 9 |
|  | 设备 配备 （15分） | 评委根据供应商拟提供的山林绿地养护机械设备情况进行评分： 至少具有洒水车1辆（核定载质量5t及以上）、高空作业车1辆、运输货车1辆、油锯5台、高枝油锯4台、割灌机5台、绿篱机4台、草坪修剪机3台、打药机2台、风力灭火机2台、打孔机或草坪打孔机2台、微耕机或旋耕机1台、树枝粉粹机1台、无人机1台，优于或者完全响应以上装备要求得15分；每缺少一辆车辆扣5分，每缺少一台其他设备扣1分，该项得分扣完为止。（以上车辆及设备自有或租赁，需提供采购发票或租赁协议，车辆还需提供行驶证及对应车辆保单；以上电子扫描件加盖供应商单位公章，设备按顺序罗列）。 | 15 |
| 技术 部分 （52） | 项目需求理解 | 评委根据供应商拟提供的项目需求理解（包括供应商对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想）进行综合评分：理解周到、全面，服务起点高，定位明确，针对性强，思路新颖的，得8分；理解较全面，定位较明确，针对性强，思路较新颖的，得6分；理解较全面，定位较明确，针对性较强的，得4分；服务设想不全面，不明确，没有针对性的或者没有提供的不得分。 | 8 |
|  | 山林绿地技术养护方案 | 评委根据供应商拟提供的山林绿地技术养护方案进行综合评分： 结合季节变化，山林、绿地技术养护、林缘林下可燃物清理、森林防火保障工作、蜱虫防治及消杀工作、“一枝黄花”清理工作方案、全面合理，质量标准具体明确，可操作性强的，得8分；养护方案齐全，质量标准合理，可操作性较强的，得6分；养护方案较齐全，质量标准较具体，可操作性较弱的得4分；方案没有可操作性或没提供方案的不得分。 | 8 |
|  | 山林绿地保洁清杂维护方案 | 评委根据供应商拟提供的山林绿地保洁清杂维护方案进行综合评分：保洁清杂维护的实施方案全面合理，质量标准具体明确，可操作性强的，得8分；保洁清杂维护的实施方案齐全，质量标准合理具体，具有可操作性的，得6分；保洁清杂维护的实施方案不全面、不具体，可操作性较弱得4分；方案没有可操作性或没提供方案的不得分。 | 8 |
|  | 山林绿地重难点养护方案 | 评委根据供应商拟提供的山林、绿地重难点养护方案进行综合评分：结合幕府山山林、绿地特色，道路现有的绿化特点，充分考虑植物的特性，制定详细、可行、有针对性的山林、绿地重难点养护方案，方案全面、合理、可操作性强的得8分；方案比较全面、有可操作性的得6分；方案可操作性一般的得4分；方案没有可操作性或没提供方案的不得分。 | 8 |
|  | 养护服务费用测算方案 | 评委根据供应商拟提供的养护服务费用测算方案进行综合评分：管护服务费用测算合理合规，所列工人、机械设备、材料、林间卫生保洁清杂、日常办公、日常巡查及清理、设施维护、员工服装、易耗品等机具、用具等各项管理服务费用分列完整详细合理，测算分摊合理合规等详细、准确的得6分；各项管理服务费用等有明细的得4分；各项管理服务费用罗列不全或不准确、不详细的得2分；没有提供方案的不得分。 | 6 |
|  | 突发事件和防火应急处理预案 | 评委根据供应商拟提供的突发事件和防火应急处理预案进行综合评分：突发事件和防火应急处理预案完备健全，对本项目养护服务有针对性强，具有实际可操作性的得8分；突发事件和防火应急处理预案完备，或对本项目养护服务针对性较强的得6分；提供的突发事件和防火应急处理预案不完整或不符合实际操作需求的得4分；没有提供突发事件和防火应急处理预案不得分。 | 8 |
|  | 人员组织架构及规章制度 | 评委根据供应商拟提供的人员组织架构及规章制度进行综合评分： 岗位设置齐全、合理，有明确的部门职责，工作流程完整、科学、可行，各类规章制度健全规范，针对养护服务所做的规划客观、明确的，日常巡查制度及内部考核方案合理明确的得6分；岗位设置齐全，有部门职责，工作流程完整，各类规章制度健全，有针对养护服务所做的规划的，有日常巡查制度及内部考核方案的得4分；岗位设置较合理，或对部门职责、工作流程的描述不完整，或规章制度不健全，针对养护服务所做规划不明确的，日常巡查制度及内部考核方案不够合理不够明确的得2分；没有提供方案的不得分。 | 6 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均需提供有效的扫描件，原件后期如有需要，采购人发放中标通知书前有权对以上扫描件进行核验。

2、提供以上评标标准每项内容在投标文件中响应部分的页码。

- 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目名称

幕燕风景区2026-2028年度绿地、山林养护服务项目

## 二、技术部分要求

### （一）项目内容

本项目为幕燕风景区2026-2028年度绿地、山林养护服务项目，现划分为3个采购包，具体内容如下：

采购包1：

1.养管区域：幕燕风景区晋元西路白云石矿矿坑入口以东至幕府登高广场山脊线以南区域、幕府登高广场至观江平台东侧登山道台阶入口晋元路以南区域（含道路及排水沟），士行道沿线（含沥青路两侧、木栈道平台两侧、登山道两侧、茂弘亭广场、北侧栏杆以南区域）、纪念石广场周围及观江平台（北侧栏杆内），黄方村（云武巷沿线）区域的山林绿地养护服务，负责安保部办公区域卫生保洁，绿地面积52931㎡，山林面积111524㎡；公共厕所2座：幕府登高广场公共厕所1座，纪念石广场公共厕所1座。（具体范围根据现场实际情况划分）

2、具体服务内容

(1)森林防火专项工作

①常态化可燃物清理：对项目养管区域开展林下、林缘面积约39000㎡可燃物清理工作。采用“机械清运+人工割除”作业模式，全面清理林下枯枝落叶、倒木及林缘10米范围内杂草；重点针对坟区周边、山脊线、主干道两侧区域开展计划性清理。同步建立可燃物清理专项台账，每日记录作业进度、施工质量及安全隐患，实现工作全程可追溯。

②清明防火专项保障：重点落实黄方村私坟区约650余座私坟清明期间森林防火工作，按景区管理处要求配齐备足灭火器、水桶、水壶、集中焚烧池、宣传标语、警示牌等各类防火物资及设施设备，落实专人值守、应急保障机制，全方位做好人员、物资、设备保障，确保清明防火季辖区安全零事故。

（2）有害生物专项防治工作

①蜱虫消杀防治：针对养管区域约5300㎡范围开展蜱虫常态化防治与消杀作业，严格按照市、区疾控中心及幕燕风景区管理处工作要求，对道路两侧20米范围内灌木丛、草丛、林地内部、野道、人员密集区等重点区域开展化学消杀，筑牢景区卫生安全防线。

②加拿大一枝黄花专项清理：每年3月至11月为常态化清理周期，安排专人开展全域定期巡查，紧抓春季幼苗期、秋季盛花期关键防除窗口期，通过人工拔除、机器铲除、化学防除等多种方式开展专项治理，发现植株及时清理。建立专项工作台账，每月详实记录巡查时间、人员、次数、发现问题、清理面积、作业方式及完工时间等信息，该项工作纳入月度园林养护考核，针对管理部门下发的检查整改单，需第一时间落实整改并反馈。

（3）常规园林养护作业

全域开展标准化园林养护工作，主要包含乔灌木修剪、藤蔓清理、林地及绿地清杂除草、苗木病虫害常态化防治、园区道路及林间卫生保洁、园林及公共基础设施日常维护等作业。全程规范作业流程，完善各类养护工作台账，保障景区绿化景观完好、环境整洁、设施完好可用。

（4）日常巡查、管控与台账管理

①日常巡查上报：对项目范围内各类设施开展每日常态化巡查，每周提交巡查工作报告，每月按采购人要求报送月度工作完成情况及下月工作计划，留存备查。主动巡查制止破坏绿化设施、损毁绿化景观、污染环境卫生、损坏公共设施等违规行为，发现问题及时上报、限时整改到位，对采购人下发的问题整改单，确保闭环整改落实。

②台账体系建设：统一完善可燃物清理、有害生物防治、日常养护、巡查整改等各类工作台账，细化记录各项作业数据、整改情况、工作进度，实现养护工作标准化、可追溯、可考核。

（5）环境保障与专项任务

①常态环境保障：全力配合完成文明城市检查、景区重大活动等各类专项环境保障任务，根据幕燕风景区管理处统一要求，完成重大节日、大型活动的花卉布置与摆放工作，提升景区整体景观风貌。

②极端天气保障：落实防台防汛、雨雪天气专项保障机制，养护团队实行24小时待命值守。在大雨、台风、降雪前后重点排查景区树木安全隐患，及时清理险树、倒伏树木，消除安全隐患，保障园区通行及游览安全。

（6）应急抢险与安全管理

全面负责项目范围内应急抢险、消险救灾、消防安全等工作。抢险作业期间严格遵守安全作业规范，服从采购人统一指挥调度，主动配合参与景区全域抢险救灾工作。定期、不定期开展突发事件应急预案演练，熟练掌握应急处置流程，提升突发险情、突发事件的应急处置能力。

（7）信访投诉处置工作

专人负责统筹处理项目范围内各类群众信访、投诉、举报问题，快速核实问题、制定整改方案、落实整改举措，及时闭环处置，有效化解各类问题，保障景区运维服务口碑与秩序。

（8）公厕专项保洁工作

负责景区公厕全域保洁工作，保障公厕内部干净无杂物、纸屑入篓、便池无污渍、地面洁净；公厕外部及如厕通道、周边环境卫生整洁有序。自行配备全套保洁工具、消毒用品、垃圾袋等各类易耗品，落实每日定点打卡签到制度，规范填写保洁工作台账，实现公厕保洁常态化、标准化。

（9）临时性指令任务

无条件承接并保质保量完成采购人交办的各类临时性、指令性工作任务，全程严格执行2026—2028年度养护实施细则各项标准与要求。

采购包2：

1.养管区域：幕燕风景区观江平台东侧登山道入口以东至弘济路入口晋元路以南区域（含道路及排水沟）、观江平台东侧登山道至窑上村入口区域（十期台阶）的山林绿地养护服务；小天池以东部分区域；负责建设管理科办公区域的夜间值班及卫生保洁，绿地面积63646 m2，山林面积142635㎡。（具体范围根据现场实际情况划分）；

2. 具体服务内容

（1）森林防火专项工作

①常态化可燃物清理：对项目养管区域范围开展林下、林缘面积约96000㎡可燃物清理工作。采用“机械清运+人工割除”作业模式，全面清理林下枯枝落叶、倒木及林缘10米范围内杂草；重点针对坟区周边、山脊线、主干道两侧区域开展计划性清理。同步建立可燃物清理专项台账，每日记录作业进度、施工质量及安全隐患，实现工作全程可追溯。

②清明防火专项保障：重点落实窑上及联珠村私坟区约1600余座私坟清明期间森林防火工作，按景区管理处要求配齐备足灭火器、水桶、水壶、集中焚烧池、宣传标语、警示牌等各类防火物资及设施设备，落实专人值守、应急保障机制，全方位做好人员、物资、设备保障，确保清明防火季辖区安全零事故。

（2）有害生物专项防治工作

①蜱虫消杀防治：针对养管区域约4350㎡展蜱虫常态化防治与消杀作业，严格按照市、区疾控中心及幕燕风景区管理处工作要求，对道路两侧20米范围内灌木丛、草丛、林地内部、野道、人员密集区等重点区域开展化学消杀，筑牢景区卫生安全防线。

②加拿大一枝黄花专项清理：每年3月至11月为常态化清理周期，安排专人开展全域定期巡查，紧抓春季幼苗期、秋季盛花期关键防除窗口期，通过人工拔除、机器铲除、化学防除等多种方式开展专项治理，发现植株及时清理。建立专项工作台账，每月详实记录巡查时间、人员、次数、发现问题、清理面积、作业方式及完工时间等信息，该项工作纳入月度园林养护考核，针对管理部门下发的检查整改单，需第一时间落实整改并反馈。

（3）常规园林养护作业

全域开展标准化园林养护工作，主要包含乔灌木修剪、藤蔓清理、林地及绿地清杂除草、苗木病虫害常态化防治、园区道路及林间卫生保洁、园林及公共基础设施日常维护等作业。全程规范作业流程，完善各类养护工作台账，保障景区绿化景观完好、环境整洁、设施完好可用。

（4）日常巡查、管控与台账管理

①日常巡查上报：对项目范围内各类设施开展每日常态化巡查，每周提交巡查工作报告，每月按采购人要求报送月度工作完成情况及下月工作计划，留存备查。主动巡查制止破坏绿化设施、损毁绿化景观、污染环境卫生、损坏公共设施等违规行为，发现问题及时上报、限时整改到位，对采购人下发的问题整改单，确保闭环整改落实。

②台账体系建设：统一完善可燃物清理、有害生物防治、日常养护、巡查整改等各类工作台账，细化记录各项作业数据、整改情况、工作进度，实现养护工作标准化、可追溯、可考核。

（5）环境保障与专项任务

①常态环境保障：全力配合完成文明城市检查、景区重大活动等各类专项环境保障任务，根据幕燕风景区管理处统一要求，完成重大节日、大型活动的花卉布置与摆放工作，提升景区整体景观风貌。

②极端天气保障：落实防台防汛、雨雪天气专项保障机制，养护团队实行24小时待命值守。在大雨、台风、降雪前后重点排查景区树木安全隐患，及时清理险树、倒伏树木，消除安全隐患，保障园区通行及游览安全。

（6）应急抢险与安全管理

全面负责项目范围内应急抢险、消险救灾、消防安全等工作。抢险作业期间严格遵守安全作业规范，服从采购人统一指挥调度，主动配合参与景区全域抢险救灾工作。定期、不定期开展突发事件应急预案演练，熟练掌握应急处置流程，提升突发险情、突发事件的应急处置能力。

（7）信访投诉处置工作

专人负责统筹处理项目范围内各类群众信访、投诉、举报问题，快速核实问题、制定整改方案、落实整改举措，及时闭环处置，有效化解各类问题，保障景区运维服务口碑与秩序。

（8）公厕专项保洁工作

负责景区公厕全域保洁工作，保障公厕内部干净无杂物、纸屑入篓、便池无污渍、地面洁净；公厕外部及如厕通道、周边环境卫生整洁有序。自行配备全套保洁工具、消毒用品、垃圾袋等各类易耗品，落实每日定点打卡签到制度，规范填写保洁工作台账，实现公厕保洁常态化、标准化。

（9）临时性指令任务

无条件承接并保质保量完成采购人交办的各类临时性、指令性工作任务，全程严格执行2026—2028年度养护实施细则各项标准与要求。

采购包3：

1.管养范围：幕燕风景区晋元东路至水吉路入口沿线区域、水吉路入口至铁石岗卡口沿线区域、乌龟山区域、劳山及南京坐标原点、栖建裸岩、小天池入口及周边区域及弘济路（不含道路及排水沟）以南区域的山林绿地养护服务；铁塔山、佘家山山森林消防安全巡查。绿地面积115418 m2，山林面积204506m2；公共厕所1座。（具体范围根据现场实际情况划分）。

2.具体服务内容

（1）森林防火专项工作

①常态化可燃物清理：对项目养管区域面积约479500㎡范围开展林下、林缘可燃物清理工作。采用“机械清运+人工割除”作业模式，全面清理林下枯枝落叶、倒木及林缘10米范围内杂草；重点针对坟区周边、山脊线、主干道两侧区域开展计划性清理。同步建立可燃物清理专项台账，每日记录作业进度、施工质量及安全隐患，实现工作全程可追溯。

②清明防火专项保障：重点落实乌龟山私分区域约8000余座私坟清明期间森林防火工作，按景区管理处要求配齐备足灭火器、水桶、水壶、集中焚烧池、宣传标语、警示牌等各类防火物资及设施设备，落实专人值守、应急保障机制，全方位做好人员、物资、设备保障，确保清明防火季辖区安全零事故。

（2）有害生物专项防治工作

①蜱虫消杀防治：针对养管区域约4600㎡常态化防治与消杀作业，严格按照市、区疾控中心及幕燕风景区管理处工作要求，对道路两侧20米范围内灌木丛、草丛、林地内部、野道、人员密集区等重点区域开展化学消杀，筑牢景区卫生安全防线。

②加拿大一枝黄花专项清理：每年3月至11月为常态化清理周期，安排专人开展全域定期巡查，紧抓春季幼苗期、秋季盛花期关键防除窗口期，通过人工拔除、机器铲除、化学防除等多种方式开展专项治理，发现植株及时清理。建立专项工作台账，每月详实记录巡查时间、人员、次数、发现问题、清理面积、作业方式及完工时间等信息，该项工作纳入月度园林养护考核，针对管理部门下发的检查整改单，需第一时间落实整改并反馈。

（3）常规园林养护作业

全域开展标准化园林养护工作，主要包含乔灌木修剪、藤蔓清理、林地及绿地清杂除草、苗木病虫害常态化防治、园区道路及林间卫生保洁、园林及公共基础设施日常维护等作业。全程规范作业流程，完善各类养护工作台账，保障景区绿化景观完好、环境整洁、设施完好可用。

（4）日常巡查、管控与台账管理

①日常巡查上报：对项目范围内各类设施开展每日常态化巡查，每周提交巡查工作报告，每月按采购人要求报送月度工作完成情况及下月工作计划，留存备查。主动巡查制止破坏绿化设施、损毁绿化景观、污染环境卫生、损坏公共设施等违规行为，发现问题及时上报、限时整改到位，对采购人下发的问题整改单，确保闭环整改落实。

②台账体系建设：统一完善可燃物清理、有害生物防治、日常养护、巡查整改等各类工作台账，细化记录各项作业数据、整改情况、工作进度，实现养护工作标准化、可追溯、可考核。

（5）环境保障与专项任务

①常态环境保障：全力配合完成文明城市检查、景区重大活动等各类专项环境保障任务，根据幕燕风景区管理处统一要求，完成重大节日、大型活动的花卉布置与摆放工作，提升景区整体景观风貌。

②极端天气保障：落实防台防汛、雨雪天气专项保障机制，养护团队实行24小时待命值守。在大雨、台风、降雪前后重点排查景区树木安全隐患，及时清理险树、倒伏树木，消除安全隐患，保障园区通行及游览安全。

（6）应急抢险与安全管理

全面负责项目范围内应急抢险、消险救灾、消防安全等工作。抢险作业期间严格遵守安全作业规范，服从采购人统一指挥调度，主动配合参与景区全域抢险救灾工作。定期、不定期开展突发事件应急预案演练，熟练掌握应急处置流程，提升突发险情、突发事件的应急处置能力。

(7)信访投诉处置工作

专人负责统筹处理项目范围内各类群众信访、投诉、举报问题，快速核实问题、制定整改方案、落实整改举措，及时闭环处置，有效化解各类问题，保障景区运维服务口碑与秩序。

(8)公厕专项保洁工作

负责景区公厕全域保洁工作，保障公厕内部干净无杂物、纸屑入篓、便池无污渍、地面洁净；公厕外部及如厕通道、周边环境卫生整洁有序。自行配备全套保洁工具、消毒用品、垃圾袋等各类易耗品，落实每日定点打卡签到制度，规范填写保洁工作台账，实现公厕保洁常态化、标准化。

(9)临时性指令任务

无条件承接并保质保量完成采购人交办的各类临时性、指令性工作任务，全程严格执行2026—2028年度养护实施细则各项标准与要求。

### （二）服务标准和养护具体要求：

1.服务标准

供应商须严格遵照《南京市城市绿化养护技术规程》相关规范，常态化开展精细化日常绿化养护作业，动态掌握辖区园林设施、绿植生长及场地环境养护状况，实行分区分级差异化养护标准，具体养护质量等级要求如下：

（1） 核心养护区域：防火道两侧10米范围内绿地为核心养护区域，若部分路段因两侧存在围墙、陡坡等特殊地形，有效养护宽度不足10米的，按5米标准界定核心养护范围，该区域整体养护质量须达到《南京市城市绿化养护质量等级标准》二级养护标准。

（2）基础养护区域：以防火道两侧10米核心养护边界为基准，向两侧再延伸20米的山林区域为基础养护区域；因围墙、陡坡导致无延伸空间的路段，不计入该养护范围，该区域整体养护质量须达到《南京市城市绿化养护质量等级标准》基本养护标准。

2.养护要求

（1）卫生保洁清杂养护

全面落实辖区全域保洁清杂工作，做到无垃圾、无污物、无杂物堆积，场地干净整洁、环境有序，具体要求如下：

① 设施保洁：常态化清洁防火道周边全域环境，对路面、休闲椅、观景平台、井盖、标识标牌、垃圾箱等各类园林配套设施进行精细化保洁，确保设施表面干净、无积尘、无污渍、无杂物附着，设施完好整洁。

②绿地保洁：全面清理养护范围内绿地及周边区域垃圾、杂物、人畜粪便，做到绿地干净整洁、无污物残留，保持绿地生态整洁环境。

③道路保洁：严格执行每日清扫、双人常态化保洁制度，保障防火道及配套道路路面干净通畅，无散落垃圾、无堆积杂物。

④垃圾收集及处置：保洁人员全天候开展辖区巡查，及时归集游客、游人丢弃的各类垃圾，统一收纳至沿线垃圾箱；定期转运垃圾箱内垃圾至指定合规堆放、处置点位，杜绝垃圾滞留、散落、渗漏，保持全域保洁闭环。

（2）绿化专项养护（防火道两侧5-10米核心绿地范围）

针对核心养护区域绿植生长特性、立地环境及景观建设要求，开展全方位、常态化精细化绿化养护作业，保障绿植长势良好、景观规整、生态稳定，具体养护内容如下：

①整形修剪：结合各类乔灌木、绿植的生长规律、季节特性及景观标准，严格按照养护操作规程适时开展整形修剪作业。常态化排查乔木、大型灌木枝干，不定期彻底清除枯死枝干、病虫枝、危坠枝，杜绝枯枝坠落引发车辆、游人安全事故，保障绿植形态美观、结构合理，消除安全隐患。

②松土除草：对养护范围内所有绿地、树穴、绿带定期开展松土作业，同步及时清除各类野生杂草、杂生植被，避免杂草争夺绿植养分、水分，保障绿植正常生长环境，保持绿地整洁规整。养护区域内杂草统一采用割灌机规范清除，彻底抑制杂草滋生，保障乔灌木及地被植物正常生长。

③抹芽整形：重点针对乔木、大型灌木开展常态化抹芽作业，及时清除植株不定芽、多余幼嫩萌条，集中植株养分，优化骨干枝分枝结构，规整植株生长形态，提升整体景观效果。

④病虫害防治：坚持“预防为主、防治结合、早发现、早处置”原则，常态化巡查各类绿植生长状态，做好病虫害预测预报工作，精准掌握病虫害发生规律与危害情况，及时采取科学、合规的防治措施，有效遏制病虫害蔓延，保障园林植物健康生长，维持绿植良好长势。

⑤科学施肥：根据不同绿植品种的生长习性、养分需求及季节生长特点，制定常态化施肥计划，年度施肥频次不少于2次；新栽植苗木结合成活状态、生长长势，适时、适量开展补肥作业，保障各类绿植生长旺盛、长势均衡，维持区域良好景观效果。

⑥苗木补植：结合绿地空缺、苗木枯死、缺株断带等实际情况，因地制宜开展苗木补植工作，精准补植适配的乔木、花灌木及地被植物，彻底消除绿地黄土裸露、植被空缺现象，保障绿地植被覆盖完整、景观连贯统一。

⑦应急防护（抗旱、排涝、扫雪、防台风）：根据季节气候变化开展专项应急养护，绿植干旱期及时开展灌溉作业，若养护过程中使用自来水，需按照实际用水量及采购人分摊标准，按时足额缴纳相关费用；汛期、雨季全面做好防台、防汛、排涝工作，及时加固绿植、疏通水道，开展排涝抢险作业，保障排水通畅，避免绿植积水受损；降雪天气及时开展扫雪、打雪作业，保障场地通行安全、绿植不被积雪压损。

⑧垃圾清运：养护范围内绿地严禁出现杂物堆放、枯树枯枝堆积、建筑垃圾留存等现象，绿化养护作业产生的各类垃圾、枯枝、杂草、杂物严禁倒入山林区域，须做到日产日清、及时清运，持续保持绿地清爽整洁、环境规范有序。

⑨动态专人管护：为保障常态化管养质量，供应商须为核心绿地配置专属养护人员，实行全天候动态管护作业，实时巡查、及时处置各类养护问题，保障养护标准落地到位。

⑩安全作业管理：供应商开展所有养护作业时，须制定并落实周密的安全防护措施，全面规避人身伤害、财产损坏风险。因供应商作业操作不当、养护履职不到位（含未及时处置虫蛀枯枝、危坠枝干等隐患引发枝条坠落）、管理疏漏等人为因素，造成的人身伤亡、财产损失，全部由供应商自行承担全部责任。若采购人因此向第三方承担赔偿责任的，采购人有权向供应商全额追偿，亦可直接从应付管养费用中抵扣对应款项；同时供应商须承担采购人因此产生的全部损失，包括但不限于人员处置费用、律师费、诉讼费、调查取证费、声誉损失等相关费用。

⑪自然灾害应急处置：针对台风、暴雨、大雪等不可抗力自然灾害引发的树木倒伏、枝干碰线、枝干碰屋、枝条伤人损物等突发情况，供应商须在事件发生后1小时内抵达现场，严格遵照采购人要求快速开展清理、扶正、处置工作。因供应商处置不及时、履职不到位引发的后续赔偿责任、次生损失，全部由供应商承担；同时供应商需赔付采购人处置事件产生的所有费用，包含人员处置报酬、律师费、诉讼费、调查取证费等。

⑫苗木成活及补植管理：养护期内，若辖区乔、灌、花、草等各类绿植保存率未达到约定标准，供应商须在适宜苗木种植的季节，及时补植同品种、同规格、同品质的苗木，并确保补植苗木成活达标。若供应商未按规定、按时完成补植作业，采购人有权委托第三方单位开展苗木补植工作，所产生的苗木采购费、人工补植费等全部相关费用，将直接从应付供应商管养费用中扣除，费用核算标准以采购人与第三方签订合同价款或采购人实际支付金额为准。

（3）专项特色养护工作及标准

针对养管区域森林防火、有害生物防治、外来入侵物种清理等专项工作，结合场地实际管护面积及特殊区域要求，落实常态化、季节性专项养护作业，具体工作内容及养护标准如下：

①秋冬季林下、林缘可燃物清理

养护范围为养管区域内林下、林缘全域。严格落实秋冬季森林防火前置清理工作，定期全面清理林下枯枝、落叶、枯草、杂草、枯藤及各类干枯易燃杂物，彻底清除林区安全隐患。清理作业需全覆盖、无死角，确保林下、林缘无大面积可燃物堆积，植被通透整洁，从源头降低林区火灾风险。清理出的可燃杂物需及时统一清运处置，严禁就地堆积、焚烧，保障林区生态及防火安全。

②清明节期间森林防火物资储备及设施设备保障

重点针私坟开展专项防火保障工作，全程落实清明节前后森林防火物资储备、设施运维、安全保障工作。需提前配齐、备足各类森林防火物资及设施设备，包含但不限于灭火器、防火水桶、防火水壶、集中焚烧池、防火宣传标语、防火警示牌等相关物资设备。

养护标准：所有防火物资需摆放规整、分布合理、覆盖私坟全域区域，确保完好无损、性能正常、随时可用；防火宣传、警示设施需安装牢固、标识清晰、醒目规范，充分发挥宣传警示作用；集中焚烧池需保持干净通畅、合规可用，严格满足清明期间祭扫防火、安全管控需求，全面筑牢林区防火防线。

③区域蜱虫防治及消杀

消杀防治范围为养管指定区域。实行常态化蜱虫排查与消杀防治作业，根据季节虫情高发规律，定期开展全域巡查，精准排查蜱虫滋生点位，针对性开展专业化消杀处理。

养护标准：严格选用合规、低毒、环保消杀药剂，规范操作消杀流程，杜绝虫害扩散滋生；全面清除蜱虫滋生环境，持续管控虫情密度，确保养护区域内蜱虫隐患清零，为游人通行、林区管护提供安全的环境，消杀作业全程规范、安全、无污染。

④加拿大一枝黄花专项清理整治

针对管养范围内全域区域，常态化开展加拿大一枝黄花巡查清理工作，严格贴合其生长周期落实全年防控作业。每年3月至11月为重点防控周期，实行常态化全域巡查、动态清零管理。

养护标准：紧抓春季幼苗期、秋季盛花期两大关键防除窗口期，结合现场实际情况，灵活采用人工拔除、机器铲除、化学防除等多元化整治措施，做到早发现、早处置、彻底清除。全面杜绝加拿大一枝黄花蔓延扩散，彻底清理植株及根系，防止复发再生，有效保护本土植被生长环境，维护林区植被生态平衡，确保管养区域内无加拿大一枝黄花成片生长、泛滥滋生现象。

### （三）★人员要求（供应商须提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟，未提供的按无效响应处理）

1.如本项目成交，供应商拟投入的项目经理至少具有园林或园艺相关专业中级及以上职称，且常驻现场，每周在岗时间不少于24小时。

2.如本项目成交，供应商拟投入的项目技术负责人至少具有园林或园艺相关专业中级职称或园林绿化技师职业资格，从事园林工作3年以上，有园林绿化养护方面的管理经验，能够组建并亲自带领项目组开展本项目服务。项目经理不在岗的时间，技术负责人必须在岗。

3.采购包1、采购包2、采购包3至少有三名（含）园林绿化高级工（国家职业资格等级三级）及一名高级花卉工（国家职业资格等级三级）每天常驻现场。

4.采购包1养护人员核定不少于15人，采购包2养护人员核定不少于14人，采购包3养护人员核定不少于28人。前述人员男年龄不得超过63周岁，女年龄不得超过55周岁。如乙方违反本约定，则超出约定年龄的人员所遭受的人身伤害、财产损失或其他损害，以及超出约定年龄的人员对甲方、第三方所造成的人身伤害、财产损失或其他损害，概由乙方自行承担，与甲方无关。

5.供应商须合法用工，遵守国家劳动法，所聘用的各岗位人员要符合景区的形象要求，年龄要符合《中华人民共和国劳动法》的规定，必须经过专业培训，专业人员按照国家规定需要持有上岗证。人员名册须上报采购人，如人员发生变化必须经采购人书面批准同意才能进行更换；如在工作过程中发现供应商项目组人员不符合采购人要求，要求供应商更换，供应商需在三天内完成人员更换，因不履行合同而造成的一切后果由供应商自行承担。

6.遇节假日或重大活动，供应商需根据采购人要求相应增加服务人员（供应商负责相关费用）。

## 三、商务部分要求

### （一）考核方案

1.考核组织实施：养护考核工作由南京市幕燕风景名胜区管理处负责组织实施。采取考核计分办法对绿化养护质量、卫生保洁实绩、设施维护情况进行评定，根据养护实绩核发当月养护经费并决定养护单位的去留。

2.考核标准：采购人按照《南京市幕燕风景名胜区绿地管理养护检查绩效考核办法（2026年）》、《南京市幕燕风景名胜区长效管理月度检查考核表》、《南京市幕燕风景名胜区长效管理季度检查考核表》等标准和细则对供应商的养护作业进行考核。

3.考核总则：幕燕风景区管理处负责景区内养护管理、安全管理、服务管理等综合规范管理质量的检查考核评定工作，检查考核的结果作为对各养护单位，质量安全管理能力评价的依据，逐年进行完善修订。

4.组织领导：成立考核小组，由幕燕风景区管理处主要领导、分管领导担任组长、副组长，考核由管理处建设管理科负责。根据景区绿化养护的整体要求，制定考评标准和评分细则，组织检查考核，做好考核评定、整改反馈、归档登记等工作。

5.考核依据：园林绿化养护检查考核的依据为：《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》、《南京市城市绿化养护质量等级标准》、《南京市城市绿化养护技术规程》、《南京市城市园林绿化养护管理检查考核细则》、《南京市公园景区管理标准》、《南京市公园景区考核评分标准》，以及国家、省各类创建中有关园林绿化的要求和市委、市政府下达的各项目标任务等。

6.考核方式：在各养护单位对照月工作计划自查的基础上，实行抽查考核、日常考核、月度考核、季度考核相结合的办法进行综合考评。

（1）自查管理

各单位应在每月月底前对照本月度的工作计划，自查完成落实情况，并积极认真的做好自查结果上报以及存在问题、整改措施、落实时间、附自查人签名。在当月养护管理中，对有特色、有创新、有亮点的工作，可上报申请加分。

（2）日常检查

由建设管理科对各养护区域每月进行现场及台账检查，针对检查中发现的问题，紧急问题提出口头的整改意见，每月下发检查整改单。各养护单位应高度重视、认真整改、不得推诿，及时回复整改单。

（3）抽查管理

由建设管理科牵头，组织管理处相关部门人员或者外单位专家，不定期检查，以及市民反馈意见、媒体网络、媒体评价等形式开展。发现的问题，将以口头形式告知，严重的以书面形式通知，要求限期整改，并纳入月度考核中。

（4）月度考核

在每月月初，建设管理科召集各养护单位召开月度会议，对上月的现场、台帐检查情况及整改回复进行总结，并根据月度考核细则表进行打分。

（5）季度考核

由幕燕风景区管理处组织成立考评小组，对养护单位现场完成工作量、养管效果及台账进行综合考评，根据每季度考核细则对各养护单位进行打分。

7.整改反馈：为确保工作的有效性，在考核检查中，把是否及时落实整改做为考评重点，考核检查反馈整改程序为：

（1）无论是市民游客或工作人员，发现需要整改的问题，于2个工作日内反馈到各养护单位。

（2）各养护单位在收到整改通知后，应认真组织及时整改。1周内不能按要求整改，又无不可抗拒的自然灾害，则按相关考核细则扣分。

（3）月度考评、季度考评、各养护单位得分情况，均以书面形式告知。

8.考核测算：

（1）月度考核：建设管理科依据“月度检查考核表”和各养护单位的月度总结计划，对每月检查情况及抽查情况进行月度考评打分，月度得分结果存档、并进行月度讲评。

（2）季度考核：由幕燕风景区管理处牵头组织成立园林养护考核领导小组，对养护单位园林养护、卫生保洁、安全保卫及台账等工作进行综合考评，根据季度检查考核表进行打分，季度分由考核小组评分、分管领导及主要领导意见按比例得出。季度考核总成绩组成：月度考核分占70%、季度考核分占30%。

（3）年度考核：根据月度和季度考核综合评定，年度总成绩取季度考核总成绩的平均值。

9.考核奖惩和费用支付：根据市绿化园林局下发的宁园绿〔2018〕193号《关于印发<南京市城市园林绿化养护管理绩效考核办法>的通知》的文件精神，结合幕燕风景区的实际情况，设立幕燕风景区绿化考核资金，建立养护检查考核结果与养护费用挂钩制度，依据考核结果，支付各养护单位的养护费用。

（1）考核资金：按各采购包合同价的5%核定，在第一次支付季度养护款时按合同总价的5%进行一次性预扣。

（2）考核资金的结算：

①月度考核：由采购人组织实施，依据幕燕风景区长效管理月度检查考核表和供应商的月度总结计划，对每月现场检查情况及抽查情况进行月度考评打分，确定当月考核资金的返还或扣除金额。

1）月度考核成绩90分（含90分）以上，则全额返还各采购包当月的考核资金。

2）月度考核成绩85-90分（含85分），则扣除各采购包当月考核资金的50%。

3）月度考核成绩85分以下，则扣除各采购包当月全部的考核资金。

②年度考核：对年度考核成绩进行排名，根据全年的考核结果和考核资金的结余情况，对前两名进行适当奖励，对末位进行适当扣款，具体奖惩方案另行制定。

③考核资金结算：根据上述二条考核结果确定最终金额，并于合同期满时一次性清算。

（3）费用支付：养护费用支付采取月度考核、按季度支付的方式实施。

①季度考核总成绩满85分以上（含85分），按上述考核办法支付季度养护经费。

②季度考核总成绩在85分以下，在扣除相应考核资金之外，每低于1分将核减季度养护费用的1%，以此类推，且扣除的费用作为罚没将不再返还。

（4）信用挂钩：

①根据月度和季度考核结果，结合实际养护工作情况，合同履约到期后对全年养护工作进行奖评，分别设置单位奖项：“优秀养护单位奖”、“最佳台账资料奖”；个人奖项：“优秀项目经理奖”、“优秀现场管理奖”、“优秀养护工人奖”等奖项。

②一年养护期内季度考核成绩连续两次排名末位的养护单位，管理处将向主管部门反映其信用评价结果。

（5）责任追究：

①季度考核总成绩连续两个季度低于85分，终止养护合同。

②成交供应商一年内累计3次收到幕燕风景名胜区管理处书面警告（a、发生重大安全责任事故；b、媒体曝光未及时消除影响；c、不按时完成指令性任务；d、累计二次书面整改不落实的），将提前终止养护合同，养护经费结算到终止合同的前一个月止。

10.其他

（1）采购人有权监督检查成交供应商安全作业措施落实情况。在养护期间，若成交供应商发生以下情形之一：

①因成交供应商过错造成一般安全事故或更高等级的安全事故，安全事故的认定以法律法规的规定或应急管理部门、公安机关的认定为依据；

②成交供应商人员实施犯罪行为（如盗伐林木、重大环境污染等），且被公安机关立案侦查；

③经采购人书面通知整改后，仍拒不消除重大安全隐患（如消防通道堵塞、危树未处理等）；

④成交供应商未尽到安全作业义务，产生对采购人不利的舆情，损害采购人名誉；

⑤其他对采购人造成不利影响或损失的情形；

采购人可采取以下措施：

①扣除合同价款的20%，如扣除金额不足以弥补采购人损失的，成交供应商应向采购人赔偿实际损失（包括直接损失和间接损失）；

②采购人有权单方解除合同，并保留追偿权利，包括但不限于行政处罚罚金、人身财产损失、律师费、公告费、诉讼费、差旅费等；

③如涉嫌犯罪，采购人依法向公安机关反映，成交供应商须配合调查。

（2）建设管理科对年度考核工作进行总结分析，年底对“养护考核标准”和“养护考核办法”进行修订。

（3）未尽事宜在月度和季度会议中商议。

### （二）服务期限及付款

1.合同履行期限：服务期二年。（合同一年一签，经采购人考核合格，可续签下一年度合同。若在履行合同期间中标单位发生重大安全事故、违法、失信等行为，采购人有权拒签下一年度合同。）

2.付款方式：根据月度和季度考核情况，按季度支付相应的养护款。详见本章“三、商务部分要求 （一）考核方案”中的“⑨考核奖惩和费用支付”。采购人付款以财政用款计划下达为前提，如采购人因财政资金拨付、审批流程等因素导致的付款迟延，成交供应商应予以理解。

3.合同履行期内，若市财政核减年度城市维护经费，则根据最新调整政策，按同比例相应核减本合同期的服务价款。若市财政调增年度城市维护经费，则按照合同价执行。如无变动，第二年度合同金额按第一年度执行。

供应商提供的服务有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

1、本次招标需要的所有常态化绿化养护作业车辆和设备（主要包括洒水车、运输车、巡查车、园林机械等设备）在自签订合同起10天内未能在投标采购包内正常开展养护工作的；

2、在服务过程中，有发生重大安全事故或违法事件，扣除考核资金并终止合同，违法者将移送司法机关，追究刑事责任；

3、本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，扣除当季的服务费，给采购人造成的损失，成交供应商应当予以赔偿，且承担相应的法律责任。

### （三）验收标准

1.成交供应商所提供的绿地、山林养护服务均符合采购人的服务和考核要求；

2.养护期限内的养护质量须达到相应标准及相关行业规范（不低于国家相关标准）。

### （四）服务保障和自罚承诺

1.供应商应对照采购文件要求（具体见采购文件第四章），说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应。

2.供应商可以在响应文件中提出不同的服务标准和保障承诺，使评标委员会相信替代服务相同于或优于原需求。

3.如果发生因供应商工作失职造成安全事故件或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担相关经济和法律责任。

### （五）其他要求

1.供应商不得利用服务区域内的资源从事其他经营或非法活动，不能改变其服务性质。

2.供应商须在响应文件中承诺，管理及服务人员具备国家规定的相关资质要求，成交后向采购人提供针对此服务项目的有效的项目负责人及用工人员身份证、相关岗位的上岗证、健康证证明等审核（供应商负责相关费用）。

★3.供应商承诺进场前购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事本项目服务过程中，造成养护员工或第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜。（供应商须提供承诺函并加盖公章，承诺函格式自拟，未提供的按无效响应处理）

### （六）特别说明

1.建设管理科对年度考核工作进行总结分析，年底对“养护考核标准”和“养护考核办法”进行修订。

2.本招标文件未尽事宜在月度和季度会议中商议。

3.供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦成交，服务总价将包定，一律不予调整。

4.各供应商应提供服务运行成本和费用测算以及服务成本、测算依据说明。报价应包括项目的成本、利润、间接费、税金、措施费、安全责任事故一切费用、风险费等所有费用，以及供应商认为需要的其他费用等。供应商应认真核对采购人提供的管养范围，如有疑问，在规定时间内提出。未经采购人许可，在招标范围内的绿化设施不得擅自调整。

5.报价中应考虑因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用，固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费由供应商承担。

6.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

7.供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（七）附件

附件1：养护划分范围图

附件2：南京市城市绿化养护技术规程

附件3：南京市城市绿化养护质量等级标准

附件4：南京市幕燕风景名胜区绿地管理养护检查绩效考核办法（2026年）

以上附件自行下载，地址：163邮箱，账号：skyqwer789@163.com ，密码qwer123456:请勿删除。

本章节加“★”内容为实质性要求，需在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中明确响应并按文件要求提供相关证明材料，供应商未提供或未对实质性要求明确响应或有负偏离的，按无效响应处理。

- 第五章 合同主要条款及格式

政府采购合同

项目名称 ：幕燕风景区2026-2028年度绿地、山林养护服务项目（采购包  ）

采 购 人 ：南京市幕燕风景名胜区管理处

供 应 商 ：

签订日期 ：        年    月    日

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）：南京市幕燕风景名胜区管理处 | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地：南京市鼓楼区幕府东路31号 | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务期限:  两年 ，合同一年一签。本次合同有效期自

经采购人考核合格，可续签下一年度合同。若在履行合同期间中标单位发生重大安全事故、违法、失信等行为，采购人有权拒签下一年度合同。

服务内容详见竟争性磋商文件及乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

1、本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

竞争性磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 服务内容

（一）管养范围和工作量

（根据实际成交采购包添加以下相应内容）

采购包1：幕燕风景区晋元西路白云石矿矿坑入口以东至幕府登高广场山脊线以南区域、幕府登高广场至观江平台东侧登山道台阶入口晋元路以南区域（含道路及排水沟），士行道沿线（含沥青路两侧、木栈道平台两侧、登山道两侧、茂弘亭广场、北侧栏杆以南区域）、纪念石广场周围及观江平台（北侧栏杆内），黄方村（云武巷沿线）区域的山林绿地养护服务；负责安保部办公区域卫生保洁；绿地面积52931㎡，山林面积111524㎡；公共厕所2座：幕府登高广场公共厕所1座，纪念石广场公共厕所1座。（具体范围根据现场实际情况划分）

采购包2：幕燕风景区观江平台东侧登山道入口以东至弘济路入口晋元路以南区域（含道路及排水沟）、观江平台东侧登山道至窑上村入口区域（十期台阶）的山林绿地养护服务；小天池以东部分区域；负责建设管理科办公区域的夜间值班及卫生保洁；绿地面积63646 m2，山林面积142635㎡。（具体范围根据现场实际情况划分）

采购包3：幕燕风景区晋元东路至水吉路入口沿线区域、水吉路入口至铁石岗卡口沿线区域、乌龟山区域、劳山及南京坐标原点、栖建裸岩、小天池入口及周边区域及弘济路（不含道路及排水沟）以南区域的山林绿地养护服务；铁塔山、佘家山山森林消防安全巡查。绿地面积115418 m2，山林面积204506m2；公共厕所1座。（具体范围根据现场实际情况划分）

（二）服务项目具体内容

（根据实际成交采购包添加以下相应内容）

采购包1：

一、森林防火专项工作

1、常态化可燃物清理：对项目养管区域开展林下、林缘面积约39000㎡可燃物清理工作。采用“机械清运+人工割除”作业模式，全面清理林下枯枝落叶、倒木及林缘10米范围内杂草；重点针对坟区周边、山脊线、主干道两侧区域开展计划性清理。同步建立可燃物清理专项台账，每日记录作业进度、施工质量及安全隐患，实现工作全程可追溯。

2、清明防火专项保障：重点落实黄方村私坟区约650余座私坟清明期间森林防火工作，按景区管理处要求配齐备足灭火器、水桶、水壶、集中焚烧池、宣传标语、警示牌等各类防火物资及设施设备，落实专人值守、应急保障机制，全方位做好人员、物资、设备保障，确保清明防火季辖区安全零事故。

二、有害生物专项防治工作

1、蜱虫消杀防治：针对养管区域约5300㎡范围开展蜱虫常态化防治与消杀作业，严格按照市、区疾控中心及幕燕风景区管理处工作要求，对道路两侧20米范围内灌木丛、草丛、林地内部、野道、人员密集区等重点区域开展化学消杀，筑牢景区卫生安全防线。

2、加拿大一枝黄花专项清理：每年3月至11月为常态化清理周期，安排专人开展全域定期巡查，紧抓春季幼苗期、秋季盛花期关键防除窗口期，通过人工拔除、机器铲除、化学防除等多种方式开展专项治理，发现植株及时清理。建立专项工作台账，每月详实记录巡查时间、人员、次数、发现问题、清理面积、作业方式及完工时间等信息，该项工作纳入月度园林养护考核，针对管理部门下发的检查整改单，需第一时间落实整改并反馈。

三、常规园林养护作业

全域开展标准化园林养护工作，主要包含乔灌木修剪、藤蔓清理、林地及绿地清杂除草、苗木病虫害常态化防治、园区道路及林间卫生保洁、园林及公共基础设施日常维护等作业。全程规范作业流程，完善各类养护工作台账，保障景区绿化景观完好、环境整洁、设施完好可用。

四、日常巡查、管控与台账管理

1、日常巡查上报：对项目范围内各类设施开展每日常态化巡查，每周提交巡查工作报告，每月按采购人要求报送月度工作完成情况及下月工作计划，留存备查。主动巡查制止破坏绿化设施、损毁绿化景观、污染环境卫生、损坏公共设施等违规行为，发现问题及时上报、限时整改到位，对采购人下发的问题整改单，确保闭环整改落实。

2、台账体系建设：统一完善可燃物清理、有害生物防治、日常养护、巡查整改等各类工作台账，细化记录各项作业数据、整改情况、工作进度，实现养护工作标准化、可追溯、可考核。

五、环境保障与专项任务

1、常态环境保障：全力配合完成文明城市检查、景区重大活动等各类专项环境保障任务，根据幕燕风景区管理处统一要求，完成重大节日、大型活动的花卉布置与摆放工作，提升景区整体景观风貌。

2、极端天气保障：落实防台防汛、雨雪天气专项保障机制，养护团队实行24小时待命值守。在大雨、台风、降雪前后重点排查景区树木安全隐患，及时清理险树、倒伏树木，消除安全隐患，保障园区通行及游览安全。

六、应急抢险与安全管理

全面负责项目范围内应急抢险、消险救灾、消防安全等工作。抢险作业期间严格遵守安全作业规范，服从采购人统一指挥调度，主动配合参与景区全域抢险救灾工作。定期、不定期开展突发事件应急预案演练，熟练掌握应急处置流程，提升突发险情、突发事件的应急处置能力。

七、信访投诉处置工作

专人负责统筹处理项目范围内各类群众信访、投诉、举报问题，快速核实问题、制定整改方案、落实整改举措，及时闭环处置，有效化解各类问题，保障景区运维服务口碑与秩序。

八、公厕专项保洁工作

负责景区公厕全域保洁工作，保障公厕内部干净无杂物、纸屑入篓、便池无污渍、地面洁净；公厕外部及如厕通道、周边环境卫生整洁有序。自行配备全套保洁工具、消毒用品、垃圾袋等各类易耗品，落实每日定点打卡签到制度，规范填写保洁工作台账，实现公厕保洁常态化、标准化。

九、临时性指令任务

无条件承接并保质保量完成采购人交办的各类临时性、指令性工作任务，全程严格执行2026—2028年度养护实施细则各项标准与要求。

采购包2：

一、森林防火专项工作

1、常态化可燃物清理：对项目养管区域范围开展林下、林缘面积约96000㎡可燃物清理工作。采用“机械清运+人工割除”作业模式，全面清理林下枯枝落叶、倒木及林缘10米范围内杂草；重点针对坟区周边、山脊线、主干道两侧区域开展计划性清理。同步建立可燃物清理专项台账，每日记录作业进度、施工质量及安全隐患，实现工作全程可追溯。

2、清明防火专项保障：重点落实窑上及联珠村私坟区约1600余座私坟清明期间森林防火工作，按景区管理处要求配齐备足灭火器、水桶、水壶、集中焚烧池、宣传标语、警示牌等各类防火物资及设施设备，落实专人值守、应急保障机制，全方位做好人员、物资、设备保障，确保清明防火季辖区安全零事故。

二、有害生物专项防治工作

1、蜱虫消杀防治：针对养管区域约4350㎡展蜱虫常态化防治与消杀作业，严格按照市、区疾控中心及幕燕风景区管理处工作要求，对道路两侧20米范围内灌木丛、草丛、林地内部、野道、人员密集区等重点区域开展化学消杀，筑牢景区卫生安全防线。

2、加拿大一枝黄花专项清理：每年3月至11月为常态化清理周期，安排专人开展全域定期巡查，紧抓春季幼苗期、秋季盛花期关键防除窗口期，通过人工拔除、机器铲除、化学防除等多种方式开展专项治理，发现植株及时清理。建立专项工作台账，每月详实记录巡查时间、人员、次数、发现问题、清理面积、作业方式及完工时间等信息，该项工作纳入月度园林养护考核，针对管理部门下发的检查整改单，需第一时间落实整改并反馈。

三、常规园林养护作业

全域开展标准化园林养护工作，主要包含乔灌木修剪、藤蔓清理、林地及绿地清杂除草、苗木病虫害常态化防治、园区道路及林间卫生保洁、园林及公共基础设施日常维护等作业。全程规范作业流程，完善各类养护工作台账，保障景区绿化景观完好、环境整洁、设施完好可用。

四、日常巡查、管控与台账管理

1、日常巡查上报：对项目范围内各类设施开展每日常态化巡查，每周提交巡查工作报告，每月按采购人要求报送月度工作完成情况及下月工作计划，留存备查。主动巡查制止破坏绿化设施、损毁绿化景观、污染环境卫生、损坏公共设施等违规行为，发现问题及时上报、限时整改到位，对采购人下发的问题整改单，确保闭环整改落实。

2、台账体系建设：统一完善可燃物清理、有害生物防治、日常养护、巡查整改等各类工作台账，细化记录各项作业数据、整改情况、工作进度，实现养护工作标准化、可追溯、可考核。

五、环境保障与专项任务

1、常态环境保障：全力配合完成文明城市检查、景区重大活动等各类专项环境保障任务，根据幕燕风景区管理处统一要求，完成重大节日、大型活动的花卉布置与摆放工作，提升景区整体景观风貌。

2、极端天气保障：落实防台防汛、雨雪天气专项保障机制，养护团队实行24小时待命值守。在大雨、台风、降雪前后重点排查景区树木安全隐患，及时清理险树、倒伏树木，消除安全隐患，保障园区通行及游览安全。

六、应急抢险与安全管理

全面负责项目范围内应急抢险、消险救灾、消防安全等工作。抢险作业期间严格遵守安全作业规范，服从采购人统一指挥调度，主动配合参与景区全域抢险救灾工作。定期、不定期开展突发事件应急预案演练，熟练掌握应急处置流程，提升突发险情、突发事件的应急处置能力。

七、信访投诉处置工作

专人负责统筹处理项目范围内各类群众信访、投诉、举报问题，快速核实问题、制定整改方案、落实整改举措，及时闭环处置，有效化解各类问题，保障景区运维服务口碑与秩序。

八、公厕专项保洁工作

负责景区公厕全域保洁工作，保障公厕内部干净无杂物、纸屑入篓、便池无污渍、地面洁净；公厕外部及如厕通道、周边环境卫生整洁有序。自行配备全套保洁工具、消毒用品、垃圾袋等各类易耗品，落实每日定点打卡签到制度，规范填写保洁工作台账，实现公厕保洁常态化、标准化。

九、临时性指令任务

无条件承接并保质保量完成采购人交办的各类临时性、指令性工作任务，全程严格执行2026—2028年度养护实施细则各项标准与要求。

采购包3：

一、森林防火专项工作

1、常态化可燃物清理：对项目养管区域面积约479500㎡范围开展林下、林缘可燃物清理工作。采用“机械清运+人工割除”作业模式，全面清理林下枯枝落叶、倒木及林缘10米范围内杂草；重点针对坟区周边、山脊线、主干道两侧区域开展计划性清理。同步建立可燃物清理专项台账，每日记录作业进度、施工质量及安全隐患，实现工作全程可追溯。

2、清明防火专项保障：重点落实乌龟山私分区域约8000余座私坟清明期间森林防火工作，按景区管理处要求配齐备足灭火器、水桶、水壶、集中焚烧池、宣传标语、警示牌等各类防火物资及设施设备，落实专人值守、应急保障机制，全方位做好人员、物资、设备保障，确保清明防火季辖区安全零事故。

二、有害生物专项防治工作

1、蜱虫消杀防治：针对养管区域约4600㎡常态化防治与消杀作业，严格按照市、区疾控中心及幕燕风景区管理处工作要求，对道路两侧20米范围内灌木丛、草丛、林地内部、野道、人员密集区等重点区域开展化学消杀，筑牢景区卫生安全防线。

2、加拿大一枝黄花专项清理：每年3月至11月为常态化清理周期，安排专人开展全域定期巡查，紧抓春季幼苗期、秋季盛花期关键防除窗口期，通过人工拔除、机器铲除、化学防除等多种方式开展专项治理，发现植株及时清理。建立专项工作台账，每月详实记录巡查时间、人员、次数、发现问题、清理面积、作业方式及完工时间等信息，该项工作纳入月度园林养护考核，针对管理部门下发的检查整改单，需第一时间落实整改并反馈。

三、常规园林养护作业

全域开展标准化园林养护工作，主要包含乔灌木修剪、藤蔓清理、林地及绿地清杂除草、苗木病虫害常态化防治、园区道路及林间卫生保洁、园林及公共基础设施日常维护等作业。全程规范作业流程，完善各类养护工作台账，保障景区绿化景观完好、环境整洁、设施完好可用。

四、日常巡查、管控与台账管理

1、日常巡查上报：对项目范围内各类设施开展每日常态化巡查，每周提交巡查工作报告，每月按采购人要求报送月度工作完成情况及下月工作计划，留存备查。主动巡查制止破坏绿化设施、损毁绿化景观、污染环境卫生、损坏公共设施等违规行为，发现问题及时上报、限时整改到位，对采购人下发的问题整改单，确保闭环整改落实。

2、台账体系建设：统一完善可燃物清理、有害生物防治、日常养护、巡查整改等各类工作台账，细化记录各项作业数据、整改情况、工作进度，实现养护工作标准化、可追溯、可考核。

五、环境保障与专项任务

1、常态环境保障：全力配合完成文明城市检查、景区重大活动等各类专项环境保障任务，根据幕燕风景区管理处统一要求，完成重大节日、大型活动的花卉布置与摆放工作，提升景区整体景观风貌。

2、极端天气保障：落实防台防汛、雨雪天气专项保障机制，养护团队实行24小时待命值守。在大雨、台风、降雪前后重点排查景区树木安全隐患，及时清理险树、倒伏树木，消除安全隐患，保障园区通行及游览安全。

六、应急抢险与安全管理

全面负责项目范围内应急抢险、消险救灾、消防安全等工作。抢险作业期间严格遵守安全作业规范，服从采购人统一指挥调度，主动配合参与景区全域抢险救灾工作。定期、不定期开展突发事件应急预案演练，熟练掌握应急处置流程，提升突发险情、突发事件的应急处置能力。

七、信访投诉处置工作

专人负责统筹处理项目范围内各类群众信访、投诉、举报问题，快速核实问题、制定整改方案、落实整改举措，及时闭环处置，有效化解各类问题，保障景区运维服务口碑与秩序。

八、公厕专项保洁工作

负责景区公厕全域保洁工作，保障公厕内部干净无杂物、纸屑入篓、便池无污渍、地面洁净；公厕外部及如厕通道、周边环境卫生整洁有序。自行配备全套保洁工具、消毒用品、垃圾袋等各类易耗品，落实每日定点打卡签到制度，规范填写保洁工作台账，实现公厕保洁常态化、标准化。

九、临时性指令任务

无条件承接并保质保量完成采购人交办的各类临时性、指令性工作任务，全程严格执行2026—2028年度养护实施细则各项标准与要求。

第五条 服务标准

- 服务要求

1、卫生保洁清杂

（1）设施保洁：确保防火道周边、路面、休闲椅、观景平台、井盖、标牌、垃圾箱等干净整洁。

（2）绿地保洁：做到绿地及周边无垃圾和人畜粪便。

（3）道路保洁：做到每日一清扫、两保洁。

（4）垃圾收集及处理：保洁员要加强对管区的巡查，及时归集游人丢弃的垃圾，送到垃圾箱。定期将垃圾箱中的垃圾运送至指定地点。

2、绿化养护

2.1 绿地范围（防火道两侧5-10米）

（1）修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。对乔木和大灌木应当不定期清除枯死枝干，避免因坠落伤及车辆和游人。

（2）除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

（3）抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽及幼嫩萌条要及时清除，营养集中，以保持树木骨干枝分枝合理，促使生长形态美观。

（4）杂草：对绿地养护区域内的杂草，用割灌机清除，保证其他乔灌木的生长。

（5）病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物发生的染病和虫害情况做好预测预报，及时采取防治措施，维护植物的健康生长。

（6）施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

（7）补植：因地制宜补植空缺的乔木、花灌木及地被植物，使景区无明显黄土裸露的地方。

（8）抗旱、排涝、扫雪、防台风：对各类植物要及时进行灌溉（灌溉过程中若使用自来水，按实际产生的数额及甲方的分摊标准及时上交给甲方），防止植物因干旱脱水而造成枯死。防台防汛期间要做好加固、排涝抢险工作，并按照甲方制定的防汛工作预案落实，保持水道通畅，防止植物受损，及时扫雪打雪，确保安全畅通。

（9）清运垃圾：绿地无杂物堆料、枯树枯枝堆积等现象，垃圾不得倒入林中，绿化管理产生的垃圾及时清运，确保绿地清爽整洁。

（10）为确保管养质量，乙方需对绿地落实专人进行动态养护管理，全天候作业。

（11）养护过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当（如虫蛀枯死枝等未及时治理引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。若甲方因此而承担对第三人的赔偿，甲方有权向乙方追偿，或直接在应付乙方的管养费用中扣抵，甲方还有权要求乙方承担由此造成的甲方声誉和因处理相关事件产生的损失，包括但不限于处置事件人员的报酬、律师费用、诉讼费用、调查取证费用等。

（12）因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒伏，碰线、碰屋等造成的树枝伤人、伤物），乙方在事发后应迅速组织力量，一小时内到达现场并按甲方的要求及时处理，因处理不及时造成的赔偿责任由乙方承担。甲方有权要求乙方承担因甲方出面处理相关事件产生的损失，包括处置事件人员的报酬、律师费用、诉讼费用、调查取证费用等。

（13）乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费用从管养费用中扣除。苗木费及补植费用以甲方与第三方签订的合同价款或甲方实际支付费用为准。

2.2山林（防火道两侧绿地向外20米范围）

（1）做好林间杂草清除的工作，保证通透性，以保证树木的正常生长。

（2）做好林间石块、建筑垃圾等杂物的清理。

（3）做好山林的巡视工作，及时汇报出现的被毁被盗或者火情等。

3、公共设施维护

每周对景区的公共设施（包含防火道、绿道硬质铺装、坐凳、标识牌、警示牌等）作一次全面的检查，发现缺损和裂缝，及时更换和修补。

4、安全保障工作

（1）安全员着工作服装，每日上午下午分别两次全区域巡查，并建立巡查台账，做好安全记录。

（2）景区内治安巡查到位，对各突发性安全事件，及时发现、上报或制止。

（3）发现不文明现象（如：破坏公共设施、破坏花草树木等），队员及时制止和上报。

（4）对景区内盲流、乞讨、不明身份人员及时发现、劝离。

（5）消防演练及重大事件应急及时、得力，消防器材、安保器材等保管到位。

（6）景区发生治安案件、纠纷时及时发现、报警、上报处理。

（7）能落实值班上报制度，节假日值班按时到岗，应急预案落实到位。

第七条、考核方案

1、考核组织实施：养护考核工作由南京市幕燕风景名胜区管理处负责组织实施。采取考核计分办法对绿化养护质量、卫生保洁实绩、设施维护情况进行评定，根据养护实绩核发当月养护经费并决定养护单位的去留。

2、考核标准：甲方按照《南京市幕燕风景名胜区绿地管理养护检查绩效考核办法（2025年）》、《南京市幕燕风景名胜区长效管理月度检查考核表》、《南京市幕燕风景名胜区长效管理季度检查考核表》（以上考核相关文件见附件）等标准和细则对乙方的养护作业进行考核。

3、考核方式：在各养护单位对照月工作计划自查的基础上，实行抽查考核、日常考核、月度考核、季度考核相结合的办法进行综合考评。

（1）自查管理：各单位应在每月20日前对照本月度的工作计划，自查完成落实情况，并积极认真的做好自查结果上报以及存在问题、整改措施、落实时间、附自查人签名。在当月养护管理中，对有特色、有创新、有亮点的工作，可上报申请加分。

（2）日常检查：由建设管理科对各养护区域每月进行现场及台账检查，针对检查中发现的问题，紧急问题提出口头的整改意见，每月下发检查整改单。各养护单位应高度重视、认真整改、不得推诿，及时回复整改单。

（3）抽查管理：由建设管理科牵头，组织管理处相关部门人员或者外单位专家，不定期检查，以及市民反馈意见、媒体网络、媒体评价等形式开展。发现的问题，将以口头形式告知，严重的以书面形式通知，要求限期整改，并纳入月度考核中。

（4）月度考核：在每月月末，建设管理科召集各养护单位召开月度会议，对每周的现场、台帐检查情况及整改回复进行总结，并根据月度考核细则表进行打分。

（5）季度考核：由管理处牵头组织成立考评小组，对养护单位现场完成工作量、养管效果及台账进行综合考评，根据每季度考核细则对各养护单位进行打分。

4、整改反馈：为确保工作的有效性，在考核检查中，把是否及时落实整改做为考评重点，考核检查反馈整改程序为：

（1）无论是市民游客或工作人员，发现需要整改的问题形成整改单，于2个工作日内反馈到各养护单位。

（2）各养护单位在收到整改通知后，应认真组织及时整改。1周内不能按要求整改，又无不可抗拒的自然灾害，则按相关考核细则扣分。

（3）月度考评、季度考评、各养护单位得分情况，均以书面形式告知。

5、考核测算

（1）月度考核：建设管理科依据“月度检查考核表”和各养护单位的月度总结计划，对每月检查情况及抽查情况进行月度考评打分，月度得分结果存档、并进行月度讲评。

（2）季度考核：由幕燕风景区管理处牵头组织成立园林养护考核领导小组，对养护单位园林养护、卫生保洁、安全保卫及台账等工作进行综合考评，根据季度检查考核表进行打分，季度分由考核小组评分、分管领导及主要领导意见按比例得出。季度考核总成绩组成：月度考核分占70%、季度考核分占30%。

（3）年度考核：根据月度和季度考核综合评定，年度总成绩取季度考核总成绩的平均值。

6、考核奖惩和费用支付

根据市绿化园林局下发的宁园绿【2018】193号《关于印发<南京市城市园林绿化养护管理绩效考核办法>的通知》的文件精神，结合幕燕风景区的实际情况，设立幕燕风景区绿化考核资金，建立养护检查考核结果与养护费用挂钩制度，依据考核结果，支付各养护单位的养护费用。

6.1考核资金：按各采购包合同价的5%核定，在第一次支付季度养护款时按合同总价的5%进行一次性预扣。

6.2考核资金的结算：

（1）月度考核：由甲方组织实施，依据幕燕风景区长效管理月度检查考核表和乙方的月度总结计划，对每月现场检查情况及抽查情况进行月度考评打分，确定当月考核资金的返还或扣除金额。

①月度考核成绩90分（含90分）以上，则全额返还各采购包当月的考核资金。

②月度考核成绩85-90分（含85分），则扣除各采购包当月考核资金的50%。

③月度考核成绩85分以下，则扣除各采购包当月全部的考核资金。

（2）年度考核：对年度考核成绩进行排名，根据全年的考核结果和考核资金的结余情况，对前两名进行适当奖励，具体奖励方案另行制定。

（3）考核资金结算：根据上述二条考核结果确定最终金额，并于合同期满时一次性清算。

6.3费用支付：

养护费用支付采取月度考核、按季度支付的方式实施。

（1）季度考核总成绩满85分以上（含85分），按上述考核办法支付季度养护经费。

（2）季度考核总成绩在85分以下，在扣除相应考核资金之外，每低于1分将核减季度养护费用的1%，以此类推，且扣除的费用作为罚没将不再返还。

（3）每次付款前乙方应向甲方开具符合规定的票据，甲方收到票据后支付相应款项，乙方未开具票据或开具票据不符合规定的，甲方有权迟延支付相应款项，且乙方应继续履行合同义务。

6.4信用挂钩：

根据月度和季度考核结果，结合实际养护工作情况，合同履约到期后对全年养护工作进行奖评，分别设置单位奖项：“优秀养护单位奖”、“最佳台账资料奖”；个人奖项：“优秀项目经理奖”、“优秀现场管理奖”、“优秀养护工人奖”等奖项。

6.5责任追究：

（1）季度考核总成绩连续二个季度低于85分，终止养护合同。

（2）乙方一年内累计3次收到幕燕风景名胜区管理处书面警告（a、发生重大安全责任事故；b、媒体曝光未及时消除影响；c、不按时完成指令性任务；d、累计二次书面整改不落实的），将提前终止乙方的养护合同，养护经费结算到终止合同的前一个月止。

第八条、甲方权利与义务

1、根据甲方规定的综合管养要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核，按照考核结果进行设施维护费用拨付。考核结果与管养费用的相应扣减以甲方采购文件和乙方投标书的内容为依据。

2、审核乙方提交的绿化养护、设施维护计划，根据绿化养护情况、设施维护需要对乙方维护计划进行核准或调整。

3、督促、指导乙方按照设施维护规范、规程的要求实施设施维护、巡查等工作。甲方可根据国家、省、市以及市业务主管部门相关法律法规和管理规定的变动对检查考核规范进行修改和补充。

4、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，因此发生的费用由乙方承担。

5、若乙方在承包管养期间，因将综合管养转包他人，或因连续两个季度考核分低于85分的，甲方可以单方解除本合同。

6、在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完全履行义务时，甲方有权书面通知乙方终止合同，并按相关法律、法规对乙方追究责任，并扣除未履行义务与之相应的养护费用，乙方须在一周内内移交相关资料并撤场。

7、甲方有权监督检查乙方安全作业措施落实情况。

在养护期间，若乙方发生以下情形之一：

（1）因乙方过错造成一般安全事故或更高等级的安全事故，安全事故的认定以法律法规的规定或应急管理部门、公安机关的认定为依据；

（2）乙方人员实施犯罪行为（如盗伐林木、重大环境污染等），且被公安机关立案侦查；

（3）经甲方书面通知整改后，仍拒不消除重大安全隐患（如消防通道堵塞、危树未处理等）；

（4）乙方未尽到安全作业义务，产生对甲方不利的舆情，损害甲方名誉；

（5）其他对甲方造成不利影响或损失的情形；

甲方可采取以下措施：

（1） 扣除合同价款的20%，如扣除金额不足以弥补甲方损失的，乙方应向甲方赔偿实际损失（包括直接损失和间接损失）；

（2） 甲方有权单方解除合同，并保留追偿权利，包括但不限于行政处罚罚金、人身财产损失、律师费、公告费、诉讼费、差旅费等；

（3）如涉嫌犯罪，甲方依法向公安机关反映，乙方须配合调查。

8、负责收集综合管养所需的图纸资料，并于合同生效之日起三十日内向乙方移交。

第九条、乙方权利和义务

1、乙方按照设施维护规范、规程的要求实施并完成各项设施维护任务，达到甲方有关设施维护标准，保持所维护设施状况的完好，依据合同约定按季获得养护经费。

2、负责编制年度、月度管理计划、资金使用计划及决算报告。

3、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

4、管养范围内的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延；管养范围外的临时突击性工作，乙方给予积极配合。

5、乙方对所养护的设施有巡查的义务，如发现绿地占用、绿化设施被人为损坏或偷盗事件时，应予以制止，及时向甲方报告。因乙方综合管养不善而损坏的文物、植物、设施应负责及时补植和修复，或照价赔偿。

6、按照有关要求实施维护作业施工时，统一着装，乙方的工作人员及设备的安全由乙方负责。养护人员因履行本合同发生人身伤害、财产损失或伤亡事故的，由乙方承担一切责任。因养护作业、设施维护不规范等造成对自身、甲方或第三方人身、财产伤害的，一切责任及损失由乙方承担，并由乙方妥善解决。

7、乙方与养护人员发生劳动纠纷时，乙方应直接与养护人员交涉解决并自行承担相关责任，处理好纠纷，因未解决纠纷不能正常开展养护工作给甲方造成影响的，由乙方承担相应的经济损失，同时甲方有权解除本年度合同。

8、依据甲方的要求、技术规范确定防汛措施，建立防汛期间的组织网络，组建防汛抢险队伍，准备并且备足常用的防汛抢险材料，服从甲方调度和管理。

9、乙方24小时负责所管区域倒伏树木、文物保护、抗洪抢险、扫雪打雪、设施维护、污水处理等应急抢险工作。乙方应及时清理倒伏树木、维护设施、清扫积雪，保证其承包养护的设施对行人，车辆的安全。乙方应设立应急处理电话，实行24小时值班制度，保证24小时通讯畅通。并成立一支抢险突击队，第一时间赶到现场，根据实际情况，立即组织人员进行处理，按照甲方要求在最短的时间消除隐患。

10、乙方所聘用的各岗位人员要符合景区的形象要求，年龄要符合《中华人民共和国劳动法》的规定，必须经过专业培训，专业人员按照国家规定需要持有上岗证。

11、乙方不得将所承包维护的设施进行出租、抵押、担保、出借或利用其从事其他经营性行为。

12、乙方须开展行风文明建设，遵守合同约定的承诺制、首问负责制。乙方接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查。

13、乙方拟投入项目的项目经理为       ，具有      职称（或职业资格）；技术负责人为：   具有      职称（或职业资格）；   项目经理常驻现场，每周在职时间不少于24小时，项目经理不在岗的时间，技术负责人必须在岗；本采购包至少有三名（含）园林绿化高级工每天在现场；本采购包至少有一名高级花卉工每天常驻现场；养护人员核定不少于           人（成交后按各采购包要求填写）。现场工作人员未经甲方书面同意不得更换，并应服从甲方的现场检查、考核及会议等管理安排。前述人员男年龄不得超过63周岁，女年龄不得超过55周岁。如乙方违反本约定，则超出约定年龄的人员所遭受的人身伤害、财产损失或其他损害，以及超出约定年龄的人员对甲方、第三方所造成的人身伤害、财产损失或其他损害，概由乙方自行承担，与甲方无关。

14、对于乙方养护期间由于养护工作不能及时完成，且造成较大影响的，甲方有权安排第三方进行养护，所发生的费用从乙方月度养护费中扣除。同时扣除当月管养费用的10%。

15、景区必须安全、文明作业，作业人员穿统一工作服，配备相应的安全设备；操作机械人员须有操作证；作业区域不得吸烟。

16、乙方养护人员若使用甲方使用权属房屋办公住宿等，须与甲方签订安全承诺书，使用期间房屋由乙方负责维护，使用期间发生的所有人身、财产等安全事故均由乙方承担，由此给甲方造成的房屋等经济损失，由乙方负责维修并承担相应经济损失。

17、完成甲方要求的该园管理与养护的其他任务。采购包内养护作业产生的作业垃圾由乙方自行解决。

18、乙方应做好详细的管养台账，建立管养档案，并在每月最后一日前将每月的管养总结及下月的工作计划报送甲方。

19、乙方的日常养护作业按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》的要求，沿防火道两侧10米范围内的绿地（部分路段因道路两侧是围墙或是陡坡不足10米，按5米计算），需达到《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》二级标准。沿防火道两侧10米范围内的绿地为界再向两侧延伸20米为山林部分（部分路段因道路两侧是围墙或是陡坡不足区域则不计），需达到《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》基本养护标准。乙方需按以上标准执行并接受甲方的考核。

20、本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理用房（如有）及综合管养的全部档案资料。

21、乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

22、乙方进场前须购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确乙方在从事本项目服务过程中，造成养护员工或第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，乙方负责处理及全部赔偿事宜。

第十条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及响应文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第十一条 交付标准

1、乙方应当在合同签订后按甲方要求规定的时间完成采购文件规定的内容。采购文件有约定的，从其约定。

2、交付标准：

（1）乙方所提供的绿地、山林养护服务均符合甲方的服务和考核要求。

（2）养护期限内的养护质量须达到相应标准及相关行业规范（不低于国家相关标准）。

第十二条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、甲方每次付款前，乙方应提供正规票据。

3、付款方式：根据月度和季度考核情况，按季度支付相应的养护款。详见“第七条考核方案”中的“6、考核奖惩和费用支付”。甲方付款以财政用款计划下达为前提，如甲方因财政资金拨付、审批流程等因素导致的付款迟延，乙方应予以理解。

4.合同履行期内，若市财政核减年度城市维护经费，则根据最新调整政策，按同比例相应核减本合同期的服务价款。若市财政调增年度城市维护经费，则按照合同价执行。如无变动，则按照合同价执行。

第十三条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如乙方不能按期交付服务或房屋、设备等，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自作出时生效。

4、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、因乙方违约给甲方造成损失超过违约金金额的，超出部分乙方应继续承担赔偿责任。

8、因乙方违约导致合同解除的，甲方有权追回已支付全部款项。

9、乙方在承担一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%违约金。

第十四条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约考核；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与考核，乙方应积极配合并响应；

3、参与考核的供应商或者第三方机构的意见作为考核结果的参考资料一并存档。

第十五条 合同的变更和终止

1、本次招标需要的所有常态化绿化养护作业车辆和设备（主要包括洒水车、运输车、巡查车、园林机械等设备）乙方在自签订合同起10日内未能在负责的采购包内正常开展养护工作的，甲方有权终止合同；

2、在服务中，乙方有发生重大安全事故或违法事件，扣除考核资金并终止合同，违法者将移送司法机关，追究刑事责任；

3、本项目不得转包或分包，一经发现乙方有转包或分包现象，立即终止合同，扣除乙方当季的服务费，给甲方造成的损失，乙方应当予以赔偿，且承担相应的法律责任。

4、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

5、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十六条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十七条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十八条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十九条 合同生效及其他

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

- 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

  - 附件一、投标函

投标函

致：南京市幕燕风景名胜区管理处

江苏益诚建设工程咨询有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，我公司兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.本项目交付时间为：满足采购文件要求。

3.我们已详细阅读全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照扫描件：

投标人名称：                           （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：南京市幕燕风景名胜区管理处

江苏益诚建设工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

投标人（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

附件三、资格证明文件

1.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求相关材料（如有）；

2.第一章招标公告中二、申请人的资格要求（三）本项目特定资格要求证明文件（如有）；

3.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，需由法人签字并盖单位公章；

4. 第一章招标公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》2--5条规定的资格证明文件；

5.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明文件。

注：上述“4和5”项，投标人可以在投标文件中一次性提交资格证明材料，也可以在投标文件中提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

投标人仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

附件四、开标一览表

开标一览表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

- 3、以上总价以两年总价填写。

投标人（加盖电子公章）：

日    期：      年    月    日

附件五、分项报价表

分项报价表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一年 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 第二年 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 两年合计 |  |  |  |

说明：

1.分项报价格式自拟（项目包括但不限于人员费用，机械费用、材料费用等），如果行数不够，请自行增加。按第一年、第二年分别填报。（总计两年）

投标人（加盖电子公章）：

附件六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

说明：

1.投标人须对采购文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

  - 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

说明：

1.投标人须对采购文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应或有负偏离的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

投标人（加盖电子公章）：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人如实填写业绩情况表，并根据采购文件要求附业绩证明材料。

投标人（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（加盖电子公章）

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十一、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：南京市幕燕风景名胜区管理处

江苏益诚建设工程咨询有限公司

我单位      （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市幕燕风景名胜区管理处

江苏益诚建设工程咨询有限公司

我单位     （投标人名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：     。

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年  月  日