竞争性磋商文件

项目名称：2025年度马鞍街道滁河等8条骨干河道巡查管护项目

项目编号：JSZC-320116-BCYZ-C2025-0003

（全流程电子化不见面开标）

采购人：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

采购代理机构：百昌远智工程管理(无锡)有限公司

二〇二五年四月

目录

第一章磋商邀请..........................................................................1

第二章供应商须知.......................................................................6

第三章评审标准..........................................................................16

第四章采购需求...........................................................................19

第五章合同文本...........................................................................27

第六章响应文件格式....................................................................40

第一章磋商邀请

项目概况

2025年度马鞍街道滁河等8条骨干河道巡查管护项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网获取招标文件，并于2025年5月8日13点30分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-BCYZ-C2025-0003

2.项目名称：2025年度马鞍街道滁河等8条骨干河道巡查管护项目

3.预算金额：110万元

4.最高限价：110万元，分项限价详见竞争性磋商文件采购需求

5.采购需求：对马鞍街道境内滁河、八百河、黄木桥河、招兵河、十里河、河王坝溢洪河，葛桥河、山沟李引水河共8条骨干河道(总长63.65公里)实行巡查与管护工作，具体内容详见竞争性磋商文件采购需求。

6.合同履行期限：1年

7.采购方式：竞争性磋商

8.本项目不接受联合体

### 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或者相关部门登记证明文件，自然人的身份证，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表，复印件加盖公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件加盖公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料或提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4.售价：0.00元

### 四、提交响应文件截止时间、地点

截止时间：2025-5-8  13:30（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

### 五、磋商时间、地点

截止时间：2025-5-8  13:30（北京时间）

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

### 七、其他事宜

1.本项目中标后不允许分包、转包。

2.现场考察或答疑：采购人不统一组织，供应商如有疑问请咨询采购单位联系人。无论参与与否不影响供应商参与后续采购活动。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。

3.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.本竞争性磋商公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次竞争性磋商存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

### 八、本次磋商联系方式

1.采购人

名称：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

地址：南京市六合区马鞍街道人民路54号

联系人：董加银

联系电话：13072508677

2.采购招标代理机构

名称：百昌远智工程管理(无锡)有限公司

地　址：南京市六合区龙池街道雄州南路216号06幢一单元806室

联系人：陆洋

联系电话：18001519725

第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 采购代理根据国家计委计价格〔2002〕1980号文件规定的标准收取服务费，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付，此费用已含在报价中，结算时不予另计。请供应商充分考虑在报价中。专家评委费按实收取，由采购人按照本单位财务管理相关规定支付到位。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）评审标准

（4）采购需求

（5）合同文本

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2 采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10、响应文件构成

10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

10.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.3 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

10.4如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

10.5 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效，否则竞争性磋商小组有权否决供应商的投标：

（1）★竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证（格式见第六章）；

（3）★第一章磋商邀请中满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（4）★第一章磋商邀请中落实政府采购政策需满足的资格要求；

（5）第一章磋商邀请中本项目的特定资格要求；

（6）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（7）★《商务要求响应及偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

10.6 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务或工程是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务或工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术方案；

（2）服务承诺；

（3）★《技术要求响应及偏离表》；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.7 磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务或工程价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务或工程仅接受一个价格。

（2）报价应包含与磋商项目有关的所用费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）★供应商应以表格形式（磋商报价表、分项报价表）详细说明服务或工程的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的最高限价（含分项限价），超过磋商文件规定的最高限价的响应文件，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

10.8 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、竞争性磋商申请及声明

14.1 供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写竞争性磋商申请及声明。

15、磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17、电子磋商响应文件的递交

17.1 响应文件应加盖供应商公章。磋商文件中注明须签字的地方应由供应商的法定代表人或委托代理人签字，如为委托代理人签字的应附“法定代表人授权委托书”。

17.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

18.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功地按照无效响应处理。

18.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

20.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.2.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

21、响应文件解密

21.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22、磋商小组

22.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、评审过程中的澄清

24.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5 供应商的投标报价超过了最高投标限价（含分项限价）。

25.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

25.3.7 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

25.4  无效响应的情形

25.4.1磋商小组认为供应商最后报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应。

25.4.2 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不少于3家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2  评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2 评审标准

见本磋商文件第三章规定。

26.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3 除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

27、确定成交单位

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，由磋商小组抽签决定。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的3名成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.3 确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.3 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.7 将政府采购合同转包的。

28、询问、质疑、投诉和诚实信用

28.1 询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.2 质疑

28.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

28.2.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.2.4 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、磋商时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

28.2.5 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

28.2.6 采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

28.2.7 以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.3、投诉

28.3.1 质疑供应商对采购人和采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.4、诚实信用

28.4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.4.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记 录名单，按照政府采购法有关规定处理。

28.4.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

28.4.4 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为。

29、成交通知书

29.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

29.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付成交价3%的补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

29.4 成交通知书发出后，除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

第三章评审标准

一、政府采购政策功能落实

本项目按照以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

二、评审方法与评审标准

| 序号 | 评分细则 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 | 10 |
| 2 | 项目管理 人员 | 项目组成员具有二级建造师及以上证书的，每有一个得3分，满分12分。 提供人员有效的身份证、相关证书及近一年任意一个月（不含磋商当月）供应商为其缴纳的社保证明材料并加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章的原件扫描件，否则不得分。 | 12 |
| 3 | 硬件保障 | 供应商具有30台及以上割草机设备的，得满分15分；不足30台的，每少1台扣1分，扣完15分为止。 提供购买发票或租赁发票原件扫描件，否则不得分。 | 15 |
| 4 | 项目实施方案 | 评审内容：针对项目的认识与理解，内容包括堤防安全、设施与绿化养护、保洁及巡查、培训和应急抢险、档案管理、相关宣传活动组织等。 评委根据供应商针对本项目实施方案的全面性、合理性、可靠性、先进性，结构完整性、表达清晰性及功能性等进行综合评审。 方案完整细致，考虑全面周到，优于项目需求得10分； 方案合理可行，有针对性，符合项目需求得7分； 方案较差，缺乏针对性得4分； 没有不得分。 | 10 |
|  |  | 评审内容：针对养护服务技术工作方案（包括但不限于河道巡查、设备设施养护、排口巡查、河面保洁、水质检测、智慧管理系统），提出针对性的要点、措施。 评委根据供应商对技术支撑方案的及时性、有效性、针对性、专业化水平及人员组织等进行综合评审。 方案完整细致，考虑全面周到，优于项目需求得12分； 方案合理可行，有针对性，符合项目需求得9分； 方案较差，缺乏针对性得 6分； 没有不得分。 | 12 |
|  |  | 评审内容：针对本项目拟投入的专业团队人员的方案（包括不限于人员配备的合理性、有效性、对所有人员提供的劳动保护措施） 方案完整细致，保护措施到位、考核机制规范得12分； 方案合理可行，有针对性，考核机制规范符合项目需求得9分； 方案较差，缺乏针对性得 6分； 没有不得分。 | 12 |
|  |  | 评审内容：针对养护服务及保洁工作中的重难点工作（包括但不限于人员组织、技术服务、安全措施、设备设施维护管理、水环境、档案管理及制度建设），提出针对性的要点、措施及合理化建议。项目重难点分析全面准确，应对的措施和相关建议的针对性和可行性强。 评委根据供应商对项目方案编制的重点及难点的认识、关键过程分析、解决思路及合理化建议等进行综合评审。 方案完整细致，考虑全面周到，优于项目需求得12分； 方案合理可行，有针对性，符合项目需求得9分； 方案较差，缺乏针对性得6分； 没有不得分。 | 12 |
|  |  | 评审内容：针对设备设施突发性事件，应急事件，及密集工作时间的人员调配方案。 应急处理预案完备健全，对本项目养护服务有针对性强具有实际可操作性的得 8分； 应急处理预案完备，或对本项目养护服务针对性较强的得 6分； 应急处理预案较差，或不符合实际操作的得4分。 没有不得分。 | 8 |
| 5 | 企业综合实力 | 企业有第三方资信机构AAA及以上资信等级认证得3分。提供有效证书原件扫描件，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO18001职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得2分，满分6分。提供有效证书原件扫描件，否则不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价，有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。

第四章采购需求

一、项目名称：2025年度马鞍街道滁河等8条骨干河道巡查管护项目。

二、最高限价：110万元。

三、项目概况及要求

（一）项目概况：

本项目为2025年度马鞍街道滁河等8条骨干河道巡查管护项目，主要包括：强化河道堤防管理，保证工程完好，保障工程安全运行，马鞍街道境内滁河、八百河、黄木桥河、招兵河、十里河、河王坝溢洪河，葛桥河、山沟李引水河共8条骨干河道(总长63.65公里)实行巡查与管护工作。

（二）服务内容及要求

1、河湖保洁内容及要求：保洁内容包括河面保洁、河岸保洁、河湖疏浚清障及水体污染源巡查控制等。要求达到河面无漂浮物；水面打捞物集中堆放妥善处置，无二次污染；河岸无垃圾，干净整洁；河湖畅通，河中无障碍物；水环境质量总体感官良好，水清，无异味。

2、特殊情况下保洁要求：

（1）发现河湖内有病死动物时，专业保洁队伍应及时告知当地应对病死动物的专门保洁单位，由专门保洁单位对河湖内的病死动物进行统一打捞，并运送至无害化处理公共设施运营单位进行无害化处置。若发现疑似染疫，应立即向当地卫生防疫主管部门报告。

（2）台风、暴雨过后，各保洁单位应在三天内清理完河湖中的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河湖畅通和河面、河岸干净整洁。

（3）发生诸如藻类暴发、油类等污染物污染河湖等突发水污染事件时以及外来物种如福寿螺、一枝黄花等生长迹象，保洁单位应立即向主管单位和部门、管理所报告，并积极配合有关部门采取相应措施妥善处理、清理干净，保障河道整洁美观。

（4）保护好河道砌石工程，及时清除石坎外生长的杂草，保持石坎整洁。清除未砌石坎河道水面以下及河坡（未整治）上的芦苇、茭白草等杂草。

（5）如遇重大活动、重大节日及水环境调度，必须无条件配合做好河湖应急保洁，应急蓄水工作。

（6）水环境应急调度。

（三）人员及工作要求

1、人员配备：投标人应配备的相应的作业人员，作业人员需对马鞍街道区域内河湖养护保洁内容有全面深入的了解，熟悉河湖、河道、设备设施位置，并掌握一定的河湖、河道及设备设施维护专业知识，能够满足上级主管部门的督查考核要求。

2、资料管理：投标人在日常河道巡查过程中以及橡胶坝日常管护中要做好相应的台账资料，做好人员登记，日报表、月报表等书面记录。

3、巡查管护考核内容主要包括：河道水质达标情况；河面是否整洁无漂浮垃圾和油污，岸坡保洁要求整洁无明显垃圾，岸坡草坪达到标准以及无明显杂草丛生；排口巡查要求处理污染排口，发现问题上报及时无遗漏；河道管理范围内无违规搭建，涉水项目的施工许可手续是否齐全；标识牌及河道设施是否完整和正常运行等内容，对所承包管护的河道及设施开展日常巡查，发现在河道管养范围内违章种植、占用、开挖等行为时，应及时告知执法部门予以制止，并采取必要的阻止、取证和保障措施，同时及时通知采购人。具体详见马鞍街道滁河等8条骨干河道堤防巡查、管护工作细则及河道堤防巡查管护考核表。

4、项目实施过程中安全措施，不得出现安全事故，特别是限高杆开启引发的安全事故，所有涉及项目实施安全均由投标人承担。

5、投标人必须自备通行车辆用于项目实施，均包含在投标报价中，后期不得向采购人索要额外交通费用等。

6、投标人自备项目实施的所有工具、仪器设备等，均包含在投标报价中，后期不得向采购人索要费用等。

（四）投标报价要求

1、投标报价由投标单位自行测算报价，费用支付根据双方签订合同内容及招标单位有关考核管理规定，按每季度由采购人按比例向承包单位支付。

2、投标人的投标报价，应是完成本次招标项目合同条款上的全部费用，包括项目的成本、利润、间接费、税金、措施费、风险费用等所有费用 ，以及投标人认为需要的其他费用等。投标人应认真核对招标人提供的服务内容、报价范围及设备清单，如有疑问，在规定时间内提出。

3、项目人员的服装费、劳保用品的费用、水上作业管理费、培训费、节假日加班费、食宿费等等均由中标人负责。

4、成交方须合理用工，遵守国家劳动法，成交方工作人员严格按合同的要求录用，人员名册及身份证复印件业主，如人员发生变化要及时更改，并告知采购人，由于不履行合同造成的一切后果由承包方自行承担，出现大小公伤事故，供应商自负，与采购人无关。

四、服务期限：

1年。

五、付款条件

1、河道巡查管护费用相关支付条件，相应河道考核结果90分以上为优秀的，全额支付当期相应河道的养护服务费，考核结果80-89分为良好的，支付相应河道的养护服务费90%；考核结果60-79分为合格的，支付当期相应河道的养护服务费的75%；考核结果不合格的，当期相应河道的养护服务费不予支付，并对相应问题要整改到位，整改到位后支付当期相应河道的养护服务费的75%，如未整改到位的，扣发本期养护服务费。

河道执行相应考核办法为《六合区马鞍街道滁河等8条骨干河道堤防巡查、管护工作细则》和《六合区马鞍街道堤防巡查、养护工作考核表》等有关要求。滁河荣盛桥南段按照精细化管理要求管护，管理设施、草皮损坏等责任由管护单位负责。

以上考核以街道水利中心考核为准，参考区级河道管理所考核结果有关数据，被区级以上部门媒体通报的有较大影响的，相应河道此河段当期的管护经费不再拨付。

2、养护期内三次考核不合格的，采购人有权终止合同。

3、如因养护单位养护不到位，被省级及以上媒体报道造成负面影响，采购人有权终止合同。

4、养护单位对采购人交办的合同内的事项三次以上整改落实不到位的，采购人有权终止合同。

5、区级河道管理所考核扣分原因为历史遗留问题、不可抗力导致的、非供应商导致的，采购人可根据实际情况综合考核得分。

六、养护费用分项限价

| 序号 | 河道名称 | 岸别 | 起讫地点 |  | 总河堤长(KM) | 实际管护河堤长(KM) | 管护费用限额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起点 | 讫点 |  |  |  |  |
| 1 | 滁河 | 左岸 | 杨河口 | 招兵河入滁河口 | 11.25 | 11.25 | 280500 | 区管河道 |
| 2 | 八百河 | 右岸 | 十里河口 | 方州桥 | 5.25 | 5.25 | 104600 | 区管河道 |
| 3 | 招兵河 | 左岸 | 墩杨桥 | 马鞍雄州交界处 | 9.62 | 1.82 | 36400 | 骨干河道 (区管河道) |
|  |  | 左岸 | 工业园 | 墩杨桥 |  | 2 | 20000 |  |
|  |  | 右岸 | 工业园 | 农场撇洪河 |  | 3.82 | 76200 |  |
|  |  | 右岸 | 农场撇洪河 | 招兵河入滁河口 |  | 1.98 | 19800 |  |
| 4 | 河王坝溢 洪道(蔡 桥河) | 左右岸 | 河王坝水库 | 周庄 | 7.5 | 5 | 100000 | 骨干河道 |
|  |  | 左岸 | 周庄 | 马鞍冶山交界处 |  | 2.5 | 25000 | (区管河道) |
| 5 | 黄木河 | 左岸 | 汪营 | 杨河口 | 7.47 | 7.47 | 149000 | 骨干河道 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (区管河道) |
| 6 | 十里河 | 左岸 | 平山水库溢洪道 | 长坝桥 | 14.36 | 6.08 | 60800 | 骨干河道 (区管河道) |
|  |  | 右岸 | 平山水库溢洪道 | 长坝桥 |  | 6.09 | 60900 |  |
|  |  | 左岸 | 长坝桥 | 马鞍金牛 湖交界处 |  | 0.8 | 16000 |  |
|  |  | 右岸 | 长坝桥 | 十里河入八百河口 |  | 1.39 | 27800 |  |
| 7 | 葛桥河 | 左右岸 | 庙庄泵站 | 入八百河口处 | 3.6 | 3.6 | 54000 | 街管河道 |
| 8 | 山沟李引水河 | 左右岸 | 山沟李泵站 | 入八百河口处 | 4.6 | 4.6 | 69000 | 街管河道 |
| 合计 |  |  |  |  | 63.65 | 63.65 | 1100000 |  |

备注：分项限价以此表为准，单项报价超出对应管护费用限额的，视为无效。

如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

七、马鞍街道滁河等8条骨干河道堤防巡查、管护工作细则

一、概述

（一）为规范马鞍街道滁河等8条骨干河道堤防巡查、养护工作，保障堤坝防洪安全，巩固水环境整治的完整、清洁，明确管护责任的主体，强化河道堤防管理，保证工程完好，保障工程安全运行，制定本细则。

（二）滁河等8条骨干河道堤防巡查、养护工作适用本细则。

（三）滁河等8条骨干河道堤防巡查、养护，应达到“堤顶平整，堤坡整洁，工程完好，设施完善，绿化美观，资料成册”的绩效目标。

（四）滁河等8条骨干河道堤防巡查、养护工作，坚持“预防为主，防治结合，日常养护，随时维修，养重于修，修重于建”的原则，根据实际，结合科学分析，预先防范，及时减弱或消除导致滁河等8条骨干河道堤防发生损毁因素，通过日常巡查养护工作的规范化、标准化，维护滁河等5条骨干河道堤防工程的正常运行，实现河道堤防管理良性循环，完成绩效指标。

（五）加强工程管理，加大巡查力度，及时发现问题，及时上报业务主管部门，分析原因，采取对策。

（六）依靠科技进步，逐步提高工程管护现代化水平。积极应用新技术、新材料、新工艺、新方法，开展管理维护工作。

（七）涉水建设项目管理按有关规定执行。

二、范围

马鞍街道境内滁河、八百河、黄木桥河、招兵河、十里河、河王坝溢洪河，葛桥河、山沟李引水河共8条骨干河道(河道总长63.65公里)，实行巡查与管护工作。巡查管护内容主要包括堤顶、迎水坡、背水坡、戗台（平台）、防洪墙、生物防护工程、管理设施及其他等（其中滁河城区段已整治过的河滨大道，只清理亲水平台及以下岸边）。其中实行河道蓝线控制范围：滁河背水坡堤脚外20m，其它河道控制范围为背水坡堤脚外15m。

三、内容

河道堤防巡查、养护工作主要包括堤顶、迎水坡、背水坡及戗台、防洪墙、管理设施、生物防护工程、水面保洁、环境保洁等。

巡查、养护工作应做到及时发现并消除问题，随时防护避免发生问题，保持河道堤防的安全、完整和正常运用。

（一）巡查

1、管养公司管养人员工作实行8小时制，按时上下班。

2、管养公司管养人员工作时要统一着装，着装印有“马鞍堤防管护”等字样。

3、管养公司应履行巡查职责，每日全河道巡查不少于1次。

4、汛期每天全河道巡查不少于2次。

5、警戒水位以上时段要全河道不间断巡查。

6、当河道遇严重影响其安全运行情况如暴雨、地震、大潮、强热带风暴或其他危险时，应随时做特别巡查。

7、巡查时应带好必要的辅助工具、记录笔簿，认真填写日常巡查记录，确保记录真实性、准确性。每月月底将日常巡查记录表、月度巡查总结、照片等材料上报街道水利管理服务中心，并及时整理归档，专人负责保管。日常巡查中发现险情（堤坝顶有裂缝、掉洞现象、坡面出现塌方、背水坡有散浸、漏水现象、穿堤建筑物损坏、漏水、溢洪道（闸）阻塞、塌方等。），应立即采取应急措施，并上报街道水利管理服务中心。

（二）养护

1、堤顶：巡查有无裂缝、异常变形、积水、植物滋生、废弃物现象；路面有无坑洼车辙、沉陷、波浪；防浪墙有无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜、下沉等；堤肩有无雨淋沟。养护做到堤顶、堤肩、道口等平整、坚实、无杂草、无弃物、无明显坑洼、无明显凹陷、起伏。堤顶防汛通道定期应清扫，每周不少于1次。保持路面整洁、平整、无积水、无坑洼、无垃圾、杂草、杂物。

2、迎水坡：巡查坡面是否平整，无杂草杂树滋生，无生产、生活垃圾；护坡砌块是否完好，排水沟有无淤积物。养护做到坡面平整，无杂草杂树滋生现象，护坡和排水沟定时清扫，每周不少于1次，雨淋沟、雨淋坑及时修复。

3、背水坡及戗台：巡查坡面是否平整，有无雨淋沟，杂草杂树滋生现象，巡查便道、界沟是否清洁无杂物，草皮护坡植被是否完好，有无兽洞、蚁穴等隐患。养护做到背水坡保持坡面平整、无雨淋沟、陡坎、洞穴、陷坑、杂物等。戗台（平台）应保持台面平整。堤脚线应保持连续、清晰。上下堤坡道应保持顺直、平整、无沟坎、凹陷、残缺。巡查便道、界沟应保持完好清洁无杂物，每周清扫不少于1次。

4、防洪墙：防洪（浪）墙（堤）表面杂草和杂物应及时清除，保持整洁，每周清扫不少于1次。发现裂缝、断裂、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等情况，应查明原因，做好记录，及时上报街道水利管理服务中心。

5、生物防护工程：主要检查绿化植被的成活率、保存率情况；有无砍伐、偷盗、破坏植被情况；巡查中应注意是否有白蚁及鼠獾等危害动物的出没。养护做到草皮护坡应及时修整、清除杂草，每周不少于1次，保持完整美观、草高一般不超过15厘米。清理过程中不得用除草剂化除，统一使用割草机清除。加强防护林的防火安全检查。认真检查白蚁及鼠獾等危害动物的动向，如发现应及时上报街道水利管理服务中心或区水利局。

6、管理设施：管养公司要配置部分管理牌、警示牌，并日常定期检查管理牌、里程碑、界碑、警示牌、宣传标牌、行车标志等，保持清晰整洁，如发现损坏，应及时上报，以便及时更换埋置。

7、水面保洁：保持河面（以河道中心线为界）清洁，无大面积水花生、浮萍等漂浮物。发现并制止往河道内倾倒垃圾、渣土、尾矿等杂物，及时清理。

8、其他：巡查并制止在堤防范围内从事下列行为活动：（1）爆破、打井、钻探、建房、建窑、葬坟、开采、取土、挖筑鱼塘。（2）倾倒垃圾、渣土、尾矿或者掩埋危及防洪堤安全的物件。（3）擅自圈筑围墙。（4）违章种植。（5）载重、超高、超宽的车辆上堤行驶（防汛抢险车辆除外）和破坏水利设施行为。对上述1-5款违章行为不能当场制止的应及时向所在街道水利管理服务中心和区河道管理所报告，并做好记录，记录内容主要包括时间、地点、当事人、违章事实等，有条件的应进行现场拍照或录像。

9、环境保洁：巡查养护范围内道路、堤顶、迎水坡、背水坡及戗台每周要及时清扫，保持无杂物。乱倒垃圾及弃物情况，及时发现，及时制止，及时清除。垃圾集中拖运，集中处理，不要二次污染。凡设置垃圾池、垃圾箱处，督促责任单位及时清除。

四、资料

（一）、管护公司及时上报给业主每月的工作内容、投入情况、养护后状况。

（二）、每月月底将日常养护记录、月度养护总结、图片等资料整理归档。

（三）、每年合同期满或年终做好巡查养护工作总结报告及管护资料。

八、河道堤防巡查管护考核表

| 2025年 季度 河道堤防巡查管护考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马鞍 街镇 |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 应得分数 | 季度考核得分 |
| 1 | 堤防巡查13分 | 1、上堤巡查持证上岗、身着管护工作服，坚持日巡查制度。 | 2分 |  |
|  |  | 2、非汛期每天巡查一次，汛期每天早晚各巡查一次。 | 2分 |  |
|  |  | 3、警戒水位以上不间断巡查。 | 2分 |  |
|  |  | 4、每次巡查按规范要求，做好巡查记录及台账资料。 | 7分 |  |
| 2 | 制止违章20分 | 1、制止违章种植（植树、种菜等），违章搭建等。 | 5分 |  |
|  |  | 2、制止倾倒垃圾、渣土、堆放危化品及其他杂物等。 | 5分 |  |
|  |  | 3、制止设置障碍，私自挖掘取土等。 | 3分 |  |
|  |  | 4、制止载重车辆上堤行驶和破坏水利设施的行为等 | 5分 |  |
|  |  | 5、对上述1——4款违章行为不能当场制止的，应及时向所在街镇水利站和区水政监察大队报告，并做好记录，记录内容主要包括时间、地点、当事人、违章事实等，有条件的应进行现场拍照或录像。 | 2分 |  |
| 3 | 清障清杂26分 | 1、及时清除管理范围内的杂树、杂草、河面漂浮物等。 | 10分 |  |
|  |  | 2、及时清除管理范围内的垃圾及其他堆放物等。 | 8分 |  |
|  |  | 3、及时清除堤顶障碍物，保持防汛道路通畅等。 | 8分 |  |
| 4 | 日常养护32分 | 1、堤顶养护达到路面平整，无坑洼，无弃物等。 | 8分 |  |
|  |  | 2、迎水坡、背水坡养护达到坡面平整等。 | 8分 |  |
|  |  | 3、里程碑、界牌、限高杆、责任牌等保持整洁，如有损坏应及时整改到位。 | 8分 |  |
|  |  | 4、堤防草皮损坏应及时更新补植整改到位。 | 8分 |  |
| 5 | 报汛报险5分 | 认真查找堤防险情，一旦发现堤顶有裂缝、掉洞现象，坡面出现塌方，背水坡有散浸、漏水现象，穿堤建筑物损坏、漏水、溢洪道（闸）阻塞、塌方等情况，应立即向所在地街镇水利站和区防汛指挥部报告。 | 5分 |  |
| 6 | 其他4分 | 1、协助水事案件的调查、取证等工作。 | 2分 |  |
|  |  | 2、完成水利站等上级交办的有关工作。 | 2分 |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |
|  |  | 考核人： 巡查管护人： |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |

第五章合同文本

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：2025年度马鞍街道滁河等8条骨干河道巡查管护项目

使用单位：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

供货单位：

签订日期： 年 月 日

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

政府采购计划号：

采购人：（以下称甲方）南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

住所地：南京市六合区马鞍街道人民路54号

供应商：（以下称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照竞争性磋商结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

强化河道堤防管理，保证工程完好，保障工程安全运行，马鞍街道境内滁河、八百河、黄木桥河、招兵河、十里河、河王坝溢洪河，葛桥河、山沟李引水河共8条骨干河道(总长63.65公里)实行巡查与管护工作。

服务范围

| 序号 | 河道名称 | 岸别 | 起讫地点 |  | 总河堤长(KM) | 实际管护河堤长(KM) | 管护费用 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起点 | 讫点 |  |  |  |  |
| 1 | 滁河 | 左岸 | 杨河口 | 招兵河入滁河口 | 11.25 | 11.25 |  | 区管河道 |
| 2 | 八百河 | 右岸 | 十里河口 | 方州桥 | 5.25 | 5.25 |  | 区管河道 |
| 3 | 招兵河 | 左岸 | 墩杨桥 | 马鞍雄州交界处 | 9.62 | 1.82 |  | 骨干河道 (区管河道) |
|  |  | 左岸 | 工业园 | 墩杨桥 |  | 2 |  |  |
|  |  | 右岸 | 工业园 | 农场撇洪河 |  | 3.82 |  |  |
|  |  | 右岸 | 农场撇洪 河 | 招兵河入滁河口 |  | 1.98 |  |  |
| 4 | 河王坝溢 洪道(蔡 桥河) | 左右岸 | 河王坝水库 | 周庄 | 7.5 | 5 |  | 骨干河道 |
|  |  | 左岸 | 周庄 | 马鞍冶山交界处 |  | 2.5 |  | (区管河道) |
| 5 | 黄木河 | 左岸 | 汪营 | 杨河口 | 7.47 | 7.47 |  | 骨干河道 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (区管河道) |
| 6 | 十里河 | 左岸 | 平山水库溢洪道 | 长坝桥 | 14.36 | 6.08 |  | 骨干河道 (区管河道) |
|  |  | 右岸 | 平山水库溢洪道 | 长坝桥 |  | 6.09 |  |  |
|  |  | 左岸 | 长坝桥 | 马鞍金牛 湖交界处 |  | 0.8 |  |  |
|  |  | 右岸 | 长坝桥 | 十里河入八百河口 |  | 1.39 |  |  |
| 7 | 葛桥河 | 左右岸 | 庙庄泵站 | 入八百河口处 | 3.6 | 3.6 |  | 街管河道 |
| 8 | 山沟李引水河 | 左右岸 | 山沟李泵站 | 入八百河口处 | 4.6 | 4.6 |  | 街管河道 |
| 合计 |  |  |  |  | 63.65 | 63.65 |  |  |

服务内容详见乙方响应性文件等。

服务期限：

第二条 合同总价款

本合同项下服务价款为／年（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购号采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力：

1、本项目竞争性磋商文件；

2、供应商递交的响应文件；

3、管护协议书；

其他经双方确认的文件。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定，河道巡查管护期间一切安全事故由乙方承担。维保期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好下一维保年度的衔接工作。

第六条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方每季度按考核支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：河道巡查管护费用相关支付条件，相应河道考核结果90分以上为优秀的，全额支付当期相应河道的养护服务费，考核结果80-89分为良好的，支付相应河道的养护服务费90%；考核结果60-79分为合格的，支付当期相应河道的养护服务费的75%；考核结果不合格的，当期相应河道的养护服务费不予支付，并对相应问题要整改到位，整改到位后支付当期相应河道的养护服务费的75%，如未整改到位的，扣发本期养护服务费。

河道执行相应考核办法为《六合区马鞍街道滁河等8条骨干河道堤防巡查、管护工作细则》和《六合区马鞍街道堤防巡查、养护工作考核表》等有关要求。滁河荣盛桥南段按照精细化管理要求管护，管理设施、草皮损坏等责任由管护单位负责。

以上考核以街道水利中心考核为准，参考区级河道管理所考核结果有关数据，被有关部门通报的，相应河道当期的管护经费不再拨付。

4、养护期内三次考核不合格的，采购人有权终止合同。

5、如因养护单位养护不到位，被省级及以上媒体报道造成负面影响，采购人有权终止合同。

6、养护单位对采购人交办的合同内的事项三次以上整改落实不到位的，采购人有权终止合同。

7、区级河道管理所考核扣分原因为历史遗留问题、不可抗力导致的、非供应商导致的，采购人可根据实际情况考核得分。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5％违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5％。

3、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30％赔偿金。

4、养护期满前，若乙方未按时、按甲方要求提供相关文档资料，或不配合甲方做好下一维保年度的衔接工作的承担违约责任，同时乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。

第八条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市政府代理机构组织的政府采购活动。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十一条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十二条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，采购人执贰份，区水利局相关部门壹份，供应商执壹份，一份交政府代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

帐号：

日期： 年 月 日

乙方（供应商）（盖章）

代表人：

电话：

开户银行：

账号：

日期： 年 月 日

合同附件：

管护协议书

甲方：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为加强马鞍街道骨干河道管理和养护工作，提高河道堤防管理水平，规范河道堤防管理行为，及时制止各类水事违法行为，提升改善水环境，维护河道堤防生态健康，保障河道工程发挥应有的效益，依据《中华人民共和国防洪法》、《江苏省河道管理实施办法》、《南京市防洪堤保护管理条例》、《六合区农村河道长效管理办法》、《马鞍小型农田水利工程运行长效管护办法》、《马鞍街道河道管理“河长制”实施方案》等法律法规和有关要求，南京市六合区人民政府马鞍街道办事处（甲方）委托（乙方）承担实施2025年度马鞍街道滁河等8条骨干河道巡查管护项目。在双方已签订的《南京市政府采购合同》（合同编号：）基础上，为明确责任、规范管理，经双方协商达成如下协议：

一、合同名称：2025年度马鞍街道滁河等8条骨干河道巡查管护项目

二、合同期限：

三、双方权益

1、甲方代表

甲方委派为派驻现场代表，全面负责日常巡查、养护作业的管理工作。

2、乙方代表

2.1乙方指派			为日常巡查、养护作业的负责人，具体负责本养护标段作业工作，并用书面材料报甲方备案。

2.2巡查、养护现场负责人等有关人员必须按时参加由甲方召开的巡查养护例会和各种必须参加的会议（包括现场会）。

2.3 甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的巡查养护现场负责人。

3、甲方工作

3.1负责向乙方提供成交巡查、养护区域的有关资料。

3.2组织召开巡查、养护作业技术交底会。

3.3负责乙方的日常巡查、养护作业的管理和检查（定期检查和不定期抽查相结合）。每年初对乙方作出养护工作计划布置和对每月巡查、养护工作进行综合考核，每季度配合区水利局进行综合考核，考核按有关巡查、养护工作考核标准结合甲方养护工作计划要求综合进行，年终综合考核考评。

3.4甲方每月对乙方的巡查、养护质量进行检查考核，按本合同有关条款，每季度支付相应巡查养护经费。

3.5如遇突发事件，协调乙方在作业过程中与其他管理部门的关系。

3.6甲方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

4、乙方工作

4.1根据甲方巡查、养护工作计划，乙方承担日常巡查、养护。

4.2做好统计报表，并按时做好月、季、年度上报巡查、养护工作完成情况表，按甲方要求及时上报。

4.3应按甲方提出的对各种管理的要求落实保护措施。

4.4应按甲方提供的河道堤防巡查、养护工作细则进行落实。

4.5超出常规巡查、养护范围的工作，需提前报甲方审批。

4.6配合甲方及时处理解决好来信、来访。

4.7按时按量完成甲方交办的其它突击性任务和指令性任务。

4.8加强汛期、法定节假日的正常巡查、养护维修工作。

4.9乙方应作的其他工作，双方在补充条款内约定。

4.10乙方应服从所在地的主管部门的行业管理。

5、巡查、养护工作组织设计（计划）

5.1乙方在本合同生效后7日内上报全年巡查、养护工作计划，并送交甲方。甲方在3日内予以确认。

5.2乙方必须按甲方确认的巡查、养护工作，接受甲方对工作的检查、监督。巡查、养护工作实际计划与经确认的计划不一致时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

6、质量标准

巡查、养护质量标准参照《马鞍街道骨干河道堤防巡查、养护工作细则》质量标准。因乙方原因养护质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

7、检查和考核

7.1乙方应认真按照《马鞍街道骨干河道堤防巡查、养护工作细则》质量标准进行巡查养护，随时接受甲方以及上级部门的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。

7.2对于养护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在规定时间内不整改的或整改效果不符合要求的，由甲方派其他队伍整改，费用在乙方养护费中扣除。

8、安全文明施工与检查

8.1乙方应做好巡查、养护工作管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

8.2由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9、安全防护

9.1巡查养护作业人员应做好各项安全防范措施，必须统一着装上岗操作，佩戴上岗证。

9.2出现大小公伤事故，供应商自负，与采购人无关

10、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（此页无正文）

甲方（采购人）（盖章）                       乙方（供应商）（盖章）

代表人：                                     代表人：

电话：                                       电话：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

日期： 年 月 日                              日期： 年 月 日

马鞍街道滁河等8条骨干河道堤防巡查、管护工作细则

一、概述

（一）为规范马鞍街道滁河等8条骨干河道堤防巡查、养护工作，保障堤坝防洪安全，巩固水环境整治的完整、清洁，明确管护责任的主体，强化河道堤防管理，保证工程完好，保障工程安全运行，制定本细则。

（二）滁河等8条骨干河道堤防巡查、养护工作适用本细则。

（三）滁河等8条骨干河道堤防巡查、养护，应达到“堤顶平整，堤坡整洁，工程完好，设施完善，绿化美观，资料成册”的绩效目标。

（四）滁河等8条骨干河道堤防巡查、养护工作，坚持“预防为主，防治结合，日常养护，随时维修，养重于修，修重于建”的原则，根据实际，结合科学分析，预先防范，及时减弱或消除导致滁河等8条骨干河道堤防发生损毁因素，通过日常巡查养护工作的规范化、标准化，维护滁河等5条骨干河道堤防工程的正常运行，实现河道堤防管理良性循环，完成绩效指标。

（五）加强工程管理，加大巡查力度，及时发现问题，及时上报业务主管部门，分析原因，采取对策。

（六）依靠科技进步，逐步提高工程管护现代化水平。积极应用新技术、新材料、新工艺、新方法，开展管理维护工作。

（七）涉水建设项目管理按有关规定执行。

二、范围

马鞍街道境内滁河、八百河、黄木桥河、招兵河、十里河、河王坝溢洪河，葛桥河、山沟李引水河共8条骨干河道(河道总长63.65公里)，实行巡查与管护工作。巡查管护内容主要包括堤顶、迎水坡、背水坡、戗台（平台）、防洪墙、生物防护工程、管理设施及其他等（其中滁河城区段已整治过的河滨大道，只清理亲水平台及以下岸边）。其中实行河道蓝线控制范围：滁河背水坡堤脚外20m，其它河道控制范围为背水坡堤脚外15m。

三、内容

河道堤防巡查、养护工作主要包括堤顶、迎水坡、背水坡及戗台、防洪墙、管理设施、生物防护工程、水面保洁、环境保洁等。

巡查、养护工作应做到及时发现并消除问题，随时防护避免发生问题，保持河道堤防的安全、完整和正常运用。

（一）巡查

1、管养公司管养人员工作实行8小时制，按时上下班。

2、管养公司管养人员工作时要统一着装，着装印有“马鞍堤防管护”等字样。

3、管养公司应履行巡查职责，每日全河道巡查不少于1次。

4、汛期每天全河道巡查不少于2次。

5、警戒水位以上时段要全河道不间断巡查。

6、当河道遇严重影响其安全运行情况如暴雨、地震、大潮、强热带风暴或其他危险时，应随时做特别巡查。

7、巡查时应带好必要的辅助工具、记录笔簿，认真填写日常巡查记录，确保记录真实性、准确性。每月月底将日常巡查记录表、月度巡查总结、照片等材料上报街道水利管理服务中心，并及时整理归档，专人负责保管。日常巡查中发现险情（堤坝顶有裂缝、掉洞现象、坡面出现塌方、背水坡有散浸、漏水现象、穿堤建筑物损坏、漏水、溢洪道（闸）阻塞、塌方等。），应立即采取应急措施，并上报街道水利管理服务中心。

（二）养护

1、堤顶：巡查有无裂缝、异常变形、积水、植物滋生、废弃物现象；路面有无坑洼车辙、沉陷、波浪；防浪墙有无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜、下沉等；堤肩有无雨淋沟。养护做到堤顶、堤肩、道口等平整、坚实、无杂草、无弃物、无明显坑洼、无明显凹陷、起伏。堤顶防汛通道定期应清扫，每周不少于1次。保持路面整洁、平整、无积水、无坑洼、无垃圾、杂草、杂物。

2、迎水坡：巡查坡面是否平整，无杂草杂树滋生，无生产、生活垃圾；护坡砌块是否完好，排水沟有无淤积物。养护做到坡面平整，无杂草杂树滋生现象，护坡和排水沟定时清扫，每周不少于1次，雨淋沟、雨淋坑及时修复。

3、背水坡及戗台：巡查坡面是否平整，有无雨淋沟，杂草杂树滋生现象，巡查便道、界沟是否清洁无杂物，草皮护坡植被是否完好，有无兽洞、蚁穴等隐患。养护做到背水坡保持坡面平整、无雨淋沟、陡坎、洞穴、陷坑、杂物等。戗台（平台）应保持台面平整。堤脚线应保持连续、清晰。上下堤坡道应保持顺直、平整、无沟坎、凹陷、残缺。巡查便道、界沟应保持完好清洁无杂物，每周清扫不少于1次。

4、防洪墙：防洪（浪）墙（堤）表面杂草和杂物应及时清除，保持整洁，每周清扫不少于1次。发现裂缝、断裂、倾斜、鼓肚、滑动、下沉或表面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、周围地基错台、空隙等情况，应查明原因，做好记录，及时上报街道水利管理服务中心。

5、生物防护工程：主要检查绿化植被的成活率、保存率情况；有无砍伐、偷盗、破坏植被情况；巡查中应注意是否有白蚁及鼠獾等危害动物的出没。养护做到草皮护坡应及时修整、清除杂草，每周不少于1次，保持完整美观、草高一般不超过15厘米。清理过程中不得用除草剂化除，统一使用割草机清除。加强防护林的防火安全检查。认真检查白蚁及鼠獾等危害动物的动向，如发现应及时上报街道水利管理服务中心或区水利局。

6、管理设施：管养公司要配置部分管理牌、警示牌，并日常定期检查管理牌、里程碑、界碑、警示牌、宣传标牌、行车标志等，保持清晰整洁，如发现损坏，应及时上报，以便及时更换埋置。

7、水面保洁：保持河面（以河道中心线为界）清洁，无大面积水花生、浮萍等漂浮物。发现并制止往河道内倾倒垃圾、渣土、尾矿等杂物，及时清理。

8、其他：巡查并制止在堤防范围内从事下列行为活动：（1）爆破、打井、钻探、建房、建窑、葬坟、开采、取土、挖筑鱼塘。（2）倾倒垃圾、渣土、尾矿或者掩埋危及防洪堤安全的物件。（3）擅自圈筑围墙。（4）违章种植。（5）载重、超高、超宽的车辆上堤行驶（防汛抢险车辆除外）和破坏水利设施行为。对上述1-5款违章行为不能当场制止的应及时向所在街道水利管理服务中心和区河道管理所报告，并做好记录，记录内容主要包括时间、地点、当事人、违章事实等，有条件的应进行现场拍照或录像。

9、环境保洁：巡查养护范围内道路、堤顶、迎水坡、背水坡及戗台每周要及时清扫，保持无杂物。乱倒垃圾及弃物情况，及时发现，及时制止，及时清除。垃圾集中拖运，集中处理，不要二次污染。凡设置垃圾池、垃圾箱处，督促责任单位及时清除。

四、资料

（一）、管护公司及时上报给业主每月的工作内容、投入情况、养护后状况。

（二）、每月月底将日常养护记录、月度养护总结、图片等资料整理归档。

（三）、每年合同期满或年终做好巡查养护工作总结报告及管护资料。

河道堤防巡查管护考核表

| 2025年 季度 河道堤防巡查管护考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 马鞍 街镇 |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 应得分数 | 季度考核得分 |
| 1 | 堤防巡查13分 | 1、上堤巡查持证上岗、身着管护工作服，坚持日巡查制度。 | 2分 |  |
|  |  | 2、非汛期每天巡查一次，汛期每天早晚各巡查一次。 | 2分 |  |
|  |  | 3、警戒水位以上不间断巡查。 | 2分 |  |
|  |  | 4、每次巡查按规范要求，做好巡查记录及台账资料。 | 7分 |  |
| 2 | 制止违章20分 | 1、制止违章种植（植树、种菜等），违章搭建等。 | 5分 |  |
|  |  | 2、制止倾倒垃圾、渣土、堆放危化品及其他杂物等。 | 5分 |  |
|  |  | 3、制止设置障碍，私自挖掘取土等。 | 3分 |  |
|  |  | 4、制止载重车辆上堤行驶和破坏水利设施的行为等 | 5分 |  |
|  |  | 5、对上述1——4款违章行为不能当场制止的，应及时向所在街镇水利站和区水政监察大队报告，并做好记录，记录内容主要包括时间、地点、当事人、违章事实等，有条件的应进行现场拍照或录像。 | 2分 |  |
| 3 | 清障清杂26分 | 1、及时清除管理范围内的杂树、杂草、河面漂浮物等。 | 10分 |  |
|  |  | 2、及时清除管理范围内的垃圾及其他堆放物等。 | 8分 |  |
|  |  | 3、及时清除堤顶障碍物，保持防汛道路通畅等。 | 8分 |  |
| 4 | 日常养护32分 | 1、堤顶养护达到路面平整，无坑洼，无弃物等。 | 8分 |  |
|  |  | 2、迎水坡、背水坡养护达到坡面平整等。 | 8分 |  |
|  |  | 3、里程碑、界牌、限高杆、责任牌等保持整洁，如有损坏应及时整改到位。 | 8分 |  |
|  |  | 4、堤防草皮损坏应及时更新补植整改到位。 | 8分 |  |
| 5 | 报汛报险5分 | 认真查找堤防险情，一旦发现堤顶有裂缝、掉洞现象，坡面出现塌方，背水坡有散浸、漏水现象，穿堤建筑物损坏、漏水、溢洪道（闸）阻塞、塌方等情况，应立即向所在地街镇水利站和区防汛指挥部报告。 | 5分 |  |
| 6 | 其他4分 | 1、协助水事案件的调查、取证等工作。 | 2分 |  |
|  |  | 2、完成水利站等上级交办的有关工作。 | 2分 |  |
| 合计 |  |  | 100分 |  |
|  |  | 考核人： 巡查管护人： |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |

第六章响应文件格式

响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日期 ：

响应文件格式目录(格式自拟)

一、竞争性磋商申请及声明

磋商响应函

致：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

根据贵方编号为            的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

二、法人授权委托书

法人授权委托书

致：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

本授权书声明：            （投标人名称）授权            （被授权人姓名）作为我方参加编号为       项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

三、磋商报价表

磋商报价表

供应商名称（电子签章）

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |
| 供应商是否属于中小微型企业 | 填写“是”或“否 |  |

日期：

四、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 河道名称 | 岸别 | 起讫地点 |  | 总河堤长(KM) | 实际管护河堤长(KM) | 管护费用 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起点 | 讫点 |  |  |  |  |
| 1 | 滁河 | 左岸 | 杨河口 | 招兵河入滁河口 | 11.25 | 11.25 |  | 区管河道 |
| 2 | 八百河 | 右岸 | 十里河口 | 方州桥 | 5.25 | 5.25 |  | 区管河道 |
| 3 | 招兵河 | 左岸 | 墩杨桥 | 马鞍雄州交界处 | 9.62 | 1.82 |  | 骨干河道 (区管河道) |
|  |  | 左岸 | 工业园 | 墩杨桥 |  | 2 |  |  |
|  |  | 右岸 | 工业园 | 农场撇洪河 |  | 3.82 |  |  |
|  |  | 右岸 | 农场撇洪 河 | 招兵河入滁河口 |  | 1.98 |  |  |
| 4 | 河王坝溢 洪道(蔡 桥河) | 左右岸 | 河王坝水库 | 周庄 | 7.5 | 5 |  | 骨干河道 |
|  |  | 左岸 | 周庄 | 马鞍冶山交界处 |  | 2.5 |  | (区管河道) |
| 5 | 黄木河 | 左岸 | 汪营 | 杨河口 | 7.47 | 7.47 |  | 骨干河道 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (区管河道) |
| 6 | 十里河 | 左岸 | 平山水库溢洪道 | 长坝桥 | 14.36 | 6.08 |  | 骨干河道 (区管河道) |
|  |  | 右岸 | 平山水库溢洪道 | 长坝桥 |  | 6.09 |  |  |
|  |  | 左岸 | 长坝桥 | 马鞍金牛 湖交界处 |  | 0.8 |  |  |
|  |  | 右岸 | 长坝桥 | 十里河入八百河口 |  | 1.39 |  |  |
| 7 | 葛桥河 | 左右岸 | 庙庄泵站 | 入八百河口处 | 3.6 | 3.6 |  | 街管河道 |
| 8 | 山沟李引水河 | 左右岸 | 山沟李泵站 | 入八百河口处 | 4.6 | 4.6 |  | 街管河道 |
| 合计 |  |  |  |  | 63.65 | 63.65 |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.磋商报价采用固定单价，“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表中》“总报价”应当与《磋商报价表》中“总价”一致。

3.行数不够，可自行添加。

4.本项目有二次报价，请供应商另行做好准备。

五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商应在上表中明确响应文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况， 未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细 描述和说明的替代。

2.行数不够，可自行添加。

六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商应在上表中明确响应文件与采购文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

2.行数不够，可自行添加。

七、拟投入本项目人员情况一览表

拟投入本项目人员情况一览表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 执业证书 | 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  | … |
| 3 |  |  |  |  | … |
| … |  |  |  |  | … |

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供竞争性磋商文件规定的证明材料（如有）。

供应商名称：（加盖电子公章）

八、拟投入本项目设备情况一览表

拟投入本项目设备情况一览表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 品名 | 自有或租赁 | 购入时间 （租赁不填） | 租赁期 （自有不填） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供竞争性磋商文件规定的证明材料（如有）。

供应商名称：（加盖电子公章）

九、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

南京市六合区人民政府马鞍街道办事处：

我单位（响应人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）   重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：   年   月   日

十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京市六合区人民政府马鞍街道办事处：

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：                              。

声明人：（公章）

日期：   年   月   日

十一、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

致：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.工程采购项目中，工程的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十二、 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：南京市六合区人民政府马鞍街道办事处

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十三、

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站在线打印盖章上传）

20 年月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；以及法律、行政法规规定和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 20 年 月 日 |  |  |

供应商在中标（成交）后，应按照采购文件要求，将上述由信用承诺替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。