太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320192-ZHZH-C2026-0006

采购人：南京市六合区人民政府大厂街道办事处

采购代理单位：江苏中衡工程顾问有限公司

2026年4月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 竞争性磋商须知	7

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	27

第五章 合同主要条款及格式	35

第六章 响应文件格式及附件	43

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2026年4月24日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.1 项目编号：JSZC-320192-ZHZH-C2026-0006

1.2 项目名称：太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务

1.3 预算金额：140万元

1.4 最高限价：140万元

1.5 采购需求：太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务，主要为2号地块内污染物(一般固废）的清理、清运、外运及合法合规处置等。具体要求详见竞争性磋商文件第四章。

1.6 合同履行期限：自采购人通知进场服务之日起30日历日。

1.7 本项目不接受联合体。

1.8 本项目所属行业:根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号）等文件规定，本项目所属行业为“其他未列明行业”。

二、申请人的资格要求：

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 具有独立承担民事责任的能力（供应商为企业的，提供有效的营业执照；为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书；为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书；为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照；为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料；为自然人的，提供有效的自然人身份证件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购响应文件开启时间前（不含投标截止时间的当月）任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表，或收入支出表/收入费用表）；或提供投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；成立不满一年的供应商无须提供上述材料)；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应文件开启前（不含响应文件开启时间的当月）六个月内任意一个月的依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的相关材料（包括相关主管部门证明或银行代扣证明）；根据国家相关政策免缴或迟缴的，需提供相关证明材料；响应文件开启时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明)；

- 参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定；投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）

（6）法律、行政法规规定的其它条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其它法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求： （如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（） 种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_ %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_ %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件评标办法与标准。

2.3 本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备有效期内的《道路运输经营许可证》（提供证书扫描件加盖电子公章）;

2.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.5拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构将在开标结束后，通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站查询供应商信用记录并保存。

三、获取竞争性磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交信息

截止时间：2026年4月24日14时00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）。

- 响应文件开启信息

- 时间：2026年4月24日14时00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

七、其它补充事宜

1、集中勘察或答疑：不组织集中勘察，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

2、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

3、本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标（采购）、投标（响应）、评标（评审）和中标（成交）结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与本项目，需要办理江苏省政府采购数字证书CA及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并在规定时间内上传电子响应文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1 采购人信息

名称：南京市六合区人民政府大厂街道办事处

地址：江苏省南京市江北新区大厂街道太子山路8号‌

联系人：徐主任

联系方式：13913307602

8.2 采购代理机构信息

名称：江苏中衡工程顾问有限公司

地 址：南京市建邺区奥体大街68号国际总部研发园4B幢19层

联系人：陆蓉、雷婧涵

联系方式：15951762832

第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

#### 3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）本项目所属行业为“其他未列明行业”。

#### 3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书扫描件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.3 环境标志产品政策

  - （1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

  - （2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

  - （3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

  - （4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品响应，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

（3）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商邀请另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

#### 3.6供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 4.2本项目采购代理服务费收费标准：本项目招采购代理服务费由成交人参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协[2024]20号文规定标准的60%在领取成交通知书时向代理单位一次性付清，评委费按实际发生由采购人支付。

二、响应文件编制

#### 5.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明等部分。供应商并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

#### 5.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。供应商需根据磋商文件格式要求上传相应的文件。

#### 6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

7.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

7.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

8、磋商有效期

8.1磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

9、响应文件的组成

9.1供应商编写的磋商文件应包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明（格式见附件）；

（2）★法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（格式见附件）；

（3）★法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（4）★第一章竞争性磋商邀请中“二、申请人的资格要求”2.2落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件；

（5）★第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”2.3本项目的特定资格要求”的证明文件；

（6）★磋商报价表；

（7）★分项报价表；

（8）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（9）★《商务条款偏离表》；

（10）★《技术条款偏离表》；

（11）项目的技术说明或实施方案；

（12）供应商拟投入本项目的人员情况一览表；

（13）供应商近年类似业绩情况表；

（14）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（15）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（16）供应商认为需要提供的其他技术资料。

9.2响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金以及供应商为完成相关服务所承担的全部费用（包括采购代理费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用）。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。

（4）供应商应按竞争性磋商文件的要求,并结合本企业的融资能力、管理水平和项目实际，参照各类费用标准和规范，结合项目所在地的社会、政治、自然条件，综合考虑市场及政策风险因素自主报价。

（5）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

9.3响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

三、响应文件的递交

10、响应文件的递交

10.1供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第18.3条规定做无效响应处理。

10.3代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11、响应文件的拒收

代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12、响应文件的撤回和修改

12.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2响应文件的修改

（1） 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2） 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、响应文件的解密与评审

13、响应文件解密

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

14、磋商

14.1 代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

14.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

14.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

15、评审过程的保密与公正

15.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

15.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

15.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

16、评审过程中的澄清

16.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

16.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

16.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

17、联合体（本项目不适用）

17.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

17.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

17.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

17.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

17.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

18、响应文件的审查

18.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

（1）资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（2）符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（3）未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

18.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

18.3 未实质性响应磋商文件的情形

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件，且包括改变清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（10）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（11）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（12）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

（13）法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

18.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

18.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

18.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

19、磋商程序及评审方法和评审标准

19.1 磋商程序

（1）磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

（2）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

（3）供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

19.2 评审方法和评审标准

（1）评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

（2）评审标准

见本磋商文件第三章。

19.3出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（5）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（6）因重大变故，采购任务取消的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

五、成交

20、确定成交单位

20.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第三章。

20.2 代理机构将在“南京市公共采购信息网”“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20.3 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

（1） 提供虚假材料谋取成交。

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通。

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

（4） 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

（5） 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

（6） 将合同标的转包。

21、成交通知书

21.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

21.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

六、授予合同

22、签订合同

22.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

22.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

22.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

22.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

22.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、询问、质疑、投诉和诚实信用

23、询问

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24、质疑

24.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

24.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

24.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

24.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

25、投诉

25.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

26、诚实信用

26.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

26.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

26.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

26.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分 100 分）

| 序号 | 评分标准 | 评分办法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、响应报价（10分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留后两位）：响应报价得分=（评标基准价/最终响应报价）×10分。（小数点后保留二位，四舍五入）。 | 10 |
| 二、技术方案（48分） |  |  |  |
| 1.2 | 项目实施方案 （页数不超过200页） | 评委根据供应商提供的本项目需求理解（包括对本项目理解思路等)进行综合评分： 理解准确、思路清晰、全面的得10分； 理解较准确、思路较清晰、较全面的得7分； 理解基本准确、思路基本清晰、包含基本内容的得4分； 理解不够准确、思路不够清晰、不够全面的得1分 未提供的不得分。 | 10 |
|  |  | 评委根据供应商提供的工作方案(包括污染物交接方案、污染物运输方案、污染物贮存方案、污染物分拣方案、处置方案、台账资料管理制度、安全生产管理方案等）进行综合评分： 每一项内容明确、内容阐述具体、分工合理的得10分； 每一项内容较明确、重点较详实、分工较合理的得7分； 每一项内容基本明确、重点基本详实、分工基本合理的得4分； 每一项内容不够明确、重点不够详实、分工不够合理的得1分； 未提供的不得分。 | 10 |
|  |  | 评委根据供应商提供的质量控制方案(包括质量控制方法、措施等)进行综合评分： 方案内容完整，内容描述具体，可行性高的得7分； 方案内容较完整，内容描述较具体，方案整体可行的得5分； 方案内容基本完整，内容具有大致描述，可行性一般的得3分； 方案内容不够完整，内容描述不够具体，可行性有缺漏的得1分。 未提供本项不得分。 | 7 |
|  |  | 评标委员会根据供应商提供的进度方案(包括质量控制方法、措施等)进行综合评审： 方案内容完整，内容描述具体，可行性高的得7分； 方案内容较完整，内容描述较具体，方案整体可行的得5分； 方案内容基本完整，内容具有大致描述，可行性一般的得3分； 方案内容不够完整，内容描述不够具体，可行性有缺漏的得1分。 未提供本项不得分。 | 7 |
|  |  | 评标委员会根据供应商拟制的后续服务内容进行综合评审（包括后续服务内容、服务响应时间、服务措施等）进行综合评分： 方案内容完整，内容描述具体，可行性高的得7分； 方案内容较完整，内容描述较具体，方案整体可行的得5分； 方案内容基本完整，内容具有大致描述，可行性一般的得3分； 方案内容不够完整，内容描述不够具体，可行性有缺漏的得1分。 未提供本项不得分。 | 7 |
|  |  | 评委根据供应商的应急方案（突击人员数量增加、突击响应时间、机械设备保障、工具配置保障、处置单位的接收容量保障等）进行综合评分： 方案内容完整，内容描述具体，可行性高的得7分； 方案内容较完整，内容描述较具体，方案整体可行的得5分； 方案内容基本完整，内容具有大致描述，可行性一般的得3分； 方案内容不够完整，内容描述不够具体，可行性有缺漏的得1分。 未提供本项不得分。 | 7 |
| 三、综合实力（42分） |  |  |  |
| 1.3 | 履约能力 | 清运业绩： 供应商自2023年4月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似污染物或固废清运处置业绩，每提供一个得3分，最高6分。（同一采购人签署的多份合同视为一份合同和业绩明材料。不重复计分） 注：供应商须提供项目合同扫描件加盖公章，以供核验。时间以合同签订为准。 | 6 |
|  |  | 处置业绩： 供应商或委托处置单位自2023年4月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似污染物或固废处置业绩，每提供一个得3分，最高3分。（同一采购人签署的多份合同视为一份合同和业绩明材料。不重复计分） 注：供应商须提供项目合同扫描件加盖公章，以供核验。时间以合同签订为准。 | 3 |
| 1.4 | 企业实力 | 根据供应商的设备配备进行打分： 1、运输车辆，每提供1辆得2分,本项最高8分。 注：自有车辆需提供车辆行驶证原件扫描件、购置发票原件扫描件；如为租赁提供行驶证原件扫描件、租赁协议原件扫描件，未提供不得分，本项最高得8分。 2、供应商或委托处置单位具有以下设备的，每提供1个设备证明材料得2分，同一种设备证明材料不重复得分：装卸设备、破碎或分选设备、处理设备。 注：自有或租赁均可，自有需提供实体照片和购置发票原件扫描件或购买合同，租赁需提供实体照片和租赁协议原件扫描件，未提供不得分，本项最高得8分。 3、供应商须具备水泥窑/砖厂/陶粒窑处置能力，或与具备处置能力的单位签订本项目处置合作协议；自有处置能力需提供处置地环保局环评审批意见复印件，委托处置需提供本项目处置协议，未提供不得分，本项最高得4分。 - 注：提供证明材料扫描件加盖电子公章; | 20 |
| 1.5 | 人员配置 | 1、拟派项目负责人（项目经理）（限1人），具有中级工程师及以上职称证书的得2分，本项最高得2分。 2、拟派技术负责人（限1人），具有中级工程师及以上职称证书的得2分。，本项最高得2分。 【提供相关证书扫描件及2025年9月以来供应商为其缴纳至少1个月的社保凭证并加盖供应商电子公章，未提供或提供不全不得分。如为离退休人员或事业单位人员提供相关证明材料；无社保证缴纳凭证或者离退休、事业单位证明，该人员不得分。】 - 拟派项目组其他成员 具备安全巡检人员，台账管理人员、环保专业类人员，每提供1个人得2分，本项最高得6分。 【提供岗位名单及身份证或相关证书扫描件及2025年9月以来供应商为其缴纳至少1个月的社保凭证并加盖供应商单位电子公章，提供不全不得分。如为离退休人员或事业单位人员提供相关证明材料；无社保证缴纳凭证或者离退休、事业单位证明，该人员不得分。】 | 10 |
| 1.6 | 承诺书 | 供应商承诺本项目实施期间发生的任何安全事故、交通事故、负面舆情等均由供应商负责的得3分。 (提供承诺书并加盖供应商单位电子公章) | 3 |

评审程序

1、资格审查

评标委员会依据本部分第一条规定的标准，对供应商的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其响应。

2、符合性审查

评标委员会依据本部分第二条规定的标准，对响应文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其响应。

3、响应文件的澄清

3.1、在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.2、澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3、评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4、评标委员会认为供应商的报价明显低于其它通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

4、综合评分

4.1、评标委员会按本部分第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.2、评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.3、供应商最终得分为所有评委综合评分的平均值。

5、异常低价评审

（1）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

a、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

b、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

c、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

d、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第a项至第d项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

6、评标结果

6.1、采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分和响应报价均相同的并列，响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。本项目选取 3家成交候选人。

五、说明:

1、按第三章评标方法和标准。

2、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理。

第四章 采购需求

一、项目名称：太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务

★二、服务内容：主要为太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务，主要为2号地块内污染物(一般固废）的清理、清运、外运及合法合规处置等。现场处置完成后编制验收报告。成交供应商负责提供满足清运要求的运输车辆、驾驶人员和装运人员，并做好日常工作管理。

★三、服务范围包括但不限于：

| 序号 | 范围 | 项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 场地基础 | 场地平整、便道铺设、洗车台、现场围挡等 |
| 2 | 处置区域放线测绘 | 处置区域放线测绘等 |
| 3 | 污染土壤的开挖、清理 | 污染土壤清理、堆放和装袋 |
| 4 | 转运和处置 | 污染土壤运输、处置 |
| 5 | 清挖后自检 | 清挖后自检 |
| 6 | 清洁土回填 | 外购清洁土对清挖基坑进行回填 |
| 7 | 安全文明措施 | 安全文明实施管理 |
| 8 | 二次污染防治 | 扬尘抑制、人员防护、其他二次污染防治 |

- 1.合法运输

- （1）污染物交接：采购人负责将管辖范围内一般固废移交给成交人，开挖或装置及运费由成交人承担。污染物交接后不得滞留。

- 过磅：在甲方指定场所安装地磅，安装地磅大小应考虑实际需要，一切费用自理。若后期成交人退场可自行拆除或处置。过磅过程中由采购人委派专人进行记录和监管。

- （2）运输车辆：成交人在运输过程中应防止遗撒、渗漏，使用封闭车辆。

- （3）转移管理：成交人应建立内部转移记录（如交接单据），确保污染物轨迹可追溯。

- 2.分类与识别

- （1）明确属性：成交人对接收到的污染物进行分类和识别，分拣后的一般工业固废、建筑垃圾和生活垃圾均需合规处置。如有危险废物或其他疑问的，应及时向采购人汇报情况。

- （2）分类存放：成交人设置专门的固废暂存场所，不同类别污染物分开存放，避免混合污染。做好分类标识。

- （3）建立台账：成交人详细记录污染物的种类、接收日期、流向（贮存、利用、处置情况）等。

- 3.规范贮存

- （1）贮存设施：成交人应具有防雨、防扬散、防渗漏的专用场所。对于粉状、易扬散污染物，需封闭或加盖。对于可能产生渗滤液的污染物，地面需做硬化及防渗处理。

- （2）安全管理：成交人具有科学的安全管理制度，不得将一般固废混入生活垃圾，也禁止与危险废物混合存放。

- 4.末端处置

- 成交人根据污染物的性质和类别，将其清运至有相应处置资质和能力的下游处置单位进行处理。

- 5.安全文明作业

- （1）成交人在各个环节都应遵守安全生产有关管理规定，如中转场地应设置安全警示标志和指示标志，并专人指挥车辆进出，机具操作要严格执行安全操作规定，分拣人员按规定穿戴好劳动防护用具，配备安全防护用具，以及其他相关的安全管理、措施。

- 6.处置依据：

- ①《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

- ②《江苏省固体废物污染环境防治条例》；

- ③《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）。

- ★四、预估工程量如下表：

|  | A区 | B区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大小 | 80㎡ | 222㎡ |  |
| 深度 | 3.5m | 4m |  |
| 方量 | 280m3 | 888m3 | 1168m³ |
| 重量 |  |  | 2003吨 |

注：以上工程量仅为预估量，除明确约定的 A 区、B 区外，对于因现场施工连续性、作业完整性、环境整治需要而确需同步实施的红线外邻接区域污染物，乙方应予配合清运及处置，最终结算价格不得超过本项目的预算金额。（供应商须知晓并承诺接受此项要求，响应时提供书面承诺书并加盖电子签章，格式自拟，未提供承诺书的作无效文件处理）

★五、商务要求

- 分项最高限价说明

- 开展太子山南侧2号地块关注污染物清理和外运处置等工作，单价最高限价698.95元/吨，总价最高限价为140万元，单价和总价均不能超过最高限价，否则按无效标处理。最终按实际发生量*单价结算。（供应商须知晓并承诺接受此项要求，响应时提供书面承诺书并加盖电子签章，格式自拟，未提供承诺书的作无效文件处理）单价和总价都不得超过最高限价，否则按无效标处理。

- 2、服务地点：具体地点由采购人指定，污染物处置点由供应商自行考虑。

- 3、报价要求：响应总报价应包括按照采购人要求完成项目范围内相关清理、清运、外运及合法合规处置等工作，并按要求提供运输车辆、驾驶人员和转运人员，做好日常管理。因实施本项目所产生的车辆费用、人员薪资、保险、维修、油费及交通、市政等相关费用，除合同另有约定外，均由成交方承担。

4、服务期：完成本项目规定的所有工作（即完成现场清挖工作，污染物等合法处置）且通过采购人组织的验收。

5、付款方式：

（1）预付款：合同签订后，甲方收到发票15日内支付预付款，预付款支付比例：合同成交金额的30%；

（2）尾款：清挖处置完成后，乙方提供自检报告经甲方确认，甲方收到发票15日内支付至合同实际结算金额的100%；

（3）结算方式：清理范围以现场情况、《大厂太子山南侧2号地块土壤污染状况调查报告》数据、清理处置量以清运后的过磅记录。结付方式及期限：依据中标单价×实际清理处置量结算。

备注：甲方每次付款前，乙方应同步提供等额、合法、有效的增值税专用发票。

6、履约验收

完成本项目规定的所有工作（即完成现场清挖工作，污染物等合法处置）且通过采购人组织的验收。

第五章 合同主要条款及格式

（本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

南京市政府采购项目合同

项目名称：太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务

采购单位：南京市六合区人民政府大厂街道办事处

使用单位：

服务单位：

签订日期：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本项目相关事宜协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务，并根据合同约定承担与服务有关的所有辅助服务。

服务内容：本项目为【太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务】。乙方按照甲方要求完成项目范围内相关清理、清运、外运及合法合规处置等工作，并按要求提供运输车辆、驾驶人员和转运人员，做好日常管理。因实施本项目所产生的车辆费用、人员薪资、保险、维修、油费及交通、市政等相关费用，除合同另有约定外，均由乙方承担。

服务期限：            。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：【金额大写】（小写¥【金额小写】）。

签约合同单价（人民币，下同）：【成交单价】元/吨（或按采购文件及成交结果填写）。

数量按现场实际结算为准。

本合同总价包括但不限于乙方完成本项目所需的运输、处置、人员、设备、办公、管理、税费、利润等全部费用，以及为完成本项目所发生的一切相关费用。除本合同另有约定外，甲方不再另行支付其他费用。

本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务及售后服务费用。

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 计量单位 | 项目单价（元/吨） | 项目总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理、清运、外运及合法合规处置 |  | 吨 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

第三条 组成合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。这些文件包括但不限于：

（1）磋商文件及其澄清、修改文件；

（2）乙方提供的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同款结算及支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下采购资金由甲方自行支付，乙方应向甲方开具合法有效发票。

3. 付款方式：

（1）预付款：合同签订后，甲方收到发票15日内支付预付款，预付款支付比例：合同成交金额的30%；

（2）尾款：清挖处置完成后，乙方提供自检报告经甲方确认，甲方收到发票15日内支付至合同实际结算金额的100%；

（3）结算方式：清理范围以现场情况、《大厂太子山南侧2号地块土壤污染状况调查报告》数据、清理处置量以清运后的过磅记录。结付方式及期限：依据中标单价×实际清理处置量结算。

备注：甲方每次付款前，乙方应同步提供等额、合法、有效的增值税专用发票。

第五条 甲乙双方的权利和义务

1. 乙方应按有关标准及要求完成甲方指定和同意的服务内容，并对全部服务成果负责。

2. 本项目实施过程中，甲方应为乙方现场作业提供必要协助和便利条件。

3. 项目运行过程中，乙方必须加强安全生产管理，做好相关安全防护措施。若发生各类安全事故，相应责任均由乙方承担。

4.乙方应对污染物清运全过程进行监测，并对清运数量、分类、运输过程、接收情况及相关资料的真实性、完整性负责。乙方完成污染土清运后，应先行对场地进行自检，并将自检报告报甲方确认；如项目需要进行土壤检测、修复效果评估或政府主管部门要求第三方检测、评估的，由甲方另行委托具备相应资质的第三方单位实施，乙方予以配合。

第六条 技术情报和资料的保密

除法律、法规及主管部门另有规定外，乙方对甲方所指定之相关负责人、甲方指定的单位或部门提供的数据和资料应承担保密义务，不得向其他单位或部门透露及泄露任何数据或资料。

第七条 违约责任

1. 如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，同时有权要求乙方承担合同总价5%的标准支付违约金。解除合同的通知自送达乙方之日起生效。

2. 甲方无正当理由未按合同约定期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方应向乙方偿付欠款总额5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3. 乙方未按本合同约定提供相关服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价5%向甲方承担违约责任。

4. 乙方在承包施工中，项目多项违约责任的，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5. 乙方挪用、虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金；若该违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应赔偿甲方所有损失。

6. 其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准；无相关规定的，双方协商解决。

第八条 合同的变更和终止

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十一条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不得向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1. 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式【    】份，甲乙双方各执【    】份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，按照中华人民共和国现行法律法规及相关规定执行。

十三条 补充条款

1. 乙方在现场作业过程中，应严格遵守国家和地方关于环保、环评等相关法律法规规定，确保按环评及审批要求开展工作，并对处置项目可能造成的环境和社会影响负责。乙方必须在处置过程中采取必要措施，防止二次污染，并将上述事项的全部费用计入合同价款内。

2. 乙方负责清运现场、清运途中及处置场地的作业组织、安全防护和应急措施，严格遵守相关安全管理规定，落实安全措施，防止污染及扰民事件发生。

3. 若因甲方原因造成项目无法实施或因政策调整导致项目延期、中止，双方应友好协商处理。

4. 其他：

①本条款之规定，若与现行法律法规有冲突的，以现行法律法规和工程承包合同为准。

②如乙方在签订合同时人员与投标时不一致，甲方有权不与其签订合同。

③乙方成交后未经甲方同意，不得对已经处置方案进行变更；否则，一切责任和后果均由乙方全部承担，甲方有权没收乙方的履约保证并解除合同。

④其他未尽事宜双方协商解决。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方 （服务商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人: | 法定代表人: |
| 委托代表人: | 委托代表人: |
| 电话: | 电话: |
| 开户银行: | 开户银行: |
| 帐号： | 帐号: |
| 日期: 年 月 日 | 日期: 年 月 日 |

第六章 响应文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项目名称：太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务

项目编号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

## 一、基本目录

### 1、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目名称：太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

注：本磋商报价表响应文件编制工具内编制填写

### 2、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京市六合区人民政府大厂街道办事处(采购人)

江苏中衡工程顾问有限公司

根据贵方太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务（项目名称）（项目编号）竞争性磋商公告，                  （供应商名称） ，提交响应性文件并参加磋商。

据此函，本公司兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的报价详见磋商报价表。

3、本项目服务时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

### 3、法定代表人授权书或法定代表人身份证明书

法定代表人授权委托书

致：南京市六合区人民政府大厂街道办事处(采购人)

江苏中衡工程顾问有限公司

本授权书声明：注册于＿＿＿＿＿（供应商住址）的＿＿＿＿（供应商名称）法定代表人＿＿＿＿（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权＿＿＿＿（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务（项目名称），＿＿＿＿（项目编号）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于＿年＿月＿日签字生效，特此声明。

被授权代表人姓名：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

供应商：      （加盖电子公章）

日期：年月日

（注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件）

法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任             职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称： （加盖电子公章）

年  月  日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 4、分项报价表

分项报价表（参考）

项目名称：太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务

项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 预估数量 | 单位 |  | 单价 （元/吨） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理、清运、外运及合法合规处置 | 2003 |  | 吨 |  |  |  |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：     （加盖电子公章）

日期：年月日

说明：

1、供应商的磋商报价应充分考虑服务期间各项市场风险和国家政策性调整风险，其成交总价一旦确定，一律不作调整。

2、供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

### 5、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 项目名称：太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的 要求规格 | 技术响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |

供应商名称：       （加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明技术要求并填写响应程度。

### 6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称：太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件 条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |

供应商名称：       （加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明商务要求并填写响应程度。

### 7、竞争性磋商文件要求及供应商认为需要提供的其他证明文件及材料

## 二、资格文件

资格证明文件

- 具有独立承担民事责任的能力（供应商为企业的，提供有效的营业执照；为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书；为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书；为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照；为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料；为自然人的，提供有效的自然人身份证件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购响应文件开启时间前（不含投标截止时间的当月）任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债和利润表，或收入支出表/收入费用表）；或提供投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函；成立不满一年的供应商无须提供上述材料)；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供响应文件开启前（不含响应文件开启时间的当月）六个月内任意一个月的依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的相关材料（包括相关主管部门证明或银行代扣证明）；根据国家相关政策免缴或迟缴的，需提供相关证明材料；响应文件开启时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明)；

- 参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（本条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定；投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动）

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料：

①供应商具备有效期内的《道路运输经营许可证》（提供证书扫描件加盖电子公章）;

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，以上（2）-（6）条可以以在线下载的由法定代表人签字并盖单位电子公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》替代。

不以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的（2）-（6）条按要求提供证明材料扫描件加盖电子公章。

三、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 竞争性磋商文件中的其它实质性要求 |  |  |

供应商名称（盖章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

## 四、综合评审评分项

（注：详见第三章 评审标准。）

## 五、价格折扣文件格式

#### 1、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46号）的规定，本公司参加南京市六合区人民政府大厂街道办事处的太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务  ,属于其他未列明行业。承接企业为         （企业名称）,从业人员       	人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称:           （加盖电子公章）

日期：  年  月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

#### 2、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：   年    月    日

#### 3、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

#### 4、节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

#### 5、环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

#### 6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

## 六、附件

### 附件一、供应商拟投入本项目服务人员一览表

供应商拟投入本项目服务人员一览表

项目名称：太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限而及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：       （加盖电子公章）

说明

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件）。

### 附件二、供应商类似业绩一览表

供应商类似业绩情况表

项目名称：太子山南侧2号地块关注污染物清运处置服务

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目概况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                    （加盖电子公章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

### 附件三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（公章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

特别说明：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目磋商邀请中“二、申请人的资格要求 1.条”及“二、申请人的资格要求 9.条”中涉及的证明材料，供应商可以在电子响应文件中一次性提交，也可以在电子响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。