2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320116-NJPA-C2025-0002

采购人：南京市规划和自然资源局六合分局

招标代理：南京磐傲项目管理有限公司

2025年4月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 竞争性磋商须知	8

第三章 评审标准	18

第四章 采购需求	23

第五章 合同主要条款	34

第六章   附件格式		38

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京市规划和自然资源局六合分局2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护项目JSZC-320116-NJPA-C2025-0002 采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载 获取采购文件，并于2025-5-13 14:00 （北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320116-NJPA-C2025-0002

项目名称：南京市规划和自然资源局六合分局2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：350万元

包一： 310万元；供应商报价时须报综合单价，最终结算时总价不得超过最高限价。

包二： 40万元，供应商报价时须报综合单价，最终结算时总价不得超过最高限价。

最高限价（如有）：350.000000万元

采购需求：

六合区全行政区域地下管线动态维护管线核实、修补测，数据质量提升工作管线探测及监理技术服务等，技术详见磋商文件。本项目按服务范围划分两个分包，包一为地下管线的动态维护探测技术服务；包二为动态维护监理技术服务，请供应商自行考量后报名。

包一：2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护探测技术服务；

包二：2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护监理技术服务；

合同履行期限：本项目服务周期为一年，以合同签订为准

本项目（是/否）接受联合体：是

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报表，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6.供应商未被“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内；(提供网站截图，加盖公章)

7.提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审标准。

（三）本项目的特定资格要求：

包1：供应商必须具备能履行服务的相应资质，具有行政主管部门颁发的测绘乙级及以上的资质（业务范围必须包含工程测量），提供相关资质证书复印件。

包2：供应商必须具备能履行服务的相应资质，具有行政主管部门颁发的测绘乙级及以上的资质（业务范围必须包含工程测量），提供相关资质证书复印件。

（四）本项目中所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用锁登录系统新用户需进行“平台用户注册”→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间：2025-5-13 14:00 （北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

## 五、开启

时间：2025-5-13 14:00 （北京时间）

地点：南京市浦口区南苑邻里中心b座7楼会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1 公告发布媒体

（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向采购人联系人咨询。

（4）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.2集中现场考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行考察。

7.3采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

（5）信息安全产品政策

（6）进口产品政策

（7）投标担保政策

7.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目磋商公告“二、申请人的资格要求 2.1条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见磋商文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门做出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市规划和自然资源局六合分局

单位地址：六合区雄州街道雄州南路1号

联系人：蔡爱国

联系电话： 57125303

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南京磐傲项目管理有限公司

单位地址：南京市浦口区南苑邻里中心b座7楼115室

联系人：施涛

联系电话：13770512200

3.项目联系方式

项目联系人：施涛

电话：13770512200

# 第二章 竞争性磋商须知

一、总	则1、适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

  - “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

  - “招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

  - “货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

  - “用户或使用单位”是指使用货物、接受服务的单位。

3、政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的小企业（含小型、微型企业）应当应当按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知。

  - 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

  - 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评审时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

  - 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

  - 进口产品政策

- 除磋商公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照

《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

- 允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

- 允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。 二、磋商响应文件编制

4、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

  - 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序制作并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或字体不清查找不到，责任由供应商承担。

  - 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

  - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。供应商需根据招标文件格式要求上传相应的文件。

5、磋商响应文件的组成

  - 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

  - 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

  - 本次采购的最小单位是包。采购项目的技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；采购项目的技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

  - 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权判定为无效响应）：

- 竞争性磋商申请及声明（格式见附件）；

- 法定代表人授权委托书、法人资格证明及委托代理人的身份证复印件（格式见附件）；

- 申请人资格资信证明文件：

- 第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务报表，或磋商截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）供应商未被“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单内；(提供网站截图，加盖公章)

- 第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

- 报价表（格式见附件）；

- 《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

- 分项报价表（格式见附件）；

- 《商务条款偏离表》；

- 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

  - 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

- 项目技术方案、服务方案或（货物）服务说明；

- 《采购需求条款偏离表》；

- 供应商认为需要提供的其他技术资料。

  - 磋商响应文件的价格部分

- 价格部分是对服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

- 报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

- 供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和 总价。供应商系中小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《报价表》、

《分项报价表》中注明。

- 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

- 响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效响应处理。

- 经磋商后，如果成交价低于供应商在磋商响应文件报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

  - 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

5.7.1磋商报价应是竞争性磋商文件所确定的磋商范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械设备、劳务、管理 、材料、安装、缺陷修补、临时设施费、质检（自检及监理工程师认可需要抽检所需的一切费用）、施工配合、维护、交通、利润、文明施工费、税金和合同规定的所有风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。

5.7.2磋商报价编制要求

（1）磋商报价应根据供应商实际情况自主进行，并最大限度地满足竞争性磋商文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性调整、市场风险和实施过程中可能发生的费用进行报价，包括相关政策规定的由采购人办理的手续，请供应商代为办理，所有有关费用及其他费用请列入报价。若未单独列出，将视为已列入其他子项中。

（2）供应商必须按照竞争性磋商文件规定的报价编制要求，格式进行报价。采购人不再接受其他任何形式的报价以及说明（如降价函、报价修正函、优惠报价说明等）。

（3）报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

6、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。三、磋商响应文件的递交

  - 供应商应当按照《操作手册》的规定（供应商自行在江苏省政府采购网下载http://jsxcmm.com/help/gys.html），按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

  - 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第18.3条规定做无效响应处理。

  - 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

  - 代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 响应文件的撤回和修改

  - 响应文件的撤回

8.1.1供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

8.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

8.2 响应文件的修改

8.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

8.2.2提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

8.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 响应文件的解密与评审

9.1响应文件解密

9.1.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.1.2开标当天供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

六、磋商

10.1 磋商组织

10.1.1在递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

10.1.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

10.2 磋商程序

10.2.1磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

10.2.2磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

10.2.3如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应（或补充）文件，且应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

10.2.4项目磋商期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

10.2.5需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

10.2.6接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定要求或时间做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

10.2.7磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求及服务要求外，原则上不得高于上一轮报价。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

10.2.8出现下列情形之一的，认定为未实质性响应磋商文件，供应商响应文件按照无效处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（4）供应商不具备磋商文件中规定资格要求（包括未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）。

（5）供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

（6）不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求，为实质性要求和条件，且包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）。

（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8） 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

（9）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（10）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（11）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

（12）响应文件未按照磋商文件的要求和格式制作，或未按要求加盖电子公章的。

- 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

10.2.9出现下列情形之一的磋商终止：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

- 所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

- 所有供应商的最终报价超过采购预算的；

10.2.10供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与磋商小组联系。因供应商原因，磋商小组无法联系的，或规定时间内无法响应的，后果自负。

10.2.11磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期，否则视为无效响应文件。

11、评分方法和标准

  - 采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

  - 评分标准详见第三章。12、确定成交供应商

  - 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

  - 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

  - 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

  - 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

  - 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同，情节严重的，提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

  - 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

13、编写磋商（评审）报告

13.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。14、签订合同

  - 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

  - 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

  - 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑15、质疑

  - 供应商认为磋商文件、磋商过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的， 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

  - 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

  - 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

  - 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

六、诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

- 联合体说明

  - 本项目包一接受联合体且联合体不得超过两家单位，包二不接受联合体。

  - 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

  - 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

  - 以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

  - 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

  - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 磋商费用

18.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

18.2本次采购，成交供应商按《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)招标收费基准费率计算，以上费用由成交人在领取成交通知书前向采购代理机构支付。

# 第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分 100 分），将全部磋商小组成

员评分直接进行算术平均，小数点后保留 2 位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

包一：2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护探测服务

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）。 | 10 |
| 2 | 技术方案（10分） | 评委根据供应商针对本项目编制的技术方案的技术先进性、方案周密性、思路清晰合理性、可操作性、科学性酌情评分；技术先进、方案周密、思路清晰合理、可操作性强、科学性先进的得10分；技术较先进、方案较周密、思路较清晰合理、可操作性较强、科学性较先进的得7分；技术一般、方案内容较简单、思路不太清晰合理、可操作性一般、缺乏科学性得4分；方案编制没有重大偏离的，得基本分1分，没有内容不得分。 未作说明的不得分。 | 10 |
| 3 | 项目管理方案（10分） | 根据供应商针对本项目所提供的项目管理方案（包括：对单位组织机构设置是否全备、各项制度是否健全、责任分工是否明确、是否成立调查项目组织等）进行综合评定：方案详细完整、制度健全、分工明确，完全满足或优于项目要求的得10分；方案较完整、制度较健全，分工较合理，能满足项目要求的得7分；方案略简单、制度及分工有所欠缺的，较能满足项目需求的得4分；方案粗略、制度及分工明显存在缺陷的得1分。未作说明的不得分。 | 10 |
| 4 | 安全保密制度及应对措施（10分） | 根据供应商针对本项目所制定的保密管理制度及应对措施进行综合评定：制度及措施科学合理、可行性强、全面完善的得10分；方案较为合理、可行性较强的得7分；制度基本可行但有所欠缺的得4分；内容简单粗糙、可行性较差的得1分。未作说明的不得分。 | 10 |
| 5 | 质量保证（10分） | 评标委员会根据招标文件要求及各供应商投标文件的相关内容对质量保证措施合理性、科学性，完备性进行对比打分，措施合理、科学、完备得10分，措施较合理、较科学、较完备得7分，措施一般、科学性差、有部分缺失得4分，没有内容不得分。未作说明的不得分。 | 10 |
| 6 | 进度计划及进度保证措施（10分） | 根据供应商提供的针对本项目的进度计划及进度保证措施进行综合评分： 优：进度计划及进度保证措施科学性、合理性、可行性强的得10分； 良：进度计划及进度保证措施科学性、合理性、可行性较强的得7分； 中：进度计划及进度保证措施科学性、合理性、可行性一般的得4分。 未提供不得分 | 10 |
| 7 | 人员配备情况 （12分） | （1）拟配备本项目的项目负责人同时具有国家注册测绘师证书、测绘类高级工程师的得2分；项目负责人还具有核心涉密人员保密培训合格证的，加1分；最高得3分； （2）拟配备本项目的技术负责人具有测绘类高级工程师证书得1分；具有核心涉密人员证书的得1分；具有测绘地理信息质量技术培训证书的得1分，本项最高得3分； （3）拟投入本项目的数据资料管理员（不得与项目负责人、技术负责人为同一人）具有测绘类工程师及以上职称得1分；具有核心涉密人员证书得1分；具有档案局颁发的档案人员上岗培训证书的得1分，本项最高得3分； （4）拟投入本项目的项目组成员（不含项目负责人、技术负责人、数据资料管理员）具有测绘作业员证书达到10人及以上的，得3分。 注：以上人员不重复计分。须提供人员相关证书原件的扫描件和投标单位为其缴纳近半年内任意一个月的社会保险证明材料，否则不得分。 | 12 |
| 8 | 仪器设备情况 （8分） | （1）拟投入本项目全站仪5套及以上得3分； （2）拟投入本项目GPS 5台及以上得3分； （3）拟投入本项目管线探测仪2套及以上得2分。 注：（1）、（2）须提供仪器检定证书，（4）须提供购买发票原件的扫描件至响应文件中，否则不得分，原件备查。 | 8 |
| 9 | 业绩 （12分） | 供应商自2021年4月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似项目业绩的每一个项目得3分，最高得12分。注：响应文件中须提供业绩证明材料的扫描件（至少包括：合同首页、合同内容页、签字盖章页），分包转包业绩不得计分，未按以上要求提供的不得分。 | 12 |
| 10 | 综合能力（8分） | （1）供应商同时获得过测绘主管部门颁发的诚信单位证书和质量信得过单位证书的得4分，缺项得1分，没有不得分。 （2）供应商为自然资源部工程技术创新中心依托（或共建）单位的得2分。 （3）供应商2021年4月1日以来具有地理信息高成长企业证书的得2分，没有不得分。 注：（1）-（3）项提供相关证书或证明材料原件的扫描件，否则不得分。 | 8 |

包二：六合区全行政区域地下管线动态维护监理服务；

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10（小数点保留两位）。 | 10 |
| 2 | 技术方案（60分） | 项目理解（项目特点和重难点分析，并提出针对性合理化建议）： 重难点分析完善、建议全面可行的得10分； 重难点分析较完善、建议较可行的得7分； 重难点分析基本完善、建议基本可行的得4分； 无重难点分析、建议的得0分。 | 10 |
| 3 |  | 技术路线（针对被监理项目分项工作，逐条设计具体措施，包括但不限于规范依据、控制目标及要点、工艺流程、事故及风险处置等）： 全面完善、可操作性强的得15分； 比较完善、具有可操作性的得12分； 相对完善、可操作性一般的得9分； 不符合实际的得0分。 | 15 |
| 4 |  | 质量管理（包括但不限于巡视、旁站、重复量测、数据监理等）： 措施完善、全面可行的得10分； 措施较完善、可行的得7分； 措施基本可行的得4分； 措施不符合实际的得0分。 | 10 |
| 5 |  | 组织管理（包括但不限于人员、仪器；任务周期、整体进度等）： 措施完善、全面可行的得10分； 措施较完善、可行的得7分； 措施基本可行的得4分； 措施不符合实际的得0分。 | 10 |
| 6 |  | 安全保障体系与保密控制措施（包括但不限于安全保密培训、专职人员、定期抽检等）： 措施完善、全面可行的得10分； 措施较完善、可行的得7分； 措施基本可行的得4分； 措施不符合实际的得0分。 | 10 |
| 7 |  | 服务承诺（可包括项目管理信息化辅助；全媒体行业宣传）： 承诺完善、全面可行的得5分； 承诺较完善、可行的得3分； 措施基本可行的得1分； 承诺不符合实际的得0分。 | 5 |
| 8 | 项目负责 人(5分) | 项目负责人(总监)情况： 项目负责人同时具有注册测绘师、测绘（或物探、市政工程）专业高级工程师（及以上）职称证书的得5分，缺项不得分。 (提供开标前近半年任意三个月供应商为其缴纳社保记录、资格证书、注册证书、职称证书、劳动合同证明材料复印件加盖公章，原件备查。) | 5 |
| 9 | 监理工程师(6分) | 监理工程师情况： 除项目负责人外，具有测绘(或物探、市政工程)工程师(及以上)职称的， 每提供1人得1分，最高得6分。 (标前近半年任意三个月供应商为其缴纳社保记录、职称证书、劳动合同等证明文件复印件加盖公章，原件备查) | 6 |
| 10 | 供应商业绩（5分） | 项目类似业绩情况： 2022年4月1日(含)以来，供应商至少承担过一项城市地下管线或市政基础设施普查类项目，提供合同扫描件或中标通知书扫描件得5分，不提供不得分。 | 5 |
| 11 | 设备(8分) | 拟投入仪器设备情况： (1)配备GPS（GNSS接收机）和全站仪，1台GPS（GNSS接收机）和1台全站仪为1套，要求不少于6套，配置6套得基础分3分，在此前提下，每增加1套得1分，最高6分； (2)配备管线探测仪不少于1台，配备1台得1分，在此前提下，每增加1台得1分，最高2分。 (仪器设备应提供发票复印件，原件备查) | 8 |
| 12 | 软件著作权（2分） | 供应商具有地下管线探测或市政基础设施普查类软件著作权的，每提供1项得2分，最高得2分，不提供不得分。 （提供证书复印件等证明文件，原件备查） | 2 |
| 13 | 企业资信(4分) | 供应商具有省级及以上质量技术监督主管部门认定的CMA检验检测机构资质认定证书的，得2分，不提供不得分。 （提供证书复印件等证明文件，原件备查） | 2 |
|  |  | 供应商具有省级及以上地理信息或测绘工程奖的，每提供1项得1分，市级地理信息或测绘工程奖的，每提供一项得0.5分，最高2分。 （提供证书复印件等证明文件，原件备查） | 2 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据并加盖公章，原件备查。

2、小微企业价格扣除

  - 对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

  - 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

  - 小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）的相关规定。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

  - 本项目对监狱和戒毒企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

  - 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

  - 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

  - 本项目对残疾人福利性单位，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

  - 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

  - 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

包一：2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护探测服务

一、项目概况

为贯彻落实南京市政府《南京市城市地下管线数字化建设管理实施方案》（宁政发〔2014〕311号）（以下简称“实施方案”）的精神要求，六合区政府下发了《六合区城市地下管线普查工作方案》（六政发【2015】16号）（以下简称“工作方案”）。工作方案要求加快推进全区城市地下管线数字化建设和管理工作，确保完成城市地下管线普查、建立综合管理信息系统并进行动态维护的目标任务。六合区管线动态维护工作自公共区域普查完成后，逐年更新，管线成果通过江苏省测绘产品质量监督检验站的检验和专家组的验收，成果总体质量满足技术规程的要求。按照要求，需要启动2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护探测技术服务项目。

二、项目建设遵循标准

（1）标准

A.《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356-2009；

B.《城市测量规范》 CJJ/T 8-2011；

C.《城市地下管线探测技术规程》 CJJ61-2017；

D.《江苏省城市地下管线探测技术规程》 DGJ32/TJ 186-2015；（江苏省建设工程标准）

E.《江苏省城市地下管线数据标准》 DGJ32TJ 187-2015；（江苏省建设工程标准）

F.《江苏省城市地下管线信息管理系统技术规范》 DGJ32TJ 213-2016；（江苏省建设工程标准）

G,《南京市管线数据标准》 DB 3201/T 257-2020；（南京市地方标准）

H,《南京市管线探测技术规程》 DB 3201/T 258-2020；（南京市地方标准）

I.《1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息地形要素数据规范》  DB 3201/T 282-2020（南京市地方标准）

J.《城市地下管线探测工程监理导则》RISN-TG011；

K.《管线探测工程监理技术规程》DB3201/T 1002-2020；

L.南京市规划和自然资源局规划监督测量相关技术标准。

（2）坐标系统

坐标系执行2008南京地方坐标系、1985国家高程基准。

（3）管线修补测取舍标准

按管线的江苏省建设工程标准、南京市地方标准执行。

三、建设目标

管线基础地理信息动态维护范围为六合区管辖范围总面积约1295平方公里。

本次动态维护的管线是指埋设于地下的各种管线、线缆以及露出地表和架空的管线（含管线设备与地表构筑物），包括城市管线和长输管线。管道包括给水（原水、自来水、中水、直饮水、输水长输）、再生水（城市杂用水、工业用水、景观环境用水、补充水源水、农业灌溉用水）、排水（污水、雨水和雨污合流）、燃气（煤气、天然气、液化气、燃气长输）、热力（蒸气、热水）、工业管道（包含氢、氧、乙炔、乙烯、油料、输油长输等）、综合管沟，线缆包括电力（供电、路灯、交通信号、广告、电车、输电长输）、信息与通信（通讯、有线电视、广播、通信长输）。

四、地下管线动态维护的内容

地下管线动态维护主要基于 “南京市管线地理空间信息系统”内六合区管线数据，通过现场核实和管线修补测实现管线动态数据管理。主要内容为：
    1、资料收集和外业巡查。管线工程资料收集，即城市规划市政报建案件、开挖许可证、权属单位实施的市政工程项目资料等相关资料的收集和整理，确定可能引起管线变化的工程地点和工作内容。外业巡查，即对本区域内的新建、改建、扩建的管线工程建设情况进行巡查，动态发现管线变化，为管线动态维护提供修补测的依据。外业巡查重点主要包括：（1）地面施工开挖；（2）新敷设管线；（3）未按要求实施的管线竣工测量的建设工程；（4）其它可能引起管线变更的情况。
    2、管线现场核实。在管线数据提供前，对提供的管线图进行管线情况的现场核实，以确保管线成果正确、准确。同时也包括通过资料收集和外业巡查发现的可能变化的管线。

- 整理和修补测。根据相关数据规范和采购人需求，对本项目范围内管线数据进行基础地理信息整理、对管线变化区域开展管线修测、对管线数据未覆盖区域开展补测。具体包括：（1）市政报建阶段申请管线数据时进行现场核实，核实有变化或无数据覆盖时开展范围面内修补测；（2）通过资料收集和外业巡查发现管线变更区域或管线数据未覆盖区域时需开展区域内修补测；（3）竣工测量前申请管线数据时，范围面内管线数据现势性超过1年或无数据覆盖时开展修补测；（4）竣工测量数据入库接边存在问题，需要外业核查而实施的管线修补测。（5）在库数据质量提升，对在库数据进行分区、分级、分类管理。使数据主干成网、属性完备等。

五、服务要求

1、提交成果资料（包括但不限于）

（1）技术设计书；

（2）实施方案；

（3）现场核实情况汇总表；

（4）外业巡查情况汇总表；

（5）各种检查和开挖验证记录（表）等；

（6）检查报告；

（7）实际完成的工作量统计和进度实施情况；

（8）工作、技术总结报告书。

2、其他注意事项

（1）中标人（成交人）应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在投标报价中而不另行支付。

（2）因管线数据涉及国家秘密，中标人（成交人）须与采购人签订保密协议，并严格遵守保密协议的规定。

（3）中标人（成交人）应以创优为目标，加大科研创新投入，承诺力争本项目获得优秀工程或科技进步奖。

（4）供应商必须具备独立完成本项目的能力。

（5）因中标人（成交人）施工不当而造成采购人经济损失的，中标人（成交人）要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对中标人（成交人）提交交付成果质量的无限期追责的权利。

（6）投标文件中应承诺：供应商交付成果所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及招标代理机构无关，由供应商承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由供应商支付，保证不伤害采购人的利益。

（7）成果应经过省级及以上质监部门验收或专家验收。

六、商务条款

（一）投标要求

1、供应商应承诺严格执行招标文件要求和有关技术标准、规范要求，保质、保量、按时完成工作。

2、供应商应承诺已充分了解了本次采购的项目需求，对采购的服务内容及应用模式做了充分的评估，能够满足本次项目的目标。

3、供应商应承诺所提供的服务内容和服务质量能够满足采购文件的要求。

4、供应商应承诺投标文件中提供的供应商资格、资质证明文件不存在隐瞒、与实际情况不符等情况，采购人有权在供应商成交后对供应商相关资质、资格和能力进行考察验证的权利，如果存在重大差异，有权取消或终止合同。

（二）工期与进度要求

中标人（成交人）应按甲方规定的任务和时间提交成果。具体工期和进度要求在作业前明确。中标人（成交人）不得以任何理由拒绝。

（三）报价要求

1、供应商根据采购文件的要求，将完成本项目中测绘任务的人工（含食宿，交通，保险）、器械设备、外业巡查、现场核实、修补测、数据整理、税金、利润、采购代理费等费用按每公里折算，整合为综合单价。综合单价即为该项的投标报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、供应商必须根据测绘服务内容提交综合单价（“元/公里”），项目完工后按实际综合管线公里数和供应商的投标单价进行结算。

3、根据测绘服务内容只需提交管线实测的综合单价（“元/公里”），管线实测综合单价的60%为管线修测的综合单价，管线实测综合单价的10%为管线数据整理融合的综合单价。

（三）结算方法

1、管线测量工作完成后，结算价格以“测绘服务综合单价×实际管线公里数”进行核算。成果验收通过后，结算价格以“综合单价×实际管线公里数”进行核算，最终结算时总价不得超过最高限价。实际管线公里数应是经采购人认定的管线公里总数。

2、项目实施过程中采购人有权取消测绘服务采购清单中的某一或多项服务，实际结算价将扣除相应费用。

（四）项目付款

1、付款进度：

（1）完成项目任务，交付成果并验收通过后5个工作日内，采购人支付完成的实际工作量合同价款（中标人（成交人）必须开具实际工作量合同金额100%的正式税务发票）。

2、供应商充分理解并承诺：若政府资金不能及时到位，供应商亦有足够的自有资金确保本项目能按计划进度和质量得到完成。

（五）现场踏勘

采购人不统一组织供应商踏勘现场，供应商可自行踏勘现场，所发生费用由供应商自行承担。

（六）成果维护期

成果维护期一年，一年内中标人（成交人）须免费提供成果维护。若发现存在漏测、漏查、数据质量存在问题等情况，中标人（成交人）应免费进行成果修正。

包二：六合区全行政区域地下管线动态维护监理服务；

一、项目概况

为贯彻落实南京市政府《南京市城市地下管线数字化建设管理实施方案》（宁政发〔2014〕311号）（以下简称“实施方案”）的精神要求，六合区政府下发了《六合区城市地下管线普查工作方案》（六政发【2015】16号）（以下简称“工作方案”）。工作方案要求加快推进全区城市地下管线数字化建设和管理工作，确保完成城市地下管线普查、建立综合管理信息系统并进行动态维护的目标任务。六合区管线动态维护工作自公共区域普查完成后，逐年更新，管线成果通过江苏省测绘产品质量监督检验站的检验和专家组的验收，成果总体质量满足技术规程的要求。按照要求，需要启动2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护监理技术服务项目。

二、项目建设遵循标准

（1）标准

A.《测绘成果质量检查与验收》 GB/T 24356-2009；

B.《城市测量规范》 CJJ/T 8-2011；

C.《城市地下管线探测技术规程》 CJJ61-2017；

D.《江苏省城市地下管线探测技术规程》 DGJ32/TJ 186-2015；（江苏省建设工程标准）

E.《江苏省城市地下管线数据标准》 DGJ32TJ 187-2015；（江苏省建设工程标准）

F.《江苏省城市地下管线信息管理系统技术规范》 DGJ32TJ 213-2016；（江苏省建设工程标准）

G.《南京市管线数据标准》 DB 3201/T 257-2020；（南京市地方标准）

H.《南京市管线探测技术规程》 DB 3201/T 258-2020；（南京市地方标准）

I.《1:500 1:1000 1:2000 基础地理信息地形要素数据规范》  DB 3201/T 282-2020（南京市地方标准）

J.《城市地下管线探测工程监理导则》RISN-TG011；

K.《管线探测工程监理技术规程》DB3201/T 1002-2020；

L.南京市规划和自然资源局规划监督测量相关技术标准。

（2）坐标系统

坐标系执行2008南京地方坐标系、1985国家高程基准。

（3）管线修补测取舍标准

按管线的江苏省建设工程标准、南京市地方标准执行。

三、建设目标

管线基础地理信息动态维护范围为六合区管辖范围总面积约1295平方公里。

本次动态维护的管线是指埋设于地下的各种管线、线缆以及露出地表和架空的管线（含管线设备与地表构筑物），包括城市管线和长输管线。管道包括给水（原水、自来水、中水、直饮水、输水长输）、再生水（城市杂用水、工业用水、景观环境用水、补充水源水、农业灌溉用水）、排水（污水、雨水和雨污合流）、燃气（煤气、天然气、液化气、燃气长输）、热力（蒸气、热水）、工业管道（包含氢、氧、乙炔、乙烯、油料、输油长输等）、综合管沟，线缆包括电力（供电、路灯、交通信号、广告、电车、输电长输）、信息与通信（通讯、有线电视、广播、通信长输）。本项目要求对管线基础地理信息动态维护内容进行全过程监理。

四、地下管线动态维护监理的内容

1、总体内容如下：

（1）工程监理是对地下管线动态维护工作各工序、各环节实施全过程的质量控制，并为管线成果验收提供依据。

（2）工程监理由监理单位全权负责，工程监理单位确定后，由监理单位制定出《六合区全行政区域动态维护探测监理服务项目监理实施细则》，并报甲方备案。

（3）监理的工作内容包括：a、工程质量控制，b、工程进度控制，c、外业巡查情况的控制，d、现场核实情况的控制，e、管线修补测情况的控制，f、地上地下管线数据一体化融合情况的控制，g、非公共区域管线探测，h、信息管理，j、工程投资控制，k、组织协调，l、合同管理，m、对管线竣工汇交成果外业核实和内业接边处理。

2、具体内容包括：

（1）对施工队伍开始实施工程直至提交成果的全过程实施和合同履行监理。

（2）物探探查作业监理是采用作业巡视检查、明显管线点重复量测检查、隐蔽管线点仪器重复探查检查和开挖检查等方法，对管线修补测作业全过程进行质量监理。

（3）对施工单位进行控制测量、管线点坐标数据采集、带状图修测、管线图编绘等测绘作业全过程中实施测绘作业监理。

（4）计算机数据监理是在探测单位提交计算机数据文件后，进行数据文件的逻辑查错检查、普查数据入库检查、数据一致性检查。

（5）管线整理和补测成果资料监理是探测单位提交全部修补测成果后，监理人员对修补测成果的质量进行检查。

（6）对非公共区域管线探测管线数据的未覆盖区域开展管线测量工作进行检查。

（7）依据《南京市地上地下管线数据一体化融合专业技术设计书》，对获取地上管线数据及平面位置、高程、埋深（负高度）、走向(流向)、规格、材质、管线性质、权属单位以及管线附属构筑物信息进行检查，对地上管线接边入库及生成的三维模型进行检查。

（8）不定期地对地下管线竣工测量过程进行督查、对成果质量进行抽检。

（9）不定期地对管线竣工汇交的成果进行外业抽查核实，对竣工测量管线成果进行接边处理入库。

（10）监理人员在工程结束后应向甲方提交专业监理技术报告，工程结束提交总体工程监理报告。

五、监理方案要求

（1）对照招标项目需求以及本次探测普查项目的要求，提供详细的监理方案，主要包括：

（2）项目技术需求响应方案（包括监理技术措施、监理组织计划、质量保证体系等）

（3）监理组织计划（包括人员组织、进度计划及控制措施等）及质量保证体系

（4）监理技术标准，监理成果的数据格式、数据结构, 数据逻辑处理方案

（5）监理成果文件编制、资料归档等。

（6）提供项目实施要求响应方案（包括配置的项目负责人、技术人员情况及经验、工期安排、质量保证等）；

六、服务要求：

（1）投标人应建立专门人员的服务队伍，以投标文件中所列明的人员为准，拟投入本项目的人员为本项目专职人员，不得兼职于其他项目；实施过程中不经甲方许可，中标人不得更换相关人员；允许更换人员的比例最多不得超过30%，且总监理工程师不得更换，否则以违约论处。

（2）项目实施过程中，中标人应积极配合做好采购人的其他相关项目，确保管线地理空间信息系统数据统一集中管理。

（3）项目实施过程中，如遇单位、小区不配合而项目受阻，中标人应与探测单位积极主动协调解决。

（4）中标人应负责本项目独立或联合创优报奖，且承诺获奖等级不低于省级二等奖。

（5）中标人应对项目实施期间严格遵守相关保密规定，并在项目成果移交、验收完成后，一个月内销毁全部项目数据。

（6）中标人必须取得发包人书面批准才能行使下列职权：批准工作量变更；工期顺延及费用索赔的认可或确认；付款的审核及确认（含索赔）；开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/完工指令。中标人必须书面向探测单位告知上述职权，否则视为中标人违约。中标人单独作出的上述事项认可或确认，发包人不承认任何法律责任。。

七、服务成果要求

1、提交成果资料（包括但不限于）

（1）监理实施细则；

（2）会议纪要；

（3）监理检查过程文件；

（4）监理日志；

（5）监理月报；

（6）各工序产品质量评估报告；

（7）监理工作、技术总结；

（8）其它监理资料。

2、其他注意事项

（1）中标人应自备本项目使用的法规、标准和其他规划依据资料，该费用包含在投标报价中而不另行支付。

（2）因管线数据涉及国家秘密，中标人须与采购人签订保密协议，并严格遵守保密协议的规定。

（3）中标人应以创优为目标，加大科研创新投入，承诺力争本项目获得优秀工程或科技进步奖。

（4）投标人必须具备独立完成本项目的能力。

（5）因中标人施工不当而造成采购人经济损失的，中标人要负责赔偿造成的全部经济损失；采购人保留对中标人提交交付成果质量的无限期追责的权利。

（6）投标文件中应承诺：投标人交付成果所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及招标代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

八、商务条款

（一）投标要求

1、投标人应承诺严格执行招标文件要求和有关技术标准、规范要求，保质、保量、按时完成工作。

2、投标人应承诺所提供的服务内容和服务质量能够满足采购文件的要求。

3、投标人应承诺投标文件中提供的投标人资格、资质证明文件不存在隐瞒、与实际情况不符等情况，采购人有权在投标人成交后对投标人相关资质、资格和能力进行考察验证的权利，如果存在重大差异，有权取消或终止合同。

4、供应商根据采购文件的要求，将完成本项目中测绘监理任务的人工（含食宿，交通，保险）、器械设备、外业巡查、现场核实、税金、利润、采购代理费等费用按每公里折算，整合为综合单价。综合单价即为该项的投标报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5、投标人必须根据测绘监理服务内容提交综合单价（“元/公里”），项目完工后按实际综合管线公里数和投标人的相应投标单价进行结算。

6、根据测绘监理服务内容只需提交监理综合单价（“元/公里”），监理综合单价的50%为管线竣工测量成果汇交检查接边的综合单价。

7、根据测绘监理服务内容需提交监理综合单价(“元/公里”)，监理综合单价的20%为管线数据整理融合成果检查的综合单价。

（二）工期与进度要求

中标人应按甲方规定的任务和时间提交成果。具体工期和进度要求在作业前明确。中标人不得以任何理由拒绝。

（三）项目付款

1、付款进度：

（1）采购人根据中标人实际完成工作量支付合同款，完成探测普查（修测）或监理任务，交付成果并验收通过后5个工作日内，采购人支付完成的实际工作量合同价款（中标人必须开具实际工作量合同金额100%的正式税务发票）。

2、投标人充分理解并承诺：若政府资金不能及时到位，投标人亦有足够的自有资金确保本项目能按计划进度和质量得到完成。

（四）现场踏勘

采购人不统一组织投标人踏勘现场，投标人可自行踏勘现场，所发生费用由投标人自行承担。

（五）成果维护期

成果维护期一年，一年内中标人须免费提供成果维护。若发现存在漏测、漏查、数据质量存在问题等情况，中标人应免费进行成果修正。

# 第五章 合同主要条款

南京市政府采购合同

合同编号：。

项目名称：。

使用单位：。

供货单位：。

签订日期：。

南京市工商行政管理局

南京市财政局   监制

采购方:南京市规划和自然资源局六合分局（下称甲方）

供应方：（下称乙方）

甲乙双方根据2025年5月 日政府采购南京市规划和自然资源局六合分局2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护项目，竞争性磋商采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:

一、合同标的

1、服务项目名称：南京市规划和自然资源局六合分局2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护项目

2、分包号：包1；  包2；

3、服务期限：合同生效之日起一年。

4、合同单价款：￥________/公里_（大写人民币_________），最终以实际公里数结算。

二、服务内容:

1、南京市规划和自然资源局六合分局2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护项目。具体内容、形式、时间等详见磋商文件。

2、...（经开标现场协商后，乙方提供的增值服务等）

三、付款标准、付款流程、付款方式

1、按磋商文件及响应文件进行支付。

2、拨付方式为：由甲方依照合同，将约定款项拨付至乙方账户上。

四、知识产权

乙方保证必须符合国家有关的法律、法规，乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

甲方委托的所有服务成果均由乙方所有，包括但不限于所有权、知识产权等；乙方对服务成果仅享有署名权。

五、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让或分包他人供应。

六、项目组织实施及管理

1、乙方应按协商文件规定的项目需求实施服务。

2、乙方必须积极配合上级行政主管部门以及财政等部门对本单位开展的项目监督检查、绩效评估以及资金使用的考核等事宜。

甲方指定为负责人，联系方式。乙方指定为负责人，联系方式：。各方联系人全权负责本合同相关服务事项的确认。乙方应及时确认工作环境、条件和文件资料和甲方提出的通知、要求等，乙方在3日内未提出异议的，视为认可。

七、组成本合同的文件

（一）合同专用条款；

（二）协商文件和乙方的响应文件；

（三）成交通知书；

（四）甲、乙、双方商定的其他必要文件：

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、违约责任

1、乙方未按合同约定的期限和要求完成服务内容的，每逾期一日，按照合同总金额的万分之五支付违约金；

2、乙方提供的服务内容不符合甲方要求，乙方应无条件进行整改。

3、乙方违法或者违反本合同约定转包或分包的，乙方应无条件立即整改。

4、非因乙方过错造成项目无法执行的，甲方需向乙方支付已经发生的全部款项（乙方需提供己付款的相关证明）。

5、除另有约定外，乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：①未经甲方书面同意，将合同权利义务部分或全部转让给第三人；②经甲方监督检查后,不符合甲方要求，经2次以上通知整改，仍无法达到标准的；③未履行本合同约定其他义务，经甲方催告后7日内，仍未整改的。

6、甲方依法或依据本合同约定解除本合同的，乙方应将甲方已经支付的、不符合服务要求的款项全额退回，并按照合同总金额的30%向甲方支付违约金，并承担相应的违约责任。如乙方支付的违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失，乙方须继续履行赔偿责任，承担并支付一切费用。

7、因服务区域不同、涉及交接服务对象的，必须配合接收服务的机构进行交接，不得出现推诿、扯皮、激化服务对象与接收服务机构的矛盾、上交问题等情况，如有违反，经甲方委托的评估机构评估后，甲方有权单方解除合同，并视情扣除应支付的服务费用。

8、本合同中所约定的甲方损失，包括但不限于赔偿金、罚款、诉讼费、保全费、评估费、调查费、律师费等。

9、发生任何上述情形，甲方有权从应支付给乙方的费用中直接扣除上述费用，不足以扣除的，乙方应在收到甲方通知后的7日内予以补足。

10、以上各项交付的违约金并不影响乙方继续履行本合同的其他各项义务。

九、保密条款

对合同履行过程中，双方应对所获得或了解的对方的商业秘密，承担保密义务，未经对方事先的书面许可，不得利用或披露这些信息，否则对方有权追究其法律责任。

十、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十二、合同生效及其它

1、本合同所需或所确定的所有通知、要求或其他通讯应以书面形式，通过亲自派送、挂号信函方式、传真方式、电子邮箱按下列（或此后重新书面指定）的传真号码或地址传送。任何通知、要求或通讯若以传真方式或电子邮件传送，将视为立即送达，若以邮寄方式传送，在寄出的七天后视为送达。一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，代理采购机构备案一份。

甲方：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二年月日

乙方：                          （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二年月日

户名：                             开户银行：

账号：

声明：本合同标的经采购机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

# 第六章	响应文件格式及附件

南京市规划和自然资源局六合分局2025年度六合区全行政区域地下管线动态维护项目

竞争性磋商响应文件

项目编号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日 期 ：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京磐傲项目管理有限公司

根据贵方	（项目名称）		（项目编号） 竞争性磋商公告，正式授权下述签字人		(姓名和职务)代表

（供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、包一：综合单价报价为（大写）	   元。包二：综合单价报价为（大写）	   元。

3、本项目服务时间为：满足磋商文件要求。。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成货物的启动、调试等服务，并交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：年月日

附件二、法定代表人授权书及法人代表身份证明书格式

法定代表人授权书

南京磐傲项目管理有限公司

本授权书声明：注册于	（供应商住址）的

（供应商名称）法定代表人		（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的	（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称		，项目编号：	竞争性磋商， 以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	年	月	日签字或签章生效，特此声明。被授权代表人姓名（签字）：

年龄：

职务：

身份证：

联系电话：

法定代表人姓名（签字/签章）：

年龄：

职务：

联系电话：

供应商：      （加盖电子公章）

日期：年月日

注：后附被授权委托人身份证正反面扫描件

法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任           职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称： （加盖电子公章）

### 年  月  日

### 附：法定代表人居民身份证复印件

### 注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

### 2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

附件三、报价表

报	价	表（包1）

项目名称：	项目编号：

| 项目综合单价报价（元） | 包一： 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 服务时间 | 满足磋商文件要求。 |
| 是否属于小微型企业 是否属于残疾人福利性单位 供应商是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） （填写“是”或“否） （填写“是”或“否） |
| 其它优惠或备注 |  |

供应商（加盖电子公章）：

日	期：	年	月 日

报	价	表（包2）

项目名称：	项目编号：

| 项目综合单价报价（元） | 包二： 小写： 大写： |
| --- | --- |
| 服务时间 | 满足磋商文件要求。 |
| 是否属于小微型企业 是否属于残疾人福利性单位 供应商是否属于监狱企业 | （填写“是”或“否） （填写“是”或“否） （填写“是”或“否） |
| 其它优惠或备注 |  |

供应商（加盖电子公章）：

日	期：	年	月 日

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“是否属于小微型企业”等栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》等函件。

3、 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

### 附件四、分项报价表

分项报价表（格式自拟）

请供应商根据自身项目情况进行分项报价

### 附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）:

日	期：	年	月	日

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明服务响应并填写响应程度。

### 附件六、采购需求条款偏离表格式

采购需求条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的采购需求条款 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）:

日	期：	年	月	日

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应逐一说明服务响应并填写响应程度。

### 附件七、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工 作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）:

日	期：	年	月 日

### 附件八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（加盖电子公章）:

日	期：	年	月	日

### 附件九、企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020） 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），   从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大  企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020） 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。   相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程

/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单   位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖电子公章）:			日	期：	年	月 日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

### 附件十、无重大违法记录声明格式

- 无重大违法记录声明

南京磐傲项目管理有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：	年	月日

### 附件十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京磐傲项目管理有限公司：

我单位             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。( 若有 )

主要专业技术能力有：         。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期： 年   月   日

### 附件十二、资格资信证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）（加盖电子公章）；

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（南京公共采购信息网可查并在线打印，法定代表人签字，加盖电子公章）；

3.本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）；

其它资格证明文件：请参看采购文件中公告要求

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目资格资信证明文件，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的承诺书（详见磋商文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：（1）符合国家相关规定的财务状况报告；（2）依法缴纳税收的证明材料；（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，仍需将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

### 附件十三、符合性条件

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的有效性 （是否签字盖章） |  |
| 2 | 响应文件的完整性 |  |
| 3 | 磋商报价未超过预算或最高限价 |  |
| 4 | 未提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价 |  |
| 5 | 不存在重大负偏离. |  |
| …… | 竞争性磋商文件中的其他实质性要求 |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

（注：满足采购文件要求，详见竞争性磋商须知。）

### 附件十四、项目技术说明或实施方案

### 附件十五、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵公司组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 日期： 年月日 |  |  |

供应商在中标(成交)后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。