南京幕府创新小镇核心区项目南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目01-02地块、七一运输地块、02-05地块、黄家圩路北延（安怀东路﹣北崮山东延段）全过程造价咨询

招  标 文 件

项目编号：JSZC-320106-JSJX-G2022-0015

采购人：南京市鼓楼区铁北片区管理办公室

招标代理机构：江苏省建信招投标有限公司

日期：2022 年 11月

第一章 投标邀请

项目概况

南京幕府创新小镇核心区项目南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目01-02地块、七一运输地块、02-05地块、黄家圩路北延（安怀东路﹣北崮山东延段）全过程造价咨询招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区西康路7号15楼获取招标文件，并于2022年12月2日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320106-JSJX-G2022-0015

项目名称：南京幕府创新小镇核心区项目南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目01-02地块、七一运输地块、02-05地块、黄家圩路北延（安怀东路﹣北崮山东延段）全过程造价咨询

预算金额：450万元（建安费预估为：8.63亿元）

最高限价：本项目采用费率形式报价：

收费系数法：咨询服务费收费费率为：    3‰   ；

服务费计算方法：咨询费（基本收费、驻场收费）按送审建安工程造价*    3‰   计取，全过程跟踪审计效益费按核减额*   1.6%   计取，结算审计效益费按核减额*   2.4%   计取。

超过上述4个费率的，做无效投标处理。

采购需求：南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目01-02地块、七一运输地块、02-05地块、黄家圩路北延（安怀东路﹣北崮山东延段）全过程造价咨询，设计概算审核、施工图预算（含工程量清单）审核、施工阶段全过程造价控制（含竣工结算）。具体详见招标文件。

合同履行期限（服务期）：自合同签订之日起实施至完成建设项目施工阶段全过程造价咨询（含竣工结算）全部工作内容为止。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前六个月内的会计报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或企业所得税的凭据，及缴纳社会保险的凭据（专用收据，或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（符合并提供承诺书原件）

注：①第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

②供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商如为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）投标人拟投入项目负责人具备国家注册造价工程师或国家注册一级造价工程师资格（提供相关证书及近半年（2022年3月-2022年8月）投标单位为其社保缴纳证明，提供原件核查）。

三、获取纸质采购文件

时间：2022年11月14日至2022年11月18日，每天上午9：00至12：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：南京市鼓楼区西康路7号15楼

方式：欢迎潜在供应商获取采购文件，请供应商提供以下材料且须加盖供应商公章。

（1）投标供应商营业执照副本复印件；

（2）投标供应商授权委托书原件和委托代理人的身份证复印件。

纸质采购文件售价：人民币0元/套。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

递交投标文件开始时间：2022年12月2日09点00分；

投标截止时间及开标时间：2022年12月2日09点30分。

地点：南京市鼓楼区西康路7号15楼开标室

届时请投标人委托授权代表出席开标仪式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。

（4）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（5）供应商不得是项目管理公司关于本项目的造价咨询单位。

3.采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

4.响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版响应文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式或光盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

5.公告媒体

（1）本公告在江苏省招标投标公共服务平台（https://jszbtb.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏省招标投标公共服务平台（https://jszbtb.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

6.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

7.根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

8.供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

9.供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

10.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

11.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足本项目相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：（承诺书格式见招标文件第六章附件）

1）符合国家相关规定的财务状况报告；

2）依法缴纳税收的证明材料；

3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

12.供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），材料须加盖公章并按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

13.供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名称：南京市鼓楼区铁北片区管理办公室

地址：南京市幕府东路199号

联系人：史部长

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省建信招投标有限公司

地址：南京市西康路7号15楼

联系方式：王工、025-83248662-8042

7.3项目联系方式

项目联系人：王工

电话：025-83248662-8042

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

第二章 供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”或“服务”是指本招标文件中所述产品或相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品磋商，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品磋商，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品磋商,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

- 5.招标文件的澄清修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标文件签署人签字或加盖公章。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面双面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.8 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

7.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 8.投标费用

8.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费标准，向招标代理机构支付招标服务费。该项费用请响应人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

8.3评审费：由代理机构先行垫付，最终由中标人支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，须在领取中标通知书前向招标代理机构支付评审费。

9.投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

9.2 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）合同条款；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★服务内容的详细说明；

（2）《技术条款偏离表》

（3）项目实施或集成方案；

（4）项目验收标准；

（5）服务承诺；

（6）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖公章后单独封装并递交。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的份数、签署

16.1 投标人应按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。正本和副本不符时，以正本为准。

16.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖公章。

17.投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封。

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

18.2 投标文件未密封的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，一年内不得参加南京体育学院组织的政府采购活动。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人或者代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价。

20.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

20.8 同时出现20.4-20.7中两种以上不一致的,按照20.4-20.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

20.9 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.10 投标截止时间参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，可按监管部门规定转为其他采购方式。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章并单独密封递交的；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件要求的；

（12）不同投标人的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（14）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22.确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名       推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列。

22.2 按以下第（2）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.6 代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.7 所有投标文件不论中标与否均不退回。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

- 五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），小数点后四舍五入保留2位。

| 序号 | 评分因素 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （15分） | 采用低价优先法计算。以进入详细评审的各供应商投标咨询服务费收费费率的最低值为A值，A值为价格分满分，即15分。其他供应商报价得分=（A/该供应商报价费率）×15（小数点四舍五入保留两位）。 | 15 |
| 2 | 项目负责人资历及业绩 （3分） | 拟派项目负责人为高级职称得 3分；拟派项目负责人为中级职称得1分；其他的不得分。（以加盖投标人公章的职称证书复印件为准） | 3 |
| 3 | 项目组其他成员 （20分） | 拟派项目专业咨询人员配置齐全（土建不少于5人、安装不少于5人）：其中具有注册造价师执业资格的每一个人得1分，且同时具有高级及以上职称的每一个人加1分（每人最高得2分）。本项最高20分。（以加盖投标人公章的资格证书或职称证书复印件为准） | 20 |
| 4 | 企业业绩 （8分） | 2018年1月1日以来，企业承担过政府付费项目的全过程工程造价咨询（含竣工结算）项目合同，有1个得2分；投标人每项业绩只能计算一次得分，最多可提供4个业绩，最高得8分，没有不得分。（提供加盖投标人公章的合同复印件，时间和金额均以合同为准；若合同中不能反映工程规模情况，须提供加盖建设单位公章的证明文件，若提供的证明材料不能反映相关数据则不得分） | 8 |
| 5 | 项目负责人业绩 （6分） | 拟派项目负责人自2018年1月1日以来，作为政府付费项目的全过程造价咨询项目负责人承担过类似项目，每个项目得3分。最多可提供二个项目，最高可得6分。（提供加盖投标人公章的合同复印件，时间和金额均以合同为准；若合同中不能反映项目负责人及工程规模情况，须提供加盖建设单位公章的证明文件，若提供的证明材料不能反映相关数据则不得分） | 6 |
| 6 | 企业信誉（3分） | 企业自2018年1月1日以来获得过由江苏省工程造价管理协会颁发的江苏省工程造价咨询企业信用等级评价结果“5A”等级得3分, “4A”等级得1分。（以加盖投标人公章的等级证书复印件为准） | 3 |
| 7 | 全过程造价咨询方案（45分） | 项目理解：评委根据投标人提供的本项目需求理解（包括对本项目理解思路、 规划内容等)进行综合评分： (1)理解准确、思路清晰、规划全面得9分； (2)理解较准确、思路较清晰、规划较全面得6分； (3)理解基本准确、思路基本清晰、规划包含基本内容得3分； (4)理解不准确、思路不清晰、规划不全面或未提供的不得分。 | 9 |
|  |  | 全过程工程造价咨询（含竣工结算）实施方案：评委根据投标人提供的全过程造价实施方案(包括造价实施内容、方法和措施，目标、重点、组织和分工）综合评分： (1)内容明确、重点详实、分工合理的得 9 分； (2)内容较明确、重点较详实、分工较合理的得 6 分； (3)内容基本明确、重点基本详实、分工基本合理的得 3 分； (4)内容不明确、重点不够详实、分工不合理或未提供的不得分。 | 9 |
|  |  | 造价的控制：评委根据投标人提供的造价控制方案(包括造价控制方法、措施等)综合评分： (1)方案内容完整、针对性强、合理可行的得9分； (2)方案内容较完整、针对性较强、较合理可行的得6分； (3)方案内容基本完整、具有一定的针对性、基本合理可行的得3分； (4)方案内容不完整、不具备针对性、不合理可行或未提供的不得分。 | 9 |
|  |  | 质量措施：评委根据投标人提供的质量控制方案(包括质量控制方法、措施、信息化管理)综合评分： (1)方案内容完整、针对性强、合理可行的得9分； (2)方案内容较完整、针对性较强、较合理可行的得6分； (3)方案内容基本完整、具有一定的针对性、基本合理可行的得3分； (4)方案内容不完整、不具备针对性、不合理可行或未提供的不得分。 | 9 |
|  |  | 服务承诺：(包括服务方案、廉洁的制度、管理办法、管理措施)综合评分： (1)内容明确、重点详实、分工合理的得 9 分； (2)内容较明确、重点较详实、分工较合理的得 6 分； (3)内容基本明确、重点基本详实、分工基本合理的得 3 分； (4)内容不明确、重点不够详实、分工不合理或未提供的不得分。 | 9 |

说明：

一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

二、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

四、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章  招标项目的技术规格、要求和数量等

第五章  合同主要条款及格式

1．招标项目情况说明：

南京幕府创新小镇核心区项目南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目01-02地块、七一运输地块、02-05地块、黄家圩路北延（安怀东路﹣北崮山东延段）全过程造价咨询服务，建设地点位于南京幕府创新小镇核心区；项目总投资约8.63亿元。

2．咨询服务内容：

（一）工作服务要求

（1）根据业主的要求确定造价控制目标，审核预算、控制价（含清单审核）并出具全过程工程造价咨询报告，制定控制造价的实施方案。

（2）结合招标文件、设计图纸和工程量清单，分析中标人的投标报价有无偏差及漏项，在签订合同前提出书面解决办法。

（3）分析施工图设计质量和设计深度，参加施工图会审，在施工前发现设计缺陷，提出弥补方案，减少日后因设计变更造成的损失。

（4）根据项目进展情况实施工程计量，尤其是隐蔽工程和工程签证的计量工作，同步做好勘察、计量、留证（图片、文字资料）及验收等；按月提供已完成合格工程量报表和已支付工程款报表；根据项目总体进度计划和实际进展情况，提供月度、季度和年度用款计划。

（5）无确定的材料价格的核价、现场签证、设计变更和工程量调整的协办、跟踪、评估（编制预算）：跟踪计量并签发现场签证，预评估（含编制预算）设计变更、无确定的材料价格的核价和工程量调整、现场签证的费用，跟踪计量，及时提交工程签证、设计变更、无确定的材料价格的核价和工程量调整的预算报告，根据预算报告提出合理化建议或结论，并按月向业主提供造价控制动态分析报告。

（6）及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，分析由此给项目造价带来的影响，并提交书面审核意见；

（7）承发包双方提出索赔时，根据索赔事项、索赔内容，为业主提供书面咨询意见。

（8）协助业主签订各类施工合同、材料设备供应合同。对于暂定价材料或甲供材，须按照图纸和投标文件预测算材料、设备供应总量；根据造价控制目标，提供材料设备选用的价格和采购建议。

（9）参加工程例会和与工程造价控制有关的会议。

（10）及时提供全过程工程造价咨询（含竣工结算）服务过程中整套资料，装订成册交业主归档。

（11）完成业主交办的与全过程工程造价咨询（含竣工结算）服务项目有关的其他工作。

（12）须提供的报表、报告：① 按月整理汇总提交新增材料价格的核价、工程签证、设计变更和工程量调整的相关资料；②按月提供已完成合格工程量报表、拟支付工程款报表和已支付工程款报表；根据项目总体进度计划和实际进展情况，提供月度、季度和年度用款计划；③ 按月提交造价控制动态分析报告；④ 按期提交进度款的付款建议书及其附件；⑤ 5万元以上重大变更、工程量调整的预评估（含编制预算书）报告和协调处理结果书面记录及其附件；⑥ 处理索赔的建议和协调处理结果书面记录及其附件；⑦ 其他相关资料。

（二）人员服务要求

（1）项目负责人必须为注册造价工程师，项目负责人必须是该项目相关文件签署人、造价费用主审人。

（2）全过程工程造价咨询驻现场成员（不含项目负责人）不少于6人，其中土建专业不少于3人、安装专业不少于3人。驻现场人员要求必须为具有土建专业及安装专业的中级及以上造价专业资格的人员，并有驻现场工作经验、良好的职业道德、较强的工作责任感和敬业精神、身体健康，能够适应工程现场工作，没有违法及重大违规行为记录。

（3）全过程工程造价咨询项目组成员（含项目负责人）必须是投标单位在聘的合同制人员（以公司为其交纳6个月及以上保险的有效凭证为据）。非经招标人书面同意，不得更换投标时所报的项目负责人及全过程工程造价咨询项目组人员，未经同意擅自更换人员将取消合作资格，对招标人所造成的工作延误和损失，将追究中标单位的经济责任。

（4）本次全过程工程造价咨询（含竣工结算）服务，要求投标人派不少于6人进驻现场，实施对工程项目全面全过程造价咨询及控制服务，投标人必须按招标人的通知要求指派全过程工程造价咨询项目组成员准时到场。

（此合同格式及主要条款作为签订正式合同时的参考，最终以甲乙双方签订的合同为准。）

江苏省建设工程造价咨询合同

（示范文本）

项 目 名 称：南京幕府创新小镇核心区项目南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目01-02地块、七一运输地块、02-05地块、黄家圩路北延（安怀东路﹣北崮山东延段）全过程造价咨询项目

建 设 地 点：

合 同 编 号：

咨 询 类 型：全过程造价咨询项目

| 江苏省住房和城乡建设厅 | 制定 |
| --- | --- |
| 江苏省工商行政管理局 |  |

第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人：南京市鼓楼区铁北片区管理办公室、南京鼓北城市发展有限公司

咨询人：

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程工程造价内部造价控制服务：

1．项目名称：

2．建设地点：

3．资金来源：

4．项目规模：

5．咨询业务范围及内容：（1）根据业主的要求确定造价控制目标，审核预算、控制价（含清单审核）并出具全过程工程造价咨询报告，制定控制造价的实施方案。

（2）结合招标文件、设计图纸和工程量清单，分析中标人的投标报价有无偏差及漏项，在签订合同前提出书面解决办法。

（3）分析施工图设计质量和设计深度，参加施工图会审，在施工前发现设计缺陷，提出弥补方案，减少日后因设计变更造成的损失。

（4）根据项目进展情况实施工程计量，尤其是隐蔽工程和工程签证的计量工作，同步做好勘察、计量、留证（图片、文字资料）及验收等；按月提供已完成合格工程量报表和已支付工程款报表；根据项目总体进度计划和实际进展情况，提供月度、季度和年度用款计划。

（5）无确定的材料价格的核价、现场签证、设计变更和工程量调整的协办、跟踪、评估（编制预算）：跟踪计量并签发现场签证，预评估（含编制预算）设计变更、无确定的材料价格的核价和工程量调整、现场签证的费用，跟踪计量，及时提交工程签证、设计变更、无确定的材料价格的核价和工程量调整的预算报告，根据预算报告提出合理化建议或结论，并按月向业主提供造价控制动态分析报告。

（6）及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，分析由此给项目造价带来的影响，并提交书面审核意见；

（7）承发包双方提出索赔时，根据索赔事项、索赔内容，为业主提供书面咨询意见。

（8）协助业主签订各类施工合同、材料设备供应合同。对于暂定价材料或甲供材，须按照图纸和投标文件预测算材料、设备供应总量；根据造价控制目标，提供材料设备选用的价格和采购建议。

（9）参加工程例会和与工程造价控制有关的会议。

（10）及时提供全过程工程造价咨询（含竣工结算）服务过程中整套资料，装订成册交业主归档。

（11）完成业主交办的与全过程工程造价咨询（含竣工结算）服务项目有关的其他工作。

（12）须提供的报表、报告：①按月整理汇总提交新增材料价格的核价、工程签证、设计变更和工程量调整的相关资料；②按月提供已完成合格工程量报表、拟支付工程款报表和已支付工程款报表；根据项目总体进度计划和实际进展情况，提供月度、季度和年度用款计划；③按月提交造价控制动态分析报告；④按期提交进度款的付款建议书及其附件；⑤5万元以上重大变更、工程量调整的预评估（含编制预算书）报告和协调处理结果书面记录及其附件；⑥处理索赔的建议和协调处理结果书面记录及其附件；⑦其他相关资料。

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1.建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3.建设工程造价咨询合同通用条款；

4.建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5.通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）招标文件；

（2）投标书及其附件；

（3）中标通知书。

四、工程造价咨询单位同意同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同生效之日开始实施，至本工程竣工结束并完成竣工结算审核，委托人付完咨询费为止。

七、本合同正本三份，委托人、咨询人各执一份，副本六份，委托人各贰份，咨询人贰份。

委　托　人：（盖章）　　　　　　　　　　　咨　询　人：（盖章）

法定代表人或                             　法定代表人或

委托代理人：（签字）　　　　　              委托代理人：（签字）

住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　 住　　所：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

帐　　号：　　　　　　　　　　　　　　　　帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　　　　　　　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　 　年　　月　　日

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

- 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1．适用法律和法规：《中华人民共和国民法典》。

2．工程造价计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》、《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程量清单计价项目指引》、《南京市工程信息指导价》、省市建设主管部门发布的有关政策性文件等。

3.标准规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、国家和地方现行的有关标准、规范及详细施工图 等。

第四条  本合同咨询项目负责人由       担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

第五条　建设工程造价咨询业务范围及内容

- 委托工程造价咨询的工程范围：南京幕府创新小镇核心区项目南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目01-02地块、七一运输地块、02-05地块、黄家圩路北延（安怀东路﹣北崮山东延段）全过程造价咨询项目

- 委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

□编制建设工程投资估算       □√审核建设工程投资估算

□√建设工程项目经济评价     □其它

工程设计阶段

□编制建设工程概算        □√审核建设工程概算

□编制建设工程预算        □√审核建设工程预算

□√设计方案经济比较       □√其它

工程发承包/招投标阶段

□√审核招标文件造价控制条款

□编制工程量清单     □√编制招标控制价/发包工程预算（标底）

□√审核工程量清单   □√审核招标控制价/发包工程预算（标底）

□√参与审查经济标   □√参与合同谈判，协助起草合同文本

□√其它

工程施工阶段

□√分析合同价款（投标报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编制资金使用计划       □√审核工程计量与价款支付        □√审核工程索赔与签证费用

□√审核工程价款调整     □√业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

□√分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标      □√其它

工程竣工阶段

□√编制工程竣工结算书    □√审核工程竣工结算     □√其它

2.2 造价咨询其它业务

□√工程造价鉴定及仲裁咨询      □√编制工程造价计价依据

□√提供工程造价信息服务        □√其它

第八条  实施工程施工阶段造价咨询业务，要求咨询人常驻施工现场时，由委托人提供下列必要的办公条件：            。

第九条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

建设工程造价咨询材料：立项批复、招标文件、投标文件、中标通知书、工程总承包合同及补充协议、经批准的工程总承包项目管理组织方案、施工组织设计及专项施工方案、初步设计及概算、施工图、工程量清单、施工图预算（含工程量清单）、图纸交底及会审纪要、开工报告或备案表、发包人要求变更通知单、设计修改通知单、技术核定单、发包单位及监理单位通知单、变更签证单、工程洽商记录、会议纪要等其他与工程造价、工期、质量有关的文件资料。

提供时间：根据工程进度情况及时提供。

第十条　委托人应在2日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条  委托人授权        为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第二十条　咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：

赔偿金=直接经济损失　× 酬金比率（扣除税金）。

第二十三条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作，咨询人不承担责任。本合同约定的资料完整提供时间，根据工程进度情况及时提供。

第二十六条  咨询人发生额外工作包括：

□√由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化，咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作；

□√实施工程施工阶段造价咨询业务，由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长；

□√其它。

第三十条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、正常酬金计算方法

根据江苏省工程造价行业主管部门及物价部门的有关规定，本项目的咨询服务酬金计算方法为：中标价

咨询费收费费率和服务费计算方法不变，造价咨询服务费用按照送审建安工程造价*       计取，全过程跟踪审计效益费按核减额*    计取，结算审计效益费按核减额*        计取。

2、正常酬金支付方式

本咨询项目每半年付一次款；

每半年支付半年内已完工作量咨询费的80%，项目所有竣工结算审核结束出具咨询报告，按合同规定计算最终咨询费用核定后支付剩余尾款。

酬金由南京鼓北城市发展有限公司支付，咨询人须在支付之前及时提交足额有效发票，否则不予支付。

3、其他约定

附加服务酬金：如有发生，双方另行订立补充协议。

额外服务酬金：如有发生，双方另行订立补充协议。

第三十三条　双方同意用人民币支付酬金，按/汇率计付。

第三十八条  咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。

第三十九条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。

附加协议条款：

附加条款是甲乙双方就合同相关事项所做的特别约定，如与上述建设工程造价咨询协议书、建设工程造价咨询合同专用条款、建设工程造价咨询合同通用条款等的相关约定不一致，应以附加协议条款确定双方的权利义务。

1、本工程造价咨询服务报酬不随所造价咨询工程的工期延长而增加。委托人有权调整建设内容、工程规模及建设计划，包括增减合同内容等，咨询人不得因此而要求给予费用补偿。合同实施期间，如标准或规范有修改或新颁、价格上涨、政策性调整等因素对项目成本产生影响，咨询人不得因此而要求给予费用补偿。

2、工程项目全过程造价咨询阶段自咨询工程获得中标通知书起，至造价咨询单位出具工程项目全过程造价控制报告书止。咨询方的现场驻地工作人员的所有费用包含在委托费用内，咨询单位应规范上述人员的行为，若发生安全事故，责任由咨询方独自承担。

3、驻场人员必须服从委托人的管理，并与咨询的工程项目现场人员实行同步作息时间。如因特殊情况需离场，驻场人员应向委托人履行请假手续，提出书面请假申请，并获得委托人书面批准。如未获委托人批准，擅自离开工地现场，应按照1000元/次的标准向委托人支付违约金。由委托人现场代表出具违约金支付通知单后在同期付款中予以扣除。

4、咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失的，或政府决算审计核减额超过2%时，应当向委托人赔偿全部损失。

5、项目负责人应具备注册造价师的资质，驻场工作人员应具备中级造价员资质，市政类造价咨询合同驻场工作人员应具备市政类中级造价员资质，景观类造价咨询合同驻场工作人员应具备风景园林类中级造价员资质，房建类造价咨询合同驻场工作人员应具备土建或安装中级造价员资质。驻场人员工作时间应与施工现场作息时间同步，每周五天，并接受委托人或项目代建人的考核。

6、其他关于造价咨询人员管理的约定

（1）项目驻场负责人对于委托方提出需要答复的事宜，委托人应及时回复，做出专业解答。

（2）在全过程造价控制中，对于施工单位提交的工程变更签证单应予以及时审核并将审核结果反馈给委托人。

（3）施工单位提供的结算书，如经审核核减额在总价的5%以内的，全过程造价咨询服务费由委托人承担；如经审核核减额在5%以上的，全过程造价咨询服务费全部由施工单位承担；审核核减额在8%以上的，除全过程造价咨询服务费全部由施工单位承担外，受托方应按全过程造价咨询服务费用的2倍向委托方支付违约金。

7、委托人对咨询人考核另行协商签订补充协议。

8、委托人与咨询人廉政协议书详见附一。

附件一：廉政协议书

根据国家及有关部委有关工程建设、廉政建设的规定，为做好南京幕府创新小镇核心区项目南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目01-02地块、七一运输地块、02-05地块、黄家圩路北延（安怀东路﹣北崮山东延段）全过程造价咨询项目 的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的委托人  南京市鼓楼区铁北片区管理办公室 （以下简称“委托人”），与咨询人                 （以下简称“咨询人”）特订立如下合同：

1、委托人与咨询人双方的权利和义务

⑴严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部委规定。

⑵严格执行南京幕府创新小镇核心区项目南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目01-02地块、七一运输地块、02-05地块、黄家圩路北延（安怀东路﹣北崮山东延段）全过程造价咨询服务的合同文件，自觉按合同办事。

⑶双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

⑷建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

⑸发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

⑹发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、委托人的义务

⑴委托人及其工作人员不得索要或接受咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在咨询人报销任何应由发包人工作人员个人支付的费用等。

⑵委托工作人员不得参加咨询人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受咨询人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

⑶委托人及其工作人员不得要求或者接受咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

⑷委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与咨询人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

⑸委托人及其工作人员不得以任何理由向咨询人推荐分包单位或推销材料，不得要求咨询人购买合同规定外的材料和设备。

⑹委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人业务。

3、咨询人义务

⑴咨询人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

⑵咨询人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

⑶咨询人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

⑷咨询人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

⑴委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

⑵咨询人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议工程建设主管部门给予咨询人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或上级单位的纪检监察机关约请咨询人或咨询人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为委托人与咨询人双方签署之日起至该工程项目竣工结算审核后止。

7、本合同作为南京幕府创新小镇核心区项目南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目01-02地块、七一运输地块、02-05地块、黄家圩路北延（安怀东路﹣北崮山东延段）全过程造价咨询服务合同的附件，与造价咨询合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

委托人：                             咨询人：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

日期：      年    月    日           日期：      年    月    日

- 第六章  附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称：

日      期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施或集成方案

- 服务与承诺

- 投标人类似业绩情况表

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

- 资格性和符合性审查响应对照表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：江苏省建信招投标有限公司

根据贵方     （项目名称）投标邀请，正式授权下述签字人     (姓名和职务)代表     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为：

收费系数法：咨询服务费收费费率为：      ‰

服务费计算方法：咨询费（基本收费、驻场收费）按中标金额*      ‰计取，全过程跟踪审计效益费按核减额*     %计取，结算审计效益费按核减额*      %计取。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                （盖章）

日    期：    年    月    日

二、法定代表人授权委托书格式

- 法定代表人授权委托书

江苏省建信招投标有限公司：

本授权书声明：注册于     （投标人住址）的     投标人名称）法定代表人     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的     （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字：

投标人名称:（盖章）

日          期：    年    月    日

三、开标一览表

开标一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 投标费率（%） | 其中，小、微型企业报价 |
| 1 | 南京幕府创新小镇核心区项目南京市鼓楼区铁北片区城中村改造更新及产业发展项目01-02地块、七一运输地块、02-05地块、黄家圩路北延（安怀东路﹣北崮山东延段）全过程造价咨询 |  |  |
| 投标费率（%） |  | 收费系数法：咨询服务费收费费率为： ‰ 服务费计算方法：咨询费（基本收费、驻场收费）按中标金额* ‰计取，全过程跟踪审计效益费按核减额* %计取，结算审计效益费按核减额* %计取。 |  |
| 投标人是否属于小微型企业 |  | 是： 否： |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位服务 |  | 是： 否： |  |
| 是否全部属于监狱企业服务 |  | 是： 否： |  |

投标人名称:                                                  （盖章）

说明：

1、在“是否全部属于小微型企业服务”栏后“是”或“否”上打“√”

2、在“是否全部属于残疾人福利性单位服务”栏后“是”或“否”上打“√”

3、在“是否全部属于监狱企业服务”栏后“是”或“否”上打“√”

4、《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样（如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理），随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |

五、分项报价表格式

（根据本项目采购清单编制，格式自拟）

六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 技术（服务）要求 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                                   （盖章）

日期：    年    月    日

说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。

七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                                   （盖章）

日期：    年    月    日

说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。

八、项目实施或集成方案（格式自拟）

九、服务与承诺

服务与承诺

十、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：                                                  （盖章）

日    期：   年   月   日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有)

十二、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 租赁和商务服务业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市消防救援支队：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市消防救援支队：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（ 若有 )

主要专业技术能力有：                  。（ 若有 )

声明人：（公章）

日期：     年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。