## 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-NJAW-C2023-0001

南京东山国际企业总部园工程项目监理

项目名称：

南京奥为工程咨询有限公司

二〇二三年四月

目  录

第一章 磋商邀请	3

第二章 竞争性磋商须知	6

一、总则	7

二、响应性文件的编制	10

三、响应性文件递交	12

四、磋商	12

五、无效磋商响应文件	13

六、成交及合同授予	13

七、无成交供应商原因	14

八、质疑和投诉	14

第三章 磋商项目需求	16

一、项目需求	16

二、招标作业内容及要求	16

三、投标报价编制说明	16

第四章 评分细则	18

第五章 采购合同	20

第六章  工程量清单	24

第七章   磋商响应文件	25

一、磋商申请及声明	27

三、磋商报价汇总表	28

四、第一章磋商邀请中2.1规定的资格条件证明文件	29

五、第一章磋商邀请中2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；	29

六、分项报价明细表	29

七、供应商基本情况说明	29

八、监理大纲	30

九、项目组成员一览表	30

十、无重大违法记录声明格式	31

十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	31

十二、质量保证及服务承诺	31

十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	32

附件一、中小企业声明函	33

- 第一章 磋商邀请

南京奥为工程咨询有限公司（以下简称"采购代理机构"）受南京东山国际企业总部园管理委员会(以下简称"采购人"）委托，就南京东山国际企业总部园工程项目监理（项目名称）进行竞争性磋商，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和磋商。

一、项目概述

项目编号：JSZC-320115-NJAW-C2023-0001

项目名称：南京东山国际企业总部园工程项目监理

采购方式：竞争性磋商

预算金额：75.00万元

最高限价：75.00万元

采购需求：完成2023年度园区工程项目监理包含市政设施维护项目、交通设施维护服务、电力维护服务、河道设备维护服务、河道水质提升、园区道路出新工程、丰收河引水工程、园区雨污水管道维护服务、园区路灯维护、水质监测、园区管网清疏、河道清淤、永胜路污水管道建设、万泰路（丰泽路-兴发路）及丰收路路灯更换、计划外新增项目等建设项目工程的施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的所有一切监理工作（包括但不限于四控二管一协调，即进度、质量、投资、安全控制，合同管理、信息管理，组织协调施工现场各方面关系），以及在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、竣工结算初审及配合审计、甲方的工作。

合同履行期限：暂定1年，若施工工期延期，则本合同期限延长至竣工验收合格，结算审计结束时止。本项目不接受联合体

二、供应商资格要求

2.1 参加采购活动的供应商应当具备如下条件，并依照规定提供材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）供应商具有市政公用工程专业丙级及以上监理资质证书。（提供资质证书复印件并加盖公章，原件核查）。

2.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.4供应商诚信档案注册登记

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。 供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分，“南京市政府采购供应商信用记录表”是参加本次政府采购活动的必备材料。

三、获取磋商文件：

时间：2023年04月19日至2023年04月25日，每天上午09：00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，节假日除外）

地点：南京市江宁区天元东路228号财富广场二期8幢1205室

方式：投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、单位授权委托书原件、营业执照复印件前往南京市江宁区天元东路228号财富广场二期8幢1205室报名或邮件报名，发送以上文件盖章扫描件至邮箱515665862@qq.com 。（所有提交的复印件均须加盖公章）

售价：100元/份，售后不退

四、响应文件提交

开始时间：2023年04月28日14点00分（北京时间）

截止时间：2023年04月28日14点30分（北京时间）

地点：南京市江宁区天元东路228号财富广场二期8幢1204室。

响应文件份数：纸质版投标文件一式叁份（壹份正本、贰份副本），电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

注:因疫情防控工作需要，在此期间，投标人派一名代表到开标现场，进入我公司需戴好口罩，遵守我公司防疫管理相关规定。

五、开启

时间：2023年04月28日14点30分（北京时间）

地点：南京市江宁区天元东路228号财富广场二期8幢1204室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“南京市公共采购信息网” （https://njgc.jfh.com/）发布的信息更正公告。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购单位信息

采购单位名称：南京东山国际企业总部园管理委员会

采购单位地址：南京市江宁区

联系人姓名：蒋工

联系电话：025-52709209

2.采购代理机构信息

采购代理机构：南京奥为工程咨询有限公司

地址：南京市江宁区天元东路228号财富广场二期8幢1205室

联系人姓名：郭工

联系电话：18395906730

- 第二章 竞争性磋商须知

南京奥为工程咨询有限公司 受 南京东山国际企业总部园管理委员会（采购人）委托，对南京东山国际企业总部园工程项目监理（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-NJAW-C2023-0001 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 南京东山国际企业总部园工程项目监理 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京奥为工程咨询有限公司 |  |
| 4 | 代理机构地址 |  | 南京市江宁区天元东路228号财富广场二期8幢1204/1205室 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 投标申请人的法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、单位授权委托书原件、营业执照复印件前往南京市江宁区天元东路228号财富广场二期8幢1205室报名或邮件报名，发送以上文件盖章扫描件至邮箱515665862@qq.com。（所有提交的复印件均须加盖公章） |  |
| 6 | 最高限价 |  | 人民币大写：柒拾伍万元整（￥75.00万元），最终报价超过工程预算的为无效投标文件。 |  |
| 7 | 服务期限 |  | 暂定1年，若施工工期延期，则本合同期限延长至竣工验收合格，结算审计结束时止 |  |
| 8 | 投标保证金 |  | 本项目无需投标保证金 |  |
| 9 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起30天 |  |
| 10 | 现场勘察 |  | 采购人不组织，投标人可自行查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。 |  |
| 11 | 磋商 报名 | 时间 | 2023年04月19日起至2023年04月25日为止，每天9：00-11：30，14：00-17：00（北京时间，下同，节假日除外） |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区天元东路228号财富广场二期8幢1205室 |  |
|  |  | 要求 | 法定代表人或其授权的委托代理人持个人有效身份证件原件及复印件、单位介绍信原件（或授权委托书原件） |  |
| 12 | 响应性文件递交信息 | 时间 | 2023年04月28日14：00—14:30 |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区天元东路228号财富广场二期8幢1204室 |  |
|  |  | 要求 | 提交响应性文件 |  |
| 13 | 响应性文件份数 |  | 正本份数：壹份；副本份数：贰份 ；电子版投标文件（U盘）壹份 |  |
| 14 | 磋商 信息 | 时间 | 2023年04月28日14:30 |  |
|  |  | 地点 | 南京市江宁区天元东路228号财富广场二期8幢1205室 |  |
| 15 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 蒋工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52709209 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 郭工 |
|  |  |  | 联系电话 | 18395906730 |

- 一、总则

1.适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2．定义

2.1 “供应商”是指参加竞争性磋商，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物和服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。本次采购不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用货物和服务的单位。

3.参与竞争性磋商供应商资格条件

3.1 应具备如下的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表,成立不满一个月不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

（1）供应商具有市政公用工程专业丙级及以上监理资质证书。（提供资质证书复印件并加盖公章，原件核查）。

3.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.4供应商诚信档案注册登记

凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，在参加政府采购活动前应当在“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”内进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商应在递交投标（响应）文件的同时，提交供应商诚信档案管理系统中打印的“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。

（1）供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

①登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn ）或“南京公共采购信息网”（njgc.jfh.com ）网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”链接图标，或直接输入访问地址（http://222.190.243.84:8280/hodeframe2018_cxda ），在用户登录界面点击“新用户注册”；

②在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

③系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

- 注册成功后，供应商每次参加政府采购活动投标（响应）截至日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构或采购人。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加政府采购活动的必备材料。

4.磋商供应商的义务及注意事项

4.1集中勘查现场及答疑会: 无

4.2 义务

4.2.1磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

4.2.2磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

4.2.3磋商供应商应在磋商截止时间前，将密封的响应性文件送达磋商地点。

4.2.4磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

4.2.5磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

4.3 注意事项

4.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及在江宁区范围内相关工程需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

4.3.2验收标准

4.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

4.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

4.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；

4.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

4.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。

4.3.4任何供应商成交，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

4.3.5供应商应保证采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

4.3.6本次项目不接受联合体投标。

5.磋商文件的澄清、修改

5.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式（如传真等）通知采购代理机构，采购代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，采购代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

5.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，采购代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

6．磋商保证金

6.1本项目无需投标保证金

7.磋商有效期

7.1磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后30天。

7.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝采购人的这种要求，而不被没收磋商保证金。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件，磋商保证金在延长期内继续有效。

8．磋商费用

8.1磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2本次招标代理服务费【按人民币8000元整/标段计取】、清单及控制价编制费（若有）以招标控制价为基数，按苏价服〔2014〕383号文收费标准的60％计取，工程预算、招标控制价、投标报价(含工程量清单审核)审核按照苏价服【2014】 383号文标准的40%收取,均由采购人支付。评委费由中标人支付，无论是否将该费用在报价中列明，均视为已含在总价中。

- 二、响应性文件的编制

9.响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1磋商供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2磋商供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3磋商供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录胶装，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10.响应性文件的组成

10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

10.2磋商响应文件由商务部分、价格部分，以及其他部分组成。

11. 响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★第二章3.1规定的条件证明文件（复印件）并加盖公章；

（2）★第二章3.2采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件（复印件）并加盖公章；

（3）★磋商申请及声明；

（4）★法定代表人授权书原件；

（5）★《磋商报价汇总表》；

（6）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（7）响应供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料。

响应货物如果属于节能产品和环境标志产品，应在响应文件中予以明确标注，并提供相应证书的复印件。否则，磋商评审时不予认可。

12.报价部分

12.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

12.2磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成项目任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

12.3磋商供应商应在《磋商报价汇总表》、《投标分项报价》等中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

12.4供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价不变。如果有漏项，视同让利。

12.5 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

12.6报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字、或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。

12.7 采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

13.技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★监理大纲；

（2）★项目组成员一览表；

（3）★质量保证及服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

- 三、响应性文件递交

14.响应性文件应由授权委托人在规定时间内递交至采购代理机构指定的地点。

15.响应性文件须装订成册并胶装，密封封装，封面注明项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话等。响应性文件须提供正本壹份、副本贰份，且须法人代表或授权代表签署。

16.有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）未按竞争性磋商邀请规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的等。

17. 诚实信用

17.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

17.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

- 四、磋商

18.采购代理机构将按本磋商文件规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

29.磋商小组（3人以上、含3人）将由采购代理机构依法组织相关专家评委及采购人代表组成。

20.磋商程序

20.1响应性文件初审

20.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

20.1.2符合性检查。依据磋商文件规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性响应是指供应商响应性文件与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、服务质量；或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或磋商供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。磋商小组决定供应商的响应性只根据响应性文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上响应。磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

20.2磋商和澄清。在磋商澄清环节，对响应性文件中提供的货物和服务含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得改变响应性文件的实质性内容。

20.3 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。

20.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

21、评分方法和标准。

21.1采用综合评分法。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

21.2 综合评分的主要因素 评分标准详见第四章

- 五、无效磋商响应文件

22.出现下列情形之一的供应商磋商响应文件按照无效处理：

（1）未按竞争性磋商规定的数额和办法交纳磋商保证金的；

（2）未通过资格审查的；

（3）未实质性响应采购要求的；

（4）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

- 六、成交及合同授予

23、确定成交供应商

23.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

23.2 成交供应商确定后，将在原采购公告发布媒体上发布公告，向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位签订采购合同。成交供应商的磋商保证金将在合同签订后10个工作日内无息退付。

23.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

23.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与保证金相等的补偿金，以及为磋商过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市江宁区采购活动。

23.6 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

23.7 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理中心均不退回。

24、编写磋商（评审）报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

25、签订合同

25.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 七、无成交供应商原因

26.出现下列情形之一的本次采购无成交供应商：

（1）所有供应商的磋商响应文件被磋商小组认定为无效的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的最终报价超过采购预算，且采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等

- 八、质疑和投诉

27．质疑

27.1磋商供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购代理机构提出全部质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

27.3采购代理机构在收到磋商供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑磋商供应商和其他有关磋商供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

28．投诉

质疑磋商供应商对采购代理机构的答复不满意或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向有关部门投诉。

- 第三章 磋商项目需求

- 一、项目需求

1.项目地点：位于南京市江宁区

2.项目名称：南京东山国际企业总部园工程项目监理

3.项目概况：南京东山国际企业总部园总面积5.66平方公里，核心区面积2.42平方公里。完成2023年度园区工程项目监理包含市政设施维护项目、交通设施维护服务、电力维护服务、河道设备维护服务、河道水质提升、园区道路出新工程、丰收河引水工程、园区雨污水管道维护服务、园区路灯维护、水质监测、园区管网清疏、河道清淤、永胜路污水管道建设、万泰路（丰泽路-兴发路）及丰收路路灯更换、计划外新增项目的监理服务。

- 二、服务范围

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京东山国际企业总部园市政公用设施维护项目 | 1000 |  |
| 2 | 南京东山国际企业总部园交通设施维护服务 | 30 |  |
| 3 | 南京东山国际企业总部园电力维护服务 | 150 |  |
| 4 | 南京东山国际企业总部园河道设备维护服务 | 55 |  |
| 5 | 南京东山国际企业总部园河道水质提升 | 475 |  |
| 6 | 南京东山国际企业总部园园区道路出新工程 | 395 |  |
| 7 | 南京东山国际企业总部丰收河引水工程 | 300 |  |
| 8 | 南京东山国际企业总部交通园区雨污水管道维护服务 | 60 |  |
| 9 | 南京东山国际企业总部园区园区路灯维护 | 40 |  |
| 10 | 南京东山国际企业总部园水质监测 | 40 |  |
| 11 | 南京东山国际企业总部园园区管网清疏 | 300 |  |
| 12 | 南京东山国际企业总部园河道清淤 | 395 |  |
| 13 | 南京东山国际企业总部园永胜路污水管道建设 | 300 |  |
| 14 | 南京东山国际企业总部园万泰路（丰泽路-兴发路）、丰收路路灯更换 | 100 |  |
| 15 | 南京东山国际企业总部园2023年计划外新增项目 | 400 |  |
| 金额合计 |  | 4040 |  |

- 委托监理内容（包括但不限于）

完成2023年度园区工程项目监理包含包含市政设施维护项目、交通设施维护服务、电力维护服务、河道设备维护服务、河道水质提升、园区道路出新工程、丰收河引水工程、园区雨污水管道维护服务、园区路灯维护、水质监测、园区管网清疏、河道清淤、永胜路污水管道建设、万泰路（丰泽路-兴发路）及丰收路路灯更换等计划外新增建设项目工程的施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的所有一切监理工作（包括但不限于四控二管一协调，即进度、质量、投资、安全控制，合同管理、信息管理，组织协调施工现场各方面关系），以及在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、竣工结算初审及配合审计、甲方的工作。

- 监理机构人员配备要求

施工阶段监理单位派驻到现场的监理人员（含总监）总人数详见评分方法中监理人员要求项目监理机构人员配备最低数量标准。

注：1、监理工程师人数指总监和专监人数之和。

2、成交供应商可根据实际工作需要及时投入人员，所有监理人员均须身体健康，进场人员一但确认，未经委托人同意，不得随意更换。

五、服务要求

符合国家标准《建设工程监理规范》 GB/T 50319-2013

六、项目工期

暂定1年，若施工合同延期，则本合同期限延长至竣工验收合格，结算审计结束时止。本合同开始实施时间以委托人书面通知监理人进场的日期开始计算。

七、付款条件及方式

第一次付款:全部或单个工程完工后,支付监理签约酬金至60%，付款前监理人必须提供付款金额的建筑工程服务类正规发票；

第二次付款:全部或单个工程竣工验收合格并交付使用7天后,支付监理签约酬金至80%，付款前监理人必须提供付款金额的建筑工程服务类正规发票；

第三次付款:全部或单个工程结算审计结束7天后,支付至最终监理服务酬金总价的95%；

最后付款:全部或单个工程缺陷责任期届满15日后,支付余款。

- 备注：

- 本章所有要求均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效报价。

- 所有实质性要求在竞争性磋商中经采购人代表确认允许进行实质性变动。

- 如有疑问请与采购人联系。

第四章 评分细则

本次采购得分最高者为成交供应商，得分相同的，按实施方案的优劣顺序排列，由评标委员会依次推荐三家中标候选供应商。第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商。

| 1 | 报价 （16分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10 (政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》和网上查询记录截屏 | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 监理方案 54分 | 2.1监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强。合理、全面的得9分，基本全面得6分，不全面得3分，未阐述的不得分。 | 9 |
|  |  | 2.2质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。合理、全面的得9分，基本全面得6分，不全面得3分，未阐述的不得分。 | 9 |
|  |  | 2.3进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。合理、全面的得9分，基本全面得6分，不全面得3分，未阐述的不得分。 | 9 |
|  |  | 2.4安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当。合理、全面的得9分，基本全面得6分，不全面得3分，未阐述的不得分。 | 9 |
|  |  | 2.5施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当。合理、全面的得9分，基本全面得6分，不全面得3分，未阐述的不得分。 | 9 |
|  |  | 2.6针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强，提出的合理化建议具体可行。合理、全面的得9分，基本全面得6分，不全面得3分，未阐述的不得分。 | 9 |
| 3 | 监理机构人员 （总监） 2分 | 具有国家注册监理工程师证书且注册专业为市政工程的得2分。（专业以注册监理工程师证书注明的所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准） | 2 |
| 4 | 监理机构 人员（专监） （18分） | 4.1道桥专业监理工程师1名：具有国家注册监理工程师证书得1分，同时具有其他工程类注册执业资格的加1分，满分2分。（提供证书复印件并加盖公章。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准；其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师等具有注册执业资格的人员） | 2 |
|  |  | 4.2材料成型及控制工程专业监理工程师1名：具有国家注册监理工程师得1分，同时具有其他工程类注册执业资格的加1分，满分2分。（提供证书复印件并加盖公章。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准；其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师等具有注册执业资格的人员） | 2 |
|  |  | 4.3测绘工程专业监理工程师1名：具有国家注册监理工程师得1分，同时具有其他工程类注册执业资格的加1分，满分2分。（提供证书复印件并加盖公章。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准；其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师等具有注册执业资格的人员） | 2 |
|  |  | 4.4电气工程与自动化专业监理工程师1名：具有国家注册监理工程师得1分，同时具有其他工程类注册执业资格的加1分，满分2分。（提供证书复印件并加盖公章。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准；其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师等具有注册执业资格的人员） | 2 |
|  |  | 4.5给排水专业监理工程师1名：具有国家注册监理工程师证书得1分，同时具有其他工程类注册执业资格的加1分，同时具有高级工程师及以上职称的再加1分，满分3分。（提供证书复印件并加盖公章。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准；其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师等具有注册执业资格的人员，职称以职称证书为准，要求必须是建设工程类专业技术职称） | 3 |
|  |  | 4.6建筑经济管理专业监理工程师1名：具有国家注册监理工程师得1分，同时具有国家注册造价师（不含二级）注册证书的加1分；同时具有高级工程师及以上职称的加1分。同时具有其他工程类注册执业资格的加1分，满分4分。（提供证书复印件并加盖公章。专业以注册监理工程师证书上所学专业为准，2013年新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，所学专业以毕业证书上为准；其他工程类注册执业资格包括注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师、一级注册建造师、一级注册造价工程师等具有注册执业资格的人员，职称以职称证书为准，要求必须是建设工程类专业技术职称） | 4 |
|  |  | 4.7安全监理人员1名：具有国家注册安全工程师或通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训的得1分；同时具有国家注册监理工程师证书的加1分；同时具有工程建设类高级及以上职称的加1分，满分3分。（提供证书复印件并加盖公章，职称以职称证书为准，要求必须是建设工程类专业技术职称） | 3 |
| 5 | 监理设施与设备 （6分） | 现场常备设备满足工程检测：配备有水准仪、经纬仪（全站仪）、混凝土回弹仪、混凝土钢筋检测仪、激光测距仪，扫描仪，卷尺，电脑，每少一样扣1分，扣完为止。（以承诺书为准)(满分6分) | 6 |
| 6 | 业绩 （4分） | 2020年1月至今（以合同签订时间为准）供应商具有类似的业绩，每提供一个业绩得4分，满分4分。注：业绩以合同为准，如合同不能反映工作内容的，不得分。（复印件加盖公章，原件备查。） | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3、对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

4.1.供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

4.2.提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业；

4.3小微企业单位需按照采购文件的要求提供《中小企业声明函》及网上查询记录并截屏保存装订投标文件里。

5、监狱和戒毒企业的价格扣除

5.1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

6、残疾人福利性单位的价格扣除

6.1.本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

7、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件加盖公章为依据，原件备查。

- 第五章 采购合同

政府采购合同

项目编号 ：JSZC-320115-NJAW-C2023-0001

项目名称 ：南京东山国际企业总部园工程项目监理

采购单位 ：南京东山国际企业总部园管理委员会

服务单位 ：

签定日期：    年   月   日

第一部分  协议书

采购人（全称）：南京东山国际企业总部园管理委员会（以下称委托人）

监理人（全称）：（以下称监理人）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：南京东山国际企业总部园工程项目监理。

2. 工程地点：  南京市江宁区    。

3. 工程规模：完成2023年度园区工程项目监理包含市政设施维护项目、交通设施维护服务、电力维护服务、河道设备维护服务、河道水质提升、园区道路出新工程、丰收河引水工程、园区雨污水管道维护服务、园区路灯维护、水质监测、园区管网清疏、河道清淤、永胜路污水管道建设、万泰路（丰泽路-兴发路）及丰收路路灯更换等计划外新增建设项目工程的监理服务。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：投资额暂按4040万元计，最终以结算审计价为计算基数，监理费率不变。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书；

3. 磋商响应文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：           ，注册号：             。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：（¥        万元  ）。

包括：

1. 监理酬金：                  万元     。

2. 相关服务酬金：         无               。

六、期限

1. 监理期限：暂定1年，若施工合同延期，则本合同期限延长至竣工验收合格，结算审计结束时止。本合同开始实施时间以委托人书面通知监理人进场的日期开始计算。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：      年   月  日。

2. 订立地点：                         。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

| 委托人（采购人）：（盖章） 法定代表人： 或委托代理人： | 监理人（供应商）：（盖章） 法定代表人： 或委托代表人： 项目负责人： 电话： 开户银行： 账号： 单位地址： |
| --- | --- |

采购代理机构：南京奥为工程咨询有限公司

日期：   年  月  日

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）成交通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   无   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）协议书；

（2）成交通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）磋商响应文件（适用于招标工程）。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：完成2023年度园区工程项目监理包含包含市政设施维护项目、交通设施维护服务、电力维护服务、河道设备维护服务、河道水质提升、园区道路出新工程、丰收河引水工程、园区雨污水管道维护服务、园区路灯维护、水质监测、园区管网清疏、河道清淤、永胜路污水管道建设、万泰路（丰泽路-兴发路）及丰收路路灯更换等计划外新增建设项目工程的施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的所有一切监理工作（包括但不限于四控二管一协调，即进度、质量、投资、安全控制，合同管理、信息管理，组织协调施工现场各方面关系），以及在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、竣工结算初审及配合审计、甲方的工作。

2.1.2 监理工作内容还包括：

1、审查施工组织设计，实施施工阶段的监理；

2、严格按照国家技术规范、标准及设计图纸进行施工阶段的质量检查和验收签证，把好质量关，对工程进度严格控制；

3、审查施工单位编制施工进度计划，并保证其有效实施；

4、监督检查工程的文明施工及安全防护措施；

5、工程变更事项及时汇报发包人，工程变更签证必须经发包人书面授权或批准方可生效，监理人不得且无权单方对工程变更进行签证。

6、熟悉施工现场状况，参与图纸会审，每周组织现场协调会；

7、严格按照监理规范有关施工阶段工作内容执行，并切实做好四控制三管理一协调。

8、协助业主审核施工图设计和预算，对工程结构设计和其他专业设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向业主提出书面报告。主持图纸会审，做好记录，出会审纪要。

9、就工程建设有关事项向业主提出合理建议。

10、审查承包商施工组织设计和关键技术方案，并按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承包商提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。

11、审查承包商的质量保证体系，检查施工质量，通知承包商对不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业停工整改或返工。

12、主持与工程建设有关协作单位的组织协调工作，重要协调事项应当事先向业主报告并征得同意。

13、组织工程技术交底，主持工地工程建设例会等有关工程会议。

14、审查供货商的质量保证体系，检查拟用于本工程的外购原材料、半成品构配件、成品构配件的质量；对承包商生产构配件的过程实施驻场监理。

15、报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先书面报告业主同意时，应事先口头报告，并在 24 小时内作出书面报告确认。

16、按照工程承包合同约定的原则，对已完成的质量合格的工程进行准确的计量。

17、检查承包商的现场安全文明工作，审查承包商安全保证体系、措施、督促承包商做好安全防护工作。定期对承包商的文明施工、安全生产进行考核，考核结果作为业主方支付文明施工安全生产费用的依据。如果承包商安全文明工作不能令总监理工程师满意或达不到有关规定的要求，经业主同意，总监理工程师可发布停工令。

18、审查承包商的竣工验收报告和竣工验收资料等竣工文件，协助业主组织竣工验收，审核承包商或供应商竣工或交工结算。

19、按时向业主报送监理月报、特殊问题监理报告、工程建设期监理工作总结及工程保修期等监理工作总结，并定期向业主汇报工作。

20、审查承包商有无工程违法分包或转包行为，如发现违法分包或转包行为应立即通知发包人，并当场制作监理日志或其他书面材料，要求承包商项目负责人签字确认。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1、《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑建设标准强制性条款》及国家、省、市有关法律、法规。

2、南京市预算定额及取费标准，南京市建设管理办法等有关规定和办法。

3、建设主管部门批准的建设计划。

4、设计文件及图纸（含施工说明），以及设计变更。

5、业主和施工承包单位签订的正式合同和协议。

6、监理大纲、规划细则等技术性文件。

2.2.2 相关服务依据包括：相关法律、法规、技术标准、合同及文件。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 按通用条款及发包人要求执行。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

（1）对工程建设有关事项向委托人的建议权。

（2）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（3）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（4）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 24 小时内向委托人作出书面报告。

（5）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（6）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的记录权，通过联系单告知委托人，但无签认权。

（7）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的建议权（需有总监理工程师签字确认的工程量完工情况及验工月报），以及工程结算的复查权，未经总监理工程师签字确认（签字确认前，必须提前与委托人现场负责人沟通，并征得同意），委托人不支付工程款。

（8）所有涉及工程造价的签证、设计变更、工期延期、开工令、停工令、复工令以及工程施工过程中将会导致造价变化的一切事宜，监理人必须取得发包人的批准。

（9）法律法规规定其它职责。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，在得到发包人书面同意后，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：  合同签订后，根据具体工程项目，按照发包人具体要求执行 。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。

监理人应在本合同终止后   30    天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：实物验收，当面清点移交。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：     /     。

3.6 答复

委托人同意在    7   天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

不支付逾期付款利息。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：   人民币    ，比例为：  1.0    ，汇率为：  /   。

5.3 支付酬金

关于监理酬金付款方式的约定：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 全部或单个工程完工后 | 支付监理签约酬金至60%，付款前监理人必须提供付款金额的建筑工程服务类正规发票 |  |
| 第二次付款 | 全部或单个工程竣工验收合格并交付使用7天后 | 支付监理签约酬金至80%，付款前监理人必须提供付款金额的建筑工程服务类正规发票 |  |
| 第三次付款 | 全部或单个工程结算审计结束7天后 | 支付至最终监理服务酬金总价的95% |  |
| 最后付款 | 全部或单个缺陷责任期届满15日后 | 支付余款 | 结清尾款 |

注：（1）发包人有权根据工程情况和进度要求调整工程付款的时间和比例。

（2）付款前监理人必须提供付款金额的建筑工程服务类正规发票。

结算时，监理酬金的计算方法：

1.以监理发布采购公告时的工程计费额，按照发改价格[2007]670号文计算出的施工监理服务收费基准价（A）

2.监理合同签约酬金（B）

3.中标时的监理下浮后的优惠幅度（C) C=（B/A）*100%

4.根据施工结算审计价，并按照发改价格[2007]670号文计算出的施工监理服务收费基准价（D）

5.监理的结算价（E） E=D*C，不得超过合同价

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：  双方签字、盖章后生效    。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

正常工作酬金增加额=工程投资额×正常工作酬金÷工程概算投资额

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

6.3解除与终止 双方在履行合同过程中如有一方违反合同义务，经通知后仍不履行或不纠正的，不论该行为是否构成根本违约，守约方有权解除合同，解除合同的通知送达对方时本合同解除。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交    /   进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第    2    种方式：

（1）提请仲裁委员会进行仲裁。

（2）向    南京市江宁区   人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后    / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为  /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：  无                     。

监理人申明的保密事项和期限：  无                     。

第三方申明的保密事项和期限：  无                     。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：应当征得委托人的同意。

9、监理组人员名单：（见附件）

附录A  相关服务的范围和内容

- 服务范围

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京东山国际企业总部园市政公用设施维护项目 | 1000 |  |
| 2 | 南京东山国际企业总部园交通设施维护服务 | 30 |  |
| 3 | 南京东山国际企业总部园电力维护服务 | 150 |  |
| 4 | 南京东山国际企业总部园河道设备维护服务 | 55 |  |
| 5 | 南京东山国际企业总部园河道水质提升 | 475 |  |
| 6 | 南京东山国际企业总部园园区道路出新工程 | 395 |  |
| 7 | 南京东山国际企业总部丰收河引水工程 | 300 |  |
| 8 | 南京东山国际企业总部交通园区雨污水管道维护服务 | 60 |  |
| 9 | 南京东山国际企业总部园区园区路灯维护 | 40 |  |
| 10 | 南京东山国际企业总部园水质监测 | 40 |  |
| 11 | 南京东山国际企业总部园园区管网清疏 | 300 |  |
| 12 | 南京东山国际企业总部园河道清淤 | 395 |  |
| 13 | 南京东山国际企业总部园永胜路污水管道建设 | 300 |  |
| 14 | 南京东山国际企业总部园万泰路（丰泽路-兴发路）、丰收路路灯更换 | 100 |  |
| 15 | 南京东山国际企业总部园2023年计划外新增项目 | 400 |  |
| 金额合计 |  | 4040 |  |

二、服务期：暂定1年，若施工合同延期，则本合同期限延长至竣工验收合格，结算审计结束时止。

三、委托监理内容（包括但不限于）：

完成2023年度园区工程项目监理包含包含市政设施维护项目、交通设施维护服务、电力维护服务、河道设备维护服务、河道水质提升、园区道路出新工程、丰收河引水工程、园区雨污水管道维护服务、园区路灯维护、水质监测、园区管网清疏、河道清淤、永胜路污水管道建设、万泰路（丰泽路-兴发路）及丰收路路灯更换等计划外新增建设项目工程的施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段的所有一切监理工作（包括但不限于四控二管一协调，即进度、质量、投资、安全控制，合同管理、信息管理，组织协调施工现场各方面关系），以及在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、竣工结算初审及配合审计、甲方的工作。

四、监理机构人员配备要求

施工阶段监理单位派驻到现场的监理人员（含总监）总人数详见评分方法中监理人员要求项目监理机构人员配备最低数量标准。

注：1、监理工程师人数指总监和专监人数之和。

2、成交供应商可根据实际工作需要及时投入人员，所有监理人员均须身体健康，进场人员一但确认，未经委托人同意，不得随意更换。

五、服务要求

符合国家标准《建设工程监理规范》 GB/T 50319-2013

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 无 |  |  |
| 2. 办公设备 | 无 |  |  |
| 3. 交通工具 | 无 |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | 无 |  |  |

合同附件

监理派驻现场主要人员情况表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 学历 | 专业 | 资格证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第六章  工程量清单

/

- 第七章   磋商响应文件

竞争性磋商响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《投标书》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在投标书目录之前。

- 一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京东山国际企业总部园管理委员会

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表磋商供应商（磋商供应商名称），提交磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按磋商需求的磋商总报价为：（大写）_______元人民币（小写          元）；报价费率为        %；监理服务期暂定 1 年。

3、如果我方中标，将派出      （项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

6、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

磋商供应商授权代表姓名（签字）：

磋商供应商名称（盖章）:                         日期：  年   月   日

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京东山国际企业总部园管理委员会：

本授权书声明：注册于                      （供应商注册地址）的              （供应商名称）法定代表人                  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                （授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目编号：JSZC-320115-NJAW-C2023-0001 ，项目名称                         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

供应商名称（盖章）:

法定代表人签字：

被授权人签字：

日    期：       年    月    日

- 三、磋商报价汇总表

磋商报价表（第   轮）

项目编号：

项目名称：

| 磋商 总报价 | 我方磋商报价为 元；报价费率为 % | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件份数 | 正本： 份 副本： 份 |  |
| 其它 | （如有优惠条件须在此注明） |  |
| 监理服务期 | 监理服务期：__________年 |  |
| 供应商是否属于中小微型企业 |  | 填写“是”或“否” |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

说明:

1、采购人对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、磋商报价是磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成项目任务所承担的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑磋商报价。

3.请注明是第几轮报价。

4.第一轮报价表装订在磋商响应文件中；第二轮的报价表应提前加盖单位公章，并单独携带，不需密封，供磋商报价时使用。

- 四、第一章磋商邀请中2.1规定的资格条件证明文件

- 五、第一章磋商邀请中2.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

- 六、分项报价明细表

分项报价表

（如果有，格式自拟）

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日 期： 年  月  日

- 七、供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

要求尽可能简短精炼。

（一）名称及有关情况：

（1）名称：

（2）地址：　　　　　　　　　传真/电话：　　　　　邮编：

（3）成立或注册日期：

（4）法人代表姓名：

（5）开户银行名称及地址：

（6）供应商在南京地区的代表姓名和地址邮编、传真、电话

（二）供应商简介：主要包括以下内容

（1）企业发展简史

（2）企业获得的荣誉、受过的违规处罚情况等

（三）供应商认为需要说明的其它情况

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 八、监理大纲

监理大纲

（格式自拟）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 九、项目组成员一览表

项目组成员一览表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 本项目担任的 职务 | 职称 | 证书编号 | 主要资历、经验 及承担过的项目 | 备注 |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

项目参与人员基本情况表

| 项目名称： |  |  | 项目编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  |
| 出生时间 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 执业资格 |  |
| 曾经从事项目服务工作和业绩简介 |  |  |  |

说明：每人一张表格

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：年 月 日

- 十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京东山国际企业总部园管理委员会：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 十一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：             。

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 十二、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺

我公司就项目编号为“JSZC-320115-NJAW-C2023-0001”的南京东山国际企业总部园工程项目监理质量保证及服务承诺如下：

（供应商自拟）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

## 日    期：    年    月   日

## 十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二 〇 年 月 日 |  |  |

★注：本表打印时间必须在发布采购公告之日（含）至开标当天（含）内打印

- 附件一、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定， 本公司参加（单位名称）的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 	      单位的       	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期 ：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）