南京土山机场片区城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划

公开招标文件

编号：JSZC-320115-JSXX-G2023-0012

采 购 人（章）：南京东山国际企业总部园管理委员会

采购代理（章）：江苏星星工程咨询有限公司

发放时 间 ：2023年10月17日

目  录

第一章 投标邀请...3

第二章 投标人须知8

第三章 评分标准22

第四章 采购需求（设计任务书）..27

第五章 合同主要条款及格式36

第六章 投标书42

第一章投标邀请

南京土山机场片区城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划

公开招标采购公告

项目概况：

南京土山机场片区城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划招标项目的潜在投标人应在南京市鼓楼区清凉门大街168号丁香园03幢2单元202室获取招标文件，并于2023年11月6日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320115-JSXX-G2023-0012

2、项目名称：南京土山机场片区城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划

3、预算金额：人民币1150万元

4、最高限价：人民币1150万元。注：超出最高限价的报价，将作无效报价处理。

5、采购需求：南京南京土山机场片区城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划（具体要求详见招标文件-第四章-采购需求）

6、合同履行期限：自合同签订之日起至按照招标人的时间要求完成项目报批结束，后续服务2年。（具体要求以采购人需求为准）

7、本项目是否接受联合体：接受。

关于联合体的要求（提供联合体协议书；联合体协议书加盖所有联合体成员公章）：

①联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

②联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

④联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；本项目联合体牵头单位必须由具备甲级城乡规划编制资质担任。

⑤采购人要求供应商提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

⑥以联合体投标的，投标文件除联合体协议外，其他需要签字盖章的均由联合体牵头人签字盖章。

⑦若为联合体投标的，项目负责人必须为联合体牵头单位在职人员（提供近3个月社保证明材料加盖公章或者社保专用章）。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，信用承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。

信用承诺书替代的证明材料如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表，复印件加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明的原件）（格式见后附件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明的原件）（格式见后附件）；

（6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件（项目实施所必需的许可资质证明材料）。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料装订成册叁份提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（三）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（四）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

违反信用承诺的法律责任：

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购工程（以中小企业声明函为准）。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购工程。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业工程：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具备建设行政主管部门核准和颁发的城乡规划编制甲级资质(提供资质证书复印件并加盖公章）；

（2）项目负责人具备国家注册规划师(注册城乡规划师)资格或高级工程师及以上技术职称（提供证书复印件并加盖公章）。

（3）供应商诚信档案注册登记管理：

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）的“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

（4）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。投标人通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录截图装订投标文件里。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

三、获取招标文件

时间：2023年10月17日起至2023年10月23日为止，每天上午9：00至11：30，下午14：00至17：00（北京时间，节假日除外）

地点：网上或现场获取。

方式：（1）网上获取：须将报名资料：（1）采购文件获取登记表（2）投标人三证合一营业执照副本（3）法人授权委托书（4）法人及授权委托人有效身份证（5）标书费支付截图，以上加盖公章扫描件发送到（466936692@qq.com）邮箱，原件并邮寄至江苏星星工程咨询有限公司【南京市鼓楼区清凉门大街168号丁香园03幢2单元202室】武工收，收到纸质盖章原件审核合格，方可获得采购文件。标书费通过支付宝支付，并备注项目名称+公司名称+标书费字样（可简写）。咨询方式请与我公司报名处人员联系，联系电话为：15150533189；（2）现场获取：凡有意向参加本次采购的供应商，请持营业执照副本复印件加盖公章、单位介绍信或法定代表人授权委托书原件、授权委托代理人本人身份证原件及复印件加盖公章至南京市鼓楼区清凉门大街168号丁香园03幢2单元202室获取招标文件。注：如采用联合体投标时，报名须在授权委托书中明确所有联合体成员单位名称。

售价：100元/份，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年11月6日14时00分（北京时间）

地点：江苏星星工程咨询有限公司【南京市鼓楼区清凉门大街168号丁香园03幢2单元202室】

投标文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。电子版投标文件（U盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。届时请投标人法定代表人或其授权代表带上身份证原件出席开标仪式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其它补充事宜

1、本项目接受联合体参与投标，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款

规定的条件，采购人根据采购项目的特殊要求规定的供应商特定条件（供应商具有甲级城乡规划编制资质证书。（提供有效的资质证书复印件加盖公章））联合体各方中应当至少有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。

2、现场考察：采购人不组织，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：南京市江宁区土山机场片区开发建设管理办公室

地址：南京市江宁区东麒路33号

联系方式：025-52709209

2、采购代理机构信息

名称：江苏星星工程咨询有限公司

地　址：南京市鼓楼区清凉门大街168号丁香园小区3幢2单元202室

联系方式：025-86291602

3、项目联系方式

项目联系人：武运静

电　话：15150533189

发布日期：2023.10.16

第二章投标人须知

须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京市江宁区土山机场片区开发建设管理办公室 地址：南京市江宁区东麒路33号 联系方式：025-52709209 |
| 2 | 代理机构 | 名称：江苏星星工程咨询有限公司 地址：南京市鼓楼区清凉门大街168号丁香园小区3幢2单元202室 联系人：武运静 联系电话：025-86291602 |
| 3 | 项目名称 | 南京土山机场片区城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划 |
| 4 | 项目概况及项目要求 | 南京土山机场片区城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划（具体要求详见招标文件-第四章-采购需求） |
| 5 | 资金来源 | 已落实 |
| 6 | 采购资金的支付 | 详见合同 |
| 7 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起至按照招标人的时间要求完成项目报批结束，后续服务2年。（具体要求以采购人需求为准） |
| 8 | 交付地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |
| 10 | 投标文件份数及密封要求 | 一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。电子版投标文件（U盘）壹份（随纸质文件一并提交）。当纸质副本文件、电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准 |
| 11 | 提交投标文件开始与截止时间和地点 | 投标文件开始接收时间：2023年11月6日13时40分（北京时间） 投标截止时间：2023年11月6日14时00分（北京时间） 投标文件接收地点：南京市鼓楼区清凉门大街168号丁香园小区3幢2单元202室 |
| 12 | 开标时间和地点 | 同投标文件递交时间和地点 |
| 13 | 最高投标限价 | 人民币1150万元。注：超出最高限价的报价，将作无效报价处理。 |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止日后 90 个日历天内 |
| 15 | 政府采购政策落实 | 本次招标若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持中小微企业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。 |
| 16 | 费用承担 | 本项目相关服务费由中标人支付。招标代理及咨询服务费金额：以中标金额为基数，招标代理服务费参照苏招协[2022]002号收费标准60%计取；清单及控制价编制、咨询服务费按苏建价协[2022]7号收费标准60%计取。上述费用均由中标（成交）人在领取中标（成交）通知书时一次性支付。以上报价应考虑在总报价中，不再单独列项。 |
| 17 | 报价说明 | 本项目报价为最终报价。报价的人民币总价格为项目最终不变价，除非采购人调整采购项目和数量。报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金、供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用，以及供应商认为需要的其他费用等。 |
| 18 | 现场勘查 | 不组织，投标人可自行联系采购人勘查 |
| 19 | 其它说明 | 投标文件采用的语言:中文投标报价计价:人民币 |
| 20 | 发布媒体 | “江苏省政府采购网”、“南京公共采购信息网” |
| 21 | 项目所属类型 | 服务类 |

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术参数、要求、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或投标专用章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，按照资质较低的供应商确定资质等级；由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.3 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业、残疾人福利性单位组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业、残疾人福利性单位的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业、残疾人福利性单位的，联合体视同为小型、微型企业、残疾人福利性单位享受10%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业、残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.5  本项目接受联合体投标。关于联合体的要求：

①联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

②联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

④联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；本项目联合体牵头单位必须由具备甲级城乡规划编制资质担任。

⑤采购人要求供应商提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

⑥以联合体投标的，投标文件除联合体协议外，其他需要签字盖章的均由联合体牵头人签字盖章。

⑦若为联合体投标的，项目负责人必须为联合体牵头单位在职人员（提供近3个月社保证明材料加盖公章或者社保专用章）。

8、投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2中标（成交）人在领取中标（成交）通知书时一次性支付，服务费具体收取标准见前附表。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★《开标一览表》和《投标分项报价表》；

（4）★第二章投标供应商须知前附表中的供应商资质条件、能力和信誉的证明文件；

（5）业绩证明文件；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（8）联合体协议书（如有时）。

11、投标文件的技术部分

11.1技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）服务主要技术指标、性能等详细说明；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务的标准和规范；

（4）验收标准、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）；

（5）服务（实施）方案；

（6）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标价格构成的说明，每一项仅接受一个价格。

12.2 报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1本次采购无需缴纳投标保证金。（注：如供应商获取采购文件后因故无法参加投标的，请于投标截止前一日提供加盖公章的情况说明扫描件发送至466936692@qq.com，否则采购人有权通报相关部门）

15、投标有效期

15.1自开标之日起90天内投标有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的编制、签署

16.1投标文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并胶装成册，并注明正本或副本及项目名称、项目编号等字样，如果正本与副本存在差异，以正本为准。

投标文件正本和副本须应在规定签章处加盖供应商公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封，封皮上应标注：项目名称、供应商名称、项目编号等信息；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按规定获取招标文件的；

18.2 供应商名称与报名时不一致，且未提供有效名称变更证明文件的；

18.3 未按招标文件要求密封递交的；

18.4 未在投标截止时间前递交的投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，投标单位互相检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人可重新招标或经监管部门批准后，可变更为竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性磋商采购的，根据招标文件中的采购需求编制磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性磋商采购。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1 评标工作代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。投标人通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录截图装订投标文件里。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求盖章的；

（2）投标报价超出采购预算限额或最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不满足招标文件加★条款的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互混装；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）没有逐一说明投标技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（13）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（15）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（16）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（17）提供虚假材料的（包括但不限于：营业执照、资格证明文件、技术条款偏离表等）；

（18）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。投标人通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录截图装订投标文件里。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

（19）供应商不符合诚信档案注册登记管理相关要求的；

（20）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2.5 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

21.2.2.6 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.5款执行。

21.2.3投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2评分标准详见第三章。

22、确定中标供应商

22.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。在综合排名前三名者为本项目的中标候选人，如综合得分相同，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，由评标委员会投票决定排名。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评标委员会将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据评标办法推荐出中标候选供应商。

22.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格。

22.3 供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

22.4 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虛假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

22.5 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.6 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付相应补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.7 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，并予以通报。

22.8 对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.9 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑、投诉和诚实信用

26、质疑

26.1 报价人应根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）提出质疑。

26.2 报价人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至采购代理机构（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖报价人公章）。

26.3 联系方式详见招标文件供应商须知前附表第2项。

27、投诉

27.1质疑供应商对答复不满意，或未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28、诚实信用

28.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

28.2 供应商不得以向代理机构人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在相关网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

28.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

第三章评分标准

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

1、资格性审查

开标后，采购代理机构和采购人依据招标文件对供应商的资格性进行审查，若缺漏或无效的或存在重大不良记录的供应商，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。

通过资格性审查的供应商满足3家进入详细评审，若通过不足3家的，采购人可以改为其他采购方式或者重新招标。

2、评标委员会

2.1采购人、招标代理机构将根据招标货物/服务的特点，依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人的代表组成，其中外聘专家人数不少于评标委员会总人数的2/3。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2评标委员会履行下列职责：

（1）对通过资格性审查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

（5）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（7）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、详细评审

3.1本项目的评标采用综合评分法。

价格标部分优惠政策如下：

（1）小微企业的价格扣除：给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除；

（2）监狱和戒毒企业的价格扣除：本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（3）残疾人福利性单位的价格扣除：本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

货物采购项目含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。

（4）对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会投票决定排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的中标候选人为中标人。若出现排名第一的中标候选人放弃中标或不能按招标文件规定签订合同等原因取消中标资格，则按排名顺序依次确定其后中标候选人为中标人或重新招标。

3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会参照上述3.2相关规定确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

具体评分细则如下：

评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 (政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》和网上查询记录截图 | 10分 |
| 2 | 对现状的调研与分析 （15分） | 供应商对现状的调研与分析，对规划区范围内的现状调查与主要问题综合分析，要求调查全面、分析到位则得15分；要求调查基本全面、分析较好则得10分；要求调查片面、分析差则得5分；未提供相应内容的不得分。 | 0-15分 |
| 3 | 技术路线 (5分) | 供应商根据本项目特征，梳理本项目技术路线及技术思路，技术路线与指标体系科学合理、可行性强得 5分；技术路线与指标体系较为科学合理、可行性较强得4分；技术路线与指标体系可行性一般得3分；未提供相应内容的不得分。 | 0-5分 |
| 4 | 对本项目作出初步规划设计方案 (20分) | 供应商对本项目作出规划初步城市设计研究方案，要求方案全面、合理得20分；要求方案较全面、较合理则得15分；要求方案基本全面、合理性一般则得10分；要求调查片面、分析差则得5分；未提供相应内容的不得分。 | 0-20分 |
| 5 | 服务承诺 (5分) | 供应商根据对后续服务的工作安排、应急处理能力以及可操作性进行评审，要求服务措施有效合理，符合招标文件及项目实施要求。提供的服务措施有效合理，得5分；服务措施基本合理，得4分；提供服务措施，但不是太合理，得3分；未提供相应内容的不得分。 | 0-5分 |
| 6 | 项目组人员配备 （15分） | 1、项目负责人：拟派本项目的项目负责人具有院士证书或全国工程勘察设计大师，且为注册城乡规划师的得5分；具有省级设计大师证书，且为注册城乡规划师的得3分；具有高级及以上职称，且为注册城乡规划师的得1分。 2、拟派本项目人员中（除项目负责人外），具有注册城乡规划师资格或市政、交通专业高级及以上技术职称的，每拟派1名得2分。满分10分。以上人员须提供近3个月的社保证明材料和有效证书复印件并加盖公章，否则评分不予认可。 | 0-15分 |
| 7 | 类似业绩 （20分） | 1、供应商提供具有类似项目（类似项目是指2020年9月1日以来承接过城市设计项目）业绩，每提供一个得2分。本项最多得10分。 2、供应商提供具有类似项目（类似项目是指2020年9月1日以来承接过市政或交通类项目）业绩，每提供一个得2分。本项最多得10分。 注：须提供设计委托合同关键页作为证明材料，设计委托合同不能体现项目规模或设计内容的，还须同时提供有效的辅助证明文件。须提供以上证明材料（复印件或影印件或扫描件）并加盖公章，否则评分不予认可。 | 0-20分 |
| 8 | 企业荣誉 （10分） | 供应商自2020年1月1日以来承接过的城市设计（或控制性详细规划，或交通市政设计）项目获得过国家级行政主管部门或行业协会评选奖项的，一等奖每个得5分，二等奖每个得3份；获得过省级行政主管部门或行业协会评选奖项的，一等奖每个得3分，二等奖每个得1分。满分10分。 注：本项目不可累计得分，单个项目以最高奖项为准。须提供相关获奖证书（复印件或影印件或扫描件）并加盖公章，否则评分不予认可。 | 0-10分 |
| 合计100分 |  |  |  |

注：

1、供应商提供的证明材料须为中文，如为外文资料须同时提供中文翻译件，否则一律视为未提供。

2、以上各项评分内容，如报价人未提供相对应内容，评审小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

3、本项目采用综合评分法。评审小组将依据评审标准进行评审。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列,由评标委员会投票决定排名。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

4、团队实力中的项目组成员可兼得。

第四章采购需求（设计任务书）

1、规划编制背景

根据《南京国土空间总体规划（2021-2035）》，江宁东山与麒麟片区划入了中心城区，属于江南主城范围。江南主城整体定位为世界文化名城核心区、知识创新和高新技术产业高地和品质宜居城区。其中麒麟片区提出重点打造紫金山科创带，成为创新驱动的先锋城区；东山片区围绕高铁站，打造面向区域的高能级商务集聚区。

《南京市江宁区国土空间总体规划（2021-2035）》提出构建“主城-新城-新市镇-新社区”四级体系，其中主城包括江宁东山主城、江宁麒麟主城，针对主城提出强化主城带动作用，优先发展接受主城辐射最强的区域，以东山为核心建设中国现代化典范城区。

本次规划需通过对土山机场片区与南京主城区、南部新城片区以及江宁区周边重要板块之间的关系研究，对土山片区进行整体谋划、资源整合、协调发展，并优化和完善片区功能布局、交通体系、城市特色、景观结构、交通市政等，同时需稳妥处理军地之间诉求，实现多方共赢的结果，进而科学、高效的指导片区地块开发建设。

目前土山片区发展遇到较多困难，包括军地之间的矛盾协调；跨高铁、高速两侧片区的交通组织；土山片区内重要村落、特色湿地环境的利用与展示、相关资金的筹措与就地平衡等，都亟需通过本次规划设计理顺交通联系、组织好地区空间关系，并通过对标南部新城的建设标准，实现土山片区质的变化，进而带动整个东山片区、乃至江宁、南部新城地区更加进一步的高质量发展。

2、规划编制范围

土山机场片区城市设计包括两个层面设计内容：

1）土山机场片区概念性规划范围为：西至秦淮河、北至江宁区界、东至运粮河、远泰路、南至文靖路、宏运大道一带，总面积约为14.04平方公里。

- 土山机场片区重点地区范围为：西至秦淮河、北至江宁区界、东至宁杭高速南京支线、远泰路、南至宏运大道及文靖路一带，总面积约为6.99平方公里。

土山机场片区控制性详细规划及交通市政专项规划范围一致，即：西至秦淮河、北至江宁区界、东至运粮河、远泰路、南至宏运大道及文靖路一带，总面积约为14.04平方公里；交通市政专项规划研究范围结合各专业实际需求适应外延。

3、规划编制深度

土山机场片区概念性城市设计范围（14.04平方公里），需要注重与《南京江宁上坊组团东山总部园片区控制性详细规划（修编）》成果的对接，有针对性的在原有规划做局部性优化与完善，并完成对相关地块的控规调整与入库，规划内容需达到《南京市城市设计成果技术标准（试行稿）宁规字（2018）472号》文件要求中的片区城市设计成果要求；

土山机场片区重点地区城市设计（6.99平方公里），规划内容需达到《南京市城市设计成果技术标准（试行稿）宁规字（2018）472号》文件要求中的重点地段城市设计成果要求；

土山机场片区重点地区控制性详细规划及交通市政专项内容需达到南京市控制性详细规划编制深度要求。

4、规划编制内容

本次规划编制主要内容包括城市设计、控制性详细规划以及交通市政专项规划内容，包括规划原则、目标定位、空间结构、产城融合、交通组织、景观控制、开敞空间、界面控制、建筑控制、历史文化、环境设计、交通市政专项规划、实施措施及其他内容，具体相关内容如下：

（1）规划原则。在相关上位规划的指导下，从城市整体的角度对规划范围的功能、空间、用地布局、风貌特色等进行整体筹划与设计，指导该地区下层次规划。

（2）目标定位。规划要深入研究土山机场片区范围的区位、交通条件、景观资源、产业基础、人的活动需求，综合策划项目开发、空间特色、景观风貌等内容，及南部新城等周边地区的关系，进一步深化地段的功能定位，科学确定设计目标，地区未来发展不低于南部新城发展要求。

（3）空间结构。规划要从有利于提高土山机场片区城市整体空间质量、保持城市活力、营造多样化景观和充足的交往空间和促进城市资源共建共享等多维角度，进行功能布局和空间引导，梳理容纳相关活动，塑造独特城市形象。

（4）产城融合。梳理土山机场片区以及东山产业园片区产业结构，研究地区的发展定位，在产业发展和城市更新上找到契合点，深化各片区功能定位，综合策划空间特色和景观风貌融合，并提出开发指导意见。

（5）交通组织。规划要根据人的活动特点、地形地貌、景观塑造等要求，细化落实上位规划有关交通组织内容，并对道路系统、设施布局进行局部优化、修正补充，兼顾功能使用和观赏诉求；规划要重点加强与城市公共交通有机衔接的人行活动通道系统深化研究，并根据主要人群的活动特点，对通道尺度及沿线的建筑、绿化、环境、公共服务设施、空间的转换与连接、出入口等提出控制与引导措施。

（6）景观控制。主要包括景观廊道与节点、天际轮廓线、重点建筑布局、节点标志等，具体内容如下：

a、景观廊道与节点。规划要根据上位规划和土山机场片区实际情况，深化研究景观轴线、视线廊道和景观节点等内容，重点要对景观轴线沿线的建筑功能、布局、建筑高度色彩风貌、开敞空间与绿化环境等方面科学提出相应的管控要求。

b、天际轮廓线。规划要求在深入研究上位规划的基础上，合理选择适宜的观赏视点和路径，分析土山机场片区天际轮廓线的景观效果及与城市整体轮廓线的协调关系，并结合景观层次要求提出天际轮廓线形态的控制要求，对相应的主体景观、建筑高度、集聚 程度、虚实等提出控制与引导要求。

c、重点建筑布局。规划要引导高层建筑合理布局，营造整体有序的片区城市形态和街道景观，并对影响天际轮廓线的因素提出控制要求。

d、节点标志。规划根据研究需要，科学设置标志性建构筑物对其位置、形态、高度、风格、文化意象、周边环境、观赏点等提出控制与引导要求。

（7）开敞空间与界面控制。主要开敞空间和界面控制等，具体内容如下：

a、开敞空间。规划要根据人的活动需求、活动路径以及自然环境、局部气候等需要，组织开敞空间提供舒适、安全、富有特色的公共活动场所和交往空间，并对开敞空间的位置、功能、尺度、可达性、景观特征等提出控制与引导要求。

b、界面控制。规划要根据开敞空间的形态、用途、周边环境等特点，分析河流、绿化、建筑等界面构成要素和界面特征对构成界面的建筑高度、体量、布局、色彩、风格以及绿化等提出相应的控制与引导要求。

（8）建筑控制。规划要分析研究土山机场片区的总体风貌特征对地段内的建筑体量、高度、色彩、风格、材质等提出控制与引导要求，同时应充分考虑建筑节能。传统风貌区的建筑体量、组合方式应延续传统的空间肌理、色彩、风格应体现传统建筑文化与传统风貌区相邻的建筑在体量、高度、风格上应充分考虑与传统风貌区相协调，营造整体和谐的风貌特征。

（9）历史文化。规划要将地区内重要历史文物进行调研与研究，地区重要文物点，包括土城头、仙惠桥、积善桥、卢家桥等，在保护优先的前提下，对周边开发与利用进行深入研究，并给出相应保护与开发的策略。

（10）环境设计。规划要依据片区范围的总体风貌特征和人的活动特点，对绿地广场、环境设施、夜景照明等作出意向规划设计。

（11）特殊要求。主要包括街道、广场、滨水区、标志性建筑等，具体内容如下：

a、街道。规划要分析研究街道空间界面与两侧建筑高度的比例关系，对沿街建筑的高度、退让提出控制要求，对沿街建筑的体量、立面形式、色彩、风格提出引导要求；规划要根据街道功能和地形条件优化道路断面，合理分配车行、人行和绿化空间，并对停车设施、重要节点的交通组织提出引导要求。

b、广场。规划要根据地段区位和周边功能，合理确定广场的类型、用地规模，满足人的活动、观赏需要附属设施安排；合理确定广场的界面特征，对周边围合建构筑物、绿化、广告牌等设施的布局、高度、体量、 色彩、风格等提出控制与引导要求；综合考虑广场与城市交通的衔接，鼓励进行地下空间的开发利用，对广场的空间组织、交通衔接、景观风貌进行有序引导。

c、滨水区。规划要研究滨水地段生态系统与城市景观生态格局的关系，提出景观提升的策略与措施，并对沿岸用地的开发强度、交通方式等提出控制要求；保护岸线的自然形态、综合生态、防洪、亲水活动、景观塑造等方面的要求，提出岸线形式以及滨水、亲水设施的控制与引导要求；根据水体的不同尺度及周边功能，提出滨水建筑界面的主导特征以及建筑体量、色彩、风格的引导要求；针对滨水区的游憩活动，组织相应的游憩空间和路径，对各类游憩空间和路径的景观环境、设施配套提出引导要求。

d、标志性建筑。规划要综合考虑标志性建筑与周边环境、交通的整体关系以及城市空间的集约化、立体化利用要求，对建筑的群体空间布局、形态特征、开敞空间等提出控制与引导要求；加强地下空间综合利用，对地下空间的功能、交通衔接、步行空间等提出控制与引导要求；对建筑的体量、高度、色彩、风格、底层功能等提出相应的控制与引导要求。

（12）交通市政专项规划及交评等专题研究服务内容：

12.1市政专项相关内容

a、交通规划

交通挑战及发展态势分析、对外交通衔接规划、内部路网规划、交通设施高质量配套。

b、竖向规划

综合考虑排水安全、经济合理等因素，确定片区内部地块、道路的标高，主要内容包括竖向规划、土方平衡。

c、水系规划

构建韧性、安全、清澈的排涝水网。规划内容包括河道平面布局规划、河道横断面规划、防洪排涝规划、河道生态规划、水岸空间规划。

d、市政管线及设施规划

构建“韧性安全、集约高效、智慧生态”的现代化市政基础设施体系，实现市政设施低碳化布局、数字化管理，保障城市安全集约运行。主要涵盖控规编制要求的给水、污水、雨水、供电、通信、燃气、消防、环卫8个专项，包括管线和设施布局规划

e、管线综合及管廊规划

1）管线综合规划

管线综合横断面规划、管线综合平面规划、地块接口预留、箱柜设施设置指引。

2）综合管廊规划

入廊管线确定、管廊布局规划、管廊断面规划。

12.2市政重点专题研究

开展江宁城北污水厂迁建、宁杭增压站迁建、增设宁杭高速互通、增设跨秦淮河通道、轨道车辆场段易址布局、市政综合体、土方银行等7项专题研究。

12.3交通影响评价

确定评价范围、研究范围及评价年限；校核及补充调查分析现状交通情况；解读上位规划及控规中土地利用与交通系统规划的内容；预测交通发展趋势和需求；评价土地利用与交通系统的互适性和交通运行状况的影响程度；提出优化建议（如存在不互适或影响显著）；提出评价结论。

12.4资金平衡方案服务内容。

主要包括经济性分析、开发时序与实施措施等，具体内容如下：

为及时配合项目进程、实现开发过程中的资金平衡。要求进行跟踪式服务。要求根据现有资料及时配合编制资金平衡方案，并根据设计方案调整及时调整。满足同步调整，每版方案都有造价依据、方案成果。

5、成果内容要求

a、城市设计及控制性详细规划成果内容包括相应的文字说明和重要规划图纸，具体包括以下主要内容：文字说明包括规划方案和反映设计理念、内容构思、主要控制指标和重要分析等内容; 控制性详细规划成果包括控制性详细规划规定的文本、图集、说明书、单元图则内容。

城市设计重要图纸包括：区位分析、现状分析、设计总平面、鸟瞰图、交通组织、景观以及重要的各类控制、引导等有关分析图。

主要图纸（包括但不限于）：

区位分析图

现状分析图

城市设计总平面图

总体鸟瞰图

重要节点透视图

土地利用规划图

功能结构规划图

空间结构规划图

重要节点设计意向图

空间形态控制与引导规划图

重要廊道控制与引导规划图

城市天际线控制与引导规划图

城市界面控制与引导规划图

公共服务设施规划图

绿地系统规划图

道路系统规划图

地下空间利用布局规划图

文物保护与利用规划图

分期实施引导图

片区城市设计导则

重点片区控制性详细规划的主要图纸包括（但不限于）：

土地利用现状图

土地利用规划图

居住用地规划图

公共设施规划图

绿地系统规划图

开发强度控制图

建筑高度控制图

建筑密度控制图

绿地率控制图

各项工程管线规划图（市政专项提供）

道路红线规划图

绿地绿线规划图

河道蓝线规划图

市政黄线规划图

轨交橙线规划图

特色意图区划分规划图

规划单元划分图

规划单元执行细则

b、交通市政专项规划及交评等专题研究包括：

1）交通市政专项成果内容

交通市政专项规划成果内容包括相应的文字说明和重要规划图纸，具体包括以下主要内容：文本、图集、说明书、汇报材料等内容。

其中，重要图纸包括：

现状分析图

交通规划图

竖向规划图

水系规划图

市政管线综合规划图

给水规划图

污水规划图

雨水规划图

供电规划图

通信规划图

燃气规划图

消防规划图

环卫规划图

综合管廊布局规划

近期建设规划图

2）市政重点专题研究成果内容

专题研究主要成果为:研究报告、相关图纸、汇报材料等。

3）交通影响评价成果内容

评价报告、相关图纸等。

4)资金平衡方案

相关经济测算指标表、文本、汇报材料等。

6、规划设计时间安排

规划合同签订后，30日内完成城市设计和交通市政专项初步方案；60日内提交城市设计中期成果和交通市政专项中期成果；100日内完成城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划成果的专家评审；150日内提交城市设计、控制性详细规划、交通市政专项最终成果报批。最终成果过审后，延续二年的规划咨询服务。

7、成果形式

需提供纸质成果图册10份、及1份电子版成果，电子版成果包括最终成果PDF，相关公文、审查会议纪要。

8、项目资格要求

（1）城乡规划编制甲级资质

（2）项目负责人为注册城乡规划师或高级工程师及以上技术职称。

9、合同付款

规划合同签订后，15日内支付总规划设计费的30%；城市设计与交通市政专项通过专家评审后，支付总规划设计费的30%；提交城市设计和交通市政专项最终成果并通过政府主管部门审查后，支付总规划设计费的30%，最终成果入库后结清余款。

第五章合同主要条款及格式

（仅供参考，供应商可在采购人的要求下就合同文本做相应调整）

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：南京土山机场片区城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划

使用单位：南京市江宁区土山机场片区开发建设管理办公室

服务单位：

签订日期：

设计服务合同

发包人：南京市江宁区土山机场片区开发建设管理办公室

设计人：（所有联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本项目的具体情况，为明确责任，协作配合，确保项目设计质量，经发包人、设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。

1.2 国家及地方有关建设项目设计管理法规和规章。

1.3 建设项目批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：       。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书。

3.2 中标函。

3.3 发包人要求及委托书。

3.4 投标书。

第四条 项目概况

4.1 项目名称：南京土山机场片区城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划

4.2项目内容及规模：本次规划编制主要内容包括城市设计、控制性详细规划以及交通市政专项规划内容，包括规划原则、目标定位、空间结构、产城融合、交通组织、景观控制、开敞空间、界面控制、建筑控制、历史文化、环境设计、交通市政专项规划、实施措施及其他内容等。

4.3项目进度安排：

规划合同签订后，30日内完成城市设计和交通市政专项初步方案；60日内提交城市设计中期成果和交通市政专项中期成果；100日内完成城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划成果的专家评审；150日内提交城市设计、控制性详细规划、交通市政专项最终成果报批。最终成果过审后，延续二年的规划咨询服务。

4.4设计服务期：项目报批结束后，后续服务2年。

4.5项目主要技术标准：符合国家及行业现行设计规范要求。

第五条 项目设计范围、阶段与服务内容

5.1 项目设计范围：详见招标文件设计任务书。

5.2 项目设计阶段：详见招标文件设计任务书。

5.3 项目设计服务内容：详见招标文件设计任务书。

第六条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

6.1 资料:          。

6.2 提交地点：              。

6.3 提交时间：           。

6.4 设计人指定的接收人为：                。

6.5 设计人指定的联系电话及传真号码：              。

6.6 设计人指定的电子邮箱：               。

第七条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

7.1 初步设计方案（方案设计确定后日历天内提供）文件份；

全套深化方案（初步设计确认后日历天内提供）文件份。

最终方案（深化方案设计确认后日历天内提供）文件份。

7.2 文件交付地点：甲方指定地点。

7.3 文件交付时间：相关工作节点提供。

7.4 发包人指定的接收人为：            。

7.5 发包人指定的联系电话及传真号码：            。

7.6 发包人指定的电子邮箱：                 。（需提供纸质成果图册10份、及1份电子版成果，电子版成果包括最终成果PDF，相关公文、审查会议纪要。）

第八条 设计费

本项目设计费合同总价暂定为：￥           元（大写： 人民币元。详见分项报价表。

供应商完成（1）南京土山机场片区城市设计、控制性详细规划及交通市政专项规划；（2）价格应包括供应商为完成本项目相应工作的前期勘查数据取得、技术研究和咨询、资料收集和整理、成果编制咨询、文本装订印刷、编制报告等直至相关行政部门审批、验收通过的全部费用（含专家评审费），及其相应税费保险和完成本工程不可或缺的所有工作及责任所产生的等一切费用，以及政策性文件调整风险、人工工资上涨风险、物价上涨风险、政策性文件规定的各项应有费用及合同履行过程中所包含的所有一切风险、责任和义务费用。不论其在招标文件中是否有提及。

最终以审定后的项目费用为基数核定设计费。

第九条支付方式

规划合同签订后，15日内支付总规划设计费的30%；城市设计与交通市政专项通过专家评审后，支付总规划设计费的30%；提交城市设计和交通市政专项最终成果并通过政府主管部门审查后，支付总规划设计费的30%，最终成果入库后结清余款。

第十条 双方责任

10.1 发包人责任

10.1.1 发包人按本合同第六条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

10.1.2 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

10.1.3 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

10.2 设计人责任

10.2.1 设计人进行设计时，应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第七条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。编制初步设计文件，应当满足编制施工招标文件。编制深化方案设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。

10.2.2 设计人指派 / 担任本合同项目工作的项目负责人。

10.2.3 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，直至完善并通过审查。

10.2.4 设计人不得将承揽的建设项目设计任务转包。未经发包人同意，不得将建设项目设计任务进行分包。

第十一条 违约责任

11.1 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费总额的 5 ‰。如逾期超过 30 天以上，发包人有权解除合同，设计人应退还所收设计费，按照设计费总额的30%支付违约金，并根据发包人的损失程度向发包人支付赔偿金，且发包人有权不予支付剩余设计费。

11.2 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的设计错误造成项目质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，若因修改或补救造成迟延交付设计文件的，还应按照11.1条的约定承担迟延交付的违约责任。

11.3 发包人必须按合同规定支付款项。设计人未收到相应阶段款项，有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

11.4 设计人交付的成果出现侵权，设计人应承担全部责任，退还发包人已支付的价款，并赔偿发包人由此产生的全部损失。

11.5 设计人违约的，除承担相应的违约金外，还应承担发包人因维权产生的包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、差旅费、保全费、保全保险费等费用。

第十二条合同终止或解除

12.1 合同生效后，发包人要求终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，结算相应阶段的设计费。

12.2 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，应当返还发包人已支付的设计费并承担合同总价款 5%的违约金。违约金不足以抵偿发包人实际损失的，设计人还应向发包人支付赔偿金以补偿发包人因此而遭受的损失。

第十三条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。设计成果的知识产权由委托方所有。

第十四条 争议解决方式

本建设项目设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。调解不成时，双方当事人选择如下第 （2） 种方式解决：

（1）提交 / 仲裁委员会仲裁；

（2）依法向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

第十五条 合同生效及其他

15.1 本合同双方签字盖章即生效，一式____份，发包人___份，设计人____份。

15.2 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

15.3 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

15.4 设计人对本合同项目的服务至项目竣工验收合格为止。

15.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

第十六条 其它约定事项：设计的具体要求详见设计任务书。

发包人（盖章）：设计人（所有联合体单位如有）（盖章）：

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

（签字）（签字）

住 所：住 所：

电 话：电 话：

开户银行：开户银行：

银行账号：银行账号：

采购代理机构：江苏星星工程咨询有限公司

日期：年月日

第六章投标书

（此页为标书封面格式，制作标书时，删去本行文字）

投标书

（请在此位置标明“正本”或“副本”字样）

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

投标人地址：

年    月   日

资格审查、评分标准响应对照表格式

资格审查、评分标准响应对照表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 评分标准响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：（盖章）

注：1.投标人指独立投标人或联合体牵头人。

2.说明：如果行数不够，请自行增加。

3.第一章2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的条件证明文件（复印件）并加盖公章（供应商在成交后，应按采购文件要求，将此内容证明材料装订成册叁份提交采购人或采购代理机构核验）

4.第一章2.3采购人根据采购项目的特殊要求提出的特定条件证明文件（如有）

5.磋商文件第一章2.3拒绝下述供应商参加本次采购活动第（3）条

投标人通过“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”、“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站等渠道查询信用记录并截图装订投标文件里。

目  录

格式自拟

注：供应商应根据实际标注页码，目录索引处各节点应提供对应页码数，以供评标委员会查阅。

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：（采购人）

根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表供应商（供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为：人民币（大写）¥（小写）。

3、合同履行时间：自合同签订之日起至按照招标人的时间要求完成项目报批结束，后续服务2年。（具体要求以采购人需求为准）

4、项目负责人：    ，注册证书号：             ，联系方式：          。

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性磋商或单一来源方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本投标有关的正式联系方式为：（所有联合体单位如有）

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：（盖章）

日期：年月日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书（所有联合体单位如有）

致：（采购人）

本授权书声明：注册于（供应商住址）的（供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期： 年 月 日

此处粘贴授权委托人身份证复印件。

| 授权委托人身份证正面 | 授权委托人身份证反面 |
| --- | --- |

此处粘贴法定代表人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

附件三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：             项目编号：

| 投标报价（元） | 总报价为：人民币（大写）小写：¥ 。 |
| --- | --- |
| 合同履行时间 | 自合同签订之日起至按照招标人的时间要求完成项目报批结束，后续服务24个月（具体要求以采购人需求为准） |
| 供应商是否属于小、微型企业 | □是 □否 |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 | □是 □否 |
| 供应商是否属于监狱和戒毒企业 | □是 □否 |
| 项目负责人 |  |
| 其他优惠承诺（如果有的话）： |  |

供应商名称（投标人指独立投标人或联合体牵头人）:（盖章）

说明：

1、在“供应商是否属于小、微型企业”、“供应商是否属于残疾人福利性单位”、“供应商是否属于监狱和戒毒企业”栏后“是”或“否”上打“√”。如填写“是”，供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》，如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

2、报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

（格式自拟）

备注：表中所列为对应本项目需求的全部明细报价。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

单位名称（投标人指独立投标人或联合体牵头人）（盖章）：

日期： 年 月 日

附件五、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 招标要求 |  | 所投产品的技术条款 | 满足、正偏离或 负偏离 | 所在文件中的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

说明：

1、供应商应逐一说明投标技术参数和偏离情况

2、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（投标人指独立投标人或联合体牵头人）：（盖章）

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（投标人指独立投标人或联合体牵头人）：（盖章）

附件七、经营业绩及奖惩情况

类似项目设计业绩情况一览表

| 项目名称 | 委托人 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

- 请后附相关证明材料

- 如果行、列数不够，请自行增加。

3、本表仅为投标人类似项目设计业绩的汇总，此表为联合体投标人共同填写

附件八、企业荣誉情况表

格式自拟

附件九、中小企业声明函格式

中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元〔1〕，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（所有联合体单位如有）（盖章）：

日期：

注：[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件十、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（所有联合体单位如有）（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件（如有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：采购人

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

单位名称（投标人指独立投标人或联合体牵头人）（盖章）：

日期：

附件十二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：（采购人）

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                     。（若有）

主要专业技术能力有：             。（若有）

声明人（投标人指独立投标人或联合体牵头人）：（公章）

日期：

附件十三、项目组成员人员名单一览表

项目组成员人员名单一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 学历 | 职业资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后按顺序附相关证明材料复印件加盖公章（所有联合体单位如有）。

附件十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日 |  |  |

注：此表非南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书供应商须登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https∶//njgc.ifh.com/）的“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”进行注册，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请。供应商参加政府采购活动响应截止前，应先登录“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印信用记录表。经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分提交。

注：（所有联合体单位如有）提供

附件十五、服务方案

格式自拟

附件十六、供应商认为有必要提交的其它材料

（格式自拟）

联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执 份。

注：本协议书由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签

字或盖章的，应附由法定代表人签字的授权委托书。

联合体牵头人名称：____________________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____________________（签字或盖章）

联合体成员名称：______________________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：____________________（签字或盖章）

联合体成员名称：______________________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

______年____月____日