总说明

工程名称：芝麻河消险工程

一、工程概况： 1、建设规模： （1）芝麻河清淤 芝麻河清淤工程总长约 1.44km。其中芝麻河（浦滨路-十里长河）河段长 0.32km，清淤后设计平均河底高程 4.00m，平均清淤深度0.8m；芝麻河（西江路-解放泵站）河段长 1.12km，清淤后设计河底高程 4.30~3.00m，平均清淤深度 0.7m。 （2）张西路桥拆建 桥梁采用一跨16m墩柱式结构，净宽 7.0m。 （3）中心河2号桥梁拆除 2、计划工期：见招标文件； 3、现场及交通运输情况：见招标文件； 4、环保要求：遵守国家及地方有关环保规定。 二、工程招标和分包范围： 1、招标范围：具体详见招标文件规定及工程量清单； 2、分包范围：除招标文件规定的项目外，其余不允许分包。 三、工程量清单编制依据： 1、根据建设单位提供的施工图纸等其它相关资料。 2、编制依据：《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）、《江苏省水利工程预算定额》、《江苏省市政工程计价表》(2014)、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）、《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》（苏水规〔2017〕2号）、 税金执行《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）及苏水基[2019]6号文、材料价格按照2023年12月份南京市信息指导价文件为依据计算所得。 3、苏建函价〔2019〕178号文省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知。 4、江苏省、南京市相关计价文件。 四、工程质量材料施工等特殊要求： 1、质量、材料、施工：详见招标文件要求。 五、编制说明： 1、工程量清单中未详事项详见设计图纸、施工图审查意见整改单或相关规范，施工内容、施工材料及施工方法须满足设计要求或规范要求； 2、投标人报价时应根据工程量清单、招标文件、图纸、招标答疑及现场踏勘情况综合考虑报价，若存在需厂家二次深化设计的内容，二次深化设计费用需综合考虑在报价中，结算不予调整。 3、土方工程包含所有挖、填、拌和等工序及内容，投标人须综合考虑各类因素自主报价：关于挖方工作请投标人在投标报价时根据地勘报告结合现场踏勘综合考虑土方类别、挖土方案等内容，土方运距、灰土拌和场地、环保措施费等由投标人自行考虑报价；余方弃置所产生的运费、弃置费、土场消纳费和为防止扬尘污染所产生的费用等请投标人在报价中充分考虑。以上结算时均不得额外增加相关费用。 4、本工程所有砼均采用预拌砼，砼是否采用泵送由各投标人自行考虑，结算时不作调整。所有砂浆均采用预拌砂浆，预拌砂浆采用干拌或湿拌由各投标人自行考虑，结算时不调整。 5、对于江苏省、南京市等相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得额外增加相关费用。 6、投标人须考虑施工现场周边电源接入情况，投标报价自行考虑是否需要发电机等供电设备，结算不再另增其他用电费用。 7、单价措施项目清单中，工程量为1项的清单子目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加费用。 8、措施费项目清单中，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不得更改已列措施项目，结算时除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目，投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、临时设施、场地硬化费用等一切措施费用。如有漏项，按投标人让利考虑。措施费未实施的，结算时予以扣除。 9、所有苗木进场前选定需经过甲方认可，绿化养护和期限等级为三级养护一年，成活率100%。 六、其它相关说明： 1、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解,工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸、招标文件，并应当综合考虑专业技术要求、施工规范、地方规章等要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。 2、本工程地质情况、场地条件、施工环境，工地位置及任何其他足以影响承包价及工期的情况，由投标人根据招标文件、岩土工程勘察报告或通过踏勘现场等途径自行了解，并将可能发生的费用计入报价，招标人对于现有的施工环境及条件将不增加任何投入。 3、施工过程中做好施工场地周围地下管线及周边构筑物、原生苗木的保护工作，由此产生的费用须包含在投标报价中，结算时不予增加。 4、本工程清单范围内工作量建设单位有权根据后期施工情况进行增减项操作，承包方不得因此提出索赔费用。 5、投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如中考、高考、雾霾天气、节日或活动等行政性通知、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用。 6、本工程对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 7、本工程不可竞争费包含安全文明措施费和暂列金额，其中安全文明措施费为37535.03元，暂列金额为82769.50元，共计120304.53元； 8、其他说明见招标文件。