公开招标文件

项目编号：JSZC-320192-ZZZH-G2024-0001

项目名称：顶山街道河道管养服务

项目类别：服务类

采 购 人：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

代理机构：江苏中正智汇工程咨询有限公司

日  期：2024年4月

第一章公开招标公告

项目概况 南京市浦口区人民政府顶山街道办事处(单位名称，以下简称“采购人”）就顶山街道河道管养服务（项目名称）进行公开招标采购，兹邀请符合资格条件的供应商投标。潜在投标人应在南京市浦口区万寿路10号石林产业园C-704室获取招标文件，并于2024年4月23日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320192-ZZZH-G2024-0001

项目名称：顶山街道河道管养服务

采购方式：公开招标

预算金额：611.1万元

最高限价：一年203.7万元，三年611.1万元

采购需求：为进一步做好顶山街道河道管理工作,提高养护管理水平, 保障河道设施完好,塑造河道良好形象，顶山街道计划对辖区16条非景观河道、部分长江岸线开展综合养护，河道全长约23.789km，长江岸线长约4km，将河道河面（长江岸边）、护坡、绿化、周边道路等全部纳入一体化管养范围。具体管养要求及标准以招标文件为准。

合同履行期限：3年。（合同一年一签，合同期满后经考核合格，项目方可续签；若考核不合格，则项目不续签，同时该项目重新招标选取新的合格供应商，合同履行过程中中标方需签署认可“考核细则”的承诺性文件。）

集中现场考察或答疑：采购人不组织。采购人不组织现场勘察或答疑，但投标供应商须对项目现场进行踏勘，相关费用由投标供应商自行承担。投标供应商在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

行业划分：其他未列明行业。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定（格式详见投标文件格式模板）。

  - 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

  - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022或2023年度财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

  - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

  - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

  - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

  - 法律、行政法规规定的其他条件：无。

其中不适用信用承诺的情形：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通（2021）5号）的规定，以上（2）-（6）涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标（成交）后，应按公开招标文件要求，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。 供应商须对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），并提供中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：2024年4月3日至2024年4月11日，每天上午9时00分至11时00分，下午14时00分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：南京市浦口区万寿路10号石林产业园C-704室

3.方式：现场获取；

4.工本费：人民币 100元/套，售后不退。

5.请供应商提供以下要求的证明文件的复印件，且须加盖供应商公章后方为有效，审核通过后获取采购文件：

①信息登记表一份（加盖公章）；

②报名供应商的企业法人身份证及营业执照（副本）的复印件一份（加盖公章）；

③报名供应商法定代表人授权委托书原件和授权代表的身份证原件，同时须提供供应商为授权代表缴纳的近半年社保证明，社保证明上若无二维码，须加盖主管部门印章，（若是法定代表人报名则需提供身份证原件及近半年社保证明，社保证明上若无二维码，须加盖主管部门印章）（加盖公章）。

注：上述报名要求提供的资料有任何一项缺漏或社保证明虚假，报名都将被拒绝。

6.其他相关事项：未按要求购买采购文件的供应商不得参与投标活动。

7.供应商报名咨询联系方式：

（1）联系人：孟工

（2）联系电话：15298393658

四、响应文件提交

开始时间：2024年4月23日14点00分（北京时间）

截止时间：2024年4月23日14点30分（北京时间）

地点：南京市浦口区万寿路10号石林产业园C-704室

【届时请供应商法定代表人或其授权代表携带本人身份证原件（以及供应商法定代表人或供应商为授权代表缴纳的近半年社保证明，社保证明上若无二维码的须加盖主管部门印章）出席开标仪式】。请提交投标文件的单位，按照要求提供授权代表或法人本人身份证原件和授权委托书原件。

五、开启

时间：2024年4月23日14点30分（北京时间）

地点：南京市浦口区万寿路10号石林产业园C-704室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）被信用中国网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；被中国政府采购网站政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商；（提供公告发布之后的查询截图，加盖公章）

（2）为本采购项目提供规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；

（3）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（4）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（5）本项目不接受联合体投标；

（6）供应商诚信档案管理;

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当于提交投标（响应）文件截止日2日前，登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），下载打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》并签字盖章。 办理程序如下：点击“南京公共采购信息网”主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目，登录“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”。首次参加南京地区政府采购活动的供应商，在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面设置账号和密码，如实填写相关信息并进行信用承诺确认后提交。

“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”一式两份，一份装订在投标响应文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“信用记录表”字样，随投标响应文件一并递交。未按上述要求提供信用记录表的，投标响应文件将被拒绝接收。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

地址：南京市浦口区顶山街道吉庆路10号

联系方式：025-58852994

2.采购代理机构信息

名称：江苏中正智汇工程咨询有限公司

地址：南京市浦口区万寿路10号石林产业园C-704室

联系方式：孟工、15298393658

3.项目联系方式

项目联系人：孟工、15298393658

九、公告媒体

本采购公告在南京公共采购信息网、江苏政府采购网公示发布，敬请各供应商关注；若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。如果没有及时关注本网站公告导致误投标，其责任由投标人自行承担。

投标人须知

| 项目名称 | 顶山街道河道管养服务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标人 | 南京市浦口区人民政府顶山街道办事处 |  |  |
| 建设地点 | 辖区16条非景观河道、部分长江岸线 |  |  |
| 联 系 人 | / | 联系电话 | 025-58852994 |
| 代理机构 联系人 | 孟工 | 联系电话 | 15298393658 |
| 招标方式 | 公开招标 |  |  |
| 招标范围 | 为进一步做好顶山街道河道管理工作,提高养护管理水平, 保障河道设施完好,塑造河道良好形象，顶山街道计划对辖区16条非景观河道、部分长江岸线开展综合养护，河道全长约23.789km，长江岸线长约4km，将河道河面（长江岸边）、护坡、绿化、周边道路等全部纳入一体化管养范围。 |  |  |
| 服务期限 | 3年。（合同一年一签，合同期满后经考核合格，项目可续签；若考核不合格，则项目不续签，同时该项目重新招标选取新的合格供应商，合同履行过程中中标方需签署认可“考核细则”的承诺性文件。） |  |  |
| 投标保证金 | 不需要提供 |  |  |
| 最高限价 | 一年203.7万元，三年611.1万元 |  |  |
| 现场踏勘 | 不组织 |  |  |
| 定标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 投标有效期及投标文件份数 | 1、投标有效期：90天 2、投标文件份数：5份，其中：正本1份，副本4份，U盘一个（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。 |  |  |
| 投标文件开启 | 投标文件递交：江苏中正智汇工程咨询有限公司 地址：南京市浦口区万寿路10号石林产业园C-704室 投标截止时间：2024年4月22日14点30分 在递交投标文件时，供应商法定代表人或其授权代表携带本人身份证原件、授权委托书原件，同时须提供供应商为授权代表缴纳的近半年的社保证明，社保证明上若无二维码，须加盖主管部门印章，（若是法定代表人报名则需提供身份证原件及近半年社保证明，社保证明上若无二维码，须加盖主管部门印章）（加盖公章）。如未携带以上资料或未在投标截止时间前按时到达开标地点的，则视为该投标人自动放弃该项目的投标。 |  |  |
| 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构或采购人 （2）查询渠道： “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用南京”网站（www.njcredit.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“南京市政府采购网”网站（www.njgp.gov.cn）； （3）查询截止时间：投标截止时间前三个日历日内； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有失信记录的供应商进行书面或电子邮箱形式通知，并要求拒绝其参加本次采购活动。 |  |  |
| 投标文件拒收情形 | （1）未按投标邀请规定的要求提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”的； （2）逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件的。 |  |  |
| 投标无效情形 | （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装、电子版投标无投标文件、电子版投标文件打不开或电子标书与正本纸质文件不一致，内容残缺、文档打不开； （6）招标文件中要求提供的社保证明经查实是虚假捏造的； （7）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；投标人应将投标文件密封，封口处没有按照招标文件加盖骑缝章的； （8）不具备招标文件中规定的资格要求的； （9）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的； （10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的； （12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （13）供应商具有《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为的； （14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
| 废标情形 | （1）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （3）因重大变故，采购任务取消的。 |  |  |
| 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |  |  |

第二章供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本招标文件中所述服务。

2.3“用户或使用单位”是指本项目采购人。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供的货物报价价格给予10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

（1）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（2）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（3）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.3 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

4、招标文件的约束力

4.1供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1公开招标公告

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4采购项目需求

5.5纪律和职责

5.6合同主要条款及格式

5.7附件

5.8投标文件格式

6.投标文件的澄清、修改

6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在招标文件规定的响应性文件提交截止日期十五天前按招标文件中的联系方式以书面形式（如传真等）通知采购代理机构，采购代理机构将及时予以答复；在招标文件公布期间，采购代理机构可主动对招标文件进行澄清，招标文件实质性变动的除外。

6.2招标文件公布期间如有实质性变动的，采购代理机构将在原招标采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加投标或被视为非实质性响应招标文件的风险。

6.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

8、联合投标

本项目不接受联合体投标。

9、投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本次招标代理服务费用和评委费用均由供应商缴纳。代理费代理费以中标价为基数（按国家计委《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知【苏招协[2022]002号】文件标准执行）；专家评审费（按实际招标标段发生金额计算，无票）。投标人在投标时应充分考虑以上费用，包含在投标报价中并不单独立项，无论投标人是否将该费用在包含报价中，均视为已含在投标价格中。供应商在领取中标通知书的同时需一次性缴纳招标代理服务费用。

10、投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※投标函（投标申请及声明）；

（2）※法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及委托代理人身份证复印件，供应商法定代表人和供应商为委托代理人缴纳的近半年社保证明，社保证明上若无二维码的须加盖主管部门印章；

（3）※不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺；

（4）※南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（5）※第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件的证明文件；

（6） 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（7）《商务条款偏离表》。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

12.3提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※《技术规格偏离表》；

（2）项目组成员一览表；

（3）质量保证承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，公开招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

13.2投标报价是招标文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。

投标报价：包括但不限于人员劳资、交通费、风险评估费等，应包括供应商为完成维修改造直至方调试运行的全部费用、利润、税金、政策性文件规定及及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。响应供应商应根据上述因素自行考虑投标报价。

13.3供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。如果有漏项，视同让利。

13.4报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字、或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。

13.5政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与投标，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

13.6供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.7供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），须在《开标一览表》中注明，如无法划分计算的，将不予认可。

13.8《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交。

14、投标文件的其他部分

14.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15、投标保证金：无。

16、投标有效期

16.1自提交投标文件截止之日起90日。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求。接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

17、投标文件签署

17.1投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

18、投标文件的编制、密封、递交

18.1投标文件的编制应按照招标文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。投标文件统一用A4规格（相关设计方案、图纸除外）幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

18.2供应商应在投标文件中写清相应的项目采购编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

18.3供应商应将投标文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目采购编号、项目名称、供应商地址、供应商全称等。

18.4档案袋或封套内应提供纸质版投标文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版投标文件壹份（一般应为PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

18.5投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商公章或供应商法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。

18.6供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达指定投标地点。

19、有下列情形之一的投标文件将拒收：

19.1未按投标邀请规定的要求提供“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”的；

19.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件的。

19.3开标一览表未单独密封。

20、投标文件的修改和撤回

20.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2投标截止时间之后且在投标有效期内，投标文件不得撤回；

四、投标文件的接收、开标、评标与确定中标人

21、投标文件的接收

21.1采购代理机构收到投标文件后，将现场如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。

21.2任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

22、开标

22.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

22.2采购代理机构将对开标、评标现场活动进行全程录音录像，音像资料将作为采购文件一并存档。

22.3开标活动由采购代理机构主持并邀请各签到供应商参加。

22.4开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本本章23.2.3要求的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

22.6未宣读开标一览表等实质性内容，评标时不予承认。

22.7开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构会对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

22.8供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22.9投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

23、评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2评标委员会由采购人代表及财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格性检查。开标结束后，由采购人或者采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定依法对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照投标无效处理：

（1）本章11.1加※项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的。

23.2.2投标文件的符合性检查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，实质性要求是指本采购文件第五章采购项目需求中所有要求。

投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照投标无效处理：

（1）本章12.4加※项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）投标文件中未响应采购项目需求中规定要求的实质性要求的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）报价超过招标文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）供应商具有《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为的；

（14）电子标书与正本纸质文件不一致，内容残缺，文档打不开。

（15）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.2.2.1有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

23.2.2澄清有关问题。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.3比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.3评标方法和标准

23.3.1采用综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

23.3.2评标标准及评审因素详见采购文件第四章。

23.4特别说明

23.4.1评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商应在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

23.4.2如发生上述情形的，供应商应保持其投标文件上联系方式的通讯畅通；供应商法定代表人或授权代表也可以直接在开标大厅等候。如采购代理机构或评标委员会联系未果（在十分钟内联系五次）或者供应商在二十分钟内未按时提交书面说明，则视为供应商放弃上述权利，评标委员会将其作为无效投标处理。

24、确定中标候选人

24.1评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

24.2评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名前三的中标候选人。

24.3评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、确定中标人

25.1评标结果确定后，采购人在评标现场可根据中标候选人名单委托直接确定中标人。

25.2采购人如未委托直接确定中标人的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人在收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定。

25.3采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，将中标结果在原采购公告发布媒体进行公示，公示期为1个工作日，公示的同时向中标供应商发出中标通知书。

25.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

26、评标过程的保密性

26.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

26.2除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

26.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

五、签订合同

27、签订合同

27.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

27.2中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。

27.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.5中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒绝与采购人签订合同；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市浦口区教育局及下属单位组织的政府采购活动，并予以通报。

27.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

28.询问

28.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构、采购人提出询问，采购人、采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2质疑文件接收信息：

（1）接收单位：采购代理机构

（2）联 系 人：孟工

（3）联系电话：15298393658

（4）联系邮箱：402627158@qq.com

（5）接收地址：南京市浦口区万寿路10号石林产业园C-704室

（6）邮    编：210000

29.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、开标时间

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当提交质疑供应商签署的授权委托书。

（8）质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

29.4质疑的供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

29.5供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应向采购人提出。

29.6供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

30、投诉

30.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31、诚实信用

31.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

31.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

31.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

31.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章纪律和职责

一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，如出现《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条关于评标结果修正情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项；

（11）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

二、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，第二章23.2.3规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

# 第四章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均。按评审后得分由高到低顺序排列，当出现并列最高综合得分时，以投标报价得分高者为第一中标候选人；如投标报价得分一致时，以项目实施方案得分高者优先中标；当出现并列最高综合得分时，如投标报价得分、项目实施方案得分一致时，招标人有权选择其一为中标单位。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 | 10 | 计算 |
| 2 | 养护方案 （42分） | 1、专项养护实施方案 根据供应商提供的实施方案综合考虑各方因素，包括但不限于服务进度、养护计划、现场管理等：方案全面合理,工作流程完整、科学、可行,无明显瑕疵的得 8分；方案较全面合理,工作流程较完整、科学、可行,无明显瑕疵的得 5分；方案合理性一般,工作流程一般、科学、可行,无明显瑕疵的得3分；方案较差,工作流程不完整，现场管理制度不健全不规范，有明显瑕疵的得 1分；不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
|  |  | - 根据本项目养护范围等，按月编制养护内容及人员设备等安排，方案全面、针对性强、工作流程完整、科学、无明显瑕疵的得 8分；方案较全面、针对性较强、工作流程较完整、科学、无明显瑕疵的得 5分；方案一般、针对性一般、工作流程完整性一般、无明显瑕疵的得 3分；方案较差、对各阶段计划内容无针对性、养护设备不能满足实际需求，有明显瑕疵的得 1分；不提供不得分。 | 8 |  |
|  |  | 3、人员培训及考核方案 根据供应商提供的培训及考核制度进行综合评分：包括但不限于岗位标准，安全生产、专业知识培训、职业道德规范等，制度完善全面合理，无明显瑕疵的得 8 分；制度较完善全面合理，无明显瑕疵的得 5 分；考核制度一般，无明显瑕疵的得 3分；考核制度较差，无定期培训、考核制度；淘汰制度等设置不完备等，有明显瑕疵的得1 分；不提供不得分。 | 8 |  |
|  |  | 4、安全文明作业及防护措施方案 文明作业总体计划周密，环境保护、环境卫生管理制度完善，责任清晰、防护措施到位，无明显瑕疵的得 6 分；文明作业总体计划较周密，环境保护、环境卫生管理制度较完善，责任清晰、防护措施到位，无明显瑕疵的得4 分；文明作业总体计划一般，环境保护、环境卫生管理制度一般，责任较清晰、防护措施较到位，无明显瑕疵的得 2分；文明作业总体计划较差，环境保护、环境卫生管理制度较差，环境保护、环境卫生管理制度设置不规范、不满足项目需求，有明显瑕疵的得1分；不提供不得分。 | 6 |  |
|  |  | 5、应急预案 根据供应商提供的应急处置预案进行综合评分：应急处置预案合理可行，操作性强，无明显瑕疵的得 6 分；应急处置预案较合理可行，操作性较强，无明显瑕疵的得 4 分；应急处置预案一般，操作性一般，无明显瑕疵的得 2 分；应急处置预案较差，人员配备严重不合理、应急预案操作性不强，有明显瑕疵的得 1 分；不提供不得分。 | 6 |  |
|  |  | 6、实施的难点、重点及合理化建议 供应商针对本项目的重点难点进行系统分析，并给出重点难点解决对策，重点难点分析全面，解决对策针对性强，无明显瑕疵得6分；重点难点分析较全面，解决对策针对性较强，无明显瑕疵得4分；重点难点分析一般，解决对策针对性一般，无明显瑕疵得2分；重点难点分析较差，解分析与项目不符、建议不切合实际情况等，有明显瑕疵得1分；不提供不得分。 | 6 |  |
| 3 | 服务保障 （33分） | 1、人员保障： - 供应商拟投入人员，其中持三类以上船舶驾驶证人员1人及以上得5分； - 供应商拟投入人员中绿化养护有相关技能培训证书或岗位培训证书的每提供一名人员得1分，最多得4分； - 拟投入人员具有水利水电安全员，每提供一名人员得2分，最多得4分。 （以上人员须提供相关证书证明复印件并加盖公章，并提供在本单位近半年社保缴纳证明（2023年10月至2024年3月），原件备查，不提供不得分） | 13 | 客观分 |
|  |  | 2、设备保障： - 供应商具有割草机 5 台及以上得1 分， 10台及以上得2分； - 供应商具有绿篱机 3 台及以上得 1分，5台及以上得2分； - 供应商具有本公司名下的在交通运输部门注册备案的纯电动画舫打专用打捞船的每提供一艘船得3分，最高得6分；（需提供船检证书及交通运输部门备案证明文件，原件备查。） - 供应商具有普通保洁船5艘及以上得 1 分，10艘及以上得 2 分； - 供应商具有对讲机5台及以上得 1 分，10台及以上得 2 分； - 供应商具有无人机 1 台及以上得 1 分； - 供应商具有 30KW 发电机 1 组及以上得 1 分； - 供应商具有水泵3台及以上得1.5分，5台及以上得3分； - 供应商具有水质检测仪 1 套及以上得 1 分； （以上所有设备需提供本公司购买发票复印件并加盖公章。） | 20 |  |
| ４ | 业绩 | 供应商自2021年1月1日以来，承担过类似业绩的（河道养护或堤防养护或河道水面漂浮物打捞项目），每提供一份业绩得3分，满分12分。（提供中标通知书复印件、合同复印件，加盖公章，时间以合同签订时间为准，原件备查，无原件不得分。） | 12 |  |
| ５ | 企业信誉 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书，认证范围涵盖“河道养护”等相关内容，提供一个有效证书得3 分。（提供有效期内证书复印件，加盖公章。原件备查，不提供不得分。） | 3 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

说明：1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn” 等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、小微企业的价格扣除

2.1.对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

2.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、监狱和戒毒企业的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利性单位的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、评标委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（要求提供原件的除外）。

8、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

9、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。

上述评分办法均以招标文件、评委的判断为准。

# 第五章 采购项目需求

- 项目概况

项目名称：顶山街道河道管养服务

最高限价：一年203.7万元，三年611.1万元

合同服务期限：依据《财政购买服务管理办法》第五章第二十四条相关规定：在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同。

本项目合同服务期限3年，合同一年一签，合同期满后经考核合格，项目可续签；若考核不合格，则项目不续签，同时该项目重新招标选取新的合格供应商，合同履行过程中中标方需签署认可“考核细则”的承诺性文件。

- 项目建设遵循标准

本期项目应依据国家相关国家和行业相关标准、相关规范性文件，包括但不限于：

《江苏省水利工程养护工作考核办法》；

《南京市市管河道堤防养护管理考核办法（试行）》；

《江北新区河道管养技术标准（试行）》；

《江北新区河道堤防养护内容及标准》；

《江北新区水利工程管理和保护实施细则》；

《南京市园林绿化养护质量等级标准》；

- 管养范围及细则

1、河道管养清单

| 序号 | 河道名称 | 长度约（KM） | 河面宽约(M) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱家山河 | 0.4 | 46 | 管养范围包括不限于河道河面（长江岸边）、护坡、绿化、周边道路等。 |
| 2 | 城南河 | 2.8 | 80 |  |
| 3 | 东方红河 | 2.5 | 15 |  |
| 4 | 镇南河 | 1.23 | 8 |  |
| 5 | 丁家山河 | 1.5 | 20 |  |
| 6 | 外金汤河 | 1.3 | 20 |  |
| 7 | 内金汤河 | 0.409 | 20 |  |
| 8 | 商城西河 | 1.3 | 5 |  |
| 9 | 安置房南圩十字河 | 1.4 | 26 |  |
| 10 | 大新十字河 | 0.4 | 23 |  |
| 11 | 北圩机沟 | 0.84 | 24 |  |
| 12 | 临泉泄洪沟 | 2.1 | 8 |  |
| 13 | 胡桥河 | 1.6 | 10 |  |
| 14 | 王楼泄洪沟 | 1.31 | 10 |  |
| 15 | 四机泄洪沟 | 1.3 | 5 |  |
| 16 | 玉泉河 | 2.6 | 12 |  |
| 17 | 七里河城南河入江口处 | 0.8 | 15 |  |
| 18 | 长江岸线 | 4 | 15 |  |

2、人员、设施配备要求：

| 管理人员（人） | 1 |
| --- | --- |
| 养护人员（人） | 25 |
| 割草机（台） | 5 |
| 绿篱机（台） | 3 |
| 普通保洁船（艘） | 5 |

3、细则：

3.1、根据采购人现场实际情况，配备足够的工作人员，合理分配到各区域。派驻行政工作人员不少于3人，其中具备具有三年以上服务项目管理经验并有相关服务业绩的项目负责人1名；河道巡查人员（年龄不高于58周岁）不少于15名。

3.2、项目负责人每周不少于5天,每天不少于8小时在现场工作。不到现场工作须经采购人同意，未经采购人同意，不到场工作、不参加采购人组织的会议与活动，每次扣罚合同款1000元以上，采购人并有权视情因此要求供应商2日内更换人员，直至终止合同 。人员安排、调整及工作计划须经采购人认可后实施。

3.3、制定相关规章制度、实施细则等，按规范化、程序化进行管理，接受采购人监督检查，服从采购人管理。按月向采购人上报本月工作情况和下月工作计划，包括人员管理、质量自检结果、安全管理、工作建议等；按周报工作计划。

- 技术标准：参照《江北新区河道管养技术标准（试行）》

- 总则

1.河道管养，河道管理与养护的简称。是指通过计划、组织、协调、控制等手段，结合人、物、信息等资源，对河道管理范围内的河床、堤防护岸、绿化及附属设施进行的保养、维护，包括预防和修复灾害性损坏以及提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善等。

2.河道管理单位应遵循养护服务市场化的原则，选择有相应资质的单位对河道进行管养。

3.河道管养应在满足河边行洪安全要求的前提下，尽可能维持河流原状，保障沿线居民生命财产的安全，保障河道生态与周边自然人文环境相协调，实现人水和谐兴处，提升河边的人文内涵。

4.养护标准按照河道等级分为四个等级，一类管养为城市建成区整治段，二类管养为城市建成区自然段，三类为城市非建成区整治段，四类管养为城市非建成区自然段。具体河段的管养级别可由河道管理单位根据河段的重要程度在河道管养级别的基础上进行适当调整。

- 养护范围

养护范围为顶山街道计划对辖区16条非景观河道、部分长江岸线开展综合养护，河道全长约23.789km，长江岸线长约4KM，将河道河面（长江岸边）、护坡、绿化、周边道路等全部纳入一体化管养范围。

三、河道巡查与检查

（一）河道巡查

巡查人员主要职责是承担管理范围内各设施的巡视、检查工作，做好记录，发现问题及时报告处理；参与害堤动物防治工作、参与防洪抢险；承担河道安全工作，每次巡查结束后，应填写附录A表A.1 《河道巡查登记录表》，如有违法、违规事件应填写附录A表A.2 违法（违规）事件登记表》，基本要求如下：

1.每条河必须安排专人，且一类、二类巡查每5公里至少1人，三类、四类巡查每8公里至少1人，落实河道巡查人员并报环保与水务服务中心备案。

2.巡查频次：管理单位人员每月进行全覆盖巡查至少2次，养护单位人员对一类、二类河道一般巡查为每天全线巡查至少2次，三类、四类一般巡查为每天全线巡查至少1次；每年汛期开始的5月和结束的10月，所有河道应各做一次全面巡查；暴雨、洪水、台风等自然灾害前后及某些人为破坏情况后应进行特别巡查。

3.巡查人员应配备必要的装备，巡查时应进行签到。

4.每天巡回检查，重点河段24小时不间断巡查，发现问题及时上报。

5.密切关注天气情况，雨前劝离河道内全部行人，雨中驻守各河道路口，设置警示线或警戒墩，防止行人下河，雨后负责统计水毁情况。

6.每天至少巡查一次河道附属设施，并做好记录。

7.巡查人员在巡查时应认真负责、全面仔细，快速及时地掌握河边设施的整洁和完好状况，做到实事求是，并做好当天的巡查记录。

8.巡查人员要及时掌握涉河建设项目实施动态，按审批要求对涉河建设项目进行监管。

9.巡查人员对违法、违章行为有劝阻的义务，情节严重的应在第一时间上报。

10.遇重大活动及节假日，应提供相应的服务（含挂标语、彩旗等），同时应积极主动加强巡查，配合河道管理单位做好保障工作。

11.遇洪水、台风等紧急状况，应加强巡查，配合河道管理单位做好抢险应急工作，第一时问掌握防洪隐患，做好记录，并及时上报。

（二）河道检查

1.专项检查

每年汛前、汛后养护单位应组织专业人员对堤防护岸进行全面检查并整理相关专业报告。

2.堤防检查

堤防检查包括以下内容：

1）堤顶：堤顶是否坚实平整，堤肩线是否平顺、有无凹陷、裂缝、残缺，相邻两堤段之间有无错动，土质堤防是否因沉降与硬化导致堤顶脱离，硬化路面是否磨损。

2）堤坡：有无雨淋沟、滑坡、裂缝、塌坑、洞穴，有无害堤动物洞穴和活动痕迹，有无渗水散浸，排水沟是否完好、顺畅，排水孔是否正常，渗漏水量变化情况等。

3）堤脚：有无冲刷、残缺、洞穴。

4）堤面：是否平坦、有无坑槽，有无明显的波状起伏，雨后有无积水。

3.护岸检查

护岸检查应符合下列规定：

1）坡式护岸：坡面是否平整、完好，砌石有无松动、塌陷、脱落、架空、垫层淘刷等现象，护披上有无杂草、杂树和杂物。浆砌石或混凝土变形缝和止水是否正常完好，坡面是否发生局部侵蚀剥落、裂缝或破碎老化，排水孔是否顺畅。

2）坝式护岸：砌石护坡坡面是否平整、完好、紧密，有无松动、塌陷、脱落、架空等现象，砌缝是否紧密。土心顶部是否平整，土石结合是否严紧，有无陷坑、脱缝、水沟。

3）墙式护岸：混凝土墙体相邻段有无错动、变形缝开合和止水是否正常，砌浆石墙体变形缝内填料有无流失，坡面是否发生侵蚀剥落、裂缝或破碎、老化，排水孔是否顺畅。

4）护脚：护脚体表面有无凹陷、坍塌，护脚平台及坡面是否平顺，护脚有无松动。

5）河势有无较大改变，滩岸有无坍塌。

6）检查防汛通道是否安全可靠。

4.防渗及排水设施检查

防渗及排水设施检查包括以下内容：

1）防渗设施：保护层是否完整，有无断裂、损坏、失效。

2）排水设施：排水沟进口有无孔洞暗沟，沟身有无沉陷、断裂、接头漏水、阻塞，出口有无冲坑悬空。排水体内有无淤泥、杂物。

5.其它相关项目检查

其它相关项目检查包括以下内容：

1）混凝土建（构）筑物表而有无剥落、侵蚀、裂缝、碳化、露筋、钢筋锈蚀情况。

2）伸缩缝、沉降缝损坏、渗水及填充物流失情况。

3）工程管理设施（如水尺、里程碑、百米桩、分界桩、险工险段牌、工程简介牌等各类管理设施）是否完整无损，车辆限行标识是否醒目。

4）护岸及堤防工程保护范围内有无违章建筑、取土、开渠、打井、挖窑、建窑、养坟、开采地下资源、钻探等活动，防讯通道内是否有违建或简易棚屋。

5）各种观测设施是否保持完好，能否正常进行观测。

四、河道保洁

（一）保洁范围

河道管理范围内的水域、陆域、绿化及与河道功能相关的附属设施。保洁结束后，应填写附录A表A.3 《河道保洁记录表》。

（二）水域保洁

1）河道水域垃圾、水草等漂浮物应控制在一定的范围内，超过则需限时清理（见表2）。

表2  每1000㎡水域漂浮物控制指标

| 序号 | 项目 | 一类管养 | 二类管养 | 三类管养 | 四类管养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水面垃圾（处） | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
| 2 | 水生植物面积（㎡） | 单处面积≤10 且累计面积≤50 | 单处面积≤10 且累计面积≤75 | 单处面积≤10 且累计面积≤100 | 单处面积≤10 且累计面积≤125 |
| 3 | 漂浮物存留时间 | 2 小时 | 4小时 | 24小时 | 48小时 |
| 4 | 保洁频次 | 不少于每天6次 | 不少于每天3次 | 不少于每天1次 | 不少于2天1次 |

2）河道上视实际情况在交流汇入口设拦漂设施（不影响河道行洪排涝）以拦截漂浮物，桥角、桥墩边、闸前亦宜采取措施拦阻漂浮物；拦阻的漂浮物应及时打捞，做到日产日清并运至其他垃圾场或其它指定场所进行处理；拦漂设施上的漂浮物应及时清除。

3）汛期河道重点河段清理须在河道所属流域雨停并允许下河作业后一定时间内达到相应等级的保洁标准（见表3）。

表3  汛期重点河段水域垃圾清理时间表

| 序号 | 项目 | 一类管养 | 二类管养 | 三类管养 | 四类管养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暴雨（未达到黄色预警等级）雨停允许下河作业后 | 24 小时 | 48 小时 | 60 小时 | 72 小时 |
| 2 | 黄色及黄色以上暴雨预警信号取消，允许下河作业后 | 48 小时 | 72 小时 | 84 小时 | 96 小时 |

4）当气象台发布黄色及黄色以上暴雨、台风信号时，停止河道保洁作业。

5）汛期的保洁应服从河道防汛调度要求。

6）保洁可采用机械作业或者船舶作业，保洁船宜选用电动或气动低噪音环保型船舶，船上污水杂物不得直接排向河道。

7）水域在7:00~18:00采用巡回保洁。

（三）陆域保洁

1）河道陆域范围应无废弃物、吊挂物和杂草等垃圾，河道重点河段无瓜皮、果壳、纸屑、烟蒂等散落物，垃圾应限时清理（见表4）。

表4  陆域保洁时间表

| 序号 | 项目 | 一类管养 | 二类管养 | 三类管养 | 四类管养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆域垃圾 （处/公里） | ≤10 | ≤15 | ≤20 | ≤25 |
| 2 | 垃圾存留时间 | 2 小时 | 4小时 | 24小时 | 48小时 |
| 3 | 保洁频次 | 不少于每天6次 | 不少于每天3次 | 不少于每天1次 | 不少于2天1次 |

2）保洁作业人员应统一着装，穿着必要的安全警示服装，并应配备适合保洁各种设施的工具；环卫车应有醒目的保洁单位名称及监督电话，垃圾箱垃圾日产日清，清理的垃圾应及时运至垃圾中转站或处理场。垃圾在外运途中应采取密闭措施，防止抛洒、泄漏。

3）汛期后应根据水位状况及时组织力量做好突击保洁，最快时间清除大型漂浮物、倾入河内的树木树枝等各类障碍物。汛期河道重点地段清理须在河道所属流域雨停后一定时向内达到相应等级的保洁标准（见表5）。

表5  汛期重点河段陆域垃圾清理时间表

| 序号 | 项目 | 一类管养 | 二类管养 | 三类管养 | 四类管养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暴雨（未达到黄色预警等级）停后 | 48 小时 | 72 小时 | 84 小时 | 96 小时 |
| 2 | 黄色及黄色以上暴雨预警信号取消后 | 72 小时 | 96 小时 | 108 小时 | 120 小时 |

4）河道管理范围内的建（构）筑物立面无明显污迹、无乱贴、乱挂和过时破损标语。广告牌、指示牌、宣传画廊、废物箱、围栏、平台、栈道等设施应保持完好清洁，无明显污迹、积尘。

5）应制定保障预案，遇各项重大活动及节假日，按上级有关要求落实各项措施。

6）陆域在7:00~18:00采用巡回保洁。

五、河道养护

（一）绿化养护

1.主要内容：主要是岸坡草皮及堤顶道路树木等管理范围内的一切绿化养护。

2.绿化养护单位要求：应符合相应的业绩要求，配备足够的具备相应职业技能的养护人员，对新员工进行岗前培训，并配备相应的机械设备；建立健全相关制度，具体有岗位职责制度、工作质量制度、巡查考核制度、日常管理制度、各类台账制度、从业人员培训制度、投诉反馈制度及安全管理制度等各项详细制度。

3.绿化总体要求：应符合季节特点科学合理进行，季相分明，养护应重视和体现植物造景，层次丰富，生长茂盛，并与周边环境的管养标准相协调。

4.绿化标准：

一类、三类整治及景观河道，草坪应生长茂盛，且草根不裸露，无空秃，无明显杂草、无明显枯黄现象，及时修剪，高度控制在10CM以下（江苏省城市园林绿化植物养护技术规定）；绿化植物完好率达到95%以上，无占绿、毁绿现象；草坪、灌木等植物应无枯枝烂头、病枝等现象。

二类、四类天然河道及未进行景观和生态化改造的河道，杂草、杂树每年至少应修剪一次，高度控制在30CM以内，要求做到环境整洁优美，无垃圾、无乱丢、乱弃、乱张贴现象。

其他养护质量可参考《南京市园林绿化养护质量等级标准》中的基本养护标准。

5.绿化养护频次：一类、三类整治及景观河道管护地段按时间节点进行绿化养护，5、6、7、8四个月份每月至少地毯式除草2-3次，4、9、10三个月份每个月至少地毯式除草1次，1、2、3、11、12五个月份至少地毯式除草2次。

（二）堤防和护岸养护

1.堤防工程维修养护包指堤顶维修养护、堤坡维修养护、堤防隐患探测、淤区维修养护、备防石整修、管理房维修养护、害堤动物防治、防浪（洪）墙维修养护和消浪结构维修养护、陆域排水沟等排水系统养护。

2.堤防经观测下沉量小于10cm且结构稳定时，应及时加高，如堤防经观测下沉量大于10cm时，管养单位应在 72 小时内将观测数据上报河道管理单位，由河道管理单位委托河道设计单位确定维修方案。

3.土堤出现雨淋沟、浪窝、塌陷或墙后填土区发生下陷时，应随时按原设计标准填补夯实。对土堤、土坡的草皮护坡，局部缺损应及时修复。

4.土堤出现表层裂缝时，应根据裂缝特征及时修复。

5.砌石混凝土护岸养护应保持坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密，无松动、塌陷、脱落、架空等现象，无杂草、杂物，保持坡面整洁完好。

6.干砌石护岸养护应符合下列规定：填补、整修变形或损坏的块石；更换风化或损毁的块石，并嵌砌紧密；护坡局部塌陷或垫层被淘刷，应先翻出块石，恢复土体和垫层，再将块石嵌砌紧密。

7.混凝土或浆砌石护岸养护应符合下列规定：

1）清理护坡表面杂物。

2）变形缝内填料流失应及时填补，填补前将缝内杂物清除干净。

3）浆砌石的灰缝脱落应及时修补，修补时将缝口剔消刷净，修补后洒水养护。

4）护岸局部发生侵蚀剥落或破碎，应采用水泥砂浆进行抹补、喷浆处理；破碎面较大且有垫层淘刷、砌体架空现象的，应填塞石料进行临时性处理，岁修时彻底整修。

5）排水孔堵塞，应及时疏通。

6）护岸局部出现裂缝，应加强观测，判别裂缝成因，进行处理。

8.混凝土网格护岸的养护应符合下列规定：

1）混凝土网格破损，应采用水泥砂浆抹补，并填平混凝土网格与土基接合部。

2）应及时对网格内护坡草皮进行补植、清除杂草，适时浇水，草皮覆盖率应达到95%以上。

9.模袋混凝土、水泥土、异形块体护岸等应根据其材料性质，按有关规定进行养护。

10.防汛通道路面应保持平整，满足防汛巡查及运送防汛物资需要。

11.河边凹岸、过水断面变化河段和存在影响行洪的建 （构）筑物如坝（闸）的河段，堤防或护岸前端出现冲刷坑时应及时采取砌筑或抛石护底等防冲加固措施。

12.河道堤岸受损维修标准不得低于原设计标准，对于原结构与维修部位之间的连接，应有相应的结构加强措施确保连接良好。

（三）“四害” 消杀及害堤动物防治（供应商需安排专业单位防治）

1.除“四害”工作每月不得少于1次。

1）老鼠：每1000米河道中鼠迹（包括鼠洞、鼠粪、鼠咬痕及鼠道）不得超过2处。

2）蚁（不包括白蚁）：水体（湖泊、河流、沟渠等）沿其边缘的不同地点，用500ml收集勺采集水样不少于100勺，蚊幼及蛹数量不得超过5只。堤坝白蚁应按照《江苏省堤坝白蚁防治规程》等技术文件要求进行防治。

3）蝇：蝇类孽生得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过3%。

4）蟑螂：目测法活卵鞘和蟑迹（粪便、蜕皮、空卵鞘壳、死尸等）不得超过5只／100平方米。

2.蚁患查杀

1）堤坝蚁患检查包括堤坝及四周环境，检查时间宜每月l次。

2）堤坝蚁患检查方法可根据遗留痕迹间接推断，或利用引诱物直接查找。

3）可能存在蚁患地区应做好预防，可采用环境改良，药物防护或两种方式同时进行，在选择药物时，要避免对河道水环境、动植物造成影响。

4）堤坝白蚁的灭杀宜优先采用直接挖巢法、挖沟截道法、药烟熏杀法等三种。

3.其它害堤动物防治

1）每年冬季和汛前进行两次普查。对草丛、料垛、坝头等隐蔽处和害堤动物多发堤段加强普查。

2）破坏害堤动物的生活环境与条件，使其不能正常觅食、栖息和繁殖，逐渐减少害堤动物数量直至局部灭绝。

3）做好防治记录，内容应包括捕捉动物的时间、堤防桩号、洞穴位置、尺寸、周围环境及处理情况等。

4）因地制宜，采用人工捕杀、器械捕捉、药物诱捕、熏蒸洞道、化学绝育等方法。

5）对堤身内的洞穴应及时采取开挖回填或充填灌浆等方法处理。

（四）应急抢险措施

应急抢险工作不属于日常维修养护和年修工作范围，如发现堤防护岸的突发性险情，养护单位应立即采取临时应急抢险措施，并设置安全警示标志，同时向河道管理单位报告。

（六）附属设施维修

1.主要内容：堤防维修主要是指设施设备的维修养护，具体包括堤顶道路及防汛道路，路牙及雨淋沟、雨淋坑，硬质化护坡，限高杆以及宣传牌、警示牌等维修养护。

2.堤顶道路及防汛道路维修养护要求：堤顶道路及防汛道路平整、无积水及重载车辆上堤。

3.路牙及雨淋沟、雨淋坑维修养护要求：路牙无损坏，雨淋沟、雨淋坑及时进行修复，出现积水及时清理。

4.硬质化护坡：硬质化护坡出现松动、塌陷、破损等现象时，应及时的修补到位。

5.限高杆、宣传牌、警示牌维修养护要求：标志标牌放置合理、醒目、规范，无松动、无变形、外观完好，字迹清晰，无油漆和涂料脱落、斑驳、生锈等影响感观现象；限高杆无损坏、能够及时启闭；标识标牌信息有变化，应及时更换。

（七）档案管理

河道养护管理单位应建立纸质、电子档案管理制度，并应符合以下规定：

纸质档案：资料齐全，包括制各项制度规定、日常巡查记录、保洁记录、绿化养护记录，养护考核记录、巡查抽查记录、整改记录、图标资料、计划总结报告等；台账档案应字迹工整、图面清晰、签章完备；档案应专人负责、存放整齐、有人看管。

电子档案：资料齐全，包括各项制度规定、计划总结报告、图片及录像资料等；用好江河水务管理信息系统，逐步实现河道养护资料电子化、数字化和网络化，建立数据库，进行信息化管理。

附 录 A

(规范性附录)

河道管养相关记录

表 A.1 河道巡查记录表

巡查范围:            时间:             巡查人:

| 巡查内容 | 巡查情况 | 处理情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 堤顶道路有无垃 圾、裂缝、沉降塌 |  |  |  |
| 河道保洁情况 |  |  |  |
| 河道附属设施情 况 |  |  |  |
| 涉河建设项目动 态 |  |  |  |
| 违法、违章搭建、 种植、养殖行为 |  |  |  |
| 重大节日及节假 日的服务情况 |  |  |  |
| 恶劣天气、紧急状 况配合情况 |  |  |  |
| 填表说明:1.本表由巡查人员在现场很据检查情况如实记录填写;2.巡查人员对照巡查项目 和内容细致进行检查,若未发现异常,检查情况栏填写"正常",若发现异常则须描述消 楚存在的问题,记录异常的准确位置(桩号、高程) 、数量及范围等:3.若巡查情况栏 填写不下,可另附页填写:4.本表采用签字笔或钢笔填写. |  |  |  |

表 A . 2 违 法 ( 违 规 ) 事件登记表

| 事件来源 | "管养监理人员举报 "上级或领导交办 |  |  | "养护人员举报 "其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件内容 |  |  |  |  |
| 事发地点 |  |  |  |  |
| 报告人情况 | 姓名 |  | 联系方式 |  |
|  | 单位 |  |  |  |
| 主要内容: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 记录人: |
| 处理意见: |  |  |  | 时间 : |
|  |  |  |  | 负责人: |
|  |  |  |  | 时间 : |

表 A . 3 河 道 保 洁 记 录 表

| 河道名称 |  | 保洁日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始点 |  | 保洁人员 |  |
| 保洁项目 | 保洁内容 |  | 情况记录 |
| 水域保洁 | - 水面漂浮物情况,是否及时清理； - 拦漂设施上的漂浮物是否及时消除； 3.拦污设施是否正常使用； 4.汛期重点河段垃圾清理时间是否符合规定。 |  |  |
| 陆域保洁 | - 坡身有无垃圾、雨淋沟、裂缝及 塌坑； - 草皮是否完好,有无杂草、高杆 草； - 重点河段是否存在瓜皮、果壳、 纸屑、烟蒂等散落物； - 汛期重点河段垃圾清理时问是否 符合规定； - 建(构)筑物立而有无明显污迹 乱帖、乱挂和过时破损标语, 广告牌、指示牌、宣传画廊、废物箱 、 围栏、平台、栈道等设施是否保持 完好清洁,有无明显污迹、积尘； - 防汛通道路面废弃物是否符合控制指标。 |  |  |
| 检查结论: |  |  |  |
| 检查人: |  |  |  |
| 审核意见: |  |  |  |
| 审核人: |  |  |  |

四、考核标准：

新区河道养护考核将采取季度考核的方式,考核工作由环保与水务服务中心承担,按照《江北新区河道养护考核评分标准》(详见附件) 进行评定,考核结果将与养护经费拨付挂钩,并纳入河长制百分考核.考核成绩按百分制计算,季度考核由日常考核和定期考核组成,日常考核根据随机检查及专项 检查情况进行评分,每季度考核结果由日常考核及定期考核结果综合确定,其中日常考核占70%、定期考核占30%,年度综合评定为四季度考核平均值。河道管养考核结果予以通报并纳入河长制年度考核内容。

附件

河段:

江北新区河道养护考核评分表

(街道、园区、平台) _ _ _ 河  考核日期: _年__月_日  考核阶段:         考核人:

| 项 目 | 标准分 | 赋分原则 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、生态维护 | 5 | 发生破坏滩地、湿地及动植物行为的,每发现一处扣2.5分. |  |  |  |
| 2、岸线管护 | 15 |  |  |  |  |
| (1)"四乱"管控 | 10 | 河道管理范围内若存在新增的乱堆、乱采、乱占、乱建等问题(重点 违章搭建、种植、畜禽、圈圩养殖等现象)每发现一处扣5分. |  |  |  |
| (2)河道巡查 | 5 | 管理单位或养护单位未落实巡查人员,每发现一次扣2.5分;养护单 位巡查人员未穿着马甲、佩戴袖标,每发现一次扣2.5分. |  |  |  |
| 3、河面清护 | 20 |  |  |  |  |
| (1)水面保洁 | 10 | 水面有漂浮杂物、垃圾等超过控制指标未及时清理的,每处扣2分; 水生植物超过控制指标未及时清理的,每处扣2分;硬质护岸迎水面 脏乱,每处扣2分. |  |  |  |
| (2)岸坡保洁 | 10 | 管理范围内垃圾超过控制指标未及时清理的,每处扣2分. |  |  |  |
| 4、绿化养护 | 10 | 整治及景观河道草坪生长枯萎、草根裸露、空秃,有明显杂草、明显 枯黄现象、草皮有退化枯死现象未及时补种的;天然河道及未进行景 观和生态化改造的河道杂草未及时修剪的,每处扣2分;用于生态治 理的浮床内植物未及时修剪的,每处扣2分;堤防护堤地杂树、高草 等未清理每处扣2分。 |  |  |  |

| 项 目 | 标准分 | 赋分原则 | 扣分 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、设施养护 | 10 | 堤顶道路(市政道路除外)及防汛道路损坏、有积水或有重载车辆上 堤,每处扣1分;路牙损坏或雨淋沟、雨淋坑未及时修复,每处扣1 分;硬质化护坡有松动、塌陷、破损等现象每处扣1分;管理类标示 标牌损坏、限高杆未及时启闭,每处扣1分. |  |  |  |
| 6、水质保护 | 20 | 河道雨水排口、调蓄池、一体化污水处理装置、弃流井等设施设备如 有污水下河问题,管理单位未能及时发现并上报的,每发现一起扣5 分 。 |  |  |  |
| 7、河床修复 | 10 | 河床内阻水障碍物和废弃物未及时清除,每发现一处扣5分. |  |  |  |
| 8、台账资料 | 5 | 养护记录、巡查抽查记录、考核台账、总结报告等资料缺失或者不 全,每项扣1分,共4分;养护资料无专人看管、档案存放混乱扣1 分 。 |  |  |  |
| 9、奖励分 | 5 | 若属地管理单位每主动发现一起污水入河问题,并及时在微信工作 群中反馈的,每一起加1分,对发现的污水入河问题能够及时处置 的,每一起加 1分. |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |

备注:  为提高问题的解决效率,环水中心将在工作交流平台中及时通报问题,涉及1、3、4、5项目问题若一天内完成销号整改,将按照评 分表中标准分一半扣除;若一周内完成销号整改,将按照评分表中标准分扣除;自第二周开始直至销号整改完成,每拖延一周,将加扣0.5 倍的标准分。

其他要求

1、报价

（1）报价为全包费用报价。供应商报价应包含承包期内养护需要的人工费（包括人员工资、社保、保险、夏季高温费、年度奖励等），工具和船只等相关机械设备使用费、以及在养护过程中发生的一切费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）采购清单中凡是说明了的工作内容均应包括在报价范围内，清单中未描述到但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价范围内。

2、本采购文件中所有对项目的描述仅供供应商参考，其目的是使供应商对项目概况有一个相对充分的了解，实际的项目情况可能发生出入。因此，供应商须自行踏勘现场，本采购文件中有关项目描述不能成为今后成交供应商在提供服务过程中索赔的依据。

# 第六章 南京市政府采购合同格式

（供参考）

河道综合养护服务合同

甲方：

乙方：

为进一步加强河道日常管养，做好保洁工作，切实提高河道长效管理水平，依据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方遵循平等、自愿、公平的原则，就该项目的组织实施，经协商一致签订如下合同条款。双方遵照执行。

一、项目名称

顶山街道河道养护及相关服务。

二、合同期限及金额

1、合同期1年，具体开始时间为2024年  月  月。

2、合同金额为     万元。

三、养护范围

主要内容为：①堤身养护：主要包括堤顶、护坡、防洪墙、排水设施、护堤地的干净整洁、零星维修，配合做好害堤动物防治工作；②绿化养护：主要包括防护林、草皮护坡、灌木类的修剪、补种、植物病虫害防治等养护；③附属设施：主要包括河道堤防里程桩、界桩、标识牌等的定期清扫，保持清晰整洁和简单的修复等养护；④水环境长效管理等：主要包括近岸河道水面漂浮物打捞、水生植物的清理等。

四、巡查及养护保洁范围

1、巡查范围：防洪河道（有堤河道）巡查管护范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区、堤防及护堤地（堤脚外10-20米范围，无堤段河口线外延12米）；排涝河道（无堤河道）巡查管护范围为两岸之间的水域及河口线外延5-12米范围；景观功能河道（水体）参照执行。

2、巡查内容

1.向河道水体内排放工业、生活、畜禽、医疗、施工等污水。

2.在河道管理范围内违法设置入河排污口，扩建、改建已有入河排污口。

3.在河道管理范围内堆放、倾倒污染水体的化工原料、矿物油类、工业废渣、生活垃圾、施工垃圾、粪便、动物尸体、秸秆等。

4.在河道管理范围内清洗贮存油类或有毒污染物的车辆、容器，堆放杂物、晾晒粮草、喷洒剧毒和高残留农药。

5.在河道管理范围内进行毒鱼、电鱼、炸鱼、网捕、养殖投料、滥用化肥、畜禽养殖等。

6.在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，擅自建设防洪工程和其他水工程、水电站以及其他侵占河道、从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全等行为；新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

7.在河道管理范围内非法进行爆破、打井、钻探、采石、采矿、挖沙、取土、弃土、修坟、打（洗）砂等活动。

8.在河道管理范围内挖筑鱼塘、围垦河道、围河道造田。

9.在河道内未经许可擅自取水，其他破坏水环境、污染水源的行为。

10.河道日常管护，是否存在杂草、高草、枯草、弃草、垃圾、水面漂浮物等情况。

11.水务设施如各类标识标牌、硬质护砌是否损坏。

五、养护质量

1、堤身养护

堤顶及防汛道路：堤顶道路（包含指定沿河道路）及防汛道路定期清扫，每周不少于1次；保持道路整洁、平整、无积水；保持无垃圾、杂物；无晒谷现象，无重载车辆上堤；路牙损坏及时更换、修复（零星维修）。

护坡及护堤地：硬质化护坡定时清扫，每周不少于1次；护坡保持整洁，无松动、塌陷、破损现象；雨淋沟、雨淋坑及时修复，坡面无垃圾、杂物。护堤地保持整洁，无垃圾、杂物、无高杆杂草。无违章种植、搭建、侵占河道现象。

防洪（浪）墙及排水设施：墙体及排水设施保持整洁，每周清扫不少于1次；墙体及排水设施应保持完好；及时清除排水沟内淤泥、杂物，保持排水体系畅通。

2、绿化养护

草皮护坡应及时修剪，杂草应及时清理，保持平整美观，草皮高度一般不宜超过15厘米；有零星退化、枯死现象时应及时补植、补种。灌木应及时修剪，适时零星补种、补植。

3、附属设施

里程桩、界碑、标志标牌、道路限行设施等应加强管理，定期清洗，每周不少于1次，保证完整、清晰、美观。

4、水环境长效管理

河道水面无垃圾漂浮物、无养殖、无大面积水生植物（含有害水草），河道整洁美观。

六、养护保洁内容及总体要求

养护单位做好管理范围内河道堤防养护保洁工作。具体养护保洁内容及标准按照《江北新区区管河道堤防养护内容及标准》（见附件）执行。

七、养护考核及资金支付

河道养护考核采取季度考核的方式，考核工作由顶山街道办事处综合执法大队（环水）牵头成立河道养护工作考核组，各河道所在社区河长为考核组成员。考核对河道养护单位养护工作的组织管理、养护质量、档案资料等方面采取台账资料、现场检查相结合的方式进行考核。考核实行新区、街道双重考核。

（一）考核养护范围。顶山街道辖区骨干、区级、街道级、村（社区）级四级河道及长江岸线（顶山段），河道管理养护范围为河道的水面及两侧除市政道路外的河道管理范围线（详见附件设施量清单）。

（二）考核内容。河湖维修养护工作具体标准按照《江北新区河道管养技术标准》执行，主要内容包括生态维护、岸线管护、河面清护、绿化养护、水质保护、河床修护等六个方面，具体如下：

1.生态维护。包括依法依规对河道岸线管理范围内的滩地、湿地及动植物等进行保护，加强对钓鱼、捕鱼等行为管理。

2.岸线管护。包括依法依规对河道岸线管理范围内“乱建、乱占、乱堆、乱采”行为的管理、上报和处置，依据管理需要开展河道巡查。

3.河面清护。包括水面及岸坡垃圾的清除，硬质护岸迎水面冲洗。

4.绿化养护。包括河道管理范围内绿化的养护、补种、品质提升，浮床的维护等。

5.设施养护。包括陆域保洁、堤防护岸维修养护、防汛通道维修养护、附属设施维修养护、拦截设施的设置及维护等。

6.水质保护。包括对沿河排口的巡查和管控，对泵站排水行为的巡查和管控，对河道污水入河问题的溯源和上报等。

7.河床修护。包括对易冲刷河段的河床保护和河床内阻水障碍物和废弃物的清除。

（三）考核方式

1. 考核总则。河道管养考核按照“日常评分，季度考核”的原则，由综合执法大队环水科组织开展日常巡查考核工作，以问题为导向，发现问题、被上级督办等情况扣除相应养护费用（与区级考核同步实施、扣除费用叠加）（详见附件2）。

2.考核细则。按照《江北新区河道养护考核评分标准》（详见附件 3），考核结果将与养护经费拨付挂钩。考核成绩按百分制计算，季度考核由日常考核和定期考核组成，日常考核根据随机检查及专项检查情况进行评分，每季度考核结果由日常考核及定期考核结果综合确定。

3.养护经费发放。考核得分挂钩：考核将针对每条河道进行打分，每季度考核分数为该季度内所有被检查河道考核分数的平均值，考核总分x：95≤x＜100，不扣、考核总分x：90≤x＜95，每分扣除项目费用2000元、考核总分x：80≤x＜90，每分扣除项目费用3000元、考核总分x：70≤x＜80，每分扣除项目费用5000元，连续两季度分数低于70分或季度在新区内排名后3名的，除按评分扣除管养经费的外，合同到期后不考虑续约。

针对新区层面考核，每季度设置10万元考核奖励金，若在当季考核专项行动中表现突出得到上级主管部门认可的或当季度排名前1-2位的，除奖励上季度被扣除管养经费的50%以内的部分外，再给予10万元考核奖励、排名在3-5位的，上季度被扣除管养经费的不予奖励 ，考核金扣除4万元、排名在6-8位的，考核金扣除7万元、排名在9-11位的，扣除全部10万元考核金。

具体考核内容详见《顶山街道河道管理养护工作考核实施办法》

八、档案资料

巡查应做好详细现场记录，认真填写河道巡查记录表，巡河员签字确认。巡查记录表内容要详细，重点要突出明确，必要时可绘图、拍照、摄像，做到巡有记载，查有依据。当月河道巡查记录、图件等须于月底前进行整理归档，并报送一份至街道综合执法大队（环水）。

九、双方权利与义务

（一）甲方职责

1.加强对乙方堤防管护工作的指导、检查，监督乙方绩效指标完成情况，审核乙方申报支付的款项并按协议付款。

2.及时查处乙方养护范围内的水事案件,确保乙方工作顺利开展。

3.成立“江北新区顶山街道河道养护及相关服务工作考核组”，对巡查养护工作进行月度、年度考核。

（二）乙方职责

1.落实岗位责任制，分解河道管护工作绩效目标，确保项目的技术规格、要求和数量等落实到位，积极有序开展堤防管护工作。

2.依据《中华人民共和国劳动法》规定，依法用工，不得擅自克扣劳务人员工资福利待遇，如发生用工劳资纠纷，由乙方自行解决。

3.乙方应按规定做好安全作业等相关工作，负责施工安全并为作业人员配备必要的防护装备及办理相关保险，在承包期内所有河道养护人员（含管理人员）安全责任由乙方负责，与甲方无关。

4、乙方在养护期内必须严格遵守相关法律法规，同时树立安全意识，落实好各项安全措施。如因违反法律法规或违规操作造成损失或出现安全事故，由乙方承担全部责任。

5. 乙方必须优先照顾使用甲方河道周边符合条件的居民参与河道养护。

6.合同期满后，同等条件下乙方有优先权。

九、违约责任

（一）甲方无正当理由拒付合同款的，甲方应向乙方支付拒付合同款全额5%的违约金。

（二）甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

（三）乙方实施下列行为之一的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

1.提供的服务不满足考核要求。

2.未完成合同约定的服务任务，甲方根据条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理；情况严重者，甲方有权单方终止本合同，乙方自行承担一切经济损失和法律责任。

（四）由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

（五）乙方因人员、机械等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准或养护计划，经检查第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

（六）上述违约金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

（七）乙方违反规定的行为均属违约行为，甲方根据其条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理；情况严重者，甲方有权单方终止本合同，乙方自行承担一切经济损失和法律责任。

十、合同变更和终止

（一）除特殊情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

（二）除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

（三）甲方考核不合格，可以按照合同约定的情形解除和终止合同。

十一、争议的解决

（一）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

（二）在仲裁期间，本合同应继续履行。

十二、诚实信用

甲乙双方应诚实信用，严格遵守承诺履行合同，乙方不得向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

十三、合同生效及其他

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

（三）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十四、其他约定

（一）乙方向甲方出示本项目所有人员的劳务合同原件、身份证原件，并将劳务合同复印件、身份证复印件交甲方备案。

（二）乙方向甲方出示管理人员资格证书原件（必要时），并将复印件交甲方备案。

（三）乙方应自觉接受甲方及有关部门对合同履行情况的监督和考核，接受甲方考核制度及奖惩制度的规定。

（四）乙方的管理人员调整，应提前3天书面通知甲方，经甲方同意后，出示新来管理人员的劳务合同原件、身份证原件，并将劳务合同复印件、身份证复印件送甲方备案。

（五）乙方在考核、检查等各项活动中，做到各项检查合格并力争创优争先。

（六）合同期内甲方有增加同类工作量的，甲乙双方友好协商增加服务费用。

（七）其他未尽事宜，双方协商解决。

甲方：                                     乙方：

代表（签名）：代表（签名）：

_____年____月_____日_____年____月_____日

第七章 附 件

投标响应文件相应材料请按附件样式进行填写，如附件无明确规定的，由供应商自行编制。

附件一：投标文件密封档案袋及封面格式

（正本或副本）

## 投标响应文件

采购编号：

项目名称：

单位名称（加盖公章）：

投标代表：

联系电话（办公/手机）：

投标时间：

评分索引表

| 评分项目 | 自评得分 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

## 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市浦口区人民政府顶山街道办事处

根据贵方                                   （项目名称）      （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币，（小写）             元人民币，服务期限           ，其中，中、小、微型企业产品             元人民币。

3、我们的投标产品中         （有或无）进口产品。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的公开招标或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成本项目所有工作内容。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商投标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京市浦口区人民政府顶山街道办事处：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：        招标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：年月日

法定代表人的身份证明的复印件：

代理人的身份证明文件的复印件：

## 附件三、报价表

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |  |
| 1 |  |  | 一年：（小写） 元 三年：（小写） 元 |  |  |  |
| 投标总价（人民币） |  | （大写） 元 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）:

授权代表（签字）:

日期：年月日

说明：

1、本服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“供应商是否属于小微型企业”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人需提供《中小企业声明函》，如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

## 附件四、项目组成人员一览表格式

项目组成人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 性别 | 职称 | 资格证书 | 其他注册执业资格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

如行数不够，请自行增加

## 附件五、业绩情况一览表

业绩情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 项目规模 | 签约时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附相关证明材料复印件。

## 附件六、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                   （盖章）

## 附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                   （盖章）

## 附件八、

1、满足《中华人民共和国政府采购法政府采购法》第二十二条的相关规定，投标人提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》详见附件。

1.1具有独立承担民事责任的能力；

（企业提供企业法人营业执照或营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，非企业专业服务机构提供执业许可证，个体工商户提供个体工商户营业执照，自然人提供自然人身份证明）

具有独立承担民事责任的能力

：

我单位                   （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行     （项目）合同所必需的独立承担民事责任的能力。

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度声明

：

我单位                   （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行                  （项目）合同所必需的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

供应商具有履行合同所必需的设备或专业技术能力声明

：

我单位                   （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行     （项目）合同所必需的设备或专业技术能力。

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录声明

：

我单位                   （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行                  （项目）合同所必需的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

无重大违法记录声明

（采购人）：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

供应商具有法律、行政法规和采购文件规定的其他条件声明

：

我单位                   （供应商名称）郑重声明：

我单位具有履行                  （项目）合同所必需的法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

声 明 单 位（公章）

法定代表人（签字或盖章）

代理人（签字或盖章）

日期：

## 附件九： 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定， 本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划 型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为                                （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、 提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于         行业，有从业人员    人，最近一年营业收入为         元。 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（公章）

日期：年月日

## 附件十：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 附件十一、供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术负责人 | 姓名 |  |
| 在宁分支机构（如设立） 联系方式 | 负责人 |  | 电话 |  |  |
|  | 地址 |  | 传真 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  | 手机 |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |
| 营业执照 | 注册号 |  | 公司类型 |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |  |
| 企业资质 | 资质等级 |  |  |  |  |
| 开户许可证 | 开户银行 |  | 开户账号 |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |

注：附相关证书资料复印件。

## 附件十二、资格预审响应表

| 名称 | （是/否）满足 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》 |  |  |
| 2．具有独立承担民事责任的能力 |  |  |
| 3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |
| 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |  |
| 6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |  |
| 7．法律、行政法规和采购文件规定的其他条件 |  |  |
| 8.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件（若有） |  |  |
| 9.公开招标文件中的其他实质性要求 |  |  |
| 注：供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交)通知书。 |  |  |

附件十三、投标人认为需要提供的其他相关材料：