竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320117-LCZX-C2025-0003

项目名称：洪蓝街道绿化节点及部分道路绿化养护服务

采购单位：南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处

采购类别：服务类

南京联创工程造价咨询有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一章 竞争性磋商邀请	1

第二章  供应商须知	7

第三章 招标项目的采购需求	26

第四章  评分标准	26

第五章  合同主要条款及格式	40

第六章  响应文件格式	57

# 第一章 竞争性磋商邀请

项目概况

洪蓝街道绿化节点及部分道路绿化养护服务采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载获取采购文件，并于2025年10月11日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320117-LCZX-C2025-0003

2、项目名称:洪蓝街道绿化节点及部分道路绿化养护服务

3、采购方式：□竞争性谈判☑竞争性磋商□询价

4、预算金额：54.96万元

5、最高限价：54.96万元。投标报价超过最高限价为无效投标

6、采购需求：洪蓝街道绿化养护、花卉更换、杂草清理、杂物、修剪树木等服务，具体详见招标文件。

7.合同履行期限：1年

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照，自然人的身份证明）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年（至少一个月）会计报表）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料，格式见附件）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为     %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第四章评标办法与标准。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。                               （3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：自磋商公告发布之日起至2025年9月30日

地点：在“苏采云”免费下载磋商文件

方式：投标人登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

四、提交投标文件截止时间

时间：2025年10月11日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025年 10月11日14点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.本项目需要使用 CA 数字证书制作、上传电子响应文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好 CA 数字证书申领及电子签章等操作。

供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.竞争性磋商项目将与供应商就磋商文件进行线上磋商，请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次采购不收取保证金。

6.现场考察、答疑时间：采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察；

7.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”及“南京公共采购信息网”发布的信息。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处

地    址：南京市溧水区

联 系 人： 严工

联系方式：17366399434

2.采购代理机构信息

名    称：南京联创工程造价咨询有限公司

地　　址：南京市溧水区永阳街道天生福邸B区芳林苑1栋209室

联 系 人： 郭丹丹

联系方式：18252050274

3.项目联系方式

项目联系人：郭丹丹，严工

联系方式：025-57202111

# 第二章  供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

3.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.4监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3.5 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理费用参照《招标代理服务收费管理暂行办法》国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件规定收费标准的60%计取，由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清。

4.3本项目还涉及税费、管理费等相关为完成本次项目磋商的费用由成交供应商支付并含在投标综合单价内。

二、磋商文件

5、磋商文件构成

5.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评标标准

（5）合同草案条款及格式

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

5.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

6、磋商文件的澄清

6.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

7、磋商文件的澄清和修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2 采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件编制

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

8、响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的磋商文件为准。

10、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、分项报价表（如有）

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12、响应及偏离表

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.1.1响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★竞争性磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书原件及委托代理人的身份证复印件；

（3）★开标一览表；

（4）★供应商资格证明文件；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）★《中小企业声明函》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.1.2响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物、服务和工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物、服务和工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物、服务和工程如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。

13、响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本货物、服务和工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，固定单价不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价低于响应文件首次报价，分项报价同比例调整。

14、磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15、磋商有效期

15.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

16、磋商有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的递交

17、电子磋商响应文件的递交

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18、提交响应文件截止时间

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第25.3.2条规定做无效响应处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

20.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

21、响应文件解密

21.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

22、磋商小组

22.1 采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.2 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人或根据采购人授权直接确定成交供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

23.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

23.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、评审过程中的的澄清

24.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的审查

25.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 未实质性响应磋商文件的情形

25.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

25.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

25.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

25.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

25.3.5 供应商的投标报价超过了最高投标限价。

25.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

25.3.7 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.3.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字的。

25.4  无效响应的情形

25.4.1磋商小组认为供应商最后报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组将其作为无效响应。

25.4.2 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

25.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

25.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和评审标准

26.1 磋商程序

26.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

26.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

26.2  评审方法和评审标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2 评审标准

见本磋商文件第四章规定。

26.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

26.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

26.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.3.3 除本磋商文件第二章第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

## 六、成交

27、确定成交单位

27.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商；

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的3名成交候选人中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

27.3 确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

27.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

27.4.3 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

27.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

27.4.7 将政府采购合同转包的。

## 七、成交通知书

28.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 八、授予合同

29. 签订合同

29.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

30、标的物的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 九、质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

31.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述31.3条、31.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
  （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
  （3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

31.4 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、公告发布时间、磋商时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

31.5 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

31.6 采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

31.7 以下情形的质疑不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

32投诉

32.1 质疑供应商对采购人采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

33、诚实信用

33.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

33.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

33.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

33.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

33.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 招标项目的采购需求

一、项目概况

项目名称：洪蓝街道绿化节点及部分道路绿化养护服务

最高限价：54.96万元

二、养护需求：养护明细如下，每平方米养护单价不超过以下清单单价，总价不得超过54.96万元。

| 序号 | 项目名称 | 项目需求 | 单位 | 面积 | 招标单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 养护范围内树木管护、绿化养护、清理杂草、杂物等 | 平方米 | 18000 | 4 |  |
| 2 | 时令花卉 | 景观节点四季花卉的更换、补株、日常管护等 | 平方米 | 890 | 440 | 4次更换养护 |
| 3 | 绿化雕塑 | 一年更换2次、日常管护等 | 平方米 | 40 | 900 |  |
| 4 | 暂列金 | 其它绿化修剪及补植，按照实际修剪数量进行结算 | 项 | 1 | 50000 | 不可竞争费50000元 |

备注：养护面积变化按实际增加或减少面积核算，按单价核算。

三、相关服务要求

1、养护期限内，供应商应按照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》上园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务，并符合《溧水区城市综合管理标准化指导》和《溧水区园林绿化养护质量等级标准》（试行）等的相关要求。

2、绿化设施及主要养护内容

(1)修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

(2)施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

(3)除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

(4)抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

(5)病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

(6)抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

(7)清理绿地各种垃圾，保持绿地整洁。

（8）保持绿地中园路及广场的清洁，做到无垃圾、无杂草。

（9）养护范围内无私自搭建、放牧、开荒等。

3、养护达二级养护标准

（1）树木

A、生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，数量适宜，内膛通风透光。

B、叶色基本正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶、有少量虫粪。

C、枝干生长正常，无明显枯死枝，病虫害虽有发生，但能及时根除。

D、开花灌木大部分进行修剪，球类修剪整齐、规整。

（2）草坪

A、生长良好，无明显杂草。

B、修剪高度符合要求，能及时处理堆料堆物。

C、草坪边界线切边清晰，百幕大草坪宿根杂草须人工挑除且冬季播种黑麦草。

（3）花卉

A、全年更换花四次。

B、花卉生长正常，缺株、倒伏不超过3～5处，无枯枝残花。

C、花期基本整齐

（4）绿篱及地被

A、生长正常，无明显枯枝、断枝。

B、修剪及时，形状较完整。

C、无明显病虫害。

D、基本无垃圾杂物。

（5）无较严重的人为损坏，对轻微或偶尔难以控制的人为损坏，能及时发现和处理；绿地、草坪内无堆物堆料，搭棚侵占等。

4、溧水区园林绿化养护质量等级标准

（1）、行道树

[1]植株长势良好，树冠完整。新栽树木定干高度为4.2米，根据树木长势至少2 年修剪1次。

[2]修剪合理，无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

[3]枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。

[4]无明显病虫危害迹象，叶片大小、颜色正常，黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过5%。

[5]树体无钉挂物、悬挂物。

[6]树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。

[7]无枯死株，缺株率不超过5%,及时补植。

[8]新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。

[9]每年12月至次年1月上旬，树干要刷 白一次，高度1.2米。

（2）、乔木

[1]树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。

[2]无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝。

[3]无影响交通、架空线路、路灯、建筑行人安全的树枝。

[4]枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。

[5]观花观果植株正常开花结果。

[6]无明显病虫危害迹象。

[7]树体无钉挂物、悬挂物。

[8]树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。

[9]每年 12 月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度 1.2 米。

（3）、花灌木

[1]植株生长良好，枝叶分布较均匀。

[2]无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。

[3]无明显病虫害危害迹象，病虫害危害不超过5%。

[4]观花观果植株正常开花结果。

[5]植株下无明显杂草、杂物。

[6]枝叶上无钉挂物和晾晒物。

[7]每年在休眠期施有机肥1次；生长期施追肥一次。

（4）、绿篱、球类、色块植物

[1]枝条基本郁闭，生长良好。

[2]修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。

[3]观花观果植株正常开花结果，年浇水不低于12次，每年6-10月期间，连续15天无降雨应浇透一次，春季萌发前和冬季休眠期前应分别浇水一次。

[4]无死株，缺株、断档率不超过5%,及时补植。

[5]无明显病虫危害迹象，病虫株不超过5%。

[6]基部无明显杂草、杂物。

[7]枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。

[8]与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。

（5）、草坪：

[1]草坪生长正常，覆盖率90%以上，生长期枯黄面积不超过2%,单块斑秃面积不超过0.2m²,杂草率不超过10%。

[2]草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%,年浇水不低于12次，每年6-10月期间，连续15天无降雨应浇透一次，春季萌发前和冬季休眠期前应分别浇水 一次。

[3]推剪平整，冷季型草高不超过10cm, 暖季型草高不超过7cm,修剪后剪口基本无撕裂现象。

[4]草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于 15cm。

[5]草坪无明显病虫危害现象(危害率不超过8%)。

[6]草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。

（6）、地被植物

[1]植物生长良好，单块斑秃面积不超过0.2m，杂草率不超过 10%。

[2]片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于 90%。

[3]残花、枯叶不超过 5%，死株、缺株不超过 3%，病虫危害现象不超过10%。

[4]无明显杂草、杂物。

[5]和草坪交界处切边较清晰整齐，宽度小于 15cm。

5、对本养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料、设备和服务由中标人自行组织，由此产生的一切费用由中标人承担。

6、合同期限内，本合同养护项目量发生减少及毁损的，中标人应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，中标人应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由承包方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，采购人可自行或委托他人补齐或修复，费用由中标人负责。（注：由于项目进场经审批的开口树木移植或建设单位要求养护范围内绿化部分补植的，由中标的养护单位进行移植或补植，执行现行工程计价规范，并作10%让利，新补植或移植树木养护期至该绿地养护交付期限止，该项费用不包含在养护费用内。该项费用以实际完成工程量年终最终审计为主。）

7、中标人应定期向采购人汇报养护管理计划及有关措施。

8、中标人必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作等不规范等因素造成的安全责任事故，由中标人承担一切责任及损失。

9、中标人应充分考察现场情况，必须按合同规定养护到位。

10、年龄结构合理，男性一线职工配备60岁以下（如专业技能及身体条件较好，可适当放宽至65周岁以下）、女性一线职工配备55岁以下（如专业技能及身体条件较好，可适当放宽至60周岁以下）。

11、中标人必须按时发工资，聘用人员工资待遇不能低于当地政府的最低工资待遇标准 (社会保险和意外保险另算)，任何劳资纠纷全由中标人负责。

四、其他养护工作

1、养护内资料

养护单位应加强档案资料管理工作，按照规定规范、管理单位要求收集规范的绿化养护月度计划、养护计划统计表、绿化养护巡查记录（含图片）、绿化养护记录等养护台账。

2、安全养护工作要求

养护单位应全力保障养护人员、市民百姓、机械设备等安全。建立健全内部安全生产养护制度，养护人员应具备上岗资格证书，接受专门的安全教育和作业规程训练，并按照专业养护作业规程进行养护作业。养护机械、设备进行全面安全检查。养护人员配备必须的保护装置。养护单位应配备安全员，专职负责养护安全工作。

养护前进行必要的环境不安全因素检测。在进行高空作业等危险作业时，应设置警示标志，养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。

3、指令性任务

养护单位在接到上级或管理单位的指令性任务时，应立即制定相关措施和方案，保质保量按要求完成。

五、考核办法

1、对养护中存在的问题发出通知，限期整改，期限内整改不到位者，迟一天按500元/天进行处罚，对考核不合格者限期整改，期限内整改不到位者，迟一天按1000元/天进行处罚，处罚金在结算管养经费时一并扣除。

2、市、区相关职能部门的考核，区级以上单位检查考核，经核查供应商原因的每张照片扣除200元。涉及绿化养护被通报的每次扣除500元。

3、对绿地所管养的内容进行定期量化评分考核，考核按“溧水区绿地考核评分细则”等情况进行评分。满分为100分，90分（含90分）以上为优秀，80分（含80分）以上为合格，80分（不含80分）以下为不合格；按季度考核为90分（不含90分）至85分（含85分）扣除1000元，85分（不含85分）至80分（含80分）扣除2000元，80分（不含80分）以下扣除4000元。

4、有下列情形之一的，甲方有权单方终止中标人的管养合同，养护经费按实际养护期进行结算，甲方不额外支付任何费用。在养护考核中，一个年度连续两次考核不合格或累计三次考核不合格者。养护过程中出现重大失误，经考核领导小组确认出现严重失管，养护单位责任出现的苗木大面积死亡、大面积病虫害等情况。在溧水区园林考核中（全区养护单位考核排名）造成连续两次或全年累计三次排名倒数第一名的。

5、其他考核约定参照上级考核情况进行更新。

六、罚款说明

1、严格按照南京市（溧水区）绿化养护管理日常考核标准及要求，完成本项目内绿化养护、设施维护、秩序维护及卫生保洁等养护管理作业。建立与完善工作台账，如中标人台帐资料明显缺失或不满足市、区相关部门的检查要求，未在甲方规定时间内整改完成，每次扣罚1000元整。

2、对附件所列明的设施每周巡查不少于1次，并提供巡查记录。按照甲方要求提供：月度完成情况及下月计划，如不按要求提供，未在甲方规定时间内编制完成，每次扣罚200元整。

3、对破坏绿化设施、影响绿化景观、环境卫生等行为予以制止并及时上报，并对损毁设施及时整改到位；若因监管不力发生人为大面积毁绿或设施破坏，未在甲方规定时限内恢复到位，依据南京市绿地占用的相关标准从养护经费中扣除相应费用；对于甲方巡查下发的问题整改菜单，需在甲方规定时限内及时整改，如在甲方规定时限内未完成整改任务，甲方有权利选择第三方进行整改，涉及的整改费用按照甲方指定的审计单位审计后的工程结算价在养护经费中予以扣除，同时保留对乙方不响应行为的处罚权利，整改后的设施量仍由乙方负责养护管理。

4、完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如文明城市检查、重大活动环境保障等任务；制定防汛、防台、扫雪、防冻应急预案（成立防汛、防台、扫雪、防冻领导小组人员分工及细化的消险保障专项方案），防汛、扫雪及防冻期间及执行重大保障任务期间，乙方须按照甲方要求提供24小时保障，重点指令性任务未完成的，每次将扣除经费2000元；因防汛、创建迎查工作不力造成社会负面影响的，每次将扣除经费2000元；若连续发生三次，甲方将有权与其终止合同。如由于乙方保障工作存在缺陷造成业主或第三方损失，一切费用由乙方承担，同时甲方保留对养护方处罚的权利。

5、完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作。在消险过程中严格确保安全作业，并服从甲方的统一指挥和调动，参加全街道抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。未及时发现安全隐患，因养护不到位造成安全生产责任的，每次扣除经费2000元；突发事件现场处置不当，发生衍生事故的，每次扣除经费2000-4000元；发生重大安全生产责任事故，每次扣除经费10000元；以上发生的一切费用由乙方自行承担。

6、完成项目范围内各类信访、投诉、媒体曝光、举报，需在甲方规定时限内及时整改并回复取得投诉方满意，如在甲方规定时限内未完成整改任务，甲方有权利选择第三方进行整改，涉及的整改费用按照甲方指定的审计单位审计后的工程结算价在养护经费中予以扣除，同时保留对乙方不响应行为的处罚的权利（如因养护方消极响应造成恶劣影响的情况，甲方有权利无条件终止养护合同并对乙方进行处罚），由此造成的所有损失由乙方自行承担。

7、项目负责人、技术负责人、一线养护人员须每周不少于1天，每天不少于2个小时在岗从事养护工作，每少一天罚款200元整。

8、乙方须按投标文件要求做好设备到位保障，如因设备不到位造成的养护缺陷产生的整改费用由乙方全部承担，甲方将从养护经费中予以扣除。

9、配备不少于1名专职人员作为一线养护班组进行人员管理。

七、报价说明：

1、投标人的投标报价，应是完成本次招标项目合同条款上的全部费用，包括项目的成本、利润、间接费、税金、人员社保、措施费、风险费、车辆管理费、大树保险等所有费用，以及投标人认为需要的其他费用等。投标人应认真核对招标人提供的绿化清单，如有疑问，在规定时间内提出。采购人提供的绿化清单数量作为结算依据，未经采购人许可，在招标范围内所有的数量不得擅自增减。

2、投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

八、付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：按实际管养面积，每3个月付款一次，按季度支付已完成服务费的80%（涉及扣款的按合同规定扣除相应费用），剩余款项于一年服务期满后一个月内付清。

第四章  评分标准

- 一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第26.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

- 二、小微企业价格扣除

对小微企业执行10%的价格优惠。

- 三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

- 四、评分细则

本次招标的评审方法采用综合评分法，评标委员会将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价/最终磋商评审价)×15（小数点保留两位） | 15 |
| 2 | 项目负责人 （4分） | 供应商拟投入本项目的项目负责人具有园林专业高级及以上职称的得4分，中级及以下职称的得2分，本项满分4分。 （提供项目负责人职称证书及近半年2025年3月-2025年8月为其缴纳的社保证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】，否则不得分）。 | 4 |
| 3 | 技术负责人 （4分） | 技术负责人（项目负责人和技术负责人不得为同一人）：供应商拟投入本项目的技术负责人具有本科及以上学历且取得园林或园艺专业得2分，其他专业得1分； 具有高级及以上职称的加2分，中级及以下职称的加1分； 本项满分4分。 （投标文件中提供有效身份证、毕业证书、职称证书和2025年3月-2025年8月内任意一个月在本单位缴纳社保证明复印件，未提供不得分）。 | 4 |
| 4 | 其他人员（8分） | 一线养护人员（项目负责人和技术负责人除外）：根据供应商具备的的一线养护人员资质进行评分： - 供应商为本项目配备高级及以上绿化工有一个得1分，最高得2分。 （2）供应商为本项目配备高级及以上花卉工有一个得1分，最高得2分。 （3）供应商为本项目配备高级及以上花卉园艺师有一个得2分，最高得2分。 （4）供应商为本项目配备高空作业人员具有应急管理部门（原安监部门）核发的《特种作业操作证》高处作业证（证书应在有效期内，否则不得分）有一个得2分，最高得2分。 （供应商为本项目投入的以上人员中，同一人员只计分一次，不得重复计分。投标文件中提供相关人员有效身份证及证书复印件和2025年3月-2025年8月内任意一个月在本单位缴纳社保证明复印件，未提供的不得分）。 | 8 |
| 5 | 服务方案 （55分） | 5.1、总体实施方案 （1）供应商应根据磋商文件要求提供具体详实的项目总体实施方案，方案管理制度全面、详细，管理责任清晰，措施有效扎实的，得15分； （2）管理制度较全面、详细，管理责任较清晰，措施较有效的，得12分； （3）管理制度基本全面，管理责任基本清晰，措施基本有效的，得9分； （4）管理制度差，管理责任不清晰，措施基本有效的，得6分； （5）其他不得分。 | 15 |
|  |  | 5.2、日常养护方案 评委根据投标文件中提供的环境日常养护方案进行综合评分：（①本项目的现状情况的了解程度；②养护计划安排；③本项目实施的重、难点分析）进行综合评分： - 日常养护方案切实可行、措施具体、针对性强的得10分； - 日常养护方案较可行、较合理、较有针对性的得7分； - 日常养护方案较一般，较合理的得4分； - 日常养护方案差得1分； - 未提供的不得分。 | 10 |
|  |  | 5.3、保洁方案 （1）供应商应根据磋商文件要求提供保洁方案，方案完整全面，科学合理，针对性、可操作性强的，得10分； （2）方案较完整，较合理，针对性、可操作性较强的，得7分； （3）方案简单笼统，基本合理，基本可行的，得4分； （4）方案笼统，内容表述差，得1分； （5）其他不得分。 | 10 |
|  |  | 5.4、应急管理方案 评委根据供应商提供的应急管理方案评分，涉及的内容包括但不限于风险规避措施、自然灾害处理预案、事故灾害处理预案、信访应对保障措施（养护管理方面的信访、投诉、举报、领导批办件等）、后援团队能力、应急预案响应时间等。 - 各项应急管理措施全面科学，各项应急保障方案贴合实际需求且具有操作性的得10分； - 应急方案较全面，但有部分未贴合项目实际，方案基本具有可操作性的得7分； - 应急方案不完整，内容空洞，不贴合本项目的得4分； - 应急方案表述差，内容空洞，不贴合本项目的得1分； （5）其他不得分。 | 10 |
|  |  | 5.5、档案管理方案 (1)有完备的绿化养护档案资料管理制度,建立、收集、保存等流程健全、规范、有完善档案移交步骤的得10分； (2)有绿化养护档案资料管理制度,建立、收集、保存等流程健全,有档案移交步骤的得7分； (3)有绿化养护档案资料管理制度,但建立、收集、保存、移交等流程不健全,没有档案移交步骤的得4分； （4）没有绿化养护档案资料管理制度,建立、收集、保存、移交等流程不健全,得1分； （5）其他不得分。 | 10 |
| 6 | 车辆配备（8分） | 6.1、供应商拟投入本项目的车辆 （1）专业洒水车或绿化喷洒车（核定载质量8吨及以上）2辆，每提供1辆得1分，本小项最高得2分； （2）载货汽车不少于2辆，每多提供1辆得1分，本小项最高得2分； （3）7座及以下小型客车不少于1辆，每多1辆得0.5分，本小项最高得0.5分； （4）高空作业车1辆，每提供1辆得0.5分，本小项最高得0.5分； 注：以上车辆如是自有请提供有效期内的行驶证、车辆照片（含车牌号）、购买发票扫描件并加盖公章；如是租赁除了提供租赁合同(租赁期限应覆盖本项目服务期)扫描件并加盖公章外，还需提供购买发票，有效期内的行驶证、车辆照片（含车牌号）等扫描件并加盖公章。 6.2、供应商拟投入本项目的机械设备 （1）割灌机5台及以上得0.5分，本小项最高得0.5分； （2）绿篱机5台及以上得0.5分，本小项最高得0.5分； （3）草坪机5台及以上得0.5分，本小项最高得0.5分； （4）高枝油锯5台及以上得0.5分，本小项最高得0.5分； （5）水泵5台及以上得0.5分，本小项最高得0.5分； （6）粉碎机2台及以上得0.5分，本小项最高得0.5分。 注：以上机械设备如是自有请提供设备购买发票、设备照片等扫描件并加盖公章；如是租赁除了提供租赁合同(租赁期限应覆盖本项目服务期)扫描件并加盖公章外，还需提供购买发票、设备照片等扫描件并加盖公章。 | 8 |
| 7 | 业绩（6分） | 投标人自2022年9月1日以来承担过类似绿化养护服务业绩，每有1项得2分，此项最多得6分。 注：证明材料须提供中标通知书、合同复印件并加盖公章，合同须显示相关内容，时间以合同签订时间为准。提供的证明材料必须能充分反映相关信息，否则视为未提供。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100分 |

# 第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（供参考）

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

| 甲方（以下称甲方）： | 乙方：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方要求提供下列服务：

| 序号 | 项目名称 | 项目需求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 养护范围内树木管护、绿化养护、清理杂草、杂物等 | 平方米 | 18000 |
| 2 | 时令花卉 | 景观节点四季花卉的更换、补株、日常管护等 | 平方米 | 890 |
| 3 | 绿化雕塑 | 一年更换2次、日常管护等 | 平方米 | 40 |
| 4 | 暂列金 | 其它绿化修剪及补植，按照实际修剪数量进行结算 | 项 | 1 |

第二条 合同总价款

1、本合同项下服务总价款为¥     元，大写：    元整。上述价格为一年期的总价，乙方执行采购方要求的服务范围外的其他工作任务，双方根据任务实际费用支出进行结算支付。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有完成本次招标项目合同条款上的全部费用，包括项目的成本、利润、间接费、税金、人员社保、措施费、风险费、车辆管理费、大树保险等所有费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

3、分项报价：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 面积 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 平方米 | 18000 |  |  |  |
| 2 | 时令花卉 | 平方米 | 890 |  |  | 一年更换4次含养护 |
| 3 | 绿化雕塑 | 平方米 | 40 |  |  | 一年更换2次 |
| 4 | 暂列金 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | 按实际发生核算 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：养护面积变化按实际增加或减少面积核算，按单价核算。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、投标承诺/服务承诺；

3、中标通知书；

4、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 双方权利与义务

1、甲方权利和义务

（1）对乙方日常保洁养护的质量、安全、周期和巡视工作进行不定期抽查。

（2）由于建设需要，甲方对乙方的工作内容及范围有调整的权利，在不超过合同规定总体工作量的前提下，要求乙方服从。

（3）在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完成履行而造成严重后果时，甲方将书面通知乙方终止合同，并按相关法律、法规对乙方追究责任。

（4）帮助协调乙方维护作业施工与外部环境的问题。

（5）按照合同要求及时向乙方支付管养经费。

2、乙方的权利、责任和义务

（1）按照本合同确定的养护范围，取得相应的管养经费。

（2）根据有关养护的法律、法规和规范性文件，以及相关的技术规程和检查、考核办法等要求做好养护工作，确保养护质量。

（3）按照规定对设施组织巡视和不定期检查，每月对养护计划执行情况进行自查，每季度组织一次步行路况调查，及时做好养护项目的相关台账资料的记录、收集、整理、保管，并上报甲方，配合甲方进行设施完好状况检查、考核及日常安全、质量的检查。

（4）做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地标准做好施工范围内的交通疏导、施工围挡、暂示标识等，若因施工不当或安全措施不足而导致甲方或第三方损失的，乙方应负全部责任，并承担经济赔偿责任。

（5）服务期内乙方需要为所有工作人员购买人身意外险。服务期内一切安全责任由乙方承担，与甲方无关，包括人员伤亡赔偿、施工安全等。

（6）如因乙方未能履行本合同约定的各项义务，导致他人受到损害的，相应的赔偿责任由乙方承担。

3、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

（1）因台风、雨雪、地震等极端恶劣天气及自然灾害所导致的损坏；

（2）因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

（3）因乙方书面建议甲方改善或改进管理措施，而甲方未采纳所致的损害。

第五条权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条质量保证

乙方提供的服务必须全部达到国家或行业有关规定的，还要符合相应规定。服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好下一维保年度的衔接工作。

第七条服务期

1、服务期：服务期一年，服务期   年   月    日到     年    月    日。

2、服务地点：溧水区洪蓝街道

第八条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方在每次付款前向甲方开具发票。

3、付款条件：按实际管养面积，每3个月付款一次，按季度支付已完成服务费的80%（涉及扣款的按合同规定扣除相应费用），剩余款项于一年服务期满后一个月内付清。

第九条违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.1‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的1‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

4、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

5、乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

6、服务期满前，若乙方未按时、按甲方要求提供相关文档资料，或不配合甲方做好下一维保年度的衔接工作的承担违约责任，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

7、疫情防控期间，须按照相关疫情防控要求进行常态化管理，并将疫情防控情况及时上报给甲方。如乙方未按以上要求执行，则甲方有权对乙方处以200元的罚款/次。

8、安全责任约定：乙方在养护服务过程中所发生的一切安全责任均由乙方自行承担。

9、乙方因养护产生的绿化废弃物必须经过无害化处理在甲方指定地点倒弃，如经甲方检查存在未按规定无害化处理或有乱倒乱弃现象的，每次处以500元的罚款。

10、如因乙方未能履行本合同约定的各项义务，导致他人受到损害的，相应的赔偿责任由乙方承担。

第十条合同的变更和终止

1、除特殊情况外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效，任何一方均应遵守，否则赔偿由此产生的诉讼费、诉讼担保费、律师费等全部损失。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（招标人）：（盖章） | 乙方（乙方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

年　　月　　日　　　　　　　               　　年　　月　　日

附件：

一、项目概况

1、项目名称：洪蓝街道绿化节点及部分道路绿化养护服务

2、项目地点：溧水区洪蓝街道

3、项目简要说明：洪蓝街道绿化节点及部分道路绿化养护服务 。

4、质量要求: 二级养护标准。

5、服务范围：绿化养护及四季花卉更换，甲方指定范围的绿化养护、花卉更换、清理杂草、杂物、修剪树木等。

6、养护面积：面积约     万平方米，如因街道或道路拓宽、改造面积有增加或减少则按实际增加或减少面积核算。

7、养护费用：     万元/年。乙方执行甲方要求的服务范围外的其他工作任务，双方根据任务实际费用支出进行结算支付。需要签订养护签证的，费用总支出占比不得高于合同价的百分之十。

二、合同价款

合同价格形式：养护面积变化按实际增加或减少面积核算，按单价核算。

三、考核办法

1、对养护中存在的问题发出通知，限期整改，期限内整改不到位者，迟一天按500元/天进行处罚，对考核不合格者限期整改，期限内整改不到位者，迟一天按1000元/天进行处罚，处罚金在结算管养经费时一并扣除。

2、市、区相关职能部门的考核，区级以上单位检查考核，经核查乙方原因的每张照片扣除200元。涉及绿化养护被通报的每次扣除500元。

3、对绿地所管养的内容进行定期量化评分考核，考核按“溧水区绿地考核评分细则”等情况进行评分。满分为100分，90分（含90分）以上为优秀，80分（含80分）以上为合格，80分（不含80分）以下为不合格；按季度考核为90分（不含90分）至85分（含85分）扣除1000元，85分（不含85分）至80分（含80分）扣除2000元，80分（不含80分）以下扣除4000元。

4、有下列情形之一的，甲方有权单方终止乙方的管养合同，养护经费按实际养护期进行结算，甲方不额外支付任何费用。在养护考核中，一个年度连续两次考核不合格或累计三次考核不合格者。养护过程中出现重大失误，经考核领导小组确认出现严重失管，养护单位责任出现的苗木大面积死亡、大面积病虫害等情况。在溧水区园林考核中（全区养护单位考核排名）造成连续两次或全年累计三次排名倒数第一名的。

5、其他考核约定参照上级考核情况进行更新。

四、相关服务要求：

养护内容范围具体如下：

养护范围内的树木、灌木、草坪、绿化设施、草花、草籽补种、水面植物等修剪、管护、施肥、除草、防病等工作详见具体养护职责要求。

1、严格按照南京市（溧水区）绿化养护管理日常考核标准及要求，完成本项目内绿化养护、设施维护、秩序维护及卫生保洁等养护管理作业。建立与完善工作台账，如乙方台帐资料明显缺失或不满足市、区相关部门的检查要求，未在甲方规定时间内整改完成，每次扣罚1000元整。

2、对所列明的设施每周巡查不少于1次，并提供巡查记录。按照甲方要求提供：月度完成情况及下月计划，如不按要求提供，未在甲方规定时间内编制完成，每次扣罚200元整。

3、对破坏绿化设施、影响绿化景观、环境卫生等行为予以制止并及时上报，并对损毁设施及时整改到位；若因监管不力发生人为大面积毁绿或设施破坏，未在甲方规定时限内恢复到位，依据南京市绿地占用的相关标准从养护经费中扣除相应费用；对于甲方巡查下发的问题整改菜单，需在甲方规定时限内及时整改，如在甲方规定时限内未完成整改任务，甲方有权利选择第三方进行整改，涉及的整改费用按照甲方指定的审计单位审计后的工程结算价在养护经费中予以扣除，同时保留对乙方不响应行为的处罚权利，整改后的设施量仍由乙方负责养护管理。

4、完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如文明城市检查、重大活动环境保障等任务；制定防汛、防台、扫雪、防冻应急预案（成立防汛、防台、扫雪、防冻领导小组人员分工及细化的消险保障专项方案），防汛、扫雪及防冻期间及执行重大保障任务期间，乙方须按照甲方要求提供24小时保障，重点指令性任务未完成的，每次将扣除经费2000元；因防汛、创建迎查工作不力造成社会负面影响的，每次将扣除经费2000元；若连续发生三次，甲方将有权与其终止合同。如由于乙方保障工作存在缺陷造成业主或第三方损失，一切费用由乙方承担，同时甲方保留对养护方处罚的权利。

5、完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作。在消险过程中严格确保安全作业，并服从甲方的统一指挥和调动，参加全街道抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。未及时发现安全隐患，因养护不到位造成安全生产责任的，每次扣除经费2000元；突发事件现场处置不当，发生衍生事故的，每次扣除经费2000-4000元；发生重大安全生产责任事故，每次扣除经费10000元；以上发生的一切费用由乙方自行承担。

6、完成项目范围内各类信访、投诉、媒体曝光、举报，需在甲方规定时限内及时整改并回复取得投诉方满意，如在甲方规定时限内未完成整改任务，甲方有权利选择第三方进行整改，涉及的整改费用按照甲方指定的审计单位审计后的工程结算价在养护经费中予以扣除，同时保留对乙方不响应行为的处罚的权利（如因养护方消极响应造成恶劣影响的情况，甲方有权利无条件终止养护合同并对乙方进行处罚），由此造成的所有损失由乙方自行承担。

7、项目负责人、技术负责人、一线养护人员须每周不少于1天，每天不少于2个小时在岗从事养护工作，每少一天罚款200元整。

8、乙方须按投标文件要求做好设备到位保障，如因设备不到位造成的养护缺陷产生的整改费用由乙方全部承担，甲方将从养护经费中予以扣除。

9、配备不少于1名专职人员作为一线养护班组进行人员管理。

五、养护期限及职责：

1、养护期限内，乙方应按照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》上园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务，并符合《溧水区城市综合管理标准化指导》和《溧水区园林绿化养护质量等级标准》（试行）等的相关要求。

2、绿化设施及主要养护内容

(1)修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

(2)施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

(3)除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

(4)抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。

(5)病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

(6)抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

(7)清理绿地各种垃圾，保持绿地整洁。

（8）保持绿地中园路及广场的清洁，做到无垃圾、无杂草。

（9）养护范围内无私自搭建、放牧、开荒等。

3、养护达二级养护标准：

（1）树木

A、生长正常，树冠基本完整，主侧枝分枝基本均匀，数量适宜，内膛通风透光。

B、叶色基本正常，有少量黄叶（生长季节）、焦叶、卷叶、有少量虫粪。

C、枝干生长正常，无明显枯死枝，病虫害虽有发生，但能及时根除。

D、开花灌木大部分进行修剪，球类修剪整齐、规整。

（2）草坪

A、生长良好，无明显杂草。

B、修剪高度符合要求，能及时处理堆料堆物。

C、草坪边界线切边清晰，百幕大草坪宿根杂草须人工挑除且冬季播种黑麦草。

（3）花卉

A、全年更换花四次。

B、花卉生长正常，缺株、倒伏不超过3～5处，无枯枝残花。

C、花期基本整齐

（4）绿篱及地被

A、生长正常，无明显枯枝、断枝。

B、修剪及时，形状较完整。

C、无明显病虫害。

D、基本无垃圾杂物。

（5）无较严重的人为损坏，对轻微或偶尔难以控制的人为损坏，能及时发现和处理；绿地、草坪内无堆物堆料，搭棚侵占等。

4、溧水区园林绿化养护质量等级标准

（1）、行道树

[1]植株长势良好，树冠完整。新栽树木定干高度为4.2米，根据树木长势至少2 年修剪1次。

[2]修剪合理，无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

[3]枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。

[4]无明显病虫危害迹象，叶片大小、颜色正常，黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过5%。

[5]树体无钉挂物、悬挂物。

[6]树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。

[7]无枯死株，缺株率不超过5%,及时补植。

[8]新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。

[9]每年12月至次年1月上旬，树干要刷 白一次，高度1.2米。

（2）、乔木

[1]树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。

[2]无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝。

[3]无影响交通、架空线路、路灯、建筑行人安全的树枝。

[4]枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。

[5]观花观果植株正常开花结果。

[6]无明显病虫危害迹象。

[7]树体无钉挂物、悬挂物。

[8]树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。

[9]每年 12 月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度 1.2 米。

（3）、花灌木

[1]植株生长良好，枝叶分布较均匀。

[2]无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。

[3]无明显病虫害危害迹象，病虫害危害不超过5%。

[4]观花观果植株正常开花结果。

[5]植株下无明显杂草、杂物。

[6]枝叶上无钉挂物和晾晒物。

[7]每年在休眠期施有机肥1次；生长期施追肥一次。

（4）、绿篱、球类、色块植物

[1]枝条基本郁闭，生长良好。

[2]修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。

[3]观花观果植株正常开花结果，年浇水不低于12次，每年6-10月期间，连续15天无降雨应浇透一次，春季萌发前和冬季休眠期前应分别浇水一次。

[4]无死株，缺株、断档率不超过5%,及时补植。

[5]无明显病虫危害迹象，病虫株不超过5%。

[6]基部无明显杂草、杂物。

[7]枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。

[8]与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。

（5）、草坪：

[1]草坪生长正常，覆盖率90%以上，生长期枯黄面积不超过2%,单块斑秃面积不超过0.2m²,杂草率不超过10%。

[2]草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%,年浇水不低于12次，每年6-10月期间，连续15天无降雨应浇透一次，春季萌发前和冬季休眠期前应分别浇水 一次。

[3]推剪平整，冷季型草高不超过10cm, 暖季型草高不超过7cm,修剪后剪口基本无撕裂现象。

[4]草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于 15cm。

[5]草坪无明显病虫危害现象(危害率不超过8%)。

[6]草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。

（6）、地被植物

[1]植物生长良好，单块斑秃面积不超过0.2m，杂草率不超过 10%。

[2]片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于 90%。

[3]残花、枯叶不超过 5%，死株、缺株不超过 3%，病虫危害现象不超过10%。

[4]无明显杂草、杂物。

[5]和草坪交界处切边较清晰整齐，宽度小于 15cm。

5、对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料、设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

6、养护期限内，本合同养护项目量发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方负责。 （注：由于项目进场经审批的开口树木移植或建设单位要求养护范围内绿化部分补植的，由中标的养护单位进行移植或补植，执行现行工程计价规范，并作10%让利，新补植或移植树木养护期至该绿地养护交付期限止，该项费用不包含在养护费用内。该项费用以实际完成工程量年终最终审计为主。）

7、乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施。

8、乙方必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

9、乙方应充分考察现场情况，必须按合同规定养护到位。

六、一年园林养护工作具体安排

一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态。

1、冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。

2、行道树检查：及时检查行道树绑扎、立桩情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

3、防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬的时候，蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，我们可以采取刮除树干上的幼虫的方法。在冬季防治害虫，往往有事半功倍的效果。

4、绿地养护：绿地、花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

二月份：气温较上月有所回升,树木仍处于休眠状态。

1、养护基本与1月份相同。

2、修剪：继续对大小乔木的枯枝、病枝进行修剪。月底以前，把各种树木修剪完。

3、防治害虫：继续以防刺蛾和蚧壳虫为主。

三月份：气温继续上升，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木(如山茶)开花。

1、植树：春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机植树。植大小乔木前做好规划设计，事先挖(刨)好树坑，要做到随挖、随运、随种、随浇水。种植灌木时也应做到随挖、随运、随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。

2、春灌：因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

3、施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

4、防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。一些苗木出现了煤污病，瓜子黄杨卷叶螟也出现了(采用喷洒杀螟松等农药进行防治)。防治刺蛾可以继续采用挖蛹方法。

四月份：气温继续上升，树木均萌芽开花或展叶开始进入生长旺盛期。

1、继续植树：四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木(杜鹃、红花灌木等)应及时拔除补种，对新种树木要充分浇水。

2、灌水：继续对养护绿地进行及时的浇水。

3、施肥：对草坪、灌木结合灌水，追施速效氮肥，或者根据需要进行叶面喷施。

4、修剪：剪除冬、春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。

5、防治病虫害：(1)蚧壳虫在第二次蜕皮后陆续转移到树皮裂缝内、树洞、树干基部、墙角等处分泌白色蜡质薄茧化蛹。可以用硬竹扫帚扫除，然后集中深埋或浸泡。或者采用喷洒杀螟松等农药的方法。(2)天牛开始活动了，可以采用嫁接刀或自制钢丝挑除幼虫，但是伤口要做到越小越好。(3)其它病虫害的防治工作。

6、绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

五月份：气温急骤上升，树木生长迅速。

1、浇水：树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。

2、修剪：修剪残花。行道树进行第一次的剥芽修剪。

3、防治病虫害：继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入了盛发期(在紫薇、海桐、夹竹桃等上)，在5月中、下旬喷洒10-20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500-2000倍液以防治病害及杀死虫害。(其它可用杀虫素、花保等农药)

六月份：气温高。

1、浇水：植物需水量大，要及时浇水，不能“看天吃饭”。

2、施肥：结合松土除草、施肥、浇水以达到最好的效果。

3、修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作。对绿篱、球类及部分花灌木实施修剪。

4、排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

5、防治病虫害：六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，现基本采用50%杀螟松乳剂500-800倍液喷洒。(或用复合BT乳剂进行喷施)继续对天牛进行人工捕捉。

6、做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

七月份：气温最高，中旬以后会出现大风大雨情况。

1、移植常绿树：雨季期间，水分充足，可以移植针叶树和竹类，但要注意天气变化，一旦碰到高温要及时浇水。

2、排涝：大雨过后要及时排涝。

3、施追肥：在下雨前干施氮肥等速效肥。

4、行道树：进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳立即扶正绑紧。事先做好劳力组织、物资材料、工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。

5、防治病虫害：继续对天牛及刺蛾进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1：50倍液注射，(或果树宝、或园科三号)然后封住洞口，也可达到很好的效果。香樟樟巢螟要及时的剪除，并销毁虫巢，以免再次危害。

八月份：仍为雨季。

1、排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

2、行道树防台工作：继续做好行道树的防台工作。

3、修剪：除一般树木夏修外，要对绿篱进行造型修剪。

4、中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

5、防治病虫害：捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

九月份：气温有所下降，迎国庆做好相关工作。

1、修剪：迎接国庆工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

2、施肥：对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，应追施一些磷、钾肥。

3、防治病虫害：穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，注意根部天牛的捕捉。对杨、柳上的木蠹蛾也要及时防治。做好其它病虫害的防治工作。

4、节前做好各类绿化设施的检查工作。

十月份：气温下降，十月下旬进入初冬，树木开始落叶，陆续进入休眠期。

1、做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。（死亡树林的补植）

2、绿地养护：及时去除死树，及时浇水。绿地、草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥。

3、防治病虫害：继续捕捉根部天牛。香樟樟巢螟也要注意观察防治。

十一月份：土壤开始夜冻日化，进入隆冬季节。

1、植树：继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。

2、翻土：对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。

3、浇水：对干、板结的土壤浇水，要在封冻前完成。

4、病虫害防治各种害虫在下旬准备过冬，防治任务相对较轻。

十二月份：最低气温，开始冬季养护工作。

1、冬季修剪：对一些常绿乔木、灌木进行修剪。

2、消灭越冬病虫害。

3、做好明年调整工作准备：待落叶植物落叶以后，对养护区进行观察，绘制要调整的方位及内容。

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

目 录

名   目                                                          页码

- 竞争性磋商申请及声明

- 法定代表人授权书

- 报价表

- 分项报价表

- 资格证明文件

- 商务条款偏离表

- 技术条款偏离表

- 供应商拟投入项目负责人一览表

- 供应商拟投入本项目组人员一览表

- 投标供应商类似项目业绩情况表及证明材料

- 服务与承诺

- 服务方案

- 投标需要的其他证明文件及材料

十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

附件一、中小企业声明函格式、监狱管理局、戒毒管理局单位声明函（如有）残疾人福利性单位声明函（如有）

附件二、无重大违法记录声明（格式）

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

（说明：本目录内容为参考格式，供应商可根据招标文件及评标标准内容需要，自行细化或补充目录条款及内容）

目录一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、服务名称：                        ，服务周期：             。

3、我们的总报价为（大写）                  元人民币，小写          元人民币，项目负责人       （姓名）。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方绝不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

- 8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：        年    月    日

- 后附法定代表人及授权委托人身份证复印件（加盖电子章）

目录三、报价表格式

报价表（第  次）

| 项目名称：洪蓝街道绿化节点及部分道路绿化养护服务 |  |  | 项目编号：JSZC-320117-LCZX-C2025-0003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 报价（元） |  | 备注 |
| 1 | 洪蓝街道绿化节点及部分道路绿化养护服务 |  |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |

供应商名称:（盖章）

目录四、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 面积 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 平方米 | 18000 |  |  |  |
| 2 | 时令花卉 | 平方米 | 890 |  |  | 一年更换4次含养护 |
| 3 | 绿化雕塑 | 平方米 | 40 |  |  | 一年更换2次 |
| 4 | 暂列金 | 项 | 1 | 50000 | 50000 | 按实际发生核算 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称:（盖章）

日期：    年    月    日

目录五、资格证明文件

资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织营业执照，自然人的身份证明）；

（2）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无；

（3）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（法定代表人签字并盖章）；

（4）其他资格证明文件。

目录六、商务条款偏离表

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：                         （盖章）

注：1.按照商务要求详细填列。

- 2.行数不够，可自行添加。

- 目录七、技术条款偏离表

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：                             （盖章）

注：1.按照技术要求详细填列。

- 2.行数不够，可自行添加。

- 目录八、供应商拟投入项目负责人一览表

供应商拟投入项目负责人一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件加盖公章。

供应商名称：           （盖章）

目录九、供应商拟投入本项目组人员一览表

供应商拟投入本项目组人员一览表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工程（或工作）种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有证书、均需要提供有效的复印件加盖公章。

供应商名称：           （盖章）

目录十、投标供应商类似项目业绩情况表及证明材料

供应商项目业绩情况表

| 序号 | 项目 名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 主要工作内容 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

- 2、提供相关证明资料复印件加盖投标单位公章。

供应商名称：          （盖章）

- 目录十一、服务与承诺

- 目录十二、服务方案

- 目录十三、投标需要的其他证明文件及材料

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有）

- 目录十四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网页打印版）

年    月    日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守 《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》 第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

注：上表应登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分提交给采购代理机构，自行填写无效。

- 附件一、中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加              （单位名称）采购编号为      项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于 (采购文件中明确的所属行业)；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于 (采购文件中明确的所属行业)；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加        （单位名称）采购编号为           项目的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处：

我单位                                 （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：     年     月    日

- 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市溧水区人民政府洪蓝街道办事处：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(若有)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

声明人：（公章）

日  期：       年    月    日