竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320114-NJJH-C2025-0007

项目名称：2025年度河道养护购买第三方专业队伍服务

采 购 人：南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处

采购类型：服务类

南京佳涵工程咨询有限公司

二○二五年八月

目录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	10

第三章  评审办法及标准	27

第四章  竞争性磋商项目需求	31

第五章  合同草案条款及格式	37

第六章  响应文件格式	171

- 竞争性磋商公告

项目概况 2025年度河道养护购买第三方专业队伍服务 JSZC-320114-NJJH-C2025-0007采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网”免费下载 获取采购文件，并于2025-09-11 14:00 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320114-NJJH-C2025-0007

项目名称：2025年度河道养护购买第三方专业队伍服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：209.908526万元

最高限价（如有）：209.908526万元

采购需求：

对板桥街道辖区内11条河道及3个重点塘体进行长效养护，养护服务内容包括但不限于河面保洁、河岸保洁、绿地养护、栏杆维护、垃圾外运、水质监测等。具体要求详见竞争性磋商文件第四章。

合同履行期限：自合同签订之日起一年

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、《供应商信用承诺函》

2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利单位）

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）有下列情形之一的，不得参加本次采购活动：

（1）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（4）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（5）如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”免费下载

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-09-11 14:00 （北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅苏采云

五、开启

时间：2025-09-11 14:00 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.集中现场考察

本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人2.公告媒体

（1）本采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向采购人联系人咨询。

3.采购项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展、（2）政府采购支持监狱企业发展、（3）政府采购促进残疾人就业、（4）政府采购鼓励采购节能环保产品、（5）信息安全产品政策、（6）进口产品政策、（7）投标担保政策

4.本项目成交后不允许转包，本项目不接受进口产品。

5.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目磋商公告“二、申请人的资格要求 第（一）条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见磋商文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 第（一）条”中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按磋商文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处

单位地址：南京市雨花台区板桥街道振兴路59号

联系人：徐工

联系电话：/

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南京佳涵工程咨询有限公司

单位地址：南京市建邺区庐山路158号嘉业国际3号楼1008

联系人：李工

联系电话：025-57625627

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电话：025-57625627

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商保证金 | 本项目不设磋商保证金 |
| 2 | 响应文件数量 | 供应商成交后，向采购人提供纸质正本壹份，纸质副本贰份，所提供的纸质文件必须与电子响应文件一致。 |
| 3 | 响应文件的编制 | （1）文件签署：由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。 （2）文件编制：响应文件的编制应按照磋商文件统一规定的格式（规定格式中要求盖章或签字的，则必须盖章或签字），供应商可根据自身实际情况进行添加调整；供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。 |
| 4 | 响应文件拒收情形 | 逾期送达或者未按照磋商文件编制要求递交的响应文件： （1）响应文件逾期未解密的； |
| 5 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明文件 | （1）具有独立承担民事责任能力的证明材料： ●如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份独立参加政府采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）； ●如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； ●如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件； ●如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； ●如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明（本项目不接受自然人的响应）。 （2）供应商信用承诺函：（具体格式详见附件） （3）法律、行政法规规定的其他条件：无 说明1：供应商在成交后，应按采购文件要求（详见采购文件第六章响应文件格式），将供应商信用承诺函替代的证明材料：1.具有独立承担民事责任的能力；2.符合国家相关规定的财务状况报告；3.依法缴纳税和缴纳社会保障资金的证明材料；4.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等证明材料。一式三份；材料须加盖公章并按磋商文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验；经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。 说明2：属于以下情形，须按照竞争性磋商文件第六章要求提供证明材料，不得以信用承诺书替代： 1.供应商被列入严重失信主体名单； 2.被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； 3.其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 |
| 6 | 响应无效情形 | （1）针对招标文件中加★项要求，响应文件提供的证明材料缺失或无效的； （2）响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的； （3）响应文件未响应采购项目需求中规定的实质性要求的； （4）响应文件未详细阐述服务内容，而是直接拷贝采购文件技术要求的； （5）投标总报价超过项目预算金额或最高限价； （6）投标报价存在缺项、漏项； （7）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，供应商未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的； （8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； （9）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （10）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （11）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人； （12）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （13）不同供应商的响应文件相互混装； （14）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的； （15）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系； （16）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （17）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录； （18）未提供《供应商信用承诺函》； （19）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |
| 7 | 磋商终止情形 | （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； （2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的； （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的； （5）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 8 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |

注：如有供应商须知正文条款与供应商须知前附表不一致，以供应商须知前附表为准。

- 一、总则

- 1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2.定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织。

2.2 “货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关服务或工程。

2.3 “用户或使用单位”是指本项目采购人。

- 3.政策功能

- 3.1 中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）第一条的规定。

（2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（4）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

（6）本项目行业属性为其他未列明行业。

- 3.2 节能产品政策

（1）节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认证的节能产品；

（2）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品政府采购清单规定优先采购的，在技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（4）参加政府采购活动的节能产品供应商应当提供有效的节能产品认证证书复印件。

（5）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.3 环境标志产品政策

（1）环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品；

（2）拟采购产品属于环境标志产品政府采购清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的要求详见第三章说明内容。

（3）参加政府采购活动的环境标志产品应当提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.4 信息安全产品政策

（1）信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；

（2）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

- 3.5 进口产品政策

（1）除第一章竞争性磋商公告另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 3.6 投标担保政策

（1）供应商磋商保证金可以用担保形式递交，保函要求详见关于开展政府采购信用担保试点工作的通知(财库〔2011〕124号)。

- 3.7 供应商信用信息查询

（1）采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存（财库〔2016〕125 号）。

（2）查询截止时间：提交响应文件截止时间前。

（3）供应商信用查询记录不符合要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

- 4.磋商费用

- 4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；

- 4.2 本项目采购代理服务费收费标准：代理收费参照计价格[2002]1980号文的80%收取，单个标段代理费收费低于3500元的按3500元计收，与全部投标人供应商约定招标代理费用由中标供应商支付。

- 二、响应文件编制

- 1.供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

- 2.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

2.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

2.3 供应商应用人民币报价，响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商申请及声明内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商申请及声明为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商申请及声明的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照2.4 要求的规定进行确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

2.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全，不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商公章或供应商法定代表人或授权代表签字。

2.5 响应文件的编制应当按照磋商文件统一规定的格式（规定格式中要求盖章或签字的，则必须盖章或签字），供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4规格幅面制作并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

2.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话等。如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

2.7 供应商成交后，需在两日内向采购人免费提供叁份（壹正贰副）纸质响应文件，纸质响应文件（正、副本）均应加盖成交供应商公章，且装订成册（胶装）。同时提供全套纸质文件的电子版（须含软件版的报价文件）。响应文件正本需打印投标报价文件、分部分项清单综合单价、综合单价分析表和措施项目费及分析表、其它项目清单及费用组成、招标人及承包人供应材料一览表等，副本可不打印综合单价分析表。供应商提供的纸质文件与响应电子文件必须一致，否则以网上电子响应文件为准。

- 3.响应文件的组成

- 3.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

- 3.2 响应文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）第一章竞争性磋商公告中“2.落实政府采购政策需满足的资格要求” 的证明文件；

（4）第一章竞争性磋商公告中“3.本项目的特定资格要求”的证明文件；

（5）★《供应商信用承诺函》及供应商在有效经营期内的营业执照复印件；（不得以信用承诺书替代的供应商须按照磋商文件第六章要求提供证明材料）；

（5）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（6）★《商务条款偏离表》。

- 3.3 响应文件的技术部分

3.3.1 技术部分是证明供应商提供的货物、服务和工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物、服务和工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等；

3.3.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

3.3.3 提供的货物、服务和工程如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明；

3.3.4 响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目的技术说明或实施方案（如有）；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）验收标准、技术资料；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料等。

- 3.4 响应文件的价格部分

（1）报价应包含完成本工程项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素。

（3）供应商应在《报价表》、《分项报价表》等标明提供货物、服务或工程的单价、总价以及分项报价。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（5）为避免供应商非理性报价，授权磋商小组在认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约时，可以要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组可以将其作为无效响应。

- 3.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

- 3.6 磋商保证金：本项目不设磋商保证金。

- 三、响应文件签署与提交

- 1.响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

- 2.按公告中规定的时间和地点组织开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和投标价格。

- 3.供应商在开标过程中涉及到的响应文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 4.供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 5.有下列情形之一的响应文件将拒收：逾期未解密的。

- 四、磋商

- 1.联合体（如本项目接受）

（1）两个以上的法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）鼓励大中型企业和其他法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

（3）以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件要求；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

（4）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 2.磋商组织

2.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

2.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

- 3.磋商程序

3.1 磋商小组评审供应商所递交的响应性文件，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应将告知有关供应商。

3.2 小型建设工程的磋商项目原则上采用两轮报价机制，即供应商在响应文件中填写的报价为第一轮报价，在技术、商务、服务等报价以外内容磋商结束后，代理机构应让所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（即第二轮报价）。提交最终报价的程序将在苏采云系统中由采购人或采购代理发起，请各供应商注意关注。

3.3 磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.4 为保证在磋商小组要求供应商解释或者澄清其响应文件时能够及时得到回复，在磋商开始后，供应商应保持其响应文件上联系方式的通讯畅通；供应商法定代表人或授权代表也可以直接到磋商现场等候（相关报价操作还需在苏采云系统中完成）。供应商的澄清、说明或者更正应在磋商小组向其提出澄清、说明或者更正要求后十分钟内以书面或盖章扫描件的形式提交给磋商小组，该材料由法定代表人或授权代表签字或加盖公章。在磋商期间，如磋商小组联系未果未按时提交材料，则视为供应商放弃上述权利，相关后果自负。

3.5 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，对原响应文件进行技术、商务、价格修正，重新提交的响应文件应当实质性响应本磋商文件以及对磋商文件作出的实质性变动，并按磋商文件的规定进行签署。重新提交的响应文件与原响应文件不一致的，以重新提交的响应文件为准。不按要求签署或者逾期未提交响应文件的，视同放弃磋商。

3.6 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

3.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经磋商由供应商提供最终设计方案或者解决方案，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐2名及以上成交候选供应商。

3.8 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）针对磋商文件中加★项要求，响应文件提供的证明材料缺失或无效的；

（2）响应文件未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）响应文件未响应采购项目需求中规定的实质性要求的；

（4）响应文件未详细阐述服务内容，而是直接拷贝采购文件技术要求的；

（5）投标总报价超过项目预算金额或最高限价；

（6）投标报价存在缺项、漏项；

（7）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商未在磋商现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（10）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（11）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（12）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（13）不同供应商的响应文件相互混装；

（14）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动；

（15）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系；

（16）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（17）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；如本项目接收联合体投标，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

（18）未提供《供应商信用承诺函》；

（19）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

3.9 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价均超过采购文件中规定的项目预算或者最高限价的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 4.评审办法和标准

4.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

4.2 评审办法和标准详见第三章。

- 5.确定成交候选供应商

5.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

5.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

- 6.确定成交供应商

6.1 评审结果确定后，采购人在评审现场可根据成交候选人名单委托授权磋商小组直接确定成交供应商。

6.2 采购人如未授权委托直接确定成交供应商的，采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。

6.3 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

6.4 成交供应商确定后，将在原政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商应及时到采购代理机构领取成交通知书。

6.5 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

6.6 采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

6.7 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

- 7.签订合同

7.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

7.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

7.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动，并予以通报。

7.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

7.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 五、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 1.询问

1.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 2.质疑

2.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑的供应商应是参与所质疑项目采购活动的供应商，并应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2 上述“知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内”是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，应当在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；

（2）对采购过程提出质疑的，应当在采购程序环节结束之日起7个工作日内提出；

（3）对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.3 质疑文件接收信息：

（1）接收单位：南京佳涵工程咨询有限公司

（2）联系人：刘奕

（3）联系电话：025-57625627

（4）地址：南京市建邺区庐山路158号3栋1008室

（5）邮编：210000

2.4 质疑文件应包括以下主要内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，代理人提出质疑和投诉，应当提交质疑供应商签署的授权委托书；

（8）质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，供应商应向采购人提出。

2.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.7 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

- 3.投诉

3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 4.诚实信用

4.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

4.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购监督管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购法有关规定处理。

4.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

4.4 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章  评审办法及标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准-2.服务”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 20 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 总体养护方案 | 根据供应商提交的总体工作布置及规划、各分项保洁、养护、维护、外运及监测等工序计划安排的科学性和完整性、针对性等方面进行评分： （1）总体工作布置及规划、项目组织方案框架完整内容充实、作业技术流程合理、完整、针对性强，实施计划安排合理可行，完全满足采购需求，得8分； （2）总体工作布置及规划、项目组织方案框架较完整、作业技术流程较合理可行，实施计划较可行，基本满足采购需求，得5分； （3）总体工作布置及规划、项目组织方案框架较简单、作业技术流 程、实施计划较简单，有缺项，部分满足采购需求，得2分； （4）其他或未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 突发事件处理预案 | 评委根据投标人提供的突发事件应急处理综合评分（包括：1.恶劣天气、治安事件处理；2.设施设备故障处理。） （1）方案非常全面、完整、针对性强、科学合理、可操作性很强，完全满足采购需求，得8分； （2）方案比较完整，较有效可行，针对性较强，可操作性较强，基本满足采购需求，得5分； （3）方案不太完整，有缺项，针对性、操作性一般，部分满足采购需求，得2分； （4）其他或未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 工作人员管理制度 | 根据供应商提供的工作人员管理制度进行评分：(包括但不限于 人员配置、岗位职责要求及人员技术培训、安全教育制度等） （1）项目工作人员符合招标要求，各工种岗位职责明确、可操作性强，人员技术培训、安全教育制度全面，得8分； （2）项目工作人员较符合招标要求，各工种岗位职责较明确、可操作性较强，人员技术培训、安全教育制度较全面，得5分； （3）项目工作人员不够符合招标要求，各工种岗位职责不够明确、可操作性一般，人员技术培训、安全教育制度一般，得2分； （4）其他或未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 重点难点分析 | 根据供应商的重点难点分析进行评分：（供应商需要对本项目的重点难点合理分析，理解本次项目的意义，且能提出明确的针对性的措施方法，并对相关工作提出积极可行的合理意见。） （1）对本项目的重点难点认识到位、清晰，对策措施得当、全面，针对性强，完全满足本项目需求，得8分； （2）对本项目的重点难点认识较全面，对策措施较得当、较全面，基本满足本项目需求，得5分； （3）对本项目的重点难点认识不够全面，针对性不强，有缺项，得2分； （4）其他或未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 安全、文明养护方案 | 根据供应商的安全、文明服务方案进行评分：(包括但不限于安全管理方案、文明服务措施等) （1）方案全面，清晰，框架完整，科学合理，完全符合本项目的需求，针对性强，得8分； （2）方案较全面、较清晰，框架基本完整，措施针对性较强，基本符合本项目的需求，得5分； （3）方案框架不太完整，有缺项，针对性不强，得2分； （4）其他或未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 质量保证措施 | 根据供应商的质量保证措施进行评分：（包括但不限于保洁标准、养护标准、监测标准、内部检查考核制度、自查自纠制度等） （1）质量保证措施全面，清晰，框架完整，科学合理，完全符合本项目的需求，针对性强，得8分； （2）质量保证措施较全面、较清晰，框架基本完整，措施较合理，针对性较强，基本符合本项目的需求，得5分； （3）质量保证措施框架不够完整、有缺项，得2分； （4）其他或未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.7 | 档案资料管理制度 | 根据供应商针对本项目档案资料管理制度，建立、收集、保存、移交等流程的规范性、合理性、完整性进行评分： （1）制度及流程规范、完整、清晰、针对性强，完全满足本项目需求，得8分； （2）制度及流程规范、完整，不太清晰，基本满足本项目需求，得5分； （3）制度规范性、合理性较差，有缺项，不太符合本项目需求，得2分； （4）其他或未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 自2020年7月1日（含）以来，供应商承接过类似项目的业绩，每提供一个得3分，满分6分。 （提供合同复印件，时间以合同签订时间为准。） | 6 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 供应商拟投入人员中电工具有相关技能培训证书或岗位培训证书的，每有1个得2分，满分4分； （提供相关证明资料或培训证书的复印件加盖公章） | 4 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 2、设备保障： （1）具有割草机5台及以上的得1.5分，每少一台扣0.3分，扣完为止； （2）具有绿篱机5台及以上的得1.5分，每少一台扣0.3分，扣完为止； （3）具有保洁船5台及以上的得2分，每少一台扣0.4分，扣完为止； （4）具有对讲机10台及以上的得1分，每少一台扣0.1分，扣完为止； （5）具有无人机1台及以上的得1分，没有不得分； （6）具有30KW发电机2组及以上的得1分，每少一台扣0.5分，扣完为止； （7）具有水泵4台及以上的得2分，每少一台扣0.5，扣完为止； （8）具有水质检测仪3套及以上得1分，没有不得分； （9）具有洒水车1辆及以上的得1分，没有不得分 （以上车辆提供行驶证复印件加盖公章；车辆、设备提供购买发票复印件或租赁证明复印件加盖公章，不提供不得分） | 12 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜。提供书面承诺书的得2分，未提供不得分。（承诺书格式自拟） | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第四章  竞争性磋商项目需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为加强河道养护工作，保障水环境运行安全改善河道生态环境，充分发挥河道功能和效益并确保水资源合理开发与长效监管，现采购河道养护专业单位，对街道辖区内（孙家社区、永安社区、新建社区、板桥社区、三山社区范围内）11条河道及3个重点塘体进行长效养护，养护年限一年。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道养护服务 | 1 | 项 | 其他未列明行业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1.服务要求

1.本工程为 2025 板桥街道河道管养服务项目，含城市河道河面及河岸保洁、绿化养护、河道巡查、硬质驳坎、标警示牌、硬化、栏杆维护、河面垃圾外运、水生态植物、曝气装置水质检测等。 2.养护标准及时间：养护一年按二类标准考虑。

- 采购清单

1、板桥街道河道管养汇总表

| 板桥街道河道管养汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 孙家社区 | 永安社区 | 新建社区 | 板桥社区 | 三山社区 | 面积/长度/数量合计 | 备注 |
|  |  |  | 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量 |  |  |
| 1 | 河面保洁 | m2 | 44628.8 | 86484 | 8100 | 4945.6 | 22575.5 | 166733.9 | 养护一年按二类标准考虑 |
| 2 | 河岸保洁 | m2 | 51883.42 | 25250.4 | 943.5 | 5819.05 | 13904.55 | 97800.92 |  |
| 3 | 绿地养护 | m2 | 2449.54 | 10791 | 1620 | 2808 | 6265 | 23933.54 |  |
| 4 | 河道巡查 | km | 5.08 | 4.25 | 0.27 | 0.72 | 2.74 | 13.06 |  |
| 5 | 硬质驳坎 | m2 | 19619.09 | 1424 | 125 | 1197.75 | 3682.5 | 26048.34 |  |
| 6 | 标警示牌 | 个 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |  |
| 7 | 硬化面积 | m2 | 1963 | 2622.92 |  | 100.16 | 1432 | 6118.08 |  |
| 8 | 栏杆维护 | m | 1520.7 | 1595 | 72 | 330.5 | 87 | 3605.2 |  |
| 9 | 河面垃圾外运 | m2 | 44628.8 | 87923.5 | 8100 | 4968 | 19075.5 | 164695.8 |  |
| 10 | 水生态植物 | m2 | 1681.8 | 50 |  |  | 0 | 1731.8 |  |
| 11 | 曝气装置 | 个 | 1 | 0 |  |  | 17 | 18 |  |
| 12 | 水质检测 | 次 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 0 | 1191 | 检测ph+氨氮 |

2、每社区管养明细表

| （一）板桥街道孙家社区河道管养明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 永安花苑沟 面积/长度/数量 | 河尚沟 | 新贵子沟 | 陈子沟 | 铁路沟 | 面积/长度/数量合计 |
|  |  |  |  | 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量 |  |
| 1 | 河面保洁 | m2 | 6943.4 | 3619.5 | 4340 | 7754.6 | 21971.3 | 44628.8 |
| 2 | 河岸保洁 | m2 | 1741.6 | 4191 | 3948 | 21279.4 | 20723.42 | 51883.42 |
| 3 | 绿地养护 | m2 |  | 2286 |  |  | 163.54 | 2449.54 |
| 4 | 河道巡查 | km | 0.3 | 0.38 | 0.66 | 1.86 | 1.88 | 5.08 |
| 5 | 硬质驳坎 | m2 | 1741.6 |  |  | 17079.4 | 798.09 | 19619.09 |
| 6 | 标警示牌 | 个 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 7 | 硬化面积 | m2 |  | 1963 |  |  |  | 1963 |
| 8 | 栏杆维护 | m | 622 | 784.1 |  | 28.6 | 86 | 1520.7 |
| 9 | 河面垃圾外运 | m2 | 6943.4 | 3619.5 | 4340 | 7754.6 | 21971.3 | 44628.8 |
| 10 | 水生态植物 | m2 | 160 | 571.5 |  |  | 950.3 | 1681.8 |
| 11 | 曝气装置 | 个 |  |  |  |  | 1 | 1 |

| （二）板桥街道永安社区河道管养明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 雷古圩沟 面积/长度/数量 | 铁路东沟 面积/长度/数量 | 外滩大塘 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量合计 |
| 1 | 河面保洁 | m2 | 5304 | 38700 | 42480 | 86484 |
| 2 | 河岸保洁 | m2 | 11916.4 | 9024 | 4310 | 25250.4 |
| 3 | 绿地养护 | m2 | 4561 | 1920 | 4310 | 10791 |
| 4 | 河道巡查 | km | 0.84 | 2.58 | 0.83 | 4.25 |
| 5 | 硬质驳坎 | m2 | 1424 |  |  | 1424 |
| 6 | 标警示牌 | 个 | 2 |  |  | 2 |
| 7 | 硬化面积 | m2 | 1850.2 | 704 | 68.72 | 2622.92 |
| 8 | 栏杆维护 | m | 1210 | 320 | 65 | 1595 |
| 9 | 河面垃圾外运 | m2 | 6743.5 | 38700 | 42480 | 87923.5 |
| 10 | 水生态植物 | m2 | 50 |  |  | 50 |
| 11 | 曝气装置 | 个 |  |  |  | 0 |

| （三）板桥街道新建社区河道管养明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 老板沟 | 备注 |
|  |  |  | 面积/长度 |  |
| 1 | 河面保洁 | m2 | 8100 |  |
| 2 | 河岸保洁 | m2 | 943.5 |  |
| 3 | 绿地养护 | m2 | 1620 |  |
| 4 | 河道巡查 | km | 0.27 |  |
| 5 | 硬质驳坎 | m2 | 125 |  |
| 6 | 标警示牌 | 个 | 1 |  |
| 7 | 硬化面积 | m2 |  |  |
| 8 | 栏杆维护 | m | 72 |  |
| 9 | 河面垃圾外运 | m2 | 8100 |  |
| 10 | 水生态植物 | m2 |  |  |
| 11 | 曝气装置 | 个 |  |  |

| （四）板桥街道板桥社区河道管养明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 向阳雅居塘 面积/长度 | 国关学院涵闸前塘 | 外院东沟 面积/长度 | 面积/长度 合计 | 备注 |
|  |  |  |  | 面积/长度 |  |  |  |
| 1 | 河面保洁 | m2 | 2475 | 736 | 1734.6 | 4945.6 |  |
| 2 | 河岸保洁 | m2 | 654 | 374.25 | 4790.8 | 5819.05 |  |
| 3 | 绿地养护 | m2 |  | 330 | 2478 | 2808 |  |
| 4 | 河道巡查 | km | 0.2 | 0.11 | 0.41 | 0.72 |  |
| 5 | 硬质驳坎 | m2 | 254 | 117.75 | 826 | 1197.75 |  |
| 6 | 标警示牌 | 个 |  | 2 |  | 2 |  |
| 7 | 硬化面积 | m2 |  | 64 | 36.16 | 100.16 |  |
| 8 | 栏杆维护 | m | 254 | 49 | 27.5 | 330.5 |  |
| 9 | 河面垃圾外运 | m2 | 2475 | 758.4 | 1734.6 | 4968 |  |
| 10 | 水生态植物 | m2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 曝气装置 | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水质检测 | 次 |  |  |  | 1191 |  |

| （五）板桥街道三山社区河道管养明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 三山中心沟 面积/长度 | 三山中心沟/北沟 面积/长度 | 三山中心沟/南沟 面积/长度 | 西明渠 面积/长度 | 面积/长度 合计 |
| 1 | 河面保洁 | m2 | 4922.5 | 12653 | 3500 | 1500 | 22575.5 |
| 2 | 河岸保洁 | m2 | 4790.8 | 6363.75 | 1400 | 1350 | 13904.55 |
| 3 | 绿地养护 | m2 | 3132.5 | 3132.5 |  |  | 6265 |
| 4 | 河道巡查 | km | 0.9 | 1.19 | 0.35 | 0.3 | 2.74 |
| 5 | 硬质驳坎 | m2 | 2685 | 997.5 |  |  | 3682.5 |
| 6 | 标警示牌 | 个 |  |  |  |  | 0 |
| 7 | 硬化面积 | m2 | 716 | 716 |  |  | 1432 |
| 8 | 栏杆维护 | m | 27.5 | 27.5 | 20 | 12 | 87 |
| 9 | 河面垃圾外运 | m2 | 4922.5 | 12653 |  | 1500 | 19075.5 |
| 10 | 水生态植物 | m2 |  |  |  |  | 0 |
| 11 | 曝气装置 | 个 | 11 | 4 | 2 |  | 17 |

- 五、人员及设备基本配置

- 1、人员配置如下表

| 序号 | 配备 名称 社区 名称 | 孙家社区 | 永安社区 | 新建社区 | 板桥社区 | 三山社区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护人员 | 5人 | `5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
| 2 | 应急人员 | 10人 |  |  |  |  |

- 2、为满足养护需求，养护设备配置需求如下表：

| - 序号 | - 名称 | - 单位 | - 推荐数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 割草机 | 台 | 5 |
| 2 | 绿篱机 | 台 | 5 |
| 3 | 保洁船 | 台 | 5 |
| 4 | 对讲机 | 台 | 10 |
| 5 | 无人机 | 台 | 1 |
| 6 | 30KW发电机 | 组 | 2 |
| 7 | 水泵 | 台 | 4 |
| 8 | 水质检测仪 | 套 | 3 |
| 9 | 洒水车 | 辆 | - 1 |

- 养护总体目标

河道养护的总体目标为“四清四净一好”，即安全情况清、设施数量清、卫生情况清、违法违建清，河岸净、河水净、河底净、河面净，附属设施运行状况良好。具体要求包括：

（1）河道设施完好。堤防护坡、挡墙、护栏、栈道、堤顶路等完好无破损；闸站、水环境设施运行正常。

（2）水面坡面干净。河面无垃圾、枯枝、水草等漂浮物；河水无发黑、发臭现象；河岸道路无垃圾、无杂物堆放、休闲设施整洁。

（3）水质稳定达标。按照区水务局制定的水质考核目标，合理调度闸泵等设备设施，确保晴天水质达标，发现偷排情况及时上报。

（4）绿化长势良好。绿地内无表土裸露、死株、枯株、杂草，及时修剪、施肥、防治病虫害等，绿化旺盛美观；水生态植物生长良好、定期收割。

（5）河道过水通畅。掌握河道淤积情况，适时上报主管部门进行清淤。河道管理范围内无违搭违建违垦，无行水障碍物。

- 养护考核计分办法

《雨花台区河道养护考核计分办法》（暂定）

| 考核 内容 | 项目 | 管护内容 | 考核标准 | 计分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 设施 完好 | 河面 | 日常巡查 | 有成片漂浮物（面积大于1平方米） | 一处扣1分，最多扣5分 |
|  |  |  | 水生植物有明显枯死未及时清理 | 一处扣1分，最多扣5分 |
|  |  |  | 水面有明显鱼类翻肚现象 | 一处扣5分，最多扣15分 |
|  |  | 重点核查 | 河道内有大面积漂浮物或藻类植物爆发（面积大于5平方米，或宽度大于河宽1/4，或长度大于河宽） | 查实一处，扣5分，最多扣15分 |
|  |  |  | 水生植物、鱼类大面积死亡，有明显底泥上翻 | 查实一处，扣5分，最多扣15分 |
|  |  |  | 河道有违规阻水物 | 查实一处，扣5分，最多扣15分 |
|  | 岸线 | 日常巡查 | 河道养护范围内较大面积毁绿、种菜（面积大于1平方米） | 一处扣1分，最多扣5分 |
|  |  |  | 河堤、栏杆等设施有损坏 | 一处扣1分，最多扣5分 |
|  |  | 重点巡查 | 河道蓝线内（岸上）新增违法建筑或构造物 | 查实一处，扣5分，最多扣15分 |
|  |  | 岸坡保洁 | 岸坡有垃圾、堆积物。 | 一处扣1分，最多扣5分 |
|  |  |  | 打捞上来的漂浮物在河边指定地点和指定范围内临时堆放沥水，超过24小时 | 一处扣1分，最多扣5分 |
|  |  | 硬化护坡 | 硬化护坡有垃圾、杂草 | 一处扣1分，最多扣5分 |
|  |  |  | 堤身有裂缝、坡脚或堤岸塌陷未及时处理 | 一处扣5分，最多扣15分 |
|  |  | 堤顶道路及亲水平台 | 堤顶道路及亲水平台有垃圾、堆积物 | 一处扣1分，最多扣5分 |
|  |  |  | 堤顶存在集贸市场、占道经营 | 一处扣5分，最多扣15分 |
|  |  | 排口 | 发现晴天排污情况，未及时上报 | 一处扣1分，最多扣5分 |
|  | 管理设施 | 标识标牌 | 标识标牌倾斜、损坏、遗失 | 一处扣1分，最多扣5分 |
|  |  | 限高杆及路墩 | 限高杆及路墩损坏 | 一处扣1分，最多扣5分 |
| 二、 管理 到位 | 批后监管 |  | 未对河道占用、阻水障碍、堤防险情等各类问题及违章行为及时上报 | 一处扣1分，最多扣2分 |
|  | 台账管理 |  | 未按时上报各种报表 | 一处扣1分，最多扣2分 |
|  |  |  | 台账不完善，不准确 | 一处扣1分，最多扣2分 |
|  | 应急管理 |  | 无排水应急预案 | 一处扣1分，最多扣2分 |
|  |  |  | 发生突发事件，接到调度指令后，未在三十分钟内到场处置 | 一处扣1分，最多扣2分 |
|  | 人员管理 |  | 水面工作人员未穿着救生衣 | 一处扣1分，最多扣2分 |
|  |  |  | 管护人员未统一穿着有养护单位标识的工作服 | 一处扣1分，最多扣2分 |
|  | 指令性任务 |  | 指令性任务开展不力，媒体曝光及造成社会重大影响 | 一处扣10分 |

注：本考核办法暂定。采购人将根据实际情况及政策要求，对以上考核办法做适时调整。成交供应商无条件接受

- 其他要求

1、报价

（1）供应商报价应包含承包期内养护需要的人工费（包括人员工资、社保、保险、夏季高温费、年度奖励等），工具和船只等相关机械设备使用费、以及在养护过程中发生的一切费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）采购清单中凡是说明了的工作内容均应包括在报价范围内，清单中未描述到但又是完成该分项工程必须有的工作内容，均应包括在报价范围内。

2、本采购文件中所有对项目的描述仅供供应商参考，其目的是使供应商对项目概况有一个相对充分的了解，实际的工程情况可能发生出入。因此，供应商须自行踏勘现场，本采购文件中有关项目描述不能成为今后成交供应商在提供服务过程中索赔的依据。

- ★3、供应商须授权本单位员工进行投标及办理相关事宜，提供社保机构出具的近三个月内一个月投标人为被授权人缴纳的养老保险金缴费证明材料（提供证明材料及劳动合同，证明材料须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；如果投标人是事业单位编制，请提供事业单位主管部门证明。如属于企业退休人员，现役军人等客观原因无法提供养老保险缴费证明，否则将作为资格审查不通过处理）

- 第五章  合同草案条款及格式

第一部分  河道综合养护服务合同

发包人（全称）南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处  （简称甲方）

承包人（全称）                                      （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：板桥街道河道管养服务项目

资金来源：财政

二、服务内容、养护技术要求

1、养护服务范围

| 板桥街道河道管养汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 孙家社区 | 永安社区 | 新建社区 | 板桥社区 | 三山社区 | 面积/长度/数量合计 | 备注 |
|  |  |  | 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量 | 面积/长度/数量 |  |  |
| 1 | 河面保洁 | m2 | 44628.8 | 86484 | 8100 | 4945.6 | 22575.5 | 166733.9 | 养护一年按二类标准考虑 |
| 2 | 河岸保洁 | m2 | 51883.42 | 25250.4 | 943.5 | 5819.05 | 13904.55 | 97800.92 |  |
| 3 | 绿地养护 | m2 | 2449.54 | 10791 | 1620 | 2808 | 6265 | 23933.54 |  |
| 4 | 河道巡查 | km | 5.08 | 4.25 | 0.27 | 0.72 | 2.74 | 13.06 |  |
| 5 | 硬质驳坎 | m2 | 19619.09 | 1424 | 125 | 1197.75 | 3682.5 | 26048.34 |  |
| 6 | 标警示牌 | 个 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |  |
| 7 | 硬化面积 | m2 | 1963 | 2622.92 |  | 100.16 | 1432 | 6118.08 |  |
| 8 | 栏杆维护 | m | 1520.7 | 1595 | 72 | 330.5 | 87 | 3605.2 |  |
| 9 | 河面垃圾外运 | m2 | 44628.8 | 87923.5 | 8100 | 4968 | 19075.5 | 164695.8 |  |
| 10 | 水生态植物 | m2 | 1681.8 | 50 |  |  | 0 | 1731.8 |  |
| 11 | 曝气装置 | 个 | 1 | 0 |  |  | 17 | 18 |  |
| 12 | 水质检测 | 次 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 0 | 1191 | 检测ph+氨氮 |

2、养护技术要求

合同签订时另附。

三、合同工期

开工日期：以合同约定时间为准 。

合同工期总日历天数365天。

四、质量标准

/

五、合同价款及支付方式

金额（大写）：        (人民币)

（小写）：         万元

养护经费采用先作业后拨付的方式，按月度考核结果支付月度养护经费（月平均养护经费以采购价平均分配得出，月度考核评分作为结算依据）。乙方按被告知的应得养护经费向甲方结算，并出具有效发票。

六、合同权利条款

甲方的权利：

1.根据考核情况提出或支付相应的养护经费。

2.对合同范围内的河道及其附属设施养护运行情况进行监督管理。

3.审定年度综合养护方案和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4.对乙方日常养护质量、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5.按照市委、市政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对合同范围内的河道进行特殊养护。

6.对乙方承包养护范围内的河道养护运行状况和设施完好状况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行维护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。

乙方的权利：

1.按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2.编制年度养护方案、月度养护运行计划，经甲方审定后安排日常养护工作。

七、合同责任条款

甲方的责任：

1.提供河道养护标准及考核办法。

2.按约定拨付养护经费。

3.如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

乙方的责任：

1.必须严格按合同条款、本次采购要求、河道管养质量标准及相关规定，精心组织养护，确保河道管养质量，承担设施、人员安全和公共安全责任。乙方必须根据养护标准进行养护并接受甲方监督。

2.制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，日常巡视检查中发现险情，应立即采取应急措施，遇连续暴雨时，能在规定时间内突击打捞，恢复河面洁净；如遇特大活动或重要检查，服从上级主管部门调配安排，发现违章倾倒生活垃圾、工业垃圾或河面出现大面积漂浮物、动植物、污染物，做到第一时间有效控制和管理，消除不良影响，同时上报主管局和相关部门。出现漂浮大量死鱼和大面积动植物事件以及违章倾倒垃圾，由乙方负责进行应急处理。

3.协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉，并根据甲方要求及时处理。

4.发现河道设施损坏或缺损，及时处理并上报甲方。

5.乙方自行考虑现场管理的工作要求。河道综合养护所需的工具、材料堆放场、运行管理的用房，河道综合养护产生的垃圾，由乙方按河道所在街道管理要求，运至垃圾堆放场地，由此产生的费用由乙方自负。

6.乙方需接受甲方组织的日常考核，参加甲方组织的养护例会，日常考核及会议整改要求，乙方必须要接受和整改到位。

7.承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少、毁损的及达不到上述绿化管养标准的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。否则，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方承担。

8.养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须满足河道综合管养的工作量。登船打捞作业人员须2人同行，着救生衣，年龄不得超过60周岁且须水性好，购买人身意外保险。所有养护人员着乙方统一发放的工作服，工作服须印有公司明显标志。特种机械作业人员须持证上岗，规范操作。

9.建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

10.乙方必须加强安全管理工作，定期进行安全培训。发生各类事故由乙方承担全部责任，并自行负责处理。发生重大事故应及时向甲方报告，如事故因乙方责任导致发生的，除自行承担相关经济责任外，甲方保留对乙方的经济追偿权。

11.乙方在项目实施过程中要符合国家及地方上的各项法律法规，规范用工，规范操作流程，由此出现的矛盾纠纷由乙方自行解决。出现类似情况，甲方有权暂扣综合养护经费，直至乙方达到规定要求为止。

12.合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

八、甲方对乙方工作进行日常及月度考核，考核结果告知乙方，具体绩效考核评分细则参照（附件四）：

a、日常考核标准：总分为100分，日常考核得分占月评总分的60%权重。

b、月度考核标准：总分为100分，月度考核得分占月评总分的40%权重。

C、月度综合考核标准：总分为100分，月度综合得分＝60%×日常考核得分＋40%×月度考核得分。当月综合得分不低于85分的，按月度综合得分×月平均养护经费÷100计算当月拨付的养护经费（月平均养护经费＝中标价÷12个月）；若当月单条河道得分低于85分，定为月度不合格，该条河道当月养护经费为零并予以警告整改处理。

d、发现问题，乙方应立即整改。若乙方未在甲方规定时间内将所有问题整改到位，则扣除问题河道的当月养护经费。

e、凡当月综合考核不合格，次月仍整改不到位，甲方有权立即解除养护合同，并另行选择其他养护队伍，产生的损失由乙方承担。

f、主要罚则：

1、省级以上检查每发现一处问题扣5000元；市级检查每发现一处问题扣3000元；被新闻媒体曝光经核查属实的，每次扣2000元；防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的，每1件扣5000元；接到群众来电、来信、来访投诉并经查实的，每次扣1000元；垃圾、漂浮物及修剪树枝没有日产日清的，每发现一次扣500元；乙方连续两次整改不到位的，每个问题扣1000元。情况严重者加重处罚。

九、警告清退办法

1、警告。在河道综合养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1) 水质考核、防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

(2)管理混乱，发生管养人员集体上访的。

(3)不遵守交通法规，未按照规程操作发生有责交通事故的。

2、清退。在河道综合养护作业合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止养护合同：

(1)组织管理机构、人员素质、养护人数与采购文件没有积极响应、不符、无法完成河道综合管养任务的。

(2)同一标段在合同期内累计被警告两次的。

(3)月度综合考核连续两次低于85分的。

(4)上级有关部门发出整改通知书且不整改或整改不力的，合同期内累计达到两次的。

(5)因养护不到位，被新闻媒体曝光造成恶劣影响的。

(6)重大违反国家有关法律法规的行为，及发生严重伤亡安全事故的。

(7)乙方向他人转包或分包养护项目。一经发现，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。

(8)乙方在河道综合养护服务过程中达不到甲方的要求和标准，甲方有权进行经济处罚，直至终止合同。

注：因乙方原因造成解约的，相关损失及责任均由乙方独立承担。

十、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

十一、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十二、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、所有采购文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

十四、其它有关事项：

采购文件、投标文件等为合同的组成部分。

十五、本合同自签订之日起生效。

十六、本合同一式陆份，双方各执叁份。本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章。

合同订立时间：        年     月     日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

（以下无正文）

发  包  人：（公章）                           承  包  人：（公章）

住      所：                                   住      所：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代表人：                                   委托代表人：

电      话：                                   电      话：

传      真：                                   传      真：

开 户 银 行：                                  开 户 银 行：

帐      号：                                   帐      号：

邮 政 编 码：                                  邮 政 编 码：

年     月     日                               年     月     日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第六章  响应文件格式

封面样式：

正本（副本）

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：                  （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

联系地址：

年    月    日

目录样式（请根据实际情况定制目录）：

目  录

（注：供应商根据目录顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

评分索引表

| 评分项目 | 自评得分 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

目录一、磋商申请及声明格式

目录二、法定代表人授权委托书格式

目录三、开标一览表

目录四、分项报价表

目录五、资格性和符合性审查响应对照表

目录六、资格证明文件

目录七、技术条款偏离表格式

目录八、商务条款偏离表格式

目录九、服务方案

目录十、服务与承诺

目录十一、供应商拟投入本项目团队人员一览表

目录十二、供应商类似业绩情况表

目录十三、响应需要的其他证明文件及材料

附件一、政府采购政策

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、供应商信用承诺函

……

- 目录一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：XXXXXXXX(采购人)

南京佳涵工程咨询有限公司

根据贵方（项目名称） （项目编号）磋商公告，我方(供应商名称)决定参与本次采购活动，提交响应文件并参加磋商。

据此函，声明如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次采购要求。

2.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.参加本次采购活动前，我方没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限，或在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

5.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

6.我方同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

7.我们的首次磋商报价为（大写）       元。

8.项目负责人（姓名）       。

9.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的安装/集成、调试等工作，交付采购人验收、使用。

11.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

12.我方正式通讯方式为：

地 址：

电 话：

13.我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐	号：

供应商名称（公章）：

日	期：年月日

- 目录二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：XXXXXXXX(采购人)

南京佳涵工程咨询有限公司

本授权书声明：注册于               (供应商住址)的                (供应商名称)法定代表人              (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权          (供应商代表姓名、职务)为本公司的合法代理人，就贵方组织的      (项目名称)        （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明！

法定代表人签字或签章：

供应商名称（公章）：

日       期：   年    月    日

法定代表人身份证正反面复印件

委托代理人身份证正反面复印件

供应商为委托代理人缴纳的养老保险金缴费证明材料

目录三、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

- 目录四、分项报价表

分项报价表（若有）

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目 | 单位 | 总面积/总长度/总数量合计 | 投标单价（元） | 投标合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河面保洁 | m2 | 166733.9 |  |  | 养护一年按二类标准考虑 |
| 2 | 河岸保洁 | m2 | 97800.92 |  |  | 养护一年按二类标准考虑 |
| 3 | 绿地养护 | m2 | 23933.54 |  |  |  |
| 4 | 河道巡查 | km | 13.06 |  |  |  |
| 5 | 硬质驳坎 | m2 | 26048.34 |  |  |  |
| 6 | 标警示牌 | 个 | 10 |  |  |  |
| 7 | 硬化面积 | m2 | 6118.08 |  |  |  |
| 8 | 栏杆维护 | m | 3605.2 |  |  |  |
| 9 | 河面垃圾外运 | m2 | 164695.8 |  |  |  |
| 10 | 水生态植物 | m2 | 1731.8 |  |  |  |
| 11 | 曝气装置 | 个 | 18 |  |  |  |
| 12 | 水质检测 | 次 | 1191 |  |  | 检测ph+氨氮 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

- 目录五、资格性和符合性审查响应对照表

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：                                    项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 竞争性磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 目录六、资格证明文件

资格证明文件

1.供应商营业执照副本、相关证书等（复印件，加盖公章）；

2.《供应商信用承诺函》（格式详见附件三）；

3.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图加盖公章）；

4.本次采购项目实施所必需的特定资格要求；

注：不得以信用承诺书替代的供应商资格证明文件须提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

（2）符合国家相关规定的财务状况报告（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；

（3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内的经营活动中没有重大违法记录的证明材料；（提供承诺书）

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：第（5）条重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 目录七、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 采购要求规格 |  | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

- 目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 |  | 投标响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 目录九、服务方案

服务方案

- 目录十、服务与承诺

服务与承诺

- 目录十一、供应商拟投入本项目组成员一览表

供应商拟投入本项目组成员一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限而及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明

1、“备注”栏，可填写该人员擅长的工作种类；

2、如果行数不够，请自行增加。

3、所有职称、证明均需要提供有效的复印件（扫描件）。

- 目录十二、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目规模 | 获奖情况 | 签约及服务时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：           （盖章）

说明：

1.如果行数不够，请自行增加。

2.所有业绩均需要提供有效的复印件（扫描件）。

- 目录十三、响应需要的其他证明文件及材料

响应需要的其他证明文件及材料（供应商信用承诺函等其他供应商认为需要递交的资料）下划线部分的资料必须提供。

- 附件一、政府采购政策

1.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处的2025年度河道养护购买第三方专业队伍服务采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（项目名称），属于    行业（招标文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3.属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

4.节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

5.环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

6.进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日

附件三、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市雨花台区人民政府板桥街道办事处：

我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺：

1、本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

2、本公司未被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；我公司无《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规〔2018〕10 号第十一条、十二条所列严重失信行为；

3、我公司非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

二〇   年  月    日