总  说  明

工程名称：浦口区星甸街道2024年农村生态河道建设工程

- 工程概况： - 浦口区星甸街道2024年农村生态河道建设工程，位于江苏省南京市浦口区星甸街道山下河、古塘河、王南河。工程范围：1.山下河建设工程长度约为1400m,对河道左侧迎水坡整坡及土方回填，新建草皮护坡，并进行局部河底疏浚。对沿线3座桥梁进行修复出新，并在桥梁处通过植物种植进行景观节点打造。2.古塘河建设工程长度约为430米，对河道迎水坡整坡及土方回填，新建草皮护坡，并进行局部河底疏浚。对1座现状桥梁进行修复出新。对现状的7处雨水管道进行改道。3.王南河建工程长度约为800m,对河道迎水坡整坡及土方回填，新建草皮护坡，并进行局部河底疏浚。对沿线3座桥梁进行修复出新，并在桥梁处通过植物种植进行景观节点打造。 - 二、工程量清单编制范围：本次招标内容包括迎水坡整坡、土方回填、河底疏浚、草皮铺设、栽植乔灌木、桥梁栏杆修复出新、新建雨水井、新建钢筋混凝土管和混凝土挡墙等等，具体详见招标文件规定及工程量清单。 三、工程量清单编制依据： 1.建设单位提供的设计图纸； 2.《水利工程工程量清单计价规范》GB50501-2017； 3.《江苏省水利工程预算定额》（2019版）、《江苏水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基（2011）21号）； 4.《江苏省水利工程预算定额建筑工程、安装工程动态基价表（2019年含税版）》、《水利工程营业税改增征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132号）；省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017年修订版）的通知（苏水基[2016]26号）、苏水基〔2016〕27号、省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》的通知（苏水规〔2017〕2号）、省水利厅关于印发《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》的通知（苏水安2017（3）号文）、苏水基（2019）6号省水利厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知及相关政策性文件； 5.人工价按苏水基〔2015〕32号文计取，材料价按2024年12月南京工程造价信息指导价计取；投标人自行考虑报价； 6.相关标准图集以及现行有关清单编制文件； 7.本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用 四、现场安全文明措施费为不可竞争费：28442.36元 五、其他费用：无。 六、其他编制说明： 1、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程施工规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。 2、投标人在拿到工程量清单后必须严格按此清单数量自主报价，不得随意更改清单，并充分考虑除设计变更及施工条件变更以外的各种风险因素。 3、本清单所列工程数量除总价承包的以外是根据图纸或现行情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范进行计量，单价承包的项目最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。各投标单位的最终报价必须包括完成本工程施工的所有费用在内，措施费用不作调整。 4、工程施工时，注意保护工地附近绿地、输电线杆、花木、已建建（构）筑物、地下管线等设施，根据周围建（构）筑物的情况、地质条件、施工对周围环境的影响程度等因素综合考虑，必要时需采取支护和加固措施，确保周围建筑物和本工程结构安全，相关费用计入投标报价内，今后不再增加费用。未将防护费纳入报价的，视为已包括在清单其他项目和总价中。若施工期间发生保护不力导致损坏、影响正常运行的情况，无论是否中标人自身行为所致，造成损失费用概由中标人承担，并视情节轻重及有关规定进行罚款。 5、投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的施工方案费用均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的费用改变，也不再另计。 6、无论清单特征是否写明砼的性能要求，投标人都应根据设计图纸对砼的性能要求进行报价，今后不再另计。若因现场条件特殊需要增设地泵或其他施工措施，则投标人应将此部分费用计入相关混凝土的投标报价中。 7、保险费：保险费含工程保险和工伤保险两部分，施工方应根据招标文件要求并提供保单作为保险费用结算依据，低于投标报价部分实报实销，超出投标报价部分由投标人自行承担。 8、承包人使用业主提供弃土区时，不得产生二次污染，如因施工单位原因引起环境污染造成的罚款，由施工单位自理。 9、投标人在报价时须考虑施工至交工验收通过期间的市政道路保洁费用，此项费用由投标人自行考虑计入投标报价中，包括达到工完场清、通过交工验收、直至保修期满并通过竣工验收所需的全部费用。 10、施工过程中若因施工单位原因影响环境造成的罚款，由施工单位自理。 11、投标人自行考虑施工区域内外相关清障费用（如存在的钢筋砼基础、砼场地、树木、树根、阻水构筑物、建筑物等）并计入相应投标报价中，今后不再另计。 12、投标人应结合工程量清单及招标图纸进行报价，若招标图纸中有相关做法、要求等说明，但清单特征未描述详细，视为报价已含。 13、临时用电电源、临时用水水源由投标人自行解决。 14、本工程措施项目清单中所列措施项目（包含通用措施项目及专业工程措施项目），投标人充分考虑施工现场实际情况，认真踏勘现场，投标人自主报价，增减措施项目，结算时措施项目不得调整。 15、竣工后，对原有道路的损坏，需修补赔偿，便道等临时设施要清理，且清理出的废料应外运弃置，并符合相关管理要求。场外道路损坏，承包人自行负责。投标人应认真踏勘现场，充分考虑相关费用列入相关措施项目或综合单价的投标报价中，结算时不得调整。 16、施工期间，在工地外围运输材料、土方及建筑垃圾等过程中，涉及到与城管、交警、环保等部门、地方单位和个人的协调工作和由此发生的费用均由中标人负责和承担。投标人在工程完工移交之前做好设备等成品保护，如有损坏，投标人负责承担。 17、施工现场必须采取扬尘污染防治措施及抛洒滴漏防治措施，进出车辆冲洗，必须符合江苏省及南京市的有关规定，由此产生的费用列入相关措施项目或综合单价的投标报价中，结算时不得调整。 18、本工程弃土区围堰及便道由投标人自行踏勘现场，充分考虑相关费用列入相关措施项目或综合单价的投标报价中，结算时不得调整。