雨花台区水资源基础调查项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320114-JCEC-C2024-0412

采购人：南京市规划和自然资源局雨花台分局

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2024年9月

目录

第一章  竞争性磋商公告

第二章 竞争性磋商须知

第三章  评标标准

第四章 采购需求

第五章  合同主要条款

第六章 磋商响应文件格式及附件

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

雨花台区水资源基础调查项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2024年10月12日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320114-JCEC-C2024-0412

1.2项目名称：雨花台区水资源基础调查项目

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：人民币70万元。

1.5最高限价：人民币70万元。

1.6采购需求：根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）、《江苏省自然资源厅关于印发〈江苏省水资源基础调查实施方案〉的通知》（苏自然资发〔2024〕118号）、《南京市规划和自然资源局、南京市水务局<关于开展全市水资源基础调查工作的通知>》（宁规划资源发〔2024〕75号）部署，要求立足自然资源系统履行“两统一”职责，于2024年至2026年将开展全区水资源基础调查，突出调查数据成果的基础性和空间性，填补以往水资源调查工作空白，形成具有自然资源特色的水资源基础调查成果。要求调查包括6个部分：水域空间调查、地表水储存量调查、地下水资源调查、水资源专题调查评价、水资源综合调查评价和数据库建设等。

1.7合同履行期限：至合同内容全部履行完毕。

1.8行业划分：科学研究和技术服务业。

1.9本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1缴纳税收的凭证；2缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）供应商具有行业主管部门颁发的有效期内的乙级及以上资质（专业范围须包含地理信息系统工程专业、海洋测绘专业、工程测量专业）（提供有效期内的证书复印件并加盖电子公章）。

（2）本项目接受联合体投标。

对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目：

1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2）以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5）联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.4 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

3.1时间：自本项目竞争性磋商公告发布之日至2024年10月11日17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3获取方式：网上下载。

3.4售价：0.00元。

四、响应文件提交

4.1 截止时间：2024年10月12日09点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

5.1 时间：2024年10月12日09点30分（北京时间）

5.2 地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

7.2供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

7.3 勘察现场或答疑：无

7.4 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7.5 有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名称：南京市规划和自然资源局雨花台分局

地址：南京市雨花台区软件大道176号

联系电话：025-52829538

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联 系 人：褚晶晶 唐大维

电话：025-83314167 025-86639285

电子邮箱：chujj@jcec.cn

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

8.3项目联系方式

项目联系人：褚晶晶 唐大维

电话：025-83314167 025-86639285

第二章竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

本项目适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展管理有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本磋商文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 磋商文件

- 磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章竞争性磋商公告

第二章竞争性磋商须知

第三章评标标准

第四章采购需求

第五章合同主要条款

第六章磋商响应文件格式及附件

- 磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6、磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件的规定编写并制作目录。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3） 第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《采购需求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

7.8 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

8、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交与解密

9、响应文件递交与解密

9.1供应商应当按照《操作手册》的规定递交电子响应文件，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

9.2 供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

9.3 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

10、联合体（本项目接受）

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11、磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12、磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13、磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（5）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

14、评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

14.3 评分标准详见第三章。

15、确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录“苏采云”系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，“苏采云”系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16、签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。放弃或拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的有关费用。情节严重的提请财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17、质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18、投诉

18.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

18.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

18.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

18.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

18.6 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，成交供应商参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服务招标收费基准费率计算（不足捌仟按照捌仟计算），在领取成交通知书前向采购代理机构支付招标代理服务费。本项费用无需在《报价一览表》中单列。

第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 10分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10（小数点保留2位）。 | 10 |
| 2 | 业绩 15分 | 1、供应商自2021年1月1日以来承担过水资源调查或水污染调查或水文地质勘察等相关项目，有一个得3分，满分9分； 2、供应商自2021年1月1日以来承担过水下地形测量或河道断面测量等相关项目，有一个得3分，满分6分； 本项最高15分。 （注：提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，签订时间和签章清晰可见） | 15 |
| 3.1 | 项目团队人员 24分 | 1、项目负责人： 供应商拟投入的项目负责人具有测绘类高级及以上工程师职称证书的得3分，具备测绘类中级工程师职称证书得1分；项目负责人具有注册测绘师资格的得3分，本项最高得6分。 （注：须提项目负责人相关证书复印件加盖公章，否则不予计分） | 6 |
| 3.2 |  | 2、项目技术负责人： 供应商拟委派项目技术负责人具有水工环类高级及以上工程师职称证书的得3分，具备水工环类中级工程师职称证书得1分；具备核心涉密人员培训合格证书得1分，本项最高得4分。 （注：须提项目技术负责人相关证书加盖公章，否则不予计分） | 4 |
| 3.3 |  | - 拟投入团队人员（不含项目负责人和技术负责人）： （1）具有测绘类高级及以上工程师职称证书，每提供1人得2分，具有测绘类中级职称证书，每提供一人得1分（中级限评3人），最高得10分。 （2）具有水工环类专业高级及以上工程师职称的，每有一人得2分，具有水工环类专业中级职称证书，每提供一人得1分（中级限评3人），最高得4分； 本项最高得14分。 （注：以上人员不得重复，须提上述人员证书复印件，否则不予计分） | 14 |
| 4 | 综合实力4分 | 供应商具有与本次招标项目相关的软件著作权（如：水资源调查、水资源管理、涉水相关信息采集、涉水相关遥感监测、涉水相关信息系统、涉水相关大数据等），每有一个得2分，最高得4分。 注：以上资料均须提供有效证明资料复印件加盖公章。 | 4 |
| 5.1 | 技术方案47分 | 评标委员会根据供应商提供的技术方案（包含但不限于技术思路、内容框架、技术路线等要素）的先进性、周密性、可操作性进行评分： ①技术思路设想周到全面，服务起点高，定位明确，技术方案针对性强，能提出本项目的创新点，技术方案结合整体设想清晰可操作性强的得8分； ②技术思路设想比较全面，技术方案具有一定可操作性周密性的得5分； ③技术思路与项目需求有所欠缺，技术方案不太可行，可操作性欠缺的得2分； ④未提供不得分。 | 8 |
| 5.2 |  | 评标委员会根据供应商对本项目的难点、重点、合理化建议和技术支持等方面进行评分： ①从多角度系统分析，在服务于本项目的重点、难点等方面，有不同于其他供应商的新颖思路，且能提出合理建议的得8分； ②对本项目工作中的重点、难点分析比较全面，能提出部分合理建议的得5分； ③对本项目工作中的重点、难点分析有欠缺，提出少量合理建议的得2分； ④未提供不得分。 | 8 |
| 5.3 |  | 评标委员会根据供应商针对本项目的质量目标及控制措施（包括但不限于对服务的质量承诺、控制措施等要素）等方面进行评分： ①质量目标及控制措施全面合理可行且具有针对性的得8分； ②质量目标及控制措施基本合理可行，有一定的针对性的得5分； ③质量目标及控制措施不全面且针对性有所欠缺的得2分； ④未提供不得分。 | 8 |
| 5.4 |  | 评标委员会根据供应商针对本项目的安全保障、保密方案（包括但不限于制度、措施等要素）等方面进行评分： ①安全保障措施，保密制度完善的得8分； ②安全保障措施，保密制度相对完善，有一定的可操作性的得5分； ③安全保障措施，保密制度不太严密的得2分； ④未提供不得分。 | 8 |
| 5.5 |  | 评标委员会根据供应商提供的项目进度计划及保障措施（包含但不限于工作组织、进度计划、时间要求等要素）等方面进行评分： ①项目进度计划和进度的保证措施合理、针对性强的得8分； ②项目进度计划和进度的保证措施较合理、针对性较强的得5分； ③项目进度计划和进度的保证措施欠缺、针对性欠缺的得2分； ④未提供不得分。 | 8 |
| 5.6 |  | 评标委员会根据供应商提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、售后服务承诺的保障措施，维护期内外的后续技术支持和维护能力等）等方面进行评分： ①服务体系完善，措施完善具有可行性，后续技术支持和维护能力充足且专业性强的得7分； ②服务体系较为完善，措施较完善具有一定的可行性，后续技术支持和维护能力较少且专业性不强的得4分； ③服务体系简单，措施有欠缺，后续技术支持和维护能力很少且专业性差的得2分； ④未提供不得分。 | 7 |
| 6 | 合计 |  | 100 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购需求

一、项目名称

雨花台区水资源基础调查项目。

二、项目背景及目标

根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）、《江苏省自然资源厅关于印发〈江苏省水资源基础调查实施方案〉的通知》（苏自然资发〔2024〕118号）、《南京市规划和自然资源局、南京市水务局<关于开展全市水资源基础调查工作的通知>》（宁规划资源发〔2024〕75号）部署，要求立足自然资源系统履行“两统一”职责，于2024年至2026年将开展全区水资源基础调查，突出调查数据成果的基础性和空间性，填补以往水资源调查工作空白，形成具有自然资源特色的水资源基础调查成果。要求调查包括6个部分：水域空间调查、地表水储存量调查、地下水资源调查、水资源专题调查评价、水资源综合调查评价和数据库建设等。

目标：水资源基础调查以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版，以雨花台区国土空间范围内的所有水体为调查对象，紧紧围绕自然资源“两统一”职责，从自然资源的角度开展调查，掌握全区水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况。

三、工作内容

水资源基础调查立足自然资源系统履行“两统一”职责，突出调查数据成果的基础性和空间性，填补以往水资源调查工作空白，形成具有自然资源特色的水资源基础调查成果。主要任务及工作内容包括：

（一）水域空间调查。以国土“三调”和年度国土变更调查的水域范围为基础，调查江河、湖泊、水库等水域丰水期和枯水期的水面范围、面积等情况，坑塘的范围、面积等情况。工作内容是在国家提取的水域空间数据基础上，组织队伍以内外业相结合的方式开展水域空间复核，确定水面范围和边界，形成雨花台区水域空间调查成果和数据库。

（二）地表水储存量调查。开展地表水水下地形测量，构建水陆一体的地表水三维模型，建立“水面面积-水深-水储存量“数学模型，根据水域空间调查成果计算湖泊、水库、坑塘、河流水储存量。本次调查雨花台区工作内容：

1、河流水储存量调查的范围为雨花台区境内骨干河流即秦淮河、秦淮新河、江宁河、板桥河、工农河、南河等，最终以实际为准；

2、湖泊水储存量调查的范围为雨花台区境内湖泊，包括莲花湖、大石湖、花神湖、雨花湖等，最终以实际为准；

3、水库水储存量调查的范围为雨花台区境内水库，包括安堂洼、静明寺、龙泉寺，最终以实际为准；

4、坑塘水储存量调查的范围为2024年国土变更调查成果中的坑塘，最终以实际为准。

以上均要按照《规程》采取现场测量、建立三维模型等措施，测算出具体水体的水量。

（三）地下水资源调查。开展水文地质补充调查、地下水监测与统测、地表水与地下转化调查、地下水资源评价等，查明含水层分布与结构、地下水系统边界、地下水资源评价参数等，掌握地下流场形态与变化，评价形成降水量及降水资源量、地下水资源量等国情数据。

（四）水资源专题调查评价。围绕区域水平衡、水相关生态地质环境问题、水资源与城市韧性以及长江大保护等开展专题调查评价形成专题智慧服务产品，为保障国家重大战略实施、国土空间规划与用途管制、生态保护修复、耕地保护等提供支撑。

（五）水资源综合调查评价。在对雨花台全区水资源进行空间分布、数量、质量和年度变化等调查基础上，综合生活、生产和生态用水需求，考虑自然资源部门和其他相关部门对水资源调查的业务需求，提出相应的空间规划和生态修复建议，推动水资源的合理配置和利用。

（六）数据库建设。根据国家统一制定的水资源基础调查数据库建设标准，按照分建共享的原则，建设水资源基础调查数据库。

四、技术依据

1、 国家标准

（1）GB 3838-2002 地表水环境质量标准；

（2）GB 12327-2022 海道测量规范；

（3）GB 35650-2017 国家基本比例尺地图测绘基本技术规定；

（4）GB 50026-2020 工程测量标准；

（5）GB 50027-2001 供水水文地质勘察规范；

（6）GB/T 7408-2005/ISO 8601:2000 数据元和交换格式信息交换日期和时间表示法；

（7）GB/T 13923-2022 基础地理信息要素分类与代码；

（8）GB/T 14848-2017 地下水质量标准；

（9）GB/T 15218-2021 地下水资源储量分类分级；

（10）GB/T 18314-2009 全球定位系统(GPS)测量规范；

（11）GB/T 18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收；

（12）GB/T 21010-2017 土地利用现状分类；

（13）GB/T 24356-2023 测绘成果质量检查与验收；

（14）GB/T 34968-2017 地下水超采区评价导则；

（15）GB/T 39616-2020 卫星导航定位基准站网络实时动态测量(RTK)规范；

（16）GB/T 42640-2023 多波束水下地形测量技术规范；

（17）GB/T 50138-2010 水位观测标准。

2、行业标准

（1）CH/T 2009-2010 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范；

（2）CH/T 7002 无人船水下地形测量技术规程；

（3）CH/T 7003-2021 内陆水域水下地形测量技术规程；

（4）CH/T 8023 机载激光雷达数据处理技术规范；

（5）CH/T 8024 机载激光雷达数据获取技术规范；

（6）CH/T 9009.2 基础地理信息数字成果1∶5 000 1∶10 000 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000数字高程模型；

（7）CH/T 9009.3 基础地理信息数字成果 1∶5000 1∶10000 1∶25000 1∶50000 1∶100000 数字正射影像图；

（8）DZ/T 0133-94 地下水动态监测规程；

（9）DZ/T 0282-2015 水文地质调查规范（1:50000）。

3、规范性文件

（1）《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）；

（2）《自然资源部办公厅关于印发<水资源基础调查实施方案>的通知》（自然资办发〔2024〕7号）；

（3）《水资源基础调查技术规定第1部分：水域空间调查》；

（4）《水资源基础调查技术规定第2部分：地表液态水储存量调查》；

（5）《水资源基础调查技术规定第3部分：地下水资源调查》；

（6）《水资源基础调查野外安全手册》；

（7）《江苏省地下水资源调查评价技术指南》（苏自然资发〔2023〕240号）；

（8）《江苏省自然资源厅关于印发<江苏省地表水资源调查评价技术指南（试行）>的通知》（苏自然资发〔2023〕282号）；

（9）《江苏省自然资源厅关于印发<江苏省水资源基础调查实施方案>的通知》（苏自然资发〔2024〕118号）；

（10）《关于协同推进水资源基础调查工作的通知》（苏自然资函〔2024〕306号）；

（11）《南京市规划和自然资源局、南京市水务局<关于开展全市水资源基础调查工作的通知>》（宁规划资源发〔2024〕75号）。

五、成果要求

成果要求包括水资源基础调查成果报告、数据库、图件等，各分项预期成果如下：

（一）水域空间调查成果

1.区水域空间调查成果报告及图件；

2.区水域空间数据库。

（二）河湖库塘水储存量调查成果

1.区地表水储存量调查成果报告及图件；

2.区地表水储存量调查数据库。

（三）地下水资源量调查成果

1.区地下水资源年度调查评价成果报告及图件（2024、2025）；

2.区地下水资源周期性调查评价成果报告及图件；

3.区地下水资源调查数据库。

（四）水资源专题调查评价成果

市水资源专题调查评价成果报告。

（五）水资源综合调查评价成果

区水资源综合调查评价成果报告。

成果提交的具体标准须根据上级工作要求及时进行调整、及时响应采购人的要求。

六、服务保障

1、本项目的实施必须符合南京市、江苏省、国家有关规范、规程和相关技术文件，以及采购文件要求及投标文件承诺，成交供应商应确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性，不允许弄虚作假。本项目提交的全部技术成果，必须能通过采购人组织的成果审查，并确保在规定时间内按程序上报并通过检查。

2、在项目实施过程中遇到问题时，成交供应商应提供全天候的热线技术支持服务，应在3小时内对采购人所反映的问题做出及时响应，并能在24小时内到达采购人现场处理解决问题。

3、在项目完成后，成交供应商应向采购人提供必要的后续技术支持服务，协助采购人完成其他需要配合的服务，相关费用包含在本项目报价总价中。

4、项目计划进度安排：按照省、市工作部署要求完成全部工作。

七、工作进度要求

（一）水域空间调查

（1）2024年

组织开展2024年度丰水期水域空间调查及复核工作；成果经市级质量检查后，上报省级复核。

（2）2025年

组织开展2024年度枯水期水域空间调查及复核工作；成果经市级质量检查后，上报省级复核。

根据国家要求，组织开展水域空间年度变化调查。

（二）地表水储存量调查

2024年，启动实地调查工作。

2025年提交湖泊、水库以及河流水下地形（水深）测量、水域三维模型首件成果。完成湖泊、水库、河流、坑塘水体实地调查，构建“水面面积-水深-水储存量”数学模型。完成地表水储存量调查工作。

2026年，根据国家要求开展地表水储存量年度变化调查。

（三）地下水资源调查

（1）2024年

2024年完成水文地质补充调查、2024年度地下水统测、水质采样与测试和其他野外调查工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作。

（2）2025年

完成2024年地下水资源年度调查评价资料收集；2024年度地下水资源调查评价；地下水资源周期性评价；2025年度地下水统测和其他野外调查等工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作，形成地下水资源基础调查数据库。

（3）2026年

完成2025年度地下水资源调查评价。

（四）水资源专题调查评价

2025年形成阶段成果，2026年完成相应工作。

（五）水资源综合调查评价

2025年形成阶段成果，2026年完成相应工作。

（六）数据库建设

按照工作要求，完成水资源基础调查数据入库和维护。

（七）相关资料收集与共享

根据工作需要，收集和共享主要数据资料。

以上调查内容，要依据国家、省、市水资源调查工作方案、实施细则、补充说明等要求执行。其他工作内容根据工作进展情况另行安排。并且根据上级要求，组织开展年度变化调查，对成果数据进行年度数据更新。若上级有额外补充调查工作要求，需一并纳入工作内容。

具体时间进度根据南京市规划和自然资源局雨花台分局开展工作的需要，合理安排工作时间节点，按照要求完成相关工作。

八、保密要求

在项目实施过程中，执行严格的保密措施，以确保数据的安全和完整。成交供应商应针对水资源数据的特点，加强数据收集、整理、处理、分析、数据库建设过程中的保密管理，强化保密培训，规范工作流程，落实保密管理的各项要求，杜绝失泄密问题，在每个环节均需有严格的保密措施。

（1）资料交接阶段

由专人负责与采购人交接数据，交接人须承担此过程中的数据保密责任；数据交接后，应有专人负责对数据管理、分发和使用。

（2）资料使用阶段

①对于采购人提供的资料的使用，应有使用情况说明和使用人员明细，并落实到责任人，采取安全措施；成交供应商仅限于在雨花台区水资源基础项目工作中使用采购人提供的数据，不得扩展到其他单位，不得私下运用到其他项目。

②对于采购人提供的资料，未经采购人许可，不得以任何形式向任何第三方提供或复制留存，若有泄密情况发生，将追究当事人责任；成交供应商对许可使用的数据不拥有复制、传播、出版、翻译成外国语言等权利，不得向第三方提供原始数据，不得以商业目的使用该数据或者开发和生产产品。数据的任何格式或者任何复制品视同原始数据。成交供应商可根据需要对数据内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可不得将修改、转换后的数据对外发布和提供，并应将修改、转换的情况及修改、转换的内容向采购人备案。成交供应商不得将数据或衍生成果在计算机互联网上登载。

③在作业过程中，应保证所有作业计算机使用的安全和作业网络环境与Internet 物理隔离，并采取相应的安全措施，保障资料的安全可靠。

（3）资料提交阶段

成交供应商在项目工作结束提交成果给采购人后，应及时销毁所有数据，并将过程性数据、再复制的数据及其衍生品全部删除，确保数据不外泄。

（4）成果使用阶段

成交供应商应保证采购人在使用项目成果时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

（5）涉密数据保密要求

对于项目实施过程中的所有数据以及最终成果数据成交供应商须承担保密责任，未经采购人许可，不得以任何形式向任何第三方提供或复制留存，若有泄密情况发生，应追查成交供应商责任。

项目履行过程中，成交供应商应对本项目严格保密，不得泄露信息，如有违反需承担相应法律责任，采购人保留追诉成交供应商相关过错的权利。成交供应商应保证采购人在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

项目结束后应及时销毁所有涉密数据，并将过程性数据、再复制的数据及其衍生品全部删除，确保涉密数据不外泄。

以上条款如有违反，成交供应商需承担相应法律责任，采购人保留追诉成交供应商相关过错的权利。

九、其他要求

1、 服务要求

成交供应商不得转包。供应商提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。服务期满前，成交供应商应根据采购人要求提供完整的文档资料，并配合采购人做好与本项目相关任务的衔接工作。

2、安全要求

针对水资源野外调查复杂环境特点，成交供应商落实野外调查安全要求，成交供应商应及时办理水上作业手续，制定安全生产制度和应急预案，及时开展安全生产培训，加强工作人员教育，确保在野外调查过程中，严格遵守安全生产规定，不发生安全生产事故。

成交供应商在项目的实施过程中应做好人身、财产、交通、数据成果等的安全工作，如自身管理疏忽造成的安全问题，所有的损失皆由成交供应商自行承担，与采购人无关。

十、付款方式

本合同为固定总价合同，项目服务内容中的工作量为预估工作量，实际发生的工作量如超过预估工作量时，总价不变。

注：采购人每次付款前，成交供应商应向采购人开具等额发票。

1、项目合同签订后，采购人支付合同总价的15%；

2、2025年完成水域空间调查及地表水储量调查后，采购人支付合同总价款的55%；

3、2026年项目全部完成通过省级检查后，采购人一次性付清余款（合同总价款的30%）。

第五章合同主要条款

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局 监 制

采购编号：

采购人：（以下称甲方）

住所地：

供应商：（以下称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的有关规定，由南京市规划和自然资源局雨花台分局（甲方）委托（乙方）        承担本合同规定内容的研究。经双方友好协商，签订本合同。

第一条 合同标的

雨花台区水资源基础调查项目。

乙方根据甲方要求提供下列服务：水资源基础调查立足自然资源系统履行“两统一”职责，突出调查数据成果的基础性和空间性，填补以往水资源调查工作空白，形成具有自然资源特色的水资源基础调查成果。主要任务及工作内容包括：

（一）水域空间调查。以国土“三调”和年度国土变更调查的水域范围为基础，调查江河、湖泊、水库等水域丰水期和枯水期的水面范围、面积等情况，坑塘的范围、面积等情况。工作内容是在国家提取的水域空间数据基础上，组织队伍以内外业相结合的方式开展水域空间复核，确定水面范围和边界，形成雨花台区水域空间调查成果和数据库。

（二）地表水储存量调查。开展地表水水下地形测量，构建水陆一体的地表水三维模型，建立“水面面积-水深-水储存量“数学模型，根据水域空间调查成果计算湖泊、水库、坑塘、河流水储存量。本次调查雨花台区工作内容：

1、河流水储存量调查的范围为雨花台区境内骨干河流即秦淮河、秦淮新河、江宁河、板桥河、工农河、南河等，最终以实际为准；

2、湖泊水储存量调查的范围为雨花台区境内湖泊，包括莲花湖、大石湖、花神湖、雨花湖等，最终以实际为准；

3、水库水储存量调查的范围为雨花台区境内水库，包括安堂洼、静明寺、龙泉寺，最终以实际为准；

4、坑塘水储存量调查的范围为2024年国土变更调查成果中的坑塘，最终以实际为准。

以上均要按照《规程》采取现场测量、建立三维模型等措施，测算出具体水体的水量。

（三）地下水资源调查。开展水文地质补充调查、地下水监测与统测、地表水与地下转化调查、地下水资源评价等，查明含水层分布与结构、地下水系统边界、地下水资源评价参数等，掌握地下流场形态与变化，评价形成降水量及降水资源量、地下水资源量等国情数据。

（四）水资源专题调查评价。围绕区域水平衡、水相关生态地质环境问题、水资源与城市韧性以及长江大保护等开展专题调查评价形成专题智慧服务产品，为保障国家重大战略实施、国土空间规划与用途管制、生态保护修复、耕地保护等提供支撑。

（五）水资源综合调查评价。在对雨花台全区水资源进行空间分布、数量、质量和年度变化等调查基础上，综合生活、生产和生态用水需求，考虑自然资源部门和其他相关部门对水资源调查的业务需求，提出相应的空间规划和生态修复建议，推动水资源的合理配置和利用。

（六）数据库建设。根据国家统一制定的水资源基础调查数据库建设标准，按照分建共享的原则，建设水资源基础调查数据库。

第二条合同总价款

本项目为总价合同，本合同项下服务总价款为___________（大写）       （小写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 单价元 | 数量 | 单位 | 合计元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水域空间调查 | 水域空间图斑复核 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 地表水域空间丰水期、枯水期调查 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 地表水储存量调查 | 1、河流水储存量调查的范围为雨花台区境内骨干河流，最终以实际为准 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、湖泊水储存量调查的范围为雨花台区境内湖泊，最终以实际为准 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 3、水库水储存量调查的范围为雨花台区境内水库，数量最终以实际为准 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 4、坑塘水储存量调查的范围为2024年国土变更调查成果中的坑塘，最终以实际为准 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 地下水资源调查 | 1、水文地质补充调查 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、地下水监测与统测 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 3、地下水质量调查 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 4、水文地质参数调查 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 5、资源数量和质量评价 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 水资源专题调查评价 | 绕区域水平衡、水相关生态地质环境问题、水资源与城市韧性以及长江大保护等开展专题调查评价 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 水资源综合调查评价 | 推动水资源的合理配置和利用，开展水资源综合评价工作 |  | 1 | 项 |  |
| 6 | 数据库建设 | 地表水水域空间、水储存量、水资源量等相关数据库，详情参照技术规范 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 地下水水储存量、水资源量等相关数据库，详情参照技术规范 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 其他工作 | 包括报告印刷验收等 |  | 1 | 项 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于雨花台区水资源基础调查项目招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和投标报价表；

（2）服务承诺；

（3）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用乙方提供的服务中任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、本项目的实施必须符合南京市、江苏省、国家有关规范、规程和相关技术文件，以及采购文件要求及投标文件承诺，乙方应确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性，不允许弄虚作假。本项目提交的全部技术成果，必须能通过甲方组织的成果审查，并确保在规定时间内按程序上报并通过检查。

3、在项目实施过程中遇到问题时，乙方应提供全天候的热线技术支持服务，应在3小时内对甲方所反映的问题做出及时响应，并能在24小时内到达甲方现场处理解决问题。

4、在项目完成后，乙方应向甲方提供必要的后续技术支持服务，协助甲方完成其他需要配合的服务，相关费用包含在本项目报价总价中。

5、项目计划进度安排：按照省、市工作部署要求完成全部工作。

第六条 工作进度要求和成果要求

工作进度要求：

（一）水域空间调查

（1）2024年

组织开展2024年度丰水期水域空间调查及复核工作；成果经市级质量检查后，上报省级复核。

（2）2025年

组织开展2024年度枯水期水域空间调查及复核工作；成果经市级质量检查后，上报省级复核。

根据国家要求，组织开展水域空间年度变化调查。

（二）地表水储存量调查

2024年，启动实地调查工作。

2025年提交湖泊、水库以及河流水下地形（水深）测量、水域三维模型首件成果。完成湖泊、水库、河流、坑塘水体实地调查，构建“水面面积-水深-水储存量”数学模型。完成地表水储存量调查工作。

2026年，根据国家要求开展地表水储存量年度变化调查。

（三）地下水资源调查

（1）2024年

2024年完成水文地质补充调查、2024年度地下水统测、水质采样与测试和其他野外调查工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作。

（2）2025年

完成2024年地下水资源年度调查评价资料收集；2024年度地下水资源调查评价；地下水资源周期性评价；2025年度地下水统测和其他野外调查等工作，组织开展地下水资源调查评价相关内业工作，形成地下水资源基础调查数据库。

（3）2026年

完成2025年度地下水资源调查评价。

（四）水资源专题调查评价

2025年形成阶段成果，2026年完成相应工作。

（五）水资源综合调查评价

2025年形成阶段成果，2026年完成相应工作。

（六）数据库建设

按照工作要求，完成水资源基础调查数据入库和维护。

（七）相关资料收集与共享

根据工作需要，收集和共享主要数据资料。

以上调查内容，要依据国家、省、市水资源调查工作方案、实施细则、补充说明等要求执行。其他工作内容根据工作进展情况另行安排。并且根据上级要求，组织开展年度变化调查，对成果数据进行年度数据更新。若上级有额外补充调查工作要求，需一并纳入工作内容。

具体时间进度根据南京市规划和自然资源局雨花台分局开展工作的需要，合理安排工作时间节点，按照要求完成相关工作。

项目成果：成果要求包括水资源基础调查成果报告、数据库、图件等，各分项预期成果如下：

（一）水域空间调查成果

1.区水域空间调查成果报告及图件；

2.区水域空间数据库。

（二）河湖库塘水储存量调查成果

1.区地表水储存量调查成果报告及图件；

2.区地表水储存量调查数据库。

（三）地下水资源量调查成果

1.区地下水资源年度调查评价成果报告及图件（2024、2025）；

2.区地下水资源周期性调查评价成果报告及图件；

3.区地下水资源调查数据库。

（四）水资源专题调查评价成果

市水资源专题调查评价成果报告。

（五）水资源综合调查评价成果

区水资源综合调查评价成果报告。

成果提交的具体标准须根据上级工作要求及时进行调整、及时响应甲方的要求。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具符合甲方财务要求的发票。

3、付款方式：

本合同为固定总价合同，项目服务内容中的工作量为预估工作量，实际发生的工作量如超过预估工作量时，总价不变。

注：甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额发票。

1）项目合同签订后，甲方支付合同总价的15%；

2）2025年完成水域空间调查及地表水储量调查后，甲方支付合同总价款的55%；

3）2026年项目全部完成通过省级检查后，甲方一次性付清余款（合同总价款的30%）。

第八条 保密要求

在项目实施过程中，执行严格的保密措施，以确保数据的安全和完整。乙方应针对水资源数据的特点，加强数据收集、整理、处理、分析、数据库建设过程中的保密管理，强化保密培训，规范工作流程，落实保密管理的各项要求，杜绝失泄密问题，在每个环节均需有严格的保密措施。

（1）资料交接阶段

由专人负责与甲方交接数据，交接人须承担此过程中的数据保密责任；数据交接后，应有专人负责对数据管理、分发和使用。

（2）资料使用阶段

①对于甲方提供的资料的使用，应有使用情况说明和使用人员明细，并落实到责任人，采取安全措施；乙方仅限于在雨花台区水资源基础项目工作中使用甲方提供的数据，不得扩展到其他单位，不得私下运用到其他项目。

②对于甲方提供的资料，未经甲方许可，不得以任何形式向任何第三方提供或复制留存，若有泄密情况发生，将追究当事人责任；乙方对许可使用的数据不拥有复制、传播、出版、翻译成外国语言等权利，不得向第三方提供原始数据，不得以商业目的使用该数据或者开发和生产产品。数据的任何格式或者任何复制品视同原始数据。乙方可根据需要对数据内容进行必要的修改和对数据格式进行转换，但未经许可不得将修改、转换后的数据对外发布和提供，并应将修改、转换的情况及修改、转换的内容向甲方备案。乙方不得将数据或衍生成果在计算机互联网上登载。

③在作业过程中，应保证所有作业计算机使用的安全和作业网络环境与Internet 物理隔离，并采取相应的安全措施，保障资料的安全可靠。

（3）资料提交阶段

乙方在项目工作结束提交成果给甲方后，应及时销毁所有数据，并将过程性数据、再复制的数据及其衍生品全部删除，确保数据不外泄。

（4）成果使用阶段

乙方应保证甲方在使用项目成果时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

（5）涉密数据保密要求

对于项目实施过程中的所有数据以及最终成果数据乙方须承担保密责任，未经甲方许可，不得以任何形式向任何第三方提供或复制留存，若有泄密情况发生，应追查乙方责任。

项目履行过程中，乙方应对本项目严格保密，不得泄露信息，如有违反需承担相应法律责任，甲方保留追诉乙方相关过错的权利。乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

项目结束后应及时销毁所有涉密数据，并将过程性数据、再复制的数据及其衍生品全部删除，确保涉密数据不外泄。

以上条款如有违反，乙方需承担相应法律责任，甲方保留追诉乙方相关过错的权利。

第九条 其他要求

1、 服务要求

乙方不得转包。乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好与本项目相关任务的衔接工作。

2、安全要求

针对水资源野外调查复杂环境特点，乙方落实野外调查安全要求，乙方应及时办理水上作业手续，制定安全生产制度和应急预案，及时开展安全生产培训，加强工作人员教育，确保在野外调查过程中，严格遵守安全生产规定，不发生安全生产事故。

乙方在项目的实施过程中应做好人身、财产、交通、数据成果等的安全工作，如自身管理疏忽造成的安全问题，所有的损失皆由乙方自行承担，与甲方无关。

第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收成果文件时的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付在规定时间内完成相关工作，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，甲方可将乙方行为上报相关监管部门，可能会导致其在三年内无法参加政府采购活动。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定或委托代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

第六章磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商名称：（加盖电子公章）

年 月 日

- 基本目录

1、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

2、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 项目 | 工作内容 | 单价元 | 数量 | 单位 | 合计元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水域空间调查 | 水域空间图斑复核 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 地表水域空间丰水期、枯水期调查 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 地表水储存量调查 | 1、河流水储存量调查的范围为雨花台区境内骨干河流，最终以实际为准 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、湖泊水储存量调查的范围为雨花台区境内湖泊，最终以实际为准 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 3、水库水储存量调查的范围为雨花台区境内水库，数量最终以实际为准 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 4、坑塘水储存量调查的范围为2024年国土变更调查成果中的坑塘，最终以实际为准 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 地下水资源调查 | 1、水文地质补充调查 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 2、地下水监测与统测 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 3、地下水质量调查 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 4、水文地质参数调查 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 5、资源数量和质量评价 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 水资源专题调查评价 | 绕区域水平衡、水相关生态地质环境问题、水资源与城市韧性以及长江大保护等开展专题调查评价 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 水资源综合调查评价 | 推动水资源的合理配置和利用，开展水资源综合评价工作 |  | 1 | 项 |  |
| 6 | 数据库建设 | 地表水水域空间、水储存量、水资源量等相关数据库，详情参照技术规范 |  | 1 | 项 |  |
|  |  | 地下水水储存量、水资源量等相关数据库，详情参照技术规范 |  | 1 | 项 |  |
| 7 | 其他工作 | 包括报告印刷验收等 |  | 1 | 项 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖电子公章）：

3、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的报价详见报价一览表。

3、本项目服务时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：       年    月    日

4、授权书

法人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人的身份证明文件的复印件：

5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

6、采购需求条款偏离表

采购需求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件采购需求内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

7、其他文件

二、资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1缴纳税收的凭证；2缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

（7）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

（8）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：供应商具有行业主管部门颁发的乙级及以上资质（专业范围须包含地理信息系统工程专业、海洋测绘专业、工程测量专业）（提供证书复印件并加盖电子公章）。

（9）本项目接受联合体投标。

联合体协议及联合体授权委托书（格式自拟）

（10）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

（11） 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、符合条件

（注：满足采购文件要求，详见竞争性磋商须知。）

四、综合评审评分项

（注：详见第三章 评审标准。）

附件1、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件2、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

附件3、项目技术说明或实施方案

附件4、其他

五、价格折扣文件格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：年月日

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）