公开招标文件

（服务类）

项目编号：JSZC-320100-HBGL-G2024-0051 项目名称：2025年宁合高速日常综合养护项目

采 购 人：南京市公路事业发展中心

采购代理：江苏鸿标工程项目管理有限公司

二〇二四年十二月

目   录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法和标准

第四章 采购需求

第五章 合同条款

第六章 附件

第一章 招标公告

项目概况

2025年宁合高速日常综合养护项目JSZC-320100-HBGL-G2024-0051 招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”免费下载  获取招标文件，并于2025-1-9   14:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320100-HBGL-G2024-0051

项目名称：2025年宁合高速日常综合养护项目

预算金额：1646.00万元

最高限价（如有）：本项目最高限价总价为大写人民币：壹仟陆佰肆拾陆万元整（¥：16460000.00元），其中：采购（基价类）控制价为大写人民币玖佰伍拾柒万壹仟捌佰壹拾元柒角（¥：9571810.7元），采购（单价类）控制价为大写人民币陆佰捌拾捌万捌仟壹佰捌拾玖元叁角（¥：6888189.3元）。投标人填报的总价或基价类报价或单价类报价超过相应的采购控制价的为无效报价，作无效投标处理。

采购需求：2025年宁合高速日常综合养护服务，具体工作内容详见采购文件《第四章 采购需求》。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

缺陷责任期：保养类无缺陷责任期，小修单价类维修缺陷责任期1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料扫描件）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年财务报表或2020年审计报告或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函扫描件）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的纳税证明和社会保障资金证明扫描件）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）；

6.提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》（由法人签字并盖单位公章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无。（本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-1-9 14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

6.2拒绝下述投标人参加本次采购活动

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）投标人未提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》。

6.3政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》体现。投标人应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购投标人诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的投标人应先点击‘投标人注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章。信用记录表电子扫描件上传到响应文件指定位置。未按要求提供信用记录表的，响应文件将按照无效处理。

投标人仅提供信用承诺书而未提供二、申请人的资格要求第（一）条中（1）-(6)条中涉及的证明材料的，须在中标后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按采购文件要求装订提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.4采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6.5是否接受进口产品：不接受。

6.6投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》(以下简称“操作手册”)进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址:http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：南京市公路事业发展中心

地  址：南京市玄武区双拜巷169号

联系人：徐科

2.采购代理机构信息

名  称：江苏鸿标工程项目管理有限公司

地  址：南京市雨花台区锦绣街5-8号C-4栋103室

联系人：丁莉萍

联系方式：025-84592100

3.项目联系方式

项目联系人：丁莉萍

电  话：025-84592100

第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。

2、定义

2.1“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的,投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：招标公告、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6.投标要求

6.1 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.2 投标人应将要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描件放置投标文件中。

6.3 投标人应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.4 投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应在投标文件中放置认证证书复印件。

6.5 投标产品属于小微企业生产的产品，应在投标文件中说明。

6.6 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.5 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话等。

8.联合投标

本次项目不接受联合体形式投标。

9.投标费用

9.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2 中标人在收到中标通知书之前须向江苏鸿标工程项目管理有限公司交纳采购代理服务费。采购代理服务费以中标价为基数，按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》苏招办[2022]02号文的80%计取，该费用不单独计列，计入投标人投标报价中，采购人不另行支付。

10.投标文件组成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带“★”的技术条款必须按文件要求编制，否则评审时不予认可。

10.2 投标人根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11.投标文件的商务部分

11.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标申请及声明；

（2）★法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式；

（3）★报价一览表

（4）★第一章招标公告中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）★第一章招标公告中二、申请人的资格要求：3. 本项目的特定资格要求证明文件；

（6）★《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》；

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

（9）投标人拟投入人员情况表

（10）投标人主要人员业绩汇总表

（11）投标人主要业绩汇总表

（12）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）养护工作方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人认为需要提供的其他技术资料。

13.投标文件的价格部分

13.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

13.2 报价应包含本次招标的有关的所有费用，包含支付给员工的工资、国家强制缴纳的各种社会保障资金（含社保）、加班费、绩效奖金、员工福利、其他补贴等，以及投标人认为需要的其他费用等。

13.3 投标人的任何错漏、优惠报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4 投标人应在《报价一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《报价一览表》《分项报价表》中注明,投标人应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

13.5本项目最高限价总价为大写人民币：壹仟陆佰肆拾陆万元整（¥：16460000.00元），其中：采购（基价类）控制价为大写人民币玖佰伍拾柒万壹仟捌佰壹拾元柒角（¥：9571810.7元），采购（单价类）控制价为大写人民币陆佰捌拾捌万捌仟壹佰捌拾玖元叁角（¥：6888189.3元）。投标人填报的总价或基价类报价或单价类报价超过相应的采购控制价的为无效报价，作无效投标处理。

14.投标文件的其他部分

投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金

本项目不收取保证金。

16.投标有效期

16.1 自开标之日起六十日内投标有效。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

17.投标报价

17.1 投标人应对投标文件中的《分项报价表》分别报价，并进行汇总。

18、投标文件的签署

18.1本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

19、投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 投标人应充分考虑网络环境、网络宽带等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第24.2.2.4 条规定做无效投标处理。

20、有下列情形之一的投标文件将拒收：

20.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

22.投标文件盖章

22.1 投标人应按照招标文件要求，对需要加盖公章放入投标文件中的资格证明文件和有关资料加盖公章扫描后放置电子投标文件中。

22.2 投标人应在投标文件指定位置加盖单位公章。

四、开标、评标与确定中标人

23.开标

23.1招标人在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

23.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.4开标时，《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准。

23.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

23.6总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.7同时出现23.4-23.6中两种以上不一致的,按照23.4-23.6的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

23.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.9 投标截止时间后参加投标的投标人不足三家的，不开标。除采购任务取消情形外，可按监管部门规定转为其他采购方式。如果变更为竞争性谈判采购的，采购代理机构根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件，与参加投标的两家投标人进行竞争性谈判采购。

24.评标

24.1 评标组织

24.1.1评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选投标人或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

24.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

24.2 评标程序

24.2.1 投标文件的资格审查

24.2.1.1 采购人依法对投标人的资格进行审查。

24.2.1.2 采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

24.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

24.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（3）未提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》。

24.2.2 投标文件的符合性审查

24.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

24.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

24.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理。

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（4）投标人不具备招标文件中规定资格要求。

（5）投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

（6）不符合招标文件中实质性要求和条件。

（7）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（8）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（9）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

（10）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

（11）不同供应商的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（14）属于投标邀请中第六条第2款拒绝参加本次采购活动供应商的；

（15）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（16）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（17）投标文件未按照招标文件要求加盖公章。

（18）法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

24.2.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问

24.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功

24.2.3 投标文件的进一步评审

24.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

24.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝

24.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

24.2.3.4澄清有关问题。投标截止时间后，评标委员会可要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容在线作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.2.4投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人联系。

24.3 评标方法和标准

24.3.1采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人。

24.3.2评标标准详见文件第三章。

25.确定中标人

25.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章“评标办法和标准”2.1项评分因素优劣排序。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

25.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

25.3 中标人确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

25.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

25.6在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；同时通知未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.7 所有投标文件不论中标与否，采购人均不退回。

26.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

27.评标过程的保密

27.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

27.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

27.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

28.签订合同

28.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

28.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

28.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

28.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

29.询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.质疑

30.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理。

30.2 质疑投标人的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.3 上述应知其权益受到损害之日是指

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

30.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

30.5 采购代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

30.6 采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入投标人诚信档案。

31.投诉

质疑投标人对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

32.诚实信用

32.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

32.2 投标人不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

32.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

32.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

第三章 评标办法和标准

本项目采用综合评分法，总分100分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审细则 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 自主 计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 养护工作方案（52分） | 8分 | （1）评委根据投标人提交的总体工作布置及规划、各分项养护及维修工序计划安排等方面进行评分： ①总体工作布置及规划、各分项养护及维修工序计划安排合理细致、优于项目需求的得8分； ②总体工作布置及规划、各分项养护及维修工序计划安排符合项目需求的得6分； ③总体工作布置及规划、各分项养护及维修工序计划安排条理不清晰，有缺项的得4分； ④总体工作布置及规划、各分项养护及维修工序计划安排可操作性较低、没有针对性的得2分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 12分 | （2）评委根据投标人制定的日常养护、维修及应急处置实施方案等方面进行评分： ①投标人制定的日常养护、维修及应急处置实施方案满足项目要求、合理、有针对性得12分； ②投标人制定的日常养护、维修及应急处置实施方案较合理、较有针对性得9分； ③投标人制定的日常养护、维修及应急处置实施方案基本满足项目要求得6分； ④投标人制定的日常养护、维修及应急处置实施方案不完整得3分； ⑤未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 8分 | （3）评委根据投标人提供的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施等方面进行评分： ①投标人制定的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施满足项目要求、合理、有针对性得8分； ②投标人制定的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施较合理、较有针对性得6分； ③投标人制定的应急保障措施、安全保障措施、质量保障措施不完整得4分； ④未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 8分 | （4）评委根据投标人提供的本项目的方案，对其重点、难点问题的认识及对策进行阐述分析等方面进行评分： ①对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识深刻全面，相应对策措施合理可行，得8分； ②对采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识全面，相应对策措施较为合理可行，得6分； ③方案简单有瑕疵得4分； ④未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5分 | （5）评委根据投标人对养护维修响应时间及保证措施的承诺等方面进行评分： ①养护维修响应时间及保证措施的承诺完整全面、可行、有针对性得5分； ②养护维修响应时间及保证措施的承诺较完整、较可行、较有针对性得3分； ③养护维修响应时间及保证措施的承诺较简单得1分； ④未提供或有重大偏差不得分。 | 主观分 |
|  |  | 5分 | （6）评委根据投标人提供的后续服务安排及保证措施等方面进行评分： ①后续服务安排及措施得当、具有针对性且满足项目要求得5分； ②后续服务安排及措施较得当，较满足项目要求得3分； ③后续服务安排及措施有瑕疵得1分； ④有重大偏差、未提供不得分。 | 主观分 |
|  |  | 6分 | （7）评委根据投标人提供的本项目桥涵经常性检查工作方案的合理性、针对性、可操作性等方面进行评分。 桥涵经常性检查工作方案科学合理、具有针对性、可操作性的，得6分； 桥涵经常性检查工作方案较合理、较具有针对性、可操作性的，得4分； 桥涵经常性检查工作方案不太合理、没有针对性、可操作性的，得2分； 无此项内容的得0分。 | 主观分 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目组成员 | 项目负责人 （6分） | （1）项目负责人资格（2分） 拟投入本项目的项目负责人同时具有①中级或以上技术职称；②二级或以上注册建造师（公路工程专业）；③《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）或《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证)的，得2分，缺一项不得分，本项最多得2分。（提供相关证书的原件扫描件） | 客观分 |
|  |  |  | （2）项目负责人业绩（4分） 根据“拟投入本项目的项目负责人自2019年12月1日（含）以来，担任过一级及以上公路日常养护或小修保养项目的项目负责人（项目经理）”业绩情况进行评分，每提供一个上述业绩得2分，本项最多得4分。（提供中标（成交）通知书、合同等业绩证明材料的原件扫描件；时间以合同签订时间为准） |  |
|  |  | 技术负责人 （4分） | （1）技术负责人资格（2分） 拟投入本项目的技术负责人具有中级技术职称的，得1分；具有高级技术职称的，得2分，本项最多得2分。（提供职称证书的原件扫描件，同一人员证书按高分计取，不重复计分） |  |
|  |  |  | （2）技术负责人业绩（2分） 拟投入本项目的技术负责人“自2019年12月1日（含）以来，担任过一级及以上公路日常养护或小修保养项目的项目负责人（项目经理或项目副经理）或技术负责人（项目总工）”的，得2分，本项最多得2分。（提供中标（成交）通知书、合同等业绩证明材料的原件扫描件，时间以合同签订时间为准） |  |
|  |  | 13分 | （1）桥梁工程师（3分） 桥梁工程师1名，具有交通工程或建设工程类相关专业高级技术职称，并提供参加省级或以上桥梁工程师培训承诺的，得3分；本项最多得3分。（提供相关证书、承诺书的原件扫描件） （2）现场安全管理人员（2分） 现场安全管理人员1名，《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C证)或《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C证)的，得2分；本项最多得2分。（提供证书的原件扫描件） （3）养护管理人员（8分） 拟派项目养护管理人员中每具有一个高级公路养护工证书得2分，每具有一个中级公路养护工证书得1分，本项最高得8分。(若同一人员同时具有高级和中级公路养护工证书，按高级公路养护工计一次分，不重复计分；提供证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 客观分 |
| 3.2 | 拟投入设备 | 9分 | 根据投标人拟投入本项目主要车辆的数量、型号种类进行评分： （1）清扫车：每提供1台作业速度低于60km/h清扫车加1分；每提供一台作业速度高于（含）60km/h清扫车加2分。本项最高得4分； （2）洒水车：每提供1台洒水车（带护栏清洗设备）得0.5分，本项最高得2分； （3）防撞车：每提供1台防撞车得0.5分，本项最高得1分； （4）养护工程车：投标人每提供1台养护工程车得0.4分；本项最多得1.2分。 （5）养护巡查车：投标人每提供1台养护巡查车得0.4分；本项最多得0.8分。 （需提供车辆购买发票或租赁合同，及车辆年检有效期内的行驶证复印件并加盖公章；清扫车需另提供能证明清扫作业速度的相关证明材料复印件并加盖公章。） | 客观分 |
| 3.3 | 业绩 | 6分 | 根据投标人“自2019年12月1日（含）以来，承接过一级及以上公路日常养护或小修保养项目”的业绩情况进行评分，每提供一个上述业绩得2分，本项最多得6分。 （提供中标（成交）通知书、合同的原件扫描件，时间以合同签订时间为准） | 客观分 |
| 8 | 总分 | 100分 |  |  |

注：

1、在综合比较与评价后按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按第三章“评标办法和标准” 2.1项评分因素优劣排序。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件加盖单位公章为准）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

3.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有证明材料均以有效证明文件的原件扫描件为依据。

（1）本项目拟投入的项目负责人、技术负责人、桥梁工程师、现场安全管理人员、现场养护作业人员均不可兼任。

（2）企业业绩、项目负责人、技术负责人业绩可以兼得。

（3）提供的合同、中标（成交）通知书等相关证明材料均不能反映出相关数据、内容的，视为未提供。

第四章 采购需求★

一、采购需求：

1.本次招标范围为宁合高速龙华立交至苏皖交界（根据宁合高速实体移交清单确认）。

2.招标内容为：宁合高速龙华立交至苏皖交界段范围内的路基、路面、桥梁、涵洞、绿化、交通工程以及沿线设施等的巡查（含夜间）、清理、保洁、日常维修（小修保养）、扫雪除冰、防汛防台及相关工作，应急处置和各类活动的保障工作等，事故和恶劣天气等特别情况的应急处置，桥涵的经常性检查等工作，具体详见养护清单。

其中，桥涵经常性检查具体内容包括但不限于：对桥面设施、桥梁上部结构、下部结构及附属构造物、涵洞等的表观状况进行周期性检查，并根据检查结果出具检查报告和养护维修建议方案，同时完善桥梁卡片并填写桥梁、涵洞经常性检查表，并同步更新相关养护系统，为桥梁养护、维修提供决策的可靠数据（每月检查1次。根据采购人要求可增加检查次数）。

3.服务期：1年。缺陷责任期：保养类无缺陷责任期，小修单价类维修缺陷责任期1年。

4.本项目不接受联合体投标。

二、养护清单（另附）

投标人应按照采购人提供的养护固化清单电子文件填写养护清单，只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。

三、技术规范

1、《江苏省高速公路养护状况和运营服务监督管理工作方案》（苏交执法路函[2024]56号）

2、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210—2018）

3、《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）

4、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）

5、《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）

6、《公路桥涵养护技术规范》（JTG 5120—2021）

7、《公路养护安全作业规程》（JTG H30—2015）

8、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671—2021）

9、《道路交通标志和标线》（GB 5768）

10、《高速公路日常养护巡查及经常性检查作业规程》（T/JSCTS 8-2022）

11、《2025年宁合高速日常综合养护项目标准化考核办法》

注：以上所列规范，只是涉及本项目所需要的部分规范，如果上面没有列出的规范与标准，各投标人仍需按规定执行。所有已被废止或停止使用的，各投标人 应以现行规范为准。在项目实施过程中和合同执行期间，如果国家或省市有关部门颁布了新的技术标准或规范，则承包人应采用新的标准或规范。

第五章  合 同 条 款

合同条款

一、名词解释

除另有说明外，下列名词的含义如下：

1、采购人

是指投资建设的单位。本项目采购人是南京市公路事业发展中心（又称为“业主”）。采购人代表：由采购人委托，负责合同段养护管理工作的代表。

2、承包人

是指接到建设（招标）单位中标通知，并与建设（招标）单位签订了承包协议书的投标单位。

3、项目负责人

由承包人委派、全面负责其承包养护项目按合同规定开展养护工作的经济和技术的代理人。承包人应将对项目负责人的委任以书面形式通知采购人。

4、项目是指列入本合同必须完成的全部日常综合养护工作（包括临时养护工作以及符合程序而签署变更通知和额外养护工作）。

5、养护设备

是指承包人为实施完成本合同项目以及临时工作、临时设施和维护项目所必须的全部机械、器具等。

6、合同价款

是指按本合同条款中的有关规定，经双方确认认可、据实结算的总金额。

7、技术规范

是指合同文件中的技术规范。该规范是根据有关规范摘录合编的，是对本合同养护工作的技术要求。

8、合同

是采购人和承包人法定代表人或其授权代表之间正式签订的相互明确权利和义务关系的协议。

9、“年”“月”和“日”都应按公历计算。“天”：是指日历天。

10、“元”是指人民币元，是本合同中的货币单位。

11、暂列金额

暂列金额是在投标报价表中标明列入合同价的一项款额，作为项目不可预见的预备费用，按养护清单小计的8%计列。

二、项目概况

1、工程名称：2025年宁合高速日常综合养护项目

2、工程地点：南京市

3、项目概况：主要涉及宁合高速龙华立交至苏皖交界（根据宁合高速实体移交清单确认）。

工作内容：宁合高速龙华立交至苏皖交界段范围内的路基、路面、桥梁、涵洞、绿化、交通工程以及沿线设施等的巡查（含夜间）、清理、保洁、日常维修（小修保养）、扫雪除冰、防汛防台及相关工作，应急处置和各类活动的保障工作等，事故和恶劣天气等特别情况的应急处置，桥涵的经常性检查等工作，具体详见养护清单。

其中，桥涵经常性检查具体内容包括但不限于：对桥面设施、桥梁上部结构、下部结构及附属构造物、涵洞等的表观状况进行周期性检查，并根据检查结果出具检查报告和养护维修建议方案，同时完善桥梁卡片并填写桥梁、涵洞经常性检查表，并同步更新相关养护系统，为桥梁养护、维修提供决策的可靠数据（每月检查1次。根据采购人要求可增加检查次数）。

合同履行期限：1年。缺陷责任期：保养类无缺陷责任期，小修单价类维修缺陷责任期1年。

三、双方的权利与义务

1、采购人主要义务

（1）提供与本项目相关的设计文件及相关资料。

（2）制定本合同项目的管理制度、技术要求等。

（3）检查和监督承包人的项目管理、质量、进度以及安全生产和环境保护工作。

（4）审查承包人上报且经审核的计量支付申请，按时支付合同款。

（5）依据相关养护行业标准组织养护过程检查及验收。

（6）双方约定采购人应做的其他工作。

2、承包人主要义务

（1）按照招标文件的技术规范以及采购人或其代表的要求，建立健全自身 的规章制度，完成本项目合同范围内的养护管理工作，向采购人或其代表提供  养护计划及相应的进度统计报表和报告等资料。

（2）承包人不得随意拖延维修时间（不可抗力的因素除外），承包人应在24小时内完成一般病害的养护修复任务，严重影响交通安全的病害应及时处理，对严重病害以及技术有特殊性要求的项目应采取必要的措施。若承包人未能响应，采购人将按合同条款的规定进行处理。

（3）承包人需办理项目所需有关证件和批件，并协调交警、路政及地方等关系，为此所发生的相关费用不单独计量与支付，包含在合同价款中。

（4）养护期间服从采购人或其代表的现场管理、监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成采购人委托的养护任务，并保证达到采购人要求的质量等级。

（5）加强养护巡查，做好巡查记录，及时进行维护，对巡查发现的重大问题及时通报采购人，并采取相应有关措施。

（6）承包人须按照《高速公路日常养护巡查及经常性检查作业规程》、《公路桥涵养护技术规范》（JTG 5120-2021）规定的周期和检查内容进行检查。情况特殊应及时提供专题报告，报告的具体格式、内容、份数等必须符合采购人的要求。承包人必须按照合同规定履行桥梁经常性检查工作并提交相关资料。承包人向采购人提交的资料包括检查资料及其电子文档并归档整理，同时填写桥梁经常性检查记录表，建立桥梁卡片，此部分费用已含在报价中，采购人不另行支付。

（7）承包人应有完备的原材料及养护自检资料，报验资料和计量资料及时报采购人或其代表审核。工作结束后按采购人要求提交相关的养护资料及相应的电子文档一份，并配合采购人进行工程验收。

（8）项目实施期间，承包人必须严格执行国家、地方政府有关安全管理方面的法律法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及安全管理要求，以及采购人有关安全工作的指示，采取必要的安全防护措施并对作业人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

承包人上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理， 按相关要求摆放标志标牌等，作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的养护车辆及设备应整齐地停放，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

承包人在项目实施过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，采购人概不承担任何责任和费用。

（9）遵守《江苏省公路条例》的有关规定，服从公安、路政部门的管理，自觉保护养护公路路产；遵守地方政府和有关部门对场地交通和噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有关部门的处罚。

承包人负责项目现场的环境保护工作，保证现场环境符合有关规定，加强对作业人员的环境保护意识教育。废料应按采购人指定的堆放点集中堆放，任何作业及生活垃圾必须妥善处理，不得抛洒在道路用地界内，在作业过程中应加强设备和材料的管理，不得抛、洒、滴、漏污染路面，否则将承担相关部门的经济处罚。

（10）承包人要认真贯彻落实《劳动法》等现行国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，完善民工工资支付的实施办法，承包人应对劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资，督促其将工资直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。承包人应采取必要措施保证不拖欠民工工资。

承包人必须按照省、市现行相关规定，缴纳民工工资保证金。签订合同时，承包人应出具缴纳保证金的证明。

（11）承包人应按照投标承诺和合同约定派驻现场技术、管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻项目现场，原则上不得调整；确需调整的，需经采购人同意。采购人应在进场前严格核对进场作业队伍，承包人擅自改变项目负责人及主要管理人员的，一律不得进场。

（12）日常养护过程中不能封闭交通（特殊情况下的应急处置除外），由此引发的安全、临时标牌制作和设置，作业人员、设备、材料等的调配运输等问题，承包人自行考虑，由此产生的费用包含在合同总价中，不单独计量。

（13）承包人应配备足够数量的养护、保洁人员及设备，未经采购人代表批准不得随意更换或减少主要养护管理人员和机械，承包人针对本项目配备的人员须统一安全标志服装，养护车辆须统一标识。

承包人应为本项目配备项目负责人、技术负责人、桥梁工程师、现场安全管理人员及其他养护人员。

其他养护人员应满足：身体健康、年龄在18—60周岁之间。按照每2公里安排1人的标准配备，总数不低于25人。

养护设备：宁合高速位置敏感，社会关注度高，拟需求清扫车不少于4台（超车道清扫作业时须采用配备防撞垫的清扫车或者其他保证安全的防护措施）、洒水车（带护栏清洗设备）不少于4台、养护工程车不少于3台、防撞车不少于2台、养护巡查车不少于2台。其他小型工器具（绿化修剪自动化设备、锥桶自动收放设备等）应足额配置。（清扫车及巡查车须配备智能辅助管理系统）

为此发生的相关费用包含在所报的单价或总价中，采购人不再另行计列和支付。

（14）本项目所需供电、电讯、供水等由承包人自行调查解决，临时供电设施、电讯设施、供水、排污设施的设置必须满足《公路工程施工安全技术规范》的要求，所发生的一切费用含在合同价中，采购人不另行计量与支付。

（15）对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，应保证作业和交通的安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在合同价内。如因承包人采取的措施不力，造成本项目拖延或费用增加，均由承包人自行负责。

（16）本项目采购人不提供弃土（石）场及环卫绿化垃圾的堆放场地，由承包人自行解决，并符合南京市政府令第301号《南京市渣土运输管理办法》及其他相关部门的现行规定，由此发生的相关费用在报价时予以充分考虑，并计入工程量清单各细目单价或总额价中。并应保证采购人免于承担因上述场地的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、处罚费用及其它开支。

（17）养护期间，承包人应对原有道路及结构物的安全、交通标志、标牌、各类地下预埋管线、绿化的保护等采取相应的措施以及正常营运等采取相应的措施，承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入报价中，采购人将不另行计量与支付，项目实施期间，承包人不得以任何理由对此提出索赔。由于自身原因而对其它合同项目造成污染、损坏、损失等，均应立即免费修复或足额赔偿。

承包人必须加强对地下管线等相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查明 情况，办理相关交底手续后，方可实施对隐蔽设施可能产生影响的相关项目，否则造成的后果，除了由承包人自行承担一切责任外，采购人还将严肃追究承包人的违约责任。

（18）承包人应在采购人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条 件。承包人因此发生的一切费用均应含在报价中，采购人不再另行计列。

（19）本项目应按照 《中华人民共和国大气污染防治法》和《江苏省大气污染防治条例》等南京市污染防治相关现行文件的规定执行，扬尘污染防治实施方案中应当包含临时道路及“三场”的硬化、裸露土方及易扬尘物料的覆盖、洒水、清扫、保洁等降尘控尘措施的内容，由此产生的相关费用含在报价中，采购人不再另行计列和支付。

（20）根据本项目的特点，同时充分考虑自然因素及其他因素的不利影响，在项目实施过程中，采购人可能会要求承包人加快进度以确保项目能按时完成，对此承包人应无条件服从。承包人应充分考虑因此所需的赶工费、措施费等相关费用，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，采购人不再另行支付。

（21）合同期内，如有新增养护路线，承包人应按最终路线进行养护。

（22）双方约定承包人应做的其他工作。

四、转让和分包

1、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成日常养护工作，确保服务质量和安全，并在缺陷责任期内承担相应的维修责任。

本项目严禁转包、违法分包，一经发现，视其情节严重程度严肃处理，直至清退出场、解除合同。

2、转包、分包违约责任。承包人不得将本项目进行转包或违法分包。经核查，发现承包人存在法律法规规定的转包、违法分包情形的，采购人应书面告知承包人。承包人应在接到书面告知后7日内，向采购人提供相关证明材料。

承包人未能在规定时间内举证或其证明材料不足以排除承包人存在转包、违法分包行为的，视同承包人存在违约责任，承包人应向采购人支付不低于合同金额2%的违约金（采购人可根据项目具体规模适当调整违约金比例），并视情况制止违法分包行为。承包人存在转包、违法分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，承包人仍须按合同约定向采购人支付违约金。承包人将项目转包或违法分包的，采购人有权终止合同。

- 承包人对于分包单位的选择必须报采购人审核同意。

4、采购人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任或义务。

5、承包人不得低于成本价将本项目进行分包。出现以下三类情形时，承包人在提交分包合同审查的同时向采购人进行合理解释与书面说明，并提供相关证明和经承包人与分包人双方签字并盖章的书面承诺，否则视为低于成本价分包：

（1）以明显低于合理的市场最低价格水平进行分包的；

（2）以低于本项目中其他合同段同类项目最低单价进行分包的；

（3）承包人提取的分包管理费明显高于该分包项目市场利润水平的。

承包人低于成本价分包的，其分包合同不予审查通过和备案，由采购人督促改正。

五、履约保证金

无。

六、书面通知

凡根据合同规定，由采购人、承包人发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

七、临时工程和临时设施

为确保应急保障工作及时有效落实，采购人提供应急保障点部分区域供承包人使用，相关日常维护费用（包括但不限于水费、电费、物业费，场地费、设施维修维护费等）由承包人承担，并综合考虑到报价中。

承包人应按照“安全第一、预防为主”和“谁使用，谁负责”的要求使用采购人提供的房屋、场地，应严格按照相关规定和要求，做好安全工作，具体如下：

1、承包人是房屋使用的消防安全责任人，应按国家有关规定配置必要的消防器材，负责使用场所的消防安全工作；

2、使用期内，承包人应负责保护房屋的整体构造，不得私自拆除和改建房屋，不能私自改变房屋构造，不得改变合同约定的房屋使用性质和用途；

3、承包人应做好防火、防盗、用电、用气的安全工作，严禁私拉、乱接电线；

4、承包人应保持房屋及周围环境的整洁，严禁在房屋内使用和存放不符合安全标准的易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、承包人不得将房屋部分或全部转租、转让和转借他人；

6、承包人负责相关设施的维修维护；

7、承包人不得利用房屋从事任何非法活动。

在使用期内，如发生以上行为，造成人身事故、生老病死或伤亡、人员安全事故或财产损失的，由承包人承担全部责任。

除另有规定外，为完成本项目所需的临时工作及临时设施，均应由承包人按照本项目的实际情况自行负责设计、备料和建设，采购人不另行支付。

八、项目实施和管理

1、承包人的养护机械和车辆应服从当地有关部门的管理，并按照有关要求安全行驶，服从检验和各种相应费用的缴纳等。承包人缴纳的各项规费，运输超大、超重引起的附加费用均由承包人负担。

2、承包人应对所使用的由采购人提供的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到项目交工，并恢复原貌，其费用包含在报价中，不另行计量与支付。并应保证采购人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

九、服务进度控制

1、承包人应按本合同规定的服务期，合理安排好养护进度计划，并及时向采购人递交各养护项目的月度进度表。

2、为保证服务质量，并按时实现养护、维修进度的要求，采购人或有权审核并评议承包人提交的计划。这些审核和评议，不能免除承包人根据合同规定所担负的任何责任和义务。

3、单价类项目必须在采购人规定的期限完成养护维修，经初步验收达到合同规定的质量标准后，进入承包人的缺陷责任期。如果承包人的某个小修保养工作质量达不到采购人要求，采购人有权委托其他单位完成，对此发生的所有  费用由承包人承担。

十、养护质量及验收标准和依据

1、养护工作必须全面达到以下标准：

养护总体目标：满足《公路养护技术标准》、《公路桥涵养护规范》、《公路沥青路面养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》、《高速公路日常养护巡查及经常性检查作业规程》等现行技术规范和行业标准、管理办法规定的各项技术要求。

2、以采购人代表以书面形式批准的变更通知或指导意见、国家颁发的技术或验收规范和质量检验标准及有关规定、合同要求为依据。

3、考核内容及方式：详见《2025年宁合高速日常综合养护项目标准化考核办法》。

十一、工程数量

本项目具体工程数量见工程量清单。除另有规定外，本合同以按采购人及承包人两方签认的已完成的工程数量并达到合同规定的质量标准的数量作为最终支付结算的工程数量。

十二、合同金额、形式及结算方式

1、合同金额、形式

（1）单价类项目采用固定单价承包、按实结算的方式，最终合同价格按采购人与承包人两方签认完成的工程数量及本合同清单单价确定。在合同实施期间，单价类项目的综合单价不予调整。承包人对采购人的决定必须无条件接受，否则，采购人有权终止合同。在合同实施期间，如发生单价类清单以外的小修项目，应重新申报单价并由采购人核定，核价原则为：在《公路工程预算定额》JTG/T3832-2018 测算预算单价（材料价格按投标当月材料指导价）的基础上， 按照承包人中标单价类项目总价与单价类最高投标限价的下浮率，同比例调整。

（2）基价类项目采用“总量包干、总价承包、缺陷扣减、定期考核”的方式，按季度并结合考核情况等比例计量。具体考评办法详见附件。

（3）采购人在签订合同协议书前有权对投标报价中出现的不平衡报价（单 价类项目综合单价）要求中标人进行澄清、调整，但不变更总报价，如中标人拒绝调整，则视为拒绝中标。

2、合同结算方式：

（1）本项目按月计量工程量，每季度按计量款支付。未付款项均不考虑利息。

（2）采购人在项目实施的全过程中将对承包人进行履约考核，并对承包人进行具体的管理和考核记录。最终支付以南京市公路事业发展中心江北公路站的考核结果为依据。

注：采购人可根据市财政资金指标下达情况和支付业务结束时间相应调整支付时间。

（3）经费拨付承包人应按照采购人要求开具发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

十三、不合格的材料和工艺

承包人在本项目中不得使用不符合设计（包括技术规范）要求或不合格的材料和不能保证服务（工程）质量的工艺。采购人一旦发现上述情况，并出具通知，承包人应按照采购人的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由承包人自行负责

十四、防护

1、合同实施过程中，为了保证本项目的安全实施，承包人应对各项养护和维修工作采取必要的防护和安全措施，并承担所需的费用。

2、承包人应采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其作业引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

3、在服务期内，承包人应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放处置好承包人的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾。

十五、安全生产

1、养护期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关安全管理方面的法律法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及安全管理要求，以及采购人有关安全工作的指示。

根据“〈关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知〉（财资〔2022〕136号）”的规定，本项目安全生产费分别为基价类清单小计的2%与单价类清单小计的2%。承包人在报价时不得对该比例进行调整。如承包人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目需要，则承包人应在本项目工程量清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑，采购人不再另行支付。安全生产费用在合同执行过程中不随工程量的变化和设计变更而调整。安全生产费应专款专用，按采购人制定的安全生产管理办法进行计量支付。

承包人应制定详细的安全生产实施方案，并按江苏省交通运输厅（苏交建〔2012〕55号）《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制说明》以及采购人制定的安全生产管理办法的规定对其报价时所报的安全生产费进行详细的安全生产工程量清单报价编制。安全生产费应专款专用，在合同实施过程中，采购人将按江苏省交通运输厅《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制说明》的规定对安全生产费进行计量支付。安全生产费用由承包单位上报，最终经审计确认后支付，总额不超过本项目基价类、单价类各自最高投标限价的2%。

如果承包人的安全措施达不到要求，采购人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用从承包人的安全生产费中支付。安全生产费用应当用于安全防护用具及设施的购买、维护和更新，安全生产措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用。

2、在养护过程中，承包人应高度重视安全生产，严格遵守交通部颁发的《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）等有关规定，以确保养护作业中人员、车辆和机械设备、公路设施的安全。否则，由此造成的损失由承包人承担。

3、因承包人养护工作不到位造成公众生命财产损害导致的责任与赔偿由承包人承担。

十六、文明作业及环境保护

1、在本合同服务期内，承包人必须遵守国家有关环境保护的法令。

2、如果由于承包人的原因，破坏了环境而导致的损失和赔偿，则由承包人承担全部责任。

3、本项目实施过程中应做好相应的交通疏导工作；在项目服务期间，应结合日常养护及应急处置现场及周边的环境，采取必要的围挡及美化措施，在保  证安全的前提下，做好文明、环保工作。其费用含在合同价中，不单独计列。

4、承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切作业时必须承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。承包人必须及时做好涉及相关道路的交通维护、保洁维修工作，维持沿线村镇的居民的饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用；项目实施过程中，应自觉保护好其他新建道路既有设施，确保不发生沿线扬尘、排污，从而不影响地方生活、生产和交通行车安全，尤其是泥浆排放应采取有效措施，不得污染环境和影响现有道路和在建其他道路的通行和作业；确保不因本项目实施而造成地方利益的损害，由此发生的一切协调、维护、维修费用均由承包人承担。

本项目禁用高排放非道路移动机械。禁止使用国家一级以下和排放不达标的非道路移动机械，工程实施期间采购人按现行相关要求对投入的机械设备进行检查，对不按规定执行的使用人或所有人依法查处，为此发生的相关费用包含在合同价中，采购人不再另行计列和支付。

5、如承包人在项目实施期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染（包括扬尘污染），经采购人认可后，按照5000元/次的标准从计量款中扣除承包人的违约金。

十七、缺陷责任期

保养类无缺陷责任期，单价类维修缺陷责任期1年。缺陷责任期自某项工作维修完成并经采购人验收合格之日起算。

在缺陷责任期内，承包人应负责对已完项目进行维护、保养。如发生损坏，除不可抗力原因外，承包人应认真采取修复措施，承担全部修复费用。

十八、违约

1、采购人将按照有关技术规范及所规定的要求对承包人所维修的质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符合要求承包人应立即重修，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则采购人按拖延维修时间予以确认。

2、因承包人养护不善而造成的任何形式的纠纷或事故，由承包人承担全部责任。

3、因承包人原因致使项目养护及维修质量不符合国家有关规范标准或不符 合双方约定标准，而造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

4、对于因承包人原因造成服务进度滞后的事实或可能，采购人根据总体服 务期要求以及单价类项目的进度要求有权强制分割合同，并指定第三方完成。

5、项目负责人及现场负责人每月在岗天数不低于22天，每少1天课以1000元违约金。

6、本项目需要根据道路养护范围和里程，储备充足数量的应急物资和材料，以保障道路在应对降雨、降雪、冰冻、水毁、事故等极端天气和突发事件时的安全和畅通，采购人可根据应急物资和材料的储备情况以及对道路安全畅通造成的影响和损失酌情扣减合同价款。

7、承包人应做好企业的信访稳定工作，根据有关法律法规，切实保障职工合法权益，并将此项内容作为日常考核的重要依据，对未能保障职工合法权益  的，或造成信访不稳定，或产生恶劣影响的，采购人可根据情况酌情扣减养护经费。

8、承包人应按照“分工专业化、养护精细化、作业规范化、效果精致化”的养护要求组建路面、路基、桥涵构造物、沿线设施等专业养护队，在项目所在地区附近设置养护作业区。合同签订前以及合同履约过程中，采购人将按照相关规定对中标人的履约情况进行检查和审核，不满足上述规定的，采购人有权终止合同。

9、如承包人使用采购人提供的设备，则该设备只能在本项目使用，如发生承包人将采购人提供的设备用于其他项目使用的情况，采购人有权终止合同。

10、合同条款其他章节规定的违约情形。

十九、工程变更

（一）如果采购人认为有必要后即可通过有关手续对工程或其中任何部分 的形式、质量或数量作出任何变更，采购人有权指示承包人进行也应进行下述工作：

1、增加或减少合同中所包括的任何工程的数量；

2、省略任何这类工作（但被省略的工作由采购人或其他承包人实施者除外）；

3、改变任何这类工作的性质或质量或类型；

4、改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸； 上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

（二）采购人认为适当的所有变更，应以合同中规定的单价进行计价。如合同中未包括适用于该变更工作的单价，则应在合理的范围内使用合同中的其他基础单价作为计价的基础。如工程数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，承包人都不得向采购人提出费用补偿。

（三）本合同价格在合同生效后任何一方不得擅自改变，但双方另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

1、采购人或其代表确认的工程量增减。

2、采购人或其代表确认的设计变更或工程洽商。

3、其它采购人或其代表同意的价格调整。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知采购人或其代表，采购人或其代表批准后通知承包人。

二十、不可抗力

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极  采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后 7 天内提 供有力证明。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。本项目中承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，主要是指以下情况（但不限于以下情况）：

（1）合同路段的交通量非正常性增长，对道路造成结构性损坏的；

（2）合同路段发生重大交通事故，对道路造成较大损坏的；

（3）合同路段发生水毁的；

（4）合同路段区域内发生地震等自然灾害，对道路造成损坏的。

二十一、税金和保险

1、政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其它应缴纳的所有费用，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。

2、保险

（1）本项目第三方责任险由承包人以承包人与采购人联名投保。保险费率由承包人调查确定，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由承包人承担并支付，已包含在报价中，不单独计量与支付。

（2）根据〈江苏省人力资源社会保障厅 江苏省财政厅 江苏省税务局关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）》的通知〉（苏人社规〔2023〕2号）的规定，本项目工伤保险费由承包人向市社会保险经办机构按照中标价的2.5‰一次性足额缴纳。“工伤保险费”暂按招标控制价的2.5‰计入报价中，承包人不得对该比例进行调整。

（3）本项目承包人应按相关规定按采购人与承包人联名投保公共责任险，其保险费用列入养护清单中，结算时承包人应提供合法票据，最终结算价不超过清单中此项的报价。

承包人必须按国家有关规定办理各种保险，一旦发生保险范围内的事件，损失由承包人自行承担。

二十二、诉讼和法律

承包人与采购人发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，申诉方可向南京市人民法院提起诉讼，相关费用由败诉方承担。

本合同条款未尽事宜，合同双方应参照《中华人民共和国民法典》执行。

二十三、合同生效

本合同经各方法人代表或授权人签字并加盖公章后生效。

二十四、其它

其他未尽事宜，双方友好协商解决。

附件一

合同协议书

南京市公路事业发展中心（采购人名称，以下简称“采购人”）为实施         （项目名称），已接受               （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目       的投标。采购人和承包人共同达成如下协议。

1、项目概况：

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标申请及声明；

（4）项目专用合同条款；

（5）技术规范；

（6）已标价日常综合养护清单；

（7）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的养护工作方案；

（8）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之前存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据养护清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币     元，其中基价类项目总额为人民币     元，单价类项目总额为人民币     元。

4、承包人项目负责人：        。

5、质量标准：              ；安全目标：             。

6、承包人承诺按合同约定承担养护项目的实施、完成及缺陷修复。

7、采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照采购人指示开工，服务期为      个日历天。

9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部养护工作完工后经验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10、本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：      （盖章）                承包人：         （盖章）

法定代表人                            法定代表人

或其授权的代理人：  （签字）          或其授权的代理人：  （签字）

分管领导：

经 办 人：

- 年     月     日                           年     月     日

附件二

廉政合同

为了贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》等有关项目建设、廉政建设的法律法规，做好公路小修保养项目中的党风廉政建设，保证2025年宁合高速日常综合养护项目建设优质、高效、健康、有序地进行，业主单位南京市公路事业发展中心（以下称采购人），与承担 2025年宁合高速日常综合养护项目的     （以下称承包人）特订立此合同。

一、双方的约定

1、双方应共同遵守国家和省、市以及行业主管部门关于加强公路养护项目管理以及党风廉政建设的各项规定。

2、双方应认真执行2025年宁合高速日常综合养护项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、除非法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外，双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁搞损害国家和集体利益、违反公路小修保养项目管理规章制度的不正当交易。

4、双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

5、双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

6、双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有及时提醒对方并督促其纠正的权利和义务。

二、采购人在廉政建设方面的责任

1、采购人及其工作人员不得以任何形式向承包人索要和收受回扣。

2、采购人及其工作人员不得接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由个人支付的费用。

3、采购人工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐、旅游活动。

4、采购人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国等提供方便。

5、采购人及其工作人员不得向承包人介绍家属、亲友从事与采购人项目有关的材料设备供应、项目分包、劳务等经济活动。

6、采购人及其工作人员不得以任何理由向承包人强行推荐分包单位、不得强行要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

7、采购人工作人员不得在家里接待承包人有关2025年宁合高速日常综合养护项目事项的询访。

三、承包人在廉政建设方面的责任

1、承包人不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼品。

2、承包人不得以任何名义为采购人及其工作人员报支需由其个人支付的任何费用。

3、承包人不得以任何理由邀请采购人工作人员参加由公款支付的娱乐性等活动。

4、承包人不得为采购人单位和个人购买或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品。

5、承包人人员不得到采购人人员家里询访有关2025年宁合高速日常综合养护项目事项。

四、违约责任

1、采购人有违反本合同第一条第1至5款和第二条的，除按采购人单位的廉政建设规定和交通基础设施建设、公路养护项目的有关行业规定处罚外，另外罚款1000元至5000元；给承包人单位造成损失的，应予以赔偿。

2、承包人有违反本合同第一条第1至5款和第三条的，除按承包人单位的廉政建设规定和交通基础设施建设、公路养护项目的有关行业规定处罚外，视情节轻重和造成损失大小分别给予合同价款的2％（最高不超过5％）违约罚款。

五、对见证单位的约定和授权

双方约定：本合同的见证单位为采购人单位或其上级单位的纪检监察部门，双方授权见证单位主持本合同执行情况的检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见，执行本合同第四条所规定的处罚。

六、检查方式

本合同的履约情况检查由见证单位主持，双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、检查方式、检查结论和处罚意见等由各方协商确定，如无法达成一致的，由见证单位依据事实裁定。

七、本合同有效期为双方签署之日起至该合同项目完成止。

八、本合同作为2025年宁合高速日常综合养护项目合同协议书的附件，与2025年宁合高速日常综合养护项目合同具有同等的法律效力，经协议双方签署后立即生效。

九、本协议一式四份，双方各执二份。

采购人：      （盖章）                承包人：         （盖章）

法定代表人                            法定代表人

或其授权的代理人：  （签字）          或其授权的代理人：  （签字）

分管领导：

经 办 人：

年    月    日                            年    月    日

监督部门（盖章）：

年     月    日

附件三

安全生产合同

为在2025年宁合高速日常综合养护项目的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人南京市公路事业发展中心（以下简称“采购人”）与承包人          （全称）（以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、采购人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对承包人现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、承包人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、技术人员、和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的负责人到具体操作人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．参加本项目的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验、放射性检测等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

6．承包人必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因采购人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，服务合同履约完成后失效。

采购人：      （盖章）                承包人：         （盖章）

法定代表人                            法定代表人

或其授权的代理人：  （签字）          或其授权的代理人：  （签字）

分管领导：

经 办 人：

年    月    日                           年    月    日

附件四

质量、安全、信用承诺书

为保证         （项目名称）项目顺利完成，我单位做出以下承诺：

1、为了保证养护项目工作质量，认真执行养护工作质量规范、标准（包括强制性标准）的相关规定，养护前向养护人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作工艺，工作中要求严格按操作工艺实施，对养护质量严格按“三检制”（自检、交接检、专业检）进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进行下道工序工作，并建立建全质量管理体系和质量保证体系，确保养护项目工作质量。

2、凡是进入项目现场的材料，必须要有合格证和检验报告单，需经采购人检验确认，不符合设计和规范要求的不得使用于本项目。

3、严格依法履行质量保修义务。

4、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在整个养护项目工作过程中，必须认真遵守养护安全工作规范和安全管理制度，努力做好安全生产、文明养护，杜绝恶性事故发生。

5、建立建筑意外伤害保险制度，依法给养护工作人员购买建筑意外伤害保险。依法与养护工作人员签订劳动合同，按时支付工人工资，绝不拖欠农民工工资。

6、自觉接受使用单位及其管理部门对养护项目质量、安全等的监督检查，及时改正检查中提出的问题。

7、在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不转包和违法分包。

我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

承包人：               （盖章）

法定代表人：           （签字）

年      月      日

附件五

=2025年宁合高速日常综合养护项目

标准化考核办法

第一章  总  则

第一条  为加强和推动高速公路日常养护工作，推进公路养护精细化、规范化、科学化，充分体现“畅、安、舒、美”的公路服务理念，根据《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）、《省交通运输厅公路事业发展中心关于印发江苏省普通国省道养护手册（试行）的通知》（苏交公养〔2020〕236号）等相关文件，特制定本办法。

第二条  本办法适用于本站所管养的宁合高速的日常养护考核工作。

第三条  本办法所称的高速公路日常养护，是指为保证公路及其附属设施服务质量和水平而开展的清洁、维护等日常保养，以及对轻微损坏或缺陷等局部一般病害的日常修复作业。日常养护包括道路、桥涵、绿化、标志标线等沿线设施以及养护机械设备配置与维护等。

第四条  日常养护应通过提高管理水平，保持公路及沿线设施经常处于良好的技术状况，有效延长公路使用年限，降低公路全寿命周期成本，实现日常养护管理规范化、专业化、机械化、信息化和市场化。

第五条  公路日常养护工作应充分体现预防性养护，按照“预防为主，防治结合”的方针，对路面、桥涵等病害及时处置，保持公路沿线交通安全设施完好，保障公路安全畅通。同时积极推广应用日常养护新技术、新材料、新工艺和新设备，推行日常养护机械化作业，提高养护现代化水平。

第二章  工作职责

第六条  公路站是所辖路段日常养护工作责任主体，负责日常养护的全面管理的工作，包括辖区内管养路段的日常养护计划编报、组织养护单位实施日常养护和日常巡查、对养护单位开展日常养护考核等工作。积极配合市公路中心组织开展的日常养护考核监督工作，并按要求对检查发现的问题进行整改。

第七条  各养护单位负责具体实施日常养护的具体工作，根据各级安排全面做好日常养护、安全、应急等工作，每日开展巡查并及时整改发现的问题。

第三章  养护质量

第八条  各养护单位应制订详细的日常巡查方案，每天开展日常巡查工作，巡查路基、路面、桥梁及附属设施、绿化、沿线设施的完好程度，发现各类路面病害及可能诱发病害的因素，发现可能妨碍交通的路障，通过检查及时掌握和收集公路路况信息、发现公路损坏情况等，并采取相应措施，确保公路安全畅通。

第九条  各养护单位应加强对路基、路面、桥涵、排水、沿线设施、绿化的日常保养维护，使其经常保持良好技术状态。

第十条  公路路基各部分应经常保持完整，路肩无病害，边坡稳定，各部分尺寸保持规定的标准要求，不损坏变形，经常处于完好状态。

第十一条  公路路面应经常清扫，及时清理杂物、清理积雪、除冰、移除妨碍交通的障碍物，保持路面（含桥面）的整洁，做好路面排水工作，加强巡查，发现病害应及时进行维修处置。

第十二条  公路桥涵应保持外观完好、整洁，桥面铺装坚实平整、横坡适度，桥头无跳车，排水口、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标志、标线等设施齐全良好无损坏堵塞现象，桥梁整体结构无损坏，基础无冲刷、掏空，及时清理桥头锥坡及桥下生活垃圾、堆积、桥下住人、停靠船舶。

第十三条  公路各边沟、排水沟、截水沟、跌水井、泄水槽等排水设施应无淤塞、无积水、无高草杂物、纵坡符合要求，排水畅通、进口维护完好，保证路基、路面、路肩及边沟内不积水。

第十四条  道路两侧沿线设施应常年保持完整、齐全、整洁和良好的状态，及时维修和更换损坏部件，清洁受污染的标志。

第十五条  公路绿化按照“谁栽植、谁养护”的原则，及时做好浇水、除草、松土、施肥、修剪、防治病虫害和路树刷白等工作，加强巡查，做到绿化不遮挡标志标牌、不影响行车视线。

- 内业资料

第十六条  日常养护内业资料主要包括日常养护管理制度、考核情况、小修保养资料、附属设施台账报表、桥梁小卡片、桥梁养护维修及检查资料、安全资料、应急资料、日常巡查等相关资料。

第十七条  各养护单位应按照有关要求，内业资料应做到规范、完整、齐全，上墙的图、表、簿应做到规范、整齐、美观，及时、规范填写公路桥涵检查记录、机械车辆使用记录以及公路日常养护作业记录，提高工作效率、规范内业管理。

第五章  安全应急

第十八条  各养护单位应加强日常养护的安全管理工作，坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，坚决压实安全生产主体责任，建立健全安全生产管理体制机制，严格按照《公路养护安全作业规程》等的规定进行公路养护施工作业，做好施工现场的交通组织和管理工作，规范养护现场警示标志标牌设置工作，做到安全作业、文明施工，坚决贯彻落实上级安全管理部门及其他相关部门的各项部署和工作要求。

第十九条  各养护单位应建立健全应急反应机制，制定恶劣天气、自然灾害及其他影响公路正常运营的突发公共事件应急保通预案，保证应急抢险人员、物资、设备充足，并加强应急演练，增强预案的可操作性，加强预防性全面排查，发现问题立即抢修。

第六章  考核检查

第二十条  公路站根据本办法并结合省、市监督检查结果对各养护单位日常养护进行考核，考核分为日常检查和月底考核。日常检查针对路基、路面、绿化日常保洁养护情况、养护作业人员安全保障以及养护单位组织管理情况进行检查，主要为外业检查；月底考核检查外业及内业资料，外业主要检查路基、路面、桥涵、沿线设施、绿化的养护质量，内业资料检查巡查记录、制度上墙情况等。

第二十一条  月度考核总分为1000分，其中日常检查分值为400分，为扣分制，日常检查得分为“400-当日检查扣分值”，月底检查为分值为600分，为得分制，月底检查得分为当月月底检查得分总和，月度总分为“（本月日常检查分数总和/本月实际检查天数）+月底检查分数”。外业检查范围为公路站管养的全部路段，具体检查内容及评分细则见附件。

第二十二条  公路站对月度考核结果进行通报，各养护单位应根据通报情况，制订相应的整改措施，并将整改情况上报公路站。

第七章  奖罚措施

第二十三条  对于养护单位由于自身养护不及时、不到位等原因从而在市公路中心考核时被扣罚养护经费的，公路站将对照相应的扣分点扣罚各养护单位的计量款。

第二十四条  公路站将对省、市及公路站检查中发现的所有问题整改情况进行“回头看”，对于未及时整改的养护单位，每发现一处公路站将扣罚2000元计量款，对于多次督促整改但仍未整改的以及在下一次省、市季度考核被加倍扣分的，加倍扣罚计量款，扣罚计量款年底统一结算。

第二十五条  考核分数总共分为四档，其中1000-900分为优，899-850分为良，849-800分为中，799分及以下为差。如果连续3个月以上或累计6个月得分在799分及以下的，公路站将上报市公路中心，建议终止该养护单位合同。

第二十六条  每年年底，计算12个月的考核分数平均分作为年度考核得分。年底总得分在900分及以上的，如有扣罚计量款的情况，可免除扣罚；年底总得分在899-850分的，年底按照“总计量款-扣罚计量款”进行结算；年底总得分在800-849分的，年底按照“（总计量款-扣罚计量款）×考核系数”进行结算，考核系数按照“1-（（850-考核得分）/500）”计算；对于低于800分的养护单位，除按照要求扣除相应计量款外，还将约谈该单位法人代表。

第八章   附  则

第二十七条  本办法由公路站负责解释。

第二十八条  本办法自发文之日施行。

附件：1、2025年宁合高速日常综合养护项目日常检查表

2、2025年宁合高速日常综合养护项目月底考核表

附件1

2025年宁合高速日常综合养护项目工作日常检查表

| 对象 | 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员安全 | 110 | 规定时间不在岗或不在养护作业范围内 | 扣10分/人·次 |  |  |
|  |  | 施工现场未按规定配置专职安全员 | 扣10分/次 |  |  |
|  | 2 | 施工现场存在“三违”现象 | 扣20分/次 |  |  |
|  |  | 施工现场未按规范配置各类交安设施 | 扣10分/次 |  |  |
|  |  | 养护人员酒后作业、疲劳作业 | 扣40分/人·次 |  |  |
|  |  | 工程施工机械、车辆违规载人 | 扣10分/次 |  |  |
|  |  | 进入施工现场人员及作业人员未按规定配置和使用个人安全防护用品 | 扣10分/人·次 |  |  |
| 路面 | 3 | 路面当天清扫有遗漏路段的 | 扣10分/100m |  |  |
|  |  | 路面清扫后出现带状、条状污染、积尘、积砂 | 扣40分/100m |  |  |
|  |  | 路面抛撒滴漏，接报后25分钟内未到达现场作业 | 扣20分/次 |  |  |
|  |  | 路面抛撒滴漏，接报后35分钟以上才到达现场作业 | 扣30分/次 |  |  |
| 路基 | 4 | 在路肩、边坡、边沟内焚烧垃圾 | 扣10分/处·次 |  |  |
|  |  | 将垃圾扫入或倒入绿化带、路肩及其它属公路用地范围内 | 扣10分/处·次 |  |  |
|  |  | 路肩、边坡有杂物垃圾 | 扣10分/处·次 |  |  |
|  |  | 因清扫造成路肩高于路面 | 扣10分/100m·次 |  |  |
| 桥涵 | 5 | 桥梁工程师流于形式，不能很好发现病害 | 扣20分/次 |  |  |
|  | 6 | 桥涵清理、维修不及时 | 扣30分/次 |  |  |
| 绿化 | 7 | 未按要求进行打草，高草茂密的 | 扣20分/100㎡·次 |  | 及时整改后可以给予减免 |
| 养护单位 |  | 养护单位应突发事件处置，必须在25分钟内到达并合理处置 | 扣30分/次 |  |  |
|  | 8 | 有请假但没其他管理人员代替参加会议的 | 扣20分/次 |  |  |
|  |  | 参加会人员未准时到达会场迟到的 | 扣10分/次 |  |  |
|  | 9 | 养护单位项目部主要管理人员不在岗未请假的 | 扣20分/人·次 |  |  |
|  |  | 机驾人员不持证操作养护机械作业的 | 扣20分/人·次 |  |  |
|  |  | 养护设备低于投标数量的 | 扣40分/次 |  |  |
|  | 10 | 养护单位接到公路站通知（电话、短信、微信等）后，未在江苏省普通干线公路小修保养施工规程规定的时间内完成相应工作的 | 扣10分/天 |  | 每超出一天，扣除10分 |
|  | 11 | 夜间值班人员缺岗的 | 扣20分/人·天 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 扣分超出400分可以倒扣 |

附件2

2025年宁合高速日常综合养护项目工作月底考核表

| 考核内容 | 项目 | 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 扣分 | 扣分说明（养护质量以1km为考核单元） | 项目总分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理水平 | 日常养护基本保障 | 1 | 机械设备 | / | 1 | 5 | 机械设备配置不充分的，扣5分。 | 15 |  |
|  |  | 2 |  |  | 1 | 5 | 机械设备未进行维修保养的，扣5分；台账缺失的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 3 | 养护人员 |  | 1 | 5 | 养护施工人员配置不足的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 1 | 5 | 未对养护人员进行技术等相关培训教育或无记录的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 1 | 5 | 未对养护人员进行安全等相关培训教育或无记录的，扣5分。 |  |  |
|  | 安全管理 | 6 | 安全制度 |  | 1 | 6 | 未制定施工作业安全相关规程的，扣6分。 | 32 |  |
|  |  | 7 |  |  | 1 | 6 | 未制定相关应急预案的，扣6分。 |  |  |
|  |  | 8 | 安全措施 |  | 1 | 5 | 未落实相关安全措施的，扣5分；未对养护施工现场进行安全检查的，扣5分 |  |  |
|  |  | 9 | 安全生产 |  | 1 | 10 | 当年内因施工作业时因操作措施不当导致的安全事故的，扣10分。 |  |  |
|  | 巡查检查 | 10 | 巡查计划 |  | 1 | 6 | 未制定年度、季度、月度计划，年度、季度、月度各扣2分，共6分。 | 18 |  |
|  |  | 11 | 巡查记录 |  | 1 | 12 | 没有日常巡查、定期检查和专项检查记录的，扣12分；记录虚假、不全或签名缺失的，日常巡查、定期检查和专项检查各扣2分，签名各扣2分。 |  |  |
|  | 经常性检查 | 12 | 检查频次 |  | 1 | 5 | 未按规定的检查频次工作，扣1分/次。 | 10 |  |
|  |  | 13 | 检查记录 |  | 1 | 5 | 检查完成后，未及时记录、填报系统、汇总问题清单并处置，扣2.5分/次 |  |  |
|  | 应急保障 | 14 | 应急物资 |  | 1 | 5 | 未配备应急物资或针对性和适用性不强的，扣5分。 | 10 |  |
|  |  | 15 |  |  | 1 | 5 | 应急物资进出场台账缺失或者记录不完整的，扣5分。 |  |  |
| 管理水平 | 自动化巡查 | 16 | 自动化巡查覆盖率 | / | 1 | 15 | 养护自动化智能辅助巡查覆盖率达到20%、40%、60%、80%、90%，分别得3、6、9、12、15分。 | 15 |  |
|  | 管理闭合 | 17 | 省、市考核整改情况 |  | 1 | 10 | 省级日常养护检查通报中存在的问题及时整改的且整改情况良好的，得15分，每发现一处整改不及时的，扣5分。 | 30 |  |
|  |  | 18 |  |  | 1 | 10 | 市级日常养护检查通报中存在的问题及时整改的且整改情况良好的，得15分每发现一处整改不及时的，扣5分。 |  |  |
|  |  | 19 | 省、市交办任务完成情况 |  | 1 | 10 | 每有一项省、市交办的日常养护任务未完成或者完成不及时的，扣5分。 |  |  |
| 养护质量 | 路基 | 20 | 路缘石 | 处 | 1 | 2 | 路缘石缺失、倾斜、局部破损、断裂等发现1处扣2分。 | 70 |  |
|  |  | 21 | 路肩垃圾 | 处 | 1 | 2 | 路肩上生活垃圾、堆积杂物，发现1处扣2分。 |  |  |
|  |  | 22 | 阻水 | 处 | 1 | 5 | 路面形成阻水，且未开设排水沟的或丧失排水功能的，发现1处扣5分。 |  |  |
|  |  | 23 | 边沟堵塞 | m | 10 | 1 | 因杂物堆积、杂草严重淤积，或衬砌剥落、圬工破损，或内外排水系统不连通导致导致边沟不畅、堵塞，每10m扣1分。 |  |  |
|  |  | 24 | 水毁冲沟 | 处 | 1 | 5 | 雨水冲水形成的冲沟，深度大于20cm，纵向每10m计1处，不足10m按1处计算。1处扣5分。 |  |  |
|  |  | 25 | 边坡、护坡、挡墙坍塌或破损 | 处 | 1 | 50 | 边坡、护坡、挡墙等中度、重度破损或坍塌、冲刷严重并未及时修补，坍塌或破损长度大于等于5m，发现1处扣50分。 |  |  |
|  |  | 26 | 边坡、护坡、挡墙轻度坍塌或破损 | 处 | 1 | 5 | 边坡、护坡、挡墙等轻微破损和坍塌；坍塌土方未及时清除、边坡有冲沟并未及时修补，坍塌或破损长度小于5m，发现1处扣5分。1km范围内最高扣50分。 |  |  |
|  |  | 27 | 路肩种植物 | / |  |  | 定性考核距硬路肩1m范围内有种植物。 |  |  |
| 养护质量 | 路基 | 28 | 路肩堆积物 | / |  |  | 定性考核路肩硬性堆积现象（木材、建材、垃圾堆等）。重点考核集镇段、桥头及城乡结合路段。 |  |  |
|  |  | 29 | 集镇段路肩 | / |  |  | 定性考核集镇段路肩不平整（与路面衔接高、低2cm以上），有破损，不顺适的情况。 |  |  |
|  |  | 30 | 集镇段占道经营、路域环境 | / |  |  | 定性考核集镇段占道经营和路域环境差的情况。 |  |  |
|  |  | 31 | 搭接道路硬化 | / |  |  | 定性考核搭接段5m内未硬化和横坡度与原路肩不顺适的情况，重点考核行经车辆污染干线公路的点。 |  |  |
|  | 保洁 | 32 | 路面保洁 | m | 20 | 1 | 1km范围内累计未清除量，每20m扣1分。上报施工路段不考查，存在污染源的扣分减半，临时抛洒不扣分，但影响行车安全的除外。重点对长期未清扫路段进行考核扣分。 车辆滴油及商砼运输、搅拌车污染等污染路段且未及时清理参与扣分。 | 60 |  |
|  |  | 33 | 行车障碍物 | 处 | 1 | 20 | 影响行车安全的障碍物或遗落物，如直径20cm以上的块状物或隧道洞口、路面的大型落石、散落物等，每1处扣20分。 |  |  |
|  |  | 34 | 路缘带、边缘带污染 | km | 1 | 30 | 路缘带或边缘带长期未打扫导致带状污染现象较严重的，每单边1km扣30分，不足1km按1km计。若由于污染源造成的，扣分减半。 |  |  |
|  |  | 35 | 普通抛洒物 | / |  |  | 定性考核路面不影响行车安全的抛洒物、遗落物。 |  |  |
|  |  | 36 | 污染源的控制 | / |  |  | 定性考核道路两侧污染源（采石场、矿料场、拌和场、施工工地等）对路面的影响。 |  |  |
|  | 路面 | 37 | 路面唧浆 | 处 | 1 | 5 | 发现1处扣5分。 | 200 |  |
|  |  | 38 | 沥青路面重度龟裂 | m2 | 1 | 1 | 重度龟裂特征显著，裂块较小，裂缝区变形明显，散落严重，主要裂缝宽度大于5mm，大部分裂缝块度小于0.2m。1km范围内累计病害面积，每1m2扣1分。 |  |  |
| 养护质量 | 路面 | 39 | 沥青路面中度龟裂 | m2 | 5 | 1 | 中度龟裂：裂缝区有轻度散落或轻度变形，主要裂缝宽度在2-5mm之间，部分裂缝块度小于0.2m；1km范围内累计病害面积，只统计中度龟裂，每5m2扣1分，不足5m2按5m2计，1km范围内最高扣50分。 | 200 |  |
|  |  | 40 | 沥青路面波浪拥包 | m2 | 1 | 5 | 1km范围内累计病害（波峰波谷高差大于25mm）面积，每1m2扣5分。平交道口处路面推挤变形导致波峰波谷大于25mm也计入拥包，每1m2扣5分。 |  |  |
|  |  | 41 | 沥青路面重度车辙 | m | 100 | 10 | 累计长度每100m轮迹处深度大于15mm以上车辙，扣10分，不足100m按100m计。1km范围内最高扣50分。 |  |  |
|  |  | 42 | 沥青路面松散 | m2 | 1 | 1 | 1km范围内累计病害面积，每1m2扣1分。 |  |  |
|  |  | 43 | 沥青路面重度沉陷 | m2 | 1 | 4 | 1km范围内累计病害（深度大于25mm）面积，每1m2扣4分。 |  |  |
|  |  | 44 | 沥青路面坑槽 | 处 | 1 | 10 | 发现1处深度大于等于25mm或者面积大于等于0.1m2的坑槽扣10分。已列入当年养护工程计划未开工路段参与正常评定扣分。 |  |  |
|  |  | 45 | 路面修补 | 处 | 1 | 10 | (1)新、老路面接缝处高差明显（有跳车感觉）；(2)修补边缘不规整、不密实；(3)修补材料不适配。满足上述条件的，1处扣10分。 |  |  |
|  |  | 46 | 沥青路面横向裂缝 | 条 | 1 | 2 | 沥青路面横向裂缝长度大于等于1m，或主要裂缝宽度大于等于3mm，或灌缝不到位的路段，每1条扣2分。 |  |  |
|  |  | 47 | 沥青路面纵向裂缝 | m | 10 | 1 | 沥青路面出现较严重纵向裂缝（主要裂缝宽度大于等于3mm），或灌缝不到位的情况，累计长度每10m扣1分，不足10m按10m计。 |  |  |
|  |  | 48 | 水泥路面坑洞 | 处 | 1 | 10 | 路面板粗集料脱落形成局部凹坑（直径大于30mm，深度大于10mm）为坑洞，发现1处扣10分。 |  |  |
|  |  | 49 | 水泥砼路面接缝 | m | 100 | 5 | 水泥路面接缝内无填缝料、填缝料与板边脱离、凹陷（凸出）在1cm以上、溢出缝外宽1cm以上的，累计长度每100m扣5分，不足100m按100m计。 |  |  |
| 养护质量 | 路面 | 50 | 水泥路面板角断裂 | 处 | 1 | 5 | 裂缝与纵横接缝相交，且交点距板角小于或等于板边长度一半的损坏。（中度：裂缝宽度在3~10mm之间，重度：裂缝宽度大于10mm，断角有松动），只统计中度和重度板角断裂，每1处扣5分。 | 200 |  |
|  |  | 51 | 水泥路面破碎板 | 块 | 1 | 10 | 裂缝将整块面板分割成3块以上，伴有松动、沉陷和唧泥等现象的，每板块扣10分，1km范围内最高扣100分。 |  |  |
|  |  | 52 | 沥青路面车辙 | / |  |  | 1km范围内轮迹处深度大于10mm且小于15mm的车辙。 |  |  |
|  |  | 53 | 沥青路面沉陷 | / |  |  | 定性考核沉陷病害（深度大于10mm小于25mm）的情况。 |  |  |
|  |  | 54 | 水泥路面错台 | / |  |  | 定性考核水泥路面接缝处相邻两板高差在10mm以上（错台）的情况。 |  |  |
|  | 桥涵 | 55 | 桥头、涵顶跳车 | 处 | 1 | 20 | 桥两头跳车以桥两端计。发现1处扣20分。 | 70 |  |
|  |  | 56 | 泄水孔 | 座 | 1 | 20 | 泄水孔是否存在堵塞现象，单侧有三分之一以上泄水孔堵塞的，每座桥梁扣20分。每个公路站在检查过程中随机抽取10座桥梁，原则上特大桥、大桥抽取3座，中小桥抽取7座。 |  |  |
|  |  | 57 | 护栏、护网、防落网 | 处 | 1 | 20 | 桥面护栏、跨线桥护网、防落网缺失或损坏的，1处扣20分。 |  |  |
|  |  | 58 | 防眩板 | 处 | 1 | 2 | 防眩板缺失或损坏的，1处扣2分。 |  |  |
|  |  | 59 | 重度伸缩缝损坏 | 处 | 1 | 50 | 伸缩缝（含锚固混凝土）混凝土重度破损，并出现露筋或钢条断裂，发现1处扣50分。 |  |  |
|  |  | 60 | 轻度伸缩缝破损 | 处 | 1 | 10 | 伸缩缝（含锚固混凝土）混凝土破损，未出现露筋或钢条断裂，发现1处扣10分。 |  |  |
| 养护质量 | 桥涵 | 61 | 钢护栏、钢结构桥梁油漆防腐 | 座 | 1 | 10 | 钢护栏、钢结构桥梁油漆剥落严重、锈迹严重，油漆剥落或锈蚀面积达5%，每1座扣10分。 | 70 |  |
|  |  | 62 | 涵洞堵水 | 座 | 1 | 50 | 涵洞进水口堵塞、排水不畅，洞口有杂物、杂草堆积，每发现1座扣50分。 |  |  |
|  | 沿线设施 | 63 | 各种交通标志管护不善 | 块 | 1 | 5 | 各种交通标志（指示标志、警告标志、禁令标志、警示桩、可变情报板、通航净空标志、桥名牌等）管护不善，如损坏、污染、字迹模糊等，每1块扣5分。 | 40 |  |
|  |  | 64 | 各种小型标志管护不善 | 块 | 1 | 1 | 各种小型标志（轮廓标等）管护不善，如污染、缺损等，每1块扣1分。 |  |  |
|  |  | 65 | 百米桩管护不善、缺失 | 块 | 1 | 1 | 百米桩缺失、管护不善，如缺失、歪倒、污染、字迹模糊等，每块扣1分。一级公路应双向有百米桩；二级路段要求某一侧设置。 |  |  |
|  |  | 66 | 公里碑管护不善、缺失 | 块 | 1 | 10 | 公里碑缺失、管护不善，如缺失、歪倒、污染、字迹模糊等，每1块扣10分。一级公路应双向有公里碑，若公里碑设在中央分隔带，则需双面标识出线路编号与里程；二级路段要求某一侧设置。 |  |  |
|  |  | 67 | 标线缺损 | 处 | 1 | 1 | 标线缺损，累计每1处扣1分。 |  |  |
|  |  | 68 | 桩号体系不连续 | / |  |  | 定性考核市与市交界处里程桩号不连续的情况。 |  |  |
|  | 绿化 | 69 | 高草 | m | 10 | 1 | 路肩15cm以上的高草，累计每10m扣1分，不足10m不纳入扣分。 | 30 |  |
|  |  | 70 | 乔、灌木枯株 | 株 | 1 | 2 | 乔、灌木存在枯死现象，如树叶完全掉落，或者树木枯黄且两侧其他树木均完好，1株扣2分。1km范围内最高扣20分。 |  |  |
|  |  | 71 | 路树歪倒 | 处 | 1 | 10 | 道路两侧路树歪倒，且侵入行车道视距范围，发现1处扣10分。 |  |  |
| 养护质量 | 绿化 | 72 | 路树遮挡标志、里程碑 | 处 | 1 | 5 | 路树遮挡标志、里程碑，距标志60m处不能清晰观察到的，发现1处扣5分。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.定性检查部分需记录问题并通报整改，但不参与扣分。 2.针对上次检查指出的病害未能及时整改，第二次检查依然存在的情况，加倍扣分，但不超过最高扣分。 3.有当年养护工程计划但无现场施工迹象的路段只考核影响行车安全的病害或隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 附件

项目名称：2025年宁合高速日常综合养护项目

项目编号：

投标文件

投标人名称：

日      期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

目    录

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

三、报价一览表

四、技术条款偏离表

五、商务条款偏离表

六、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件

七、投标人拟投入人员情况表

八、投标人主要人员业绩汇总表

九、投标人主要业绩汇总表

十、养护工作方案

十一、《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》

十二、资格证明文件

十三、其他资料

附件一：投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市公路事业发展中心：

根据贵方                     （项目编号：                ）投标邀请，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表（投标人名称），提交响应文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                          。

3、按采购要求：

我们的投标报价为人民币（大写）          元（￥       元）,其中，小型企业的产品为人民币（大写）          元。

项目负责人：

服务期：

4、我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6、我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8、我方与参与本次采购活动的其他投标人的授权代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11、我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12、我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13、一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

15、与本项目投标有关的联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行账号：

授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日 期：

附件二、法定代表人授权书或法定代表人身份证明格式

法定代表人授权书

南京市公路事业发展中心：

本授权书声明：注册于                      （投标人住址）的             （投标人名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的            （项目编号：              ）招投标活动，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。

注：1.附法定代表人身份证明复印件及委托代理人身份证复印件

2.如果由投标人的法定代表人签署响应文件，则无须提交法定代表人授权书，但需要提交法定代表人身份证明。

3. 如果由投标人的被授权人签字的，则须提供授权书和法定代表人身份证明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

日期：    年  月  日

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：(法定代表人签章)性别：____年龄：_____职务：_____系_________

(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：	（盖单位章）

年	月	  日

附件三：报价一览表格式

《报价一览表》一式两份，一份装订在响应文件中，一份单独封装，并标明“报价一览表”字样，随响应文件一并递交，以便唱标时使用。

（一）报价一览表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购数量 | 报价（元） | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币大写： 元 ¥ 元 |  |  |
| 项目负责人（姓名） |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于残疾人福利性单位产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |
| 是否全部属于监狱企业 产品 |  | 是 □ 否 □ |  |  |

投标人名称:                                 （盖章）

说明：如行数不够，可自行增加表格

1.在“是否全部属于小微型企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

2.在“是否全部属于残疾人福利性单位产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

3.在“是否全部属于监狱企业产品”栏后“是”或“否” □上打“√”。

（二）已标价的日常综合养护清单

注：投标人应按照采购人提供的养护固化清单电子文件填写养护清单，只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。

附件四：技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目技术条款的偏离情况（请进行勾选） £无偏离（如无偏离，勾选此项即可） £有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购要求规格 | 服务响应 | 偏离 |

投标人名称：                        （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件五：商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选） £无偏离（如无偏离，勾选此项即可） £有偏离（如有偏离，则需在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 服务响应 | 偏离 |

投标人名称：                                              （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

附件六：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、属于监狱企业的证明文件（如是）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）       的       （项目名称）    采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         	单位的        	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提  供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

附件七、投标人拟投入人员情况表

项目名称：                                                             项目编号：

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 资格证书/证书号码 | 职称 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按要求提供证明资料并加盖单位公章。

附件八、投标人主要人员业绩汇总表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 项目负责人 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 业绩完成时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：（1）投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附加盖公章的业绩合同复印件。

（2）若提供的项目负责人业绩合同中未体现该项目负责人，需同时提供能证明其为担任该业绩项目负责人的证明材料复印件并加盖公章。

附件九、投标人主要业绩汇总表

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 业绩完成时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并提供合同复印件加盖公章。

附件十、养护工作方案（内容格式自拟，详见第三章）

附件十一、《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印）

注：同时提供下列加盖公章的证明材料复印件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供加盖公章的财务报表或审计报告或招标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供加盖公章的承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供加盖公章的纳税证明和社会保障资金证明复印件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供加盖公章的承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

注：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，本项目采购公告“二、申请人的资格要求第1条中（1）-(6) 条”中涉及的证明材料，投标人可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见采购文件第六章），不再需要提供上述涉及的证明材料。

投标人仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第1条中（1）-(6)条”中涉及的证明材料的，须在成交后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式肆份），材料须加盖公章并按采购文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

附件十二、资格性和符合性检查响应对照表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

投标人名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

格式1、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致                ：

我单位                 （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。( 若有 )

主要专业技术能力有：                 。( 若有 )

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

格式2、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致                ：

我单位                                    （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日   期：    年    月    日

格式3、承诺书格式

承诺书

致                ：

我单位                                    （投标人名称）郑重声明，不存在下列行为：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）投标人未提供《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的。

（6）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的。

（7）参加本次采购活动不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

（8）参加本次采购活动不同投标人的法定代表人或负责人有夫妻、直系血亲关系的。

（9）参加本次采购活动不同投标人的负责人为同一人，或不同投标人之间存在直接控股、管理关系的。

（10）拟投入本项目的桥梁工程师参加省级或以上桥梁工程师培训。

声明人：（公章）

日  期：    年    月    日

格式4、申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

| 序号 | 控股、管理申请人/投标人的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- 注：

- ①行数不够，可自行增加；

- ②本表后附相关网页证明截图（如有）；

- ②投标人须如实填写，如有不符，须自行承担后果。

格式5、信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图

附件十三、其他资料（请根据第三章 评分标准提供相应的证明文件，或其他应提供的资料）