- 公开招标文件

项目编号： JSZC-320115-YHZX-G2024-0026 项目名称：鼓山路院区外科楼中央空调系统更新项目 采购单位：南京市江宁医院

江苏永瀚工程咨询有限公司

二○二四年十二月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标方法和标准	24

第四部分  采购需求	29

第五部分  合同格式及条款	38

第六部分  投标文件格式	50

- 第一部分  招标公告

项目概况:

鼓山路院区外科楼中央空调系统更新项目的潜在供应商应在在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年12月30日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-YHZX-G2024-0026

项目名称：中央空调系统更新项目

预算金额：370万元

最高限价：369.780813万元

采购需求:详见采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起120日历天内。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无须提供）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

6）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

- （1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

- （2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

- （3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

- ①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

- ②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为＿%。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与评标标准。

- 3.本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、地点：“江苏政府采购网”自行免费下载

3、方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间及开标时间：2024年12月30日9点30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

2.信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

- 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。

4.本项目拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.潜在投标人的拟选派项目负责人需在采购文件规定时间到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供现场踏勘确认书原件，确认书经采购人后勤处负责人签字确认，投标时将现场踏勘确认书原件扫描，上传至投标文件中，现场踏勘联系人：何轩；联系电话：025-52281605，现场踏勘时间2024年12月16日下午14:30-15:00。现场踏勘地点：南京市江宁医院鼓山路院区；未按要求踏勘现场或未提供现场踏勘确认书原件扫描件的潜在投标人，评审小组评审时对其项目供货方案最高按“第二档，较科学合理、切实可行”档次计分。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市江宁医院

地址：南京市江宁区东山街道湖山路169号

联系方式：/

2.采购代理机构信息

名称：江苏永瀚工程咨询有限公司

地址：南京市江宁区文靖路89号

联系方式：025-52288911

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：025-52288911

- 第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 特别说明 | 若有内容与投标人须知前附表内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 |
| 2 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 3 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 4 | 评标办法 | 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准，确定各投标人经评审后的得分，并按得分由高到低进行排序。 |
| 5 | 中标通知书领取 | 领取地址：南京市江宁区文靖路89号 需提供材料：中标服务费缴纳截图 |
| 6 | 中标服务费的收取 | 本次采购招标代理服务费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费基准费率计算的80%收取；评审费依据苏财购〔2016〕48号文件按实结算（代理机构先行垫付）。以上招标代理服务费和评审费用由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。 |
| 7 | 履约保证金 | 本项目不适用。 |

- 一、总 则

- 1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

- 2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供货物和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织等。

2.2合格的投标人必须符合招标文件第一部分《招标公告》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

- 3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

- 4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

- 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

- 6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

- 二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：招标公告；

第二部分：投标人须知；

第三部分：评标方法和标准；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在法律法规规定的时间内提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1在投标文件接收截止日期15日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2招标文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间，并将在“江苏政府采购网”公布。

9.3为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟投标文件接收截止日期和开标日期，并将此变更通知所有已获取招标文件的投标人。

9.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

- 三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、付款方式等实质性内容作出响应。

11、投标文件构成

11.1资格证明文件；

11.1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

11.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；成立不满一年的无须提供）；

11.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；

11.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年6月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

11.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

11.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

11.1.7 拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。

11.1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11.2投标函；

11.3法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书（并按要求提供法定代表人或授权委托人居民身份证复印件加盖公章；如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）；

11.4报价文件

11.4.1开标一览表；

11.4.2明细报价表。

11.5技术文件

11.5.1技术响应偏差表,商务响应偏差表。

11.5.2其他技术文件（根据评分点自行提供）

11.6商务文件

11.6.1投标人(或供货商、厂商)承担的业绩一览表，提供合同相关资料；

11.6.2其他商务文件。

- 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版，并以中文为准，否则可视为未提供；

13、投标报价

13.1本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3报价注意事项：

13.3.1价格一律以人民币计算；

13.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15.招标代理服务费

15.1本次采购招标代理服务费参照计委计价格〔2002〕1980号代理招标收费基准费率计算的80%收取；评审费按实结算，由代理机构先行垫付。以上招标代理服务费和评审费用由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给采购代理机构，请供应商予以关注并核算到总报价中。

16、投标有效期

16.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 四、投标文件的提交

17.1、投标文件的提交

17.1.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2、投标截止时间

17.2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二部分第18.1.2条 规定做无效投标处理。

17.2.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

17.3、投标文件被拒绝接收的情形

17.3.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

17.4、投标文件的撤回和修改

17.4.1投标文件的撤回

17.4.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

17.4.2 投标文件的修改

17.4.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.4.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.4.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、无效标、投标被拒绝、串通投标认定条款

18、以下情形将视为无效投标

18.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

18.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

18.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

18.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.1.6未通过符合性审查的。

18.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

18.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

18.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.1.11本项目采购产品如被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

18.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖公章的。

18.1.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.1.14投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.1.15其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、以下情形投标将被拒绝

19.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

19.6投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

19.7如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、凡有以下情形者，一经查实，取消中标候选人资格条款

21.1提供虚假材料谋取中标的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13不同投标人的投标文件相互混装；

- 六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后规定时间内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

开标结束后，采购人或经采购人委托的采购代理机构依法据招标文件规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

25、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标过程的保密与公正

27.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

27.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

27.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

27.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

28、评标程序

28.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，基于“投标文件”本身和招标文件要求提供的技术支持而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

28.2澄清有关问题。

28.2.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

28.2.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

28.2.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

28.2.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

29.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》

工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

29.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

29.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

29.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

29.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

29.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

29.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

29.8进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

29.9落实政府采购《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号〕、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023]7号）等需求标准。

29.10 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

29.11低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

29.12落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

29.13脱贫攻坚支持政策根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

29.14未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 七、中标及合同签订

30、标后审查

30.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

30.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则报经监管部门按规定取消其中标资格，监管部门依法处理。如果确定第一中标候选人无法履行合同，采购人可以按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

31、确定中标人

31.1采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人在相关部门监督下通过随机抽取的方式确定。

31.2 在中标结果公告届满之前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

31.3采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

31.4 中标人（或中标候选人）放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会确定的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

32、中标通知书

32.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

32.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

33、签订合同

33.1中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起30日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

33.2中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

34、履约保证金:无

- 八、验收及付款

35、验收

35.1由采购人组织验收，中标人配合。

36、付款

36.1 采购人按招标文件要求办理采购款支付手续。

- 九、质疑与投诉

37、质疑与投诉

37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见37.2），以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

37.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

37.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（8）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

37.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

37.6采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

37.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

37.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

37.9供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

- 十、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  评标方法和标准

- 一、资格审查

采购人按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 符合招标文件第11条“投标文件构成”的要求 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| 无重大违法行为声明 |  |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 信用信息 |  |
| 投标人的关联性要求 | 符合招标文件规定 |
| 未提供进口产品（不允许采购进口产品时适用） | 符合招标文件规定 |
| 符合联合体规定 | 符合招标文件规定 |
| 特定资格要求 | 符合招标文件规定 |

- 二、符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件的要求 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件的要求 |
| 签署和盖章符合要求 | 符合招标文件规定 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定（报价未超过预算或最高限价） |
| 投标文件对招标文件的实质性条款的响应性 | 符合招标文件规定 |

- 三、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。得分、投标报价均相同时，技术响应分得分高优先；评分、报价、技术响应得分均相同时，由评标委员会通过抽签方式排序。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 评标基准分：30分 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。 其他投标人报价得分：（评标基准价/投标报价）×评标基准分 | 30分 |
| 2 | 技术参数 （13分） | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分13分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号指标，有一项负偏离扣1分， 扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分。（供应商在招标文件的“商务、技术条款偏离表”中如实逐项填列参数） | 13分 |
| 3 | 供货方案 （20分） | 投标人应根据采购文件要求提供具体详实的总体服务方案： - 总体服务方案编制科学合理、切实可行的得5分； - 总体服务方案编制较科学合理、切实可行的得4分； 3、总体服务方案编制具有合理性，但可操作性不强的得3分； 4、总体服务方案编制不科学的得2分； 5、未提供方案的不得分； | 5分 |
|  |  | 投标人应根据采购文件要求提供具体详实的针对本项目的安装进度计划和保证措施： 1、安装进度计划和保证措施编制科学合理、切实可行的得5分； 2、安装进度计划和保证措施编制较科学合理、切实可行的得4分； 3、安装进度计划和保证措施编制具有合理性，但可操作性不强的得3分； 4、安装进度计划和保证措施编制不科学的得2分； 5、未提供的不得分； | 5分 |
|  |  | 投标人应根据采购文件要求提供具体详实采购人培训计划方案： 1、采购人培训计划编制科学合理、切实可行的得5分； 2、采购人培训计划编制较科学合理、切实可行的得4分； 3、采购人培训计划编制具有合理性，但可操作性不强的得3分； 4、采购人培训计划编制不科学的得2分； 5、未提供的不得分； | 5分 |
|  |  | 投标人应根据采购文件要求提供具体详实的针对本项目的售后服务方案，包括但不限于售后服务人员配置、服务体系、服务内容、响应时间等： 1、售后服务方案编制科学合理、切实可行的得5分； 2、售后服务方案编制较科学合理、切实可行的得4分； 3、售后服务方案编制具有合理性，但可操作性不强的得3分； 4、售后服务方案编制不科学的得2分； 5、未提供的不得分； | 5分 |
| 4 | 业绩 （9分） | 投标人提供自2021年1月1日以来，承担过水冷机组供货的类似业绩。每个得3分，最高得9分（时间以合同签订时间为准，提供中标通知书、合同原件扫描件，提供的证明材料须能反映相关数据和内容，否则视为未提供，未提供不得分）。 | 9分 |
| 5 | 项目负责人 （4分） | 1、项目负责人：（4分） 投标人拟派项目负责人具有注册一级建造师(机电工程专业)且具有高级及以上工程师职称，及具有有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书(B类)的得4分； 投标人拟派项目经理具有注册二级建造师(机电工程专业)且具有工程师及以上职称，及具有有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书(B类)的得2分。 其余不得分。 （须提供相关资质证书复印件加盖公章和截止投标前近六个月为其缴纳的社保缴费证明材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）并加盖制造商公章，否则不得分。，未提供不得分） | 4分 |
| 6 | 综合实力 （12分） | 离心机组综合性能参数：所投磁悬浮离心式冷水机组的制冷综合部分负荷性能系数IPLV值(国标工况)，IPLV≥9.8的得5分，9.8＞IPLV≥9.4的得3分，9.4＞IPLV≥9.0的得1分，9.0＞IPLV的不得分。（提供加盖制造商公章的选型报告或中国能效标识网截图） | 5 |
|  |  | 所投磁悬浮离心式冷水机组同系列产品通过中国制冷空调行业低碳认证的得1分，没有不得分。（提供加盖制造商公章的认证证书复印件） | 1 |
|  |  | 所投磁悬浮离心式冷水机组变频器采用冷媒散热冷却的得3分，不满足不得分。（提供加盖制造商公章的样册） | 3 |
|  |  | 所投磁悬浮离心式冷水机组具备低负荷启动、超低温运行、超高温运行、逆温差运行、低流量运行等产品特性。满足得1分，没有不得分（提供加盖制造商公章的第三方证书或报告） | 1 |
|  |  | 所投磁悬浮离心式冷水机组压缩机整体防护等级高于或等于IP55得1分，不满足不得分。（提供加盖制造商公章的第三方证书或报告） | 1 |
|  |  | 所投磁悬浮离心式冷水机组磁悬浮压缩机的磁浮轴承控制精度达um级以保证轴的悬浮位置精准的得1分，不满足不得分。（提供所投品牌磁悬浮压缩机任一型号的第三方相关检测报告复印件并加盖制造商公章） | 1 |
| 7 | 售后承诺 （2分） | 供应商承诺在免费质保期内，承诺维修服务1小时内到达现场，2小时内提出解决方案，24小时内维修完成，得2分。（提供承诺书，格式自拟） | 2分 |
| 8 | 售后服务（10分） | 所投磁悬浮离心式冷水机组制造商获得售后服务体系完善程度认证证书，认证级别≥十二星级的得3分，十二星级＞认证级别≥七星级的得2分，七星级＞认证级别≥五星级的得1分，认证级别＜五星级不得分。（提供证书复印件及网站截图，证书认证范围需包含所投空调产品类型，否则不得分） | 3分 |
|  |  | 所投磁悬浮离心式冷水机组制造商具有住房和城乡建设厅或者应急管理部门颁发的施工特种作业操作资格制冷与空调作业（制冷与空调设备安装修理作业）证书，人数≥10人得5分，10人＞人数≥6人得3分，6人＞人数≥2人得1分，人数＜2人不得分；其中有获得国家人力资源和社会保障局颁发的高级制冷工证的加2分，满分7分。（提供维修人员上述所需证书复印件及近6个月制造商所属当地销售或售后公司为其缴纳的社保缴费证明材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）并加盖制造商公章，否则不得分。） | 7分 |

3、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

说明：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

第四部分 采购需求

一、项目情况描述：

1、项目名称：鼓山路院区外科楼中央空调系统更新项目

2、合同履行期限：自合同签订之日起120日历天内

3、供货地点：南京市江宁医院

二、货物采购需求明细表

| 序 号 | 项目名称 | 规格参数要求 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效磁悬浮变频冷水机组 | 1、名称：高效磁悬浮变频冷水机组 2.型号参数：制冷量：1055KW（含）至1087KW（含）,进出水温度12/7℃，冷冻水流量181.1m3/h,冷却水进出水温32/37.5℃，冷却水流量192.8m3/h，COP（国标工况）≥6.0 | 台 | 2 |
| 2 | 空调冷冻水循环泵 | 1.名称：空调冷冻水循环泵 2.型号参数：流量≥220m³/H，扬程≥42m，转速≥2940/min | 台 | 2 |
| 3 | 空调热水循环泵 | 1.名称：空调热水循环泵 2.型号参数：流量≥121m³/H，扬程≥33m，转速≥2940/min | 台 | 2 |
| 4 | 空调冷却水循环泵 | 1.名称：空调冷却水循环泵 2.型号参数：流量≥250m³/H，扬程≥38m，转速≥2940/min | 台 | 2 |
| 5 | 冷却塔 | 1.名称：冷却塔 2.型号参数：冷却能力≥175m³/H，进出口水温32/37℃，电源50HZ，380V，转速≥1450/min 3.含减震装置 | 台 | 4 |
| 6 | 分集水器利旧出新 | 1、名称：分集水器利旧出新 2、要求：清洗，除锈，保养 | 台 | 4 |
| 7 | 涡轮蝶阀（空调主机） | 1.名称：涡轮蝶阀 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 8 |
| 8 | 电动涡轮蝶阀（空调主机） | 1.名称：电动涡轮蝶阀 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 4 |
| 9 | 过滤器（空调主机） | 1.名称：过滤器（空调主机） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 4 |
| 10 | 橡胶软接（空调主机） | 1.名称：橡胶软接（空调主机） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 8 |
| 11 | 涡轮蝶阀（冷冻水泵） | 1.名称：涡轮蝶阀（冷冻水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 4 |
| 12 | 过滤器（冷冻水泵） | 1.名称：过滤器（空调主机） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 2 |
| 13 | 止回阀（冷冻水泵） | 1.名称：止回阀（冷冻水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 2 |
| 14 | 橡胶软接（冷冻水泵） | 1.名称：橡胶软接（冷冻水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 4 |
| 15 | 涡轮蝶阀（冷却水泵） | 1.名称：涡轮蝶阀（冷却水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 4 |
| 16 | 过滤器（冷却水泵） | 1.名称：过滤器（冷却水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 2 |
| 17 | 止回阀（冷却水泵） | 1.名称：止回阀（冷却水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 2 |
| 18 | 橡胶软接头（冷却水泵） | 1.名称：橡胶软接头（冷却水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 4 |
| 19 | 涡轮蝶阀（热水循环泵） | 1.名称：涡轮蝶阀（热水循环泵） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 4 |
| 20 | 过滤器（热水循环泵） | 1.名称：过滤器（热水循环泵） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 2 |
| 21 | 止回阀（热水循环泵） | 1.名称：止回阀（热水循环泵） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 2 |
| 22 | 不锈钢软接头（热水循环泵） | 1.名称：不锈钢软接头（热水循环泵） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 4 |
| 23 | 温度调节阀（蒸汽） | 1.名称：温度调节阀（蒸汽） 2.型号：DN65 3.压力等级：1.6MPa 4.含控制器、执行器、传感器、阀体、控制箱及线缆等 | 套 | 2 |
| 24 | 过滤器 | 1.名称：过滤器 2.型号：DN32 3.压力等级：1.6MPa | 个 | 2 |
| 25 | 蝶阀 | 1.名称：蝶阀 2.型号：DN125 3.连接方式、压力等级：法兰连接、1.6MPa 4.材质：铸铁 | 个 | 4 |
| 26 | 低压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、蒸汽吹扫 | m | 8 |
| 27 | 低压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN125， 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、蒸汽吹扫 | m | 6 |
| 28 | 涡轮蝶阀（冷却塔） | 1.名称：涡轮蝶阀（冷却塔） 2.型号：DN125 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 8 |
| 29 | 涡轮蝶阀（冷却塔） | 1.名称：涡轮蝶阀（冷却塔） 2.型号：DN200 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 3 |
| 30 | 涡轮蝶阀（冷却塔） | 1.名称：涡轮蝶阀（冷却塔） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 2 |
| 31 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 4 |
| 32 | 电动涡轮蝶阀（冷却塔） | 1.名称：电动涡轮蝶阀 2.型号：DN200 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 3 |
| 33 | 截止阀 | 1.名称：截止阀（冷却塔给水） 2.型号：DN32 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 8 |
| 34 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 9 |
| 35 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 3 |
| 36 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN300 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 2 |
| 37 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN100 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 4 |
| 38 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN125 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 2 |
| 39 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN200 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 1 |
| 40 | 电动涡轮蝶阀（热水交换器） | 1.名称：电动涡轮蝶阀(蒸汽） 2.型号：DN40 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA | 个 | 2 |
| 41 | 排污阀 | 1、名称：排污阀 2.型号：DN32 3.连接方式：螺纹 4.压力等级：1.6MPA | 只 | 16 |
| 42 | 温度表 | 1、不锈钢表盘式0-100℃ 2、温度表安装 | 套 | 10 |
| 43 | 压力表 | 1、0-1.6MPA 2、压力表安装含表弯，球阀 | 套 | 14 |
| 44 | 水流指示器 | 1、名称：水流指示器 2.型号：DN25 | 个 | 2 |
| 45 | 分集水器拆除 | 1.名称：分集水器拆除 2.含分集水器、管道、保温及阀门 3.型号参数：直径D=500mm；长L=3250mm | 台 | 2 |
| 46 | 分集水器拆除 | 1.名称：分集水器拆除 2.含分集水器、管道、保温及阀门 3.型号参数：直径D=300mm；长L=2350mm | 台 | 2 |
| 47 | 冷却塔拆除 | 1.名称：冷却塔拆除 2.含冷却塔阀门等拆除 | 台 | 4 |
| 48 | 管道拆除 | 1.名称：管道拆除 2.规格：DN250管道，主机部分 | m | 58 |
| 49 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装（主材利旧仅安装） 2.规格：DN125，无缝钢管,含管件安装，压力试验等 | m | 10 |
| 50 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装（主材利旧仅安装） 2.规格：DN150，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 | m | 10 |
| 51 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装（主材利旧仅安装） 2.规格：DN200，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 | m | 10 |
| 52 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装（主材利旧仅安装） 2.规格：DN250，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 | m | 10 |
| 53 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装（主材利旧仅安装） 2.规格：DN300，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 | m | 10 |
| 54 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装 2.规格：DN300，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 | m | 9 |
| 55 | 管道安装 | 1.名称：管道安装 2.规格：DN250，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 | m | 75 |
| 56 | 管道安装 | 1.名称：管道安装 2.规格：DN125，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 | m | 41 |
| 57 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装 2.规格：DN200，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 | m | 68 |
| 58 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装 2.规格：DN100，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 | m | 30 |
| 59 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌管安装 2.规格：DN50，镀锌钢管，含管件安装，压力试验等 | m | 20 |
| 60 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:厚度3cm 3.用于主机支管、水泵支管、分集水器支管、其他修复 | m3 | 15.6 |
| 61 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:厚度3cm 3.用于主机支管、水泵支管、分集水器支管、其他修复 | m3 | 9.5 |
| 62 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:厚度6cm 3.用于主机支管、水泵支管、分集水器支管、其他修复 | m3 | 2 |
| 63 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮 2.厚度:0.4mm 3.钉口安装 | m2 | 331 |
| 64 | 管道除锈刷漆 | 1.名称：管道除锈刷油（DN300) 2.遍数：2遍 3.防锈漆等 | m2 | 192 |
| 65 | 空调机房主机转接电箱 | 1.名称:主机电源箱 2.规格型号:由设备厂家深化设计 3.接线端子材质、规格:铜芯，自行报价 4.安装方式:落地明装 | 台 | 1 |
| 66 | 冷却塔控制电箱 | 1、名称：冷却塔控制柜 2、参数：单台启动功率5.5KW 3、变频启动安装、接线, | 台 | 1 |
| 67 | 冷却水泵控制电箱 | 1、名称：冷却水泵控制柜 2、参数：单台启动功率45KW 3、配变频启动安装、接线 | 台 | 1 |
| 68 | 冷冻水泵控制电箱 | 1、名称：冷冻水泵控制柜 2、参数：单台启动功率30KW 3、配变频启动安装、接线 | 台 | 1 |
| 69 | 热水循环泵控制电箱 | 1、名称：热水循环泵控制电箱 2、参数：单台启动功率15KW 3、配变频启动安装、接线 | 台 | 1 |
| 70 | 水泵及冷却塔总电箱 | 1、名称：水泵及冷却塔总电源箱 2、参数：总开、分开符合设备参数使用要求 3、接线方式：采用铜排分至水泵及冷却塔启动柜 | 台 | 1 |
| 71 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2.规格：YJV-3*50+1*25 3.电压等级（kV）：1KV以下 | m | 1000 |
| 72 | 桥架 | 1.名称:喷塑桥架 2.型号:200*100 | m | 80 |
| 73 | 桥架 | 1.名称:喷塑桥架 2.型号:400*200 | m | 150 |
| 74 | 配管 | 1、名称：KBG线管 2、型号：Φ50 | m | 30 |
| 75 | 设备基础 | 1.名称：空调主机基础、水泵基础、分集水器基础 2.型号：C25素混凝土、支模 3.设备基础找平 | m3 | 3.3 |
| 76 | 高效磁悬浮变频冷水机组拆散、就位、组装 | 1.名称：高效磁悬浮变频冷水机组拆散、就位、组装 2.整机到现场，将整机拆分电箱、压缩机、冷凝器、蒸发器，搬运就位后重新组装。 | 台 | 2 |
| 77 | 设备搬运至地下室沿途设施拆除修复 | 1.名称：设备搬运至地下室沿途设施拆除修复 | 项 | 1 |
| 78 | 内墙面涂料 | 1.刮腻子三遍，封闭底涂料一道 2.乳液内墙涂料一道 3.乳胶涂料一道 4.原有墙面涂料重新粉刷 | m2 | 420 |
| 79 | 垃圾清运 | 1.名称：垃圾清运 | 项 | 1 |
| 80 | 设备吊装 | 1.名称：设备吊装 2.屋顶冷却塔、地下室空调主机等 3.含安装用脚手架等 | 项 | 1 |

- 主要设备材料品牌参考

| 序号 | 设备材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 格兰富、苏尔寿、安德尼茨或同等级品牌 |
| 2 | 冷却塔 | 良机、BAC，益美高或同等级品牌 |
| 3 | 水阀门 | 斯派莎克、沪航、埃美柯或同等级品牌 |
| 4 | 电动阀门 | 霍尼韦尔、江森、西门子或同等级品牌 |
| 5 | 电缆 | 上上、远东、江南或同等级品牌 |
| 6 | 高效磁悬浮变频冷水机组 | 格力，美的，开利或同等级品牌 |

- ★投标供应商所提供主要设备材料品牌应参考上述品牌范围，供应商应按照要求，确定一个品牌并填入报价明细表中；上述6项任意一项未确认品牌的，视为未响应招标文件的实质性要求

- 三、产品需求

（一）产品引用的规范、行业标准

下文中涉及到的标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

| 编号 | 标准 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AHRI 550-590_I-P | 离心或螺杆冷水机组 | 现行版 |
| 2 | AHRI 551-591_SI | 离心或螺杆冷水机组 | 现行版 |
| 3 | ASHRAE 34 | 冷剂的编码规定及安全分类 | 现行版 |
| 4 | GB/T 18430.1 | 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组 | 现行版 |
| 5 | GB_T18430.2 | 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分 户用及类似用途的冷水(热泵)机组 | 现行版 |
| 6 | JB-T 3355 | 离心式冷水机组 | 现行版 |
| 7 | GB 19577 | 冷水机组能效限定值及能源效率等级 | 现行版 |
| 8 | GB/T 10870 | 容积式和离心式冷水(热泵)机组性能实验方法 | 现行版 |
| 9 | GB 25131 | 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组安全要求 | 现行版 |
| 10 | JB 8654 | 容积式和离心式冷水(热泵)机组 安全要求 | 现行版 |
| 11 | NB/T47012 | 制冷装置用压力容器 | 现行版 |
| 12 | GB 9237 | 制冷设备通用技术规范 | 现行版 |
| 13 | JB/T 4330 | 制冷和空调设备噪音的测定 | 现行版 |
| 14 | GB 50274 | 制冷设备、空气分离设备工程施工及验收规范 | 现行版 |
| 15 | GB 50189 | 公共建筑节能设计规范 | 现行版 |
| 16 | GB 55015 | 建筑节能与可再生能源利用通用规范 | 现行版 |
| 17 | GB/T 17791 | 空调与制冷设备用无缝铜管 | 现行版 |

- 高效磁悬浮变频冷水机组技术规格：

- 高效磁悬浮变频冷水机组包括磁悬浮离心式压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、经济器、变频启动装置、微电脑控制中心、机组内部连接管路、首次充注的制冷剂、压差式水流开关等

| 序号 | 技术内容 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| (1) | ★单台额定制冷量kw | 1055KW（含）至1087KW（含） |
| (2) | ★COP(国标工况) | ≥6.0 |
| (3) | ★IPLV(国标工况) | ≥8.5 |
| (4) | 制冷剂 | R134a或其它环保冷媒 |
| (5) | 电源 | 3相/380V/50HZ |
| (6) | 蒸发器 |  |
|  | 冷冻水进/出水温度℃ | 12/7 |
|  | ▲水侧压降kPa | ≤85 |
|  | 水侧污垢系数㎡C/KW | 0.018 |
|  | 水侧承压MPa | 1.0 |
| (7) | 冷凝器 |  |
|  | 冷却水进/出水温度℃ | 32/37.5 |
|  | ▲水侧压降kPa | ≤60 |
|  | 水侧承压MPa | 1.0 |
|  | 水侧污垢系数㎡C/KW | 0.044 |
| (8) | 启动方式 | 变频软启动 |
| (9) | 控制系统及界面 | 微电脑控制、中文液晶触摸屏显示操作 |
| (10) | ▲机组噪音 | ≤78db(A) |

- 注：投标人所投标的高效磁悬浮变频冷水机组应具备CRAA认证证书（系列须和投标产品系列一致），所投标产品提供的选型报告需有AHRI认证，以上文件应扫描上传至投标文件中。

- （三）高效磁悬浮变频冷水机组主要技术要求：

1.机组工作环境温度：-5℃~40℃；

2.海拔高度：小于等于1000米,

3.电源：380V/50HZ/3P

4.存储温度范围：-20～45℃

5.湿度要求：5%~95%，无凝露工况。

- 6.冷媒：投标设备须采用R134a或其它环保冷媒；

7.制冷压缩机：

- ★压缩机形式：磁悬浮变频离心式，压缩机级数：双级；

- ★磁悬浮离心压缩机、主机须属同一品牌，且在同一制造地生产，不接受整机制造商以外购、ODM或者OEM的形式提供的压缩机。（提供证明材料：提供所投品牌磁悬压缩机铭牌照片或所投品牌磁悬压缩机任一型号的相关第三方检测报告或营业执照或磁悬浮压缩机专利清单等材料，并加盖制造商公章）

- ▲磁悬浮压缩机采用双级压缩补气增焓技术，并获得第三方证书或报告；

- ▲压缩机具备CRAA认证；

- ▲投标单台机组压缩机机头数量≥2台，压缩机既可同时运行，又可分别独立运行，分别启动，互为备份；

- 压缩机磁悬浮轴承

▲a.采用工业级磁悬浮轴承，功耗低，承载力强，具备低功耗第三方证书或报告；

▲b.轴承控制须采用振动补偿措施，减少不平衡量对转轴振动的影响，降低机组噪音，对压缩机水平轴向力进行第三方检测并获得相关证书或报告；

c.磁轴承、控制板等核心部件在国内生产，降低后期维保费用。

- ▲机组须设计有长寿命备降轴承，在磁轴承控制故障时，能有效支撑转子轴从高速转动状态到停止，具备第三方高速硬跌落测试证书或报告；

- ▲机组须具备可靠的断电保护措施维持断电后磁悬浮轴承的稳定，并获得第三方证书或报告；

- 8.压缩机主电机：

- 主电机工作电压：380V，电压波动在+10%至－10%的范围内，机组应能正常工作；

- 压缩机主电机须采用永磁同步电机；

- 机组须对主电机的定子温度进行实时监测，实现电机精准冷却，确保电机运转的可靠性。

- 电机的绝缘耐温等级为F级。

- ▲9.机组须配置外置独立经济器，简单高效，提升压缩机效率；

- 10.蒸发器、冷凝器：

- ▲蒸发器和冷凝器须与整机属于同一制造商生产，必须符合我国压力容器相关规范和标准，制造商须取得固定式压力容器：中、低压力容器（D）生产许可证，并随机提供《压力容器产品质量证明书》；

- 蒸发器须采用满液或降膜蒸发式，提升换热效率，减少冷媒充注量；

- 换热管宜采用 φ19 外径，铜管底壁厚不低于0.635mm，内外壁双螺纹的高效传热管，管簇胀接在管板上，保证密封。换热管可单根更换；

- 蒸发器应设计有特殊的措施，避免液态冷媒吸入压缩机产生液击；

- 冷凝器须采用壳管式；

- 换热管宜采用 φ19 外径，铜管底壁厚不低于0.635mm，内外壁双螺纹的高效传热管，管簇胀接在管板上，保证密封。换热管可单根更换；

- 冷凝器应设计有过冷装置，提高换热效率；

- 冷凝器应设计均气板，防止压缩机排放的高速气体直接冲击管束，延长管束寿命，降低噪声。

- 为便于蒸发器、冷凝器安装、拆卸、维护方便，冷冻水进出水管和冷却水进出水管均采用竖直排列，卡箍/法兰（按实际情况修改）联接；

- 承压容器，出厂前均应在水侧通过1.25倍额定工作压力下的压力检测和气侧的漏气测试。

- 机组的蒸发器允许的冷冻水最低流量必须大于或等于额定流量的50%，最大流量必须小于或等于额定流量的120%。

- 机组的冷凝器允许的冷却水最低流量必须大于或等于额定流量的50%，最大流量必须小于或等于额定流量的120%。

- 蒸发器及冷凝器内的列管内外壁应采取加强措施，提高换热性能，改善冷水机组的能效。

- 11.机组负荷调节

- ▲变频式机组，可依负荷量自动调节：当机组部分负荷运行时机组随负荷变化进行自动调节。在机组微电脑控制中心的控制下，变频驱动装置（VFD）通过调节压缩机电机转速，同时配合调节进口导叶开度达到最佳效率，确保机组始终处于最优运行状态。具备自适应能需控制功能，并获得第三方认证证书或报告。

- 12.启动装置

- 机组启动方式：变频软启动，减小启动电流，避免对电网产生冲击；

- 变频启动装置采用机载式；

- 启动柜的进出线方式为电缆上进线。

- 需提供电机启动柜的电气原理图、外形图。

- 每台冷水机组配置机载电机启动柜。

- 启动柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，也不明显抖动。机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用难燃或不燃材料。

- 如变频器冷却需外部水源，需提供配套过滤器及管路国标接口。

- 冷水机组变频器进线端需安装谐波抑制装置，电流谐波失真不大于35%。

- 13.控制系统

- 控制系统须采用微电脑控制，集成智能运行、安全保护、联锁控制等控制功能，能实现机组安全启停、高效运行、自动控制等功能。

- 控制显示界面应人性化设计，采用10寸及以上彩色液晶触摸屏，全中文显示。机组应提供下列标准信息显示（但不仅仅限于以下内容）：

- 日期和时间

- 机组运行小时

- 冷冻水进出水温度

- 冷却水进出水温度

- 冷水机组运行温度和压力，温度精度百分位

- 每一台压缩机的参数；通讯、压缩机实际负荷要求，转速，IGV位置，压差，吸气排气压力，功率百分比。

- 主要参数

- 蒸发器和冷凝器中的制冷剂饱和温度

- 制冷剂膨胀阀状态

- 在运行的压缩机数量与实际运行参数

- 预报警/报警显示及记录

- 机组运行状态直观显示

- 操作日志显示

- 多级密码保护等功能

- 机组具有各种自动保护功能，包含但不限于以下保护内容及措施：

- 压缩机电流保护；

- 断水保护；

- 防喘振保护；

- 运行防冻保护；

- 冷凝压力高、过高保护；

- 蒸发压力低、过低保护；

- 启动柜故障保护；

- 压缩机倒转保护；

- 缺相保护；

- 电动机绕组温度过高保护；

⑪  导叶故障开度保护等。

- 机组须提供RS485通讯接口，并开放MODBUS-RTU通讯协议，可与上位机或BAS系统进行数据交换，实现远程操作、维护和管理；

- ▲机组具备暖通设备智慧管理功能证书。

- 所有低温表面包括蒸发器、水室、吸入弯管、经济器和电动机冷却管等，须由原厂提供保温材料覆盖。

- ▲机组应具备防喘振措施，并获得相关第三方认证证书或报告。

（四）其他要求

1.投标人提供的必须是全新的磁悬浮离心式冷水机组。

2.潜在投标人的拟选派项目负责人需在采购文件规定时间到项目现场进行实地勘察，请务必对项目现场情况、设施和周围环境进行仔细认真地查勘和测量，提供现场踏勘确认书原件，确认书经采购人后勤处负责人签字确认，投标时将现场踏勘确认书原件扫描，上传至投标文件中，现场踏勘联系人：何轩；联系电话：025-52281605，现场踏勘时间2024年12月16日下午14:30-15:00。现场踏勘地点：南京市江宁医院鼓山路院区；未按要求踏勘现场或未提供现场踏勘确认书原件扫描件的潜在投标人，评审小组评审时对其项目供货方案最高按“第二档，较科学合理、切实可行”档次计分。

3.高效磁悬浮变频冷水机组的设计、制造、试验、运输、指导安装、调试和试运行、技术服务及培训、相关技术资料等。投标人提供的设备及服务需满足采购需求；

（1）★高效磁悬浮变频冷水机组拆装运输，不得破坏原有建筑物。冷水机组应具备模块化拆装的要求，至少可拆分为蒸发器、冷凝器、压缩机及电控柜等模块，投标人若中标，冷水机组分拆后运输，二次仓储、分拆、二次转运、现场组装等工作由投标人完成并自行承担费用。（投标人提供承诺书加盖公章，承诺书格式自拟）

（2）高效磁悬浮变频冷水机组模块化进场要求：

a.当冷水机组拆卸为散件之后，各个模块之间的管道接口均应用法兰盲板进行封堵。

b.压缩机与电控柜接线柱采用硬保护措施。

c.蒸发器、冷凝器、压缩机及电控柜各个模块之间拆装不允许采用焊接，应预留法兰接口连接。上述要求与措施由投标人完成并自行承担费用。

4.★整机质量保证期5年，压缩机机头质量保证期10年（提供制造商承诺书，并加盖制造商公章，承诺书格式自拟）。

5.设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。

四、付款方式

确定中标单位后，采购人拟与中标单位协商约定按以下步骤付款：

1．与中标单位签订合同之日起15日内，支付合同总金额的30%作为预付款。

2．设备安装、调试结束，并经采购人验收合格后，支付至合同总金额的70%。

3．本项目安装、调试竣工验收合格后，由中标单位编制项目结算书交采购人，采购人委托有资质的审计单位审计后，采购人支付至审定价的97%。

4．审定价的3%作为质保金，从竣工验收通过之日起，1年后无质量问题一次性支付给中标单位（不计利息）。

- 第五部分  合同格式及条款

合同编号：

采购人（以下称甲方）              供应商：（以下称乙方）

住所地：                          住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条合同总价款本合同项下货物总价为                  （大写）人民币、实际结算单价以“分项报价表”中为准，数量以实际发生数量为准。

本合同总价款是货物制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条组成本合同的有关文件下列关于南京市政府采购              号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；（2）供货一览表；

（3）交货一览表；                   （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                     （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                    （8）甲乙双方商定的其他文件等。

（9）范围

1、合同设备：指乙方按合同约定应向甲方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

2、技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

3、安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

4、调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

5、考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

6、验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，甲方作出接受合同设备的确认。

7、技术服务：指乙方按合同约定，在合同设备验收前，向甲方提供的安装、调试服务，或者在由甲方负责的安装、调试、考核中对甲方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

8、质量保证期：指合同设备验收后，乙方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

9、质保期服务：指在质量保证期内，乙方向甲方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、合同设备整体质量及设备质保期为           个月（质保期按验收记录日期起算）

第六条包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1、乙方应当在合同签订后           天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具及全套技术资料等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

6、合同设备的所有权和风险自交付时起由甲方转移至乙方，合同设备交付给甲方之前包括运输在内的所有风险均由乙方承担。

7、甲方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果甲方发现乙方提供的技术资料有误，乙方应在收到甲方通知后7日内免费替换。如由于甲方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，乙方应在收到甲方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，合同总价中包含复制、邮寄等费用。

8、安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由乙方承担。

9、按采购文件所附清单，乙方提供所需全部设备、材料、施工、安装等，通过验收合格，直至交付使用，并负责质量保证期的维修工作；

10、供应商的安全文明施工须满足现行法规要求和采购人的相关要求。

第八条伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务,免费质保时间为          年。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

3.8技术服务

3.8.1 乙方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为甲方提供技术服务。乙方的技术服务应符合合同的约定。

3.8.2 甲方应免费为乙方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。乙方技术人员的交通、食宿费用由乙方承担。

3.8.3 乙方技术人员应遵守甲方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从甲方的现场管理。

3.8.4 如果任何技术人员不合格，甲方有权要求乙方撤换，因撤换而产生的费用应由乙方承担。在不影响技术服务并且征得甲方同意的条件下，乙方也可自负费用更换其技术人员。

3.9 安全责任：乙方应按照水，电，设备安装改造规范进行作业，改造过程中如若发生的任何人员、设备安全事故，乙方负全部责任，甲方不承担责任。

第九条履约保证金

1、本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳         履约保证金；

2、有效期为甲方收到履约保证金之日起至乙方履行完合同约定权利义务事项后。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、本签约合同价为：固定综合单价合同。

（1）本次招标的设备为交钥匙工程，乙方在投标时须认真测算，项目实施过程中所需一切费用应投标报价时一并考虑。项目实施过程中不再增加任何费用。

合同范围：包括但不限于以下内容，承担本招标项目全部设备的安装、施工、竣工和保修所需的施工图深化设计费(含图纸及图签等费用)、设备基础施工费,所有设备进出通道保障,室内设备基础制作安装(除混凝土基础外),轴线、标高、和垂直运输机械、道路、施工场地和办公室的使用、材料采购、制作、供应、运输费、上下力、二次搬运、劳务费、保管费、安装费、检测试验费、系统调试费、维护费、施工设备、安装、系统软件制作与维护费用、培训费、缺陷修补以及合同文件中规定的其它工作义务所需的一切人工,机械、管理费、利润、税金、规费、材料涨价、施工协调费、垃圾清理运输费用等以及为完成上述内容所必须的措施工程、附属工程、临时工程、总包管理费用、其它项目等发生的全部费用和合同执行过程中包含的所有风险、责任、义务等各项费用；合同范围还包括甲方安排的其他与项目相关的全部内容,乙方不得以任何理由拒绝。

（2）与设备所有相关的用电、用水、仓库、成品保护、与相关单位配合、人员吃住行、材料运输、总保费、垃圾清理费,补开孔及封堵费等所有工作由乙方自行解决并承担相关费用。

（3）乙方应与总包单位、内装施工单位等相关单位做好配合工作，因对接工作出现的问题由乙方承担全部费用。

（4）乙方应严格做好材料保管及成品保护工作(所有盗窃、损坏自行负责），相关费包含在合同价款中，在工程正式移交前（以书面为准），因材料保管及成品保护所发生的一切损失由乙方承担，如乙方不执行，发包人无需乙方同意直接从合同价款中扣除。

（5）甲方在签订合同时和安装过程中，可能对部分设备及配件的规格或数量进行调整，调整的依据，以乙方投标时报价的单价乘以增减的数量及相关费用。

4、付款方式：

甲乙双方友好协商后约定按以下步骤付款：

1．甲乙双方签订合同之日起15日内，支付合同总金额的30%作为预付款。

2．设备安装、调试结束，并经甲方验收合格后，支付至合同总金额的70%。

3．本项目安装、调试竣工验收合格后，由乙方编制项目结算书交甲方，甲方委托有资质的审计单位审计后，甲方支付至审定价的97%。

4．审定价的3%作为质保金，从竣工验收通过之日起，1年后无质量问题一次性支付给乙方（不计利息）。

第十一条违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价15%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的15‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加甲方组织的政府采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价50%赔偿金。

第十二条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加组织的政府采购活动。

第十三条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双份各贰份

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： 税号： | 代表人： 税号： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： 签订日期： 年 月 日 |

- 第六部分  投标文件格式

- 封面

投 标 文 件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

- 目录

一、投标人基本情况

二、投标人资质

三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

六、无重大违法行为声明

七、投标函

八、法定代表人身份证明或授权委托书

九、开标一览表

十、明细报价表

十一、中小企业声明函

十二、响应偏差表

十三、所投产品技术资料或样本等

十四、主要部件、辅材明细表

十五、服务方案

十六、投标人项目业绩一览表

十七、现场踏勘确认书

十八、投标所需其他材料

- 一、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 二、投标人资质（按资格要求提供，无要求可不填）

- 三、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供符合招标文件要求的资料

- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为       号           项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：（加盖公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

五、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供符合招标文件要求的资料

- 六、无重大违法行为声明

无重大违法行为声明

（采购人名称）    ：

我公司在参加编号为     号                    项目的投标活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称： （公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

- 七、投标函

：

经研究，我们决定参加编号为                  的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求提供所有货物和服务；

二、我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

三、我方与参与本次采购活动的其他投标人的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系；

四、我方与参与本次采购活动的其他投标人的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

五、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

六、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购或单一来源方式采购。

七、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

八、我方同意遵守贵方有关招标投标的各项规定；

九、我方响应招标文件规定的投标有效期。

十、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

十一、与本投标有关的正式联系方式为：

联系人：

地址：

电话：

十二、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：（公章）

日 期： 年 月 日

- 八、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：        系

（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（法定代表人出席开标会议的提供，未出席的可不提供。附法定代表人身份证、扫描件。）

单位名称：       （公章）

法定代表人：           （签字或签章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人授权我单位    （职务或职称）   （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次           公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托人出席开标会议的提供法定代表人、授权委托人身份证扫描件。如为授权委托人参加投标的，须提供开标前6个月内任意一个月投标人单位为授权委托人缴纳的社保证明材料）

单位名称：         （公章）

法定代表人：           （签字或签章）

法人授权代表：              （签字）

年      月      日

- 九、开标一览表

- 投标人全称（公章）：

- 项目编号：

- 项目名称：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 十、明细报价表

| 序 号 | 项目名称 | 招标规格参数要求 | 投标规格参数 | 投标品牌 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效磁悬浮变频冷水机组 | 1、名称：高效磁悬浮变频冷水机组 2.型号参数：制冷量：1055KW（含）至1087KW（含）,进出水温度12/7℃，冷冻水流量181.1m3/h,冷却水进出水温32/37.5℃，冷却水流量192.8m3/h，COP（国标工况）≥6.0 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 空调冷冻水循环泵 | 1.名称：空调冷冻水循环泵 2.型号参数：流量≥220m³/H，扬程≥42m，转速≥2940/min |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 空调热水循环泵 | 1.名称：空调热水循环泵 2.型号参数：流量≥121m³/H，扬程≥33m，转速≥2940/min |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 空调冷却水循环泵 | 1.名称：空调冷却水循环泵 2.型号参数：流量≥250m³/H，扬程≥38m，转速≥2940/min |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 冷却塔 | 1.名称：冷却塔 2.型号参数：冷却能力≥175m³/H，进出口水温32/37℃，电源50HZ，380V，转速≥1450/min 3.含减震装置 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 分集水器利旧出新 | 1、名称：分集水器利旧出新 2、要求：清洗，除锈，保养 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 涡轮蝶阀（空调主机） | 1.名称：涡轮蝶阀 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 8 | 电动涡轮蝶阀（空调主机） | 1.名称：电动涡轮蝶阀 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 9 | 过滤器（空调主机） | 1.名称：过滤器（空调主机） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 橡胶软接（空调主机） | 1.名称：橡胶软接（空调主机） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 涡轮蝶阀（冷冻水泵） | 1.名称：涡轮蝶阀（冷冻水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 12 | 过滤器（冷冻水泵） | 1.名称：过滤器（空调主机） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 止回阀（冷冻水泵） | 1.名称：止回阀（冷冻水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 橡胶软接（冷冻水泵） | 1.名称：橡胶软接（冷冻水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 15 | 涡轮蝶阀（冷却水泵） | 1.名称：涡轮蝶阀（冷却水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 16 | 过滤器（冷却水泵） | 1.名称：过滤器（冷却水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 17 | 止回阀（冷却水泵） | 1.名称：止回阀（冷却水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 橡胶软接头（冷却水泵） | 1.名称：橡胶软接头（冷却水泵） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 19 | 涡轮蝶阀（热水循环泵） | 1.名称：涡轮蝶阀（热水循环泵） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 20 | 过滤器（热水循环泵） | 1.名称：过滤器（热水循环泵） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 21 | 止回阀（热水循环泵） | 1.名称：止回阀（热水循环泵） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 不锈钢软接头（热水循环泵） | 1.名称：不锈钢软接头（热水循环泵） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 23 | 温度调节阀（蒸汽） | 1.名称：温度调节阀（蒸汽） 2.型号：DN65 3.压力等级：1.6MPa 4.含控制器、执行器、传感器、阀体、控制箱及线缆等 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 24 | 过滤器 | 1.名称：过滤器 2.型号：DN32 3.压力等级：1.6MPa |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 蝶阀 | 1.名称：蝶阀 2.型号：DN125 3.连接方式、压力等级：法兰连接、1.6MPa 4.材质：铸铁 |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 26 | 低压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、蒸汽吹扫 |  |  | m | 8 |  |  |
| 27 | 低压碳钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN125， 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、蒸汽吹扫 |  |  | m | 6 |  |  |
| 28 | 涡轮蝶阀（冷却塔） | 1.名称：涡轮蝶阀（冷却塔） 2.型号：DN125 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 29 | 涡轮蝶阀（冷却塔） | 1.名称：涡轮蝶阀（冷却塔） 2.型号：DN200 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 30 | 涡轮蝶阀（冷却塔） | 1.名称：涡轮蝶阀（冷却塔） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 32 | 电动涡轮蝶阀（冷却塔） | 1.名称：电动涡轮蝶阀 2.型号：DN200 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 33 | 截止阀 | 1.名称：截止阀（冷却塔给水） 2.型号：DN32 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 8 |  |  |
| 34 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN150 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 9 |  |  |
| 35 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN250 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 36 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN300 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 37 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN100 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 4 |  |  |
| 38 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN125 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 39 | 涡轮蝶阀（分集水器） | 1.名称：涡轮蝶阀（分集水器） 2.型号：DN200 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 电动涡轮蝶阀（热水交换器） | 1.名称：电动涡轮蝶阀(蒸汽） 2.型号：DN40 3、连接方式：法兰连接 4.压力等级1.6MPA |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 41 | 排污阀 | 1、名称：排污阀 2.型号：DN32 3.连接方式：螺纹 4.压力等级：1.6MPA |  |  | 只 | 16 |  |  |
| 42 | 温度表 | 1、不锈钢表盘式0-100℃ 2、温度表安装 |  |  | 套 | 10 |  |  |
| 43 | 压力表 | 1、0-1.6MPA 2、压力表安装含表弯，球阀 |  |  | 套 | 14 |  |  |
| 44 | 水流指示器 | 1、名称：水流指示器 2.型号：DN25 |  |  | 个 | 2 |  |  |
| 45 | 分集水器拆除 | 1.名称：分集水器拆除 2.含分集水器、管道、保温及阀门 3.型号参数：直径D=500mm；长L=3250mm |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 46 | 分集水器拆除 | 1.名称：分集水器拆除 2.含分集水器、管道、保温及阀门 3.型号参数：直径D=300mm；长L=2350mm |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 47 | 冷却塔拆除 | 1.名称：冷却塔拆除 2.含冷却塔阀门等拆除 |  |  | 台 | 4 |  |  |
| 48 | 管道拆除 | 1.名称：管道拆除 2.规格：DN250管道，主机部分 |  |  | m | 58 |  |  |
| 49 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装（主材利旧仅安装） 2.规格：DN125，无缝钢管,含管件安装，压力试验等 |  |  | m | 10 |  |  |
| 50 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装（主材利旧仅安装） 2.规格：DN150，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 |  |  | m | 10 |  |  |
| 51 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装（主材利旧仅安装） 2.规格：DN200，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 |  |  | m | 10 |  |  |
| 52 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装（主材利旧仅安装） 2.规格：DN250，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 |  |  | m | 10 |  |  |
| 53 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装（主材利旧仅安装） 2.规格：DN300，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 |  |  | m | 10 |  |  |
| 54 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装 2.规格：DN300，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 |  |  | m | 9 |  |  |
| 55 | 管道安装 | 1.名称：管道安装 2.规格：DN250，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 |  |  | m | 75 |  |  |
| 56 | 管道安装 | 1.名称：管道安装 2.规格：DN125，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 |  |  | m | 41 |  |  |
| 57 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装 2.规格：DN200，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 |  |  | m | 68 |  |  |
| 58 | 无缝管安装 | 1.名称：管道安装 2.规格：DN100，无缝钢管，含管件安装，压力试验等 |  |  | m | 30 |  |  |
| 59 | 镀锌钢管 | 1.名称：镀锌管安装 2.规格：DN50，镀锌钢管，含管件安装，压力试验等 |  |  | m | 20 |  |  |
| 60 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑保温棉 2.绝热厚度:厚度3cm 3.用于主机支管、水泵支管、分集水器支管、其他修复 |  |  | m3 | 15.6 |  |  |
| 61 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:厚度3cm 3.用于主机支管、水泵支管、分集水器支管、其他修复 |  |  | m3 | 9.5 |  |  |
| 62 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:离心玻璃棉 2.绝热厚度:厚度6cm 3.用于主机支管、水泵支管、分集水器支管、其他修复 |  |  | m3 | 2 |  |  |
| 63 | 防潮层、保护层 | 1.材料:铝皮 2.厚度:0.4mm 3.钉口安装 |  |  | m2 | 331 |  |  |
| 64 | 管道除锈刷漆 | 1.名称：管道除锈刷油（DN300) 2.遍数：2遍 3.防锈漆等 |  |  | m2 | 192 |  |  |
| 65 | 空调机房主机转接电箱 | 1.名称:主机电源箱 2.规格型号:由设备厂家深化设计 3.接线端子材质、规格:铜芯，自行报价 4.安装方式:落地明装 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 66 | 冷却塔控制电箱 | 1、名称：冷却塔控制柜 2、参数：单台启动功率5.5KW 3、变频启动安装、接线, |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 冷却水泵控制电箱 | 1、名称：冷却水泵控制柜 2、参数：单台启动功率45KW 3、配变频启动安装、接线 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 冷冻水泵控制电箱 | 1、名称：冷冻水泵控制柜 2、参数：单台启动功率30KW 3、配变频启动安装、接线 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 69 | 热水循环泵控制电箱 | 1、名称：热水循环泵控制电箱 2、参数：单台启动功率15KW 3、配变频启动安装、接线 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 70 | 水泵及冷却塔总电箱 | 1、名称：水泵及冷却塔总电源箱 2、参数：总开、分开符合设备参数使用要求 3、接线方式：采用铜排分至水泵及冷却塔启动柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 71 | 电力电缆 | 1、名称：电力电缆 2.规格：YJV-3*50+1*25 3.电压等级（kV）：1KV以下 |  |  | m | 1000 |  |  |
| 72 | 桥架 | 1.名称:喷塑桥架 2.型号:200*100 |  |  | m | 80 |  |  |
| 73 | 桥架 | 1.名称:喷塑桥架 2.型号:400*200 |  |  | m | 150 |  |  |
| 74 | 配管 | 1、名称：KBG线管 2、型号：Φ50 |  |  | m | 30 |  |  |
| 75 | 设备基础 | 1.名称：空调主机基础、水泵基础、分集水器基础 2.型号：C25素混凝土、支模 3.设备基础找平 |  |  | m3 | 3.3 |  |  |
| 76 | 高效磁悬浮变频冷水机组拆散、就位、组装 | 1.名称：高效磁悬浮变频冷水机组拆散、就位、组装 2.整机到现场，将整机拆分电箱、压缩机、冷凝器、蒸发器，搬运就位后重新组装。 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 77 | 设备搬运至地下室沿途设施拆除修复 | 1.名称：设备搬运至地下室沿途设施拆除修复 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 78 | 内墙面涂料 | 1.刮腻子三遍，封闭底涂料一道 2.乳液内墙涂料一道 3.乳胶涂料一道 4.原有墙面涂料重新粉刷 |  |  | m2 | 420 |  |  |
| 79 | 垃圾清运 | 1.名称：垃圾清运 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 80 | 设备吊装 | 1.名称：设备吊装 2.屋顶冷却塔、地下室空调主机等 3.含安装用脚手架等 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。

单位名称：        （公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

- 十一、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

- 如供应商所投货物的制造商均为中小企业的，须由供应商在响应文件中提供加盖本单位公章的声明函，供应商应从制造商处获得充分、准确的信息，并对其出具的《中小企业声明函》真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（公章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

年      月      日

注：1、残疾人福利性单位应完整填写此函并提供相关证明材料；

2、非残疾人福利性单位不需提供此声明函

- 属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

- 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

- 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 十二、响应偏差表

（一）投标技术响应偏差表

| 序号 | 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，负偏差），均应在此表中详细列出并说明理由。第四部分技术要求须逐条应答。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- （二）投标商务偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

1、投标人商务条件如与招标文件要求的不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 十三、所投产品技术资料、认证证书或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

- 十四、主要部件、辅材明细表

| 主要部件及辅材 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 主要技术参数 | 质保期满后优惠价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：

法定代表人（或授权代表）：（签字或签章）

- 十五、供货方案

按照招标文件要求，格式自拟

- 十六、投标人项目业绩一览表

投标人项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 现场踏勘确认书

- （请潜在投标人填写打印盖章后，将确认书按时带至踏勘现场，交招标人签字后，扫描上传至投标文件中）

鼓山路院区外科楼中央空调系统更新项目

现场踏勘确认书

南京市江宁医院：

我单位          （公司全称）拟派项目设计负责人      （姓名），身份证号:                 ，于     年   月   日己对鼓山路院区外科楼中央空调系统更新项目进行了现场踏勘。并取得了所有与本项目有关的资料，并充分了解了项目现场的情况，由此可能发生的任何费用我司均在投标报价中予以综合考虑，我司将结合现场情况提供与本项目特征相匹配的实施方案。

并郑重承诺若我司中标后，将不会以不了解现场为由，提出任何要求。

南京市江宁医院                     踏勘单位（盖章）：

招标负责人签字：                   项目负责人签字：

- 十八、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请空置。