玄武湖水利风景区2024年度生态补偿项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320100-JSHY-C2024-0298

采购单位：南京市玄武湖公园管理处

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

二〇二四年九月

目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评审方法及评审标准	24

第六章 竞争性磋商响应文件格式	27

第一章 竞争性磋商采购公告

受南京市玄武湖公园管理处的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司就玄武湖水利风景区2024年度生态补偿项目实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

玄武湖水利风景区2024年度生态补偿项目的潜在供应商可在“江苏省政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2024年9月20日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JSHY-C2024-0298

2.项目名称：玄武湖水利风景区2024年度生态补偿项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：160万元

5.最高限价：146.7498万元

6.采购需求：玄武湖水利风景区2024年度生态补偿项目，包括但不限于：（1）水生态修复：种植眼子菜、苦草等具备水质净化功能的沉水植物，及荷花、睡莲等挺水观景植物，面积约为12500平方米。进一步丰富水生植物种类，提升区域水质透明度和滨水景观。（2）岸坡景观提升：对梁翠堤滨水岸线实施景观提升，局部生态驳岸修复及生态化改造，种植鸢尾、菖蒲、再力花、梭鱼草、麦冬、百慕大草坪等绿化植物，改造区域面积约1000平方米。（3）对北湖梁翠堤滨水岸线区域配套设施进行出新，完善滨水警示牌、垃圾桶、坐凳等配套设施。详细采购需求见清单。

7.合同履行期限：40日历天

8.本项目不接收联合体响应。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评分标准

- （三）本项目的特定资格要求：

- 1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.供应商资质等级及范围：施工总承包水利水电工程三级(含)以上或施工专业承包环保工程三级(含)以上，并且具有有效的安全生产许可证。

3.项目经理资质类别和等级：具有有效的水利水电工程二级及以上或市政公用工程二级及以上建造师资格，并且取得有效的安全生产考核合格证（B 证）。

三、获取采购文件

1.时间：自磋商公告发布之日起至2024年9月9日

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、响应文件提交

1.截止时间：2024年9月20日9点30分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

1.时间：2024年9月20日9点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

5.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

6.落实政府采购《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35号文）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52号）文件标准。

7.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

8.本次采购不收取保证金。

9.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

10.现场考察、答疑时间：采购人不统一组织，有需要的供应商自行考察；

11.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，装订在响应文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

12.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：南京市玄武湖公园管理处

地    址：南京市玄武湖公园

联 系 人：戴工

联系方式：025-83363475

2.采购代理机构信息

名    称：江苏弘业国际技术工程有限公司

地　　址：南京市中华路50号弘业大厦10楼

联系方式：18751852323

3.项目联系方式

项目联系人：樊工

电　　 话：18751852323

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-320100-JSHY-C2024-0298号项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用：由招标人支付

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）磋商响应报价表

（4）技术参数响应及偏离表

（5）商务条款响应及偏离表

（6）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在”江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商：

签订日期 ：

（本项目最终签订的合同由合同双方协商后确定）

第1节 执行水利部合同通用合同条款

第2节　专用合同条款

1　一般约定

1.1　词语定义

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.2　采购人：南京市玄武湖公园管理处(填入采购人的名称)。

1.1.2.3　供应商：　　　(签约后填入供应商的名称)。

1.1.2.5　分包人：　　　(签约后填入分包人的名称)。

1.1.2.6　监理人：　　　(填入监理人名称)。

1.1.4　日期

1.1.4.5　缺陷责任期(工程质量保修期)：　按照相关规范执行，工程质保期按水工建筑物及工程设备保修范围与期限执行。

1.4　合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是　同通用合同条款　。

1.7　联络

1.7.2　来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达双方当事人(填写文件送达地点)。

2　采购人义务

2.3　提供施工场地

2.3.2　采购人提供的施工场地范围为：在发出开工令之前，采购人向供应商提供施工用地，提供的用地范围以施工图为准，提供的用地期限在签订合同时确定。供应商为完成本合同工程所需的其他施工场地由供应商自行解决，所需费用已包括在合同总价中，采购人不另行支付。

2.3.3　供应商自行勘察的施工场地范围为：以业主提供的施工图为准。

2.8　其它义务

(根据采购人的合同管理要求补充)

(1)……

(2)……

3　监理人

3.1　监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据采购人事先批准的权力范围行使权力，采购人批准的权力范围：

(1)按第4.3款约定，批准工程的分包；（2）按第4.11款约定，确定产生的费用增加额；(3)按第11.3款约定，确定延长完工期限；（4）按第11.3款、12.3款、12.4款约定，发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；（5）按第11.3款、11.4款约定，确定工期延长;（6）按第15.3款约定，发出变更指令，确定变更价格；（7）按第15.4款约定，确定变更工作的单价；（8）按第15.6款约定，批准暂列金的使用；（9）按第15.8款约定，确定暂估列金额；（10）按第23.1款约定，确定索赔额。

4　供应商

4.1　供应商的一般义务

4.1.10　其它义务

除合同通用条款明确的所有义务外，还包括但不限于青苗补偿、现场矛盾协调、临时道路的建设、临时水电接入、弃土外运等现场施工中发生的费用。

4.3　分包

4.3.2　允许供应商分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

(1)工程项目：　　　　　　　　　。

(2)工作内容：　　　　　　　　　　。

(3)分包金额限额：　　　　　　　　　　。

4.3.10　分包人项目管理机构的设立：　　　　　　　　　　。

4.11　不利物质条件

4.11.1　不利物质条件的范围：　　　　　　　　　　。

5　材料和工程设备

5.2　采购人提供的材料和工程设备

5.2.1　采购人提供的材料和工程设备见下表：

采购人提供的材料表(参考格式)

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

采购人提供的工程设备表(参考格式)

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6　施工设备和临时设施

6.2　采购人提供的施工设备和临时设施

(1)采购人提供的施工设备见下表：

采购人提供的施工设备表(参考格式)

| 序号 | 施工设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注　设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

(2)采购人提供的临时设施：　　　　　　　　　。

7　交通运输

7.1　道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：供应商根据合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需的修建场外设施的权利，其所需的一切费用均应分摊到合同单价中，采购人不另行支付，但采购人给予协助。

8　测量放线

8.1　施工控制网

8.1.1　施工控制网的约定：开工前7天，以书面形式提供水准点与座标控制点并现场交验，交验后由供应商负责保护并承担费用。以后由于破坏或失准带来的重新测量、放线等费用及由此造成的损失均由供应商承担。

9　施工安全、治安保卫和环境保护

9.1　采购人的施工安全责任

9.1.4　本合同工程采购人不提供任何与安全有关的资料，所有资料均由供应商负责收集。

9.2　供应商的施工安全责任

9.2.12　下列工程应编制专项施工方案：    /    。其中    /    应组织专家论证和审查。

9.7　文明工地

9.7.1　本合同文明工地的约定：　　　　/　  　。

11　开工和竣工(完工)

11.4　异常恶劣的气候条件

11.4.3　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1)3日连续降雨量大于230mm的雨日或单日降雨量大于100mm超过3天；

(2)风速大于24.5m/s的10级以上台风灾害；

(3)日气温超过38℃的高温大于3天；

(4)日气温低于-7℃的严寒大于3天；

(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：中雹和10mm的大雪持续5天以上；

(6)其它异常恶劣气候灾害。

11.5　供应商工期延误

（1）由于供应商的原因造成工期延误的，供应商应向采购人支付逾期完工违约金人民2000元/天。

（2）全部逾期竣工违约金的总限额为 合同价格的5% 。

11.6　工期提前

工期提前的奖金约定：　　/　　。

12　暂停施工

12.1　供应商暂停施工的责任

(5)供应商承担暂停施工责任的其它情形：由双方另行协商情形。

12.2　采购人暂停施工的责任

(3)采购人承担暂停施工责任的其它情形：由双方另行协商情形。

13　工程质量

13.7　质量评定

13.7.4　重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格率100%。

13.7.7　工程合格标准为：符合国家和行业技术标准及合同约定的标准要求，修复目标水质达到三类均态，透明度1米以上；优良标准为： / 。达到优良的奖金为： / 。　　　　。

13.8　质量事故处理

13.8.4　工程竣工验收时，供应商向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14　试验和检验

14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5　水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，供应商负责设备的卸车、

第 74 页共 121 页

场内运输、保管、二次装卸车、包储等。

15　变更

15.1　变更的范围和内容

(6) 合同中子项的实际完成工程量不超过该子项清单工程总量的±15％，单价不作任何变更调整；但单项工程量偏差超过100万元或累计工程量偏差超过合同价10%的，按设计变更相关要求执行，供应商应提前办理相关手续，否则视为供应商擅自变更。

15.2 变更估价原则

关于变更估价的约定:  /  。

16　价格调整

16.1　物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：在本合同执行期间对劳务、供应商设备、设施、材料和工程的其它投入因素的涨落不进行价格调整，不考虑由于物价波动而导致的合同价的变动。　　　　。

16.1.2　采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：　　　　　。

价格调整的项目和系数：　　　　　。

17　计量与支付

17. 1 计量

17.1.1原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，供应商实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和经监理、采购人、设计确认的竣工图进行计量。

17.1.2 计量周期

关于计量周期的约定：开工以后供应商在每月25日前向发包方、监理及跟踪审计提供详细的已完工程量的计量报告。

17.1.3 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定：按总监理工程师确认的格式每月25日前将本月已完成工作量提交监理、跟踪审计与采购人。 采购人根据监理签署的已完合格工程量计量及工程款支付凭证支付进度款（该工程款支付凭证不作为每月工程量的结算凭证）。监理工程师确认的工程量必须为已完成并验收合格的工程量。工程量的确认：由监理工程师对已完成并验收合格的工程量进行审查确认后报采购人批准。工程量确认需：供应商、监理、采购人三方签字确认方可作为结算依据。采购人供应材料设备的结算方法：计量时，按供应商签收量和招标暂定价格扣除，签收量多于结算用量的，由供应商负责承担差额部分。材料的损耗执行现行计价表相关规定。

17.2 预付款

17.2.1 预付款：

(1)无预付款。

17.2.3 预付款的扣回与还清

(1)工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的%时全部扣清。

式中　R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为：　　　　。

17.3 工程进度付款

1、供应商每月28日可以申报一次工程款支付申请（资料齐全）。

2、采购人支付给供应商的应付工程进度款额按当期申报完成的合格工程量及有效实施的措施项目费（含安全文明施工措施费基本费）的60%计算。应付工程款额必须经监理和采购人审核，书面确认后方可作为支付申请依据，且工程签证、变更等不计入当期合格工程量或措施项目，至工程完工付至合同计量价的60%。

3、工程竣工验收合格（以建设单位签章的竣工验收证明书为准），支付至竣工合格工程量及完成措施项目费的70%。应付工程款额必须经监理和采购人审核，书面确认后方可作为支付申请依据，已签认的工程签证、变更等不计入合格工程量或措施项目。

4、竣工结算资料齐全，最终结算审计批复，付至终审结算价款的100%。若结算批复下达后，养护期未到合同养护期限，在甲方支付尾款时，乙方需向甲方交纳养护保证金壹拾万元整。

5、养护保证金待养护期满后无息退还，具体时限见15.2，如乙方养护不到位，发生甲方指定养护费用需从中扣除。

6、其他： ①采购人支付给供应商的工程预付款及进度款，供应商只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用。采购人有权对供应商工程款的使用进行监督，如工程预付款及进度款用于支付与本工程无关的费用，采购人将立即停止付款并由供应商支付该合同总价5%的违约金。采购人有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。 ②供应商保证及时给工人结算、支付工人工资。确保不拖欠工人工资，否则采购人有权直接扣除部分供应商应收工程款以支付工人工资，同时供应商向采购人支付2-10万元违约金。如因拖欠工人工资引起工人信访、诉讼等集体聚众行为，采购人有权解除合同，合同解除，不免除供应商的上述违约责任。供应商应确保民工工资如期发放，在采购人按照本合同约定的期限支付工程款的情况下，供应商组织的施工人员以农民工工资拖欠为由投诉或影响采购人正常工作秩序，采购人有权解除本合同，并有权按工程最终结算审计价款的5%扣付供应商工程款作为供应商应付的违约金。 ③工程进度款支付时须开具符合采购人要求的正式建筑工程发票，并按采购人工程款支付流程办理，供应商应给采购人足够的工程款支付时间。

以上付款均不计利息。

17.4 缺陷责任期自19.1条规定起算时间满相关规定年限后，采购人将在30个工作日内会同供应商按照合同约定的内容核实供应商是否完成保修责任

17.5　竣工(完工)结算

17.5.1　竣工(完工)付款申请单

(1)供应商应提交完工付款申请单一式5份。

17.6　最终结清

17.6.1　最终结清申请单

(1)供应商应提交最终结清申请单一式5份。

17.7　竣工财务决算

供应商应为竣工财务决算编制提供的资料：　　　　　。

18　竣工验收(验收)

18.1　验收工作分类

本合同法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收；政府验收包括：专项验收、竣工验收。验收条件和程序符合《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）。

18.7 竣工验收

18.7.3 本工程不需要竣工验收技术鉴定(蓄水安全鉴定)。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：   、     、    。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：    ；费用承担：    。

19　缺陷责任与保修责任

19.1　缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：沉水植物养护期2年，岸坡植物养护期2年,从工程通过合同工程竣工验收后开始计算。

20 保险

20.1　工程保险

建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人：供应商以采购人和供应商共同名义投保；

投保内容：建筑工程一切险和（或）安装工程一切险；

保险金额、保险费率和保险期限：按照现行保险行业的有关规定。

20.4　第三者责任险

20.4.2　第三者责任险保险费率：　无　；

第三者责任险保险金额：　　　。

20.5　其它保险

需要投保的其它内容：按通用合同条款第20.5款的规定；

保险金额、保险费率和保险期限：按照现行保险行业的有关规定。

20.6　对各项保险的一般要求

20.6.1　保险凭证

供应商提交保险凭证的期限：工程开工前，供应商向采购人提交各项保险生效的发票和保险单副本。

保险条件：　　　　；

20.6.4　保险金不足的补偿

供应商负责补偿的范围与金额：由于供应商责任造成的由供应商负责赔偿并支付不足的补偿；

采购人负责补偿的范围与金额：由于采购人责任造成的由供应商负责赔偿并支付不足的补偿。

24　争议的解决

24.1　争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁或向工程所在地的人民法院提起诉讼。

附加条款

1、供应商人员方面要求：

(1) 供应商须按投标文件中推荐、经采购人评审同意的人选指派项目经理，否则应视为违约行为，项目经理中途易人，须按照苏水规[2010]1号文执行。项目经理每月应在工地工作不少于22天，如须短期离开工地，应委派代表代行其职，并通知采购人和监理人。

(2) 供应商须按投标文件中推荐、经采购人评审同意的人选指派项目总工（即技术负责人，下同）、质检员、安全员,否则应视为违约行为，项目总工、质检员、安全员中途易人，须事先征得采购人同意。项目总工、质检员、安全员每月应在工地工作不少于22天，如须离开工地，应委派代表代行其职，并征得采购人和监理人同意。

（3）项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：供应商投标文件所载明的项目经理必须常驻现场，不得擅自离开施工现场。如采购人发现项目经理存在脱岗、离岗现象时，可进行阶段性（周）考核，阶段性考核周期内随机抽取早8:00至18:00任意连续8小时，发现一次脱岗、离岗的现象即按擅自离岗处理。如项目经理有特殊原因不能保证上述在岗时间的或正常在岗时间离开工地现场的，必须以书面请假条形式（其中须明确指明并授权临时第一负责人）报监理审核后，报采购人批准。供应商无法满足采购人上述管理要求的，必须按照2000元/人次向采购人缴纳违约金（现金或从当期工程款中直接扣除）。如项目经理长期、连续不在岗，在现场时间每月累计少于22天（含）的，或耽误实际工作的，视为擅自变更项目经理，采购人有权自查或要求供应商提供符合招标文件条件的项目经理名单，任意挑选无在建工程且业绩高于原中标项目经理的项目经理，此项更换供应商不得拒绝，如更换后的项目经理仍不能满足上述工作时间的要求，采购人有权解除与供应商签署的施工合同，合同解除，应由供应商承担违约责任。

（4） 供应商擅自更换项目负责人的违约责任：1、投标文件中明确的项目经理，未经监理工程师、采购人许可不得擅自变更。供应商未取得变更备案手续，而允许他人擅代项目经理的，视为项目经理不在场。否则，采购人有权解除合同，追回已经支付的款项，供应商向采购人支付违约金2万元。2、如因特殊原因相关人员不能履行职责而确需更换项目经理，须提前一周通知采购人。经采购人同意供应商更换项目经理，更换的项目经理（建造师）必须是本企业正式员工（出具半年以上本企业的劳保统筹交费证明原件），并且与投标项目经理（建造师）有同等条件。同时供应商须报南京市水利工程招标办备案；更换手续办理期间，拟更换的项目经理须坚守岗位，履行职能，直至备案完成方可离开。

（5）供应商无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：项目经理因刑事犯罪、伤病丧失工作能力或出现以下项目经理不称职情况（1）经常行为不轨或不认真的；（2）履行职责时不能胜任或玩忽职守；（3）不遵守合同的规定；（4）经常出现有损健康与安全或有损环境保护的行为等，承包方应立即准备资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，报监理工程师和甲方批准更换。上述及其他确属不能履行职责的情况，需要变更的，如供应商无正当理由不得拒绝，否则，采购人有权解除与供应商签署的施工合同，合同解除，应由供应商承担违约责任，并追究由此带来的采购人的一切损失。

（6）供应商人员：供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：供应商应在接到开工通知后5日内，向监理人提交供应商在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。供应商应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。供应商项目副经理、项目技术负责人、安全负责人必须参加每周工程例会及采购人、监理要求参加的会议（技术专题会安全负责人可不参

加），因故不能参加的应提前24小时向采购人提出申请并在获得采购人批准后方可缺席。供应商项目经理、技术负责人、安全负责人每次例会无故不参加的罚款人民币500元/次。

（7）供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：供应商应对其主要施工管理人员进行有效的管理。监理人和采购人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的供应商主要施工管理人员的，供应商应予以撤换，否则1次罚款3000元。 本工程要求进场的项目组成员必须为投标时所报的项目组成员，且在工程项目未竣工交付使用前不得更换。除项目经理外，项目管理机构组成至少还须包括技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员、材料员、预算员等，其中技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员不得兼任且须长驻现场，专职质检员、施工员、专职安全员必须具有上岗证。投标文件中明确的技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员等主要管理人员，必须是本企业的正式员工，签订合同时必须出具与企业签订的劳动合同原件，并将其上岗证书原件交采购人保管，完工后归还供应商。

（8）供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：供应商的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得采购人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或采购人的同意。监理人有权采用签到考勤或者指纹考勤机、打卡机、摄影机、电子监控等现代化设备对施工单位相关人员（含项目经理）进行考勤，并将考勤结果作为现场人员在岗情况的考核依据，供应商现场管理人员须无条件接受。供应商应无条件学习、接受并使用采购人的工程项目信息化管理系统。供应商以下人员，经采购人提出后，必须在24小时内调离本工程范围，否则向采购人每天每人次支付人民币500元违约金；同时，供应商应在3天内用采购人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。A.采购人有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；B.不能积极配合监理及采购人正常工作者；C.违反采购人或供应商工地现场管理规定者；D.无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；E.与本合同规定名册不符者；F.与本工程施工无关的人员。供应商所有工作人员涉及的加班费用由供应商自行考虑，综合考虑在投标报价中。

（9）供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：供应商投标文件所载明技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员等主要施工管理人员不得擅自更换，如擅自更换，采购人每发现1次，罚款3000元；超过5次，视为违约，采购人有权终止合同。如果因客观原因更换上述主要管理人员，必须向监理提出申请，监理审核后，报采购人批准方能更换。更换的管理人员必须是本企业正式员工（劳动合同原件），并且与原岗位的管理人员具有同等条件，如资质、业绩等。采购人有权要求供应商调离不称职或采购人认为其雇用是不恰当的人员，未有采购人书面准许，不可再用此人。如有

违反，按照每人次10000元支付违约金。

供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：供应商投标文件所载明的主要施工管理人员必须常驻现场，不得擅自离开施工现场，否则采购人每发现1次，罚款1000元；超过5次，视为违约，采购人有权终止合同。供应商主要管理人员每周不少于6天，每天不少于八小时在岗处理事务，否则供应商按1000元/人．次向采购人支付违约金，违约金在支付工程进度款时扣除。

2、本工程为政府投资项目，如政府审计，最终结算价款以政府审计为准。

3、供应商在计算工程量时必须按竣工图分专业计算，竣工图以外的变更签证部分，分专业另行计算。变更签证凡在竣工图上标明的，不得重复计算。供应商提供的结算书，如经审计核减额在总价的5％以内的，审计费由采购人承担；如经审计核减额在5％~8％，核减额超过5%以外部分的审计费由供应商承担；审计核减额在8％以上的，审计费全部由供应商承担。

4、由于供应商原因，工期每延误一天，扣除2000元。

5、合同当事人对文明施工的要求：（1）按照南京市建设行政主管部门颁发的文明施工管理规定和供应商施工组织设计中编制的文明施工措施执行，并做到包含但不限于以下：①设置、维修和管理临时排污系统；②按照南京市有关对施工工地扬尘处理办法，对施工工地进行扬尘处理，并按有关文件规定各自承担相关费用；场地内土方裸露部分应及时覆盖，24小时内未覆盖到位，罚款500元/次。③每天保持施工道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工地施工区域道路，费用由供应商承担；④收集和处理所有施工现场和生活区域内的因自身施工及生活产生的垃圾，直到竣工交付为止；⑤供应商应按采购人要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观；⑥若因供应商现场清洁卫生工作不好，导致投诉或新闻媒体曝光，或被上级部门检查通报的，供应商需承担由此产生的一切后果和费用；另采购人有权要求供应商支付1-5万元/次的违约金；⑦供应商交工前，需对施工现场各类临时设施、材料、机械设备、建筑垃圾、渣土、淤泥、生活垃圾等及时进行拆除、清运出场，并按相关规定进行处理。否则，采购人将供应商的情况通报相关主管单位并扣除全部安全、文明措施费。竣工交付时，采购人将再次核查相关情况，如未达到规范要求，采购人有权要求供应商限时处理完毕，供应商承担相应的费用。（2）负责协调并妥善处理好施工现场周边四邻关系，确保施工正常进行，并承担处理此类问题所发生的费用及责任。在施工前，供应商应对施工现场周围留存完整、真实的影响资料，施工中，供应商应爱护施工现场区及以外的道路、绿化、公共财产及其他设施等。因供应商责任原因造成的损坏或损害而发生的维护、维修、损失或赔偿均由供应商承担。并遵守采购人以及监理工程师的现场管理的有关规章制度，否则，所造成的后果由供应商负责，如供应商未妥善协调并处理好施工现场四邻关系，而导致停工，采购人有权向供应商提出索赔。（3）供应商应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。（4）供应商在工程完工后按采购人要求拆除现场的自有临时设施，并清除全部垃圾，其费用由供应商承担。经采购人书面同意后，供应商可在现场留有后续施工所需的材料、施工设备等，但最终外运所需费用由供应商承担现场的清理标准应征得采购人认可，否则如发生相关费用由采购人在工程竣工结算价款中扣除。供应商污染、损坏区内主干道必须清理、修复，如污染城市道路，一切责任由供应商承担；造成采购人经济损失的，向采购人赔偿损失。（5）按照有关规定办理有关手续，其费用包含在投标报价内。涉及到的所有交通、环卫、市容、施工噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由承包方自行办理和承担。供应商不得因此而影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由供应商承担。（6）供应商应加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据采购人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由供应商负责。相关车辆出现抛洒、超速、车辆未冲洗干净即驶离现场等现象，罚款500-1000元/次。（7）污水排放（如有）：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排污系统，不得污染环境，由供应商负责，如违反相关规定造成相关处罚费用等由供应商负责。供应商不得因此影响工程工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚概由供应商承担。排除现场积水，维护现场施工道路平整通畅和材料堆场满足各方使用要求。负责项目施工阶段排水工作，并承担相应的责任。（ 8）供应商必须做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护和观测工作，留存施工现场影像资料并实时更新，不得随意施工破坏，作任何处理前，需报告监理工程师和采购人，经书面同意后，方可处理。已经含在合同价款内，其费用由供应商承担。如果在施工过程中发现意外电线、水管管道或者其他公共设施，供应商应立即停止挖掘工作，并立即报告采购人或专业机构。因供应商没有及时报告或者擅自破坏而造成的财产和人身损失，由供应商承担全部费用，产生的处罚由供应商承担。（9）供应商每天必须派专人负责包干区（工程范围内）道路的清洁和保洁工作，做到道路不扬尘、表面无泥浆等污物，如由于供应商未做好道路的清洁工作，采购人另派人清理道路的所有费用全部由供应商承担。施工过程中，供应商必须做好挖机等大型机械进出公园道路的管理，如道路发生损坏，供应商应在采购人要求期限内对道路进行修复。如供应商拒绝修复或修复不及时，采购人有权安排其他施工队伍进行修复，费用由供应商支付，在同期工程款中扣除，并向供应商收取人民币伍佰元/次的违约金。（10）应当作为安全文明施工的第一责任人向发包方承担全部责任，负责本项目施工现场安全（含消防）管理，按规定建立本项目施工现场安全防护体系、临时水电综合管理体系和施工消防体系，建立现场安全管理制度，督促其他承包商各自做好安全生产管理工作，落实专人负责并与其签订安全生产责任协议；（11）供应商必须遵守江苏省、南京市及玄武湖景区的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到供应商的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由供应商自行办理，采购人给予配合，发生的费用全部由供应商承担，包括但不限于外地施工单位施工备案费用、

排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、降尘措施费等。供应商应在工程竣工交付前做好整个工程的安全保卫工作。施工期间应负责做好与市容、环保、交通等部门的沟通与协调工作，确保施工正常进行，所产生的费用和责任由供应商承担。

- 6、养护期内，若供应商未能按照合同履约，或养护标准达不到采购人及行业标准要求，造成采购人考核不达标等情况是，采购人有权安排其他养护单位进行应急处置，所产生费用由供应商承担，另给予每次5000元违约处罚。若出现三次以上养护考核不达标情况，采购人有权解除合同，相应违约责任由供应商自行承担。

第3节　合同附件格式

附件一：

合同协议书

南京市玄武湖公园管理处(采购人名称，以下简称“采购人”)为实施玄武湖水利风景区2024年度生态补偿项目(项目名称)，已接受          (供应商名称，以下简称“供应商”) 对                 (项目名称) 玄武湖水利风景区2024年度生态补偿项目施工标段(标段名称)的投标，并确定其为中标人。采购人和供应商共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求(合同技术条款)；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单；

(8)其它合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币(大写)            元(￥          元)。

4.供应商项目经理：　　　　。

5.工程质量符合         标准。

6.供应商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向供应商支付合同价款。

8.供应商承诺执行监理人开工通知，计划工期为　     天。

9.本协议书一式    份，合同双方各执一份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采购人：　　　　　　　　　(盖单位章)　 供应商：　　　　　　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　　(签字)　法定代表人或其委托代理人：　　　　　　(签字)

年　　月　　日                 年　　月　　日

- 项目需求

一、项目名称：玄武湖水利风景区2024年度生态补偿项目

二、项目概况及要求

1、项目概况:玄武湖水利风景区2024年度生态补偿项目，包括但不限于：（1）水生态修复：种植眼子菜、苦草等具备水质净化功能的沉水植物，及荷花、睡莲等挺水观景植物，面积约为12500平方米。进一步丰富水生植物种类，提升区域水质透明度和滨水景观。（2）岸坡景观提升：对梁翠堤滨水岸线实施景观提升，局部生态驳岸修复及生态化改造，种植鸢尾、菖蒲、再力花、梭鱼草、麦冬、百慕大草坪等绿化植物，改造区域面积约1000平方米。（3）对北湖梁翠堤滨水岸线区域配套设施进行出新，完善滨水警示牌、垃圾桶、坐凳等配套设施。详细采购需求见清单。

2、项目工期要求：40日历天

3、本项目相关要求：

3.1、投标单位经仔细阅读采购文件后若对采购文件（含清单）有疑议的地方应在招投标阶段规定的答疑时间内提出。

3.2、工程竣工后供应商在一个月内提交工程结算报告。供应商必须提高工程决算的准确性，如项目结算核减率超过5％（含5%），其审计费用由供应商全部承担，并由采购人从供应商工程款中扣交；核减率达5％（不含5％）以下，其审计费用由采购人

3.3、农民工工资支付按照苏建建管【2016】707号文执行。

4、清单编制说明

4.1、投标方报价时应根据工程量清单、招标文件、招标答疑及现场踏勘情况进行报价，投标人在报价时应充分考虑现场施工时存在的风险。

4.2、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包括人工费、材料费、机械（设备）费、苗木费、管理费、利润、材料差价、场内外运输、机械进退场、施工排水费、施工降水费、施工围堰、临时设施、材料周转、赶工措施、机械停置、噪音排污及夜间施工费、交通协调以及根据本招标文件要求的风险金等费用。

4.3、工程量清单中每一个项目的综合单价及措施费中，应包含与本工程相关的辅助工程项目，结算时不再增加。

4.4、本工程措施项目清单投标单位可根据工程具体情况及本企业施工经验，自行增减项目，必须包括完成本工程的所有措施费用，结算时不再增加。

4.5、本工程沉水植物及生态浮床养护期2年，岸坡植物养护期2年；养护达到园林绿化一级养护和招标人要求标准，定期接受招标人考核，考核不合格将予以违约处罚，投标人需综合考虑报价。

4.6、精品品种荷花、精品品种睡莲为甲供乙购材料，材料单价按150 元/盆计入总价。

4.7、专业工程暂估价（坐凳10个、垃圾桶10个、滨水警示牌20块）为 60000 元，为不可竞争费。

第五章 评审方法及评审标准

- 一、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （70分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×70（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）（各供应商最后报价结束后,如磋商小组认为供应商最终报价明显低于其他实质响应供应商报价、有可能影响施工质量、难以诚信履约的，则有权要求该供应商在现场规定的时间内提供书面文件予以说明理由，内容包括但不限于其最后报价与首次报价差额的原因、具体可落实环节和理由等。若该供应商不能按磋商小组要求说明报价合理性的，磋商小组有权将其作为无效响应。） | 70 |
| 2 | 人员配备（10分） | 项目负责人具有环保专业类中级工程师及以上职称得5分。(提供证书复印件加盖公章，专业以职称证书或毕业证书上所学专业为准)。 | 5 |
|  |  | 项目技术负责人具有水利水电工程二级及以上或市政公用工程二级及以上注册建造师资格且具有环保专业类高级工程师及以上职称的得5分，具有水利水电工程二级及以上或市政公用工程二级及以上注册建造师资格且具有中级工程师职称的得1分，满分5分。(提供证书复印件加盖公章，专业以职称证书或毕业证书上所学专业为准)。 | 5 |
| 3 | 项目负责人业绩 （5分） | 项目负责人自2020年01月01日（含）以来，承接过类似涉水工程（含有沉水植物种植栽植）业绩的，每提供一个得5分，最高得5分。项目负责人业绩必须是在本次投标的供应商任职期间取得的，在其他单位取得的业绩无效。项目负责人业绩与企业业绩不可以兼得（响应文件中须提供施工合同（主要条款页）、竣工验收证明、中标通知书复印件并加盖公章，三者缺一不可；业绩时间以合同签订时间为准；如相关证明材料未能反映数据的，视为未提供）。 | 5 |
|  | 企业业绩 （15分） | 供应商自2020年01月01日（含）以来，承接过类似涉水工程（含有沉水植物种植栽植）业绩的，每提供一个得3分，最高得15分。企业业绩与项目负责人业绩不可以兼得（响应文件中须提供完整施工合同、竣工验收证明、中标通知书复印件并加盖公章，三者缺一不可；业绩时间以合同签订时间为准；如相关证明材料未能反映数据的，视为未提供）。 | 15 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.小微企业的价格扣除

2.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%（工程项目为5%）的价格扣除。

2.2 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除。

3.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%（工程项目为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除。

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%（工程项目为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.上述评分办法均以投标文件、评委的判断为准。

7.评标委员会不保证有效报价最低的投标人成交。

8.若投标人提供虚假资料，一经查实作无效投标处理。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

- 竞争性磋商响应文件

- 项 目 名 称：

- 项 目 编 号：

- 磋商供应商名称 ：

- 日      期 ：

- 供  应  商：         （电子签章）

- 磋商主要文件目录

- 一、资格审查响应对照表

- 二、符合性审查响应对照表

- 三、磋商响应报价表

- 四、技术参数响应及偏离表

- 五、商务条款响应及偏离表

- 六、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 7 | 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第五章评分标准。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 8 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单 |  |
| 9 | 供应商资质等级及范围：施工总承包水利水电工程三级(含)以上或施工专业承包环保工程三级(含)以上，并且具有有效的安全生产许可证 |  |
| 10 | 项目经理资质类别和等级：具有有效的水利水电工程二级及以上或市政公用工程二级及以上建造师资格，并且取得有效的安全生产考核合格证（B 证） |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法定代表人身份证明书 |  |
| 13 | 法定代表人授权委托书 |  |

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 磋商响应函

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签字或盖章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

### 法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电话：

单位全称：

公章：

年月日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

### 法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称） 法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日期：

附：委托代理人居民身份证复印件

## 注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于建筑业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

- 供应商全称（盖章）：

- 日  期：

- 四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：                                           分包号：

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） |  |  |  |  |
| 1 | 玄武湖水利风景区2024年度生态补偿项目 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |

日期：    年   月    日

注：行数不够，可自行添加。

- 五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 七、已标价的工程量清单

- 八、拟参与本项目人员一览表

- 项目名称：	项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 供应商（盖章）:

- 授权代表（签字）：

日	期：	年	月	日

- 九、供应商类似业绩情况表

- 供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作主要内容 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日	期：	年	月	日