招　标　文　件

项目名称：智慧规划资源2024系统研发标段一

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0499

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年12月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………27

- 投标文件格式………………………………32

第一章  投标邀请

受南京市规划和自然资源局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就智慧规划资源2024系统研发标段一（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0499

2.项目名称：智慧规划资源2024系统研发标段一

3.预算金额：723.05 万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：为提升南京市规划和自然资源管理水平，进一步强化工业用地管理和耕地保护智能化水平，优化原国土四全系统剩余功能与现有一体化系统对接，开展系统平台的集约化建设，提升南京市“多规合一”空间信息管理平台持续稳定服务能力，完善权籍调查数据转换和系统对接，保障智慧规划资源2024建设项目在南京市规划和自然资源局信息化统一框架下开展实施，协调与局内现有的网络基础设施、数据、系统的衔接。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：1090天（项目实施时间为合同签订后360天内，新建系统（含升级）维保时间为验收合格后730天）

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：供应商具备有效期内的测绘乙级及以上资质（专业范围须包含地理信息系统工程专业，提供证书复印件加盖公章）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年12月27日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市规划和自然资源局

地  址：南京市鼓楼区中山路171号

联系人：倪老师

联系电话：025-89691508

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：李老师

联系电话：025-68505735

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明（如有）

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：1090天（项目实施时间为合同签订后360天内，新建系统（含升级）维保时间为验收合格后730天。）

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方在 签订合同时按照合同金额 5 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 项目合同签订后，甲方支付合同总价款的60%。

8.1.2 完成主体内容建设后，甲方支付合同总价款的30%。

8.1.3 项目成果通过验收后，甲方支付合同总价款的10%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 绿色采购、网络安全产品、市场准入类产品验收要求：无

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

2024年是我局信息化“十四五”建设的关键之年，按照部、省、市有关要求及“十四五”规划的建设目标，紧紧围绕我局职能和发展定位，充分运用新一代信息技术，按照“节约集约、资源共享、创新引领、安全可控”的思路，立足“智慧规划资源2021”“智慧规划资源2022”“智慧规划资源2023”等工作基础，开展智慧规划资源2024项目建设，着力提升规划资源网络基础设施服务能力和安全保障能力，进一步完善“一张图”和“一平台”，全面拓展调查监测评价、政务服务、监管决策三大应用体系建设，加快数据在政务服务、民生保障、政府治理、公共支撑等领域的创新应用。

为贯彻落实《中共南京市委、南京市人民政府关于持续优化营商环境的实施意见》《南京市规划和自然资源信息化建设总体方案暨“十四五”建设规划》《南京市规划和自然资源系统数字化转型实施方案（2022-2025）》，立足于局业务需求，进一步强化工业用地管理和耕地保护智能化水平，优化原国土四全系统剩余功能与现有一体化系统对接，开展系统平台的集约化建设，提升南京市“多规合一”空间信息管理平台持续稳定服务能力，完善权籍调查数据转换和系统对接，保障智慧规划资源2024建设项目在南京市规划和自然资源局信息化统一框架下开展实施，协调与局内现有的网络基础设施、数据、系统的衔接，确保建设过程中充分利用局内已有各类信息化工作成果，提升南京市规划和自然资源局政府治理体系和治理能力现代化水平，支撑我市规划资源管理工作，推进智慧城市建设、提升更高效的政务服务。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限（万元） | 所属行业类型 | 产品属性 | 数据产品类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市智慧耕地保护综合管理子系统（2024） | 1 | 项 | 主要产品 | 236.75 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 2 | 南京市工业用地综合管理子系统 | 1 | 项 | 主要产品 | 145.32 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 3 | 原国土四全系统剩余流程、功能和数据迁移 | 1 | 项 | / | 36.43 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 4 | 南京市“多规合一”技术审查功能升级完善（2024） | 1 | 项 | / | 46.56 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 5 | 权籍调查数据转换服务与系统对接 | 1 | 项 | / | 50 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 6 | 系统集成与信息技术咨询服务 | 1 | 项 | / | 207.99 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1. 南京市智慧耕地保护综合管理子系统（2024）

（1）智慧耕地保护专题数据建库（2024）

1）定期规模耕地抛荒监测分析建库

依据市局耕地抛荒监测管理要求，收集年度变更调查、“三调”、“二调”、多期遥感影像、建设项目用地报批和供地等专题数据，并进行规范化处理，确保满足抛荒监测分析要求。结合2024年定期规模耕地抛荒监测分析任务要求，结合变更调查耕地种植属性标识、征地报批信息、“二调”地类情况，比对多期遥感影像，筛选疑似耕地抛荒的图斑并提取相关属性内容，建立耕地抛荒监测分析数据库，满足耕地保护相关业务场景使用。

2）耕地保护考核分析建库（耕地指标方面）

根据耕地保护和粮食安全责任制考核的相关政策文件要求，梳理耕地指标方面考核计算规则，收集年度变更调查、永久基本农田、补充耕地、增减挂钩等相关指标数据，并进行规范化处理，建立耕地保护考核（耕地指标方面）数据库，按照耕地保护考核规则开展数据分析，按区形成耕地保护任务完成情况、永久基本农田保护任务完成情况、耕地占补平衡落实情况等数据分析成果，并及时更新耕地保护考核分析数据，为耕地保护和粮食安全责任制考核提供数据支撑。

3）全口径耕地“两非”成果分析建库

根据前期耕地时空变化监管链路，收集2024年全口径耕地“两非”成果相关数据，并进行规范化处理，建立全口径耕地“两非”成果数据库，开展耕地流入流出疑似线索数据分析建库，实现耕地、永久基本农田图数更新，满足耕地保护相关业务场景使用。

（2）智慧耕地保护子系统功能建设（2024）

1）“宁耕保”移动端设计与实现

以目标、任务为导向，开展支持安卓、IOS等多端运行的宁耕保移动端建设，开发简洁、美观的页面和便捷的界面操作方式；按工作需要开展耕地账本、日常巡田、闭环处置等功能模块入口设计和展示；开展巡查员基本信息差异显示设计，并在首页设置消息推送功能，提醒用户有新的待办事项或案件办理进展信息以及重要通知等。

2）移动端日常巡田功能模块

根据业务工作需要，在移动端配置耕地资源相关数据资源；根据日常巡田工作需要，开展移动端去巡查和问题上报功能建设，支持巡查记录生成、巡查轨迹查看、问题定位与记录信息生成、问题面和问题点绘制，并完成图形分析等功能；设计问题上报表单页面展示内容和布局，并按需提供删除、提交等功能。

3）移动端“两非”处置功能模块

根据业务需求，对“两非”处置流程进行设计与构建，包括巡查问题发现与上报、分流处置等流程；支持“两非”处置环节、人员、表单配置管理，实现对“两非”任务进行分流处置，支持流程、附件、流转日志查看和拍照上传，并实现对案件的跟踪记录；支持相关部门对“两非”问题的处置情况进行结果认定，根据需要增加时限管理和时限提醒；通过地图和列表方式显示“两非”案件详情，并支持按照不同的时间、行政区进行统计汇总展示。

4）移动端统计功能模块

根据不同级别差异统计显示责任田面积，展示巡查员收到 “两非”核查任务数量、日常巡田、任务办理等情况，支持按照区域、类型、办理状态等关键信息进行分类统计和展示。

5）巡查员信息管理功能模块

依据耕地保护巡查相关工作机制，建设巡查员用户管理功能，提供巡查员信息维护、权限配置、快速查询等功能，并支持按照时间、所在行政区、责任农田信息等多种条件组合进行统计和图表展示。

6）建设耕地保护考核功能模块（耕地指标方面）

依据耕地保护考核规则及指标管理要求，开发考核指标管理页面及功能，配置市级、区、街道（镇）等级相应考核指标数据，建立耕地保护考核指标评价模型，实现考核指标核算，并根据需要生成年度考核相关报表，将考核结果以图表形式展示，辅助耕地保护管理决策。

7）与已有移动端应用集成

接入“南京规划资源”APP，实现用户登录时的身份认证，实现耕地保护应用和数据服务在规划资源工作台中展示应用。进行布局适配、图像和图标适配、字体适配、交互适配、界面风格适配等内容。以确保应用在“南京规划资源”APP上的一致性和易用性，并能轻松地进行交互操作。

2. 南京市工业用地综合管理子系统

（1）工业用地数据对接与建库

1）开展与工信部门规上工业企业数据对接建库

开展工信部门规上企业数据与规划资源部门工业企业更新调查数据的关联分析，对工业企业用地更新调查成果中的相关规上企业及地块的经济数据进行更新。对未被纳入工业企业用地更新调查的规上企业，开展原因分析及核实更正，督促指导调查单位开展补充调查，完善调查数据成果。确实无法落到相应地块的，明确具体原因，并根据工信部门提供的企业住所信息形成专项点位图层。

2）构建全市低效工业用地数据库

结合年度工业企业用地调查等多源数据成果，梳理全市疑似低效工业用地信息，形成疑似低效用地数据初步成果。并与各区进行对接，开展现状校核，综合判定低效情况，明确后续盘活利用方向，建立低效工业用地数据库。

3）历年工业用地数据变化趋势等综合分析

基于历年工业企业用地调查成果，从用地规模、用地结构、土地利用强度、用地效益等方面开展不同年份的对比分析，综合分析南京市及各区历年工业用地变化趋势。

4）工业用地全生命周期流程构建分析及数据收集整理

①工业用地全生命周期流程构建分析

进一步梳理和细化我局工业用地相关内容，深入了解每个环节的业务需求和操作流程，构建南京市工业用地全生命周期流程，为系统设计和功能建设提供业务需求基础。

②工业用地全生命周期流程数据收集整理

选取试点区域，围绕工业用地全生命周期管理业务条线，收集试点区域内工业用地的现状数据、规划管控数据、土地管理数据等,对收集的数据进行标准化、规范化数据整理。

（2）建设工业用地综合管理系统

1）现状工业用地展示分析模块

建立全市统一的工业用地“一张图”，实现地块精准落图和图属性信息关联应用。建立开发区/园区“一张图”，反映开发区/园区数量、面积、经济等情况，支持多条件查询展示。建立开发区/园区综合分析应用，分析展示开发区工业规模、用地强度、利用效益等情况。支持针对不同指标进行全市工业企业用地行业分析和结果展示。针对土地建成率、建设状况等实现工业用地专题分析展示。针对工业用一地多企、一企多地等建立工业用地专题分析展示。提供工业企业、规上企业、高新技术企业等企业专题分析展示。统计并展示全市范围内工业用地区域分布、占比等情况。

2）低效工业用地数据日常更新模块

直观展示低效工业用地空间分布情况，并支持用地信息、地上企业等查询统计，实现全市低效用地区域、布局、规模等综合统计分析。支持低效工业用地成因、处置方式信息在线填报、汇总统计等。支持区县进行数据库上报，实现全市各区低效工业用地统一上图入库管理。支持低效用地数据日常更新和数据分发、下载等。

3）规划未落地工业用地分布专题分析模块

实现规划为工业但现状未利用的工业用地与工业用地保护线等数据的空间关系动态分析，为未利用工业用地线内线外情况以及利用难度判断提供支持。直观展示未利用工业用地空间分布情况，支持查询统计服务，为工业用地供应时序控制提供支撑。实现全市未利用工业用地潜力空间区域、布局、时序、规模等综合统计分析。

4）现状、低效与规划的流向分析模块

支持现状工业用地、低效工业用地的规划符合性分析以及与工业用地保护线空间关系分析展示，支持查询统计服务，实现全市低效工业用地腾退、改造等不同方式处置的规模、布局情况展示。

5）建设试点区工业用地全生命周期成果展示模块

①试点区工业用地空间维度分析展示

基于工业用地一张图，结合收集全周期业务信息，展示工业用地地块的空间信息，掌握不同阶段用地空间演变情况，并与业务信息联动。

②试点区工业用地时间和业务维度分析展示

从时间维度展示工业用地业务事项信息，包括按照时间线了解批复情况、发证情况，以及审批约定时间和有效时间等信息，查看不同业务阶段案卷事项以及具体业务流程信息，从时间维度掌握工业用地审批管理效率。

3. 原国土四全系统剩余流程、功能和数据迁移

（1）信访接待模块建设和数据迁移

重新建设原四全信访接待模块挂接到一体化门户，并将历史数据全部迁移至新信访接待模块，同时满足信创适配要求。

（2）信访流程数据迁移及查询

将原四全系统中的信访流程数据进行迁移，建立查询入口展示迁移后原四全信访流程的表单、流程、附件等信息，满足一体化系统对原四全信访流程的调阅、应用等合理化应用需求。

（3）出庭应诉模块建设及数据迁移

重新建设原四全出庭应诉模块挂接到一体化门户，并将历史数据全部迁移至新出庭应诉模块，同时满足信创适配要求。

（4）二级市场流程改造及数据迁移

对二级市场流程进行改造，将五分局和江北新区纳入管理，满足全局统一办理要求。将原四全系统中二级市场的流程、数据、附件等信息进行迁移，并建立统一的查询模块展示历史数据。

（5）年租金收取管理系统数据迁移及查询

对原四全系统中年租金收取管理系统历史数据迁移以及建立查询模块展示迁移后数据。即对年租金收取管理系统的数据、表单、流程等信息进行迁移和展示，满足一体化系统对年租金收取管理历史数据的调阅、应用等合理化利用的需求。

（6）征地资金管理系统数据迁移及查询

对原四全系统中征地资金管理系统历史数据迁移以及建立查询模块展示迁移后数据。即对征地资金管理系统的数据、表单、流程等信息进行迁移和展示，满足一体化系统对征地资金管理历史数据的调阅、应用等合理化利用的需求。

（7）勘测定界坐标点下载功能建设

勘测定界坐标点下载功能（国家2000坐标点下载、部储备系统坐标点下载等）建设。

4. 南京市“多规合一”技术审查功能升级完善（2024）

（1）完善平台数据资源服务能力

1）数据更新

结合自然资源部以及江苏省自然资源厅的最新要求，对平台2024年数据成果进行更新录入。

2）完善数据资源目录

根据南京市“多规合一”信息管理平台运行情况，对现有数据资源目录更新。

（2）“多规合一”技术审查功能升级

“多规合一”技术审查功能升级主要是根据用户需求对技术审查规则更新、项目检测报告优化、后台分析服务升级以及与横向系统对接等内容进行优化升级。

（3）互联网端、移动端平台功能升级优化

1）平台迁移适配升级至互联网

完成平台迁移升级工作，将平台迁移至互联网环境，实现与外网门户集成，基于互联网地图服务进行适配，完成一张图地图浏览、分屏比对、视点收藏、属性识别、量线量面、坐标标注、底图切换、一键清除的功能适配升级工作，提供项目检测功能，辅助进行业务分析，保障相关业务工作的顺利高效开展。

2）移动端功能升级

通过平台移动端功能升级改造，在移动应用中增加轨迹记录和本地空间数据预览能力，满足现场勘查相关工作需求，对项目审查功能进行升级，优化交互提升检测效率，满足大数据量基于移动环境的项目审查需求，对移动端资源目录进行动态更新和应用系统持续适配升级，保障国土空间规划相关业务人员工作的顺利高效开展。

3）平台日常巡护

①多端环境下平台维护，主要是进行硬件环境维护、平台软件维护、平台应用技术维护、和平台漏洞修复等四个维度的平台维护。

②平台运行评估，从系统实际运行的角度对建设质量、应用情况等进行分析评估，涉及用户、数据、服务多方面，形成评估报告。

5. 权籍调查数据转换与系统对接

（1）权籍调查数据转换与对接

完成权籍调查数据转换与系统对接，根据新的采编软件和新的权籍调查数据标准，对存量权籍调查数据进行转换、质检、入库，建立新旧数据间的关联关系，满足查询及日常应用需要。

1）梳理新采编软件数据标准与新权籍调查数据标准关系，确认差异与转换逻辑。分析新的采编软件数据标准与存量权籍调查数据的差异，并综合业务需要形成对照关系表，根据对照关系表，制定转换逻辑，确认宗地范围、界址点、界址线、宗地标注、界址边长、界址点号的表达方式，开发转换工具，实现集体土地所有权、国有建设用地使用权、集体建设用地使用权、土地承包经营权、林地使用权、宅基地使用权六大类的权利的权属图及地形图等存量权籍调查数据的转换。

2）按照最新数据要求和标准开发权籍调查质检工具。根据新的数据标准，针对权利权属检查的预检查、图形检查、属性检查、图属一致性检查、逻辑合理性检查、拓扑检查、接边检查等一系列共7大类87小项的检查项，地形图预检查、图形检查、属性检查、图属一致性检查、注记检查、拓扑检查、接边检查共8大类174余类检查项，逐项进行质检标准对照，制定新的质检规则及方案。并根据最终的质检方案开发相应的质检工具。

3）构建库表关联关系实现数据入库。分析现有权调成果和地形图100余个数据库表，对照新采编软件数据库标准，梳理数据库对应关系，建立新老对照和转化规则形成对照表，制作数据入库工具，保证入库数据满足权籍调查成果标准。

4）完善权籍调查系统功能，满足查询和日常应用需要。可按照用户区划权限可分类进行多种宗地的查询及定位，包括集体所有权宗地查询、国有建设用地使用权宗地查询、宅基地使用权宗地查询、林地使用权宗地查询、承包经营权宗地查询。并提供宗地的筛选查询，如根据宗地的用途进行查询。需要根据用户实际使用需求，完善系统的相应功能。

（2）深化数据共享与对接

1）深化不动产数据标准更新基础下的登记信息到局一体化政务服务系统的对接，共享不动产电子证照、不动产登记等相关信息，深化其在局一体化政务系统中的使用。为局一体化政务系统提供基于业务的不动产登记信息和电子证照查询与获取接口，对接一体化政务系统建设工程规划许可、电梯加装建设工程规划许可、规划设计方案审查等业务流程，实现规划审批事项办事材料精简的需要。

2）强化一体化政务服务系统和不动产登记系统间的项目基本信息和勘测定界成果、土地出让合同、交地确认书、出让金发票、企业营业执照等附件信息的关联共享，改造原纯地登记模块，实现纯地首次登记“零材料”办理。

3）对接局一体化政务服务系统，获取建设工程规划许可证、工程建设项目设计方案审定通知单、规划核准总平面图（审定方案）及变更决定通知书、核准图（平、立、剖）、建设工程规划核实合格书等材料和信息，改造相关房地首次登记模块，实现房地不动产首次登记的“零材料”办理。

4）深化林权、自然资源与国土空间基础信息平台的数据共享交互。随着林权、自然资源登记工作的推进，深化林地使用权宗地、林权宗地内面状定着物信息、林权宗地内的权属信息、林权宗地内的地类分布情况，自然资源登记单元内的权属分区情况、自然资源状况分区情况、公共管制分区情况等数据与国土空间基础信息平台的共享交互。

6. 智慧规划资源系统建设项目系统集成与信息技术咨询服务

（1）总体实施方案编制

编制总体实施方案，明确网络、软硬件部署、软硬件设备质量验收、技术统筹与项目管理、验收评审与资料归档等工作的要求，确保建设过程中充分利用局内已有各类信息化工作成果，保障智慧规划资源项目在南京市规划和自然资源局信息化统一框架下开展实施， 推动系统合理建设，确保项目建设成果符合局内业务和信息化两方面要求。

（2）项目部署协调管理

包括网络部署协调和软硬件部署协调。主要包括：配合制定相应的网络部署协调方案、收集各类软硬件应用需求，根据机房机柜空间、机器U数、应用部署等需求，选择合适的机房和机柜安装部署相应的设备。

（3）项目软硬件网络综合管理

包括硬件设备质量验收和资源分配管理。主要包括：配合对市局采购的各类软硬件到货后开展软硬件接收工作，全程参与货物到货至签收过程、统筹已有硬件资源进行资源分配、部署

（4）项目方案制定与需求衔接

包括项目方案制定和项目需求衔接，主要包括：协助智慧规划资源项目2024各子项目开展方案编制、针对涉及的子项目，安排有丰富项目管理经验的技术人员作为该子项目的咨询服务人员、在项目开展前期，积极与采购方就实际业务及管理需要进行充分地沟通和交流、协调组织多方进行沟通交流。

（5）项目技术统筹与项目管理

包括项目技术统筹和项目管理。主要包括：协助解决各子项目组的技术问题，统筹把控各子项系统研发、测试、集成、运行技术，协助开展智慧规划资源2024子项目技术配合工作。

（6）项目验收评审与资料归档

包括项目验收材料审查和项目验收材料归档，主要包括：项目验收申请材料审查、协助项目验收评审方案制定与实施、项目验收材料整理完善情况审核、针对子项目团队提交的归档材料进行审查。

（7）配合项目监理工作

按照项目建设目标和要求，遵循国家关于信息系统工程建设咨询和监理的标准与规范，配合项目监理开展项目实施监督和检查。

（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

(4)各系统对接，由采购人负责协调，联系人联系方式见招标文件第一章，对接费用包含在供应商报价中。

2.实施要求

本项目中涉及到的现有系统，迁移、对接系统等具体情况，供应商可联系采购人获取详细信息，联系方式见招标文件第一章。

（1）总体要求

①技术要求

应在现有系统基础自主可控和安全高效的业务框架上开发、升级应用，新建系统应满足信创要求。

采用现有页面框架构建统一的界面交互体验，实现页面导航都采用相同的集成方式。

采用先进的移动地图引擎，提升地图渲染速度与GPU加速,支持更多的图层服务类型，具有较好的兼容性。

采用非结构化文件存储技术，支持大量公文附件材料和拟稿文档的快速存取，并支持分布式部署、可扩容的管理模式。

采用具备企业级高可用性和高并发性特征，实现集群部署，以提供高可用和高性能并发访问，为性能提供基础支持。

②安全要求

系统建设应满足等级保护三级标准，中标供应商应配合做好等保测评整改等工作。

中标供应商应编制《商用密码应用解决方案》并通过方案评估，同步编制《商用密码应用实施方案》，依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》对应三级系统要求进行建设或整改，最终通过商用密码应用与安全性评估。

③数据要求

完善过程数据及成果数据的存储、管理等功能，要有一定的数据加密措施、方案及设备，对数据库的操作有监控手段。要建立数据库、图片、音频、视频等多类型数据的容灾备份机制。

④接口要求

完成本次建设要求的接口开发，同时接口要符合系统安全设计，访问控制，日志记录等技术要求。

⑤集成要求

门户集成需求：依托现有一体化门户子系统实现内网办公门户集成，实现各类数据都接入到现有各类专栏，或者实现导航链接。

前端页面集成需求：除一体化门户（局内网站）子系统外，其余系统（含新建子系统或者模块）都通过二级页面框架进行集成完善。

移动门户集成：凡是移动应用（含新建模块）都通过现有移动门户整合集成，实现统一界面展现，统一操作要求，跨数据集成，异构系统消息提醒等，最终避免系统差异化引起的不舒适感。

⑥监理要求

中标供应商应接受采购人招标确定的监理单位的全程监理。

（2）质量要求

①升级完善后的系统须支撑2500人共同使用，要保证系统性能指标要维持在现有水平不能下降。系统平均响应时间<2秒，系统平均响应时间<2秒，查询检索平均响应时间<5秒，各类响应时间的最大值不能超过50%。

②须保证系统 7×24 小时长期稳定不间断的正常运转，流程流转、表单数据存储展现等核心功能零故障。

（3）验收要求

项目完成后，中标供应商需配合采购人指定的第三方机构完成测试，范围包括性能测试、功能测试及安全测试，第三方测试机构出具加盖CNAS或CMA章的检测报告。

（4）维保要求

①中标供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定的运行，新建系统（含升级）维保时间为验收合格后730天，维保服务费用包含在投标总价中（自验收报告签字确认日起，开始进入维保期）。

②中标供应商提供技术后援支持，为系统软件提供长期的7*24小时技术支持服务。技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务等。在系统使用中发生应用软件故障，中标供应商应在接到采购人请求服务电话后1小时内予以响应，技术人员必须在2小时内到达现场（紧急时技术人员1小时内到达现场），6小时内恢复使用，12小时内完全修复。

（5）人员要求

①项目经理：1人，具有至少20年或以上信息化项目管理工作经验，须驻场服务。

②技术负责人5人，具有至少10年或以上信息化技术管理工作经验，须驻场服务。

③开发实施人员：不少于16人，具有信息化工作经验，须驻场服务。

④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权及保密要求

①所有项目资料及工作成果（中标供应商原有产品除外）的知识产权权利归采购人所有，投标人应保证本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用时）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如产生相关纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

②未经采购人许可，供应商不得将本项目涉及到的有关资料泄露给第三方。

（7）建设成果要求

①软件成果

1)南京市智慧耕地保护综合管理子系统成果；

2)南京市工业用地综合管理子系统成果；

3)原国土四全系统剩余流程、功能和数据迁移成果；

4)南京市“多规合一”技术审查功能升级完善成果；

5)权籍调查数据转换与系统对接成果。

②文档成果

中标供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于需求分析、系统设计、测试报告、用户手册等全套文档；

满足采购人归档要求的全套成果电子文件（文字word格式）及相关纸质材料。

③源代码成果

中标供应商就本项目开发的软件（中标供应商原有产品除外），向采购人提供全部源代码、安装程序和文档。采购人有权委托第三方使用本系统资料(含源代码、安装程序、项目文档等)进行二次开发。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后360天内完成系统开发。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.11项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料（包含但不限于本项目和现有信息系统的技术架构、技术特色、应用状况和网络软硬件环境等技术内容，数据资源的现状覆盖情况、执行技术标准、应用状况等技术内容）进行综合评分： （1）需求理解完整深刻、针对性强、能够紧紧贴合本项目需求的，得6分； （2）需求理解较为完整深刻、针对性较强、能够贴合本项目需求的，得4分； （3）需求理解基本完整、具有一定针对性、基本贴合本项目需求的，得2分； （4）需求理解不符合或未提供材料的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.2 | 项目组织管理方案 | 评委根据投标人提供的项目组织管理方案（包括工作组织、工作计划、工作程序等）进行综合评分： （1）工作组织周密，方案细致全面合理，有明确的工作程序， 可 操作性强，完全符合项目需求，得5分； （2）工作组织较周密，方案较为完整合理，工作程序较为明确， 可操作性较强，较符合项目需求，得3分； （3）工作组织基本周密，方案基本完整，有一定的工作程序和可 操作性，基本符合项目需求，得1分； （4）工作组织考虑不周，方案不完整，缺乏基本的工作程序和可 操作性，不符合项目需求，或者未提供组织管理方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 南京市智慧耕保综合管理子系统-技术方案 | 评委根据投标人提供的智慧耕保综合管理系统技术方案（包括技术路线、技术建设方案等）进行综合评分： （1）技术路线合理，技术方案全面完整，完全符合项目实际的，得4分； （2）技术路线较合理，技术方案较全面完整，较符合项目实际的，得2分； （3）技术路线基本合理，技术方案基本完整，基本符合项目实际的，得1分； （4）技术路线不合理不符合项目实际或未提供技术方案的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 南京市工业用地综合管理子系统-技术方案 | 评委根据投标人提供的系统项目技术方案（包括技术路线、技术建设方案等，需充分考虑工业企业用地调查数据和系统建设需求）综合评分： （1）技术路线合理，技术方案全面完整，完全符合项目实际的，得4分； （2）技术路线较合理，技术方案较全面完整，较符合项目实际的，得2分； （3）技术路线基本合理，技术方案基本完整，基本符合项目实际的，得1分； （4）技术路线不合理不符合项目实际或未提供技术方案的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 | 原国土四全系统剩余流程、功能和数据迁移设计方案 | 评委根据投标人提供的原国土四全系统剩余流程、功能和数据迁移设计方案（包括设计思路、技术路线、实施内容、数据迁移方案等）综合评分： （1）设计方案全面覆盖采购需求中的各项建设内容，技术路线明确，技术可行性强，数据迁移方案完整的，得4分； （2）设计方案能满足采购需求中的各项建设内容，技术路线、技术可行性较强，数据迁移方案较为完整的，得2分； （3）设计方案基本满足采购需求中的各项建设内容，技术路线、技术可行性、数据迁移方案-基本满足的，得1分； （4）设计方案不满足采购需求中的各项建设内容，技术路线、技术可行性、数据迁移方案差的，或者未提供相应内容的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.6 | 南京市“多规合一”技术审查功能升级完善（2024）项目技术方案 | 评委根据投标人提供的南京市“多规合一”技术审查功能升级完善（2024）项目技术方案（包括技术路线、技术建设方案等，投标人需充分考虑平台技术审查功能升级完善工作、能够从完善平台数据资源服务能力、“多规合一”技术审查功能升级、互联网端、移动端平台功能升级优化三个方面提出详细的解决方案）综合评分： （1）技术路线合理，技术方案全面完整，完全符合项目实际的，得4分； （2）技术路线较合理，技术方案较全面完整，较符合项目实际的，得2分； （3）技术路线基本合理，技术方案基本完整，基本符合项目实际的，得1分； （4）技术路线不合理不符合项目实际或未提供技术方案的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.7 | 权籍调查数据转换服务与系统对接方案 | 评委根据投标人提供的权籍调查数据转换服务与系统对接方案（包括但不限于建设内容、人员安排、进度安排等）综合评分： （1）技术方案合理、全面、完整，完全符合项目实际的，得4分； （2）技术方案较合理、较全面、较完整，较符合项目实际的，得2分； （3）技术方案基本合理、基本完整，基本符合项目实际的，得1分； （4）技术方案不合理不符合项目实际或未提供技术方案的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.8 | 系统集成与信息技术咨询服务-软硬件网络环境部署协调及综合管理方案 | 评委根据投标人提供的软硬件网络环境部署协调及综合管理方案（包括但不限于建设内容、人员安排、进度安排等）综合评分： （1）方案具备科学性、规范性得4分； （2）方案比较具备科学性、规范性得2分； （3）方案具有一定的科学性、规范性得1分； （4）方案不科学、不规范，或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.9 | 系统集成与信息技术咨询服务-系统建设技术协调及综合管理方案 | 评委根据投标人提供的软硬件网络环境部署协调及综合管理方案（包括但不限于建设内容、人员安排、进度安排等）综合评分： （1）方案具备科学性、规范性得4分； （2）方案比较具备科学性、规范性得2分； （3）方案具有一定的科学性、规范性得1分； （4）方案不科学、不规范，或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.10 | 质量控制方案 | 评委根据投标人提供的质量控制方案（包括质量保障措施、策略方案等）进行综合评分： （1）方案细致全面、合理，完全符合项目需求，技术可行性强，得5分； （2）方案较为全面、合理，较符合项目需求，技术可行性较强，得3分； （3）方案基本合理，基本符合项目需求，有一定技术可行性，得1分； （4）方案不全面不合理，不符合项目需求，缺乏技术可行性，或者未提供方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.11 | 安全保障方案 | 评委根据投标人提供的安全保障方案（包括安全管理制度、安全保障措施等）进行综合评分： （1）方案细致全面、合理，完全符合项目需求，技术可行性强，得5分； （2）方案较为全面、合理，较符合项目需求，技术可行性较强，得3分； （3）方案基本合理，基本符合项目需求，有一定技术可行性，得1分； （4）方案不全面不合理，不符合项目需求，缺乏技术可行性，或者未提供方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目经理 | 投标人拟投入本项目的项目经理： 具有土地类或测绘类或电子信息类正高级工程师职称证书的得3分，高级工程师职称证书的得1分。 (提供证书及投标人为其缴纳的2024年9月份以来任意一个月的社保缴费证明材料，证明材料缺项不得分，一人多证不重复得分，按最高证书得分计算） | 3 | 客观分 |
| 3.2 | 项目技术负责人员 | 投标人拟投入本项目的项目技术负责人员： （1）具有土地类或测绘类或电子信息类正高级工程师职称证书的，每提供一人得2分，最高得8分； （2）具有土地类或测绘类或电子信息类高级工程师职称证书的，每提供一人得 1分，最高得2分； 本项最高8分。 (提供证书及投标人为其缴纳的2024年9月份以来任意一个月的社保缴费证明材料，证明材料缺项不得分，一人多证不重复得分，按最高证书得分计算） | 8 | 客观分 |
| 3.3 | 项目组实施成员 | 投标人拟投入本项目的项目组实施成员（不含项目经理和技术负责人员）： （1）具有土地类或测绘类或电子信息类正高级及以上工程师职称证书的，每提供一人得1.5分，最高得6分； （2）具有土地类或测绘类或电子信息类高级工程师职称证书的，每提供一人得1 分，最高得3分； （3）具有土地类或测绘类或电子信息类工程师及以上职称证书的，每提供一人得0.5分，最高得1分； （4）具有数据库类工程师或专家及以上证书（如OCP、OCM）的，每提供一人得 0.5分，最高得 1分； （5）具有注册测绘师证书的，每提供一人得0.5分，最高得1分。 本项最高得12 分。 (提供证书及投标人为其缴纳的2024年9月份以来任意一个月的社保缴费证明材料，证明材料缺项不得分，一人多证不重复得分，按最高证书得分计算） | 12 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | （1）投标人具有2021年1月1日起至今(以合同签订日期为准)的类似项目案例(案例主要标的物至少包含：信息化系统研发)，得 2分。 （2）投标人具有 2021年1月1日起至今(以合同签订日期为准)类似项目案例(案例主要标的物至少包含：数据治理或一张图建设、管理，得2分。 （3）投标人具有2021年1月1日起至今(以合同签订日期为准)类似项目案例(案例主要标的物至少包含：系统集成和咨询、技术管理和服务），得2分。 注：以上案例提供合同，合同需能反映相关信息，主要标的物名称与评分标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。同一案例不重复得分。 | 6 | 客观分 |
| 4.2 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力的得3分。（提供承诺书或有效证明材料） | 3 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人2022年1月1日起至今(以证书日期为准)承担的类似项目获得过科技进步奖的，一等奖及以上的，每提供1个得1.5分，二等奖每提供1个得1分，三等奖每提供1个得0.5分；最高得3分，未提供不得分（提供证书，注：同一项目不重复得分，以最高分计）。 | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人提供规划和自然资源类软件著作权证书，每提供1个得2分，最多得6分。 备注：所提供证书“软件名称 ”与评分标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。