招　标　文　件

项目名称：秦淮区数据中台建设及应用场景开发项目

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0372

（服务类项目，专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年10月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评标方法与评标标准………………………41

- 投标文件格式………………………………46

第一章  投标邀请

受南京市秦淮区城市数字治理中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就秦淮区数据中台建设及应用场景开发项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0372

2.项目名称：秦淮区数据中台建设及应用场景开发项目

3.预算金额：465.5万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为455.5万元。

5.采购需求（简介）：本项目需基于信创环境建立区级数据中台，包括数据资源归集、基础库和专题库建设、数据维度分析等服务，以促进区域治理现代化和决策智能化，并为未来的服务创新和业务拓展提供数据支撑。升级“一网统管”指挥调度功能模块，实现数据的互联互通，提升监管效率和决策支持能力，项目还将完善全区视频会议体系，以支持高效的远程协作和决策。并配备数据安全防护网闸一套以保障数据传输及存储安全。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：365天（系统开发时间为合同签订后30天内，维保时间为系统开发后335天）

7.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年11月11日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市秦淮区城市数字治理中心

地  址：南京市秦淮区红花街道大明路282号

联系人：夏雨霖

联系电话：18913329735

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：乔老师

联系电话：025-68505730

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

#### 15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

#### 18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

#### 22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

#### 23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

#### 39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

#### 40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

#### 41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

#### 42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

#### 43.数据交易说明（如有）

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：365天（系统开发时间为合同签订后30天内，维保时间为系统开发后335天）

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后甲方支付合同总价款的30% 作为预付款，项目初验后支付合同总价款的40%，项目终验后支付合同总价款的30%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额  5%   的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰   向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日  5‰   甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额  5%  的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

11.6 合同签订后，甲方可对招标文件中的技术要求部分要求提供检测报告的部分，送至权威检测机构（具有CMA认证的检验机构）检测，检测费按照不超过合同总价的5‰测算，检测费用由乙方承担。如检测结果不符合投标文件说明，甲方将终止合同，乙方应承担相应责任。

11.7 乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招、投标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

秦淮区城市数字治理中心计划通过城市数字化转型，构建现代化的城市治理体系和提升治理能力。该工作重点推进城市运行“一网统管”，利用大数据、云计算等信息技术整合城市运行数据，优化管理体系和流程，实现数据整合、全面监控、应急联动和高效处置。同时，推动数据中台建设和应用，以数据赋能提升城市治理效能和风险防控能力，确保数据的准确性和质量，促进数据资源最大化利用，支持基层减负增能。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规数据运营，数据中台数据规范化处理，更新维护各基础库、专题库等服务 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 智能分析与决策服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | 数据支撑服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 4 | 指挥调度平台升级服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 | 持续对接市级平台场景数据 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 6 | 秦淮区建筑装饰装修监管平台升级服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 7 | 完善全区视频会议保障服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 8 | 数据安全支撑服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 9 | 人员驻场服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1、基于信创环境建设数据中台，将“一网统管”数据门户中基础库、主题库、专题库等相关数据迁移至数据中台完成信创国产化改造。常规数据运营，数据中台数据规范化处理，更新维护各基础库、专题库等服务；

全量迁移原“一网统管”数据门户中的数据至数据中台。通过常态化数据归集，建立主题库及专题库。

通过归集场景所需数据，为市、区、街道等各级部门业务系统提供政务数据支撑。

事件流转服务通过接口服务实现事件的流转和同步，对市级平台至区级平台、区级平台至街道级平台的所有工单数据提供相应的接口，上级部门通过接口推送全量事件，通过数据处理选取需下发事件内容，通过接口提供至下级平台。建立常态化的数据更新机制，保持数据的实时性和准确性。

同时提供数据质量检测管理服务确保数据的准确性、完整性、及时性和有效性，提升业务系统中业务数据质量。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规数据运营，数据中台数据规范化处理，更新维护各基础库、专题库等服务 | 数据归集服务 | ★数据归集 | 按照“急用先归、应归尽归、分步实施”的原则，通过库表采集、接口采集、文件介质数据采集等方式归集市、区部门数据，以及按需回流省市数据，确保各类数据的实时汇聚。 归集市、区、街道等各级部门的业务系统政务类数据。 |
|  |  | 实时同步 | 实现新增实时同步策略的功能 |
|  |  | 文件归集 | 提供多种格式的数据文件导入， csv、txt、xlsx文件上传资源。 |
|  |  | API接口归集 | 提供可视化界面配置URL路径和API参数，支持定时任务调度和自动解密数据，以实现接口数据对接。 |
|  |  | 开发组件 | 集成多种开发组件，对接入整合的数据进行提纯沉淀，通过数据建模、数据清洗、数据加工、实时计算引擎和准实时计算引擎，多维度支撑数据治理专题工作，提升数据管理水平，形成专题数据。 |
|  |  | ▲过程监控 | 拟投入本项目的数据中台软件支持数据开发过程数据预览，便于用户对数据加工开发、任务调度的过程进行运维监控。 |
|  | 贴源库建设服务 |  | 为市区、街道、各来源系统数据创建一个高效、统一的数据存储环境，做数据备份使用，也作为数据质检、数据开发、数据共享的源头数据使用 |
|  | ★数据治理服务 |  | 以场景应用为导向，围绕数据采集、存储、使用、加工、数据质检、传输、共享等方面开展全方位治理，提供数据清洗加工、元数据管理、数据交换共享等服务。 |
|  | 应用场景支撑服务 |  | 结合全区应用场景建设内容，工作人员对接相关部门、街道、社区数据，为各类应用场景提供数据支撑。 |
|  | 四大基础库数据维护服务 | 人口库数据维护 | 归集各社区街道数据，维护人口库数据 |
|  |  | 法人库数据维护 | 归集各社区街道数据，维护法人库数据 |
|  |  | 地址库数据维护 | 归集各社区街道数据，维护地址库数据 |
|  |  | 经济库数据维护 | 归集各社区街道数据，维护经济库数据 |
|  | 主题库建设服务 | 主题库建设 | 1.根据业务需求，提供集中式的主题库建设服务，按照数据整合的层次结构、主题域划分，能够实现各层的各种对象，如表、存储过程、索引、数据链、函数和元数据管理。 2.清晰的表示各层次结构之间的数据流程、各对象之间的关系，以及向外提供的各类数据服务的信息。 3.实现原始数据编目发布、归集、质检，将符合质检规则的数据输出至数据仓库。 4.实现数据资产的统一发布，并按照业务主题分类的要求，统一对数据进行主题管理，展现数据结构详情、数据特征、字段级血缘关系和数据活跃度信息。自动实现数据更新，并利用可视化分析工具，生产多维度分析报表。 5.将获取后的数据按照主题建立各种对应的数据模型，在数据明细层聚合数据，将相同主题的数据汇集在同一层，提高数据的可用性。 6.按照业务划分，如主题域投诉、案件、人员等，生成字段比较多的宽表，用于提供后续的业务查询，OLAP分析，数据分发等。 7.将主题库的业务数据划分为3个部分:实体、事件、说明。分析用户行为常用的建模模型等。 8.将整合后的数据存放至ES、PostgreSql、Redis 等部门数据库中，供业务部门线上浏览和申请使用，辅助业务部门数据要素应用建设。 |
|  | 专题库建设服务 | 专题库建设 | 1.各部门依据各自业务需求，建立部门专题库，绑定、关联不同维度的数据，通过数据申请或者授权的方式，将分散在不同来源的相关数据信息集中起来，形成一个系统化的信息集合。 2.通过数据资产分类，快速定位专题库所需的具体内容。 3.专题库数据可分为多层结构（贴源数据层、公共数据层、应用数据层）处理，通过元数据管理去深度聚合数据，建立多维数据模型和事实数据明细。 4.账号所属部门可以按照需求自定义专题库，并对专题的维度进行上下线管理。 5.利用数据分析，直观的展现专题数据维度分析报表、可视化界面。 6.各部门专题库应实现逻辑数据隔离。 |
|  | 接口服务 | 服务范围 | 包括基础库维度分析接口服务、主题库专题库接口服务、应用场景接口服务。 |
|  |  | 接口配置 | ▲拟投入本项目的数据中台软件支持通过向导的形式自动化生成接口（新增接口）， 支持选择表、字段、接口入参出参定义，通过SQL定义。接口按照管理方式分组展示，接口清单包含接口名称、接口状态、请求类型等信息。支持接口上线、下线流程管理。 |
|  |  | 接口日志 | 支持查看API接口调用分析统计、API接口调用情况统计、申请方调用情况统计、日志列表。 |
|  | 统一身份认证服务 |  | 提供统一身份认证服务，对中心各级工作人员、部门用户、各街道工作人员、其他平台用户的身份信息进行统一管理维护。 |
|  | 事件流转服务 |  | 根据业务需要，对市级平台至区级平台、区级平台至街道级平台的所有工单数据提供相应的接口，上级部门通过接口推送全量事件，通过数据处理选取需下发事件内容，通过接口提供至下级平台。同时结合实际业务，对事件发现、事件派遣、事件处置开始、处置完成、结案反馈等重要流程节点进行三级平台的整体同步。 |
|  |  |  | 接入工单中所涉及的图片、视频等文件url。与工单数据进行同步。 |
|  |  |  | 对于所有工单，对每日不同类别的事件总数，退单数，完结数，处置中等相关指标项进行实时统计，由数据治理人员形成统计报告。同时结合不同时间维度，时间周期，结合实际业务需要，对整体事件态势进行分析、建立预警模型，为指挥者决策提供数据支撑。 |
|  | 数据维度分析服务 |  | 1.分析数据中台内基础库、主题库、专题库的数据，依据用户需求按区级、街道级等维度形成统一的BI展示界面，通过直观的图表、图形和指标，展示数据治理活动的关键指标以及对应的数据服务成果。 2.包含老龄人口情况统计，残疾人员情况统计，外来人口分析，在校生情况分析，就业情况分析等，同时针对各个板块，可以形成对应的库表，便于后续如果存在对应维度分析的场景需求，可以直接通过所做的维度分析，通过接口形式向各场景、部门输出对应的数据内容。 |
|  | 数据质量检测服务 | ▲质检规则库 | 拟投入本项目的数据中台软件支持内置几十种不同种类的数据质检规则，如IPV6地址、MAC地址、编码校验等。可统计数据资源的数据质检总体情况，健康数据 量、问题数据量、数据总量、数据健康情况。以图表的形式统计了不同部门数据资源的数据健康情况，统计规则使用情况。 |
|  |  | 质检模型 | 支持通过拖拽的方式配置质检模型，支持引用质检规则库中的规则 |
|  |  | 质检报告 | 出具质检报告，报告包含了质检的结果以及图表分析，支持通过可视化图表方式展现质检成果，导出的功能 |
|  | 国产化改造能力 |  | 数据中台应具备国产化改造能力，支持与主流国产化芯片、服务器、服务器虚拟化、中间件、操作系统、数据库兼容性适配。 |
|  | 数据迁移服务 |  | 将 “一网统管”数据门户中基础库、主题库、专题库等相关数据迁移至数据中台。 迁移过程采用在线迁移与离线迁移结合、增量迁移与全量迁移结合等多种方式。 |

2、智能分析与决策服务

基于信创环境搭建智能分析与决策系统服务，持续同步公安非警务类警情、城市管理工单、市委政法委社区治理一体化工单、消防部门的警情响应及巡查类工单等工单数据到本地数据库，预留省12345市民服务热线工单数据对接端口。

对数据进行分类、整理和初步分析，提取关键信息，并运用大模型技术进行深度分析，包括总体分析、预警分析和话题分析，以提供城市运行的全局视图、提前发现问题和挖掘公众关注的热点。

建立本区地名地址库。将小区地名地址与村居、街道的关系整理清晰。从案件描述中，提取并定位到具体的地名地址和对应的村居街道信息。

此外，系统还需具备智能检索功能，便于管理人员快速定位相关工单，并通过重要事件反馈机制追踪事件处理情况和评估决策效果。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能分析与决策服务 | 总体分析 | ▲时间及部门分布展示 | 拟投入本项目的智能分析与决策软件支持按照自然年或者考核年统计本区当月发生工单数量并通过同比增长和去年当月工单发生数量对比参考，进行分析。并计算同期增长比例。按照自然年统计各类型三级部门（公司、居委、职能部门）及各三级部门承办的工单数量，并通过同比和去年当月工单发生数量对比参考，进行分析。 |
|  |  | 区域分布展示 | 支持按照自然年统计不同街道工单发生的数量。依据工单量多少进行块状图或者柱状图展现。 |
|  |  | 类型分布展示 | 拟投入本项目的智能分析与决策软件支持按照自然年（区级数据）和考核年（市抽查数据）维度统计各案件类型发生的数量及其满意率。 |
|  | 预警分析 | 一人多诉分析 | 对问题需求较多的市民案件进行分析，按预定时间统计一人多诉类型，同一个人超过3次投诉类工单，系统就会自动计算给与“一人多诉”的标签。通过可视化图表下钻，可以关联查看工单详细数据。 |
|  |  | 同人同诉分析 | 同一人对同一案件及案发地址反复投诉，说明问题始终没有解决。反复超过3次，需要引起重视。并展现人物画像以及关系图谱。 |
|  |  | 集中投诉分析 | 不同人对同一案发地的相同案件类型，在一定时间内不断投诉，说明该问题引起了广泛关注。 |
|  | 内容预警分析 |  | 支持通过案件中的敏感词汇进行案件检索。 |
|  | 话题分析 | 关键词设定 | 在后台设定与热点话题相关的关键词和词组。这些关键词应包括热点话题的主要内容、相关人物、地点、事件等。 |
|  |  | 案件检索 | 使用这些关键词和词组去检索热点话题相关的案件。检索结果应包括所有含有这些关键词的案件。 |
|  |  | 案件分析 | 对检索到的案件进行深度分析，包括时间分布、区域分布、案件类型、承办机构等。这些分析可以帮助我们了解热点话题的发生频率、地理分布、类别分布、处理情况等。 |
|  |  | 关键词归纳 | 从这些案件中归纳出新的关键词。这些关键词可以是案件的共同特征，也可以是案件中反复出现的词汇。这些关键词可以帮助我们更深入地理解热点话题的内容和特点。 |
|  |  | ▲信息挖掘 | 拟投入本项目的智能分析与决策软件支持通过深度分析和关键词归纳，可以挖掘出以下有价值的信息： 1）热点趋势：分析案件的时间分布，可以了解热点话题的发展趋势，例如是否在某些时间段内突然增多。 2）地理特点：分析案件的区域分布，可以了解热点话题在不同地区的影响程度，例如是否在某些地区特别突出。 3）类别特点：分析案件的类型，可以了解热点话题主要涉及哪些问题，例如是否主要与某些特定的问题或争议有关。 4）处理情况：分析案件的承办机构，可以了解热点话题的处理情况，例如哪些机构在处理这些问题上特别活跃或有效。 5）公众关注点：通过归纳关键词，可以了解公众对热点话题的关注点，例如公众最关心哪些问题，最关注哪些人物或事件。 |
|  | 智能检索 | 案件搜索 | 通过对历年各类工单的关键词检索，无论是投诉、案件描述、还是案件办结情况，都可以通过多个关键词组合进行检索。这将大大提高搜索精度和效率，节省工作人员的时间和精力。 |
|  |  | 语义理解 | 对特定设置的词汇，系统不仅能检索到完全匹配的案件，还能通过语义理解技术，检索到含有相近词汇或相关内容的案件，提供更全面的搜索结果。 |
|  |  | 历史案例参考 | 通过查找历年类似案件的处理情况，可以为当前的案件处理提供参考，提高案件处理的效率和质量。 |
|  |  | 预警检索 | 系统可以对“一人多诉”、“同人同诉”、“集中投诉”、“内容预警”等特定情况进行标签化处理，方便后续检索和分析。 |
|  |  | 实时预警 | 一旦系统检测到预警标签的案件，可以立即向相关人员发送预警通知，提高了处理紧急情况的响应速度。 |
|  |  | 风险控制 | 通过对预警案件的及时处理，可以及时发现并控制风险，防止问题的扩大和升级。 |
|  |  | 热点话题检索 | 1.热点跟踪：系统可以自动检索和分析与热点话题相关的案件，帮助工作人员快速了解热点话题的发展趋势和影响范围。 2. 社会情绪理解：通过对热点话题的深度分析，可以更好地理解公众的关注点和情绪变化，为政策制定提供数据支持。 3.热点话题处理：通过对热点话题的派发核对送处理，引起相关部门的高度关注，从而可以有效引导公众舆论，提升公众的满意度，优化政府与公众的关系。 |
|  | 事件推送 |  | 1.依据实际情况建立从区到各个街道、委办局之间的事件下发通道，将重要的事件推送给部门领导和专案人员。 2. 支持自定义消息推送模板，通过短信的方式，将重要的事件推送给部门领导和专案人员，并可提供反馈意见。 |
|  | 城运词库 |  | 通过提取历史案件中的关键词建立城运词库，可辅助支撑精确检索和分类不同类型的案件或热点问题。 |
|  | ★人物画像 |  | 通过分析个人投诉案件趋势，投诉次数、案件类型、热点关键词、承办单位、涉及的区域和小区，以及处理结果的满意率等。通过可视化的形式，展现投诉的主要关切点、处理效率及其对解决措施的满意程度，为制定更精准的应对策略和提升服务质量提供依据。 |
|  | 人物关系 | 关系图谱 | 1. ▲拟投入本项目的智能分析与决策软件支持通过关系图谱构建，展现个人、案件、事件及承办单位之间的立体网络，发现案件背后的隐藏信息。 2.通过图谱中的各元素，可深入了解其详细特征，包括案件的具体描述、来源、解决情况及涉及的特殊关键词。 |
|  |  | 时间轴 | 拟投入本项目的智能分析与决策软件允许用户选择特定时间段，以查看该期间内的关系动态。 |
|  | 自动化报告生成 | 在线编辑 | 支持在线编辑报告内容，以及在线调整图表和可视化元素，方便多人对一份报协同操作。 |
|  |  | 设计报告模板 | 支持自由的设计报告内的各类元素、如动态文本、动态指标、动态额图表等。同时支持根据定义好的模版来自动生成报告，导出word。 |

★3、数据支撑服务

提供市城管局“精靓”系统、省市消防平台数据支撑；利用数据库对接服务，对系统数据筛选、汇聚、传输，为新建数据中台建立有效的数据对接，完善当前数据短板。

通过运营商专线汇聚至少3000路监控视频点至监控汇聚平台，涉及重点公共区域、商业和市场区域、居名住宅小区等，形成秦淮区社会面监控汇聚平台。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据支撑服务 | 市城管局“精靓”系统数据支撑服务，对接平台数据 | 组织人员数据支撑 | 1.提供人员组织、人员列表、人员详情、在线人数和总人数的数据支撑； 2.将精靓系统中的数据交互给区数据中台； |
|  |  | 组织区域数据支撑 | 1. 提供精靓系统中秦淮区内的区域网格信息数据支撑； 2.数据应包括区域位置、范围、坐标等； |
|  |  | 事件数据支撑 | 1. 提供执法人员和执法辅助人员上报的事件列表以及事件详细信息数据支撑，并与数据中台交互； 2.数据应包括事件的上报人、所属组织、事件标题、事件类型、事件描述和事件位置； |
|  |  | 任务数据支撑 | 1. 提供精靓系统中下派任务列表以及任务详情数据与数据中台交互； 2.数据应包括任务标题、任务创建人、创建时间、任务接收人员、任务位置和任务处置结果； |
|  |  | 执勤数据支撑 | 将执法人员和执法辅助人员的轨迹里程和时长、秦淮区内的岗点执勤情况、每个队员的执勤情况与数据中台交互； |
|  | 省市消防平台数据支撑服务 | 全区消防物联网感知平台数据支撑 | 1.提供全区消防物联网平台现有的独立式烟感、消防水压、电气火灾探测等消防物联网设备数据支撑，进行数据治理和数据对接； 2.数据应包含设备位置、设备类型、设备状态、设备参数、设备经纬度、报警信号等数据项； |
|  |  | 全区九小场所基层消防治理平台数据支撑 | 1.更新全区九小场所基础信息、人员信息、建筑信息、消防巡查信息、隐患等级信息等全域数据支撑，进行治理和分析，输出数据接口辅助对接； 2.数据应包含场所名称、统一信用代码、场所责任人、门头照、风险等级、场所类型、巡查记录、消防巡检人员信息等数据项； |
|  |  | 全区消防重点单位消防安全管理平台数据支撑 | 1.提供全区重点单位消防安全基础情况、管理情况、重点部位、消防巡查等相关数据支撑，进行数据治理，输出数据接口辅助对接； 2.数据应包含单位基础信息、建筑信息、消防管理台账、消防重点部位、消防管理人员、消防应急预案、消防档案、消防巡查、消防检查、消防维保、消防培训、消防演练、消防值班人员等数据项； |
|  |  | 全区微型消防站数智管理平台数据支撑 | 1.提供全区微型消防站信息进行汇聚治理，输出包含基础信息、人员信息、状态器材等相关数据支撑，数据接口辅助对接； 2.数据应包含微型消防站类型、位置、经纬度、队员姓名、头像、手机号、职责、各类装备器材数量等数据项； |
|  | 视频监控平台，接入社会面监控服务 |  | 汇聚至少3000路监控视频点至监控汇聚平台，每点位包含施工、调测、设备投入（连接网关、路由光猫等）、专线宽带租赁（中心宽带500M-1G，点位宽带50M）等。 |

4、指挥调度平台升级服务

“我的南京”政务版对接

对接“我的南京”政务版用户体系，形成标准的对接方式；同时，基于新的用户体系，修改更新秦淮区城市运行“一网统管”指挥调度系统事件分拨平台的事件流转服务。

将秦淮区城市运行“一网统管”指挥调度系统功能页面整合到一起。实现基层人员只使用我的南京政务版可以登录系统，开展日常的工作，减轻操作负担，并且更方便快捷的实现数据传输，实现“一方终端，多种功能”。

开发民宗模块

聚焦秦淮区政府侧、宗教侧需求，建设民宗专题库、民宗一张图、民宗任务查询、民宗事件处置、秦淮城运APP民宗管理模块。

打造街道招商模块

提供招商引资相关信息维护、跟踪、管理等服务，主要功能包含企业信息维护、园区信息维护、招商引资项目跟踪管理，通过平台能够为用户提供便捷的信息维护、查询以及共享服务，帮助街道工作人员减少日常工作量。

与政务OA深度融合

在秦淮区现有政务OA系统基础上升级和优化综合治理模块，包括今日秦淮事件上报、联通APP对接、非警务事件处理、社区网格事件流转、随手拍模块对接、经济指标展示、组织架构同步、中台模块事件对接等功能，并改造办文批示、督查督办、公文资料模块，同时实现平时考核、考勤报送的数字化管理，确保跨模块的数据同步、权限控制、移动端处理和信息安全。

功能模块升级需与现有政务OA系统无缝对接，实现统一管理。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥调度平台升级服务 | “我的南京”政务版对接服务 | 对接服务 | 1.对接“我的南京”政务版用户体系，形成标准的对接方式； 2.基于新的用户体系，修改更新秦淮区城市运行“一网统管”指挥调度系统事件分拨平台的事件流转服务； |
|  |  | 功能整合 | 1.将秦淮区城市运行“一网统管”指挥调度系统功能页面整合到一起； 2.需实现基层人员只使用我的南京政务版可以登录系统，开展日常的工作，减轻操作负担； |
|  | 民宗模块开发服务，按照统战部需求，对接全区宗教场所监控等数据，打造民宗一张图 | 民宗专题库 | 1.打造民宗专题数据库，实现将民宗业务系统数据按业务专题库的方式进行分类存储； 2.数据应包括宗教团体数据表、宗教教职人员数据表、教职人员变动历史数据表、宗教活动场所数据表、宗教活动数据表等数据，为后续数据治理提供原始数据支撑； |
|  |  | 民宗一张图 | 1.集成GIS地图引擎，并管理秦淮区的民族与宗教场所、清真企业和非法宗教活动点的坐标数据，在可视地图范围内的场所用气泡点进行标注； 2.地图可进行放大、缩小、拖拽浏览查看等操作； 3.区域宗教信息查看展示区内宗教场所类型统计数据，区内教团类型统计数据，区内教职人员统计数据等，数据支持与GIS地图联动，支持在地图上展示区域宗教分布情况，可以查看区内宗教基础信息，包括区内教团信息，区内场所教职人员列表，区内场所执行中任务列表，区内场所任务执行情况，区内场所上报事件列表等； 4.清真企业数据查看展示区内清真企业类型统计数据，街道分布数据，数据支持与GIS地图联动，支持在地图上展示清真企业分布情况，点击看查看清真企业基础信息，包括企业情况，企业法人信息，民企业员工人数等信息； 5.巡查业务数据分析支持展示民宗日常巡检业务的执行数据，可查看任务概况，包括执行数量，待执行数量，上报事件类型统计，未办结事件统计等；可以按街道、场所、宗教类型进行分别统计，并用图表进行可视化显示； 6.民宗场所视频查看对接秦淮区雪亮工程平台，梳理并接入宗教活动场所、清真企业、非法宗教活动点视频监控和周边视频监控。支持视频上图展示，用户可选择所需的监控视频进行查看，监控视频通过弹窗的方式显示在地图上层。也支持在场所详细信息中，选取所需的监控视频进行查看； 民宗场所客流信息查看若场所有接入客流统计分析设备，场所的人口聚集情况将展示在详细信息中，数据将实时更新显示； 7.民宗事件信息查看支持查看民宗相关事件详情、看事件的处理记录。支持民宗事件在GIS地图上进行展示，点击事件点位，可以弹出事件详情页，展示如下内容： （1）事件基础信息显示事件发生地点、事件发生时间、事件描述等； （2）事件状态显示当前事件所处的状态，如办结，未办结等； （3）事件日志展示关于此次事件的处理进程，包含每个信息的上报时间，文字备注，图片； 8.民宗数据查询在民宗一张图上提供数据搜索功能，提供模糊查询和查询结果上图展示功能。支持按地点、人员姓名等维度查询宗教活动场所、清真企业、非法宗教活动点，支持按照任务执行时间、任务执行人、任务执行地点等维度查询民宗巡查任务，支持视频点位查询，支持按照事件发生场所、发生时间、处置人员姓名等维度查询民宗事件； |
|  |  | 民宗任务巡查 | 1.组织街道社区工作人员，每日对宗教活动场所及企业进行巡查。巡查内容包括安全生产、消防、活动安全以及新增的宗教风险隐患点； 2.巡查任务计划创建支持管理员根据业务需要创建巡查任务计划，包括任务的名称、执行的人员、任务执行场所、开始日期、最迟完成日期、项目表单等信息，选择处理流程，以及是否周期重复执行，系统会根据条件在对应的时间进行任务下发。管理员可以修改，删除任务计划； 3.巡查任务列表管理支持用户按权限查看已发布的任务，并查看任务的执行详细情况，包括执行时间、巡查项目表单详情、任务完成日志。对于未完成的任务，可以进行督办操作。管理员可进行任务名称搜索、任务状态筛选等； 4.巡查任务信息查看在任务列表中，管理员用户可以查看任务的巡查场所、项目表单、网格员等信息，管理员可随时查看任务的进程，修改网格员等。点击单个任务项可以查看任务详情，包括如下信息： （1）基础信息任务状态、巡查场所、场所地址、发布时间、网格员等任务的基础信息； （2）巡查项目表单本次巡查中，网格员需要完成的巡查内容表单； （3）任务完成日志从任务发布到任务结束，每一步操作都会在这里生成操作记录，包含什么时间发布的任务、什么时间到达巡查场所、什么时间完成巡查等； |
|  |  | 民宗事件处置 | 1.对接事件分拨系统，实现民宗事件的多渠道上报和事件信息查看； 2.支持民宗事件上报，针对在巡查过程中发现的问题和事件，支持网格员通过秦淮城运APP进行拍照上传； 3.支持视频监控一键截图上传，在查看监控过程中，如果发现问题，可进行一键截图，同时支持在线图片标注，方便清晰直观的展示问题区域。在监控截图上点击“方框”和“文字”选项，可对问题点位进行框选和描述； 4.支持民宗事件操作，事件上报后，管理员修改事件的状态，对于前端网格员无法办结的事件，可以在管理端办结或者派发到其他办理人员进行处； 5.如需要重新发起巡查流程，可以将该事件作为巡查任务的巡查事项关联到巡查任务上； |
|  |  | 秦淮城运APP宗教管理模块 | 1.开发专门的宗教管理模块，使巡查人员能够通过APP拍照上传发现的安全隐患，形成工单闭环流转，提高问题处理效率； 2.打造宗教管理移动端驾驶舱，围绕辖区内宗教场所和清真企业管理，为决策者设计领域信息智能搜索和数据分析服务； |
|  | 街道招商服务，实现街道招商流程全链条监管；开发企业数据库 | 首页数据看板 | 首页具有数据展示看板，可展示行业、企业相关数据，营收及税收数据，招商信息汇总；提供可视化地图，展现企业园区分布信息；园区空载率及经济指标，并可根据区级或街道级进行不同维度分析。 |
|  |  | 项目汇总 | 1. 提供招商项目管理能力，包括创建、实时更新、详尽查看、细致编辑项目资料，以及灵活设定项目优先级，同时支持动态调整项目状态、归档管理及跟进信息记录。并引入草稿箱机制，使用户能够在“我的项目”中便捷地创建、存储项目草稿，同时支持草稿的查看、编辑及状态转换，以提高项目管理的效率与灵活性。 2.在项目详情层面，实现跟进信息的详尽录入、响应信息的撰写，并提供附件添加功能，以增强项目管理的深度与广度。 3.通过项目详情界面，展现项目生命周期的各个阶段，包括在手在谈、注册、签约、到资、开工运营等关键节点，并为不同类别的项目提供定制化的阶段划分选项。 4.配备完善的已归档项目管理系统，使用户能够轻松访问和修改已归档的项目资料，同时提供历史跟踪记录，确保项目信息的连续性和可追溯性。 |
|  |  | 园区管理 | 1.园区管理模块具备数据同步功能，允许用户创建园区并实时更新至首页展示，支持园区列表的动态刷新、园区信息查看、园区的删除操作以及园区信息和地理定位的编辑功能；集成数据分析能力，以统计和展示园区及其经济载体的关键经济指标。 2.园区详情界面展示园区的商业面积、空置率、主导产业方向和园区的当前状态等关键运营数据，并支持用户创建经济载体，同时提供与即将落户的重大招商引资项目的战略关联功能。 3.载体详情功能展现园区内各经济载体的详细信息，包括载体名称、所属行业、入驻企业数量、总面积与空置面积，并提供空置率的精确计算，为园区管理提供数据驱动的决策支持。 |
|  |  | 企业管理 | 1.企业信息管理系统应支持手动输入企业数据或批量导入功能，实现企业信息、营收数据和税务数据的高效录入。 2.配备智能模板查询工具，用户可通过企业模板、营收模板、税收模板按钮快速访问相应模板，并可通过刷新机制实时同步企业信息的最新变动。 3.系统支持企业信息的批量导出功能，确保数据的便捷迁移和高效共享。 4.提供全面的企业信息管理功能，包括详尽查看、专业编辑和彻底删除企业信息，以满足用户对企业数据管理的高标准要求。 |
|  |  | 后台管理 | 1.系统管理员支持配置系统菜单其功能，包括增加删除、编辑菜单 2.支持配置人员权限管理，支持对角色进行新增、编辑和删除操作，为不同用户分配适当的权限，以控制其对系统资源的访问。 3.支持配置授权管理，支持将人员授权成不同的角色，并可查看各角色对应的人员并进行删除操作。 4. ▲拟投入本项目的招商引资模块支持通过区级、街道级等不同维度划分账号权限，各街道应实现逻辑数据隔离。 5.支持用户管理，可添加各级部门并填写详细部门信息，在首页显示所添加的街道。 6.支持新增用户，对已添加的用户可对其密码重置、信息修改或注销等操作。 |
|  | 政务OA深度融合升级服务，基层治理触角全面延伸 | 今日秦淮 | 1.支持用户上报今日秦淮事件、中心周报等数据，并进行流转审批工作； 2.支持管理员对相关数据进行管理、查询，并与一网统管平台做好页面嵌套工作； |
|  |  | 对接秦淮城运APP | 1.与秦淮城运APP进行对接，打通街道与社区层级之间的事件流转； 2.支持街道与社区层级互相派发或上报事件。 |
|  |  | 非警务类警情事件 | 1.增加组织架构人员并根据实际需求增加一个事件流程，通过权限控制实现各派出所上报，区公安分局受理并提交区综治中心处理流转的功能； |
|  |  | 社区、网格层级事件流转 | 1.区层级需要在组织架构中增加部门、人员； 2.社区层级需要使用移动端处理事件，由街道（OA）派发给社区（OA），社区（OA）指派给网格（秦淮城运APP）去处理； 3. 在OA组织架构增加网格层级，网格层级可在事件流转中发起事件，也可办理社区流转到网格的事件并反馈处理结果给社区； |
|  |  | 随手拍对接 | 1.与随手拍系统做对接。群众通过随手拍系统上报事件给平台，由平台派单流转并反馈受理信息与办结信息给随手拍系统； 2.需要提供事件报送接口，并调用随手拍系统的反馈接口； |
|  |  | 经济指标 | 1.应包含红黑榜与经济指标展示，通过OA的PC端上传文件； 2. 在移动端根据不同的指标分成各个子模块对相关数据进行展示； |
|  |  | 组织架构同步 | 1.与数据中台做组织架构同步，推送组织架构数据给数据中台后，在数据中台维护的组织架构数据需要对接同步给OA系统。 |
|  |  | 中台系统事件对接 | 1.与网格化平台对接网格化事件，开发数据推送接口，对相关事件进行流转后将指定环节的办理信息反馈推送给数据中台系统，并提供相关表单的数据查询接口以供查询信息 |
|  |  | 办文批示改造 | 1.增加已办未结查询，查询区领导批示未结； 2.收文和发文的正文强制转版式，加水印，只显示用户姓名； 3.移动端所有模块的正文和附件均不可转发； 4.区领导只看领导层意见；工作流全面升级，以支持文件可以跨单位加签； |
|  |  | 督查督办 | 1. 公文转督办，将领导批示内容以督办单形式发送给承办单位办理，督促承办单位办理； 2.跟踪办理情况，双向协同沟通办理情况，汇总查询办理情况。区领导在手机端查询所批示的督办件，随时掌上查看事项的办理情况。 |
|  |  | 公文资料系统 | 1.全区设置资料管理员，可以配置推送资料库权限。公文列表和公文办文表单页面可以推送资料库，设置拟推送状态。公文系统标记公文的推送状态； 2.推送到资料库系统后，支持编辑公文资料，增加或删减所属的资料目录。手机端可以根据文件查询，展示所在的目录位置，点击目录，可以查询该目录下的文件； |
|  |  | 平时考核及考勤报送 | 1.对全区科级及以下的公务员进行季度考核和年度考核。管理员维护考核对象，考核对象填写季度小结，提交领导进行审批，评等次。管理员汇总本单位考核结果，录入绩效浮动值，自动生成考核备案表，内部审核，报送组织部审批。单位公示考核等次。考核登记表进行单位内部共享，分权限查询登记表内容； 2.手机端可以填写考核登记表，审批流转。查询考核结果，单位公示的考核好等次的人员。分权限查看单位参加考核人员的考核登记表； 3.考勤管理员报送本单位考勤出席和请假情况，上传请假凭证，校验请假的必须传附件，出席天数根据相关数据自动计算。考勤表单位内部审批，报送组织部审核。自动汇总缺勤人员信息； 4.全区人员可以开发日记实权限，记录或修改七天之内的工作内容；分管领导可以直接查收分管干部的工作内容；全区的管理员可以查询所有人员的工作记录内容； |
|  |  | 兼容性要求 | 功能模块升级需与现有平台无缝对接，实现统一管理； |

5、持续对接市级平台场景数据

通过整合智慧电梯监测预警系统与市级舆情监测平台，实现关键系统数据的互联互通，从而提升监测预警的智能化水平和舆情响应的时效性；

持续对接市政法委社会治理一体化平台数据。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 持续对接市级平台场景数据 | 对接智慧电梯监测预警场景数据 | 1.围绕电梯这一智慧社区的重要场景，建立多元融合的人工智能安全预警决策管理平台； 2.通过行人重识别技术，对电梯内进出的人群进行实时的监控和预警，并对视频中行人进行结构化和知识化处理，实现多维度的交互检索； 3.构建的视觉数据库系统同时也可以为社区的智能管理提供知识服务； 4.提供基于智能算法的电梯困人识别与智慧救援系统研发，以及实现对不文明乘梯行为的自动感知； 5.基于多传感器数据和视觉分析，建立多元融合的电梯故障预测系统，为社区安全出行提供保障； |
|  | 对接舆情监测场景数据 | 1.打通舆情信息监测系统及突发舆情感知系统，并从不同角度提供舆情分析报告； 2.感知秦淮区域各类型突发舆情与详细，适应智慧城市应用场景，将复杂数据便捷使用，感知事件及时下发预警，提升秦淮区执法效率。系统密切关注事态发展，判断舆情走向，正确引导舆情导向，帮助关注舆情。事后主动分析，了解事件从发生到结束全过程； |
|  | 持续对接市委政法委社会治理一体化平台数据 | 持续对接市委政法委社会治理一体化平台数据，将数据同步至数据中台 |

6、秦淮区建筑装饰装修监管平台升级服务

在秦淮区现有建筑装饰装修监管平台基础上，对接升级首页、开工登记、限额以上工程管理、巡查管理、问题管理优化、数据驾驶舱及网格员端问题处理功能模块，实现装修监管项目的细颗粒度展示、数据导出、自动驳回机制、模糊检索、逻辑流程优化、大屏适配调整、详细任务信息显示等功能，以提升街道监管效率和问题处理透明度。

功能模块升级需与现有平台无缝对接，实现统一管理。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦淮区建筑装饰装修监管平台升级服务 | 街道管理端 | 首页模块 | 支持街道管理员登录后，可细颗粒度查看街道所属社区的装修监管项目数量分布与任务完成情况，支持数据导出为excel表格； |
|  |  | 开工登记模块 | 支持街道管理员，对业主上报的装修监管项目内容进行修改，并支持图片、文档等附件上传； |
|  |  | 限额以上模块 | 支持相应权限管理员，支持根据限额以上项目的工程地址、建设单位等进行模糊检索； |
|  |  | 巡查管理模块 | 支持根据巡查记录查询关联的装修项目开工登记； |
|  |  | 问题管理模块 | 系统产生以及网格员主动上报的问题，街道发起人（管理员）、部委办局办理部门等流程节点相关人员均支持查看整个问题的流转过程； |
|  |  | 问题管理模块 | 街道上报给房产局协助处理的问题，如被认定为拆改，需要在列表中增加标签显示； |
|  | 数据驾驶舱 | 数据驾驶舱模块 | 装修监管驾驶舱，重新适配大屏硬件新分辨率，进行整个前端页面的适配调整； |
|  |  | 数据驾驶舱模块 | 装修监管驾驶舱，新增限额以上数据呈现，包括总数、不同装修阶段的数量分布； |
|  | 网格员端 | 问题处理，分拨到网格员后，网格员端增加任务内容显示，加长事件上报字段的长度； |  |
|  | 功能模块维护服务 | 使用咨询 | 7*24小时各部委办局、街道、网格员等的使用问题咨询服务与技术支持； |
|  |  | 数据统计服务 | 提供月度秦淮区装修监管工作数据统计报告内容服务，确保数据的准确性； |
|  |  | 数据信息调整 | 提供组织架构变动、梳理、调整、数据同步服务；提供街道专业化巡查人员、网格员等人员信息的变动、梳理、调整、数据同步服务； |
|  |  | 使用培训服务 | 在街道人员发生重大变化的情况下（人员变动超过60%），提供线下专场使用培训服务；提供功能优化后的操作使用培训服务； |
|  |  | 重要时刻专人值守服务 | 节假日、重大会议期间系统启停等运维服务； |
|  | 兼容性要求 |  | 功能模块升级需与现有平台无缝对接，实现统一管理； |

7、完善全区视频会议保障服务

提供一体化会议终端配套55寸国产显示器及对应可移动支架不少于30套以支撑区视频会议服务，实现秦淮区区、街道、社区三级视频会议系统的全覆盖和高效协同，确保与秦淮区现有视频会议体系的无缝对接，实现统一管理，降低沟通成本，提升决策效率。

建设内容：

| 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 完善全区视频会议保障服务 | 提供一体化会议终端配套55寸国产显示器及对应可移动支架不少于30套以支撑区视频会议设备租赁服务。 一、一体化会议终端： 1、采用一体化设计，集成编解码器、摄像头、麦克风、扬声器、无线网卡、蓝牙模块于一体； 2、采用嵌入式操作系统，非windows系统； 3、▲采用国产自主的芯片和元器件，包含音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片、PCB主板、电源模块等； 4、支持H.265、H.264SVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+、多种国际通用视频编解码协议X； 5、支持G.711、G.722、G722.1、G722.1C、OPUS等音频编解码协议； 6、内置摄像头不低于800万像素，支持不低于4倍数字变焦； 7、要求摄像机镜头带隐私盖功能，等摄像机关闭时，镜头自动关闭，有效保护用户隐私； 8、内置不少于8个麦克风阵列，拾音距离不低于6米；内置至少1个不低于5W的扬声器； 9、支持隔音罩技术，能够指定当前画面中的区域，实现只拾音指定区域内的人物发言； 10、支持H.323、SIP国际标准通信协议，支持H.235、SRTP加密，保证会议安全。 11、视频主流规格支持不小于4K30fps，辅流规格支持不小于4K15fps； 12、支持自动框人像、语音追踪、图像拾取范围设置等AI取景功能，以满足满足参会人员在不同会议场景下对于AI取景的使用需求； 13、在网络丢包率30%的情况下，声音图像清晰流畅；在网络丢包率50%的情况下，声音清晰流畅，可准确理解语义；在单向网络丢包率 80%的情况下，音频正常通话，能够理解语句含义； 14、低带宽性能，支持最低带宽在2Mbps会议带宽下，实现4K30帧图像格式编解码；支持最低带宽在512Kbps会议带宽下，实现1080P 30帧图像格式编解码。 二、55寸国产显示器及对应可移动支架： ★该产品为政府强制采购节能产品（签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书）； 1、4K全面屏电视，分辨率3840*2160，屏幕尺寸：55寸； 2、背光方式： LED； 3、整机工艺：采用无边框设计，金属工艺边框背板，屏占比达95%以上； 4、亮度≥200nits,对比度≥1200：1 ； 5、配套可移动支架。 |

8、数据安全支撑服务

因本次项目涉及到人口、经济、地址等敏感数据，为了确保秦淮区数据中台建设及应用场景开发项目的数据处理与传输的安全性，部署一套数据安全防护网闸。通过内网外隔离技术防止数据传输过程中的数据泄露及内部网络安全，防止未授权访问。

建设内容：

| 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 数据安全支撑服务 | 提供一套数据安全防护网闸设备租赁服务。通过内网外隔离技术防止数据传输过程中的数据泄露及内部网络安全，防止未授权访问。 数据安全防护网闸 1.标准2U机箱；网络层吞吐量≥800Mbps；应用层吞吐量≥550Mbps；应用层并发连接数≥8万条；视频并发数≥200路，采用“2+1”模块结构设计，包括外网主机模块、内网主机模块和隔离交换模块； 2.外网主机接口：至少6个千兆电口，2个千兆光口，1个Console口，2个USB口；内网主机接口：至少6个千兆电口，2个千兆光口，1个Console口，2个USB口； 3.内、外网主机分别具有独立液晶屏，能够显示产品品牌、型号、CPU/内存占用率、网络接口状态等信息； 4.系统内置调试工具，包括但不限于：trace、connect、tcpdump、ping、arp工具； 5.具备文件断点续传，同时支持文件并发数量设置，大幅度提升文件传输性能，充分利用硬件资源；支持文件制定文件前缀、后缀、文件名暂缓传输，同时具备文件未传输完成时，增加文件指定前缀、后缀，传输完成以后自动删除该前后缀，以此来判断文件文件完整性； 6.▲同时支持文件并发数量设置，大幅度提升文件传输性能，充分利用硬件资源。支持异构双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎，支持云查杀模式，可联动云端文件鉴定中心，预判文件安全风险，防止恶意文件通过网闸进入内网，提供高中低不同级别阻断策略。 7.数据库同步支持无客户端方式同步，无客户端方式同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持（无需在数据库安全任何第三方软件，可以在网闸系统上完成数据库同步配置）； 8.支持MySQL、ORACLE、ORACLE_RAC、SQLServer、DB2、SYBASE、 POSTGRESQL等常见数据库，支持神通、达梦、人大金仓、南大通用等国产数据库同步； 9.▲具备数据库数据防泄漏能力，可对数据库字段进行敏感信息脱敏过滤，支持正则表达式、关键字、枚举、数值区间、时间区间等方式来匹配关键字段内容，替换成指定内容进行数据脱敏。同时具备配置智能备份功能，可灵活设置备份周期，备份个数，为节省磁盘空间占用，当配置无变化时，不进行重复备份； 10.双机检测支持网络层检测、传输层检测，可灵活设置端口、超时时间，可灵活设置抢占模式或非抢占模式。 |

★9、人员驻场服务

提供一年人员驻场服务，合同签订之日起开始计算。驻场服务团队不少于3人，驻场服务人员应具备数据库、数据湖管理、大数据处理、故障排除以及文档编写等关键技术能力。

建设内容：

| 名称 | 功能、性能、配置要求不低于以下要求 |
| --- | --- |
| 人员驻场服务 | 为本项目提供不少于3人的驻场服务支撑团队。 1.驻场人员应具备数据库管理能力，熟悉主流数据库系统，能够进行数据库的安装、配置、优化和故障排除。 2.驻场人员应具备数据仓库管理能力，了解数据仓库的构建和管理，包括数据建模、ETL流程、数据集成和数据质量控制。 3.驻场人员应具备大数据处理能力，掌握大数据处理框架，能够处理和分析大规模数据集。 4.驻场人员应具备一定的编程能力，至少掌握一种编程语言（如Python、Java等），以便进行数据处理和自动化脚本编写。 5.驻场人员应具备故障排除和问题解决能力，快速定位和解决系统问题的能力，包括硬件、软件和网络问题。 6.驻场人员应具备文档编写能力，能够编写技术文档，包括系统架构、操作手册和维护记录。 |

★（二）商务要求

1.对接测试

（1）签订合同后3个工作日内，中标供应商所投完善全区视频会议保障服务中一体化会议终端产品与采购人现有视频会议系统进行对接测试，实现音视频互联互通，通讯录自动同步，平台会议预约信息自动同步，并可将终端纳入视频会议平台进行无缝对接、统一管理。若逾期测试不通过，将视为提供虚假材料谋取成交。测试产生的费用由中标供应商自行承担。

（2）签订合同后3个工作日内，中标供应商所投市城管局“精靓”系统数据支撑服务应具备组织人员数据、组织区域数据、事件数据、任务数据、执勤数据的相关接口，并与数据中台进行对接测试，实现区级数据的全量交互。若逾期测试不通过，将视为提供虚假材料谋取成交。测试产生的费用由中标供应商自行承担。

（3）签订合同后3个工作日内，中标供应商所投省市消防平台数据支撑服务应具备消防物联网数据、九小场所消防数据、重点单位消防数据、微型消防站数据的相关接口，并与数据中台对接测试，实现区级数据的全量交互。若逾期测试不通过，将视为提供虚假材料谋取成交。测试产生的费用由中标供应商自行承担。

（4）签订合同后3个工作日内，中标供应商所投政务OA深度融合功能升级模块与秦淮区现有政务OA系统进行无缝对接测试，实现统一平台管理。若逾期测试不通过，将视为提供虚假材料谋取成交。测试产生的费用由中标供应商自行承担。

（5）签订合同后3个工作日内，中标供应商所投建筑装饰装修监管平台功能升级模块与秦淮区现有建筑装饰装修监管平台进行无缝对接测试，实现统一平台管理。若逾期测试不通过，将视为提供虚假材料谋取成交。测试产生的费用由中标供应商自行承担。

2.维保要求

系统开发时间为合同签订后30天内，系统开发完成后提供335天维保服务。

3.项目团队及人员要求

（1）中标供应商须为本项目建立项目实施团队，负责本项目的实施工作。签订合同时提供项目实施团队名单。安排至少5名技术人员（包括一名技术负责人和四名技术工程师，技术负责人具有五年及以上软件开发工作经验，技术工程师至少具有两年及以上软件开发工作经验）。

（2）中标供应商须为本项目建立驻场服务团队，负责本项目的数据维护及系统故障处置。签订合同时提供技术支撑团队名单。安排至少3名驻场人员（包括一名驻场项目经理和两名驻场工程师，驻场项目经理至少具有五年及以上数据维护工作经验，驻场工程师至少具有两年及以上数据维护工作经验（签订合同时提供加盖单位公章的书面证明）。驻场人员须熟练掌握上述软硬件清单运维经验，能够及时处理设备相关的硬件和软件问题。

（3）中标供应商在项目合同期内需确保驻场人员的稳定性，未经采购人批准，不得随意更换驻场工程师。如果采购人认为驻场工程师不具备本项目所需的技术能力，采购人有权随时要求中标供应商进行更换。

4.其他要求

（1）数据中台和智能分析与决策系统须部署在市信创云，将“一网统管”数据门户中基础库、主题库、专题库等相关数据迁移至数据中台完成信创国产化改造。

（2）中标供应商完成市城管局“精靓”系统、省市消防平台数据对接后，须提供市城管局“精靓”系统、省市消防平台的研发单位或承建单位出具的对接完成证明文件。

（3）中标供应商完成政务OA深度融合功能升级、建筑装饰装修监管平台功能升级后，须提供政务OA系统、建筑装饰装修监管平台研发单位或承建单位出具的无缝对接升级证明。

（4）采购人可对招标文件中的技术要求部分送至权威检测机构（具有CMA认证的检验机构）检测，检测费按照不超过合同总价的5‰测算，检测费用由中标供应商承担，请供应商将此部分加入费用测算。如检测结果不符合投标文件说明，采购人将终止合同，供应商应承担相应责任。

（5）供应商所投完善全区视频会议保障服务、数据安全支撑服务中设备租赁期间所产生一切费用由供应商承担。

5.技术要求中的实质性要求和打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

6.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

7.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内完成系统开发和对接服务。系统开发完成后30天内进行项目初验；初验通过后，进行3个月的系统试运行；试运行通过后15天内进行项目终验。

（2）交付地点：采购人指定地点。

8.负责协调对接工作的采购人联系人及电话

联系人：夏雨霖   联系电话：18913329735

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“二、评标标准中2.1-2.11项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分；其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。 | 5 | 客观分 |
| 2.2 | 需求分析方案 | 评委根据投标人提供的现状需求分析方案（包括整体业务现状、存在的问题、业务需求分析、数据编目情况、数据服务效果等）综合评分： （1）需求分析对本项目现状及业务理解完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得8分； （2）需求分析对本项目现状及业务理解较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 5分； （3）需求分析对本项目现状及业务理解基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 2分； （4）需求分析对本项目现状及业务理解不完整或未提供的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案（包括总体建设目标、各系统详细建设方案、新增主题库及专题库建设方案、各系统架构、数据安全保障方案等内容）综合评分： （1）总体技术方案内容全面，方案编制完整、可行、规范，系统总体架构科学合理的，得8分； （2）总体技术方案内容较全面，方案编制较完整、可行、规范，系统总体架构较为科学合理的，得5分； （3）总体技术方案内容基本全面，方案编制基本完整、可行、规范，系统总体架构基本科学合理的，得2分； （4）总体技术方案不全面或未提供的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 数据迁移方案 | 为保障新建数据中台数据完整性，全量迁移对接“一网统管”数据门户中基础库、主题库、专题库等相关数据，评委根据投标人提供的迁移方案（包括但不限于数据迁移流程，数据支撑表字段信息：相关字段、字段类型、注释，迁移服务呈现的内容等）综合评分： （1）方案完善且对接流程合理、字段信息明确、可操作性高、与用户需求贴合度高的，得8分； （2）方案较完善且对接流程较为合理、字段信息部分明确、操作性较高、与用户需求贴合度较高的，得5分； （3）方案与对接流程基本合理、字段信息较少、具有操作性，与用户需求贴合度一般的，得2分； （4）方案与对接流程不合理、不专业、无字段信息、不具有操作性或未提供的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 数据支撑对接方案 | 投标人提供市城管局“精靓”系统、省市消防平台数据，并将区级数据完整交付至数据中台。评委根据投标人的数据支撑对接方案（包括但不限于数据对接流程，数据支撑表字段信息：相关字段、字段类型、注释，对接服务呈现的效果等）综合评分： （1）方案完善且对接流程合理、字段信息明确、可操作性高、与用户需求贴合度高的，得8分； （2）方案较完善且对接流程较为合理、字段信息部分明确、操作性较高、与用户需求贴合度较高的，得5分； （3）方案与对接流程基本合理、字段信息较少、具有一定的可操作性，基本贴合用户需求，得2分； （4）方案与对接流程不合理、不专业、无字段信息、不具有操作性或未提供的，不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.6 | 检测报告 | 投标人所投产品 2023 年 1 月 1 日以来（以报告签发日期为准），具有CMA标识的检验报告： 1、投标人所投数据中台软件支持向导式策略配置，提供全库、多表或单表同步，支持字段自定义、条件过滤和多种数据同步，具备可视化配置和API对接功能。得1分。 2、投标人所投智能分析与决策模块支持人物画像和关系图谱，展示报案人员投诉总数、满意率和历年趋势，详细分析投诉人与承办机构的匹配关系。得1分。 3、投标人所投智能分析与决策模块可生成自动化报告，支持自定义数据集、SQL动态计算及模板拼接，自动生成并上传报告，同时支持关键词编辑与维护。得1分。 4、投标人所投招商经济模块支持招商项目管理，可设置项目优先级；修改项目状态、归档及跟进信息，填写和回复跟进信息并添加附件；提供草稿箱功能，并支持查看、编辑已归档项目。得1分。 注：所提供检测报告中“产品名称和检测内容”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求内容（功能）的说明及关键信息，否则不予认可。为方便评委评审，功能参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 4 | 客观分 |
| 2.7 | 系统兼容性 | - 投标人承诺所投数据中台产品与信创环境的兼容适配，数据中台产品与国产化芯片类、服务器类、服务器虚拟化类、中间件类、操作系统类、数据库类相关厂家均兼容适配。提供兼容适配承诺的得1分，不提供或缺项不得分（注：中标供应商在签合同时提供兼容适配证明，格式自拟。） - 投标人所投一体化会议终端原生支持多会议Rooms平台，包含：腾讯会议、钉钉会议、飞书会议、SIP/H.323会议等；设备可以无缝切换平台。提供官网截图证明得1分，不提供不得分。 | 2 | 客观分 |
| 2.8 | 演示 | 评委根据投标人提供以下演示视频（总演示时间不超过20分钟）综合评分，演示视频包括以下内容： 一、数据中台 1、数据资产目录模块支持图形化编目与多人协作，自动获取元数据，管理数据共享与发布，提供一键搜索，整合多种数据源，支持多种数据同步方式。 2、支持图形化管理数据标准，提供智能推荐与自定义标准，关联企业代码库，标准化命名，扩展业务词典，确保数据质量，动态检测数据变化。 3、数据治理支持建模、清洗、加工与实时计算，满足开发、调度与运维需求，支持CDC同步，设置最大线程数和任务策略，优先处理高优先级任务。 4、数据资产管理整合目录、要素、接口与标签，通过数据地图洞察数据过程，确保安全性与授权，接口服务快速生成，需求方申请后可投入生产。 二、智能分析与决策 1、支持多维度分析工单数据，揭示工单分布规律和部门效率，以优化资源分配和工作流程。 2、分析市民案件热点问题，如“一人多诉”和内容预警，以识别和处理公众关注的案件。 3、通过关键词设定、案件检索和分析，对热点话题进行深度分析与信息挖掘，揭示市民需求。 4、利用关键词和语义理解技术检索工单，快速找到历史案件，为现有案件提供处理参考，提升效率。 5、支持自定义短信模板，将重要事件推送给部门领导和专案人员，并收集反馈意见以改善工作。 6、展示报案人员的投诉总数、历年投诉趋势、处置单位和案件类型排名，便于进行数据分析。 7、通过关系图谱分析展示投诉人、案件及承办单位之间的关系，帮助识别问题来源和处理路径。 8、自动提取文本中的关键词和专有名词，根据文章字数生成符合主题的摘要信息，提升阅读效率。 9、针对带有主观描述的中文文本，自动判断情感极性类别并提供置信度，以帮助分析舆情。 10、配置词库，编辑关键词和条件，展示相关信息，并根据业务分类进行系统化管理与维护。 11、支持生成自动化报告，通过定义数据集和使用SQL计算动态生成Word格式或在线模板报告。 三、省市消防平台数据支撑： 1、展示秦淮区消防物联网报警云平台的整体情况相关数据，点击可查看设备具体单位、参数、责任人等相关内容；展示秦淮区九小场所基层消防治理平台相关数据，支持根据街道筛选各街道下场所信息。 2、展示秦淮区社会单位消防安全管理系统相关数据，包含基础信息、建筑信息、资料管理、安全制度、管理人员等；展示全区消防支队微型消防站管理平台相关数据，包含基本信息、人员信息、器材信息、应急演练等。 四、招商经济模块演示 1. 首页数据展示看板，可展示企业园区地图标点并可以根据区级或街道级维度进行查询统计数据；支持招商项目管理，可设置项目优先级，修改项目状态、归档及跟进信息填写并添加附件，提供草稿箱功能并支持查看、编辑已归档项目及其历史跟踪状态和跟进情况。 2. 支持创建园区并同步至首页，支持在地图上显示园区定位，统计园区及其载体的经济指标，关联重大招商引资项目，同时载体详情功能展示载体名称、行业、企业数量、面积及空置面积等信息； 五、政务OA深度融合 1. 支持用户上报今日秦淮事件等数据，并自定义流转审批流程。支持用户上报公安非警务类警情等数据，并自定义流转审批流程。支持通过分析经济类数据展示行业排名与经济指标。 视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过20分钟。 注：（1）采用真实系统进行演示的，每演示一项，功能完全符合要求得1分，演示不符合要求或者未提供演示的不得分，最多20分； - 采用系统原型（DEMO）或PPT等其他方式演示的，每演示一项，功能完全符合要求得0.5分，演示不符合要求或者未提供演示的不得分，最多10分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 客观分 |
| 2.9 | 实施方案 | 评委根据投标人提供的实施方案（包括进度安排、组织架构、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施等内容）综合评分： （1）实施方案全面，进度安排、组织架构合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施完善的，得6分； （2）实施方案较全面，进度安排、组织架构较合理，进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施较完善的，得3分； （3）实施方案基本全面，进度安排、组织架构基本合理、进度控制、风险控制管理、质量保障措施、信息安全管理措施、文档管理措施基本完善的，得1分； （4）实施方案不全面或未提供方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务方案 | 评委根据投标人提供的运维服务方案（包括包含运维组织、驻场运维服务、运维服务内容、运维服务方式、维护台账等）综合评分： （1）运维服务方贴合采购人需求，详尽合理，针对性强的，得5分； （2）运维服务方较贴合采购人需求，较为详尽合理，针对性较强的，得3分； （3）运维服务方基本贴合采购人需求，基本详尽合理，具有一定针对性、可行性的，得1分； （4）运维服务方无法满足采购人需求或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的培训方案（包括培训需求、培训计划、培训方式、培训内容、课程安排等）综合评分： （1）培训方案贴合采购人需求，详尽合理，针对性强的，得5分； （2）培训方案较贴合采购人需求，较为详尽合理，针对性较强的，得3分； （3）培训方案基本贴合采购人需求，基本详尽合理，具有一定针对性、可行性的，得1分； （4）培训方案无法满足采购人需求或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 项目实施团队 | 投标人拟投入本项目的项目实施团队成员： （1）技术负责人具有信息系统项目管理师证书，得1分； （2）开发团队成员具有数据库系统工程师、软件设计师、高级计算机程序设计员证书，每提供一类证书得0.5分，最高得1分，一人多证不重复得分； （3）运维团队成员具有网络工程师、系统运维工程师，每提供一类证书得0.5分，最高得1分，一人多证不重复得分。 （以上提供有效证书） | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩 | （1）投标人或所投常规数据运营服务厂商（产品清单1）提供自2020年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来类似业绩案例（包含数据中台、数据共享平台），每提供一类得1分，最多得2分，未提供不得分。 （2）投标人或所投数据支撑服务厂商（产品清单3）提供自2020年1月1日（含，以合同签订时间为准）以来类似业绩案例（包含重点单位消防安全管理、重点单位消防物联网），每提供一类得1分，最多得2分，未提供不得分。 （提供合同，合同须能反映上述内容，签订时间和签章清晰可见） | 4 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 软件著作权证书 | 投标人具有软件著作权证书，软件名称包含“数据中台、智能决策分析、招商经济、可视化”等关键字，每提供1个证书得1分，最多得4分。 备注：所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。 | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。