- 公开招标文件

（服务类）

| 项目编号： | JSZC-320115-FHXH-G2024-0017 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务 |

采购人：南京市江宁区水务局

- 代理机构：江苏枫华项目管理有限公司

二〇二四年十二月

目录

第一章  招标公告	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	8

第二章 供应商须知	9

一、总则	10

二、招标文件	11

三、投标	12

四、 开标、评标与确定中标供应商	15

五、 签订合同	18

六、询问、质疑、投诉和诚实信用	19

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	25

一、项目概况	25

二、分包划分	25

三、项目范围	25

四、工作目标与内容	25

五、服务保障及人员要求	26

六、考核要求	27

七、服务期限	27

八、服务费的结算形式	27

九、特别说明	27

十、投标文件编制	27

第五章合同主要条款及格式	29

第一条 合同标的	30

第二条 合同总价款	30

第三条 组成本合同的有关文件	30

第四条 双方权利和义务	30

第五条 质量保证	31

第六条 交货和验收	31

第七条 伴随服务/售后服务	31

第八条 劳务关系	32

第九条 合同款支付	32

第十条 违约责任	32

第十一条 项目履约验收	33

第十二条 合同的终止和解除	33

第十三条 合同的转让	34

第十四条 争议的解决	34

第十五条 诚实信用	34

第十六条 合同生效及其他	34

第十七条  合同附加协议条款	34

监督管理技术服务机构管理与考核办法	36

第六章 投标文件格式及附件	41

一、投标申请及声明格式	42

二、法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书格式	43

三、开标一览表格式	45

四、资格证明文件	46

五、分项报价表格式	47

六、技术条款偏离表格式	51

七、商务条款偏离表格式	52

八、整体实施或服务方案	53

九、服务与承诺	53

附件一、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关证明	53

（一）中小企业声明函（工程、服务）	53

（二）残疾人福利性单位声明函	54

（三）监狱企业的证明文件	54

（四）节能产品认证证书	55

（五）环境标志产品认证证书	55

附件二、无重大违法记录声明格式	56

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料	57

附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	58

附件五、投标需要的其他证明文件及材料	59

- 第一章  招标公告

项目概况

2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年1月8日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-FHXH-G2024-0017

项目名称：2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务

预算金额：249.7万元

最高限价：249.5万元，(其中标段一：122.7万元；标段二：126.8万元）；（投标报价超过各标段最高限价为无效标）

采购需求：2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务，本项目内容包括建设情况监督、施工质量安全监督、运维情况巡查、出水水质检测等，具体详见招标需求。

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年10月31日止。

本项目不接受联合体投标

- 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力,提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近半年（2024年7月-2024年12月）任一月份的财务状况报告，至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年（2024年7月-2024年12月）任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）。

本项目按照采用以下第(1)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为    %。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为    %。

(4)本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.3本项目的特定资格要求：投标人须具市政公用工程监理甲级或工程监理综合资质（须上传资质证书复印件并加盖公章）。

- 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起

地点：江苏省政府采购交易系统“苏采云系统

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年1月8日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统(以下简称“苏采云系统”)网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.“根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

备注：在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

4.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

5.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”、“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市江宁区水务局

地址：南京市江宁区天元中路189号

联系方式：刘主任 025-52281518

2.采购代理机构信息

名称：江苏枫华项目管理有限公司

地址：南京市江宁区务本路79号(江宁高新园）3楼

联系方式：张工 025-51196766

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：025-51196766

- 供应商须知

江苏枫华项目管理有限公司（采购代理机构）受南京市江宁区水务局（招标人）委托，对其2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务（项目名称）进行公开招标采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-FHXH-G2024-0017 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务 |  |
| 3 | 招标代理机构 |  | 江苏枫华项目管理有限公司 |  |
| 4 | 招标代理机构地址 |  | 南京市江宁区务本路79号（江宁高新园）三楼 |  |
| 5 | 踏勘现场 |  | 本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 |  |
| 6 | 最高限价 |  | 总金额人民币大写：贰佰肆拾玖万伍仟元（249.5万元） 标段一：人民币大写：壹佰贰拾贰万柒仟元（122.7万元）； 标段二：人民币大写：壹佰贰拾陆万捌仟元（126.8万元）； |  |
| 7 | 投标有效期 |  | 开标后90天 |  |
| 8 | 合同履行期限 |  | 自合同签订之日起至2025年10月31日止 |  |
| 9 | 文件获取 |  | 自招标公告发布之日起，在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 |  |
| 10 | 投标信息 | 时间 | 2025年1月8日 14时30分（北京时间） |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅 |  |
| 11 | 联系事项 | 采购 单位 | 联系人 | 刘主任 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52281518 |
|  |  | 招标代理机构 | 联系人 | 张工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-51196766 |
| 12 | 开标顺序及说明 | 1、本次开标顺序为：以一标段、二标段的顺序进行。 - 两个标段供应商可同时参与，但不可兼中，已在前期标段评审中获得中标候选人资格的供应商，可以参加后续标段的评比，但不再具有后续标段的中标权。 |  |  |

- 一、总	则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3“用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

- 3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- （1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- （2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- （3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

- 3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

- 3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

- 3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

- 3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

- 3.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8 采购文件中的参考产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

- 二、招标文件

4、招标文件组成

4.1招标文件组成：招标公告、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。

6.4在投标文件应写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2 招标代理服务费：

招标代理服务费按计价格〔2002〕1980号文件标准的68%计算，不足叁仟按叁仟元计取，由中标供应商在领取中标通知书时支付给招标代理公司。

9、投标文件组成

9.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料，未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效，否则作不合格处理。

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★《开标一览表》；

（3）★法定代表人授权委托书；

（4）★满足申请人的资格要求证明文件；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书；

（6）★商务条款偏离表；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★技术条款偏离表；

（2）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标货物或服务价格构成的说明，每一项货物或服务仅接受一个价格。

12.2报价为全包费用报价，费用包括所有货物和服务费用。费用包含本采购文件所确定的全部工作内容及本采购文件未说明但完成该项目必须包含的所有全包费用的价格体现。在项目验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的最终投标报价中。

12.3供应商的任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供货物或服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业货物或服务，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

12.5《开标一览表》、《分项报价表》加盖单位公章上传至响应文件中。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制电子投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：无

15、投标有效期

15.1自开标之日起90天内投标有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。

16、投标文件的份数、签署

16.1投标人应严格按照招标文件的要求准备电子投标文件。

- 电子投标文件的提交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的提交投标文件截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4条规定做无效响应处理。

18.有下列情形之一的电子投标响应文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交电子投标文件的截止时间之后上传送达的。

19.电子响应文件的撤回和修改

19.1 供应商可在提交投标文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目招标活动。

19.2.1响应文件的修改

19.2.2供应商可在提交投标文件截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.3提交投标文件截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

19.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标文件。

- 开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 在提交电子投标文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间、在苏彩云平台组织开评标。

20.2电子响应文件解密

20.3供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21、评标

21.1评标组织

21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（3）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（4）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2评标程序

21.2.1电子投标文件的资格审查。

21.2.1.1招标代理工作人员或采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对电子投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网"对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.4投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2投标文件的符合性审查。

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）电子响应文件未按招标文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（5）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制上传的；

（6）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）没有详细做出各项服务响应，而是直接拷贝招标文件服务内容及要求的；

（11）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标人的报价低于完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等。或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标时合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（15）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的（待系统供应商核查，以核查结果为准）；

21.2.3投标文件的进一步评审。

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。

21.2.3.3评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

21.2.3.4澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

21.2.3.5需要供应商进行澄清、说明和补正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.2.3.6接到评审小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.2.3.7比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3评标方法和标准

21.3.1采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

21.3.2综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、对招标文件响应程度等。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,先提交投标文件的供应商为中标供应商。

22.2中标供应商确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到招标人处领取《中标通知书》。

22.3中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，并予以通报。

22.5招标代理和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6所有电子投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，均不退回。

23、编写评标报告

23.1 招标代理会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

24、评标过程的保密性

24.1招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 签订合同

25、签订合同

25.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下， 可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函原件以书面形式送达江苏枫华项目管理有限公司。

27.2质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3质疑必须以参加投标供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表（签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

27.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑，

27.6质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

(1)供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）质疑文件应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章,同时附带加盖单位公章的营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证的复印件；供应商委托代理人质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

27.7招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 评标标准

本次采购评标采用综合评分法，本项目按照一标段至二标段的顺序依次开标，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准进行综合评审后，以各标段评审总得分最高的供应商确定为相应标段的中标人。

注：已在前期标段评审中获得中标资格的供应商，可以参加后续标段的评比，但不再具有后续标段的中标权，如果在后续标段评比中综合排名第一，则顺延由综合排名第二名的供应商为中标供应商，当中标供应商不能履行其义务时，由备选供应商依次顶替，成为新的中标供应商，也可重新组织采购，若同时在两个标段的评比中均综合排名第一，则只能作为本项目中标价较高标的中标候选人。

| 序号 | 评分因素 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（小数点保留两位）。 | 15 |
| 2 | - 服务方案 - （56分） | - 2.1总实施方案（包括但不限于总体部署、实施计划、工作内容、技术规范、协调机制等）的针对性、完整性以及可实施性进行综合评审； - 实施方案完整详尽，有明确的响应和针对性，可实施性强的得12分； - 实施方案较完整详尽，有较明确的响应和针对性，可实施性较强的得9分； - 实施方案基本完整，针对性和可实施性一般的得6分； - 实施方案有缺漏，针对性和可实施性差的得3分； 未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | - 2.2重点、难点分析及合理化建议（包括但不限于监督考核工作的重难点分析、进出水水质监测工作的重难点分析以及合理化建议）针对性、完整性进行综合评审； - 重难点分析及合理化建议全面、合理、针对性强的得12分； - 重难点分析及合理化建议基本全面、合理、针对性较强的得9分； - 重难点分析及合理化建议较为简单，针对性一般的得6分； - 重难点分析及合理化建议存在缺漏，针对性差的得3分；未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | - 2.3监管和考核制定情况，包括人员安排、巡查记录、考核方案等具体工作步骤进行综合评审； - 监管和考核制定情况，人员安排合理、工作步骤、考核方案详细，针对性、可操作性强的得12分； - 监管和考核制定情况，人员安排较合理、工作步骤、考核方案较详细，针对性、可操作性较强的得9分； - 方案制定内容一般的，针对性、可操作性一般的得6分； 总体方案较差，内容欠缺、针对性、可操作性差的得3分； - 未提供的不得分。 | 12 |
|  |  | - 2.4质量保证措施、进度安排、后续服务进行综合评审； - 质量保证措施、进度安排科学、合理、操作性强，后续期间的服务内容完整可行、保证措施完全可靠的得10分； - 质量保证措施、进度安排基本科学、操作性及后续期间的服务内容可行、保证措施可行的得7分； - 质量保证措施、进度安排一般，操作性及后续期间的服务内容一般、保证措施一般的得4分； - 质量保证措施、进度安排，后续期间的服务内容总体欠缺，保证措施合理性较差的得1分； - 未提供的不得分。 | 10 |
|  |  | 2.5档案资料管理； 有完备的项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程健全且规范，有完善的档案移交步骤的得10分； 有项目档案资料管理制度，建立、收集、保存等流程较健全，有档案移交步骤的得7分； - 有项目档案资料管理制度，但建立、收集、保存、移交等流程不健全的得4分； - 项目档案资料管理制度差的得1分。 - 未提供的不得分。 | 10 |
| 3 | 人员配置 （19分） | - 3.1拟投入项目负责人： - 项目负责人具有国家注册监理工程师且注册专业为市政公用工程的得3分。 - 项目负责人具有建设工程类高级工程师及以上职称的得3分；具有建设工程类中级工程师职称的得2分；满分3分。 注： ①须提供项目负责人注册证书、职称证书扫描件并加盖电子公章上传至响应文件中。 ②须提供项目负责人2024年7月-2024年12月其中一个月投标单位为其缴纳的社保证明。 | 6 |
|  |  | 3.2项目组成员（不含项目负责人） - 项目组成员中具有建设工程类高级及以上职称的得4分；具有建设工程类中级及以上职称的得2分；本项最高得4分。提供职称证书扫描件上传至响应文件中并加盖电子公章。 - 项目组成员中配备具有给排水专业、电气专业、材料专业或材检专业、工程测量专业、市政专业人员的得5分；每缺1个专业人员扣1分，扣完为止。专业以注册监理工程师证书上注明的所学专业为准，新版国家注册监理工程师无所学专业一栏的，以毕业证书上所学专业为准。提供证书扫描件上传至响应文件中。 - 具有国家注册安全工程师的得4分，具有通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训的得2分；本项满分4分。提供注册证书或安全生产培训证书扫描件上传至响应文件中并加盖电子公章。 注： - ①须提供项目组成员注册证书、职称证书复扫描件并加盖电子公章上传至响应文件中。 ②须提供项目组成员2024年7月-2024年12月其中一个月投标单位为其缴纳的社保证明，上传至电子投标文件中。 ③同一项目组成员不可重复得分。 | 13 |
| 4 | 企业业绩 （6分） | 4.1投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似污水处理设施建设监督考核业绩或类似污水管网工程监理服务项目业绩的每提供一个得3分，本项最高6分。 - 注：须同时提供中标（成交）通知书、合同协议书扫描件上传至响应文件中并加盖电子公章。缺一不可，提供的证明材料必须能反映相关内容，否则视为业绩不满足。 | 6 |
| 5 | 第三方检测机构证书 （4分） | 5.1投标人委托的第三方检测机构须具备省级及以上行政主管部门颁发的CMA计量认证证书的得4分。 注：须提交有效的委托协议、第三方检测机构的营业执照及CMA计量认证证书及附表，上传至电子投标文件中并加盖电子公章。 | 4 |
| 合计： |  |  | 100分 |

- 二、说明

1、实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

3.2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求2.2落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或复印件加盖供应商公章为依据。

- 第四章 采购需求

- 一、项目概况

项目编号：JSZC-320115-FHXH-G2024-0017

项目名称：2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务

预算金额：249.7万元

最高限价：249.5万元，(其中标段一：122.7万元；标段二：126.8万元）（投标报价超过各标段最高限价为无效标）

采购需求：2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务，本项目内容包括建设情况监督、施工质量安全监督、运维情况巡查、出水水质检测等，具体详见招标需求。

- 二、分包划分：本项目划分为两个包。

（1）2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务（标段一）；

2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务（标段二）；

- 服务范围：

标段一服务范围为东山、汤山、淳化、横溪、禄口街道的705个自然村；

标段二服务范围为江宁、谷里、秣陵、湖熟街道的732个自然村。

- 三、项目范围

本项目实施范围为:2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务，最终以实际范围为准。

- 四、工作目标与内容

2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务（两个标包）内容包括日常建设与运维情况监督和进出水水质监测。

日常建设与运维情况监督工作包括：按照《南京市江宁区农村污水管理服务考核细则》中相关要求，对每个标段服务范围的自然村的农村污水处理设施每个季度进行一轮全覆盖监督巡查，对正在实施的农村污水处理设施工程每周进行进度以及质量监督安全检查。监督情况以及巡查情况形成日常巡检记录并每月工作报告，每季度形成监督巡查通报，年终形成工作总结报告。

进出水水质监测工作包括：按照要求，对每个标段服务范围内的农村污水处理设施的进出水开展监测并形成水质检测报告以及问题原因分析报告报送至区水务局（标段一每月抽查20座，标段二每月抽查20座）。

外包服务工作目标与任务：通过监督管理技术服务机构对农污设施运维单位的监管和巡查，提升农村污水处理设施运维水平，实现全区农污设施污水管网畅通、终端设施完好、出水水质达标、安全管理到位、台账资料齐全。具体任务指标为：

1、污水管网畅通：管网及检查井、隔油池、格栅等附属设施内无杂物、垃圾、积泥，污水正常进入处理设施；

2、终端设施完好：终端设施的控制柜、提升泵、曝气机、流量计及一体化设施等能正常运行；

3、出水水质达标：根据相关规范和省市要求以及工程建设运维目标，设施出水水质符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（江苏省地方标准DB32/3462-2020）中一级B标准，特殊区域（水源地、生态红线范围内、太湖流域等）达到一级A排放标准；

4、安全管理到位：各类安全制度完善，检查井盖、站点围栏、安全警示牌等设施完好，设施运行正常，运维人员无伤亡。

5、台账资料齐全：各类运维工作计划、报告、记录填写、整理、归档及时齐全规范。

★五、服务保障及人员要求（本项为实质性要求，供应商需提供承诺书并加盖公章，格式自拟，未提供承诺书的视为不响应该项实质性要求。）

监督管理技术服务机构要配备与承担本项目任务相适应的工作人员，人数不得少于8人（不包括专职司机、炊事员等辅助人员）；

1、人员组成

（1）项目负责人1人，需具有类似农村生活污水设施监管或督查工作经历和经验；

（2）日常巡查人员7人，需具有类似工程督查、管理、监理等经验；

2.工作场所与保障

（1）本次监督管理技术服务单位应提供固定的办公场所。专职工作人员的办公设备、检测设备应满足南京市江宁区农村污水处理设施运维监督工作的要求。

（2）专职工作人员的车辆按工作需要配备保障并由监督管理技术服务单位提供，要求做到专车专用，要满足工作顺利开展的要求。监督管理技术服务单位应做好日常工作计划，建立日常的考勤考核管理制度。

（3）监督管理技术服务单位所属人员、车辆、设备等的安全管理自行负责，并严格落实卫生防疫制度。

（4）监督管理技术服务单位所属人员的行为应遵循监督人员的工作纪律，严格执行“八不准”。对违反工作纪律的相关人员进行清退并调补人员。

- 六、考核要求

参照江宁区农村污水处理设施建设与运维监督管理技术服务机构管理与考核办法及细则执行，详见招标文件第六章 附件十七：监督管理技术服务机构管理与考核办法。

- 七、服务期限：自合同签订之日起至2025年10月31日止。

八、服务费的结算形式：按季度支付，每满一季度且经采购人考核后，根据中标供应商分项报价表中各项的实际完成工作量支付该季度的服务费。

考核分值95分及以上为优秀，则可以获得当次申请支付外包服务价款的100%；考核分值90分及以上，95分以下的为良好，每扣1分则扣除当次申请支付外包服务价款5%；考核分值在90分以下的为不合格，扣除当次申请支付外包服务价款的100%。

- 九、特别说明

（一）供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务总价将包定，一律不予调整。如年度内政府及水务局等相关部门下达的工作内容有增减或调整，本次中标服务总价一律不予调整，各投标供应商应将此项风险因素考虑到投标报价中。

（二）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（三）本项目按标段分别报价，供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（四）供应商须保证最终所提供的服务，除满足国家、省市及其他相关行业的行业规范和技术标准外，不得低于投标时所提供的质量。

十、投标文件编制

除招标文件要求外，还包括但不限于以下内容：

（一）提供服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。

（二）服务方案、服务的岗位设置、部门职责、操作流程、各类规章制度及针对所做的研究方案等。

（三）实施方案、质量标准等。

（四）服务承诺及服务措施。

特别说明：如对采购需求有任何疑问，请在规定的截止时间前与采购人联系。

- 第五章	合同主要条款及格式

- 南京市江宁区政府采购合同

项目编号：

项目名称：

分 包 号：

采购单位：

供 应 商：

签订日期：

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

- 第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列服务：2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务，标段：      。

2、具体服务执行要求详见乙方投标文件。

- 第二条 合同总价款

1、本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同执行期间合同总价款不变。

- 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于2025年全区农污处理设施建设运维监督管理技术服务的公开招标文件、供应商投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、投标承诺/服务承诺；

4、中标通知书；

5、甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四条 双方权利和义务

1、乙方承诺，能够按照本合同及招投标文件约定为甲方提供劳务，遵守甲方的各项工作要求、操作规程，保守甲方商业秘密，勤勉尽责地完成工作任务。

2、根据所从事的工作，乙方应按照相关规定和甲方的要求为其提供劳务者配备必要的劳动保护用品、办公用品、车辆等，以满足日常工作需求和工作任务的顺利实现。

3、乙方提供劳务时应遵守甲方的操作规程，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的工作考核。若因乙方违规违纪给甲方造成损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

4、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方的人员对甲方不享有劳动法律法规规定的社会保险及福利待遇，甲方也无需因此向乙方支付任何形式的补偿。

5、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方人员患病或其它任何原因导致伤亡的，一切费用均由乙方自行承担。

6、在本合同期内，乙方在从事甲方安排的工作中致人损害的或者自行受损的，乙方应自行承担赔偿责任。由此给甲方造成损失的，乙方应据实赔偿。

7、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、财务数据、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任

8、乙方对其雇佣的人员，应当规定交纳职工社会保险（不符合交纳职工社会保险的，应当从安全的角度，为其购买商业保险）

9、乙方应当将所有雇佣人员名单及签订的劳动合同（或其他证明双方身份关系的合同）交甲方备案。

10、若因乙方工作人员被判定与甲方有劳动或劳务关系等，由甲方承担了相关的法律后果的，甲方可以后乙方进行追偿，并可以直接在应付款中扣除。乙方在处理过程中，不予配合的或不予认可的，还应当按甲方支付额的10%支付违约金。

- 第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 第六条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后一年服务期内完成服务事项。

2、乙方提供的服务应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的服务和要求。乙方提供的服务不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒绝验收，由此引起的风险，由乙方承担。

3、服务验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

- 第七条 伴随服务/售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务。

（1）服务的启动监督；

（2）对甲方人员必要的免费培训。

- 第八条 劳务关系

1、甲方安排乙方从事的工作任务包括：               ，乙方应按照甲方安排的实施时间完成甲方指定的工作任务。

2、乙方工作应达到甲方规定的要求和规定的标准。

3、根据乙方完成工作任务的进程和实际工程进度要求等因素，甲方有权调整乙方的工作任务，建议乙方撤换不称职人员。不论何种情况致乙方工作岗位发生变化的，甲方还可根据实际情况相应调整乙方的报酬，乙方对此予认可并服从。

- 第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：按季度支付，每满一季度且经采购人考核后，根据中标供应商分项报价表中各项的实际完成工作量支付该季度的服务费。（考核分值95分及以上为优秀，则可以获得当次申请支付外包服务价款的100%；考核分值90分及以上，95分以下的为良好，每扣1分则扣除当次申请支付外包服务价款5%；考核分值在90分以下的为不合格，扣除当次申请支付外包服务价款的100%。）

4、前款所述价款中已包含所有费用。甲方无需再另行向乙方支付任何其他费用。

5、甲方对乙方的管理与考核办法遵循甲方制定的《江宁区农村污水处理设施建设与运维监督管理技术服务机构管理与考核办法》。

- 第十条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在建设情况监督和质量安全监督过程中不认真履行职责，发现问题不及时指出并督促整改的，经区水务局抽查发现或举报查实的，扣除10000元/村，造成严重不良影响的，可追加扣除20000-50000元/次。

9、乙方在有上述一项或多项违约责任的，除承担违约责任的仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 第十一条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

- 第十二条 合同的终止和解除

1、本合同期满如双方未续签，则本合同自行终止。

2、甲方有权视业务需要及乙方工作表现等行使单方解除本合同的权利，但应提前3天给予乙方解除合同的书面通知。除应当支付的劳务报酬外，甲方不向乙方支付任何补偿。

3、符合下列情况的，乙方可解除本合同：

（1）甲方不能按照本合同约定支付劳务报酬。

4、乙方解除本合同应提前3日通知甲方。如乙方非因前款所述原因擅自提前解除本协议，如由此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

5、本合同终止或解除后7日内，乙方应将有关工作向甲方移交完毕。甲方在乙方办理完工作移交手续后3日内结算应付乙方的劳务报酬。如乙方未按本协议约定进行工作交接，应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

- 第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十四条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档，壹份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第十七条  合同附加协议条款

1、所有对施工方、建设方发出的指令和文件均需征求委托人意见。

2、服务工程中，应完成委托人发出的各项工作指令。

3、服务单位应配备投标书中承诺的专业人员，履约期间如确需人员调动，须得到委托人的认可。

4、投标文件中所列的用于本工程的检测设备、仪器，应根据需要及时到位。

5、项目负责人每周在工地上上班时间不少于6个工作日，每天不少于8个小时，且原则上不允许更换，确需更换的，必须提前一周向委托人书面提出申请并获得批准，同时更换的负责人在资质、业绩等方面的条件不得低于原负责人；服务单位所有人员不得随意更换，因特殊情况确需更换的，必须提前一周向委托人书面提出申请并获得批准方可进行更换，否则则按10000元/人. 次扣除服务费用。

6、服务单位人员必须廉洁守法，不得向施工方或材料供应商索贿、受贿，不得擅自参加施工的 宴请或收受礼品、礼金，在工程建设中不得向施工方指定某厂家、某品牌的建筑材料。对违反上述行为的人员委托人有权要求撤换。

7、《江宁区农村污水处理设施建设与运维监督管理技术服务机构管理与考核办法》为本合同的组成部分。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

## 监督管理技术服务机构管理与考核办法

（一）关于江宁区农村污水处理设施建设与运维监督管理技术服务机构管理与考核办法

# 1.总则

## 1.1 编制目的

为使南京市江宁区农村污水处理设施建设与运维监督管理技术服务机构工作规范合理，约束监督管理技术服务机构工作人员的行为，保证南京市江宁区农村污水处理设施建设运维工作有序开展，现根据《南京市农村生活污水处理设施建设与运营管理技术导则》以及《江宁区农村污水处理设施建设与运维考核办法》制定本管理考核办法。

## 1.2 适用范围

本办法适用于监督管理技术服务机构的管理与考核。监督管理技术服务机构人员是指参与江宁区农村污水处理设施建设与运维监督管理工作的专职人员。相关专职人员的日常工作服从区水务局统一调度，相关的保障车辆和专用设备服从区水务局统一调配。

## 1.3 监督管理技术服务机构的确定

监督管理技术服务机构由区水务局按照招投标相关规定确定。

# 2. 工作目标与任务

通过监督管理技术服务机构有力的监管和巡查，实现全区农村生活污水处理全域覆盖、整村推进，应收尽收、不落一户，限期完成、达标验收。具体任务指标为：

1、户户覆盖：农户生活污水（包括厕所污水、洗涤和沐浴污水、厨房污水等）都要纳管，整村接户率力争达到100%，确保95%以上；

2、公厕覆盖：村庄公厕、文化活动中心、市民服务中心等公共设施污水都要纳管，接入率达到100%；

3、管网达标：管网建设符合规范，落实雨污分流，管网无破损、无错漏接、无混接，管道无杂物污泥淤积等；

4、水质达标：根据相关规范和省市要求以及工程建设运维目标，设施出水水质符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（江苏省地方标准DB32/3462-2020）中一级B标准，特殊区域（水源地、生态红线范围内、太湖流域等）达到一级A排放标准；

5、资料达标：各类建设、管护资料填写、整理、归档及时齐全规范，审查签字等程序完善规范；

6、安全达标：基础设施完备（含终端控制室或柜、供电电表、系统信息牌等），各项规章制度落实，现场监督有力，设施运行正常，人员无伤亡。

# 3.人员配备与组成

## 3.1 人员配备

监督管理技术服务机构要配备与承担本项目管理与服务任务相适应的工作人员，人数不得少于6人（不包括专职司机、炊事员等辅助人员）；

## 3.2 人员组成

3.2.1 项目负责人1人；

3.2.2 日常巡查人员7人；

# 4.工作要求与纪律

## 4.1工作要求

4.1.1聚焦工作目标任务，健全组织领导，完善工作方案，明确工作流程，开展日常巡查监管；

4.1.2 根据工程建设与运维的需要，保持工作人员在岗率不低于90%（其中项目负责人每周在岗不得少于6天），期间未经同意，不得调换人员；

4.1.3 坚持问题导向，巡查重在发现问题，指导帮助整改，直至问题解决，实行闭环管理；

4.1.4 对照《南京市江宁区农村污水管理服务考核细则》以及最新上级文件要求，每季度对全区农村污水处理设施开展全覆盖监督巡查并及时上报书面巡查结果；

4.1.5 根据工作需要，及时报送相关统计报表与报告。

## 4.2工作纪律

专职工作人员的行为应遵循监督人员的工作纪律，严格执行“八不准”。即不准滥用职权、不准弄虚作假、不准酒后监督、不准单独监督、不准吃拿卡要、不准徇私枉法、不准推荐施工队伍和材料供应商、不准接受监督对象的宴请。对违反工作纪律的相关人员进行清退并调补人员。

# 5.工作场所与保障

5.1本次监督管理技术服务机构应提供固定的办公场所。专职工作人员的办公设备、检测设备应满足南京市江宁区农村污水处理设施建设与运维监督工作的要求。

5.2 专职工作人员的车辆按工作需要配备保障并由监督管理技术服务机构提供，要求做到专车专用，要满足工作顺利开展的要求。监督管理技术服务机构应做好日常工作计划，建立日常的考勤考核管理制度。

5.3监督管理技术服务机构所属人员、车辆、设备等的安全管理自行负责，并严格落实卫生防疫制度。

# 6.工作考核与评定

## 6.1专职工作人员的考核由区水务局负责。

## 6.2考核内容

6.2.1区水务局对监督管理技术服务机构的基础工作、建设过程监督工作、运维情况巡查工作、履职情况、工作纪律以及工作实绩等方面进行考核。（详见考核细则附件1）

6.2.2 根据农污建设与运维的新标准新要求，区水务局有权对考核细则的内容进行细化完善。

## 6.3考核评定

考核要求按照考核细则（附件1）给予相应分值。分值在90分及以上，考核等级为合格；分值在90分以下，考核等级为不合格。考核周期按月进行，年底综合考核。累计两个月考核不合格，区水务局有权解除合同。

## 6.4考核奖惩

考核分值95分及以上为优秀，则可以获得当次申请支付外包服务价款的100%；考核分值90分及以上，95分以下的为良好，每扣1分则扣除当次申请支付外包服务价款5%；考核分值在90分以下的为不合格，扣除当次申请支付外包服务价款的100%。

6.5本办法由区水务局负责解释，其中未涉及的问题由双方协商解决。

附件：南京市江宁区农村污水处理设施建设和运维监督管理技术服务机构考核细则

| 序号 | 指标 | 项目 | 内容 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础工作 | 工作方案 | 制定监督工作方案、计划，明确工作负责人和成员名单，工作程序，监督内容，时间安排等。未制定工作方案本项目不得分，缺少一项扣1分。 | 3 |  |
| 2 |  | 管理架构 | 建立完善组织管理构架，要求日常运作机构明确，落实岗位责任制，建立日常管理制度，落实考勤机制。相关制度欠规范、欠完善、不执行的，每存在一项扣1分 | 3 |  |
| 3 |  | 台账管理 | 要求建立相应的档案管理制度，确保工作档案资料的真实性、完整性和有效性。对工作档案未按要求归档的，发现一起扣1分。 | 4 |  |
| 4 |  | 人员配备 | 人员配备要满足监督巡查办法中人员组成的要求，对于配备人数不足的，此项不得分；对于人员职称等要求不满足的，每发现一人扣1分 | 5 |  |
| 5 | 建设情况监督 | 外业监管 | 对施工质量管理行为、施工工艺、现场外观质量、安全文明施工及施工进度节点完成情况进行监管巡视；监管中如发现重大的异常问题，需及时向行业主管部门汇报。未发现建设单位存在明显不合规现象或未及时汇报的，一次扣2分。 | 12 |  |
| 6 |  | 内业监管 | 按对应行业标准规范要求对施工质量控制、安全文明施工控制、进度控制等内业资料进行监管检查。重点检查建设各方主体在建设项目上的管理机构，管理制度、管理程序的履行情况，管理过程相关痕迹，人员履职情况，设计管理、投资管理等资料。对资料检查存在明显遗漏或未发现相关问题的，一次扣1分。 | 12 |  |
| 7 | 运维情况监管 | 定期巡查 | 参照《南京市江宁区农村污水管理服务考核细则》中相关要求，定期对已建农污设施进行巡查，并将相关巡查情况以书面报告形式报送至区行业主管部门。若存在未按要求进行巡查，巡查结果与实际情况不符的，发现一处扣1分 | 12 |  |
| 8 |  | 水质检测 | 每年年中与年末对全区所有设施进行进出水水质检测，水质检测必须安排具有相关检测资质的公司进行。将相关检测结果并对结果存在问题的设施情况进行检查分析，找出问题所在，形成书面报告报送至区行业主管部门。水质检测工作开展不及时、不合标准或问题分析不及时、不全面的，发现一次扣1分 | 12 |  |
| 9 | 履职情况 | 责任落实 | 监督工作要求责任到人，分片包干、分组到街，聚焦目标，突出整改设施，重在发现问题、解决问题、协调矛盾。对于工作责任心不强、工作质量不高的现象，一经发现扣2分 | 4 |  |
| 10 |  | 工作指导 | 坚持问题导向，巡查重在发现问题，指导帮助整改，直至问题解决，实行闭环管理；对发现问题未落实整改、实现闭环的，每发现一次扣1分 | 5 |  |
| 11 |  | 人员考勤 | 根据工程建设与运维的需要，保持工作人员在岗率不低于90%（其中项目与技术负责人每周在岗不得少于6天）。如抽查时发现在岗率不达标，每发现一次扣1分 | 3 |  |
| 12 |  | 数据报送 | 根据工作需要，及时报送考核办法中所需各项统计报表与报告，参加相关工作例会与工作调度会。如发生报告报送不及时，报告不完善，未参与相应会议，每发现一次扣2分 | 8 |  |
| 13 | 工作纪律 | 廉政纪律 | 严格落实考核办法中“八不准”要求，一经发现有人员违反，立即清退并且该项不得分 | 3 |  |
| 14 |  | 职业道德 | 如有泄密事件发生或存在隐瞒问题、情况失实等严重质量问题，或有违纪违法行为，一票否决，不得分，并作为诚信纪录备案，将情况报相关部门处理。 | 3 |  |
| 15 | 实绩情况 | 安全情况 | 在监管工作有效开展下，建设运维过程做到中防护设施齐全，安全制度落实到位，无安全事故，无人员伤亡。若有一项不达标扣2分 | 6 |  |
| 16 |  | 通报报道 | 若出现因监督管理不到位，导致被省市通报批评以及相关媒体报道的，此项不得分 | 5 |  |

正/副本

第六章 投标文件格式及附件

投	标	文	件

分 包名 称：

项 目名 称：

项 目编 号：

投标人名称：     （加盖电子公章）

投标人地址：

授权委托人：

联 系电 话：

日      期：

- 一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

致：

根据贵方		（项目名称）招标公告，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人	（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的报价为（大写）      （ 小写：     ）。合同履行期限     。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者招标代理恶意串通、决不向采购人、招标代理工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、本项目拟派的项目负责人：          ，联系方式：            。

- 8、与本投标有关的正式联系方式为：

地     址：

电     话：

传     真：

开户银行：银行账号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日      期：

- 二、法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：性别：年龄：职务：

系	        的法定代表人。为完成	  （项目名称），签署上述项目的响应性文件、进行签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：(加盖电子公章)

日期： 	年 	月 日

注：提供法定代表人身份证明扫描件

| 法定代表人身份证明扫描件正面 | 法定代表人身份证明扫描件反面 |
| --- | --- |

法定代表人授权委托书

致：

本授权书声明：注册于		  （投标人住址）的	   （投标人名称）法定代表人	  （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的	（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的		    （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

供应商名称:（加盖电子公章）

日	期：	年	月	日

| 授权委托人身份证明扫描件正面 | 授权委托人身份证明扫描件反面 |
| --- | --- |

注：提供授权委托人身份证明扫描件

- 三、开标一览表格式

开标一览表

标段号：                    项目名称：                        项目编号：

| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 投标总价（人民币，大写） |  |  |  |

供应商名称:（加盖电子公章）

日期：

- 四、资格证明文件

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.3本项目的特定资格要求：参与本项目的供应商须具有市政公用工程监理甲级或工程监理综合资质（须提供资质证书复印件并加盖公章）。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

- 五、分项报价表格式

- 分项报价表一(标段一)

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 服务项目 |  | 单位 | 数 量 （项） | 单价（元） | 报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常建设与运维情况监督管理技术服务 |  | 项 | 2820 |  |  | 日常建设与运维情况监督巡查工作包括：按照《南京市江宁区农村污水管理服务考核细则》中相关要求，对每个标段服务范围的自然村的农村污水处理设施每个季度进行一轮全覆盖监督巡查，对正在实施的农村污水处理设施工程每周进行进度以及质量监督安全检查。监督巡查以及检查情况形成日常巡检记录并每月工作报告，每季度形成监督巡查通报，年终形成工作总结报告。（每季度全覆盖-次，2025年1月抽查705个自然村、2025年10月抽查235个自然村，含所有新建、整改(重建、维修)工程建设，共计705个自然村) |
| 2 | 江宁区农村污水处理设施进出水水质检测 |  | 项 | 240 |  |  | 进出水水质监测工作包括：按照要求，对每个标段服务范围内的农村污水处理设施的进出水开展监测并形成水质检测报告以及问题原因分析报告报送至区水务局。（2025年1月抽查60座，其余每月抽查20座设施进水和出水水质，按《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（江苏省地方标准DB32/3462-2020）等相关规范要求） |
|  |  | 合计（小写）： 元 大写： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

日期：

说明：1.每一项服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案；

2.投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。并包括投标人技术标中提出的所有项目内容及措施的费用。其应包括但不限于完成上述内容所必须的项目服务、相关技术措施、安全措施、矛盾协调、交通给水用电、跟踪服务、技术难度风险、安全事故防范等所有费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、安全、责任等各项应有费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金和投标人认为为完成本项目所涉及到的全部费用。不论其在招标文件中是否有提及。响应投标人应根据上述因素自行考虑投标报价。

3.最终结算，水质检测点位数量、抽检次数以投标单位实际完成的工作量计算，检测指标以供应商所报单价为准。

- 4.投标报价超过各标段最高限价为无效标。

分项报价表（标段二）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 服务项目 |  | 单 位 | 数 量 （项） | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常建设与运维情况监督管理技术服务 |  | 项 | 2928 |  |  | 日常建设与运维情况监督巡查工作包括：按照《南京市江宁区农村污水管理服务考核细则》中相关要求，对每个标段服务范围的自然村的农村污水处理设施每个季度进行一轮全覆盖监督巡查，对正在实施的农村污水处理设施工程每周进行进度以及质量监督安全检查。监督巡查以及检查情况形成日常巡检记录并每月工作报告，每季度形成监督巡查通报，年终形成工作总结报告。报送至区水务局。（每季度全覆盖一次，2025年1月抽732个自然村、2025年10月抽查244个自然村，含所有新建、整改（重建、维修）工程建设，共计732个自然村） |
| 2 | 江宁区农村污水处理设施进出水水质检测 |  | 项 | 240 |  |  | 进出水水质监测工作包括：按照要求，对每个标段服务范围内的农村污水处理设施的进出水开展监测并形成水质检测报告以及问题原因分析报告（2025年1月抽查60座，其余每月抽查20座设施进水和出水水质，按《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（江苏省地方标准DB32/3462-2020）等相关规范要求） |
|  |  | 合计（小写）： 元 大写： |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

日期：

说明：1.每一项服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案；

2.投标报价是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。并包括投标人技术标中提出的所有项目内容及措施的费用。其应包括但不限于完成上述内容所必须的项目服务、相关技术措施、安全措施、矛盾协调、交通给水用电、跟踪服务、技术难度风险、安全事故防范等所有费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、安全、责任等各项应有费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金和投标人认为为完成本项目所涉及到的全部费用。不论其在招标文件中是否有提及。响应投标人应根据上述因素自行考虑投标报价

3.最终结算，水质检测点位数量、抽检次数以投标单位实际完成的工作量计算，检测指标以供应商所报单价为准。

- 4.投标报价超过各标段最高限价为无效标。

## 六、技术条款偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术条款名称 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标供应商名称：（电子签章）

日期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

## 七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（电子签章）

日期：

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 八、整体实施或服务方案

整体实施或服务方案

（格式自拟）

- 九、服务与承诺

- 服务与承诺

（格式自拟）

- 附件一、中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关证明

- （一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

- （三）监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件 （提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

- （四）节能产品认证证书

节能产品认证证书 （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

- （五）环境标志产品认证证书

环境标志产品认证证书 （提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：

我单位                  （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

年     月    日

- 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖电子公章）

日期：  年    月    日

- 附件四、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

提供“信用南京”在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印） |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府釆购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

供应商（加盖电子公章）：

法定代表人签名：

- 附件五、投标需要的其他证明文件及材料

招标文件要求相关证明材料、实质性要求承诺等或供应商认为需要提供的其他材料

（格式自拟）