356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程

《江滩高等级公路生态化建设新技术研究》、《江滩高等级公路软基加固新技术研究》课题研究项目

政采编号：JSZC-320100-JSTY-C2025-0030

竞争性磋商文件

| 采购人 | ： | 南京市公路事业发展中心 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理 | ： | 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 |

二〇二五年九月

- 总 目 录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知	5

## 第一章  竞争性磋商公告

356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程《江滩高等级公路生态化建设新技术研究》、《江滩高等级公路软基加固新技术研究》课题研究项目JSZC-320100-JSTY-C2025-0030采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载获取采购文件，并于2025-10-16 14:30（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：JSZC-320100-JSTY-C2025-0030

项目名称：356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程《江滩高等级公路生态化建设新技术研究》、《江滩高等级公路软基加固新技术研究》课题研究项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：采购包一165万元人民币、采购包二153万元人民币

最高限价：采购包一165万元人民币、采购包二153万元人民币

采购需求（采购包1）：

本项目紧密围绕 356 省道浦口段建设需求，针对江滩地软土高等级公路建设中的弃渣综合利用、边坡防护与生态化建设难题，通过材料学、工程力学等多学科交叉的前沿研究手段，致力于形成一套涵盖废弃土综合利用、边坡生态化建设的成套技术，并在 356 省道浦口段开展示范应用。项目预期成果对创建品质工程及公路建设绿色化具有重要的科技价值，将积极推动国家长江大保护战略在公路建设领域的深化实践。

主要研究的内容如下：

（1）含硫废弃物及江滩土的资源化综合利用技术研究：挖掘含硫废弃物及江滩土的潜在价值，实现其资源化利用。​

（2）生态-防护功能一体化边坡材料与结构研究：研发兼具植被生态涵养及安全韧性防护的边坡护砌材料和结构形式，形成配套施工工艺。

拟解决的关键问题：

（1）施工质量控制技术：阐明废渣基固化剂与江滩土材料性质波动对施工质量的影响机制及应对策略。

（2）结构防护与生态功能协同：解决传统刚性防护材料阻碍生态复绿过程，而柔性护砌结构抗冲抗渗耐久防护能力不足。

提交成果要求：

（1）发表论文3~4篇，其中SCI检索论文不低于1篇，核心期刊不低于1篇；

（2）申请专利1~2项，其中发明专利不低于1项；

（3）编制《基于江滩土和脱硫石灰的路基修筑施工指南》、《生态型边坡护砌的制备与施工指南》；

（4）视工程进度，对项目研发新技术进行科技示范应用1~2处；

（5）基于本课题研究内容，至少申报一项省级及以上工法，并力争获批；

（6）通过相关领域权威专家鉴定，并协助相关奖项申报工作。

- 研究周期要求：

- （1）合同签订后2周内，需对已立项申报研究内容重新进行查新，若拟研究内容已产生相关研究成果，则应及时反馈招标人，并商讨调整、确定实际研究内容；

- （2）2026年12月底前完成中间报告；

- （3）2027年10月底前完成最终报告并通过验收。

- 是否接受联合体：不接受。

采购需求（采购包二）：

主要研究的内容如下：

（1）土工袋桩筏结构软土路基加固技术研究：探索土工袋桩筏结构在软土路基加固中的应用原理与优化方法。​

（2）填方路基土方减量与侧向变形控制技术研究：研究如何减少填方路基土方用量，并有效控制其侧向变形。

拟解决的关键问题：

- 土工袋桩筏地基设计方法：构建科学合理的土工袋桩筏地基设计理论与方法体系。

- 路基陡边坡变形控制技术：攻克土工袋挡土与压坡新结构在路基陡边坡变形控制的技术难题。

- 提交成果要求

（1）发表论文2~4篇，其中SCI检索论文不低于1篇，核心期刊不低于2篇；

（2）申请专利2~3项，其中发明专利不低于1项；

（3）编制《土工袋桩筏基础和挡土压坡结构施工指南》；

（4）视工程进度，对项目研发新技术进行科技示范应用1~2处；

（5）基于本课题研究内容，争取发布一项团标或市级及以上地标；

（6）通过相关领域权威专家鉴定，并协助相关奖项申报工作。

- 研究周期要求：

- 合同签订后2周内，需对已立项申报研究内容重新进行查新，若拟研究内容已产生相关研究成果，则应及时反馈招标人，并商讨调整、确定实际研究内容；

- 2026年12月底前完成中间报告；

- 2027年10月底前完成最终报告并通过验收。

- 是否接受联合体：不接受。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件加盖电子公章扫描上传至电子响应文件中，自然人的身份证明复印件加盖公章扫描上传至电子响应文件中）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告或近6个月内银行出具的资信证明加盖电子公章扫描上传至电子响应文件中，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据和社会保障资金（专用收据或社会保险缴纳清单）的相关材料复印件加盖电子公章扫描上传至电子响应文件中，成立不足1个月的供应商无缴纳税收和社会保障资金记录的提供说明材料加盖公章扫描上传至电子响应文件中。备注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必需的许可资质证明材料）：无。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商诚信档案注册登记管理：详见竞争性磋商公告中“七、其他补充事宜”。

（2）拒绝下述供应商参加本次采购活动：详见竞争性磋商公告中“七、其他补充事宜”。

- 三、获取磋商文件

- 时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

- 地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

- 方式：“苏采云”系统自行免费下载

- 售价：0.00元

- 四、响应文件提交

- 截止时间：2025-10-16 14:30（北京时间）

- 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：

- http://jszfcg.jsczt.cn)

- 五、开启

- 时间：2025-10-16  14:30（北京时间）

- 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）政府采购交易系

- 统网上开标大厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、采购项目需落实的政府采购政策

1、本次招标若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。

2、供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”－－获取CA后绑定、登录系统－－采购项目参与－－下载采购文件（文件后缀名为“kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

3、供应商诚信档案注册登记管理：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章扫描上传至电子投标文件中。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在评标当日的信用记录并保存。

5、本项目分成2个采购包同步发包，分别为采购包一：《江滩高等级公路生态化建设新技术研究》、采购包二、《江滩高等级公路软基加固新技术研究》。供应商可同时报名参加二个采购包，磋商顺序为采购包一、采购包二，如果供应商在先磋商的采购包中被推荐为第一成交候选人，则投标申请人继续参加下一采购包的磋商，但不得被推荐为下一采购包的第一成交候选人。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：南京市公路事业发展中心

地址：南京市玄武区双拜巷169号

2.采购代理机构信息

名称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地　　址：南京市鼓楼区北京西路8号

联系方式：魏工/邵工（17551089176/18602566511）

3.项目联系方式

项目联系人：魏剑峰

电话：17551089176

## 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本工程采购代理费等费用，由成交人支付，按照最新招标代理收费标准进行计取，该费用计入磋商总价中。采购工作全部完成后，成交供应商30日内向采购代理机构一次性支付代理服务费。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

★（1）磋商申请及声明；

★（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证；

★（3）第一章竞争性磋商邀请中申请人资格要求证明文件；

★（4）第一章竞争性磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

★（5）《磋商报价表》

（6）《分项报价表》；

（7）《商务条款偏离表》；

★（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（9）供应商认为需要提供的证明文件及材料等。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）服务方案；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对工程和服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。供应商应以表格形式详细说明价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑市场价格变动，以及实施过程中的不可预见因素，一旦成交，价格不变。如果有漏项，视同让利。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的，分项报价同比例调整。

（5）供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《分项报价表》中注明。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。

三、响应文件签署与提交

9、响应文件的签署与提交

9.1响应文件应加盖电子公章。

9.2供应商应当按照《操作手册》、磋商公告、磋商文件的规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.3供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，做无效响应处理。供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

10、响应文件的解密

10.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

10.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件未在“苏采云”系统规定的时间内成功解密的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。

11、有下列情形的响应文件将被拒收：

（1）在递交截止时间后上传的电子响应文件；

（2）未在规定时间内解密的响应文件。

12、响应文件的修改和撤回

12.1供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

12.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.3 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

12.4提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.5在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、磋商

13、联合体

本项目不采用联合体投标。

14、磋商组织

14.1 在提交响应文件时间截止后，采购代理在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由采购代理负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

15、磋商程序

15.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

15.2 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

15.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

15.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

15.5 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

15.6 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

15.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）未按要求制作电子响应文件及签章的；

（2）最终报价超出采购预算限额或最高限价的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格条件的；

（4）不满足磋商文件加★条款的；

（5）响应有效期少于本文件规定有效期的响应文件；

（6）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（13）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（14）评审小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在磋商合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（15）提供虚假材料的（包括但不限于：营业执照、资格证明文件、技术条款偏离表等）；

（16）未实质性响应磋商文件要求的；

（17）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（18）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（19）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

（20）供应商未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的；

（21）不符合法律法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

15.8 出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（6）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（7）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等；

（8）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

（9）法律法规规定的其他应当终止的情形。

16、评定成交方法和标准

16.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐前3名为成交候选人。

16.2 评审标准详见文件第三章。

17、确定成交供应商

17.1采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按方案得分由高到低排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的成交候选人为成交人。若出现排名第一的成交候选人放弃成交或不能按磋商文件规定签订合同等原因取消成交资格，则按排名顺序依次确定其后成交候选人为成交人或重新采购。

17.2 成交供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时领取《成交结果通知书》。

17.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

17.4 采购代理对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

17.5 所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理均不退回。

18、编写评审报告

18.1 磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

五、合同

19、签订合同

19.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

19.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

19.3 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

19.4 成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，财政部门视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市政府采购活动。

19.5 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

19.6 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

20、询问

20.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

21、质疑

21.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司。

21.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

21.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

21.4 采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

22、投诉

22.1 质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

23、诚实信用

23.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

23.2 供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

23.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

23.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

23.5 供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

23.6违反信用承诺的法律责任

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号要求，供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 第三章 评审细则

第一条  为做好本项目磋商工作，保护公平竞争，参照相关规定，结合磋商文件，制定本细则。

第二条  本细则适用于356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程《江滩高等级公路生态化建设新技术研究》、《江滩高等级公路软基加固新技术研究》课题研究项目。

第三条  磋商工作应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

第四条  磋商小组

1、采购人方根据本次磋商工作的特点组建磋商小组，采购人将从政府采购专家库中随机抽取技术、经济、法律专家若干名组成磋商小组，磋商小组成员人数为三人及三人以上单数，其中从专家库中随机抽取的专家人数不少于磋商小组成员人数的三分之二。

2、磋商小组按照磋商文件要求的内容进行评审，评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界因素的干扰和影响。

3、磋商小组成员和工作人员保守各供应商的商业秘密。

4、磋商小组对各供应商的响应文件进行评审后，向采购人方推荐候选人，由采购人确定中标人。

第五条  评审主要程序为：

1、资格审查及符合性审查；

2、磋商；

3、推荐中标候选人；

4、提出书面评审报告。

第六条  磋商小组首先对磋商供应商进行资格审查及符合性审查，未通过资格审查及符合性审查的磋商供应商的响应文件不进入下一步的竞争性磋商。

1、资格审查的主要条件：

参加本次磋商活动的供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并满足下列条件：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）本项目不接受联合体参与磋商。

（3）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的竞争性磋商。否则，相关投标均无效。

2、符合性审查的主要条件：

（1）响应文件中法定代表人（或其授权代理人）签名或签章、盖单位章齐全，符合磋商文件的规定；

（2）授权书（如果有）按磋商文件规定格式填写、响应文件正本中的授权委托书为原件；

（3）磋商供应商不得提出不同的支付方式及新的风险划分办法；

（4）响应文件载明的完成期限未超过磋商文件规定的时限；

（5）报价未超过磋商文件中规定的最高限价；

（6）响应文件未附有采购人不能接受的条件。

第七条  响应文件在实质上应满足磋商文件的要求。如评审工作需要，可以书面方式要求磋商供应商对其文件中的内容作必要的澄清或者补正。磋商供应商拒绝进行澄清或者补正的，其文件将被否决，不再参与评审。磋商供应商主动提出的澄清和补正将不予接受。

第八条  磋商小组讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。

第九条  围绕评分要点，磋商小组全体成员集中与各个磋商供应商分别进行磋商谈判，谈判结束后，磋商供应商应在规定时间内提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应文件处理。最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的将被取消成交资格。

第十条  评分标准

| 评分因素与权重分值 |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 供应商的技术方案 | 55分 | 研究范围和内容认识和理解 | 15分 | 供应商对项目需求理解充分，对所需承担的研究工作能够全面认识并阐述。需求理解准确完整，对研究内容认识全面得15分，需求理解准确但不完整，对研究内容认识较为全面得12分，需求理解部分准确，对研究内容认识较为片面得9分，无内容不得分。 |
|  |  | 工作思路和计划 | 10分 | 供应商应按照项目主要研究内容要求，详细阐述研究思路、各部分研究内容的实施方案及预计达到的成果，从合理性、协调性、可行性等方面进行评价。合理性较强、协调性较好、可行性较好得10分，合理性较强、协调性较好，其他存在不足得8分，可行性较好，其他存在不足得6分，无内容不得分。 |
|  |  | 研究方法和技术路线 | 12分 | 供应商应按照项目主要技术要求，详细阐述开展该项目拟采用的研究方法、技术路线等方面的内容，从符合性、科学规范性，先进性、完善性、兼容性等方面进行评价。技术方案符合性满足要求，科学规范、完善先进、兼容性好得12分，技术方案符合性基本满足要求，但科学规范、完善先进、兼容性等方面存在不足得9分，技术方案的符合性、科学规范性，先进性、完善性、兼容性均存在不足得6分，无内容不得分。 |
|  |  | 研究成果形式及要求把握理解 | 10分 | 研究成果形式满足招标要求，把握理解全面得10分，成果形式部分满足招标要求得8分，对研究成果形式把握仍存在明显不足得6分，无内容不得分。 |
|  |  | 项目实施保障措施 | 5分 | 各供应商应根据项目管理、质量要求、进度要求从各阶段各节点的设置、技术和人员力量配置等方面制定具体的质量及进度保障措施。保障措施完整合理，切实可行，能够较好地满足项目管理、质量和进度要求得5分；保障措施基本合理，部分可行，基本满足需求得3分；不能满足基本需求或无内容不得分。 |
|  |  | 后续服务 | 3分 | 承诺支持对项目的后续研究与完善并提供相应服务的，服务得当得3分，服务基本满足得2分，不能满足需求或无内容不得分。 |
| 供应商的履约能力 | 35分 | 项目负责人的资历经验 | 15分 | 供应商拟投入的项目负责人须具备以下资历经验，此项合计满分15分： - 供应商拟投入的项目负责人具备高级及以上职称得6分，满分6分； - 供应商拟投入的负责人自2020年9月1日以来，作为项目负责人，承担过交通或水利工程领域材料及结构相关的基础研究或应用技术研究项目，每个项目业绩得3分，满分9分。 （项目负责人业绩须提供合同或中标通知书或验收材料或业主/行业主管部门开具的证明材料加盖供应商公章，否则不予认可） |
|  |  | 供应商科研条件 | 5分 | 根据供应商的科研硬件设施进行评审，此项合计满分5分： 有国家级实验室或工程研究中心，每个得5分，有交通或水利工程领域省部级实验室或工程技术研究中心，每个得2.5分，满分5分。（提供相关证明材料加盖供应商公章） |
|  |  | 项目团队及相关项目经验 | 15分 | 供应商拟投入的项目研究团队须具备以下相关项目经验，此项合计满分15分： - 供应商拟投入的研究团队自2020年9月1日以来承担过交通或水利工程领域材料及结构相关的基础研究或应用技术研究项目，每个项目业绩得3分，满分9分。 - 供应商拟投入的项目组成员具备高级及以上职称得2分/人，满分6分 。（提供相关证明材料加盖供应商公章） （项目研究团队需提供合同协议书或中标通知书或验收材料或行业主管部门出具的相关证明文件加盖供应商公章，否则不予认可） |
| 报价评审 | 10分 | 投标价得分 | 10分 | 评标基准价为满足磋商文件要求且报价最低的投标报价。供应商的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10分 |

说明：按照《转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（苏财购〔2021〕34号）的规定，对符合规定的小微企业的报价给予10%扣除，用扣除后的报价参与评审。

第十一条  磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。评审各项的评分应分别为磋商小组所有成员该项评分的平均值(五人及五人以上该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算)。各评标委员会委员评分均保留至小数点后一位；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

第十二条  磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。

第十三条  如果磋商小组认为在评审过程中有影响最终评审结果的不能确定的特殊问题，应在评审报告中记载，并提请采购人审议决定。

第十四条  磋商小组完成评审后，应提出书面评审报告。

第十五条  磋商小组成员均应严格遵守相关评审纪律的规定，接受监督部门的监督。

## 第四章  项目需求

采购包一：

356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程《江滩高等级公路生态化建设新技术研究》

项目需求

- 一、项目背景

本项目起自浦口西江路，止于苏皖省界驷马山河北侧，路线全长19.988公里。共设置特大桥、大桥（含互通主线桥）3座，桥梁长3149m；分离式上跨桥（城市高架桥）5座，桥梁长3374.1m；中、小桥7座，桥梁长236m；人行天桥3座，桥梁长250.2m；涵洞构造物52道。其中起点至渔火路段采用为六车道一级公路，设计速度80公里/小时；渔火路至锦文路过江通道段采用主辅分离，主路四车道一级公路，设计速度80公里/小时，辅路双向四车道（主路两侧布置），设计速度50公里/小时，配建非机动车道和人行道；锦文路过江通道至终点段：为双向四车道一级公路，设计速度80公里/小时。

本项目紧密围绕 356 省道浦口段建设需求，针对江滩地软土高等级公路建设中的弃渣综合利用、边坡防护与生态化建设难题，通过材料学、工程力学等多学科交叉的前沿研究手段，致力于形成一套涵盖废弃土综合利用、边坡生态化建设的成套技术，并在 356 省道浦口段开展示范应用。项目预期成果对创建品质工程及公路建设绿色化具有重要的科技价值，将积极推动国家长江大保护战略在公路建设领域的深化实践。

- 二、采购内容及要求

主要研究的内容如下：

（1）含硫废弃物及江滩土的资源化综合利用技术研究：挖掘含硫废弃物及江滩土的潜在价值，实现其资源化利用。​

（2）生态-防护功能一体化边坡材料与结构研究：研发兼具植被生态涵养及安全韧性防护的边坡护砌材料和结构形式，形成配套施工工艺。

拟解决的关键问题：

（1）施工质量控制技术：阐明废渣基固化剂与江滩土材料性质波动对施工质量的影响机制及应对策略。​

（2）结构防护与生态功能协同：解决传统刚性防护材料阻碍生态复绿过程，而柔性护砌结构抗冲抗渗耐久防护能力不足。

- 三、提交成果要求

（1）发表论文3~4篇，其中SCI检索论文不低于1篇，核心期刊不低于1篇；

（2）申请专利1~2项，其中发明专利不低于1项；

（3）编制《基于江滩土和脱硫石灰的路基修筑施工指南》、《生态型边坡护砌的制备与施工指南》；

（4）视工程进度，对项目研发新技术进行科技示范应用1~2处；

（5）基于本课题研究内容，至少申报一项省级及以上工法，并力争获批；

（6）通过相关领域权威专家鉴定，并协助相关奖项申报工作。

- 研究周期要求：

- 合同签订后2周内，需对已立项申报研究内容重新进行查新，若拟研究内容已产生相关研究成果，则应及时反馈招标人，并商讨调整、确定实际研究内容；

- 2026年12月底前完成中间报告；

- 2027年10月底前完成最终报告并通过验收。

- 四、支付方式

（1）合同签订后30日内，由甲方支付合同总价的30%；

（2）乙方按要求完成中间报告后，甲方支付合同总价的40%；

（3）乙方按要求完成最终报告并通过验收后，甲方支付合同总价的25%；

（4）乙方按要求完成《竞争性磋商文件》第一章第一条“提交成果”全部约定内容；由甲方支付该项工作经费剩余合同额。

实际付款根据财政资金拨付到位时间进行相应调整，发生质量问题或违约情况的视情况予以扣减。

甲方取得合格增值税发票是支付款项的前提，发票经甲方及税局认证相符且达到合同付款条件后，甲方可根据约定的付款进度及比例向乙方支付款项。

如乙方为联合体，甲方依据投标文件报价分别对联合体各成员单位实施支付。

采购包二：

356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程

江滩高等级公路软基加固新技术研究

项目需求

- 一、项目背景

本项目起自浦口西江路，止于苏皖省界驷马山河北侧，路线全长19.988公里。共设置特大桥、大桥（含互通主线桥）3座，桥梁长3149m；分离式上跨桥（城市高架桥）5座，桥梁长3374.1m；中、小桥7座，桥梁长236m；人行天桥3座，桥梁长250.2m；涵洞构造物52道。其中起点至渔火路段采用为六车道一级公路，设计速度80公里/小时；渔火路至锦文路过江通道段采用主辅分离，主路四车道一级公路，设计速度80公里/小时，辅路双向四车道（主路两侧布置），设计速度50公里/小时，配建非机动车道和人行道；锦文路过江通道至终点段：为双向四车道一级公路，设计速度80公里/小时。

本项目紧密围绕 356 省道浦口段工程建设，针对江滩地软土高等级公路软基加固的质量控制和提升难题，综合运用土力学和工程地质学等多学科前沿研究手段，从软基加固和土方减量两方面，开展江滩高等级公路软基加固新技术研究，并在 356 省道浦口段开展示范应用。项目成果预期可形成江滩公路软基加固结构优化设计及变形控制的成套新技术，对推动打造江苏省品质工程具有重要的科学技术价值。

- 二、采购内容及要求

主要研究的内容如下：

（1）土工袋桩筏结构软土路基加固技术研究：探索土工袋桩筏结构在软土路基加固中的应用原理与优化方法。​

（2）填方路基土方减量与侧向变形控制技术研究：研究如何减少填方路基土方用量，并有效控制其侧向变形。

拟解决的关键问题：

- 土工袋桩筏地基设计方法：构建科学合理的土工袋桩筏地基设计理论与方法体系。

- 路基陡边坡变形控制技术：攻克土工袋挡土与压坡新结构在路基陡边坡变形控制的技术难题。

- 三、提交成果要求

（1）发表论文2~4篇，其中SCI检索论文不低于1篇，核心期刊不低于2篇；

（2）申请专利2~3项，其中发明专利不低于1项；

（3）编制《土工袋桩筏基础和挡土压坡结构施工指南》；

（4）视工程进度，对项目研发新技术进行科技示范应用1~2处；

（5）基于本课题研究内容，争取发布一项团标或市级及以上地标；

（6）通过相关领域权威专家鉴定，并协助相关奖项申报工作。

- 研究周期要求：

- 合同签订后2周内，需对已立项申报研究内容重新进行查新，若拟研究内容已产生相关研究成果，则应及时反馈招标人，并商讨调整、确定实际研究内容；

- 2026年12月底前完成中间报告；

- 2027年10月底前完成最终报告并通过验收。

- 四、支付方式

（1）合同签订后30日内，由甲方支付合同总价的30%；

（2）乙方按要求完成中间报告后，甲方支付合同总价的40%；

（3）乙方按要求完成最终报告并通过验收后，甲方支付合同总价的25%；

（4）乙方按要求完成《竞争性磋商文件》第一章第一条“提交成果”全部约定内容；由甲方支付该项工作经费剩余合同额。

实际付款根据财政资金拨付到位时间进行相应调整，发生质量问题或违约情况的视情况予以扣减。

甲方取得合格增值税发票是支付款项的前提，发票经甲方及税局认证相符且达到合同付款条件后，甲方可根据约定的付款进度及比例向乙方支付款项。

如乙方为联合体，甲方依据投标文件报价分别对联合体各成员单位实施支付。

## 合同条款

采购包一：

- 356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程《江滩高等级公路生态化建设新技术研究》

技术咨询合同，是受托方以自己的技术能力、知识能力，独立自主、实事求是地为委托方特定的技术项目提供可行性分析、论证、技术性能预测、专题技术调查、技术分析评价报告等双方当事人签订的合同。本项目签订的技术咨询合同，应具有以下主要条款：

南京市公路事业发展中心（以下简称甲方）委托         （以下简称乙方）承担356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程《江滩高等级公路生态化建设新技术研究》课题研究项目，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为明确双方责任，经双方协商，签订本合同，共同信守。

- 一、项目名称

356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程《江滩高等级公路生态化建设新技术研究》课题研究项目。

- 二、项目背景

本项目起自浦口西江路，止于苏皖省界驷马山河北侧，路线全长19.988公里。共设置特大桥、大桥（含互通主线桥）3座，桥梁长3149m；分离式上跨桥（城市高架桥）5座，桥梁长3374.1m；中、小桥7座，桥梁长236m；人行天桥3座，桥梁长250.2m；涵洞构造物52道。其中起点至渔火路段采用为六车道一级公路，设计速度80公里/小时；渔火路至锦文路过江通道段采用主辅分离，主路四车道一级公路，设计速度80公里/小时，辅路双向四车道（主路两侧布置），设计速度50公里/小时，配建非机动车道和人行道；锦文路过江通道至终点段：为双向四车道一级公路，设计速度80公里/小时。

本项目紧密围绕 356 省道浦口段建设需求，针对江滩地软土高等级公路建设中的弃渣综合利用、边坡防护与生态化建设难题，通过材料学、工程力学等多学科交叉的前沿研究手段，致力于形成一套涵盖废弃土综合利用、边坡生态化建设的成套技术，并在 356 省道浦口段开展示范应用。项目预期成果对创建品质工程及公路建设绿色化具有重要的科技价值，将积极推动国家长江大保护战略在公路建设领域的深化实践。

- 三、研究依据

国家交通强国战略、交通运输部《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》、江苏省《交通强国江苏方案》等相关战略规划，提出了建成高品质交通运输工程，实现交通运输低碳转型的发展目标。356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程的主要特点包括：（1）工程抵触长江漫谈，软弱土较为发育，在这样的特殊地基上修建公路及配套建筑物，容易发生过大变形和不均匀沉降。传统的地基处理工艺成本高、碳排放量大；（2）公路多为填方路基，目前路堤坡度较缓，征地成本高，存在一定量的拆除弃土弃渣；（3）公路边坡防护工艺生态效应偏弱，生态韧性和防护方面存在一定功能缺陷。围绕当前国家、部委和我省的规划指导，结合工程建设特点，亟需依托本工程开展绿色低碳生态化及高品质建设的新技术研究，在新技术、新材料、新工艺等方面取得突破，为江苏省打造公路工程绿色低碳和高品质样板提供成功案例。

- 四、研究内容

主要研究的内容如下：

（1）含硫废弃物及江滩土的资源化综合利用技术研究：挖掘含硫废弃物及江滩土的潜在价值，实现其资源化利用。​

（2）生态-防护功能一体化边坡材料与结构研究：研发兼具植被生态涵养及安全韧性防护的边坡护砌材料和结构形式，形成配套施工工艺。

拟解决的关键问题：

（1）施工质量控制技术：阐明废渣基固化剂与江滩土材料性质波动对施工质量的影响机制及应对策略。​

（2）结构防护与生态功能协同：解决传统刚性防护材料阻碍生态复绿过程，而柔性护砌结构抗冲抗渗耐久防护能力不足。

提交成果要求：

（1）发表论文3~4篇，其中SCI检索论文不低于1篇，核心期刊不低于1篇；

（2）申请专利1~2项，其中发明专利不低于1项；

（3）编制《基于江滩土和脱硫石灰的路基修筑施工指南》、《生态型边坡护砌的制备与施工指南》；

（4）视工程进度，对项目研发新技术进行科技示范应用1~2处；

（5）基于本课题研究内容，至少申报一项省级及以上工法，并力争获批；

（6）通过相关领域权威专家鉴定，并协助相关奖项申报工作。

五、工作期限

研究周期要求：本课题研究项目工作大纲编制、评审工作已经完成，成交供应商届时可直接延用或引用该部分工作成果。

- 合同签订后2周内，需对已立项申报研究内容重新进行查新，若拟研究内容已产生相关研究成果，则应及时反馈招标人，并商讨调整、确定实际研究内容；

- 2026年12月底前完成中间报告；

- 2027年10月底前完成最终报告并通过验收。

- 六、甲、乙双方职责

甲方：

1．向乙方提供开展本项目研究工作所必需的基础资料。

2．及时拨付乙方研究工作经费。

乙方：

1．对所提交的研究报告质量负责。严格实行各级校、审核制度；依据GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系标准，严格执行质量控制程序文件。

2．严格按照本合同开展工作。经甲方评议审查后，负责修改不符合本合同要求的内容。

3．按本合同规定时间提交研究报告。

- 七．工作经费及支付方式

1．工作经费

- 本项目研究经费为人民币_____元整（大写：______元整）。合同金额包括乙方完成合同项目所有工作内容和提供完整的成果报告所需的调查费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、出版费、差旅费、研究费、管理费、利润、税金。

2．支付方式

(1)合同签订后30日内，由甲方支付合同总价的30%；

(2)乙方按要求完成中间报告后，甲方支付合同总价的40%；

(3)乙方按要求完成最终报告并通过验收后，甲方支付合同总价的25%；

(4)乙方按要求完成《竞争性磋商文件》第一章第一条“提交成果”全部约定内容；由甲方支付该项工作经费剩余合同额。

实际付款根据财政资金拨付到位时间进行相应调整，发生质量问题或违约情况的视情况予以扣减。

甲方取得合格增值税发票是支付款项的前提，发票经甲方及税局认证相符且达到合同付款条件后，甲方可根据约定的付款进度及比例向乙方支付款项。

如乙方为联合体，甲方依据投标文件报价分别对联合体各成员单位实施支付。

- 八、甲、乙双方违约责任

甲方：

1. 由于变更计划、未按期提供研究工作必需的资料或工作条件不具备而造成乙方工作的返工、窝工或修改，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用。

2. 甲方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金，违约金每逾期一天按相应部分工作经费的千分之一计算。该项违约金以相应部分工作经费的5%为限。

乙方：

1. 因本研究项目报告质量低劣引起返工或因乙方原因未按期提交研究报告，由乙方继续完善工作，并视造成损失大小减收工作经费。

2. 未按合同规定的期限提交研究成果，每拖延一天，应向甲方交纳相应部分工作经费千分之一的违约金。拖延超过15天的，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

九、其他

1．本合同未尽事宜，由双方协商解决。凡经双方同意，并经双方签字认可的有效文件均作为本合同的附件。

2．本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并盖章后即生效，乙方完成委托工作内容，甲方向乙方结清费用并支付后失效。

3．因不可抗力影响工作正常进行时，工期顺延，双方均不承担责任。

4．本合同正本一式两份，双方各执一份，副本四份，双方各二份。

5．因本合同履行或与本合同有关的一切争议，双方一致同意由甲方住所地人民法院管辖。

6．本合同载明的地址适用于合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等，受送达方必须签收，并在签收后3天内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。联系地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。本合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

| 甲 方：南京市公路事业发展中心 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表： | 法定代表人 或授权代表： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 地 址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷169号 | 地 址： |
| 电 话：/ | 电 话： |
| 电 传：/ | 电 传： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐 号： |
|  | 邮 编： |

采购包二：

- 356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程《江滩高等级公路软基加固新技术研究》

技术咨询合同，是受托方以自己的技术能力、知识能力，独立自主、实事求是地为委托方特定的技术项目提供可行性分析、论证、技术性能预测、专题技术调查、技术分析评价报告等双方当事人签订的合同。本项目签订的技术咨询合同，应具有以下主要条款：

南京市公路事业发展中心（以下简称甲方）委托         （以下简称乙方）承担356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程《江滩高等级公路软基加固新技术研究》课题研究项目，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为明确双方责任，经双方协商，签订本合同，共同信守。

- 一、项目名称

356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程《江滩高等级公路软基加固新技术研究》课题研究项目。

- 二、项目背景

本项目起自浦口西江路，止于苏皖省界驷马山河北侧，路线全长19.988公里。共设置特大桥、大桥（含互通主线桥）3座，桥梁长3149m；分离式上跨桥（城市高架桥）5座，桥梁长3374.1m；中、小桥7座，桥梁长236m；人行天桥3座，桥梁长250.2m；涵洞构造物52道。其中起点至渔火路段采用为六车道一级公路，设计速度80公里/小时；渔火路至锦文路过江通道段采用主辅分离，主路四车道一级公路，设计速度80公里/小时，辅路双向四车道（主路两侧布置），设计速度50公里/小时，配建非机动车道和人行道；锦文路过江通道至终点段：为双向四车道一级公路，设计速度80公里/小时。

本项目紧密围绕 356 省道浦口段建设需求，针对江滩地软土高等级公路建设中的弃渣综合利用、边坡防护与生态化建设难题，通过材料学、工程力学等多学科交叉的前沿研究手段，致力于形成一套涵盖废弃土综合利用、边坡生态化建设的成套技术，并在 356 省道浦口段开展示范应用。项目预期成果对创建品质工程及公路建设绿色化具有重要的科技价值，将积极推动国家长江大保护战略在公路建设领域的深化实践。

- 三、研究依据

国家交通强国战略、交通运输部《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》、江苏省《交通强国江苏方案》等相关战略规划，提出了建成高品质交通运输工程，实现交通运输低碳转型的发展目标。356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程的主要特点包括：（1）工程抵触长江漫谈，软弱土较为发育，在这样的特殊地基上修建公路及配套建筑物，容易发生过大变形和不均匀沉降。传统的地基处理工艺成本高、碳排放量大；（2）公路多为填方路基，目前路堤坡度较缓，征地成本高，存在一定量的拆除弃土弃渣；（3）公路边坡防护工艺生态效应偏弱，生态韧性和防护方面存在一定功能缺陷。围绕当前国家、部委和我省的规划指导，结合工程建设特点，亟需依托本工程开展绿色低碳生态化及高品质建设的新技术研究，在新技术、新材料、新工艺等方面取得突破，为江苏省打造公路工程绿色低碳和高品质样板提供成功案例。

- 四、研究内容

主要研究的内容如下：

（1）土工袋桩筏结构软土路基加固技术研究：探索土工袋桩筏结构在软土路基加固中的应用原理与优化方法。​

（2）填方路基土方减量与侧向变形控制技术研究：研究如何减少填方路基土方用量，并有效控制其侧向变形。

拟解决的关键问题：

（1）土工袋桩筏地基设计方法：构建科学合理的土工袋桩筏地基设计理论与方法体系。​（2）路基陡边坡变形控制技术：攻克土工袋挡土与压坡新结构在路基陡边坡变形控制的技术难题。

提交成果要求：

（1）发表论文2~4篇，其中SCI检索论文不低于1篇，核心期刊不低于2篇；

（2）申请专利2~3项，其中发明专利不低于1项；

（3）编制《土工袋桩筏基础和挡土压坡结构施工指南》；

（4）视工程进度，对项目研发新技术进行科技示范应用1~2处；

（5）基于本课题研究内容，争取发布一项团标或市级及以上地标；

（6）通过相关领域权威专家鉴定，并协助相关奖项申报工作。

五、工作期限

研究周期要求：本课题研究项目工作大纲编制、评审工作已经完成，成交供应商届时可直接延用或引用该部分工作成果。

- 合同签订后2周内，需对已立项申报研究内容重新进行查新，若拟研究内容已产生相关研究成果，则应及时反馈招标人，并商讨调整、确定实际研究内容；

- 2026年12月底前完成中间报告；

- 2027年10月底前完成最终报告并通过验收。

- 六、甲、乙双方职责

甲方：

1．向乙方提供开展本项目研究工作所必需的基础资料。

2．及时拨付乙方研究工作经费。

乙方：

1．对所提交的研究报告质量负责。严格实行各级校、审核制度；依据GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系标准，严格执行质量控制程序文件。

2．严格按照本合同开展工作。经甲方评议审查后，负责修改不符合本合同要求的内容。

3．按本合同规定时间提交研究报告。

- 七．工作经费及支付方式

1．工作经费

- 本项目研究经费为人民币_____元整（大写：______元整）。合同金额包括乙方完成合同项目所有工作内容和提供完整的成果报告所需的调查费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、出版费、差旅费、研究费、管理费、利润、税金。

2．支付方式

(1)合同签订后30日内，由甲方支付合同总价的30%；

(2)乙方按要求完成中间报告后，甲方支付合同总价的40%；

(3)乙方按要求完成最终报告并通过验收后，甲方支付合同总价的25%；

(4)乙方按要求完成《竞争性磋商文件》第一章第一条“提交成果”全部约定内容；由甲方支付该项工作经费剩余合同额。

实际付款根据财政资金拨付到位时间进行相应调整，发生质量问题或违约情况的视情况予以扣减。

甲方取得合格增值税发票是支付款项的前提，发票经甲方及税局认证相符且达到合同付款条件后，甲方可根据约定的付款进度及比例向乙方支付款项。

如乙方为联合体，甲方依据投标文件报价分别对联合体各成员单位实施支付。

- 八、甲、乙双方违约责任

甲方：

1. 由于变更计划、未按期提供研究工作必需的资料或工作条件不具备而造成乙方工作的返工、窝工或修改，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用。

2. 甲方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金，违约金每逾期一天按相应部分工作经费的千分之一计算。该项违约金以相应部分工作经费的5%为限。

乙方：

1. 因本研究项目报告质量低劣引起返工或因乙方原因未按期提交研究报告，由乙方继续完善工作，并视造成损失大小减收工作经费。

2. 未按合同规定的期限提交研究成果，每拖延一天，应向甲方交纳相应部分工作经费千分之一的违约金。拖延超过15天的，甲方有权解除本合同并要求乙方承担违约责任。

九、其他

1．本合同未尽事宜，由双方协商解决。凡经双方同意，并经双方签字认可的有效文件均作为本合同的附件。

2．本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并盖章后即生效，乙方完成委托工作内容，甲方向乙方结清费用并支付后失效。

3．因不可抗力影响工作正常进行时，工期顺延，双方均不承担责任。

4．本合同正本一式两份，双方各执一份，副本四份，双方各二份。

5．因本合同履行或与本合同有关的一切争议，双方一致同意由甲方住所地人民法院管辖。

6．本合同载明的地址适用于合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等，受送达方必须签收，并在签收后3天内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。联系地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。本合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

| 甲 方：南京市公路事业发展中心 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表： | 法定代表人 或授权代表： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 地 址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷169号 | 地 址： |
| 电 话：/ | 电 话： |
| 电 传：/ | 电 传： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐 号： |
|  | 邮 编： |

## 第六章  响应文件的组成和格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项  目  名  称：

供 应 商 名 称：

日          期：

- 一、磋商响应函

南京市公路事业发展中心：

1．我方已仔细研究（项目名称）（采购包名称）磋商文件的全部内容（含修改书第_____号至第____号），愿意以人民币（大写）      元（￥       ）的响应总价，并按照磋商文件的时间要求完成所有工作，按合同约定承担上述合同全部内容。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在磋商文件规定的时间内完成所有工作。

（2）在规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同递交的磋商响应函属于合同文件的组成部分。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成。

4. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实准确，如有虚假，我方愿意接受采购人做出的取消磋商、中标资格的决定，同时愿意接受政府采购行政主管部门依法做出的其它处罚决定。

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本磋商响应函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6. 我方理解，你方不一定接受最低报价的磋商或你方接到的其它任何磋商。同时也理解，你方不负担我方的任何磋商费用。

供应商：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

_______年_____月_______日

- 二、授权委托书

本人_____（姓名）系______（供应商名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购包名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________

代理人无转委托权。

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

_______年__________月________日

注：1. 如果由供应商的法定代表人签署响应文件，则不需提交授权委托书。

- 三、声明函

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

南京市公路事业发展中心：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或签章）

日期：     年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

供应商：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或签章）

日期：     年    月    日

- 四、资格条件响应表

| 序号 | 资格条件 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖单位公章），自然人的身份证明（复印件加签名） |  |  |
| 2 | 上一年度财务状况报告(成立不满一年不需提供) （复印件加盖单位公章） |  |  |
| 3 | 磋商响应函（原件） |  |  |
| 4 | 法人授权书（原件） |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件） |  |  |
| 6 | 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明（原件） |  |  |
| 7 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖单位公章） |  |  |
| 8 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图 （截图加盖单位公章） |  |  |

- 磋商响应报价表

| - （项目名称）（采购包名称）序号 | - 项目名称 | - 分项单位 | - 数量 | - 单价 - （元） | - 单项 - 合计价 - （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（转入磋商响应函中） |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

供应商：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或签章）

日期：     年    月    日

价格构成或报价要求：

1. 此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

2. 磋商供应商应按照磋商须知第4条的要求进行报价。

- 六、工作大纲

- 对本项目的理解（项目背景的认识、工作范围等）

- 工作内容、计划工作量

- 本项目的总体工作思路

- 本项目的重点、难点分析

- 工作开展的方法和途径

- 工作成果的形式

- 项目组织机构及主要人员安排

- 工作进度安排、进度保证措施

- 质量保证措施

- 其他需要说明的问题

注明：1.采购人经评审工作大纲可供磋商供应商参考，如需要可自行联系索取。

2.磋商供应商应根据各自对356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程项目特点、环境、工况条件等的调研理解，并充分结合采购人具体的研究背景、需求和任务及自身的研发专长、思路、路径等拟定编制工作大纲。

- 七、资格审查资料

表一、供应商基本情况表

表二、投入本合同人员情况表（总表）

表三、投入本合同人员情况表（详表）

表四、供应商近年完成类似项目情况表

表五、附件清单

#### 表一、供应商基本情况表

| 单位全称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.注册号: |  |  | 2.发照单位: |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书 |  |  |  |  |  |  |
| 成立日期 | 现有职工总数: |  |  | 高级职称数: |  |  |
|  | 中级职称数: |  |  | 初级职称数: |  |  |
| 行政负责人 | 姓名: | 职务: |  |  |  | 职称: |
| 技术负责人 | 姓名: | 职务: |  |  |  | 职称: |
| 联系方式 | 企业地址: |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码: |  |  | 联系电话: |  |  |
|  | 传真: |  | 信用等级 |  |  |  |
| 开户银行 | 名称: |  |  | 帐号: |  |  |
| 资金情况 | 固定资产净值(万元): |  |  | 流动资产(万元): |  |  |
| 下属单 位简况 |  |  |  |  |  |  |
| 主要装备 |  |  |  |  |  |  |

#### 表二、投入本项目的主要人员（总表）

| 姓名 | 年龄 | 学历 | 资格证书/证书号码 | 专业工作年限 | 拟在本项目中担任的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 表三、投入本项目的主要人员（详表）

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出 生 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终学历 |  |  | 毕业院校专业及时间 |  |  | 政 治 面 貌 |  |
| 现任职务 |  |  | 技术职称 |  |  | 聘 任 时 间 |  |
| 在本单位从业年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 身 份 证 号 码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术证书名及证 书 号 | 序号 | 证书名 |  |  |  | 证书号 |  |
| 主要资历、经验及承担过的项目 | 年 月～ 年 月 |  |  | 经历与业绩 |  |  |  |

#### 表四、供应商近年完成类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 主要完成 工作内容 | 业主单位 | 合同金额 | 完成时间 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

#### 表五、附件清单

| 附件类型 | 具体名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 证明材料 | 业绩证明材料 |  |
|  | 主要人员的职称、资格证书 |  |
|  | 与评分标准有关的其他证明资料 |  |
| 其他 | 法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书 (如有) |  |
|  | …… |  |

注：1. 以上证明材料的复印件应统一集中放置在本证明材料清单之后，不同类别的证明文件间也应隔页，并在隔页上注明对应的附表名称。

- 以上证明材料的复印件须加盖单位公章，原件备查。

- 八、声明函

1.中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南京市公路事业发展中心的（项目名称）（采购包名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：          （盖单位章）

日期：       年    月    日

2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：          （盖单位章）

日期：       年    月    日

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

九、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我方承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；

二、不向政府采购人、采购代理机构、监管部门和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取中标(成交)机会。

三、不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购中标(成交)资格。

五、不与采购人、采购代理机构或政府采购评审专家恶意串通进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

六、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或签章）

日期：       年    月    日

注：以上格式仅供参考，实际以系统中投标格式为准。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。