招　标　文　件

项目名称：南京市人工智能政务大模型平台

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0358

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年9月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………32

- 投标文件格式………………………………37

- 第一章  投标邀请

受南京市城市数字治理中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市人工智能政务大模型平台进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0358

2.项目名称：南京市人工智能政务大模型平台

3.预算金额：447.9万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目打造统一的城市运行智能中枢，覆盖数据处理、模型开发、部署运维与场景应用全流程。通过建设模型管理、知识管理、智能体调度等能力，构建AI通用能力平台，实现算法模型的统一管控与智能调配，推动基础资源按需使用、合理分配，使模型管理与运用更便捷高效。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：730天（平台开发建设工期为合同签订后365天内，运维服务期为项目整体终验合格后365天）

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年10月13日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达采购人，由采购人负责答复。

对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，《质疑函》原件通过邮寄方式送达交易中心，由交易中心负责答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市城市数字治理中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座

联系人：王贵

联系电话：025-68789588

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会发现投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为投标人的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求投标人在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

25.4 如出现25.2.1或25.3情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对采购过程、采购结果的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市城市数字治理中心，联系地址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座，联系人：王贵，联系电话：025-68789588。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

- 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

- 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的10%作为首付款。

8.1.2本项目初验合格后，甲方支付合同总价款的20%；

8.1.3本项目终验合格后，甲方支付合同总价款的60%。

8.1.4 本项目运维服务期结束后结清合同总价的10%余款。

8.1.5 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额 5%  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日  5‰  向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日   5‰  向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 因乙方原因导致关键节点未按计划日期完成的，每次罚款3000元，在规定的延期时限内仍未完成的每次再罚5000元，关键节点包括里程碑节点、分项任务上线时间以及其他由各方共同确定的关键时间节点。

11.5乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.6 乙方出现私自更换项目经理和技术负责人，以及驻场团队人员数量不满足要求，每次罚款1000元；在得到甲方允许情况下，项目经理以及驻场项目团队人员变更不超过4人次，如超过4人次后仍需变更的，每变更一次，则扣除合同总金额的1%。

11.7 在项目实施期间以及项目免费运维期间，针对甲方通知安排的开发、协调、应急保障等工作，要积极主动执行，乙方严禁出现推诿、责任不清现象，若有发生，每次处罚1000元；在项目实施期间以及项目免费运维期间，乙方驻场人员要严格按照驻场人员的相关规定，不得出现迟到、早退或缺勤等违规现象，若月度考勤统计违规占比10%以上的，每次处罚1000元。

11.8在合同期内，出现以下情况的： ①系统上线试运行以及正式运行以后，出现1次I级故障，扣除合同金额10000元，并由甲方口头警告或书面通报；出现1次II级故障，扣除合同金额5000元，并由甲方口头警告或书面通报；出现1次III级故障，扣除合同金额1000元系统上线试运行以及正式运行以后，连续三个月均出现I级故障，则扣除合同总金额的3%；连续三个月均出现II级故障，则扣除合同总金额的1%，若甲方应付的合同剩余款项不足以扣除，则甲方可以按照扣除标准要求乙方支付违约金。③系统上线试运行以及正式运行以后，故障解决时间未能达到“故障处置响应级别”的要求，每发生一次，按下列情况予以处罚：I级故障解决时间未达标，扣除合同金额3000元；II级故障解决时间未达标，扣除合同金额2000元；III级故障解决时间未达标，扣除合同金额1000元。（说明：I级故障为“系统崩溃导致业务停止、数据丢失”等情况，II级故障为“出现部分功能失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作”等情况，III级故障为“出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响”等情况，故障等级的定义权归甲方所有，其解释具有最终决定权。）

11.9 乙方应保证平台建设过程中的安全性，若因平台建设中导致数据安全泄露，乙方应承担全部违约责任。①一般数据泄露:一般数据遭到泄露、破坏或者非法获取、非法利用，泄露的规模较小，影响有限或影响少数用户或系统，持续时间较短，不会对组织造成重大损害，出现一次扣除项目合同总金额的1%；②重要数据泄露: 重要数据遭到泄露、破坏或者非法获取、非法利用，对经济运行秩序造成严重影响；敏感级及以上数据遭到泄露、破坏或者非法获取、非法利用，导致对公共利益造成严重危害，造成重大经济损失，或者产生重大社会群体性事件等泄露的规模较大，影响范围较广，出现一次扣除项目合同总金额的5%；或者出现3次及以上一般数据泄露事件的，也扣除项目合同总金额的5%。③核心数据泄露: 核心数据遭到泄露、破坏或者非法获取、非法利用；重要数据遭到泄露、破坏或者非法获取、非法利用，对经济运行秩序造成特别严重影响；敏感级及以上数据遭到大规模泄露、破坏或者非法获取、非法利用，导致对公共利益造成特别严重危害，造成特别重大经济损失，或者产生特别重大社会群体性事件等，出现一次扣除全部项目合同金额；或者出现3次及以上重要数据泄露事件的，也扣除全部项目合同金额。同时，造成的直接和间接损失全部由乙方承担。且采购人有一票否决权，有权立即中止后续合同执行。情节严重的，由公安机关追究相关人员民事或刑事责任。（说明：泄露程度具体标准的定义权归甲方所有，其解释具有最终决定权。）

11.10 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：南京市建邺区江东中路265号     地址：

新城大厦D座4-6层

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

- 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为应对AI技术应用的爆发式增长需求，有效整合数据、算法和算力等基础设施资源，本项目将构建城市级政务大模型通用能力平台，降低技术应用门槛，减少重复投资，实现算法模型统一管理与智能调度，以及算力、数据等基础资源按需使用、合理分配，让模型好用管用。同时，通过建立长效机制和安全可靠的技术保障，提升大模型使用安全。项目的实施可有效支撑“一网通办”“一网协同”“一网统管”等场景的深化建设，避免各部门独立建设形成AI能力孤岛现象。

纪检监察机构联系方式：025-68789930

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的政策法律、规范和标准。包括但不限于以下：

1.政策依据

[1]《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）

[2]《国家新一代人工智能标准体系建设指南》（国标委联〔2020〕35号)

[3]《“十四五”推进国家政务信息化规划》（发改高技〔2021〕1898号）

[4]《关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）

[5]《国务院关于加强数字化建设的指导意见》（国发〔2022〕14号）

[6]《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026）》（国数政策〔2023〕11号）

[7]《生成式人工智能服务管理暂行办法》（“国家网信办、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局”令 第15号）

[8]《人工智能生成合成内容标识办法》（国信办通字〔2025〕2号）

[9]《江苏省“十四五”大数据产业发展规划》（苏工信综合〔2021〕409号）

[10]《江苏省政务信息化项目建设管理办法》（苏政办发〔2021〕78号）

[11]《江苏省数字经济高质量发展三年行动计划（2025—2027年）》（苏政办发〔2025〕15号）

[12]《南京国家人工智能创新应用先导区建设实施方案》（宁政发〔2022〕133号）

[13]《南京市政务云管理办法》（宁数政办发〔2023〕4号）

[14]《南京市进一步促进人工智能创新发展行动计划（2024—2026年）》（宁政办发〔2024〕28号）

[15]《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的实施计划》（宁政办发〔2025〕1号）

2.技术依据

[1]《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

[2]《政务信息共享 数据安全技术要求》（GB/T 39477-2020）

[3]《人工智能 机器学习系统技术要求》（GB/T 43782-2024）

[4]《人工智能 知识图谱技术框架》（GB/T 42131-2022）

[5]《信息技术 人工智能 术语》（GB/T 41867-2022）

[6]《信息技术 人工智能 平台计算资源规范》（GB/T 42018-2022）

[7]《信息技术 人工智能 机器学习模型及系统质量评估》（GB/T 41864-2022

[8]《人工智能 面向机器学习的数据标注规程》（GB/T 42755-2023）

[9]《政务信息系统基本要求》（GB/T 44230-2024）

[10]《人工智能 大模型 第1部分：通用要求》（GB/T 45288.1-2025）

[11]《人工智能 大模型 第2部分：评测指标与方法》（GB/T 45288.2-2025）

[12]《人工智能 大模型 第3部分：服务能力成熟度评估》（GB/T 45288.3-2025）

[13]《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》（GB 45438-2025）

[14]《人工智能 深度学习算法评估》（GB/T 45225-2025）

[15]《生成式AI服务安全基本要求》（TC260-003）

[16]《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》（GB 45438-2025）

以上标准如有更新，按更新后的标准执行。

- 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准规范建设 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 2 | 模型管理中心建设 | 1 | 项 | 主要产品诉 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 3 | 知识中心建设 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 4 | 智能体中心建设 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 5 | AI能力中心建设 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 6 | AI工具与服务 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 7 | 安全防护 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 8 | 外部系统对接 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 9 | 平台对接支撑服务 | 1 | 项 | / | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

- 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

- 建设内容

- （1）标准规范建设

标准规范建设充分参考国家、地方、行业等标准，中标供应商协助采购人建设本项目所涉及的标准规范，包括但不限于模型数据规范、模型安全规范以及模型应用规范等。

| 建设子项 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 模型数据规范 | 为构建高质量数据语料集，针对数据格式要求、数据预处理流程、数据标注作业流程和知识库管理等环节，编制相应的技术规范。 |
| 模型安全规范 | 为保障模型安全使用，针对数据安全与隐私保护、算法与模型安全以及系统平台安全等方面，编制相应的技术规范，实现合规性管理和风险控制。 |
| 模型应用规范 | 为推进平台高效使用，针对业务申请、智能体构建、应用发布和上架推广等环节，编制模型应用规范、平台运营方案和配套管理方法。 |

（2）模型管理中心建设

根据采购人需求，建设模型管理中心，为开发或者接入的大模型提供接入管理、开放申请、资源共享、运营监测和模型微调等能力，支持用户查看、调用算力和算法。

| 建设 子项 | 主要建设 内容 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 模型接入 | 标准化接口与协议支持 | 建设模型接入标准化接口，接口具有通用性和兼容性，能够支持不同架构、不同来源的模型进行快速接入：如自然语言处理模型用于智能问答、文本生成（政策解读、通知撰写等）、文档分类；计算机视觉模型用于图像识别（如安防监控分析、证照识别）等。支持多种主流的模型通信协议，如OpenAI 的API格式、MCP（Model Context Protocol）等。 |
|  | 多模型接入 | 支持各类基础大模型、行业大模型、小模型的接入，如：DeepSeek R1、通义千问Qwen3等，并可允许用户根据自身需求对基础大模型进行定制化配置，具备持续引入新模型的能力，并且能够响应技术迭代需求，在采购方要求的时间内，完成模型适配和部署。 |
|  | 算力接入管理 | 支持适配算力调度平台提供的算力或纳管裸金属服务器中的算力资源，实现各模型的快速部署与应用，支持算力弹性扩展。 |
| 模型开放 | 模型资产分类与展示 | 支持模型资产分类，将基础大模型、行业大模型、小模型等各类模型分类展示，并为每种类型的模型资产设置详细的标签和描述，包括模型的来源、功能、适用场景、版本等信息。 |
|  | 模型开放权限分级管控 | 支持根据用户的不同角色和权限级别，提供相应的模型查看权限，对于敏感或高权限的模型，设置严格访问限制，并支持访问记录和日志的查询。 |
|  | 模型使用申请管理 | 支持用户通过平台提交使用申请；审批通过后，平台自动为用户分配相应的模型服务，并生成相应的API Key，后台记录模型服务的分配和使用情况。 |
|  | API Key安全管理 | 支持API Key的加密存储和传输机制，支持API Key的使用监控和审计功能，包括但不限于调用次数、调用时间、调用IP地址等功能。 |
| 模型 评测 | 模型评估体系 | 支持多维度模型评估指标管理，包括但不限于功能性指标、交互性指标、伦理性指标、安全性指标等。 |
|  | 人工评测 | 支持自定义评测功能，用户可以自定义评测维度计算评测结果。 |
|  | 自动评测 | 支持基于测试数据集，使用预置评测规则进行自动化评分，并可根据不同的场景需求定制评测指标。 |
| 模型 监控 | 数据采集与记录 | 支持通过设置监控点，实时查询模型每次调用时的相关记录，包括但不限于调用时间、用户身份标识、token数量、请求参数、返回结果、时长等数据。 |
|  | 数据统计与分析 | 支持根据不同的维度对模型服务情况进行综合统计分析和预警功能，包括但不限于用户身份标识、调用次数、token数量、流量；根据响应时间、吞吐量、成功率、失败率等关键指标进行统计分析。 |
| 模型 微调 | 有监督微调 | 利用SFT算法，支持用户通过平台选择标注数据，指定计算资源，启动模型计算，生成SFT模型。对SFT任务的创建、编排、查看、执行和管理等可进行流程化、向导式操作。 |
|  | 轻量化微调 | 利用LoRA算法，支持用户通过平台配置LoRA任务，指定计算资源，启动模型计算，生成LoRA模型。对LoRA任务的创建、编排、查看、执行和管理等可进行流程化、向导式操作。 |

（3）知识中心建设

根据采购人需求，提供统一的数据管理功能，纳管用户自定义和平台预置的数据集，可供模型微调、数据标注、创建知识库时快捷使用，实现跨部门、跨层级的数据融合和知识共享。

| 建设 子项 | 主要建设 内容 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据集管理 | 文件源管理 | 支持多种不同的数据集获取方式，包括但不限于本地上传、通过FTP或SFTP等方式进行远程获取。 |
|  | 数据集格式 | 支持多种格式的数据集，如图像类数据集（包括但不限于jpg、png、bmp以及这些格式文件的zip、tar、gz压缩包格式）、文本类数据集（包括但不限于txt、csv、doc、docx、pdf、md、xls以及这些格式文件的zip、tar、gz压缩包格式）。 |
|  | 数据集权限 | 数据集创建者拥有对数据集无条件共享、有条件共享以及不予共享的操作权限，有条件共享时可指定本部门内部共享以及跨部门共享。 |
| 数据 清洗 | 提供数据清洗工具 | 支持自动识别数据集内的问题，支持通过去重去噪、数据修复、统一格式等方法开展数据清洗。 |
| 数据 标注 | 手动标注 | 支持用户根据自己需求，对数据集内的数据进行手动标注，并形成标注日志；支持用户随时查看标注记录。 |
|  | 自动标注 | 结合AI自动处理模型或大模型技术，支持智能数据标注，可辅助人工对文本、图像等数据进行标注，加快标注速度。同时标注结果应具备可追溯性，以支撑后续数据管理与模型训练优化。 |
|  | 文本标注 | 支持用户集成文本分类功能，实现文本内容的自动或者手动分类。 |
|  | 图像标注 | 支持独立运行的分割模型服务，接口方式包括但不限于输入原始图片、鼠标点击位置（支持多个鼠标点）和方形框位置等。 |
| 知识库管理 | 知识库构建与更新 | 支持通过上传图像类数据集和文本类数据集创建知识库，针对不同类型的数据集可自动推荐或手工选择解析策略，并支持用户选择不同的解析策略开展知识库的构建；提供知识图谱建模工具，支持业务抽取实体、关系及属性，支持图谱可视化展示，支持图谱数据的存储与管理，支持基于知识图谱构建知识库，支持知识动态更新与校验，支持知识库的增量更新与迭代升级，确保知识的时效性。 |
|  | 知识检索 | 支持用户根据关键词、标签等条件检索已有知识。支持融合智能体自主决策能力的RAG技术。 |
|  | 召回参数 设置 | 支持召回参数自定义设置，参数设置包括但不限于检索范围、检索方式（向量检索、全文检索、混合检索等）以及权重设置、相似度阈值及召回数等。 |
|  | 召回测试 | 支持召回测试功能，支持用户使用图形界面直接进行召回测试，并可实时调整参数观察和分析召回结果。 |
|  | 向量库监控 | 支持实时获取向量库使用状况、服务状态等，并提供可视化页面展示相应的指标及趋势分析。 |
| 数据存储 | 知识文件存储以及分布式向量库 | 支持用户对上传文件及处理后的向量化数据进行统一规范存储；支持数据库的分布式部署、调用与管理；支持用户的源文件、向量化数据的隔离存储；支持接入用户已有向量库。 |

（4）智能体中心建设

根据采购人需求，搭建智能体中心，构建“一站式”AI智能体开发能力，通过图形化方式进行提示词编辑、大模型或AI工具组件调用、数据集引用等操作。建立更新机制，不断优化智能体等应用。

| 建设 子项 | 主要建设 内容 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 工作流编排 | 节点组件库 | 支持包括但不限于LLM（大型语言模型）节点、知识检索节点、问题分类器节点、条件分支节点、模板转换节点、变量聚合器节点、文档提取器节点等多种节点组件。 |
|  | 可视化工作流编辑器 | 支持用户通过拖拽节点组件的方式，实现复杂逻辑的可视化编排，支持在编排过程中可实时配置节点参数，并支持节点组件单独调试等功能；支持通过标准化MCP接口快速集成外部数据源、工具和服务，扩展智能体的功能和能力，提升智能体开发效率。 |
| 提示词编辑优化 | 智能生成提示词 | 支持根据用户的输入描述，自动生成详细的提示词，并根据智能体的反馈和用户指令，对提示词进行动态调整。 |
|  | 提示词优化 | 支持用户通过页面配置完成一键式提示词优化操作。 |
|  | 定制化提示词 | 支持根据不同应用场景（如搜索、聊天、任务执行等），自动为用户提供定制化提示词。 |
| 通用智能体构建 | 知识问答智能体构建 | 支持多源知识库，提供交互式问答界面，支持用户通过自然语言与智能体进行对话，支持短期记忆实现会话上下文动态管理，支持长期记忆实现个性化历史信息存储和交互场景持续性。 |
|  | “文档生成”智能体构建 | 实现全文纠错、全文总结、全文脑图、智能排版及专报编制等能力。可利用自然语言生成技术，根据用户输入的信息自动生成格式规范、内容准确的文档。需以插件的形式，与国产办公软件实现无缝集成，并将该智能体与“智能体中心”实现对接打通，实现知识库、工具和其他智能体的实时调用。 |
|  | 常用模板生成 | 支持文档通用模板生成，覆盖通知、纪要、证明等常见场景。模板应包含标准化的格式和内容框架，方便用户快速订阅和使用。支持模板的在线预览等功能。 |
|  | 快速订阅功能 | 支持用户根据自身需求选择并订阅相应的模板；订阅后，用户可通过简单的操作快速调用模板进行文档生成；支持订阅管理功能，方便用户查看、修改或取消已订阅的模板。 |
| 数据语义建模 | 可视化映射工具 | 提供可视化映射工具，方便用户进行表结构的查看和修改。 |
|  | 派生指标配置 | 支持在平台内配置派生指标，用户可以根据需要定义派生指标的计算、展示方式，平台自动进行计算和结果输出，支持派生指标配置的动态调整。 |
|  | 术语别名和维度字典管理 | 允许用户为数据字段定义别名和维度，支持增、删、改、查等操作。 |
|  | 复杂数据问答智能分析 | 支持复杂数据的问答智能分析，包括但不限于数据关联、聚合、筛选等。支持用户通过输入自然语言问题来获取所需的数据结果。支持智能分析处理复杂的查询逻辑，包括但不限于多条件筛选、跨表关联查询等。 |
|  | 自然语言到SQL的转换 | 支持将自然语言查询转换为SQL语句的能力，并支持转换过程的可视化展示。 |
|  | 提供多种图表表达 | 支持灵活选择和切换不同类型的图表展示形式，包括但不限于柱状图、折线图、饼图等。 |
| 多智能体管理 | 智能体集中纳管 | 支持定义统一接口，实现不同智能体统一接入和管理等。 |
|  | 流程式的编排实现多智能体流程式相互配合 | 提供可视化工具，支持用户通过拖拽、连接等方式定义智能体之间的工作流程，实现复杂的业务逻辑。 |
| 智能体监控 | 智能体发布与分享 | 支持用户将编排好的智能体进行发布，并允许对发布成功的智能体对外分享。用户可指定本部门内部共享或跨部门共享。 |
|  | 调用流量监控 | 支持智能体的调用流量的实时统计功能，包括但不限于请求数量、响应时间、错误率，支持预警阈值设置等。 |
|  | token数监控 | 支持智能体调用过程中token数的实时统计功能，包括但不限于请求的token消耗量、总消耗量等。 |
|  | 使用频率监控 | 支持智能体的调用频率实时统计功能，包括但不限于每小时、每天、每周的调用次数等，支持预警阈值设置等。 |

（5）AI能力中心建设

根据采购人需求，AI能力中心支持上架基础大模型、行业场景模型、特定AI组件、政务智能体及知识库资源等，满足不同用户智能化应用需求。

| 建设 子项 | 主要建设 内容 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 能力 开放 | 模型能力 | 支持用户通过标准化接口，对平台接入的行业大模型、基础大模型等灵活调用。 |
|  | 通用AI组件能力 | 提供通用AI工具与服务，包括语音识别与语音合成能力、OCR识别、联网搜索（API服务）。 |
|  | 智能体能力 | 支持用户通过标准化接口，对发布到平台上的多种智能体灵活调用。 |
|  | 知识库能力 | 支持用户通过知识库开放接口，直接使用对外共享的知识库，包括行业知识、技术文档、案例库等资源。 |
|  | 实时监控与可视化展示 | 提供直观的监控界面，以动态图表、仪表盘等多种形式实时展示模型服务、知识库使用、工具与服务调用、智能体访问各项关键指标，支持历史数据的对比分析。 |
| 能力 展示 | PC端展示 | 支持PC端展示功能，如分类展示、能力详情、能力搜索等，兼容常见的浏览器环境（如Chrome、Safari等）。 |
|  | 移动端展示 | 支持移动端展示功能，支持在Android、iOS手机操作系统上，以H5方式运行。 |
|  | 大屏展示 | 支持以直观的可视化图表、图形等形式展示AI能力的调用次数、准确率、响应时间等，具备演示功能、汇报功能以及交互展示等能力。 |

（6）AI工具与服务

| AI工具名称 | 内容 |
| --- | --- |

OCR识别组件

提供通用文字识别能力，从扫描的文档图像文件中自动提取文本、手写内容和数据的能力，实现本地化部署。

语音识别/合成服务

提供语音识别（语音转文字）和语音合成（文字转语音）服务，支持用户通过实时访问和调用 API 获取语音交互结果，支持50 QPS（并发/s）。服务至免费运维期结束后终止。

联网搜索服务

扩展智能体功能，提供联网搜索能力。服务至免费运维期结束后终止。

（7）安全防护

根据采购人需求，采用技术手段针对大模型的部署安全、内容安全进行防护，确保大模型运行过程中的全链路安全。

| 建设子项 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 平台安全防护 | 支持用户权限管控，通过设置不同的用户角色和权限，限制用户对服务器和资源的访问权限，确保只有授权用户才能访问特定的模型和数据。调用API时，需要通过访问密钥进行身份和鉴权，各访问密钥可设置不同的权限范围。 |
| 内容安全防护 | 支持对提示词中的敏感数据、涉黄涉恐涉政、自定义关键词等方面的管控； 支持txt、doc、docx、xls、xlsx、pdf等常见文件格式的全量脱敏；支持用户提问、响应结果、上传文件、文件下载、管控操作、脱敏过程的审计能力；支持热门问题、无效问题、非工作时间访问、异常IP访问、敏感信息查询等统计分析能力。 |
| 应用安全防护 | 支持算法防护模板，可基于每个业务应用具体需求及组件架构等，设定个性化算法防护模板，防护模板支持批量配置拦截级别、日志级别等；内置各类大模型及相关业务应用的安全防护规则，规则梳理不少于2000条，支持自定义规则防护模板，最大支持1000个规则防护模板；支持自定义规则，最多可支持1000条自定义规则；支持应用安全防护算法，包括但不限于SQL注入攻击、XSS跨站注入攻击、异常文件操作、可疑文件上传、弱口令检测等。 |
| 大模型API安全防护 | 支持大模型API安全防护，对API接口攻击进行检测与阻断，避免API接口遭遇SQL注入攻击；支持API敏感数据防泄露防护，对API接口涉及到敏感数据进行检测与拦截，避免API接口敏感数据被恶意获取，支持自定义敏感数据格式识别规则。 |
| 大模型拒绝服务攻击及恶意流量防护 | 支持基于带宽、请求速率、HOST、URL、HTTP方法、协议内容、客户端类型、客户端实际源IP、网络层源目的IP、用户名、返回码等参数，设定应用层CC攻击防护规则；支持允许模式和禁止模式；支持在每个防护策略中，基于应用层信息识别到的客户端真实IP地址进行黑白名单访问控制；接入API数量不少于100个，每秒并发提问数量不少于100次。 |
| 全链路 攻击溯源 | 支持全链路攻击溯源，180天长效存储。支持审计原始日志、查看请求报文，提供用户身份与事件关联双维度追溯，可视化呈现敏感信息分布、风险事件及关联关系；提供用户访问时间、频次、敏感信息访问量及登录行为等异常行为分析功能，实时监测潜在攻击并告警。 |

（8）外部系统对接

根据采购人需求，推进与现有底座平台、智能体进行对接。如：我的南京（政务版）用户权限对接，实现用户统一认证；与“城市之眼”感知系统融合平台对接，将视觉算法与政务大模型平台实现互通；支持将政务部门的智能体应用接入。

（9）平台对接支撑服务

根据采购人需求，建成不少于5个基于本平台开展的示范应用，提供包括但不限于技术咨询、数据治理、代码编写等服务。

2、功能与性能要求

（1）支持不低于500用户同时登录，应用响应时间为秒级响应。

（2）支持不少于10个用户同时登录平台并进行智能体编排。

（3）模型管理中心支持不低于50个模型接入。

（4）对基础模型、场景模型、AI组件、智能体、知识库等支持的接入数量应不低于1000个。

（5）安全防护：安全防护的特征库更新周期为每日；项目通过终验后，特征库更新不少于3年。

- ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商应根据采购人的要求，配合采购人开展将项目中制定的部分标准申报为地方标准的相关工作。所需的相关费用由供应商自行承担。

（4）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①规范性要求。供应商应具备完善的项目管理体系，能够对进度、质量、变更进行全面的控制。项目建设过程中，凡涉及诸如数据标准制定、互操作规则规范、接口技术标准执行等工作，均应严格遵循国家、省、市信息化建设标准、信息安全规范等指导性规范文件，满足信息化建设工作的合规性、合格性与安全性要求。须具备异常应变和容错能力，确保系统安全可靠，运行情况可查可控。项目中涉及的所有总体架构设计、技术路线设计、实施路径设计等都需要经采购人审核同意。

②安全性要求。按照国家标准《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）等要求，本项目需通过信息系统安全等级保护（三级）测评等。如未按采购人要求按时保质完成或发现服务质量不合格或存在弄虚作假行为，采购人有权依法解除合同，由此造成的损失由供应商承担。

③先进性要求。供应商应需具备技术创新性，依托前沿技术构建政务大模型平台，建设中紧密贴合AI发展趋势优化功能，使其具有良好的扩展性，确保平台建设的先进性。

④易用性要求。项目主要服务对象为政务人员，其界面设计需严格遵循用户导向原则，确保界面简洁直观、风格统一、操作流程清晰简洁。平台要求充分考虑政务人员的使用习惯和心理预期，减少复杂操作步骤，提供直观易用的交互元素，以提升用户体验和工作效率。

（2）质量要求

①供应商对其自身组织的质量保证体系做出说明，同时，参照国家有关标准，提出本项目的质量管理措施和保障措施，严格把关成果质量，包括文档质量和软件质量等各类成果。

②项目经理对项目开发进度和软件质量负责，应根据国家或行业标准，严格规范项目日常管理全过程。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，验收结果应以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，须通过第三方软件测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，实现提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单，供验收核对并提供采购人要求的完备的验收材料。

（4）运维要求

包括但不限于：

①供应商必须为本项目提供1年的运维服务（运维期自项目终验合格之日起计算）。运维期内，供应商应提供本地化维护服务，包括平台的部署安装、版本升级、故障处理和恢复等。并根据用户需求持续做好平台的日常运维和功能的迭代升级、模型部署上架等服务。

②运维期间，供应商提供系统功能完善和维护服务。

③供应商必须及时修复平台故障。

④故障处置响应级别及响应期限：供应商应始终通过电话服务、远程服务和现场服务等方式向采购方提供快速、高效的维护服务，7×24 小时电话接收紧急故障报修，24 小时全天候响应，及时安排运维人员开展处理；III级故障要求1小时内解决，II级故障要求4小时内解决，I级故障要求6小时内解决。

⑤供应商必须为采购人提供系统应用过程中的应用指导和应用咨询；必须为采购人提供与实施项目相配套的各种管理制度的咨询、指导与记录。

（5）人员要求

本项目实施期间，供应商应安排具有专业技术水平的专职人员驻场参与项目开发，中标供应商拟派驻本项目的所有人员，在项目建设期间，不得同时参与其他项目，以保证能够按时完成本项目建设。项目实施期间，采购人有权对项目团队中无法胜任的人员提出更换要求，中标供应商需在三日内完成人员更换。具体人员要求如下：

①项目经理：1人，具有至少5年及以上信息化项目管理工作经验，须驻场服务，不得兼任其他岗位，不得无故更换。本项目项目经理在项目实施期间应保持通讯7*24小时畅通，如遇到特殊情况需提前通知采购人。

②技术负责人1人，具有至少5年及以上信息化技术管理工作经验，不得兼任其他岗位，不得无故更换。

③开发实施人员：不少于8人，具有信息化工作经验，须2人驻场服务。

④运维期间，供应商必须为平台配置运维小组，安排1名人员驻场。

⑤项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权及保密要求

1）知识产权要求

①采购人委托供应商开发的软件，其软件著作权及相关文件和文档的版权归采购人拥有，供应商须向采购人提供本次开发所涉及的系统电子版本源代码，并在采购人指定环境中部署软件开发环境，确保与实际应用的代码保持一致，该软件的知识产权权属不因任何授权、许可或者合同的履行而发生改变。

②在项目开发及实施过程中，供应商所提供的自主研发软件和服务类工具知识产权归供应商所有，该软件和服务类工具知识产权权属不因任何授权、许可或者合同的履行而发生改变。

③采购人有权利用供应商按照合同约定提供的研究开发成果，进行后继改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由采购人享有。

④供应商不得向项目组以外任何公司、组织、个人，以任何形式提供本软件的需求、源代码、编译后程序及相关文档，不得销售或转让给第三方（供应商自主研发的软件除外）。

⑤为履行合同，供应商将自主研发的软件或技术成果相关的知识产权包括但不限于著作权、专利权、商业秘密、技术秘密交付采购人，无论是作为合同项下工作成果的全部或者部分，或者是作为合同履行的工具或项目的阶段成果，均视为供应商将上述知识产权和技术成果许可采购人使用，该等许可为无偿许可，并且许可的期限为无限期。

⑥项目开发及实施过程中处理的数据及形成的资产相关数据权益归采购人。项目实施结束后，供应商应返还/删除所有数据。

2）保密要求

①供应商对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散。

②供应商及其工作人员只能为本项目工作的目的使用数据，且仅限于项目管理人员及直接参与本项目工作的人员知悉，不得扩大知悉范围、泄露给任何第三方或做与本项目无关的使用。

③在项目实施过程中，供应商及其工作人员做好相关信息的保密工作。

④签订合同时，供应商和采购人签订保密承诺书。

⑤本次项目建设须贯彻落实《中华人民共和国密码法》、《商用密码管理条例》、GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》关于信息系统密码应用的要求，结合《国家政务信息化项目建设管理办法》相关内容，对接南京市电子政务密码安全支撑平台，通过商用密码应用安全性评估。。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

（8）信创适配要求

本平台建设需利用市政务云提供的基础运行环境，包括基础硬件资源、操作系统、数据库、中间件等，并在此基础上开展应用系统的信创适配开发。

（9）系统对接要求

①签订合同时提供对接方案，系统对接方案须紧密围绕采购需求，采用先进可行的技术手段，明确对接各阶段的任务节点与交付物。

②接口设计应符合通用标准，数据交互策略需保障数据一致性、安全性与实时性，并包含完整的对接测试。

③对接工作需在系统集成阶段内完成，确保与后续试运行阶段无缝衔接。

④供应商负责对接费用，采购人负责协调工作，联系方式详见第一章。

3.付款条件

以合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订2个月内，完成系统初步开发并上线试运行；合同签订后365天内，完成南京市政务大模型项目的整体竣工验收工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

（三）视频要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.视频要求详见“第五章  评标方法与评标标准”。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料综合评分，包括：1.业务需求分析；2.建设目标分析；3.建设依据、必要性分析；4.重点难点分析。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 1分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 0.5分； （4）以上每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 总体技术方案 | 评委根据投标人提供的项目总体技术方案综合评分，包括：1.建设原则和思路；2.系统架构；3.技术路线；4.建设方案。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容设计思路科学、前瞻性、技术先进可行、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容设计思路较科学、前瞻性、技术较先进可行、能够满足采购需求的，得1分； （3）以上每项内容设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得0.5分； （4）以上每项内容设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案综合评分，包括：1.项目整体规划；2.实施进度安排；3.资源配置方案及质量保障措施；4.风险应对策略。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得2分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得1分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得0.5分； （4）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 备注：采购需求中应有项目实施要求描述。确定后该备注删除。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 系统对接方案 | 评委根据投标人提供的系统对接方案综合评分，包括：1.对接需求分析；2.技术对接方案；3.接口设计规范；4.数据交互策略；5.对接测试与验收。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、技术先进可行的，得1分； （2）以上每项内容基本符合采购需求、基本详尽合理、具有一定的针对性、基本可行的，得0.5分； （3）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（每位投标人总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）模型管理模块（3分）：①呈现外部大模型、向量模型的接入和开放，提供大模型调用时长、调用量统计；②支持自动评测和人工评测两种方式，支持按文本分类、文本摘要、文本生成、问题问答等场景进行评测；③支持LoRA微调、冻结微调、全量更新等微调方法。 以上采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得3分；建设内容理解程度较完整、覆盖程度方面较准确、界面相对友好的，得1.5分；其他不得分；以上采用非类似真实系统（如：系统原型（DEMO）、PPT等方式）演示得类似真实系统对应分值的一半。 （2）知识库管理模块（5分）：①呈现图片知识库、文档知识库以及外部知识库的创建（支持文本/图片数据，并提供至少五种拆分方式）以及重新分段能力、文档禁用/启用能力；②提供原始文档预览与分屏展示能力，并支持分段的编辑；③知识库支持租户和用户级别的权限授权（编辑权限和查看权限）；④提供对话式召回测试，支持混合检索、语义检索以及全文检索三种搜索策略，允许一键添加标准答案到QA知识库；⑤支持接入外部向量库以及外部知识库。 以上采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得5分；建设内容理解程度较完整、覆盖程度方面较准确、界面相对友好的，得2.5分；其他不得分；以上采用非类似真实系统（如：系统原型（DEMO）、PPT等方式）演示得类似真实系统对应分值的一半。 （3）智能体管理模块（3分）：①呈现两种智能体创建方式（导航式创建以及可视化流程式创建）；呈现工作流的可视化创建过程以及在线预览调试能力，支持十种及以上工作流节点；②呈现智能体发布、公开能力，并自动生成审批工单，提供智能体分享能力，支持分享页文件上传以及历史会话能力；③呈现智能问数能力，支持达梦国产数据库以及行列权限设置；支持导航式接入数据库表及语义建模，并演示问数过程。 以上采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得3分；建设内容理解程度较完整、覆盖程度方面较准确、界面相对友好的，得1.5分；其他不得分；以上采用非类似真实系统（如：系统原型（DEMO）、PPT等方式）演示得类似真实系统对应分值的一半。 （4）提示词功能模块（1分）：①呈现提示词模板库和提示词优化能力。支持按场景、标签分类展示提示词模板；②支持使用不同模型对提示词进行优化，并提供优化前后推理能力的对比展示。 以上采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得1分；建设内容理解程度较完整、覆盖程度方面较准确、界面相对友好的，得0.5分；其他不得分；以上采用非类似真实系统（如：系统原型（DEMO）、PPT等方式）演示得类似真实系统对应分值的一半。 （5）运营管理模块（1分）：呈现用户登录日志、用户操作日志、智能体会话日志以及审批工单管理（组件、工作流、智能体等）。 以上采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得1分；建设内容理解程度较完整、覆盖程度方面较准确、界面相对友好的，得0.5分；其他不得分；以上采用非类似真实系统（如：系统原型（DEMO）、PPT等方式）演示得类似真实系统对应分值的一半。 （6）AI能力中心（2分）：支持数据库组件、AI工具组件通过MCP接入，通过智能体关联MCP服务实现基础模型或场景模型对外部工具的调用。 以上采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度较完整、覆盖程度方面较准确、界面相对友好的，得1分；其他不得分；以上采用非类似真实系统（如：系统原型（DEMO）、PPT等方式）演示得类似真实系统对应分值的一半。 （7）桌面版AI助手客户端（2分）：①支持多模型问答（可切换模型），实现知识库的高效检索问答。提供技能中心，预置画图助手、会议纪要助手等，同时支持用户自定义编排助手；②提供知识中心，支持构建个人知识库及个人笔记，可采集文档、文件夹、网址链接以及纯文本笔记数据。 以上采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得2分；建设内容理解程度较完整、覆盖程度方面较准确、界面相对友好的，得1分；其他不得分；以上采用非类似真实系统（如：系统原型（DEMO）、PPT等方式）演示得类似真实系统对应分值的一半。 （8）国产办公软件插件版办公助手（3分）：①与国产化办公软件（如WPS）集成，提供AI能力辅助办公。提供全文纠错、全文总结、全文脑图、智能排版、写周报等能力；②支持用户通过自定义提示词，构建个性化能力；③支持在统信、麒麟等任意一个国产操作系统中运行。 以上采用类似真实系统演示，建设内容理解程度完整、覆盖程度方面准确、界面友好的，得3分；建设内容理解程度较完整、覆盖程度方面较准确、界面相对友好的，得1.5分；其他不得分；以上采用非类似真实系统（如：系统原型（DEMO）、PPT等方式）演示得类似真实系统对应分值的一半。 采用类似真实系统演示最多得20分；采用非类似真实系统（如：Demo系统原型（DEMO）、PPT等）演示最多得一半分值。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务方案 | 评委根据投标人提供的运维服务方案综合评分，包括：1.服务措施及服务流程；2.应急举措；3.服务保障体系。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整、合理性、操作性强的，得1分； （2）以上每项内容基本完整、基本合理，有可操作性的，得0.5分； （3）以上每项内容不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案综合评分，包括1.培训计划；2.培训内容；3.师资力量。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整详细、针对性强的，得1分； （2）以上每项内容基本满足采购需求，有一定针对性的，得0.5分； （3）以上每项内容没有针对性或未提供方案的不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力的得1分。（提供承诺书或有效证明材料，承诺书格式自拟） | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含智能体大模型建设或人工智能平台建设），每提供1个得3分，最多得9分，未提供不得分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | （1）投标人拟投入本项目的项目经理具有高级工程师（电子信息化类或数字经济类通信工程专业）或以上资格证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、信息系统项目管理师证书、ITSS服务项目经理证书，每提供1个证书得1.5分，最多得6分。 （2）投标人拟投入本项目的技术负责人： ①具有中级工程师（电子信息化类或数字经济类通信专业）或以上资格证书、注册信息安全专业人员（CISP），每提供1个证书得1分，最多得2分； ②具有系统规划与管理师（高级）证书、系统架构设计师（高级）证书，每提供1个证书得2分，最多得4分。 （提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年3月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 12 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的项目实施团队（不含项目经理和技术负责人）： - 具有网络工程师（中级）、注册信息安全专业人员（CISP）证书、ITSS IT服务工程师证书，每提供1个证书得1分，最多得3分； - 具有系统分析师、网络规划设计师（高级），每提供一类证书得2分，最高得4分。 （多人一证、一人多证不重复计分，提供上述人员证书及投标人为其缴纳的2025年3月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 7 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目的相关产品具有软件著作权证书，软件名称包含“智能体集成、AI数据融合、AI算力分析”等关键字，每提供1个证书得2分，最多6分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

备注：投标人报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，评委会将启动异常低价投标审查机制，投标人应在评委会规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。投标人不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效投标处理。

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-项目清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。