南京交通技师学院10KV变配电设备采购与安装

招标文件

项目编号：JSZC-320100-NJCY-G2025-0010

南京交通技师学院

江苏川页工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

- 第一章、南京交通技师学院10KV变配电设备采购与安装招标公告

南京交通技师学院10KV变配电设备采购与安装采购的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年6月24日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-NJCY-G2025-0010

1.2采购需求：南京交通技师学院10KV变配电设备采购与安装，具体详见招标清单。

1.3采购方式：公开招标

1.4预算金额：139万元

1.5最高限价：1388394.06元

1.6合同履行期限：合同签订后40日内完成供货安装调试并通过相关部门验收。

1.7本项目（是/否）接受联合体投标：否

1.8项目所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300 号)及《国家统计局关于印发(统计上大中小微型企业则分办法(2017)〉的通知》(国统字(2017〕213 号)等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

1.9.落实政府采购政策需满足的资格条件（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：

本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第  种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为  %。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为  %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，承诺书格式见附件（请严格按照格式正确填写）。（自身符合《政府采购法》第二十二条规定、按约定提交相关材料的承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的约定）。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商在成交后，应按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2.2本项目的特定资格要求：需确保该项目符合采购人及南京市供电相关部门的要求，通过采购人及供电部门验收并确保按时送电（提供承诺书并加盖公章扫描上传至电子投标文件中）；

2.3拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参 加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事 人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.4勘察现场或答疑：组织统一踏勘现场，签到时间2025年6月12日上午9:30至10:00（签到时间）。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。如供应商因主动放弃现场踏勘造成响应不准确、报价不合理的，后果自行承担.（授权代表携带授权委托书参加）。地址：南京市栖霞区狮子坝168号。联系人：王老师，联系电话：13260887558。

三、获取采购文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日内

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元。

四、响应文件提交

时间：2025-6-24 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

1、本招标公告在“南京公共采购信息网”“江苏省政府采购网”发布之日起5个工作日。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告。

六、其他补充事宜

1.本采购文件中标★部分为实质性投标条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

2.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

3.供应商诚信档案

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

打印时间为本公告发布之日起至递交响应文件截止日前，未按上述要求提供信用记录表的，响应文件作废标处理。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

8.1.采购人信息

名    称：南京交通技师学院

地    址：南京市栖霞区狮子坝168号

联系人：王老师

联系方式：025-84368794  13260887558

8.2.采购代理机构信息

代理机构名称：江苏川页工程项目管理有限公司

地	址：南京市建邺区奥体中心体育场T110-3081A会议室

联系人：陈阳阳

联系电话：025-86203663    15951623418

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理服务费由供应商参照计价格【2002】1980号文件规定的基准费率*39.8%支付给采购代理机构，折扣后计算单个项目代理服务费，不足2000元的，按照2000元支付。清单及控制价编制费由供应商参照按照苏价服2014-383号文*48%支付给清单编制单位（江苏川页工程项目管理有限公司）。

4.3本次采购招标代理服务费、清单编制费及其他相关费用由供应商在领取成交通知书时结算。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否，投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10.3投标文件的商务部分

商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）★投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）★法定代表人参加本项目的提供《法人代表人身份证明书》及其身份证复印件，授权他人参加本项目的提供《法定代表人授权委托书》及其双方身份证复印件）；

（3）★第一章招标公告中“落实政府采购政策需满足的资格要求”的证明文件及“本项目的特定资格要求”的证明文件；

（4）★开标一览表（格式见附件）；

（5）供应商缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10.4投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）★技术说明

（2）★服务方案；

（3）★《技术条款偏离表》；

（4）服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.5投标文件的价格部分

（1）价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

（4）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）供应商应在《开标一览表》、《分项报价》（如有）等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。供应商符合本须知 “政策功能”所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》（如有）中注明。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。由代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

采购代理机构《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：江苏川页工程项目管理有限公司，地址：南京市建邺区奥体中心体育场T110--3081A，联系电话：15951623418。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章	评分标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的为中标供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （35分） | 采用低价优先法计算，即满足文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（保留到小数点后两位，第三位四舍五入）。 | 35 |
| 2 | 业绩 （9分） | 自2022年5月1日（含）以来，企业承担过且已完成类似变配电设备采购业绩的，每有1个得3分，最高得9分。 （提供中标通知书和合同及其项下设备交货验收证明材料或完工证明或使用合格证，时间以合同上载明的时间为准。如相关证明材料未能反映数据的，视为未提供。原件扫描上传至电子投标文件中。） | 9 |
| 3 | 人员配置 （5分） | 1.项目负责人：具有电力或电气工程类专业中级及以上工程师职称的得1分。满分1分。（提供证书原件扫描上传至电子投标文件中） 2.拟投入项目组成员（项目负责人除外）：具有特种作业操作证（高压电工作业）、特种作业操作证（电气试验作业）、特种作业操作证（电力电缆作业）、特种作业操作证（继电保护作业）的，每提供一个证书得1分，最高得4分。（提供证书原件扫描上传至电子投标文件中） 备注：项目负责人和项目组成员不能兼任，项目组成员之间不可兼任，一人一岗。提供近半年(2024年11月至2025年4月)内任意一个月为所投项目组成员缴纳的养老保险缴费证明（必须是社保机构出具的社保证明材料，须加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）,若项目负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料。 | 5 |
| 4 | 企业综合 实力 （4分） | 投标供应商具有国家能源局颁发的承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级： 承装类五级、承修类五级、承试类五级资质的得3分； 承装类四级及以上、承修类四级及以上、承试类四级及以上资质的得4分。（提供相关证书原件扫描上传至电子投标文件中） | 4 |
| 5 | 技术方案 （45分） | 项目总体实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成产品运输、交货、验收等。 方案详细、科学、合理，具有较强的可操作性，得10分； 方案较为详细、科学、合理，具有基本的可操作性，得7分； 方案基本详细、科学、合理，可操作性不强，得4分； 方案基本详细、科学、合理，可操作性差，得1分。 未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 安装指导及调试方案，包括但不限于质量及进度控制、安装与调试方案、现场安全体系保障方案等。 方案详细、科学、合理，具有较强的可操作性，得10分； 方案较为详细、科学、合理，具有基本的可操作性，得7分； 方案基本详细、科学、合理，可操作性不强，得4分； 方案基本详细、科学、合理，可操作性差，得1分。 未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况。 方案详细、科学、合理，具有较强的可操作性，得9分； 方案较为详细、科学、合理，具有基本的可操作性，得6分； 方案基本详细、科学、合理，可操作性不强，得3分； 方案基本详细、科学、合理，可操作性差，得1分。 未提供不得分。 | 9 |
|  |  | 应急预案和紧急事件处置的措施方案。 方案详细、科学、合理，具有较强的可操作性，得8分； 方案较为详细、科学、合理，具有基本的可操作性，得5分； 方案基本详细、科学、合理，可操作性不强，得2分； 方案基本详细、科学、合理，可操作性差，得1分。 未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 项目重点、难点分析及解决方案： 根据供应商提供的针对本项目的重点难点进行系统分析，并给出重点难点解决对策。 重点难点分析全面，解决对策可行性很强的得8分； 重点难点分析较全面，解决对策有一定的针对性的得5分； 有重点难点分析，但是解决对策缺乏可行性的得2分； 重点难点未做分析，解决对策缺乏可行性的得1分；未提供不得分。 | 8 |
| 6 | 质保期（2分） | 所有产品满足招标文件免费质保期2年要求的不得分，在此基础上所有设备免费质保每增加1年加1分，最高得2分。提供售后服务承诺书。（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据） | 2 |
| 合计 |  |  | 100 |

备注:

- 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。小微企业声明函中需逐一列明所投货物是否为小微企业制造货物。
2、监狱和戒毒企业的价格扣除
2.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%（工程类为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
3、残疾人福利性单位的价格扣除
3.1本项目对残疾人福利性单位，给予10%（工程类为5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
3.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
4、监狱企业、残疾人福利单位，不重复享受政策。

- 采购需求

一、项目概况

项目建设地点：南京市栖霞区狮子坝168号。

二、采购内容

主要采购内容包括但不限于：配电房高低压配电柜、变压器及电缆等设备采购以及安装调试等服务，具体详见招标清单。

三、工期

合同签订后40日内完成供货安装调试并通过相关部门验收。

四、质量要求

符合国家质量验收标准。需确保该项目符合采购人及南京市供电相关部门的要求，通过采购人及供电部门验收并确保按时送电（提供承诺书并加盖公章扫描上传至电子投标文件中）

五、其他

1、供应商违约风险提示：

除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。供应商应慎重考虑，严肃报价。

- 招标清单：

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除干式变压器 | 1.原变压器及柜体拆除 2.1000kVA 3.拆除后交由甲方处理 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 拆除低压开关柜（屏） | 1.原低压柜拆除 2.拆除后交由甲方处理 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 干式变压器 | 1.名称：变压器 2.型号：变压器SCB14-2000/10,10±P2x2.5%%%/0.4kV,D,yn11 Uk=6%；变压器柜ZBN2-10 3.配套干式变压器、柜及专用减震器、软连接，变压器低压伸缩接头，网门、保护网制作、安装，二次喷漆等 4.变压器中心点接地安装 5.详见设计图纸 6.符合甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压柜，MNS进线柜 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压柜，MNS馈线柜 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：有源滤波柜LAPF-200A 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 低压电容器柜 | 1.名称：电容补偿柜LRTS-600kVAR 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 带形母线 | 1.低压柜顶铜排(TMY-4*(2*100*10) 安装 | m | 11.1 |  |  |  |  |
| 9 | 带形母线 | 1.低压柜PE母排TMY-120x10安装 | m | 14 |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1.高压电缆ZCYJV-8.7/15kV-3x120mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 40 |  |  |  |  |
| 11 | 电力电缆头 | 1.10KV户内电缆终端3*120mm2 2.配套附件包括:铜端子、绝缘套管、防火胶带等 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 电缆试验 | 1.10KV电缆交流耐压试验 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽始端箱（与原有母线槽对接） 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | 1.控制电缆KVVP{{2}}-4*2.5mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 20 |  |  |  |  |
| 15 | 控制电缆 | 1.控制电缆KVVP{{2}}-4*4mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 50 |  |  |  |  |
| 16 | 控制电缆 | 1.控制电缆KVVP{{2}}-10*2.5mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 50 |  |  |  |  |
| 17 | 控制电缆头 | 1.控制电缆头(6芯以内）制安 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 18 | 控制电缆头 | 1.控制电缆头(14芯以内）制安 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 19 | 模拟屏 | 1.模拟图板 2.其它:符合配电验标准 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 配电箱 | 1.名称：负控柜 2.利旧 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 碳钢通风管道 | 1.变压器排风管道 | m2 | 8 |  |  |  |  |
| 22 | 防鼠装置 | 1.防鼠装置 2.防鼠装置，新型多层，带防水功能，含捕鼠器等 3.其它：详见设计图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 23 | 其他电器 | 1.安全器具 2.配电室配置安全工器具一套：包含工具橱,850mmx550x2000mm、接地线,(35mm带绝缘皮)、验电笔,高压、低压、绝缘手套、绝缘靴、安全帽、万用表、应急灯、警告牌、挂锁(通用)、绝缘垫(5米/卷)满铺、灭火器(配灭火箱)一组4个,小桶沙x2(门旁放置)、组合工具箱(48件以上)、折叠围栏、规章制度(玻璃镶嵌)等 3.符合《居配工程开闭所，配电室土建验收标准》 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 区域报警控制箱 | 1.电气火灾监控系统，含主机及连接辅材、调试、门禁控制器、门禁系统等 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 互感器 | 1.电流互感器 2.型号：电流互感器 AS12 150/5 0.2S级、15VA，电流互感器 AS12 200/5 0.5/5P20 2.由供电公司提供 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 电力变压器系统 | 1.10kV电力变压器系统调试2000kVA以下 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 送配电装置系统 | 1.10kV以下交流供电断路器调试(旧设备) | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 送配电装置系统 | 1.低压交流供电系统调试 | 系统 | 38 |  |  |  |  |
| 29 | 电容器 | 电容器装置调试10kV | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 母线 | 1.母线系统装置调试10kV | 段 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 母线 | 1.母线系统装置调试1kV | 段 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 避雷器 | 避雷器装置调试10kV | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 中央信号装置 | 变电所中央信号装置调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 电力电缆 | 1.低压电力电缆ZCYJV{{22}}-0.6/1kV-4x95mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 10 |  |  |  |  |
| 35 | 电力电缆 | 1.低压电力电缆ZCYJV{{22}}-0.6/1kV-4x120mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 10 |  |  |  |  |
| 36 | 电力电缆 | 1.低压电力电缆ZCYJV{{22}}-0.6/1kV-4x185mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 15 |  |  |  |  |
| 37 | 电力电缆 | 1.低压电力电缆ZCYJV{{22}}-0.6/1kV-4x240mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 15 |  |  |  |  |
| 38 | 电力电缆 | 1.低压电力电缆ZCYJV{{22}}-0.6/1kV-5x240mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 5 |  |  |  |  |
| 39 | 电力电缆头 | 1.低压户内电缆终端120mm2以下制安 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 40 | 电力电缆头 | 1.低压户内电缆终端240mm2以下制安 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 41 | 电缆试验 | 1.电缆泄漏试验调试 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 42 | 接地母线 | 1.热镀锌接地扁钢-50*6 | m | 20 |  |  |  |  |
| 43 | 接地装置 | 1.配电室接地装置系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 原钢筋混凝土拆除 | 1.原钢筋混凝土拆除 | m3 | 2.74 |  |  |  |  |
| 45 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 | m3 | 11.3 |  |  |  |  |
| 46 | 余方弃置 | 1.垃圾外运，渣土弃置 2.运距自行考虑 | m3 | 14.04 |  |  |  |  |
| 47 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.68 |  |  |  |  |
| 48 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级为S6 | m3 | 1.12 |  |  |  |  |
| 49 | 电缆沟及设备基础侧墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级为S6 | m3 | 7.8 |  |  |  |  |
| 50 | 现浇砼地面 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30,抗渗等级为S6 | m3 | 7.62 |  |  |  |  |
| 51 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15,抗渗等级为S6 | m3 | 2.28 |  |  |  |  |
| 52 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ≤12 | t | 0.35 |  |  |  |  |
| 53 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ≤25 | t | 0.5 |  |  |  |  |
| 54 | 房心回填方 | 1.密实度要求:满足设计规范要求 2.填方材料品种:满足要求土方 3.填方来源、运距:原土 | m3 | 20 |  |  |  |  |
| 55 | 环氧自流平 | 1.环氧树脂自流平地面 2.环氧砂浆 3.采用防静电标准工艺流程，色泽一致，平整光洁 | m2 | 15.2 |  |  |  |  |
| 56 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.092 |  |  |  |  |
| 57 | 槽钢基础 | 1.材质:8#槽钢基础 | m | 30 |  |  |  |  |
| 58 | 电缆沟包边角钢 | 1.电缆沟包边L50*5角钢90米 | t | 0.083 |  |  |  |  |
| 59 | 电缆沟内环氧地坪 | 1.电缆沟墙地面刷环氧漆 2.含电缆沟底砼打平,沟内壁粉刷 3.聚氨酯防水厚度1mm | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 60 | 花纹盖板 | 1.花纹盖板 2.厚度：5mm | m2 | 20.8 |  |  |  |  |
| 61 | 树枝修剪 | 1.树枝修剪 2.室外高压线附近的树枝修剪 3.包含升降车等机械 4.需满足甲方要求，施工单位自行勘察现场报价，结算时不予调整 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 暂列金 | 暂列金 | 项 | 1 | 23000 | 23000 | / | / |

- 3、本项目报价中需包含对现场原有旧变压器柜和低压柜等设备进行保护性拆除，拆除后由甲方进行处理。该项目设备安装完成后，原低压开关柜出线回路由投标单位接入新上低压开关柜相应回路中，此部分费用在投标报价中综合考虑，结算时不另外增加费用

4、本项目提供电子图纸及清单控制价编制说明，图纸及清单控制价编制说明请自行到邮箱下载，邮箱账户：JSCY2025@126.com,密码：JScy@2025 请投标单位自行下载；未自行下载的，亦将被视为已获取所提供资料的全部信息。

5、投标人报价前应充分阅读设计图纸及招标文件，理解招标人要求的交货验收标准及价格内涵。除此之外，投标人报价中须包含采购供货、运输、运输保险、 运输损耗、安装、调试、税金以及满足设备运行、验收、送电等各项费用。

6、本项目设备分项报价表中的每一个项目都需填入单价；对于没有填入单价 或总额价的项目，其费用应视为已包括在投标人的投标报价中，并视为让利。

7、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的货物采购清单所列 各项目之中，未列项目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关项目的单价或总额价之中。

8、承包人对用于本项目各类设备的提供运输、维护、拆卸、安装等支付的费 用，已包括在货物清单的单价与总额价之中。

9、本货物采购清单作为投标人报价的基础之一，投标人应结合招标文件、图纸、技术规范等确定投标报价。

| 材料推荐品牌表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 推荐品牌 | 备注 |
| 1 | 防水 | 雨虹、德高、西卡 |  |
| 2 | 电线、电缆 | 远东、江南、宝胜 |  |
| 3 | 变压器 | 江苏华鹏、广东顺特、新疆特变电工 | 全铜绕组 |
| 4 | 配电柜 | 国产优质国际合格产品 |  |
| 5 | 主要元器件 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 6 | 电流互感器、电压互感器 | 江苏二互、江苏科兴、大一互 |  |
| 7 | 无功补偿及有源滤波装置 | 江苏斯菲尔、上海思源、无锡罗斯纬尔 |  |
| 8 | 电气火灾监控系统 | 海湾、北大青鸟、泛海三江 |  |
| 9 | 母线槽始端箱 | 施耐德、ABB、西门子 |  |

- 二、主要商务要求★

1.付款方式：

（1）第一次付款：签订开工报告后，支付合同总价（扣除暂列金及暂估价）的30%作为预付款（具体支付时间视财政资金下达情况为准）；

（2）第二次付款：安装调试完成并送电后支付至合同价（扣除暂列金及暂估价）的80%（具体支付时间视财政资金下达情况为准）；

（3）第三次付款：经甲方委托的结算审核单位审核完成后支付至审定价的100%。（具体支付时间视财政资金下达情况为准）；

备注：审计核减率达5%（含）以上的审计费用一律由乙方承担。

2.质保期：本项目免费质保期最低为2年，根据投标人承诺为准。

第五章合同主要条款及格式

南京市政府采购合同（供参考）

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市工商行政管理局

南京市财政局监制

采购人（全称）：（以下简称甲方）

供应商（全称）：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方就            采购及有关事项协商一致，订立本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供货物，详见附件一《货物清单明细表》。

第二条 合同总价

本合同项下货物总价款为                 元（大写：人民币      元整）。本合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

第三条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应符合甲方的采购需求。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第五条  包装与标识

1、除双方另有约定外，乙方交付的所有合同货物均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境的包装方式进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、乙方应在外包装上注明货物名称、型号，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第六条  交货和验收

1、合同签订后40日内完成供货安装调试并通过相关部门验收。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同和甲方对货物、数量和规格的要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合合同约定和甲方要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、配套资料及配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的    个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后及时进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、甲方要求的特殊标准以及乙方承诺的标准。乙方所供货物须经甲方确认，甲方有权对乙方所供货物送检，如果不符合采购文件要求，乙方须承担相关费用和法律责任。

第七条  伴随服务／售后服务

1、乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2、质保期为验收合格交付使用后    年，质保期内出现质量问题，由乙方派员上门免费维修或更换，并承担修理调换的费用；若货物故障在检修4个小时后仍无法排除，乙方应在 1 天内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3、货物故障报修的响应时间为：收到甲方通知后2小时内。

4、质保期后的货物维护由双方另行协商。

第八条  履约保证金

本项目无履约保证金。

第九条  结算方式

1、按实际货物量进行结算，最终以审计为准。

2、结算审计核减率为5%以下的，审计费用由甲方承担，核减率为5%（含）以上的，审计费用由乙方承担，并在审定价中先行扣除。

第十条  货款支付

（1）第一次付款：签订开工报告后，支付合同总价（扣除暂列金及暂估价）的30%作为预付款（具体支付时间视财政资金下达情况为准）；

（2）第二次付款：安装调试完成并送电后支付至合同价（扣除暂列金及暂估价）的80%（具体支付时间视财政资金下达情况为准）；

（3）第三次付款：经甲方委托的结算审核单位审核完成后支付至审定价的100%。（具体支付时间视财政资金下达情况为准）。

第十一条  违约责任

1、甲方无故未能按合同约定支付合同价款的，按合同订立时1年期贷款市场报价利率支付逾期利息。

2、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价 10 ％的违约金。

3、乙方逾期交付货物的，除应及时交足货物外，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的0.5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应按合同总价的 10 %向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已付给乙方的货款。

4、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同约定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 10 %的违约金。

5、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6、乙方未按本合同的约定提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7、上述情形之外的违约责任均按合同总价的10%计算违约金。因一方违约导致纠纷的，违约方除承担赔偿损失的违约责任外，还需负担守约方为维护合同权益所支出的包括但不限于诉讼费、律师费、交通费、鉴定费等维权费用。

8、乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同约定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条  合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条  不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、在诉讼期间，除争议部分外，本合同其他部分继续履行。

第十五条  合同生效及其他

1、合同的权利义务终止后，甲乙双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

3、合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商签订补充协议。本合同附件为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

住    所：                            住    所：

法定代表人或委托代理人：              法定代表人或委托代理人：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

邮政编码：                            邮政编码：

单位电话：                            单位电话：

传    真：                            传    真：

联 系 人：                            联 系 人：

联系人手机：                          联系人手机：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

合同订立时间：    年   月   日

合同订立地点：

第六章 投标文件格式及附件

（投标格式供参考）

- 投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：                                 （加盖电子公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年 	月 	日

投标申请及声明

投标申请及声明

致：

根据贵方                       （项目名称）            （项目编号）投标邀请，我方授权            ，代表投标人递交投标文件并声明如下。

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我方投标报价合计为          。

3.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单。

5.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

6.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

9.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，递交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。 否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

10.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

11.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

12.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理公司恶意串通、 决不向采购人、代理公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

14.与本次投标有关的联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（加盖电子公章）：

日   期：二〇二四年    月    日

法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

江苏川页工程项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人法定代表人授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                          （项目名称），                 （项目编号）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

法定代表人身份证明文件的复印件：

代理人的身份证明文件的复印件：

报价表格式

- 报价一览表格式

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除干式变压器 | 1.原变压器及柜体拆除 2.1000kVA 3.拆除后交由甲方处理 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 拆除低压开关柜（屏） | 1.原低压柜拆除 2.拆除后交由甲方处理 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 干式变压器 | 1.名称：变压器 2.型号：变压器SCB14-2000/10,10±P2x2.5%%%/0.4kV,D,yn11 Uk=6%；变压器柜ZBN2-10 3.配套干式变压器、柜及专用减震器、软连接，变压器低压伸缩接头，网门、保护网制作、安装，二次喷漆等 4.变压器中心点接地安装 5.详见设计图纸 6.符合甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压柜，MNS进线柜 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压柜，MNS馈线柜 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 6 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：有源滤波柜LAPF-200A 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 低压电容器柜 | 1.名称：电容补偿柜LRTS-600kVAR 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 带形母线 | 1.低压柜顶铜排(TMY-4*(2*100*10) 安装 | m | 11.1 |  |  |  |  |
| 9 | 带形母线 | 1.低压柜PE母排TMY-120x10安装 | m | 14 |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1.高压电缆ZCYJV-8.7/15kV-3x120mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 40 |  |  |  |  |
| 11 | 电力电缆头 | 1.10KV户内电缆终端3*120mm2 2.配套附件包括:铜端子、绝缘套管、防火胶带等 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 电缆试验 | 1.10KV电缆交流耐压试验 | 根 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽始端箱（与原有母线槽对接） 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | 1.控制电缆KVVP{{2}}-4*2.5mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 20 |  |  |  |  |
| 15 | 控制电缆 | 1.控制电缆KVVP{{2}}-4*4mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 50 |  |  |  |  |
| 16 | 控制电缆 | 1.控制电缆KVVP{{2}}-10*2.5mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 50 |  |  |  |  |
| 17 | 控制电缆头 | 1.控制电缆头(6芯以内）制安 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 18 | 控制电缆头 | 1.控制电缆头(14芯以内）制安 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 19 | 模拟屏 | 1.模拟图板 2.其它:符合配电验标准 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 配电箱 | 1.名称：负控柜 2.利旧 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 碳钢通风管道 | 1.变压器排风管道 | m2 | 8 |  |  |  |  |
| 22 | 防鼠装置 | 1.防鼠装置 2.防鼠装置，新型多层，带防水功能，含捕鼠器等 3.其它：详见设计图纸 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 23 | 其他电器 | 1.安全器具 2.配电室配置安全工器具一套：包含工具橱,850mmx550x2000mm、接地线,(35mm带绝缘皮)、验电笔,高压、低压、绝缘手套、绝缘靴、安全帽、万用表、应急灯、警告牌、挂锁(通用)、绝缘垫(5米/卷)满铺、灭火器(配灭火箱)一组4个,小桶沙x2(门旁放置)、组合工具箱(48件以上)、折叠围栏、规章制度(玻璃镶嵌)等 3.符合《居配工程开闭所，配电室土建验收标准》 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 区域报警控制箱 | 1.电气火灾监控系统，含主机及连接辅材、调试、门禁控制器、门禁系统等 2.型号：详见设计图纸 3.符合甲方要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 互感器 | 1.电流互感器 2.型号：电流互感器 AS12 150/5 0.2S级、15VA，电流互感器 AS12 200/5 0.5/5P20 2.由供电公司提供 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 电力变压器系统 | 1.10kV电力变压器系统调试2000kVA以下 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 送配电装置系统 | 1.10kV以下交流供电断路器调试(旧设备) | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 送配电装置系统 | 1.低压交流供电系统调试 | 系统 | 38 |  |  |  |  |
| 29 | 电容器 | 电容器装置调试10kV | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 母线 | 1.母线系统装置调试10kV | 段 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 母线 | 1.母线系统装置调试1kV | 段 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 避雷器 | 避雷器装置调试10kV | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 中央信号装置 | 变电所中央信号装置调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 电力电缆 | 1.低压电力电缆ZCYJV{{22}}-0.6/1kV-4x95mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 10 |  |  |  |  |
| 35 | 电力电缆 | 1.低压电力电缆ZCYJV{{22}}-0.6/1kV-4x120mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 10 |  |  |  |  |
| 36 | 电力电缆 | 1.低压电力电缆ZCYJV{{22}}-0.6/1kV-4x185mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 15 |  |  |  |  |
| 37 | 电力电缆 | 1.低压电力电缆ZCYJV{{22}}-0.6/1kV-4x240mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 15 |  |  |  |  |
| 38 | 电力电缆 | 1.低压电力电缆ZCYJV{{22}}-0.6/1kV-5x240mm2 2.敷设方式：管内、电缆沟或桥架内敷设 | m | 5 |  |  |  |  |
| 39 | 电力电缆头 | 1.低压户内电缆终端120mm2以下制安 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 40 | 电力电缆头 | 1.低压户内电缆终端240mm2以下制安 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 41 | 电缆试验 | 1.电缆泄漏试验调试 | 根 | 10 |  |  |  |  |
| 42 | 接地母线 | 1.热镀锌接地扁钢-50*6 | m | 20 |  |  |  |  |
| 43 | 接地装置 | 1.配电室接地装置系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 原钢筋混凝土拆除 | 1.原钢筋混凝土拆除 | m3 | 2.74 |  |  |  |  |
| 45 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 | m3 | 11.3 |  |  |  |  |
| 46 | 余方弃置 | 1.垃圾外运，渣土弃置 2.运距自行考虑 | m3 | 14.04 |  |  |  |  |
| 47 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.68 |  |  |  |  |
| 48 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级为S6 | m3 | 1.12 |  |  |  |  |
| 49 | 电缆沟及设备基础侧墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30,抗渗等级为S6 | m3 | 7.8 |  |  |  |  |
| 50 | 现浇砼地面 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30,抗渗等级为S6 | m3 | 7.62 |  |  |  |  |
| 51 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15,抗渗等级为S6 | m3 | 2.28 |  |  |  |  |
| 52 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ≤12 | t | 0.35 |  |  |  |  |
| 53 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ≤25 | t | 0.5 |  |  |  |  |
| 54 | 房心回填方 | 1.密实度要求:满足设计规范要求 2.填方材料品种:满足要求土方 3.填方来源、运距:原土 | m3 | 20 |  |  |  |  |
| 55 | 环氧自流平 | 1.环氧树脂自流平地面 2.环氧砂浆 3.采用防静电标准工艺流程，色泽一致，平整光洁 | m2 | 15.2 |  |  |  |  |
| 56 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.092 |  |  |  |  |
| 57 | 槽钢基础 | 1.材质:8#槽钢基础 | m | 30 |  |  |  |  |
| 58 | 电缆沟包边角钢 | 1.电缆沟包边L50*5角钢90米 | t | 0.083 |  |  |  |  |
| 59 | 电缆沟内环氧地坪 | 1.电缆沟墙地面刷环氧漆 2.含电缆沟底砼打平,沟内壁粉刷 3.聚氨酯防水厚度1mm | m2 | 50 |  |  |  |  |
| 60 | 花纹盖板 | 1.花纹盖板 2.厚度：5mm | m2 | 20.8 |  |  |  |  |
| 61 | 树枝修剪 | 1.树枝修剪 2.室外高压线附近的树枝修剪 3.包含升降车等机械 4.需满足甲方要求，施工单位自行勘察现场报价，结算时不予调整 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 暂列金 | 暂列金 | 项 | 1 | 23000 | 23000 | / | / |

1、报价一览表中的“投标报价”是投标相关服务的全部费用的报价。

2、投标报价形式为人民币。

投标人名称:       （加盖电子公章）

日     期：            年    月    日

- 商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （加盖电子公章）

说明：

1、供应商应逐一说明投标服务技术参数和偏离情况，如直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

服务方案

（格式自拟）

服务方案

（供应商根据招标文件要求自行填写）

供应商认为需要提供的其他证明文件及材料（若有）

中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19 号）的规定，本公司             （联合体）参加          （单位名称）的            （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 小微企业声明函中需逐一列明所投货物是否为小微企业制造货物。

供应商名称：                        （加盖电子公章）

日期：      年    月    日

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加              （采购人单位名称）的                （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                        （加盖电子公章）

日期：       年    月    日

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内我单位及其员工在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日期：        年    月    日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日期：        年    月    日

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（网站打印签字盖章）