招　标　文　件

项目名称：南京医保信息平台建设项目（医保监管服务和部门协同等功能）

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0293

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年08月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………99

- 投标文件格式………………………………102

第一章  投标邀请

受南京市医疗保障局（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京医保信息平台建设项目（医保监管服务和部门协同等功能）（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0293

2.项目名称：南京医保信息平台建设项目（医保监管服务和部门协同等功能）

3.预算金额：1549万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：本项目建设内容包括但不限于：南京市康复病组价值付费功能模块、南京医保基金智能监管功能模块、医疗救助一体化功能模块、南京医保征缴税务“统模式”功能模块等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：730天（系统开发时间为合同签订后365天内系统开发完成符合验收要求，维保时间为验收合格后365天）

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年9月18日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市医疗保障局

地  址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦C座13-14层

联系人：张先生

联系电话：025-68788576

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马老师

联系电话：025-68505961

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京市医疗保障局，联系地址：南京市建邺区江东中路265号新城大厦C座13-14层，联系人：张先生，联系电话：025-68788576 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明（如有）

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方（买方）：

- 乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：730天（系统开发时间为合同签订后365天内系统开发完成符合验收要求，维保时间为验收合格后365天）

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的50%。

8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的50%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额     的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1、建设背景

南京市医疗保障信息平台是江苏省医疗保障信息平台的组成部分，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循国家医疗保障局下发的《医疗保障信息平台建设指南》及相关标准规范，以机制和模式创新为动力，综合运用云计算、大数据等现代思维和先进技术，建设南京市医疗保障信息平台，不断提高南京市医保治理能力和服务水平，支撑消解新常态下南京市医疗保障领域重点、难点、热点问题，构建更加公平、更加可持续的医疗保障体系，全面实施医疗保障精准扶贫，积极推进南京市医保与医疗、医药“三医联动”，为提高南京市医改整体效能和健康中国战略在南京市的落地提供信息化支撑。平台全面提高医疗保障标准化、智能化、信息化水平，有效支撑医保部门规范、高效、科学履职，使信息化在待遇保障、参保经办、医药服务管理、医药价格和招标采购、基金监管、公共服务、精准扶贫等方面发挥积极作用，不断提高医保管理能力和服务水平，促进建成更加公平、更加可持续的医疗保障体系，解决群众反映强烈的突出问题，不断提高人民群众医疗保障获得感、幸福感和安全感，助力提高医改整体效能和实施健康中国战略。

2、建设原则

本项目在遵循国家医疗保障信息平台和南京市医保信息化平台总体框架下，按照国家医疗保障信息平台相关标准和规范，采用模块化、构件化以及面向对象的设计方法，结合医疗保障信息系统的建设要求进行设计，本项目建设中将遵循以下设计原则：

（1）先进性原则。在技术上应采用业界先进、成熟的软件开发技术，面向对象的设计方法,面向对象的开发工具。采用浏览器/服务器体系结构以支持网络环境下的分布式应用。

（2）实用性原则。必须做到系统使用易学、易用、实用，方便相关人员的使用。

（3）开放性原则。保证系统设计的规范性，包括系统内部程序设计的规范、系统各模块之间接口的规范、系统内部与外部接口的规范和系统用户界面的规范，以便于同其它系统进行信息交互。

（4）节约性原则。预留发展空间，避免重复建设，节约投资。

（5）安全性和可靠性原则。符合国家法律法规要求；系统建设要采取全面的安全防护措施，系统开发层面，避免安全漏洞和隐患，做好用户隐私的保护和防泄漏。

（6）可维护性和可扩展性原则。软件设计尽可能模块化、组件化，以适应将来的发展，系统应提供配置模块和客户化工具，通过一系列的组件和工具，使应用系统可灵活配置，优化流程，适应不同的情况；整体设计尽可能考虑到将来发展的需要。

3、建设目标

本项目的建设目标是遵循国家医疗保障局信息化顶层设计，在我市已经建成的医保云平台和核心业务系统基础上，高标准规划、建设符合我市业务特点的各类辅助支撑软件应用，包括南京市康复病组价值付费功能模块、南京医保基金智能监管功能模块、医疗救助一体化功能模块、南京医保征缴税务“统模式”功能模块、南京医保公服功能模块、DRG导航与审核监测分析功能模块、线上购药南京医保结算功能模块、医保业务系统运维管控功能模块。其中，对我市独有的且已经运转多年的相关应用，依据国家医疗保障局制定的新标准和新要求进行重构升级，在技术架构上实现与国家局各类技术规范保持一致，从而实现数据统一，应用互通；对于国家局已经规划部署的应用系统，结合我市医疗保障业务的工作实践，进行本地化适配改造，更好地为两定机构和参保群体提供优质化服务。

本项目建成后将支撑南京市医疗保障局履行医保政策制定，基金监管，支付方式改革、医保征收、社会公共服务、医疗救助等职能。同时为南京市下辖12个区和市本级医保部门、800多万参保群体、30多万家参保单位、2200多家定点医院、2300多家定点药店和1万多名医保工作人员提供综合服务。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。政策依据如下：

政策依据

1.国务院《关于印发深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务的通知》，国办发〔2019〕28号

2.国务院《关于印发2019年政务公开工作要点的通知》，国办发〔2019〕14号

3.国务院《关于加快“互联网+监管”系统建设和对接工作的通知》，国办函〔2018〕73号

4.国务院《办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，国办发〔2018〕26号

5.国务院《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，国办发〔2016〕47号

6.国务院《关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》，国发〔2016〕73号

7.国家医保局《关于医疗保障信息化的指导意见的通知》，医保发〔2019〕1号

8.国家医保局《关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》，医保发〔2019〕14号

9.国家医保局《关于开展医保基金监管“两试点一示范”工作的通知》，医保办发〔2019〕17号

10.国家医保局《关于开展医疗保障信息化建设试点工作的通知》，医保办发〔2019〕22号

11.国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局《关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》，医保发〔2019〕34号

12.国家医保局《关于当前加强医保协议管理确保基金安全有关工作的通知》，医保办发〔2018〕21号

13.国家医保局《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》，医保办发〔2018〕23号

14.国家医保局《医疗保障基金使用监管条例（征求意见稿）》，2018年4月

15.省医保局《江苏省医疗保障局关于印发医保基金监管“两试点一示范”工作方案的通知》（医保发〔2019〕41号）

技术依据

1.《医疗保障信息平台云计算平台规范》（YB-XJ-A01-2019）

2.《医疗保障信息平台应用系统技术架构规范》（YB-XJ-B01-2019）

3.《医疗保障核心业务区网络安全接入规范》（YB-XJ-AQWL.01-2019）

4.《全国医疗保障系统核心业务区骨干网络建设指南》（医保网信办〔2019〕40号）

5.《医疗保障信息平台业务中台应用规范》（YB-XJ-F01-2020）

6.《医疗保障信息平台数据中台建设及应用指南》（YB-XJ-F02-2020）

7.《医疗保障信息平台数据库设计规范》（YB-XJ-E01-2020）

8.《医疗保障信息平台用户界面规范 第1部分 PC端用户界面规范1.0》（XJ-C01.1-2019）

9.《医疗保障信息平台用户界面规范 第2部分 移动端用户界面规范V1.0）（XJ-C01.2-2019）

10.《医疗保障信息平台用户界面规范 第3部分 大屏幕端用户界面规范V1.0）（XJ-C01.3-2019）

11.《医疗保障信息系统安全开发规范》（XJ-AQTY.01-2019）

12.《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字〔2004〕66号）

13.《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）

14.《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）

15.《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

16.《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

17.《信息安全技术  网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 数据产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市康复病组价值付费功能模块 | 1 | 项 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 2 | 南京医保基金智能监管功能模块 | 1 | 项 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 3 | 医疗救助一体化功能模块 | 1 | 项 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 4 | 南京医保征缴税务“统模式”功能模块 | 1 | 项 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 5 | 南京医保公服功能模块 | 1 | 项 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 6 | DRG导航与审核监测分析功能模块 | 1 | 项 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 7 | 线上购药南京医保结算功能模块 | 1 | 项 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 8 | 医保业务系统运维管控功能模块 | 1 | 项 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1、南京市康复病组价值付费功能模块

为了推进南京医保支付的高质量发展，支撑医保康复支付改革工作，建设用于康复支付的基金结算系统，主要包括康复档案，分组管理，拨付管理，公示反馈等功能，实现康复病例的评估数据采集和管理，对康复病例的分组和拨付以及分组和拨付结果向医院用户公示等建设目标。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京市康复病组价值付费功能模块 | 康复档案 | 康复档案展示 | 筛选有康复结算信息或者有原发病信息的病例进行展示，根据病案号匹配康复结算信息和原发病信息形成康复档案； 提供用户浏览特定参保人的所有历史评估记录； 提供用户浏览特定参保人的所有历史就诊记录。 |
|  |  | 原发病反馈授权和审批 | 允许用户授权医院用户对原发病进行反馈； 允许用户对于医院用户的原发病反馈情况，进行原发病的反馈审批。 |
|  | 预算管理和进度管理 | 预算管理 | 提供用户对于康复支付的预算进行管理； 月度预算管理：将用户提供的预算按照比例均分于拨付年度的各个月份。 |
|  |  | 进度管理 | 提供用户对于月度和年度拨付过程的进度进行管理。 |
|  | 分组管理 | 分组方案 | 展示分组系统的分组方案，该分组方案应当符合康复医疗特点。 1.包含脑损伤，脊髓损伤，骨折三个康复病种； 2.采用病种，功能障碍，分期等因素进行分组。 |
|  |  | 月度分组管理 | 提供用户对于进行月度分组任务，生成对应的康复分组结果。 |
|  |  | 月度分组结果展示和反馈审批 | 提供用户对于各病例分组情况的展示。 1.通过病例原发病情况，病例分组，分组时间，功能障碍水平，入院评估得分，出院评估得分等对原发病情况进行展示； 2.对具有医院用户的病例反馈结果进行审批。 |
|  |  | 年度分组管理 | 提供用户对于进行年度分组任务，生成对应的康复分组结果。 |
|  |  | 年度分组结果展示 | 提供用户对于各病例年度分组情况的展示。 通过病例原发病情况，病例分组，分组时间，功能障碍水平，入院评估得分，出院评估得分等对原发病情况进行展示。 |
|  | 拨付与价值系数管理 | 月度拨付管理 | 提供用户对于月度拨付情况进行展示和管理。 1.通过病例分组结果，床日时间，基准分值，总点数，拨付费用等对各病例拨付情况进行展示。 2.通过授权使医保用户像医院用户展示月度的拨付报表。 |
|  |  | 年度拨付管理 | 提供用户对于年度拨付情况进行展示和管理。 1.通过病例分组结果，床日时间，基准分值，总点数，拨付费用等对各病例拨付情况进行展示。 2.通过授权使医保用户像医院用户展示年度的拨付报表。 |
|  |  | 价值系数 | 提供价值系数计算方案， 提供用户对价值系数计算结果进行展示。 1.价值系数计算方案，根据病例在特定阶段的出入院情况进行比较，形成康复效能，建立排名； 2.包含病例分组，入院评价得分，出院评价得分，康复效能，组内价值排名等字段。 |
|  |  | 价值付费 | 提供价值拨付调整方案，提供用户根据康复价值系数进行付费的结果展示。 1.根据价值排名信息，采用合理的方法对拨付结果进行调整； 2.通过病例分组，组内价值排名，排名系数，拨付费用，价值调整后拨付费用对价值付费情况进行展示。 |
|  |  | 报表管理 | 管理月度和年度报表的内容和样式。 |
|  | 指标监控 | 指标库 | 展示进行监控的指标列表。 |
|  |  | 监控结果展示 | 采用特定规则进行监控的预警结果展示。 |
|  | 综合查询 | 综合查询 | 提供对于分组和拨付结果的综合查询。 |
|  | 系统管理模块 | 系数展示 | 展示分组拨付相关系数。 |
|  |  | 系统功能 | 对系统展示，功能，以及相关计算方案进行配置。 |
|  | 公示反馈模块 | 康复档案新增和原发病反馈 | 允许医院用户新增康复档案，并申报和反馈原发病，原发病反馈需要上传附件材料。 |
|  |  | 评估采集 | 医院用户根据评估数据采集引导，逐步的对参保人功能障碍情况进行采集。 能进行视频采集。 |
|  |  | 评估填报 | 允许医院用户通过系统进行康复评估结果的手动填报。 |
|  |  | 月度分组管理 | 允许医院用户查看本院分组情况。 |
|  |  | 分组反馈 | 允许医院用户对分组结果进行反馈。 |
|  |  | 月度拨付管理 | 允许医院用户对本院拨付结果进行查看。 |
|  |  | 综合查询 | 允许医院用户对本院拨付病例的拨付和分组结果进行分组查询。 |
|  |  | 系数展示 | 允许医院用户对于公开的拨付系数进行查询。 |

2、南京医保基金智能监管功能模块

南京医保基金智能监管功能模块，通过实现功能建设，拓展应用使用范围，细化基金监管对象维度，进一步消除医疗保障信息化监管领域数据鸿沟、信息孤岛、技术壁垒、部门藩篱等信息系统碎片化问题，实现对基金支出中可能存在的浪费滥用、政策违背等违规开展更精准细化的预警、探查、稽核与处理，以此保障基金支出行为的真实性、合理性、有效性，保障基金的合规高效使用、保障基金的长效安全，并根据医疗保险制度，切实维护广大参保人的利益。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京医保基金智能监管功能模块 | 智能监控 | 规则同步 | 同步更新国家规则、同步更新省级规则、可查看规则更新日志信息。 |
|  |  | 负面清单 | 展示负面清单项目内容，关联监控规则，查询统计清单项目是否纳入规则、数量，对应的规则条数及违规机构、费用等情况分析。 |
|  |  | 新增智能监控规则 | 智能监控规则：根据南京地方政策及地区情况特征，新增监控规则管理功能，支持监控规则定义、审核、发布、查询。 |
|  |  | 新增智能稽核规则 | 根据南京地方政策及地区情况特征，新增监控规则管理功能，支持监控规则定义、审核、发布、查询。 |
|  |  | 新增规则首次运行检出情况 | 统计当月首次运行的新增规则检出数量，并按检出数量由大到小排序。支持查看规则检出详情，并根据医保项目进行筛查分析。 |
|  |  | 规则各机构检出情况排名 | 统计各规则当月检出违规病例（单据）、金额数，并根据违规病例（单据）、金额数由大到小排序。（按不同纬度分析，险种、统筹区、机构等级、机构类型、就诊类型、规则分类）。 |
|  |  | 各类规则近12个月检出趋势（支持手选时间段） | 按规则统计近12个月（支持手选时间段），每月检出违规病例（单据）、金额数，并支持按规则查看近12个月违规检出趋势。（按不同纬度分析，险种、统筹区、机构等级、机构类型、就诊类型、规则分类）。 |
|  |  | 各类规则机构监管效果排名 | 统计各机构近3个月（支持手选时间段）各规则运行检出违规病例（单据）、金额数、各规则运行首三个月（支持手选时间段）检出违规病例（单据）、金额数，按照规则统计各机构检出减少的数量，由大到小进行排名，支持根据规则发布月数进行筛选。（按不同纬度分析，险种、统筹区、机构等级、机构类型、就诊类型、规则分类）。 |
|  |  | 各类规则检出医保项目排名 | 统计各规则中医保项目最近一次被检出次数，并按规则、检出次数(由大到小)进行排名，分析规则涉及违规最多的报项目。 |
|  |  | 各类规则阳性率排名 | 统计各规则检出违规病例（单据）、金额数、医保项目，机构申诉单据数、金额数，申诉通过单据数、金额数、实际扣减单据数、金额数，规则阳性率。并根据规则阳性率、医保项目阳性率由大到小排序。（按时间段搜索）。 |
|  |  | 各规则检出医保项目变化情况 | 统计各条规则涉及的各类项目历月被检出次数，分析检出次数明显下降或明显升高的医保项目、支持与规则检出总数趋势进行比对。 |
|  |  | 审核扣款 | 按照结算月份对于审核完成的数据进行按照机构、险种、医疗类别进行审核汇总、审核扣款、扣款结果查询。 |
|  |  | 稽核任务台账查询 | 支持根据稽核分析任务台账周期、数据范围查询稽核台账。 |
|  |  | 稽核台账规则汇总查询 | 按规则汇总所选稽核任务分析检出结果，包括：规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目。 |
|  |  | 稽核分析结果明细查询 | 查询查看所选稽核任务分析检出结果详情：支持按稽核规则、医保项目编码/医保项目名称、明细项目使用日期范围、医疗机构名称、参保人身份证号进行明细数据筛查。 |
|  |  | 稽核任务调度 | 可新增稽核任务，可启动任务或暂停执行中的任务。可查看稽核任务队列中各项任务执行情况。 |
|  |  | 稽核任务执行结果 | 分析任务完成后，可查看稽核分析结果，支持调整数据范围、稽核规则后重新执行任务。确认后可将分析结果提交审批。 |
|  |  | 稽核结果审批 | 对稽核结果进行确认，包括稽核数据范围、稽核规则、规则汇总情况、机构汇总情况、结果详情信息，可审批通过或退回重新执行。 |
|  |  | 稽核台账查询授权 | 支持其他部门根据稽核数据范围、台账任务周期，申请查询稽核台账、稽核规则汇总信息、稽核台账详情。支持申请导出台账数据。 |
|  |  | 稽核分析调度授权 | 支持其他部门申请智能稽核分析权限，新建稽核分析任务。 |
|  | 门诊、住院全流程监管 | 诊前提醒规则汇总统计信息监测分析 | 全量分析结果按诊前提醒规则汇总统计信息展示，包括：规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、涉及医疗机构数量、疑点人次、疑点金额、疑点人次占比、疑点金额占比；支持按规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 诊前提醒医保项目统计信息分析 | 诊前提醒规则全量分析结果按医保项目名称、医保项目编码、规则汇总统计信息展示，包括：医保项目名称、医保项目编码、规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、涉及医疗机构数量、疑点人次、疑点金额、疑点人次占比、疑点金额占比；支持按医保项目名称、医保项目编码、规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 诊前提醒机构统计信息监测分析 | 诊前提醒机构统计信息监测分析；诊前提醒规则全量分析结果按机构编码、规则汇总统计信息展示，包括：行政区、机构编码、机构名称、规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、疑点人次、疑点金额；支持按机构编码、机构名称、规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 诊前提醒医师统计信息分析 | 诊前提醒规则全量分析结果按机构编码、医师编码、规则汇总统计，并支持按机构查看相关汇总统计信息，包括：行政区、机构编码、机构名称、医师编码、医师姓名、规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、疑点人次、疑点金额；支持按机构编码、机构名称、医师姓名、规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 诊中监控规则汇总统计信息监测分析 | 全量分析结果按诊中监控规则汇总统计信息展示，包括：规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、涉及医疗机构数量、疑点人次、疑点金额、疑点人次占比、疑点金额占比；支持按规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 诊中监控医保项目统计信息分析 | 诊中监控规则全量分析结果按医保项目名称、医保项目编码、规则汇总统计信息展示，包括：医保项目名称、医保项目编码、规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、涉及医疗机构数量、疑点人次、疑点金额、疑点人次占比、疑点金额占比；支持按医保项目名称、医保项目编码、规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 诊中监控机构统计信息监测分析 | 诊中监控规则全量分析结果按机构编码、规则汇总统计信息展示，包括：行政区、机构编码、机构名称、规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、疑点人次、疑点金额；支持按机构编码、机构名称、规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 诊中监控医师统计信息分析 | 诊中监控医师统计信息分析；诊中监控规则全量分析结果按机构编码、医师编码、规则汇总统计，并支持按机构查看相关汇总统计信息，包括：行政区、机构编码、机构名称、医师编码、医师姓名、规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、疑点人次、疑点金额；支持按机构编码、机构名称、医师姓名、规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 诊后分析规则汇总统计信息监测分析 | 诊后分析规则汇总统计信息监测分析；全量分析结果按诊后分析规则汇总统计信息展示，包括：规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、涉及医疗机构数量、疑点人次、疑点金额、疑点人次占比、疑点金额占比；支持按规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 诊后分析医保项目统计信息分析 | 诊后分析医保项目统计信息分析；诊后分析规则全量分析结果按医保项目名称、医保项目编码、规则汇总统计信息展示，包括：医保项目名称、医保项目编码、规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、涉及医疗机构数量、疑点人次、疑点金额、疑点人次占比、疑点金额占比；支持按医保项目名称、医保项目编码、规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 诊后分析机构统计信息监测分析 | 诊后分析机构统计信息监测分析；诊后分析规则全量分析结果按机构编码、规则汇总统计信息展示，包括：行政区、机构编码、机构名称、规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、疑点人次、疑点金额；支持按机构编码、机构名称、规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 诊后分析医师统计信息分析 | 诊后分析医师统计信息分析；诊后分析规则全量分析结果按机构编码、医师编码、规则汇总统计，并支持按机构查看相关汇总统计信息，包括：行政区、机构编码、机构名称、医师编码、医师姓名、规则编码、规则名称、规则分类、涉及医保项目数量、疑点人次、疑点金额；支持按机构编码、机构名称、医师姓名、规则分类、规则名称进行数据筛选（统计采纳人次、采纳金额、采纳人次占比、采纳金额占比）。 |
|  |  | 医院事前前置审核 | 医院事前前置审核：门诊医生在HIS（医生工作站）下达处方保存时通过调用医保监管系统门诊监管规则（包含存余药量监管）进行合规分析，发现违反医保监管规则的处方单据明细反馈给HIS（医生工作站），给予医生实时提醒，医生根据提醒信息修改处方。 |
|  |  | 医院存余药量下载 | 医院存余药量下载：每天自动增量下载医保中心的存余药量参保人清单。下载完成后返回下载完成结果，出现下载异常的定点医疗机构支持自动二次下载，二次下载异常时支持医院手动下载，并对下载是否成功信息进行提示。 |
|  |  | 医院存余药量更新任务 | 医院存余药量更新任务：每天对医院参保人存余药量清单进行更新，对于每天自动增量下载后未更新参保人存余药品存余天数自动-1天，存余天数为0时从参保人存余药量清单中删除该药品。更新后返回更新完成结果，出现更新异常时支持医院手动更新。 |
|  |  | 存余药量下载情况查询 | 存余药量下载情况查询：每天汇总定点医院存余药量下载完成情况，未返回下载结果的医院标识下载异常，运维人员及时联系。 |
|  |  | 存余药量更新情况查询 | 存余药量更新情况查询：每天汇总定点医院存余药量更新完成情况，未返回更新结果的医院标识更新异常，运维人员及时联系。 |
|  |  | 医院预警信息上传 | 医院预警信息上传：每天（18：00-20：00）医院自动上传前一天的预警规则违规信息到医保中心，出现上传异常的定点医疗机构支持自动二次上传，二次上载异常时支持医院手动上传，并对上传是否成功信息进行提示。 |
|  | 反欺诈大数据模型 | 虚假住院模型 | 挖掘团伙在时间、空间上的高度聚性的可疑行为。可疑特性：连续性、规律性、相同相近时间性。 |
|  |  | 异常购药模型 | 夜间刷卡：夜间刷卡次数可疑；团伙购药：单位小时刷卡次数剧增。 |
|  |  | 虚假门诊模型 | 对门诊数据进行算法模型分析，发现医疗机构为冲高年门诊量、拉低次均门诊费用、美化考核指标，大量收取医保卡划小额门诊等疑似违规行为。 |
|  |  | 药店组套模型 | 对药店的结算数据进行算法模型分析，发现疑似医保定点药店通过以药品进行结算，但实际销售生活用品的方式，套取医保基金的异常结算记录的情况。 |
|  |  | 体检住院模型 | 通过训练线性回归模型，输出体检住院回归系数，构建疾病诊断和检查项目之间的概率矩阵，从而估计住院记录的检查占比合理上限，从而进一步挖掘体检住院风险。 |
|  |  | 模型建模-模型训练 | 模型训练是因为某些模型采用了特殊算法，如回归模型，这类模型需要依靠模型训练的结果做推算得出结论。模型训练需要使用一定时间段或一定量的历史数据来训练，才能确保模型输出的精准性。 |
|  |  | 模型建模-模型调试 | 为了确保模型运行通畅且有效，在正式运行前，需要先做模型调试；模型调试包括模型试运行、模型参数调整、模型优化。模拟真实数据及模型运行环境下，通过不断调整模型参数、优化模型内部逻辑，提升模型结果的精准性。 |
|  |  | 模型试运行-数据采集 | 数据采集主要按照分析数据的时间范围、医保区划等条件，从数据中台中获取就诊、费用明细、结算、结算诊断等关键业务信息；额外还需要相关的主数据信息，包括参保人信息、参保信息、机构信息、医师信息、药店信息；以及根据模型主题，还需要获取参保单位信息、门慢门特登记信息等。同时依据模型内部参考数据的标准，完成对码转换。 |
|  |  | 模型试运行-数据标准化 | 数据标准化工作主要包括：数据质量评估和数据清洗处理。有利于系统管理员及时沟通解决数据质量问题、确保模型运行的精准性以及模型挖掘的准确性。 数据质量评估对预处理后的数据质量做评估，输出质量评价结果，展示数据质量问题及其对模型运行结果的影响度。 数据清洗处理是根据质量评估结果，剔除低质量数据和脏数据；同时，根据业务主数据，如参保人、机构等，增强其他业务数据的质量，确保输入模型数据的准确性。 |
|  |  | 模型试运行-模型参数调试 | （1）数据预处理，去除重复值，填充缺失值，处理异常值等。（2）提取有用的特征数据，如特征选择、特征变换和组合等。（3）根据具体问题，选择合适的机器学习和深度学习模型，调校参数以便达到最佳性能。（4）根据模型评估结果，对模型进行迭代和优化，如尝试不同模型结构等。（5）将训练好的模型部署到实际应用场景中，并监控其效果。 |
|  |  | 模型试运行-模型分析验证 | 模型预测出可能存在欺诈行为的案例后，人工参与对结果进行解释和验证。包括分析欺诈行为的原因、模式、影响等，以及与业务专家、医保部门等进行沟通，确认欺诈行为的真实性。 |
|  |  | 模型常态化运行 | 可以指定需要运行的模型，模型需要分析的数据的时间范围，模型运行的特定医保区划后，启动运行模型，模型运行的结果会输出到模型主题数据集中。 |
|  |  | 模型应用-虚假住院模型 | 模型主要适用于住院场景。用户可以根据医保区划、模型分析年度月度等条件，查看风险组情况，并可下钻查看组内参保人信息、机构信息及就诊详情等，包括参保人姓名、出生日期、性别、机构名称、机构科室、机构医师、诊断、出入院时间、结算项目、结算费用等。 |
|  |  | 模型应用-异常购药模型 | 模型主要适用于门诊和购药场景。用户可以根据医保区划、药店、模型分析年度月度等条件，查看风险组情况，并可下钻查看组内参保人及划卡详情，包括参保人姓名、出生日期、性别、药店名称、划卡时间、结算项目、结算费用等。 |
|  |  | 模型应用-虚假门诊模型 | 模型主要适用于门诊。用户可以根据医保区划、模型分析年度月度等条件，查看机构名称、参保单位信息、划卡时间、划卡次数金额等统计，并下钻查看就诊详情，包括机构等级、机构性质、参保人身份信息、具体划卡时间、划卡金额、诊断等信息。 |
|  |  | 模型应用-药店组套模型 | 对药店的结算数据进行算法模型分析，发现疑似医保定点药店通过以药品进行结算，但实际销售生活用品的方式，套取医保基金的异常结算记录的情况。 |
|  |  | 模型应用-体检住院模型 | 模型主要适用于住院。用户可以根据医保区划、模型分析年度月度等条件，查看体检住院高风险机构排名情况、高风险项目分布情况、机构维度体的检住院统计信息，并可下钻查看具体的就诊详情，包括机构等级、机构性质、参保人身份信息、诊断、出入院时间、住院天数、就诊金额、项目名称、数量等信息。 |
|  |  | 线索分析报告 | 提供相对固定的人员服务和技术支持，在进行大数据分析过程中，发现定点医药机构的违法违规、欺诈骗保行为，并将分析情况、发现的问题线索及时汇报反馈，同时提交完整、详细的分析报告。 |
|  |  | 反欺诈风险预警中心-团入团出结果查询-经办 | 利用大数据反欺诈模型对于住院数据进行分析，并将分析结果展示在经办端。 |
|  |  | 反欺诈风险预警中心-团入团出结果查询-机构 | 利用大数据反欺诈模型对于住院数据进行分析，根据机构展示对应分析结果给到机构端。 |
|  |  | 反欺诈风险预警中心-团入团出备案 | 对于大数据反欺诈模型分析出的黑名单，按照实际情况需要医保结算的用户，通过在机构端对对应的参保人进行结算备案。 |
|  |  | 反欺诈风险预警中心-团入团出备案查询 | 对于机构端备案的数据，经办端可以查询导出。 |
|  |  | 反欺诈风险预警中心-结果输出 | 根据南京医保局展示要求，将大数据反欺诈模型结果输出给第三方系统。 |
|  |  | 反欺诈风险预警中心-高风险人员预警提醒 | 在医生工作站或入院登记时，对高风险人员进行预警提醒。 |
|  | 进销存监管 | 监管数据查询 | 监管数据查询：提供给医疗机构查询其中心这边接收到的数据明细情况以及数据汇总情况，便于医院对其自身数据进行核实，若存在由系统对接或其他数据问题导致的两方数据不一致，可提供给医疗机构对错误数据进行数据申诉的机会。 根据机构数据权限可见本机构数据，通过项目编码、项目名称、时间段范围等条件进行数据查询，查询结果数据以项目为维度展示时段内每个项目的采购量、收货量、入库量、出库量、销售量、结算量、自费量等信息，并可点开项目查看具体项目的数据明细列表。 |
|  |  | 数据异常申诉 | 数据异常申诉：对于存在医院实际数量与中心获取到的数量不符、上传数据缺失等问题，医院可点击数据申诉按钮，说明数据有关问题，并将相应证据上传，待审核后重传有关数据。 操作时需勾选问题数据，并填写申请修正数据、修正理由、申请附件等。 |
|  |  | 数据申诉记录查询 | 数据申诉记录查询：机构可查询自己提交过的数据申诉记录，了解申诉审核进度、以及对审核通过的数据重新上传。 查询条件包含数据申诉提交时间、审核状态、机构重新上传数据的处理状态，结果展示数据申诉记录列表，详情展示：原问题数据，申请修正数据、修正理由、申请附件、数据申诉提交时间、审核状态、重新上传数据的处理状态。 |
|  |  | 自费数据查询 | 自费数据查询：可通过区划、医疗机构、项目等维度查询指定时间段内的定点医药机构自费数据汇总信息，并可通过下钻形式查询自费数据的明细详情。 查询展示内容可包括医保区划、医疗机构、医保项目目录编码、医保目录名称、数量等，详情中还可包含项目的单价、明细项目费用金额、费用发生时间、人员姓名、开单科室编码、开单科室名称等信息。 |
|  |  | 数据申诉审核 | 数据申诉审核：局端管理人员可查询所属区划内定点医药机构提交过的数据申诉记录，了解申请数据申诉原因，并根据实际情况对数据申诉进行审核。审核通过的数据定点医药机构可重新上传，如存在系统导致数据问题或医疗机构未理解接口规范错传漏传等问题。审核不通过，机构无需再上传数据，如确为进销存有问题。 查询条件包含医保区划、医疗机构、数据申诉提交时间、审核状态等，结果展示数据申诉记录列表，详情展示：原问题数据，申请修正数据、修正理由、申请附件、数据申诉提交时间、审核状态等信息。 |
|  |  | 区域风险总览 | 区域风险总览：功能通过可视化图表形式展示区域内的整体风险情况。 监管人员可通过页面了解全区的各个医疗机构风险排名、各个高风险项目的涉及医药机构数量排名、各高风险重点项目的涉及医药机构数量排名、全市以及各区划的高风险项目种类与总体项目种类的比值、全市以及各区划的高风险重点项目种类与重点项目种类的比值、全市以及各区划的高风险集采项目种类与集采项目种类的比值等信息。 支持按医保区划、统计时间等条件对数据进行筛选。 点击机构排名模块中医疗机构，可下钻至机构风险展示功能查看指定机构情况，点击项目排名模块中项目，可下钻至项目风险分布功能查看指定项目情况。 |
|  |  | 机构风险展示 | 机构风险展示：功能通过可视化图表形式展示单家机构的风险情况。 监管人员可通过页面了解该机构的高风险项目种类与机构总项目种类的比值、机构的高风险重点项目种类与机构使用的重点项目种类的比值、机构的高风险集采项目种类与机构集采项目种类的比值等信息。 可通过图表及数据切换按钮，进入区域内各机构监测指标值查看功能，通过列表形式查询各类机构数据。 |
|  | 统计报表 | 医疗保障经办机构协议处理情况汇总表（机构处理情况） | 医疗保障经办机构协议处理情况汇总表（机构处理情况）：基于医保结算数据、机构医保协议监管信息、机构医保协议处理信息、定点医药机构信息汇总统计相关汇总表，并支持根据国家医疗保障局指定的统计报表模板导出报表。 |
|  |  | 医疗保障基金监管和协议处理工作情况汇总表（机构处理情况） | 医疗保障基金监管和协议处理工作情况汇总表（机构处理情况）：基于医保结算数据、机构医保协议监管信息、机构医保行政监管信息、机构医保协议处理信息、定点医药机构信息汇总统计相关汇总表，并支持根据国家医疗保障局指定的统计报表模板导出报表。 |
|  |  | 医疗保障基金监管工作情况汇总表（人员处理情况） | 医疗保障基金监管工作情况汇总表（人员处理情况）：基于医保结算数据、机构医保行政监管信息、人员行政处理信息、定点医药机构信息汇总统计相关汇总表，并支持根据国家医疗保障局指定的统计报表模板导出报表。 |
|  |  | 打击欺诈骗取医疗保障基金专项整治行动情况汇总表 | 打击欺诈骗取医疗保障基金专项整治行动情况汇总表：基于医保结算数据、专项整治信息、机构医保行政监管信息、人员行政处理信息、定点医药机构信息汇总统计相关汇总表，并支持根据国家医疗保障局指定的统计报表模板导出报表。 |
|  |  | 医疗保障基金监管飞行检查情况汇总表 | 医疗保障基金监管飞行检查情况汇总表：基于医保结算数据、飞行检查信息、机构医保行政监管信息、人员行政处理信息、定点医药机构信息汇总统计相关汇总表，并支持根据国家医疗保障局指定的统计报表模板导出报表。 |
|  |  | 欺诈骗取医疗保险基金要情报告汇总表 | 欺诈骗取医疗保险基金要情报告汇总表：基于医保结算数据、要情报告汇总信息、机构医保行政监管信息、人员行政处理信息、定点医药机构信息汇总统计相关汇总表，并支持根据国家医疗保障局指定的统计报表模板导出报表。 |
|  |  | 欺诈骗取医疗保险基金要情报告详情表 | 欺诈骗取医疗保险基金要情报告详情表：基于医保结算数据、要情报告汇总信息、要情报告明细、机构医保行政监管信息、人员行政处理信息、定点医药机构信息汇总统计相关汇总表，并支持根据国家医疗保障局指定的统计报表模板导出报表。 |
|  |  | 要情报告汇总表 | 要情报告汇总表：基于医保结算数据、要情报告汇总信息、机构医保行政监管信息、人员行政处理信息、定点医药机构信息汇总统计相关汇总表，并支持根据国家医疗保障局指定的统计报表模板导出报表。 |
|  |  | 基金要情报告详情表 | 基金要情报告详情表：基于医保结算数据、要情报告汇总信息、要情报告明细、机构医保行政监管信息、人员行政处理信息、定点医药机构信息汇总统计相关汇总表，并支持根据国家医疗保障局指定的统计报表模板导出报表。 |
|  |  | 智能监控审核结果全口径统计分析 | 基于医保智能审核业务数据情况，对审核结果进行多维度、各节点、全口径的收集与统计分析。 |
|  | 人卡验证的智能审核（就医购药实名制监管） | 实名制就医购药模型 | 需包含实名制就医购药模型规则管理、实名制就医购药模型规则算法编写、实名制就医购药模型规则执行管理等内容。 |
|  |  | 代购（配）药模型 | 需包含代购（配）药审核流程规则管理、代购（配）药审核流程规则算法编写、代购（配）药审核流程模型规则执行管理等内容。 |
|  |  | 代购（配）药账户绑定模型 | 需包含代购（配）药账户绑定审核流程模型规则管理、代购（配）药账户绑定审核流程模型规则算法编写、代购（配）药账户绑定审核流程模型规则执行管理等内容。 |
|  |  | 重点领域模型 | 需包含重点领域审核流程规则管理、重点领域审核流程规则算法编写、重点领域审核流程模型规则执行管理等内容。 |
|  |  | 挂床住院模型 | 需包含挂床住院审核流程模型规则管理、挂床住院审核流程模型规则算法编写、挂床住院审核流程模型规则执行管理等内容。 |
|  |  | 实名制就医购药审核流程 | 实名制购药疑点数据查询：可查询实名制就医购药的疑点数据；也可查询已经处理完成的疑点数据。 实名制购药疑点数据下发：对查询出来的疑点数据进行批量下发，单个下发或对指定经办机构进行下发。 实名制购药疑点数据审核：由医保业务人员结合医院申诉意见进行稽核。 |
|  |  | 重点领域审核流程 | 重点领域疑点数据查询：可查询重点领域的疑点数据；也可查询已经审核完成的疑点数据。 重点领域疑点数据下发：对查询出来的疑点数据进行批量下发，单个下发或对指定经办机构进行下发。 重点领域疑点数据审核：主要用于医保、科室、分局分别对定点医疗机构上报申诉的重点领域疑点数据进行审核。 |
|  |  | 代购（配）药审核流程 | 代购（配）药疑点数据查询：可查询代购（配）药的疑点数据；也可查询已经审核完成的疑点数据。 代购（配）药疑点数据下发：对查询出来的疑点数据进行批量下发，单个下发或对指定经办机构进行下发。 代购（配）药疑点数据审核：对采集到的代购（配）药信息进行系统智能分析，筛选出重点领域疑点数据，由医保业务人员结合医院申诉意见进行稽核。 |
|  |  | 查房任务管理 | 查房医院管理：支持通过定点单位、单位等级、所属区域等查询条件进行查房医院搜索。 查房医院查询：通过定点单位、单位等级、所属区域等查询条件进行查询。 医院查房负责人查询：可查询查房负责人员明细信息。 配置查询任务生成计划：包括现有的任务查看管理和生产新的查房任务进行下发两部分。 查房任务日志查看：可查询历次查房任务列表；可查询任务执行明细情况。 查房任务执行状态管理：对查房任务执行状态管理进行管理。 |
|  |  | 移动查房小程序（支付宝） | 待查房任务查询：可根据登录人员所在医院、科室查询出本院本科室的待查房人员信息。 历史查房完成情况查询：可根据登录人员所在医院、科室查询出本院本科室历史查房数据列表带查房人员信息。 实名认证查房管理：护士通过手持式IOT设备在支付宝APP端接收到任务后进行查房处理。包括入院登记、固定查房和临时查房。 |
|  |  | 移动查房接入子系统 | 查房人员查询：可根据人员姓名、身份证号码、手机号码等条件进行查询。 查房人员维护：可对查房人员权限进行调整，并对基本信息进行编辑维护。 技师人员查询：可根据人员姓名、身份证号码、手机号码等条件进行查询。 技师人员维护：对技师人员操作权限进行调整；并对技师人员信息进行编辑修改。 移动查房结果查询：支持移动查房结果搜索查询。 |
|  |  | 实名制就医购药申诉流程 | 实名制就医购药申诉查询：包括已申诉数据查询和未申诉数据查询。 实名制就医购药申诉处理：提供定点医药对实名制就医购药的疑点数据进行申诉，并上传相关凭证。 |
|  |  | 重点领域申诉流程 | 重点领域申诉查询：包括已申诉数据查询和未申诉数据查询。 重点领域申诉处理：主要实现定点医药对重点领域的疑点数据进行申诉，并上传相关凭证。 |
|  |  | 代购（配）药申诉流程 | 代购（配）药申诉查询：包括已申诉数据查询和未申诉数据查询。 代购（配）药申诉处理：主要提供定点医药对代购（配）药的疑点数据进行申诉，并上传相关凭证。 |
|  |  | 查房任务管理 | 查房医院管理：支持通过定点单位、单位等级、所属区域等查询条件进行查房医院搜索。 查房医院查询：通过定点单位、单位等级、所属区域等查询条件进行查询。 医院查房负责人查询：可查询查房负责人员明细信息。 配置查询任务生成计划：包括现有的任务查看管理和生产新的查房任务进行下发两部分。 查房任务日志查看：可查询历次查房任务列表；可查询任务执行明细情况。 查房任务执行状态管理：对查房任务执行状态管理进行管理。 |
|  |  | 移动查房小程序（支付宝） | 该功能需要在支付宝端的医保高铁上实现，具体实现内容如下： 待查房任务查询：可根据登录人员所在医院、科室查询出本院本科室的待查房人员信息。 历史查房完成情况查询：可根据登录人员所在医院、科室查询出本院本科室历史查房数据列表带查房人员信息。 实名认证查房管理：护士在支付宝APP端医保高铁内接收到任务后进行查房处理。包括固定查房和临时查房。 |
|  |  | 移动查房接入子系统 | 查房人员查询：可根据人员姓名、身份证号码、手机号码等条件进行查询。 查房人员维护：可对查房人员权限进行调整，并对基本信息进行编辑维护。 技师人员查询：可根据人员姓名、身份证号码、手机号码等条件进行查询。 技师人员维护：对技师人员操作权限进行调整；并对技师人员信息进行编辑修改。 移动查房结果查询：支持移动查房结果搜索查询。 |
|  |  | 实名制就医购药申诉流程 | 实名制就医购药申诉查询：包括已申诉数据查询和未申诉数据查询。 实名制就医购药申诉处理：提供定点医药对实名制就医购药的疑点数据进行申诉，并上传相关凭证。 |
|  |  | 重点领域申诉流程 | 重点领域申诉查询：包括已申诉数据查询和未申诉数据查询。 重点领域申诉处理：主要实现定点医药对重点领域的疑点数据进行申诉，并上传相关凭证。 |
|  |  | 代购（配）药申诉流程 | 代购（配）药申诉查询：包括已申诉数据查询和未申诉数据查询。 代购（配）药申诉处理：主要提供定点医药对代购（配）药的疑点数据进行申诉，并上传相关凭证。 |
|  |  | 挂床住院申诉流程 | 挂床住院申诉查询：包括已申诉数据查询和未申诉数据查询。 挂床住院申诉处理：主要提供定点医药对挂床住院的疑点数据进行申诉，并上传相关凭证。 |
|  |  | 接口标准规范编制 | 由实名制管理平台承建方负责开发的植入子系统，提供给两定机构所在HIS系统电脑上进行安装，两定机构的HIS系统根据本接口规范对接植入子系统。 |
|  |  | 业务流程规范编制 | 主要定义以下4类接入流程： 1、通过普通摄像头进行实人认证接入流程； 2、通过IOT设备进行实人认证接入流程； 3、检查检验、治疗接入流程； 4、移动查房接入流程； |
|  |  | 植入子系统输出接口规范 | 由实名制管理平台承建方负责开发的植入子系统，提供给两定机构所在HIS系统电脑上进行安装，两定机构的HIS系统根据本接口规范对接植入子系统。 |
|  |  | 接口服务子系统规范 | 1、定义接口协议； 2、提供接口规范； 3、明确交易对象； 4、提供接口调用说明和示例。 |
|  |  | 外部输出接口规范 | 包括定义接口协议、接口列表和交易对象。 |
|  |  | 全市的IOT设备接入调试 | 全市的IOT设备接入调试。 |
|  |  | 全市的两定机构HIS系统接入调试 | 全市的两定机构HIS系统接入调试。 |
|  | 视频监控监管规则研判 | 研判同一卡单次金额超量 | 研判同一卡单次金额超量。 单笔交易金额门特达10000元、门统达2000元、药店购药达3000元及以上。 |
|  |  | 研判同一卡单次金额超量 | 研判同一卡单次金额超量。 单笔交易金额门特达10000元、门统达2000元、药店购药达3000元及以上。 |
|  |  | 研判同一卡在同一天、不同医药机构就诊购药超次数 | 研判同一卡在同一天、不同医药机构就诊购药超次数。 单张卡在一天内不同医药机构就诊购药达5次以上。 |
|  |  | 研判在特定时间刷卡频次超标 | 研判在特定时间刷卡频次超标。 非工作时间(0点-6点)刷卡超5次以上。 |
|  |  | 研判同一卡短时间内连续刷卡频次超标 | 研判同一卡短时间内连续刷卡频次超标。 单张卡在15分钟内连续刷卡5次以上。 |
|  | 电子病历辅助审核 | 患者基本信息录入 | 提供规范化的web录入页面，供医院端录入患者基本信息。 |
|  |  | 住院病案首页信息数据采集（院端） | 以“医疗保障信息平台定点医药机构接口规范”中的住院病案首页信息(4401)接口为参考标准，提供excel导入入口，供医院端导入接口必填字段信息，数据校验通过后，存入医保中心库。 |
|  |  | 住院医嘱记录数据采集（院端） | 以“医疗保障信息平台定点医药机构接口规范”中的住院医嘱记录(4402)接口为参考标准，提供excel导入入口，供医院端导入接口必填字段信息，数据校验通过后，存入医保中心库。 |
|  |  | 临床检查报告记录数据采集（院端） | 以“医疗保障信息平台定点医药机构接口规范”中的临床检查报告记录(4501)接口为参考标准，提供excel导入入口，供医院端导入接口必填字段信息，数据校验通过后，存入医保中心库。 |
|  |  | 临床检验报告记录数据采集（院端） | 以“医疗保障信息平台定点医药机构接口规范”中的临床检验报告记录(4502)接口为参考标准，提供excel导入入口，供医院端导入接口必填字段信息，数据校验通过后，存入医保中心库。 |
|  |  | 细菌培养报告记录数据采集（院端） | 以“医疗保障信息平台定点医药机构接口规范”中的细菌培养报告记录(4503)接口为参考标准，提供excel导入入口，供医院端导入接口必填字段信息，数据校验通过后，存入医保中心库。 |
|  |  | 药敏记录报告记录数据采集（院端） | 以“医疗保障信息平台定点医药机构接口规范”中的药敏记录报告记录(4504)接口为参考标准，提供excel导入入口，供医院端导入接口必填字段信息，数据校验通过后，存入医保中心库。 |
|  |  | 病理检查报告记录数据采集（院端） | 以“医疗保障信息平台定点医药机构接口规范”中的病理检查报告记录(4505)接口为参考标准，提供excel导入入口，供医院端导入接口必填字段信息，数据校验通过后，存入医保中心库。 |
|  |  | 非结构化报告记录数据采集（院端） | 以“医疗保障信息平台定点医药机构接口规范”中的非结构化报告记录(4506)接口为参考标准，提供excel导入入口，供医院端导入接口必填字段信息，数据校验通过后，存入医保中心库。 |
|  |  | 输血信息数据采集（院端） | 以“医疗保障信息平台定点医药机构接口规范”中的输血信息(4601)接口为参考标准，提供excel导入入口，供医院端导入接口必填字段信息，数据校验通过后，存入医保中心库。 |
|  |  | 护理操作生命体征测量记录数据采集（院端） | 以“医疗保障信息平台定点医药机构接口规范”中的护理操作生命体征测量记录(4602)接口为参考标准，提供excel导入入口，供医院端导入接口必填字段信息，数据校验通过后，存入医保中心库。 |
|  |  | 电子病历上传数据采集（院端） | 以“医疗保障信息平台定点医药机构接口规范”中的电子病历上传数据采集(4701)接口为参考标准，提供excel导入入口，供医院端导入接口必填字段信息，数据校验通过后，存入医保中心库。 |
|  |  | 质控方案 | 支持创建数据数据治理阶段（DRG稽核）的质控方案，质控方案内容包括方案名称、场景分类、方案版本、覆盖医疗机构以及规则质控。支持方案的增删改查，以及查看质控方案覆盖的医院列表。 |
|  |  | 医院质控列表 | 按照医院维度查看各医院所属的质控方案详情。 |
|  |  | 质控统计 | 支持按规则维度、按病案维度展示问题统计和详情。 |
|  |  | 质控列表-局端 | 支持按规则维度、按病案维度展示问题统计和详情。 |
|  |  | 质控列表-院端 | 可按批次编号查看局端下发至医院的质控结果，质控结果支持按病案展示、按规则展示，可查看质控问题的派发状态、办结状态，以及问题详情的办结状态；院端管理员可将质控结果派发至科室，或将派发的问题撤回，科室操作员可将院端管理员派发的问题进行退回操作；支持导出功能。 |
|  |  | 下发任务 | 按批次下发质控结果，支持创建自动下发、手动下发任务，下发任务可设置医院问题修复截止时间，系统按任务执行将质控结果按批次下发至医疗机构。 |
|  |  | 下发记录 | 按批次查看下发记录，包括批次内下发的医疗机构、病案结算时间、下发问题病案数、下发问题数、下发状态、下发时间。 |
|  |  | 质控病案-局端 | 基于结算时间统计医院质控病案情况，包括结算病案数、上传病案数、通过病案数、未通过病案数、未通过病案率，可依次下钻查看未通过病案的问题规则清单以及问题病案清单；支持报表导出。 支持按市医保中心和分局做数据权限隔离。 |
|  |  | 质控病案-院端 | 基于结算时间统计本医院质控病案情况，包括结算病案数、上传病案数、通过病案数、未通过病案数、未通过病案率，可依次下钻查看未通过病案的问题规则清单以及问题病案清单。支持报表导出。 |
|  |  | 下发病案-局端 | 基于下发时间统计每个批次的下发至医院的问题病案情况，包括下发问题病案数、医院派发科室病案数、医院已办结病案数、医院未办结病案数、办结状态、修复倒计时等，可根据未办结的出院科室、入院科室、其他科室依次下钻查看看未办结病案的问题规则清单以及问题病案清单；支持报表导出；支持按市医保中心和分局做数据权限隔离。 |
|  |  | 下发病案-院端 | 基于下发时间查看本医院各批次的下发问题病案情况，包括下发问题病案数、医院派发科室病案数、医院已办结病案数、医院未办结病案数、办结状态、修复倒计时等，可根据未办结的出院科室、入院科室、其他科室依次下钻查看看未办结病案的问题规则清单以及问题病案清单；支持报表导出。 |
|  |  | 全景大屏-局端 | 可按病案结算区间查看质控数据全景数据，大屏内容包括：已结算病案数、已上传病案数、已通过质检病案数，分别统计病案上传情况，按医院维度进行及时率排行、完整率排行、问题率排行、修复率排行、通过率排行，以及五率概览；支持按市医保中心和分局做数据权限隔离。 |
|  |  | 全景大屏-院端 | 可按病案结算区间查看本医院的质控数据全景数据，大屏内容包括：已结算病案数、已上传病案数、已通过质检病案数，分别统计病案上传情况，展示本医院在全市相同等级医院的及时率、完整率、问题率、修复率、通过率的排名及总数，以及五率概览。 |
|  |  | 请求报文解析 | 对省平台接口规范进行报文解析和转换。 |
|  |  | 必填字段规则配置 | 按需配置前置规则的校验。 |
|  |  | 统计分析 | 医保高铁功能旨在将数据全景和统计结果同步展示在医保高铁大屏上。该功能通过实时同步全景数据，包括已结算病案数、已上传病案数、已通过质控病案数等，并展示病案上传情况的详细统计，按医院维度进行及时率、完整率、问题率、修复率、通过率的排行和五率概览，全面反映病案治理的成效和数据分析情况。 |
|  |  | 病案列表 | 支持通过患者信息、机构、科室、诊断、手术、项目、就诊时间等多个维度快速查询某次就诊记录。 |
|  |  | 病历详情 | 汇总展示本次就诊的基本信息，费用占比等内容展示某次就诊的病案首页、入院记录、病程记录、手术记录、手术小结、会诊记录、护理记录、出院记录等所有病程记录信息。展示临时医嘱、长期医嘱、备用医嘱等。 |
|  |  | 电子病案下载 | 电子病案中部分章节下载功能：医嘱、费用明细。 |
|  |  | 电子病案对接第三方影像资料 | 临床资料-检查报告单增加原始影相资料的展示，需要对接第三方，目前不用对接，仅提供占位演示。 |
|  |  | 调阅申请 | 支持发起电子病案的调阅申请，根据申请表格填写需要调阅的病案，发起审批流程，科自由选择下级审批人，最大支持四级审批流程。 |
|  |  | 病案分配 | 调阅申请审批完成后，系统可根据申请病案进行自动或手动发起分配，分配后对应的账号可查看病案信息，同时支持对已分配的病案撤销查看权限。 |
|  |  | 审批配置 | 四级审批流程支持设置对应的审核人员，设置后对于的等级只能由审批人进行审批。 |
|  |  | 电子病案调阅分析看板 | 电子病案阅览室中的分配、查看等需要提供界面化日志查询，了解谁查阅了病历。 |
|  |  | 电子病案阅览室日志查询 | 电子病案阅览室中的分配、查看等需要提供界面化日志查询，了解谁查阅了病历。 |
|  |  | 电子病案历史处罚信息查询 | 支持通过病案号、就医流水号、结算ID等内容快速查询某份病历的违规处罚信息。 |
|  |  | 历史处罚信息导入 | 支持手动导入或接口形式集成其他平台审核结果展示，如卫宁、风控系统等审核完成的结果查看。 |

3、医疗救助一体化功能模块

医疗救助一体化功能模块进一步提升服务对象满意度、获得感，促进基本医保、大病保险、医疗救助互补衔接，精准确定医疗救助对象范围和救助方式、标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障，防止泛福利化倾向。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗救助一体化功能模块 | 医疗救助系统升级 | 救助对象管理 | 包括对享受医疗救助的困难群体包括低保,城市三无,农村五保,低保边缘,60年代老职工,特困职工,建档立卡,一到六级残疾军人,烈士遗属以及其他优抚对象中的孤儿和孤老,非烈士遗属以及其他优抚对象中的非孤儿和非孤老,七到十级残疾军人,拆迁人员,孤儿(新),重病重残儿童,事实无人抚养儿童,实现动态管理。 |
|  |  | 同步管理 | 对各类救助对象的进入、退出等信息实时同步医保接口，确保对象能实时享受医疗救助待遇，对同步失败的对象做出提醒预警，记录同步日志；对享受医疗救助的困难群体包括支出型大重病患者,临时救助大重病患者登记信息，按政策获取救助时间段内费用信息，通过零星报销进行医疗救助。 |
|  |  | 多重待遇身份处理 | 系统从原来单一救助身份修改为可以录入多重救助身份，经办人员选择某种身份同步享受待遇，某种身份退出时，可自动提醒经办人员选择其他身份同步享受待遇；救助费用结算：每月提取救助对象的医保费用结算信息，根据救助对象记得救助历史，生成医疗救助结算数据。 |
|  |  | 统计查询模块 | 对各类信息按照不同条件组合查询，按照业务要求提供各类统计报表，报表可打印、导出等。 |
|  |  | 平台对接 | 与医保系统对接：人员认定；医疗费用查询；结算费用同步，与阳光惠民对接：定时推送救助人员、救助费用、机构数据表，与医保平台对接：实现身份统一认证。 |
|  |  | 应用支撑模块 | 用户管理、菜单管理、角色管理、权限管理、区划机构管理、字典管理、参数管理、定时任务、日志管理，数据库，服务器等项目性能监控。 |
|  | 困难人员数据交互平台 | 与民政局系统对接 | 与民政局系统对接，获取每月增加或减少的低保,城市三无,农村五保,低保边缘,60年代老职工数据。对于无法实现系统对接的救助对象提供数据导入批量接口；提供数据录入界面可以单条录入或修改信息。 |
|  |  | 与总工会系统对接 | 与总工会系统对接，获取每月增加或减少的特困职工数据。对于无法实现系统对接的救助对象提供数据导入批量接口；提供数据录入界面可以单条录入或修改信息。 |
|  |  | 与退役军人事务局系统对接 | 与退役军人事务局系统对接，获取每月增加或减少的一到六级残疾军人、七到十级残疾军人、烈士遗属以及其他优抚对象中的孤儿和孤老、非烈士遗属以及其他优抚对象中的非孤儿和非孤老等各类优抚对象数据。提供数据导入批量接口；对于无法实现系统对接的救助对象提供数据录入界面可以单条录入或修改信息。 |
|  |  | 与农业农村局系统对接 | 与农业农村局系统对接，获取每月增加或减少的建档立卡数据。提供数据导入批量接口；对于无法实现系统对接的救助对象提供数据录入界面可以单条录入或修改信息。 |
|  |  | 对各类对象处理后推送到平台 | 对接收到各类对象做数据校验、比对、初审、复核后推送到医疗救助平台。 |
|  |  | 向各单位同步推送情况 | 向各单位同步推送反馈各类对象的救助待遇标识同步情况。 |
|  | 医疗救助情况监测预警平台 | 监测经负担较重的个人和家庭 | 监测经基本医保、大病保险等支付后个人年度医疗费用负担仍然较重的个人和家庭。 |
|  |  | 监测负担仍然较重的个人 | 监测在册医疗救助对象的经基本医保、大病保险等支付后个人年度医疗费用负担仍然较重的个人。 |
|  |  | 与各部门间信息共享和核查比对，协同做好风险研判和处置 | 与各部门间信息共享和核查比对，协同做好风险研判和处置。 |
|  |  | 向民政等相关部门推送高额医疗费用预警名单 | 向民政等相关部门推送高额医疗费用预警名单，加强对监测人群的动态管理，符合条件的及时纳入救助范围。 |
|  |  | 依托医保信息平台，对全体参保人员开展高额医疗费用情况监测 | 依托医保信息平台，对全体参保人员开展高额医疗费用情况监测，重点监测农村低收入人口和未纳入低收入人口的原建档立卡对象，做到及时预警、及时推送给各类医疗救助对象的入口审定部门。做好信息衔接，协同做好返贫风险研判，将符合条件的及时纳入救助范围。 |
|  |  | 设置因病致贫预警线 | 每月将年度内个人自付费用超过上年度当地城镇居民或农村居民人均可支配收入的人员信息反馈给民政、农业农村、退役军人事务、工会等相关部门，实施动态分析、精准帮扶。符合条件的，及时纳入困难群体救助范围，防止因病致贫。 |
|  |  | 设置因病返贫预警线 | 每月将农村低收入人口和未纳入低收入人口的原建档立卡对象（全部，包含所有在保、退保）年度内个人自付费用累计超过最低生活保障标准，反馈给农业农村和民政部门进行风险研判，防止因病返贫，保证脱贫质量。 |

4、南京医保征缴税务“统模式”功能模块

南京医保征缴税务“统模式”功能模块实现现有核心业务系统和税务接口，并实现相关基本功能模块的开发，包含医保核心业务系统升级改造，实现横向纵向部门间系统接口开发。

根据南京市医保的现状和需求，升级改造医保核心业务系统和相关部门间接口，支持职工医疗保险和居民医疗保险改革政策落地，同步做好业务模式调整所需的信息化支撑工作。开展医保核心业务系统升级改造工作，对接省医保局、省税务局，涉及单位信息维护、单位缴费状态变更、单位参保人员批量转移、单位复核管理、单位注销等功能调整。重构医保核心业务系统与横向纵向部门间系统接口，采购人负责协调对接工作，联系人：张先生，联系电话：025-68788576。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京医保征缴税务“统模式”功能模块 | 医保核心业务系统升级改造 | 单位复核管理（初审） | 对单位的单位参保登记、单位信息维护、单位参保状态变更、参保人批量转移、单位注销业务数据进行审核确认，审核时会对业务数据进行医保业务规则的校验，其中单位参保登记、单位信息维护、单位参保状态变更业务数据审核确认时调用税务接口将信息同步到税务。 |
|  |  | 单位信息维护 | 用人单位医疗保险登记信息发生变更的，需向地方医保局申请办理参保单位信息维护业务，并提供相关证件及材料。 通过输入单位编号敲击回车触发查询功能，将参保单位的单位基本信息，单位联系信息，单位注册信息，银行信息，单位参保信息业务数据查询出来并展示在页面上，经办人对想要修改的业务数据进行修改，修改后点击保存按钮系统调用后台将修改的业务数据进行医保业务规则校验后，存储于业务过程表中，待审核后更新业务表，将业务数据同步至税务。 |
|  |  | 单位缴费状态变更 | 用人单位由于破产、改制或单位类型变化引起险种变更时，需要为单位下参加该险种的参保人员进行中断缴费业务；或单位中断缴费后，需要为单位下参保人员恢复缴费的，应向地方医保局申请办理单位缴费状态变更业务，并提供相应证件和资料。 输入单位编号敲击回车触发查询功能，将参保单位信息，缴费状态变更信息，单位参保信息业务数据展示到前台页面，通过选择缴费状态变更信息中的单位变更状态（停保，续保）对参保单位进行停保或续保业务操作，选择变更原因和变更日期后点击保存系统调用后台对业务数据进行医保规则校验存储于业务过程表中，待审核后更新业务表，将业务数据同步至税务。 |
|  |  | 单位参保人员批量转移 | 用人单位因经营或者发展战略等原因，需将两个或两个以上用人单位合并成一个用人单位时，应向地方医保局申请办理单位合并登记业务，并提供相应证件和资料。 用人单位由于破产、改制或单位类型变化引起险种变更时，需要为单位下参加该险种的参保人员进行中断缴费业务；或单位中断缴费后，需要为单位下参保人员恢复缴费的，应向地方医保局申请办理单位缴费状态变更业务，并提供相应证件和资料。 在转出单位基本信息板块下输入单位编号敲击回车触发查询功能，将转出单位信息业务数据展示到前台页面，再在转入单位基本信息板块下输入单位编号敲击回车触发查询功能，将转入单位信息业务数据展示到前台页面，一共有三种转移模式，单人模式，批量模式，单位模式。单人模式，输入身份证号查询参保人基本信息业务数据，点击保存系统调用后台对业务数据进行医保规则校验存储于业务过程表中，待复核后更新业务表，将业务数据同步至税务。批量模式，通过导入excel将参保人基本信息业务数据批量导入，点击保存系统调用后台对业务数据进行医保规则校验存储于业务过程表中，待复核后更新业务表，将业务数据同步至税务。单位模式，自动查询该转出单位下的所有参保人基本信息业务数据，点击保存系统调用后台对业务数据进行医保规则校验存储于业务过程表中，待复核后更新业务表，将业务数据同步至税务。 |
|  |  | 单位复核管理（复核） | 对单位的参保人批量转移、单位注销业务数据进行复核确认，复核时会对业务数据进行医保业务规则的校验，调用税务接口将信息同步到税务。 通过录入单位编号，统筹区划（根据账号自动获取），经办的业务类型查询出待复核的业务数据然后点击保存进行复核。 有单个复核和批量复核两种模式，单选待复核业务数据前的数据框点击保存调用复核方法实现单个复核效果，批量复核通过勾选待复核业务数据前的数据框进行多选，点击保存循环调用单个复核的方法实现批量效果。 |
|  |  | 单位注销 | 用人单位因发生破产、合并、撤销、解散、改制、成建制转出等情形，依法终止医疗保险缴费义务的，自有关部门批准之日后，应向地方医保局申请办理单位注销业务，并提供相应证件和资料。 通过输入单位编号点击回车触发查询功能，将参保单位的单位信息，变更信息业务数据查询出来并展示在页面上，选择注销日志和注销原因后点击保存按钮系统调用后台对业务数据进行医保业务规则校验后，存储于业务过程表中，待复核后更新业务表，将业务数据同步至税务。 |
|  |  | 单位缴费状态变更 | 用人单位由于破产、改制或单位类型变化引起险种变更时，需要为单位下参加该险种的参保人员进行中断缴费业务；或单位中断缴费后，需要为单位下参保人员恢复缴费的，应向地方医保局申请办理单位缴费状态变更业务，并提供相应证件和资料。 输入单位编号敲击回车触发查询功能，将参保单位信息，缴费状态变更信息，单位参保信息业务数据展示到前台页面，通过选择缴费状态变更信息中的单位变更状态（停保，续保）对参保单位进行停保或续保业务操作，选择变更原因和变更日期后点击保存系统调用后台对业务数据进行医保规则校验存储于业务过程表中，待审核后更新业务表，将业务数据同步至税务。 |
|  |  | 职工参保登记 | 首先根据输入的单位编号，查询出该单位的基本信息和参保信息。 其次录入需要在该单位参保的职工基本信息和职工参保信息，其分为两种录入方式： 单个模式：需要录入四类信息，包括人员基础信息、联系信息、银行信息、用工信息。 批量模式：在页面点击模板下载，可以下载规定好格式的EXCEL表格，按照EXCEL模板格式在EXCEL上填写需要参保登记的职工信息。在页面点击批量导入可将录入好参保信息的EXCEL模板进行导入，程序会对导入的职工信息进行相关的业务逻辑校验，将校验成功和失败的信息展示在页面上，用户可以点击成功信息导出或者失败信息导出进行下载，最后点击保存按钮会将校验成功的信息保存到医保系统中，并异步发送税务然后反馈到页面成功或者失败信息。 |
|  |  | 参保通用撤销管理 | 该模块分为两种业务类型撤销，职工参保登记撤销和参保人员暂停缴费撤销。 （1）职工参保登记撤销：根据输入的证件类型和证件号码查询出职工的参保信息，或者不输入身份证直接点击查询进行批量撤销，最后点击撤销按钮会在医保端进行撤销，并异步调用税务的职工暂停接口，同时记录操作日志，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 （2）参保人员暂停缴费撤销：根据输入的单位编号查询该单位下的暂停缴费信息，或者不输入单位编号直接点击查询进行批量撤销，点击撤销按钮会在医保端进行撤销，并异步调用税务的职工参保接口，同时记录操作日志，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 人员重要信息维护 | 参保人员重要基础信息发生变化时，用人单位应向所属地医保局申请办理参保人员信息维护业务，并提供相关证件及材料。 首先根据输入的证件类型和证件号码，查询出该职工的人员基本信息、人员参保信息。 然后输入想要修改的基础信息，输入完毕后点击保存按钮，会根据修改的基础信息，异步发送税务，同时修改医保端的基础信息，并记录操作日志，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 人员一般信息维护 | 参保人员基础信息发生变化时，用人单位应向所属地医保局申请办理参保人员信息维护业务，并提供相关证件及材料。 首先根据输入的证件类型和证件号码，查询出该职工的人员基本信息、人员参保信息。 然后输入想要修改的基础信息，输入完毕后点击保存按钮，会根据修改的基础信息，异步发送税务，同时修改医保端的基础信息，并记录操作日志，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 参保人员暂停缴费 | 用人单位的职工因入伍入学、辞退除名、劳改劳教、终止（解除）劳动关系等原因与单位中断工作关系，用人单位应向所属地医保局申请办理医疗（生育）保险暂停缴费登记业务，并提供相关证件及材料。 该模块分为两个模式分别为单个模式和批量模式。 单个模式：根据输入的证件类型和证件号码，查询出职工的人员基本信息、人员参保信息和单位基本信息。然后点击保存按钮，会根据填写中断日期、中断原因和备注，异步发送税务，同时记录医保端的缴费中断日期，并记录操作日志，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 批量模式：在页面点击模板下载，可以下载规定好格式的EXCEL表格，按照EXCEL模板格式在EXCEL上填写需要暂停参保的职工信息。在页面点击批量导入可将录入好参保信息的EXCEL模板进行导入，程序会对导入的职工信息进行相关的业务逻辑校验，将校验成功和失败的信息展示在页面上，用户可以点击成功信息导出或者失败信息导出进行下载，最后点击保存按钮会根据填写中断日期、中断原因和备注，异步发送税务，同时记录医保端的缴费中断日期，并记录操作日志；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 灵活就业人员中断缴费 | 根据输入的证件类型和证件号码，查询出灵活就业人员的人员基本信息、人员参保信息和单位基本信息。 点击保存按钮，会根据填写中断日期、中断原因和备注，异步发送税务，同时记录医保端的缴费中断日期，并记录操作日志；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 在职转退休新 | 养老退休时间大于等于 2023年06月01日，在此模块进行业务办理。根据输入的身份证号码，查询人员基本信息、单位基本信息以及退休信息，同时调用税务查询欠费接口查询是否存在欠费。点击医保年限验证来计算是否满足年限来计算补缴金额。点击保存后生成退休待审核数据，若满足年限不需要补缴，则在“人员复核管理”进行审核。若不满足年限需要补缴，则在“医保退休不满足年限一次性缴纳审核”进行审核。 |
|  |  | 在职转退休老 | 养老退休时间小于等于2023年06月01日，在此模块进行业务办理。根据输入的身份证号码，查询人员基本信息、单位基本信息以及退休信息，同时调用税务查询欠费接口查询是否存在欠费。点击医保年限验证来计算是否满足年限来计算补缴金额。点击保存后生成退休待审核数据，若满足年限不需要补缴，则在“人员复核管理”进行审核。若不满足年限需要补缴，则在“医保退休不满足年限一次性缴纳审核”进行审核。 |
|  |  | 医保退休不满足年限一次性缴纳审核 | 对在职转退休新、在职转退休老中不满足医保年限经办的数据进行审核。输入身份证号码查询待审核的退休信息，点击审核后，加载出详细退休信息确认，若信息无误，点击确定，生成补缴记录，同时将退休信息发送至税务部门进行信息同步。 |
|  |  | 退休转在职 | 在职转退休时，提供退休单据、经办计算缴费基数错误等原因导致数据错误，可在此模块进行回退重新办理。输入证件号码查询退休信息，确认信息后，点击保存，可将退休人员恢复为在职状态。 |
|  |  | 人员终止参保 | 参保人由于死亡、出国定居、转移等原因终止医疗保险参保关系时，应向所属地经办机构申请办理医疗（生育）保险终止参保业务，并提供相关证件及材料。输入身份证号码查询人员基本信息，变更信息中选择终止参保原因及终止时间，确认信息无误后，点击保存，生成人员终止参保信息待审核数据，在“人员复核管理”进行审核。 |
|  |  | 人员复核管理 | 对需要复核的职工人员终止参保业务进行审核。根据输入的证件类型和证件号码，查询出该职工的人员基本信息、人员参保信息和单位基本信息。 点击复核按钮会将职工的终止参保信息异步发送税务，同时记录医保端的终止日期，并记录操作日志；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 人员综合查询 | 通过录入人员证件号码，对人员基础信息、参保信息、参保变更历史信息、缴费信息等进行医保系统的查询展示。 也可通过税务接口，将税务系统的缴费、欠费信息反馈到页面。 |
|  |  | 操作日志 | 对征缴前台业务经办操作记录进行数据持久化。 |
|  |  | 操作日志查询 | 通过录入经办时间，业务名称，主体编号，主体名称，点击查询对经办人员的经办操作记录相关业务数据进行医保系统的查询展示。 |
|  |  | 零星单位应收核定 | 医保经办机构根据当前费款所属期，对统筹区内符合条件的参保单位和参保缴费人员，核定生成当期单位应缴计划（台账）信息和个人应缴明细信息。 根据单位编号查询单位基础信息，可新增职工应缴计划信息，也可批量导入生成当期单位应缴计划（台账）信息和个人应缴明细信息。 |
|  |  | 用人单位统一应收核定 | 医保经办机构根据当前费款所属期，对统筹区内符合条件的参保单位和参保缴费人员，核定生成当期单位应缴计划（台账）信息和个人应缴明细信息。 根据某一区划里的单位基础信息，可新增职工应缴计划信息，也可批量导入生成当期单位应缴计划（台账）信息和个人应缴明细信息。 |
|  |  | 医疗保险费缴费单据生成 | 根据单位编号、缴费类型、费款所属期等条件获取单位当前所属期末生成缴费单据的核定明细信息，选择缴费方式生成缴费单据并打印，点击征一单发送该单位全体批量征集，也可选中点击生成缴费通知单单独发送征集。 |
|  |  | 医疗保险费缴费单据撤销 | 如发现生成的单位缴费单据有误或缴费单据已过有效期，参保单位可申请撤销缴费单据。 根据单位编号费款所属期缴费类型查询缴费单据，参保单位可点击撤销按钮进行撤销，实时调用税务接口将撤销的征集数据同步到税务，根据税务反馈结果同步到页面显示。 点击查询按钮也可根据录入的单位编号，费款所属期（起、止），缴费类型等条件查询已撤销数据。 |
|  |  | 灵活就业人员参保登记 | 通过录入人员基本信息、联系信息、银行信息和险种信息－职工基本医疗保险、大额医疗保险和长期护理保险的本次参保日期，首次参保年月，人员类别，征缴规则等；与税务进行同步交互。 |
|  |  | 人员特殊身份认定 | 经办机构针对扶贫办等相关机构认定的建档立卡人员、医疗救助对象、医疗照顾人员等进行登记业务。输入身份证号码获取人员基本信息，在身份认定信息中选择人员特殊身份以及开始时间，点击添加后生成人员特殊身份信息。确认无误后，点击保存生成人员特殊身份待审核信息。 |
|  |  | 新生儿参保登记 | 出生两周岁以内的新生儿，未办理过准新生儿参保登记的新生儿或已经办理过准新生儿参保登记的准新生儿，可向居住地地方医保经办机构申请办理城乡居民医疗保险参保登记业务，并提供相关材料，通过查询母亲身份证号确认是否存在准新生儿身份，经办人方可确认该人员有无准新生儿身份，从而确认是直接办理新生儿登记还是进行准新生儿转新生儿登记，参保成功后可进行打印。 首先通过查询监护人身份证，查询是否该监护人身份证下是否存在准新生儿与新生儿关联关系，若存在需要双击进行确认后在下方基本信息处修改三要素（证件类型、证件号码、姓名）。 基层医保区划，查询出该社区是否有效。（需要校验该社区在税务是否为有效的，方可进行该社区下的人员参保。） 人员基础信息：根据页面输入的证件类型、国籍和证件号码，来校验录入的身份证是否合法并自动带出该参保人的性别和出生日期，输入姓名、民族、国籍、人员类别等一系列的基本信息，姓名需要校验非特殊字符，户口地址、居住地地址为必填。 联系信息：其中移动电话为必填项，电子邮箱、父母证件信息等相关信息可进行选择性的填写。 补助类别：南京市每个居民如需参保都需要选择补助类别、可选择学生儿童补助对象、学生儿童非补助对象等，该补助类别字段需要与人员类别进行强校验，开始时间和结束时间集中征缴期为次年1月1日至12月31日，非集中征缴期为当年1月1日至12月31日。 户籍性质：必填，可选择外市迁入户籍、本市户籍、非本市户籍等，若为外市迁入户籍，需要填户籍迁入时间为必填。 参保日期：新生儿参保日期为出生日期，城乡居民基本医疗征收方式为税务征收，城乡居民大病医疗保险、长期照护保险为经办机构自收。 银行信息：非必填，居民无硬性要求。 填写完如上信息后，点击保存按钮会将校验成功的信息保存到医保系统中，并异步发送税务然后反馈到页面成功或者失败信息。若参保成功，可点击打印按钮进行打印。该模块可以将现有准新生儿自动停保后参保（准新生儿转新生儿），或直接进行新生儿参保。该模块为一步经办，无需复核。 |
|  |  | 准新生儿参保登记 | 未出生的准新生儿，通过母亲身份证号和胎次生成准新生儿临时证件，填写人员相关基础信息，可向居住地地方医保经办机构申请办理准新生儿参保登记业务。 基层医保区划，查询出该社区是否有效。（需要校验该社区在税务是否为有效的，方可进行该社区下的人员参保） 人员基础信息：根据页面输入的证件类型、国籍和证件号码，来校验录入的身份证是否合法并自动带出该参保人的性别和出生日期，输入姓名、民族、国籍、人员类别等一系列的基本信息，姓名需要校验非特殊字符，户口地址、居住地地址为必填。 联系信息：其中移动电话为必填项，电子邮箱、父母证件信息等相关信息可进行选择性的填写。 补助类别：南京市每个居民如需参保都需要选择补助类别、可选择学生儿童补助对象、学生儿童非补助对象等，该补助类别字段需要与人员类别进行强校验，开始时间和结束时间集中征缴期为次年1月1日至12月31日，非集中征缴期为当年1月1日至12月31日。 户籍性质：必填，可选择外市迁入户籍、本市户籍、非本市户籍等，若为外市迁入户籍，需要填户籍迁入时间为必填。 参保日期：准新生儿为当前日期，城乡居民基本医疗征收方式为税务征收，城乡居民大病医疗保险、长期照护保险为经办机构自收。 银行信息：非必填，居民无硬性要求。 填写完如上信息后，点击保存按钮会将校验成功的信息保存到医保系统中，并异步发送税务然后反馈到页面成功或者失败信息。若参保成功，可点击打印按钮进行打印。该模块可办理准新生儿参保，为一步经办，无需复核。 |
|  |  | 城乡居民参保登记 | 未参加城镇职工医疗保险的城乡居民（未参加过城乡居民医疗保险的居民，包含学生儿童（2周岁以上）、普通居民、老年居民）可向居住地地方医保经办机构申请办理城乡居民医疗保险参保登记业务。 首先通过查询基层医保区划，查询出该社区是否有效。（需要校验该社区在税务是否为有效的，方可进行该社区下的人员参保） 人员基础信息：根据页面输入的证件类型、国籍和证件号码，来校验录入的身份证是否合法并自动带出该参保人的性别和出生日期，输入姓名、民族、国籍、人员类别等一系列的基本信息，姓名需要校验非特殊字符，户口地址、居住地地址为必填。 联系信息：其中移动电话为必填项，电子邮箱、父母证件信息等相关信息可进行选择性的填写。 补助类别：南京市每个居民如需参保都需要选择补助类别、可选择学生儿童补助对象、学生儿童非补助对象等，该补助类别字段需要与人员类别进行强校验，开始时间和结束时间集中征缴期为次年1月1日至12月31日，非集中征缴期为当年1月1日至12月31日。 中途参保标志：非必填，可选择退役军人、职工中断缴费90天内、刑满释放、毕业后大学生，开始时间为参保当天，结束日期为参保年度12月31日。 户籍性质：必填，可选择外市迁入户籍、本市户籍、非本市户籍等，若为外市迁入户籍，需要填户籍迁入时间为必填。 银行信息：非必填，居民无硬性要求。 参保日期：参保日期为当前时间，城乡居民基本医疗征收方式为税务征收，城乡居民大病医疗保险、长期照护保险为经办机构自收。 填写完如上信息后，点击保存按钮会将校验成功的信息保存到医保系统中，并异步发送税务然后反馈到页面成功或者失败信息。若参保成功，可点击打印按钮进行打印。该模块为一步经办，无需复核。 |
|  |  | 城乡居民参保维护 | 维护正常参加城乡居民基本医疗保险的人员，通过输入人员身份证号查询该人员基础信息后维护基本信息和参保信息。该模块为一步经办，无需复核。 |
|  |  | 城乡居民暂停参保登记 | 出于各种原因参保人需要暂停城乡居民基本保险，应向医保经办机构申请办理城乡居民暂停参保登记业务，并提供相应证件和资料。通过输入参保人身份证号查询当前人员是否存在参保信息，若存在正常参保信息即可暂停参保，需要输入暂停时间、暂停原因、备注等。 根据输入的证件类型和证件号码，查询出居民的人员基本信息、人员参保信息和基层医保区划信息。然后点击保存按钮，会根据填写暂停日期、暂停原因和备注，异步发送税务，同时记录医保端的暂停参保日期，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 城乡居民特殊身份登记 | 根据参保人提供的有效特殊身份证明材料或其他部门（民政局、残联等）提供的相关信息，对参保人的特殊身份信息通过两个救助来源（困难人员、医疗救助）进行查询、登记、维护、注销。 查询：可通过人员证件号码进行查询，查出人员基础信息后方可查询到该人员的特殊身份列表，可显示多条。 登记：若该人员为南京市正常参保人员，可通过登记按钮，输入救助来源、特殊身份、开始时间、结束时间、联系电话等信息，登记该人员的特殊身份。 维护：若该人员为南京市正常参保人员，可通过修改按钮，修改特殊身份、开始时间、结束时间等信息，修改该人员的特殊身份。 注销：若该人员已经没有特殊身份，点击注销后即可删除该人员特殊身份。 |
|  |  | 大学生批量参保登记 | 批量为南京市高等学校（未参加过城乡居民基本医疗保险的大学生或已参加学生儿童、普通居民的大学生需要转为大学生人员）建立个人基本信息，并且做新参保，可支持excel导入上千条数据后进行校验，返回导入成功数据、失败数据，可进行数据全量导出。可进行批量大学生参保，参保前查询、参保后查询，可进行参保成功数据查询、导出，参保失败数据查询、导出，困难人员参保数据查询、导出等。 首先通过查询高等学校名称，查询出该学校的基本信息，再进行如下数据的整合。 需要先下载模板，将统一模板下载后重新命名即可进行更新操作。 人员基础信息：在excel内输入身份证号、证件类型、姓名、民族、国籍、人员类别等一系列的基本信息，姓名需要校验非特殊字符，户口地址、居住地地址为必填。 联系信息：在excel内输入移动电话，为必填项，电子邮箱、父母证件信息等相关信息可进行选择性的填写。 补助类别：南京市大学生分为补助对象、非补助对象、困难人员等，非补助对象为三所学校所有人，困难人员需要与困难人员库中进行比对，开始时间和结束时间分别为参保年度次年1月1日至12月31日。 参保日期：参保日期为当前时间，城乡居民基本医疗征收方式为税务征收，城乡居民大病医疗保险、长期照护保险为经办机构自收。 在页面点击数据导入可将录入好参保信息、基础信息的EXCEL模板进行导入，点击校验数据按钮，程序会对导入的大学生信息进行相关的业务逻辑校验，将校验成功和失败的信息存在表中，点击查询后，用户可以点击成功信息导出或者失败信息导出进行下载。然后可以将导入成功数据进行保存，即可点击开启参保。会将大学生参保信息一并发送给税务，从而得到参保成功、参保失败、困难人员数据，可分别通过点击导出按钮进行下载。 |
|  |  | 大学生批量暂停参保登记 | 出于各种原因参保人需要暂停城乡居民基本保险，应向医保经办机构申请办理大学生暂停参保登记业务，并提供相应证件和资料。通过下载模板、导入数据、校验数据、保存暂停参保信息等操作进行大学生批量暂停参保登记，若存在正常参保信息即可暂停参保，需要输入暂停时间、暂停原因、备注等。 点击保存按钮后，会根据填写暂停日期、暂停原因和备注，异步发送税务，同时记录医保端的暂停参保日期，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 居民缴费核定 | 居民在非集中征缴期因职工转居民、中途参保、刑满释放等其他原因导致无法直接参保后在税务端缴费，因此需要医保发送征集单后才可进行缴费，该模块的缴费类型为补收，生成核定记录，发送特殊缴费给税务，税务返回成功参保人即可到税务部门缴费，失败反馈原因。若经办人发现该人员核定信息有误，即可进行回退，回退后可重新核定，核定成功后可进行打印，可打印该人员当前核定信息。 |
|  |  | 基本医疗保险转出 | 点击同步申请信息会调用国家局接口可以同步到转入地的申请信息，或者根据输入的证件类型和证件号码，查询出本地申请的转出信息。点击转出会调用税务欠费接口进行查询该人员是否存在税务欠费信息，待系统反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 转出申请 | 参保人员或用人单位提交基本医疗保险关系转移申请，可通过全国统一的医保信息平台（以下简称医保信息平台）直接提交申请，也可通过线下方式在转入地或转出地经办机构窗口申请。 根据输入的身份证号和证件类型查询出该职工的人员基本信息、人员参保信息和单位基本信息。 根据选择的转入地校验转入地是否有正常的参保信息并没有代办业务。 最后点击保存按钮，会掉税务的欠费接口来校验职工是否有税务欠费信息，有则转出失败，待系统反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 基本医疗保险转出（线下） | 点击同步申请信息会调用国家局接口可以同步到转入地的申请信息，或者根据输入的证件类型和证件号码，查询出本地申请的转出信息。点击转出会调用税务欠费接口进行查询该人员是否存在税务欠费信息，待系统反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 单位信息税务补发 | 将单位的基本信息，参保信息以及停保信息实时发送给税务并且同步更新医保系统中单位的参保状态。 通过输入单位编号敲击回车触发查询功能，将参保单位的单位基本信息，险种信息业务数据查询出来并展示在页面上，点击补发系统调用后台对业务数据进行医保业务规则校验后，将业务数据同步至税务。 |
|  |  | 职工信息税务补发 | 根据输入的证件类型和证件号码，查询出职工在医保系统中的人员基本信息、人员参保信息和单位基本信息。 点击职工新参保信息补发会调用税务的职工参保接口进行参保补发；点击职工停保信息会调用税务的职工停保接口根据选择页面选择的停保时间来同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 灵活信息税务补发 | 对于医保系统中存在的正常参保人员信息，税务方不存在的。 或医保系统中存在终止、暂停或中止的参保人员的基础信息、参保信息，与税务不同步，通过与税务规定的交易进行信息补发。 |
|  |  | 居民信息税务补发 | 参加城乡居民基本医疗保险的参保人，因税务与医保交互反馈失败可在该模块进行居民税务信息补发，输入参保人身份证号，即可查询当前参保信息，可进行居民新参保补发、居民停保信息补发、居民变更信息补发，通过查询该人员参保信息、补助类别等信息，将当前参保信息补发税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回至前台。 |
|  |  | 单位补收核定 | 用人单位职工因某种原因未缴纳医疗保险导致中断缴费，职工个人需要补缴医疗保险费，个人承担个人缴纳部分，单位承担单位缴纳部分。支持在职人员、退休人员补缴，支持同一正常单位下多人一起补缴。该业务办理后可撤销。 可根据单位编号查询单位信息的业务数据，单独对这一家单位进行补收核定，点击保存后实时调用税务接口同步到税务，根据税务反馈信息，处理本地业务数据。也可点击导入按钮进行批量导入批量生成单位补收核定数据。 |
|  |  | 灵活就业退休人员缴费核定 | 对灵活就业退休人员进行缴费核定，以灵活就业单位为基础，取的灵活就业单位下的参保人员，进行退休缴费数据的生成和个人账户的缴费到账。 |
|  |  | 灵活就业人员补缴核定 | 根据输入的证件类型和证件号码，查询出灵活就业人员的人员基本信息、单位基本信息。 根据填写的人员基本信息、单位基本信息和核定信息（险种类型固定为职工基本医疗保险和大病保险）查询出满足条件的待核定人员信息。 点击保存按钮，会根据填写信息发送税务，同时生成缴费明细，并记录操作日志；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 （1）人员基础信息：根据页面输入的证件类型、证件号码，来校验录入的身份证是否合法并自动带出该职工的姓名。 （2）单位信息：根据页面输入的单位编号，来校验录入的单位编号是否合法并自动带出该单位的单位名称和单位类型。 （3）核定信息：共有四个可选择核定方式、开始年月、结束年月、险种类型均为必填项 ，其中默认险种类别为职工基本医疗保险、大病医疗保险。 |
|  |  | 单位差额补退 | 根据输入的单位编号、身份证号码、开始期号、结束期号查询出需要补差的数据，点击保存按钮在对应的费款所属期生成缴费基数差额调整的记录并扣除个人账户金额。 |
|  |  | 单位欠费核销 | 根据输入的单位编号回车查询出单位名称、单位类型、行政区划和联系方式，点击查询按钮查询出该单位下所有待核销数据。 也可根据个人进行核销，输入证件号码回车，选择开始结束期号，选择缴费类型，点击查询按钮查询出该参保人未到账未征集的欠费数据，选择待核销数据，点击保存按钮，提示保存成功。如未撤征集则提示请先撤回征集。 保存成功的数据进入“单位欠费核销审核”模块进行审核，审核通过后实时调用税务接口发送缴费数据给税务系统。 |
|  |  | 单位欠费补缴 | 根据输入的单位编号回车系统自动带出单位名称、单位类型、行政区划和联系方式，点击查询按钮查询出该单位下所有待补缴数据。 也可根据个人进行补缴，输入证件号码回车，选择开始结束期号，选择缴费类型，点击查询按钮查询出该参保人未到账未征集的欠费数据，选择待补缴数据，点击补缴按钮，提示保存成功。如未撤征集则提示请先撤回征集。 保存成功的数据进入补缴成功信息下，补缴成功后医保系统实时调用税务接口发送缴费数据给税务系统。 |
|  |  | 医疗保险费退收 | 动带出单位名称、单位类型、行政区划和联系方式，查询条件中输入开始期号和结束期号后点击查询按钮，查询出该时间段内所需要退费数据。 也可根据个人进行退费，输入证件号码回车自动带出姓名，险种类型置于默认职工、大额、生育保险，选择开始期号和结束期号，开始结束期号必选，选择缴费类型，点击查询按钮查询出该参保人选择的时间段内需要退费的数据，并且实时调用税务接口查询该时间段内税务部门是否已返回到账数据，税务系统未返回到账数据则给出对应提示。 查询后职工保险费返还明细下待返还/核销信息下显示对应待退费数据，选择需要核销的数据点击保存按钮退费申请成功，需到“医疗保险费退费审核”模块中审核，审核通过后需向财务部门发送退费数据，财务部门完成退费后向医保系统返回已退费标志才算退费成功；未向财务部门发送退费申请前可在“退费回退”模块撤回退费操作。 可进行模板导入退费，点击模块下载按钮，模块下载成功，模板内容包括序号、姓名、身份证、退费起始时间、退费终止时间，点击模板导入按钮，成功数据显示在导入成功信息下面，失败数据显示在导入失败信息下面。 |
|  |  | 税务退费申请信息审核 | 通过输入单位编号、开始期号、结束期号查询出税务退费申请信息，点击审核按钮生成业务数据通过财务接口实时推送至用友系统。 点击重置按钮重置输入信息。 |
|  |  | 灵活就业人员医疗保险费缴纳 | 首先输入的证件类型和证件号码、费款所属期查询出人员对应的征集信息。 选择待征集信息，点击生成缴费通知单按钮，会根据填写信息发送税务，同时生成缴费通知单数据，并记录操作日志；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 人员基础信息：根据页面输入的证件类型、证件号码、费款所属期，来校验是否存在待征集信息，然后点击生成缴费通知单生成征集信息更新征集状态。 |
|  |  | 待遇封锁校验 | 对参保人的参保缴费情况进行校验，判断是否能享受医保待遇。 |
|  |  | 单位缴费回盘解析 | 通过FTP服务器获取税务回盘文件，并解析文件信息，进行数据存储。 |
|  |  | 职工个人缴费回盘解析 | 通过FTP服务器获取税务回盘文件，并解析文件信息，进行数据存储。 |
|  |  | 单位回盘到账 | 解析缴费信息，并做到账划账处理。 同时对其他医保代扣险种进行核定、到账、划账处理。 统模式后，根据310职工基本医疗险种的缴费记录中的工资基数生成职工当前参保的所有险种的工资基数。 照护险410，回盘到账自动代扣。 |
|  |  | 灵活就业人员扣款回盘解析 | 通过FTP服务器获取税务回盘文件，并解析文件信息，进行数据存储。 |
|  |  | 灵活就业人员缴费回盘解析 | 通过FTP服务器获取税务回盘文件，并解析文件信息，进行数据存储。 |
|  |  | 城乡居民扣款回盘解析 | 通过FTP服务器获取税务回盘文件，并解析文件信息，进行数据存储。 |
|  |  | 城乡居民缴费回盘解析 | 通过FTP服务器获取税务回盘文件，并解析文件信息，进行数据存储。 |
|  |  | 灵活就业人员扣款到账 | 根据税务返回的灵活参保人员的扣款信息，进行缴费到账处理。缴费到账即可根据回盘信息生成医保的缴费记录，点击人员缴费信息查询可查询该人员是否已缴费。 |
|  |  | 灵活就业人员缴费到账 | 根据填写的人员基本信息、单位基本信息和核定信息（险种类型固定为职工基本医疗保险和大病保险）查询出缴费信息，将反馈信息显示到前台。 （1）人员基础信息：根据页面输入的证件类型、证件号码，来校验录入的身份证是否合法并自动带出该职工的姓名。 （2）单位信息：根据页面输入的人员基础信息带出单位编号，来校验录入的单位编号是否合法并自动带出该单位的单位名称和单位类型。 （3）费款所属期：输入费款所属期，必填项。 保存：点击保存按钮根据费款所属期调用税务接口做到账，税务回读后更新到缴费表里展现在页面上。 |
|  |  | 城乡居民扣款到账 | 根据税务返回的城乡居民参保人员的扣款信息，进行缴费到账处理。缴费到账即可根据回盘信息生成医保的缴费记录，点击人员缴费信息查询可查询该人员是否已缴费。 |
|  |  | 城乡居民缴费到账 | 根据税务实时同步过来的解析的数据进行城乡居民缴费到账。 |
|  |  | 特殊缴费业务扣款回盘解析 | 通过FTP服务器获取税务回盘文件，并解析文件信息，进行数据存储。 |
|  |  | 特殊缴费业务缴费回盘解析 | 通过FTP服务器获取税务回盘文件，并解析文件信息，进行数据存储。 |
|  |  | 特殊缴费业务扣款到账 | 根据税务实时同步解析的特殊缴费信息，区分单位、灵活、居民三种模式，分别进行扣款缴费到账处理。 |
|  |  | 特殊缴费业务缴费到账 | 根据税务实时同步解析的特殊缴费信息，区分单位、灵活、居民三种模式，分别进行扣款缴费到账处理。 |
|  |  | 单位参保信息比对 | 税务定期通过税务接口批量传送单位基本信息至医保系统，医保系统可根据提供的单位名称、统一社会信用代码、法人姓名等关键信息与系统内的信息进行比对，比对结果可以导出。 |
|  |  | 职工参保信息比对 | 税务定期通过税务接口批量传送职工参保信息至医保系统，医保系统可根据提供的姓名、证件类型、参保险种、参保单位等关键信息与系统内的信息进行比对，比对结果可以导出。 |
|  |  | 居民参保信息比对 | 税务定期通过税务接口批量传送居民参保信息至医保系统，医保系统可根据提供的姓名、证件类型、参保身份等关键信息与系统内的信息进行比对，比对结果可以导出。 |
|  |  | 批量处理单位基本参保信息 | 将单位的基本信息和参保信息同步至税务，进行统模式的数据准备。 |
|  |  | 批量处理职工基本参保信息 | 首先根据输入的单位编号，查询出该单位的基本信息和参保信息。 在页面点击模板下载，可以下载规定好格式的EXCEL表格，按照EXCEL模板格式在EXCEL上填写需要参保登记的职工信息。在页面点击批量导入可将录入好参保信息的EXCEL模板进行导入，程序会对导入的职工信息进行相关的业务逻辑校验，将校验成功和失败的信息展示在页面上，用户可以点击成功信息导出或者失败信息导出进行下载，最后点击保存按钮会将校验成功的信息保存到医保系统中，并异步发送税务然后反馈到页面成功或者失败信息。 |
|  |  | 批量处理灵活基本参保信息 | 根据输入的证件号码导入，生成人员参保信息。 （1）查询条件：输入单位编号（必填），来校验是否为灵活就业虚拟单位。单位类型默认灵活就业虚拟单位 （2）核定信息：共有五个可选择定方式、开始年月、结束年月、险种类型、离退休标志均为必填项。 点击保存按钮，会根据填写信息批量发送税务，并记录操作日志；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 批量处理居民基本参保信息 | 首先根据输入的基础医保区划编号，查询出该社区的基本信息和参保信息。 在页面点击模板下载，可以下载规定好格式的EXCEL表格，按照EXCEL模板格式在EXCEL上填写需要批量处理的居民参保信息。在页面点击批量导入可将录入好参保信息的EXCEL模板进行导入，程序会对导入的城乡居民信息进行相关的业务逻辑校验，将校验成功和失败的信息展示在页面上，用户可以点击成功信息导出或者失败信息导出进行下载，最后点击保存按钮会将校验成功的信息保存到医保系统中，并异步发送税务然后反馈到页面成功或者失败信息。 若参保人员在南京市有正常参保信息，并且需要同时处理一类人或同一基层医保区划，可用该模块进行批量处理居民基本参保信息。 |
|  |  | 单位结算调整 | 业务可根据单位编号查询出单位信息后，录入结算调整金额，备注调整原因，点击保存后实时调用税务接口发送特殊缴费数据至税务系统并记录操作日志；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台，点击重置按钮清除单位信息重新查询。 |
|  | 网厅接口 | 单位信息维护 | 用人单位医疗保险登记信息发生变更的，需向地方医保局申请办理参保单位信息维护业务，并提供相关证件及材料。 网厅调用接口将参保单位修改后的单位基本信息，单位联系信息，单位注册信息，银行信息，单位参保信息业务数据实时推送至医保，业务数据进行医保业务规则校验后，存储于业务过程表中，待审核后更新业务表，将业务数据同步至税务。 |
|  |  | 职工参保登记 | 将网厅传过来的职工参保登记信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给网厅。 |
|  |  | 灵活参保登记 | 根据输入的证件号码带出人员参保信息。 点击保存按钮，会根据填写信息批量发送税务，并记录操作日志；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 （1）人员基本信息：根据页面输入的证件号码，来带出人员基本信息－国籍、性别、民族、出生日期、首次参工时间、学历、政治面貌、婚姻状态、健康状况、行政职务、毕业院校、专业技术职务等级、国家执业资格等级、户口簿编号。 （2）单位信息：根据页面输入的身份证号带出单位编号，来校验录入的单位编号是否合法并自动带出该单位的单位名称和单位类型。 （3）联系信息：根据页面输入的身份证号带出电子邮箱、户口性质、户口所在行政区、户口地址、户口所在地行政编码、居住地所在行政区、居住地地址、居住地行政编码。其中输入移动电话为必填项。 （3）银行信息：根据页面输入的身份证号带出银行大类、开户行名称、银行账号、银行户名。 保存：点击保存发送参保基础信息到税务端；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台并生成参保信息表数据。 |
|  |  | 居民参保登记 | 未参加城镇职工医疗保险的城乡居民（未参加过城乡居民医疗保险的居民，包含学生儿童（2周岁以上）、普通居民、老年居民）可向居住地地方医保经办机构申请办理城乡居民医疗保险参保登记业务，并提供相关材料进行居民参保登记。将网厅传过来的居民参保登记信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给网厅。 |
|  |  | 学生参保登记 | 未参加城镇职工医疗保险的城乡居民（未满18周岁的学生）可向居住地地方医保经办机构申请办理城乡居民医疗保险参保登记业务，并提供相关材料进行学生参保登记。将网厅传过来的学生参保登记信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给网厅。 |
|  |  | 职工暂停参保 | 将网厅传过来的职工暂停参保登记信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给网厅。 |
|  |  | 人员信息修改 | 将网厅传过来的职工要修改的人员信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给网厅。 |
|  | 人社接口 | 退役军人参保登记 | 未参加保险的退役军人可向居住地地方医保经办机构申请办理退役军人参保登记业务，并提供相关材料进行退役军人参保登记。将网厅传过来的退役军人参保登记信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给网厅。 |
|  |  | 职工参保登记 | 将人社传过来的职工参保登记信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给人社。 |
|  |  | 灵活参保登记 | 将人社传过来的灵活参保登记信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给人社。 |
|  |  | 在职转退休 | 根据输入的身份证号码，查询人员基本信息、单位基本信息以及退休信息，同时调用税务查询欠费接口查询是否存在欠费。点击保存后生成退休待审核数据，若满足年限不需要补缴，则在“人员复核管理”进行审核。若不满足年限需要补缴，则在“医保退休不满足年限一次性缴纳审核”进行审核。 |
|  |  | 失业代缴医疗参保登记 | 首先根据输入的单位编号，查询出该单位的基本信息和参保信息。 其次录入需要在该单位参保的职工基本信息和职工参保信息，其分为两种录入方式： 需要录入人员基础信息、联系信息、银行信息、用工信息。 （1）人员基础信息：根据页面输入的证件类型、国籍和证件号码，来校验录入的身份证是否合法并自动带出该职工的性别和出生日期，然后再录入姓名、民族等一系列的基本信息。 （2）联系信息：其中移动电话为必填项，电子邮箱、户口地址等相关信息可进行选择性的填写。 （3）银行信息：共有四个可选择录入项目，银行大类、开户行名称、银行账号、银行户名。 （4）用工新信息：用工形式为必录项，申报工资可进行选择性填写。 填写完以上四类信息后最后点击保存按钮会将校验成功的信息保存到医保系统中，并异步发送税务然后反馈到页面成功或者失败信息。 |
|  | 税务接口 | 职工参保登记 | 将医保系统校验成功的职工参保登记信息异步发送给税务端，待税务处理后然后反馈到页面成功或者失败信息并记录与税务接口的交互日志。 |
|  |  | 职工信息修改 | 将医保系统校验成功的职工要修改的基础信息异步发送给税务端，待税务处理后然后反馈到页面成功或者失败信息并记录与税务接口的交互日志。 |
|  |  | 职工暂停参保 | 将医保系统校验成功的职工暂停参保登记信息异步发送给税务端，待税务处理后然后反馈到页面成功或者失败信息并记录与税务接口的交互日志。 |
|  |  | 职工终止参保 | 参保人由于死亡、出国定居、转移等原因终止医疗保险参保关系时，应向所属地经办机构申请办理医疗（生育）保险终止参保业务，并提供相关证件及材料。输入身份证号码查询人员基本信息，变更信息中选择终止参保原因及终止时间，确认信息无误后，点击保存，生成人员终止参保信息待审核数据，在“人员复核管理”进行审核。 |
|  |  | 灵活参保登记 | 将医保系统校验成功的灵活要新参保的基础信息、参保信息异步发送给税务端，待税务处理后然后反馈到页面成功或者失败信息并记录与税务接口的交互日志。 |
|  |  | 灵活信息修改 | 将医保系统校验成功的灵活要修改的基础信息异步发送给税务端，待税务处理后然后反馈到页面成功或者失败信息并记录与税务接口的交互日志。 |
|  |  | 灵活暂停参保 | 根据输入的证件号码带出人员参保信息和单位基本信息。 默认中断信息。 点击保存按钮，会根据填写信息批量发送税务，并记录操作日志；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 （1）人员基本信息：根据页面输入的证件类型、证件号码，来带出姓名和单位基本信息。 （2）单位信息：无需填写，由身份证号带出人员所在单位编号和单位名称。 （3）中断信息：无需填写，默认中断日期为当前年月。 保存：点击保存，发送暂停参保信息到税务待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台并生成参保信息表数据。 |
|  |  | 灵活终止参保 | 医保部门完成灵活就业人员的参保终止后，按照约定标准，将终止参保信息传递给税务部门，税务部门确认唯一性后，在税务系统中完成终止参保信息关联；双方不唯一的，则返回告知医保部门，双方同步启动确定身份信息的业务流程。 |
|  |  | 在职转退休 | 根据输入的身份证号码，查询人员基本信息、单位基本信息以及退休信息，同时调用税务查询欠费接口查询是否存在欠费。点击保存后生成退休待审核数据，若满足年限不需要补缴，则在“人员复核管理”进行审核。若不满足年限需要补缴，则在“医保退休不满足年限一次性缴纳审核”进行审核。 |
|  |  | 退休转在职 | 在职转退休时，提供退休单据、经办计算缴费基数错误等原因导致数据错误，可在此模块进行回退重新办理。输入证件号码查询退休信息，确认信息后，点击保存，可将退休人员恢复为在职状态。 |
|  |  | 居民参保登记 | 医保部门完成城乡居民参保登记后，按照本方案约定标准，医保部门将城乡居民人员的参保登记信息传递给税务部门，在税务部门信息共享平台按照预设规则进行校验，校验通过的接收，不通过的返回。 |
|  |  | 居民信息修改 | 城乡居民在医保部门完成基础信息变更后，按照本方案约定标准，医保部门将城乡居民的基本信息传递给税务部门，在税务部门信息共享平台按照预设规则进行校验，校验通过的接收，不通过的返回。 |
|  |  | 居民暂停参保 | 出于各种原因参保人需要暂停城乡居民基本保险，应向医保经办机构申请办理城乡居民暂停参保登记业务，并提供相应证件和资料。通过输入参保人身份证号查询当前人员是否存在参保信息，若存在正常参保信息即可暂停参保。 |
|  |  | 居民终止参保 | 出于各种原因参保人需要终止城乡居民基本保险，应向医保经办机构申请办理城乡居民终止参保登记业务，并提供相应证件和资料。通过输入参保人身份证号查询当前人员是否存在参保信息，若存在正常参保信息即可终止参保，需要输入暂停时间、暂停原因、备注等。 |
|  |  | 特殊缴费业务交互 | 根据税务实时同步的特殊缴费信息，区分单位、灵活、居民三种模式，分别进行扣款缴费到账处理。 |
|  |  | 特殊缴费撤销交互 | 实时调用税务接口向税务同步特殊缴费的撤销数据，根据税务反馈结果处理医保数据。 |
|  |  | 城乡居民征集信息交互 | 实时调用税务接口向税务同步城乡居民征集信息数据，根据税务反馈结果处理医保数据。 |
|  |  | 征集信息撤销业务交互 | 实时调用税务接口向税务同步征集信息撤销数据，根据税务反馈结果处理医保数据。 |
|  |  | 社保费到账处理结果反馈交互 | 实时调用税务接口向税务同步社保费到账处理结果数据，根据税务反馈结果处理医保数据。 |
|  |  | 社保费退费复核核验信息反馈 | 医保部门退费核验后，需将退费核查通过与否信息通过信息送给税务系统，包括医保部门核验结果、医保部门核验时间等信息。 |
|  |  | 社保费退费销号信息反馈 | 医保部门核验通过的退费申请，按旬集中转交财政部门。财政部门确认后，将退费金额划转至医保部门的社会保险基金支出户。医保部门将款项退还缴费人，按月将已办理的退费信息传递至同级的税务系统进行退费销号。 |
|  |  | 缴费基数信息查询 | 实时调用税务接口获取人员缴费基数的税务业务数据。 |
|  |  | 社保费退费申请和初核 | 根据输入的单位编号回车系统自动带出单位名称、单位类型、行政区划和联系方式，查询条件中输入开始期号和结束期号后点击查询按钮，查询出该时间段内所需要退费数据。 也可根据个人进行退费，输入证件号码回车自动带出姓名，险种类型置于默认职工、大额、生育保险，选择开始期号和结束期号，开始结束期号必选，选择缴费类型，点击查询按钮查询出该参保人选择的时间段内需要退费的数据，并且实时调用税务接口查询该时间段内税务部门是否已返回到账数据，税务系统未返回到账数据则给出对应提示。 |
|  |  | 社保费退费账户更正 | 根据单位编号、证件号码等有效信息查询出失败数据后更改银行账号等信息。更改银行账号信息后保存成功根据业务规则实时调用财务接口程序推送退费数据至财务系统，调用财务接口后，财务返回成功或失败。 |
|  |  | 社保费退费申请附送资料 | 可根据税务接口推送来的退费附送资料文件业务数据，保存至医保本地数据。 |
|  |  | 单位社保费非正常户认定信息交互 | 可根据税务接口推送来的单位社保户进行非正常户的认定或解除数据，医保可选择是否同步处理。 |
|  |  | 超期撤销征集流水信息业务交互 | 可根据税务接口推送的超期撤销数据，医保可选择是否同步处理。 |
|  |  | 对账信息交互 | 可根据税务接口推送来的征收数据，医保可进行对账处理。 |
|  |  | 单位参保登记查询 | 将单位的参保登记数据通过接口返回给税务。 |
|  |  | 职工参保登记查询 | 根据输入的证件类型和证件号码，查询出职工的人员基本信息、人员参保信息和参保单位基本信息。 |
|  |  | 灵活参保登记查询 | 根据输入的证件号码带出人员参保信息。 点击查询按钮，会根据填写信息批量发送税务，并查询操作日志；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 （1）人员基本信息：根据页面输入的证件号码，来带出人员基本信息－国籍、性别、民族、出生日期、首次参工时间、学历、政治面貌、婚姻状态、健康状况、行政职务、毕业院校、专业技术职务等级、国家执业资格等级、户口簿编号。 （2）单位信息：根据页面输入的身份证号带出单位编号，来校验录入的单位编号是否合法并自动带出该单位的单位名称和单位类型。 （3）联系信息：根据页面输入的身份证号带出电子邮箱、户口性质、户口所在行政区、户口地址、户口所在地行政编码、居住地所在行政区、居住地地址、居住地行政编码。其中输入移动电话为必填项。 （4）银行信息：根据页面输入的身份证号带出银行大类、开户行名称、银行账号、银行户名。 |
|  |  | 居民参保登记查询 | 医保部门可以通过此接口获取税务部门的城乡居民参保信息。税务机关并未掌握城乡居民的参保登记信息或者不是最新的参保登记信息。缴费人在医保部门办理了新增参保登记，但医保部门还未通过信息共享平台传递给税务机关，在缴费人前来办理社保费申报业务时，需要支持主动获取参保登记信息。 缴费人在医保部门办理了参保登记信息变更或者终止，但税务机关还未接收到该部分信息，为避免缴费人按照错误的登记信息办理社保费社保业务，获取最新的参保登记信息。可通过人员信息，调用税务接口查询居民参保登记信息。 |
|  |  | 单位特殊缴费信息查询 | 实时调用税务接口获取单位特殊缴费信息的税务业务数据。 |
|  |  | 单位缴费到账信息查询 | 实时调用税务接口获取单位缴费到账信息的税务业务数据。 |
|  |  | 职工缴费到账信息查询 | 税务调用接口，实时向税务同步职工缴费到账信息的业务数据。 |
|  |  | 特殊缴费到账信息查询 | 税务调用接口，实时向税务同步职工缴费到账信息的业务数据。 |
|  |  | 单位征集信息查询 | 税务调用接口查询医保业务数据，实时向税务同步单位征集信息的业务数据。 |
|  |  | 灵活就业人员征集信息查询 | 根据输入的证件类型和证件号码，查询出人员待征集信息。 人员基础信息：根据页面输入的证件类型、证件号码、费款所属期，来校验是否存在待征集信息，然后点击生成缴费通知单生成征集信息更新征集状态。 点击生成缴费通知单按钮，会根据填写信息发送税务，同时生成缴费通知单数据，并记录操作日志；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 灵活就业人员特殊缴费信息查询 | 根据输入的证件类型和证件号码，查询出灵活就业人员的人员基本信息、单位基本信息。 根据填写的人员基本信息、单位基本信息和核定信息（险种类型固定为职工基本医疗保险和大病保险）查询出满足条件的缴费信息。 人员基础信息：根据页面输入的证件类型、证件号码、费款所属期。 查询：根据人员基础信息查询特殊缴费信息表并展示到前台。 |
|  |  | 灵活就业人员缴费到账信息查询 | 根据输入的证件类型和证件号码，查询出灵活就业人员的人员基本信息、单位基本信息。 根据填写的人员基本信息、单位基本信息和核定信息（险种类型固定为职工基本医疗保险和大病保险）查询出满足条件的缴费信息。 人员基础信息：根据页面输入的证件类型、证件号码、费款所属期。 查询：根据人员基础信息查询特殊缴费信息表并展示到前台。 |
|  |  | 城乡居民征集信息查询 | 税务部门可以通过此接口获取医保部门的居民征集信息。通过输入人员信息，调用税务接口可以查询城乡居民征集信息。 |
|  |  | 城乡居民特殊缴费信息查询 | 税务部门可以通过此接口获取医保部门的居民特殊缴费信息，通过输入人员信息，调用税务接口查询出城乡居民特殊缴费信息。 |
|  |  | 城乡居民缴费到账信息查询 | 税务部门可以通过此接口获取医保部门的居民到账信息，可以通过人员信息发送给税务部门，税务反馈到账信息。 |
|  |  | 单位参保信息查询 | 根据输入的单位编号，调用税务接口查询出单位基本信息和参保信息。 |
|  |  | 职工参保信息查询 | 将单参保人的参保登记数据通过接口返回给税务。 |
|  |  | 灵活参保信息查询 | （1）人员基本信息：根据页面输入的证件号码，来带出人员基本信息－国籍、性别、民族、出生日期、首次参工时间、学历、政治面貌、婚姻状态、健康状况、行政职务、毕业院校、专业技术职务等级、国家执业资格等级、户口簿编号。 （2）单位信息：根据页面输入的身份证号带出单位编号，来校验录入的单位编号是否合法并自动带出该单位的单位名称和单位类型。 （3）联系信息：根据页面输入的身份证号带出电子邮箱、户口性质、户口所在行政区、户口地址、户口所在地行政编码、居住地所在行政区、居住地地址、居住地行政编码。其中输入移动电话为必填项。 （4）银行信息：根据页面输入的身份证号带出银行大类、开户行名称、银行账号、银行户名。 根据输入的证件类型和证件号码，调用税务接口查询出人员参保信息。 |
|  |  | 居民参保信息查询 | 医保部门可以通过此接口获取税务部门的城乡居民参保信息。 税务机关并未掌握城乡居民的参保登记信息或者不是最新的参保登记信息。缴费人在医保部门办理了新增参保登记，但医保部门还未通过信息共享平台传递给税务机关，在缴费人前来办理社保费申报业务时，需要支持主动获取参保登记信息。 缴费人在医保部门办理了参保登记信息变更或者终止，但税务机关还未接收到该部分信息，为避免缴费人按照错误的登记信息办理社保费社保业务，税务机关需主动获取最新的参保登记信息。 |
|  |  | 单位缴费信息查询 | 实时调用税务接口查询税务业务数据，获取单位缴费信息的税务业务数据。 |
|  |  | 职工缴费信息查询 | 实时调用税务接口查询税务业务数据，获取职工缴费信息的税务业务数据。 |
|  |  | 单位、职工未缴费信息查询交互 | 实时调用税务接口查询税务业务数据，获取职工未缴费信息的税务业务数据。 |
|  |  | 灵活就业人员在途数据查询 | 人员基础信息：根据页面输入的证件类型、证件号码、费款所属期。 查询： 根据输入的证件类型和证件号码，查询出灵活就业人员在途业务。 |
|  |  | 灵活就业人员缴费信息查询 | 人员基础信息：根据页面输入的证件类型、证件号码、费款所属期。 查询： 根据输入的证件类型和证件号码，查询出灵活就业人员缴费信息。 |
|  |  | 灵活就业人员扣款信息查询 | 根据输入的证件类型和证件号码，查询出灵活就业人员的扣款信息。 人员基础信息：根据页面输入的证件类型、证件号码、费款所属期。 查询：根据人员基础信息查询特殊缴费信息表并展示到前台. 根据填写的人员基本信息查询出满足条件的扣款信息。 点击查询按钮，会根据填写信息查询税务回读后的信息表，将反馈信息显示到前台。 |
|  |  | 特殊缴费业务缴费信息查询 | 实时调用税务接口查询税务业务数据，获取特殊缴费业务缴费信息的税务业务数据。 |
|  |  | 特殊缴费业务扣款信息查询 | 实时调用税务接口查询税务业务数据，获取特殊缴费业务扣款信息的税务业务数据。 |
|  |  | 城乡居民缴费信息查询 | 医保部门可以通过此接口获取税务部门的城乡居民缴费信息。医保部门某些特殊场景需要及时记账的要求（如退休办理、待遇发放），需及时获取城乡居民缴费信息。可通过查询按钮查询该人员是否已经缴费成功。 |
|  |  | 城乡居民扣款信息查询 | 根据税务返回的灵活就业人员扣款信息，进行扣款查询。医保部门某些特殊场景需要及时记账的要求（如退休办理、待遇发放），需及时获取城乡居民扣款信息。通过输入人员信息，可点击查询按钮进行查询扣款信息。 |
|  |  | 职工欠费信息查询（税务） | 根据输入的证件类型和证件号码，查询出职工人员基本信息、人员税务欠费信息。 点击查询按钮，会根据输入的查询条件调用税务接口；待税务反馈成功或失败后，将参保人欠费信息显示到前台。点击重置按钮重置输入信息。 |
|  |  | 单位欠费信息查询（税务） | 根据输入的单位编号和开始期号，查询出单位基本信息、单位税务欠费信息。 点击查询按钮，会根据输入的查询条件调用税务接口；待税务反馈成功或失败后，将单位欠费信息显示到前台。点击重置按钮重置输入信息。 |
|  |  | 参保人员税务到账查询（税务） | 根据输入的证件类型和证件号码，查询条件还有费款所属期起和费款所属期止，还有数据包编号，实时查询出参保人员的税务到账信息。 点击查询按钮，会根据输入的查询条件调用税务接口；待税务反馈成功或失败后，将参保人到账信息显示到前台。 |
|  | 我的南京接口 | 新生儿参保登记 | 出生两周岁以内的新生儿，未办理过准新生儿参保登记的新生儿或已经办理过准新生儿参保登记的准新生儿，可通过我的南京向居住地地方医保经办机构申请办理城乡居民医疗保险参保登记业务，并提供相关材料，通过查询母亲身份证号确认是否存在准新生儿身份，经办人方可确认该人员有无准新生儿身份，从而确认是直接办理新生儿登记还是进行准新生儿转新生儿登记，参保成功后可进行打印。 首先通过查询监护人身份证，查询是否该监护人身份证下是否存在准新生儿与新生儿关联关系，若存在需要双击进行确认后在下方基本信息处修改三要素（证件类型、证件号码、姓名）。 基层医保区划，查询出该社区是否有效。（需要校验该社区在税务是否为有效的，方可进行该社区下的人员参保。） 人员基础信息：根据我的南京输入的证件类型、国籍和证件号码，来校验录入的身份证是否合法并自动带出该参保人的性别和出生日期，输入姓名、民族、国籍、人员类别等一系列的基本信息，姓名需要校验非特殊字符，户口地址、居住地地址为必填。 联系信息：其中移动电话为必填项，电子邮箱、父母证件信息等相关信息可进行选择性的填写。 补助类别：南京市每个居民如需参保都需要选择补助类别、可选择学生儿童补助对象、学生儿童非补助对象等，该补助类别字段需要与人员类别进行强校验，开始时间和结束时间集中征缴期为次年1月1日至12月31日，非集中征缴期为当年1月1日至12月31日。 户籍性质：必填，可选择外市迁入户籍、本市户籍、非本市户籍等，若为外市迁入户籍，需要填户籍迁入时间为必填。 参保日期：新生儿参保日期为出生日期，城乡居民基本医疗征收方式为税务征收，城乡居民大病医疗保险、长期照护保险为经办机构自收。 银行信息：非必填，居民无硬性要求。 填写完如上信息后，会将校验成功的信息保存到医保系统中，并异步发送税务然后反馈到页面成功或者失败信息。若参保成功，可点击打印按钮进行打印。该模块可以将现有准新生儿自动停保后参保（准新生儿转新生儿），或直接进行新生儿参保。该模块为一步经办，无需复核。 最后将处理接口反馈给我的南京。 |
|  |  | 居民参保登记 | 未参加城镇职工医疗保险的城乡居民（未参加过城乡居民医疗保险的居民，包含学生儿童（2周岁以上）、普通居民、老年居民）可通过我的南京向居住地地方医保经办机构申请办理城乡居民医疗保险参保登记业务，并提供相关材料进行居民参保登记。将我的南京接口传过来的居民参保登记信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给我的南京。 |
|  |  | 学生参保登记 | 未参加城镇职工医疗保险的城乡居民（未满18周岁的学生）可通过我的南京向居住地地方医保经办机构申请办理城乡居民医疗保险参保登记业务，并提供相关材料进行学生参保登记。将我的南京接口传过来的学生参保登记信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给我的南京。 |
|  |  | 准新生儿参保登记 | 未出生的准新生儿，参保人可在我的南京通过母亲身份证号和胎次生成准新生儿临时证件，填写人员相关基础信息，可向居住地地方医保经办机构申请办理准新生儿参保登记业务。 基层医保区划，查询出该社区是否有效。（需要校验该社区在税务是否为有效的，方可进行该社区下的人员参保。） 人员基础信息：根据我的南京输入的证件类型、国籍和证件号码，来校验录入的身份证是否合法并自动带出该参保人的性别和出生日期，输入姓名、民族、国籍、人员类别等一系列的基本信息，姓名需要校验非特殊字符，户口地址、居住地地址为必填。 联系信息：其中移动电话为必填项，电子邮箱、父母证件信息等相关信息可进行选择性的填写。 补助类别：南京市每个居民如需参保都需要选择补助类别、可选择学生儿童补助对象、学生儿童非补助对象等，该补助类别字段需要与人员类别进行强校验，开始时间和结束时间集中征缴期为次年1月1日至12月31日，非集中征缴期为当年1月1日至12月31日。 户籍性质：必填，可选择外市迁入户籍、本市户籍、非本市户籍等，若为外市迁入户籍，需要填户籍迁入时间为必填。 参保日期：准新生儿为当前日期，城乡居民基本医疗征收方式为税务征收，城乡居民大病医疗保险、长期照护保险为经办机构自收。 银行信息：非必填，居民无硬性要求。 填写完如上信息后会将校验成功的信息保存到医保系统中，并异步发送税务然后反馈到页面成功或者失败信息。若参保成功，可点击打印按钮进行打印。该模块可办理准新生儿参保，为一步经办，无需复核。 最后将处理接口反馈给我的南京。 |
|  |  | 城乡居民参保维护 | 用户可通过我的南京来维护正常参加城乡居民基本医疗保险的人员，通过输入人员身份证号查询该人员基础信息后维护基本信息和参保信息。该模块为一步经办，无需复核，处理完毕后会将处理结果反馈给我的南京。 |
|  |  | 基本医疗保险转出 | 用户可通过我的南京线上进行转出申请，在我的南京上提交基本医疗保险关系转移申请。根据输入的身份证号和证件类型查询出该职工的人员基本信息、人员参保信息和单位基本信息。 根据选择的转入地校验转入地是否有正常的参保信息并没有代办业务。 最后在转出时会调用税务欠费接口进行查询该人员是否存在税务欠费信息，待系统反馈成功或失败后，将反馈信息显示到我的南京。 |
|  |  | 大学生毕业停保 | 大学生毕业时可通过我的南京进行批量停保，在我的南京上上传相应证件和资料。通过下载模板、导入数据、校验数据、保存暂停参保信息等操作进行大学生批量暂停参保登记，若存在正常参保信息即可暂停参保，需要输入暂停时间、暂停原因、备注等。 校验传入的信息完毕后会根据填写暂停日期、暂停原因和备注，异步发送税务，同时记录医保端的暂停参保日期，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息显示到我的南京。 |
|  | 政务办接口 | 就业一件事－职工参保登记 | 政务办传过来的职工参保登记信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给政务办。 |
|  |  | 退休一件事－灵活参保登记 | 根据政务办传入的证件号码查询人员参保信息。 灵活就业人员在比对成功后，需增加参保当月是否存在正常缴费记录的校验，如已有正常的职工医保缴费记录，参保成功后发送办理参保的次月至税务部门；如参保当月无正常的职工医保缴费记录，参保成功后发送当月次税务部门并记录操作日志。 最后发送参保基础信息到税务端；待税务反馈成功或失败后，将反馈信息反馈到政务办传入并生成参保信息表数据。 |
|  |  | 退役军人一件事-退役军人参保登记 | 未参加保险的退役军人可通过政务办向居住地地方医保经办机构申请办理退役军人参保登记业务，并提供相关材料进行退役军人参保登记。将政务办传过来的退役军人参保登记信息进行医保规则校验后，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给政务办。 |
|  |  | 出生一件事-新生儿参保登记 | 本市户籍的新生儿可通过政务办向居住地地方医保经办机构申请办理城乡居民医疗保险参保登记业务，并提供相关材料进行新生儿参保登记。根据政务办接口传过来母亲证件号码比对系统中是否存在准新生儿的参保缴费信息，并实现在医保系统自动生成人员的居民医保参保：有准新生儿参保的并且当年度已缴纳居民医保费的，在比对成功后发送新生儿的基础信息、参保信息至税务部门，参保时间发次年度；无准新生儿参保缴费记录的，在比对成功后发送新生儿的基础信息、参保信息至税务部门，参保时间发当年度，录入医保系统并实时同步发送给税务，待税务反馈成功或失败后，将反馈信息返回给政务办。 |

5、南京医保公服功能模块

南京医保公服功能模块是以“互联网+医疗保障”为核心，拓展移动端、自助端、服务大厅服务方式，打造全方位、立体化、多渠道的医保公共服务体系，实现线上线下服务融合，有效拓展医保服务半径，实现医保各类业务查询与经办的“一站到达、一站受理、一站办结”，提高公共服务可及性及均等化。实现网办大厅PC端-功能新建扩展，移动端-功能新建扩展，自助机-功能新建扩展，税务、医保“统模式”，微信公众号功能建设，医保两定功能建设和接口新建扩展-医保机器人接口开发。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京医保公服功能模块 | 网办大厅PC端-功能新建扩展 | 医疗保险关系转出(线下) | 包括未联网地区办理转出、查询个人参保信息和个人参保凭证、打印参保凭证。 |
|  |  | 单位退费明细导出 | 实现网办大厅退费查询模块，可查询并导出到通过财务支付给单位银行账户的费用明细。 |
|  |  | 个人长期驻外就医备案 | 实现个人长期驻外就医备案服务事项、材料上传功能、历史备案查询、备案取消功能。 |
|  |  | 个人临时外出就医备案 | 实现个人临时外出就医备案服务事项，上传南京市三级医院主任或副主任签字。 |
|  |  | 单位征缴明细导出 | 实现单位征缴明细查询和单位征缴明细导出。 |
|  |  | 单位退费查询 | 实现网办大厅单位退费查询模块，可查询到通过财务支付给单位银行账户的信息。 |
|  |  | 个人费用明细导出 | 实现个人费用明细导出功能。 |
|  |  | 网办大厅服务范围医疗机构查询 | 实现网办大厅服务范围医疗机构查询功能。 |
|  |  | 网办大厅服务范围药店查询 | 网办大厅服务范围药店查询，通过选择服务范围名称，查询有该服务范围的零售药店名单。 |
|  |  | 网办大厅门特变更 | 包括查询、新增病种分类为其他病种增加有相应服务范围的功能、新增病种分类为系统性红斑狼疮增加有相应服务范围的功能、实现病种分类为再生障碍性贫血增加有相应服务范围的功能、实现每一类病种的定点机构每月只能变更一次的功能、实现提示功能等。 |
|  |  | 网办业务进度查询 | 网办业务进度查询。 |
|  |  | 银行信息修改确认 | 实现银行信息修改确认功能。 |
|  |  | 降费退费情况查询 | 网办大厅实现降费退费情况查询模块。 |
|  |  | 失业转缴医保二级权限设置 | 实现失业转缴二级权限设置。 |
|  |  | 单位账号增加银行支行 | 实现单位账号维护升级功能。 |
|  |  | 门统门特年度医疗累计费用明细 | 实现查询个人费用明细中门特,门统的数据。 |
|  |  | 普通居民参保 | 实现普通居民的参保功能模块。 |
|  |  | 新生儿参保 | 实现新生儿参保的功能模块。 |
|  |  | 学生儿童参保 | 实现学生儿童参保的功能模块。 |
|  |  | 单位APP端操作授权管理 | 实现单位信息查询授权的功能模块。 |
|  |  | 承诺外地医登记备案 | 对“承诺外地就医登记备案”模块新建扩展，包括进入后显示的承诺制备案告知书同“其他临时外出备案”告知书和“异地就医原因”。 |
|  | 移动端-功能新建扩展 | APP-医疗保险关系转出(线下) | 医疗保险关系转出线下转出模块名称为“参保凭证打印”，转出地未联网国家平台。 |
|  |  | APP-个人未参保证明 | 用户从未在南京市有过参保记录。 |
|  |  | APP-单位信息参保查询 | 被授权后的人员可以查询单位信息。 |
|  |  | APP-异地就医临时备案 | 首界面中的“临时外出备案”，点击进入子菜单，子菜单显示两个按钮：异地转诊备案、其他临时外出备案。 |
|  |  | APP-服务范围医疗机构查询 | 通过APP选择服务范围类型，查询有该服务范围的医疗机构名单。 |
|  |  | APP-服务范围药店查询 | 通过APP选择服务范围类型，查询有该服务范围的零售药店名单。 |
|  |  | APP-家庭账户注销功能 | 通过APP进行家庭账户注销，用于特殊情形下取消家庭账户操作。 |
|  |  | APP-家庭账户历史使用查询功能 | 实现“家庭账户使用情况查询”功能。 |
|  |  | APP-医药品目录查询 | 通过药品名称查询。 |
|  |  | APP-医保诊疗服务项目查询 | 通过项目名称进行查询。 |
|  |  | APP-医保材料查询 | 通过耗材名称进行查询。 |
|  |  | APP-退休办理信息查询 | 开发退休办理信息查询功能模块，展示用户退休办理进度查询信息。 |
|  |  | APP-退休办理信息消息推送 | 医保退休完成审核、复核后，系统自动向该注册的服务号推送提示信息。 |
|  |  | APP-满意度评价亲属关系绑定 | 可新增、删除亲属关系绑定，可查询历史的绑定数据。 |
|  |  | APP-门特定点医疗机构变更 | 实现门特定点医疗机构变更，每一类病种的定点机构，每月只能变更一次。 |
|  |  | APP-电子处方查询 | 实现电子处方查询。 |
|  | 自助机-功能新建扩展 | 自助机-个人参保情况查询 | 参保人员可以对个人参保情况进行查询，包括参保人员、参保单位、参保时间、参保年限、参保险种、缴纳金额等信息。 |
|  |  | 自助机-医疗保险关系转出(线下) | 对医保关系转出模块新建扩展，未联网地区办理,实现未联网地区转出功能,打印参保凭证。 |
|  |  | 自助机-异地就医临时备案 | 通过自助机申请异地就医临时备案服务事项。 |
|  |  | 自助机-门特门统费用累计查询 | 可以自助机查询门特门统费用累计信息，通过选择年度，查询到该年度内参保人医保待遇费用累计情况。 |
|  |  | 自助机-服务范围医疗机构查询 | 通过自助机选择服务范围类型，查询有该服务范围的医疗机构名单。 |
|  |  | 自助机-服务范围药店查询 | 通过自助机选择服务范围类型，查询有该服务范围的零售药店名单。 |
|  | 税务、医保收费方式调整 | PC端网办大厅按统模式修改和查询 | 主要包括PC端网办大厅按统模式修改需包括人员基础信息采集（人员建档）、人员基础信息采集（批量）、人员参保登记、人员参保登记（批量）、退工停保登记、退工停保登记（批量）、人员变更回退、医保退休办理、医保退休办理情况查询、单位参保登记、单位参保变更、单位无欠费证明查询、单位实际缴费数据到账查询、当月缴费基数查询、单位征缴明细导出、医疗保险差额调整查询、单位欠费信息查询、征缴结算情况接口、当月缴费补缴明细查询、修改人员基本信息、个人缴费记录查询、医疗保险缴费清单打印、医保个人缴费清单打印验证、个人参保缴费证明打印、失业转缴医保参保（单个）、失业转缴医保参保（批量）、失业转缴医保停保（单个）和失业转缴医保停保（批量）。 |
|  |  |  | 按统模式实现税务欠费查询需配合内网系统和税务部门进行功能联调联测、修改对外展示温馨提示和操作说明和校验缴费相关接口查询的数据。 |
|  |  | APP端统模式改造 | 单位参保信息查询：配合内网系统和税务部门进行功能联调联测,修改对外展示温馨提示和操作说明,校验缴费相关接口查询的数据。 |
|  |  |  | 个人缴费信息查询：配合内网系统和税务部门进行功能联调联测,修改对外展示温馨提示和操作说明,校验缴费相关接口查询的数据。 |
|  |  | 自助机端统模式改造 | 参保单位参保信息查询：配合内网系统和税务部门进行功能联调联测,修改对外展示温馨提示和操作说明,校验缴费相关接口查询的数据。 |
|  |  |  | 医保个人参保缴费证明打印：配合内网系统和税务部门进行功能联调联测,修改对外展示温馨提示和操作说明,校验缴费相关接口查询的数据。 |
|  |  |  | 职工医保缴费清单打印：配合内网系统和税务部门进行功能联调联测,修改对外展示温馨提示和操作说明,校验缴费相关接口查询的数据。 |
|  | 微信公众号功能建设 | 微信公众号大厅框架开发 | 包括普通版本设计和开发。 |
|  |  | 微信公众号-综合管理 | APP端政策推送：业务管理人员可以在微信管理应用端对APP端的政策推送内容进行推送。 政策查询：可以通过系统分类查询医保最新政策。 后台政策编辑：业务人员可以通过系统对后台政策的内容进行编辑，可以实现对需要查询的政策的新增、修改、删除、查询。 个性化服务：在后端可以实现对大学生、老年人、医护人员进行精准化服务推送，包括政策、医保高铁互通等服务。 |
|  |  | 微信公众号-预约叫号 | 查询票号进度功能：已经在线下取号机扫码的票号，用户将在微信公众号上获取当前票号的进度（例如：业务信息、窗口号、等待人数等）。 查询历史取号记录：个人可以查看历史的取号记录，包括预约时间、预约事项、取号日期、取号时间等信息。 与叫号机接口调试：线上取号程序完成业务取号，将用户信息、业务信息与叫号机接口对接。 预约叫号功能开发：开发预约叫号功能，普通群众可以通过APP、网厅、微信公众号等服务渠道进行网上事项的预约，并到线下进行取号。 预约情况查询：用户可在预约列表中点击需要查看的预约记录，查看预约详情。 查询历史预约记录：用户可查看本人本月内历史预约记录列表，包括预约日期、预约时间、预约事项等信息。 预约二维码：个人通过线上渠道预约成功后，系统会自动生成预约二维码，预约人至线下可以通过二维码在叫号机进行取号操作，实现线下业务叫号。 |
|  |  | 微信公众号-综合服务 | 线上咨询：主要包括在线咨询、智能答疑和人工答疑功能。 企业服务：主要包括企业服务管理和企业服务人员权限管理。 参保人服务：疏通结算堵点，解决就医异常，支持HIS端界面上传，定位和解决问题。 零星报销远程邮寄服务：主要包括材料邮寄申请、物流对接和邮寄查看功能。 医疗救助零星报销：群众可在线上进行医疗救助零星报销申请。 |
|  |  | 微信公众号-医保电子地图 | 经办机构电子地图：开发经办机构电子地图，群众可以通过名称模糊查找经办机构、经办机构的服务事情并实现地图导航。 定点医药机构电子地图：开发定点医药机构电子地图，群众可以通过名称模糊查找定点医药机构名称及服务范围，并实现地图导航。 |
|  | 医保两定功能建设 | 零售药店申报 | 调整申请须知：对申请须知内容进行变更，对申请须知内容按最新要求，进行统一调整。 申报页面优化：药店所属街道信息。 附件上传页面优化：申报资料中增加“承诺书”、增加“纳入定点后使用医疗保障基金的预测性分析报告”。 联网申请：机构可通过“首次联网”模块，查看是否完成联网信息配置。 联网变更：已进两定机构，可进行信息变更申请，PSAM卡、读卡器的购买申请。 |
|  |  | 医疗机构申报优化 | 调整申请须知：对申请须知内容进行变更，对申请须知内容按最新要求，进行统一调整。 申报页面优化：医疗机构所属街道信息。 附件上传页面优化：申报资料中增加“承诺书”、“纳入定点后使用医疗保障基金的预测性分析报告”。 联网申请：机构可通过“首次联网”模块，查看是否完成联网信息配置。 联网变更：已进两定机构，可进行信息变更申请，PSAM卡、读卡器的购买申请。 |
|  |  | 审核管理 | 导出功能：优化导出功能模块，对审核界面优化批量导出功能。 优化查询功能: 优化查询功能模块，审核界面优化各种流程中的查询页面。 优化审核流程: 对审核流程进行优化。 地区代码: 实现地区代码菜单，可以对申报成功的两定机构进行地区代码赋值。 两定机构管理：包括新进两定机构首次联网管理和联网变更管理。 运营商管理: 运营商管理模块，可以查询每个运营商存量两定机构明细，机构申请工单在运营商侧流转时间和网络测试、竣工时间等。 |
|  |  | 系统维护 | 申报通知:相关人员可以对申报通知材料进行统一的维护管理。 管理员维护:包括新增管理员、删除管理员、管理员权限修改和管理员密码修改。 |
|  | 接口新建扩展-医保机器人接口开发 | 异地就医登记相关接口开发 | 与医保机器人对接，实现异地就医登记事项的智能化问答，申请人可以通过线上服务渠道咨询异地就医登记相关事宜。 |
|  |  | 灵活就业人员参保相关接口开发 | 与医保机器人对接，实现灵活就业人员参保事项的智能化问答，申请人可以通过线上服务渠道咨询灵活就业人员参保相关事宜。 |
|  |  | 灵活就业人员停保相关接口开发 | 与医保机器人对接，实现灵活就业人员停保事项的智能化问答，申请人可以通过线上服务渠道咨询灵活就业人员停保相关事宜。 |

6、DRG导航与审核监测分析功能模块

DRG导航与审核监测分析功能模块确保实现以DRG支付方式为主的多元复合支付方式在南京市切实落地，成为医保基金治理、医疗机构管理的新基建；建成一整套功能健全、全面闭环的 DRG审核业务管理服务和持续优化机制和DRG导航模块；扎实达成国家医疗保障局三年行动方案目标，实现统筹区、医疗机构、病种和基金的四个覆盖达标，保障医保基金安全，利用DRG数据为医保精细化管理赋能。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DRG导航与审核监测分析功能模块 | DRG导航与审核监测分析 | 扩展DRG智能审核体系 | 实现DRG病组扩增，完善系统申诉、修正等功能，同时为事前事中审核提供DRG智能审核规则库；完善基于知识图谱的疾病审核体系。进一步完善以DRG审核规则引擎以及疾病核心治疗体系与知识图谱为核心的智能审核体系。完善DRG病组审核指标体系。通过审核指标，及时发现不同医疗机构的病组差异，从收治病组数量、医疗费用明细及结构、住院时间等维度及时对风险、医疗质量等进行分析，并开展重点审核管理。 |
|  |  | 建立专家库系统 | 专家库系统与多系统对接，实现DRG智能审核系统、日常审核系统等系统和专家库系统信息共享；基于南京本地DRG编码人员、临床专家、DRG专家库，建设病案审核模块，支持专家信息的查询、入库、修改、删除、详情查看等功能。支持多条件检索，快速查询，按钮支持快捷键等功能。 |
|  |  | 完善审核系统 | 完善日常审核相关功能。录入功能需要智能化、友好化，保障专家录入的便捷性和精准性。DRG申诉复核管理，基于专家录入的分析结果，将认定为需要扣费的违规内容，下发院端进行申诉流程的开展。系统支持院端录入申诉内容，医保端可以导出院端申诉内容支撑后续专家线下申诉内容的处理。分析结果综合性产出管理基于核查结果，系统可以产出多维度的统计分析结果，支持系统导出。针对医保提出的个性化扣费方式提供相应的解决方案。 |
|  |  | 持续完善DRG病组分析体系 | 结合实际业务经办情况，综合考虑预算管理、险种基金运行、政策分析、成本分析、价值分析、极值分析、效果分析，构建南京特色DRG智能高效病组运行分析体系。 |
|  |  | 基于DRG病组分析应用效果 | 结合24年付费结算办法情况，建立支付系数分析体系、年终清算调整支撑体系、自动化指标问题产出体系等。 |
|  |  | 建立病组分析与智能审核的联动机制 | 将DRG日常审核存在突出问题的病组智能推送到DRG病组分析功能，利用南京病组分析功能对该病组进行智能分析并形成病组分析报告。结合病组智能分析功能，定位具体问题，将问题进一步联动至DRG智能审核监管体系，形成更为完备的知识库及规则库用于实际的审核工作。 |
|  |  | 建立DRG导航系统标准体系 | 涉及协同机制、共享机制、数据标准规范、接口标准规范、场景流程规范、安全规范、文件控制规范等。 |
|  |  | 建立DRG核心要素的数据导航服务 | 针对医保参保患者就医入院登记后，患者在院期间，构建DRG导航系统，实现两定端交易接口及功能，供医疗机构在患者诊疗的各个阶段进行调取及使用。信息包括该患者的预分组信息、病组支付标准信息、病组历史指标信息等内容。为医院诊疗提供参考，在患者施治过程中可以充分考虑全市同病组、同层级同病组、同类型同病组的服务水平、服务能力、服务质量情况，结合本机构情况、患者个体因素等情况，制定更为高效严谨的治疗方案，针对DRG付费患者的治疗提供DRG核心要素的数据导航功能。 |
|  |  | 建立DRG核心规则校验服务 | 将DRG智能审核规则、负面清单规则、其他规则等前置到患者治疗过程中，医疗机构可以在患者的治疗过程中调用具体交易完成该次诊疗过程的校验，针对该病组可能存在的疑点进行及时纠偏和调整，保障后续结算清单、费用明细上报的合理合规性。 |
|  |  | 建立DRG清单预报服务 | 建立结算清单未正式上报前预报服务，中心端会根据结算清单信息及之前上报的出院结算信息对该清单上报的合理性进行校验，基于DRG智能审核规则库内容、编码内涵类规则库等进行筛查，将具体问题反馈给医疗机构。医疗机构可以基于此部分返回的疑点信息对结算清单进行整改，保障结算清单最终上报的准确性。 |
|  |  | 建立医保高铁对接共享服务 | 基于DRG导航服务的开展，随着业务的开展需要将相关指标内容及实际应用情况共享给南京医保高铁进行信息共享及展现。展现内容包括高频业务专区、活跃医院专区、热点问题专区、机构体检报告专区、重点病组专区。 |
|  |  | 结合医保内外部数据 | 依托DRG导航系统应用，为医保经办精细化管理服务赋能。 |

7、线上购药南京医保结算功能模块

为了进一步满足人民群众对线上购药的迫切需求，加强医保基金的监管水平，提升整个医疗保障系统的服务能力和效率，推动医保移动支付在线上购药领域的应用，结合第三方电商平台、“南京医保” 微信公众号、支付宝小程序的服务大厅建设南京市医保局线上购药功能模块。面向市内药店开放入驻功能，对接医保移动支付平台和电子处方中心，结合各项医保管理要求，实现线上购药医保移动支付与个人自费支付服务，探索形成移动购药行为规范和平台运营规范。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线上购药南京医保结算功能模块 | 网上商城 | 平台首页 | 为进入系统的主页面，包含药店、药品的数据展示。 |
|  |  | 患者注册 | 新用户第一次使用系统，需通过注册功能登记个人基本信息。 |
|  |  | 患者医保账户绑定 | 注册的用户需要绑定医保账户，后续购药支付会按规则使用医保账户结算。 |
|  |  | 单点登录 | 用户可以通过“南京医保”微信公众号或支付宝的服务大厅小程序等入口进入系统，线上购药平台对接以上系统完成单点登录。 |
|  |  | 个人中心 | 个人中心提供个人基本信息修改、头像更新、密码修改等功能。 |
|  |  | 地址维护 | 用户对自己的收货地址进行管理，可以添加、修改、删除收货地址。 |
|  |  | 药店浏览 | 用户可以浏览已经审核通过入驻的药店。 |
|  |  | 药品浏览 | 用户可以浏览已经审核通过药品目录。 |
|  |  | 医保专区药品 | 展示医保目录内的药品。 |
|  |  | 处方药专区药品 | 展示需要医生开具处方才能购买的处方药品。 |
|  |  | 药品收藏 | 用户可以对药品进行收藏，以便后期方便查找所需药品。 |
|  |  | 药品评价 | 查看购买过该药品的用户对该药品的评价。 |
|  |  | 药品选择 | 购买药品前选择药品的数量、规格等信息。 |
|  |  | 购物车 | 用户将选择好的药品加入购物车。 |
|  |  | 在线咨询 | 用户可以将药品链接发送给商家进行咨询。 |
|  |  | 购药下单 | 用户下单，生成订单信息。 |
|  |  | 在线支付 | 下单完成后，对接医保在线支付平台进行在线支付。 |
|  |  | 线下提货 | 用户可以选择线下提货。 |
|  |  | 物流查询 | 用户可以实时查询当前订单的物流状态。 |
|  |  | 确认收货 | 用户收到药品后，可以选择确认收货。如果用户收到货物后，约定的时间内没有确认收货，则系统自动确认收货。 |
|  |  | 订单退货 | 因下错订单，不想购买，药店缺货等因素导致用户不想或无法完成交易的，用户可以选择退货退款。 |
|  |  | 用户评价 | 用户可以对购买过的药品进行评价。 |
|  |  | 用户反馈 | 用户可以向商家或平台反馈购买药品中遇到的问题。 |
|  |  | 订单状态查询 | 查询订单的最新状态。 |
|  |  | 历史订单查询 | 查询购买的所有历史订单。 |
|  | 商城管理（PC端） 日常运营管理功能 | 药店开通上线 | 对入驻平台且通过资质审核的药店，开通平台线上商店业务。 |
|  |  | 连锁药店管理 | 连锁药店可以对旗下门店进行统一管理维护。 |
|  |  | 药店管理人员管理 | 药店需要设立管理人员信息。 |
|  |  | 药品价格维护 | 平台、药店定期对药品价格进行维护、调整。 |
|  |  | 药店药品上下架 | 药店管理员定期对药品进行上架下架操作。 |
|  |  | 药店药品库存管理 | 药店管理员定期对上下架药品进行库存盘点。 |
|  |  | 药店店铺活动管理 | 药店按照业务规则可以举办自己的营销活动。 |
|  |  | 药店药品详情页设置 | 对用户浏览的药品页面进行详情描述。 |
|  |  | 药店接单 | 用户下单支付完成后，药店确认接单。 |
|  |  | 药店发货 | 药店对订单中的药品进行打包后，通知物流、骑手接单发货。 |
|  |  | 药店退款订单处理 | 药店可以对用户退款的订单进行退款处理。 |
|  |  | 药店订单对账 | 药店对销售订单进行对账。 |
|  |  | 药店入账情况 | 药店可以查看所有订单的入账情况。 |
|  |  | 药店销售报表统计 | 对药店的销售记录进行统计，生成报表。 |
|  |  | 物流厂商管理 | 平台维护接入平台的物流厂商。 |
|  |  | 药店配送方式模版 | 提供药店预先设定快递渠道。 |
|  |  | 骑手管理 | 对物流配送的骑手进行管理。 |
|  |  | 物流查询 | 查询订单物流情况。 |
|  |  | 运营监控报表 | 平台对药店、医院、人员、订单等总体情况进行监控。 |
|  |  | 运营监管药品销售情况 | 平台对药品销售情况进行监管。 |
|  |  | 运营监管药品价格情况 | 平台对药品销售价格情况进行监督。 |
|  |  | 运营监管处方情况 | 平台对处方药销售情况进行监督。 |
|  | 商城管理（PC端） 业务监管管理功能 | 医生管理 | 平台提供在线咨询、在线问诊服务，需平台登记在册且通过资质审核的医生才可以提供以上服务。 |
|  |  | 医生资质审核 | 平台提供在线咨询、在线问诊服务，需平台登记在册且通过资质审核的医生才可以提供以上服务。 |
|  |  | 药师管理 | 平台提供在线咨询、在线问诊服务，需平台登记在册且通过资质审核的药师才可以提供以上服务。 |
|  |  | 药师资质审核 | 平台提供在线咨询、在线问诊服务，需平台登记在册且通过资质审核的药师才可以提供以上服务。 |
|  |  | 互联网医院入驻 | 平台提供在线咨询、在线问诊服务，需入驻平台的互联网医院才可以提供以上服务。 |
|  |  | 药店入驻 | 入驻平台的药店才可以对外开展买药服务。 |
|  |  | 药店定点资质审核 | 平台对入驻的药店展开资质审核，审核通过后可以对外开展卖药服务。 |
|  |  | 药品目录管理 | 提供药品目录统一管理，设立处方药、医保范围内目录。 |
|  |  | 可售卖目录管理 | 医保范围内的目录进行网上售卖的限定，进行统一管理。 |
|  |  | 处方药管理 | 与核心业务系统同步，标记药品是否处方药。 |
|  |  | 医保统筹可支付品种管理 | 对医保统筹范围内的药品进行管理。 |
|  |  | 用户医保资格管理 | 维护用户的人员类型，是否参保等信息，评判用户是否拥有医保资格。 |
|  |  | 互联网医院线上问诊 | 满足资质的医院可以开展互联网线上问诊服务。 |
|  |  | 互联网医院开具处方 | 用户购买药品中包含处方药的，需要医院开具处方单后方可购买。 |
|  |  | 互联网医院开具处方审核 | 医院开具的处方单，需要审核确认。 |
|  |  | 互联网医院指定药店 | 互联网医院开具的处方药，可以根据患者要求，就近选择指定药店取药。 |
|  |  | 药店处方复审 | 医院开具的处方，需要药店药师复审。 |
|  |  | 单次购药量限制 | 平台对单次购药计量进行限制，防止超额购药。 |
|  | 平台对接 | “南京医保”微信公众号服务大厅入口 | 对接“南京医保”微信公众号服务大厅，提供入口进入在线购药平台。 |
|  |  | 互联网医院接入 | 接入互联网医院，打通在线问诊、在线处方等数据。 |
|  |  | 电子处方中心处方查询 | 对于处方药的购买，需再医保电子处方中心查询到处方才可放开购买。 |
|  |  | 药房ERP系统对接 | 对接药房ERP系统，打通药品库存、订单等信息。 |
|  |  | 医保监管平台对接 | 将在线支付订单、用药情况等数据推送给医保监管平台，进行实时监控。 |
|  |  | 医保两定机构平台对接 | 对接医保两定机构平台，实现统一登录。 |
|  |  | 医保移动支付平台在线支付 | 对接医保移动支付平台在线支付系统，实现用户在线支付。 |
|  |  | 物流系统 | 对接物流系统，实现订单物流状态实时查询。 |

8、医保业务系统运维管控功能模块

医保业务系统运维管控功能模块实现对业务信息化需求的全流程管理，对建设过程中形成的技术方案、代码、数据、运维脚本及技术文档进行规范化管理，将集成商、开发商的建设成果真正转化为医保的信息化资产，帮助医保部门充分利用技术基础设施和云服务来实现增长和转型。

建设内容：

| 名称 | 一级功能 | 二级功能 | 功能要求不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医保业务系统运维管控功能模块 | 需求管理 | 实现对业务需求的全流程管理 | 实现对数据类需求的全流程管理、研发类需求的全流程管理（包含优化类研发需求、查询类需求、政策调整类需求、业务流程调整类需求）、各类协调单等。主要功能包含应用软件需求全类别管理、网络需求全流程管理、基础设施类全流程管理、终端设备类需求管理、流程全过程定制、进度全流程监控、通知全方位送达、需求汇总处理/审核与技术流确认和需求流程监控。 |
|  | 项目管理 | 提供“敏捷”、“瀑布”等项目管理模式 | 提供项目的立项、执行、需求分析、bug管理、文档发布、版本控制、发布部署等功能。管理产品计划会议，以及任务分解。开发人员的任务领取、版本创建、提交测试、确认和修复BUG反馈。 |
|  | 合同管理 | 合同管理 | 合同管理主要包括合同分类的管理、合同信息的管理、合同付款情况的管理以及分开发商的管理；当然以及在此信息基础上的统计分析、查询。 |
|  | 测试管理 | 提供测试管理 | 测试案例的编写、用例的执行、提交BUG、问题的回归测试及关闭。 |
|  | DevOps | 集成Git和SVN版本库管理功能 | 维护Git和SVN的版本库；同步Git和SVN的代码；浏览代码目录；查看代码；比较差异；追溯；任务、Bug、需求详情页面查看到根据指令提交的代码；合并请求将源代码更改检查到分支中的方式，可以在合并之前对代码更改进行可视化和协作。通过Jenkins的流水线触发构建，提供持续集成服务。 |
|  | 项目看板 | 完成非研发事务的管理 | 用户可以通过看板轻松搭建特定的工作流程，以可视化的方式来管理日常事务或进行团队协作。 |
|  | 资产库管理 | 提供资产库管理 | 对项目开发中形成的可复用、有指导和度量意义的需求、用例、问题、风险、机会、文档清单以及规范标准、工作流程、工具方法、模板、数据等信息进行整合，为后续的项目管理过程提供数据支撑和改进依据。 |
|  | 文档管理 | 对项目中的需求文档、开发文档进行管理及版本控制 | 对项目中的需求文档、开发文档进行管理及版本控制，支持附件在线编辑、在线预览和文档版本对比功能。支持富文本、HTML、OFFICE、Wiki文档、MARKDOWN等格式。支持文档统计、文档动态、我收藏的文档、最近更新的文档、产品文档、项目文档、浏览排行榜、收藏排行榜功能。支持接口文档管理，支持创建接口库和接口文档。可以集中管理接口库和文档、数据结构、版本管理及发布接口。 |
|  | 统计分析 | 可以对产品、项目、测试、组织的数据进行汇总 | 可以对产品、项目、测试、组织的数据进行汇总，通过报表从多个维度对数据进行呈现。 |
|  | 可视化大屏 | 可视化大屏对数据的操作 | 可视化大屏可以对系统中的数据进行提取、查询，支持对数据进行实时监控、汇总、分析，支持数据可视化。 |
|  | 系统管理 | 提供系统管理功能 | 提供系统设置、功能授权、组织管理、人员管理、文档模板、通知管理、系统备份与恢复等功能。 |

（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

2.1 总体要求

本次项目平台建设遵循南京市医保服务的实际要求，高标准规划、重构、建设符合我市业务特点的各类辅助支撑软件应用系统，包括南京市康复病组价值付费功能模块、南京医保基金智能监管功能模块、医疗救助一体化功能模块、南京医保征缴税务“统模式”功能模块、南京医保公服功能模块、DRG导航与审核监测分析功能模块、线上购药南京医保结算功能模块、医保业务系统运维管控功能模块。

2.2 建设要求

建设服务内容主要包括整体建设规范制定、建设实施、技术咨询服务和项目管理服务等。

2.2.1建设实施

中标供应商指导本项目各功能模块从启动阶段到终验结束的设计和建设实施工作，负责建设过程中的总体调度协调和技术把控，负责组织软件项目整体联调测试，负责统筹项目培训工作，负责配合采购人做好项目的总体验收工作。

（1）启动阶段

在采购人配合下，规定项目工作机制，制定整体建设服务实施进度计划；根据要求完成团队组建，明确各团队成员具体角色和职责，制定项目团队管理方案和沟通机制。

（2）实施阶段

中标供应商根据实施进度计划制定实施方案，按照进度计划完成相应实施工作；及时发现技术风险问题并制定解决方案；落实项目团队成员工作内容和管理办法，并做好沟通管理及问题反馈，确保本项目如期达成建设目标并达到各项关键指标；及时且持续地与采购人沟通确认功能实现与采购需求的一致性，避免返工、延期等现象；做好实施中各个阶段的交付件文档管理工作；制订培训方案，在采购人要求的时间内完成相关培训工作。

（3）项目验收阶段

除测试评估工作，须发现解决试运行阶段遗留问题，以及项目验收过程中遇到的其它问题，负责配合采购人做好项目验收工作。

2.2.2技术咨询服务

中标供应商提供总体架构制定、重大变更评估、项目建设、运维等方面的技术咨询服务。验证各功能模块技术的可用性。

（1）启动阶段

为采购人提供关于总体架构和相关技术标准的技术咨询服务，确保总体建设目标的达成。

（2）实施阶段

分析评估实施过程中重大变更对于总体架构的影响，确保变更符合总体建设目标；对于项目建设过程中的关键技术问题提供咨询服务。

（3）项目验收阶段

为采购人提供项目验收过程出现的具体问题的技术咨询服务，确保系统验收后的稳定运行。

2.2.3项目管理服务

中标供应商需提供详细的项目管理方案，提供项目团队人员安排、项目进度安排、项目关键点控制计划与方案、项目安全控制计划与方案、确保项目顺利实施。供应商负责在日常工作中整理各类维护手册以及在建设过程中生成的各类资料。

2.2.4质量管理

（1）配合采购人和监理进行质量管理，参与制定项目质量管理机制。

（2）配合采购人和监理明确项目质量目标、质量标准，制定项目质量管理制度，明确项目质量管理工作流程及质量问题的发现、解决方法，明确质量管理工作方法和工具、管理内容，明确影响质量的控制节点以及如何检查、控制。质量管理内容包括但不限于：系统的响应能力管理、可用性管理、可靠性管理、可扩展性管理、健壮性管理、安全性管理、可修改性管理、可变性管理、易用性管理、可测试管理、功能性管理、互操作性管理等。

2.2.5变更管理

（1）协同采购人和监理进行变更管理，参与制定项目变更管理机制。

（2）协助对变更进行评估，提出评估意见。

（3）根据评估后的变更内容进行实施。

2.2.6文档管理

根据要求完成文档管理、档案归档。根据采购人要求，组织项目总体推动相关的培训和会议；编写相关会议的通知、纪要、培训和汇报材料。完成采购人交办的有关项目总体推动的相关事项。

系统建设工作完成后，应提交服务实施总结报告，并根据验收要求根据要求提交系统概要设计说明书、系统详细设计说明书、系统需求规格说明书、内测报告等以及采购人需要的其他与招标需求相关的文档。完成平台使用、维护、接口文档的统筹汇总。

2.2.7 进度管理

（1）配合采购人和监理进行进度管理，参与制定项目进度管理机制。

（2）指导、监督并检查各应用系统实施进展情况，落实各项进度要求，解决进度问题。

（3）编写进展报告，定期就项目进展情况向采购人通报，同时参加日常工作会议和专题工作会议并向采购方进行专题汇报。

2.3 安全要求

中标供应商须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求，组织研究和实施。系统上线前，采购人统筹安排实施开展源代码安全扫描与审计，中标供应商对发现的漏洞及时进行修复。中标供应商提供详细的安全设计方案并详细说明在应用安全和数据安全方面采取的安全措施。

2.4 系统技术要求

2.4.1 总体技术要求

（1）中标供应商提供的软件应该是企业级的解决方案，支持可分布的、可伸缩的体系结构。

（2）中标供应商提供的软件必须是模块化设计，并且保证任何软件模块的维护和更新都不影响其它软件模块，软件具有容错能力。

（3）中标供应商提供的软件在不同时期软件版本应能向下兼容，软件版本易于升级，且在升级的过程中不影响业务的性能与运行。

（4）中标供应商在供货时提供经过测试正式推出的最新版本软件，其可靠性、稳定性经过严格验证。

（5）中标供应商提供的应用软件要求具有较强的容错功能，包括对数据一致性的检查、对输入内容的检查等。

2.4.2 软件功能要求

（1）本项目的各个软件功能模块应满足相关功能要求。

（2）本项目应采用通用软件开发平台进行开发，有很强的灵活性和扩展性，具有良好的适应能力。

（3）本项目应采用友好的图形化窗口的用户操作界面，可操作性强，而且操作界面应力求简洁、直观，具有全中文界面，支持工作台化管理，有利于简化操作，并提高操作效率。

（4）本项目每个应用模块之间应减少耦合度；应用模块与系统之间采用开放的应用接口（API）进行通信；开发人员可灵活开发新的应用模块。

（5）本项目要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则。

（6）本项目应具有完整、严谨的操作权限管理机制和日志记录，确保系统的安全。

2.4.3 中标供应商第三方软件技术要求

中标供应商原则上需使用采购人所提供的第三方软件，如遇特殊情况确实需使用其他第三方软件，在征得采购人同意后，由中标供应商自行解决。

2.5 进度要求

根据采购人的需求，在规定的时间内完成本项目的开发、测试上线运行工作。

2.6 系统开发要求

（1）中标供应商应以本项目上线进度要求为准，自行倒排工期完成各项工作。

（2）在本项目实施全过程中，采购人有对项目质量进行监督控制的职责和权利，中标供应商应按照项目管理要求进行严格的质量控制，并制定详细合理的沟通计划，至少包括月报和项目例会。

2.7 考核要求

中标供应商在项目实施过程中遵守网络安全法律法规，接受采购人及监理方（或者采购人委托的有关各方）的监督管理：

2.7.1 出现对社会造成重大影响事故的处罚

如果中标供应商在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，应由中标供应商承担相应责任和处罚，根据事故的严重性及其造成的后果，采购人保留进一步追究中标供应商法律责任的权利。

2.7.2 网络安全事件处罚

中标供应商因本项目人员、技术、管理等原因直接或间接产生的各类网络安全事件，应由中标供应商承担相应责任和处罚，根据情节严重程度，采购人保留依法依规追究中标供应商责任的权利。

2.8 验收要求

按照项目建设合同和相关国家标准规范要求等有关规定，采购人组织开展本项目的验收。在服务过程中出现功能上不符合标书和合同要求时，由中标供应商负责解决，采购人有权拒绝验收并保留依法依规追究中标供应商责任的权利。

2.8.1验收内容

项目验收包括但不限于以下内容：

（1）审查项目的建设目标、规模、内容、质量等情况；

（2）评价项目交付使用情况；

（3）检查项目采购人执行国家法律、法规情况。

2.8.2验收相关材料

中标供应商须负责整理并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设总结、项目招标相关文档、项目建设相关文档、试运行报告、验收报告、软件测试报告等。

2.9 知识产权和保密要求

2.9.1 知识产权

（1）采购人拥有本项目除第三方产品外所有工作件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，供应商不得用于第三方。项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人。

（2）中标供应商在本项目建设和运维期间的任何时候，只要采购人提出提交本项目的各种项目文档、源代码，中标供应商须按采购人要求完整提交。采购人有权委托第三方使用本项目中涉及的资料（包括程序源代码、数据库、项目文档等）进行二次开发。

（3）中标供应商提供给采购人使用的货物及服务或其中的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，中标供应商应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.9.2 保密要求

（1）中标供应商须对本项目技术文件、采购人提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息予以保密。中标供应商必须与采购人签订保密协议并严格遵守。

（2）中标供应商驻场工作人员须签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可，并与保密协议一并提交给采购人。

2.10 运行维护要求

2.10.1运维时间要求

（1）本项目上线并终验合格后进入运维期，运维期至少1年。

2.10.2运维内容

中标供应商应提供以下运维服务：

（1）运行服务类。提供本项目应用系统的运行服务，确保本项目应用系统现有功能和服务能满足采购人实际工作需要，及时改正系统使用过程中的缺陷。

（2）应用保障类。向采购人相关部门提供技术咨询。并根据工作需要，在采购人的统筹安排和组织下开展技术培训和应用培训。对有关软件不涉及到软件架构的功能性问题及时调整工作，提出在正常条件下改进系统性能的各项建议，包括系统资源分配与效率改进建议、软件配置规划和性能优化建议、系统容量预测建议等。

（3）应急保障类。中标供应商应建立完善的应急机制和应急预案以满足业务持续性要求，确保系统稳定运行。在软件维保期内，中标供应商应提供灵活多样的有效运维方式，如出现系统级故障，技术人员须及时提供支持。根据用户需求的变化，对有关软件不涉及到软件架构的问题免费及时调整、更新、升级。提供重保服务，遇重要业务上线、重要节庆日、重大活动开展等重要时间节点，根据采购人的现场重大保障服务要求，中标供应商提前制定保障方案和风险应急预案，提供24小时无间断服务，确保系统稳定运行、系统故障及时排解。

2.10.3 服务响应要求

故障定义及响应时间要求如下：

一级：属于普通问题。表现为系统运行效率降低、用户体验较差等现象。

二级：属于较严重问题。表现为系统运行效率明显下降、数据出现误差等现象。

三级：属于严重问题。具体现象为：表现为系统运行出现间断、数据严重失真或缺失等现象。

四级：属于紧急问题。表现为因系统自身故障导致系统停止运行、数据丢失现象。

根据上述故障级别，供应商提供的服务响应要求如下：

| 故障级别 | 电话响应时限 | 人员到场时限 | 故障解决时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四级 | 5 分钟 | 20 分钟 | 40 分钟 |
| 三级 | 10 分钟 | 30 分钟 | 1 小时 |
| 二级 | 15 分钟 | 1 小时 | 12 小时 |
| 一级 | 15 分钟 | 2 小时 | 24 小时 |

在软件维保期内，中标供应商应实时监测系统运行状态，提供灵活多样的有效运维方式，提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候采购人工作人员都能及时找到中标供应商的服务人员。如遇到问题，中标供应商须及时响应解决，并结合实际情况，提供技术人员到现场支撑。

2.10.4 运维文档管理

制定并健全运维文档管理制度，中标供应商的运维服务团队须严格遵照执行，及时整理相关技术文档和运维管理文档。

2.11 人员要求

（1）项目经理要求：1人，牵头汇报项目进展工作。负责本项目具体的管理工作，如组织项目实施、人员安排、监督协调等工作，并定期向采购人汇报项目情况。（中标供应商安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，否则由中标供应商承担相关责任。此外，中标供应商所安排的开发和运维人员必须专职于本项目的开发）。

（2）项目团队成员（项目经理除外）要求：成立不少于12人的项目管理团队，负责本项目具体的管理工作，负责研发管理，跟进项目开发进度。

2.12 培训要求

项目实施完毕后中标供应商针对业务系统应提供详细的、有针对性的培训计划，确保用户对系统的熟练操作和掌握。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.服务时间及地点

（1）服务时间：合同签订后365天内系统开发完成符合验收要求。

（2）服务地点：采购人指定地点。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小P微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解 | 评委根据投标人提供的需求理解材料（包括项目背景、建设目标、重点难点等方面内容）综合评分： （1）需求理解完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得8分； （2）需求理解较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得 5分； （3）需求理解基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 2分； （4）需求理解不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 | 技术架构方案 | 评委根据投标人提供的项目技术架构方案（包括总体架构设计、技术架构设计等等内容）综合评分： （1）方案设计思路科学、前瞻性、可行性强、紧贴采购需求的，得8分； （2）方案设计思路较科学、前瞻性、可行性较强、能够满足采购需求的，得5分； （3）方案设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得2分； （4）方案设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 功能设计方案 | 评委根据投标人提供的项目功能设计方案（包括功能说明、业务规则或流程等内容）综合评分： （1）方案贴合采购人需求，详尽合理，针对性强，技术先进的，得8分； （2）方案较贴合采购人需求，较为详尽合理，针对性较强，技术较先进的，得5分； （3）方案基本贴合采购人需求，基本详尽合理，具有一定针对性、可行性、技术先进性的，得2分； （4）方案不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据投标人提供的项目实施方案（包括项目实施、进度控制、质量保障管理等内容）综合评分： （1）方案完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得8分； （2）方案较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得5分； （3）方案基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得2分； （4）方案不合理可行或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 安全设计方案 | 评委根据投标人提供的安全设计方案（包括应用安全、数据安全等内容）综合评分： （1）方案贴合采购人需求，科学合理，针对性强，得8分； （2）方案较贴合采购人需求，较为科学合理，针对性较强，得5分； （3）方案基本贴合采购人需求，基本科学合理，具有一定针对性、可行性的，得2分； （4）方案不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务方案 | 评委根据投标人提供的运维服务方案（包括运维内容、运维方式、响应时间、人员配置等内容）综合评分： （1）方案完整、合理性、操作性强的，得8分； （2）方案较完整、较合理，操作性较强的，得5分； （3）方案基本完整、基本合理，有可操作性的，得2分； （4）方案不完整、不合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 3.2 | 本地化服务能力 | 投标人具有本地化服务能力的得2分，未提供不得分（提供有效证明材料或承诺书，承诺书格式自拟） | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人具有自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成类似案例（如：智慧救助综合服务平台类、结算对账接口开发类、DRG系统类、电子病历智慧服务类项目，每提供一个得3分，最多得9分，未提供不得分（提供合同，合同须能反映上述内容，签订时间和签章清晰可见）。 | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有电子信息类高级工程师及以上职称证书、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、信息系统业务安全服务工程师证书，每提供一类证书得2分，最高得8分。 （提供上述证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 8 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的项目团队成员（不含项目经理）： （1）具有软件设计师证书的，每提供一人得1分，最多得3分。 （2）具有系统集成项目管理工程师证书的，每提供一人得1分，最多得3分。 （3）具有信息系统项目管理师证书的，每提供一人得1分，最多得3分。 （4）具有注册信息安全专业人员证书的，每提供一人得1分，最多得3分。 本项最多12分，提供以上团队成员证书及投标人为其缴纳的 2024年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。 注：一人多证不重复得分。 | 12 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 投标人提供医疗平台远程门诊系统类、医疗平台双向转诊系统类、结算平台类、医疗系统智能化综合管理平台类、医疗保险智能分析系统类软件著作权证书，每提供一类证书得2分，最多得8分，未提供不得分（第三方授权无效）。 （提供软件著作权证书，证书应能反映相关信息。证书登记注册的软件名称无需完全一致，但内容（功能）需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供功能说明及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 投标人提供有效期内的GB/T29490管理体系认证证书(知识产权管理体系认证)，得3分，未提供不得分（提供证书）。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超

出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。