竞争性磋商文件

项目名称：甬沪宁金扬线原油管道龙袍新城段改线工程设计

项目编号：JSZC-320116-NJZX-C2025-0005

（服务类项目，专门面向中小企业）

采购人：南京市六合区人民政府龙袍街道办事处

代理机构：南京中信工程造价有限公司

2025 年 2 月

- 总  目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受南京市六合区人民政府龙袍街道办事处的委托，南京中信工程造价有限公司就南京市六合区人民政府龙袍街道办事处甬沪宁金扬线原油管道龙袍新城段改线工程设计进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

南京市六合区人民政府龙袍街道办事处的甬沪宁金扬线原油管道龙袍新城段改线工程设计竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年3月14日9点30分(北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-NJZX-C2025-0005

2.项目名称：甬沪宁金扬线原油管道龙袍新城段改线工程设计

3.预算金额：369.74万元

4.本项目 设定 最高投标限价。最高投标限价：369.74万元（以工程费用5829万元为依据）

5.采购需求（简介）：甬沪宁金扬线原油管道龙袍新城段改线工程，主要内容包括新建管道长度9.3km，位于南京市六合区。管道管径D508mm，设计压力6.4MPa。项目不涉及新建站场和阀室。甬沪宁金扬线原油管道龙袍新城段改线工程设计，设计范围：包括但不限于初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算）、配合施工图审查以及全过程设计跟踪。全过程设计跟踪包括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间派驻现场设计代表、设计修改、变更、相关评价报告的配合（包含但不限于含安评、水土保持方案编制、管线综合规划设计、交通影响评价等）、竣工验收（含竣工图编制）等服务工作。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：60日历天（其中初步设计：30日历天；施工图设计：30日历天）。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，不执行价格扣除政策，具体详见评分办法。提供《中小企业声明函》（格式见第六章）；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

3.本项目 不接受 联合体参与磋商。

（二）本项目的特定资格要求：

1.工程设计资质要求：供应商资质等级及范围必须符合下列条件之一（提供有效期内的相关证明材料）：

①工程设计综合甲级资质；

②石油天然气（海洋石油）行业设计甲级（含）以上资质.

2.供应商须具有压力管道设计许可项目工业管道许可子项目GC1或GA1许可参数的中华人民共和国特种设备生产许可证。过渡期应符合《市场监管总局办公厅关于特种设备行政许可有关事项的通知》（市监特设发〔2022〕17号）文件的规定（提供有效期内的相关证明材料）。

3.项目负责人的资格要求：具有石油天然气相关专业高级工程师级技术职称。（提供有效期内的相关证明材料）。同时供应商必须提供社保机构出具的近半年（2024年8月-2025年1月）供应商为拟投入本工程项目负责人缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码），加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件；如事业编制人员需要提供所在单位上级人事主管部门的人事证明社保证明材料；如退休人员须提供退休证明材料及与投标单位签订的有效劳务合同。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

- 四、提交响应文件截止时间

2025年3月14日9点30分（北京时间）。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市六合区人民政府龙袍街道办事处

地  址：南京市六合区人民政府龙袍街道办事处

联系人：张主任

联系电话：15251711846

2.南京中信工程造价有限公司

地　址： 南京市鼓楼区燕江路201号D座20层

联系人： 刘丽

联系电话：18795893868

- 第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足磋商公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购活动招标代理服务费由成交供应商支付。

招标代理服务费按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）收费标准50%计算。

请供应商在报价时综合考虑。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，招标人及代理机构可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 招标人有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与招标人及代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，招标人及代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝招标人及代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.磋商响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 招标人及代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 招标人及代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 招标人及代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交侯选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知具体原因，评审结束后磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价的。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的。

24.3.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法和评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交《退出磋商函》并加盖电子公章。

25.2 评审方法和评审标准

25.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

25.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章规定。

25.3 采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.3.3 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.3.4 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“第五章 评审方法与评审标准”确定的顺序推荐。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交的。

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

26.4.3 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.4 恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

26.4.5 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现的。

26.4.6 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

26.3.7 将政府采购合同转包的。

27.质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据27.4条的规定以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

27.2.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

27.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

27.2.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

27.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.4 供应商提出质疑，应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本采购文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加磋商，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

27.5 代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

代理机构质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

27.6 以下情形的质疑不予受理：

27.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.6.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.6.5 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.7 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.成交通知书

28.1 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

28.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29.签订合同

29.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

29.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动。

30.标的物的追加

30.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.政府采购履约资金扶持政策

31.1 成交供应商通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

第三章  合同文本

- 合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                （项目名称），已接受                    （设计人名称，以下简称“设计人”）对该项目设计投标。发包人和设计人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（成交通知书）；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求（采购人需求）；

（6）设计费用清单；

（7）设计方案；

（8）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）              （¥              ）。

4. 项目负责人：          。

5. 设计工作质量符合的标准和要求：                       。

6. 设计人承诺按合同约定承担工程的设计工作。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。

8. 设计人计划开始设计日期：             ，实际日期按照发包人在开始设计通知中载明的开始设计日期为准。设计服务期限为    天。

9. 本合同协议书一式       份，合同双方各执       份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）      设计人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年       月         日                    年         月          日

第二节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书（成交通知书）、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求（采购人需求）、设计费用清单、设计方案，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书（成交通知书）：指2发包人通知设计人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由设计人填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 发包人要求（采购人需求）：指合同文件中名为“发包人要求（采购人需求）”的文件。

1.1.1.7 设计方案：指勘察人在投标文件中的设计方案。

1.1.1.8 设计费用清单：指勘察人投标文件中的设计费用清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.3 工程和设计

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行设计招标的工程。

1.1.3.2 设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

1.1.3.3 设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成设计服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.4 设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始设计的函件。

1.1.4.2 开始设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始设计通知中写明的开始设计日期。

1.1.4.3 设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.4款和第6.6款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成设计日期：指第1.1.4.3目约定设计服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的设计费用总金额。

1.1.5.2 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（成交通知书）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求（采购人需求）；

（7）设计费用清单；

（8）设计方案；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

设计人按中标通知书（成交通知书）规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

- 1.6.1 设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供设计文件。合同约定设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

- 1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

- 1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1除专用合同条款另有约定外，设计人完成的设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。

1.10.2 设计人在从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.3 设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.12 发包人要求（采购人需求）

1.12.1 设计人应认真阅读、复核发包人要求（采购人需求），发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求（采购人需求），并在修改后3日内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应地增加费用和(或)延长周期。

1.12.2 如果发包人要求（采购人需求）违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。

1.12.3 发包人要求（采购人需求）采用国外规范和标准进行设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开始设计通知

发包人应按第6.1款的约定向设计人发出开始设计通知。

2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应当按时办理，设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。

2.5 提供设计资料

发包人应按第1.6.2项的约定向设计人提供设计资料。

2.6 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 发包人管理

3.1 发包人代表

3.1.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知设计人。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

3.2 监理人

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.3 发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。

3.3.2 设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

3.4 决定或答复

3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计服务期限或设计费用等问题按第11条的约定处理。

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。

4. 设计人义务

4.1 设计人的一般义务

- 4.1.1 遵守法律

设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。

- 4.1.2 依法纳税

设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

- 4.1.3 完成全部设计工作

设计人应按合同约定以及发包人要求（采购人需求），完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供设计文件及相关服务等。

- 4.1.4 其他义务

设计人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 设计人不得将其设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2 设计人不得将设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 发包人同意设计人分包工作的，设计人应向发包人提交1份分包合同副本，并对分包设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的设计费用由设计人与分包人自行支付。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 项目负责人

4.5.1 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2项目负责人应按合同约定以及发包人要求（采购人需求），负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

4.6 设计人员的管理

4.6.1 设计人应在接到开始设计通知之日起7天内，向发包人提交设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要设计人员和作业人员的名单及资格条件。主要设计人员应相对稳定，更换主要设计人员的，应取得发包人的同意,并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等。

4.6.3设计人应保证其主要设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.7 撤换项目负责人和其他人员

设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求（采购人需求）撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。

4.8 保障人员的合法权益

4.8.1 设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同设计工作。

5. 设计要求

5.1 一般要求

5.1.1 发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。

5.1.2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求（采购人需求）。各项规范、标准和发包人要求（采购人需求）之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。

5.1.4 设计人在设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本设计服务合同及补充合同；

（5）本工程勘察文件和施工需求；

（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；

（7）其他设计依据。

5.3 设计范围

5.3.1 本合同的设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3阶段范围指工程建设程序中的方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 工作范围指编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

5.4 设计文件要求

5.4.1 设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求（采购人需求），相关设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.4.2设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求（采购人需求），保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。

5.4.3 设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.4.4 设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

6. 开始设计和完成设计

6.1 开始设计

6.1.1符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成设计服务期限延误的，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停设计；

（4）发包人提供的基准资料错误；

（5）未能按照合同约定期限对设计文件进行审查；

6.3 设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

6.4 第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

6.5 完成设计

6.6.1 设计人完成设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求（采购人需求）编制设计文件。

6.6.2 设计文件是工程设计的最终成果和施工的重要依据，应当根据本工程的设计内容和不同阶段的设计任务、目的和要求等进行编制。设计文件的内容和深度应当满足对应阶段的规范要求。

6.6.3 除专用合同条款另有约定外，设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。

6.6 提前完成设计

6.7.1 根据发包人要求（采购人需求）或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成设计的，可向发包人递交一份提前完成设计建议书，包括实施方案、提前时间、设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成设计而减少设计费用；增加设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.7.2 发包人要求（采购人需求）提前完成设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的设计服务期限。

6.7.3 由于设计人提前完成设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。

7. 暂停设计

7.1 发包人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

7.2 设计人原因暂停设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：

（1） 设计人违约；

（2） 设计人擅自暂停设计；

（3） 合同约定由设计人承担责任的其他情形。

7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

8. 设计文件

8.1 设计文件接收

8.1.1 发包人应当及时接收设计人提交的设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收设计文件。

8.1.2 发包人接收设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

8.2 发包人审查设计文件

8.2.1 发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求（采购人需求）等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

8.3 审查机构审查设计文件

8.3.1 设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和施工图审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的设计责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求（采购人需求）的，应由设计人按照审查意见修改完善设计文件；如需修改发包人要求（采购人需求）的，则由发包人重新修改和提出发包人要求（采购人需求），再由设计人根据新的发包人要求（采购人需求）修改完善设计文件。

8.3.3 由于自身原因造成设计文件未通过审查机构审查的，设计人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

9. 设计责任与保险

9.1 工作质量责任

9.1.1 设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求（采购人需求）等。

9.1.2 设计人应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强设计服务全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3 设计人应按合同约定对设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制设计工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.4 发包人有权对设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到设计场地或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。

9.2 设计文件错误责任

9.2.1 设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2 因设计人原因造成设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的设计费用增加和（或）设计服务期限延误由发包人承担。

9.3 设计责任主体

9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 设计责任为设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

9.4 设计责任保险

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任险，于合同签订后28天内向发包人提交工程设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。

10. 施工期间配合

10.1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.3设计人应在本工程的施工期间，积极提供设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作。

10.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.5 工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

11. 合同变更

11.1 变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，设计服务期限和设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；

（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行设计；

（4）非设计人的原因，对工程暂停设计及恢复设计。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

11.2 合理化建议

11.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求（采购人需求）提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

12. 合同价格与支付

12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2 设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算设计费用的依据之一。

12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。

12.2 定金或预付款

12.2.1定金或预付款应专用于本工程的设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3 设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

12.3 中期支付

12.3.1 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第15条的约定执行。

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3项的约定执行。

13. 不可抗力

13.1 不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

13.3 不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

14. 违约

14.1 设计人违约

14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：

（1）设计文件不符合法律以及合同约定；

（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失；

（4）设计人无法履行或停止履行合同；

（5）设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。

14.2 发包人违约

14.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付设计费用；

（2）发包人原因造成设计停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。

14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

15. 争议的解决

发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三节 专用合同条款

第三节 专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8其他合同文件包括：其他有关书面协议。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、江苏省、南京市、六合区所有关于设计的规范要求，并以最新文件为准。

1.4技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：国家、江苏省、南京市、六合区所有关于设计要求规范技术标准，并以最新文件为准。

1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：／；

提供国外技术标准的名称：／；

提供国外技术标准的份数：／；

提供国外技术标准的时间：／；

提供国外技术标准的费用承担：／。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：／。

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）招标文件（含答疑）及中选通知书；（4）应征文件及应征函；（5）发包人要求（采购人需求）；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。

1.6联络

1.6.1发包人和设计人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                ；

发包人指定的联系电话及传真号码：                ；

发包人指定的电子邮箱：                ；

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                ；

设计人指定的电子邮箱：                ；

1.8保密

保密期限：按国家、江苏省、南京市、六合区相关要求，以最严格文件标准执行。

2.发包人

2.1发包人一般义务

2.1.3发包人其他义务：另行协商。

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：                ；

身份证号：                ；

职    务：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）确认承包人提出的顺延周期的签证；（2）对发生的不可抗力造成无法开展工作的处置；（3）设计变更等有关签证的确认；（4）预付款和进度款的审批；（5）处理和协调外部工作条件；（6）代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。

发包人更换发包人代表的，应当提前5天书面通知设计人。

2.3发包人决定

2.3.2发包人应在5天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3.设计人

3.1设计人一般义务

3.1.1设计人需要配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3设计人其他义务：另行协商。

3.2项目负责人

3.2.1项目负责人

姓名：                ；

执业资格及等级：                ；

注册证书号：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：                ；

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前 5天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：若出现承包人擅自更换项目负责人的情况，发包人有权解除合同，承包人应按2万元／天向发包人支付违约金（从合同签订之日至更换之日），并追究由此带来的发包人一切损失。

3.2.3设计人应在收到书面更换通知后 5 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人将给予10万元的经济处罚，同时发包人有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。上述该罚款在结算时直接扣除。

3.3设计人人员

3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限14日历日。

3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人将给予1万元／人的经济处罚，并有权解除合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。

3. 4 设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：／。

主体结构、关键性工作的范围：／。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：  。

其他关于分包的约定：／。

3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：／。

3.4.4分包工程设计费支付方式：所有分包工程设计费用由设计人支付，发包人不予支付任何款项。

3.5联合体

3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：／。

5.工程设计要求

5.1工程设计一般要求

5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：／。

5.1.2.2工程设计适用的技术标准：国家、江苏省、南京市、六合区所有关于设计要求规范技术标准，并以最新文件为准。

5.1.2.4工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：具体详见规划设计要点要求。

5.3工程设计文件的要求

5.3.3工程设计文件深度规定：国家、江苏省、南京市、六合区所有关于设计深度要求，并以最新文件为准。

5.3.5建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：符合国家、江苏省、南京市、六合区相关政策及行业要求，并以最新标准为准。

6.工程设计进度与周期

6.1工程设计进度计划

6.1.1工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后7日内上报工程设计总进度计划，每月5日报下一月的设计进度计划。有特殊要求于每周周五报设计方案。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：包含但不限于1、设计输入，即项目的基础资料，包括合同签署、资料提供、业主要求、外部环境条件等，即能开始设计的前期准备；2、主导专业的计算和条件准备阶段，完成后向各相关专业提设计条件，这是第一个关键时间节点。并找出影响设计进度的关键路线；3、各专业相互条件进度；4、初步校审时间；5、专业间返回条件时间；6、专业间完成校对的时间；7、完成设计，内部评审；8、最终交图。

6.1.2工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7日内。

6.2发包人引起的周期延误

发包人引起的周期延误可延长周期费用不另行增加费用。

因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：。

6.3设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付1万元／天违约金，最高为合同价的10%。

设计人应在发生进度延误的情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后5天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并书面答复。

6.5提前交付工程设计文件

6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：无。

7.工程设计文件交付

7.1工程设计文件交付的内容

7.1.2发包人要求（采购人需求）设计人提交电子版设计文件的具体形式为：

8.工程设计文件审查

8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过15天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在10天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4工程设计审查形式及时间安排：承包人对设计审查的节点需满足发包人对于项目整体进度要求，审查形式由承包人与发包人协商确定。

9.施工现场配合服务

9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。

9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至工程验收结束时间内提供施工现场配合服务。

10.合同价款与支付

10.2合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：

1、招标文件、合同条款中约定的风险。

2、投标人自行踏勘现场及对招标文件错误理解的风险。

3、作为有丰富经验的承包人应该预见到的风险。

4、对整个项目的进度管理及合同约定的承担违约责任的风险。

5、报价中错、漏报项目的风险。

6、法律法规中规定的应包含的其它风险。

风险费用的计算方法：国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响价格的，按省、市、区各级政府或行业建设部门或其授权的管理机构发布的文件调整合同价款。

风险范围以外合同价格的调整方法：另行协商。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：／。

风险费用的计算方法：／。

风险范围以外合同价格的调整方法：／。

（3）其他价格形式：／。

10.3 定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

预付款的比例支付合同总价10%的预付款。

10.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：本合同生效后15个工作日内。

11.工程设计变更与索赔

11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后5天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后5天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。

12.专业责任与保险

12.2设计人无需有发包人认可的工程设计责任保险。

13.知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计工作开始前5日内。

13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权外，其余属发包人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计工作开始前5日内。

13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由承办人承担。

14.违约责任

14.1发包人违约责任

14.1.1发包人支付设计人的违约金：／。

14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：／。

14.2设计人违约责任

14.2.1设计人支付发包人的违约金：经双方协商后制定。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：按1万元／天计算，并在支付设计费用时扣除。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：设计合同金额的30%。

14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计合同金额的30%。

14.2.4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：由承包人承担。

14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人对于此分包内容的工作成果不予认可，并按此分包内容所计算的设计费用从总设计费中扣除。

15.不可抗力

15.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按国家、江苏省、南京市、六合区有关部门的规定执行。

16.合同解除

16.2有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过180天。

16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为／天内。

17.争议解决

17.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

17.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：／。

选定争议评审员的期限：／。

评审所发生的费用承担方式：／。

其他事项的约定：／。

17.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：／。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向／仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

18.其他（如果没有，填“无”）

18.1在工程实施过程中，若发包人施工单位对设计人的设计成果有争议，发包人应出面协调。若因施工技术困难或条件限制，要求更改设计时，设计人应征得发包人同意，或与发包人协商后方可修改，且设计人需在发包人规定的工作时间内提交修改成果。设计人不得应施工单位的意愿擅自修改已确认的设计图纸。以上设计的更改，发包人不承担设计人为此产生的相关费用。

18.2在施工过程中，发包人提出的合理施工设计图纸变更，对原有方案未做较大的改动的情况下，设计人必须按照发包人要求（采购人需求）在不影响施工进度质量的前提下完成变更设计任务，因提供变更图纸的不及时而影响施工进度、质量，给发包人造成的损失由设计人按每延后一天1万元赔偿，在发包人支付设计费时扣除。

18.3所有因设计人原因出现的设计变更，均以设计人出具正式设计变更文件为准，并详细说明变更原因，不得以其他形式的文件进行替代。

18.4 所有提交给发包人的最终设计成果文件均以盖有设计人出图专用章的文件为准。

18.5本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

附件

附件1:廉政协议书

附件2:工程设计范围、阶段与服务内容

附件3:发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件4:设计成果内容

附件5:设计人主要设计人员表

附件6:设计进度表

附件7:设计费明细及支付方式

附件1

廉政协议书

根据国家及有关部委有关工程建设、廉政建设的规定，为做好本工程的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的发包人南京市六合区人民政府龙袍街道办事处（以下简称“发包人”），与设计人（以下简称“设计人”）特订立如下合同：

1、发包人与设计人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部委规定。

（2）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设计人报销任何应由发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与设计人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向设计人推荐分包单位或推销材料，不得要求设计人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人业务。

3、设计人义务

（1）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）设计人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或上级单位的纪检监察机关约请设计人或设计人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为发包人与设计人双方签署之日起至该工程项目竣工结算审计后止。

7、本合同作为     合同的附件，与设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

发包人（公章）：            发包人代表（签字）：

设计人（公章）：            设计人代表（签字）：

日期：年月日               日期：月日年

附件2:

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

甬沪宁金扬线原油管道龙袍新城段改线工程设计，设计范围：包括但不限于初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算）、配合施工图审查以及全过程设计跟踪。全过程设计跟踪包括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间派驻现场设计代表、设计修改、变更、相关评价报告的配合（包含但不限于含安评、水土保持方案编制、管线综合规划设计、交通影响评价等）、竣工验收（含竣工图编制）等服务工作。。

二、本工程设计阶段划分

初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算）、配合施工图审查以及全过程设计跟踪。

三、各阶段服务内容

1、初步设计阶段

（1）负责完成并制作初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。理解客户需求和具体应用场景,确定设备功能、性能指标和其他特殊要求。

2、施工图设计阶段

（1）负责完成各个专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；非标准设备的设计选择合适的材料和技术，确保符合生产和安全标准。

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

3、施工配合阶段（包括设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收）

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求（采购人需求），及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续，保障现场施工符合设计意图；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）配合审核供应商的二次设计，配合甲方进行材料选样／封样，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

（7）配合甲方对工程造价进行控制，设计变更时要同时出具变更概算。

（8）在签订设计合同后，设计单位应在南京派驻稳定的设计工程师，要求具有相关资质，负责施工现场配合和后续阶段设计成果审查。在项目启动开工后，设计单位都安排设计人员常驻现场，以确保原设计意图得到贯彻和实施。

4.专业设计服务内容同上。

附件3:

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性研究报告或方案设计 | 1 | 初步设计开始前 |  |
| 2 | 可行性研究报告或方案设计批复文件； | 1 | 初步设计开始前 |  |
| 3 | 征地等与项目相关的基础信息。 | 1 | 初步设计开始前 |  |

附件4:

设计成果内容

一、总体规划方案

1、设计说明

1）设计依据及现状分析

2）项目主题及总体构思

3）设计原则及方案特色

4）项目性质及建设规模

5）建筑策略

6）环境系统改造策略

2、设计图纸

1）区域位置图

2）总平面图（DWG及JPG两种格式）

3）方案图

4）效果草图

5）重要节点效果图若干

6）其他必要的分析图

3、成果提交要求

初步设计完成后提交初步设计文件3份（含概算）；同时提交电子文件；另提交可编辑电子文件一套。

二、施工图设计阶段

1、施工图

2、各分部分项工程工程量数据清单

3、成果提交要求

1）设计成果深度必须符合中国和当地政府主管部门的有关规定、符合建筑设计规范的规定和建筑施工图设计的深度要求且应以合理降低制作成本为原则。

2）设计成果必须满足国家现行行业规范、标准，提供施工图蓝图8套，电子版文件要求按AUTOCAD（图纸）+Office（文本）版、pdf版两种版式进行归档，并与纸质文件内容完全一致；电子版文件与纸质文件不一致时，以纸质文件正本为准。

设计人向发包人交付设计资料的时间：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始5天前 |  |
| 2 | 竣工验收报告 | 1 | 工程竣工验收通过后5天内 |  |
| 说明 | 若有重大修改，此项目设计时间进度双方应协商调整，并由设计人提供详细时间安排表。 对于需要检测的建筑，其施工图设计时间以检测认定后开始计算。 |  |  |  |

附件5:

设计人主要设计人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |

附件6:

设计进度表

| 序号 | 设计进度 | 设计时间 | 设计内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计 | 30日历天 | 完成现场勘查测绘，完成绘制平面图、效果图、总平面、前后对比等，完成主要节点效果图、总平面图前后对比、初步概算， | / |
| 2 | 施工图设计 | 30日历天 | 完成平面图、总平面图、立面图及大样图等相应施工图内容 | 需确定初步设计后进行施工图设计 |
| 3 | 说明 | 初步设计、施工图设计成果均将符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求 |  |  |

附件7:

设计费明细及支付方式

一、设计费合同价总额：       元整（¥        元）

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：

2.工程设计其他服务费用：                 。

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：    /    。

4.特别约定：设计人员赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由设计人自行支付。三、、设计费支付方式

1、本合同生效后15个工作日内，支付合同总价20%的预付款；

2、施工图设计文件经国家管网集团东部原油储运有限公司审查通过后20日内，支付至合同总价的90%；

3、工程竣工验收后支付至设计费合同总价的100%。

每次付款前，供应商应当向发包人出具符合要求的正式发票，否则发包人有权拒绝付款并不承担延迟付款的责任。

第四章 采购需求

一、功能要求

（一）工程的目的：为满足地方建设发展需求，避免形成管道占压隐患。

（二）工程规模：甬沪宁金扬线原油管道龙袍新城段改线工程，主要内容包括新建管道长度9.3km，位于南京市六合区。管道管径D508mm，设计压力6.4MPa。项目不涉及新建站场和阀室。

（三）性能保证指标：满足采购人需求。

（四）产能保证指标：符合设计要求、国家及行业质量标准规范。

二、设计范围

（一）概述：

甬沪宁金扬线原油管道龙袍新城段改线工程设计包括但不限于初步设计（含概算）、施工图设计（含施工图预算）、配合施工图审查以及全过程设计跟踪。全过程设计跟踪包括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间派驻现场设计代表、设计修改、变更、相关评价报告的配合（包含但不限于含安评、水土保持方案编制、管线综合规划设计、交通影响评价等）、竣工验收（含竣工图编制）等服务工作。

（二）工作界区：红线范围内的设计、工程施工直至竣工验收合格的全部工作。

（三）采购人提供的现场条件

1.施工用电：已具备。

2.施工用水：已具备。

3.施工排水：已具备。

（四）采购人提供的设计依据

1.可行性研究报告或方案设计；

2.可行性研究报告或方案设计批复文件；

3.征地等与项目相关的基础信息。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）进度计划： 60日历天（其中初步设计：30日历天；施工图设计：30日历天）。

五、技术要求

（一）设计、技术及质量相关标准和规范：

(1)《输油管道工程设计规范》GB50253-2014

(2)《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004

(3)《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB/T50470-2017

(4)《油气输送管道并行敷设技术规范》SY/T7365-2017

(5)《油气输送管道完整性管理规范》GB32167-2015

(6)《油气管道穿越工程竖井设计规范》SY/T6884-2012

(7)《油气输送管道工程水平定向钻穿越设计规范》SY/T6968-2013

(8)《油气输送管道工程水域顶管法隧道穿越设计规范》SY/T7022-2014

(9)《埋地输油管道总传热系数的测定》SY/T6234-2010

(10)《油气管道线路标识设置技术规范》SY/T6064-2017

(11)《油气输送管道线路工程水工保护设计规范》SY/T6793-2018

(12)《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013

(13)《油气输送管道跨越工程施工规范》GB50424-2015

(14)《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2014

(15)《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB50540-2009（2012版）

(16)《石油天然气建设工程施工质量验收规范 站内工艺管道工程》SY/T 4203-2019

(17)《钢质管道焊接及验收》GB/T31032-2023

(18)《石油天然气钢质管道无损检测》SY/T4109-2020

(19)《石油天然气金属管道焊接工艺评定》SY/T0452-2021

(20)《基于风险的油气管道安全隐患分级导则》GB/T34346-2017

(21)《油气管道运行规范》GB/T35068-2018

(22)《输油管道加热设备技术管理规范》SY/T6382-2016

(23)《输油管道工程设计节能技术规范》SY/T6393-2016

(24)《输油管道添加减阻剂输送技术规范》SY/T6578-2016

(25)《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

(26)《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

(27)《石油天然气管道系统风险等级和安全防范要求》GA1166-2014

(28)《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009

(29)《压力管道监督检验规则》TSGD7006-2020

(30)《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016

(31)《压力容器【合订本】》GB150.1～150.4-2011

(32)《压力管道规范工业管道》GB/T20801-2020

(33)《压力管道规范长输管道》GB/T34275-2017

2）总图及道路部分

(1)《石油天然气工程总图设计规范》SY/T0048-2016

(2)《总图制图标准》GBT50103-2010

(3)《厂矿道路设计规范》GBJ22-1987

(4)《公路路基设计规范》JTGD30-2015

3）设备及材料部分

(1)《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T9711-2023

(2)《高压化肥设备用无缝钢管》GB6479-2013

(3)《油气输送用钢制感应加热弯管》SY/T5257-2012

(4)《钢质管道冷弯管制作及验收规范》SY/T4127-2018

(5)《管线阀门》API6D-2014

(6)《钢制对焊管件参数与类型》GB/T12459-2017

(7)《钢制对焊管件技术规范》GB/T13401-2017

(8)《钢制对焊管件规范》SY/T0510-2017

(9)《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2023

4）防腐部分

(1)《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447-2018

(2)《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017

(3)《钢质管道聚烯烃胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-2017

(4)《石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范》SY/T7036-2016

(5)《埋地钢质管道交流干扰防护技术标准》GB/T50698-2011

5）自控及仪表部分

(1)《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》GB/T50892-2013

(2)《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》GB/T50823-2013

(3)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

(4)《输油气管道工程安全仪表系统设计规范》SY/T6966-2013

(5)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

(6)《油气管道安全预警系统技术规范》SY∕T6827-2020

6）电气部分

(1)《供配电系统设计规范》GB50052-2009

(2)《低压配电设计规范》GB50054-2011

(3)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

(4)《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

(5)《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012

(6)《3～110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008

(7)《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052-2020

(8)《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

(9)《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

(10)《电力设施抗震设计规范》GB50260-2013

(11)《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》GB3836.1-2021

(12)《爆炸性环境第14部分：场所分类爆炸性气体环境》GB3836.14-2014

(13)《爆炸性环境第15部分：电气装置的设计、选型和安装》GB/T3836.15-2017

(14)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T50062-2008

(15)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

7）通信部分

(1)《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

(2)《通信线路工程设计规范》GB51158-2015

(3)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

(4)《油气输送管道同沟敷设光缆（硅芯管）设计及施工规范》SY/T4108-2019

(5)《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

(6)《工业电视系统工程设计标准》GB/T50115-2019

(7)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

8）给排水及消防部分

(1)《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

(2)《室外给水设计标准》GB50013-2018

(3)《室外排水设计规范》GB50014-2021

(4)《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

(5)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002

(6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

9）建筑结构部分

(1)《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014

(2)《建筑抗震设计规范》（2016年版）GB50011-2010

(3)《建筑地基设计规范》GB50007-2011

(4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

(5)《混凝土结构设计规范（2015年版）》GB50010-2010

(6)《砌体结构设计规范》GB50003-2011

(7)《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008

(8)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

(9)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

(10)《钢结构设计标准》GB50017-2017

(11)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015

10）暖通部分

(1)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

(2)《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》SH/T3004-2011

(3)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

(4)《通风机能效限定值及能效等级》GB19761-2020

(5)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

(6)《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

(7)《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019

(8)《锅炉大气污染物排放标准》DB31/5161-2020

(9)《锅炉房设计标准》GB50041-2020

11）环境及安全部分

(1)《环境空气质量标准》GB3095-2012

(2)《地表水环境质量标准》GB3838-2002

(3)《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

(4)《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》SY5225-2019

(5)《陆上石油天然气安全生产环境保护推荐作法》SY/T6628-2005

(6)《基于风险的油气管道安全隐患分级导则》GB/T34346-2017

(7)《油气管道地质灾害风险管理技术规范》SY/T6828-2017

12）数字化管道及管道完整性相关标准规范

(1)《油气输送管道完整性管理规范》GB31267-2015

(2)《油气管道工程数字化系统设计规范》SY/T6967-2013

(3)《油气管道完整性管理等级评估规范》SY/T7472-2020

13）其他

《建设工程安全生产管理条例》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国安全生产法》

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《工程测量规范》GB50026-2007

《建筑工程施工质量验收统一标准》。

国家和地方其他相关行业最新规范要求。

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

1.设计设计文件的组成：设计说明、图纸等

2.设计文件的深度：符合各类专项审查和工程所在地的相关要求。

3.设计文件的格式要求：符合各类专项审查和工程所在地的相关要求。

4.设计文件的份数要求：初步设计完成后提交初步设计文件3份（含概算）；同时提交电子文件；经批准的全套施工图3套；同时提交全套施工图电子文件及计算资料各一份；

5.设计文件的载体要求

（1)纸质版的要求：符合各类专项审查和工程所在地的相关要求；

（2)电子版的要求：与纸质版一致；

（3)其他要求：无。

6.设计文件的展板、模型、沙盘、动画要求：无。

7.设计文件的其他要求

（一）沟通计划。

（二）风险管理计划。

（三）竣工文件和工程的其他记录。

（四）操作和维修手册。

（五）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量：设计质量必须达到国家有关要求，并须通过有关部门组织的专家审查。

（二）进度：执行采购人要求。

（三）支付：详见合同条款。

（四）HSE(健康、安全与环境管理体系）：不作要求。

（五）沟通：承包人委派的设计负责人全权负责与采购人的工程对接事宜。

（六）变更：详见合同条款。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求：详见招标文件。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理：承包人自行办理相关手续，如需采购人办理的相关手续，需承包人配合的，承包人协助提供相关资料或服务。

十二、本项目最高投标限价：369.74万元（以工程费用5829万元为依据）。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.1-2.8项”得分由高到低顺序排列的顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除（价格扣除政策仅适用“不专门面向中小企业采购项目”）

（1）本项目对小微企业提供的服务给予10 %的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）企业按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。上述价格扣除政策仅适用“不专门面向中小微企业采购项目”。

5、绿色采购要求

（1）本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

（2）本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

（3）本项目涉及的数据中心相关设备、运维服务执行《绿色数据中心政府采购需求标准》（财库〔2023〕7号）的要求，供应商应当提供符合需求标准的产品及相关服务。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×15（小数点保留两位） | 15 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 整体设计思路 | 评委根据供应商提供的整体设计思路进行综合评分： (1)总体设计思路表述清晰、完整、严谨、合理，得 4 分； (2)总体设计思路表述较清晰、较完整、较严谨、较合理，得2分； (3)总体设计思路表述基本清晰、基本完整、基本严谨、基本合理，得 1 分； (4)未提供方案的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 对项目的理解 | 评委根据供应商提供的项目的理解分析（包括对本项目的自然条件、现状条件、空间环境、使用功能和特点充分理解）综合评分： (1) 对本项目的自然条件、现状条件、空间环境、使用功能和特点充分理解的，得 4 分； (2) 对本项目的自然条件、现状条件、空间环境、使用功能和特点较充分理解的，得 2分； (3) 对本项目的自然条件、现状条件、空间环境、使用功能和特点较基本理解的，得 1分；； (4)未提供理解分析的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 平面布局 | 评委根据供应商提供的平面布局方案进行综合评分： (1) 设计范围内的区域平面布局合理，符合正常使用需要，交通流线组织清晰、顺畅、互不干扰，得4分； (2) 设计范围内的区域平面布局较合理，较符合正常使用需要，交通流线较组织清晰、较顺畅、互不干扰，得2 分； (3) 设计范围内的区域平面布局基本合理，基本符合正常使用需要，交通流线基本组织清晰、基本顺畅、互不干扰，得 1 分； (4)未提供方案的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 整体设计方案 | 评委根据供应商提供的整体设计方案综合评分： (1) 依据规划，对现状进行充分调查和分析，并与管线综合系统相结合，出具合理、可行、详尽的、质量目标明确的设计方案、设计手法等的，得6分； (2) 依据规划，对现状进行较充分调查和分析，并与管线综合系统相结合，出具较合理、较可行、较详尽的、质量目标较明确的设计方案、设计手法等的，得3分； (3) 依据规划，对现状进行基本调查和分析，并与管线综合系统相结合，出具基本合理、基本可行、基本详尽的、质量目标基本明确的设计方案、设计手法等的，得1分； (4)未提供方案的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 重点难点分析 | 评委根据供应商提供的重点难点分析及应对解决方案进行综合评分：根据投标人设计重点难点分析及应对解决方案的分析到位、措施得当、考虑全面情况进行评分。 (1) 设计重点难点分析及应对解决方案的分析到位、措施得当、考虑全面，得5分； (2) 设计重点难点分析及应对解决方案的分析较到位、措施较得当、考虑较全面，得3分； (3) 设计重点难点分析及应对解决方案的分析基本到位、措施基本得当、考虑基本全面，得1分； (4)未提供方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 人员配置方案 | 评委根据供应商提供的人员配置方案综合评分： （1）组织机构合理、高效,职责分工明确，人员稳定的，得4 分； (2) 组织机构较合理、高效,职责分工较明确，人员较稳定的，得2 分； (3) 组织机构基本合理、高效,职责分工基本明确，人员基本稳定的，得 1 分； (4)未提供方案的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.7 | 造价控制 | 评委根据供应商提供的造价控制方案综合评分： (1) 方案设计中投资估算合理、投资估算符合控制目标要求、控制造价措施有效的，得5 分； (2) 方案设计中投资估算较合理、投资估算较符合控制目标要求、控制造价措施较有效的，得 3分； (3) 方案设计中投资估算基本合理、投资估算基本符合控制目标要求、控制造价措施基本有效的，得 1 分； (4)未提供方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.8 | 设计进度保证措施 | 评委根据供应商提供的设计进度保证措施综合评分： (1) 承诺的工期满足磋商文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划合理可行、保证措施可靠；对可能出现的进度偏差有监控及应对措施等的，得 4 分； (2) 承诺的工期较满足磋商文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划较合理可行、保证措施较可靠；对可能出现的进度偏差有监控及应对措施等的，得 2 分； (3) 承诺的工期基本满足磋商文件要求；总体进度计划和各阶段进度计划基本合理可行、保证措施基本可靠；对可能出现的进度偏差有监控及应对措施等的，得 1 分； (4)未提供方案的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.9 | 设计质量保证措施 | 评委根据供应商提供的设计质量保证措施综合评分： (1) 针对本项目的设计质量保证措施，措施得力的，得 5 分； (2) 针对本项目的设计质量保证措施，措施较得力，得 3 分； (3) 针对本项目的设计质量保证措施，措施基本得力，得 1 分； (4)未提供方案的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.10 | 后续服务 | 评委根据供应商提供的后续服务方案综合评分： （1）承诺后续服务满足采购人要求，后续期间的服务内容合理可行、保证措施可靠，对于后续期间可能出现的紧急情况有应对措施的，得 4 分； (2) 承诺后续服务较满足采购人要求，后续期间的服务内容较合理可行、保证措施较可靠，对于后续期间可能出现的紧急情况有应对措施的，得2 分； (3) 承诺后续服务基本满足采购人要求，后续期间的服务内容基本合理可行、保证措施基本可靠，对于后续期间可能出现的紧急情况有应对措施的，得 1 分； (4)未提供方案的，不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商类似 业绩 | 供应商自2020年1月1日（含）以来承担过石油天然气管道类似工程设计业绩，每提供一个得3分，满分6分。（须提供合同；时间以合同签订时间为准，金额以合同为准。若提供的证明材料不能反映该业绩的相关数据和内容的，该业绩不予认可。企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。） | 6 | 客观分 |
| 3.2 | 项目负责人业绩 | 项目负责人自2020年1月1日（含）以来在本企业承担过的石油天然气管道类似工程设计业绩，每提供一个得4分，满分8分。（须提供合同；时间以合同签订时间为准，金额以合同为准。若提供的证明材料不能反映该业绩的相关数据和内容的，该业绩不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 4项目组成员及其他 |  |  |  |  |
| 4.1 | 项目负责人 | 项目负责人具有国家注册化工工程师执业资格证书的得3分。（提供有效注册证书） | 3 | 客观分 |
| 4.2 | 建筑专业负责人1名 | 具有一级注册建筑师资格证书的得2分；同时具有高级及以上技术职称的加1分，中级技术职称的加0.5分。（提供有效注册证书、职称证书） | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 结构专业负责人1名 | 具有一级注册结构工程师的得2分；同时具有工程建设类高级及以上职称加1分，同时具有工程建设类工程师职称加0.5分。（提供有效注册证书、职称证书） | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 设备专业人员1名 | 具有国家注册公用设备工程师的得2分/人；同时具有高级及以上技术职称的加1分，中级技术职称的加0.5分。（提供有效注册证书、职称证书） | 3 | 客观分 |
| 4.5 | 电气专业负责人1名 | 具有国家注册电气工程师的得2分；同时具有高级及以上技术职称的加1分，中级技术职称的加0.5分。（提供有效注册证书、职称证书） | 3 | 客观分 |
| 4.6 | 土木工程专业负责人1名 | 具有国家注册土木工程师（岩土）的得2分，同时具有工程建设类高级及以上职称加1分；具有工程建设类工程师职称加0.5分。（提供注册证书、职称证书） | 3 | 客观分 |
| 4.7 | 造价专业人员2名 | 具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价工程师）的得2分/人，同时具有工程建设类工程师职称及以上加0.5分/人。（提供注册证书、职称证书） | 5 | 客观分 |
| 5履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 认证体系证书 | 供应商具有有效期内的《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业安全健康管理体系认证证书》的，有一项得1分，满分3分。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

注：

（1）注册证书上有单位名称的必须与供应商名称一致，否则视为未提供。

（2）项目负责人与项目组人员不得重复得分，同一人不得多专业重复计分。

（3）项目组成员职称不累计得分，按最高级别职称计取。

（4）项目负责人业绩与企业业绩不可兼得。

（5）投标单位所提供的所有业绩证明材料、人员证书必须真实可靠，如发现投标单位弄虚作假，则向建设行政主管部门通报。

（6）供应商必须提供拟投入本工程项目组成员与供应商签订的有效劳动合同、社保机构出具的近半年(2024年08月-2025年1月)供应商为其缴纳的社会养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，具有可验证的二维码或验证码；若属于企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供社会养老保险金缴费证明，必须在投标文件内提供具体情况证明并获得评委认可(以上证明材料编制至响应文件中，未提供则对应此项不得分)。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、法人授权书

三、磋商响应函

四、报价一览表

五、中小企业声明函（如有）

六、残疾人福利性单位声明函（如有）

七、分项报价表

八、技术要求响应及偏离表

九、商务要求响应及偏离表

十、拟参与本项目服务人员一览表

十一、供应商类似业绩情况表

十二、资格资信证明文件

十三、评分办法中的各项评分标准需要的材料

十四、其他

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京中信工程造价有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标（成交），将在中标（成交）结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2） 参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

三、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京中信工程造价有限公司

根据贵方的JSZC          （项目编号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方                     （供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们的首次报价：      元（小写：¥  元）。我方项目负责人为        ，合同履行期限为        。

4.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（对应¨上打“√”）

9.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

供应商开户行：

账      号：

日      期：          年    月    日

四、报价一览表

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商名称（电子签章）                              年   月   日

五、中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京中信工程造价有限公司组织的（单位名称）采购编号为JSZC-           ，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

（备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

六、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320116-NJZX-C2025-0005的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位承担的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

七、分项报价表

- 分项报价表

| 服务产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | 服务名称 |  | 交付期 |  |  | 分项单位 |  | 数量 |  | 分项 单价 |  | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
|  | 产品名称 | 品牌 |  | 规格 型号 | 产地 |  | 交付期 |  | 数量 |  | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

备注：

备注：

1.供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目不涉及货物产品的，分项报价表中“货物产品”无需填报。

3.行数不够，可自行添加。

八、技术要求响应及偏离表

- 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

注： 行数不够，可自行添加。

九、商务要求响应及偏离表

- 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

注： 行数不够，可自行添加。

十、拟参与本项目服务人员一览表

- 拟参与本项目服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商名称：（加盖公章）

日  期：年___月___日

十一、供应商类似业绩情况表

- 供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商名称：（加盖公章）

日  期：年___月___日

十二、资格资信证明文件（营业执照）

十三、评分办法中的各项评分标准需要的材料

十四、其他

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。