- 南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

- 玉带片区2025年度养护服务项目

招 标 文 件

- 项目编号：JSZC-320192-SNZX-G2024-0171

- 采购人：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

- 招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二四年十一月

- 第一章 投标邀请

项目概况

玉带片区2025年度养护服务项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年12月18日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320192-SNZX-G2024-0171

项目名称：玉带片区2025年度养护服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：295万元

最高限价：295万元。超过最高限价或综合单价控制价（详见分项报价表）否决其投标。

采购需求：负责玉带片区3平方公里范围内的综合管养，涉及江北沿江（疏港大道）、玉渡路（东二路）2条道路，南河、西河2条河道，以及对应的部分长江岸线。工程量约为道路8.3万平方米、园林绿化22.2万平方米（行道树509株），乔木5816棵，河道2.3公里，以及项目范围内雨水管道、雨水井等市政设施的维护。具体详见招标文件。

合同履行期限（服务期）：一年。

本项目不接受联合体投标。

本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动上一年度的财务报表，或本次政府采购活动截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商需要提供近六个月内任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件））；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法或不良征信记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为 / %。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章。

- 3.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取采购文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、地点：江苏政府采购网。

3、方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年12月18日14点30分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告在法定媒体发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 1.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 2.集中考察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

3.响应文件制作：供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

- 4.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各供应商关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

- 5.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

6.政府采购信用承诺：根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。供应商应尽早做好承诺书工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位信用记录表，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并提供。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应上述由信用承诺书替代的证明材料（一式伍份），加盖公章按采购文件要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

地址：南京市龙盘路9号

联系方式：周工025-58862496

- 2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼

联系方式：江工025-84200819

- 3.项目联系方式

项目联系人：江工

电话：025-84200819

- 第二章供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”、“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用货物、服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务

符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4.招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.招标文件的澄清修改

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构；

5.2代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.3 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标

6.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

6.5 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.6 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.联合体及分包：本项目不接受联合体投标。

7.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

7.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

7.3 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

7.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.投标费用

8.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2招标代理服务费：本次采购，中标人参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格〔2002〕1980号”）代理服务招标收费基准费率标准的80%收取招标代理服务费，向采购代理机构支付采购服务费。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向采购代理机构支付采购服务费。

8.3评审费：由代理机构先行垫付，最终中标供应商支付。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付评审。

9.投标文件组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可（采购需求中另有规定的从其规定）。

9.3 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★南京市政府采购供应商信用记录表

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同条款；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11.投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若提供的服务与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。

11.3 投标文件应按照招标文件要求提供服务说明，技术资料、文件和有关证明，包括但不限于以下材料，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

12.投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小微企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业承担的服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12.5 《开标一览表》须加盖电子公章。

13.投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14.投标保证金：无。

15.投标有效期

15.1 自开标之日起六十日内投标有效。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16.投标文件的签署

16.3 除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或加盖电子公章。

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第21.2.2.4 条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构有权通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.有下列情形之一的投标文件将被拒收

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的。

19.投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2 投标文件的撤回

19.2.1  投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

20.开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由5位有关技术、经济等方面的专家组成，在江苏省政府采购评审专家库中随机抽取产生，并独立开展评审工作。本项目采购人不委派采购人代表参与评审。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查

21.2.1.1采购人代表依法对供应商的资格进行审查。

21.2.1.2采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录；

（3）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

21.2.2 投标文件的符合性审查

21.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）未按招标文件规定签署、盖章的；

（2）没有《开标一览表》或《开标一览表》未按招标文件要求盖章的；

（3）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（10）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（11）不同供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动供应商的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

（15）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

（16）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

（17）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

（18）采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2.2.5 废标

21.2.2.5.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

21.2.2.5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

21.2.2.5.3 因重大变故采购任务取消。

21.2.2.5.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.2.2.5.5 预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

21.2.2.5.6 因苏采云系统故障造成开标不成功。

21.2.3 投标文件的进一步评审

21.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2.3.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

21.2.3.7 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评分。未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

21.3.2 综合评分的主要因素详见文件第三章。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22.确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

24.评标过程的保密

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

25.签订合同

25.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.质疑

27.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

27.2质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。

27.5 代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

27.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28.投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29.诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

一、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、评标标准：

| 序号 | 评分因素 |  | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/其他报价）×10（小数点保留两位）。 | 10 |
| 2 | 服务方案（60） | 道路保洁方案 | 评委小组对供应商提供的道路保洁方案（包括但不限于服务人员的配备、物资装备、车辆配备、维护服务）进行评分。 方案详细、完善合理，可行性、针对性强的得12分； 方案详细较完善合理，可行性、针对性较强的得9分； 方案基本完善合理，针对性不强的得6分； 方案缺漏明显的得3分； 无方案的不得分。 | 12 |
| 3 |  | 紧急情况处理预案 | 评委小组对供应商提供的紧急情况处理预案（包括但不限于应急处理方式、专职人员配备、响应时间）进行评分。 方案详细、完善合理，可行性、针对性强的得8分； 方案详细较完善合理，可行性、针对性较强的得6分； 方案基本完善合理，针对性不强的得4分； 方案缺漏明显的得2分； 无方案的不得分。 | 8 |
| 4 |  | 绿化养护方案 | 评委小组对供应商提供的绿化养护方案（包括但不限于服务人员的配备、岗位设置、物资装备、车辆配备）进行评分。 方案详细、完善合理，可行性、针对性强的得12分； 方案详细较完善合理，可行性、针对性较强的得9分； 方案基本完善合理，针对性不强的得6分； 方案缺漏明显的得3分； 无方案的不得分。 | 12 |
| 5 |  | 市政设施维护管理方案 | 评委小组对供应商提供的市政设施维护管理方案（包括但不限于服务人员的配备、岗位设置、物资装备、车辆配备）进行评分。 方案详细、完善合理，可行性、针对性强的得8分； 方案详细较完善合理，可行性、针对性较强的得6分； 方案基本完善合理，针对性不强的得4分； 方案缺漏明显的得2分； 无方案的不得分。 | 8 |
| 6 |  | 河道管理方案 | 评委小组对供应商提供的河道管理方案（包括但不限于服务人员的配备、岗位设置、物资装备、车辆配备）进行评分。 方案详细、完善合理，可行性、针对性强的得5分； 方案详细较完善合理，可行性、针对性较强的得4分； 方案基本完善合理，针对性不强的得3分； 方案缺漏明显的得1分； 无方案的不得分。 | 5 |
| 7 |  | 江岸保洁方案 | 评委小组对供应商提供的江岸保洁方案（包括但不限于服务人员的配备、岗位设置、物资装备、车辆配备）进行评分。 方案详细、完善合理，可行性、针对性强的得5分； 方案详细较完善合理，可行性、针对性较强的得4分； 方案基本完善合理，针对性不强的得3分； 方案缺漏明显的得1分； 无方案的不得分。 | 5 |
| 8 |  | 区域巡查方案 | 评委小组对供应商提供的区域巡查方案（包括但不限于服务人员的配备、岗位设置、物资装备、车辆配备）进行评分。 方案详细、完善合理，可行性、针对性强的得5分； 方案详细较完善合理，可行性、针对性较强的得4分； 方案基本完善合理，针对性不强的得3分； 方案缺漏明显的得1分； 无方案的不得分。 | 5 |
| 9 |  | 档案管理方案 | 评委小组对供应商提供的档案道管理方案进行评分。 方案详细、完善合理，可行性、针对性强的得5分； 方案详细较完善合理，可行性、针对性较强的得4分； 方案基本完善合理，针对性不强的得3分； 方案缺漏明显的得1分； 无方案的不得分。 | 5 |
| 10 | 业绩 （15分） | 企业业绩 | 供应商提供自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似道路保洁项目或绿化养护项目或市政设施养护项目或河道养护项目，每提供一个合同得3分，最高得12分。（须提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同复印件须能反映相关信息，否则不得分） | 12 |
| 11 |  | 项目经理业绩 | 供应商提供本项目拟派项目经理自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似道路保洁项目或绿化养护项目或市政设施养护项目或河道养护项目，每提供一个合同得3分，最高得3分。（须提供合同复印、项目经理近半年的社保件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同复印件须能反映相关信息，否则不得分）（企业业绩与项目经理业绩不可兼得） | 3 |
| 12 | 现场答辩 （15分） | 项目经理答辩 | 供应商所投项目经理对本项目要有深入了解，有过较丰富的综合管养工作经验，对评委小组提出的问题及本项目的理解、重点难点分析及应对方案进行陈述。 分析准确全面、因地制宜，并提出明确的针对性的对策与方案建议得 15分； 分析和对策措施建议较全面、较符合要求的得12 分； 分析和对策措施建议一般、符合性要求一般的得 9 分； 分析和对策措施建议较差、符合性要求较差的得 6 分； 分析和对策措施建议陈述不清、不太符合要求的得 3分； 未提供不得分。 请项目负责人务必携带居民身份证供评委审验。 | 15 |
|  | 合计 |  |  | 100 |

说明：

一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

- 二、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 四、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

- 七、项目经理答辩说明：参加答辩的项目经理必须在投标截止时间前携带本人居

- 民身份证原件到达开标现场南京苏宁工程咨询有限公司(地址:南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室)，评标委员会将对其本人居民身份证原件进行核验。未在规定时间前到达现场或核验不符合要求的，将拒绝其参加答辩，答辩按0分处理。

- 第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况：

主要为枢纽经济发展管理办公室玉带片区范围内3平方公里范围内的综合管养，涉及江北沿江（疏港大道）、玉渡路（东二路）2条道路，南河、西河2条河道，以及对应的部分长江岸线。工程量约为道路8.3万平方米、园林绿化22.2万平方米（行道树509株），乔木5816棵，河道2.3公里，以及项目范围内雨水管道、雨水井等市政设施的维护。

- 项目主要工作内容：

- 道路保洁

道路保洁，主要内容包括：道路的清扫、洒水、道路两侧绿化带的清洁保洁、环卫设施和交通隔离设施的保洁和整理等。

- 绿化养护

绿化养护，主要内容包括：对区域绿化设施进行日常管理养护，包括修剪、浇水、病虫害防治等。

- 市政设施养护管理

市政设施养护管理，一是道路养护：符合相关规范要求，保证道路各部位技术状况良好，及时修理破损，保持和恢复道路原有功能和设施完好。二是排水管道维护：保障市政雨水管道的畅通，雨水井、检查井与雨水篦的清理、疏通。

- 河道管理

河道管理，主要内容包括：河道、水面、岸线及滩涂的漂浮物、废弃物的清理、收集、运输，护坡、堤身、岸坡及挡墙的维护。

- 江岸保洁

江岸保洁，主要内容包括：范围内长江江岸滩涂的漂浮物、废弃物的清理、收集、清运等。

- 区域巡查

区域巡查，主要内容包括：对管理范围内公共秩序展开巡查，一旦发现排口偷排、违规施工、工地扬尘、破坏公共设施、破坏绿化环境等行为及时报告，并采取相应措施。

- 应急能力

应急能力，主要内容包括：服务单位具有应急防汛、扫雪防冻的能力，在台风、暴雨、暴雪等雨雪冰冻天气根据要求开展应急防汛及扫雪除冻工作。

三、服务期

服务周期为一年。

四、服务质量控制标准

依照《2025年度南京江北新区枢纽经济发展管理办公室城市管养考核办法》执行，满足采购人有关规定进行考核，具体考核标准以合同签订时为准。（具体考核办法详见附件）

五、付款条件

（一）合同为固定单价合同，综合单价应已考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险，养护工程报价应包含养护包干范围内规定的所有修复工作，报价需考虑维修、更换的材料应按照原设计型号、规格、标号、颜色修复更换。单价必须考虑自然的和人为的破坏、被盗等原因和风险以及养护期间水、电等所需的全部费用。合同执行期间不得以任何理由变更综合单价。投标总价应包含为完成招标文件约定的管理服务工作所涉及到的一切相关费用。

（二）合同总费用按季结算，采购人根据考核结果于下个季度第一个月15日前支付给服务单位，服务单位向采购人提供等额有效发票。如遇节假日或休息日顺延。

（三）采购人负责对服务单位的工作实施检查和管理，定期或不定期组织人员，每季度至少进行一次考核评定，检查考核服务单位的养护质量和履行合同情况，对养护管理效果进行检查验收，作为付款和执行合同的依据。如服务单位派出的管理、服务人员工作表现不好，采购人可通知服务单位对其考核或更换人员；如一年内两次考核不满70分，采购人有权单方面提出终止合同，并且不承担违约责任；如因服务单位不能按约定完成管理服务目标或管理不善造成采购人重大经济损失，采购人有权终止合同。

（四）履约保证金：服务单位在签订本合同时，提供金额（以履约保函的形式）相当于合同总费用百分之二的履约保证金，履约保证金的有效期至合同履约期满。如服务单位未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在有效期期满后无息退还给服务单位。

（五）考核奖惩

每季度进行考核，并根据考核结果支付当季费用：（1）考核等级在90分以上（含90分）结付季度款的100%；（2）季度考核85分以上（含85分），90分以下，结付季度款的98%，罚金2%；（3）季度考核80分以上（含80分），85分以下，结付季度款的95%，罚金5%；（4）季度考核80分以下为“不达标”，结付季度款的90%，罚金10%。

六、项目范围、内容及要求

（一）项目范围、内容及要求

1.项目范围：玉带片区3平方公里范围内的综合管养，涉及江北沿江（疏港大道）、玉渡路（东二路）2条道路，南河、西河2条河道，以及对应的部分长江岸线。工程量约为道路8.3万平方米、园林绿化22.2万平方米（行道树509株），乔木5816棵，河道2.3公里，以及项目范围内雨水管道、雨水井等市政设施的维护。

2.本标段投入不得低于以下标准：5吨洗扫车1辆，8吨多功能洒水车1辆，配备雾炮车1辆（储水量8T以上，喷雾射程不低于100米）。根据季节特性，配备满足现场工作需要的绿化保洁等工作人员，另外需派驻驻场技术管理人员3人（绿化养护负责人1人，具有园林绿化等工程类专业大专及以上学历；市政养护负责人1人，具有市政工程等工程类专业大专及以上学历，年龄不超过50周岁；日常保洁负责人1人，年龄不超过55周岁并且具有大专及以上学历），配备至少6人专门从事区域巡查工作，保证24小时专人值班值守。在合同履行期间工作能力达不到甲方要求的，甲方有权利要求更换。

（二）采购人不提供办公管理场所，由投标人自行解决，所发生的一切相关费用均由投标人承担。

（三）项目经理应常驻现场，每周至少有5天到现场办公（具体时间需得到采购人认可），现场解决问题。若遇自然灾害（如台风、地震、暴雨、暴雪等）、重大节日、重大庆典活动时，项目经理到场应按采购人要求在现场值班，增加的费用在报价中考虑。

（四）投标单位提供以下承诺：

1.洒水、清扫车辆全部具有自动洒水、防尘、防遗撒、安全警示功能，承诺垃圾运输车辆采用全密闭自动卸载，具有防遗撒、防渗漏功能；

2.投标单位须承诺本标段作业车辆及设备不与其他作业区域共用；

3.投标单位须承诺因自身原因被解除合同后、新的作业企业全部交接前能够继续按照作业标准进行保洁服务；

4.投标单位须承诺合同签订后接采购人通知一周内所有本项目相关作业人员、车辆、设备等全部到场，并按招标文件、投标文件、以及合同的服务质量要求、保障及承诺开始工作。

（五）考虑到本项目需要，在服务过程中必须配备巡查车辆不少于一辆，在签订中标合同后10日内提供，使用时间为服务期全过程，使用期间产生的所有费用由投标单位承担，其费用应包含在投标总价中，不再单独计量与支付。为提高车辆使用效率及加强车辆管理，采购人可根据需要调配使用。

★七、投标人必须满足的※条款

（1）投标人提供工作人员18人，5吨洗扫车1辆，8吨多功能洒水车1辆，配备雾炮车1辆（储水量8T以上，喷雾射程不低于100米）、巡查车辆不少于一辆等设施的承诺。（提供承诺书原件）

（2）投标人提供以下承诺书（提供承诺书原件）

1）洒水、清扫车辆全部具有自动洒水、防尘、防遗撒、安全警示功能，承诺垃圾运输车辆采用全密闭自动卸载，具有防遗撒、防渗漏功能；

2）承诺本标段作业车辆及设备不与其他作业区域共用；

3）承诺因自身原因被解除合同后、新的作业企业全部交接前能够继续按照作业标准进行保洁服务；

4）承诺合同签订后接采购人通知一周内所有本项目相关作业人员、车辆、设备等全部到场，并按招标文件、投标文件、以及合同的服务质量要求、保障及承诺开始工作。

八、控制价编制依据：

1.南京市财政宁财建（2017）76号、南京市城市管理宁城管字（2017）16号关于环卫保洁实施分级分类管理的通知。

2.南京市财政局、南京市园林局宁财建（2014）326号关于调整南京市绿化设施养护定额指导价的通知。

3.其他相关文件和资料。

| 南京江北新区枢纽经济发展管理办公室玉带片区2025年度养护项目设施量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路段名称 | 起止点 |  | 道路（车行道） |  |  |  |  |  | 绿化养护面积 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 起点 | 止点 | 保洁级别 | 长度m | 幅宽m | 面积m2 | 排水沟m | 道路雨排管道m | 长度m | 宽度m | 面积㎡ | 行道树/林带乔木 |  |
| 1 | 江北沿江公路分支线（疏港大道） | 南河中桥 | 金江公路路口 | 三级 | 2500 | 22 | 55000 | 0 | 0 | 2500 | 20 | 50000 | / | 不包含路面市政设施维护及道路红线内绿化养护 |
| 2 | 玉渡路 | 江北沿江公路分支线路口（三叉路口） | 玉成路（三叉路口） | 三级 | 1144 | 12 | 13728 | 0 | 1144 | 1144 | 25 | 28600 | 509 |  |
| 3 | 南河 | 江北沿江公路 | 金江公路 | / | 2300 | / | / | / | / | 2300 | 40 | 92000 | / |  |
| 4 | 西河 | 玉成路 | 南河 | / | 580 | / | / | / | / | 580 | 20 | 11600 | / |  |
| 5 | 长江江堤 |  |  |  | 2400 | 6 | 14400 | / | / |  |  |  | / | 仅包含路面保洁 |
| 6 | 长江岸线林带 |  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 40000 | 5816 |  |
| 7 | 公共区域巡查及江岸保洁 |  |  | 总价包干（保持24小时有人值班值守） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 片区公共区域巡查及捡拾江边白色垃圾 |
|  | 小计 |  |  |  | 8924 |  | 83128 | 0 | 1144 | 6524 |  | 222200 | 6325 |  |
| 备注：采用固定全费用综合单价方式，以实际发生工程量为准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

九、管养考核办法

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

城市管养考核办法

为做好南京江北新区枢纽经济发展管理办公室城市管养考核工作，全面提高城市管养精细化、规范化和长效化水平，努力提升城市品质，根据市、新区相关规定及要求，结合范围内实际，制定本办法。

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循公开、公平、公正原则，强化考核工作力度和考核结果的运用，努力实现南京江北新区枢纽经济发展管理办公室范围内城市管养水平的全面提升，切实改善生态环境。

（二）考核范围

本办法适用于南京江北新区枢纽经济发展管理办公室内公共区域的城市公共设施管养（其中未移交、已出让地块及有管养主体的设施除外）。

（三）考核项目

1.环卫管养：道路的人工、机械清扫保洁情况，环卫设施的养护情况，江岸保洁情况。

2.市政管养：车行道、人行道及附属设施养护情况，河道管养。

3.绿化管养：绿地绿化养护、卫生保洁及设施养护情况。

4.区域巡查：对管理范围内公共秩序展开巡查情况。

（四）考核实施主体及对象

成立南京江北新区枢纽经济发展管理办公室城市管养考核组，各相关职能部门参与。

（五）考核方式

1.周考核。采用周考核抽查方式，由枢纽办组织实施，对范围内日常养护管理进行随机抽查考核，考核采取量化计分制，以现场考核为主，周考核成绩记入月度考核及年度考核总成绩，以周考核分值平均数的60%记入月度考核成绩。

2.月度考核。采用月度考核方式，一般于月末左右进行。由枢纽办组织实施，对范围内日常养护管理情况进行全面检查考核，考核采取量化计分制，以现场考核与台账检查相结合方式，并结合新区对街道平台的城市治理考核结果，以月末考核分数40%记入月度考核成绩，月度考核成绩由周考核平均分*60%+月末考核*40%组成。月度考核成绩记入年度养护总成绩。

3.年度考核。采用年度考核方式，一般于年终左右进行。由枢纽办形成考核小组，对范围内日常养护管理情况进行全面检查考核，考核采取量化计分制，以现场考核与台账检查相结合方式，并结合新区对街道平台的城市治理考核结果，以年终考核分数40%记入月度考核成绩，年度考核总成绩由月度考核平均分*60%+年终考核分*40%组成，其结果运用至范围内高质量考核体系。

4.社会督查。部门检查反馈、工单反馈、媒体曝光、环保督查、领导批示等限期整改情况等，统筹纳入年度考核。

（六）考核分值及占比

1.分值计算

环卫管养、市政管养、绿化管养满分均为100分，根据任务重要程度及资金分配使用情况，按以下权重计算月度、半年及年终得分。

①考核内容得分=环卫管养*30%+市政管养*40%+周绿化管养*30%

②月度考核得分=当月周考核平均分*60%+月末考核得分*40%

③年度考核总得分=全年月度考核平均分*60%+年终考核得分*40%

2.附加分项

①加分项目。对在年度内获得区级及以上（含部门）荣誉的，按考核办法规定给予加分，其中区级每项加1分、市级每项加2分、省级每项加3分、国家级每项加5分；对年度内完成重要接待任务，获采购人主要领导表扬的给予适当加分。加分总分不超过5分。

②减分项目。对领导批办、人大代表、政协委员、群众反映、举报新闻媒体曝光及日常发现的问题，未按要求办结的或无特殊原因的，每发现一起扣除1分。

3.考核等级

考核满分为100分。90分以上（含90分）为优秀，80分以上（含80分）为良好，70分以上（含70分）为合格，70分以下为不合格。

（七）考核奖惩

每季度进行考核，并根据考核结果支付当季费用：（1）考核等级在90分以上（含90分）结付季度款的100%；（2）季度考核85分以上（含85分），90分以下，结付季度款的98%，罚金2%；（3）季度考核80分以上（含80分），85分以下，结付季度款的95%，罚金5%；（4）季度考核80分以下为“不达标”，结付季度款的90%，罚金10%。

（八）有关要求

1.建立考核通报制度。考核要客观严肃，全面真实反映养护单位城市管养水平。对养护单位月度考核、半年考核、年度考核成绩，要定期进行通报，接受社会监督。

2.建立考核奖惩制度。养护单位考核成绩与养护经费挂钩，年度考核总分低于90分（不含90分）扣除相应考核经费。

3.建立考核约谈制度。对月度考核等级在基本合格及以下的养护单位，要作出书面说明、列出整改措施，并由采购人约谈养护单位负责人。

附件：

1.环卫管养考核检查评分细则；

2.市政管养考核检查评分细则；

3.绿化管养考核检查评分细则；

4.区域巡查考核检查评分细则；

环卫设施养护考核评分细则

考核日期：年月日

| 项目 （分值/达标） | 养护要求 |  | 扣分细则 | 考核 扣分结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环卫设施养护(60分) | 道路机械化作业 | 车行道：主干道每日两遍，机扫率100%，次干道每日一遍，机扫率100%。保持道路无扬尘、油污 | 1.机扫率达不到100%扣1分； 2.道路有扬尘、油污一次扣1分。 |  |
|  |  | 人行道：每日保洁一遍（单兵冲洗车）。 |  |  |
|  | 道路保洁 | 道路及两侧绿化带内无白色垃圾、卫生死角，发现抛洒及时清理。 | 发现道路及两侧绿化带内有白色垃圾一处扣0.5分；发现有卫生死角一处扣1分；发现抛洒未清理1处扣0.5分。 |  |
|  | 江岸保洁 | 长江江岸滩涂的漂浮物、废弃物的清理、收集、清运等。 | 发现江岸滩涂漂浮物一处扣0.5分；发现废弃物未清理、收集扣0.5分；垃圾未及时清运扣1分。 |  |
|  | 公厕 | 保持公厕内外干净整洁，配套设施齐全。 | 1.公厕内外（含管理室）不干净或化粪池满溢每座扣0.5分； 2.大、小便池蹲位有污垢，洗手池、拖把池不干净，每处扣0.5分； 3.公厕设施损坏2天内未及时修复每座每次扣0.5分。 |  |
|  |  | 公厕内外设施损坏及时修复，无投诉。 |  |  |
|  | 垃圾收运 | 垃圾收运车辆整洁干净，运输过程中无抛洒滴漏；人员穿着统一整洁。 | 收运车辆不整洁扣0.5分。抛洒滴漏扣1分；服装不统一扣0.5分。 |  |
|  | 垃圾中转站 | 保持中转站内外整洁干净；保证设备完好运转；加强运输车辆安全管理。 | 1.中转站内外不整洁杂物乱堆扣0.5分，设施损坏3天内未及时修复每座每次扣0.5分； 2.驾驶员安全管理不到位扣1分。 |  |
| 环卫管理质量（40分） | 制度 | 建立健全环卫设施养护管理制度、安全管理制度等。 | 1.未按频次开展设施巡查工作，一次扣0.5分； 2.车辆未及时维修、未及时上保险、未年检等扣0.5分，现场未做安全防护的一次扣1分； 3.未及时上报台账资料的扣0.5分； 4.未按规程或行业管理部门要求开展安全检查、安全培训等安全相关工作的1次扣2分； 5.管理制度不健全的每项扣1分。 6.涉部门检查、群众举报、媒体曝光、环保督查、领导批示等限期整改事项未及时整改到位1次扣1分。 7.引发重大舆情、上访事件的扣5分。 |  |
|  | 巡查 | 按频次开展设施巡查工作，发现问题及时处理并上报。 |  |  |
|  | 车辆 | 做好车辆日常维护工作。 |  |  |
|  | 台账管理 | 按时上报各种台账资料。 |  |  |
| 得分 | 环卫设施养护（60分） |  | 环卫管理质量（40分） | 总分 |
| 参加考核人员签字 |  |  |  |  |

市政设施养护工作考核评分细则

考核日期：         年     月     日

| 项目 （分值/达标） | 养护要求 |  | 扣分细则 | 考核 扣分结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政设施养护(60分) | 道路 | 车行道：路面平整，无龟裂、沉陷、坑槽、翻浆、拥包、错台、网裂、车辙、啃边等病害；分隔带缘石稳固、直顺，无缺损、碎裂、松动、歪斜等病害。 | 1.车行道路面出现龟裂、沉陷、坑槽、翻浆、拥包等病害 1 处扣0.5分，病害面积超过30平方米的1处扣2分。路缘石发现损坏、破裂等1处扣0.5分； 2.人行道路面出现坑洞、缺失、错台（2cm 以上）等病害 1 处扣0.5分。 |  |
|  |  | 人行道：路面平整无坑洞、沉陷、缺失、错台等病害。 |  |  |
|  | 河道及排水设施 | 河面整洁无漂浮物，岸坡无杂草枯死树，无白色垃圾。完成年度新区河道养护考核任务。 | 1.发现河面漂浮物1处扣0.5分；岸坡两侧有杂草、枯枝、白色垃圾1处扣0.5分。新区考核通报一处扣1分； 2.道路窨井、雨水井损坏1处扣0.5分；井内有积淤1处扣0.5分。窨井、雨水井、盖框不吻合、配套、安装不平稳，每座扣0.5分。盖座与路面高差3厘米以上，每座扣0.5分； 3.发现排水明沟内有积淤、杂物、白色垃圾1处扣0.5分。 |  |
|  |  | 道路窨井、雨水井无损坏，井内无积淤、干净整洁。 |  |  |
|  |  | 保持排水明沟排水畅通。 |  |  |
|  | 路灯 | 灯杆、灯具、变压器、控制箱等各项设施必须保持完好和正常安全使用，道路亮灯率不小于95%。 | 路灯设施存在缺少配件、灯杆歪斜、灯具损坏等情况未及时修复等情况每处扣0.5分。亮灯率达不到95%的，发现一盏扣0.5分。 |  |
|  | 桥梁 | 做好桥梁一年一次常规检测及每3-5年结构检测，若检测有大的病害，及时上报主管部门，零星维修（如伸缩缝、桥栏杆损坏、桥面破损等病害）及时处理。 | 桥梁未做检测每座扣1分，发现一些小病害未处理1处扣0.5分。 |  |
| 市政管理质量（40分） | 制度 | 建立健全市政设施养护管理制度、安全管理制度等。 | 1.未按频次开展设施巡查工作，一次扣0.5分； 2.未按时整改解决维修问题的一次扣0.5分，现场未做安全防护的一次扣1分； 3.未及时上报台账资料的扣0.5分； 4.现场有占用开挖情况未及时上报造成损失的扣1分； 5.未按规程或行业管理部门要求开展安全检查、安全培训等安全相关工作的1次扣2分； 6.管理制度不健全的每项扣1分。 7.涉部门检查、群众举报、媒体曝光、环保督查、领导批示等限期整改事项未及时整改到位1次扣1分。 8.引发重大舆情、上访事件的扣5分。 |  |
|  | 巡查 | 按频次开展设施巡查工作，发现问题及时处理并上报。 |  |  |
|  | 维护 | 按计划要求开展设施维护工作，做好现场安全维护，当天发现的问题当天整改解决， 特殊情况解决不了及时上报。 |  |  |
|  | 台账管理 | 按时上报各种台账资料。 |  |  |
|  | 市政设施开挖占用 | 加强占挖项目、抢修性挖掘现场监管。 |  |  |
| 得分 | 市政设施养护(60分) |  | 市政管理质量（40分） | 总分 |
| 参加考核人员签字 |  |  |  |  |

园林绿化设施养护考核评分细则

考核日期：         年     月     日

| 项目 （分值/达标） | 养护要求 |  | 扣分细则 | 考核 扣分结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林绿化设施养护(60分) | 乔木 | 乔木长势良好，树冠完整，无歪倒乔木，乔木倾斜度保持在15°以内。 | 1.乔木出现歪倒未扶正1处扣0.2分； 2.乔木枯枝未修剪、枝叶遮挡交通视距及信号灯车等情况1处扣0.2分； 3.乔木死株、病害等情况1处扣0.2分； 4.树池或绿岛内发现垃圾未清理、树体存在悬挂物等情况1处扣0.2分。 |  |
|  |  | 乔木修剪及时得当，行道树主枝明细，枝叶无遮挡视线及信号灯，无影响交通视距。 |  |  |
|  |  | 无枯枝、死株、病害乔木，无法修整复壮的树木及时清理。 |  |  |
|  |  | 树池或绿岛内卫生整洁，基本无垃圾、无垃圾土，树体无悬挂物。 |  |  |
|  | 花灌木 | 花灌木修剪及时，修剪成型、层次分明。 | 1.花灌木修剪不及时、枯枝败叶等情况扣0.1分； 2.绿岛内有明显杂草、缺株、黄土裸露（大于等于2㎡）等现象扣0.2分； 3.花灌木存在明显病虫害等情况扣0.1分。 |  |
|  |  | 绿岛内基本无明显杂草、无灌木缺株、无明显黄土裸露（大于等于2㎡）等现象。 |  |  |
|  |  | 花灌木无明显病虫害等症状。 |  |  |
|  | 地被 | 有草坪区域草坪生长良好，无明显病虫害、无杂草等现象。 | 草坪及植被区域有明显杂草、病虫害、黄土裸露等情况1处扣0.2分。 |  |
|  |  | 有地被区域地被植物分布均匀、规格整齐、基本无明显杂草、无明显黄土裸露等现象。 |  |  |
| 园林绿化管理质量（40分） | 制度 | 建立健全园林设施养护管理制度、安全管理制度等。 | 1.未按频次开展设施巡查工作，一次扣0.5分； 2.未按时整改解决维修问题的一次扣0.5分，现场未做安全防护的一次扣1分； 3.未及时整理台账资料的扣0.5分； 4.现场有占用开挖情况未及时上报造成损失的扣1分； 5.未按规程或行业管理部门要求开展安全检查、安全培训等安全相关工作的1次扣2分； 6.管理制度不健全的每项扣1分。 7.涉部门检查、群众举报、媒体曝光、环保督查、领导批示等限期整改事项未及时整改到位1次扣1分。 8.引发重大舆情、上访事件的扣5分。 |  |
|  | 巡查 | 按频次开展设施巡查工作，发现问题及时处理并上报。 |  |  |
|  | 维护 | 按计划要求开展设施维护工作，做好现场安全维护，当天发现的问题当天整改解决，特殊情况解决不了及时上报。 |  |  |
|  | 台账管理 | 按时上报各种台账资料。 |  |  |
|  | 园林绿化设施开挖占用 | 加强占挖项目、抢修性挖掘现场监管。 |  |  |
| 得分 | 园林绿化设施养护(60分) |  | 园林绿化管理质量（40分） | 总分 |
| 参加考核人员 签字 |  |  |  |  |

区域巡查考核评分细则

考核日期：         年     月     日

| 项目 （分值/达标） | 养护要求 |  | 扣分细则 | 考核 扣分结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域巡查日常巡查(60分) | 排口偷排 | 巡查人员要严格按照巡查计划进行巡查，不得随意更改巡查路线和频次； 巡查人员应当按照制度的要求进行巡查记录，并及时上报有关部门； 巡查人员在巡查发现问题时，要及时处理并上报，不得隐瞒、漏报、谎报； 巡查人员巡查中发现问题，及时通知督促整改单位进行整改。 | 巡查人员每日未正常进行巡查并上传巡查日志，经检查发现一处问题，扣1分； 经检查发现问题，经询问如是巡查人员巡查后发现问题未上报，一处扣1分； 在检查过程中时发现巡查人员协助相关单位隐瞒、漏报、谎报，发现一处问题扣2分； 在检查过程中，发现巡查人员未监督相关单位进行整改，发现一处扣0.5分。 |  |
|  | 违规施工 |  |  |  |
|  | 工地扬尘 |  |  |  |
|  | 破环公共设施 |  |  |  |
|  | 破环绿化环境 |  |  |  |
| 区域巡查管理质量（40分） | 制度 | 建立健全区域巡查管理制度、安全管理制度等。 | 1.未按频次开展设施巡查工作，一次扣0.5分； 2.未按时整改解决维修问题的一次扣0.5分，现场未做安全防护的一次扣1分； 3.未及时整理台账资料的扣0.5分； 4.现场有占用开挖情况未及时上报造成损失的扣1分； 5.未按规程或行业管理部门要求开展安全检查、安全培训等安全相关工作的1次扣2分； 6.管理制度不健全的每项扣1分。 7.涉部门检查、群众举报、媒体曝光、环保督查、领导批示等限期整改事项未及时整改到位1次扣1分。 8.引发重大舆情、上访事件的扣5分。 |  |
|  | 巡查 | 按频次开展巡查工作，发现问题及时处理并上报。 |  |  |
|  | 维护 | 按计划要求开展巡查工作，做好现场巡查记录，当天发现的问题当天整改解决，特殊情况解决不了及时上报。 |  |  |
|  | 台账管理 | 按时上报各种台账资料。 |  |  |
| 得分 | 区域巡查日常巡查(60分) |  | 区域巡查管理质量（40分） | 总分 |
| 参加考核人员 签字 |  |  |  |  |

第五章  合同主要条款及格式

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

服务单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

招标人：（以下称甲方）

住所地：

供应商：（以下称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国民法典》及有关的劳动法律、法规、行政规章和业主方依法制定的规章制度，遵循合法、公正、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，甲乙双方就           项目，经协商订立本服务协议。具体内容如下：

一、养护范围、内容和质量要求

（一）养护内容：

（二）承包范围：见招标文件。

（三）乙方管理的具体内容：

1、绿化养护：

2、道路保洁：

3、市政设施维护管理：

4、河道管理：

5、江岸保洁：

6、区域巡查：

7、应急能力：

（四）质量要求：

依照《2025年度南京江北新区枢纽经济发展管理办公室城市管养考核办法》执行，满足甲方有关规定进行考核，具体考核标准以合同签订时为准。

二、合同期限

一年。

三、合同价款及付款方式：

（一）合同总费用：    元整（大写）（   万元）（一年），即      元。包含为完成合同约定的管理服务工作所涉及到的一切相关费用。分项报价表详见乙方投标文件。

合同为固定单价合同，后期以实际养护工程量和乙方投标所报固定综合单价进行费用结算。

（二）履约保证金：乙方在签订本合同时，提供金额（以履约保函的形式）相当于合同总费用百分之二的履约保证金，履约保证金的有效期至合同履约期满。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在有效期期满后无息退还给乙方。

（三）考核奖惩：

每季度进行考核，并根据考核结果支付当季费用：（1）考核等级在90分以上（含90分）结付季度款的100%；（2）季度考核85分以上（含85分），90分以下，结付季度款的98%，罚金2%；（3）季度考核80分以上（含80分），85分以下，结付季度款的95%，罚金5%；（4）季度考核80分以下为“不达标”，结付季度款的90%，罚金10%。

（四）付款方式：

合同费用按季结算，甲方根据考核结果于当季度季末前支付给乙方，乙方向甲方提供等额有效发票。如遇节假日或休息日顺延。

（五）合同变更

1.固定综合单价应已考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险，合同执行期间不得以任何理由变更固定综合单价。

2.如果新增工作内容，参照南京市有关定额指导价，双方友好协商后确定综合单价。

3.更新、改造、非乙方责任补植，产生的费用由甲方按实际支付。

4.逢重大节日，乙方须根据招标人要求合理布置花坛、园林小品等，产生的费用由甲方按实际支付。

5.台风、雨雪等恶劣天气及临时污染情况下增加的养护作业量产生的费用由乙方承担。

6.以上2-4条新增工作内容及价款，乙方应以书面形式报甲方确认后方可增加，否则甲方不予认可。

三、甲乙双方的权利义务

（一）甲方权利义务

1.检查、指导和监督乙方贯彻执行有关城市管理的法律、法规和政策规章。

2.甲方负责对服务单位的工作实施检查和管理，定期或不定期组织人员，每季度至少进行一次考核评定，检查考核乙方的养护质量和履行合同情况，对养护管理效果进行检查验收，作为付款和执行合同的依据。如乙方派出的管理、服务人员工作表现不好，甲方可通知乙方对其考核或更换人员；如一年内两次考核不满70分，甲方有权单方面提出终止合同，并且不承担违约责任；如因乙方不能按约定完成管理服务目标或管理不善造成采购人重大经济损失，甲方有权终止合同。

3.按照合同的考核结果，按期支付养护管理费。

4.指导乙方对严重自然灾害和突发事件进行抢险抗灾。

5.发现乙方有分包、转包的行为，有权采取下述处置措施：

（1）限期要求乙方废止与第三方的合同，责成乙方立即组织自身力量投入养护，由此造成一切后果由乙方承担。

（2）终止与乙方签订的合同，由此造成的一切后果由乙方承担。

6.乙方工作人员在作业时发生问题及纠纷，甲方应派人员协调处理。

7.对乙方养护范围内申请砍伐、移植、大修剪和绿地占用的审批结果及时通报乙方，负责毁绿事件的查处。

8.甲方不提供办公管理场所，由乙方自行解决，所发生的一切相关费用均由投标人承担。

（二）乙方权利义务

1.认真执行国家、省、市有关城市绿化管理的法律、法规和政策规章。接受甲方的行业指导、检查、监督。

2.按照有关规范，组成养护管理项目部，定人定岗，编制相应的养护管理作业规程和施工组织计划，供甲方监督检查。不得分包、转包。

3.组织人力、物力，包括足够的现场管理人员、具有上岗资质的技术人员，配备足够的器具、机械和器材等。制定具体养护管理计划，完成各种统计资料和报表，报甲方检查考核。

4.乙方必须保证养护区域每天到岗养护人员、设备配备达到招标文件要求。

5.乙方必须保证树木、草坪的成活，并长势良好。对于因养护管理能力或措施原因导致的苗木死亡，甲方有权按市价向乙方索赔。

6.建立健全养护巡查制度，定时间、定路段逐级逐条巡查绿化设施、市政设施等，做到责任到人，巡查到位，发现问题及时处理，做到零拖延并及时做好台账。

7.遇自然灾害（如台风、地震、暴雨、暴雪等）、重大节日、重大庆典活动时，应采取相应措施，相应增加人员巡查，服从甲方调度。

8.项目经理应常驻现场，每周至少有5天到现场办公（具体时间需得到甲方认可），现场解决问题。若遇自然灾害（如台风、地震、暴雨、暴雪等）、重大节日、重大庆典活动时，项目经理到场应按招标人要求在现场值班，增加的费用在报价中考虑。

9.乙方人员须服从甲方的监督管理。积极做好甲方组织的迎接检查工作，完成甲方交办的各种临时性和突击性任务。对于养护管理中存在的潜在问题，有义务及时向甲方提出建议和意见，并配合甲方实施整改。

10.在养护施工中承担以下责任：

（1）自行解决对外交涉与纠纷。如需甲方协调时，解决问题所需费用由乙方承担。

（2）按市有关规定及时清运垃圾和废弃物，文明施工，保持施工场地整洁有序。

（3）按需要采取相应的安全保卫措施，承担由此造成的工程、财产和人身损害责任及所发生费用。

（4）如发生影响甲方已安装设备等相应系统的使用功能，或造成重要建筑物结构的永久性缺陷等性质的重大质量安全事故，承担由此而发生的责任和一切损失、复建费用。

11.在安全管理中，认真贯彻执行市安全文明施工的有关规定，坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各级安全责任制，建立健全安全风险防范机制，实行安全文明作业，保障工作中的人身、设备安全，杜绝死亡事故和重大设备事故。如因乙方原因而发生的事故，一切损失由乙方承担。

12.做好各种险灾预防和抢险抗灾工作，遇到不可抗力情况时：

（1）迅速采取保全措施，尽力减少损失。

（2）将发生不可抗力影响的情况和证明材料在事发后的24小时内报告甲方，以便甲方及时确认。

（3）如不能履行合同，由双方协商处理。

13.及时制止并在12小时内向甲方报告养护范围内的毁绿事件，配合甲方搞好执法工作。

14.不在养护范围内乱搭乱建、乱设摊点，不擅自从事经营活动，一经发现必须无条件拆除，向甲方交纳全部违规收入。

15.乙方承诺因履行合同义务而指派的工作人员均为乙方雇员并符合相关劳动法律法规规定，乙方指派的作业人员均经过相关专业培训考核并具有相关资质（如作业任务有需求），乙方在履行合同义务过程中配备必要的安全措施及安全设备。如管理养护工作中发生人伤、安全生产事故的，最终责任均由乙方承担。

四、检查考核办法：

（一）依照《2025年度南京江北新区枢纽经济发展管理办公室城市管养考核办法》执行，满足采购人有关规定进行考核，具体考核标准以合同签订时为准。

（二）甲方在现场巡视发现乙方有履说履犯的养护管理违规行为时，甲方将根据相关考核管理办法，直接对乙方下发考核扣款通知单并计入季度考核中。

五、违约责任

（一）甲方无正当理由未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰（千分之五）滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%（百分之五）。

（二）乙方无正当理由，违反本合同有关规定，或者未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改；乙方逾期未整改的，甲方有权解除本合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

（三）由于乙方的原因造成甲方的形象受损（公众投诉、媒体曝光等），一经查实，甲方有权中止或终止合同，乙方除负责积极采取有效措施消除影响外，还应按照合同总价的5%向甲方支付违约金。。

（四）乙方在投标文件中推荐的项目经理及承诺的相关专业技术人员，未经过甲方同意不得随意调换，否则甲方有权扣除乙方的全部履约保证金。

（五）乙方拒绝向服务管理人员承担法定义务，导致甲方被牵连诉讼的，乙方应赔偿甲方因此产生经济损失。

（六）由于乙方工作人员工作时的过失或故意行为，造成甲方或第三人经济损失的，乙方应负责赔偿责任。

（七）因发生不可抗力，服务管理人员在岗位上尽职尽责奋力挽救，甲方仍然遭受一定经济损失的，乙方不承担责任。

六、补充说明：

（一）如因甲方举办较大园事活动，需占用场地、影响植物的，在接到甲方通知后，乙方必须积极配合，但确因该活动导致的绿化损失由甲方承担。

（二）甲方有权调整或增减乙方所管辖的范围和内容，但必须提前15天通知乙方，乙方须积极配合。

七、争议的解决及法律适用

（一）如果协商不能解决争议，则采取向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁的方式解决争议。在仲裁期间，本合同未受争议影响的部分应继续履行。

（二）本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

八、合同生效及其它

（一）下列文件共同构成本合同组成部分：

中标通知书；乙方投标文件；合同补充条款或说明（如有）；

（二）本合同一式捌份，双方各执肆份。由双方代表签字或盖章，加盖各自单位的公章后生效。

（三）本合同的任何修改应通过双方协商以书面形式达成协议，并经过双方授权代理人签字，与本合同具有同等法律效力。

（四）合同期满后，乙方申请，经甲方同意可以继续签订合同；续签合同时，可根据南京市相关定额指导价等变化，经甲方同意后可作适当调整。

（五）本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，签订补充协议。

甲方：（公章）                  乙方：（公章）

负责人或其                     法定代表人或其

委托代表（签名盖章）           委托代表（签名盖章）

地址：                         地址：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                         帐号：

电话：                         电话：

电传：                         电传：

邮编：                         邮编：

年   月   日                   年   月   日

- 第六章投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称：

日      期：

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 技术说明或服务方案

- 拟参与本项目服务人员一览表

- 投标人类似业绩情况

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

- 一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京江北新区枢纽经济发展管理办公室

- 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我方投标的报价总价为人民币（小写）      元，（大写）      元。

3.合同履行期限（服务期）：一年。

4.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

7.我方没有为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务。

8.我方与参与本次采购活动的其他供应商的委托代理人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等），在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

9.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

10.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

11.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

12.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

13.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

14.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

- 15.与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

- 二、法定代表人授权委托书格式

- 法定代表人授权委托书

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室：

本授权书声明：注册于（投标人住址）的投标人名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

投标人：（盖章）

日        期：        年    月    日

法定代表人或被授权人身份证复印件：

供应商为被授权人缴纳社保证明：

- 三、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 元 |

年 月 日

- 四、分项报价

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 等级 | 综合单价控制价（元） | 综合单价报价（元） | 小计（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路保洁 | m2/元 | 83128 | 三级 | 11.5 |  |  |  |
| 2 | 绿化养护 | m2/元 | 222200 |  | 5.4 |  |  | 绿岛、绿地 |
|  |  | 株/元 | 509 |  | 40 |  |  | 行道树 |
|  |  | 株/元 | 5816 |  | 20.5 |  |  | 江边林带乔木 |
| 3 | 市政设施 维护管理 | m2/元 | 13728 |  | 6.1 |  |  | 车行道 |
|  |  | m/元 | 1144 |  | 16 |  |  | 雨排管道 |
| 4 | 河道管理 | m/元 | 2880 |  | 50 |  |  |  |
| 5 | 公共区域巡查及江岸保洁 | 项/元 | 1 |  | 400000 |  |  | 片区公共区域巡查及捡拾江边白色垃圾 |
| 投标总价（合计） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                             （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人需在分项报价表中按每项的单价进行报价。总价合计、单项报价均不得超过招标文件中规定的最高限价，否则做废标处理。

- 五、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印并签字盖章提供）

- 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20   年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括∶具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受 各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）∶ 法定代表人（签字）∶ 二O 年 月 日 |  |  |

- 六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 技术（服务）要求 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

日期：    年    月    日

说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。

- 七、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

日期：    年    月    日

说明：1、如果行、列数不够，请自行增加。

- 八、技术说明或服务方案

九、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

- 十、投标人类似业绩情况表

- 投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

日    期：   年   月   日

说明：

- 1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

十一、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

- 附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（其他未列明服务）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	 万元，资产总额为  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　期：年月日

注1：为方便供应商识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

注4：此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：   年   月   日

- 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京江北新区枢纽经济发展管理办公室：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：。（ 若有 ）

声明人：（公章）

日期：年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

- 附件四、残疾人福利性单位声明函格式

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。