竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-FHGL-C2025-0003

项目名称：江宁街道农村公路市场化养护项目

南京富弘工程项目管理有限公司

二〇二五年三月二十八日

目  录

第一章  竞争性磋商邀请	2

第二章  竞争性磋商须知	5

★第三章 磋商项目需求	13

第四章  评分标准	14

第五章  合同	17

第六章  竞争性磋商文件格式及附件	22

# 第一章  竞争性磋商邀请

江宁街道农村公路市场化养护项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年4月10日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-FHGL-C2025-0003

项目名称：江宁街道农村公路市场化养护项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3900000元

最高限价（如有）：3792619.91元（磋商报价超过项目最高限价作无效响应处理）

采购需求：江宁街道农村公路市场化养护项目服务内容主要包括对我街道农村公路养护的日常巡查、绿化、交通沿线设施管护和小修等。

合同履行期限：365天

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单；

②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

本项目整体专门面向中小型（含微型）企业，磋商申请人领取竞争性磋商文件时需提供中小型企业（含微型）声明函。

- 本项目的特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

时间：自招标文件公告发布之日起

地点：江苏政府采购网

方式：在“江苏政府采购网”免费下载。供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

磋商文件费用：0元

四、电子磋商响应文件的提交

截止时间：2025年4月10日14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年4月10日14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、开启

时间：2025年4月10日14:30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.采购人不组织现场踏勘，供应商如需踏勘现场可自行联系采购人。

4.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

5.供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

6.本次采购公告在“江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）和南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”发布的信息更正公告，如未及时关注导致投标有误的，其责任由投标人自行承担。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”“南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市江宁区人民政府江宁街道办事处

单位地址：南京市江宁区滨江开发区盛安大道739号

联系人：李主任

联系电话：025-86199665

2.采购代理机构信息

单位名称：南京富弘工程项目管理有限公司

单位地址：南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区院内西楼三楼

联系人：姜工

联系电话：13776545772

3.项目联系方式

项目联系人：姜工

电话：13776545772

第二章  竞争性磋商须知

前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-FHGL-C2025-0003 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 江宁街道农村公路市场化养护项目 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京富弘工程项目管理有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 南京市江宁区东山街道文靖西路108号中前社区院内西楼三楼 |  |
| 5 | 磋商文件获取方法 |  | 在“江苏政府采购网”免费下载。 |  |
| 6 | 项目采购限价 |  | 人民币大写：叁佰捌拾伍万叁仟伍佰肆拾伍元玖角贰分（￥3792619.91元），超过此限价按未实质性响应磋商文件要求处理 |  |
| 7 | 磋商保证金 |  | 本项目不收取磋商保证金 |  |
| 8 | 服务期限 |  | 365天 |  |
| 9 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起30天 |  |
| 10 | 响应性文件递交信息 | 时间 | 2025年4月10日14：00—14：30 |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 12 | 磋商 信息 | 时间 | 2025年4月10日14：30 |  |
|  |  | 地点 | 江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |  |
| 14 | 联系 事项 | 采购 单 位 | 名称 | 南京市江宁区人民政府江宁街道办事处 |
|  |  |  | 地址 | 南京市江宁区滨江开发区盛安大道739号 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 姜激扬 |
|  |  |  | 联系电话 | 13776545772 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他详磋商文件第三章。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费以中标金额为基数，按照计价格〔2002〕1980号文标准的80%计取；招标控制价编制费以控制价金额为基数，按照苏价服[2014]383号文标准的80%计取；计取后的总费用（无控制价编制费的）项目不足3000按3000收取，总费用（含控制价编制费的）项目不足5000按5000收取；上述费用均由中标供应商一次性支付。

- 供应商的义务及注意事项

5.1集中现场答疑/勘察：采购人不组织，供应商可自行查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

5.2 义务

5.2.1供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和提供服务时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3供应商应在磋商截止时间前，将电子响应性文件通过“苏采云”系统上传投标文件。

5.2.4供应商不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。供应商不得与采购人串通磋商，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。

5.3.2验收标准

5.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件作出实质性响应，相应风险应由供应商承担，包括作无效磋商处理。

5.4★政府采购信用承诺

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”或南京公共采购信息网主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

5.4.1供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

5.4.2供应商参加本项目采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

5.4.3南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

5.4.4根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随电子响应文件一并递交。

5.5本次项目不接受联合体磋商。

二、电子磋商响应文件编制

6、电子磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的电子磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。电子磋商响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商应在电子磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5 信用承诺形式：政府采购供应商应当以原件盖章形式向政府采购监管部门、采购人或政府采购代理机构作出信用承诺(格式见附件)。

6.6 信用承诺应用：在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的盖章扫描件形式的承诺书，不再需要提供以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告;

（2）依法缴纳税收的证明材料;

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料;

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料;

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

7、磋商响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制电子响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。电子磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。（电子响应文件按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章）

7.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的竞争性磋商文件为准。

7.3 磋商响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书；

（3）★磋商报价表；

（4）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》注：本表打印时间必须在采购文件发布之日起至提交响应文件截止日前。

（5）第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件

（6）★商务条款偏离表；

（7）★技术条款偏离表；

（8）★中小企业声明函；

（9）★无重大违法记录声明；

（10） 残疾人福利性单位声明函（如有）

（11） 属于监狱企业的证明文件（如有）

（12） 节能产品认证文件（如有）

（13） 环境标志产品认证文件（如有）

（14） 进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有）

（15） 磋商供应商认为需提供的其他资料。

7.4磋商响应文件的技术部分。

（1） 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2） 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3） 提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4） 电子磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加★项目不得有缺失或无效：

①★方案文件；

②投标人实施本项目拟投入的专业人员一览表；

③磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.5电子磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商方的最终磋商报价中。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系中小企业（含中型、小型、微型企业），并由本企业提供服务的，须在《磋商报价表》、《磋商分项报价表》中注明。

（4）《磋商报价表》须加盖单位公章上传在磋商响应文件中。

（5）报价应包含完成采购项目服务内容的所有一切费用，相应服务风险及政策性文件规定等各项费用；为完成合同约定范围内的所有服务内容工作所涉及到的技术等相关费用。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（6）政府采购提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

8、磋商保证金：本项目不收取保证金。

三、电子磋商响应文件的提交

9、电子磋商响应文件的密封和提交

9.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

9.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3.3条规定做无效响应处理。

9.3 有下列情形之一的电子磋商响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交电子磋商响应文件的截止时间之后上传送达的。

10.电子响应文件的撤回和修改

10.1 电子响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

10.2响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

10.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

10、诚实信用

10.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

10.2 供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

11. 电子响应文件解密

11.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

11  磋商组织

11.1 在提交电子磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和平台组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

11.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

12  磋商程序

12.1 依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

12.2 磋商小组所有成员集中与所有通过资格条件审查、符合性审查通过的供应商就竞争性磋商采购项目的商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。供应商提供最终报价的方式：所有供应商在苏采云系统规定的时间内填写完最终报价表后签章并提交。

12.3 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

12.4评审过程中的澄清

12.4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对全部供应商都作澄清要求。

12.4.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

12.4.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

12.4.4响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的磋商报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则将被拒绝。

12.5 出现下列情形之一的电子磋商响应文件按照无效处理：

如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）电子响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章或加盖电子公章的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（8）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

12.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

12.7出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）在磋商过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

13、评审方法和标准。

采用综合评分法。即电子磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见第三章。

14、确定成交供应商

磋商小组对质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。电子磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

15．编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告或由苏采云系统签章生成的磋商报告。

16. 成交通知书

16.1 （1）供应商在中标(成交)后，应按采购文件要求，将前述6.8由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

（2） 成交供应商确定后将在南京市政府采购网网站进行公示，公示期为1个工作日，公示结束后向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（3） 在投标有效期期满之前,采购单位将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

16.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。

16.3 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的在一至三年内不得参加采购人采购活动。

16.4 南京富弘工程项目管理有限公司对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.5 所有电子磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，南京富弘工程项目管理有限公司均不退回。

17、签订合同

17.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和电子磋商响应文件作实质性修改。

17.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

17.3 成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或拒绝签订合同的，应向成交供应商支付参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

17.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

17.5 政府采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、质疑和投诉

18、质疑

18.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购单位提出询问，采购单位将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

18.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购单位。

18.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

18.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交磋商文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

18.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

18.6代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

19. 投诉

质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

20、诚实信用

20.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

20.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

20.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

20.5 供应商应自觉遵守磋商、评标纪律，扰乱磋商评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 磋商项目需求

一、项目背景和内容

本项目为南京市江宁区江宁街道2025年度农村公路管养服务，位于南京市江宁区江宁街道。内容包括道路工程、交通安全设施和绿化管养。公路总长237KM，道路养护巡查237KM，绿化日常养护全长400KM。

1、项目名称：江宁街道农村公路市场化养护项目

2、项目地点：南京市江宁区江宁街道。

3、项目期限：365天。

二、项目实施要求

1、养护期内中标供应商应作好管护区域内各类道路设施的维护及安全生产工作，发现安全隐患及时处理，因中标供应商的原因导致管护期限和管护范围内发生的人身和财产等一切安全事故均由中标供应商全面负责。

2、中标供应商要对现有设施、设备保持完整、完好，易损件要及时更换、维修，对设施、 设备的损失和残缺应及时维修、更换。

3、养护的各道工序施工要做到以人为本，养护作业人员在养护施工时应当统一着装，必须穿戴具有反光功能的安全标志服装和防护帽，并按照要求在养护施工路段设置明显安 全标志和采取有效的安全防护措施，安排专职的安全人员（必须持证上岗）对施工作业区域进行安全管理和监督，并进行现场交通疏导，夜间应设置黄色频闪警示标志，以确保养护实施路段的施工安全及行车安全。特殊路段的养护作业必须按照采购人统一部署要求执行。中标供应商在施工时应注意行人、车辆的安全，做好交通安全防范和导流措施，并负责与交警、城管等部门的沟通协调。

4、中标供应商应当遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者 减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。养护作业现 场应干净整齐。余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材等物料、应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾， 施工结束后做到工完、料净、场地清理，垃圾清理要符合南京市垃圾分类管理要求。

5、在养护施工时应当保护地下管线和其他市政设施的完好。如确需暂时损坏或变更市政设施的，应当经采购人同意后方可实施，施工完成后应请权属单位检查验收，同时做好记录备案工作。如遇其他单位作业过程中损坏管养范围内道路的应及时汇报，配合采购人做好后续相关工作。

6、在重大节日、“迎检”、“创建”等期间按要求完成采购人交办养护范围内的突击性 任务和指令性任务。

7、基础资料、台帐管理要求：（1）每天做好详细的养护工作日志及日常巡查记录工作，以备采购人不定期抽查；（2）每月固定向采购人报送本月的养护总结及下月养护计划（质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施，一式三份提交采购人）；（3）应当严格按照采购人制定的养护计划进行施工，不得擅自更改实施计划，并于每周五上报本周工作完成情况，交由采购人审定，作为考核依据。（4）养护维修应当及时做好维修纪录，对相关养护的报表统计、竣 工档案等信息资料应按相应的管理规定进行整理；（5）中标供应商做好自有设备日常养护保养记录台账，以备采购人不定期抽查。（6）配合采购人完成考核工作，及时提交考核资料。

三、其他要求

1、做好文明施工及各项现场管理工作，按照文明工地做好施工范围内的交通疏导、施工现场 围挡规范，警示标志明显（安全护栏、交通导向标志及路障指示灯），若因施工不当或安全措施不足而导致采购人或第三方损失的，中标供应商应负完全责任，并负经济赔偿责任。（1）中标供应商做好市政工程文明施工管理包括：工程施工现场围挡设施；交通引导和警示设施、材料堆放；临时设施设置；余泥清运；污水排放；施工现场周边环境保护等。保障施工期间周边环境不受污染，确保施工现场的道路平整、排水畅通和交通安全。 （2）中标供应商应设专人负责养护维修现场文明施工设施的维护管理，发现围挡设施损坏、 安全警示标志、标牌残缺、损毁、排水堵塞等，要及时更换或维修。主干道车行道施工等对交通影响较大的，应制定详尽的、有可操作性的交通组织疏导方案及应急预案，确保将施工对交通的影响减至最少。在交通繁忙期间，养护单位应设有专人协助公安交通管理部门维护交通秩序。

2、接受采购人的管理、监督、检查和考核，对采购人验收不合格之处，应及时进行整改。中标供应商无正当理由拒绝整改时，采购人有权委托他人予以整改，所发生的费用由中标供应商承担。

3、科学、合理安排进驻采购人工作现场养护人员的工作时间和计划，负责承担中标供应商派驻采购人工作现场之养护员工的工资、住宿、福利及其他一切费用。如中标供应商发生养护人员工资拖欠（民工工资清欠）的情况，发生聚集性讨薪或被上级主管部门通报，采购人采用一票否决制，中标供应商当年考核结果按不合格记录，合同予以取消。

四、主要工作内容

分为专项维修、日常养护、车行道及人行道设施的养护、桥梁养护、路名牌养护、护栏养护、道路隔离带养护和采购人交办的其它工作等。

（1）专项维修：中标人需对原破损的设施进行登记上报采购人，采购人审核后进行维修，维修标准需达到完工交付标准，具体维修内容包括但不限于养护区域内道路车行道、人行道、路牙沿石、隔离带沿石、道路中分带、绿岛、树池、挡墙、边坡、阻车石、路名牌、各种井盖井座等维修项目。采购人验收合格后开始计算服务期，服务期开始一月内必须完成所有养护道路拍照建档。

（2）日常养护：区域内道路车行道、人行道、路牙沿石、隔离带沿石、道路中分带、绿岛、护栏、树池、挡墙、边坡、阻车石、路名牌、各种井盖井座的巡查、日常养护及应急抢修施工服务。

（3）巡视工作： 1）巡视频率：每天二次。2）巡视路线：根据养护区域范围内的道路分布情况，设计经济、合理的巡视路线、设立巡视段、巡视点，绘制巡视线路图，详细记录每日巡视段的设施现状以及损坏情况，留存并上报开发区主管部门备案。3）巡视车辆：本项目须配备专职巡视车辆 1 台。（巡视车辆自身必须具有警示标志， GPS定位系统，且携带路障警示标志） 4）巡视要求：巡视车辆 GPS 必须实时同步至采购人指定系统内，每天巡视车辆按照 巡视路线进行巡视，发现问题，如现场能处理及时处理，如现场不能处理，及时上报且按照养护要求规定的响应时间安排维护。并形成巡查记录进行存档。 5）巡视抽查：采购人不定时对巡视工作进行抽查，抽查出现问题，直接扣除考核分数。

（4）桥梁养护： 1）桥梁结构缺损部分的修复，并做好记录知会业主； 2）按原样材质修理、更换部分栏杆、扶手及油漆，铁质栏杆、天桥及时除锈刷漆，每一年至少油漆一次，须对发现的栏杆、扶手生锈部位（5 米/处·次彻底除锈油漆（一底二面）； 3）支座的清理保养，油漆； 4）局部修理泄水管（槽）、伸缩缝；5）局部修理桥面损坏； 6）定期检查梁底裂缝情况。 7）伸缩缝清理维护；

（5）道路绿化：

乔木：树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。枝条修剪截面应平整，不留短桩。截面直径≥6 cm 的伤口应涂防腐剂。观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。树体无钉挂物、悬挂物。树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。落叶乔木每年 11 月，树干应刷白，刷白高度 1.2m。

行道树：树木长势茂盛，规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。 无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。枝条修剪截面应平整，不留短桩。截面直径≥6 cm 的伤口应涂防腐剂。无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。树体无钉挂物、悬挂物。树穴设施完好，无黄土裸露，无杂草、杂物。无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木应及时申报更换。新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，且扎缚规范有效。符合拆除条件的应及时拆除。每年11月，树干应刷白一次，刷白高度 1.2 m。行道树建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。行道树保存率 100%。

草坪：草坪生长健壮，覆盖率达≥98％，生长期无枯黄现象。草坪上无修剪残留草屑、杂物，无乱停乱放现象。

- 服务清单

| 道路部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 拆除基层 | 1.材质:碎（砾）石 2.厚度:10cm 3.部位:基层 4.拆除方式：机械拆除 | m2 | 1000 |
| 2 | 拆除混凝土路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:18cm 3.拆除方式：机械拆除 | m2 | 1000 |
| 3 | 拆除沥青路面 | 1、拆除沥青路面并弃置，运距自行考虑 2、拆除厚度8cm 3、拆除方式：机械拆除 | m2 | 1000 |
| 4 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:钢筋混凝土 2.部位:桥头搭板 3.拆除方式：机械拆除 | m3 | 30 |
| 5 | 拆除混凝土沟盖板 | 1.材质:混凝土 2.拆除方式：人工拆除 | m | 1000 |
| 6 | 铣刨路面 | 1.材质:沥青面层 2.厚度:8cm | m2 | 1000 |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(包含但不限与道碴、砼碎块碎渣、沥青碎块等一切旧路拆除材料) 2.运距:投标单位自行考虑 3.弃置费:投标单位自行考虑 | m3 | 390 |
| 8 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.开挖方式：机械开挖，人工配合辅助 | m3 | 18 |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.开挖方式：机械开挖，人工配合辅助 | m3 | 21 |
| 10 | 垫层 | 1.材料品种、规格:碎石粒径5-40mm 2.厚度:10cm | m3 | 6 |
| 11 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂垫层 2.厚度:10cm | m3 | 6 |
| 12 | 浆砌块料-边沟 | 1.部位:边沟300*600 2.材料品种、规格:块石 3.砂浆强度等级:水泥M10 | m3 | 5.4 |
| 13 | 砖砌体 | 1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:标准砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 30 |
| 14 | 浆砌块石护坡 | 1、M10砂浆砌筑片石墙体 | m3 | 18 |
| 15 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比:M10水泥砂浆 2.部位:砖砌体 3.厚度:20mm | m2 | 350 |
| 16 | 墙面勾缝 | 1.勾缝类型:凹缝 2.勾缝材料种类:M10水泥砂浆 | m2 | 78 |
| 17 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15非泵商品混凝土 2.厚度:10cm | m3 | 0.45 |
| 18 | 预制钢筋混凝土沟盖板安装 | 1.部位:边沟 2.构件代号、名称:钢筋混凝土盖板 3.混凝土强度等级:C35非泵商品混凝土 4.砂浆强度等级:M10 | m3 | 10 |
| 19 | 碎石 | 10cm碎石垫层粒径5-40mm | m2 | 1000 |
| 20 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30非泵商品混凝土 2.厚度:18cm 3.其他：切缝及草袋养护 | m2 | 1000 |
| 21 | 切缝 | 切割机切缝，深度10cm | m | 3000 |
| 22 | 混凝土路面模板 | 1.水泥混凝土路面模板 | m2 | 200 |
| 23 | 沥青混凝土（AC-13） | 1、乳化沥青粘层（0.8kg/m²） 2、4cmAC-13沥青 | m2 | 5000 |
| 24 | 沥青混凝土（热补沥青） | 1、人工喷洒乳化沥青粘层（1kg/m²） 2、人工清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺4cm厚热细粒式沥青混凝土、接茬、找平、点补、撒垫料、清理现场等所有内容 | m2 | 2800 |
| 25 | 沥青混凝土（冷补沥青） | 1、人工清扫路基、整修侧缘石、测温、人工冷补4CM厚细粒式沥青混凝土、接茬、找平、点补、撒垫料、清理现场等所有内容 | m2 | 200 |
| 26 | 沥青砂灌缝 | 清除缝隙垃圾杂物、开槽、烘干、灌沥青砂、清理现场等一切工作内容 | m | 10000 |
| 27 | 沥青灌缝 | 清除缝隙垃圾杂物、开槽、烘干、灌沥青、清理现场等一切工作内容 | m | 10000 |
| 28 | 混凝土桥头搭板 | 1.混凝土强度等级:C30非泵商品混凝土 2.:含模板安拆费 | m3 | 30 |
| 29 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ≤25 | t | 3 |
| 30 | 铁护栏油漆 | 1、表面清理 2、环氧防腐底漆、环氧中层油漆、聚氨酯面层油漆 | m2 | 60 |
| 31 | 砼护栏油漆 | 1、表面清理 2、环氧防腐底漆、环氧中层油漆、聚氨酯面层油漆 | m2 | 500 |
| 32 | 桥面排水系统更换 | 1、安装DN110PVC泄水管道，管道长8m 2、拆除原有损害排水系统 | 套 | 10 |
| 33 | 道路养护及巡查 | 1、道路养护及巡查 2、达到要求，实行考核，一周两次，合同期内养护期内所有道路巡查，并配合相关迎检及上级考核工作 3、其他要求：桥梁巡查，波形梁护栏修正（不涉及材料更换），限高龙门架管控及开挖备案监督恢复等均包含在综合单价中 | km | 240 |
| 34 | 边沟清理 | 人工清理疏通边沟，杂物弃置等一切工作 | m | 3000 |
| 35 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标单位自行考虑所需使用的机械设备，包括但不限于机械设备的名称、规格、型号、数量等，结算时不做调整。 | 项 | 1 |
| 36 | 临时围挡 | 分体式注水水马围挡 1、高度1.8米 | m | 100 |
| 37 | 不可预见费 | 186000元（此费用为不可竞争费） |  |  |

| 交通安全设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 波形梁护栏(Gr-A-4E) | 波形梁护栏(Gr-A-4E) 1、双波形梁钢护栏板（尺寸：4320×310×85×4mm）与立柱、防阻块（或托架）等组件构成，通过螺栓连接‌； 2、立柱规格为Φ140mm（直径）×4.5mm（壁厚）×2150mm，间距为‌4米‌，采用‌打入式安装； 3、安装轮廓标； 4、包含防阻块、柱帽、螺栓、垫片等所有安装波形梁护栏(Gr-A-4E)需要的辅材。 | m | 300 |
| 2 | 波形梁护栏(Gr-A-2E) | 波形梁护栏(Gr-A-2E) 1、双波形梁钢护栏板（尺寸：4320×310×85×4mm）与立柱、防阻块（或托架）等组件构成，通过螺栓连接‌； 2、立柱规格为Φ114/140mm（直径）×4.5mm（壁厚）×2150mm，间距为‌2米‌，采用‌打入式安装； 3、安装轮廓标； 4、包含防阻块、柱帽、螺栓、垫片等所有安装波形梁护栏(Gr-A-2E)需要的辅材。 | m | 300 |
| 3 | 波形梁端头 | 端头（R160mm） 1、立柱114*4.65*1600 | 只 | 30 |
| 4 | 波形梁立柱更换 | D114*1600*3mm镀锌立柱更换 | 根 | 100 |
| 5 | 波形梁波形梁板更换（85*310*3*2320mm） | 85*310*3*2320mm镀锌波形梁板更换 | m | 500 |
| 6 | 单柱式交通标志 | 1、标志规格：△70cm 2、立柱品种、规格:钢材采用A3，Ф102*5钢管立柱H=3550mm 3、基础材料品种:C25钢筋商品砼 4、土方、法兰及预埋件、钢材表面热镀锌防腐处理等费用含在标杆报价中,不再单独计量 | 块 | 20 |
| 7 | 标志牌更换(△70cm附着式) | 1.类型:附着式标志 2.材质、规格尺寸:△70cm 3.板面反光膜等级:3mm铝板，四类反光膜 | 块 | 20 |
| 8 | 百米桩 | 1.150*150*1200mm钢筋砼百米桩 2.含安装等一切费用 | 根 | 100 |
| 9 | 警示柱 | 1.D120*1600mm道口警示柱镀锌钢管 2.含安装等一切费用 | 根 | 100 |
| 10 | 热熔标线 | 1、油漆品种:耐久型热熔型反光涂料，厚度1.8mm-2.0mm，表面散玻璃珠，分布均匀，含量0.3-0.34kg/m2，包括虚实线，人行横道线、箭线等。 | m2 | 800 |
| 11 | 清除标线 | 1.标线清除 2.清除方式：投标人自行考虑 | m2 | 100 |
| 12 | 视线诱导器 | 120*50*70mm轮廓标 | 只 | 150 |
| 13 | 震荡线 | 热熔震荡线，1cm厚 | m2 | 200 |
| 14 | 不可预见费 | 29700元（此费用为不可竞争费） |  |  |
| 绿化部分 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化日常养护 | 1、路肩打草，包括两侧路肩上的杂物、垃圾、堆积物及15cm以上的草，运距等自行考虑； 2、绿化定期养护，包括：乔木灌木绿篱修整、除虫、喷药等； 3、冬季乔木刷白、乔木扶正增加三角支撑； 4、达到要求，实行考核，15天一次，服务期1年 5、路两边绿化养护宽度按每边0.6米计算 | km | 400 |
| 2 | 铺种草皮 | 1、种类:草坪 2、其它要求:满铺，百慕大混播黑麦草 3、养护期:1年 | m2 | 1000 |
| 3 | 撒草籽 | 1、种类:草籽 2、其它要求百慕大、黑麦草等 3、养护期:1年 | m2 | 15000 |
| 4 | 栽植乔木（香樟） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(香樟 D7~8cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 25 |
| 5 | 栽植乔木（栾树） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(栾树 D7~8cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 25 |
| 6 | 栽植乔木（榉树） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(榉树 D8~9cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 20 |
| 7 | 栽植乔木（梧桐） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(梧桐 D11~12cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 20 |
| 8 | 栽植乔木（紫薇） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(紫薇 D7~8cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 20 |
| 9 | 栽植乔木（朴树） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(朴树D9~10cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 20 |
| 10 | 栽植灌木（红叶石楠球） | 1.栽植灌木：红叶石楠球，冠径80~100cm 2.养护期：1年 | 株 | 100 |
| 11 | 栽植灌木（海桐球） | 1.栽植灌木：海桐球，冠径80~100cm 2.养护期：1年 | 株 | 100 |
| 12 | 不可预见费 | 83000元（此费用为不可竞争费） |  |  |

六、报价

投标报价包括服务人员费用、交通费用、车辆费用（油耗、维修、保险等相关费用）、车辆驾驶员费用、服装费用、工具费用、服务费、管理费和税金等一切费用。业主单位不再支付任何费用，投标单位由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

七、付款方式

1、项目按实结算，每季度支付一次，不可预见费按实际发生结算，日常养护费用根据乙方维护的工作量和质量经过甲方按月考核后，按季度支付，次季度10日前支付上季度养护经费80%，一年养护期满，经审计结束，按结算审核价支付全部工程款。

2、以中标单价，按月考核、按季拨付，根据月度考核结果， 90 分（含）以上，当月管养经费按中标单价×实际工作量的80%支付； 90 分（含）以下的，当月的管养费用为实际得分/100×中标单价×实际工作量-专项处罚中的扣款。

注：(1)由于养护不文明不到位被新闻媒体曝光每次扣 5 分；

- (2)日常考核、月度考核及专项考核相结合，按合同有关规定组织检评。

- (3)其他扣分如：被投诉每次扣2 分，接到通知没在规定时间处理每次扣 2 分，人员及设备投入达不到工作要求得每次扣 5 分。

- (4)因负责管养设施破损、道路标线模糊缺失而造成人员伤亡，每次扣 30 分；造成财产损失达到或超过 10000 元，每次扣 10 分；造成财产损失不足 10000 元，每次扣 5 分。

- (5)综合得分≥80 分为 “合格”；＜80 分为“不合格”。当养护单位月度考核得分低于 80 分，将被给予警告。

- (6)养护单位未及时按时间节点要求完成维护工作扣除的款项，由业主定期发放扣款通知书，并抄报相关单位在结算时予以扣除。

3、发生以下情况的，全额扣除当期合同价款：

①出现重大安全责任事故或重大生产责任事故造成停产、人员伤害、设施损坏等。

②在上级部门检查考核中，被通报批评或期限整改的。
    ③甲方的管理人员在日常检查中发现出存在严重的服务质量问题，将提出整改要求并出具整改通知书，乙方要针对发现的问题认真整改，提高养护质量，如果甲方提出整改要求并送交整改通知书的次数达到两次，乙方都未达到整改要求，甲方有权解除合同，乙方无条件撤离，由此导致甲方损失的，甲方有权要求赔偿，并停止支付应付未付合同款，直至损失得到赔偿后再行付款。

八、考核标准

（一）检查考核范围

考核范围限于养护单位日常维护小修、绿化、安防设施管护等工作范围内应该做到而又能做到的项目。

（二）检查考核方式

检查考核每年进行四次，在每季度末或下季度第一个月初进行，检查组由城建办（农路）和监理单位等组成。

（三）考核内容

1、路面

1.1、沥青路面和水泥路面病害

(1)、路面坑槽发现一-处扣1分，拥包、沉陷(积水):发现1处扣1分;

(2)、沥青路面松散、龟裂、脱皮、啃皮、严重泛油:发现1处扣0.5分;

(3)、水泥砼路面沉陷、断板、错台、拱起、破碎板、坑洞:发现1处扣1分。

2、路基:要求路肩整洁、边沟排水通畅、边坡稳定。

2.1、排水设施淤塞:边沟、截、排水沟有淤积(含底部有杂物高草)影响排水以及应有排水沟未设置或缺损者1处扣1分;

2.2、路肩不整齐:路肩与路面衔接不平顺，不利于排水、有缺口有高草等，发现1处扣1分;

2.3、边坡坍塌:挖方边坡3m3以下坍方未清理，填方边坡有冲沟，缺口者每处扣1分。

3、桥涵:要求完好，排水畅通。

3.1、桥头、涵顶、隧道口跳车，每处扣1分;

3.2、桥而铺装(含仲缩缝)破损，每处扣0.5分;

3.3、桥面、涵内、隧道积水，每处扣0.5分;

3.4、伸缩缝、泄水孔有杂物，每道扣0.5分;

3.5、构部件损坏，含桥栏杆、涵盖板等(破坏量大须作专项工程修复的

除外)，每处扣1分。

4、安设施:

4.1、隔离栅、栏杆、防撞柱清洁及修复，每处扣0.5分。

4.2、轮廓标、示警柱、标志标牌清洁、交通安全设施完善情况，每处扣0.5分。

5、绿化:

5.1、缺株或宜林路段空白，每处扣1分;

5.2、病虫害防治不及时，每处扣1分;

5.3、生防边坡管护不善(含边坡未除杂草、梳理、修剪等)，每处扣1分。

6、内业管理:要求台账明晰、文档规范、归档管理

6.1、公路巡查制度或记录:未巡查或资料不齐者扣0.5~1分;

6.2、计划安排不当、成果报表、预(决)算不及时:酌扣0.5~1分;

7、总体印象:

总体印象好或在新闻媒体上为街道获得荣誉者可酌加1 ~5分，反之扣1~5分

# 第四章 评分标准

一、评标委员会对质量和货物和服务均能满足招标文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照招标文件评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10（小数点保留两位） | 10 |
| 2 | 服务方案 (71分) | 2.1对本项目服务的开展，制定详细、可行、有针对性的方案： 评委对比各投标人投标文件提供的方案酌情评分： （1）方案内容详细全面，可行性、针对性强，有不同于其他人的新颖思路的的，得12分 （2）方案内容的全面性、可行性基本合理，基本符合项目的实际情况的，得9分 （3）方案内容的全面性基本合理、但缺乏针对性的，得6分 （4）未提供相关方案的不得分 | 12 |
|  |  | 2.2企业管理方案以及组织架构： 评委对比各投标人投标文件提供的管理方案以及组织架构酌情评分： （1）管理方案以及组织架构科学、合理，能保证管理落实到位，组织管理体系完善，项目管理人员配备到位，项目管理事项明确，各岗位有明确的分工得12分； （2）管理方案以及组织架构基本合理，有一定科学性，基本能保证管理落实到位，组织管理体系基 本完善，项目管理人员基本配备到位，管理事项、各岗位分工基本明确得 9分； （3）管理方案以及组织架构不合理，没有科学性、组织管理体系一般， 项目管理人员配备不到位，项目管理事项不全，各岗位分工不明确得6分； 未提供不得分。 | 12 |
|  |  | 2.3内部管理制度和员工考核管理办法： 评委对比各投标人投标文件提供的内部管理制度和员工考核管理办 法等设定酌情评分（包括但不限于：1.制定内部管理和考核办法，考核办法包括：管理人员考核办法、养护工人考核办法等；2.考核内容设定科学、合理，将市政养护任务分解至全体养护工人；3.制定内部管理清退制度，实行末位淘汰等奖优罚劣措施，保证队伍的素质）： （1）内部管理制度和员工考核管理办法科学、合理、有效及可操作性强得12分； （2）内部管理制度和员工考核管理办法较为完整、合理、基本有效，有一定可操作性得9分； （3）内部管理制度和员工考核管理办法不完整，重点不突出，合理性、 可操作性一般得6分； 未提供不得分。 | 12 |
|  |  | 2.4质量保证安全生产： 评委根据投标人提供的质量保证措施、安全生产及风险防控措施、环保及文明作业措施综合评分： （1）能够根据本项目的特点清楚、详尽地描述养护和施工质量保证措施、安全生产及风险防控措施、环保及文明作业措施，考虑周全完整，切实可行得12分； （2）养护和施工质量保证措施、安全生产及风险防控措施、环保及文明作业措施，基本合理可行，表达基本清楚得9分； （3）养护和施工质量保证措施、安全生产及风险防控措施、环保及文明作业措施，表达不够清楚的得6分； 未提供不得分。 | 12 |
|  |  | 2.5服务承诺： （1）服务承诺内容全面合理，质量保证及服务承诺的可行性高、完整性全面的得12分； （2）服务承诺内容明确，质量保证及服务承诺的可行性较高、完整性较全面的得9分； （3）服务承诺内容简单，质量保证及服务承诺的可行性较不明确、完整性不全面的得6分； （4）未提供相关方案的不得分。 | 12 |
|  |  | 2.6档案管理： 评委根据投标人提供的养护档案资料管理制度，建立、收集、保存、移交等流程健全、规范程度等综合评分： （1）有完备的养护档案资料管理制度，建立、收集、保存、移交等流程健全、规范的得11分； （2）养护档案资料管理制度，建立、收集、保存、移交等流程基本健全、基本规范的得8分； （3）养护档案资料管理制度，建立、收集、保存、移交等流程不够健全、不够规范的得5分； 未提供不得分。 | 11 |
| 3 | 业绩 （9分） | 投标供应商在2022年3月1日以来，承担过类似管养项目的，每提供一例得3分，满分9分。（提供业绩合同或中标通知书原件扫描件上传至电子磋商响应文件。） | 9 |
| 4 | 专业设备 （10分） | 投标人针对本项目提供下列设备 （1）投标人拟投入本项目洒水车，提供1台得5分。 （2）投标人拟投入本项目自卸汽车，提供 1 台得 5 分。 本项最高得10分。（如为自有，提供发票原件扫描件;如为租赁，提供租赁合同或租赁协议，并提供出租方发票原件扫描件） | 10 |

二、评审评分细则

说明：

1、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2  小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除

2.6.1 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2  小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

# 第五章  合同

政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购人 ：

供应商 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见单一来源采购文件及乙方响应性文件等。

第二条合同总价款

本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

单一来源采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到单一来源采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在甲方规定的时间内完成单一来源采购文件规定的项目并交付甲方使用，不得影响大会的进度计划。单一来源采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合单一来源采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：

3.1、项目按实结算，每季度支付一次，不可预见费按实际发生结算，日常养护费用根据乙方维护的工作量和质量经过甲方按月考核后，按季度支付，次季度10日前支付上季度养护经费80%，一年养护期满，经审计结束，按结算审核价支付全部工程款。

3.2、以中标单价，按月考核、按季拨付，根据月度考核结果， 90 分（含）以上，当月管养经费按中标单价×实际工作量的80%； 90 分（含）以下的，当月的管养费用为实际得分/100×中标单价×实际工作量-专项处罚中的扣款。

注：(1)由于养护不文明不到位被新闻媒体曝光每次扣 5 分；

- (2)日常考核、月度考核及专项考核相结合，按合同有关规定组织检评。

- (3)其他扣分如：被投诉每次扣2 分，接到通知没在规定时间处理每次扣 2 分，人员及设备投入达不到工作要求得每次扣 5 分。

- (4)因负责管养设施破损、道路标线模糊缺失而造成人员伤亡，每次扣 30 分；造成财产损失达到或超过 10000 元，每次扣 10 分；造成财产损失不足 10000 元，每次扣 5 分。

- (5)综合得分≥80 分为 “合格”；＜80 分为“不合格”。当养护单位月度考核得分低于 80 分，将被给予警告。

- (6)养护单位未及时按时间节点要求完成维护工作扣除的款项，由业主定期发放扣款通知书，并抄报相关单位在结算时予以扣除。

3.3、发生以下情况的，全额扣除当期合同价款：

①出现重大安全责任事故或重大生产责任事故造成停产、人员伤害、设施损坏等。

②在上级部门检查考核中，被通报批评或期限整改的。
    ③甲方的管理人员在日常检查中发现出存在严重的服务质量问题，将提出整改要求并出具整改通知书，乙方要针对发现的问题认真整改，提高养护质量，如果甲方提出整改要求并送交整改通知书的次数达到两次，乙方都未达到整改要求，甲方有权解除合同，乙方无条件撤离，由此导致甲方损失的，甲方有权要求赔偿，并停止支付应付未付合同款，直至损失得到赔偿后再行付款。

4、结算方式：按实结算。项目结算送审价不得高于合同价的1.1倍，项目审计核减率在15%以内（含15%），审计费全额由甲方承担，项目审计核减率超过15%，审计费全额由乙方承担，若审计核减率超过20%，另处罚乙方超过20％以上部分核减额的5%虚报结算处罚金，乙方承担的审计费和处罚金在工程项目审定单上直接列项扣除，如遇审计所或上级审计机构对项目进行复审，施工单位需配合复审。

第八条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足单一来源采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加江苏国采工程咨询有限公司组织的政府采购活动。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照单一来源采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（委托方）：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定或委托代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

| 附件：江宁街道农村公路市场化养护项目质量检查考核表 受检单位： 检查时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 考核内容 | 数量统计 |  |  | 评分 |  |  | 备注 |
|  |  | 单位 | 记录 | 合计 | 扣分 | 加分 | 实际得分 |  |
| 路面（30分） | 沥青路面坑槽、拥包、沉陷（积水）（10分） |  |  |  |  |  |  | 发现1处扣1分 |
|  | 沥青路面松散、龟裂、脱皮、啃边、严重范油（10分） |  |  |  |  |  |  | 发现1处扣0.5分 |
|  | 沥青路面沉陷、断板、拱起、破碎板、坑洞（10分） |  |  |  |  |  |  | 发现1处扣1分 |
| 桥涵（20分） | 桥头、涵顶跳车（4分） |  |  |  |  |  |  | 每处扣1分 |
|  | 桥面铺装破损（4分） |  |  |  |  |  |  | 每处扣0.5分 |
|  | 桥面、涵内、隧道积水（4分） |  |  |  |  |  |  | 每处扣0.5分 |
|  | 伸缩缝、泄水孔有杂物（4分） |  |  |  |  |  |  | 每道扣0.5分 |
|  | 构部件损坏，含桥栏杆、涵盖板等（4分） |  |  |  |  |  |  | 每处扣1分 |
| 路基（15分） | 排水设施淤塞（3分） |  |  |  |  |  |  | 边沟、截、排水沟有淤积(含底部有杂物高草)影响排水以及应有排水沟未设置或缺损者1处扣1分 |
|  | 路肩不整齐（3分） |  |  |  |  |  |  | 路肩与路面衔接不平顺，不利于排水、有缺口有高草等，发现1处扣1分 |
|  | 边坡坍塌（3分） |  |  |  |  |  |  | 挖方边坡3m3以下坍方未清理，填方边坡有冲沟，缺口者每处扣1分 |
| 交安设施（10分） | 隔离栅、栏杆、防撞柱清洁及修复（5分） |  |  |  |  |  |  | 每处扣0.5分 |
|  | 轮廓标、示警柱、标志标牌清洁、交通安全设施完善情况（5分） |  |  |  |  |  |  | 每处扣0.5分 |
| 绿化（15分） | 缺株或宜林路段空白（5分） |  |  |  |  |  |  | 每处扣1分 |
|  | 病虫害防治不及时（5分） |  |  |  |  |  |  | 每处扣1分 |
|  | 生防边坡管护不善（5分） |  |  |  |  |  |  | 每处扣1分 |
| 内页管理（10分） | 公路巡查制度或记录:未巡查或资料不齐者（5分） |  |  |  |  |  |  | 未巡查或资料不齐者扣0.5~1分 |
|  | 计划安排不当、成果报表、预(决)算不及时（5分） |  |  |  |  |  |  | 扣0.5~1分 |
| 总体印象 |  |  |  |  |  |  |  |  |

考核得分：                                                   负责人：

第六章 电子磋商响应文件格式

附件一、磋商申请及声明格式

磋商申请及声明

致：南京富弘工程项目管理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表磋商供应商（磋商供应商名称），提交电子磋商文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的磋商（项目名称）服务报价：总价为：______（大写）人民币（¥           ）；

3、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5、磋商截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、本项目拟派项目负责人                    ，联系方式：                   。

9、与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：   年   月   日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

南京富弘工程项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（磋商供应商住址）的（磋商供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                    （项目名称）(项目编号:     ）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

供应商名称（加盖电子公章）：

日        期：        年    月    日

附件三、磋商报价表

磋商报价表（第   轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 磋商货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |
| 人民币与美元汇率 |  | 10：X |  |  |  |

供应商名称:                                                  （加盖电子公章）

说明：

1、在“磋商货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.请注明是第几轮报价。

分项报价表

| 道路部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 拆除基层 | 1.材质:碎（砾）石 2.厚度:10cm 3.部位:基层 4.拆除方式：机械拆除 | m2 | 1000 |  |  |
| 2 | 拆除混凝土路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:18cm 3.拆除方式：机械拆除 | m2 | 1000 |  |  |
| 3 | 拆除沥青路面 | 1、拆除沥青路面并弃置，运距自行考虑 2、拆除厚度8cm 3、拆除方式：机械拆除 | m2 | 1000 |  |  |
| 4 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:钢筋混凝土 2.部位:桥头搭板 3.拆除方式：机械拆除 | m3 | 30 |  |  |
| 5 | 拆除混凝土沟盖板 | 1.材质:混凝土 2.拆除方式：人工拆除 | m | 1000 |  |  |
| 6 | 铣刨路面 | 1.材质:沥青面层 2.厚度:8cm | m2 | 1000 |  |  |
| 7 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(包含但不限与道碴、砼碎块碎渣、沥青碎块等一切旧路拆除材料) 2.运距:投标单位自行考虑 3.弃置费:投标单位自行考虑 | m3 | 390 |  |  |
| 8 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.开挖方式：机械开挖，人工配合辅助 | m3 | 18 |  |  |
| 9 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 以内 3.开挖方式：机械开挖，人工配合辅助 | m3 | 21 |  |  |
| 10 | 垫层 | 1.材料品种、规格:碎石粒径5-40mm 2.厚度:10cm | m3 | 6 |  |  |
| 11 | 垫层 | 1.材料品种、规格:中粗砂垫层 2.厚度:10cm | m3 | 6 |  |  |
| 12 | 浆砌块料-边沟 | 1.部位:边沟300*600 2.材料品种、规格:块石 3.砂浆强度等级:水泥M10 | m3 | 5.4 |  |  |
| 13 | 砖砌体 | 1.部位:挡墙 2.材料品种、规格:标准砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 30 |  |  |
| 14 | 浆砌块石护坡 | 1、M10砂浆砌筑片石墙体 | m3 | 18 |  |  |
| 15 | 水泥砂浆抹面 | 1.砂浆配合比:M10水泥砂浆 2.部位:砖砌体 3.厚度:20mm | m2 | 350 |  |  |
| 16 | 墙面勾缝 | 1.勾缝类型:凹缝 2.勾缝材料种类:M10水泥砂浆 | m2 | 78 |  |  |
| 17 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15非泵商品混凝土 2.厚度:10cm | m3 | 0.45 |  |  |
| 18 | 预制钢筋混凝土沟盖板安装 | 1.部位:边沟 2.构件代号、名称:钢筋混凝土盖板 3.混凝土强度等级:C35非泵商品混凝土 4.砂浆强度等级:M10 | m3 | 10 |  |  |
| 19 | 碎石 | 10cm碎石垫层粒径5-40mm | m2 | 1000 |  |  |
| 20 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30非泵商品混凝土 2.厚度:18cm 3.其他：切缝及草袋养护 | m2 | 1000 |  |  |
| 21 | 切缝 | 切割机切缝，深度10cm | m | 3000 |  |  |
| 22 | 混凝土路面模板 | 1.水泥混凝土路面模板 | m2 | 200 |  |  |
| 23 | 沥青混凝土（AC-13） | 1、乳化沥青粘层（0.8kg/m²） 2、4cmAC-13沥青 | m2 | 5000 |  |  |
| 24 | 沥青混凝土（热补沥青） | 1、人工喷洒乳化沥青粘层（1kg/m²） 2、人工清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺4cm厚热细粒式沥青混凝土、接茬、找平、点补、撒垫料、清理现场等所有内容 | m2 | 2800 |  |  |
| 25 | 沥青混凝土（冷补沥青） | 1、人工清扫路基、整修侧缘石、测温、人工冷补4CM厚细粒式沥青混凝土、接茬、找平、点补、撒垫料、清理现场等所有内容 | m2 | 200 |  |  |
| 26 | 沥青砂灌缝 | 清除缝隙垃圾杂物、开槽、烘干、灌沥青砂、清理现场等一切工作内容 | m | 10000 |  |  |
| 27 | 沥青灌缝 | 清除缝隙垃圾杂物、开槽、烘干、灌沥青、清理现场等一切工作内容 | m | 10000 |  |  |
| 28 | 混凝土桥头搭板 | 1.混凝土强度等级:C30非泵商品混凝土 2.:含模板安拆费 | m3 | 30 |  |  |
| 29 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:Φ≤25 | t | 3 |  |  |
| 30 | 铁护栏油漆 | 1、表面清理 2、环氧防腐底漆、环氧中层油漆、聚氨酯面层油漆 | m2 | 60 |  |  |
| 31 | 砼护栏油漆 | 1、表面清理 2、环氧防腐底漆、环氧中层油漆、聚氨酯面层油漆 | m2 | 500 |  |  |
| 32 | 桥面排水系统更换 | 1、安装DN110PVC泄水管道，管道长8m 2、拆除原有损害排水系统 | 套 | 10 |  |  |
| 33 | 道路养护及巡查 | 1、道路养护及巡查 2、达到要求，实行考核，一周两次，合同期内养护期内所有道路巡查，并配合相关迎检及上级考核工作 3、其他要求：桥梁巡查，波形梁护栏修正（不涉及材料更换），限高龙门架管控及开挖备案监督恢复等均包含在综合单价中 4、服务周期：1年 | km | 240 |  |  |
| 34 | 边沟清理 | 人工清理疏通边沟，杂物弃置等一切工作 | m | 3000 |  |  |
| 35 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、投标单位自行考虑所需使用的机械设备，包括但不限于机械设备的名称、规格、型号、数量等，结算时不做调整。 | 项 | 1 |  |  |
| 36 | 临时围挡 | 分体式注水水马围挡 1、高度1.8米 | m | 100 |  |  |
| 37 | 不可预见费 | 186000元（此费用为不可竞争费） |  |  |  |  |
| 交通安全设施 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 波形梁护栏(Gr-A-4E) | 波形梁护栏(Gr-A-4E) 1、双波形梁钢护栏板（尺寸：4320×310×85×4mm）与立柱、防阻块（或托架）等组件构成，通过螺栓连接‌； 2、立柱规格为Φ140mm（直径）×4.5mm（壁厚）×2150mm，间距为‌4米‌，采用‌打入式安装； 3、安装轮廓标； 4、包含防阻块、柱帽、螺栓、垫片等所有安装波形梁护栏(Gr-A-4E)需要的辅材。 | m | 300 |  |  |
| 2 | 波形梁护栏(Gr-A-2E) | 波形梁护栏(Gr-A-2E) 1、双波形梁钢护栏板（尺寸：4320×310×85×4mm）与立柱、防阻块（或托架）等组件构成，通过螺栓连接‌； 2、立柱规格为Φ114/140mm（直径）×4.5mm（壁厚）×2150mm，间距为‌2米‌，采用‌打入式安装； 3、安装轮廓标； 4、包含防阻块、柱帽、螺栓、垫片等所有安装波形梁护栏(Gr-A-2E)需要的辅材。 | m | 300 |  |  |
| 3 | 波形梁端头 | 端头（R160mm） 1、立柱114*4.65*1600 | 只 | 30 |  |  |
| 4 | 波形梁立柱更换 | D114*1600*3mm镀锌立柱更换 | 根 | 100 |  |  |
| 5 | 波形梁波形梁板更换（85*310*3*2320mm） | 85*310*3*2320mm镀锌波形梁板更换 | m | 500 |  |  |
| 6 | 单柱式交通标志 | 1、标志规格：△70cm 2、立柱品种、规格:钢材采用A3，Ф102*5钢管立柱H=3550mm 3、基础材料品种:C25钢筋商品砼 4、土方、法兰及预埋件、钢材表面热镀锌防腐处理等费用含在标杆报价中,不再单独计量 | 块 | 20 |  |  |
| 7 | 标志牌更换(△70cm附着式) | 1.类型:附着式标志 2.材质、规格尺寸:△70cm 3.板面反光膜等级:3mm铝板，四类反光膜 | 块 | 20 |  |  |
| 8 | 百米桩 | 1.150*150*1200mm钢筋砼百米桩 2.含安装等一切费用 | 根 | 100 |  |  |
| 9 | 警示柱 | 1.D120*1600mm道口警示柱镀锌钢管 2.含安装等一切费用 | 根 | 100 |  |  |
| 10 | 热熔标线 | 1、油漆品种:耐久型热熔型反光涂料，厚度1.8mm-2.0mm，表面散玻璃珠，分布均匀，含量0.3-0.34kg/m2，包括虚实线，人行横道线、箭线等。 | m2 | 800 |  |  |
| 11 | 清除标线 | 1.标线清除 2.清除方式：投标人自行考虑 | m2 | 100 |  |  |
| 12 | 视线诱导器 | 120*50*70mm轮廓标 | 只 | 150 |  |  |
| 13 | 震荡线 | 热熔震荡线，1cm厚 | m2 | 200 |  |  |
| 14 | 不可预见费 | 29700元（此费用为不可竞争费） |  |  |  |  |
| 绿化部分 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 绿化日常养护 | 1、路肩打草，包括两侧路肩上的杂物、垃圾、堆积物及15cm以上的草，运距等自行考虑； 2、绿化定期养护，包括：乔木灌木绿篱修整、除虫、喷药等； 3、冬季乔木刷白、乔木扶正增加三角支撑； 4、达到要求，实行考核，15天一次，服务期1年 5、路两边绿化养护宽度按每边0.6米计算 | km | 400 |  |  |
| 2 | 铺种草皮 | 1、种类:草坪 2、其它要求:满铺，百慕大混播黑麦草 3、养护期:1年 | m2 | 1000 |  |  |
| 3 | 撒草籽 | 1、种类:草籽 2、其它要求百慕大、黑麦草等 3、养护期:1年 | m2 | 15000 |  |  |
| 4 | 栽植乔木（香樟） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(香樟 D7~8cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 25 |  |  |
| 5 | 栽植乔木（栾树） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(栾树 D7~8cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 25 |  |  |
| 6 | 栽植乔木（榉树） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(榉树 D8~9cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 20 |  |  |
| 7 | 栽植乔木（梧桐） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(梧桐 D11~12cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径20cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 20 |  |  |
| 8 | 栽植乔木（紫薇） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(紫薇 D7~8cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 20 |  |  |
| 9 | 栽植乔木（朴树） | 1.栽植乔木(带土球)土球直径在50cm内(朴树D9~10cm) 2.树棍三脚桩 3.常绿乔木(Ⅲ级)胸径10cm以内 4.养护期：1年 | 株 | 20 |  |  |
| 10 | 栽植灌木（红叶石楠球） | 1.栽植灌木：红叶石楠球，冠径80~100cm 2.养护期：1年 | 株 | 100 |  |  |
| 11 | 栽植灌木（海桐球） | 1.栽植灌木：海桐球，冠径80~100cm 2.养护期：1年 | 株 | 100 |  |  |
| 12 | 不可预见费 | 83000元（此费用为不可竞争费） |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

附件四、对第一章磋商邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件作出的书面承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称(加盖电子公章): 法定代表人(签字) : 二〇 年 月 日 |  |  |

说明：

1、不适用信用承诺的情形

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）南京市政府采购供应商诚信档案管理系统中诚信档案分在40分以下；

（3）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（4）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2、违反信用承诺的法律责任

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后,按照《政府采购法》第七十七条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动;有违法所得的，并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件五、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

附件六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的商务条款 | 参与投标的商务响应 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件七、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件要求的规格型号 | 参与投标的技术响应 | 是否偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请磋商供应商根据实际情况填写，如果一字不漏照抄磋商文件要求，将作无效磋商处理。

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件八、供应商项目业绩及人员情况表

供应商项目业绩情况表（合同）

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同约定主要工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请同时提供以上业绩的合同等文件证明材料原件扫描件上传。

附件九、拟投入项目的人员汇总表

| 姓 名 | 年 龄 | 证书名称及证书号 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  | 项目负责人 |
| … |  |  | 其他项目组成员 |
|  |  |  | … |

注：本表后附相关证明材料原件扫描件上传，按表中人员顺序进行排列。

供应商名称：                （加盖电子公章）

附件十、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务的供应商全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京富弘工程项目管理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（加盖电子公章）：

年      月      日

附件十二、安全生产责任承诺书

安全生产责任承诺书

我公司现向贵单位承诺，我公司在项目名称：            实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此服务过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件十三、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日 期：

附件十四、属于监狱企业的证明文件

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

附件十五、节能产品认证文件

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

附件十六、环境标志产品认证文件

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

附件十七、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十八：磋商供应商认为需提供的其他资料

附件十九：方案文件(格式自拟)

磋商供应商名称（加盖电子公章）:

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

第七章 供应商中标后需要提交核验的资料

一、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供财务状况报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明或承诺书）；

注：

1.以上资料如电子响应文件中已提供的无需再提供

2.响应文件（纸质份数）：成交供应商在中标后提供肆份通过专用投标工具软件打印的纸质投标文件并加盖单位公章。