2024-2026年仙林大学城交通设施维护服务

招标文件

项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0163

采购人：南京市仙林大学城管理委员会

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年5月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	24

第五章 合同主要条款及格式	38

第六章 投标文件格式及附件	53

# 第一章 招标公告

项目概况

2024-2026年仙林大学城交通设施维护服务的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年5月27日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0163

1.2项目名称：2024-2026年仙林大学城交通设施维护服务

1.3预算金额：人民币950.00万元

1.4最高限价：人民币901.84万元

1.5采购需求：本次拟采购2024-2026年仙林大学城交通设施维护服务，服务内容具体详见采购清单。

1.6合同履行期限：730日历天。

1.7行业划分：水利、环境和公共设施管理业。

1.8本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：缴纳税收的凭证；缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

（1）投标人具有市政公用工程施工总承包三级(含)以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证。（提供有效证书）

（2）项目负责人具有市政公用工程专业的二级(含)以上建造师资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）。（提供有效证书）

（3）投标人须提供拟投入本项目的项目负责人有效的劳动合同、投标人为其连续缴纳近一年（2024年4月-2025年3月）的任意一个月养老保险缴纳凭证(若项目负责人属企业退休人员、事业单位编制人员等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理)。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价: 0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年5月27日09点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市仙林大学城管理委员会

联系人：薛工

地  址：南京市栖霞区文苑路118号

联系方式：025-85898035

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：褚晶晶 唐大维

电子邮箱：chujj@jcec.cn

联系方式：025-83306855  025-86639285

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

联系人：褚晶晶 唐大维

电话：025-83306855  025-86639285

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，代理服务费根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”）代理服务费标准的41%向供应商收取招标代理服务费，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

| 评分项目 |  | 评分内容 | 最高得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （34分） | 投标报价 （34分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×34（小数点保留2位）。 ### 注：评标委员会认为投标供应商的折扣明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 | 34 |  |
| 商务部分 （25分） | 业绩 （20分） | 1、投标人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有已完成的类似道路交通设施维护服务业绩的，提供一份得4分，最多得12分。（提供相关业绩的中标通知书、合同、竣工报告，缺少任一项则业绩无效；证明资料为原件扫描件，所提供的材料须体现相关内容；与项目负责人业绩不可兼得。） | 12 |  |
|  |  | 2、投标人拟派项目负责人自2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有已完成的类似道路交通设施维护服务业绩的，提供一份得4分，最多得8分。（业绩须为投标企业承担的，提供相关业绩的中标通知书、合同、竣工报告，缺少任一项则业绩无效；证明资料为原件扫描件，所提供的材料须体现相关内容；材料须体现项目负责人姓名，如果不体现要出具甲方证明材料；与投标人业绩不可兼得。） | 8 |  |
|  | 项目管理机构（5分） | - 项目负责人具备专业为市政公用工程或公路工程的中级及以上职称的得1分。 - 项目技术负责人具备专业为市政公用工程或公路工程的中级及以上职称的得1分。 - 拟投入本项目的项目组成员（除项目负责人、项目技术负责人外）需配备安全员（提供相应行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产考核合格证）、造价人员（提供在有效期内的注册造价工程师证书，或者提供造价员证）、施工员（提供相应证书），全部具备得3分，缺1人扣1分，扣完为止。以上人员均不得为同一人，一人多证不可兼得。 注：1、提供以上相关证书原件扫描件，不提供或提供不全不得分，项目负责人与技术负责人不为同一人。职称证书如不体现专业，以毕业证书专业为准。 2、提供相关证书及投标人为其缴纳的2024年4月-2025年3月的任意一个月社保证明材料，缺一本项不得分。 | 5 |  |
| 技术部分（25分） | 需求理解 （5分） | 评委根据投标人提供的本项目需求理解（对项目情况熟知程度，服务设 想，在服务于本项目的重点、难点等方面）综合评分： （1）对本项目现场情况熟知程度，服务设想，在服务于本项目的重点、难点等方面，有新颖思路，针对性强的得5分； （2）对本项目现场情况熟知程度，服务设想，在服务于本项目的重点、难点等方面，有新颖思路，针对性较强的得 4 分； （3）对本项目现场情况熟知程度，服务设想，在服务于本项目的重点、难点等方面，有新颖思路，针对性一般的得 3分； （4）未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 秩序维护方 案、设施维 护和使用方 案 （5分） | 评委根据供应商提供的秩序维护方案、设施维护和使用方案评分： （1）秩序维护方案、各类设施维护和使用方案的可行性、先进性、合理性，针对性强的得 5分； （2）秩序维护方案、各类设施维护和使用方案较可行、较先进、较合理、针对性较强的得 4分； （3）秩序维护方案、各类设施维护和使用方案较可行、较先进、较合理、针对性一般的得 3分； （4）未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 实施方案 （5分） | 评委根据投标人提供的本项目实施方案（包括进度安排、进度保证 措施等）综合评分： （1）进度安排合理且进度保证措施针对性强的得5分； （2）进度安排较合理且进度保证措施针对性较强的得4分； （3）进度安排基本合理且进度保证措施针对性一般的得3分； （4）未提供不得分. | 5 |  |
|  | 安全保护措施（5分） | 评委根据投标人提供的本项目安全保证措施（包括组织架构、进度 控制、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措 施等）综合评分： （1）方案完善、到位，具有良好的进度控制、风险控制管理、质 量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等非常合理、可操作性 强得5分； （2）方案较完善、到位，进度控制、风险控制管理、质量保障措 施、安全管理措施、文档管理措施等合理性良好、可操作性较强得 4分； （3）方案基本完善、到位，进度控制、风险控制管理、质量保障 措施、安全管理措施、文档管理措施等合理性、可操作性一般的得3分； （4）未提供不得分。 | 5 |  |
|  | 突发事件应急处理预案、抢险抗灾前期巡查方案和后期检查和消险方案、安全保障及质量保障方案（5分） | 评委根据供应商提供的突发事件应急处理预案、抢险抗灾前期巡查方案和后期检查和消险方案、安全保障及质量保障方案评分: （1）突发事件应急处理预案、抢险抗灾前期巡查方案和后期检查和消险方案、安全保障及质量保障方案可行性、先进性、合理性，针对性强的得5分； （2）突发事件应急处理预案、抢险抗灾前期巡查方案和后期检查和消险方案、安全保障及质量保障方案可行性、先进性、合理性、针对性较强的得4分； （3）突发事件应急处理预案、抢险抗灾前期巡查方案和后期检查和消险方案、安全保障及质量保障方案可行性、先进性、合理性、针对性一般的得3分； （4）未提供不得分。 | 5 |  |
| 服务能力（16分） | 服务本项目设备 （10分） | 供应商投入本项目的设备:①载货汽车，每台0.5分，最高1分；②高空作业车辆，每台 0.5分，最高1.5分；③震荡标线机，每台 0.5分，最高1分；④发电机，每台0.5分，最高0.5分；⑤常温手推车，每台0.5分，最高1分；⑥热熔手推车，每台0.5分，最高1分;⑦热熔釜，每台0.5分，最高1分；⑧小高压冲洗车，每台0.5分，最高 0.5分；⑨高压水洗除线设备，每台0.5分，最高1.5分；⑩巡查专用车辆，每台0.5分，最高1分。本项最多得10分。 注:1、以上设备若为自有的，须提供相应设备购买发票、设备照片及反映评分参数要求的证明材料编入投标文件中，发票抬头须为供应商名称，否则不得分; 2、以上设备若为租赁的，须提供租赁合同【租赁合同应能体现设备租用期并且设备租赁期须覆盖合同履行期(投标截止时间后12个月)(如合同不能体现，需提供租赁方出具的加盖租赁方公章的租赁期证明)】、设备照片及反映评分参数要求的证明材料原件的扫描件编入投标文件中。 3、允许提供的设备名称与评分标准给定名称有差别，但不能改变设备实质性功能，否则不得分。如提供的设备名称不一致，须提供设备的主要功能介绍并附证明材料。 | 10 |  |
|  | 服务响应 （4分） | 投标人提供“根据现场实际情况，接到采购人通知后，特殊情况1小时内，一般情况2小时内派项目负责人及维修人员到施工现场，按采购人要求负责消除安全隐患，完成相应问题排查和维修工作”承诺的得4分。（提供承诺书加盖公章） | 4 |  |
|  | 售后服务 （2分） | 质量保修期符合招标文件要求，保修期内免费维修，否则投标无效。招标文件里要求的所有产品的保修在原有保修年限外每增加一年得1分，最多得2分。（提供承诺书加盖公章） | 2 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、项目名称：2024-2026年仙林大学城交通设施维护服务。

二、项目需求

（1）采购内容：2024-2026年仙林大学城交通设施维护服务包括：方形棱镜永久标志、圆形棱镜永久标志、三角形棱镜永久标志、指示标牌、小号卧式支架标志、中号卧式支架标志、中号卧式支架标志、大号卧式支架标志、LED点阵式发光方形标志等（具体详见采购清单）。

★（2）工期：730日历天

（3）主要工程内容：2024-2026年仙林大学城交通设施维护服务包括：方形棱镜永久标志、圆形棱镜永久标志、三角形棱镜永久标志、指示标牌、小号卧式支架标志、中号卧式支架标志、中号卧式支架标志、大号卧式支架标志、LED点阵式发光方形标志等（具体详见采购清单）。

★（4）报价要求：本项目投标单价包含投标人自制的、外购的设备、材料、随机提供的备品备件专用工具的价格(包括必须的关税、增值税)、包装费、运杂费(运抵本项目范围内各安装工地现场)、运输保险费、安装费、调试费、培训费、配合费、检测(如有)、验收、投标人认为需要的其他费用等，即从设备制作到安装调试，直至交付使用、质保期满所需的所有费用。投标总价超出最高限价的，分项报价超过分项最高限价的，按照无效投标处理。

（5）交货时间：每批次接采购人通知后 10日历天内完成服务并交付使用。

★三、质量要求：

项目建设遵循标准：

- 1)、《南京市城市总体规划》（2007-2030）；

### 2)、《仙林大学城城总体规划》（2010-2030）；

### 3)、《道路交通标志和标线》GB5768-2009；

### 4)、《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015；

### 5)、《城市道路交通管理设施设置规范》DB3201/T256；

### 6)、《城市道路工程技术规范》GB 51286-2018；

### 7)、《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011；

### 8)、《路面标线用玻璃珠》JT/T446；

### 9)、《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311；

### 10)、《道路交通信号灯设置与安装规范》GB14886；

### 11)、《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012；

### 12)、《高速公路LED可变信息标志》GB/T23828；

### 13)、《道路交通标志板及支撑件》GB/T23827-2009；

### 14)、《路面标线涂料》JT/T280；

### 15)、《城市道路交通隔离栏设置指南》GA/T 1567-2019；

### 16)、《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）（2019 版）；

### 采购文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；同时随着标准的修订，根据修订后的最新标准作为依据。除上述规范标准以外，须遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

★四、付款周期

（1）乙方进场施工后甲方向乙方支付合同价款的10%预付款。

（2）每六个月末根据乙方提交的工作量，经监理、相关管理单位和甲方确认后，支付合同内已完合格工作量对应合同价的60%（扣除预付款）。（注：最后一次进度款支付时，乙方须提供完整工作资料、完工资料、结算资料交甲方，并经甲方审核合格）；

（3）项目完工验收合格并完成结算审计后，支付至结算审定价的97%（扣除违约金等）；

（4）余款3%作为质量保修金，项目验收合格，承诺的质保期满后且无质量问题的，一次性无息付清。支付质量保修金时，扣除甲方代乙方支付的维修费用。

（5）其他：

①甲方支付给乙方的预付款及进度款，乙方只能用于本项目有关的劳力、材料、机械等费用。甲方有权对乙方项目款的使用进行监督，如预付款及进度款用于支付与本项目无关的费用，甲方将立即停止付款并由乙方向甲方支付该合同总价5%的违约金。甲方有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。

②每次付款前，乙方需提供符合甲方要求的增值税普通发票否则甲方有权拒绝付款。

③项目完工验收合格前，乙方须将本项目的完工资料（四套）和完工结算文件（三套）报送给甲方。甲方在收到乙方完整的结算资料后安排完工结算审核工作。如结算资料不完整，乙方重新补充直至完整，乙方应配合完工结算审核工作。上述资金拨付时间以甲方资金到位时间为准，最长期限不超过60日。 
   五、产品清单（预估工程量）

本项目产品清单中数量为二年的预估服务量，采购人根据实际服务量支付款项。

六、保修期

本项目保修期最少为2年。自最后一批货物项目验收合格之日起算。

2024-2026年仙林大学城交通设施维护服务采购最高限价及分项最高限价明细

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 分项最高限价（元） | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通标志类维护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方形棱镜永久标志 | 厚度2.5mm，铝板，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜，配套热镀锌抱箍，含安装，含配件辅材，满足相关规范要求 | ㎡ | 100 | 650 | 65000 |
| 2 |  | 厚度2.0mm，铝板，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜，配套热镀锌抱箍，含安装，含配件辅材，满足相关规范要求 | ㎡ | 100 | 550 | 55000 |
| 3 | 圆形棱镜永久标志 | φ800mm，铝板，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜，配套热镀锌抱箍，含安装，含配件辅材，满足相关规范要求 | 块 | 80 | 350 | 28000 |
| 4 |  | φ1200mm，铝板，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜，配套热镀锌抱箍，含安装，含配件辅材，满足相关规范要求 | 块 | 80 | 750 | 60000 |
| 5 | 三角形棱镜永久标志 | △900mm，铝板，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜，配套热镀锌抱箍，含安装，含配件辅材，满足相关规范要求 | 块 | 30 | 410 | 12300 |
| 6 | 指示标牌 | 1000*1500mm，铝板，厚度2.0mm，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜（版面内容按要求设计并制作），配套热镀锌抱箍等相关附件，含安装，含配件辅材 | 块 | 35 | 850 | 29750 |
| 7 |  | 1200*1700mm，铝板，厚度2.0mm，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜（版面内容按要求设计并制作），配套热镀锌抱箍等相关附件，含安装，含配件辅材 | 块 | 35 | 1150 | 40250 |
| 8 | 小号卧式支架标志 | 1000*1000mm或1㎡，铝板，反光膜，2*40*40mm镀锌角钢或方管易收放活动架，配套抱箍，可移动，含安装，含配件辅材 | 套 | 25 | 700 | 17500 |
| 9 | 中号卧式支架标志 | 1000*1200mm或1.2㎡，铝板，反光膜，2*40*40mm镀锌角钢或方管易收放活动架，配套抱箍，可移动，含安装，含配件辅材 | 套 | 25 | 720 | 18000 |
| 10 | 中号卧式支架标志 | 1000*1500mm或1.5㎡，铝板，反光膜，2*40*40mm镀锌角钢或方管易收放活动架/φ76mm镀锌钢管方形底座，配套抱箍，可移动，含安装，含配件辅材 | 套 | 30 | 750 | 22500 |
| 11 | 大号卧式支架标志 | 1200*2000mm或2.4㎡，铝板，反光膜，3*50*50mm镀锌角钢或方管活动支架/φ76mm镀锌钢管方形底座，配套抱箍，可移动，含安装，含配件辅材 | 套 | 20 | 1300 | 26000 |
| 12 | LED点阵式发光方形标志 | LED标志板，版面内容按要求设计并制作，配套太阳能及蓄电池控制箱，含安装，含配件辅材。LED主动发光交通标志，需取得国家交通安全设施质量监督检验中心出具的抽样检测、耐候性检测合格的报告及工厂检测合格证书。 | ㎡ | 20 | 2100 | 42000 |
| 13 | LED背光源方形标志 | 1.4㎡≤面积＜2m²，含安装，含配件辅材 | 套 | 20 | 3600 | 72000 |
| 14 |  | 面积＜1.4m²，含安装，含配件辅材 | 套 | 20 | 2200 | 44000 |
| 15 | 太阳能LED标志蓄电池控制箱更换（与原控制系统吻合） | LED标志板，配套太阳能及蓄电池控制箱，含安装，含配件辅材 | 套 | 20 | 500 | 10000 |
| 16 | 悬臂型标志标牌维护 | 拆除悬臂大型标志标牌，S≥2㎡，含配件辅材，保持完好，送达指定地点 | 块 | 50 | 500 | 25000 |
| 17 |  | 安装悬臂大型标志标牌，S≥2㎡，含安装，含配件辅材，从指定地点运输到现场 | 块 | 30 | 600 | 18000 |
| 18 |  | 拆除悬臂小型标志标牌，S＜2㎡，含配件辅材，保持完好，送达指定地点 | 块 | 50 | 250 | 12500 |
| 19 |  | 安装悬臂小型标志标牌，S＜2㎡，含安装，含配件辅材，从指定地点运输到现场 | 块 | 50 | 300 | 15000 |
| 20 |  | 修整悬臂标志标牌，弯折和配件等维修，含安装，含提供配件辅材 | 块 | 80 | 250 | 20000 |
| 21 | 标志标牌维护 | 拆除标志标牌，S≥2㎡，含配件辅材，保持完好，送达指定地点 | 块 | 50 | 500 | 25000 |
| 22 |  | 安装标志标牌（主材利旧），S≥2㎡，含安装，含配件辅材，从指定地点运输到现场 | 块 | 10 | 600 | 6000 |
| 23 |  | 拆除标志标牌，S＜2㎡，含配件辅材，保持完好，送达指定地点 | 块 | 120 | 250 | 30000 |
| 24 |  | 安装标志标牌（主材利旧），S＜2㎡，含安装，含配件辅材，从指定地点运输到现场 | 块 | 50 | 300 | 15000 |
| 25 |  | 修整标志标牌（标牌规格不限，综合考虑），含拆卸和安装，弯折和配件等维修，含提供配件辅材等 | 块 | 350 | 200 | 70000 |
| 26 | 发光标志故障排除 | 非供电系统或标志版面更换时的故障排除，不足1平方米的按照1平方米计算，含安装，含配件辅材 | ㎡ | 20 | 200 | 4000 |
| 27 | 标志版面贴膜（国际棱镜IV类质保10年） | 2.5mm，含安装，含揭字刻字贴覆及拆卸安装，含配件辅材； 符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）相关要求 | ㎡ | 1700 | 235 | 399500 |
| 28 | 单挑F式悬臂杆件 | 主杆8mm厚*φ273*8000mm，悬臂5mm厚*φ114*9000mm*2，包含混凝土基础1200mm*1200mm *1700mm，砼C30，预埋件ф28mm*1500mm*10根，法兰盘20mm*ф500mm，含安装，含配件辅材，整套杆件为热镀锌无缝钢管，不锈钢螺丝紧固件。综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 5 | 18000 | 90000 |
| 29 |  | 主杆7mm厚*ф219mm*8000mm，悬臂5mm*114mm*5000mm*2根，包含混凝土基础1200mm*1200mm *1500mm，砼C30，预埋件ф28mm*1500mm*8根，法兰盘20mm*ф440mm，含安装，含配件辅材，整套杆件为热镀锌无缝钢管，不锈钢螺丝紧固件。综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 5 | 14500 | 72500 |
| 30 |  | 主杆7mm厚*ф219mm*8000mm，悬臂(加长长度)5mm*114mm*6500mm*2根，包含混凝土基础1200mm*1200mm*1500mm，砼C30，预埋件ф28mm*1500mm*8根，法兰盘20mm*ф440mm，含安装，含配件辅材，整套杆件为热镀锌无缝钢管，不锈钢螺丝紧固件。综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 5 | 15000 | 75000 |
| 31 |  | 主杆5mm*ф165mm*7000mm，悬臂4.5mm*89mm*4500mm*2根，包含混凝土基础1000mm*1000mm *1500mm;砼C30，预埋件ф16mm*1000mm*6根，法兰盘16mm*ф380mm，含安装，含配件辅材。整套杆件为热镀锌钢管，不锈钢螺丝紧固件。综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 5 | 9000 | 45000 |
| 32 | 立柱式杆件 | 立杆4mm厚*φ89*3500长，法兰厚度10mm，预埋φ12*0.6m*4孔，包含混凝土基础600*600*800mm，砼C30，含安装及配件辅材，立杆钢管及法兰钢板热镀锌，不锈钢螺丝紧固件，3/4面积贴膜，综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 40 | 800 | 32000 |
| 33 |  | 立杆4mm厚*φ76*3500mm长，法兰厚度10mm，预埋φ10*0.6m*4孔，包含混凝土基础600*600*800mm，砼C30，含安装及配件辅材，立杆钢管及法兰钢板热镀锌，不锈钢螺丝紧固件，3/4面积贴膜，综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 40 | 550 | 22000 |
| 34 | 路名牌 | 牌面尺寸1200*360mm，立杆高度2500mm（立杆已安装），含安装，含配件辅材，符合《南京市城市道路路名牌设置规范》的规格和要求。 | 套 | 20 | 420 | 8400 |
| 35 |  | 牌面尺寸1200*360mm，立杆高度2500mm，预埋件φ16*550m*4孔，法兰盘，砼C30基础600*600*800mm，含安装，含配件辅材，符合《南京市城市道路路名牌设置规范》的规格和要求。 | 套 | 20 | 920 | 18400 |
| 36 |  | 牌面尺寸1500*450mm，立杆高度2500mm（立杆已安装），含安装，含配件辅材，符合《南京市城市道路路名牌设置规范》的规格和要求。 | 套 | 15 | 650 | 9750 |
| 37 |  | 牌面尺寸1500*450mm，立杆高度2500mm，法兰200mm*200mm*厚度10mm，预埋φ16*550m*4孔，法兰盘，砼C30基础600*600*800mm，含安装，含配件辅材，符合《南京市城市道路路名牌设置规范》的规格和要求。 | 套 | 15 | 1130 | 16950 |
| 38 |  | 路名牌内容变更，含按规范要求使用的相关配件辅材（包含版面贴膜等），按要求制作。 | 套 | 20 | 300 | 6000 |
| 39 | 悬臂杆件维护 | 拆除悬臂杆件，含立杆、主杆和悬臂，以及配件辅材，保持完好，送达指定地点。 | 套 | 20 | 800 | 16000 |
| 40 |  | 安装悬臂杆件(不包含杆件主材），含安装以及配件辅材，从指定地点运输到现场。 | 套 | 20 | 1000 | 20000 |
| 41 |  | 修整悬臂杆件及正位，包含提供配件辅材。 | 套 | 50 | 300 | 15000 |
| 42 |  | 原有悬臂杆件（包含主杆和悬臂）迁移，基础尺寸根据旧杆件尺寸定制，含安装，含配件辅材，综合考虑完成该项内容的全部费用。 | 套 | 10 | 3000 | 30000 |
| 43 | 立柱杆件维护 | 拆除立柱杆件（杆件上的1块或多块标志版面）及立柱杆件（更换版面不与此项累加），含附着物和配件辅材保持完好，送达指定地点。 | 套 | 40 | 200 | 8000 |
| 44 |  | 安装立柱杆件(不包含杆件主材），含安装，含配件辅材，从指定地点运输到现场。 | 套 | 30 | 300 | 9000 |
| 45 |  | 修整立柱杆件及正位，包含配件辅材。 | 套 | 60 | 200 | 12000 |
| 46 | 市政设施除锈喷漆 | 1、杆件表面打磨、除锈、抛光，刷防锈底漆、喷漆等维护。 2、除锈抛光1遍，刷防锈底漆1遍，氟碳漆2遍，3年内无生锈（无破损）。 | m² | 700 | 65 | 45500 |
| 二、交通标线类维护 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 热熔标线 | （1）所有标线应具有顺畅、平顺、光洁、鲜明、均匀及精美的外观。 （2）热熔型道路标线施工时要确保材料用量≥5kg/m2 的施划量，漆膜厚度必须达到2.0±0.2mm。热熔标线主材配比：树脂≥15%、钛白粉≥4%（钛白粉为金红石型），材料中应混合占总量20%的玻璃微珠（玻璃微珠符合国家交通部门业标准），施划时标线表面还应均布170g/m2玻璃微珠。玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀。玻璃珠要求适当的嵌入深度，珠体一半嵌入标线，一半露出标线表面。 施工标线的下涂剂（底胶）应采用抗水、抗碱高强粘合力的双组份下涂料，其含固量≥25%，粘接性≤10%。 （3）玻璃微珠符合国家交通部行业标准，在喷涂时标线表面还应均布玻璃微珠。玻璃珠的品质要求，应符合公安部《道路标线涂料》(GA/T 298-2001)和《路面标线用玻璃珠》(JT/T 446-2001)的规定。 （4）标线形状位置允许误差如下： 新建道路标线的位置与设计位置误差不得大于50mm，施划前应实地测量路面尺寸，打尺弹线，校核无误后方可施划。原有标线的路面施划时新标线与旧标线应基本重合，误差不得大于5mm，视线不清时，必须重新打尺弹线。标线的端线与边线应垂直，其误差不大于±5°，其他特殊标线，其角度与设计值的误差不大于±3°。 直线（包括实线、虚线）必须笔直，直线度误差＜0.5mm/m；弧线外廓圆顺，曲率半径应与道路相应位置的曲率半径一致。 人行横道线必须保持线线平行，距离相等，其误差不得大于10mm。 （5）实际面积计量,黄色网格线按标线实际标线面积计算。 （6）地面文字标线字体须采用国家规范标准，施划与清除面积约定为长*宽*0.7。 | m² | 90000 | 44 | 3960000 |
| 48 | 热熔标线箭头 | （1）在施划道路交通标线以前，应保证路面平整、清洁，如有松散粒料或粘结杂物，应清扫干净。 （2）道路交通标线施划应平直、整齐，标线界外不得粘有标线材料。标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。 （3）标线表面不应出现网状裂缝，起泡现象。 （4）道路交通标线固化前，施工单位应设锥形路标指引车辆绕行，对标线采取措施进行保护，以免受到损坏。 （5）标线形状位置允许误差如下： 新建道路标线的位置与设计位置误差不得大于50mm，施划前应实地测量路面尺寸，打尺弹线，校核无误后方可施划。原有标线的路面施划时新标线与旧标线应基本重合，误差不得大于5mm，视线不清时，必须重新打尺弹线。标线的端线与边线应垂直，其误差不大于±5°，其他特殊标线，其角度与设计值的误差不大于±3°。 直线（包括实线、虚线）必须笔直，直线度误差＜0.5mm/m；弧线外廓圆顺，曲率半径应与道路相应位置的曲率半径一致。 导向箭头必须设置在车道中心位置，其偏移量不得大于 5mm，且应与车道标线保持平行，误差不得大于2mm。 （6）特殊标线的宽度误差不大于5%。南京交管局标准 | 个 | 4500 | 120 | 540000 |
| 49 | 冷漆标线 | 3个月内保持原状，实际面积计量 | m² | 300 | 26 | 7800 |
| 50 | 冷漆标线箭头 | 南京交管局标准 | 个 | 100 | 70 | 7000 |
| 51 | 彩色防滑路面标线（冷涂型） | 1、涂膜外观：干燥成型后，颜色、骨料颗粒分布应均匀，无裂纹、骨料颗粒脱落等现象； 2、耐水性：在水中浸24h应无异常现象； 3、耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常现象； 4、涂层低温抗裂性：-10℃保持4h，室温放置4h为一个循环，连续做三个循环后应无裂纹； 5、人工加速耐候性：人工加速老化试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落，允许轻微粉化和变色； 6、不粘胎干燥时间≤1h(快干冷涂型)，耐变形性≥90%，凝胶时间≥10min； 7、基料在容器中的状态：应无结块、结皮现象、易于搅匀； 8、防滑骨料：莫氏硬度≥6，骨料粒径≤4mm； 9、符合《路面防滑涂料》(JT/T712-2008)、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)和《彩色沥青路面技术指南》等相关规定。 | m² | 100 | 130 | 13000 |
| 52 | 震荡标线 | （1）所有标线应具有顺畅、平顺、光洁、鲜明、均匀及精美的外观。 （2）标线厚度≥5mm，热熔标线主材配比：树脂≥15%、钛白粉≥4%（钛白粉为金红石型），材料中应混合占总量20%的玻璃微珠（玻璃微珠符合国家交通部门业标准），施划时标线表面还应均布170g/m2玻璃微珠。玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀。玻璃珠要求适当的嵌入深度，珠体一半嵌入标线，一半露出标线表面。 施工标线的下涂剂（底胶）应采用抗水、抗碱高强粘合力的双组份下涂料，其含固量≥25%，粘接性≤10%。 （3）玻璃微珠符合国家交通部行业标准，在喷涂时标线表面还应均布玻璃微珠。玻璃珠的品质要求，应符合公安部《道路标线涂料》(GA/T 298-2001)和《路面标线用玻璃珠》(JT/T 446-2001)的规定。 （4）实际面积计量，符合南京交管局标准 | m² | 400 | 105 | 42000 |
| 53 | 标线维护 | 采用专用机械水洗（不含沙）清除，路面标线必须清除干净，不得留有旧标线的残留痕迹，且不能破坏沥青路面；复划标线前旧标线采用打磨清除。高压水清除标线或其他方式，面积按实计量 | m² | 2500 | 38 | 95000 |
| 三、安全护栏类维护 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 京式护栏 | 高度1200mm，立柱40mm*80mm*2.0mm*1070mm,竖栏φ16mm，含安装，含配件辅材，基础，其他满足设计及规范要求 | 米 | 2800 | 220 | 616000 |
| 55 |  | 高度800mm，立柱40mm*80mm*2.0mm*1070mm,竖栏φ16mm，含安装，含配件辅材，基础，其他满足设计及规范要求。 | 米 | 3600 | 150 | 540000 |
| 56 | 不锈钢工艺护栏 | 1.全304不锈钢材质。 2.高1.2米，Φ25mm、1.2mm厚不锈钢管立柱，30mm*60mm、3mm厚304不锈钢立柱，30mm*50mm、3mm厚304不锈钢立柱，50mm*80mm、15mm厚不锈钢矮立柱，Φ76mm、3mm厚304不锈钢横担， 30mm*50mm、3mm厚304不锈钢横担，含安装，含配件辅材，其他具体要求由甲方现场指定。 | 米 | 600 | 450 | 270000 |
| 57 | 波形护栏 | 双波波形护板4320mm，板宽310mm，波深85mm，板厚4mm，圆立柱140mm*φ厚4mm高1000mm，含安装，含配件辅材。 | 米 | 50 | 200 | 10000 |
| 58 | 河道防护栏杆 | 1.栏杆除立柱采用钢板外,其余扶手及栏杆栅均采用304不锈钢复合管。 2.304不锈钢复合管采用手工氢弧焊接,其工艺要求参照Q/62089989-71-200,焊接接头和焊缝必须满焊，焊透无漏缝、夹渣现象，表面打磨抛光处理。 3.立柱：底板采用Q235钢板,底板厚12mm，侧板采用Q235钢板，10mm厚，整体焊接，然后整体打砂处理去除毛刺，最后整体做静电喷塑处理，3年内无生锈（无破损） 4.在栏杆非断缝处，两个立柱N4之间用一块N5焊接连接。N5钢板上开3个直径为5cm的圆孔。 5.高度1.25米，柱中2米（2米一根立柱）。 6.护栏根据现场情况或建设方要求进行安装，包含护栏土方开挖、回填、余方弃置、基础（0.4*0.4*0.4m)浇筑、预埋件以及护栏安装所需要的全部配件辅材，护栏要牢固稳定，详细栏杆尺寸及做法见设计图纸。 | 米 | 900 | 436 | 392400 |
| 59 | 绿化隔离护栏 | 1、热镀锌钢材质，静电喷涂，防腐抗老化处理，颜色根据发包人要求定制。 2、防爬型弯折竖杆，高1m；横梁60*40mm*2，厚度1.8mm；竖杆30*30，厚度1.5mm；立柱60*60mm*2，厚度2.0mm。 3、含安装，根据现场情况进行预埋式（基础20*20*30cm）或法兰式安装，含配件辅材，满足规范要求。 | 米 | 500 | 105 | 52500 |
| 60 | 高护栏网 | 高度1.8米，桃型立柱厚度1.5，网孔150*75 铁丝φ6，塑层1.5，立柱基础30*30，含安装，含配件辅材，其他满足设计及规范要求。 | 米 | 690 | 160 | 110400 |
| 61 |  | 高度1.5米，桃型立柱厚度1.5，网孔100*75 铁丝φ6，塑层1.5，立柱基础30*30，含安装，含配件辅材，其他满足设计及规范要求。 | 米 | 300 | 130 | 39000 |
| 62 |  | 高度1.0米，桃型立柱厚度1.5，网孔100*75 铁丝φ6，塑层1.5，立柱基础30*30，含安装，含配件辅材，其他满足设计及规范要求。 | 米 | 400 | 100 | 40000 |
| 63 | 护栏维护 | 护栏拆除，含配件辅材，保持完好，送达指定地点。 | 米 | 3000 | 20 | 60000 |
| 64 |  | 护栏安装（主材利旧），含基础、配件辅材，从指定地点运输到现场。 | 米 | 1000 | 25 | 25000 |
| 65 |  | 护栏修整维护，含拆卸、安装及配件辅材等 | 米 | 8000 | 30 | 240000 |
| 四、交通安全附属设施维护 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 橡胶减速带 | 1000*380*50mm，搓板式流线型纹路，符合技术规范，含安装，含配件辅材 | 米 | 100 | 130 | 13000 |
| 67 | 塑料防撞桶 | φ580*820mm，需要填砂至少2/3，PE原料滚塑工艺制造，净重≥5kg，贴红白相间棱镜反光膜，含安装，含配件辅材 | 个 | 150 | 200 | 30000 |
| 68 | 弹性警示柱 | 80*700mm，含安装，含配件辅材，TPU原料制造，底部加强螺旋状结构，1000次辗压恢复性 | 个 | 700 | 50 | 35000 |
| 69 | 广角反射镜 | φ1000mm，含安装，含配件辅材，PC材质2mm厚度，影像不变形，外力撞击后可迅速复原 | 组 | 20 | 450 | 9000 |
| 70 | 塑料交通锥 | 底座360*高750mm，含安装，含配件辅材，PE原料注塑工艺制造，褐色锥体，高韧性、抗耐压，净重≥2kg，圆形状，贴V类3年红白相间反光膜。 | 个 | 150 | 40 | 6000 |
| 71 |  | 底座360*高750mm，含安装，含配件辅材，PE原料注塑工艺制造，褐色锥体，高韧性、抗耐压，净重≥4kg，方碑形状，贴V类3年红白相间反光膜，配3米长塑料链。 | 个 | 150 | 50 | 7500 |
| 72 | 四闪双面闪光警告灯 | 420*360*160mm，含安装，含配件辅材。每个闪光单元面30珠LED、共240珠LED，太阳能板在正常光照8小时内对蓄电池充满电。满电的蓄电池须保证发光标志持续阴雨7天或黑暗状态168小时以上，铝型材框体，根据现场情况配设高3.5m杆件和60*60*60cm混凝土基础。 | 台 | 15 | 1500 | 22500 |
| 73 | 黄闪警示灯 | φ400mm，含安装，含配件辅材。根据需要满屏亮或带慢字，太阳能板在正常光照8小时内对蓄电池充满电。满电的蓄电池须保证发光标志持续阴雨7天或黑暗状态168小时以上。 | 台 | 60 | 800 | 48000 |
| 74 | 车轮止位器 | 750*180*120mm，含安装，含配件辅材，聚脂材料压铸成型，反光 | 个 | 50 | 80 | 4000 |
| 75 | 限位杆件 | 3mm厚*φ8cm，圆形镀锌钢管，长度根据现场情况制定，含安装，含配件辅材，含混凝土基础（若有混凝土基础，每套限位杆含两个混凝土基础；无混凝土基础时配设相应的辅材），按要求喷涂防腐底漆和反光漆。 | m | 50 | 160 | 8000 |
| 76 | 固定警示柱 | φ89*800mm，含安装，含配件辅材，热镀锌，贴红白相间棱镜反光膜，埋入地下。 | 个 | 150 | 110 | 16500 |
| 77 | 交通反光膜 | 按甲方要求贴不同规格尺寸的交通反光膜，含配件辅材； 采用Ⅵ类反光膜，3年使用寿命，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）相关要求。 | m² | 500 | 50 | 25000 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 9018400 |
| 注：本清单单价为全费用固定综合单价，包括但不限于人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费、商业保险、税金等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》（合同编），由南京市仙林大学城管理委员会（甲方）委托      （乙方）承担本合同规定内容。经双方友好协商，签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：2024-2026年仙林大学城交通设施维护服务，具体详见附件清单、乙方响应性文件等。

第二条合同总价款及合同工期

1、项目合同价（含税价）为大写：人民币（大写）             (小写：¥           元，不含税价为¥           元)

2、本合同总价款包含以下内容：

(1)完成本服务项目发生的所有含税费用；

(2)支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

(3)乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

(4)乙方认为需要的其他费用。

本合同为全费用固定综合单价合同，工程量按实结算，合同执行期间单价不变。

3、服务期限

计划开工日期:2025年  月  日(具体以出具的书面开工令日期为准)

计划竣工日期:2026年  月  日

工期总日历天数:730日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

第三条 组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（3）技术规格响应表；

（4）投标承诺/服务承诺；

（5）招标文件及补充文件

（6）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，同时要符合国家或行业的有关规定。相关技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后按甲方要求时间完成服务事项，每批次接甲方通知后10日历天内完成服务并交付使用。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺。甲方可自行组织或邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收。

第七条 甲方

1、甲方代表

姓    名：      ；

身份证号：      ；

职    务：      ；

联系电话：      ；

电子信箱：      ；

通信地址：      。

甲方对甲方代表的授权范围如下：行使甲方代表的权利，包括组织开展工作现场甲方的工作、对监理工作的检查及代表甲方行使本合同授予甲方的所有权利。工作量调整、设计变更及签证等；工期顺延的签证；分包单位的确认；验收报告的确认；主持工作现场甲方的工作；对合同执行情况进行检查监督以及对监理工作的检查。

第八条 乙方

8.1 乙方的一般义务

（1））服务响应：根据现场实际情况，接到甲方通知后，特殊情况1小时内，一般情况2小时内派项目负责人及维修人员到施工现场，按甲方要求负责消除安全隐患，完成相应问题排查和维修工作。

（2）乙方应履行的其他义务：

A、乙方必须按甲方和监理的要求完成开工前的申请报告以及所要求的各类报表、有针对性的组织设计及分项组织设计。开工前一周按甲方要求提供进度总计划、乙方自购材料清单、材料进场计划、劳动力及月度用款计划等资料；进场开工后每月二十五日前应分别向甲方、监理人提交详细的进度计划，已完工作量报表（含因设计变更引起的工作量及价款调整的申请）及下月计划表。

B、乙方承担安全保卫工作及非夜间工作照明的责任和要求：负责甲方的安全责任，禁止外单位车辆、人员出入工地。禁止非乙方员进入现场，并保证现场范围内的一切人员和财产的安全工作，费用在报价中已包含。承担乙方工作范围的安全保卫工作，乙方认真做好工作场地的安全防护工作（包括照明、安全设施等），乙方对安全防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并负责甲方供应的材料设备的保管。如乙方未履行上述约定及通用条款相关义务造成工作、财产和人身伤害，由乙方承担责任、支付违约金及支付发生的费用。

C、需乙方办理的有关现场场地交通、环卫和噪音管理等手续：涉及到的所有交通、环卫、市容、噪声及劳务用工管理等各项应办手续及费用，均由乙方自行办理和承担。乙方不得因此而影响工期，否则仍须承担违约责任。若因此而产生相应的行政处罚，概由乙方承担。

D、已完成品保护的特殊要求及费用承担：交付前由乙方负责人负责已完成品保护，甲方可以协助，费用由乙方负责。

E、工作场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如果在工作期间发现文物或其它有价值的物品时，乙方应采取防止损害的措施，并立即报告甲方、国家文物或其他管理部门和保护现场；如果在工作过程中意外发现电线、水管或其它公共设施，乙方应立即停止挖掘工作，并立即报告甲方或专业管理部门。乙方根据有关指示，负责修理被破坏的上述公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。如因乙方原因受到相关管理部门的行政处罚，概由乙方承担。

F、现场清洁卫生的要求：做到文明、规范，保持场地整洁卫生外，还应按照甲方关于安全生产和文明工作要求办理，并做到：①设置、维修和管理临时排污系统；②按照南京市及区有关对扬尘处理办法，对现场进行扬尘处理，并承担相关费用；③每天保持工作道路的畅通与清洁，负责保养及维修进入工作区域道路，费用由乙方承担；④收集和处理所有工作现场和生活区域内的所有垃圾，直到交付为止；⑤乙方应按甲方要求，按规定做好场内道路硬化、布置各项标识、标牌、便于检查、视察或参观；⑥若因乙方现场清洁卫生工作不好，导致投诉或新闻媒体曝光，乙方需承担由此产生的一切后果和费用；另甲方可要求乙方支付5万元/次的违约金，并计黄牌一次；⑦交付时应将其排污设施全部拆除并清理至甲方满意，乙方承担其相应的费用。

G、作为本项目的总承包管理单位，乙方对本项目产生的各类垃圾至整体验收交付日之前均由乙方外运，乙方对本项目产生的全部垃圾已有充分预见，并已在报价中充分考虑此项费用，合同执行过程中不予签证，结算不调整。如不进行外运，发生一切费用则从合同款中直接扣回。

H、甲方在签订本合同后及时提供用于申办本项目备案、手续报批等所需的必要资料，乙方应在甲方提供上述资料后14天内完成各类备案、手续的办理工作，因乙方原因逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延。

I、承担甲方上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。

J、乙方必须遵守江苏省、南京市及栖霞区的相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到乙方的安全监督、质量监督、备案、车辆准运等有关证、照，均由乙方自行办理，甲方给予配合，发生的费用全部由乙方承担，包括但不限于外地单位备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、降尘措施费等。

K、甲方需要时，可能做出某些限制和配合要求，乙方应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

L、乙方应负责其承包范围内的深化设计、方案评审、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。

M、乙方应加强车辆的管理，不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛洒弃土，并根据甲方的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，其费用由乙方负责。

N、乙方必须负责现场临时用水、用电工作，进行统一管理，包括但不限于以下内容：

a.乙方应将用水、用电的额度提交给监理工程师，以便审查和批准。乙方承担整个工地的水电管理（含生活区）及维修（费用已含在报价中）任务。供水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用标准或规范，乙方对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其安全可靠。

b.现场用水用电不足部分由乙方自行解决（如自备发电机、打井等措施），费用由乙方承担。

c.乙方负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个项目期间的需要，所发生的布设、维护管理费用已包含在投标报价内。

d.乙方应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则承担一切损失。

e.如因城市供电、供水部门等非甲方原因导致的停电、停水，乙方不得向甲方提出违约。

f.临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与甲方的书面批准，否则甲方有权要求乙方恢复，并承担恢复所发生的费用。

O、乙方负责现场除由乙方自身产生的各类垃圾清运工作外，还需负责公共区域的卫生、清洁、垃圾清运等工作；以及本项目全区域的卫生管理与检查。

P、在现场工作中，乙方应负责自身工作区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。乙方应允许其他专业承包商使用由乙方修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施。

Q、乙方应当服从监理工程师及甲方的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。

S、乙方的临时用水用电、临时用房等拆除，必须在拆除前一个月向监理工程师和甲方提出书面申请且经书面批准后方可拆除，否则甲方有权要求乙方恢复，并承担恢复所发生的费用。乙方的临时用水用电、临时用房等应供所有甲方另行分包的分包单位无偿使用至整个项目完工。

T、乙方必须立刻执行甲方派驻的工程师获本合同授权而发出的书面指令。若乙方没有在规定时间之内执行指令，而在收到甲方催促执行的书面通知后3日之内，乙方仍未执行，甲方可另聘和指派他人执行该指示所要求的工作。其他乙方完成此项工作的相关费用从本合同应付或将会付给乙方的款项中扣除而无须乙方认可，由此造成甲方额外损失或间接损失的，作为债务向乙方追讨。

U、乙方必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起3日内书面回复，否则视同认可。

V、乙方报给监理部的计划、报表、方案等资料，须同步报甲方，但甲方不会越过监理直接给乙方回复。

W、乙方未能履行本合同乙方的各项义务，造成甲方及其他乙方损失的，乙方还应当承担损失费用。

X、乙方需充分调查，并考虑现场周边环境，并有责任承担因乙方的过失而承担保护和修复周边设施的义务，费用自行考虑。如：包括但不限于重载车辆对道路的破坏等。

Z、乙方须严格按照工作指令或工作方案审批意见开展工作，工作过程中服从甲方、管理方和监理方的管理，确保安全、文明和进度、质量达到要求。

8.2 项目负责人

姓    名：       ；

身份证号：       ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号：         ；

安全生产考核合格证书号：        ；

联系电话：         ；

电子信箱：          ；

通信地址：          ；

8.3 乙方人员管理责任：

（1）项目负责人管理责任

1）项目负责人每月在现场的时间要求：项目负责人每周不少于5天，每天不少于八小时在岗处理事务，如项目负责人有特殊原因不能保证上述在岗时间的，需以书面形式报监理审核后，再报甲方批准。项目负责人必须采取有效措施保证在整个工作期间现场有足够的劳力、材料、设备，保证项目顺利实施，并不受节假日的影响。

2）因身故或重大疾病需要更换项目负责人的，更换的项目负责人必须具备原项目负责人的资质及业绩条件，须经甲方审核并书面同意后方可更换并免于处罚。

因身故或重大疾病以外其他原因需更换项目负责人的，更换的项目负责人必须具备原项目负责人的资质及业绩条件，且须经甲方审核并书面同意后方可更换，否则，乙方须按人民币3万元/次的标准向甲方支付违约金。

3）乙方拒绝更换项目负责人的违约责任：如果项目负责人不能胜任相关工作，甲方有权要求更换，乙方拒绝更换的，乙方应按人民币3万元/次的标准向甲方支付违约金，同时甲方有权单方解除合同。

4）项目负责人未经批准，擅自离开现场的违约责任：项目负责人正常在岗时间需要离开项目现场，必须以书面形式报监理审核后，报甲方批准，未经批准擅离现场的，甲方有权按2000元/天标准向乙方收取违约金；如项目负责人长期、连续不在岗，在现场时间每月累计少于20天（含）的，或耽误实际工作的，甲方有权要求乙方提供符合招标文件条件的项目负责人名单，任意挑选无在建项目且业绩高于原中标项目负责人的项目负责人，此项更换乙方不得拒绝。

（2）、主要管理人员管理责任

1）乙方擅自更换主要管理人员的违约责任：乙方向甲方支付违约金10000元/人•次。

2）乙方主要管理人员擅自离开现场的违约责任：乙方按500元/人•次向甲方支付违约金，违约金在支付进度款时扣除。

第九条 履约保证金

履约担保的形式：银行保函（出具保函的银行必须是国有商业银行或股份制商业银行分行及以上的投标人基本帐户行）、电汇或转账。

履约担保的金额：乙方须在合同签订前且不得迟于中标公示结束后20天内向甲方递交中标价10%的履约担保，履约担保递交后方可签订合同。乙方未按招标文件规定提交履约担保，甲方将没收其投标保证金并取消其中标资格。如乙方采用银行保函形式递交履约担保且银行需凭借本项目合同办理银行保函的，乙方与甲方签订合同前，必须以书面形式向甲方承诺："在合同签订后15天内，向甲方递交银行保函。如无法递交，甲方有权终止合同，乙方应服从且不得因此提出任何费用索赔。"。

1、中标(成交)乙方应按以下第(  (3)  )方式向甲方缴纳履约保证金：

(1)无需缴纳履约保证金；

(2)投标保证金转为履约保证金；

(3)以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为       万元。

2、履约保证金的有效期至在项目最后一批货物竣工验收合格止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、工程全部结束经验收合格后，履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后无息退还给乙方。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具符合甲方要求的发票。

3、付款方式：

（1）乙方进场施工后甲方向乙方支付合同价款的10%预付款。

（2）每六个月末根据乙方提交的工作量，经监理、相关管理单位和甲方确认后，支付合同内已完合格工作量对应合同价的 60%（扣除预付款）。（注：最后一次进度款支付时，乙方须提供完整工作资料、完工资料、结算资料交甲方，并经甲方审核合格）；

（3）项目完工验收合格并完成结算审计后，支付至结算审定价的 97%（扣除违约金等）；

（4）余款3%作为质量保修金，项目验收合格，承诺的质保期满后且无质量问题的，一次性无息付清。支付质量保修金时，扣除甲方代乙方支付的维修费用。

（5）其他：

①甲方支付给乙方的预付款及进度款，乙方只能用于本项目有关的劳力、材料、机械等费用。甲方有权对乙方项目款的使用进行监督，如预付款及进度款用于支付与本项目无关的费用，甲方将立即停止付款并由乙方向甲方支付该合同总价5%的违约金。甲方有权选择在总的支付比例不变的情况下，采取其他的支付方法。

②每次付款前，乙方需提供符合甲方要求的增值税普通发票否则甲方有权拒绝付款。

③项目完工验收合格前，乙方须将本项目的完工资料（四套）和完工结算文件（三套）报送给甲方。甲方在收到乙方完整的结算资料后安排完工结算审核工作。如结算资料不完整，乙方重新补充直至完整，乙方应配合完工结算审核工作。上述资金拨付时间以甲方资金到位时间为准，最长期限不超过60日。

4、完工退场

乙方完成完工退场的期限：项目完工验收后，乙方的人员、材料、设备必须在14天内全部退出现场，否则按每天10000元支付违约金。非乙方原因导致的人员、材料、设备没在14天内全部退场不支付违约金。

5、完工结算

5.1 完工付款申请

乙方提交完工付款申请单的期限：按甲方审计要求办理。

完工付款申请单应包括的内容：完工结算合同总价、已支付的项目价款、应扣回的质量保证金、应支付的完工付款金额等。

（1）乙方必须按照甲方的要求编制整理资料办理完工结算，甲方最终确认的结算书作为双方结算项目款的依据，如乙方对该结算结果不认可，可提出异议或者委托第三方进行重新审计。

（2）完工结算书中应有完整的结算资料。在结算审计单位结算审价过程中，不再接受增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等），送审的结算中若有结算遗漏项目均为让利给甲方，不作任何增加调整。

（3）乙方发生的所有违约金等相应扣款项，均由监理工程师在当月的工作量审核单中注明事由及发生金额，由甲方在当月项目款支付单中予以注明扣除。所有变更及签证产生的费用均在完工结算中办理。

（4）按国家规定由乙方交纳的各种税收、劳动保险费及其他费用已包含在本项目造价内，由乙方负责向税收等部门交纳。

5.2 完工结算审核

甲方审批完工付款申请单的期限：

（1）乙方应该在完工验收后60天内提交完整的完工结算报告及结算资料。否则造成甲方、监理人、审计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由乙方承担。

（2）甲方收到乙方递交完整的完工结算报告及结算资料后及时送审。结算审计流程及时间按甲方有关要求执行。

（3）乙方提供的结算书，①如经审计核减额在5%以内，审计费甲方承担；②核减额在5%-10%（含5%，不含10%），乙方应承担违约金，违约金为该项目对应审计费用总额的一半；③核减额在10%（含）以上，乙方应承担违约金，违约金为该项目对应的全部审计费。(核减额是指乙方向甲方提交的送审额与最终审定金额的核减金额)。

（4）合同外新增的全费用综合单价需由监理人、代建单位、跟踪审计单位共同询价并经采购人同意。

甲方完成完工付款的期限：按甲方审计要求办理。

关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序：按甲方审计要求办理。

5.3 最终结清

（1） 最终结清申请单

乙方提交最终结清申请单的份数：肆份。

（2）最终结清证书和支付

①甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

②甲方完成支付的期限：按通用条款。

5.4 变更估价

关于变更估价的约定：投标单价高于市场价的清单子目工程量变更增加超过10%，发包人有权对超过部分的全费用固定综合单价进行调整。

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的2%违约金。

2、乙方应按甲方要求时间提供设施维修服务，逾期的，每逾期1天，乙方应承担1000元违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款2%的违约金。

4、乙方应采取必要的安全防护措施，确保现场人员工作安全，严格进行安全管理，消除事故隐患，并随时接受安全检查人员实施的监督检查。如乙方未履行上述义务而造成财产损失和人身伤害（包括给第三方造成的），由乙方承担全部责任。每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，乙方除了接受相关部门处罚外，还须向甲方支付违约金10万元；每发生一起人身死亡事故，乙方除了接受相关部门处罚外，还须向采购人支付违约金20万元。

5、乙方应为其指派的工作人员购买雇主责任险、工伤保险等相关保险，所支出的费用由乙方自行承担（费用已含在合同价款中）。若甲方发现乙方未按本合同约定为其指派的工作人员购买相应保险，甲方有权收取违约金（按1000元/人进行计算）。若因乙方未按本合同约定购买相应保险，给甲方造成损失的（如因乙方没有购买相应保险，导致甲方需要支出费用、罚款等），甲方有权按合同总额5%的标准向乙方收取违约金。如果前述违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应按甲方实际损失数额对甲方进行赔偿。

- 6、乙方应对维修服务质量负责，在保修期内，乙方在接到甲方通知后，48小时内免费维修完毕。如果乙方收到甲方通知后未响应或未在合同规定的时间内维修完毕，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，同时乙方向甲方支付5000元/次。维护服务的质量保修期内，质量缺陷问题造成的一切责任和损失由乙方承担。

7、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价20%违约金

9、甲乙双方因本合同约定事项发生纠纷，甲方有权中止支付按本合同应向乙方支付的未付部分的款项，直至双方就解决违约事项达成协议或由法院判决后，甲方再按该协议或判决恢复支付款项，但甲方无需就中止支付款项支付利息或承担任何违约金。

10、本合同项下乙方应承担的违约金、赔偿金、费用等，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除。

第十二条 项目分包与转包

1、本项目未经甲方同意，不允许分包。如乙方未经甲方同意， 有转包、违法分包等违法行为的，甲方将向主管部门报告，依法予以行政处罚。

2、经甲方同意分包后，签订分包合同时，乙方须提交经审核通过的专业分包和劳务作业分包方案。

3、专业分包单位和劳务作业分包单位经 审核确认且签订分包合同后方可进场。

4、审批流程：乙方提交申报材料，含分包单位名称、资质、人员、工作 内容内容、实施时间、组织管理方式等， 经监理单位对分包行为合规性审核后报采 购人批准。乙方与经批准的分包单位签订合同并报监理核查后，组织分包单 位进场工作。

5、乙方发生违法转分包行为，乙方应当承担本合同总价10%的违约金，同时甲方有权终止合同，已完合格工作量计至终止合同时的上一月经监理单位核实，甲方书面确认的工程量，费用按经甲方书面确认价格的 60%计取。

6、对于经监理单位审核质量安全管理不 称职的分包单位，甲方有权令其退场， 且乙方必须无条件在 3 天内清场， 清场时间延误的，乙方须按人民币10万元/天的标准向甲方支付违约金。

7、乙方违反规定进行转包、违法分包的，甲方可将其列入黑名单，上报 财政部门，经监管部门同意后依法限制其参加仙林大学城管委会投资项目的投标活动以及承揽新的项目。

8、因乙方转包、分包造成维修质量不合格，乙方承担全部责任。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 保修期

本项目保修期为（按投标承诺年限）年。自最后一批货物项目验收合格之日起算。

第十五条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当由甲方邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第（1）种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签字盖章之日起生效。

2、本合同一式柒份，甲执肆份，乙方执贰份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十八条 补充条款

1、本项目投标的单价包含乙方自制的、外购的设备、材料、随机提供的备品备件、专用工具的价格（包括必须的关税、增值税）、包装费、运杂费（运抵本项目范围内各安装工地现场）、运输保险费、安装费、调试费、培训费、配合费、检测（如有）、验收、乙方认为需要的其他费用等，即从设备制作到安装调试，直至交付使用、质保期满所需的所有费用。

2、关于变更或者签证单价的确定：合同中已有适用新增项目的单价，按合同中已有的价格；合同中只有类似新增项目的单价，可以参照类似价格；合同中没有适用或类似新增项目的单价，按照市场询价计取。

3、本项目最终实施的采购内容以甲方实际通知为准，甲方有权根据现场实际情况增减货物工程量，当清单项目实际工程量较招标工程量增加10%以上时，则甲方有权对其增加超过10%以上部分工程量的单价予以调整。

4、乙方按合同约定承担路名牌、指示牌、机非分离发光标志、标线等设施缺失、损坏情况、安全风险等巡查排险，以及其供应、安装、调试及缺陷修复；必要时配合甲方完成工作需要的设计相关工作。

5、乙方须配置充足的人员及机械，按要求配备专用巡查车辆不少于2台，固定巡查成员2人（可为项目投标管理机构人员），配备抢修班组不少于2 班(每个班组3人)。除甲方要求和巡查人员离职情况外，固定巡查人员和项目投标管理机构人员在合同终止前不得更换。乙方在签合同签订后5日内上报上述人员和车辆信息，并按甲方要求开展日常巡查任务，否则甲方有权向乙方收取合同价 0.5%违约金。

6、乙方应制定日常巡查方案，完善维护资料。项目须设置日常巡查维护小组负责市政交通设施巡查维护工作，巡查仙林地区的交通设施标志标线损坏、安全质量等情况，将巡查资料进行建档归档并上报维修计划；协助处理群众投诉，记录发现的问题，处理后做好影像资料记录存档。甲方每隔一周组织现场巡查，每发现一处现场市政设施损坏、错位、歪斜或缺失等问题（乙方未巡查到位、未上报等责任），甲方按200元/个收取乙方违约金；每发现一处乙方施工质量未按合同要求实施或因乙方施工质量造成的事项，甲方按500元/个收取乙方违约金，且乙方必须按合同要求和甲方要求完成整改；对上述乙方失责原有造成严重后果的，甲方按2万元/次收取乙方违约金，且甲方有权终止合同。

7、施工过程中，如乙方接到甲方通知后，特殊情况1小时内，一般情况2小时内派项目负责人及维修人员到现场，按甲方要求负责消除安全隐患，完成相应问题排查和维修工作。乙方未按甲方要求落实的，甲方有权向乙方收取违约金，1000元/次。

8、乙方在合同期间自觉接受甲方、群众以及有关部门的监督管理。

(1)乙方必须无条件服从甲方组织的一些应急突击性任务及迎检活动，按时、按标准、按要求完成所分配的工作。若在应急抢险工作中，因未按甲方要求进行配送相应人员或工作相应不及时或造成安全事故及相应损失的，甲方有权对乙方进行合同价0.5%违约金处罚，乙方需承担相应全部的损失赔偿。

如在迎检工作中，因工作不到位造成迎检项目不合格，甲方有权单方面解除该项目合同，并对乙方进行合同价0.5%违约金处罚。

(2)乙方必须积极响应并接受主管部门的监督检查，若受到主管部门的批评，经调查认定情况属实的，对乙方进行2万元/次违约金处罚；造成恶劣影响的，甲方有权单方面解除合同。

(3)若在合同期内，因工作不到位，被投诉超过3次或单次投诉重点工作缺陷造成恶劣影响的，甲方有权单方面解除该项目合同，并对乙方进行合同价0.5%违约金处罚。

9、乙方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

10、乙方必须落实安全生产和安全防火措施，并对交通安全、施工安全负责，为上岗工人购买统一的工作服或反光袖套，自行解决公路安全作业问题。在进行管养作业时，必须认真负责，注意安全操作。如发生任何意外，乙方负责事故处理和承担一切费用。

11、乙方收到甲方索赔通知后，乙方应在下列时间内予以答复：乙方在接到甲方的通知起48小时内给予答复，并及时到现场负责修理、更换，同时承担由此造成的一切损失。如逾期不予答复和处理，则视同上述索赔已被接受。

12、乙方累计三次得到甲方书面通报或警告的，甲方有权提前解除合同。

13、乙方无故停止工作，甲方有权按损失程度扣减工程款， 并有权要求乙方支付相当于合同价款总额5%的违约金。若无故停工累计达7天的，甲方有权单方面解除合同。

14、施工期间，乙方应对成品和拆除的设施设备等进行保护并移交至甲方指定仓库，因设施被盗或损坏，致人死伤或造成其他损失的，由乙方负责赔偿和承担其他一切责任。

### （以下无正文，仅为签章）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其代理人： | 法定代表人或其代理人： |
| 部门负责人： | 部门负责人： |
| 部门分管负责人： | 部门分管负责人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 合同签订日期： 年 月 日 |  |

# 第六章 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                   项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

2024-2026年仙林大学城交通设施维护服务采购投标报价清单

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 分项最高限价（元） | 分项投标报价（元） | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通标志类维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 方形棱镜永久标志 | 厚度2.5mm，铝板，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜，配套热镀锌抱箍，含安装，含配件辅材，满足相关规范要求 | ㎡ | 100 | 650 |  |  |
| 2 |  | 厚度2.0mm，铝板，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜，配套热镀锌抱箍，含安装，含配件辅材，满足相关规范要求 | ㎡ | 100 | 550 |  |  |
| 3 | 圆形棱镜永久标志 | φ800mm，铝板，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜，配套热镀锌抱箍，含安装，含配件辅材，满足相关规范要求 | 块 | 80 | 350 |  |  |
| 4 |  | φ1200mm，铝板，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜，配套热镀锌抱箍，含安装，含配件辅材，满足相关规范要求 | 块 | 80 | 750 |  |  |
| 5 | 三角形棱镜永久标志 | △900mm，铝板，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜，配套热镀锌抱箍，含安装，含配件辅材，满足相关规范要求 | 块 | 30 | 410 |  |  |
| 6 | 指示标牌 | 1000*1500mm，铝板，厚度2.0mm，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜（版面内容按要求设计并制作），配套热镀锌抱箍等相关附件，含安装，含配件辅材 | 块 | 35 | 850 |  |  |
| 7 |  | 1200*1700mm，铝板，厚度2.0mm，整体板面国标棱镜IV类10年反光膜（版面内容按要求设计并制作），配套热镀锌抱箍等相关附件，含安装，含配件辅材 | 块 | 35 | 1150 |  |  |
| 8 | 小号卧式支架标志 | 1000*1000mm或1㎡，铝板，反光膜，2*40*40mm镀锌角钢或方管易收放活动架，配套抱箍，可移动，含安装，含配件辅材 | 套 | 25 | 700 |  |  |
| 9 | 中号卧式支架标志 | 1000*1200mm或1.2㎡，铝板，反光膜，2*40*40mm镀锌角钢或方管易收放活动架，配套抱箍，可移动，含安装，含配件辅材 | 套 | 25 | 720 |  |  |
| 10 | 中号卧式支架标志 | 1000*1500mm或1.5㎡，铝板，反光膜，2*40*40mm镀锌角钢或方管易收放活动架/φ76mm镀锌钢管方形底座，配套抱箍，可移动，含安装，含配件辅材 | 套 | 30 | 750 |  |  |
| 11 | 大号卧式支架标志 | 1200*2000mm或2.4㎡，铝板，反光膜，3*50*50mm镀锌角钢或方管活动支架/φ76mm镀锌钢管方形底座，配套抱箍，可移动，含安装，含配件辅材 | 套 | 20 | 1300 |  |  |
| 12 | LED点阵式发光方形标志 | LED标志板，版面内容按要求设计并制作，配套太阳能及蓄电池控制箱，含安装，含配件辅材。LED主动发光交通标志，需取得国家交通安全设施质量监督检验中心出具的抽样检测、耐候性检测合格的报告及工厂检测合格证书。 | ㎡ | 20 | 2100 |  |  |
| 13 | LED背光源方形标志 | 1.4㎡≤面积＜2m²，含安装，含配件辅材 | 套 | 20 | 3600 |  |  |
| 14 |  | 面积＜1.4m²，含安装，含配件辅材 | 套 | 20 | 2200 |  |  |
| 15 | 太阳能LED标志蓄电池控制箱更换（与原控制系统吻合） | LED标志板，配套太阳能及蓄电池控制箱，含安装，含配件辅材 | 套 | 20 | 500 |  |  |
| 16 | 悬臂型标志标牌维护 | 拆除悬臂大型标志标牌，S≥2㎡，含配件辅材，保持完好，送达指定地点 | 块 | 50 | 500 |  |  |
| 17 |  | 安装悬臂大型标志标牌，S≥2㎡，含安装，含配件辅材，从指定地点运输到现场 | 块 | 30 | 600 |  |  |
| 18 |  | 拆除悬臂小型标志标牌，S＜2㎡，含配件辅材，保持完好，送达指定地点 | 块 | 50 | 250 |  |  |
| 19 |  | 安装悬臂小型标志标牌，S＜2㎡，含安装，含配件辅材，从指定地点运输到现场 | 块 | 50 | 300 |  |  |
| 20 |  | 修整悬臂标志标牌，弯折和配件等维修，含安装，含提供配件辅材 | 块 | 80 | 250 |  |  |
| 21 | 标志标牌维护 | 拆除标志标牌，S≥2㎡，含配件辅材，保持完好，送达指定地点 | 块 | 50 | 500 |  |  |
| 22 |  | 安装标志标牌（主材利旧），S≥2㎡，含安装，含配件辅材，从指定地点运输到现场 | 块 | 10 | 600 |  |  |
| 23 |  | 拆除标志标牌，S＜2㎡，含配件辅材，保持完好，送达指定地点 | 块 | 120 | 250 |  |  |
| 24 |  | 安装标志标牌（主材利旧），S＜2㎡，含安装，含配件辅材，从指定地点运输到现场 | 块 | 50 | 300 |  |  |
| 25 |  | 修整标志标牌（标牌规格不限，综合考虑），含拆卸和安装，弯折和配件等维修，含提供配件辅材等 | 块 | 350 | 200 |  |  |
| 26 | 发光标志故障排除 | 非供电系统或标志版面更换时的故障排除，不足1平方米的按照1平方米计算，含安装，含配件辅材 | ㎡ | 20 | 200 |  |  |
| 27 | 标志版面贴膜（国际棱镜IV类质保10年） | 2.5mm，含安装，含揭字刻字贴覆及拆卸安装，含配件辅材； 符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）相关要求 | ㎡ | 1700 | 235 |  |  |
| 28 | 单挑F式悬臂杆件 | 主杆8mm厚*φ273*8000mm，悬臂5mm厚*φ114*9000mm*2，包含混凝土基础1200mm*1200mm *1700mm，砼C30，预埋件ф28mm*1500mm*10根，法兰盘20mm*ф500mm，含安装，含配件辅材，整套杆件为热镀锌无缝钢管，不锈钢螺丝紧固件。综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 5 | 18000 |  |  |
| 29 |  | 主杆7mm厚*ф219mm*8000mm，悬臂5mm*114mm*5000mm*2根，包含混凝土基础1200mm*1200mm *1500mm，砼C30，预埋件ф28mm*1500mm*8根，法兰盘20mm*ф440mm，含安装，含配件辅材，整套杆件为热镀锌无缝钢管，不锈钢螺丝紧固件。综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 5 | 14500 |  |  |
| 30 |  | 主杆7mm厚*ф219mm*8000mm，悬臂(加长长度)5mm*114mm*6500mm*2根，包含混凝土基础1200mm*1200mm*1500mm，砼C30，预埋件ф28mm*1500mm*8根，法兰盘20mm*ф440mm，含安装，含配件辅材，整套杆件为热镀锌无缝钢管，不锈钢螺丝紧固件。综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 5 | 15000 |  |  |
| 31 |  | 主杆5mm*ф165mm*7000mm，悬臂4.5mm*89mm*4500mm*2根，包含混凝土基础1000mm*1000mm *1500mm;砼C30，预埋件ф16mm*1000mm*6根，法兰盘16mm*ф380mm，含安装，含配件辅材。整套杆件为热镀锌钢管，不锈钢螺丝紧固件。综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 5 | 9000 |  |  |
| 32 | 立柱式杆件 | 立杆4mm厚*φ89*3500长，法兰厚度10mm，预埋φ12*0.6m*4孔，包含混凝土基础600*600*800mm，砼C30，含安装及配件辅材，立杆钢管及法兰钢板热镀锌，不锈钢螺丝紧固件，3/4面积贴膜，综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 40 | 800 |  |  |
| 33 |  | 立杆4mm厚*φ76*3500mm长，法兰厚度10mm，预埋φ10*0.6m*4孔，包含混凝土基础600*600*800mm，砼C30，含安装及配件辅材，立杆钢管及法兰钢板热镀锌，不锈钢螺丝紧固件，3/4面积贴膜，综合考虑完成相关内容需要的全部费用。 | 套 | 40 | 550 |  |  |
| 34 | 路名牌 | 牌面尺寸1200*360mm，立杆高度2500mm（立杆已安装），含安装，含配件辅材，符合《南京市城市道路路名牌设置规范》的规格和要求。 | 套 | 20 | 420 |  |  |
| 35 |  | 牌面尺寸1200*360mm，立杆高度2500mm，预埋件φ16*550m*4孔，法兰盘，砼C30基础600*600*800mm，含安装，含配件辅材，符合《南京市城市道路路名牌设置规范》的规格和要求。 | 套 | 20 | 920 |  |  |
| 36 |  | 牌面尺寸1500*450mm，立杆高度2500mm（立杆已安装），含安装，含配件辅材，符合《南京市城市道路路名牌设置规范》的规格和要求。 | 套 | 15 | 650 |  |  |
| 37 |  | 牌面尺寸1500*450mm，立杆高度2500mm，法兰200mm*200mm*厚度10mm，预埋φ16*550m*4孔，法兰盘，砼C30基础600*600*800mm，含安装，含配件辅材，符合《南京市城市道路路名牌设置规范》的规格和要求。 | 套 | 15 | 1130 |  |  |
| 38 |  | 路名牌内容变更，含按规范要求使用的相关配件辅材（包含版面贴膜等），按要求制作。 | 套 | 20 | 300 |  |  |
| 39 | 悬臂杆件维护 | 拆除悬臂杆件，含立杆、主杆和悬臂，以及配件辅材，保持完好，送达指定地点。 | 套 | 20 | 800 |  |  |
| 40 |  | 安装悬臂杆件(不包含杆件主材），含安装以及配件辅材，从指定地点运输到现场。 | 套 | 20 | 1000 |  |  |
| 41 |  | 修整悬臂杆件及正位，包含提供配件辅材。 | 套 | 50 | 300 |  |  |
| 42 |  | 原有悬臂杆件（包含主杆和悬臂）迁移，基础尺寸根据旧杆件尺寸定制，含安装，含配件辅材，综合考虑完成该项内容的全部费用。 | 套 | 10 | 3000 |  |  |
| 43 | 立柱杆件维护 | 拆除立柱杆件（杆件上的1块或多块标志版面）及立柱杆件（更换版面不与此项累加），含附着物和配件辅材保持完好，送达指定地点。 | 套 | 40 | 200 |  |  |
| 44 |  | 安装立柱杆件(不包含杆件主材），含安装，含配件辅材，从指定地点运输到现场。 | 套 | 30 | 300 |  |  |
| 45 |  | 修整立柱杆件及正位，包含配件辅材。 | 套 | 60 | 200 |  |  |
| 46 | 市政设施除锈喷漆 | 1、杆件表面打磨、除锈、抛光，刷防锈底漆、喷漆等维护。 2、除锈抛光1遍，刷防锈底漆1遍，氟碳漆2遍，3年内无生锈（无破损）。 | m² | 700 | 65 |  |  |
| 二、交通标线类维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 热熔标线 | （1）所有标线应具有顺畅、平顺、光洁、鲜明、均匀及精美的外观。 （2）热熔型道路标线施工时要确保材料用量≥5kg/m2 的施划量，漆膜厚度必须达到2.0±0.2mm。热熔标线主材配比：树脂≥15%、钛白粉≥4%（钛白粉为金红石型），材料中应混合占总量20%的玻璃微珠（玻璃微珠符合国家交通部门业标准），施划时标线表面还应均布170g/m2玻璃微珠。玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀。玻璃珠要求适当的嵌入深度，珠体一半嵌入标线，一半露出标线表面。 施工标线的下涂剂（底胶）应采用抗水、抗碱高强粘合力的双组份下涂料，其含固量≥25%，粘接性≤10%。 （3）玻璃微珠符合国家交通部行业标准，在喷涂时标线表面还应均布玻璃微珠。玻璃珠的品质要求，应符合公安部《道路标线涂料》(GA/T 298-2001)和《路面标线用玻璃珠》(JT/T 446-2001)的规定。 （4）标线形状位置允许误差如下： 新建道路标线的位置与设计位置误差不得大于50mm，施划前应实地测量路面尺寸，打尺弹线，校核无误后方可施划。原有标线的路面施划时新标线与旧标线应基本重合，误差不得大于5mm，视线不清时，必须重新打尺弹线。标线的端线与边线应垂直，其误差不大于±5°，其他特殊标线，其角度与设计值的误差不大于±3°。 直线（包括实线、虚线）必须笔直，直线度误差＜0.5mm/m；弧线外廓圆顺，曲率半径应与道路相应位置的曲率半径一致。 人行横道线必须保持线线平行，距离相等，其误差不得大于10mm。 （5）实际面积计量,黄色网格线按标线实际标线面积计算。 （6）地面文字标线字体须采用国家规范标准，施划与清除面积约定为长*宽*0.7。 | m² | 90000 | 44 |  |  |
| 48 | 热熔标线箭头 | （1）在施划道路交通标线以前，应保证路面平整、清洁，如有松散粒料或粘结杂物，应清扫干净。 （2）道路交通标线施划应平直、整齐，标线界外不得粘有标线材料。标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允许出现折线。 （3）标线表面不应出现网状裂缝，起泡现象。 （4）道路交通标线固化前，施工单位应设锥形路标指引车辆绕行，对标线采取措施进行保护，以免受到损坏。 （5）标线形状位置允许误差如下： 新建道路标线的位置与设计位置误差不得大于50mm，施划前应实地测量路面尺寸，打尺弹线，校核无误后方可施划。原有标线的路面施划时新标线与旧标线应基本重合，误差不得大于5mm，视线不清时，必须重新打尺弹线。标线的端线与边线应垂直，其误差不大于±5°，其他特殊标线，其角度与设计值的误差不大于±3°。 直线（包括实线、虚线）必须笔直，直线度误差＜0.5mm/m；弧线外廓圆顺，曲率半径应与道路相应位置的曲率半径一致。 导向箭头必须设置在车道中心位置，其偏移量不得大于 5mm，且应与车道标线保持平行，误差不得大于2mm。 （6）特殊标线的宽度误差不大于5%。南京交管局标准 | 个 | 4500 | 120 |  |  |
| 49 | 冷漆标线 | 3个月内保持原状，实际面积计量 | m² | 300 | 26 |  |  |
| 50 | 冷漆标线箭头 | 南京交管局标准 | 个 | 100 | 70 |  |  |
| 51 | 彩色防滑路面标线（冷涂型） | 1、涂膜外观：干燥成型后，颜色、骨料颗粒分布应均匀，无裂纹、骨料颗粒脱落等现象； 2、耐水性：在水中浸24h应无异常现象； 3、耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸24h无异常现象； 4、涂层低温抗裂性：-10℃保持4h，室温放置4h为一个循环，连续做三个循环后应无裂纹； 5、人工加速耐候性：人工加速老化试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落，允许轻微粉化和变色； 6、不粘胎干燥时间≤1h(快干冷涂型)，耐变形性≥90%，凝胶时间≥10min； 7、基料在容器中的状态：应无结块、结皮现象、易于搅匀； 8、防滑骨料：莫氏硬度≥6，骨料粒径≤4mm； 9、符合《路面防滑涂料》(JT/T712-2008)、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)和《彩色沥青路面技术指南》等相关规定。 | m² | 100 | 130 |  |  |
| 52 | 震荡标线 | （1）所有标线应具有顺畅、平顺、光洁、鲜明、均匀及精美的外观。 （2）标线厚度≥5mm，热熔标线主材配比：树脂≥15%、钛白粉≥4%（钛白粉为金红石型），材料中应混合占总量20%的玻璃微珠（玻璃微珠符合国家交通部门业标准），施划时标线表面还应均布170g/m2玻璃微珠。玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀。玻璃珠要求适当的嵌入深度，珠体一半嵌入标线，一半露出标线表面。 施工标线的下涂剂（底胶）应采用抗水、抗碱高强粘合力的双组份下涂料，其含固量≥25%，粘接性≤10%。 （3）玻璃微珠符合国家交通部行业标准，在喷涂时标线表面还应均布玻璃微珠。玻璃珠的品质要求，应符合公安部《道路标线涂料》(GA/T 298-2001)和《路面标线用玻璃珠》(JT/T 446-2001)的规定。 （4）实际面积计量，符合南京交管局标准 | m² | 400 | 105 |  |  |
| 53 | 标线维护 | 采用专用机械水洗（不含沙）清除，路面标线必须清除干净，不得留有旧标线的残留痕迹，且不能破坏沥青路面；复划标线前旧标线采用打磨清除。高压水清除标线或其他方式，面积按实计量 | m² | 2500 | 38 |  |  |
| 三、安全护栏类维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 京式护栏 | 高度1200mm，立柱40mm*80mm*2.0mm*1070mm,竖栏φ16mm，含安装，含配件辅材，基础，其他满足设计及规范要求 | 米 | 2800 | 220 |  |  |
| 55 |  | 高度800mm，立柱40mm*80mm*2.0mm*1070mm,竖栏φ16mm，含安装，含配件辅材，基础，其他满足设计及规范要求。 | 米 | 3600 | 150 |  |  |
| 56 | 不锈钢工艺护栏 | 1.全304不锈钢材质。 2.高1.2米，Φ25mm、1.2mm厚不锈钢管立柱，30mm*60mm、3mm厚304不锈钢立柱，30mm*50mm、3mm厚304不锈钢立柱，50mm*80mm、15mm厚不锈钢矮立柱，Φ76mm、3mm厚304不锈钢横担， 30mm*50mm、3mm厚304不锈钢横担，含安装，含配件辅材，其他具体要求由甲方现场指定。 | 米 | 600 | 450 |  |  |
| 57 | 波形护栏 | 双波波形护板4320mm，板宽310mm，波深85mm，板厚4mm，圆立柱140mm*φ厚4mm高1000mm，含安装，含配件辅材。 | 米 | 50 | 200 |  |  |
| 58 | 河道防护栏杆 | 1.栏杆除立柱采用钢板外,其余扶手及栏杆栅均采用304不锈钢复合管。 2.304不锈钢复合管采用手工氢弧焊接,其工艺要求参照Q/62089989-71-200,焊接接头和焊缝必须满焊，焊透无漏缝、夹渣现象，表面打磨抛光处理。 3.立柱：底板采用Q235钢板,底板厚12mm，侧板采用Q235钢板，10mm厚，整体焊接，然后整体打砂处理去除毛刺，最后整体做静电喷塑处理，3年内无生锈（无破损） 4.在栏杆非断缝处，两个立柱N4之间用一块N5焊接连接。N5钢板上开3个直径为5cm的圆孔。 5.高度1.25米，柱中2米（2米一根立柱）。 6.护栏根据现场情况或建设方要求进行安装，包含护栏土方开挖、回填、余方弃置、基础（0.4*0.4*0.4m)浇筑、预埋件以及护栏安装所需要的全部配件辅材，护栏要牢固稳定，详细栏杆尺寸及做法见设计图纸。 | 米 | 900 | 436 |  |  |
| 59 | 绿化隔离护栏 | 1、热镀锌钢材质，静电喷涂，防腐抗老化处理，颜色根据发包人要求定制。 2、防爬型弯折竖杆，高1m；横梁60*40mm*2，厚度1.8mm；竖杆30*30，厚度1.5mm；立柱60*60mm*2，厚度2.0mm。 3、含安装，根据现场情况进行预埋式（基础20*20*30cm）或法兰式安装，含配件辅材，满足规范要求。 | 米 | 500 | 105 |  |  |
| 60 | 高护栏网 | 高度1.8米，桃型立柱厚度1.5，网孔150*75 铁丝φ6，塑层1.5，立柱基础30*30，含安装，含配件辅材，其他满足设计及规范要求。 | 米 | 690 | 160 |  |  |
| 61 |  | 高度1.5米，桃型立柱厚度1.5，网孔100*75 铁丝φ6，塑层1.5，立柱基础30*30，含安装，含配件辅材，其他满足设计及规范要求。 | 米 | 300 | 130 |  |  |
| 62 |  | 高度1.0米，桃型立柱厚度1.5，网孔100*75 铁丝φ6，塑层1.5，立柱基础30*30，含安装，含配件辅材，其他满足设计及规范要求。 | 米 | 400 | 100 |  |  |
| 63 | 护栏维护 | 护栏拆除，含配件辅材，保持完好，送达指定地点。 | 米 | 3000 | 20 |  |  |
| 64 |  | 护栏安装（主材利旧），含基础、配件辅材，从指定地点运输到现场。 | 米 | 1000 | 25 |  |  |
| 65 |  | 护栏修整维护，含拆卸、安装及配件辅材等 | 米 | 8000 | 30 |  |  |
| 四、交通安全附属设施维护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 橡胶减速带 | 1000*380*50mm，搓板式流线型纹路，符合技术规范，含安装，含配件辅材 | 米 | 100 | 130 |  |  |
| 67 | 塑料防撞桶 | φ580*820mm，需要填砂至少2/3，PE原料滚塑工艺制造，净重≥5kg，贴红白相间棱镜反光膜，含安装，含配件辅材 | 个 | 150 | 200 |  |  |
| 68 | 弹性警示柱 | 80*700mm，含安装，含配件辅材，TPU原料制造，底部加强螺旋状结构，1000次辗压恢复性 | 个 | 700 | 50 |  |  |
| 69 | 广角反射镜 | φ1000mm，含安装，含配件辅材，PC材质2mm厚度，影像不变形，外力撞击后可迅速复原 | 组 | 20 | 450 |  |  |
| 70 | 塑料交通锥 | 底座360*高750mm，含安装，含配件辅材，PE原料注塑工艺制造，褐色锥体，高韧性、抗耐压，净重≥2kg，圆形状，贴V类3年红白相间反光膜。 | 个 | 150 | 40 |  |  |
| 71 |  | 底座360*高750mm，含安装，含配件辅材，PE原料注塑工艺制造，褐色锥体，高韧性、抗耐压，净重≥4kg，方碑形状，贴V类3年红白相间反光膜，配3米长塑料链。 | 个 | 150 | 50 |  |  |
| 72 | 四闪双面闪光警告灯 | 420*360*160mm，含安装，含配件辅材。每个闪光单元面30珠LED、共240珠LED，太阳能板在正常光照8小时内对蓄电池充满电。满电的蓄电池须保证发光标志持续阴雨7天或黑暗状态168小时以上，铝型材框体，根据现场情况配设高3.5m杆件和60*60*60cm混凝土基础。 | 台 | 15 | 1500 |  |  |
| 73 | 黄闪警示灯 | φ400mm，含安装，含配件辅材。根据需要满屏亮或带慢字，太阳能板在正常光照8小时内对蓄电池充满电。满电的蓄电池须保证发光标志持续阴雨7天或黑暗状态168小时以上。 | 台 | 60 | 800 |  |  |
| 74 | 车轮止位器 | 750*180*120mm，含安装，含配件辅材，聚脂材料压铸成型，反光 | 个 | 50 | 80 |  |  |
| 75 | 限位杆件 | 3mm厚*φ8cm，圆形镀锌钢管，长度根据现场情况制定，含安装，含配件辅材，含混凝土基础（若有混凝土基础，每套限位杆含两个混凝土基础；无混凝土基础时配设相应的辅材），按要求喷涂防腐底漆和反光漆。 | m | 50 | 160 |  |  |
| 76 | 固定警示柱 | φ89*800mm，含安装，含配件辅材，热镀锌，贴红白相间棱镜反光膜，埋入地下。 | 个 | 150 | 110 |  |  |
| 77 | 交通反光膜 | 按甲方要求贴不同规格尺寸的交通反光膜，含配件辅材； 采用Ⅵ类反光膜，3年使用寿命，符合《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）相关要求。 | m² | 500 | 50 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本清单单价为全费用固定综合单价，包括但不限于人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、措施项目费、商业保险、税金等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十五、投标人需要提供的其他材料

### 承诺书（一）

南京市仙林大学城管理委员会：

我单位（投标人名称）郑重承诺：

根据现场实际情况，接到采购人通知后，特殊情况1小时内，一般情况2小时内派项目负责人及维修人员到施工现场，按采购人要求负责消除安全隐患，完成相应问题排查和维修工作。

投标人：（公章）

年   月    日

### 承诺书（二）

南京市仙林大学城管理委员会：

我单位（投标人名称）郑重承诺：

保修期内免费维修，我单位承诺的质保期为   年。（提供承诺书加盖公章）

投标人：（公章）

年   月    日