招　标　文　件

项目名称：南京市公安局大数据中心系统设备维保及驻场服务2024年度-人员驻场及专项技术服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0337

（服务类项目，专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年09月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………31

- 投标文件格式………………………………34

- 投标邀请

受南京市公安局委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市公安局大数据中心系统设备维保及驻场服务2024年度-人员驻场及专项技术服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0337

2.项目名称：南京市公安局大数据中心系统设备维保及驻场服务2024年度-人员驻场及专项技术服务

3.预算金额：218.6万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：采购7名专业技术人员机房值班运维服务、1名Oracle数据库运维工程师驻场服务、1名达梦数据库运维工程师驻场服务、1名网络运维工程师驻场服务、双活运行平台技术支持服务、VMware虚拟化平台技术支持服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2024年11月1日至2025年10月31日

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年10月11日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市公安局

地  址：南京市秦淮区洪公祠 1 号

联系人：王老师

联系电话：025-84420295

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：乔老师

联系电话：025-68505730

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包，并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同生效且服务期开始后支付合同总价款的 30%。

8.1.2 乙方的服务质量达到其服务应答和服务方案中的标准，甲方支付至审定价的100%，若在服务期内出现服务达不到甲方要求、故障处置不及时等问题，甲方按照相应的处罚标准从付款中扣除罚金。结算审计核减率为5%以下的，审计费用由甲方承担；核减率为5%(含)以上的，审计费用由乙方承担，并在结算价中直接扣除。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为保障南京市公安局大数据中心机房基础设施的稳定运行，需要精通日常运维保障的专业技术人员7×24小时值守，开展机房值班巡检及故障第一时间处置等工作。

全局Oracle数据库、达梦数据库、机房内部网络需要相关专业认证工程师驻场开展专业的维护、性能优化及日常运维等工作。

全局使用双活运行平台、VMware虚拟化平台提供基础资源服务，需要购置双活运行平台、VMware虚拟化平台的专项技术支持服务。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、产品清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房值班运维服务 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 2 | Oracle数据库运维工程师驻场服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 3 | 达梦数据库运维工程师驻场服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 4 | 网络运维工程师驻场服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 5 | 双活运行平台技术支持服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |
| 6 | VMware虚拟化平台技术支持服务 | 1 | 项 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

1、机房值班运维服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 一、驻场工程师要求： 值班运维工程师须熟悉主流X86服务器、磁盘存储阵列、网络设备、负载均衡设备、UPS、精密空调、动力环境监控产品等，具备硬件设备的故障诊断及处置、硬件调试、VMware虚拟机安装、Windows和Linux操作系统安装及操作能力。具有3年(含)以上运维或系统集成相关工作经验。 二、服务期限：2024年11月1日至2025年10月31日 三、驻场值守地点及责任机房： 7名工程师在南京市公安局大数据中心机房值班室值守，提供7×24小时服务，保证工作时间3名、非工作时间2名工程师现场运维值守，负责电信泰山新村机房、电信长乐路机房、电信苜蓿园机房的相关值班运维工作； 四、除驻场工程师外，提供技术服务团队能为采购人提供相关技术支持服务。 五、服务期内，机房值班运维工程师主要工作： 1、24小时运行保障值守：在采购人指定地点24小时值守，及时处置各类故障电话、故障报警，保障系统稳定运行； 2、机房管理：落实机房管理规章制度，做好设备及人员出入机房的审核、登记及管理工作； 3、系统及设备登记、变更：依托用户方的运维系统，梳理和维护机房的系统、设备、数据库等资源信息，形成完整的日常维护服务台账，并及时做好资料变更工作； 4、设备巡检及故障处置：对电信泰山村村机房内设备做到每日巡检，电信长乐路机房内设备每个工作日巡检，电信苜蓿园机房内设备工作日期间每周三次巡检，及时发现并处置各类硬件故障，联系设备维保厂商更换损坏部件，通知采购人设备使用责任人做好数据和程序备份，保障各类应用系统安全稳定运行； 5、设备安装及基础软件部署：承担采购人日常的设备调整等硬件资源安装调试工作，承担小规模设备上架调整、虚拟机部署，以及操作系统的安装工作； 6、虚拟化平台日常维护：承担用户方VMware虚拟化平台设备日常巡检与维护工作，包括虚拟机运行状况巡检、虚拟机扩容、虚拟机备份、常见故障处置等工作。出现严重故障时，及时处置并联系供应商的虚拟化平台维护工程师提供现场技术服务； 7、日志检查和清理：定期对用户方的中间件、数据备份等日志进行检查和清理，发现重要出错信息及时通知用户方管理员； 8、其他工作：承担采购人交办的其他工作。 |

2、Oracle数据库运维工程师驻场服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 一、驻场工程师要求： 1名Oracle数据库运维工程师，要求具有OCM(Oracle认证大师)证书和Oracle数据库运维保障三年及以上工作经验。 在服务期内认证数据库工程师在采购人处提供5*8小时驻场服务(紧急故障处置及重要应用系统调整时需要夜间或休息日加班)，承担采购人所有Oracle数据库的安装部署、数据备份(物理备份和逻辑备份)、日常维护、性能调优、故障处置等工作，并按照采购人要求对重要的应用系统数据库使用Oracle Dataguard实现异地灾备。 二、服务期限：2024年11月1日至2025年10月31日 三、驻场地点：南京市公安局大数据中心机房值班室。 四、除驻场工程师外，有技术服务团队能为采购人提供相关技术支持服务。 五、服务期内，驻场工程师具体工作内容如下： 1、数据库安装部署：按照采购人要求，承担各类应用系统新数据库运行环境的安装部署(含多个版本Oracle RAC部署)工作； 2、数据库日常维护：对负责保障的多套Oracle数据库进行日常巡检、维护和性能监控，及时发现问题隐患并快速处置，及时完成日志清理、参数调整、扩充表空间、新增磁盘(含ASM 扩盘)等工作； 3、数据库备份：使用采购人的NBU数据备份软件或编写脚本，对采购人已有或新上线的数据库进行备份，备份方式及备份策略能够有效应对主机、存储损坏以及数据误删除等运行事故，保障采购人数据安全，并符合省厅运行考核对数据备份的要求； 4、数据库灾难恢复：对突发的数据灾难事故，使用相关备份数据为采购人进行数 据恢复； 5、数据库异地灾备：对采购人重要的应用系统数据库，使用Oracle Dataguard等数据复制工具实现异地灾备； 6、数据库迁移：当采购人有新旧设备置换时，使用合适的技术手段完成数据库迁移工作； 7、数据库日常监控：对数据库运行状态及各项指标进行监控，根据监控结果进行问题预警及数据库优化配置工作； 8、数据库故障处理：数据库出现重大故障，影响业务运行时，须立即赶到采购人现场对数据库进行故障排除，业务恢复； 9、数据系统软件升级：按照采购人要求完成数据库系统软件升级工作； 10、数据库产品系统健康检查：定期对数据库集群运行状况进行全面健康度检查；降低系统潜在的风险，包括数据丢失、安全漏洞、系统崩溃、性能降低及资源紧张；检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库系统错误隐患；检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集；检查数据库空间的使用情况；协助进行数据库空间的规划管理；检查数据库备份的完整性；监控数据库性能；确认采购人应用系统对数据库的资源需求；查找采购人数据库性能问题，并进行性能优化；通过改善系统环境的稳定性来降低潜在的系统宕机时间； 11、数据库产品性能调优：分析采购人的应用类型和采购人行为；评价并修改ORACLE数据库的参数设置；评价并调整 ORACLE数据库的数据分布；评价应用对硬件和系统的使用情况，并提出建议；利用性能调整工具实施数据库的性能调整。 12、其他工作：其他采购人交办的数据库维护管理工作。 |

3 达梦数据库运维工程师驻场服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 一、驻场工程师要求。 1名达梦数据库运维工程师，具有DCP及以上证书、从事软件开发三年及以上和达梦数据库管理及维护两年及以上工作经验。 熟悉大数据集群主机扩容及服务安装、Linux操作系统安装及操作、Oracle和DMMPP等数据库操作，提供5×8小时驻场服务，负责达梦数据库日常运维、同步处理、数据库优化、故障处置和数据对接等工作。 二、服务期限：2024年11月1日至2025年10月31日 三、驻场地点：南京市公安局大数据中心机房值班室。 四、除驻场工程师外，有技术服务团队能为采购人提供相关技术支持服务。 五、服务期内，驻场工程师具体工作内容如下： 1、数据库巡检：开展平台日常巡检，每周提交一份电子巡检周报，对巡检过程发现故障及时处置，尽快解决相关故障，保障用户方大数据平台稳定运行； 2、数据库日常维护：对负责保障的达梦数据库进行日常维护和性能监控，及时发现问题隐患并快速处置，及时完成日志清理、参数调整、扩充表空间、新增磁盘等工作； 3、数据同步处理：开展平台数据库备份、日志归档、安全保障等工作； 4、数据对接：协助平台对接的应用厂商排查、定位故障原因，及时提供解决方案，同步配合测试验证等工作。 5、数据库优化：分析采购人的应用类型和采购人行为，优化数据库的参数设置，实施数据库的性能调整。 6、其他工作：其他采购人交办的数据库维护管理工作。 |

4 网络运维工程师驻场服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 一、驻场工程师要求： 1名网络运维工程师，要求具有华为、中兴或思科等初级及以上网络工程师认证证书。 在服务期内认证网络工程师在采购人处提供5*8小时驻场服务(紧急故障处置及重要网络调整时需要夜间或休息日加班)，承担采购人指定机房内部网络的配置、巡查、维护等工作。 二、服务期限：2024年11月1日至2025年10月31日 三、驻场地点：南京市公安局大数据中心机房值班室。 四、除驻场工程师外，有技术服务团队能为采购人提供相关技术支持服务。 五、服务期内，驻场工程师主要工作： 1、定期巡检：服务期内须每月对采购人机房内部网络及网络交换机配置进行一次全面巡检，发现问题及时上报和处置； 2、故障处置：当机房内部网络出现故障而时，即使对网络故障进行解决； 3、网络配置：根据业务需求，对采购人机房内部网络设备进行配置； 4、台账维护：根据采购人要求，建立健全机房内部网络台账、拓扑图等基础信息，并定期更新与维护； 5、其他工作：承担采购人交办的其他网络维护管理工作。 |

5 双活运行平台技术支持服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 一、基本要求 由具有存储、网络及数据库中级认证以上证书的工程师组成专业运维团队，为我局核心业务双活运行平台的存储组网、机房光纤、内部网络和备份存储提供定期（每月不少于一次）现场巡检和7*24小时技术支持服务，按要求响应采购人故障报修，及时处置平台故障。 二、服务期限：2024年11月1日至2025年10月31日 三、服务期内，技术支持服务具体工作内容如下： 1、现场巡检：服务期内须每月至少一次对用户方的核心业务双活运行平台的存储组网、机房光纤、内部网络和备份存储进行一次现场全面巡检，对发现的问题及时解决并进行系统调优。 2、现场故障处置：在技术服务期内，如果平台出现了故障而必需现场解决问题时，在1小时内派遣工程师到客户现场对出现的故障进行解决。 3、远程技术支持：提供7*24小时技术支持服务，并通过电话、电子邮件等方式解决客户系统中出现的问题。 4、模拟容灾演练：每半年完成一次双活平台模拟容灾演练，通过模拟链路中断、平台单侧系统宕机等故障，演练双活平台在两套硬件系统中切换，保障承载信息系统安全稳定运行。 5、其他技术支持：解答客户提出的关于双活平台的技术问题，协助客户对系统进行调整和规划，使客户系统优化，可靠，完善。 |

6 VMware虚拟化平台技术支持服务

| 序号 | 名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★实质性要求 | 一、基本要求 在服务期内提供VMware虚拟化平台技术支持服务，服务期内安排具有VMware认证专家(VCP)及以上认证书、三年及以上 IT工作经验的工程师，针对采购人VMware虚拟化平台(多个机房、多个网络)提供定期(每月不少于一次)巡检、备份、优化、故障处置等技术支持服务。 二、服务期限：2024年11月1日至2025年10月31日 三、服务期内，技术支持服务具体工作内容如下： 1、巡检：服务期内供应商安排虚拟化平台维护工程师(VMware 认证工程师)每月对采购人的虚拟化平台进行一次全面巡检，包括虚拟化平台的巡检、物理服务器及网络设备的巡检、存储设备巡检、光纤交换机的巡检、虚拟机备份的巡检。巡检能及时发现各类软硬件故障，硬件故障由用户方的相应硬件维保厂商解决，故障定位及各类软件故障处置由本次服务采购的中标供应商负责。 2、7×24故障处置：服务期内采购人的虚拟化平台发生严重故障、驻场运维工程师不能解决时，投标人须及时响应，安排VMware认证工程师在2小时之内到达现场并进行故障处置，软件故障须在到达现场后24小时之内解决(硬件故障由相应硬件维保厂商负责维修)。 3、软件（虚拟化平台相关软件）版本升级：服务期内当采购人有虚拟化平台相关软件升级需求时，能够及时进行相关软件版本升级。 4、功能调整：能够根据采购人的业务需求，对用户环境中的网络、存储和备份等进行相应调整。包括：虚拟化环境调整、 存储空间划分、光纤交换机ZONE划分、备份策略修改等。 5、虚拟化平台扩容及部署：服务期内，当采购人有在虚拟化平台扩充服务器、存储等硬件设备以及部署新虚拟机集群等需求时，能够帮助用户及时安装部署； 6、其他技术支持：当采购人在日常工作中遇到虚拟化软件相关问题时(如新建特殊操作系统的虚拟机模板等)，须及时现 场协助或远程技术支持。 |

★（二）商务要求

1、实施要求

1.1 总体服务要求

1.1.1 机房值班运维服务

（1）机房值班服务

按照采购人管理要求，确保电信泰山新村机房、电信长乐路机房、电信苜蓿园机房的应用系统以及相关硬件设备的安全稳定运行。具体要求如下：

①对驻场运维人员进行精细管理，提前对值班人员进行排班，并提供人员值班表和签到表，驻场运维人员按照人员值班表 进行上班签到。

②提供机房日常运维工作表，对日常运维工作进行详细登记；

③每周向采购人提供机房内部重要设备、各类型网络、安全接入平台的运行维护情况及运维服务周报；

④每月月底向采购人提供月度考勤情况、运维工作量以及月度工作总结等服务报告；

⑤非在岗人员，突发故障情况要求能够在两小时内赶到现场配合采购人进行故障处理。

⑥服务期满后，编写机房运维服务总结报告，提交采购人。

（2）机房管理服务

根据采购人要求提供机房管理服务，对进入电信泰山新村机房、电信长乐路机房、电信苜蓿园机房内人员行为、事件信息处理、设备和材料使用进行严格的监督和管理，要求如下：

①人员管理：对进入机房的人员进行登记，填写人员进出登记表；监督业务系统人员机房工作时间，无采购人书面批准严禁人员提前进入和滞留在机房内；对业务系统人员在机房内部所有安装、调试、维护工作，机房驻场人员需要按照规范制度进行监督；

②事件管理：按照运维管理规范对系统部署、上线、停机维护、下线、监控报警及故障处置等各类事件进行管理，处理运维系统产生的各类事件信息，告警等异常信息及时进行处置并上报。

③设备和材料管理：需对机房内所有设备和材料数量进行清点并登记，承担机房设备和材料丢失风险，玩忽职守造成采购人设备和材料丢失的，采购人有权索赔，情节严重的有权终止合同；

④卫生清洁管理：按照相应的保洁规范制度，须保持机房内部及值班环境卫生，对值班环境的地板、桌椅、门等相关设施进行不少于1次/月清洁工作。

（3）硬件设备巡检及故障处置服务

中标供应商的驻场运维保障人员须对采购人电信泰山新村机房、电信长乐路机房、电信苜蓿园机房内的服务器、存储、网络等硬件设备进行巡检，发现故障及时处置。具体要求如下：

①对机房内的服务器、存储、网络等硬件设备进行定期巡检(电信泰山新村机房内设备每日不少于1次巡检、电信长乐路机房内设备每个工作日不少于1次巡检、电信苜蓿园机房内设备工作日期间每周不少于3次巡检)，提供巡检服务工作记录，对巡检过程发现故障须及时联系该硬件设备的维保公司和采购人使用责任人，尽快解决硬件故障；

②依托采购人的运维监控系统，及时发现并处置硬件设备故障，及时联系故障硬件设备的维保公司和采购人使用责任人，尽快解决硬件故障；

③对于玩忽职守造成采购人损失的，采购人有权索赔，情节严重的有权终止合同。

1.1.2 Oracle数据库运维工程师驻场服务

（1）驻场工程师须每个工作日完成多个网络、多套Oracle数据库进行巡检、性能监控等工作，对监控软件超过阈值的报警(如表空间占用率报警、磁盘占用率报警等)及时处置，清理日志、扩充表空间，保障数据库正常运行；

（2）驻场工程师须前瞻性发现数据库服务器磁盘空间不足(含ASM磁盘空间)等隐患，及时向采购人管理人员汇报，制定扩盘方案，经审核批准后实施，解决数据库长期运行后磁盘空间不足等问题；

（3）驻场工程师每周须完成负责保障的所有数据库备份(物理备份和逻辑备份)日志检查，发现备份中出现的问题并及时解决；

（4）对于突发的数据库运行故障，驻场工程师须提供7×24保障服务，及时赶到单位处置故障，相关加班、交通等费用包含在本次投标报价中；

（5）驻场工程师按照采购人要求，及时完成交办的数据库运行环境部署(含多个版本Oracle RAC部署等)、数据库异地灾备部署(Oracle Dataguard部署等)、数据库迁移、数据库漏洞检查等各项工作；

（6）对于驻场工程师无法完成的工作或解决的故障，投标人须立即安排二线技术团队提供支持或现场解决，及时解决故障或 完成相关工作任务；

（7）驻场运维工程师须每月与采购人管理人员进行工作时间核准，提供相关考勤记录，作为服务资料进行存档；

（8）驻场运维工程师每周向采购人提供Oracle数据库维护工作周报，详细记录一周维护工作内容；

（9）驻场运维工程师每月月底向采购人提供Oracle数据库运维月度服务工作总结报告。

1.1.3 达梦数据库运维工程师驻场服务

（1）驻场工程师须每个工作日完成达梦数据库进行巡检、性能监控等工作，对监控软件超过阈值的报警及时处置，清理日志、扩充表空间，保障数据库正常运行；

（2）对于突发的数据库运行故障，驻场工程师须提供7×24保障服务，及时赶到单位处置故障，相关加班、交通等费用包含在本次投标报价中；

（3）对于驻场工程师无法完成的工作或解决的故障，投标人须立即安排二线技术团队提供支持或现场解决，及时解决故障或完成相关工作任务；

（4）驻场运维工程师须每月与采购人管理人员进行工作时间核准，提供相关考勤记录，作为服务资料进行存档；

（5）驻场运维工程师每周向采购人提供达梦数据库维护工作周报，详细记录一周维护工作内容；

（6）驻场运维工程师每月月底向采购人提供达梦数据库运维月度服务工作总结报告。

1.1.4 网络运维工程师驻场服务

（1）每月驻场运维工程师工作时间进行核准，提供驻场运维工程师考勤记录，作为服务资料进行存档；

（2）每周向采购人提供机房内部网络维护工作周报，详细记录一周内维护工作内容；

（3）服务期内每月对采购人机房内部网络及网络交换机配置进行一次全面巡检，提 供巡检服务工作报告；

（4）每月月底向采购人提供机房内部网络运维月度服务工作总结报告。

1.2 安全管理责任要求

中标供应商应按照《企事业单位参与公安机关信息化建设安全管理办法》第十至第十三条的规定，明确安全管理具体要求及对应的违约责任。

1.2.1 违反安全管理的具体行为。

包括但不限于：

网络安全方面，擅自建立跨网跨域运维通道，违规连接公安网络，设置应用系统后门、木马等恶意程序，恶意探测扫描网络及系统，拆除破坏监管设施、程序等；数据安全方面，违规下载、留存、使用公安数据，篡改、毁损、出售公安数据等；安全保密方面，擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，不及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设人员的持有的公安文档资料、数据等。

1.2.2 违反安全管理行为须承担的责任。

包括但不限于：

（1）支付违约金。供应商每发生一起违反安全管理的相关行为，供应商应向采购人支付合同总价5%的违约金；对违约金不足以弥补所造成的损失的，由供应商补足差额部分；对逾期支付违约金的，每逾期1天供应商应向采购人偿付违约金总额5‰的滞纳金，但累计滞纳金总额不超过违约金总额的5%；造成一定负面影响的，由违约方承担消除负面影响产生的诉讼费、取证费、律师费等费用。

（2）采取补救措施。若产生软硬件产品损坏的，乙方应采取针对性补救措施，确保原软硬件产品运行正常，其中产生的费用由乙方承担。

（3）提前解除合同。对违约行为不可整改且造成特别严重后果，参与单位拒不整改、整改后仍不符合安全管理要求，或者违约行为造成合同目的的无法实现的，甲方有权单方提前解除合同。

（4）失信惩戒措施。对同时构成违法犯罪的违约行为，甲方有权提请将涉事参与单位及人员列入政府采购严重违法失信行为记录名单、市场监督管理严重失信名单。

（5）后续追偿权利。鉴于有的违法行为造成的后果较长时间才能显现，或者损失数额难以一次性确认，甲方保留进一步追偿的权利。

1.3 其他要求

1.3.1 其他服务工作

遇用采购人重大运行故障，供应商须按照用采购人要求调集后台技术力量，给予采购人现场技术服务或远程技术支持；

针对采购人根据实际工作需求临时提出的工作要求，如运维考核等工作要求，中标供应商须全力配合，提供相关服务。

1.3.2 职责界定

（1）中标供应商运维责任

中标供应商签订合同后，须承担整体运维保障过程中相关管理风险，如无不可抗力，又未履行投标文件和合同条款内的运维服务内容导致机房内部基础设备、硬件设备、业务系统等故障，一经查实，采购人有权终止项目合同，并由项目中标方赔偿由此而造成的一切损失。

（2）与硬件厂商、第三方保修公司及系统集成商责任界定

①硬件设备由设备原厂商或第三方保修公司负责设备硬件故障处理，中标供应商须督促设备原厂商或第三方保修公司对保内机房设备硬件故障进行及时处理；

②中标供应商须督促原安装调试公司提供各系统建设资料和使用手册，并配合资料信息交接工作。

1.3.3 与业务系统维护单位责任界定

（1）监督机房业务系统维护单位遵守机房内部施工、系统维护、资料登记、网络配置等相关制度，对系统建设和维护过程中不规范、不合理之处及时通知整改；

（2）协助机房业务系统维护单位业务接入、设备和链路维护、网络资源分配，严禁接触具体业务系统的数据信息；

（3）当硬件设备故障需要更换硬盘等配件时，及时联系相关业务系统维护责任人和维护单位，确定硬件设备维修时间，要求业务系统维护责任人和维护单位做好数据备份等工作。

1.3.4 与运营商责任界定

（1）运营商负责机房市电及UPS供电输入正常，中标供应商负责机房内部供电巡检工作，中标供应商需与运营商配合保障机房电源稳定运行；

（2）机房内部消防系统由运营商负责运行维护；

（3）运营商定期举行的消防、配电、空调检查等工作，供应商需配合大楼物业单位及运营商对机房内部检查。

2、服务

2.1 质量控制要求

（1）中标供应商在服务期限开始前，安排符合招标相关要求并通过采购人认可的驻场工程师到达采购人指定地点开展运维工作，签订合同时提供所有驻场人员资质证明材料和2024年2月以来任意一个月社保证明材料（所有材料加盖公章）。

（2）中标供应商须做好与上一年度运维服务的交接工作，确保运维服务平稳过度，由此所产生的一切费用由中标供应商承担（签订合同时提供承诺函）。

（3）中标供应商拟派的驻场工程师严格遵守各项规章制度，包括运维管理、机房管理、文档管理、办公场所管理、考勤管理、评估管理、着装规范、语言规范等。驻场工程师因离职等原因需要更换的，中标供应商须提前1个月书面告知采购人，并在更换前半个月安排满足招标文件要求的工程师在采购人现场熟悉环境、完成工作交接等手续（签订合同时提供承诺函）。

（4）中标供应商拟派的驻场服务工程师严格遵守采购人安全管理和信息保密要求，并签署保密协议，不得私自查看采购人数据信息；如果驻场工程师违反采购人信息保密和安全管理规定，采购人有权要求更换驻场服务工程师，新派驻的工程师技术能力满足采购文件及采购人要求；驻场工程师违反采购人信息保密规定造成严重后果或者玩忽职守造成采购人数据丢失的，采购人可以对中标供应商追责、给予经济处罚并终止合同（签订合同时提供承诺函）。

（5）对于采购人本次采购技术服务的虚拟化平台，如果中标供应商在服务期内发生影响采购人系统正常运行的故障，须在 24小时内解决相关平台软件(VMware相关软件)故障，超过 24 小时未解决故障，采购人有权请原厂或第三方公司解决故障，所产生的费用由中标供应商承担（签订合同时提供承诺函）。

2.2 项目服务考核要求

为确保机房运维保障工作正常开展，中标供应商必须按照采购人要求进行项目服务质量考核：

2.2.1 考核方式

服务期内对服务质量进行考核，考核总分为100分，对服务质量达不到要求的，扣除相应分值，考核期结束时按照每扣1分扣除合同金额1%方式扣款，最多可扣除该笔全部付款。

2.2.2 考核内容

（1）机房日常维护管理：

机房各相关台账资料登记不清晰，每发生一次扣1分；

机房日常巡检未完成的，每发生一次扣1分；

人员进入泰山新村机房，未登记台账，每发生一次扣1分；

硬件设备情况变更，未更新台账料，每发生一次扣1分；

对外单位维护、施工人员监管不到位，每发生一次扣1分；

机房内部设备和线缆混乱、污损等情况未整改和督促外单位的，每发生一次扣1分。

（2）故障处理管理：

巡检过程中未能及时发现硬件设备故障，每发生一次扣1分；硬件设备故障未及时上报，每发生一次扣1分；

故障处置过程中，未做好维保厂商与业务部门之间的协调工作，每发生一次扣1分；

故障处置完成后，未及时做好维修记录登记，每发生一次扣3分。

（3）驻场工程师管理：

驻场运维工程师无故迟到及早退，每发生一次扣0.5分；

驻场服务工程师无故旷工，每旷工半天扣0.5分；

驻场服务工程师不能及时完成用户方交办的职责范围内工作，每发生一次扣1分。

（4）重大影响处置：

驻场工程师违反用户方信息保密和安全管理规定，每发生一次扣5分并换人。

驻场工程师工作失误造成业务数据丢失或中断，每发生一次扣5分并换人。

- 2.2.3 服务期内，采购人有权根据技术能力、考核评价等标准要求更换相关人员，认定存在违纪行为、考核评价不达标的驻场运维人员，采购人将以书面工作联系函形式正式通知投标人立即更换相应驻场运维人员。新更换上岗的服务人员后需经1个月试用期，试用期间采购人根据考核情况有权要求及时更换，试用期过后可根据试用情况提出同意使用、更换其他人员等评价结论，经双方协商后确定。

- 2.3 结算资料要求

- 中标供应商应根据采购人项目管理及结算资料规范要求，在结算时提供：

- （1）机房值班人员考勤记录；

- （2）机房日常运维工作记录；

- （3）机房设备巡检记录；

- （4）Oracle数据库运维工程师考勤记录；

- （5）Oracle数据库巡检记录；

- （6）Oracle数据库维护记录；

- （7）达梦数据库运维工程师考勤记录；

- （8）达梦数据库巡检记录；

- （9）达梦数据库维护记录；

- （10）网络运维工程师考勤记录；

- （11）、网络巡检记录；

- （12）网络维护记录；

- （13）双活运行平台技术支持服务记录；

- （14）VMware虚拟化平台技术支持服务记录；

- （15）采购人认为必须提供的其他材料。

- 3、人员要求

- 本项目服务人员：

- 3.1 驻场工程师(10人)：

- (1)值班运维工程师7人。

- (2)驻场Oracle数据库工程师1人。

- (3)驻场达梦数据库工程师1人。

- (4)驻场认证网络工程师1人。

- 3.2项目经理1名。

- 3.3 技术团队人员(不含项目经理、驻场工程师)不少于5人。

4、付款条件

以第三章合同文本内容为准。

5、交付时间及地点

（1）交付时间：所有驻场人员在合同签订后30天内到达采购人指定地点。

（2）交付地点：采购人指定地点。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中3.2项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 自动 计算 |
| 技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 机房值班运维服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目机房值班运维服务方案(包括机房值班服务、机房管理服务、机房环境维护服务、硬件设备巡检及故障处置服务等)综合评分： (1)方案科学全面，能够针对本项目需求出具深度细化的值班维保服务内容，维保服务流程科学标准，具有合理的巡检及问题处理机制，得9分； (2)方案全面，具有详细的值班运维服务内容，维保服务流程较详细标准，具有巡检及问题处理机制，得6分； (3)方案基本全面，具有主要值运维保服务内容，维保服务流程基本标准，基本具有巡检及问题处理机制，得3分； (4)方案内容缺失，值班维保服务内容缺漏，维保服务流程混乱，缺乏巡检及问题处理机制或未提供的不得分。 | 9 | 主观 分 |
| 2.2 | Oracle数据库驻场维护服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目Oracle数据库驻场维护服务方案(包括工程师管理、数据库巡检、数据库维护、故障处置等)综合评分： (1)方案科学性、合理性、操作性强的，得9分； (2)方案科学性、合理性、操作性较强的，得6分； (3)方案基本科学、基本合理，具有一定的可操作性，得3分； (4)方案不科学、不合理，不具有可操作性或未提供的不得分。 | 9 | 主观 分 |
| 2.3 | 达梦数据库驻场维护服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目达梦数据库驻场维护服务方案(包括工程师管理、数据库巡检、数据库维护、故障处置等)综合评分： (1)方案科学性、合理性、操作性强的，得9分； (2)方案科学性、合理性、操作性较强的，得6分； (3)方案基本科学、基本合理，具有一定的可操作性，得3分； (4)方案不科学、不合理，不具有可操作性或未提供的不得分。 | 9 | 主观 分 |
| 2.4 | 机房内部网络驻场维护服务方案 | 评委根据投标人提供的本项目机房内部网络驻场维护服务方案(包括工程师管理、网络巡检、网络维护、故障处置等)综合评分： (1)方案科学性、合理性、操作性强的，得9分； (2)方案科学性、合理性、操作性较强的，得6分； (3)方案基本科学、基本合理，具有一定的可操作性，得3分； (4)方案不科学、不合理，不具有可操作性或未提供的不得分。 | 9 | 主观 分 |
| 2.5 | 双活运行平台技术支持服务方案 | 评委根据投标人提供的双活运行平台技术支持服务方案(包括定期巡检、网络维护、数据库维护、系统维护、故障处置、应急预案)综合评分： (1)方案科学性、合理性、操作性强的，得6分； (2)方案科学性、合理性、操作性较强的，得4分； (3)方案基本科学、基本合理，具有一定的可操作性，得2分； (4)方案不科学、不合理，不具有可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观 分 |
| 2.6 | VMWare虚拟化平台技术支持服务方案 | 评委根据投标人提供的VMWare虚拟化平台技术支持服务方案(包括定期巡检、网络维护、系统维护、平台管理、故障处置、应急预案)综合评分： (1)方案科学性、合理性、操作性强的，得6分； (2)方案科学性、合理性、操作性较强的，得4分； (3)方案基本科学、基本合理，具有一定的可操作性，得2分； (4)方案不科学、不合理，不具有可操作性或未提供的不得分。 | 6 | 主观 分 |
| 服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目经理 | 投标人拟投入本项目的项目经理具有系统集成项目管理工程师证书的得2分，具有信息系统项目管理师证书的得3分。本项最多得3分。 (以上提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月社保证明材料，证明材料缺失或未提供的不得分)。 | 3 | 客观 分 |
| 3.2 | 技术团队服务 | 投标人拟投入本项目的技术团队服务人员(除项目经理、驻场工程师外)： 1、具有国产操作系统原厂认证工程师证书，每提供一个证书得2分，最高得4分； 2、具有Oracle认证专家(OCP)及其以上证书，每提供一个证书得2分，最高得2分； 3、具有达梦认证专家(DCP)及以上证书，每提供一个证书得2分，最高得2分； 4、具有认证网络工程师中级及以上证书，每提供一个证书得1分，最高得1分； 5、具有VMware认证专家(VCP)及以上证书，每提供一个证书得1分，最高得1分； 本项最多10分，一人多证不可重复得分，以最高分计。(以上提供上述人员相关证书及投标人或维保产品制造商为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分)。 | 10 | 客观 分 |
| 业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2020年1月1日以来完成类似项目的案例(案例主要标的物至少包含下列一种运维服务：数据库工程师驻场、网络工程师驻场、VMware虚拟化软件服务)，每提供1个得3分，最多9分，未提供不得分(提供合同，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见)。 | 9 | 客观 分 |
| 合计 |  |  | 100 分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（人民币：元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。