竞争性磋商文件

项目名称：南京市第一医院档案信息化建设

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2026-0022

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年1月

# 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评审方法与评审标准………………………29

- 响应文件格式………………………………33

第一章  磋商邀请

受南京市第一医院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市第一医院档案信息化建设进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2026-0022

2.项目名称：南京市第一医院档案信息化建设

3.预算金额：25万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：全面优化医院档案管理流程，提升档案信息资源开发利用水平，为医院的精细化管理、临床决策、科研创新与历史传承提供坚实的信息支撑。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：1095天（系统开发时间为合同签订后60天内，维保时间为验收合格后1035天）

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2026年2月10日09时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：谢老师，收件地址：南京市秦淮区长乐路68号，联系电话：025-522710179。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市第一医院

地  址：南京市秦淮区长乐路68号

联系人：谢老师

联系电话：025-522710179

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙先生

联系电话：025-68505990

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组发现供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者认为供应商的报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，应当启动异常低价投标审查机制，通过苏采云系统要求供应商在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府米购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章  合同文本

# 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

# 南京市政府采购合同（服务）

# 合同编号：

# 项目名称：                                       项目编号：

# 甲方：（买方）

# 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 软件完全交付并上线正式运行，经甲方验收合格后，结清系统开发（含硬件）费用。

8.1.3 系统验收合格后进入维保期，乙方维保满一年，经甲方考核合格后支付系统维保费用的30%；乙方维保满两年，经甲方考核合格后支付至系统维保费用的30%；乙方维保期满1035天，经甲方考核合格后支付至系统维保费用的100%。（维保要求详见第四章，全部达到为考核合格）以上款项均为无息支付。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7 网络安全、市场准入要求：严格遵守《网络安全法》、《数据安全法》《个人信息保护法》等相关法律法规要求，保障项目服务中所涉及的网络安全、数据安全。系统需在结合网络等基础设施安全的基础上从应用安全、服务安全、数据安全和隐私安全等多个层面采用安全技术，从数据存储、数据服务到数据浏览应用全面保证数据的安全性和使用的合法性。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

随着信息技术的飞速发展和国家“放管服”改革的持续深化，档案管理工作正经历着从传统实体管理向现代数字管理的战略性转型。电子文件归档与电子档案管理已成为提升治理能力和管理现代化水平的核心环节。南京市第一医院作为一所集医疗、教学、科研为一体的综合性医院，在日常运营中产生了大量具有重要保存与利用价值的行政、医疗、科研、基建、设备等各类档案。当前，为积极响应国家档案局关于数字档案室建设的号召，贯彻落实国家及江苏省关于档案信息化建设的最新政策要求，推动医院档案管理数字化转型，严格执行《中华人民共和国档案法》、《数字档案室建设指南》、《电子文件归档与电子档案管理规范》（GB/T 18894）以及江苏省相关数字档案室建设标准与规范，南京市第一医院拟实施数字档案室系统建设项目，建设一个技术先进、功能完善、安全可靠的数字档案室系统，同步构建符合"来源可靠、程序规范、要素合规"标准的电子档案管理体系，实现档案资源的规范化管理与高效利用。本项目的建设，旨在实现医院各业务系统电子文件的规范生成、在线捕获、完整归档、安全存储、高效管理与便捷利用，彻底打通信息孤岛，确保电子档案的真实性、完整性、可用性与安全性。项目建成后，将全面优化医院档案管理流程，提升档案信息资源开发利用水平，为医院的精细化管理、临床决策、科研创新与历史传承提供坚实的信息支撑。

（二）项目建设遵循标准

系统的设计和建设必须严格遵循国家和档案行业的相关法律法规及标准规范，主要包括：

《中华人民共和国档案法》

《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》

《中华人民共和国档案法实施办法》

《企业电子文件归档和电子档案管理指南》

《数字档案室建设指南》（2014 年）

《“十四五”全国档案事业发展规划》

GB/T 18894-2016 《电子文件归档与电子档案管理规范》

GB/T 33190-2016 《电子文件存储与交换格式 版式文档》（OFD）

GB/T 18894-2016 《电子文件归档与电子档案管理规范》

GB/T 29194-2023 《电子文件管理系统通用功能要求》

GB/T 39784-2021 《电子档案管理系统通用功能要求》

GB/T 39362-2020《基于XML的电子文件封装规范》

DA/T 70-2018 《文书类电子档案检测一般要求》

DA/T 46-2009 《文书电子文件元数据方案》

DA/T 48-2009 《基于XML的电子文件封装规范》

DA/T 28-2018 《建设项目档案管理规范》

DA/T 13-2023 《档号编制规则》

DA/T 18-2023 《档案著录规则》

DA/T 22-2015 《归档文件整理规则》

DA/T 31-2017 《纸质档案数字化规范》

DA/T 46-2009 《文书类电子文件元数据方案》

DA/T 50-2014 《数码照片归档与管理规范》

DA/T 54-2014 《照片类电子档案元数据方案》

DA/T 56-2014 《档案信息系统运行维护规范》

DA/T 57-2014 《档案关系型数据库转换为XML文件的技术规范》

关于加强和改进新形势下档案工作的意见 （中办发〔2014〕15号）

关于进一步加强档案安全工作的意见 （档发〔2016〕6号）

江苏省“十四五”档案事业发展规划

《企业档案管理规范》21号令

《机关档案管理规定》（国家档案局令13号）

中央办公厅、国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15 号）

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限（元） | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字档案综合管理系统 | 1 | 项 | 主要产品 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | OA办公系统对接 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 3 | 单点登录 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 4 | 数据迁移 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 5 | 服务器 | 1 | 项 |  | 60000 | 工业 | 货物 |
| 6 | 软件运维 | 1 | 项 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

软件技术要求

数字档案综合管理系统应提供的主要业务功能包括：平台概览、文件管理、档案管理、资料管理、档案鉴定、档案保管、档案利用、档案统计、系统管理。同时应提供智能分类、智能操作引导、业务指导、工作流程定义等特色化功能，以适应南京市第一医院档案管理需求。

1、平台概览

平台概览中应支持对室藏档案数量、本年度归档数量、本月借阅数量、本年度移交数量，以及归档情况统计、本室数量统计的查看。并应提供通知公告、个人待办任务功能。

1.1通知公告：平台概览中应支持平台公告和系统公告的信息浏览。

1.2个人待办任务：平台概览中应支持待办审批任务的浏览和办理。

2、文件管理

2.1电子文件管理：提供电子文件新增、删除、修改、导入、导出、附件上传、附件预览、附件批量上传、批量处理、预归档、组合检索等功能。档案员可在此对电子文件进行录入并初步整理，接收电子文件。

2.2电子文件借阅：支持电子文件借阅，并提供借阅的电子文件以及借阅历史查看功能。

2.3数据变动记录：支持对电子文件数据变动记录进行查看。

2.4回收站：管理在文件管理模块中删除的电子文件，支持还原和彻底删除。

3、档案管理

3.1预归档管理：支持智能分类、手工分类、排序、修改、附件上传、附件预览、生成件号、四性检测、归档章、归档、打印归档登记表、批量处理等功能，实现预归档整理。

3.2智能分类：系统支持嵌入三合一制度。在预归档管理模块中，可根据电子文件内容、档案分类方案、保管期限表自动划定电子文件分类以及电子文件的保管期限。自动分类程序要基于机器学习和文本分析技术，可通过不断学习，优化分类结果。

3.3档案采集：提供档案新增、修改、删除、导入、导出、附件上传、附件预览、归档等功能。

3.4档案库：档案库提供档案条目新增、删除、修改、导入、导出、附件上传、附件预览、附件批量上传、批量处理、组合检索、打印等功能，并提供元数据编辑、封包维护、四性检测、合并档案、插入归档章、移除归档章、附件名更名、附件清除功能。档案员可在此对档案库档案进行维护。

3.4.1数据录入：数据录入时可根据国家和我省档案著录规范的著录项进行验证。提供档案录入模板的自定义功能，增加系统的适应性。

3.4.2目录导入：支持设置档案导入的匹配规则，根据匹配规则对导入目录进行校验，验证失败的数据不可导入，可生成导入失败报表，提示用户导入失败原因，用户可以在报表上修改导入失败的数据，再次导入。数据导入时需记录导入日志，可根据导入日志撤销导入操作，将导入的数据整批删除掉。数据导入需支持EXCEL、TXT、MDB、DBF等主流数据文件格式。数据导入需支持追加、跳过、覆盖三种模式。

3.4.3原文批量挂接：支持各种类型电子文件批量上传挂接；支持整个文件夹不限目录层次的文件批量上传操作。支持同一档案条目的多附件批量挂接。

3.4.4批量处理：具备满足大批量数据维护的功能，批量修改、批量替换、批量导出、批量格式化、批量删除、字段合并、字段拆分。既可以批量处理选择的一批数据，也可以批量处理检索的整批数据。批量处理的数据可以通过日志撤销，批量删除的数据可以在回收站恢复。

3.4.5目录打印：提供案卷目录、卷内目录、文件级目录、档案盒封面、背脊的多种格式打印功能，打印样式可以使用EXCEL进行定制。

3.4.6元数据编辑：支持对档案条目元数据进行编辑。

3.5▲智能操作引导：在档案库模块为数据导入/导出、组件批量上传、打印、检索等日常档案工作提供一步一步的操作向导指引。

3.6划控档案：提供档案开放审核功能，支持按工作流开展档案划控工作，支持已开放档案、划控结果查看。

3.7档案移交：在档案移交之前，档案员需先将要移交的档案生成档案信息包并进行移交前的四性检测，通过后再进行离线移交，将档案信息导出移交给所属档案馆。

3.8业务指导

业务指导应支持在线浏览电子文件数据、档案数据，专职档案员可发现兼职档案员医院档案整理存在问题并在线给予指正，兼职档案员可对专职档案员业务指导发现的问题及时进行整改和反馈。

3.9档案年报

系统应根据国家标准提供自动统计上报数据的各项成果并辅以标准化格式录入的方式，提供档案年报功能。

3.10元数据检索：应提供元数据检索功能。

3.11数据变动记录：应支持对档案库档案数据变动记录进行查看。

3.12数据导入历史：应支持查看数据导入历史，并支持根据该历史撤销数据导入。

3.13数据批量处理历史：应支持查看数据批量处理历史，并支持根据该历史撤销数据批量处理。

3.14回收站：通过回收站，对在档案整理过程中删除的数据进行还原或彻底删除，避免因误操作造成的数据丢失。

3.15 支持通过OCR文件内容识别功能，对系统内涉密文件进行甄别与预警。

4、资料管理

4.1资料登记：应支持对期刊、报纸、论文等资料进行维护，提供新增、导入、导出、删除等操作功能。

4.2资料借阅：支持对资料借阅信息登记。

4.3下载中心：提供下载中心功能，可供单位用户进行文件下载。

5、档案鉴定

鉴定档案：提供档案的价值鉴定，确定档案保管年限。可通过预先设置的条件自动检索出到期的档案，由鉴定人对档案价值进行预估，对需继续保管的档案进行保管期限提升处理。可查看档案鉴定结果，并支持在审批过程中批量或单个进行保管期限调整，并留存档案鉴定业务工作日志。支持对已销毁档案、鉴定结果查看

6、档案保管

6.1存储管理

应提供系统电子文件挂接存储数量、路径、总大小、剩余空间等信息显示功能。

6.2库房管理

6.2.1库房定义

应提供虚拟化库房的初始化和自定义配置功能，如虚拟化库房的创建、密集架创建、层号设置等。

6.2.2虚拟库房管理

系统应提供二维库房的浏览查询功能，包括库房的基本信息查看、架位信息查看。

6.3档案上架

在库房初始化完成后，可进行档案上架，并支持对上架情况查看功能，实现档案实体与库房存址关联。

6.4温湿度登记

系统应提供温湿度登记功能，支持登记库房的温湿度信息。

6.5档案导出

档案导出应提供逐类别导出以及跨类别导出功能。通过逐类别导出，可以将某一类别档案数据导出；通过跨类别导出，可以将多个类别的档案数据统一导出，可以选择只导目录数据或者目录+原文或直接导出电子档案封装包。

6.6库房索引图

支持库房索引图上传及查看。

7、档案利用

7.1档案检索

系统应提供多种检索方式。对于档案目录，支持多字段组合式检索、跨类别模糊检索、逐类别精确检索，并支持全文检索，全文检索结果标注定位，支持将档案检索结果加入查档车。

7.2▲档案借阅

系统应支持档案借阅功能，包括实体档案借阅和电子档案借阅。支持档案实体借阅登记。医院用户首先检索档案目录，当用户检索到所需的档案数据后，发起电子档案借阅申请，按照预先设置的工作流审批通过后，审批通过后即可对档案进行利用。电子档案借阅支持对电子文件浏览、打印、下载权限进行设置，并支持对打印、下载的原文水印功能，支持审批时对电子原文进行内容屏蔽、页码授权设置。

7.3智能编研

系统需支持智能化辅助编研功能，支持设置编研主题及关键词，系统能够通过编研关键词智能推荐档案库中相关档案数据辅助编研。提供素材库管理、编研制作、编研成果功能。

7.4大事记

可登记每天发生的大事。采用三段式（时间、内容、备注）登记大事信息。当大事积累满一年后，可将整年的大事按照一定的格式导出成word文件。

7.5专题数据库管理

应提供专题数据库管理功能，支持对专题数据库中的档案导入、导出、编辑、组件批量挂接、批量处理、删除等功能。

7.6内部查档

紧急查档情况下，需提供内部查档专属功能通道，可跳过正常的登记流程。只需填写查档人姓名、查档人联系信息，然后就可以进入档案查询模块，可在档案查询利用业务完毕后，再补充查档登记信息。

7.7单位内公开档案

单位内公开档案可通过关键词对责任者、档案题名、成文日期等信息进行检索，并提供高级组合检索，支持用户设置复杂检索条件，进行公开档案检索。

8、档案统计

8.1室藏数量统计

应提供室藏数量统计功能，按照门类、归档年度、保管期限、机构或问题、电子文件全文大小等多种维度统计档案数据。

8.2归档情况统计

应提供归档情况统计功能，按照归档年度、本年按月份、本年度环比、本年度归档门类、本年度保管期限、本年度机构或问题等多维度统计归档情况。

8.3档案利用统计

应提供档案利用统计功能，按照利用年份、本年度月份、利用门类、利用目的、利用方式、利用效果等多维度对利用数据进行统计。

8.4划控鉴定统计

应提供划控鉴定统计功能，按照逐年开放数量、开放比例、完成比例、逐年鉴定数量、销毁比例、完成比例等多维度对档案划控鉴定情况进行统计。

8.5移交情况统计

应提供移交情况统计功能，按照逐年移交情况、移交比例等多维度对档案移交情况进行统计。

8.6系统满意度统计

应提供系统满意度统计功能，按照非常满意、基本满意、不满意等维度统计数据，对不满意的情况进行针对性改进。

9、系统管理

9.1部门用户管理

维护单位组织架构和用户信息，系统在支持用户口令的基础上也可支持数字证书用户认证。可登记和维护立档单位信息，包括单位名称、编号、状态（正常、停用）、信用代码、全宗号等信息。

9.2角色管理

系统要具备“三员管理机制”，即系统管理员、安全管理员、安全审计员。三者权限互相独立，互不交叉，不可访问档案数据。

9.3档案门类管理：可对文书、照片、视频、社保等档案门类进行维护，可根据新的档案业务需求添加档案类别。要定制档案类别的著录字段信息，字段定制内容包括：名称、别名、类型、长度、可见性、可否排序、可否检索、数据字段项、录入验证信息、格式转换信息、流水生成规则、自动合并规则等，并支持对著录项的数据类型、录入方式、检索方式、检索界面、档号生成规则等进行定制，并支持表单设置、打印模板设置、元数据定义设置等。

9.4打印模板配置

需提供打印模板配置自定义功能。

9.5数据字典

对系统数据字典进行维护，可对保管期限、密级等枚举选项进行维护。

9.6工作流程定义

工作流定义模块维护档案划控、鉴定、借阅等工作流程，支持可视化修改，并支持指定业务节点的操作人、操作角色。

9.7▲分类方案保管期限处置表设置

系统可对分类方案保管期限处置表进行维护，系统支持导入方式快速生成保管期限表。同时可以设置分类规则，系统在电子文件预归档时，可以根据分类规则进行自动分类操作。，支持就已划分保管期限档案数据进行训练，提高自动分类精度。

9.8▲四性检测指标管理

支持对四性检测中的检测指标进行管理，可以根据档案门类、处理阶段（归档、移交接收等）等制定四性检测指标，能够在标准规则的基础上根据实际业务开展需要进行自定义管理。

9.9日志审计

对系统所有涉及数据变更操作记录日志，可全过程记录用户在档案系统的所有操作，支持检索所有系统用户对系统的任何操作信息。

9.10定时任务管理

通过定时任务管理，管理系统的各个定时任务。支持通过定时任务对档案数据进行备份

9.11类别授权

可将不同门类的档案划分给不同用户进行维护，例如文书档案由档案管理部门维护、会计档案由财务部门维护。

9.12公告管理

支持对单位公告或者系统公告进行管理。

9.13存储设置

支持对系统附件存储路径进行设置。

9.14格式自动转换

支持对附件格式进行转换，转换为pdf格式。

9.15文件类别管理

支持电子文件类别及其字段、表单、打印模版等进行维护。

硬件技术要求

| 序号 | 技术指标 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌要求 | 产品自主研发和生产，非OEM产品。 |
| 2 | 机型 | 2U机架式服务器，配置导轨。 |
| 3 | ★处理器 | 配置≥2颗国产CPU,每颗CPU核心数≥16核,每颗CPU主频≥2.5GHz。 |
| 4 | 内存 | 配置≥64GB 3200MHz DDR4内存； 可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能； ▲签订合同时提供内存ECC功能测试方法的第三方权威机构证明材料。 |
| 5 | 硬盘 | 配置≥3块16T SATA硬盘 2块480G SATA SSD； 最大可支持前置≥12块硬盘+4块后置硬盘+内置2块M.2 SSD硬盘，前置支持SAS/SATA/NVMe硬盘混插；其中NVMe 硬盘可支持 ≥ 8块。 |
| 6 | 硬盘控制器 | 配置与服务器同品牌RAID阵列卡，支持RAID 0/1/10/50等，可配置≥2GB Cache； ▲签订合同时提供快速RAID5恢复方法的第三方权威机构证明材料。 |
| 7 | 网卡 | 板载≥2个千兆以太网RJ45接口，双口万兆网卡，且采用国产网络芯片， 支持NC-SI、网络唤醒、边带管理等功能，板载1个千兆管理专用以太网口。 |
| 8 | 扩展插槽 | 最大可支持≥5个标准PCIe 4.0插槽（不含Storage专用插槽和OCP插槽）。 |
| 9 | IO接口 | 板载≥4个USB接口，其中USB3.0≥3个；≥2个VGA接口（前后面板各1个）。 |
| 10 | 风扇 | 配置≥2个800W热插拔冗余电源模块，配置≥4个热插拔冗余风扇，支持1+1冗余。 |
| 11 | 安全 | 支持TCM和TPM安全模块；配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能。 |
| 12 | 故障诊断 | 主机前面板提供故障诊断功能，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络/硬盘等关键部件的故障诊断报警功能；能够分别提示硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障。 |
| 13 | ▲系统维护 | 提供同品牌自主研发的服务器管理套件，支持提供资产管理、智能监控、能耗管理、自动巡检与报修等功能； 支持自定义首页，满足用户对数据中心Top告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求，并提供管理界面截图证明； 支持3D数据中心设备详细信息展示，支持3D视图固定视角，3D视图、2D视图自由切换，支持数据中心缩略图功能；签订合同时提供管理界面截图证明。 |
| 14 | ▲主机安全加固软件 | 支持服务器厂商自研的主机安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，与服务器同一品牌。该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能，签订合同时提供软件功能证明材料。 |
| 15 | ▲第三方MTBF证书及报告 | 签订合同时提供CMA或CNAS认可实验室认证的MTBF时间≥20W小时证书及检测报告（需加盖检测机构公章）。 |
| 16 | ▲产品认证 | 签订合同时提供≥4款国产中间件兼容性互认证书；签订合同时提供≥4款国产数据库兼容性互认证书。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）本项目报价分为系统开发费用和软件运维费用，其中软件运维费用不超过总报价的10%。

（2）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（4）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.建设要求

（1）总体要求

1.1成交供应商需提供关于南京市第一医院数字档案室建设的建设方案。方案要求能结合南京市第一医院实际，满足档案相关标准规范，可达到南京市第一医院档案管理要求。

1.2本次项目总共需采购1项应用软件、1项定制开发、1项技术服务、1台服务器。各应用系统及服务项和应用范围详见采购文件第四章采购需求。

1.3应用软件采用标准的、开放的、技术成熟的、先进的信息技术。具有安全高效、功能完善、结构合理、易于扩展、高度自动化的特点。要充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩展的能力。

1.4项目采购的应用系统开发架构主体要采用基于B/S模式的三层或多层结构，要做到客户端零维护，B/S架构开发的应用系统要求采用J2EE技术体系和先进的MVC开发模式，以提高系统的可移植性和可扩展性。

1.5项目采购的应用系统应采用分层架构，各层应采用成熟的、符合技术资信标准，能够适配综合性能较好的Web中间件、数据库产品、操作系统平台，合理分配和控制系统资源，性能稳定，运行高效。

1.6项目采购的应用系统应具有较好的可扩展性和包容性。在应用需求变化时，能方便调整，易于扩充升级，既能满足当前业务需求，又为今后扩充留有空间。系统应提供扩展接口（例如程序开发接口），供用户自行进行功能扩展。

1.7项目建设应确保应用系统与档案信息数据安全可靠。按角色和权限实行严格的访问控制。系统操作的重要模块具备全程跟踪、日志查看等安全保障功能。应用系统权限设计支持三员分离管理，避免超级管理员所带来的安全隐患。

1.8项目采购的应用系统应以XML技术作为支持，提供档案数据各种标准化转换接口，保障现有的档案数据库的迁移和其他系统的数据交换。系统所有预留的接口均基于WebService规范。

1.9系统建设服务期限要求在签订合同后60日内完成并通过验收，供应商应针对本次项目采购软件提供免费维保期1035天，免费维保期自整体项目完成并通过验收之日起，在免费维保期间：

（1）供应商须按照采购人要求，为采购人提供及时、便捷的服务，包括但不限于保修和维修等。

（2）供应商须提供更新、升级和其他技术支持等服务，其方式为上门服务。

（3）供应商须对采购人系统所有相关操作人员进行培训，直到完全掌握如何操作为止。

（4）供应商须安排不少于1名专职技术人员，为采购人提供技术支持与使用指导，包括故障排除、性能调优、技术咨询、系统维护、跟踪检测等，保证投标产品的正常运行。

（5）若发现与本次项目采购软件相关的安全漏洞，供应商须在24小时内提供补丁更新，消除安全漏洞。

（6）供应商须提供7*24小时的技术服务热线，通过热线服务处理解决各种软件系统故障，以及对各种突发事件采取应急措施等。服务响应时间为0.5小时。供应商须通过电话提供解决方案，或者利用远程维护方式解决问题。若不能在2小时内解决故障问题，供应商应8小时内到达现场服务、排除故障，并分析故障原因，提出书面故障分析报告及防范措施。

（2）服务要求

2.1信息化建设要求

本次项目建设内容包括应用软件、定制开发等部分。

供应商需基于上述项目信息化建设内容及相应需求的充分理解及综合分析，制定本项目的信息化建设方案，理清项目建设思路，对应用系统的总体架构进行设计，包括但不限于技术架构、业务架构以及网络架构等方面内容，提供相应的合理化建议，并对各应用系统的功能构成等方面进行设计，形成详实的建设方案。

同时供应商中标后需充分了解现状和业务需求，与用户等相关方充分沟通后，制定切实可行的质量保障措施，确保项目信息化建设过程的顺利进行，并最大程度地减少对业务或系统的潜在影响，包括制定相应的质量保障管理措施，以及制定项目各阶段质量保障与控制措施等，对本项目的信息化建设工作进行总体管控与保障。

中标后，在与采购人就信息化建设方案进行充分沟通并达成一致后，遵循相应的信息化建设方案开展项目中相应的信息化建设工作。

2.2数据迁移要求

南京市第一医院在当前医院内网环境中有一套档案馆业务管理系统。在本项目实施过程中，供应商需进行相应的档案数据的迁移与封装。其中包括对档案馆原数据库系统的档案数据进行分析，按照档案门类体系对档案类型、电子目录和全文数据进行调整、修改、优化与整体迁移。供应商中标后需充分了解本项目数据迁移需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的数据迁移方案。

（3）实施要求

供应商成交后需充分了解现状和业务需求，与用户等相关方充分沟通后，制定详细可行的项目实施方案，对项目计划与进度、项目质量、风险等进行总体管控与协调，经用户认可后方可开始实施。供应商需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与用户单位进行协调沟通，在规定的时间内，保质保量的完成投标所提供应用系统的研发、安装、调试及投入运行，并完成数据迁移工作，达成项目建设目标。

供应商应选用具有一定的项目管理能力、计算机技术技能及安全保密意识的人员担任项目经理，项目组成员也应具有相应的能力、技能及安全保密意识，供应商需通过组织协调与本项目相适应的关人员对本项目系统进行联调实施，确保项目的顺利完成。系统部署安装、调试所需的工具、仪表及安装材料由供应商自行解决。

同时供应商成交后需充分了解项目培训需求，与用户等相关方充分沟通后，开展详细可行的培训管理工作，包括但不限于培训方式、培训人员安排、培训内容、培训计划安排等方面内容。其中培训内容需涵盖本次项目所建设的系统的操作、运维管理等方面内容，通过培训确保本项目所建设的应用系统用户方相关人员能够熟练操作使用系统，并对系统进行日常维护。（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

服务期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责恢复。故障报修的响应时间为0.5小时，到达现场的时间为12小时，小型故障恢复时间为12个小时，严重故障恢复时间为48小时内，并及时有效的提供解决方案。

服务期内，对采购单位提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，如以上方式无法解决问题，供应商需在12小时内到场服务。如不到场，采购单位有权自行处理，相关费用由供应商负责。

（5）人员要求

①项目经理：1人，具有至少3年以上信息化项目管理工作经验，不得兼任其他岗位。

②技术负责人1人，具有至少3年以上信息化技术管理工作经验，不得兼任其他岗位。

③项目实施人员：不少于2人，具有信息化工作经验，须至少1人驻场。

④项目运维人员：不少于1人，具有信息化工作经验。

⑤项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）安全保密要求

档案安全保密是国家安全工作中的重要一环，新档案法及其实施条例对档案安全工作作出明确规定。由于本项目涉及档案信息化建设以及档案数据迁移工作，供应商需充分了解档案行业尤其是其中档案信息化工作以及档案数据迁移工作安全保密，因此供应商也需对档案信息化以及档案数据迁移的安全保密工作具备特定的资质条件。通过安全保密控制，实现本项目实施的安全性，从而保证档案数据和信息安全，防止信息泄密问题的发生。供应商需基于对档案行业及档案信息化、数据迁移的安全保密重要性的充分了解，编制相应的安全保密方案，包括制定详尽的安全保密措施以及安全管理保密制度等，从而满足档案行业及档案信息化以及数据迁移工作的安全保密要求。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内完成系统开发。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过20分钟。

- 2.演示内容详见“第五章  评审方法与评审标准”。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“二、评审标准-2.技术”得分由高到低顺序推荐。

二、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足磋商文件要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效响应，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣1分，扣完为止。（填报《技术要求响应及偏离表》，格式见第六章） 注：打▲指标为重要指标需要提供系统功能截图。 | 10 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 评委根据供应商提供的需求理解材料综合评分，包括：1.业务需求分析及重点难点分析；2.建设目标分析及建设依据、必要性分析。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、针对性强、紧贴采购需求的，得2.5分； （2）以上每项内容较为完整深刻、针对性较强、能够满足采购需求的，得1.5分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定针对性、基本符合采购需求的，得 0.5分； （4）以上每项内容不符合采购需求或未提供需求理解材料的不得分。。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 评委根据供应商提供的项目总体技术方案综合评分，包括：1.总体架构和性能设计、技术路线和业务逻辑流程设计；2.用户界面和应用功能设计、系统部署和安全防护设计。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容设计思路科学、前瞻性、技术先进可行、紧贴采购需求的，得2.5分； （2）以上每项内容设计思路较科学、前瞻性、技术较先进可行、能够满足采购需求的，得1.5分； （3）以上每项内容设计思路基本满足采购需求、具有一定可行性的，得0.5分； （4）以上每项内容设计思路不能满足采购需求或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案综合评分，包括：1.实施流程、实施进度安排；2.保障措施、验收措施。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容完整深刻、可行性强、紧贴采购需求的，得2.5分； （2）以上每项内容较为完整深刻、可行性较强、能够满足采购需求的，得1.5分； （3）以上每项内容基本完整、具有一定可行性、基本符合采购需求的，得0.5分； （4）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.5 | 系统对接方案 | 评委根据供应商提供的系统对接方案综合评分，包括1.接口技术标准与规范及对接安全保障措施；2.联调测试方案及接口运维与监控机制。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、技术先进可行的，得2.5分； （2）以上每项内容满足采购需求、较为详尽合理、针对性较强、技术较先进可行的，得1.5分； （3）以上每项内容基本符合采购需求、基本详尽合理、具有一定的针对性、基本可行的，得0.5分； （4）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过20分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）电子文件管理（6分） 1）电子文件新增（2分） 支持通过文件类别管理对电子文件录入模板进行定制；支持对电子文件目录条目通过手工方式进行录入；支持对电子文件目录条目进行组件上传；录入的条目数据在挂接组件完成后支持不打开组件预览功能。 2）数据导入（2分） 目录导入时，支持设置数据导入的匹配规则，根据匹配规则对EXCEL格式数据文件进行目录导入。 3）组件批量上传（2分） 组件批量上传时，支持设置组件与目录对应规则，根据规则对组件进行批量挂接。 （2）预归档管理（2分） 包括电子文件自动分类、手工设置类别、按顺序生成件号、自动生成档号、归档前加盖归档章、四性检测。 （3）档案管理（6分） 1）档案新增（2分） 支持通过档案类别管理对档案录入模板进行定制；支持通过引导式帮助方式对档案目录条目通过手工方式进行录入；支持对电子文件目录条目进行组件上传；录入的条目数据在挂接组件完成后支持不打开组件预览功能。 2）数据导入（2分） 支持通过引导式帮助方式进行目录导入，支持设置档案数据导入的匹配规则，根据匹配规则对EXCEL格式数据文件进行目录导入。 3）组件批量上传（2分） 支持通过引导式帮助方式进行组件批量上传，支持设置组件与目录对应规则，根据规则对组件进行批量挂接。 （4）档案保管期限鉴定（2分） 提供档案保管期限鉴定功能，提供鉴定人对档案进行预鉴定，对需继续保管的档案进行保管期限提升处理，并支持在审批过程中批量或单个档案进行保管期限调整，支持查看档案鉴定结果。 （5）智能编研（2分） 可维护档案编研课题;支持根据课题需要从档案库或素材库中提取编研所需的数据推送给用户;支持档案跨门类模糊检索添加编研素材；支持全文检索方式添加编研素材。 采用类似真实系统演示，每小项功能完整准确演示得2分，最多得18分； 采用系统原型（DEMO）演示，每小项功能完整准确演示得1分，最多得9分； 采用PPT等方式演示，每小项功能完整准确演示得0.5分，最多得4.5分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 18 | 客观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 评委根据供应商提供的维保服务方案综合评分，包括：1.服务措施及应急举措；2.服务流程及服务保障体系。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、技术先进可行的，得2.5分； （2）以上每项内容满足采购需求、较为详尽合理、针对性较强、技术较先进可行的，得1.5分； （3）以上每项内容基本符合采购需求、基本详尽合理、具有一定的针对性、基本可行的，得0.5分； （4）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的项目培训方案综合评分，包括1.培训计划及.培训内容；2.师资力量及培训材料。以上每项内容逐条阐述。 （1）以上每项内容紧贴采购需求、详尽合理、针对性强、先进可行的，得2.5分； （2）以上每项内容满足采购需求、较为详尽合理、针对性较强、较先进可行的，得1.5分； （3）以上每项内容基本符合采购需求、基本详尽合理、具有一定的针对性、基本可行的，得0.5分； （4）以上每项内容不合理可行或未提供方案的不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务能力 | 供应商具有本地化服务能力的得2分。（提供承诺书或有效证明材料） | 2 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2022年1月1日至今（以合同签订日期为准）与本项目类似的档案管理系统建设业绩，每提供一个业绩得2分，满分6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | - 项目经理能力： 具有人力资源和社会保障厅颁发的高级信息系统项目管理师证书、计算机应用技术高级专业技术资格证书，每提供1个证书得2分，最多得4分。 - 技术负责人能力： 具有人力资源和社会保障厅颁发的高级信息系统项目管理师证书、高级系统架构设计师证书、高级系统规划与管理师证书，每提供1个证书得2分，最多得6分。 （提供上述人员证书，供应商为其缴纳的2025年9月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 10 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 项目实施团队能力（不含项目经理和技术负责人）： 团队成员具有档案局颁发的档案专业初级专业技术资格证书，每提供1人得2分，最高得4分。 （提供团队成员证书，供应商为其缴纳的 2025年9月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | （1）供应商具有数字档案综合管理平台软件、电子档案长期保存系统、电子档案数据移交接收系统等软著证书，每提供一个得1分，最多得3分。 （2）供应商具有档案类或数据类专利证书的，每提供一个得2分，最多得6分。 （提供上述相关有效证书，所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 9 | 客观分 |
| 6.环保 |  |  |  |  |
| 6.1 | 环保 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，得1分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

# 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

# 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

# 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

# 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

备注：供应商报价低于采购项目预算50%，或者低于采购项目最高限价45%，或者报价过低，有可能影响产品或服务质量或不能诚信履约的，磋商小组将启动异常低价投标审查机制，供应商应在磋商小组规定的合理时间内通过苏采云系统提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料。供应商不提供书面说明及证明材料，或者书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将作为无效响应处理。

六、分项报价表

# 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，成交供应商签订合同时应按磋商文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。成交供应商未按磋商文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合磋商文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。