招　标　文　件

项目名称：2025年S247淮六线等干线公路日常养护项目

项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2024-0052

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心六合分中心

2024 年12月

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

受南京市六合区公路事业发展中心的委托，南京市公共资源交易中心六合分中心就2025年S247淮六线等干线公路日常养护项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2025年S247淮六线等干线公路日常养护项目招标项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月14日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320116-JZCG-G2024-0052

2.项目名称：2025年S247淮六线等干线公路日常养护项目

3.预算金额：1500万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为1500万元（其中基价类最高限价为656万元，单价类最高限价为712万元，基价类最高限价和单价类最高限价均不包含8%的暂列金额和1.5%的安全生产费）。

5.采购需求（简介）：2025年S247淮六线等干线公路日常养护项目，按照采购人提供的需求，完成我中心管养的S247淮六线等普通国省干线公路的日常养护相关工作。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：2025年1月16日至2025年12月31日。（合同期满经采购人考核合格后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购。续签合同中标单价不变，续签期限一次一年，续签不超过两次。）

7.本项目 不接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章投标文件格式）。

1.2法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：交通运输业

3.本项目 不接受 联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求

（1）供应商具有省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，且在有效期内（提供证书扫描件）。

（2）供应商拟投入的项目经理具有公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且具有省级及以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）或《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），自2019年1月1日以来担任过已完国道或省道日常养护的项目经理或项目负责人（业绩时间以完工时间为准，提供能体现该项目经理业绩的合同或相关证明材料扫描件，其余提供相关证书扫描件）。

（3）供应商拟投入的项目总工具有工程师及以上技术职称，自2019年1月1日以来担任过已完国道或省道日常养护的项目总工或技术负责人或项目负责人（业绩时间以完工时间为准，提供能体现该项目总工业绩的合同或相关证明材料扫描件，其余提供相关证书扫描件）。

（4）供应商拟投入的专职安全员具有省级及以上交通运输主管部门核发的《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）或《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）（提供证书扫描件）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间2025年1月14日09点00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名  称：南京市六合区公路事业发展中心

地  址：南京市六合区马鞍街道六娄组100号（原潘家花园收费站）

联系人：王先生

联系电话：025-57139621

2.南京市公共资源交易中心六合分中心信息

地  址：南京市六合区雄州街道龙池路333号

联系人：张先生

联系电话：025-57113806

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京市公共资源交易中心六合分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心六合分中心组织的        项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________（¥_______________）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后凭乙方提交退还申请5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后14个工作日内；预付款支付比例：合同金额的10%。

预付款在前两次支付中等额扣回。

8.1.2 支付方式：月计量，每三个月进行支付一次，最后一期不足3个月的按实际月份进行支付，每次支付金额为当期计量款的95%（提供跟踪审计联系单）。业主结算审核完成后付至结算价的97%。余款在缺陷责任期满后付清。

8.1.2.1以上合同价款视采购人上级财政部门落实情况进行支付。

8.1.2.2在日常养护工作范围以外，因交通事故造成的路面污染或积雪清扫等突发事件，应采购人要求需要供应商及时派遣临时人工及车辆提供应急服务，这种突击任务发生的人工按政策文件结算、机械台班按养护定额的工程机械台班费用定额结算。

8.1.2.3每次支付周期实际支付的款项＝经验收确定的项目费用+经采购人批准使用的暂列金额-按合同约定由采购人作出的处罚金。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额 5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 0.5‰ 向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 10% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

合同附件一

六合区普通国省干线公路日常养护项目管理检查考核与经费支付办法（试行）

- 总  则

第一条  为加强六合区普通国省干线公路日常养护项目养护管理，确保国省干线公路养护质量，促进规范化养护、精细化养护、预防性养护、长效化养护和机械化养护，改善路容路貌，规范使用和管理养护经费，提高公路养护资金的使用效率，根据南京市公路事业发展中心普通国省道日常养护标准化考核管理办法（试行）文件精神，结合我区实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于六合区普通国省干线公路日常养护项目。

第三条  养护单位负责六合区普通国省干线公路的日常养护和小修工作。

1．根据六合区公路公路事业发展中心（以下简称区公路中心）下达的年度养护经费计划，负责制定S247淮六线等干线公路小修保养月度作业计划，组织完成月度养护作业。

2．根据《江苏省普通干线公路养护巡查保障制度》做好辖区内S247淮六线等干线公路日常养护巡查和定期检查等工作。

3．负责做好S247淮六线等干线公路路容路貌的整治出新和长效维护工作；根据省、市交通养护专项资金计划，按照《江苏省普通干线公路小修保养施工规程》等文件，负责组织实施小修保养作业和养护经费支付申请及相关实施过程资料申报工作。

4．根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》等国家、省市制定的规范性文件，负责做好养护的桥梁、隧道日常巡查、维护等相关工作，确保桥梁运营安全。

5．根据《江苏省普通干线公路水毁等抢修工程管理办法》，负责辖区内干线公路特情应急处置预案的编制、上报，预防和抢修、防汛、除冰雪保畅通等组织实施及灾后恢复等。

6．负责完成区公路中心下达的其它任务。

第四条  按照现行的南京公路养护管理体制，养护单位要接受省级、市级以及公路中心的检查考核。

第五条  本办法主要指由公路中心受南京市公路事业发展中心委托组织招标并确定养护单位的，检查考核和经费支付仍以公路中心为主。

第二章  检查考核

第六条  考核依据

1．《省交通运输厅公路事业发展中心关于印发江苏省普通国省道养护手册（试行）的通知》（苏交公养〔2020〕236号）、《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023)《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）《公路养护安全作业规程》《公路养护技术规范》《公路沥青路面养护技术规范》《公路隧道养护技术规范》《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》《江苏省公路小修保养招标投标管理规定》《南京市公路事业发展中心普通国省道日常养护考核办法（试行）》《江苏省干线公路养护检查考核办法（试行）》《江苏省普通干线公路小修保养施工规程（试行）》《江苏省公路小修保养检查考核与经费支付办法（暂行）》《江苏省普通干线公路养护巡查保障制度》《江苏省普通干线公路水毁等抢修工程管理办法》《江苏省普通干线公路标准化工区管理考核办法》《年度江苏省干线公路养护目标考核手册》等技术规范和行业标准、管理办法。

2．省、市、区公路事业发展中心下发的有关文件、规定。

3．区公路中心与养护单位签订的合同等。

第七条  考核方法

1．考核原则：“强化措施、完善管理、经费调控、奖优罚差”，通过不定期检查以及定期检查考核，全面有效掌握路况，提升养护管理水平，营造畅安舒美的公路通行环境。

2．考核小组：由区公路中心领导以及相关科室人员组成。

3．考核方式：区公路中心检查考核方式分两种：日常养护检查和月度检查考核。

日常养护检查：区公路中心养护科在日常巡查发现问题及时通知养护单位整改，未能及时整改的，在月度检查考核中进行扣分，如果有扣款事项，及时告之养护单位，并在月底统一下发扣款通知书；

月度检查考核：区公路中心养护科在每月月底前后对管养的普通国省道按照《普通国省公路月度检查考核表》全覆盖进行检查考核，日常养护检查情况在考核表中体现，并发考核通报，并形成整改闭环，在下个月检查考核如仍然存在相同问题的双倍扣分。

4．考核标准：检查按照《普通国省公路月度检查考核表》执行。

第八条  检查考核的具体内容和要求

1．月度检查考核：详见《普通国省公路月度检查考核表》。

2．养护管理内业考核

（1）养护管理机构设置

养护单位根据养护实际需求，配备相应的养护办公室、桥梁工程师和巡查车辆。100-200公里养护技术人员不少于4人。为确保养护管理人员的稳定、到位，养护办公室人员调动要及时上报。养护单位要按投标文件、合同文件的承诺落实。

（2）内业管理

内业管理资料包括：养护单位的日常管理制度；技术、安全相关培训资料；机械设备台账、应急预案、应急处置手册、年度应急计划、应急演练、年度应急总结、应急物资进出场台账；巡查检查台账：养护日常巡查、作业记录、桥梁、隧道、涵洞日常检查和专项检查（含暴雨、大风、冬季冰雪天气检查）等台帐资料记录、每周开展至少1次全覆盖自动化巡查，对省、市、区公路中心日常养护检查通报中存在的问题及时整改，实现管理闭合；合同管理资料；养护报表等。养护内业资料要求真实齐全，资料之间关联性强、规范、合理，能够真实反应路况和养护生产作业实际情况。内业资料表格、格式等详见：南京市干线公路养护管理文件汇编及内业资料指导手册。

- （3）公路特情应急处置预案及相关演练

- 在遇到暴雨、洪水、冰雪、地震等恶劣天气和突发事件时，公路养护应急方案和措施是否到位，处置是否得当，是否造成不良社会影响等。每年要进行一次与养护作业有关的防汛、扫雪、除冰等演练，并有照片、文字等台帐，确保养护队伍在突发情况的应急处置能力。

（4）文明生产和安全作业情况。严格按照最新《公路养护安全作业规程》等行业规范要求进行养护作业，养护作业现场要按照区政府大气防治污染等相关要求进行落实。

（5）区公路中心安排的其它工作完成情况。

第九条  奖罚

一、区公路中心月度检查考核：

1．区公路中心月度检查考核作为市级季度检查前的摸底检查，主要检查养护单位日常管理和执行情况。考核得分在90分以上，正常拨付月度养护经费，90-85分，按95%拨付月度养护经费，85分-80分，按90%拨付月度养护经费，80分以下，按80%拨付月度养护经费，连接2个月考核在80分以下，区公路中心将对养护单位负责人进行约谈。

2．奖罚标准。

奖励经费：奖励经费在年度养护经费中提取，如果省、市检查考核中另有奖励费用的，区公路中心将拨付奖励费用总额的80%给养护单位。

二、日常巡查：

1．在日常巡查过程中，如遇工作时间养护人员不在岗，扣罚100元/人.次；养护工人未按要求穿戴标志服，扣罚养护单位100元/人.次；路面保洁工作不到位：路面抛洒小于100米的发现一处扣50元；大于100米的发现一处扣500元；路面、路肩有堆积物不及时清除，发现一次扣1000元/处；路肩有杂物垃圾、不整洁扣50元/处.次；路肩、边坡有高草，路肩、边坡高草超出15CM，每100米扣500元，超100米，扣1000元；道口因高草等遮挡造成交通事故的，由养护单位赔付相关费用，并罚10000元/次；乔、灌木、花草管护不善，未修剪或修剪不规范的扣100元/100米；有树木歪倒未及时扶正扣50元/棵.次；公路设施上有小广告发现一处扣50元；百米桩（牌）、里程碑（牌）歪倒，扣50元/个，百米桩（牌）缺失，扣100元/个，里程碑（牌）缺失扣400元/个；对“12345”等投诉未及时核实扣500元/次；管养道路出现塌方等影响道路安全的病害未作出应急措施并且未及时上报的，发现一处扣2000元/处；工区、停车区内环境差，发现一次扣500元/处；路面出现坑塘并且未及时垫补，发现一处扣1000元/处；道路阻断、外单位施工、交通事故（重点危化品车辆、公交车、重大交通事故）等未及时上报的，扣2000元/次；项目经理、巡查小组人员手机24小时保持畅通，发现关机一次扣100元/人.次,如因通讯不畅，造成严重后果，所有经济损失由养护单位承担。对上级部门指定的任务不能及时完成，发生一次扣1000元/次；路面巡查不及时，发现问题不及时上报并做出应急处理的，发现一次扣500元/人.次；路肩、边坡种植物发现一处，扣100元/米，如全线存在高草，则应扣除当月该线路基价类费用的30%；与执法部门的互动机制要完善，发现浸占路产路权问题要及时上报，若发现问题不报，发现一次扣1000元/次。以上巡查发现的养护质量问题会以整改通知书形式下发，如果在整改期限内进行整改，则不扣费用，如果未及时整改，则按以上标准扣相关费用。

2．公路养护月报和其它要求上报的资料，报送不及时，内容不齐全、不准确、不真实，发现一次扣罚金200元；养护台帐资料、计量资料、安全生产经费、计划等未按时上报或造假，发现一次扣罚金500元；养护台帐资料、计量资料内容不准确、不齐全、不及时，发现一次扣罚金1000元，路况评定、桥梁、隧道以及智能巡查等系统资料填报不及时，扣300元/次。

3．养护作业中安全生产要求严格按照《公路养护安全作业规程》以及相关法律、法规执行，未按公路养护作业安全规范作业、施工等，造成路况质量差，影响交通安全畅通、经“12345”投诉等，给社会造成不良影响，发现1次扣罚养护单位5000元，并下发缺陷整改通知；造成严重社会影响的或因养护不到位，发生交通、生产事故，造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由承包人自行承担。

4．对公路特情应急处置不当，措施不力而造成不良影响的，发现一次，扣减20000元/次，造成严重社会影响的，通报批评。养护单位在养护作业过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由承包人自行承担。

5．涉及到道路安全保障责任赔偿的，由养护单位承担赔偿责任。

6．奖励经费按中标总价的1%提取，作为综合考核基金，用于对养护单位的奖励。奖励费用在区公路中心检查通报中予以公布，并下拨；扣罚经费在季度通报下发当月小修保养计量经费中扣除，扣罚部分由区公路中心统筹使用。

第四章  经费拨付

第十条  拨付依据

1．本办法中的经费为南京市交通运输局、市财政局下达的年度交通养护专项资金。

2．《江苏省公路小修保养招标投标管理规定》、《江苏省公路小修保养检查考核与经费支付办法（暂行）》、《年度江苏省干线公路养护目标考核手册》、《年度江苏省公路养护管理专项资金使用方案》等行业标准、管理办法。

3．《年度南京市公路养护管理专项资金使用实施方案》，区公路中心与养护单位签订的合同。

4．市公路事业发展中心下发的有关文件、规定等。

5．区公路中心下发的相关文件、规定等。

第十一条  经费计量原则

按照招标文件规定，基价类项目采用“总价承包，缺陷扣减”的方法；单价类项目采用“单价控制，计量支付”的方法，由监理单位、审计单位、区公路中心共同审核，最终支付以审计结算报告为准。

第十二条  经费计划制定

1．年度计划：养护单位根据上一年度基价类养护经费计划，结合实际管养过程中出现的问题，在调查、归纳、总结的基础上，提出新增或变更的基价类养护项目计划，列出详细的工程量清单，并于3月底前上报区公路中心。区公路中心每年初下发的江苏省交通养护专项资金的通知文件，结合实际需求进行相应调整，对下达的经费计划进行分解落实。

2．月度计划：基价类项目月度计划由养护单位每月25日前上报区公路中心，区公路中心根据实际管养情况，进行调整，及时下达至养护单位组织实施。单价类项目月度计划，养护单位每月25日前上报区公路中心，经区公路中心审核后，由区公路中心监督养护单位组织实施。

第十三条  经费拨付程序

根据合同约定，养护单位按月于月未上报计量支付申请，填写“南京市公路小修保养经费支付申请表”，按流程报监理、审计以及区公路中心审核，审核无误后，季度按审计单位的出具的跟踪审计单本季度完成费用，结合市、区财政局资金到账情况，区公路中心拨付给养护单位。

第五章  附  则

第十四条  如有其它未尽事宜，按上级行业主管部门制定的相关办法执行。

第十五条  本办法由六合区公路事业发展中心负责解释。

第十六条  本办法自印发之日起开始实施。

| 普通国省公路月度检查考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核部门（单位）： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 考评项目 | 考评内容 | 分值 | 考评标准 | 考评得分 |
| 养护管理(30分) | 日常养护制度及基本保证 | 7 | 建立制度，组织机构及职责清晰内容不健全，扣0.5分/处。机械设备配置台账不完善，扣0.5分/处。施工人员，配置合理充足，1分，技术、安全等相关培训教育未按规范要求，扣2分/次。（扣完为止） |  |
|  | 巡查频率以及内业资料 | 10 | 检查考核频率未达规定要求，扣1分/次；无夜间巡查记录扣2分/次；巡查记录表等内容不能反映真实情况发现扣2分/次；养护管理人员不能满足需要的，扣1分/人。养护各类基础台账、图表、报表、资料等，上报不及时、填写不准确、不齐全、不真实、不对应扣1分/次；养护作业记录规范、完整、真实、准确且闭环，扣2分/处；未按有关规定及时进行养护管理系统、桥梁管理系统等数据更新的，扣2分/次，更新数据不准确的，扣1分/次。(扣完为止） |  |
|  | 巡查检查计划及纪录 | 8 | 制定季度、月度计划，巡查计划包含路面日常巡查、桥梁日常检查与汛期检查，资料不齐全，扣1分/次，巡查检查台账：养护日常巡查、桥梁、隧道、涵洞日常检查和专项检查（含暴雨、大风、冬季冰雪天气检查）等台帐资料记录不真实齐全扣1分/次。每周开展至少1次全覆盖自动化巡查，巡查不到位（除巡查系统问题），扣1分/次；巡查结果不闭环，扣1分/次。内业资料表格、格式等详见：南京市干线公路养护管理文件汇编及内业资料指导手册。(扣完为止） |  |
|  | 管理闭合 | 5 | 对省、市级以及公路中心日常养护检查通报中存在的问题及时整改，实现管理闭合，未及时提供相应资料，扣1分/次。(扣完为止） |  |
| 路况质量（60分） | 路面 | 15 | 路面出现坑槽、松散扣2分/处，路面唧浆，扣1分/处；1km范围内累计病害（波峰波谷高差大于25mm）面积，扣3分/m2；累计长度每100m轮迹处深度大于15mm以上车辙，扣5分/处，不足100m按100m计；沥青路面横向裂缝长度大于等于1m，或主要裂缝宽度大于等于3mm，或灌缝不到位的路段，扣0.5分/处；病害修补不规范，扣2分/处。路面保洁不及时，扣1分/20m；影响行车安全的障碍物、遗落物、堆积物，扣5分/处，工区、停车区内保浩不到位，扣2分/处。路缘带或边缘带未及时打扫导致带状污染现象较严重的，每单边1km扣5分，不足1km按1km计。（扣完为止） |  |
|  | 路肩、边坡 | 15 | 路肩、边坡有杂物垃圾、不整洁扣1分/处；路肩高于路面，扣2分/处；路肩、边坡有蒿草，每500米扣1分/处；路肩、边坡有种植物，扣2/处；挡墙、护坡破损，扣3分/米3；挡墙、护坡勾缝脱落、缝间有杂草扣1分/10m2，雨水冲水形成的冲沟，深度大于20cm，纵向每10m计1处，不足10m按1处计算，扣5分/处，路肩塌方未及时上报处理的，扣5分/处。（扣完为止） |  |
|  | 边沟、涵洞 | 8 | 边沟、积水、杂物、杂草、淤积扣1分/50米；涵洞不畅，积水，扣2分/道；集镇段边沟盖板缺损扣2分/处；边沟排水系统不连通导致导致边沟不畅、堵塞，每扣1分/10m。浆砌片石边沟、砖砌边沟等破损扣1分/m3。（扣完为止） |  |
|  | 桥梁、隧道、沿线设施 | 14 | 伸缩缝（含锚固混凝土）混凝土重度破损，并出现露筋或钢条断裂，扣1分/处。桥下有堆积物（垃圾堆或秸秆堆）发现一处，扣除3分/座；锥坡、护坡、边坡、边沟存在杂树杂枝高草，扣除1.5分/处；公路桥梁栏杆缺损，伸缩缝（含锚固混凝土）损坏，里程碑、百米桩、轮廓标等缺损，标志不明显、不清晰，扣1分/处；桥梁养护不到位，伸缩缝、泄水孔未清理扣2分/座（块）。钢护栏、钢结构桥梁油漆剥落严重、锈迹严重，油漆剥落或锈蚀面积达5%，扣2分/处；伸缩缝（含锚固混凝土）混凝土重度破损，扣3分/处。隧道洞口前方指示、警告、禁令等标志标牌缺损，扣3分/处；照明缺损，扣5分/处；隧道大面积严重积水，扣5分/处。（扣完为止） |  |
|  | 绿化 | 8 | 绿化带内15cm以上的高草，扣1分/10m2，乔、灌木存在枯死现象，扣2分/侏,路树遮挡标志、里程碑，距标志60m处不能清晰观察到的，扣2分/处；道路两侧路树歪倒，且侵入行车道视距范围，扣4分/处；道口绿化遮挡，扣2分/处。（扣完为止） |  |
| 安全管理(10分) |  | 5 | 养护作业现场人员不穿安全服、帽的，扣0.5分/人.次；养护人员未进行安全学习、教育培训的，扣1分/人.次；养护作业现场，未按规范要求做好安全防护的，扣2分/次。（扣完为止） |  |
|  |  | 5 | 应急处置手册、年度应急计划、应急演练、年度应急总结等，任有一项缺失或资料不齐全，扣1分/项。应急物资、机械、人员配备不齐全，扣1分/次。应急物资进出场台账不完整，0.5分/次。公路特情处置预案不完善、处置措施不到位，不得力的，扣2分/次。因养护不到位，造成重大安全事故的，取消评比资格。（扣完为止） |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |
| 注：评分均取整数。 |  |  |  |  |

合同附件二：

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人       （以下简称“甲方”）与该项目的实施单位        （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行    （项目名称）    标段合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为  （项目名称）   标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式肆份，具有同等法律效力，由甲方和乙方各执贰份。

| 甲方： （盖单位章） | 乙方： （盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或其委托代理人： （签字或盖章） | 或其委托代理人： （签字或盖章） |
|  | 日期： 年 月 日 |

合同附件三：

安全生产合同

为了切实加强《2025年S247淮六线等干线公路日常养护项目》实施过程中的施工安全管理工作，明确安全管理责任，本项目业主南京市六合区公路事业发展中心（以下简称“甲方”）与乙方            （以下简称“乙方”），根据交通运输部《公路养护安全作业规程》《江苏省高速公路养护工程施工安全技术规程》等现行相关规定，现就乙方在2025年S247淮六线等干线公路日常养护项目作业安全管理工作达成如下协议：

一、甲方主要义务

1．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管施工必须管安全”的原则，对乙方的施工作业安全进行监督管理。

2．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方主要义务

1．严格遵守国家、地方等有关安全生产的法律法规及管理制度，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，服从甲方安全生产管理。乙方在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，甲方概不承担任何责任和费用。

2．根据工程的特点制定相应的安全技术保障措施，编制专项安全施工组织方案、道路交通组织方案及施工安全紧急处理预案。

3．在施工现场按照相关规定要求设置安全指示标志、警告标志、禁令标志等，确保施工现场及道路营运的安全。

4．应采取各种合理有效的预防措施，维护施工驻地及施工现场治安，保证施工的正常进行。

5．乙方应设有负责安全、文明施工的专职管理人员。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

6．按照规定定期对施工现场的各种安全设施和劳动保护器具进行检查和维护，及时消除隐患，所有施工机具设备和高空作业的设备均应保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用，由此造成的一切安全事故由乙方负全责。

7．在容易发生火灾的地区施工或者储存、使用易燃易爆物品时，应当采取特殊消防安全措施。

8．必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报甲方及有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

9．乙方施工车辆应自觉遵守交通安全法规，不得违章行驶，严禁在养护道路上随意调头、逆行。

10．乙方施工车辆到达施工现场后，应将施工车辆停放置施工作业区内指定地点，不允许随意停靠，影响其它车辆正常通行。

11．乙方施工期间，施工车辆必须开启作业标志灯及双闪示警灯（在作业区内作业除外）。

12．乙方施工作业区应为施工车辆提供安全进、出口，并设有专人负责。施工车辆进出作业区时，应当注意观察并避让其它过往车辆。

13．乙方必须遵守高速、一级公路中央隔离带与防护栏的使用规定，施工期间如需开启，必须按审批程序，进行逐级审批，经审批后，按相应程序进行开启或使用。

14．乙方施工材料、机具、设备等应按照有关规定摆放整齐、有序，不得零乱堆放，影响道路安全畅通。

15．乙方负责施工作业区环境卫生，及时清除施工垃圾，不得随意倾倒施工废物，确保路容路貌整洁。

16．乙方施工作业区内长、大型设备进行施工作业时，应保证吊钩、传送带等悬出部分不能伸出作业区，不得影响其他车辆正常通行。

17．乙方作业区与车道之间应按照交通运输部《公路养护安全作业规程》中的相关规定，采取安全隔离措施。

18．乙方施工作业现场夜间不能撤离的，施工单位应按照交通运输部《公路养护安全作业规程》中的相关规定，采取安全保障措施。

19．乙方施工人员必须在封闭区域内进行施工作业操作，应统一着施工作业服（着反光背心等）。施工人员不得随意横穿道路。

20．乙方未按照交通运输部《公路养护安全作业规程》要求施工作业、使用中央活动护栏而引发安全责任事故，将承担一切事故责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。任何一方因为未切实履行本合同约定的义务而给对方或第三方造成任何损失必须承担赔偿责任；对己方造成任何损失则自行承担经济损失责任及善后处理责任。

在施工过程中，若发现施工单位有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况，可视为施工单位违约，应按照合同约定的违约金方式处理，严重时可解除合同，同时将其违约行为纳入公司信用信息管理系统。

四、其他

1．双方签署《2025年S247淮六线等干线公路日常养护项目》的同时签订本协议。本协议与双方签署的《2025年S247淮六线等干线公路日常养护项目》时效相同并具有同等法律效力。

2．本协议一式肆份，具有同等法律效力，由甲方和乙方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，主体合同到期后本协议同时终止。

| 甲方： （盖单位章） | 乙方： （盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或其委托代理人： （签字或盖章） | 或其委托代理人： （签字或盖章） |
|  | 日期： 年 月 日 |

附件三 关于养护施工和交通安全的补充条款

关于养护和交通安全的补充条款

为确保养护工作和道路行车安全，经双方协商同意，共同订立如下补充条款。

（一）乙方应遵守《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）以及南京市六合区公路事业发展中心的有关规定，加强养护工作的管理，健全组织制度，指定主要领导负责安全工作。乙方安全第一负责人为       ，安全员为      ），确保作业人员和车辆行车的安全。

（二）安全员在养护现场要佩戴显著标记，并负责现场安全组织协调工作，乙方在开始作业前，安全员负责向甲方汇报养护作业桩号及作业内容情况，并接受交警、交通运输综合行政执法、甲方工程管理人员对现场的询问和指导。

乙方指定        为安全联络员，联络方式为           。遇有紧急情况，甲方与乙方安全联络员联系，安全联络员应及时把信息传达养护作业现场。

（三）乙方上路作业应办理各种规定手续。作业人员和车辆按要求设置安全标志，服从交警、交通运输综合行政执法部门的管理。非特殊情况雨雪天、雾大不上路作业。

（四）上路作业人员须穿着统一的安全标志服，严禁随便穿越快车道。如遇视线不佳的天气作业时，应在统一的安全标志服外加穿反光背心。

（五）作业车辆应有显著标记。到达作业点后应停靠在紧急停车内，开启黄色警示灯和双跳灯。在按规定设置好标志标牌后方可施工。

（六）严禁私自开启中央分割带开口调头。

（七）乙方在养护过程中产生的任何交通、生产事故等与其他第三方发生的任何纠纷，概由乙方负责，与甲方无涉。

（八）甲方应加强对乙方安全生产的教育、指导、监督。甲方发现乙方有如下违反安全作业的行为，将以书面形式通知乙方并计入考评外，还将收取一定的违约金。

1．作业现场无安全员，作业人员不按规定穿戴安全标志服，违章乱穿公路：每人次扣50元。

2．无作业任务书、无施工许可证上路作业，作业车辆违章行车，作业现场不按规定摆放安全标志：每次扣200元。

3．施工车辆私自开启中央分隔带开口调头：每次扣2000元。

（九）在养护过程中，承包单位应按本合同规定，认真抓好安全教育，加强安全技术管理，保证工程现场施工安全(包括人员等安全)，由于承包单位管理不善，或因承包单位职工的过失，或因第三者原因造成的人身、设备、工程质量事故以及其它人为事故，从而造成的工期延误和经济损失的全部责任均应由承包单位自负，甲方不承担任何责任。

| 甲方： （盖单位章） | 乙方： （盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或其委托代理人： （签字或盖章） | 或其委托代理人： （签字或盖章） |
|  | 日期： 年 月 日 |

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

受南京市公路事业发展中心委托，我中心负责六合区地域范围S247淮六线等6条普通国省干线的日常养护相关工作，总计里程约156.618km（如普通国省干线公路涉及移交和接养，以实际养护线路、里程和养护时限为准）。

★（二）项目建设遵循标准

1．养护工作必须全面达到交通运输部《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）、《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《市公路中心关于印发普通国省道日常养护考核办法（试行）的通知》（宁路养〔2024〕43号）等现行技术规范和行业标准、管理办法规定的各项技术要求。

2．以采购人代表或监理以书面形式批准的变更通知或养护指导意见、国家颁发的养护技术或验收规范和质量检验标准及有关规定、合同要求为依据。

3．每个月度末采购人对供应商的养护质量进行综合考评。具体考评办法见第三章合同附件一。

三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年S247淮六线等干线公路日常养护项目 | 1 | 项 | 公路管理和养护服务 | 交通运输业 | 招标内容主要为本项目范围内国省干线的日常养护相关工作（包含道路和桥梁日常养护及应急养护、隧道日常养护、泵站日常养护、工区运行维护、停车区运行维护、桥梁经常检查、公路技术状况检查、交安设施巡查应急维护、自动化智能辅助巡查、交通量调查等以及冬防、防汛等恶劣天气处置等工作）。 |

日常养护明细表

| 序号 | 路线名称 | 路线桩号 | 国省道 | 里程（公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S247淮六线 | K122+487-K146+629 | 省道 | 24.142 |
| 2 | G205山深线（大圣至龙池段） | K1247+314-K1277+564 | 国道 | 30.25 |
| 3 | S002南京三环线 | K184+496-K229+005 | 省道 | 43.986 |
| 4 | S353海滁线 | K180+441-K191+155 K211+815-K215+276 | 省道 | 14.175 |
| 5 | S421长深高速竹镇互通连接线 | K0+000-K40+069 | 省道 | 40.069 |
| 6 | S439南京绕城高速新篁互通连接线 | K0+000-K3+996 | 省道 | 3.996 |

注：本项目公众责任险供应商包含以上6条普通国省道干线，其余子项以采购清单为准。如普通国省干线公路涉及移交和接养，以实际养护线路、里程和养护时限为准。

★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

- （一）采购标的

- 项目名称：2025年S247淮六线等干线公路日常养护项目

- 项目地点：南京市六合区

- 项目内容：主要为本项目范围内国省干线的日常养护相关工作（包含道路和桥梁日常养护及应急养护、隧道日常养护、泵站日常养护、工区运行维护、停车区运行维护、桥梁经常检查、公路技术状况检查、交安设施巡查应急维护、自动化智能辅助巡查、交通量调查等；以及冬防、防汛等恶劣天气处置等工作以及冬防、防汛等恶劣天气处置等工作）。

- 日常保养、小修保养的具体内容参考最新《公路养护技术标准》《公路桥涵养护规范》《公路隧道养护技术规范》《公路养护安全作业规程》《江苏省普通国省道养护手册》等。

- 合同履行期限：2025年1月16日至2025年12月31日。（合同期满经采购人考核合格后，采购人有权根据供应商的履约情况以及政府采购相关政策决定是否与中标供应商签订后续服务合同或另行采购。续签合同中标单价不变，续签期限一次一年，续签不超过两次。）

- 缺陷责任期：基价类：无；单价类：6个月。

- 质量要求：养护工作达到《公路养护技术标准》《市公路中心关于印发普通国省道日常养护考核办法（试行）的通知》（宁路养〔2024〕43号）、《六合区普通国省干线公路日常养护项目管理检查考核与经费支付办法（试行）》等文件的标准及采购人要求；日常维修：交工验收的质量等级合格。

（二）报价要求

（1）本项目最高限价为1500万元，其中基价类最高限价为656万元，单价类最高限价为712万元，基价类最高限价和单价类最高限价均不包含8%的暂列金额和1.5%的安全生产费。

（2）本合同为单价合同，除非合同另有规定，采购清单中有标价的单价和总额价均包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（单列险种除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（3）中国政府（江苏省）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向供应商征收的所有税金及其他应缴纳的所有费用均由供应商摊入各工程细目的单价中。

（4）有关保险的规定如下：

①根据《江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）》（苏人社规〔2023〕2号），中标人应在项目开工前一次性足额缴纳工伤保险费，由此发生的相关费用计入采购清单各工程细目的单价或总价中，采购人不再另行计量与支付。

②本项目公众责任险由中标人以中标人和采购人（南京市六合区公路事业发展中心）的名义联名投保，投保条件与投保费率由供应商根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，其费用在采购清单中列支。

③供应商应在整个养护期间为参加本合同工程工作的人员投保意外伤害险，为本合同工程的设备、车辆购买财产保险及其他相关保险，保险费由供应商承担并支付，由此发生的相关费用计入投标报价表各细目的单价或总价中，采购人不再另行计量与支付。

供应商必须按招标文件和国家有关规定办理各种保险，一旦发生保险范围内的事件，损失由供应商自行承担。

（5）供应商应按照《中华人民共和国大气污染防治法》《江苏省大气污染防治条例》以及南京市污染防治等现行文件的规定执行，供应商应充分考虑为此发生的相关费用，此费用含在投标报价中，采购人不再另行计列和支付。

（6）对于维修现场管理（文明施工），供应商应按照《南京市渣土运输管理办法》（政府令第301号）、《关于加强建筑工地施工机械及工程车辆使用清洁油品管理的通知》以及施工安全、文明、环保等现行相关规定执行，所需相关费用计入投标报价表各细目的单价或总价中，采购人不另计列。并应保证采购人免于承担因上述事宜所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费用及其它开支。

（7）本项目借土填筑土方的土源（如涉及）由供应商自行调查落实，供应商应保证其土源的合法性，且供应商所提供的土方的使用须事先征得采购人的同意。该部分土方的土源费、运距、运费由供应商自行考虑，并承担相应费用，费用应包含在相应支付子目的综合单价中（含资源使用费等）。

（8）养护期间，供应商在保证不中断现有公路交通的同时，还要对原结构物的安全、交通标志、标牌、情报板等设置，紧急电话系统的可靠使用、各类地下预埋管线、迁移后绿化的保护，服务区的正常营运等采取相应的措施，供应商应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，采购人将不另行支付，项目实施期间，供应商不得以任何理由对此提出索赔。由于自身养护等原因而对其他路段或项目造成污染、损坏、损失等，均应立即免费修复或足额赔偿。

（9）本项目采购人不提供弃土（石）场及环卫绿化垃圾等材料的堆放场地，合同实施过程中，因道路养护、维修产生的废料、垃圾等由供应商自行规范处置，并符合相关部门的现行规定，由此发生的相关费用在投标报价时予以充分考虑，并计入投标报价表各细目单价或总额价中。因上述场地的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费用及其他开支由供应商全部承担。但是如果采购人对于拆除后材料另行他用或产权单位需要回收的，服从采购人安排。

（10）本项目现场须对维修区段做好围挡警示工作，安排专人指挥交通，以确保施工安全和人员安全。围挡的制作、安装、维护、拆除等所发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，采购人不再另行支付。现场不按要求设置围挡的，采购人将对其进行处罚或令其限期改正或停工整改，逾期不改的，将按违约处理。

（11）中标人为响应评标办法4.2款所投入的养护工区，为此发生的相关费用计入采购清单各工程细目的单价或总价中，采购人不再另行计量与支付。

（12）道路养护修复工程的项目较多，但每次的养护修复量可能较小，因此供应商应充分考虑设备、人力及其他因素的高成本。所需费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再另行计量与支付。

（13）本项目应按照《中华人民共和国大气污染防治法》《江苏省大气污染防治条例》以及南京市污染防治等现行文件的规定执行，扬尘污染防治实施方案中应当包含施工围挡的设置、临时道路及“三场”的硬化、裸露土方及易扬尘物料的覆盖、洒水、清扫、保洁等降尘控尘措施的内容，投标人应充分考虑为此发生的相关费用，此费用含在投标报价中，招标人不再另行计列和支付。

（14）本项目养护所需供电、电讯、供水等由投标人自行调查解决，临时供电设施、电讯设施、供水、排污设施的设置必须满足《公路养护安全作业规程》的要求，所发生的一切费用含在供应商的投标报价中，采购人不单独计量与支付。

（15）当工程施工过程中出现的矛盾协调问题，由供应商与当地政府协调解决，采购人协助。相关费用包含在所报的单价或总价内，采购人不另行计量与支付。

（16）本项目须全部使用新能源或国三及以上排放标准的非道路移动机械，实施期间采购人按现行相关要求对投入的机械设备进行检查，对不按规定执行的使用人或所有人依法查处，为此发生的相关费用包含在所报的单价或总价内，采购人不再另行计列和支付。

（17）中标人未按规定进行养护作业，由于路面抛洒、油污、病害等原因造成任何交通、生产事故以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由中标人自行承担。此发生的相关费用计入采购清单各工程细目的单价或总价中，采购人不再另行计量与支付。

（18）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少工作内容、增加收费、降低质量的理由。所发生的一切费用，视为已包含在供应商的最终投标报价。

（19）供应商不得修改采购清单中任一项内容，采购清单说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减，否则作无效投标处理。

（20）本招标文件所附有关考核管理办法，在合同履行期间，若考核管理办法有修订或修改后重新印发；或采购人可能会根据实际情况，制定相关管理制度，供应商应无条件服从，且不得因此提出异议或索赔要求。

（三）合同条款

- 1．名词解释

- 除另有说明外，下列名词的含义如下：

（1）采购人

是指本项目的采购主体。本项目采购人是南京市六合区公路事业发展中心（又称为“业主”）。

（2）供应商

是指接到采购人中标通知，并与采购人签订了合同协议书的投标单位。

（3）项目负责人

是指由供应商委派、全面负责按合同规定提供本项目服务的技术和经济的代理人，本合同中项目负责人指项目经理和项目总工。

（4）工作

是指列入本合同必须完成的全部工作（包括临时工程以及由符合程序而签署变更通知和额外工作）。

（5）养护设备

是指供应商为实施完成本合同项目以及临时工程、临时设施和维护项目所必须的全部机械、器具等。

（6）合同价款

是指按本合同条款中的有关规定，经双方确认认可、据实结算的总金额。

（7）合同

是业主和承包单位法定代表人或其授权代表之间正式签订的相互明确权利和义务关系的协议。

（8）暂列金额

暂列金额是在投标报价表中标明列入合同价的一项款额，作为项目不可预见的预备费用，按投标报价表中清单小计的8%计列。

（9）“年”“月”和“日”

都应按公历计算。“天”：是指日历天。

（10）“元”

是指人民币元，是本合同中的货币单位。

- 2．双方的权利与义务

A．采购人主要义务

（1）提供与本工程有关的资料。

（2）制定本合同项目的管理制度、技术要求等。

（3）协助供应商办理养护所需有关证件和批件，并配合协调交警、交通运输综合行政执法及地方等关系。

（4）检查和监督供应商的养护管理及质量、进度、安全生产和环境保护工作。

（5）审查供应商上报且经审核的计量支付申请，按合同规定及时支付养护款项。

（6）依据相关养护行业标准组织验收。

（7）本项目的道路路灯、信号灯、监控、平山隧道照明所需电力由采购人提供，相应费用由采购人直接支付给电力公司。

（8）双方约定采购人应完成的其他工作。

B．供应商主要义务

（1）按招标文件的技术规范以及采购人要求完成本项目合同范围内的养护管理工作。养护期间服从采购人的现场管理、监督、检查和验收，采取切实可行的措施，确保按期完成采购人委托的养护任务，并保证达到采购人要求的质量等级。

（2）供应商不得随意拖延维修时间（不可抗力的因素除外），供应商应在24小时内完成一般病害的养护修复任务，严重影响交通安全的病害应及时处理，对严重病害以及技术有特殊性要求的项目应采取必要的措施。若供应商未能响应，采购人按合同条款的规定进行处理。

（3）办理养护所需有关证件和批件，并协调交警、交通运输综合行政执法及地方等关系。

（4）供应商应加强养护巡查，做好巡查记录，以及上级部门要求的各类台账,及时进行养护维护，对巡查发现的重大问题及时通报采购人代表。

（5）供应商应建立健全自身的规章制度，协助采购人编制合同范围内的年度养护计划，建立完整的养护技术档案，根据养护情况及时完善补充相关数据资料，并按采购人的要求提供养护计划及相应的进度统计报表和报告等资料。

同时应具有完备的原材料及维修、养护自检资料，报验资料和计量资料及时报采购人或其代表审核。工作结束后按采购人要求提交相关的养护资料及其相应的电子文档一份，并配合采购人进行工程验收。

（6）严格遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准养护，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。

供应商上路作业应按规定办理相关手续，并服从交警、交通运输综合行政执法等部门的管理，按要求设置标志标牌、隔离、围挡等安全措施；作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在公路上的养护设备应整齐地停放，不得侵占行车道，并按规定设置相应的警示和隔离标志。

供应商在养护工作中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷、诉讼或事故，任何责任和费用均由供应商自行承担。

路面维修、绿化修剪、路缘石维修、中分带清理等作业时需要占用行车道的，应根据采购人要求配备防撞车。

供应商未按规定进行养护作业，由于路面抛洒、油污、病害等原因造成任何交通、生产事故以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，任何责任和费用均由供应商自行承担。

（7）供应商应遵守《江苏省公路条例》等现行有关规定，服从交警、交通运输综合行政执法等部门的管理，自觉保护养护公路路产；遵守地方政府和有关部门对养护场地交通和作业噪音等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。

（8）供应商应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。养护作业现场应干净整齐。余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。现场的各种设施、材料、设备器材等物料、应当定点存放。禁止在现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾，施工结束后做到工完、料净、场地清。

（9）供应商在合同期内应保持随时履行本合同工程的技术能力，配备固定的、具有类似养护施工经验的养护队伍、人员、机械。应按照投标承诺和备案合同约定派驻现场技术、经济管理人员，并确保项目管理机构主要成员常驻现场。项目经理及主要管理人员原则上不得调整；确需调整的，需经采购人同意。供应商擅自改变项目经理及主要管理人员的，一律不得进场进行养护作业。

未经采购人批准不得随意更换或减少主要养护、保洁人员和机械；根据养护工程的特点，供应商须提供现场养护人员名单，养护机械应能满足工作要求，且必须在项目所在地附近设有固定的办公地点，并从开工之日起即能投入使用。

（10）供应商应按照相关养护应急预案要求储备一定数量的应急物资和材料，并做好在雨雪天、台风、冰冻、水毁、事故等极端天气和突发事件时的应急处置工作，确保公路运营的安全和畅通。供应商应积极做好创卫、各级视察等各类应急迎检工作，确保任务完成。

（11）供应商应按照要求建立各类应急预案，在遇到特大暴雨、洪水、冰雪、台风、地震等恶劣天气和突发事件时，措施到位，处置得当。

（12）供应商必须严格执行国家、地方政府有关安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

根据《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号）的规定，投标人“安全生产费用”按最高限价的1.5%计取并计入投标报价表中，投标人在投标报价时不得对该比例进行调整。如投标人须在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则投标人应在本项目采购清单其它相关细目的单价或总额价中予以考虑，招标人不再另行支付。安全生产费应专款专用，按采购人制定的安全生产管理办法进行计量支付。

投标人中标后，应制定详细的安全生产实施方案，并按《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制说明》以及采购人制定的安全生产管理办法的规定对其投标报价时所报的安全生产费进行详细的安全生产采购清单报价编制。安全生产费应专款专用，在合同实施过程中，采购人将按《江苏省公路工程安全生产工程量清单编制说明》的规定对安全生产费进行计量支付。由养护单位上报，最终经审计确认后支付，总额不超过最高投标限价的1.5%。

- （13）日常保养、小修作业和应急抢修作业过程中不能封闭交通（特殊情况下的应急处置除外），供应商应制定详细可行的交通组织设计及临时安全设施设置方案，并须经采购人同意且通过交警、交通运输综合行政执法等行政部门的行政审批。本项目实施时投标报价中应充分考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的全部现场措施费用、临时安全设施设置费用（包括围挡等现场隔离措施、临时标志标牌等），上述费用包含在相关项目的报价中，采购人将不另行支付，项目实施期间，供应商不得以任何理由对此提出索赔。供应商还应充分考虑养护过程中受行车干扰的影响致使人工、机械效率降低而增加的费用，包含在相关项目的报价中，采购人将不另行支付。

（14）供应商应对借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路进行养护和维修，直到工程竣工，其费用包含在投标报价中，不另行计量与支付。并应保证采购人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

（15）投标人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。投标人因此发生的一切费用均应含入所报的投标报价中，招标人不再另行计列。

（16）供应商必须加强对地下管线等相关隐蔽设施的保护，供应商必须事先查明情况，办理相关施工交底手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关项目施工，否则造成后果，除了由供应商自行承担一切责任外，采购人还将严肃追究供应商的违约责任。

（17）中标人必须按照现行国家、省、市相关规定的要求，缴纳民工工资保证金，同时中标人应建立农民工工资（劳务费）专用账户，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资。

（18）供应商必须按照公路养护特点，组织制定养护实施中的生产安全事故应急救援预案。因日常保养及特发性事件处置工作不到位，而发生的有碍公路安全畅通事件，造成交通安全事故或人身损害赔偿案件的，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人，所造成的实际经济损失由供应商承担。

（19）供应商所属的检测机构如果已取得由交通主管部门核发的《公路水运工程试验检测机构等级证书》，工地现场试验检测工作由供应商自行完成。供应商所属的检测机构如果未取得由交通主管部门核发的《公路水运工程试验检测机构等级证书》，工地现场试验检测工作应当委托给取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》和《检验检测机构资质认定证书》的其他检测机构，相关费用包含在报价中，采购人不另行计量与支付。

合同实施过程中,对于涉及到的各结构层及路面面层等应进行不少于一次配合比试验。

（20）双方约定供应商应做的其他工作。

- 3．分包和转包

（1）供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成日常保养、日常小修工作等，确保服务质量和安全，并在缺陷责任期内承担相应的工程维修责任。本项目严禁转包、分包（劳务分包除外，下同），一经发现，视其情节严重程度严肃处理，直至清退出场解除合同。

（2）转包、分包违约责任。供应商不得将本项目进行转包或分包。经核查，发现供应商存在法律法规规定的转包、分包情形的，采购人应书面告知供应商。供应商应在接到书面告知后7日内，向采购人提供相关证明材料。供应商未能在规定时间内举证或其证明材料不足以排除供应商存在转包、分包行为的，视同供应商存在违约责任，供应商应向采购人支付不低于合同金额2%的违约金（采购人可根据项目具体规模适当调整违约金比例），并视情况制止分包行为。供应商存在转包、分包行为，被行政监管部门查处并依法作出行政处罚的，不影响合同违约责任履行，供应商仍须按合同约定向采购人支付违约金。供应商将项目转包或分包的，采购人有权终止合同。

- 4．书面通知

凡根据合同规定，由采购人、供应商发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。

- 5．临时工程和临时设施

除另有规定外，为完成本合同项目所需的临时工程及设施，均应由供应商按照项目实际情况自行负责，采购人不另行支付。

- 6．服务进度控制

（1）供应商应按本合同规定的服务期，合理安排好养护进度计划，并及时向采购人递交各养护项目的月度进度表。

（2）为保证服务质量，并按时实现养护、维修进度的要求，采购人有权审核并评议供应商递交的计划。这些审核和评议，不能免除供应商根据合同规定所担负的任何责任和义务。

（3）单价类项目必须在采购人规定的期限完成养护维修，经初步验收达到合同规定的质量标准后，进入供应商的缺陷责任期。如果供应商的某个日常维修和应急抢修工作质量达不到采购人要求，采购人有权委托其他单位完成，对此发生的所有费用由供应商承担。

- 7．养护数量

本项目具体工程数量见采购清单。其中路基、路面、桥涵、交安设施、绿化养护类型工程数量是根据工程现场情况估算的工程量，它们不能作为供应商在履行合同义务过程中应予完成工程的实际和准确的工程量。如普通国省干线公路涉及移交和接养，以实际养护线路、里程和养护时限为准。除另有规定外，本合同以按采购人及供应商两方签认的完成的工程数量并达到合同规定的质量标准的数量作为最终支付结算的工程数量。

- 8．合同金额、形式及结算方式

（1）合同金额、形式

①单价类项目采用固定单价承包、按实结算的方式，最终合同价格按采购人与供应商两方签认完成的工程数量及本合同采购清单单价确定。在合同实施期间，单价类项目的综合单价不予调整。供应商对采购人的决定必须无条件接受，否则，采购人有权终止合同。在合同实施期间，如发生单价类清单以外的小修项目，应重新核定单价，核价原则为：在《公路桥梁养护工程预算定额》JTG/T 5612-2020测算预算单价（材料价格按投标当月材料指导价）的基础上，按照供应商中标单价类项目总价与单价类最高投标限价的下浮率，同比例调整。

②基价类项目采用“总价承包、缺陷扣减”的方式，按季度并结合考核情况等比例计量。具体考评办法见合同附件。

③未列入标价的工程量清单，但为完成维护工程所必需的相关辅助工作（含材料及服务等），其费用视为已计入标价的工程量清单相关项目单价，不再单独计量与支付。

④采购人在签订合同协议书前有权对投标报价中出现的不平衡报价（单价类项目综合单价）要求中标人进行澄清、调整，但不变更总报价，如中标人拒绝调整，则视为拒绝中标。

- （2）合同款项的支付方式及进度安排：

- ①预付款支付时间：合同签订后14个工作日内；预付款支付比例：合同金额的10%。预付款在前两次支付中等额扣回。

- ②支付方式：月计量，每三个月进行支付一次，最后一期不足3个月的按实际月份进行支付，每次支付金额为当期计量款的95%（提供跟踪审计联系单）。业主结算审核完成后付至结算价的97%。余款在缺陷责任期满后付清。

- 当月度检查考核达90分以上，正常拨付月度养护经费，90-85分，按95%拨付月度养护经费，85分-80分，按90%拨付月度养护经费，80分以下，按80%拨付月度养护经费，连接2个月考核在80分以下，区公路中心将对养护单位负责人进行约谈。

- 注：采购人根据财政资金到账情况进行支付。

③每次支付周期实际支付的款项＝经验收确定的项目费用+经采购人批准使用的暂列金额-按合同约定由采购人作出的处罚金。

④在日常养护工作范围以外，因交通事故造成的路面污染或积雪清扫等突发事件，应采购人要求需要供应商及时派遣临时人工及车辆提供应急服务，这种突击任务发生的人工按政策文件结算、机械台班按养护定额的工程机械台班费用定额结算。

- 9．不合格的材料和工艺

- 供应商在本项目中不得使用不符合设计（包括技术规范）要求或不合格的材料和不能保证服务（项目）质量的工艺。采购人一旦发现上述情况，并出具通知，供应商应按照采购人的指令立即更换、更改，对由此造成的损失应由供应商自行负责。

- 10．防护

（1）合同实施过程中，为了保证本项目的安全养护，供应商应对各项养护和维修工作采取必要的防护和安全措施，并承担所需的费用。

（2）供应商应采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其养护方面引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

（3）在服务期内，供应商应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放处置好供应商的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程。

- 11．交工验收

本项目服务期结束时即是工程完工，供应商在完成日常保养作业后由监理及时组织验收。

- 12．违约

（1）采购人将按照有关技术规范及所规定的要求对供应商所维修的质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求供应商应立即重修，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则采购人按拖延维修时间予以确认。

（2）施工过程中，因供应商养护管理不善而造成的任何形式的纠纷或事故，采购人概不承担任何责任。

（3）因供应商原因致使项目养护及维修质量不符合国家有关规范标准或不符合双方约定标准，而造成人身和财产损害的，供应商应当承担损害赔偿责任。

（4）对于因供应商原因造成服务进度滞后的事实或可能，采购人根据总体服务期要求以及单价类项目的进度要求有权强制分割合同，并指定第三方完成。

（5）项目经理及现场负责人每月在岗天数不低于22天，每少1天课以1000元违约金。

（6）项目需要根据道路养护范围和里程，储备充足数量的应急物资和材料，以保障道路在应对降雨、降雪、冰冻、水毁、事故等极端天气和突发事件时的安全和畅通，采购人可根据应急物资和材料的储备情况以及对道路安全畅通造成的影响和损失酌情扣减合同价款。

（7）供应商应做好企业的信访稳定工作，根据有关法律法规，切实保障职工合法权益，并将此项内容作为日常考核的重要依据，对未能保障职工合法权益的，或造成信访不稳定，或产生恶劣影响的，采购人可根据情况酌情扣减养护经费。

（8）供应商应按照“分工专业化、养护精细化、作业规范化、效果精致化”的养护要求组建路面、路基、桥涵构造物、沿线设施等专业养护队，在项目所在地区附近设置养护作业区，且至少配备满足项目需要的4.5吨以上（含4.5吨）清扫车、8吨以上（含8吨）洒水车、灌缝机、环保型切缝机（带吸尘功能）、公路防撞缓冲车、1m以上（含1m）铣刨机、沥青路面热再生修补车、自行式绿篱修剪机、沥青拌和设备、融雪撒布机、巡查车、雪铲及其他常用养护、应急设备。合同签订前以及合同履约过程中，采购人将按照相关规定对中标人的履约情况进行检查和审核，不满足上述规定的，采购人有权终止合同。

（9）如无不可抗力的因素，未经采购人同意，供应商不得随意拖延维修时间，供应商如未在本合同规定的时间内（要求供应商24小时内完成一般病害的养护修复任务，严重影响交通安全的病害应及时处理）进行修复，采购人将对供应商提出书面警告。如供应商累计三次被采购人书面警告，本合同将自行终止。

（10）采购人将按照有关技术规范及所规定的要求对供应商所维修的质量验收，并对其质量进行不定期的检验鉴定，如不符要求供应商应立即重修，且修复时限不得超出本合同规定时间，否则采购人按拖延维修时间予以确认。

（11）如果一方未履行合同规定的责任，给对方造成不良影响和经济损失的，由责任方对损失方偿付相当于合同总价20%的违约金，同时承担相应责任并赔偿经济损失。损失方有权终止合同。

（12）合同条款其他章节规定的违约情形。

- 13．变更

（1）根据项目实施情况，采购人可通过相关变更程序对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出变更，采购人有权指示供应商进行下述工作：

①增加或减少合同中所包括的任何工程的数量；

②省略任何这类工作（但被省略的工作由采购人或其他供应商实施者除外）；

③改变任何这类工作的性质或质量或类型；

④改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；

上述变更不应以任何方式使合同作废或失效。

（2）采购人认为适当的所有变更，应以合同中规定的单价进行计价。如合同中未包括适用于该变更工作的单价，则应按上述第8条的规定进行测算。如工程数量的变更导致合同金额减少，不论减少程度有多大，供应商都不得向采购人提出费用补偿。

（3）本合同价格在合同生效后任何一方不得擅自改变，但双方另有约定或发生下列情况之一的可作调整。

①采购人或其代表确认的工程量增减。

②采购人或其代表确认的设计变更或工程洽商。

③采购人或其代表同意的其他价格调整。

供应商应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知采购人或其代表，采购人或其代表批准后通知供应商。

- 14．不可抗力

当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，并应当积极采取措施以减轻或消除可能给对方造成的损失，并应当在事件结束后7天内提供有力证明。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部（由双方协商确定）免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。因不可抗力使合同不能如期履行时，由双方协商确定是否延期履行或终止本合同。本项目中供应商无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用，主要是指以下情况（但不限于以下情况）：

（1）合同路段的交通量非正常性增长，对道路造成结构性损坏的；

（2）合同路段发生重大交通事故，对道路造成较大损坏的；

（3）合同路段发生水毁的；

（4）合同路段区域内发生地震等自然灾害，对道路造成损坏的。

- 15．争议的解决

（1）供应商与采购人发生合同纠纷时，双方应尽量通过协商解决，协商不成时，申诉方可向南京市人民法院提起诉讼，相关费用由败诉方承担。

（2）本合同条款未尽事宜，合同双方应参照《中华人民共和国民法典》执行。

- 16．合同生效

本合同经各方法人代表或授权人签字并加盖公章后生效，全部工作完成后经验收合格且结算款全部支付后失效。

- 17．其他

其他未尽事宜，双方可友好协商签订补充协议。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1款至2.6款总和”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20 | 20 | 价格分 |
| 2服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 总体养护方案 | 根据供应商的总体养护方案（包含总体工作布置及规划等方面）进行评分： （1）总体工作布置及规划、项目组织方案框架完整内容充实、作业技术流程合理、完整、针对性强，完全满足采购需求，得18分； （2）总体工作布置及规划、项目组织方案框架较完整、作业技术流程较合理可行，较满足采购需求，得15分； （3）总体工作布置及规划、项目组织方案框架一般、作业技术流程较可行，基本满足采购需求，得12分； （4）总体工作布置及规划、项目组织方案框架较简单、作业技术流程较简单，有缺项，部分满足采购需求，得9分； （5）总体工作布置及规划、项目组织方案框架内容片面、作业技术流程较片面，不能满足采购需求，得6分； （6）其他或未提供不得分。 | 18 | 主观分 |
| 2.2 | 恶劣天气专项预案 | 根据供应商的恶劣天气专项预案（包含针对项目特点制定应急预案；组织针对自然灾害等突发事件的专项应急演练等方面）进行评分： （1）思路清晰，工作内容框架完整，恶劣天气专项预案科学，针对性强，完全满足采购需求，得8分； （2）思路较清晰，工作内容框架较完整，恶劣天气专项预案有一定的针对性，基本满足采购需求，得6分； （3）思路含糊，工作内容框架中主要内容欠缺不完整，恶劣天气专项预案针对性不强，部分满足采购需求，得4分； （4）恶劣天气专项预案可实施性、针对性差，不能满足采购需求，得2分； （5）其他或未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 扬尘污染防治实施方案 | 根据供应商的扬尘污染防治实施方案（包含扬尘控制等保证体系及保证措施等方面）进行评分： （1）思路清晰，工作内容框架完整，扬尘污染防治实施方案非常完善，可实施性、针对性强，完全满足本项目需求，得4分； （2）思路较清晰，工作内容框架较完整，扬尘污染防治实施方案基本完善，可实施性、针对性不强，有缺项，得2分； （3）思路含糊，工作内容框架中主要内容欠缺不完整，扬尘污染防治实施方案不够完善，可实施性、针对性差，不适合本项目，得1分； （4）其他或未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 重点难点分析 | 根据供应商的重点难点分析（包含供应商对本项目的重点难点、关键技术问题的认识及其对策措施）进行评分： （1）对本项目的重点难点认识到位、清晰，对策措施得当、全面，针对性强，完全满足本项目需求，得8分； （2）对本项目的重点难点认识较全面，对策措施较得当、较全面，基本满足本项目需求，得6分； （3）对本项目的重点难点认识不太全面，针对性不强，有缺项，得4分； （4）对本项目的重点难点认识不清晰，不能满足本项目需求，得2分； （5）其他或未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.5 | 进度安排及质量保证措施 | 根据供应商的进度安排及质量保证措施（包含各分项养护及维修工序计划安排等方面）进行评分： （1）进度与质量保证措施全面，清晰，框架完整，科学合理，完全符合本项目的需求，针对性强，得5分； （2）进度与质量保证措施较全面、较清晰，框架基本完整，措施较合理，针对性较强，得3分； （3）进度与质量保证措施有缺项、框架不太完整、针对性基本符合项目需求，得1分； （4）其他或未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.6 | 安全文明施工措施 | 根据供应商的安全文明施工措施（包含依法履行养护安全生产责任；组织制定风险管理和隐患排查工作治理等安全生产规章制度等方面）进行评分： （1）安全文明施工措施全面，清晰，框架完整，科学合理，完全符合本项目的需求，针对性强，得6分； （2）安全文明施工措施较全面、较清晰，框架基本完整，措施较合理，针对性较强，基本符合本项目的需求，得4分； （3）安全文明施工措施框架不太完整、有缺项，得2分； （4）其他或未提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 2019年1月1日（含）以来(时间以完工证明日期为准)，根据供应商已完成类似项目（至少包含国道或省道日常养护）的业绩进行评分，每提供一个业绩得2分，满分6分。（提供合同及完工证明，证明材料须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供） | 6 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 养护设备 | 根据项目养护的实际情况供应商应配备以下基本设备：4.5吨以上（含4.5吨）清扫车3台、8吨以上（含8吨）洒水车1台、灌缝机2台、环保型切缝机（带吸尘功能）1台套、公路防撞缓冲车1台、1m以上（含1m）铣刨机1台、沥青路面热再生修补车1台、自行式绿篱修剪机1台、沥青拌和设备1套、融雪撒布机4台、巡查车2台、雪铲2个。供应商每提供一台养护设备得1分。（每种养护设备提供数量超过上述要求数量的不再额外加分。自有养护设备的需要提供购置发票，租赁养护设备的需要提供意向租赁合同且合同期不得少于本次采购合同期） | 16 | 客观分 |
| 4.2 | 场所保障 | 供应商应具备维修养护生产工区，满足区域内维修养护工作的要求。在养护道路沿线至少有2处养护工区且总占地面积不少于5亩的，得2分；上述养护工区内办公用房总面积不少于400㎡的，得2分；上述养护工区内生产生活用房总面积不少于500㎡的，得2分。（自有场所提供产权证明文件；租赁场所提供意向租赁合同且合同期不得少于本次采购合同期。不提供或提供资料不全的不得分。） | 6 | 客观分 |
| 4.3 | 应急响应 | 根据供应商应急响应时间进行评定，响应时间在1小时以内得3分，响应时间在1-2小时得2分，响应时间在2-3小时得1分，响应时间在3小时以上不得分。（提供应急响应承诺书） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表

七、实质性要求响应及偏离表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心六合分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

二、满足特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人的姓名）为我方就JSZC-320116-JZCG-G2024-XXXX号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心六合分中心

根据贵方的JSZC-320116-JZCG-G2024-XXXX（项目编号）招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

据此函，            签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表（清单）

【具体内容见采购公告附件】

供应商无需自行编制标价的报价说明和分项报价清单，请各供应商自行下载，只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。

七、实质性要求响应及偏离表

- 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、无偏离或负偏离”） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。

3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。