竞争性磋商文件

（服务）

项目编号：JSZC-320100-NJZZ-C2024-0069

项目名称：南京城墙2025年度园林绿化管养项目

（非专门面向中小企业）

采购人：南京城墙保护管理中心

代理机构：南京众智工程咨询有限公司

2024年12月

目 录

第一章磋商邀请

第二章供应商须知

第三章评审办法和标准

第四章采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章响应文件格式及附件

第一章磋商邀请

南京众智工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受南京城墙保护管理中心(单位名称，以下简称“采购人”）委托，就南京城墙2025年度园林绿化管养项目（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-NJZZ-C2024-0069

2.项目名称:南京城墙2025年度园林绿化管养项目

3.项目预算：300.00万元

4.本项目设定最高限价为：

分包一：南京城墙博物馆及中华门解放门绿化养护项目，限价55.68万元；

分包二：明故宫遗址公园及午门公园绿化养护项目，限价70.928万元；

分包三：石头城遗址公园（含国防园）绿化养护项目，限价120.751万元。

各投标供应商均可就本项目分包同时报名。项目评审按分包一至分包三顺序依次进行评审。一家供应商只允许成为一个分包的第一中标候选人，在进行后续其他分包评审时，该分包的第一中标候选人是剔除了已评审分包的第一中标侯选人后的最高得分者。

5.采购需求：

分包一：南京城墙博物馆及中华门解放门绿化养护；

分包二：明故宫遗址公园及午门公园绿化养护；

分包三：石头城遗址公园（含国防园）绿化养护。

（详细内容见磋商文件）

6.合同履行期限：自合同签订之日起365天。

7.本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

注：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，以上涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可以在投标文件中提供满足相应条件的书面承诺书（详见“第六章投标文件格式及附件”），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购货物。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购货物。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业货物：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

- 本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评审办法与标准。

- 本项目的特定资格要求

分包三：项目团队成员中具有高空作业相关资质（提供相关证书加盖供应商公章）；

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“江苏省政府采购网”

3.方式：本项目采用网上注册登记方式免费获取。

四、提交响应文件时间、评审时间

1.提交响应文件截止时间：2025年1月13日10点00分（北京时间）

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3.供应商信用承诺函：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺，由法人签字并盖单位公章(格式见第六章)。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。采购代理查询供应商在开标前的信用记录并保存。

5.集中考察现场及答疑时间、地点：采购人不组织，供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

6.保证金数额及缴纳办法：无需缴纳。

7.报价响应人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

8.报价响应人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，做无效响应文件处理。

9.招标代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

10.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京公共采购信息网”、“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

11.对本次采购提出询问，请按以下方式联系

（1）采购人信息

名称：南京城墙保护管理中心

地址：南京市秦淮区边营一号

联系方式：赵工 025-84328227

（2）采购代理机构信息

名称：南京众智工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座601、602室

联系方式：朱工025-52896520-16

第二章供应商须知

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“供应商”是指参加响应竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物和服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3本次采购除特别说明外不接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.4“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3.政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加磋商的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；

信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.采购文件组成

4.1采购文件组成：磋商邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、报价要求、响应文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标办法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2采购的最小单位是包。采购货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3采购文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

5.采购文件的澄清、修改

在供应商提交响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件截止之日5日前，发布更正说明，不足5日的，顺延提交响应文件截止之日。

6.响应文件的语言、计量单位、货币和技术标准。

6.1供应商提交的响应文件，包括技术文件、资料和图纸等应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应附上相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商所使用的币种位应为人民币，单位为“元”。

6.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7.响应文件的组成

供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对采购文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。供应商应将响应文件按顺序编制响应文件资料目录。

7.1响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★响应申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章申请人的资格要求中供应商资质条件、能力和信誉的证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）合同草案条款；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

7.2响应文件的技术部分

（1）技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标（采购）文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2）若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3）提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4）投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

7.3响应文件的价格部分

7.3.1报价应包含完成本货物和服务项目发生的所有含税费用、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

7.3.2供应商应对《需求清单》分别报价。

7.3.3供应商任何错漏、优惠、报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

8.评定成交标准

详见“第三章评审办法和标准”。

9.询问和质疑

9.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购代理机构。

9.2质疑供应商的质疑行为和质疑函的主要内容应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

9.3上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对采购结果提出质疑的，自采购结果公告期限届满之日起计算。

9.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

9.5代理机构在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

9.6代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将被列入不良行为记录。”

10.提交响应文件

10.1供应商应当按照采购文件的商务、技术等要求逐一响应，编制响应文件，并对其真实性、合法性承担法律责任。

10.2供应商应实质性响应采购文件的各项要求，实质性要求不得负偏离。

10.3供应商应逐一说明提供的服务响应。

10.4供应商提供的产品属于国家认定的节能产品、环境标志产品、信息安全产品、强制认证产品的，应提供认证证书。

10.5供应商提供的服务由小微企业承接的，应在响应文件中说明。

10.6供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.7供应商应充分考虑网络环境、网络带宽、未按要求配置软硬件环境、解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件规定做无效响应处理。因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

10.8采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11.响应文件的拒收

11.1采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12.响应文件的修改和撤回

12.1供应商在规定的提交响应文件截止之时间之前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2提交响应文件截止时间后，响应文件不能修改和撤回；如果以书面形式向代理机构申请撤回的，一年内不得参加政府采购活动。

13.响应文件的解密

13.1响应文件的解密

供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

14.评审组织

14.1.1供应商提交响应文件截止时间后，代理机构组织项目评审小组对响应文件进行评审。

14.1.2项目评审小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，并独立履行下列职责：

（1）审查供应商的响应文件并作出评价；

（2）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（3）编写评审报告；

（4）告知采购人、代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

14.2评审程序

14.2.1资格性检查。依据法律法规、财政部和采购文件的规定，对响应文件中资格证明，以及供应商信用情况（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）等渠道查询供应商信用记录）等进行审查。

14.2.2符合性检查。依据采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本采购文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

14.2.3评审小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.2.4磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

14.2.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

14.2.6其他约定。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交响应文件的供应商满三家但经评审实质性响应采购文件只有两家的，经评审小组认定，采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定的，竞争性磋商可以继续进行。

14.2.7供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》

14.2.8响应文件属下列情形之一的，按照无效处理：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（2）不具备采购人根据采购项目的特殊要求规定特定条件的；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（4）被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（5）在全国范围内受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚期限未满的；

（6）为本采购项目提供整体设计、规范编制，以及项目管理、监理、检测等服务；

（7）参加本次采购活动不同供应商的授权代理人(或法定代表人、项目负责人、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至响应截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（8）参加本次采购活动不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）参加本次采购活动不同供应商的负责人为同一人，或不同供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（10）未按照采购文件要求盖章的；

（11）报价超出采购项目预算的；

（12）未逐一说明提供的服务响应的；

（13）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

14.3出现下列情形之一的，终止采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）除本磋商文件第二章第14.2.6条第三款规定的情形外，采购过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的。

(4）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

15.确定成交供应商

15.1在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标和服务标准优劣顺序排列。评审小组根据排名确定1-3名成交候选人。

15.2按以下第（1）种方式确定成交供应商：

（1）评审小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商；

（2）采购人在评审小组推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

15.3成交供应商确定之日起2个工作日内，成交供应商应及时支付代理服务费后到代理机构领取《成交通知书》。

15.4成交供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

15.5成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.6代理机构和项目评审小组对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

15.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

16.编写评审报告

项目评审小组根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

17.评审过程的保密性

17.1代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

17.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。

17.3凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料等，均不向供应商及与评审无关的其他人员透露。

18.签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

18.2成交供应商和采购人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

18.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，不得参加该项目重新开展的采购活动。情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

18.5采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同产品的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

19.响应有效期

19.1从响应文件开启之日起60天内有效。响应文件有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

19.2在特殊情况下，在原响应有效期内，采购人可征得供应商同意延长响应有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其响应文件。

20.代理服务费

20.1本次采购的代理服务费由成交供应商承担；参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率80%计算；不足5000元的，按5000元收取，开具增值税普通发票。

20.2成交供应商向采购代理机构支付所有费用后到采购代理机构领取成交通知书。

代理费汇款单位：南京众智工程咨询有限公司；

代理费汇款银行：华夏银行股份有限公司南京城北支行；

代理费汇款帐号：10366000000495882

20.3有关发票开具事项：请将开票信息发至财务邮箱：17749524326@wisdomzz.com（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。

第三章评审办法和标准

1.评审办法：

综合评分法，将全部评审小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评审小组确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

2.评定标准：

2.1实质性要求不得负偏离；否则，按照无效响应处理；

2.2对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书扫描件为准）；

3.小微企业价格扣除

3.1.对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，400万元（含）以上项目对小微企业报价给予10%的扣除，100万元（含）到400万元之间的项目给予15%的扣除，100万元以内的项目给予20%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，500万元（含）以上的项目对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，500万元以内的项目给予6%的扣除。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。

3.2小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章二、申请人的资格要求2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。供应商提供虚假材料的，自行承担相应后果。

8.综合评标办法：

分包一：南京城墙博物馆及中华门解放门绿化养护项目

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  |  |
| 1 | 价 格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且响应性报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：供应商报价得分=(评标基准价/供应商报价)×15（小数点保留两位）。 | 15 | 计算 |
| 二、技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 （50分） | 评委根据供应商提供的总体技术方案、项目组织方案、作业技术流程的合理性、完整性以及实施计划的安排的科学性等进行评分。 1.总体技术方案、项目组织方案详细具体可操作性强，作业技术流程的合理性强、完整性强以及实施计划的安排的科学性强，得12分； 2.总体技术方案、项目组织方案较详细具体、可操作性较强，作业技术流程的合理性较强、完整性较强以及实施计划的安排的科学性较强，得9分； 3.总体技术方案、项目组织方案粗略可操作性一般、作业技术流程的合理性一般、完整性一般以及实施计划的安排的科学性一般，得6分； 4.总体技术方案、项目组织方案粗略可操作性较差、作业技术流程的合理性较差、完整性较差以及实施计划的安排无科学性，得3分； 5.未提供方案不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.2 |  | 评委根据供应商提供的绿化养护方案进行评分。（需包含乔灌木、色块、地被、草坪、花镜、水体、土壤精细化） 1.绿化养护（需包含乔灌木、色块、地被、草坪、花镜、水体、土壤精细化）方案详细具体，可操作性强得10分； 2.绿化养护（需包含乔灌木、色块、地被、草坪、花镜、水体、土壤精细化）方案详细较具体，可操作性较强得7分； 3.绿化养护（需包含乔灌木、色块、地被、草坪、花镜、水体、土壤精细化）方案粗略，可操作性一般得4分； 4.绿化养护（需包含乔灌木、色块、地被、草坪、花镜、水体、土壤精细化）方案粗略可操作性较差得1分； 5.未提供方案不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 |  | 评委根据供应商提供的节假日等大客流期间以及各级专项检查的绿地维护方案的针对性、科学合理性进行评分。 1.节假日等大客流期间以及各级专项检查的绿地维护方案详细具体、可操作性强、针对性强、科学合理性强，得7分； 2.假日等大客流期间以及各级专项检查的绿地维护方案粗略、可操作性一般、针对性一般、科学合理性一般，得4分； 3.假日等大客流期间以及各级专项检查的绿地维护方案粗略、可操作性较差，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.4 |  | 评委根据供应商提供的安全保障措施、防洪防台、防雪、抢险抗灾等方案进行评分。 1.安全保障措施、防洪防台、防雪、抢险抗灾等方案详细具体、可操作性强，得7分； 2.安全保障措施、防洪防台、防雪、抢险抗灾等方案粗略、可操作性一般，得4分； 3.安全保障措施、防洪防台、防雪、抢险抗灾等方案粗略，可操作性较差，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.5 |  | 评委根据供应商提供的内部考核方案、作业管理方案（工人着装、游客服务及文明劝导、文明作业等方案）进行评分。 1.内部考核方案、作业管理方案（工人着装、游客服务及文明劝导、文明作业等方案）详细具体、可操作性强，得7分； 2.内部考核方案、作业管理方案（工人着装、游客服务及文明劝导、文明作业等方案）粗略、可操作性一般，得4分； 3.内部考核方案、作业管理方案（工人着装、游客服务及文明劝导、文明作业等方案）粗略、可操作性较差，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.6 |  | 评委根据供应商提供的突发事件（游客受伤、各类投诉曝光、消除影响等）应急预案进行评分。 1.突发事件（游客受伤、各类投诉曝光、消除影响等）应急预案方案详细具体、可操作性强，得7分； 2.突发事件（游客受伤、各类投诉曝光、消除影响等）应急预案方案粗略、可操作性一般，得4分； 3.突发事件（游客受伤、各类投诉曝光、消除影响等）应急预案方案粗略、可操作性较差，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 7 | 主观分 |
| 三、商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 人员配备情况 （9分） | 1.供应商项目经理具有项目经理具有园林绿化类中级工程师（含）以上资格（市级以上（含市级）职称办或人力资源等相关部门核发），得2分；（提供相应资格证书及由社保机构出具的2024年7月以来任意1个月的养老保险金缴费证明加盖供应商公章，未提供不得分） 2.供应商本项目每日配备除项目经理外绿化员工不得少于6人（养护旺季人员另行增加）,其中绿化技术负责人具备园林工程师（含）以上资格（市级以上（含市级）职称办或人力资源等相关部门核发），得2分；园林绿化人员高级工（含）以上人员每提供一个得2分，中级工每提供1人得1分，本项最多得7分。（提供相应资格证书及由社保机构出具的2024年7月以来任意1个月的养老保险金缴费证明加盖供应商公章，未提供不得分，以上项目不可兼得分）。 | 9 | 客观分 |
| 3.2 | 车辆及养护设备（14分） | 评委根据供应商拟投入本项目的车辆及主要设备的数量、规模、型号种类、车辆设备的所有权等方面进行评分。 1.洒水设备2部及以上得2分； 2.载运小型电动车2辆及以上得2分； 3.割灌机3台及以上得2分； 4.绿篱机3台及以上得2分； 5.高枝剪3部及以上得1分； 6.草坪机2台及以上得1分； 7.高枝油锯2部及以上得1分； 8.梳草机1台及以上得1分； 9.打药设备2台及以上的1分； 10.油锯2部及以上得1分。 （需提供车辆、主要设备的购买发票或采购合同、租用合同证明等材料，原件的彩色扫描件，每种设备未达到指定数量的不得分。） | 14 | 客观分 |
| 3.3 | 业绩 （9分） | 自2019年1月1日（含）以来，供应商具有园林绿化类养护业绩的，每提供一个业绩得3分，最多得9分。（提供合同复印件、验收证明材料、付款发票、中标通知书，四者缺一不可，并加盖公章。同一个甲方单位不同标段或区域的只算1个业绩，多次中标同一个单位的只算1个业绩；合同须体现签订时间、标的内容等相关内容，否则视为未提供）。 | 9 | 客观分 |
| 3.4 | 增值服务 （3分） | 根据供应商提供得项目实施过程中可提供的其他各项增值服务和承诺进行评分，增值服务详尽可行，服务承诺全面的得3分，增值服务较为详尽可行，服务承诺较全面得2分，增值服务和服务承诺一般的得1分，本项不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

分包二：明故宫遗址公园及午门公园绿化养护项目

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留二位）： 价格分=（评标基准价/供应商报价）×15分 | 15 | 计算 |
| 二、技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 （50分） | 评委根据供应商提供的总体技术方案、项目组织方案、作业技术流程的合理性、完整性以及实施计划的安排的科学性等进行评分。 1.总体技术方案、项目组织方案详细具体可操作性强，作业技术流程的合理性强、完整性强以及实施计划的安排的科学性强，得12分； 2.总体技术方案、项目组织方案较详细具体、可操作性较强，作业技术流程的合理性较强、完整性较强以及实施计划的安排的科学性较强，得9分； 3.总体技术方案、项目组织方案粗略可操作性一般、作业技术流程的合理性一般、完整性一般以及实施计划的安排的科学性一般，得6分； 4.总体技术方案、项目组织方案粗略可操作性较差、作业技术流程的合理性较差、完整性较差以及实施计划的安排无科学性，得3分； 5.未提供方案不得分。 | 12 | 主观分 |
| 2.2 |  | 评委根据供应商提供的绿化养护方案进行评分。（需包含乔灌木、色块、地被、草坪、花镜、水体、土壤精细化） 2.绿化养护（需包含乔灌木、色块、地被、草坪、花镜、水体、土壤精细化）方案详细具体，可操作性强得10分； 2.绿化养护（需包含乔灌木、色块、地被、草坪、花镜、水体、土壤精细化）方案详细较具体，可操作性较强得7分； 3.绿化养护（需包含乔灌木、色块、地被、草坪、花镜、水体、土壤精细化）方案粗略，可操作性一般得4分； 4.绿化养护（需包含乔灌木、色块、地被、草坪、花镜、水体、土壤精细化）方案粗略可操作性较差得1分； 5.未提供方案不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 |  | 评委根据供应商提供的节假日等大客流期间以及各级专项检查的绿地维护方案的针对性、科学合理性进行评分。 1.节假日等大客流期间以及各级专项检查的绿地维护方案详细具体、可操作性强、针对性强、科学合理性强，得7分； 2.假日等大客流期间以及各级专项检查的绿地维护方案粗略、可操作性一般、针对性一般、科学合理性一般，得4分； 3.假日等大客流期间以及各级专项检查的绿地维护方案粗略、可操作性较差，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.4 |  | 评委根据供应商提供的安全保障措施、防洪防台、防雪、抢险抗灾等方案进行评分。 1.安全保障措施、防洪防台、防雪、抢险抗灾等方案详细具体、可操作性强，得7分； 2.安全保障措施、防洪防台、防雪、抢险抗灾等方案粗略、可操作性一般，得4分； 3.安全保障措施、防洪防台、防雪、抢险抗灾等方案粗略，可操作性较差，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.5 |  | 评委根据供应商提供的内部考核方案、作业管理方案（工人着装、游客服务及文明劝导、文明作业等方案）进行评分。 1.内部考核方案、作业管理方案（工人着装、游客服务及文明劝导、文明作业等方案）详细具体、可操作性强，得7分； 2.内部考核方案、作业管理方案（工人着装、游客服务及文明劝导、文明作业等方案）粗略、可操作性一般，得4分； 3.内部考核方案、作业管理方案（工人着装、游客服务及文明劝导、文明作业等方案）粗略、可操作性较差，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 7 | 主观分 |
| 2.6 |  | 评委根据供应商提供的突发事件（游客受伤、各类投诉曝光、消除影响等）应急预案进行评分。 1.突发事件（游客受伤、各类投诉曝光、消除影响等）应急预案方案详细具体、可操作性强，得7分； 2.突发事件（游客受伤、各类投诉曝光、消除影响等）应急预案方案粗略、可操作性一般，得4分； 3.突发事件（游客受伤、各类投诉曝光、消除影响等）应急预案方案粗略、可操作性较差，得1分； 4.未提供方案不得分。 | 7 | 主观分 |
| 三、商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 人员配备情况 （12分） | 1.项目经理具有园林绿化类中级工程师（含）以上资格（市级以上（含市级）职称办或人力资源等相关部门核发），得2分；（提供相应资格证书及由社保机构出具的2024年7月以来任意1个月的养老保险金缴费证明加盖供应商公章，未提供不得分） 2.技术负责人具有园林绿化类高级工程师（含）以上资格（市级以上（含市级）职称办或人力资源等相关部门核发），得3分；（提供相应资格证书及由社保机构出具的2024年7月以来任意1个月的养老保险金缴费证明加盖供应商公章，未提供不得分） 3.除项目经理和技术负责人外，园林绿化人员高级工（含）以上人员每人得2分，中级工每提供1人可得1分，最多得7分（提供相应资格证书及由社保机构出具的2024年7月以来任意1个月的养老保险金缴费证明加盖供应商公章，未提供不得分，以上人员不可兼得分）。 | 12 | 客观分 |
| 3.2 | 车辆及养护设备 （12分） | 评委根据供应商拟投入本项目的车辆及主要设备的数量、规模、型号种类、车辆设备的所有权等方面进行评分。 1.绿化洒水用车1辆（核定载质量5t以上）,2分； 2.割灌机1台，1分； 3.高枝剪2部，1分； 4.草坪打孔机1台，1分； 5.运输电动三轮车1辆，1分； 6.油锯2台，1分； 7.高枝油锯2台，1分； 8.绿篱修剪机2台，1分； 9.草坪修剪机2台，1分； 10.洒水电动三轮车1辆，1分； 11.园林专用三角梯或移动脚手架（9米高度）1部，1分。 （注：以上自有车辆、设备需附车辆行驶证或设备产权证明，提供发票彩色扫描件加盖供应商公章，每种设备未达到指定数量的不得分。） | 12 | 客观分 |
| 3.3 | 业 绩 （9分） | 投标供应商自2019年1月1日（含）以来，供应商从事过类似公园、景区、广场绿化、绿地等养护项目业绩的，每提供一个业绩得3分，最多得9分。（提供合同复印件、验收证明材料、付款发票、中标通知书，四者缺一不可，并加盖公章。同一个甲方单位不同标段或区域的只算1个业绩，多次中标同一个单位的只算1个业绩；合同须体现签订时间、标的内容等相关内容，否则视为未提供） | 9 | 客观分 |
| 3.4 | 增值服务 （2分） | 根据供应商提供得项目实施过程中可提供的其他各项增值服务和承诺进行评分，增值服务详尽可行，服务承诺全面的得2分，增值服务和服务承诺一般的得1分，本项不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

分包三：石头城遗址公园（含国防园）绿化养护项目

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 （15分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评审价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）： 报价得分=(评标基准价／供应商报价)×15。 | 15 | 计算 |
| 二、技术部分 |  |  |  |  |
| 2.1 | 养护组织实施方案（50分） | 评委根据供应商提供的针对景区山林公园地特点、养护内容不同、考核要求等方面制定的绿化养护总体技术方案、重难点要突出、养护方案要有针对性、先进性、合理性、可操作性等进行评分。 1.供应商提交的总体技术方案、项目组织方案、作业技术流程等针对性强、先进性强、合理性强、可操作性强的，得8分； 2.供应商提交的总体技术方案、项目组织方案、作业技术流程等针对性教强、先进性较强、合理性较强、有可操作性的，得5分； 3.供应商提交的总体技术方案、项目组织方案、作业技术流程等针对性一般、先进性一般、合理性一般、可操作性一般的，得2分； 4.未提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.2 |  | 评委根据供应商提供的景区内重要景观节点整体养护方案进行评分。 1.重要景观节点整体养护方案非常详细完善，且有很好地创新意识的，得5分； 2.重要景观节点整体养护方案详细完善，且有较好地创新意识的，得3分； 3.重要景观节点整体养护方案一般，创新意识一般的，得1分； 4.未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.3 |  | 评委根据供应商提供的广场和人流量较多区域等养管难点区域的养护方案进行评分（如黄土祼露等解决方案）。 1.广场和人流量较多区域等养管难点区域养护方案非常详细完善，且有很好地创新意识的，得5分； 2.广场和人流量较多区域等养管难点区域养护方案详细完善，且有较好地创新意识的，得3分； 3.广场和人流量较多区域等养管难点区域养护方案一般，创新意识一般的，得1分； 4.未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 |  | 评委根据供应商提供的花坛花境、绿雕栽植（养护）方案进行评分。 1.花坛花境、绿雕栽植和养护方案非常详细完善，针对性强，可操作性强，得5分； 2.花坛花境、绿雕栽植和养护方案较详细完善，针对性较强，可操作性较强，得3分； 3.花坛花境、绿雕栽植和养护方案完善性一般，针对性一般，可操作性一般，得1分； 4.未提供不得分 | 5 | 主观分 |
| 2.5 |  | 评委根据供应商提供的花房、茶园、杜鹃园等专类园的精细化养护方案进行评分。 1.花房、茶园、杜鹃园等专类园的精细化养护方案非常详细完善，针对性强，可操作性强，得5分； 2.花房、茶园、杜鹃园等专类园的精细化养护方案较详细完善，针对性较强，可操作性较强，得3分； 3.花房、茶园、杜鹃园等专类园的精细化养护方案完善性一般，针对性一般，可操作性一般，得1分； 4.未提供不得分 | 5 | 主观分 |
| 2.6 |  | 评委根据供应商提供的日常养护（含巡查、植物修剪、补植、浇水、按病虫害防治月历进行防治、施肥、清杂、树围、切片沟等）方案进行评分。 1.日常养护（含巡查、植物修剪、补植、浇水、按病虫害防治月历进行防治、施肥、清杂、树围、切片沟等）方案非常详细完善，针对性强，可操作性强，得5分； 2.日常养护（含巡查、植物修剪、补植、浇水、按病虫害防治月历进行防治、施肥、清杂、树围、切片沟等）方案较详细完善，针对性较强，可操作性较强，得3分； 3.日常养护（含巡查、植物修剪、补植、浇水、按病虫害防治月历进行防治、施肥、清杂、树围、切片沟等）方案完善性一般，针对性一般，可操作性一般，得1分； 4.未提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.7 |  | 评委根据供应商提供的重大园事花事活动及各类主题展览设计布置方案进行评分。 1.重大园事花事活动及各类主题展览设计布置方案非常详细完善，针对性强，可操作性强，得5分； 2.重大园事花事活动及各类主题展览设计布置方案较详细完善，针对性较强，可操作性较强，得3分； 3.重大园事花事活动及各类主题展览设计布置方案完善性一般，针对性一般，可操作性一般，得1分； 4.未提供不得分 | 5 | 主观分 |
| 2.8 |  | 评委根据供应商提供的抢险抗灾（大风、暴雨、防冻、暴雪、等恶略天气）预案、安全保障、文明保障、质量保障等措施的可操作性、针对性、合理性进行评分。 1.抢险抗灾（大风、暴雨、防冻、暴雪、等恶略天气）预案、安全保障、文明保障、质量保障等措施方案非常详细完善，针对性强，可操作性强，合理性强，得5分； 2.抢险抗灾（大风、暴雨、防冻、暴雪、等恶略天气）预案、安全保障、文明保障、质量保障等措施方案较详细完善，针对性较强，可操作性较强，合理性较强，得3分； 3.抢险抗灾（大风、暴雨、防冻、暴雪、等恶略天气）预案、安全保障、文明保障、质量保障等措施方案完善性一般，针对性一般，可操作性一般，合理性一般，得1分； 4.未提供不得分 | 5 | 主观分 |
| 2.9 |  | 评委根据供应商提供的迎接检查、重大活动环境保障等应急事件的措施方案进行评分。 1.迎接检查、重大活动环境保障等应急事件的措施方案非常详细完善，针对性强，可操作性强，合理性强，得4分； 2.迎接检查、重大活动环境保障等应急事件的措施方案较详细完善，针对性较强，可操作性较强，合理性较强，得2分； 3.迎接检查、重大活动环境保障等应急事件的措施方案完善性一般，针对性一般，可操作性一般，合理性一般，得1分； 4.未提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.10 |  | 评委根据供应商提供的提供白蚁防治方面地方案进行评分。 1.防治方案非常详细完善，针对性强，可操作性强，得3分； 2.防治方案较详细完善，针对性较强，可操作性较强，得2分； 3.防治方案完善性一般，针对性一般，可操作性一般，得1分； 4.未提供不得分。 | 3 |  |
| 三、商务部分 |  |  |  |  |
| 3.1 | 拟投入人员配备情况 （14分） | 1.项目负责人具有市级以上（含市级）职称办或人力资源等相关部门核发地园林绿化类中级及以上职称的，得4分；具有6年及以上工作经验的，得2分（满分6分）；（提供职称证书、工作经验证明材料以及由社保机构出具的2024年7月以来任意一个月缴纳的养老保险金缴费证明加盖供应商公章） 2.项目技术负责人具有市级以上（含市级）职称办或人力资源等相关部门核发地园林绿化类中级及以上职称的，得2分；（提供职称证书及由社保机构出具的2024年7月以来任意一个月缴纳的养老保险金缴费证明加盖供应商公章） 3.除项目负责人、项目技术负责人外，项目组人员具有绿化工或者花卉园艺工证书的，每人得0.5分，最多得6分；（提供相应资格证书及由社保机构出具的2024年7月以来任意1个月的养老保险金缴费证明加盖供应商公章，未提供不得分） 以上人员不可兼得分。 | 14 | 客观分 |
| 3.2 | 拟投入养护设备（12分） | 评委根据供应商拟投入本项目养护设备进行评分： 1.投标人拟投入本项目的车辆：洒水车、载货汽车、巡查应急车辆（皮卡）、高空作业车辆，以上车辆都具备得7分，缺少洒水车或高空作业车任意一项，每种扣3分；缺少其他任意一项，每项扣2分，不具备两种（含两种）车辆以上，本项不得分。（满分7分） 2.投标人拟投入本项目的园林机械设备：粉碎机、绿篱机、打药机、割灌机、草坪机、油锯、高空油锯、浇水带200米及以上、其他园林工具等，都具备得4分，以上缺少任意一项扣1分，扣完为止。（满分5分） 注：车辆需提供年检在有效期内的行驶证、发票彩色扫描加盖公章；园林机械设备需提供发票彩色扫描件或有效期内的租赁合同加盖供应商公章。 | 12 | 客观分 |
| 3.3 | 企业业绩 （9分） | 投标供应商自2019年1月1日（含）以来承担过类似公园、景区、广场绿化、绿地等养护项目业绩，提供白蚁防治方面地业绩，得3分，其他相关业绩提供1个得2分，最多得6分。（提供合同复印件、付款发票、中标通知书、验收材料，并加盖供应商公章；同一个甲方单位不同标段或区域的只算1个业绩，多次中标同一个单位的只算1个业绩；合同须体现签订时间、标的内容等相关内容，否则视为未提供） | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

第四章采购需求

一、项目概况

1.项目背景

本项目为南京城墙2025年度园林绿化管养项目，主要包括：

分包一：南京城墙博物馆及中华门解放门绿化养护项目；

分包二：明故宫遗址公园及午门公园绿化养护项目；

分包三：石头城遗址公园（含国防园）绿化养护项目。

2.项目建设遵循标准

（1）本项目标的的所属行业：其他未列明行业；

（2）符合国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

分包一：南京城墙博物馆及中华门解放门绿化养护项目

一、项目概况

南京城墙博物馆及中华门、解放门绿化管养项目

二、养护清单

| 序号 | 养护内容 | 单位 | 数量 | 单价（元/年） | 合价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中华门绿化养护 |  |  |  |  |  |
| （一） | 中华门绿化养护 | 平方米 | 8093 |  |  | 具体数量、品种，投标单位需自行勘探现场，进行综合报价 |
| （二） | 赤石矶、伏龟楼 | 平方米 | 1500 |  |  | 具体数量、品种，投标单位需自行勘探现场，进行综合报价 |
| （三） | 补植、草种、花卉 |  |  |  |  | 此项内容按实结算 |
| 1） | 节日花卉布置、换栽含博物馆 | 盆 | 50000 |  |  | 盆径大于12cm。 |
| 2） | 草坪补植 | 平方米 | 3800 |  |  | 混播草坪 |
| 3） | 麦冬、地被补植 | 平方米 | 700 |  |  |  |
| 4） | 灌木补植 | 平方米 | 360 |  |  | 法青、毛鹃、金森女贞等，投标人需自行勘探现场，进行综合报价 |
| 5） | 冷季型草种播撒 | 平方米 | 8093 |  |  |  |
| 二 | 博物馆 |  |  |  |  |  |
| （一） | 博物馆绿化养护 | 平方米 | 2700 |  |  | 具体数量投标单位需自行勘探现场，进行综合报价 |
| （二） | 水体 | 平方米 | 300 |  |  |  |
| 1) | 水体 | 平方米 | 300 |  |  |  |
| （三） | 补植、草种、花卉 |  |  |  |  | 此项内容按实结算 |
| 1） | 草坪补植 | 平方米 | 400 |  |  | 混播草坪 |
| 2） | 麦冬、地被补植 | 平方米 | 200 |  |  |  |
| 3） | 灌木补植 | 平方米 | 300 |  |  |  |
| 4） | 冷季型草种播撒 | 平方米 | 2700 |  |  |  |
| （四） | 博物馆花卉布置 | 项 | 1 | 30000 | 30000 | 绿萝、一品红、夏威夷，天堂鸟等，投标单位需自行勘探现场，进行综合报价，一年两次。 |
| 三 | 台城管办绿化养护 |  |  |  |  |  |
| （一） | 解放门至太平门管理区、广场及纪念园绿化养护 | 平方米 | 3100 |  |  | 包含乔木、灌木、板块、绿地、草坪(麦冬)、 地被、草坪、球类等，投标单位需自行勘探现场，进行综合报价。 |
| （二） | 神策门绿化养护 | 平方米 | 12000 |  |  | 包含乔木、灌木、板块、绿地、草坪(麦冬)、 地被、草坪、球类等，清杂不少于一年两次，投标单位需自行勘探现场，进行综合报价。 |
| （三） | 补植、草种、花卉 |  |  |  |  | 此项内容按实结算 |
| 1） | 重大节日花卉布置 | 盆 | 7000 |  |  | 盆径大于12cm。 |
| 2) | 解放门、神策门、挹江门、仪凤门，花卉布置 | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 绿萝、一品红、夏威夷，天堂鸟等，投标单位需自行勘探现场，进行综合报价，一年两次。 |
| 3） | 草坪补植 | 平方米 | 400 |  |  | 混播草坪 |
| 4） | 麦冬、地被补植 | 平方米 | 400 |  |  |  |
| 5） | 灌木补植 | 平方米 | 650 |  |  | 法青、毛鹃、金森女贞、红花继木等投标人需自行勘探现场，进行综合报价。 |
| 6） | 冷季型草种播撒 | 平方米 | 3000 |  |  |  |
| 7） | 危树处理 | 棵 | 10 |  |  |  |
| 8） | 树木支撑 | 棵 | 5 |  |  |  |
| 四 | 灾害天气抢险应急、突击任务等 | 项 | 1 | 40000 | 40000 | 用做灾害天气；超大型杂、灌砍伐的人工、机械、绿化垃圾外运、辅材、灾后修复费用及其他突击任务费等，按实结算。 |

三、服务标准

日常养护作业按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》的要求，达到《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》一级标准，苗木补植更新达到《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行》和《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)等。

1、乔木

（1）树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。

（2）无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。

（3）无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

（4）枝条修剪截面要平整，不留短桩，截面直径大于6cm的伤口要涂防腐剂。

（5）观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。

（6）无明显病虫害迹象，树干无未处理的腐洞。

（7）树体无钉挂物，悬挂物。

（8）无乱涂写、乱张贴、乱刻画现象。

（9）树穴内无杂草、杂物、垃圾、粪便，无黄土裸露。

（10）每年11月，树干要刷白一次，高度1.2米。

2、绿篱、球类、色块、竹林

（1）枝条茂盛，生长健壮。

（2）修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。

（3）观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

（4）无死株、缺株、断档现象。

（5）无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。

（6）无明显病虫害迹象。

（7）基部无杂草、杂物、垃圾、粪便等。

（8）枝叶表明及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。

（9）竹子无倒伏现象，竹林内无枯枝、杂物等，竹笋有效保护。

3、花灌木

（1）植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

（2）无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。

（3）无明显病虫害迹象。

（4）观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

（5）植株下无杂草、杂物、垃圾、粪便等。

（6）枝叶上无钉挂物和晾晒物。

（7）观花植物每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；花前花后各追肥一次。

4、地被植物

（1）植株生长旺盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

（2）片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。

（3）无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫害危害迹象。

（4）无杂草、杂物等。

（5）与草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。

5、草坪

（1）草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。

（2）草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。

（3）推剪草坪，坚持1/3原则，冷季型草高不超过10cm，暖季型草高不超过7cm，修剪后剪口无撕裂现象。

（4）草坪外缘及树坛、花坛、花镜、片植绿篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。

（5）草坪基本无病虫害状，病虫受害率控制在5%以下。

（6）草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放迹象。

（7）冷季型草视生长情况，平均每月修剪2—3次。

6、花坛花镜

（1）植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。

（2）宿根观花植物适时开花。

（3）花卉色彩鲜艳，观赏期长。无病虫害迹象。无死株、缺株，无黄土裸露迹象。。

（4）土壤肥沃疏松，无杂草、杂物、残花败叶。

（5）与草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。

（6）花镜一、二年生草花及时更换，每年更换四次，保证全年有花，全年至少两次草花摆放布置。

（7）及时整形、修剪、更新、换植。

（8）按设计要求保持全年三季有花，无黄土裸露迹象。

（9）部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。

四、绿化养护的基本要求

（1）修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。对乔木和大灌木应当不定期清除枯死枝干，避免因坠落伤及车辆和游人。

（2）除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

（3）抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽及幼嫩萌条要及时清除，营养集中，以保持树木骨干枝分枝合理，促使生长形态美观。

（4）草坪：对草坪或草地应经常挑除杂草并适当推剪，对坑洼之处应垫土保持平整，注意防病治虫，适当施肥，以利于草坪的正常生长。除运动公园外，每年二次追播，夏季追播百慕大、秋季追播黑麦草。

（5）病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物发生的染病和虫害情况做好预测预报，及时采取防治措施，维护植物的健康生长。

（6）施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

（7）补植：因地制宜补植空缺的乔木、花灌木及地被植物，使景区无明显黄土裸露的地方。

（8）抗旱、排涝、扫雪、防台风：对各类植物要及时进行灌溉（灌溉过程中若使用自来水，按实际产生的数额及甲方的分摊标准及时上交给甲方），防止植物因干旱脱水而造成枯死。防台防汛期间要做好加固、排涝抢险工作，并按照甲方制定的防汛工作预案落实，保持水道通畅，防止植物受损，及时扫雪打雪，确保安全畅通。

(9)清运垃圾：修剪树木、草坪等绿化管理产生的垃圾及时清运出景区，确保绿地清爽整洁。

(10)为确保管养质量，乙方需对绿地落实专人进行动态养护管理，全天候作业。

(11)养护过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当（如虫蛀枯死枝等未及时治理引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。若甲方因此而承担对第三人的赔偿，甲方有权向乙方追偿，或直接在应付乙方的管养费用中扣抵，甲方还有权要求乙方承担由此造成的甲方声誉和因处理相关事件产生的损失，包括但不限于处置事件人员的报酬、律师费用、诉讼费用、调查取证费用等。

(12)因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒伏，碰线、碰屋等造成的树枝伤人、伤物），乙方在事发后应迅速组织力量，一小时内到达现场并按甲方的要求及时处理。未按要求及时抢险造成人员或甲方财产损失的，由乙方承担全部责任，责任内容包括但不限于修复或赔偿财产损失，因甲方出面处理相关事件产生的损失，处置事件人员的报酬、医疗费、律师费用、诉讼费用、调查取证费用等。

(13)乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费用从管养费用中扣除。

五、考核

1、检查考核依据：

检查考核主要依据园林绿化行业规范：《南京市城市园林绿化养护技术规程》；《南京市城市长效综合管理考核办法》；《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》；《南京市公园景区日常考核标准及评分细则（试行）》；游园广场、绿地、行道树标准化管理标准规定。

2、检查考核等级评定。

检查考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。分值为：优秀95~100分；良好90~94分；合格85~89分；不合格84分以下。

3、检查考核的组织形式

检查考核采取日常考核、季度考核和指令性任务考核相结合的方式进行。

（1）日常考核包括甲方在平时对乙方的维护管养质量进行的随机巡查。对于巡查中发现的问题，甲方将向乙方发出整改通知单，中标方须在接受通知单后按照整改单约定的时间内完成整改内容或根据甲方临时需要立即整改的立即整改。

（2）季度考核打分，指甲方每季度根据日常考核，对成交供应商季度维护质量进行绿化管养的质量进行评估打分，并根据打分情况测算季度养护费用。

（3）指令性任务考核，指行业主管部门对指令性任务的完成情况进行考核，养护单位无正当理由未按时完成的，每发生一次在当季度考核中扣分。

4、考核分值的计算：

考核分由日常巡查考核、指令性任务考核和季度随机抽查考核三部分组成，采用百分制。日常巡查考核和指令性任务考核占总考核分权重的30%（对日常巡查分和指令性任务分进行折算），季度随机抽查考核占总考核权重的70%（对季度随机抽查分进行折算）。

计算公式：季度考核分=（平时巡查考核分和指令性任务考核分）×30%+季度随机抽查考核分×70%。

5、专项处罚规定

（1）养护单位对于每月下达的养护计划和指令，不按计划实施，对甲方下发的整改通知单不及时整改的，扣除养护经费1000元/月。

（2）因防汛、防台、创建迎查、重点指令性任务及各类专项保障任务等工作不力，造成社会负面影响的，扣除养护经费2000元/次。

（3）因养护责任问题造成各类投诉，并被政府督办问责、媒体曝光或造成社会恶劣影响的，扣除养护经费5000元/次。

（4）因养护不到位造成安全生产责任事故的，突发事件处置不当发生衍生事故的，需对事故造成的损失进行赔偿并扣除养护经费10000元/次；发生重大安全生产责任事故的，需对事故承担相应法律责任并赔偿相应经济损失，扣除养护经费20000元，同时甲方有权终止合同。

（5）遇到应急抢险情况发生时，乙方在接到通知后一小时内赶到现场，如一次达不到要求扣除养护经费5000元/次，一年内三次达不到要求，甲方有权终止乙方本项目中标合同。

6、检查考核措施及维护经费的拨付办法

检查考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。分值为：优秀95-100分；良好90-94分；合格85-89分（含85分）；不合格85分以下（不含85分）。月度考核合格分数线为85分（含85分），月度考核成绩得分85以上（含85分），本月养管费用全额支付。

采取按月考核评分，按月拨付养护费用的方式，月度考核分将作为月度维护经费的拨付依据。全年维护经费换算到每月，用于养护单位月度考核费用。根据月度考核结果，合格以上按（月度考核费用的100%-专项处罚中的扣款）拨付，不合格按（月度考核费用乘以（100%-扣减百分比）-专项处罚中的扣款）拨付，月考核分数80-85分的（不含85分），月养护经费扣减5%；月考核分数75-80分的（不含80分），月养护经费扣减10%；月考核分数70-75分的（不含75分），月养护经费扣减20%；

月考核分数70分以下的甲方有权无条件解除合同；连续两次考核分数在70-85（不含）分,或全年累计3次考核分数在70-85（不含）分的，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方承担合同总价5%的违约金。

- 日常考核根据《南京市公园景区日常考核标准及评分细则（试行）》制定的《公园日常考核标准及评分细则（试行）》进行考核。

- 因养护合同期内工作表现优秀（含市园林局市属景区年度考核中处于前三名的或月度考核平均分在95分以上时），可协商续签合同。

六、其他要求

1、在本项目执行期间，项目负责人要专职本项目，核心人员要百分百地投入到本项目中，并且整个项目团队的人员要相对固定，未得到采购方同意不得擅自更换团队服务人员,如在工作过程中发现成交供应商项目组人员不符合采购人要求，要求成交供应商更换，成交供应商需在三天内完成人员更换，由于不履行合同而造成的一切后果由成交供应商自行承担。由于本项目涉及面广、整体要求高，供应商应在响应文件中列明各项专职人员，以及具体负责事宜. 成交供应商须合法用工，遵守国家劳动法，年龄不得超过国家劳动法的规定，团队人员不得少7人，年龄不得高于50周岁。

2、保证项目现场每天项目负责人1人，技术负责人及绿化工人不少于6人及提供设备数量。

3、成交供应商须加强本服务项目的安全管理，坚持安全第一、预防为主的原则，切实做好安全保障工作。

4、成交供应商承担自身人员的食宿、工具、交通运输等。

5、遇节假日或重大活动，成交供应商需根据采购人要求相应增加服务人员。

6、成交供应商须在30天内具备证照齐全符合采购人要求的工作车辆及运输车辆。（提供承诺函）

7、本项目服务要求包含但不限于以上全部内容，项目实施期间，采购方提出的合理需求，供应商需满足并配合好完成。

七、服务期限

合同签订之日起一年（365天）。项目服务期满后，如成交供应商的履约情况良好，且经采购人考核合格，采购人可以选择与该供应商续签合同，续签年限不超过一年，如遇重大政策调整的，根据相关政策执行。

八、付款方式

1、采取按月考核评分，按月拨付养护费用的方式，月度考核分将作为月度维护经费的拨付依据。全年维护经费换算到每月，用于成交供应商月度考核费用。根据月度考核结果，合格以上按（月度考核费用的100%-专项处罚中的扣款）拨付，不合格按（月度考核费用乘以（100%-扣减百分比）-专项处罚中的扣款）拨付，月考核分数80-85分（含80分）的，月养护经费扣减5%；月考核分数75-80分（含75分）的，月养护经费扣减10%；月考核分数70-75分（含70分）的，月养护经费扣减20%。

2、植物补植、植花卉布置、冷季型草种播种、绿化、景观改造：按实际发生工作量结算、支付。

分包二：明故宫遗址公园及午门公园绿化养护项目

一、项目概况

项目范围包含：

（1）明故宫遗址公园范围内的广场、绿地、绿带等。

明故宫遗址公园：包括园内区域、北门外绿地、停车场，明故宫路东西两侧绿带、明故宫路东西两侧路中机非分隔带（中山东路至后宰门桥），和颐酒店门前区域，武英楼酒店门前区域，门前三包范围。

（2）午朝门公园围内的广场、绿地、水体、绿带等。

午朝门公园：包括园内区域、围墙周边绿带，门前三包范围。

（3）东线城墙范围内的绿地等。

东线城墙：前湖水关区域（绿带面积约240平方米），紫金桥门洞顶部西侧第一层平台（约140平方米），标营门至蓝旗街段靠城墙边坡（围栏城墙侧约30米长、1米宽），各票口门前三包范围。

二、养护期限

自合同签订之日起1年（365天）

三、人员配置

项目负责人1人（从事相关行业5年以上工作经验），技术负责人1人（从事相关行业5年以上工作经验）（项目负责人和技术负责人不得为同一人，技术负责人具有园林绿化类高级工程师（含）以上资格），绿化工8人（具有花卉园艺师三级（含）以上资格）。

除项目负责人和技术负责人，本项目每日配备绿化员工不得少于8人（养护旺季人员另行增加），项目负责人和技术负责人须驻现场，其他工人需要熟练绿化工、园艺工、修剪工、植保工等工种，同时配备资料管理人员和专职安全员。人员年龄不超过60岁，55岁以内人员不少于7人。每天作息时间（春夏季7:00点—18:00点，秋冬季7:30点—17:30点）。

四、服务需求及考核标准

1、服务标准

日常养护作业按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》的要求，达到《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》一级标准，苗木补植更新达到《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行》和《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)等。

1、乔木

（1）树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。

（2）无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。

（3）无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。

（4）枝条修剪截面要平整，不留短桩，截面直径大于6cm的伤口要涂防腐剂。

（5）观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。

（6）无明显病虫害迹象，树干无未处理的腐洞。

（7）树体无钉挂物，悬挂物。

（8）无乱涂写、乱张贴、乱刻画现象。

（9）树穴内无杂草、杂物、垃圾、粪便，无黄土裸露。

（10）每年11月，树干要刷白一次，高度1.2米。

2、绿篱、球类、色块、竹林

（1）枝条茂盛，生长健壮。

（2）修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。

（3）观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

（4）无死株、缺株、断档现象。

（5）无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。

（6）无明显病虫害迹象。

（7）基部无杂草、杂物、垃圾、粪便等。

（8）枝叶表明及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。

（9）竹子无倒伏现象，竹林内无枯枝、杂物等，竹笋有效保护。

3、花灌木

（1）植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。

（2）无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。

（3）无明显病虫害迹象。

（4）观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

（5）植株下无杂草、杂物、垃圾、粪便等。

（6）枝叶上无钉挂物和晾晒物。

（7）观花植物每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；花前花后各追肥一次。

4、地被植物

（1）植株生长旺盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。

（2）片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。

（3）无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫害危害迹象。

（4）无杂草、杂物等。

（5）与草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。

5、草坪

（1）草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。

（2）草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。

（3）推剪草坪，坚持1/3原则，冷季型草高不超过10cm，暖季型草高不超过7cm，修剪后剪口无撕裂现象。

（4）草坪外缘及树坛、花坛、花镜、片植绿篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。

（5）草坪基本无病虫害状，病虫受害率控制在5%以下。

（6）草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放迹象。

（7）冷季型草视生长情况，平均每月修剪2—3次。

6、花坛花镜

（1）植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。

（2）宿根观花植物适时开花。

（3）花卉色彩鲜艳，观赏期长。无病虫害迹象。无死株、缺株，无黄土裸露迹象。。

（4）土壤肥沃疏松，无杂草、杂物、残花败叶。

（5）与草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。

（6）花镜一、二年生草花及时更换，每年更换四次，保证全年有花，公园南北门全年两次草花摆放布置。

（7）及时整形、修剪、更新、换植。

2、绿化养护的基本要求

（1）修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。对乔木和大灌木应当不定期清除枯死枝干，避免因坠落伤及车辆和游人。

（2）除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

（3）抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽及幼嫩萌条要及时清除，营养集中，以保持树木骨干枝分枝合理，促使生长形态美观。

（4）草坪：对草坪或草地应经常挑除杂草并适当推剪，对坑洼之处应垫土保持平整，注意防病治虫，适当施肥，以利于草坪的正常生长。除运动公园外，每年二次追播，夏季追播百慕大、秋季追播黑麦草。

（5）病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物发生的染病和虫害情况做好预测预报，及时采取防治措施，维护植物的健康生长。

（6）施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

（7）补植：因地制宜补植空缺的乔木、花灌木及地被植物，使景区无明显黄土裸露的地方。

（8）抗旱、排涝、扫雪、防台风：对各类植物要及时进行灌溉（灌溉过程中若使用自来水，按实际产生的数额及甲方的分摊标准及时上交给甲方），防止植物因干旱脱水而造成枯死。防台防汛期间要做好加固、排涝抢险工作，并按照甲方制定的防汛工作预案落实，保持水道通畅，防止植物受损，及时扫雪打雪，确保安全畅通。

(9)清运垃圾：修剪树木、草坪等绿化管理产生的垃圾以及物业保洁清理的园林垃圾须及时清运出景区（包括收集、打包、装车、外运），确保绿地清爽整洁，垃圾临时存放处园林垃圾不得长时间积压。

(10)为确保管养质量，乙方需对绿地落实专人进行动态养护管理，全天候作业。

(11)养护过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当（如虫蛀枯死枝等未及时治理引起枝条砸落）或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担。若甲方因此而承担对第三人的赔偿，甲方有权向乙方追偿，或直接在应付乙方的管养费用中扣抵，甲方还有权要求乙方承担由此造成的甲方声誉和因处理相关事件产生的损失，包括但不限于处置事件人员的报酬、律师费用、诉讼费用、调查取证费用等。

(12)因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒伏，碰线、碰屋等造成的树枝伤人、伤物），乙方在事发后应迅速组织力量，半小时内到达现场并按甲方的要求及时处理。由此造成的赔偿责任应由乙方承担。甲方有权要求乙方承担因甲方出面处理相关事件产生的损失，包括处置事件人员的报酬、律师费用、诉讼费用、调查取证费用等。

(13)乙方养护期间的乔灌花草保存率低于要求的，必须在适合的季节及时补植同品种、同规格的苗木，并确保成活。若乙方未按规定补植，甲方有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费用从管养费用中扣除。

3、考核

1、检查考核依据：

检查考核主要依据园林绿化行业规范：《南京市城市园林绿化养护技术规程》；《南京市城市长效综合管理考核办法》；《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》；《南京市公园景区日常考核标准及评分细则（试行）》；游园广场、绿地、行道树标准化管理标准规定。

2、检查考核等级评定。

检查考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。分值为：优秀95~100分；良好90~95分（不含95分）；合格85~90分（不含90分）；不合格85分以下。

3、检查考核的组织形式

检查考核采取日常考核、月度考核和指令性任务考核相结合的方式进行。

（1）日常考核包括甲方在平时对乙方的维护管养质量进行的随机巡查。对于巡查中发现的问题，甲方将向乙方发出整改通知单，中标方须在接受通知单后按照整改单约定的时间内完成整改内容或根据甲方临时需要立即整改的立即整改。

（2）月度考核打分，指甲方每月根据日常考核，对中标方本月维护质量进行绿化管养的质量进行评估打分，并根据打分情况测算月度养护费用。

（3）指令性任务考核，指管理处对当月指令性任务的完成情况进行考核，养护单位无正当理由未按时完成的，每发生一次在当月考核中扣分。

4、专项处罚规定。

（1）乙方每日向甲方上报工作内容并做好相关台账，每周向甲方上报工作计划，如有临时变化的工作内容，需提前两天上报给甲方，所有工作内容须由甲方同意后方可实施。乙方对于甲方每月下达的养护计划和指令不按计划实施的、对于园林局整改通知单和公园自查整改通知单检查的相关问题没有按照规定时间（一周内）整改的，每项扣除经费1000元；上述问题又被上级考核部门二次拍到的，每项扣除经费3000元；如超过三次此类情况，造成的损失由乙方负责，甲方有权视情采取解除合同等措施。

（2）因防汛、防台、防雨雪冰冻、抗高温干旱、创建迎查、重点指令性任务、各类专项保障任务及日常养护等工作不力，造成社会负面影响的，扣除经费5000元/次。

（3）因养护责任问题造成各类投诉，并被政府督办问责、媒体曝光或造成社会恶劣影响的，扣除经费10000元/次。

（4）因养护不到位造成安全生产责任事故的以及突发事件现场处置不当，发生衍生事故的，扣除经费10000元/次，发生重大安全生产责任事故的，扣除经费20000元/次，并终止合同。

（5）遇到应急抢险情况发生时，乙方在接到通知后半小时内赶到现场，如一次达不到要求扣除经费5000元/次，一年内三次达不到要求，甲方有权采取解除合同等措施。

（6）现场养护人员在位情况，乙方须提供考勤表，甲方不定期对现场工作人员在位情况进行核查，每月累计3天现场养护人员在位不符合要求，扣除经费2000元，3天以上按每人每天150元累加，超过15天甲方有权采取解除合同等措施。

（7）在园林作业中损坏文物、铺装广场、道路、排水沟、垃圾桶、标示牌等设施的，乙方须负责修复或照价赔偿，若发现是工作中有意为之，将扣除经费2000元/次。

（8）乙方每月上报当月工作总结和下月工作计划，每月如实上报工作量表数据，每项内容仔细核对清楚，如有数据与事实不相符，每项扣除经费500元。

（9）乙方进场后，需在一周内统计完成养护范围内所有乔灌木、地被、绿篱等具体数量和面积，并上报给甲方，在合同期结束前一月内再次统计数量，未按要求统计上报数据或数据与实际不符的，扣除经费2000元/次。如有死亡苗木超过养护标准要求的，乙方须进行补植，如未补植须向甲方赔偿相应补植费用，费用从养护经费中扣除。

（10）高温抗旱期间，35度以上高温天气，园内每日安排全园浇水，外围绿化带每月不少于4次浇水。不耐高温植被须铺设防晒网，如外围绿化带浇水次数不足，每次扣除经费1000元，如因浇水不及时造成的损失由乙方承担。

（11）园林废弃物要及时清理并外运出公园，乙方未在规定时间清理、外运，或未按园方指令清理、外运的，扣除本月养护经费的5%。

（12）甲方因建设需要造成的对绿地的破坏，乙方须按甲方要求进行恢复，乙方未在规定时间恢复到位，扣除当月养护经费的10%。

（13）园外绿带、行道树等每月须安排清杂修剪，如当月未进行清杂修剪将扣除本月养护经费的5%。

（13）因养护不力，造成本园在市属公园考核中连续2个月处于后三名（包含后第三名），扣除2个月养护服务费的5%（从后1个月的经费中扣除）；一年5次以上（含5次）在市属公园考核中处于后三名，在养护合同最后一个季度养护服务费中扣除季度款的30%。

（14）管理处进行日常督查和月考核，项目负责人保证检查考核时必须参加（特殊情况由现场负责人参加、但项目负责人在季度考核时不得缺席，缺席者按照每次500元处罚）并积极配合检查、及时整改。

5、检查考核措施及维护经费的拨付办法。

检查考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。分值为：优秀95-100分；良好90-94分；合格85-89分（含85分）；不合格85分以下（不含85分）。月度考核合格分数线为85分（含85分），月度考核成绩得分85以上（含85分），本月养管费用全额支付。

采取按月考核评分，按月拨付养护费用的方式，月度考核分将作为月度维护经费的拨付依据。全年维护经费换算到每月，用于养护单位月度考核费用。根据月度考核结果，合格以上按（月度考核费用的100%-专项处罚中的扣款）拨付，不合格按（月度考核费用乘以（100%-扣减百分比）-专项处罚中的扣款）拨付，月考核分数80-85分的（不含85分），月养护经费扣减5%；月考核分数75-80分的（不含80分），月养护经费扣减10%；月考核分数70-75分的（不含75分），月养护经费扣减20%；

月考核分数70分以下的甲方有权无条件解除合同；连续两次考核分数在70-85（不含）分,或全年累计3次考核分数在70-85（不含）分的，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方承担合同总价5%的违约金。

6、日常考核根据《南京市公园景区日常考核标准及评分细则（试行）》制定的《公园日常考核标准及评分细则（试行）》进行考核打分（详见附表）。

7、因养护合同期内工作表现优秀（含市园林局市属景区年度考核中处于前三名的或月度考核平均分在95分以上时），可协商续签合同。

4、服务和验收

1、供货方根据相关综合管养质量标准和有关要求，制订管理制度，严格按照规范、规程的要求操作，积极主动、保质保量地完成综合管养工作，达到甲方的要求，全时保持园林养护最佳水平，依据合同约定按季获得养护经费。供货方负责为供货方养护人员依法办理劳动用工手续，在养护人员的聘用、辞退、工资福利、社会保险、奖惩升降、劳动保护等事项上依法保证供货方人员的合法权益，按时、足额缴纳社会保险，保持养护人员的稳定性。供货方应按照甲方服务需求和标准提供服务人员，服务人员必须通过供货方的岗前公共职业培训，且具备甲方工作岗位所需要的技能素质和身体素质。供货方可要求甲方协助对新上岗的外包服务人员进行相关培训以及服务资格考核，对考核不合格者，乙方应予以更换，我园对服务人员进行考核未达标的乙方应根据甲方要求进行更换。

2、 验收标准：《南京市城市园林绿化养护技术规程》；《南京市城市长效综合管理考核办法》；《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》；《南京市公园景区日常考核标准及评分细则（试行）》；南京市游园广场、绿地、行道树标准化管理标准规定等。

五、绿化养护清单

| 序号 | 养护内容 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 日常绿化养护 |  |  |  |  |
| 一） | 明故宫遗址公园日常绿化养护 | 平方米 | 51660 |  | 包含大乔木、灌木、地被、草坪、绿篱、水生绿植、竹林、行道树等，包括刷白，施有机肥，病虫害防治，险树处置，夏季防晒网，冬季保温材料购置 |
| 1 | 园内绿化养护 | 平方米 | 38660 |  | 包括停车场 |
| (1) | 乔木 | 株 | 825 |  | 须具备处置15米以上大型乔木的能力和设备 |
| (2） | 小灌木 | 株 | 35287 |  | (含绿篱) |
| (3） | 大灌木 | 株 | 684 |  |  |
| (4） | 草坪、地被 | 平方米 | 30700 |  |  |
| 2 | 园外绿化养护 | 平方米 | 13000 |  |  |
| (1) | 绿篱 | 平方米 | 2800 |  |  |
| (2） | 林带 | 平方米 | 9700 |  |  |
| 3 | 行道树养护 | 株 | 145 |  |  |
| 二） | 午门公园日常绿化养护 | 平方米 | 19500 |  | 包含大乔木、灌木、地被、草坪、绿篱、水生绿植、竹林、行道树等，包括刷白，施有机肥，病虫害防治，险树处置，夏季防晒网，冬季保温材料购置 |
| 1 | 园内绿化养护 | 平方米 | 19500 |  |  |
| (1) | 大乔木、灌木 | 株 | 680 |  | 须具备处置15米以上大型乔木的能力和设备 |
| (2） | 地被、草坪 | 平方米 | 16500 |  |  |
| (3） | 绿篱 | 平方米 | 365 |  |  |
| 2 | 水生绿植养护 | 平方米 | 900 |  | 按实际发生结算 |
| 3 | 园外绿地养护 | 平方米 | 2500 |  | 需配备洒水车 |
| (1) | 绿篱 | 平方米 | 600 |  | （东、西两侧围栏外绿篱） |
| (2） | 绿篱 | 平方米 | 400 |  | 北门 |
| （3） | 绿篱 | 平方米 | 250 |  | 城墙前湖水关、中山门票口区域 |
| (4） | 草坪 | 平方米 | 950 |  | 北门 |
| (5） | 草坪 | 平方米 | 150 |  | 城墙紫金桥顶面西侧第一层平台 |
| (6） | 竹林 | 平方米 | 150 |  |  |
| 4 | 行道树 | 株 | 140 |  | 包括城墙标营门至蓝旗街段围栏内边坡上树木，须具备处置15米以上大型乔木的能力和设备 |
| 二 | 时令花卉、冷季型草种 | 项 | 1 | 113000 | 按实际发生工作量结算支付 |
| 一） | 明故宫 |  |  |  |  |
| 1 | 时令花卉 | 项 | 1 | 69000 | 据实际数量结算（花镜花卉春秋二季更换时令花卉（5000盆/次）、重大节日花卉布置每年摆放2次（5000盆/次）、广告字造型板设计、制作、安装等（包括南大殿台阶坡面摆花支撑架、底板）） |
| 2 | 黑麦草播种 | 项 | 1 | 25000 | 单价包含：草种购置、场地松土、平整、施有机肥、播种、浇水、养护等，按实际面积结算 |
| 二） | 午朝门 |  |  |  |  |
| 1 | 重大节日花卉布置 | 项 | 1 | 6000 | 每年摆放2次，包括午门书吧花卉布置（1500盆/次），按实际盆数结算 |
| 2 | 黑麦草播种 | 项 | 1 | 13000 | 草种购置、场地松土、平整、施有机肥、播种、浇水、养护等，按实际面积结算 |
| 三 | 原有绿地、绿篱缺少补植 | 项 | 1 | 50000 | 含全年补植、施有机肥、养护等所有费用。包括园内、园外所有区域。按实际发生金额计算，不包括因养护不当造成的补植。 |
| 四 | 有机肥购置 | 项 | 1 | 15000 | 按实际发生金额计算 |
| 五 | 午门南门东西两块文物保护标志碑周边绿地调整 | 项 | 1 | 5000 | 按甲方要求调整到位，包工包料 |
| 六 | 园林废弃物清运 | 项 | 1 | 18200 | 2025年7月至12月，园林养护及保洁产生的所有园林废弃物清理，包括装车及处置（1至6月负责装车）（4.2米货车） |
| 七 | 应急抢险、树木支撑 | 项 | 1 | 10000 | 用做灾害天气；超大型杂、灌砍伐的人工、机械、绿化垃圾外运、辅材、灾后修复费用及其他突击任务费等，按实际发生金额结算。 |

六、付款方式

1、采取按月考核评分，按月拨付养护费用的方式，月度考核分将作为月度维护经费的拨付依据。全年维护经费换算到每月，用于养护单位月度考核费用。全年维护经费换算到每月，用于成交供应商月度考核费用。根据月度考核结果，合格以上按（月度考核费用的100%-专项处罚中的扣款）拨付，不合格按（月度考核费用乘以（100%-扣减百分比）-专项处罚中的扣款）拨付，月考核分数80-85分（含80分）的，月养护经费扣减5%；月考核分数75-80分（含75分）的，月养护经费扣减10%；月考核分数70-75分（含70分）的，月养护经费扣减20%。

2、花卉布置、冷季型草种播种、绿化、景观改造等按实际发生工作量结算及时支付。

附表：

年  月公园绿化日常考核标准及评分细则（试行）

| 序号 | 项目 | 满分 | 考核内容 |  | 扣分细则 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组织管理 | 10 | 1 | 能积极落实明故宫管理处相关指令，指令通畅 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 及时上报周和月度工作总结，制定合理的周和月养护工作计划，并按照计划认真完成 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 对侵占破坏绿地行为及时制止并汇报 | 扣1分/处/次 |  |  |
| 二 | 园林景观 | 90 | 1 | 乔灌木栽植密度适宜，无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 乔灌木修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面要平整，不留短桩；截面直径大于2厘米的伤口要涂防腐剂 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 树干无未处理的腐洞 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 4 | 树穴设施完好，无杂草、杂物，切边和积水穴应流畅圆润，种植土应细碎平整 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 5 | 无乔木死株、缺株、严重倾斜株；除特殊景观要求外，树木倾斜超过10°必须扶正 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 6 | 新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应进行支柱支撑，且支撑统一规范 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 7 | 按操作规程能及时地对乔木进行冬季刷白、做树围等防护工作 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 8 | 花灌木整形修剪及时、修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 9 | 绿篱、模纹、色块、球类和其它造型植物（灌木类）应栽植密度适宜，按原设计的造型或规定的形状和高度修剪，无断层、无缺口、无光秃、无脱脚枯死；无明显杂草、杂树、杂藤、无明显黄叶、焦叶、卷叶；补植植物应与原植物品种、规格相同或相近 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 10 | 绿篱、模纹、色块、球类和其它造型植物（灌木类）边缘，与地被、草坪结合处应进行切边处理 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 11 | 绿地内无灌木缺株或黄土裸露（大于等于0.5m2）现象 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 12 | 植物无明显病虫害症状、虫粪、虫网、虫卵、病虫枝、虫蛹、虫茧及有关病原体 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 13 | 花箱、花盆、花坛及地栽花卉更换及时，长势旺盛，养护到位；花盆（箱）整洁无破损 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 14 | 草坪生长健壮，生长期无枯黄现象；草坪内无低洼积水处，无明显裸露地 | 扣0.4分/人/次 |  |  |
|  |  |  | 15 | 草坪修剪平整，修剪后剪口无撕裂现象，草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 16 | 地被栽植密度适宜，分布均匀，规格整齐，无残花、枯叶、死株、缺株 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 17 | 水生植物生长所需水位正常，无死株、残花、枯枝、残叶，密度适宜 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 18 | 植物浇水及时、按照规范及时施肥（每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖，施肥方法适当，用量合理，不产生肥害） | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 19 | 使用化学药剂要保证园林植物的安全，不发生药害；使用后设置醒目的警示标识 | 扣2分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 20 | 无乱砍乱伐、无水土流失现象 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 三 | 问题整改 |  | 1 | 对检查出的问题整改回复及时，整改措施得当，台账详实 | 未整改一次双倍扣除问题分 |  |  |
| 四 | 加分项目 | 10 | 1 | 自筹资金对游客造成黄土裸露进行补植。 | 加2分/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 抢险得力的、突击任务完成出色的、重大活动、节假日保障出色的。 | 加2分/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 得到媒体、社会、上级单位表扬表彰的、完成专家一致建议出色的。 | 加2分/次 |  |  |
|  |  |  | 4 | 对非养管区域或非本职工作出于公园整体工作考虑出色完成临时布置任务的。 | 加2分/次 |  |  |
|  |  |  | 5 | 加强公园景区园林景观特色营建提升公园景观工作的。 | 加2分/次 |  |  |
|  | 减分项目 | 10 | 1 | 对突发事件、抗风防台打雪扫雪抗旱抢险、地质灾害等抢险不及时、措施不得力的。对危树不及时采取修枝、加固或申报更换等措施，遇灾害性天气不及时组织进行抢扶。有损坏花草树木、踩踏绿地等现象，毁绿事件在12小时内不及时向管理处汇报。 | 减2分/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 绿化养护工作不力、有重大投诉和新闻曝光、领导批示，发生事件时不及时向有关部门上报、不积极采取自身能够采取的措施的。 | 减5分/次 |  |  |
| 五 | 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：95分以上为优秀。90~95分（不含95分）为良好，须整改。85~90分（不含90分）为合格，须约谈乙方。85分（不含85分）以下为不合格，须按合同约定给予相应处罚。 |  |  |  |  |  |  |  |

考核人：部门负责人：时间：

分包三：石头城遗址公园（含国防园）绿化养护项目

一、人员配置：

1. 园林养护人员核定18人。

项目负责人(必须驻场)1名（具有5年或以上工作经验）；

清凉山片区：技术主管1名、专业技术工5名、其他养护工人3名；

国防园片区：技术主管1名、专业技术工5名、其他养护工人2名。

2.养护工人要求：需承诺含有专业植物整形（修剪），专业操作油锯（含高空油锯），专业病虫害防治，专业对植物新栽和移植（含大树）有丰富经验，专业景观改造有丰富经验的技术工人及其他工人，同时配备资料管理人员和专职安全员；60岁以内男性人员不少于8人，55岁以内人员不少于12人；其中女性不多于6人。（需提供相关身份证件）所有养护人员需缴纳社保和购买意外保险。

★3.供应商应确保景区开放时间绿化养护不间断，同时园内遇突击任务需临时增加人员以及因工作需要延长工人上下班时间，供应商自愿无条件配合，不另增加费用。（供应商须提供承诺函并加盖公章）

二、绿化养护清单

| 序号 | 养护内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石头城遗址公园（含国防园）绿化养护(养护期限合同签订之日起365天） |  |  | 养护期限：合同签订之日起365天 |
| （一） | 绿地养护面积共25万m2 | 10000m2 | 25 |  |
| 1） | 一级养护 | 10000m2 | 10 | 包含乔木、花灌木、绿篱、竹类、花卉、草坪、地被植物、露地盆花、水生植物等，投标单位需自行勘探现场，进行综合报价 |
| 2） | 二级养护 | 10000m2 | 8 | 包含防火道两侧的乔灌木、花灌木、藤蔓植物、地被植物、竹类等，投标单位需自行勘探现场，进行综合报价 |
| 3） | 三级养护 | 10000m2 | 7 | 包含乔木、花灌木、绿篱、竹类、花卉、草坪、地被植物、露地盆花、水生植物等，投标单位需自行勘探现场，进行综合报价 |
| （二） | 肥料购置费用 | 吨 | 6 | 尿素和复合肥1:3 |
| （三） | 节日花卉布置、广告字、绿雕更换费用 | 项 | 1 |  |
| 1） | 节日花卉布置 | 10000盆 | 6 |  |
| 2） | 广告字设计、制作、安装（6m*6m花坛内） | 次 | 4 | 含清凉山大门外花坛周围的装饰草坪更换 |
| 3） | 整体绿雕更换 | 次 | 3 | 同时保持平时绿雕局部植物的更换、补植 |
| （四） | 草籽、农药、刷白、冬季植物保暖等材料购买费用 | 项 | 1 |  |
| 1） | 草籽补撒、草坪更换 | m2 | 9500 | 其中草坪更换占比10% |
| 2） | 农药购买使用(含12月份景区全区域清园） | 项 | 1 | 含景区你内所有植物防治（包含马蜂窝清理），需达到防治要求 |
| 3） | 树木刷白 | 棵 | 2200 |  |
| 4） | 冬季植物保暖 | 棵 | 20 |  |
| （五） | 高空作业车或吊车清理险树枝（含台班、人工、园林垃圾外运等）费用 | 次 | 6 | 每次8小时 |
| （六） | 杜鹃园、茶园(含采茶)、花房等专类园精细化养护费用 | 项 | 1 | 国防园杜鹃园品种、大小地杜鹃购买更换500棵（含15棵冠幅1200mm的映山红）；清明前采茶要达到干茶15斤（含采茶工具、炒茶和包装）；花房购买更换500m2的遮阳网、培养兰花专用肥400斤； |
| （七） | 白蚁防治费用 | 项 | 1 | 此为预留金，三项暂定金额为21万元，内容按实结算。 |
| （八） | 补植苗木购置费用 | 项 | 1 |  |
| （九） | 应急险树清理费用 | 项 | 1 |  |
| 备注：投标单位必须勘探现场，进行综合报价：1、所有单价均包含养护所需的浇水、施肥、修剪、清扫、含撒播草籽，病虫防治，树木秋季刷白等；2、补植及花卉补植包含人工、机械、辅材、主材等；3、花卉摆放数量及补植数量按实结算；4、养护费用单价需综合考虑（人为踩踏、破坏）补植,恶劣天气抢险救灾（倒伏树木扶正，断枝、险树阀除等）；5、报价需综合考虑税金、计划利润等规费；6、报价需综合考虑绿化垃圾外运。 |  |  |  |  |

三、项目内容及考核标准

（一）项目主要内容

1.1全园乔灌草绿化管养及安全、形象巡查，含自费购买肥料、草籽、农药、刷白、植物保温材料等其他养护涉及到的材料、工具、设备等购买。

1.2景区3次节日期间由成交供应商自费购买6万盆草花（含广告字）、布置和栽植（更换），绿雕植物自行购买、更换。

1.3景区内成交供应商无偿提供大树消险所需的6次高空作业车或吊车（含人工、工具配合和树木修剪下来的园林垃圾清运等工作）。

1.4景区与周围单位和居民区之间植物淸杂和修剪、清理。

1.5景区内屋面和硬质地面的杂草（树、藤）清理（含屋面落叶）。

1.6景区内水池的定期清洗、更换。

1.7景区内植物、建筑及其他设施等部位的白蚁防治（请成交供应商安排有资质的防治单位进行防治，含景区内的所有建筑物、植物、设施及其他防治位置）。

1.8景区内茶园(含采茶)、杜鹃园、花房（含兰花及其他植物）的精细化养护。

1.9景区内建设工程需要进行的绿化调整(包括园内项目前期三通一平绿化内容以及机械、车辆对绿地造成的破坏后的环境修复等)。

1.10景区在不可抗力（含大风、大雨、暴风、暴雨、暴雪等恶劣天气）发生时，进行巡查和应急处置；定期协助安保部门对景区内落叶进行清理，景区主要区域进行防火浇水。

（二）绿化养管范围及标准

1、绿地总面积约25万㎡。

1.1清凉山段：

一级养护范围（约60000㎡）：景区景区入口周边绿地、主要景点、园内主干道附近、东门外绿地、外广场绿地。

二级养护范围（约50000㎡）：次干道、次广场周围绿化；后山道路、后山与主干道之间的绿地，以及游客所能到达及视线能到达区域的所有植物（含虎踞路86号单位家属区）。

三级养护范围（约40000㎡）养护范围：除一、二级养护以外的绿化区域（含菠萝山）。

1.2国防园段：

一级养管范围(约40000㎡)：东至虎踞路入口，南至山体北麓、南门，西至军体乐园到军兵种馆沿线，西至明城墙北至清凉山体校以及明城墙沿线大小洼地｡

二级养管范围(约30000㎡)：山林防火道两侧以及烽火台视线可及范围｡

三级养护范围(约30000㎡)：山林自然原生态地｡

(具体范围详见《南京清凉山-国防园景区园林面积总平面图》｡)

2、绿化养护标准

2.1一级养护：此类养护需要精细化管理，植物品种丰富，确保所有苗木成活率达到98%。

2.1.1乔木：保持树冠完整，姿态优美，生长繁茂，无枯枝，无枯死树，无缺窝，无倾斜，倒伏树，无病虫害、树木刷白。游人活动区分支点达2.2m以上。景观树、孤植树须保持较高的观赏价值，造型修剪优美。

2.1.2花灌木：做到乔灌草合理配置，定期修剪、除蘖，无枯枝死树，无病虫，植物长势好，开花整齐，整体景观有特色。其中整形灌木：定期修剪，常年保持其艺术造型：一般灌木保持树冠完整，树形自然美观。各类灌木均应做到不亮脚，无枯枝，无病虫枝，生长旺盛，对残缺、老化的灌木应及时更新

2.1.3绿篱：整形绿篱每年应季节修剪，保持整齐、美观，长势良好。自然式绿篱控制生长，及时清除徒长枝、病虫枝。各类绿篱应常年保持无枯死树、无缺窝、无断垄。

2.1.4竹类：应保持生长旺盛，自然美观，无倒伏，无枯桩，及时疏伐和清除老竹头。除特殊情况外，每四年疏伐一次老竹，每两年打老竹头一次：凤尾竹、箬竹等小竹类，每五年翻裁一次。

2.1.5花卉：景区主要出入口、集散广场、游览中心地区及办公室、接待室等活动场所，应视立地环境特点和要求，播撒草种或者布置各类花卉，花期一致。

2.1.6草坪：定期修剪，保持平整，边缘清晰，无积水，无缺损。根据草种的不同，留草高度保持3-8cm(暖季型草3-5cm，冷季型草6-8cm)。单一品种草坪杂草率低于3%，人工清除杂草。生长季节不枯黄，无秃斑、黄斑。无人为践踏的道路和跦踏板结的地块。

2.1.7地被植物：生长健壮，不杂乱、不挡视线，无枯死、无病虫害、无缺株。景区内除硬质地面或铺装地区外，主要景区、景点应用各种地被植物覆盖，做到黄土不露天。

2.1.8露地盆花：我园主要是盆栽杜鹃，要摆设整齐美观，层次分明，色彩悦目，讲究合理布置艺术。枯败盆花要及时更换。

2.1.9水生植物：配置合理，景观优美。观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。专人管理，定期清理漂浮物，水面无杂物。

2.2二级养护：主要是乔灌木、色块、地被和藤本植物为主。

2.2.1防火道两侧的乔灌木进行提干修剪，清理枯枝、断枝、死树、树木刷白。

2.2.2花灌木：主要是杜鹃、南天竺、茶树等，进行定期施肥、无枯枝死株，无病虫害，植物长势好，开花整齐，定期整形修剪。

2.2.3藤蔓植物：株型姿态良好，定期修枝整形，不乱牵乱爬，无枯枝败叶长势良好。堡坎(护坡、挡土墙)、墙体、建筑、构筑物可发展垂直绿化，因地制宜选择多种藤蔓植物进行覆盖。

2.2.4地被植物：生长健壮、无枯死、无病虫害、无缺株、及时清理杂草、草坪定期修剪。

2.2.5竹类：进行搭支架固定，定期进行检查修剪倒扶、枯死竹子。

2.3.三级养护：以生态自然为主，主要是及时清理枯枝、断枝、险树、死树、病虫害防治。

绿化养护检查验收标准

| 项目名称 | 工作要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 浇水 | 具体视天气情况 | 保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水现象 |
| 施肥 | 平均3-4次/年 | 做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。 |
| 修剪整形 | 草地：15-26次/年 灌木：15-26次/年 (根据长势状况而定) 乔木：冬季修剪一遍 | 草地：要求草的高度一致，整齐美观。 乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观 绿篱：整齐一致 |
| 病虫害防治 | 草地、灌木、乔木 | 及时防治病虫害现象 |
| 除杂草松土 | 草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草 | 花丛下无杂草 树围内无严重杂草。 |
| 补植 | 对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复露； | 能满足植物生长的条件下无黄土裸；无明显沟缝。 |
| 清理 绿化垃圾 | 修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧。 | 有专人跟踪 |
| 水体 | 水生植物配置合理，景观优美。水面无漂浮物，水中无杂物，水质清净，无臭味 | 专人负责 |
| 防台防汛 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植 | 尽快恢复原状、以免影响园区景观以及游人安全 |
| 植物保温 | 苏铁、三角梅、芭蕉等南方植物进行保暖处理 | 时间要及时、注意美观 |
| 保护措施 | 保护现有绿化完整，防止人为损坏；所有养护人员发现有不想文明现象毁绿、偷盗行为，要及时进行制止，并上报景区。 | 出现人为损坏时要及时制止并恢复。 |

（三）、服务详细内容及其它

1.负责做好每年节假日期间布置、更换花卉（成交供应商自行购买数量在共6万盆盆花，盆径不小于12cm）不少于3次，品种不仅限于角堇、羽衣甘蓝、一串红、超级海棠、孔雀草、国庆菊、矮牵牛等草花，主要节假日有元旦、五一、十一以及重要园事花事活动（银杏文化节、杜鹃花展、兰展等）的环境布置，国防园飞机草坪的绿雕植物进行更换（一年三次），成交供应商提前做好各类花卉布置的主题方案（含花坛内广告字），并做好布置和后期养护，费用成交供应商自理。花卉和绿雕更换的植物、广告字及安装费用由采购人自行承担。如遇其他节日或者特殊情况需临时布置景点或采购人要求增加其他品种花卉，花卉的费用由采购人在以上成交供应商提供的6万盆中进行抵扣，同时外包单位须无偿提供设计、人工布置和养护。

做好每年园内花事活动的配合工作：一是做好杜鹃换盆、精细化整形修剪，杜鹃园品种、大小地杜鹃自费购买更换500棵（含15棵冠幅1200mm的映山红）；“杜鹃花节”缸栽杜鹃及其他植物的布展工作；二是配合做好花房自费购买更换500m2的遮阳网、培养兰花专用肥400斤、兰花的日常养护和兰展布展；三是做好银杏盆景的换盆、施肥等日常养护；四是做好茶园施肥、松土、除草、采摘（需要无偿提供能采到15斤茶叶的人工、工具及烘干、含包装材料的茶叶包装等事宜）等养护工作。

2.景区每年度需林相改造、冬春绿化移植以及平时植树调整，栽植或者移植乔木≤500株/年、灌木球≤400株/年、竹类≤4000杆/年、花灌木（含绿篱、色带等）≤4000平方米/年、地被（草坪和草花等）≤8000平方米/年，播撒草籽（草籽自费购买）≤9500平方米/年，品种为黑麦草、百慕大等），秋季树木刷白（材料自费购买），属于正常养护范围内，不支付额外费用，如超出以上工作量，超出的部分，可支付辅材成本费和工人加班费用，园林辅材需外包单位提供发票后，按实结算；人工加班费则按照当年市场工时费给予补助。

3.成交供应商确保每天在本园养护定员18人（养护工人缺岗，公司立即补齐人员），每天作息时间（春夏季7:00点—18:00点，秋冬季7:30点—17:30点）其中要求现场项目经理1名，技术全面的主管两名。其他工人需要专业植物整形、修剪、专业操作油锯（含高空油锯）、专业病虫害防治、对植物新栽和移植（含大树）有丰富经验、对景观改造有丰富经验等、同时配备资料管理人员和专职安全员；60岁以内男性人员不少于8人，55岁以内人员不少于10人；其中女性不多于6人。

4.成交供应商应建立应急机制，在不可抗力（含大风、大雨、暴风、暴雨、暴雪等恶劣天气）发生时，实行24小时值班制度，保证24小时通讯通畅；园内出现园林安全隐患和险情时，应在事发第一时间内派人赶往现场，根据设施的损坏情况，制定抢修方案，经采购人批准后，立即组织人员及时障碍设施（如积雪、断枝、倒树等），力争在最短的时间内恢复设施的运行。确保承包养护范围内人员和车辆的安全。同时无条件的参与园内的防冻扫雪工作；定期协助安保部门对景区内落叶进行清理，景区主要区域进行防火浇水。

5.每年无偿提供高空作业车或吊车来6次（含人工、工具配合和树木修剪下来的园林垃圾清运，每次不少于8小时，作业车辆要满足20米以内的大树作业需要），清理高空险枝、枯枝、断枝、倒树等。同时将园内能粉碎的枝条进行粉碎处理，将无法粉碎和处理的枯枝、断枝、病枝、死树，外包单位应及时清运出园外（外运车辆费用由养护方承担），确保当日园林生产垃圾当日净，园林垃圾不得乱扔，发现一处处罚200元/处，第二次处罚翻倍，以此类推。

6.对于景区与周围单位和居民区之间枯树枝、杂树（藤、草）、险树以及靠近居民阳台的长树枝要做到经常清理，全面清理不得少于4次。

7.景区内屋面和硬质地面的杂草（树、藤）清理（含屋面落叶）。园内屋顶杂草、落叶全面集中清理不得少于3次。

8.外包单位需自备园林工具（铁锹、锄头、铲子、钉耙、大平剪、修枝剪等）、园林机械（洒水车、打草机、割灌机、绿篱机、水泵、高枝油锯、高枝剪、修剪机、推草机等）以及汽油、机油等耗材，费用自行承担。如需租用园内园林机械、设施等，需与景区另行协商。

9.园林灌溉等水源优先使用园内水塘水，但水塘水位不能低于公景区规定的最低水位线，如园内水塘水量不能满足灌溉需求，在景区指定取水口取水灌溉，灌溉过程中不得有浪费水的情形（水管漏水、现场无人看管等），如景区发现承包方有浪费水的现象，将进行经济处罚，第一次发现处罚500元，第二次发现处罚1000元，以此类推，在上一次基础上双倍处罚。

10.成交供应商自行采购农药，病虫害采取自主治理，可采用生物防治、化学防治、物理防治等，确保无生态污染，早发现早防治，特殊地段合理处理，确保不影响园内景观以及人身安全。所用药物的种类、品牌需经采购人确认后方可使，费用自行承担。

11.景区内植物和建筑、其他设施等部位进行白蚁防治（请成交供应商安排有资质的防治单位进行防治，含景区内的所有建筑物、植物、设施及其他防治位置），在单位的选择必须得到采购方的同意方可进行防治，在防治过程中，要加强巡查，做好记录，发现白蚁进行及时治理，要预防和治理并行（物理和化学防治相结合，发现白蚁24小时内须到场治理），并做好相关的台账记录和归档，费用自行承担。

12.如需申请园林辅材以及变更养护内容，应及时上报工序报验以及工程签证单，经过景区管理部门签字认可后方可实施。

13.景区内水池的定期清洗、更换。定期配合景区治理蓝绿藻，打扫水池、更换池水，配合管理方进行水质改良和挺水植物布置作业。

14.成交供应商配合本园及时完成园林局以及本园景区发放的整改通知单回复工作，同时对园内突发事件以及景区临时布置的任务，无条件保质保量的完成。

15.成交供应商承担养护所需肥料，自行采购肥料（复合肥和尿素比例3:1），每年不得少于12000斤，品牌、品种需经采购人同意后使用，费用自行承担。对景区茶园和杜鹃园加强管理，茶树、杜鹃施肥每年不少于4次，其他乔灌木、地被草坪等春季和秋冬季施肥每年不少于3次。因养护原因造成死亡的植物，成交供应商需补植同品种、同规格苗木或者按照市场价进行赔偿给甲方。

16.所有养护需根据南京市园林养护标准和景区管理部门的要求进行作业，统一规范化、科学化、细致化，有必要提供新技术、新手段进行作业。养护单位具备自己设计、制作花境的条件，并对园内花境进行改造、提档升级，达到美观效果。每年对园内冬春绿化出合理性方案、每月报园林养护小结和计划。

17.外包养护单位应确保园区苗木的成活率，因养护不当造成死亡的苗木按市场价进行赔偿，并按景区管理部门的要求进行栽植，或自费购买同品种苗木进行补植。新栽苗木成活率达到98%，超出死亡率的苗木，由养护单位自行负责采购、栽植。本园的草种（黑麦草、百慕大）、花种子，养护方在景区管理部门的要求下，播种、养护，确保出芽率，如因养护原因造成的出芽率不达标，养护方自购同品种草花种子进行播种。

18.成交供应商人员所有安全责任由养护方自行承担，与采购人无关。

19.做好疫情防控相关工作，根据我处要求，养护工人做好核酸检测、新冠疫苗接种以及执行离宁、入宁等相关规定。

20.考核相关的几项重点内容如下（详见附件3）：

（1）因养护不力，造成本园在南京市园林局市属景区考核中连续二个月处于后三名（包含第三名），扣除本季度养护服务费的5%；一年5次以上（含5次）在园林局市属景区考核中处于后三名，在养护合同最后一个季度养护服务费中扣除季度款的30%。

（2）月度考核成绩得分低于85分（不含85分）为不合格。

（3）每一次园林局下发的整改单中，同类问题出现4条以上（包含4条），每一类问题进行经济处罚300元，同类问题再出现并在4条以上（包含4条），加倍进行处罚，以此类推；每次整改单问题超过18条的，经济处罚500元。

（4）不服从本部门管理的或者发现的问题不及时整改的以及整改不达标的（超过3天以上，不能说明合理原因的），第一次口头警告，第二次经济处罚1000元；以此类推，在上一次处罚基础上双倍罚款。

（5）因养护合同期内工作表现优秀（含市园林局市属景区年度考核中处于前三名的或月度考核分均分在95分以上时），可协商续签合同。

（6）在园林作业中损坏房屋、铺装广场、道路、排水沟、重兵器、垃圾桶、标示牌等设施的，供应商需照价赔偿，若发现是工作中有意为之，将进行每次2000元。

21.本景区提供园林工具房3间（面积大小不定），清凉山1间、国防园2间（面积大小不定）。

22.在养护过程中，如遇临时突击任务，外包单位需自行增派养护工作人员，确保保质保量按时完成景区规定的工作量为止。其中要求每天确保1-2人进行园林安全与形象巡查，要求佩戴安全袖章以及巡查袖章，及时将枯枝、断枝、影响行人安全的险树等以及存在安全隐患的险情及时拍照，汇报给景区管理部门，确保第一时间安排人员进行处理。同时养护工人定期配合景区管理部门召开园林专业培训、讲座以及安全教育学习等。

23.成交供应商根据景区具体规定以及管理部门要求，配合完成相应的文件、台账等资料内容，要保证文件和台账的及时性、完整性。

（四）、考核内容

1.考核要求

1.1景区考核人员应遵循公开、公平、公正的原则，按照《清南京石头城遗址管理处园林绿化考核评分表》，认真、严格地考核评分，确保考核工作扎实有效。
    2.2.园景园容管理部负责每月把考核结果上报分管领导处，并以书面形式通知养护单位。(具体范围详见《南京清凉山-国防园景区园林面积总平面图》｡)

2.考核方式

采取按月考核评分，按月拨付养护费用的方式，月度考核分将作为月度维护经费的拨付依据。考核分由日常巡查考核、指令性任务考核和月度随机抽查考核三部分组成，采用百分制。

3. 检查考核措施及维护经费的拨付办法

3.1检查考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。分值为：优秀95-100分；良好90-94分；合格85-89分（含85分）；不合格85分以下（不含85分）。

3.2月度考核合格分数线为85分（含85分），月度考核成绩得分85以上（含85分），本月养管费用全额支付。

3.3 采取按月考核评分，按月拨付养护费用的方式，月度考核分将作为月度维护经费的拨付依据。全年维护经费换算到每月，用于养护单位月度考核费用。根据月度考核结果，合格以上按（月度考核费用的100%-专项处罚中的扣款）拨付，不合格按（月度考核费用乘以（100%-扣减百分比）-专项处罚中的扣款）拨付，月考核分数80-85分的（不含85分），月养护经费扣减5%；月考核分数75-80分的（不含80分），月养护经费扣减10%；月考核分数70-75分的（不含75分），月养护经费扣减20%；

月考核分数70分以下的甲方有权无条件解除合同；连续两次考核分数在70-85（不含）分,或全年累计3次考核分数在70-85（不含）分的，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方承担合同总价5%的违约金。

4．考核办法：

4.1部门管理人员进行日常督查，并进行月考核；管理处分管领导和园景园容部共同参与季度考核。外包单位项目负责人保证检查时必须参加（特殊情况由现场负责人参加、但项目负责人在月度考核时不得缺席，缺席者按照每次500元处罚）并积极配合检查、及时整改。

4.2游客来电、来信、来访投诉限时整改不及时一次扣本月养护费的5%。新闻媒体曝光扣本季度养护费用的10%。

4.3如因养护不到位，被上级部门检查（卫生城市、文明城市检查等）通报或媒体报道等对公园产生负面影响的，扣除本月养护费用的10%。

4.4每一次园林局下发的整改单中，同类问题出现4条以上（包含4条），每一类问题进行经济处罚300元；每次整改单中问题超过18条的，经济处罚500元。

4.5不服从本部门管理的或者发现的问题不及时整改的以及整改不达标的（超过3天以上，不能说明合理原因的），第一次口头警告，第二次经济处罚1000元；以此类推，在上一次处罚基础上双倍罚款。

4.6园林养护人员和机具要求：

（1）园林养护人员核定18人。

项目负责人(必须驻场)1名。（须持市级以上（含市级）职称办或人力资源等相关部门核发地中级职称且有五年以上工作经验）。

清凉山片区：技术主管1名、专业技术工5名、其他养护工人3名。

国防园片区：技术主管1名、专业技术工5名、其他养护工人2名。

清凉山片区：以下5名专业技术工人

①专业植物整形、修剪工人（修剪草坪）1人，能熟练操作修剪工具和对植物（草坪）造型、生长特性熟悉并做好及时、合理的修剪工作。

②专业操作油锯（含高空油锯）技术工人1人，能熟练掌握油锯等工具操作和消除险树（枝）的工作经验（含高空作业）。

③专业病虫害防治技术工人（含白蚁防治）1人，能及时预防且治理各种病虫害的发生。

④对植物新栽和移植（含大树）有丰富经验的技术工人1名，对植物新栽和移植全过程有丰富工作经验，能做到植物成活率在95%以上。

⑤对景观改造有丰富经验的技术工人1名，工人须掌握园林微地型改造、植物中耕除草、施肥和追肥等能力。

国防园片区：同上要求5名专业技术工人。

其他人员：除草（含杂藤、苗、萌发条等）、做树围、施肥、浇水、淸杂等人员，清凉山片区3名，国防园片区2名。

（2）项目经理未驻场，每次扣月度考核分10分；清凉山和国防园片区专业技术工人各5人，第一季度人员达不到要求时，按照每次每人扣月度考核分5分执行，其他人员按照每次每人扣月度考核分2分。

（3）园林养护机械和工具要求：园林养护中的洒水车、水泵、油锯、高枝剪（钩）、绿篱机、割草机等所有有关园林养护的器具，要随时处于可工作状态，若不符合要求，第一次发现处罚500元、第二次发现处罚1000元，以此类推，在上一次基础上双倍处罚。

4.7因养护不力，造成本园在南京市园林局市属公园考核中连续二个月处于后三名（包含后第三名），扣除本季度养护服务费的5%；一年5次以上（含5次）在园林局市属公园考核中处于后三名，在养护合同最后一个季度养护服务费中扣除季度款的30%。

4.8对于新栽和移植植物要精心养护，保证乔木、灌木、地被等植物成活率达95%以上，否则扣除本月养护费用的5%，并及时补植，补植苗木费由成交供应商负责。

4.9恶劣天气（大风、台风、大雨、暴雨、大雪、暴雪）等不可抗力发生时成交供应商应在第一时间派人巡查，24小时通讯通畅，确保最短时间内恢复道路通畅，如有违反，视情节轻重扣除本月养护服务费的10%-30%，造成损失成交供应商将承担一切责任。

4.10甲方因建设需要造成的对绿地的破坏，配合建设部门恢复，成交供应商未在规定时间恢复到位，扣5分，同时扣除当月养护服务费的10%。

4.11清理的死树、枯枝、修剪下来的枝条、拔出的杂草要及时清理并外运出公园，成交供应商未在规定时间清理、外运，未按园方规定的，每次扣3分，同时扣除本月养护服务费的5%。

4.12因养护合同期内工作表现优秀（含市园林局市属景区年度考核中处于前三名的或月度考核分均分在95分以上时），可协商续签合同。

四、服务期限

自合同签订之日起365天。

- 付款方式

1、采取按月考核评分，按月拨付养护费用的方式，月度考核分将作为月度维护经费的拨付依据。全年维护经费换算到每月，用于成交供应商月度考核费用。根据月度考核结果，合格以上按（月度考核费用的100%-专项处罚中的扣款）拨付，不合格按（月度考核费用乘以（100%-扣减百分比）-专项处罚中的扣款）拨付，月考核分数80-85分（含80分）的，月养护经费扣减5%；月考核分数75-80分（含75分）的，月养护经费扣减10%；月考核分数70-75分（含70分）的，月养护经费扣减20%。

2、根据每个区域所属单位的考核标准支付，花卉布置、冷季型草种播种、苗木补植、绿化、景观改造：按实际发生工作量结算及时支付。

第五章 合同主要条款及格式

采购合同（分包一：南京城墙博物馆及中华门解放门绿化养护项目）

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：xxxxxxxx

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

服务内容详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

甲方除此费用外不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 合同期限  自本合同生效之日起，至乙方所承诺的服务期届满之日。

第四条 组成本合同的有关文件  招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）服务承诺；

（2）中标（成交）通知书；

（3）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的本合同项下服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范及甲方需求为准。

第七条 服务期限

1.本项目服务期自合同签订之日起一年。甲方严格按照投标（响应）文件与招标（采购）文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

2.验收标准：按行业通行标准、招标（采购）文件、甲方认可的设计制作方案和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3.因养护合同期内工作表现优秀（含市园林局市属景区年度考核中处于前三名的或月度考核平均分在95分以上时），可协商续签合同。

第八条 履约保证金

1.乙方应按以下第（    ）方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为    万元。

2.履约保证金的有效期至                时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后    个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：详见采购文件

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能如期交付服务的；乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

4.乙方逾期通过甲方验收并交付甲方使用的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.在乙方承诺的服务期内，如经乙方2次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，甲方有权委托第三方提供伴随服务/售后服务，由此产生的费用由乙方承担，且乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

8.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 5%赔偿金。

10. 月考核分数70分以下的甲方有权无条件解除合同；连续两次考核分数在70-85（不含）分,或全年累计3次考核分数在70-85（不含）分的，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方承担合同总价5%的违约金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，应向甲方支付合同总额5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

2.在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

采购合同（分包二：明故宫遗址公园及午门公园绿化养护项目）

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市市场监督管理局

南 京 市 财 政 局  监制

合同编号：xxxxxxxx

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的  乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

服务内容详见乙方响应文件。

第二条 合同总价款  本合同项下总价款为___________（大写）人民币，分项价款详见 《报价表》。

本合同总价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

甲方除此费用外不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 合同期限  自本合同生效之日起，至乙方所承诺的服务期届满之日。

第四条 组成本合同的有关文件  招标（采购）文件、投标（响应）文件，以及与本次采购活动相关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）服务承诺；

（2）中标（成交）通知书；

（3）甲乙双方商定的其它文件。

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的本合同项下服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范及甲方需求为准。

第七条 服务期限

1.本项目服务期自合同签订之日起一年。甲方严格按照投标（响应）文件与招标（采购）文件对比验收，保留邀请第三方质检部门验收的权利。

2.验收标准：按行业通行标准、招标（采购）文件、甲方认可的设计制作方案和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

3. 因养护合同期内工作表现优秀（含市园林局市属景区年度考核中处于前三名的或月度考核平均分在95分以上时），可协商续签合同。

第八条 履约保证金

1.乙方应按以下第（    ）方式向甲方缴纳履约保证金：

（1）无需缴纳履约保证金；

（2）以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳履约保证金，金额为    万元。

2.履约保证金的有效期至                时止。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后    个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：详见采购文件

第十条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能如期交付服务的；乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

4.乙方逾期通过甲方验收并交付甲方使用的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.在乙方承诺的服务期内，如经乙方2次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，甲方有权委托第三方提供伴随服务/售后服务，由此产生的费用由乙方承担，且乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

7.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

8.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价 5%赔偿金。

10. 月考核分数70分以下的甲方有权无条件解除合同；连续两次考核分数在70-85（不含）分,或全年累计3次考核分数在70-85（不含）分的，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方承担合同总价5%的违约金。

第十一条 合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，应向甲方支付合同总额5%的违约金并赔偿因此给甲方造成的损失。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第1种方式解决争议。

2.在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式4份，甲乙双方各执2份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

项目合同（分包三：石头城遗址公园（含国防园）绿化养护项目）

合同编号：

项目名称：

招标人：

中标人：

签订日期：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称成交供应商）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条合同标的成交供应商根据甲方需求提供下列服务：            详见成交供应商投标文件。

第二条合同总价款本合同项下服务总价款为（小写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条组成本合同的有关文件下列关于       号的竞争性磋商文件、供应商响应文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）成交供应商提供的响应文件和报价表；

（2）技术规格响应表；

（3）磋商承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条权利保证

成交供应商应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，成交供应商应承担全部责任。同时成交供应商应按合同价款的5%向甲方支付违约金；违约金数额不足以弥补甲方损失的，以损失为限。本项目的履约保证金为合同价款的5%，合同签订后7日内支付给甲方。

第五条质量保证

（二）清凉山-国防园景区园林养护服务项目质量标准

项目内容

1、南京清凉山-国防园景区园林养护服务外包项目，园林绿化养护面积约25万m2，所有面积以《南京清凉山-国防园景区园林面积总平面图》所示范围为准，外包单位须自行勘察确认。

2、项目主要内容

2.1全园乔灌草绿化管养及安全、形象巡查，养护定员每天核定18人，含自费购买肥料、草籽、农药、刷白、植物保温材料等其他养护涉及到的材料、工具、设备等购买。

2.2景区3次节日期间由成交供应商自费购买6万盆草花（含广告字）、布置和栽植（更换），绿雕植物自行购买、更换。

2.3景区内成交供应商无偿提供大树消险所需的6次高空作业车或吊车（含人工、工具配合和树木修剪下来的园林垃圾清运等工作）。

2.4景区与周围单位和居民区之间植物淸杂和修剪、清理。

2.5景区内屋面和硬质地面的杂草（树、藤）清理（含屋面落叶）。

2.6景区内水池的定期清洗、更换。

2.7景区内植物、建筑及其他设施等部位的白蚁防治（请成交供应商安排有资质的防治单位进行防治，含景区内的所有建筑物、植物、设施及其他防治位置）。

2.8景区内茶园(含采茶)、杜鹃园、花房（含兰花及其他植物）的精细化养护。

2.9景区内建设工程需要进行的绿化调整(包括园内项目前期三通一平绿化内容以及机械、车辆对绿地造成的破坏后的环境修复等)。

2.10景区在不可抗力（含大风、大雨、暴风、暴雨、暴雪等恶劣天气）发生时，进行

绿化养管范围及标准：绿地总面积约25万㎡。

（1）清凉山段：

一级养护范围（约60000㎡）：景区景区入口周边绿地、主要景点、园内主干道附近、东门外绿地、外广场绿地。

二级养护范围（约50000㎡）：次干道、次广场周围绿化；后山道路、后山与主干道之间的绿地，以及游客所能到达及视线能到达区域的所有植物（含虎踞路86号单位家属区）。

三级养护范围（约40000㎡）养护范围：除一、二级养护以外的绿化区域（含菠萝山）。

（2）国防园段：

一级养管范围(约40000㎡)：东至虎踞路入口，南至山体北麓、南门，西至军体乐园到军兵种馆沿线，西至明城墙北至清凉山体校以及明城墙沿线大小洼地｡

二级养管范围(约30000㎡)：山林防火道两侧以及烽火台视线可及范围｡

三级养护范围(约30000㎡)：山林自然原生态地｡

(具体范围详见《南京清凉山-国防园景区园林面积总平面图》｡)

绿化养护标准

1.一级养护：此类养护需要精细化管理，植物品种丰富，确保所有苗木成活率达到98%。

1.1乔木：保持树冠完整，姿态优美，生长繁茂，无枯枝，无枯死树，无缺窝，无倾斜，倒伏树，无病虫害、树木刷白。游人活动区分支点达2.2m以上。景观树、孤植树须保持较高的观赏价值，造型修剪优美。

1.2花灌木：做到乔灌草合理配置，定期修剪、除蘖，无枯枝死树，无病虫，植物长势好，开花整齐，整体景观有特色。其中整形灌木：定期修剪，常年保持其艺术造型：一般灌木保持树冠完整，树形自然美观。各类灌木均应做到不亮脚，无枯枝，无病虫枝，生长旺盛，对残缺、老化的灌木应及时更新

1.3绿篱：整形绿篱每年应季节修剪，保持整齐、美观，长势良好。自然式绿篱控制生长，及时清除徒长枝、病虫枝。各类绿篱应常年保持无枯死树、无缺窝、无断垄。

1.4竹类：应保持生长旺盛，自然美观，无倒伏，无枯桩，及时疏伐和清除老竹头。除特殊情况外，每四年疏伐一次老竹，每两年打老竹头一次：凤尾竹、箬竹等小竹类，每五年翻裁一次。

1.5花卉：景区主要出入口、集散广场、游览中心地区及办公室、接待室等活动场所，应视立地环境特点和要求，播撒草种或者布置各类花卉，花期一致。

1.6草坪：定期修剪，保持平整，边缘清晰，无积水，无缺损。根据草种的不同，留草高度保持3-8cm(暖季型草3-5cm，冷季型草6-8cm)。单一品种草坪杂草率低于3%，人工清除杂草。生长季节不枯黄，无秃斑、黄斑。无人为践踏的道路和跦踏板结的地块。

1.7地被植物：生长健壮，不杂乱、不挡视线，无枯死、无病虫害、无缺株。景区内除硬质地面或铺装地区外，主要景区、景点应用各种地被植物覆盖，做到黄土不露天。

1.8露地盆花：我园主要是盆栽杜鹃，要摆设整齐美观，层次分明，色彩悦目，讲究合理布置艺术。枯败盆花要及时更换。

1.9水生植物：配置合理，景观优美。观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。专人管理，定期清理漂浮物，水面无杂物。

2.二级养护：主要是乔灌木、色块、地被和藤本植物为主。

2.1防火道两侧的乔灌木进行提干修剪，清理枯枝、断枝、死树、树木刷白。

2.2花灌木：主要是杜鹃、南天竺、茶树等，进行定期施肥、无枯枝死株，无病虫害，植物长势好，开花整齐，定期整形修剪。

2.3藤蔓植物：株型姿态良好，定期修枝整形，不乱牵乱爬，无枯枝败叶长势良好。堡坎(护坡、挡土墙)、墙体、建筑、构筑物可发展垂直绿化，因地制宜选择多种藤蔓植物进行覆盖。

2.4地被植物：生长健壮、无枯死、无病虫害、无缺株、及时清理杂草、草坪定期修剪。

2.5竹类：进行搭支架固定，定期进行检查修剪倒扶、枯死竹子。

3.三级养护：以生态自然为主，主要是及时清理枯枝、断枝、险树、死树、病虫害防治。

绿化养护检查验收标准

| 项目名称 | 工作要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 浇水 | 具体视天气情况 | 保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水现象 |
| 施肥 | 平均3-4次/年 | 做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。 |
| 修剪整形 | 草地：15-26次/年 灌木：15-26次/年 (根据长势状况而定) 乔木：冬季修剪一遍 | 草地：要求草的高度一致，整齐美观。 乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观 绿篱：整齐一致 |
| 病虫害防治 | 草地、灌木、乔木 | 及时防治病虫害现象 |
| 除杂草松土 | 草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草 | 花丛下无杂草 树围内无严重杂草。 |
| 补植 | 对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复露； | 能满足植物生长的条件下无黄土裸；无明显沟缝。 |
| 清理 绿化垃圾 | 修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧。 | 有专人跟踪 |
| 水体 | 水生植物配置合理，景观优美。水面无漂浮物，水中无杂物，水质清净，无臭味 | 专人负责 |
| 防台防汛 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植 | 尽快恢复原状、以免影响园区景观以及游人安全 |
| 植物保温 | 苏铁、三角梅、芭蕉等南方植物进行保暖处理 | 时间要及时、注意美观 |
| 保护措施 | 保护现有绿化完整，防止人为损坏；所有养护人员发现有不想文明现象毁绿、偷盗行为，要及时进行制止，并上报景区。 | 出现人为损坏时要及时制止并恢复。 |

其他要求：

1.及时清理和外运园林养护中所产生的园林绿化废弃物，主要包括一是植物的黄叶、焦叶、卷叶、残花、杂草、杂灌、拉拉藤、萌发条；二是修剪所产生的枯枝、断枝、下垂枝、病虫枝、碎草等；三是自然掉落的树枝。

2.所有园林绿化废弃物应做到随产随清，按照垃圾分类要求及时运出园外处理（费用由供应商承担）。

3.积极参与园内防冻扫雪工作。雪后及时打落常绿树木上积雪，对雪后折断的枝条进行修剪。

4.在日常养护管理中，发现游客不文明游园，损坏花草树木的行为，要做到文明劝阻。

5.定期配合园方治理蓝绿藻，更换水质，配合管理方进行水质改良和挺水植物布置作业。

6.做好园林生产安全工作，要求每天确保1-2人进行园林安全巡查，要求佩戴安全袖章以及巡查袖章，及时将枯枝、断枝、影响行人安全的险树等，存在安全隐患的险情及时拍照，汇报景区管理部门，确保第一时间安排人员进行处理。同时养护工人定期配合本园管理部门召开园林专业培训、讲座以及安全教育学习等。

- 考核

清凉山-国防园景区园林养护服务考核标准

1、考核要求
 1.1.景区考核人员应遵循公开、公平、公正的原则，按照《清南京石头城遗址管理处园林绿化考核评分表》，认真、严格地考核评分，确保考核工作扎实有效。
 1.2.园景园容管理部负责每月把考核结果上报分管领导处，并以书面形式通知养护单位。

2、考核方式

采取按月考核评分，按月拨付养护费用的方式，月度考核分将作为月度维护经费的拨付依据。考核分由日常巡查考核、指令性任务考核和月度随机抽查考核三部分组成，采用百分制。

3.月度考核得分和费用支付。

（1）检查考核等级分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。分值为：优秀95-100分；良好90-94分；合格85-89分（含85分）；不合格85分以下（不含85分）。

（2）月度考核合格分数线为85分（含85分），月度考核成绩得分85以上（含85分），本月养管费用全额支付。

（3）月考核分数80-85分（含80分）的，月养护经费扣减5%；月考核分数75-80分（含75分）的，月养护经费扣减10%；月考核分数70-75分（含70分）的，月养护经费扣减20%。

4.考核办法：

（1）部门管理人员进行日常督查，并进行月考核；管理处分管领导和园景园容部共同参与月度考核。外包单位项目负责人保证检查时必须参加（特殊情况由现场负责人参加、但项目负责人在月度考核时不得缺席，缺席者按照每次500元处罚）并积极配合检查、及时整改。

（2）游客来电、来信、来访投诉限时整改不及时一次扣本月养护费的5%。新闻媒体曝光扣本月度养护费用的10%。

（3）如因养护不到位，被上级部门检查（卫生城市、文明城市检查等）通报或媒体报道等对公园产生负面影响的，扣除本月养护费用的10%。

（4）每一次园林局下发的整改单中，同类问题出现4条以上（包含4条），每一类问题进行经济处罚300元；每次整改单中问题超过18条的，经济处罚500元。

（5）不服从本部门管理的或者发现的问题不及时整改的以及整改不达标的（超过3天以上，不能说明合理原因的），第一次口头警告，第二次经济处罚1000元；以此类推，在上一次处罚基础上双倍罚款。

（6）园林养护人员和机具要求：

园林养护人员核定18人。

项目负责人(必须驻场)1名。（有五年以上工作经验）。

清凉山片区：技术主管1名、专业技术工5名、其他养护工人3名。

国防园片区：技术主管1名、专业技术工5名、其他养护工人2名。

清凉山片区：以下5名专业技术工人

①专业植物整形、修剪工人（修剪草坪）1人，能熟练操作修剪工具和对植物（草坪）造型、生长特性熟悉并做好及时、合理的修剪工作。

②专业操作油锯（含高空油锯）技术工人1人，能熟练掌握油锯等工具操作和消除险树（枝）的工作经验（含高空作业）。

③专业病虫害防治技术工人（含白蚁防治）1人，能及时预防且治理各种病虫害的发生。

④对植物新栽和移植（含大树）有丰富经验的技术工人1名，对植物新栽和移植全过程有丰富工作经验，能做到植物成活率在95%以上。

⑤对景观改造有丰富经验的技术工人1名，工人须掌握园林微地型改造、植物中耕除草、施肥和追肥等能力。

国防园片区：同上要求5名专业技术工人。

其他人员：除草（含杂藤、苗、萌发条等）、做树围、施肥、浇水、淸杂等人员，清凉山片区3名，国防园片区2名。

（2）项目经理未驻场，每次扣月度考核分10分；清凉山和国防园片区专业技术工人各5人，第一季度人员达不到要求时，按照每次每人扣月度考核分5分执行，其他人员按照每次每人扣月度考核分2分。

（3）园林养护机械和工具要求：园林养护中的洒水车、水泵、油锯、高枝剪（钩）、绿篱机、割草机等所有有关园林养护的器具，要随时处于可工作状态，若不符合要求，第一次发现处罚500元、第二次发现处罚1000元，以此类推，在上一次基础上双倍处罚。

（7）因养护不力，造成本园在南京市园林局市属公园考核中连续二个月处于后三名（包含后第三名），扣除本季度养护服务费的5%；一年5次以上（含5次）在园林局市属公园考核中处于后三名，在养护合同最后一个季度养护服务费中扣除季度款的30%。

（8)如园方发现承包方有不挂表现象，将进行经济处罚，第一次发现处罚500元，第二次发现处罚1000元，以此类推，在上一次基础上双倍处罚。

（9）对于新栽和移植植物要精心养护，保证乔木、灌木、地被等植物成活率达95%以上，否则扣除本月养护费用的5%，并及时补植，补植苗木费由成交供应商负责。

（10）恶劣天气（大风、台风、大雨、暴雨、大雪、暴雪）等不可抗力发生时成交供应商应在第一时间派人巡查，24小时通讯通畅，确保最短时间内恢复道路通畅，如有违反，视情节轻重扣除本月养护服务费的10%-30%，造成损失成交供应商将承担一切责任。

（11）甲方因建设需要造成的对绿地的破坏，配合建设部门恢复，成交供应商未在规定时间恢复到位，扣5分，同时扣除当月养护服务费的10%。

（12）清理的死树、枯枝、修剪下来的枝条、拔出的杂草要及时清理并外运出公园，成交供应商未在规定时间清理、外运，未按园方规定的，每次扣3分，同时扣除本月养护服务费的5%。

（13）因养护合同期内工作表现优秀（含市园林局市属景区年度考核中处于前三名的或月度考核分均分在95分以上时），可协商续签合同。

第六条服务和验收

1、服务期限：合同签订之日起365天。

2、人员配置：核定18人。

项目负责人(必须驻场)1名。（有五年以上工作经验）。

清凉山片区：技术主管1名、专业技术工5名、其他养护工人3名。

国防园片区：技术主管1名、专业技术工5名、其他养护工人2名。

3、成交供应商保证项目现场每天绿化工人不少于规定人数及提供设备数量。

4、成交供应商根据相关综合管养质量标准和有关要求，制订管理制度，严格按照规范、规程的要求操作，积极主动、保质保量地完成综合管养工作，达到甲方的要求，全时保持园林养护最佳水平，依据合同约定按月获得养护经费。成交供应商负责为成交供应商养护人员依法办理劳动用工手续，在养护人员的聘用、辞退、工资福利、社会保险、奖惩升降、劳动保护等事项上依法保证成交供应商人员的合法权益，按时、足额缴纳社会保险，保持养护人员的稳定性。成交供应商应按照甲方服务需求和标准提供服务人员，服务人员必须通过成交供应商的岗前公共职业培训，且具备甲方工作岗位所需要的技能素质和体能素质。成交供应商可要求甲方协助对新上岗的外包服务人员进行相关培训以及服务资格考核，对考核不合格者，成交供应商应予以更换，我园对服务人员进行考核未达标的成交供应商应根据甲方要求进行更换。

5、验收标准：《南京市城市园林绿化养护技术规程》；《南京市城市长效综合管理考核办法》；《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》；《南京市公园景区日常考核标准及评分细则（试行）》；南京市游园广场、绿地、行道树标准化管理标准规定等。

第七条合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，成交供应商向甲方开具发票。如成交供应商未开具发票的，甲方有权迟延支付。

3.付款条件：

采取按月考核评分，按月拨付养护费用的方式，月度考核分将作为月度维护经费的拨付依据。考核分由日常巡查考核、指令性任务考核和月度随机抽查考核三部分组成，采用百分制。全年维护经费换算到每月，用于成交供应商月度考核费用。根据月度考核结果，合格以上按（月度考核费用的100%-专项处罚中的扣款）拨付，不合格按（月度考核费用乘以（100%-扣减百分比）-专项处罚中的扣款）拨付，月考核分数80-85分（含80分）的，月养护经费扣减5%；月考核分数75-80分（含75分）的，月养护经费扣减10%；月考核分数70-75分（含70分）的，月养护经费扣减20%。

根据每个区域所属单位的考核标准支付，花卉布置、冷季型草种播种、苗木补植、绿化、景观改造：按实际发生工作量结算及时支付。

第八条违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向成交供应商偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向成交供应商支付货款的，每逾期1天甲方向成交供应商偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如成交供应商不能交付服务的，成交供应商应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、成交供应商逾期交付的，每逾期1天，成交供应商向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如成交供应商逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达成交供应商时生效。

5、成交供应商所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，成交供应商应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理发现后将向有关部门反映，并责成成交供应商按照采购结果提供服务。

6、在成交供应商承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经成交供应商两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，成交供应商应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，成交供应商还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、成交供应商未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、成交供应商在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究成交供应商的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究成交供应商该项或其他违约责任。

9、成交供应商响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性谈判文件要求，或是由于成交供应商的过错造成合同无法继续履行的，成交供应商应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

10、 月考核分数70分以下的甲方有权无条件解除合同；连续两次考核分数在70-85（不含）分,或全年累计3次考核分数在70-85（不含）分的，甲方有权无条件解除合同，并要求乙方承担合同总价5%的违约金。

第九条合同的变更和终止

1.除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

3.连续两次月考核分数达不到70分,或全年累计3次月考核分数未达到70分的，甲方有权无条件解除合同，并要求成交供应商承担合同总价5%的违约金。

第十条合同的转让

成交供应商不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。否则甲方有权解除合同，成交供应商应按合同价款的10%支付违约金；违约金不足以弥补损失的，以损失为限。

第十一条争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十二条诚实信用

成交供应商应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条合同生效及其他

1.成交供应商工作人员劳动保护和人身安全责任由成交供应商自行承担，甲方不承担任何责任。

2.甲方不为成交供应商的工作人员提供必要的休息场所、工作设备。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

4.本合同一式伍份，甲乙双方各执二份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

第十三条附件

附件一：《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》

附件二：《南京市公园景区日常考核标准及评分细则（试行）》

附件三：南京清凉山-国防园景区园林养护面积总平面图

甲方（采购人）：（盖章）成交供应商（供应商）：（盖章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

单位地址：单位地址：

附件一：《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》

南京市园林绿化养护质量等级标准

（试行）

第一章总则

1．1为了加强园林行业管理，提高城市园林绿化养护质量，特制定本养护质量等级标准。

1．2本标准根据《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定（试行）》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》等有关法律、法规的规定，参考兄弟城市的相关标准，并结合南京市实际情况，制定本标准。

1．3本标准按园林绿地的组成要素进行编写，以各要素在养护质量上必须达到的要求为基本标准。在基本养护标准基础上，达到完善水准的为一级养护标准，介于两者之间的为二级养护标准。

第二章范围

2．1本标准适用于全市各类绿地。

2．2本标准制定了行道树、乔木、灌木、绿篱、草坪、地被植物、花坛、花境、垂直绿化、水生植物、竹类植物、盆（箱）栽植物、古树名木等十三类植物的养护质量标准，同时制定了设施维护、卫生保洁、绿地保护的养护管理质量标准。

第三章细则

3．1行道树的养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.树木长势茂盛，规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。新栽树木定干高度为4.2米。 2.无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 5.树体无钉挂物、悬挂物。 6.树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。 7.无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木及时申报更换。 8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。 9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 10.主干道建立一路一档，有动态养护记录，历史资料齐全。 | 1.植株长势良好，树冠完整。新栽树木定干高度为4.2米。 2.无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无明显病虫危害迹象。 5.树体无钉挂物、悬挂物。 6.树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。 7.无死株，缺株率不超过2%。 8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。 9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1.植株生长正常，树冠基本完整。新栽树木定干高度为4.2米。 2.无明显枯枝，无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全等树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无影响景观的病虫危害迹象。 5.树体无明显钉挂物、悬挂物。 6.树穴无明显杂草。 7.无死株，缺株率不超过10%。 8.易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚有效。 |

3．2乔木树养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。 2.无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主干上无萌蘖枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。 6.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 7.树体无钉挂物、悬挂物。 8.树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。 9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1.树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。 2.无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝，主干上基本无萌蘖枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花观果植株正常开花结果。 6.无明显病虫危害迹象。 7.树体无钉挂物、悬挂物。 8.树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。 9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1.树木生长正常，树冠基本完整。 2.无明显枯枝、残枝、并生枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.无影响景观的病虫危害迹象。 6.树体无明显钉挂物、悬挂物。 7.树穴内无明显影响景观的杂草。 |

3．3花灌木（含观花观果小乔木）养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫危害迹象。 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5.植株下无杂草、杂物。 6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；花前花后各施追肥一次。 | 1.植株生长良好，枝叶分布较均匀。 2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫害危害迹象。 4.观花观果植株正常开花结果。 5.植株下无明显杂草、杂物。 6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥（基肥）一次；生长期施追肥一次。 | 1.植株生长正常。 2.无明显枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫危害迹象。 4.观花观果植株基本能开花结果。 5.植株下无明显影响景观的杂草。 6.枝叶上无明显钉挂物和晾晒物。 7.每二年在休眠期施有机肥（基肥）一次。 |

3．4绿篱、球类、色块植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.枝条茂密，生长健壮。 2.修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。 3.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 4.无死株、缺株、断档现象。 5.无枯枝、断枝、枯（落）叶，无脱脚现象。 6.无明显病虫危害迹象； 7.基部无杂草、杂物。 8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边整齐，宽度小于15cm。 | 1.枝条基本郁闭，生长良好。 2.修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。 3.观花观果植株正常开花结果。 4.无死株，缺株、断档率不超过5%。 5.无枯枝、断枝、枯（落）叶，基本无脱脚现象。 6.无明显病虫危害迹象。 7.基部无明显杂草、杂物。 8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 | 1.生长正常。 2.修剪基本成型，萌条长度不超过15cm。 3.观花观果植株基本能开花结果。 4.无死株，缺株、断档率不超过10%； 5.病虫株不超过10%。 6.基部无明显影响景观的杂草、杂物。 7.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 8.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 |

3．5草坪养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1．草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。 2．草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。 3．推剪平整，冷季型草高不超过7cm，暖季型草高不超过5cm；修剪后剪口无撕裂现象。 4．草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm。 5．草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。 6.草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。 | 1.草坪生长正常，覆盖率95%以上，生长期枯黄面积不超过2%。 2.草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%。 3.推剪平整，冷季型草高不超过8cm，暖季型草高不超过6cm，修剪后剪口基本无撕裂现象。 4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于15cm。 5.草坪无明显病虫危害现象（危害率不超过5%）。 6.草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。 | 1.草坪正常生长，覆盖率85%以上，生长期枯黄面积不超过10%。 2.低洼积水处、裸露地不超过10%。 3.推剪较平整，冷季型草高不超过9cm，暖季型草高不超过7cm，修剪后剪口无明显撕裂现象。 4.草坪边缘较清晰。 5.草坪病虫害危害现象不超过10%。 6.草坪无明显杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于10%。 |

3．6地被植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 2.片植地被密度适宜，分布均匀，规格整齐，覆盖率大于95%。 3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 4.无杂草、杂物； 5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 | 1.植物生长良好，观花观果植物能正常开花结果。 2.片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于90%。 3.残花、枯叶不超过5%，死株、缺株不超过3%，病虫危害现象不超过10%。 4.无明显杂草、杂物。 5.和草坪交界处切边较清晰整齐，宽度小于15cm。 | 1.植物生长良好，观花观果植株基本能开花结果。 2.片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于85%。 3.残花、枯叶不超过10%，死株、缺株不超过5%，病虫害危害现象不超过20%。 4.无明显影响景观的杂草、杂物。 |

3．7花坛和自然式花群养护质量标准（专指草本）

| 花坛 | 自然式花群 |  |
| --- | --- | --- |
| 一级养护标准 | 基本养护标准 | 基本养护标准 |
| 1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 2.同一品种花卉，规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 3.植株生长健壮，蓬径饱满。 4.无病虫危害迹象。 5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 6.无死株、缺株、残花败叶。 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损，和谐美观。 | 1.按设计要求有全年用花计划，保持全年换花三次以上，保证重大节日有花。 2.同一品种花卉，规格较一致，花期较整齐，有整体效果。 3.植株生长良好，无明显脱脚。 4.无明显病虫危害迹象（危害率不超过5%）。 5.花坛内土壤较疏松，无明显杂物，杂草。 6.无死株、缺株，无明显残花败叶。 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损。 | 1.花卉搭配合理，有整体效果。 2.植株生长正常。 3.无明显病虫危害迹象（危害率不超过5%）。 4.花群内无明显影响景观的杂物、杂草。 5.无死株，无明显残花败叶。 6.围栏设施完好无损。 |

3．8花境养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。 2.观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起彼落，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4．无病虫危害迹象。 5．土壤肥沃疏松，无杂草、杂物、残花败叶。 6．无死株、缺株。 7.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 8.围栏砌体完好无损，和谐美观。 9.一、二年生草花及时换花。 10.及时整形修剪、更新、换植。 | 1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。 2.观花植物能正常开花，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4.基本无病虫危害迹象（危害率不超过5%）。 5.无明显杂草、杂物、残花败叶。 6.无死株，缺株率不超过10%。 7.和草坪交界处边缘清晰。 8.围栏砌体完好无损。 9.及时整形修剪、更新、换植。 |

3.9垂直绿化植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 2.植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。 3.植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。 4.无病虫危害迹象。 5.无影响景观和妨碍交通的枝条。 6.攀援覆盖面无缠挂物。 7.植株栽植池内无杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 | 1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 2.植物生长良好，较整齐； 3.无明显枯枝残叶。 4.无明显病虫害危害现象。 5.基本无影响景观和妨碍交通的枝条。 6.攀援覆盖面无明显缠挂物。 7.植株栽植池内无明显杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 |

3．10水生植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.配置合理，景观优美。 2.植株完整生长健壮，形态特征明显。 3.观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。 4.水质清澈，PH值保持在6.5－8.5。透明度M≥1.0。 5.植株无病虫危害。 6.专人管理，定期定时清理漂浮物，水面无杂物。 7.驳岸安全稳固，设施完好无缺损。 | 1.配置合理，景观优美。 2.植株生长健壮。 3.观花观叶期长，观花观果植株安期开花结果。 4.水质清澈无异臭，PH值保持在6.5－8.5。透明度M≥0.5。 5.无明显病虫危害迹象。 6.种植池内无杂物、漂浮物。 7.驳岸安全稳固，无缺损。 |

3．11竹类植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺拔，枝叶青翠。 2.新、老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。 3.无病虫危害迹象。 4.无死竹和枯竹。 5.无杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 | 1.竹丛通风透光，植株生长健壮。 2.新、老竹生长比例基本恰当。 3.无明显病虫危害迹象，危害率小于10%。 4.基本无死竹和枯竹。 5.无明显影响景观的杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 |

3．12盆、钵、箱体植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2.无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。 3.无病虫危害迹象。 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5.植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物要协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中换花及时，全年四季有花，花开不断。 | 1.植株生长正常，分布均匀。 2.无枯枝残叶、萌蘖枝。 3.无明显病虫危害迹象。危害率控制在5%以下。 4.观花观果植物能正常开花结果。 5.植株下和容器内无明显杂草、杂物。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物基本协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中保证重大节日有花。 |

3．13设施维护质量标准

| 一级维护标准 | 基本维护标准 |
| --- | --- |
| 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好，美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无破损、无积水；金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无完全隐患，清洁、通畅。防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求。 4.供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。 5.假山置石完整美观、安全稳固；不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。 8.停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。 9.文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 | 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施维护良好，美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无明显破损、无积水；金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施必须保持完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，满足使用要求。窨井、进水口、给水口等设施完整无损。防汛、消防等设备完好，保证应急使用。 4.供电、照明设施正常运转，各类管线保持完整、安全无隐患。 5.假山置石完整美观、安全稳固；不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施保持完整、清洁、安全，满足使用要求，定期进行安全检测，不得带故障运行。 8.停车场地平整清洁，车位有明显标志。 9.文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 |

3．14卫生保洁质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.环境整洁，实行全天候保洁；水面无漂浮杂物、无异味，水体清洁无污染。 2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，随产随清。 4.园林建筑小品保持整洁美观，定期清洗。 5.厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 6.园林机具摆放隐蔽，位置合理。 7.及时清除或覆盖非法小广告。 8.工作人员统一着装，挂牌上岗。 | 1.环境整洁，无杂物，实行定时保洁，水面无漂浮杂物、无异味，水体无污染。 2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 3.作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、水面清理的杂物，日产日清。 4.园林建筑小品保持整洁，定期清洗。 5.厕所内外清洁卫生，定期保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 6.园林机具摆放隐蔽。 7.定期清除或覆盖非法小广告。 8.工作人员统一着装，挂牌上岗。 |

3．15绿地保护质量标准

| 一级管护标准 | 基本管护标准 |
| --- | --- |
| 1.绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地保护完好。 2.绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，车辆摆放有序，无乱停乱放现象。 3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画；植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无影响植物生长的亮化设施。 4.绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面；经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 6.绿地每天进行巡查。广场实施全天候24小时安保。 | 1.绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地基本保护完好。 2.绿地内无明显堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，无车辆乱停乱放现象。 3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上刻画定期得到清理；植物上无贴挂标语、晾晒衣物。 4.绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为；经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面；经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 6.绿地每天定期进行安保巡查。广场二班实施安保。 |

3．16古树名木养护质量标准

1.保持植株的自然形态和面貌，具有较好的景观效果。 2.植株的保护性支撑物和棚架支撑必须与植株协调。 3.植株无病枝、枯枝、腐烂枝和多余的萌蘗枝。无未处理的树洞和创伤。 4.基本无病虫害危害现象，植株上无影响生长的寄生植物。 5.保护区内无影响植株生长的建筑物、构筑物等。地面覆盖物必须有利植株生长。 6.保护区内必须排水通畅，无积水。 7.植株必须有保护标牌，位置要明显，字迹要清晰。 8.保护区内的设施（如围栏、驳岸、避雷针）必须完整美观、安全有效。 9.保护区内无垃圾、杂草。 10.建立一树一档，有动态养护记录，历史资料齐全。

附件二：《南京市公园景区日常考核标准及评分细则（试行）》

公园绿化日常考核标准及评分细则（试行）

| 序号 | 项目 | 满分 | 考核内容 |  | 扣分细则 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组织管理 | 10 | 1 | 能积极落实城墙中心各部门下达的相关指令，确保指令通畅 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 及时上报周和月度工作总结，制定合理的周和月养护工作计划，工作台账、并按照要求认真、及时完成并存档。 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 对侵占破坏绿地行为及时制止并汇报 | 扣1分/处/次 |  |  |
| 二 | 园林景观 | 90 | 1 | 乔灌木栽植密度适宜，无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝；无影响交通、架空线路、标识标牌、路灯、建筑、行人安全的树枝 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 乔灌木修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面要平整，不留短桩；截面直径大于2厘米的伤口要涂防腐剂 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 树干无未处理的腐洞 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 4 | 树穴设施完好，无杂草、杂物，切边和积水穴应流畅圆润，种植土应细碎平整 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 5 | 无植物死株、缺株、乔灌木严重倾斜株；除特殊景观要求外，树木倾斜超过10°必须扶正 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 6 | 新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应进行支柱支撑，且支撑统一规范 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 7 | 按操作规程能及时地对乔木进行冬季刷白、做树围、冬季保暖等防护工作 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 8 | 花灌木整形修剪及时、修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 9 | 绿篱、模纹、色块、球类和其它造型植物（灌木类）应栽植密度适宜，按原设计的造型或规定的形状和高度修剪，无断层、无缺口、无光秃、无脱脚枯死；无明显杂草、杂树、杂藤、无明显黄叶、焦叶、卷叶；补植植物应与原植物品种、规格相同或相近 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 10 | 绿篱、模纹、色块、球类和其它造型植物（灌木类）边缘，与地被、草坪结合处应进行切边处理 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 11 | 绿地内无灌木缺株或黄土裸露（大于等于0.5m2）现象 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 12 | 植物无明显病虫害症状、虫粪、虫网、虫卵、病虫枝、虫蛹、虫茧及有关病原体 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 13 | 花箱、花盆、花坛及地栽花卉更换及时，长势旺盛，养护到位；花盆（箱）整洁无破损 | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 14 | 草坪生长健壮，生长期无枯黄现象；草坪内无低洼积水处，无明显裸露地 | 扣0.4分/人/次 |  |  |
|  |  |  | 15 | 草坪修剪平整，修剪后剪口无撕裂现象，草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 16 | 地被栽植密度适宜，分布均匀，规格整齐，无残花、枯叶、死株、缺株 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 17 | 水生植物生长所需水位正常，无死株、残花、枯枝、残叶，密度适宜 | 扣0.4分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 18 | 植物浇水及时、按照规范及时施肥（每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖，施肥方法适当，用量合理，不产生肥害） | 扣1分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 19 | 使用化学药剂要保证园林植物的安全，不发生药害；使用后设置醒目的警示标识 | 扣2分/处/次 |  |  |
|  |  |  | 20 | 无乱砍乱伐、无水土流失现象 | 扣2分/处/次 |  |  |
| 三 | 问题整改 |  | 1 | 对检查出的问题整改回复及时，整改措施得当，台账详实 | 未整改一次双倍扣除问题分 |  |  |
| 四 | 加分项目 | 10 | 1 | 自筹资金对游客造成黄土裸露进行补植。 | 加2分/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 抢险得力的、突击任务完成出色的、重大活动、节假日保障出色的。 | 加2分/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 得到媒体、社会、上级单位表扬表彰的、完成专家一致建议出色的。 | 加2分/次 |  |  |
|  |  |  | 4 | 对非养管区域或非本职工作出于公园整体工作考虑出色完成临时布置任务的。 | 加2分/次 |  |  |
|  |  |  | 5 | 加强公园景区园林景观特色营建提升公园景观工作的。 | 加2分/次 |  |  |
| 五 | 减分项目 | 10 | 1 | 出现安全事故的发生，处置不及时、不得当，给单位带来负面影响的。 | 减5分/次 |  |  |
|  |  |  | 2 | 对突发事件、抗风防台打雪扫雪抗旱抢险、地质灾害等抢险不及时、措施不得力的。对危树不及时采取修枝、加固或申报更换等措施，遇灾害性天气不及时组织进行抢扶。有损坏花草树木、踩踏绿地等现象，毁绿事件在12小时内不及时向管理处汇报。 | 减2分/次 |  |  |
|  |  |  | 3 | 绿化养护工作不力、有重大投诉和新闻曝光、领导批示，发生事件时不及时向有关部门上报、不积极采取自身能够采取的措施的。 | 减3分/次 |  |  |

每月综合评分

（月份）

| 序号 | 项目类别 | 项目内容（分值） | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问题项目（100分） | 组织管理（10分） |  |
| 2 |  | 园林景观（90分） |  |
| 3 | 整改项目 | 问题整改 |  |
| 4 | 附加项目 | 加分项目（10分） |  |
| 5 |  | 减分项目（10分） |  |
| 6 | 合计得分 |  |  |

附件三：南京清凉山-国防园景区园林养护面积总平面图

第六章响应文件格式及附件

（所附格式仅供参考，一切以采购文件要求为准）

响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日期：

投标文件目录

- 供应商信用承诺函

- 满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

- 法人授权书

- 磋商响应函

- 磋商报价表

- 商务要求响应及偏离表（如有）

- 技术要求响应及偏离表（如有）

- 中小企业声明函（如有）

- 代理服务费承诺书

- 资格审查材料格式（特殊资格要求需自行提供证明材料）

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

- 联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京众智工程咨询有限公司：

我公司（供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，成立不满6个月的无需提供或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

（7）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

四、磋商响应函

磋商响应函

致：南京众智工程咨询有限公司

根据贵方编号为的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业¨中型企业¨小型企业¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

账号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

五、磋商报价表

磋商报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：分包号：

磋商总报价

小写（人民币：元）：

日期：

六、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

七、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号： |  |  |  |  |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的规格 | 响应 | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：

1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效响应处理；

2.如果行数不够，请自行增加。

八、中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

九、代理服务费承诺书

代理服务费承诺书

致：南京众智工程咨询有限公司：

若我公司中标，我公司同意按招标文件规定的服务费收取标准向贵公司支付本项目代理服务费。

代理服务费发票信息见下表：

| 公司名称： |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号： |  |
| 地址： |  |
| 电话： |  |
| 账号： |  |
| 开户行： |  |
| 发票邮寄地址： |  |
| 联系人： |  |
| 电话（手机）： |  |

供应商名称（公章）：

授权代理人（签字）：

日期：

十、资格审查材料格式（特殊资格要求需自行提供证明材料）

备注：以下涉及的证明材料，投标人可以在投标文件中一次性提交，也可在投标文件中提供附件七格式的信用承诺书。如供应商投标文件中仅提供信用承诺书而未提供涉及的证明材料，须在中标后，另行提供以下由信用承诺书替代的证明材料，材料须加盖公章提交采购人或采购代理机构核验。

1.法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证，并加盖公章

2.提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖公章，成立不满6个月的无需提供）

3.根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书原件（格式附后）

4.提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明）

5.提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南京众智工程咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备：

主要专业技术能力：

声明人：（公章）

年月日

无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京众智工程咨询有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年月日

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加（单位名称）采购编号为项目（分包号：）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们（供应商1），（供应商2），……自愿组成联合体，参加（单位名称）采购编号为项目（分包号：）的采购活动，并指定（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，（供应商名称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；（供应商名称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，（企业全称）为¨小型、微型企业¨残疾人福利性单位¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的%。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。