栖霞区2025年受污染耕地安全利用

招标文件

项目编号：JSZC-320113-JSZB-G2025-0011

招标人：南京市栖霞区农业农村局

代理机构：江苏中博通信有限公司

2025年7月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	26

第五章 合同	30

第六章 附件	35

# 第一章 招标公告

项目概况

栖霞区2025年受污染耕地安全利用JSZC-320113-JSZB-G2025-0011招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”免费下载。获取招标文件，并于2025年8月8日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320113-JSZB-G2025-0011

项目名称：栖霞区2025年受污染耕地安全利用

预算金额：190万元

最高限价：173.2011万元

采购需求：栖霞区2025年受污染耕地安全利用，具体采购需求详见招标文件“第四章 采购需求”。

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前12个月内至少一个月的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖投标人公章，成立不满12个月的无需提供。本款也可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构于提交投标文件截止日期前3个月内出具的投标担保函或投标人于基本开户银行出具的资信证明）；

（3）有依法缴纳税收的相关材料（提供投标人参加本次政府采购活动前12个月内至少一个月依法缴纳税收的凭证复印件。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料）；

（4）有依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供投标人参加本次政府采购活动前12个月内至少一个月提供缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料加盖投标人公章）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（提供声明函，加盖投标人公章）；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函，加盖投标人公章）；

（7）法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的其他采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 三、获取招标文件

1．时间：2025年7月18日- 2025年7月25日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:30；（北京时间，法定节假日除外）

2．地点：在“江苏政府采购网”免费下载。

3．获取方式：（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

②获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。

（3）招标文件(后缀名为“.kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具。

（4）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年8月8日14点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1．本次招标不收取投标保证金。

2．本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3．本项目通过电子交易平台进行采购，投标人须通过“苏采云-政府采购一体化平台”制作并提交投标文件。截至首次投标文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

4．投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。投标人按《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

5．投标人须使用提交投标文件的同一数字证书进行解密并参加投标。

6．根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向招标人或政府采购代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页‘南京市政府采购投标人诚信档案’登录（未注册的投标人应先点击‘投标人注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，放置在投标文件中。

在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交招标人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7．开标、评标以投标人上传的加密电子投标文件内容为准，确定中标人后，中标人须向招标人提供2份加盖公章的纸质投标文件，中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。

8．有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”“南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）”更正公告。

9．本项目标的所属行业：其他农业服务。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名 称：南京市栖霞区农业农村局

地 址：南京市栖霞区文苑路118号仙林商务中心

联系方式：吴庆生，025-85571178

2.采购代理机构信息

名    称：江苏中博通信有限公司

地　　址：南京市镇江路13号院

联系方式：朱建梅（15051816574）、王雅思

3.项目联系方式

项目联系人：朱建梅

电　话：15051816574

- 第二章 投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（招标人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），否则评标委员会有权判定其未对招标文件实质性要求作出响应。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中2.3招标人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表（格式见附件）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购投标人信用记录表》（如招标公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）分项报价表（格式见附件）；

（9）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（10）要求招标人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（11）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

不收取。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费标准100%计算，在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1 招标人或者采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标人或者采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对投标人资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。投标文件有下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理；

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。出现下列情形的，按无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件报价出现前后不一致的，投标人不确认价格修正的；

（4）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害招标人或者其他投标人的合法权益；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的（或投标人不足标包要求中标家数的）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

在评标期间，出现符合资格性检查的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照21.4款执行。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

27.3投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达招标人或采购代理机构。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标代理机构纪检监察部门）。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×100%×10 投标人的投标报价超过招标人设定的最高限价，将作为无效标。 | 10分 |
| 2 | 实施方案 | 投标单位根据项目情况有针对性的制定相应的安全利用施工方案，方案内容包括技术模式、组织实施、物资及质量保障、宣传及技术服务培训、产品废弃物处理、风险防控及应急措施等内容进行评价。 方案内容齐全、条理清晰、结合实际情况、操作性强、科学合理的得8分； 方案内容基本齐全、条理较清晰、可实施性较强、没有脱离实际的得6分； 方案内容有缺陷、条理不清楚、可实施性不强、脱离实际的得4分； 未提供不得分。 | 8分 |
| 3 | 项目部设置及实施总体部署 | 项目施工部署安排合理，有详细的施工组织机构图，项目组人员分工明确，关键线路明晰，关键节点及一般节点划分合理，工期明确，搭接合理，有详细可行的保证措施，符合项目减少进度需要的得5分； 项目施工部署安排较合理，有较详细的施工组织机构图，项目组人员分工较明确，关键线路较明晰，关键节点及一般节点划分较合理，工期较明确，搭接较合理，有较详细可行的保证措施，较符合项目减少进度需要的得3分； 项目施工部署安排基本合理，有基本详细的施工组织机构图，项目组人员分工基本明确，关键线路基本明晰，关键节点及一般节点划分基本合理，工期基本明确，搭接基本合理，有基本可行的保证措施，基本符合项目减少进度需要的得2分； 未提供不得分。 | 5分 |
| 4 | 项目部组织 | 针对本项目组织机构，项目负责人及人力资源配备的完整合理的得2分； 针对本项目组织机构，项目负责人及人力资源配备的较完整合理的得1.5分； 针对本项目组织机构，项目负责人及人力资源配备的基本完整合理的得1分； 未提供不得分。 | 2分 |
| 5 | 修复方案与措施 | 针对受污染耕地安全利用的状况和特性，根据安全利用实施方案提出有针对性的安全利用施工方案及二次污染防治措施，且具有科学合理的分析，工艺流程完整、技术参数合理，确保可实施性，同时制定科学合理的安全管理体系、质量管理体系和文明施工措施的得5分； 针对受污染耕地安全利用的状况和特性，根据安全利用方案提出有较针对性的安全利用施工方案及二次污染防治措施，且具有较科学合理的分析，工艺流程较完整、技术参数较合理，确保可实施性，同时制定较科学合理的安全管理体系、质量管理体系和文明施工措施的得3分； 针对受污染耕地安全利用的状况和特性，根据安全利用方案提出基本有针对性的安全利用施工方案及二次污染防治措施，且具有基本科学合理的分析，工艺流程基本完整、技术参数基本合理，确保基本可实施性。同时制定科学基本合理的安全管理体系、质量管理体系和文明施工措施的得1分； 未提供不得分。 | 5分 |
| 6 | 质量安全控制保证体系 | 对质量安全控制保证体系等方面进行评分： （1）质量安全控制措施考虑全面，针对性强能保证较好完成任务得6分； （2）质量安全质量控制措施基本全面，有一定针对性能保证完成任务得4分； （3）质量安全质量控制措施可行但不够全面，无针对性，能基本完成任务得2分； （4）未提供的不得分。 | 6分 |
| 7 | 实施过程的过程监测和自检方案 | 监测方案完善、合理，能针对本项目安全利用过程中制定有关监测方案，对安全利用的进度、安全利用结果、安全利用过程可能产生的废水、废气、固体废物等进行监测，确保能及时掌握安全利用可能存在的问题的得3分； 监测方案较完善、合理，较能针对本项目安全利用过程中制定有关监测方案，对安全利用的进度、安全利用结果、安全利用过程可能产生的废水、废气、固体废物等进行监测，较能确保能及时掌握安全利用可能存在的问题的得1.5分； 未提供不得分。 | 3分 |
| 8 | 社会影响维稳应急预案 | 能根据本项目的情况，提供有针对性地制定环境污染事故和社会影响的维稳预案，得1.5分，未按要求提供有针对性的维稳应急预案不得分。 | 1.5分 |
| 9 | 体系认证 | 投标人提供ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康与安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，每提供一项得0.5分，最高得1.5分。 提供证书复印件加盖投标人公章。 | 1.5分 |
| 10 | 技术负责人 | 技术负责人职称：具备相关专业高级职称得4分；具备相关专业中级职称得2分。 注：①职称重叠、重复的，仅按最高级别打分。②相关专业是指环境科学、环境微生物、环境保护、农业资源与环境、生态环境工程、生态环境管理与咨询、植物学、土壤学、农学、农业、土肥、地质类等相关专业。③提供技术负责人职称证书及投标单位在本项目招标公告发布前3个月内任意一个月社保证明材料复印件并加盖投标人公章做在响应文件中。事业单位不需提供社保证明，但需要提供人社部门出具的该单位及项目组成员事业性质证明。未提供或提供不全的不得分。 | 4分 |
| 11 | 项目组成员 | 项目组成员配置（项目负责人除外）： 相关专业高级职称（含正高、副高）的，得1分。` 注：1、职称重叠、重复的，仅按最高级别打分。 2、相关专业是指环境科学、环境微生物、环境保护、农业资源与环境、生态环境工程、生态环境管理与咨询、植物学、土壤学、农学、农业、土肥、地质类等相关专业。 3、项目组成员是本单位的提供职称证书、学历证书及投标单位在本项目招标公告发布前前3个月内任意一个月社保证明材料投标单位的社保证明及相关证明材料，复印件做在投标文件中；项目组成员为聘请人员时，投标时需提供相关证书和聘书或聘用合同等证明文件复印件并加盖投标人公章。事业单位不需提供社保证明，但需要提供人社部门出具的该单位及项目组成员事业性质证明。未提供或提供不全的不得分。 拟投入本项目人员达到8人,得1分。 注：提供拟投入本项目的人员名单和与投标单位签订的劳动合同（或劳务合同、聘佣合同等有效证明材料）。 | 2分 |
| 12 | 技术力量 | 投标单位的在职技术人员自2020年1月1日以来主持（第一负责人或课题负责人）过农业或环境或地质相关国家级项目或课题的得5分，参与（署名）过农业或环境或地质相关国家级项目或课题的得3分； 投标单位的在职技术人员自2020年1月1日以来主持农业或环境或地质相关省级项目或课题的得3分，参与过农业或环境或地质相关省级项目或课题的得2分； 投标单位的在职技术人员自2020年1月1日以来主持或参与过农业或环境或地质相关地市级项目或课题的得1分，其他不得分。本项最高得5分。 提供项目合同书或课题任务书及投标单位为技术人员缴纳社保的证明材料复印件，社保证明必须为本项目招标公告发布前3个月内任意一个月的社保证明。 | 5分 |
| 13 | 技术人员荣誉 | 2020年1月1日至今，投标人获得省级及以上政府部门颁发的农业或环保类或生态环境或水土资源调查类奖项，每提供1个技术人员的获奖证书得1分，最高得3分。 提供证书复印件及投标单位为技术人员缴纳社保的证明材料复印件，社保证明必须为本项目招标公告发布前3个月内任意一个月的社保证明。事业单位不需提供社保证明，但需要提供人社部门出具的该单位及项目组成员事业性质证明。未提供或提供不全的不得分。 | 3分 |
| 14 | 技术产品先进性 | 投标人拥有土壤重金属污染治理修复或耕地安全利用相关的材料、检测装置、产品或技术，获得与耕地安全利用相关发明专利或专利授权的，每个得0.5分，最多得2分； 投标人或投标人针对本项目使用土壤污染修复类产品的生产厂家拥有自主研发的安全利用治理产品（土壤调理剂、土壤修复菌剂、中量元素肥料、含硅水溶肥料等），取得农业农村部登记证的，每提供一种（同一种类不重复计分）得2分，最多得8分； （土壤污染修复类产品是投标人生产的提供农业农村部颁发的产品登记证扫描件；若土壤污染修复类产品是生产厂家生产的，还需提供生产厂家针对本项目出具的产品授权书和登记证原件扫描件，同时提供生产厂家出具的针对本次招标活动及后续产品服务全程技术服务的承诺书加盖生产厂家公章，为确保安全利用项目农艺措施及售后服务更精准有效，所投入土壤污染修复类产品必须由同一企业生产提供） 投标人有自主研发安全利用治理产品、材料或技术（产品取得的农业农村部颁发的肥料登记证登记企业名称与投标单位名称一致），取得过省级及以上农业部门或科研院所试验（示范）报告或效果报告的（农产品降镉率≧60%的），每项得1分，本小项合计最多得4分，无不得分。 投标人须提供省级及以上农业部门或科技部门的相关报告，复印件应加盖投标人公章。 | 14分 |
| 15 | 业绩 | 2020年1月1日至今投标人或投标人针对本项目使用土壤污染修复类产品的生产厂家实施过区（县）级及以上类似政府采购项目(受污染耕地安全利用项目),每项业绩得2分，最高得16分。 投标文件中需同时提供相关业绩的合同及验收合格证明复印件，合同及验收合格证明提供不全或没有提供的不得分。 | 16分 |
| 16 | 企业科研实力 | 自2020年1月1日后，投标单位在学术刊物上发表土壤修复、治理，土壤重金属污染防控，土壤调理剂等相关研究论文的，1篇得1分，满分2分； 提供论文扫描件。未提供的不得分。 | 2分 |
| 17 | 企业实力 | 投标人拥有市级及以上环境或土壤污染防治相关研发平台（含院士工作站、研究中心、工程技术研究中心等）的得2分，满分2分； 投标人或投标人针对本项目使用土壤污染修复类产品的生产厂家自2022年1月1日以来，获得的省人民政府或国家相关部委以上（含省部级）颁发的农业或环境相关的科技奖或农业技术推广奖，每项得1分，满分3分。 投标人或其下属单位具省级及以上检验检测机构资质（CMA）实验室的得4分；CMA认证检测能力项目涵盖土壤污染风险检测指标超过82项和地下水质量检测因子超过85项的得3分，本项最高得7分。(投标人与检测实验室是控股或隶属关系的，需提供相关证明材料，同时提供实验室检测能力附表等相关证明材料扫描件并加盖投标人公章) 提供相关证明材料。 | 12分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第四章 采购需求

一、项目概况

项目名称：栖霞区2025年受污染耕地安全利用

合同履行期限：自合同签订之日起1年。

二、服务清单

| 实施内容 | 实施面积（亩） | 用 量 |
| --- | --- | --- |
| 石灰（模式I） | 1312.2 | 400 kg/亩 |
| 有机物料（模式I） | 1312.2 | 400 kg/亩 |
| 物料混合与撒施 （模式I） | 1312.2 | 800 kg/亩 |
| 硝酸铵钙（模式II） | 857.86 | 160 kg/亩 |
| 碳酸钾（模式II） | 857.86 | 20kg/亩 |
| 叶面阻控 （大棚内人工喷施） | 2536.38 | 2次 |

- 技术要求

一、依据《南京市栖霞区受污染耕地安全利用实施方案（2025年度）》，在项目区开展三个安全利用技术模式施工作业，建立施工过程中的全部档案及相关台账资料，待项目完成后提交南京市栖霞区农业农村局；施工过程中对安全利用的投入品严格把关，严控二次污染风险。各技术模式要求如下：

（一）安全利用模式I

“低累积品种+石灰（400kg/亩)+有机物料a (400kg/亩）+叶面阻控”

主要技术要点：采用栖霞基地核心区研究成果，选用低累积品种替代及推荐的商品级叶面阻控剂（含硫酸锌）。石灰用量400kg/亩·年，有机物料为400kg/亩·年，翻耕15～20 cm，灌透水后陈化3天以上即可进行后续正常农事操作。

a：有机质含量≥50%，检测方法：NY/T 525-2021。

（二）安全利用模式II

“低累积品种+硝基氮肥替代尿素b+碳酸钾替代硫酸钾c+叶面阻控”

主要技术要点：采用栖霞基地核心区研究成果，选用低累积品种替代及推荐的商品级叶面阻控剂（含硫酸锌）。在农户习惯施肥量的基础上，采用硝基氮肥等氮量替代尿素，采用农用碳酸钾等钾量替代硫酸钾，施肥时间与方式不变。

b：硝基氮肥总氮含量≥15.0%；c：碳酸钾纯度≥98.0%。

（三）安全利用模式III

“低累积品种+叶面阻控”

主要技术要点：采用栖霞基地核心区研究成果，选用低累积品种替代及推荐的商品级叶面阻控剂（含硫酸锌）。

二、单项技术要点

（一）低累积品种选用

主要技术要点：在中、轻度重金属污染土壤上种植可食部位重金属富集能力较弱，但生长和产量基本不受影响的作物品种，可抑制重金属进入食物链，有效降低农产品的重金属污染风险。

适用范围：只能在农作物品种适宜种植区推广。

适于栖霞区中轻度污染耕地种植的低积累型农作物及其品种参见下表。

已筛选适宜栖霞区的低积累种质资源

| 作物类别 | 具体品种 |
| --- | --- |
| 水稻 | 武运粳23、武运粳30、南粳5055 |
| 小麦 | 扬麦25、镇麦12、镇麦18、扬麦20、扬麦15 |
| 蔬菜 | 满堂红、秋白1号、夏红2号、矮脚苏州青、上海青 |

（二）土壤钝化

主要技术要点：在酸性土壤中适量施用碱性物料（石灰），可以提高土壤pH值，降低土壤中重金属的活性，减少重金属进入农产品，有效降低超标风险。

操作要点：

①在确定碱性物料效果及用量后，一般在上季作物收获后，下季作物种植前施用。

②利用人工或机械进行碱性物料的均匀、精确施撒在土壤表面，然后进行翻耕混匀，翻耕深度15~20cm。

注意事项：

①物料施用后要充分混匀，在旱地上，施用和混合不匀是导致效果不一致的主要因素。

②人工施用时应佩戴防护工具，如乳胶手套、护目镜、防尘口罩和套鞋等，防止造成皮肤、眼睛、呼吸道等伤害，若施工人员出现因施用钝化材料造成身体伤害，应及时送医院进行救治。

③确保添加的碱性物料重金属含量不会导致土壤二次污染。

（三）有机物料调节

主要技术要点：有机物料的施入，一是为了调节土壤的氧化还原电位（即Eh值），以配合钝化剂对重金属的钝化效果；二是改善土壤的团粒结构，提升作物的营养环境，增加作物对重金属毒害的抵抗能力，有机物料可选择锯末屑、以菇渣等为原料的有机肥、粉碎的秸秆等重金属含量低的物料，其重金属含量要符合国家标准要求。

适用范围：适宜于汞、镉中度污染的水稻田以及土壤结构差的蔬菜地。

注意事项：

（1）不能用于有潜在砷污染的水稻田；

（2）大棚蔬菜地可结合高温闷棚时施入；

（3）不推荐施用以畜禽粪便为主要原料的有机肥。

（四）叶面阻控

主要技术要点：叶面阻控是指通过叶面喷施含锌有益元素，提高作物抗逆性，抑制作物根系向可食部位转运重金属，降低可食部位重金属含量。由于碱性物质或钝化剂的加入，降低了土壤中微量元素的有效性，影响农作物的正常生产，可采用叶面喷施的方式为作物补充微量营养元素。喷施方式应按照商品生产厂家提供的使用说明书进行，并在分蘖盛期和灌浆期各喷施1次。

适用范围：适用于所有轻中度重金属污染土壤。

注意事项：

（1）要根据土壤类型、酸碱度等土壤物理、化学、生物属性、重金属种类、污染程度、农作物品种等选择合适的叶面阻控剂。

（2）叶面阻隔剂的用量需要严格控制，根据不同作物不同生育期有所不同，程度过高或者过低都有可能产生不良后果，一般集中在农作物，比如水稻的分蘖盛期后段-灌浆期前段、灌浆期分别喷施，可以有效降低重金属向种子的迁移。

（3）应避开作物的盛花期，防止叶面喷施导致授粉障碍，影响果实的结实率。

（4）喷施时，注意选在晴朗无风且温度不高的时候，促进喷施的叶面阻隔剂能够在叶面充分停留和被农作物吸收。但也要避免高温时喷施，以避免因温度过高，蒸发快，叶面程度过高而产生毒害。

（五）优化施肥主要技术要点：施肥是满足作物生长所需养分的重要途径，也具有促进重金属形态转化从而达到修复污染土壤的作用。优化施肥是根据土壤环境状况与种植作物特征，通过优化化肥的种类、比例以及施用量，来调节土壤酸碱性和重金属活性。

操作要点：选用硝酸铵钙替代尿素与碳酸钾替代硫酸钾。碳酸钾以底肥方式施入，硝基氮肥作为追肥使用。

注意事项：

①化肥的使用要结合当地耕作制度、气候、土壤、水份等情况，选择适宜的氮、磷、钾肥料品种，避免化学肥料活化土壤重金属。

②肥料施用应把握适度原则，防止过量施肥引起土壤盐化、土壤酸化、养分不平衡等问题以及可能的二次污染。

- 供应商在获取《南京市栖霞区受污染耕地安全利用实施方案（2025年度）》之前，须提前联系采购人前往南京市栖霞区文苑路118号仙林商务中心签订保密协议后方可获得（携带本人身份证复印件及投标单位委托授权书）。

# 第五章 合同

合同编号：

栖霞区2025年受污染耕地

安全利用项目合同

招标人：    南京市栖霞区农业农村局

投标人：

二〇   年 月

栖霞区2025年受污染耕地安全利用合同

（合同编号：  ）

招标人（以下称甲方 ）	        投标人：（以下称乙方）

南京市栖霞区农业农村局

住所地：南京市栖霞区仙林文苑路118号    住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理机构的招标结果签订本合同。

第一条  合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务： 栖霞区2025年受污染耕地安全利用 ，详见乙方投标文件。

第二条  合同总价款

本合同项目下服务总价款为   万元 （大写）人民币                  ，分项价款在“开标一览表”中有明确规定。

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条  组成本合同的有关文件

下列关于      （项目编号）标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

乙方提供的投标文件和投标报价表；

（1）价格一览表；

（2）服务一览表；

（3）技术规格响应表；

（4）投标承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证与考核标准

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

1、受污染耕地安全利用率达到93%以上；

2、农田安全利用过程中，不带入外源污染物，投入品中有毒有害元素符合国家农业行业标准NY/T1978-2010的限量标准；

3、经综合措施后，农产品重金属含量达标93%以上；

4、提交项目区种植结构调查表与满意度调查表各一份；

5、针对本项目要做好规范性台账提供项目工作总结报告、自评估报告、技术报告等，保证项目考核评估验收通过。

第六条 服务期限和验收

1、服务期限：2025年  月至  年  月。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 费用支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：

①.合同价款的30% 即￥       万元（人民币大写：       ），应当在合同签订生效、乙方入场后1个月内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后甲方支付合同价款的30%作为项目预付款支付给乙方；

②.合同价款的50% 即￥       万元（人民币大写：       ），在项目施工服务完成后，由甲方支付给乙方。

③.合同价款的20% 即￥       万元（人民币大写：       ），在项目通过考核验收合格后一个月内，由甲方支付给乙方。

合同价格为包含全部相关税费的最终价格。每次支付前，乙方应向甲方开具合法有效的发票。

第八条 违约责任

1、如乙方不能按照要求交付服务的应向甲方支付合同总价10%的违约金。

2、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款10%的违约金。甲方未拒收的，代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

4、乙方两次整改仍不能达到合同约定的服务质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外， 甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

（3）在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同经双方盖章后生效。

2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，每份均具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国大陆地区的现行法律进行解释。

（以下无正文）

| 招标人（甲方） | 名称（或姓名） | 南京市栖霞区农业农村局 | （签章） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | （签章） |  |
|  | 委托代理人 | （签章） |  |
|  | 地址 | 南京市栖霞区仙林文苑路118号 |  |
|  | 电话 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |
|  | 账号 |  |  |
| 投标人（乙方） | 名称（或姓名） |  | （签章） |
|  | 法定代表人 | （签章） |  |
|  | 委托代理人 | （签章） |  |
|  | 地址 |  |  |
|  | 电话 |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |
|  | 账号 |  |  |

- 第六章 附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月  日

目录

（注：投标人根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏中博通信有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、本项目服务时间为：  满足招标文件要求  。

3、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付招标人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与招标人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏中博通信有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

委托代理人的身份证的复印件:

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 标包号及名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标总价（元） | （大写）： （小写）： |  |
| 服务时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式

投标分项报价表

| 实施内容 | 实施面积（亩） | 用 量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石灰（模式I） | 1312.2 | 400 kg/亩 | 元/吨 |  |
| 有机物料（模式I） | 1312.2 | 400 kg/亩 | 元/吨 |  |
| 物料混合与撒施 （模式I） | 1312.2 | 800 kg/亩 | 元/吨 |  |
| 硝酸铵钙（模式II） | 857.86 | 160 kg/亩 | 2000吨 |  |
| 碳酸钾（模式II） | 857.86 | 20kg/亩 | 元/吨 |  |
| 叶面阻控 （大棚内人工喷施） | 2536.38 | 2次 | 元/亩次 |  |
| 合 计（投标报价）（元） |  |  |  |  |

说明：分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

投标人（加盖电子公章）：

委托代理人（签字或签章）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人近五年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日 期：

- 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 价格扣除相关要求，详见评标办法。投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。小微企业声明函应由投标货物制造商、工程承建方或服务承接方提供，否则不能享受价格扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏中博通信有限公司：

我单位（投标人名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二：

南京市政府采购投标人信用记录表暨信用承诺书

年 月 日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次釆购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府釆购法》 第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府釆购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和釆购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。 投标人名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 |  |  |

附件十三、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十四、其他