南京市江宁区甘泉湖等34座水库(重点塘坝)除险加固改造工程项目管理

招标文件

项目编号：JSZC-320115-NJJN-G2024-0018

采购人：南京市江宁区水务局

采购代理机构：南京建宁工程造价咨询有限公司

2024年12月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标标准	16

第四章 采购需求	19

第五章 合同主要条款及格式	24

第六章 投标文件格式及附件	32

# 招标公告

项目概况

南京市江宁区甘泉湖等34座水库(重点塘坝)除险加固改造工程项目管理  JSZC-320115-NJJN-G2024-0018 招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载获取招标文件，并于2024-12-25 14:30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJJN-G2024-0018

项目名称：南京市江宁区甘泉湖等34座水库(重点塘坝)除险加固改造工程项目管理

预算金额：319.480000万元（采购包1：103.180000万元；采购包2：91.600000万元；采购包3：124.700000万元）

最高限价（如有）：采购包1：87.703万元；采购包2：77.86万元；采购包3：99.76万元

采购需求：

对本项目进行建设实施的项目和子项目的监理管理、施工管理、工程款支付管理、竣工结算和竣工验收管理等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息、各类工程资料收集整理，直至办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位等实施过程的建设管理工作；项目的各类手续报批、报建、报表和组织协调各方面关系，整理档案汇编移交有关项目资料等。具体内容详见招标文件。

本次招标分为三个采购包，划分如下：

采购包1：南京市江宁区吴墅等12座水库（重点塘坝）除险加固改造工程项目管理

采购包2：南京市江宁区孙家店等10座水库（重点塘坝）除险加固改造工程项目管理

采购包3：南京市江宁区甘泉湖等12座水库（重点塘坝）除险加固改造工程项目管理

合同履行期限：自合同签订之日至工程缺陷责任期满。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

本项目评标顺序依次为采购包1、采购包2，采购包3，各供应商可以参与一个或多个采购包的投标，但最多只能中标一个采购包，已经中标的供应商可以参加后续采购包的评审，但不再被推荐为中标候选人。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力(请提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明)

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，其中不适用信用承诺的情形： ①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； ③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

3.法律法规规定的其他条件：无

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1

1.本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，提供《中小企业声明函》，（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

采购包2

1.本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，提供《中小企业声明函》，（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

采购包3

1.本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业，提供《中小企业声明函》，（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”自行免费下载

方式：网上下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-12-25 14:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在南京公共采购信息网、江苏政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

6.5本项目评标顺序依次为采购包1、采购包2，采购包3，各供应商可以参与一个或多个采购包的投标，但最多只能中标一个采购包，已经中标的供应商可以参加后续采购包的评审，但不再被推荐为中标候选人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市江宁区水务局

地址：江苏省南京市江宁区天元中路189号

联系人：徐从浩

联系电话：025-52287642

7.2采购代理机构信息

名称：南京建宁工程造价咨询有限公司

联系人：顾丽

联系方式：025-52167181

地址：江苏省南京市江宁区湖山路799号9栋

7.4项目联系方式

联系人：顾丽

电话：025-52167181

# 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，各中标人根据中标额参照招标代理服务费以中标金额为基数，各中标供应商按照《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）收费标准的68%计取，由中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费；本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

本项目评标顺序依次为采购包1、采购包2，采购包3，各供应商可以参与一个或多个采购包的投标，但最多只能中标一个采购包，已经中标的供应商可以参加后续采购包的评审，但不再被推荐为中标候选人。

项目按照建管分离原则，同一项目的监理及项目管理不能由同一家单位承接。

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 10.00 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点后保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 |  |
| 二 | 商务部分 | 26.00 |  |  |
| 1 | 项目管理机构 | 20.00 | １、拟任项目负责人（满分４分） 1.1具有一级造价工程师（水利工程）注册证书；或水利水电工程二级及以上建造工程师注册证书；或水利部监理工程师注册证书（水利工程施工监理）；或注册土木工程师（水利）证书的，得２分。（提供注册证书） 1.2具有水利类高级及以上技术职称得2分，具有水利类中级技术职称得1分。（提供职称证书） 2、安全负责人（满分6分） 2.1具备国家注册安全工程师（建筑施工安全）证书或水利部建设管理与质量安全中心颁发的水利工程建设监理人员安全生产培训证书或水行政主管部门颁发的安全生产考核证（A、B、C）的，得3分；（提供相关证书） 2.2同时具有水利工程类中级职称得2分，具有水利工程类高级及以上技术职称得3分；（须提供职称证书） 3、质量负责人（满分6分） 3.1具有质检（量）员证书得2分； 3.2具有水利水电工程二级及以上建造工程师注册证书或水利部监理工程师注册证书（水利工程施工监理）的得2分；（提供注册证书） 3.3具有水利工程类中级职称得1分，水利工程类高级及以上技术职称得2分；（须提供职称证书） 4、档案管理人员（满分4分） 具有水利工程类中级及以上职称的得4分，最多4分。（须提供职称证书） 注：以上人员不得重复计分，须同时提供投标单位为其缴纳的近半年（2024年5月至2024年10月）投标人为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证。（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；若高校设计院或军队等事业编制人员无法提供社保证明，须提供所在单位上级人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料。退休人员无法提供社保证明，须提供本人退休证和劳动合同；若省市相关部门有政策允许社保缴费中缴费金额为零或者非到账状态等情况，在提供政策文件的情况下，视同有效。）若提供的证明材料不全或未提供社保证明材料的，则该项不得分。 |  |
| 2 | 其他评分因素 | 3.00 | 企业业绩：投标人近5年（自2019年12月1日起、以合同签订时间为准）有类似业绩，类似包括水利工程监理、建设管理技术服务或水利工程代建（项目管理）业绩（须同时提供初步设计批复文件、中标通知书或成交通知书、合同协议书、完工或竣工验收证明）。每个得3分，最多得3分。（企业评分业绩与项目负责人业绩可兼得） |  |
|  |  | 3.00 | 项目负责人业绩：近5年（自2019年12月1日起、以合同签订时间为准）有类似业绩，类似包括水利工程监理、建设管理技术服务或水利工程代建（项目管理）业绩（须同时提供初步设计批复文件、中标通知书或成交通知书、合同协议书、完工或竣工验收证明）。每个得3分，最多得3分。（企业评分业绩与项目负责人业绩可兼得） |  |
| 三 | 技术部分 | 64.00 |  |  |
| 1 | 项目管理总体纲要 | 10.00 | 项目管理总体纲要内容完整、重点突出、针对性强得10分；项目管理总体纲要内容较完整、重点较突出、针对性较强得8分；项目管理总体纲要内容一般、重点不突出、针对性一般得6分；未提供不得分。 |  |
| 2 | 项目管理的职责、任务及实施程序 | 10.00 | 项目管理的职责、任务及实施程序流程、制度，叙述完整、合理可行得10分；项目管理的职责、任务及实施程序流程、制度，叙述较完整、较合理可行得8分；项目管理的职责、任务及实施程序流程、制度叙述一般得6分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 项目投资、进度、质量、安全、大气污染防治、农民工工资管理的方法和措施、强制性条款的执行和措施 | 12.00 | 项目投资、进度、质量、安全、大气污染防治、农民工工资管理的方法和措施、强制性条款的执行和措施控制的方法和措施，叙述完整、控制措施科学合理、无明显瑕疵得12分；项目投资、进度、质量、安全、大气污染防治、农民工工资管理的方法和措施、强制性条款的执行和措施的方法和措施，叙述较完整、控制措施较科学合理得9分；项目投资、进度、质量、安全、大气污染防治、农民工工资管理的方法和措施、强制性条款的执行和措施的方法和措施，叙述、控制措施一般得6分；未提供不得分。 |  |
| 4 | 项目管理过程中的组织与协调 | 10.00 | 项目管理过程中的组织与协调能力与措施方案，措施方案合理、针对性强得10分；方案较合理、针对性较强得8分；方案合理一般、针对性一般得6分；未提供不得分。 |  |
| 5 | 合同管理、采购管理、档案管理、工程验收、保修服务 | 10.00 | 合同管理、信息档案管理措施与方案，方案合理、针对性强得10分；方案较合理、针对性较强得8分；方案合理一般、针对性一般得6分；未提供不得分。 |  |
| 6 | 项目管理工作的重点和难点分析，重视的问题的论述并给出解决的对策和方法 | 12.00 | 项目管理工作的重点和难点分析，重视的问题的论述并给出解决的对策和方法，方案合理、针对性强得12分；方案较合理、针对性较强得9分；方案合理一般、针对性一般得6分；未提供不得分。 |  |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 采购需求

一、工程概况：

1.项目名称：南京市江宁区甘泉湖等34座水库(重点塘坝)除险加固改造工程项目管理

2.采购包划分及概况

| 采购包 | 采购包名称 | 建设内容及规模 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 合同履行期限（日历天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 南京市江宁区吴墅等12座水库（重点塘坝）除险加固改造工程项目管理 | 项目总投资额为6200.36万元；江宁区淳化街道4座水库（吴墅水库除险加固改造工程、戴塘水库除险加固改造工程、大城水库除险加固改造工程、青龙湖水库除险加固改造工程）；江宁区秣陵街道4座水库（竹丝塘水库除险加固改造工程、草塘水库除险加固改造工程、西林水库除险加固改造工程、乌山凹水库除险加固改造工程）；江宁区汤山街道3座水库（龙尚水库除险加固改造工程、龙泉水库除险加固改造工程、新塘水库除险加固改造工程）；江宁区东山街道1座水库（建新水库除险加固改造工程）；总库容1千万立方米以下；建筑物级别4级； | 103.18 | 87.703 | 自合同签订之日至工程缺陷责任期满 |
| 采购包2 | 南京市江宁区孙家店等10座水库（重点塘坝）除险加固改造工程项目管理 | 项目总投资额为5488.25万元；江宁区谷里街道6座水库（孙家店水库除险加固改造工程、梁塘水库除险加固改造工程、砻篰塘水库除险加固改造工程、薛家水库除险加固改造工程、郑和水库除险加固改造工程、尼山水库除险加固改造工程）；江宁区江宁街道4座水库（东花塘水库除险加固改造工程、嵇村水库除险加固改造工程、陈上水库除险加固改造工程、和平水库除险加固改造工程）；总库容1千万立方米以下；建筑物级别4级； | 91.6 | 77.86 | 自合同签订之日至工程缺陷责任期满 |
| 采购包3 | 南京市江宁区甘泉湖等12座水库（重点塘坝）除险加固改造工程项目管理 | 项目总投资额为7335.26万元；江宁区横溪街道11座水库（甘泉湖水库除险加固改造工程、杨塘水库除险加固改造工程、乌水坝水库除险加固改造工程、吴村水库除险加固改造工程、小景庵水库除险加固改造工程、大官塘水库除险加固改造工程、南山水库除险加固改造工程、张家坝水库除险加固改造工程、横溪草塘水库除险加固改造工程、竹塘坝水库除险加固改造工程、青草堰水库除险加固改造工程）、江宁区禄口街道1座水库（西庄水库除险加固改造工程）；总库容1千万立方米以下；建筑物级别5级； | 124.7 | 99.76 | 自合同签订之日至工程缺陷责任期满 |

- 项目地点：位于南京市江宁区

5.招标范围：对本项目进行建设实施的项目和子项目的监理管理、施工管理、工程款支付管理、竣工结算和竣工验收管理等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息、各类工程资料收集整理，直至办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位等实施过程的建设管理工作；项目的各类手续报批、报建、报表和组织协调各方面关系，整理档案汇编移交有关项目资料等。

二、技术要求：

1、服务范围：对本项目进行建设实施的项目和子项目的监理管理、施工管理、工程款支付管理、竣工结算和竣工验收管理等，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息、各类工程资料收集整理，直至办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位等实施过程的建设管理工作；项目的各类手续报批、报建、报表和组织协调各方面关系，整理档案汇编移交有关项目资料等。

2、项目管理管理目标

1）、质量控制目标：符合国家质量验收标准；

2）、安全控制目标：无一般安全事故；

3)、投资控制目标：施工合同总价；

4)、进度控制目标：施工合同要求工期；

5)、扬尘管控及文明施工控制目标：达到政府及合同规定的扬尘管控及文明施工要求。

三、商务要求：

1、合同履行期限: 自合同签订之日至工程缺陷责任期满。

2、正常服务酬金支付：

正常服务酬金支付时间：

第1次付款，工程总进度完成60%后，支付至合同价款的50%；

第2次付款，工程完工且验收合格后，支付至合同价款的80%；

第3次付款，工程竣工验收合格后，支付至合同价款的97%；

其余项目管理费在项目竣工验收合格之日起一年质保期满后一次性付清。

3、项目团队：

1）、乙方投入本次项目的团队人员均应具有较高的业务素质和良好的职业道德，熟悉相关政策法规与业务知识，且能够胜任相关工作。乙方应加强对派出项目组成员的管理，遵守国家、法律法规有关准则、履行相关义务、保守知悉的秘密、遵循职业道德。

2）、项目组人员（含项目负责人）需配备3人（含）及以上同时提供人员明细表，根据项目服务专业性不同指定具有专业技能的人员负责不同区域。

# 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局 监 制

合同编号：

政府采购计划号：

第1节 通用合同条款

第一章 词语定义

第一条　下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

（1）“项目”是指委托人委托实施项目管理的项目。

（2）“委托人”是指承担投资责任并委托工程项目管理工作的一方以及其合法继承人。

（3）委托人现场代表：由委托人派至工程现场，在委托人授权范围内行使相应职权，主要负责本项目现场监管工作的人员。

（4）“项目管理人”是指承担建设工程项目管理业务及其责任的一方及其合法继承人。

（5）一方：委托人或项目管理人。

（6）双方：委托人和项目管理人。

（7）第三方：与本项目建设有关的其他当事人。

（8）“项目管理机构”是指项目管理人派驻本工程开展项目管理服务的组织，具体项目管理架构和部门职责以项目管理人在项目项目管理实施计划中的承诺和委托人的审批意见为准。

（9）“项目负责人”是指经委托人同意，项目管理人派到项目管理机构全面履行本合同的全权负责人。

（10）“项目管理”是指项目管理人按合同要求对工程的前期管理、施工期管理、后期管理及缺陷责任期管理，项目管理依据、项目管理形式、项目管理范围、工作内容、项目管理目标在专用条款中约定。

（11）“正常服务”是指委托人委托的项目管理范围内的工作内容。

（12）“附加服务”是指项目管理人为委托人提供“正常服务”以外的服务。

（13）“服务酬金”是指合同中项目管理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

（14）“合同价”是指在项目管理过程中为实施本合同发生的所有项目管理服务费用。即项目管理人的人员服务费，工具用具使用费，固定资产使用费，零星固定资产购置费，办公费，差旅交通费，以及按照合同规定应由项目管理人负责的日常会务（合同附件中要明确）等活动产生的费用（不含其他费用），管理费、利润和税金等。合同价等于正常服务酬金。

（15）“保留金”是指项目管理人为保证处理缺陷责任期的工程质量问题，组织相关单位进行维修管理的服务费，保留金占项目项目管理正常服务酬金的比例为10%（不计利息）。项目管理人未完成缺陷责任的，委托人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的保留金余额。保留金最终余额在缺陷责任期满后28日内退还给项目管理人。

（16）“其他费用”是指在本合同项目管理服务费定义范畴之外应由委托人承担的费用。其他费用一般包含大型会务费、专项检测费等。

（17）“大型会务费”是指工程开工或竣工典礼、竣工验收、国家部委省市领导检查、审计稽查、专家学术交流等应由委托人负责组织的会务费用。

（18）“专项检测费”是指工程常规检测之外的根据工程实际需要由行业监督部门或委托人提出的其它专项检测发生的费用，如基础检测、第三方检测。

（19）“项目管理服务期”是指项目管理工作从签订本合同之日起至缺陷责任期终止之日止。

（20）“缺陷责任期”是指项目管理人的项目管理缺陷责任期，从竣工验收合格之日起12个月。施工单位的单位工程或部分工程的缺陷责任期及有关责任另按施工或安装承包合同约定。

（21）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（22）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

（23）“专业工作单位”是指招标人或招标人依法确定的招标代理机构通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装、工程质量检测、水土保持及环境保护监测等工作，具备相应资质的单位。

（24）“不可抗力”是指委托人与项目管理人均不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

（25）“书面形式”是指手写、打字或印刷的合同、信件、传真、电报等可以有形地表现所载内容的形式。

第二条 建设工程委托项目管理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用合同条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、规章及规范性文件。

第三条 本合同中的标题只是为了查阅方便，不应作为本合同本身的内容予以理解，也不应用于对本合同进行解释。

第四条 为了文字简练，本合同中有些名词或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

第五条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

第二章 双方的权利

委托人的权利

第六条 委托人有权对项目管理项目进行稽查，对违规行为予以纠正。

第七条 委托人有对招标代理机构的选择方式的确定权，有对工程规模、设计标准、规划设计、工艺设计和设计使用功能等要求的认定权，以及按约定对工程设计变更的审批权。

第八条 委托人有权根据项目建设进展情况及需要，调整项目管理工作量，并根据实际工作量调整与支付项目管理项目管理服务酬金，有权要求项目管理人赔偿因擅自变更建设内容，扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。

第九条 委托人有权要求项目管理人更换不称职的项目管理人员，未经委托人同意，项目管理人不得调换项目负责人、技术负责人等主要骨干人员。

第十条 委托人有权对项目管理项目工程质量和施工进度进行监督并参与工程验收工作，对项目管理人提出的资金计划进行审核批准，对项目管理项目的合同执行情况和资金使用情况进行监督。

第十一条 委托人有权要求项目管理人提交工程项目管理工作月度报告及工程项目管理业务范围内的专项报告。

第十二条 委托人有权对项目管理人组织的工程竣工结算和财务决算进行监督，有权按主管部门的规定委托相应的审计单位、对工程全过程进行跟踪审计。

委托人现场代表的权利

第十三条 委托人现场代表有权进行工程巡查，跟踪掌握工程实施进展和工程量的完成情况，对存在问题及时提醒项目管理人并要求整改，协助项目管理人对安全、质量保证体系建立运行和安全、质量保证措施的落实。

第十四条 委托人现场代表有权参加工地例会。

第十五条 委托人现场代表有权对设计变更、索赔等进行现场取证。

第十六条 遇有重大安全、质量隐患和紧急事故，委托人现场代表有权立即向项目管理人通报并当场采取抑制事态进一步发展的有效措施。

项目管理人的权利

第十七条 项目管理人根据委托人授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管理及协调权：

（1）根据国家相关规定的程序，组织委托人依法确定的招标代理机构选择专业工作单位。

（2）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、施工工艺设计和使用功能要求，有向委托人的建议权。

（3）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，向设计方提出建议；如果由于提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，项目管理人有权要求设计人更正，并通报委托人。

（4）按照保质量、保工期和降低成本的原则，工程施工组织设计和技术方案，同时上报委托人。

（5）主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调事项应事先与委托人协商。

（6）项目管理人有权发布开工令、停工令、复工令。

（7）项目管理人对于不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工方停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全的施工作业，有权通知施工方停工整改、返工。施工方得到项目管理人批准，并经监理单位下达复工令后才能复工。

（8）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（9）在工程施工（含所有其它专业工作）合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。

（10）对项目建设资金的使用进行合理计划。

（11）与有关单位商定处理保修、返修内容和费用，并报委托人批准。

第十八条 项目管理人有权拒绝委托人提出的违反国家相关法律、法规、政策的要求。

第十九条 项目管理人有权取得项目管理项目管理服务酬金和合同约定的奖励费用。

第三章 双方的责任义务

委托人及其现场代表的责任义务

第二十条 委托人应当办理依法属于委托人办理的相关报批文件，应当在专用合同条款约定的时间内免费向项目管理人提供与工程有关的为项目管理项目管理工作所需要的工程资料。

第二十一条 委托人应协助项目管理人协调与项目管理项目有关的各政府行政主管部门的关系，协助项目管理人办理必须以委托人名义办理的各项建设手续，并根据项目管理人申请，经双方与有关部门交涉认可后，由委托人及时交纳规划、城市管理和其他政策性等各种相关政策性费用。

第二十二条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内代表委托人作出决定的现场代表(在专用合同条款中约定)，负责与项目管理人联系，协调关系，监督项目管理工作。更换现场代表，要提前通知项目管理人。

第二十三条 委托人应按委托项目管理合同规定向项目管理人支付项目管理项目的管理服务酬金、奖励及工期延长赔偿费等；并按专用合同条款约定，及时足额将建设资金拨付到项目管理人工程项目资金专户。

第二十四条 委托人应在专合同条款约定的时间内就项目管理人书面提交并要求做出决定的一切事宜给予书面答复。

第二十五条 若委托人对重大方案进行调整，应在24小时内书面通知项目管理人采取相应应对措施，协商调整的可行性，并视具体情况签订补充合同对可能产生的项目管理服务酬金予以调整。若委托人未按本合同有关规定及时对重大事项进行批复或委托人工作拖延时间过长已经严重影响项目管理人履行合同义务，委托人应及时调整计划、方案，并根据实际情况对项目管理人的实际损失给予赔偿。

第二十六条 委托人应在项目建成、竣工验收合格后，在双方协商确定的时间内与办理项目移交手续并组织对项目管理人进行客观、全面、公正的绩效评价。对于具备移交条件而委托人未办理移交手续等所产生的代管费用由双方另行协商确定。

第二十七条 委托人应与项目管理人共同进行国家质量奖的申请和重大科研项目的立项申请和管理工作，并按专用合同条款约定给予奖励。

第二十八条 委托人应全面实际地履行本合同约定的各项责任义务，如有违反则应当承担违约责任。若委托人未按时提交设计文件或工程资金未按合同有关约定时间到位，严重影响工程进展并给项目管理人造成的直接经济损失；或者由于委托人失职、渎职等原因给项目管理人造成重大损失；委托人应对项目管理人的实际损失给予赔偿。

项目管理人的责任义务

第二十九条 项目管理人对建设工程全权负责，负责协调与项目管理项目有关的各政府行政主管部门的关系及办理其它的相关报批文件。项目管理人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护委托人的合法权益。

第三十条 项目管理人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资、确保工程质量，按期交付使用。在正式承接项目管理工作后一个月内编制完成建设工程项目项目管理实施计划，并按照该计划要求组建能够满足项目管理项目管理工作需要的项目管理机构，制定完整的管理制度，明确相关的工作程序和工作界面，按照项目管理管理的范围和内容完成项目管理工作。该计划报委托人批准。

第三十一条 项目管理人应严格按照专用合同条款约定的项目管理服务范围和工作内容完成项目管理工作，并按月向委托人汇报项目管理工作进展。在工程项目管理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第三十二条 项目管理人驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何报酬或经济利益。项目管理人不得参加与合同规定中委托人利益相冲突的任何活动。项目管理人应自行办理和处理工程实施过程中的人身保险和自备财产保险。如果项目管理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果负责。项目管理人应督促施工、监理等单位办理有关保险，否则项目管理人应对有关风险及后果承担连带责任。

第三十三条 项目管理人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他合同随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经监理单位、施工单位签署意见后，由项目管理人按经委托人批准的设计变更管理办法规定执行。因项目管理人责任造成项目建设规模、建设标准、建设内容发生变化，致使工期延长、投资增加或其它经济损失的，项目管理人应按专用合同条款约定承担全部赔偿责任。

第三十四条 项目管理人按工程进度拟定招标方案和设备材料的采购计划,经委托人批准后由项目管理人负责组织已明确的招标代理机构进行施工、监理和设备材料采购、质量检测、水土保持与环境保护监测等招标工作，并经委托人委托对招标代理机构及工作进行管理，各项招标结果须经委托人同意后方能发布中标通知书。施工、监理和设备材料采购等的招标原则上由委托人（作为鉴证方）、项目管理人及中标单位共同签订合同（否则签订合同无效），同时接受招投标管理部门的监管。

第三十五条 项目管理人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产，在项目管理项目管理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按委托人要求的时间和方式移交给委托人。

第三十六条 项目管理人应定期向委托人汇报工程进度，接受委托人因工程建设等需要进行的工作量调整，并接受委托人的监督和管理。

第三十七条 项目管理人应根据项目进度需要及合同执行情况，向委托人提出资金计划申请，合理使用建设资金，并接受委托人监督及批准。

第三十八条 项目管理人应严格按照国家相关规定,组织工程竣工结算，并接受委托人的监督。协助委托人编制财务决算

第三十九条 项目管理人应在项目建成后，配合委托人组织竣工验收，并将验收合格的项目在规定时间内向委托人办理移交手续。经委托人要求提前投入使用的项目，在使用期间需完善竣工验收移交手续。

第四十条 项目管理人应建立完整的项目建设档案，在项目管理项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

第四十一条 项目管理过程中，项目管理人应无条件配合由委托人明确的审计单位、监察部门等对工程全过程进行跟踪审计、行政监察，应全面负责项目管理范围内的安全管理工作。

第四十二条 项目管理人应及时进行与项目管理内容有关的工程质量奖的申报，以及由项目管理人参与的重大科研项目的立项申请和管理工作。

第四十三条 项目管理人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任，赔偿给委托人造成的全部损失。因项目管理人失职、渎职给委托人造成损失，项目管理人应赔偿委托人全部损失。若发生因项目管理人工作失误造成重大伤亡及其他安全事故，项目管理人应负全部责任，同时负责处理并做好善后工作，并及时通知委托人。

第四章 合同生效、变更、暂停与终止

第四十四条 本合同自双方法定代表人或其授权代理人在合同上签字并加盖公章之日起，并经项目管理人递交履约保证金后生效。履约保证金在工程项目经完工验收合格后28天内按合同履行情况核定退还。

第四十五条 在双方协商一致的基础上，委托人对项目管理项目委托管理服务的形式、范围和内容可书面要求变更。上述变更或经批准的工程变更导致增加或减少的项目管理工作量，其有关的项目管理服务费和项目管理目标亦应做相应的调整。

第四十六条 因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了项目管理人履行项目管理服务，项目管理人应及时将该情况与可能产生的影响书面通报委托人，如有必要，在双方协商一致的基础上对本合同进行相应的变更。

第四十七条 在签订本合同后，除第四十五、第四十六条规定导致项目管理服务费发生变化外，合同价格不作调整。

第四十八条 没有另一方的书面同意，任何一方不得将本协议规定的义务、责任和权利予以转让。

第四十九条 未经委托人同意，项目管理人不得将项目委托管理服务的任何部分予以分包。项目管理人因项目管理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

第五十条 国家或行业等方面关于工程管理的规范性文件、办法调整时，项目管理服务费不作调整。

第五十一条 出现根据本合同的规定不应由项目管理人负责的情况，且该情况已使项目管理人不能继续履行全部或部分项目管理服务时，项目管理人应立即书面通知委托人。并且：

（1）不得不暂停或减缓某些项目管理服务时，则经委托人书面确认，上述服务的完成期限予以延长。

（2）全部项目管理服务已无法继续履行时，项目管理人在书面通知委托人之日起28日内，如果委托人没有做出任何回应，项目管理人在进一步发出书面通知之日起14日后，有权单方面终止本合同。

（3）因不可抗力致使本合同不能履行或只能部分履行时，双方互不担责。

第五十二条 委托人要求项目管理人全部或部分暂停项目管理服务或终止本合同时，必须在28日之前发出书面通知。项目管理人在接到通知后，应立即安排停止全部或部分项目管理服务并将相关费用开支减至最小，否则，委托人将停止支付项目管理人项目管理服务酬金。如果该情况的出现，根据本合同的规定不应由项目管理人负责，委托人应及时向项目管理人支付与已提供服务相应的项目管理服务酬金。

第五十三条 项目管理人无正当理由，未根据本合同的规定履行全部或部分项目管理服务，委托人可书面要求项目管理人予以解释。若项目管理人在28日内未能根据本合同给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知之日起14日后，单方面终止本合同，并停止支付项目管理人的项目管理服务酬金，项目管理人并赔偿委托人因此所受到的全部损失。

第五十四条 委托人拖延支付项目管理服务酬金，并已超过规定期限的28日，或根据本合同第五十一条（1）和第五十二条的规定，暂停项目管理服务已超过45日，项目管理人可书面要求委托人予以解释。若委托人在28日内未能根据本合同给予合理的答复，项目管理人可在进一步发出书面通知之日起14日后，单方面终止本合同或暂停部分或全部项目管理服务，委托人应及时向项目管理人支付与已提供服务相应的项目管理服务酬金。

第五十五条 项目管理人办理完成项目移交手续，并经委托人审核通过工程决算，项目管理人收到项目管理项目管理服务费尾款且缺陷责任期结束后，本合同即终止。本合同的终止，不得损害或影响双方根据本合同应有的义务、责任、权利和利益的履行和享有。

第五章 项目管理酬金及奖罚

第五十六条 委托人向项目管理人支付的项目管理服务的报酬、奖励及工期延长索赔：

（1）正常服务酬金，支付方法在专用条款中约定，通过竣工验收前累计支付不超过80%，通过竣工验收并资产移交后进入保修阶段时累计支付不超过90%。

（2）附加服务酬金，支付方法在合同专用条款中约定。

（3）投资控制奖励费：最终工程审计决算价与委托项目管理合同投资控制目标相比，节余的经费，按比例奖励项目管理人，具体奖励标准和支付方法在合同专用条款中约定。

（4）质量控制奖励费：工程获奖后向项目管理人支付奖励费数额在合同专用条款中约定。

- 工期提前奖励费：在合同专用条款中约定。

- 其它奖励费：在合同专用条款中约定。

- 工期延长索赔：在合同专用条款中约定。

第六章 其他

第五十七条 隐蔽工程的验收：进行地基基础主体结构施工、隐蔽工程验收及使用功能试验时，项目管理人应事先书面通知委托人及跟踪审计单位等相关单位到场，在验收合格后才能进行其它施工。

第五十八条 工程变更（含设计变更）：

（1）所有工程变更均需履行变更立项申报手续，未经立项审查批准的工程变更不得实施，且不得办理工程支付。

（2）工程变更立项、变更申报、变更实施和变更审批的相关规定按双方商定的工程变更管理办法执行。

（3）工程变更累计原则上不得突破批复概算。凡涉及技术标准、使用功能、结构类型和累计突破批复概算的工程变更，由委托人复核并上报有权部门审批。

（4）任何单位或者个人不得违反本规定，不得擅自变更已经批准的施工图设计文件，不得肢解工程变更规避审批。委托人有权复查并追究项目管理人错误变更的赔偿责任经批准的工程变更一般不得再次变更。

第五十九条 在工程项目管理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由项目管理人聘用的，其费用由项目管理人承担，由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第六十条 项目管理人在工程项目管理过程中，不得泄露委托人提供、申明的秘密，不得泄露设计人、施工方提供并申明的秘密。

第六十一条 对于项目管理人拥有版权并己用于本项目管理服务中的所有文件，委托人有权在本合同项目中使用或复制。但未经项目管理人的同意，委托人不得将上述文件直接或间接用于其它项目、工程或服务之中。未经委托人同意，项目管理人不得出版与本项目有关的任何资料。

第六十二条 赔偿处理：

（1）委托人及项目管理人均不得参与损害对方利益的任何活动，否则受损害一方将向另一方要求赔偿。

（2）委托人及项目管理人双方间的赔偿应在赔偿事件发生后的28日之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7日之内提出索赔意向，并每隔7日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直到该事件结束后28日之内提出正式的索赔文件。

（3）委托人及项目管理人有权就因其他第三方原因造成的损失提出索赔，委托人及项目管理人双方须协助追溯责任，向其他第三方索取赔偿。如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给其他第三方造成的各项费用支出和损失。

第六十三条 不可抗力：

不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾，以及国家有关部门认可的一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

（1）因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，委托人同项目管理人协商解决。

（2）不可抗力事件发生后，项目管理人应在24小时内书面通知委托人，受现场情况限定无法及时通知也应在事件结束后24小时内书面补报委托人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；如不及时通知委托人，产生任何损失均不得免责。

（3）因不可抗力事件导致的损失由双方按以下方法分别承担：

①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由委托人承担。

②委托人、项目管理人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

③项目管理人工具设备、其他财物损坏及停工损失，由项目管理人承担。

第六十四条 除另有规定外，在本合同中所指的任何单位或个人发出或发布的任何通知，或予以批准、确认、认证，或表示同意、否定，或做出决定、任命，或提出要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。特殊情况下难以以书面形式通知时，一方可先以口头进行通知，但必须在24小时内以书面形式进行确认。

第七章 争议的解决

第六十五条 双方在履行本合同过程中引起的争议，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。争议或索赔，或者违约、终止合同或使之无效的解决原则为：

（1）首先通过友好协商解决。

（2）如协调不成由双方的上级主管部门予以调解。

（3）如调解不成，双方约定由项目所在地有管辖权的法院解决。

第2节 专用合同条款

第一条

◆项目管理依据：

①《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关现行文件执行，以及其他有关工程建设管理、技术标准、工程质量检验评定标准、试验规程等法律、行政法规。

②项目批复。

③本工程项目委托项目管理合同。

④委托人依据本合同文件和双方商定的其他文件及与中标单位签订的合同及文件。

⑤《水利工程工程量清单计价规范》及江苏省各工程最新计价表。

⑥其它与本项目有关的文件。

◆项目管理形式：

建设实施项目管理

◆项目管理范围：                    ；

◆项目管理内容：                        ；

◆项目管理目标：

1、质量控制目标：符合国家质量验收标准；

2、安全控制目标：无一般安全事故；

3、投资控制目标：施工合同总价；

4、进度控制目标：施工合同要求工期；

5、扬尘管控及文明施工控制目标：达到政府及合同规定的扬尘管控及文明施工要求。

（16）“其他费用”仅指竣工验收和专项检测费用，会务费及国家部委省市领导检查、审计稽查、专家学术交流等都包含在合同价中。

第九条 委托人有权要求项目管理人更换不称职的项目管理人员，未经委托人同意，项目管理人不得调换项目负责人、技术负责人等主要骨干人员。委托人对项目管理项目负责人及其他人员的进行日常考核管理，项目负责人、技术负责人每月到场不得少于22天，不得缺席工地例会。

- 未经委托人同意，项目负责人每缺席一次例会，扣除1万元项目管理费用

- 未经委托人同意，项目负责人、技术负责人每月出勤少于22天的，缺勤一天按1000元每天扣减项目管理费用，缺勤超过4天的每天扣减2000元。

- 项目管理人应认真执行项目管理人员进场计划，在工的各专业人员数量不得少于投标计划人员数量，施工期实际在工人员与投标计划在工人员每少1人（按每月在工22天），每人每月罚2万元。

第十七条

（1）根据国家相关规定的程序及委托人要求，组织委托人依法确定的招标代理机构选择施工、监理、材料和设备供应及安装等专业工作单位。

（8）工程施工进度的检查、监督权，工程实际竣工完工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工完工期限申报委托人。

（9）在工程施工（含所有其它专业工作）合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。项目管理人最终向施工（含其它所有专业工作）合同支付合同价款前，须经委托人书面同意后，按资金拨付流程进行。

（10）对项目建设资金的使用进行合理计划，并报委托人批准后实施。

第二十条 委托人应提供的工程资料及提供的时间

委托人应在下列时间前向项目管理人提供如下工程资料：

（1）立项批文：

（2）初步设计：

（3）资金来源和总投资金额：

第二十一条  项目管理人应协助委托人协调与项目管理项目有关的各政府行政主管部门的关系，协助办理各项建设手续。

第二十二条  委托人派作为现场管理负责人，负责联络协调双方工作。项目管理人派作为项目负责人，对工程质量、进度、投资及安全文明施工全面负责。

第二十三条　委托人向项目管理人支付的项目管理服务的报酬、奖励及工期延长索赔计取及支付：

- 正常服务酬金支付时间：

第1次付款，工程总进度完成60%后，支付至合同价款的50%；

第2次付款，工程完工且验收合格后，支付至合同价款的80%；

第3次付款，工程竣工验收合格后，支付至合同价款的97%；

其余项目管理费在项目竣工验收合格之日起一年质保期满后一次性付清。

正常服务酬金支付申请表要求如下：

项目管理人向委托人提交按委托人批准格式填写的项目管理服务费支付申请一式四份，该支付申请包括以下栏目，项目管理人应逐项填写清楚：

- 程形象进度；

②申请支付的金额；

（2）附加服务酬金计取方法、支付时间及方法，经双方签订补充合同约定。

（3）投资控制奖励费：/

（4）质量控制奖励费：/

（5）工期提前奖励：/

（6）其它奖励费：/

（7）工期延长索赔：/

①延长工期从合同期届满之日起计。

②因项目管理人原因导致工程建设周期延长未实现工期管理目标的：比计划完工工期每延迟1天罚款1000元。

③因委托人原因导致工程建设周期延长未实现工期管理目标的：

延长期项目管理服务费=项目管理项目服务的正常服务酬金（签约合同价）÷计划工期(日)×延长工期(日)。在工程项目通过完工验收后28天内，由委托人向项目管理人支付。

第二十九条 项目管理人对建设工程进行项目管理，负责协调建设、设计、施工、监理、供应商等内部关系，协助协调与项目管理项目有关的各政府行政主管部门的关系，协助办理其它的相关报批文件。项目管理人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护委托人的合法权益。

第三十条 项目管理人应按批准的初步设计、施工图设计、招投标合同所确定的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资、确保工程质量，按期交付使用。在正式承接项目管理工作后一个月内编制完成建设工程项目项目管理实施计划，并按照该计划要求组建能够满足项目管理项目管理工作需要的项目管理机构，制定完整的管理制度，明确相关的工作程序和工作界面，按照项目管理管理的范围和内容完成项目管理工作。该计划报委托人批准。

第三十二条  项目管理人驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何报酬或经济利益。项目管理人不得参加与合同规定中委托人利益相冲突的任何活动。项目管理人应自行办理和处理工程实施过程中的人身保险和自备财产保险。如果项目管理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果负责。项目管理人应督促施工、监理等单位办理有关保险，否则项目管理人应对有关风险及后果承担连带责任。项目管理人办公用房、生活设施、办公设备、交通工具均自行解决，含在合同价中。不得与施工单位同吃同住同办公。

第三十三条  项目管理人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他合同随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经监理单位、施工单位签署意见后，由项目管理人按经委托人批准的设计变更管理办法规定执行。因项目管理人责任造成项目建设规模、建设标准、建设内容发生变化，致使工期延长、投资增加或其它经济损失的，项目管理人应按专用合同条款约定承担全部赔偿责任。设计变更、工程变更应报委托人批准后实施。

（1）因项目管理人管理不善致工程未达到设计要求或质量不合格的，须由项目管理人责成监理、施工单位采取补救措施，直至通过验收为止，委托人有权对项目管理人处以5-50万元处罚/次。

（2）项目管理人未经批准擅自调整建设规模、内容和标准，擅自进行重大设计变更的，除承担通用条款规定的违约责任外，形成的项目节余资金全部上缴由委托人按规定处理，出现超支的由项目管理人承担。

第四十条 	项目管理人应建立完整的项目建设档案，在项目管理项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。档案整理归档除满足通用条款要求外，还应符合省水利工程归档要求及新沟河工程归档要求。

第四十一条  项目管理过程中，项目管理人应无条件配合由委托人明确的审计单位、监察部门等对工程全过程进行跟踪审计、行政监察，应全面负责项目管理范围内的安全管理工作。全面负责现场文明施工管理工作及廉政管理工作。项目管理人应无条件配合上级部门的各项检查工作。项目管理人应负责上级部门的各专项稽察、考核工作。

第五十七条  隐蔽工程的验收：进行地基基础主体结构施工、隐蔽工程验收及使用功能试验时，项目管理人应事先书面通知委托人、质监、设计、勘察及跟踪审计单位等相关单位到场，在验收合格后才能进行其它施工。

第五十八条 工程变更（含设计变更）：（1）所有工程变更均需履行变更立项申报手续，未经立项审查批准的工程变更不得实施，且不得办理工程支付。（2）工程变更立项、变更申报、变更实施和变更审批的相关规定按双方商定的工程变更管理办法执行。（3）工程变更累计原则上不得突破批复概算。凡涉及技术标准、使用功能、结构类型和累计突破批复概算的工程变更，由委托人复核并上报有权部门审批。（4）任何单位或者个人不得违反本规定，不得擅自变更已经批准的施工图设计文件，不得肢解工程变更规避审批。委托人有权复查并追究项目管理人错误变更的赔偿责任经批准的工程变更一般不得再次变更。（5）所有工程变更除满足通用条款规定外还须报委托人批准。

第六十四条   除另有规定外，在本合同中所指的任何单位或个人发出或发布的任何通知，或予以批准、确认、认证，或表示同意、否定，或做出决定、任命，或提出要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。项目管理人食宿自理，由项目管理人负责组织实施的项目内容相关的会议安排、会议费用、接待费用均由项目管理人负责。

第六十五条  双方在履行本合同过程中引起的争议，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。争议或索赔，或者违约、终止合同或使之无效的解决原则为：（1）首先通过友好协商解决。（2）如协调不成由双方的上级主管部门予以调解。（3）如调解不成，双方约定由项目所在地有管辖权的法院解决。双方责任与义务，合同条款中与合同附件：工程项目管理项目管理工作内容分担明细表有冲突的，以工程项目管理项目管理工作内容分担明细表为准。

本合同专业合同条款中的“修改、补充、增加”内容均以通用条款为基础，专用条款未涉及的按通用条款执行，二者内容表述不一致的以专用条款为准。未尽事宜，可根据需要另行商签补充协议。

第3节 合同附件格式

    - 附件一：合同协议书

合同协议书

委托人：

项目管理人：

合同名称：

合同编号：

依据国家有关法律、法规，                (委托人名称)(以下简称委托人),委托              (项目管理人名称)(以下简称项目管理人)提供      (项目管理项目名称)项目管理服务, 经双方协商一致，订立本合同书。

一、项目概况

项目名称：

项目总投资：               （ 以项目批复的投资概算为准）。

建设范围：

建设内容：

项目立项批准文号：

二、项目管理项目建设管理形式、范围和工作内容

1.项目管理形式：建设实施项目管理，包括施工阶段、竣工阶段、竣工验收阶段、试运行阶段和保修阶段。

项目管理范围：

2.项目管理工作内容见附件。

三、项目管理项目管理目标

1、质量控制目标：符合国家质量验收标准。

2、安全控制目标：无一般安全事故

3、投资控制目标：施工合同总价

4、进度控制目标：施工合同要求工期

5、扬尘管控及文明施工控制目标：达到政府及合同规定的扬尘管控及文明施工要求

四、项目管理项目管理服务酬金及奖惩

正常服务酬金：按中标报价。

附加服务酬金及有关奖惩，按合同专用条款执行。

五、项目管理合同文件的组成及解释顺序

- 本合同文件由以下文件组成：

- 合同协议书及其补充协议；

- 中标通知书

- 投标报价

4.专用合同条款及其附件；

5.通用合同条款；

6.项目相关批复文件；

7.项目管理管理方案及实施计划；

8.双方确认需进入合同的其他文件。

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

- 六、本合同在双方法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖双方公章、项目管理人递交履约担保证件后生效，在缺陷责任期结束后终止。

七、本合同壹式捌份，其中正本贰份，副本陆份，双方各执正本壹份，副本叁份；当正本与副本不一致时，以正本为准。

八、本项目采购人为南京市江宁区水务局，项目招投标活动由采购人负责实施，后期签订合同由南京市江宁区水务局、江宁区水利建设工程管理处与项目管理方共同签订，项目由南京市江宁区水务局及江宁区水利建设工程管理处共同负责管理。

委托人：

法定代表人或

授权代理人：

项目管理人：

法定代表人或

授权代理人：

签订时间：    年   月   日

签订地点：

- 合同附件:

- 工程项目管理工作内容

- 合同名称：

- 建设单位（以下简称甲方）:

- 项目管理单位(以下简称乙方):

- 为规范政府投资基本建设项目管理行为，合理控制工程造价，保证工程质量，提高政府投资效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国民法典》和相关文件规定，结合本工程实际情况，约定项目管理服务范围和主要工作内容。

- 一、项目管理依据：

- 1.国家现行的法律、法规、条例和项目管理的有关规定；

- 2.政府主管部门和行业发布的建设工程设计、施工、监理及验收技术规范、规程，质量检验、评定、验收标准；

- 3.经有关行政主管部门批准的工程建设文件（包括项目建议书、可行性研究报告、规划许可证等）；

- 4.当地各级政府发布的有关建设工程的法规和文件；

- 5.项目管理合同；

- 6.工程技术文件（包括审图合格的施工图纸、设计变更、设备资料、技术手册、往来文件等）；

- 7.经批准的项目实施方案、项目实施计划、项目投资概预算；

- 8.甲方与项目有关的第三方签订的合同（含招、投标文件， 招标答疑， 谈判纪要等）及有关的合法、有效的各种文件；

- 9.本项目建设管理制度。

- 二、项目管理服务范围和主要工作内容：

- （一）工程管理

- 1.工程进度管理

- 1.1 项目整体施工计划及施工组织方案由施工单位编制完成，监理单位审批后，报项目管理审查同意后监督实施。

- 1.2 项目管理单位应对承包商完成进度计划的情况进行监督和检查，掌握项目实际进度状况。当某一进度计划将无法按时完成并影响到总体竣工期限时，应及时告知建设单位，确保按期完工。

- 2.工程质量管理

- 2.1 配合建设单位确定工程施工质量目标及工程质量控制体系。

- 2.2 负责审查施工单位编制的“施工组织设计”、和监理编制的“监理规划”、“监理实施细则”。

- 2.3 配合编制工程施工质量管理措施和负责检查监督执行。

- 2.4 项目工程管理：

- 2.4.1 配合办理质监、安监、开工申报；

- 2.4.2 负责主要设备、材料质量监控；

- 2.4.3 负责组织设计、项目法人质量检测交底；

- 2.4.4 负责督促监理单位对施工过程中日常管理和检查；

- 2.4.5 督促参建各方按设计施工图和相应规范施工；

- 2.5 根据施工进度计划，熟悉各套施工图，并及时协调解决施工中遇到的问题；

- 2.6 参与分部工程验收，组织单位工程验收。实施水下验收、竣工验收准备工作。

- 2.7 配合创省优质工程工作。

- 2.7 参与功能验收、系统调试、检验测试、环保验收、档案验收、设备移交、工程移交工作。

- 2.8 配合缺陷责任期满确认。

- 2.9 负责登记并存档各种和项目有关的合同。

- 3.工程安全文明管理

- 3.1 配合建立安全文明施工管理体系，协助编制安全措施方案，审查安全文明施工方案、细则、措施等。

- 3.2 项目管理单位应做好本项目安全施工的相关管理工作，督促、教育相关单位严格按安全标准组织施工，采取相应安全防护措施，并检查落实到位；配合协调相关部门的检查，并落实整改。

- （二） 成本管理

- 1.协助建设单位建立投资管理体系、编制投资计划。

- 2.参与设计变更、工程变更工作。

- 3.参与工程量签证、工程款支付、工程结算审核。

- （三） 档案信息管理

- 1.接收并归档保存各方提供的资料，并在项目建成移交时统一提交给建设单位。

- 2.协助建立完整的项目建设档案管理制度，在项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向建设单位和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

- 3.负责收集整理合同、协议、设计变更、现场签证、工程图纸、工程前期手续资料,会议纪要,各种联系单和在工程施工过程中产生的相关资料。

- （四） 协调管理

- 1.配合工程外部协调管理，组织实施工程内部协调管理。

- 配合相关部门质量、安全检查、进度督查、项目审计，并做好整改监督和回复工作。

    - 附件二：廉政合同

廉政合同（一）

（委托人与项目管理人）

甲方：（委托人）

乙方：（项目管理人）

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证 建设优质、高效、有序地进行，（以下简称“甲方”），与承担 合同的项目管理人（以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

- 第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行（合同名称）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪违规行为，发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

- 第二条 甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不准在项目管理人安插亲友及介绍销售不合规定的工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预乙方的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）甲方及其工作人员不准利用职务之便索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

（四）甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。

（六）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不准违反规定从事与乙方管理项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

- 第三条 乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请、及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）乙方不准违反规定将承建的管理项目分包或非法转包。

（六）乙方及其工作人员不准与该工程的监理人串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

- 第四条 违约责任

（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

- 第五条 督查单位

双方约定：自愿接受               （丙方）对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务帐册，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。

- 第六条 检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务帐册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

- 第七条 本合同有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

- 第八条 本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，送交督查部门一份。

甲方：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

单位地址：

联系电话：

日    期：     年     月    日

乙方：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

单位地址：

联系电话：

日    期：     年   月   日

丙   方（盖监督方公章）：

负责人（或委托代理人）签字：

地    址：

电    话：

日    期：     年   月   日

# 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市江宁区水务局

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求对（采购包名称）                  ，我们的投标报价          元。

3、本项目合同履行期为：                    。

4、本项目拟派项目负责人：                  。

5、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购人式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人姓名）作为我方参加编号为JSZC-320115-NJJN-G2024-0018南京市江宁区甘泉湖等34座水库(重点塘坝)除险加固改造工程项目管理项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号 ：

采购包名称：

本次为首次报价                                    货币单位：人民币 元

| 投标报价（元） |  | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式（如需）

分项报价表

采购包名称：

| 采购包名称 | 元；大写人民币： | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__   ____单位的_____   _项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市江宁区水务局：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十五、投标人需要提供的其他材料