竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-NJXZ-C2026-0002

项目名称：2026年度禄口街道绿化管养服务

南京新泽建设项目管理有限公司

二〇二六年四月

目 录

第一章	竞争性磋商邀请	3

第二章	竞争性磋商须知	7

第三章 磋商项目需求	14

第四章 评分标准	30

第五章 采购合同格式	33

第六章、竞争性磋商文件格式及附件	34

评分索引表	41

一、磋商申请及声明	42

二、法定代表人资格证明及授权委托书	43

三、磋商报价表	43

四、磋商分项报价表	44

五、资格证明	44

六、商务条款响应表	45

七、项目实施方案	45

八、项目组成员一览表	46

九、技术规格偏离表	47

十、质量保证及服务承诺	47

附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	48

附件二：无重大违法记录声明格式	48

附件三：中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函	49

附件四：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	50

# 第一章	竞争性磋商邀请

2026年度禄口街道绿化管养服务竞争性磋商采购公告

编号：JSZC-320115-NJXZ-C2026-0002

项目概况

2026年度禄口街道绿化管养服务采购项目的潜在供应商应在“江苏政府采购网” 自行免费下载采购文件，并于2026年5月12日9：00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJXZ-C2026-0002

项目名称：2026年度禄口街道绿化管养服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：290万元

最高限价：2789809.81元

采购需求：2026年度禄口街道绿化管养服务，详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：一年

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

2.1、（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，等证明性材料）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务审计报告或采购公告前近半年内（至少一个月）财务报表）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供采购公告前近六个月（至少一个月）依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的相关证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）、根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2）、本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位,提供相应的声明函及其附件（如有附件））

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。（供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为＿%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见评分标准。

2.2、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

无

2.3、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）是否接受联合体投标：不接受。

（2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

获取文件时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

获取方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

四、响应文件提交

截止时间：2026年5月12日9：00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2026年5月12日9：00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

采购人不组织集中踏勘现场，投标人可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

地址：南京市江宁区禄口街道信陵路38号

联系方式：025-52775873

联 系 人：荣工

2.采购代理机构信息

名称：南京新泽建设项目管理有限公司

地址：江苏省南京市江宁区通联路7号联东U谷江宁国际企业港三期8栋301

联系方式：025-52190939

3.项目联系方式

项目联系人：舒工

电话：025-52190939

# 第二章	竞争性磋商须知

南京新泽建设项目管理有限公司（采购代理机构）受南京市江宁区人民政府禄口街道办事处（采购人） 委托，对2026年度禄口街道绿化管养服务（项目名称）进行竞争性磋商采购，兹邀请符合条件的供应商参与投标，相关信息如下：

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-NJXZ-C2026-0002 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 2026年度禄口街道绿化管养服务 |  |
| 3 | 采购代理机构 |  | 南京新泽建设项目管理有限公司 |  |
| 4 | 采购代理机构地址 |  | 江苏省南京市江宁区通联路7号联东U谷江宁国际企业港三期8栋301 |  |
| 5 | 项目控制价 |  | 控制价为2789809.81元 投标人报价超过控制价作无效标处理。 |  |
| 6 | 本项目所属行业 |  | 其他未列明行业 |  |
| 7 | 磋商有效期 |  | 磋商之日起90天 |  |
| 8 | 响应性文件递交信息 | 时间 | 2026年5月12日9：00前 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 9 | 磋商 信息 | 时间 | 2026年5月12日9：00 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 10 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 荣工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52775873 |
|  |  | 采购代理机构 | 联系人 | 舒工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52190939 |

一、总则

1.适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“服务”指本采购文件中所述产品及相关服务。

2.3“采购人或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能

3.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除，以扣除后的价格作为评审价格。

（3）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建   设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（4）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小 企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）小型、微型企业提供中型或大型企业制造的货物的，视同为中型或大型企业。

参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 和《财库〔2017〕141号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。

节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

（1）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（2）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（3）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.3 采购文件中的参考产品品牌或型号（如有），是采购人根据项目所要实现的功能列出的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于参考的产品档次参与竞争，但是所有技术和功能不得低于采购要求，并提供证明材料以保证整体功能的实现，并在方案中加以合理的阐述说明，否则将可能作为无效投标处理。

4.参与竞争性磋商供应商资格条件

详见第一章竞争性磋商邀请。

5. 供应商的义务及注意事项

5.1集中现场答疑/勘察：

详见第一章竞争性磋商邀请。

5.2 义务

5.2.1 供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和提供服务时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2 供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3 供应商应在磋商截止时间前，将响应性文件递交。

5.2.4 供应商不得相互串通报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。供应商不得与采购人串通磋商，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.2.5 供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

5.3 注意事项

5.3.1 本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。

5.3.2 验收标准

5.3.2.1 磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.2.2 供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.3 供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.4 项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

5.3.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件作出实质性响应，相应风险应由供应商承担，包括作无效磋商处理。

5.3.4 任何供应商中标，须保证所供货物能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

5.3.5 供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，供应商应承担全部责任。

5.3.6 本次项目不接受联合体磋商。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式通知代理机构，代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

6.2 磋商文件公布期间如有实质性变动的，代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

7. 磋商有效期

7.1 磋商有效期为磋商文件规定的磋商之日后 90 天。

7.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商可以拒绝代理机构的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应性文件。

8. 磋商费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2 招标代理费：按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2002）1980号】文件标准的70%执行，无论投标人是否将该费用在报价中列明，均视为已含在投标价格中。这部分费用由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。

二、响应性文件的编制

9. 响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1 供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序编制目录，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.6 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10. 响应性文件的组成

10.1 供应商应当根据竞争性磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对竞争性磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

10.2 磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11. 响应性文件的商务部分: 商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人资格证明及授权委托书；

（3）★《商务条款响应表》

（4）★《磋商报价表》

（5）★《磋商分项报价表》

（6）中小企业声明函

（7）残疾人福利性单位声明函

（8）项目参与人员的职称等能力证书复印件

（9）经营业绩

（10）供应商认为需要提供的其他证明文件和商务资料

12. 报价部分

12.1 价格部分是对货物和服务价格构成的说明，竞争性磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

12.2 本项目报价形式采用工程量清单计价模式进行计价。投标报价：包括但不限于完成文件所确定的服务范围所需的全部费用，及其相应税费、政策性文件规定及实施过程中所有风险、责任等各项应有费用，不论其在采购文件中是否有提及。投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

12.3 供应商应在《磋商报价表》、《磋商分项报价表》等中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。

12.4 供应商应仔细阅读和理解磋商文件中有关项目需求、义务、付款方式、付款条件和时间进度安排，充分考虑到市场价格变动以及项目实施过程中的不可预见因素，结合企业自身条件进行报价。

12.5 经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在磋商响应文件报价的话，分项报价同比例调整。

12.6 报价表必须由供应商法人代表或委托授权人签字或加盖单位公章。如有优惠条款，请单独列明，但不得影响报价，影响货物或服务整体功能。

12.7 政府采购提倡公平竞争，反对低于成本、串通报价、哄抬价格等恶意竞争行为，任何盲目压价、低于成本报价、串通哄抬报价等价格将会被拒绝。报价应低于市场平均价。

13. 技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合竞争性磋商文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物如与竞争性磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效。

（1）★《技术条款偏离表》

（2）★项目实施方案；

（3）★项目组成员一览表；

（4）★质量保证及服务承诺；

（5）供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

三、响应性文件递交

14. 响应性文件应于规定时间内在“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅递交。

15. 在投标截止时间后递交文件的将被拒绝。

16. 诚实信用

16.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

16.2 供应商不得以向代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

四、磋商

17、磋商组织

17.1 在递交磋商响应文件时间截止后，代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

17.2 磋商工作由代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

18、磋商程序

18.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应性文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

18.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就竞争性磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商，磋商的轮次由磋商小组决定。

18.3 磋商文件如有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

18.4 磋商小组制定一个符合采购人要求的最优方案，或直接根据响应性文件要求所有供应商在规定时间内作最后报价。

18.5 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：

（1）不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应采购要求的（如“磋商项目需求”等（“磋商项目需求”可用承诺书或技术条款偏离表或证明性材料等形式响应））；

（3）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（4）报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）竞争性磋商文件中的打“★”或“*”项缺失或者未实质性响应的；

（6）投标报价存在缺项、漏项或私自修改采购人给定清单内容

（7）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

18.6 出现下列情形之一的磋商终止，无成交供应商：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的磋商响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）供应商的最终报价超过采购预算，且采购人不能支付的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等。

19. 评分方法和标准。

19.1 采用综合评分法。即在满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

19.2 综合评分的主要因素是：价格、业绩、对采购文件的响应程度等。

19.3 评分标准详见第四章

20. 确定成交供应商

20.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

20.2 成交供应商确定后，将在原采购公告发布媒体上发布公告，向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购单位、政府代理机构签订政府采购合同。

20.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

20.4 成交通知书发出后，采购人或成交供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与预算2%相等的补偿金，以及为磋商过程所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

20.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，情节严重的财政部门将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加南京市江宁区政府采购活动。

20.6 代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

21. 编写磋商（评审）报告

磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

五、签订合同

22.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件作实质性修改。

22.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

22.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑和投诉

23. 质疑

23.1 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问。代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

23.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构，供应商提出质疑时，须一次性提出全部问题及相关质疑资料。

23.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、磋商时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等。

23.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

23.5 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

24. 投诉

质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

# 第三章 磋商项目需求

一、项目名称：2026年度禄口街道绿化管养服务

二、服务周期：一年

三、项目概况：

禄口街道公共区域乔木、球类小灌木、绿篱、草坪养护服务。

- 养护要求：

1、参照《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》和《南京市城市绿化养护质量等级标准》要求进行养护

2、养护期内死树由成交单位无条件更换，不计费。

## 南京市城市绿化养护质量等级标准

### 第一章  总则

1.1为了加强园林行业管理，提高城市园林绿化养护质量，特制定本养护质量等级标准。

1.2本标准根据《江苏省城市园林绿化植物种植技术规定(试行)》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》等有关法律、法规的规定，参考兄弟城市的相关标准，并结合南京市实际情况，制定本标准。

1.3本标准按园林绿地的组成要素进行编写，以各要素在养护

质量上必须达到的要求为基本标准。在基本养护标准基础上，达到完善水准的为一级养护标准，介于两者之间的为二级养护标准。

### 第二章  范围

2.1本标准适用于全市各类绿地。

2.2本标准制定了行道树、乔木、灌木、绿篱、草坪、地被植物、花坛、花境、垂直绿化、水生植物、竹类植物、盆(箱)栽植物、古树名木等十三类植物的养护质量标准，同时制定了设施维护、卫生保洁、绿地保护的养护管理质量标准。

### 第三章  细则

3.1行道树的养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.树木长势茂盛，规格整 齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满。新栽树木定干高度为4.2米。 2.无枯枝、交叉枝、过密 枝、并生枝、病虫枝，主于上无萌蘖枝:无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 5.树体无钉挂物、悬挂物。 6.树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物。 7.无死株、缺株、严重倾斜株。无法修整复壮的树木及时申报更换。 8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效。 9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 10.主干道建立一路一档，有 动态养护记录，历史资料齐全。 | 1.植株长势良好，树冠完整。新裁树木定干高度为4.2米。 2.无枯枝、过密枝、并生枝、病虫枝,主干上无明显萌蘖枝;无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无明显病虫危害迹象。 5.树体无钉挂物、悬挂物。 6.树穴无明显黄土裸露，无杂物，基本无杂草。 7.无死株，缺株率不超过2%。 8.新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚完好有效。 9.每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次,高度1.2米。 | 1.植株生长正常，树冠基本完整。新栽树木定干高度为4.2米。 2.无明显枯枝，无影响交 通、架空线路、路灯、建筑、行人安全等树枝。 3.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 4.无影响景观的病虫危害迹象。 5.树体无明显钉挂物、悬挂物。 6.树穴无明显杂草。 7.无死株，缺株率不超过10%。 8.易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚有效。 |

3.2乔木树养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1. 树木长势茂盛，树冠完整丰满，主侧枝分布匀称。 2.无枯枝、伤残枝、交叉枝、过密枝、徒长枝、并生枝，主千上无萌蘖枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果。 6.无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞。 7.树体无钉挂物、悬挂物。 8.树穴内无杂草、杂物，黄土不裸露。 9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬，树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1.树木长势良好，树冠完整，主侧枝分布较匀称。 2.无枯、伤残枝、徒长枝、并生枝、过密枝,主于上基本无萌蘖枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平 整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.观花观果植株正常开花结果。 6.无明显病虫危害迹象。 7.树体无钉挂物、悬挂物。 8.树穴内无杂物，基本无影响景观的杂草。 9.落叶乔木每年12月至次年1月上旬,树干要刷白一次，高度1.2米。 | 1.树木生长正常，树冠基本完整。. 2.无明显枯枝、残枝、并生枝。 3.无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。 4.枝条修剪截面要平 整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。 5.无影响景观的病虫危害迹象。 6.树体无明显钉挂物、悬挂物。 7.树穴内无明显影响景观的杂草。 |

3.3花灌木（含观花观果小乔木）养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫危害迹象。 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5.植株下无杂草、杂物。 6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥(基肥)一次:花前花后各施追肥一次。 | 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2.无枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫危害迹象。 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5.植株下无杂草、杂物。 6.枝叶上无钉挂物和晾晒物。 7.每年在休眠期施有机肥(基肥)一次:花前花后各施追肥-一次。 | 1.植株生长正常。 2.无明显枯枝残叶，树枝分布均匀，疏密度合宜，整形修剪与环境要求协调。 3.无明显病虫危害迹象。 4.观花观果植株基本能开花结果。 5.植株下无明显影响景观的杂草。 6.枝叶上无明显钉挂物和晾晒物。 7.每二年在休眠期施有机肥(基肥)---次。 |

3.4绿篱、球类、色块植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.枝条茂密，生长健壮。 2.修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满。 3.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结 4.无死株、缺株、断档现象。 5.无枯枝、断枝、枯叶，无脱脚现象。 6.无明显病虫危害迹象; 7.基部无杂草、杂物。 8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边整齐，宽度小于15cm。 | 1.枝条基本郁闭，生长良好。 2.修剪成型，层次分明，线条流畅，萌条长度不超过10cm。 3.观花观果植株正常开花结果。 4.无死株，缺株、断档率不超过5%。 5.基本无脱脚现象。 6.无明显病虫危害迹象。 7.基部无明显杂草、杂物。 8.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 9.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm. . | 1.生长正常。 2.修剪基本成型，萌条长度不超过15cm。 3.观花观果植株基本能开花结果。 4.无死株，缺株、断档率不超过10%; 5.病虫株不超过10%。 6.基部无明显影响景观的杂草、杂物。 7.枝叶表面及球面、篱面无悬挂物、晾晒物。 8.与草坪交界处切边基本整齐，宽度小于15cm。 |

3.5草坪养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.草坪生长健壮，覆盖率达98%以上，生长期无枯黄现象。 2.草坪内无低洼积水处，无明显裸露地。 3.推剪平整，冷季型草高不超过7cm， 暖季型草高不超过5cm; 修剪后剪口无撕裂现象。 4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边清晰整齐，宽度小于15cm. , 5.草坪基本无病虫危害状，病虫受害率控制在5%以下。 6.草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草，无乱停乱放现象。 | 1.草坪生长正常，覆盖率95%以上，生长期枯黄面积不超过2%。 2.草坪内无明显低洼积水处，裸露地不超过5%。 3.推剪平整，冷季型草高不超过8cm,暖季型草高不超过6cm，修剪后剪口基本无撕裂现象。 4.草坪外边缘及树坛、花坛、花境、片植篱边缘切边基本清晰整齐，宽度小于15cm。 5.草坪无明显病虫危害现象(危害率不超过5%)。 6.草坪上无草屑、杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于5%。 | 1.草坪正常生长，覆盖率85%以上，生长期枯黄面积不超过10%。 2.低洼积水处、裸露地不超过10%。. 3.推剪较平整，冷季型草高不超过9cm,暖季型草高不超过7cm, 修剪后剪口无明显撕裂现象。 4.草坪边缘较清晰。 5.草坪病虫害危害现象不超过10%。 6.草坪无明显杂物，无乱停乱放现象，杂草量少于10%。 |

3.6地被植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 2.片植地被密度适宜,分布均匀,规格整齐,覆盖率大于95%。 3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 4.无杂草、杂物: 5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 | 1.植物生长茂盛，观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 2.片植地被密度适宜,分布均匀,规格整齐,覆盖率大于95%。 3.无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象。 4.无杂草、杂物: 5.和草坪交界处切边清晰整齐，宽度小于15cm。 | 1.植物生长良好，观花观果植株基本能开花结果。 2.片植地被密度较适宜，分布较均匀，覆盖率大于85%。 3.残花、枯叶不超过10%， 死株、缺株不超过5%，病虫害危害现象不超过20%。 4.无明显影响景观的杂草、杂物。 |

3.7花坛和自然式花群养护质量标准（专指草本）

| 一级养护标准 | 二级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 2.同一品种花卉,规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 3.植株生长健壮，蓬径饱满。 4.无病虫危害迹象。 5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 6.无死株、缺株、残花败叶。 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损，和谐美观。 | 1.按设计要求有全年用花计划，保持全年四季有花，无黄土裸露现象。 2.同一品种花卉,规格一致，花期整齐，图案美观，整体景观效果好。 3.植株生长健壮，蓬径饱满。 4.无病虫危害迹象。 5.花坛内土壤肥沃疏松，无杂草、杂物。 6.无死株、缺株、残花败叶。 7.部分品种或全部品种植株衰败时，应及时换花。 8.围栏设施完好无损，和谐美观。 | 1.花卉搭配合理，有整体效果。 2.植株生长正常。 3.无明显病虫危害迹象(危害率不超过5%)。 4.花群内无明显影响景观的杂物、杂草。 5.无死株，无明显残花败叶。 6.围栏设施完好无损。 |

3.8花境养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.植株生长健壮，组团结构和体效果好，高低错落有序。. 2.观花植物适时开花，保持春、夏、秋三季有花，开花不断，此起落，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4.无病虫危害迹象。 5.土壤肥沃疏松，无杂草、杂物残花败叶。 6.无死株、缺株。 7.和草坪交界处切边清晰整齐宽度小于15cm。 8.围栏砌体完好无损，和谐美观。 9.一、二年生草花及时换花。 10.及时整形修剪、更新、换植。 | 1.植株生长健壮，组团结构和群体效果好，高低错落有序。. 2.观花植物能正常开花，季相变化明显。 3.花卉色彩鲜艳，观赏期长。 4.基本无病虫危害迹象(危害率超过5%)。 5.无明显杂草、杂物、残花败叶。 6.无死株，缺株率不超过10%。. 7.和草坪交界处边缘清晰。 8.围栏砌体完好无损。 9. 及时整形修剪、更新、换植。 |

3.9垂直绿化植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.根据不同植物的攀援特点，采取牵引措施或设置网架等辅助设施，以助植物均匀覆盖攀爬物面。 2.植物生长健壮，藤蔓枝叶茂盛。 3.植物枝叶分布均匀，无枯枝残叶。 4.无病虫危害迹象。 5.无影响景观和妨碍交通的枝条。 6.攀援覆盖面无缠挂物。 7.植株栽植池内无杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 | 1.根据不同植物的攀援特点,采取牵引措施或设置网架等辅助设施，助植物均匀覆盖攀爬物面。 2.植物生长良好，较整齐; 3.无明显枯枝残叶。 4.无明显病虫害危害现象。 5.基本无影响景观和妨碍交通的枝条。 6.攀援覆盖面无明显缠挂物。 7.植株栽植池内无明显杂草、杂物。 8.设施安全、完好无损。 |

3.10水生植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.配置合理，景观优美。 2.植株完整生长健壮，形态特征明显。 3.观花观叶期长，观花观果植株花繁果茂。 4.水质清澈，PH值保持6.5-8.5。透明度M≥1.0。 5.植株无病虫危害。 6.专人管理,定期定时清理漂浮物，水面无杂物。 7.驳岸安全稳固，设施完好无缺损。 | 1.配置合理，景观优美。 2.植株生长健壮。 3.观花观叶期长，观花观果植株安期开花结果。 4.水质清澈无异臭,PH值保持在6.5-8.5。透明度M≥0.5。 5.无明显病虫危害迹象。 6.种植池内无杂物、漂浮物。 7.驳岸安全稳固，无缺损。 |

3.11竹类植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.竹丛通风透光，植株生长健壮，竹竿挺拔，枝叶青翠。 2.新、老竹生长比例恰当，竹鞭无裸露。 3.无病虫危害迹象。 4.无死竹和枯竹。 5.无杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 | 1.竹丛通风透光，植株生长健壮。 2.新、老竹生长比例基本恰当。 3.无明显病虫危害迹象，危害率小于10%。 4.基本无死竹和枯竹。 5.无明显影响景观的杂草、杂物。 6.竹林排水良好，无积水。 |

3.12盆、钵、箱体植物养护质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.植株生长旺盛，枝叶健壮，分布均匀，造型美观。 2.无枯枝残叶、交叉枝、徒长枝、并生枝、萌蘖枝。. 3.无病虫危害迹象。 4.观花植物按时茂盛开花，观果植物正常结果。 5.植株下和容器内无杂草、杂物，叶面清洁。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物要协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中换花及时，全年四季有花，花开不断。 | 1.植株生长正常，分布均匀。 2.无枯枝残叶、萌蘖枝。 3.无明显病虫危害迹象。危害率控制在5%以下。 4.观花观果植物能正常开花结果。 5.植株下和容器内无明显杂草、杂物。 6.容器完整清洁，容器外形、规格、色彩与植物基本协调。 7.排水要通畅。 8.花钵中保证重大节日有花。 |

3.13设施维护质量标准

| 一级维护标准 | 基本维护标准 |
| --- | --- |
| 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施完好,美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无破损、无积水:金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷。窨井、进水口、给水口等设施完整无损,无完全隐患,清洁、 通畅。防汛、消防等设备完好充足,保证应急使用要求。 4.供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患。 5.假山置石完整美观、安全稳固; 不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施完整、清洁、安全，满足使用要求，随时进行安全检测，确保无故障运行。 8.停车场地平整清洁，设施完好，车位标志明显清晰规范。 9、文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 | 1.园林建筑、构筑物、雕塑、喷泉、厕所、围栏、护网、建筑小品以及路灯等基础设施维护良好，美观清洁，安全无隐患。 2.园路、铺装地面平整，无明显破损、无积水:金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施必须保持完好通畅。 3.供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，满足使用要求。窨井、进水口、给水口等设施完整无损。防汛、消防等设备完好，保证应急使用。 4.供电、照明设施正常运转，各类管线保持完整、安全无隐患。 5.假山置石完整美观、安全稳固:不适于攀爬的叠石必须有醒目标志和防护设施。 6.栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、规范。 7.游艺和体育健身器械等设施保持完整、清洁、安全，满足使用要求，定期.进行安全检测，不得带故障运行。 8.停车场地平整清洁，车位有明显标志。 9.文物的保护和管理应符合《中华人民共和国文物保护法》的规定。 |

3.14卫生保洁质量标准

| 一级养护标准 | 基本养护标准 |
| --- | --- |
| 1.环境整洁，实行全天候保洁:水面无漂浮杂物、无异味,水体清洁无污染。 2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 3.作业废弃物(如树枝、树叶、草屑等)、水面清理的杂物，随产随清。 4.园林建筑小品保持整洁美观，定期清洗。 5.厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 6.园林机具摆放隐蔽，位置合理。 7.及时清除或覆盖非法小广告。 8. 工作人员统- -着装，挂牌上岗。 | 1.环境整洁，无杂物，实行定时保洁，水面无漂浮杂物、无异味,水体无污染。 2.垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清,严禁焚烧垃圾和枯枝落叶。 3.作业废弃物(如树枝、树叶、草屑 等)、水面清理的杂物，日产日清。 4.园林建筑小品保持整洁，定期清洗。 5.厕所内外清洁卫生，定期保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢。 6.园林机具摆放隐蔽。 7.定期清除或覆盖非法小广告。 8. 工作人员统一-着装，挂牌上岗。 |

3.15绿地保护质量标准

| 一级管护标准 | 基本管护标准 |
| --- | --- |
| 1.绿地范围内无违章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地.保护完好。 2.绿地内无堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，车辆摆放有序，无乱停乱放现象。 3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上无刻画:植物上无贴挂标语、晾晒衣物，无影响植物生长的亮化设施。 4.绿地中无种菜、放养家禽宠物等。 5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为;经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面:经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 6.绿地每天进行巡查。广场实施全天候24小时安保。 | 1.绿地范围内无违 章建筑，无废弃的设施，无违规设置的广告、标牌，绿地基本保护完好。 2.绿地内无明显堆物、堆料、搭棚，无摆摊设点，无车辆乱停乱放现象。 3.园林建筑、雕塑、栏杆、桌椅、指示牌等园林设施上刻画定期得到清理;植物.上无贴挂标语、晾晒衣物。 4.绿地中无种菜、 放养家禽宠物等。 5.绿地占用必须持有审批手续，无非法侵占绿地行为:经审批同意占用的，要全过程跟踪，严格控制施工作业面;经批准临时占用的绿地，做到按时收回，并监督恢复。 6.绿地每天定期进行安保巡查。广场二班实施安保。 |

3.16古树名木养护质量标准

养护质量标准

1.保持植株的自然形态和面貌，具有较好的景观效果。 2.植株的保护性支撑物和棚架支撑必须与植株协调。 3.植株无病枝、枯枝、腐烂枝和多余的萌蘖枝。无未处理的树洞和创伤。 4.基本无病虫害危害现象，植株上无影响生长的寄生植物。 5.保护区内无影响植株生长的建筑物、构筑物等。地面覆盖物必须有利植株生长。 6.保护区内必须排水通畅，无积水。. 7.植株必须有保护标牌，位置要明显，字迹要清晰。 8.保护区内的设施(如围栏、驳岸、避雷针)必须完整美观、安全有效。 9.保护区内无垃圾、杂草。 10.建立一树一档，有动态养护记录，历史资料齐全。

五、养护区域分类统计表：

| 附表一：禄口街道乔木养护区域分类统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 种类 | 一级养护 |  |  |  |  |  |  | 三级养护 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地 点 | 数量 |  |  |  |  |  | 地 点 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 球类（100cm） | ≤10cm | ≤20cm | ≤30cm | ≤40cm | ≤50cm |  | 球类（100cm） | ≤10cm | ≤20cm | ≤30cm | ≤40cm | ≤50cm |  |
| 1 | 乔灌木 | 黄桥社区广场 | 88 | 90 | 30 | 15 | 0 | 0 | 金航路 | 6671 | 5580 | 2147 | 438 | 178 | 147 |  |
| 2 |  | 黄桥社区居委会 | 23 | 26 | 11 | 16 | 0 | 0 | 秦禄大道 | 1470 | 2002 | 692 | 707 | 595 | 12 |  |
| 3 |  | 令桥广场 | 82 | 101 | 26 | 69 | 13 | 2 | 天禄大道 | 400 | 50 | 150 | 360 | 55 | 25 |  |
| 4 |  | 禄口街道城管 | 0 | 112 | 32 | 29 | 0 | 0 | 永欣大道西延 | 303 | 410 | 59 | 17 | 0 | 0 |  |
| 5 |  | 令桥北广场 | 85 | 92 | 232 | 88 | 7 | 1 | 信诚大道以北、机场高速以西 | 102 | 133 | 195 | 232 | 34 | 34 |  |
| 6 |  | 天禄大道广场 | 78 | 496 | 265 | 253 | 5 | 51 | 信诚大道以南、机场高速以西 | 169 | 733 | 369 | 51 | 23 | 29 |  |
| 7 |  | 艳阳广场 | 64 | 149 | 63 | 76 | 3 | 1 | 白云路 | 0 | 0 | 4 | 17 | 116 | 17 |  |
| 8 |  | 禄口法治广场 | 72 | 700 | 385 | 184 | 33 | 3 | 蓝天路 | 0 | 0 | 7 | 121 | 135 | 21 |  |
| 9 |  | 正阳路 | 286 | 362 | 15 | 474 | 129 | 26 | 湖秦路 | 147 | 80 | 54 | 79 | 0 | 0 |  |
| 10 |  | 邓仲民同志殉难处 | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 来凤路 | 2308 | 1199 | 747 | 407 | 169 | 32 |  |
| 11 |  | 江宁区委禄口街道工作委员会 | 130 | 242 | 45 | 75 | 16 | 3 | 翔宇路南 | 33 | 280 | 156 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 |  | 禄口第二小学停车场 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 信陵路 | 97 | 17 | 138 | 85 | 31 | 16 |  |
| 13 |  | 禄口交警中队 | 25 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 禄口大街 | 2718 | 156 | 983 | 992 | 59 | 37 |  |
| 14 |  | 禄口文体中心 | 95 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 芧亭路 | 116 | 36 | 42 | 169 | 23 | 19 |  |
| 15 |  | 壹号广场 | 26 | 41 | 15 | 0 | 0 | 0 | 沿溪路 | 1683 | 842 | 682 | 170 | 109 | 4 |  |
| 16 |  | 小计 | 1079 | 2593 | 1194 | 1279 | 206 | 87 | 永欣新寓停车场 | 15 | 87 | 33 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金石路 | 0 | 5 | 12 | 76 | 1 | 1 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金铜路 | 56 | 0 | 6 | 5 | 97 | 29 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜岭路 | 22 | 7 | 8 | 29 | 107 | 46 |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 铜景路 | 297 | 15 | 144 | 309 | 38 | 0 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 谢村街 | 40 | 102 | 58 | 56 | 209 | 225 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 令桥路 | 0 | 5 | 25 | 142 | 8 | 0 |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 黄桥滩路 | 198 | 518 | 47 | 70 | 23 | 2 |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金宁路 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 永欣北路 | 0 | 0 | 222 | 210 | 0 | 0 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 永欣中路 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 永欣南路 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 永欣大道 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿溪路东沿 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 沿溪路西沿 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 行政执法局 | 0 | 0 | 78 | 0 | 51 | 0 |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 蓝天汇融 | 0 | 0 | 22 | 9 | 65 | 0 |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 16845 | 12608 | 7553 | 5987 | 2126 | 696 |  |

| 附表二：禄口街道草坪及绿篱养护区域分类统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 地点 | 一级养护 |  |  | 地点 | 三级养护 |  |  |
|  |  | 面积（㎡) |  |  |  | 面积（㎡) |  |  |
|  |  | 草坪类 | 绿篱类 | 合计 |  | 草坪类 | 绿篱类 | 合计 |
| 草坪及绿篱 | 艳阳广场 | 3855.816 | 963.954 | 4819.77 | 茅亭路 | 1292.064 | 323.016 | 1615.08 |
|  | 禄口镇政府 | 2827.368 | 706.842 | 3534.21 | 沿溪路 | 17295.488 | 4323.872 | 21619.36 |
|  | 南京江宁水务集团（禄口分公司）南侧（酒庄） | 12457.056 | 3114.264 | 15571.32 | 永欣大道 | 9906.216 | 2476.554 | 12382.77 |
|  | 禄口收费站(匝道口) | 15852.616 | 3963.154 | 19815.77 | 禄口大街至横溪河 | 28923.512 | 7230.878 | 36154.39 |
|  | 蓝天路217号（核酸检测点） | 1517.568 | 379.392 | 1896.96 | 湖秦路 | 7859.416 | 1964.854 | 9824.27 |
|  | 法制广场 | 19270.064 | 4817.516 | 24087.58 | 禄口小学大坟塘 | 26338.336 | 6584.584 | 32922.92 |
|  | 令桥北广场 | 9217.624 | 2304.406 | 11522.03 | 令桥路 | 5556.816 | 1389.204 | 6946.02 |
|  | 令桥南广场 | 7630.192 | 1907.548 | 9537.74 | 来凤路 | 33930.616 | 8482.654 | 42413.27 |
|  | 翔宇路南站 | 3889.192 | 972.298 | 4861.49 | 铜景路 | 6540.528 | 1635.132 | 8175.66 |
|  | 正阳路 | 8093.528 | 2023.382 | 10116.91 | 铜岭路 | 1383.008 | 345.752 | 1728.76 |
|  | 邓仲铭烈士墓 | 128.296 | 32.074 | 160.37 | 谢村街 | 8109.632 | 2027.408 | 10137.04 |
|  | 百利华府一、二期南侧围墙 | 2774.832 | 693.708 | 3468.54 | 金铜路 | 2402.664 | 600.666 | 3003.33 |
|  | 黄桥村委会 | 3736.898 | 934.224 | 4671.12 | 横峰街铜山老中学 | 3016.536 | 754.134 | 3770.67 |
|  |  |  |  |  | 金航路 | 131412.752 | 32853.188 | 164265.94 |
|  |  |  |  |  | 永欣北路 | 5670 | 5669 | 5670 |
|  |  |  |  |  | 永欣中路 | 4102 | 4150 | 4102 |
|  |  |  |  |  | 永欣南路 | 351 | 1501 | 351 |
|  |  |  |  |  | 沿溪路西沿 | 1540 | 1056 | 1540 |
|  |  |  |  |  | 行政执法局 | 3538 | 226 | 3538 |
|  |  |  |  |  | 蓝天汇融 | 824 | 2106 | 824 |
|  | 小计 | 91251.05 | 22812.76 | 114063.81 | 小计 | 299992.58 | 85699.90 | 370984.48 |
| 备注：以上草坪及绿篱的管养面积按照8：2测算确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求：

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价 （元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔木养护 | 1.种类:乔木 2.胸径或干径:10cm以内 3.养护期:一年 4.养护等级:三级 5.含税金等一切费用 | 株 | 15201 |  |  |
| 2 | 乔木养护 | 1.种类:乔木 2.胸径或干径:10-20cm 3.养护期:一年 4.养护等级:三级 5.含税金等一切费用 | 株 | 8747 |  |  |
| 3 | 乔木养护 | 1.种类:乔木 2.胸径或干径:20-30cm 3.养护期:一年 4.养护等级:三级 5.含税金等一切费用 | 株 | 7266 |  |  |
| 4 | 乔木养护 | 1.种类:乔木 2.胸径或干径:30-40cm 3.养护期:一年 4.养护等级:三级 5.含税金等一切费用 | 株 | 2332 |  |  |
| 5 | 乔木养护 | 1.种类:乔木 2.胸径或干径:40-50cm 3.养护期:一年 4.养护等级:三级 5.含税金等一切费用 | 株 | 783 |  |  |
| 6 | 球类植物养护 | 1.种类:球类植物 2.蓬径:100cm以内 3.养护期:一年 4.养护等级:三级 5.含税金等一切费用 | 株 | 17924 |  |  |
| 7 | 草坪养护 | 1.草皮种类:草坪 2.养护期:一年 3.养护等级:三级 4.含税金等一切费用 | m2 | 391243.63 |  |  |
| 8 | 绿篱养护 | 1.种类:绿篱 2.篱高:50cm以内 3.养护期:一年 4.养护等级:三级 5.含税金等一切费用 | m2 | 108512.66 |  |  |
| 9 | 大树木修剪 | 1.树种：大树木 2.胸径：按建设单位要求 3.修剪类型：以建设单位要求的修剪类型为准 4.工作内容：含修剪、疏枝、清理枯枝、现场清理、枝叶堆放、安全防护、登高作业、垃圾外弃 5.本项暂定价格500000元，投标人须按招标清单给定价格报价，竣工结算时按发包人确认的实际工作量按实结算 6.含税金等一切费用 | 项 | 1 | 500000 | 500000 |
| 合 计 （元） |  |  |  |  |  |  |

特别说明：评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等

七、付款方式：

年底考核达标且通过验收后付至年服务费的70%，审计结束后付清。

八、考核办法：

（1）、考核内容

考核内容为绿化管养维护、参会及材料报送等2个方面。

1. 绿化管养维护：对负责区域内的绿化项目维护情况进行考核；

2.材料报送：相关材料文件报送及时程度进行考核。

（2）、考核细则

制定严格的考核细则，由城建办成立专项检查小组，适时组织开展检查工作。每月形成问题菜单，采取百分制，每月100分，累计失1分扣除300元。季度汇总、年度结算，并通报运维管理单位，最终按分值折算处罚金从年度运维款中扣除。

（3）、工作要求

1. 思想高度重视。环境卫生考核工作是提升环卫管理水平和作业服务质量，保障环卫设施运营的重要手段，运营单位要认真落实管理考核责任，健全垃圾分类日常检查考核机制，以查促管、以查促改、以查促建，切实提高辖区环境卫生水平。

2. 严守考核纪律。考核管理人员必须严肃考核纪律，持公平、公正、公开原则，信息采集人员自觉接受被查单位和群众监督，对反映信息采集人员以权谋私、徇私舞弊行为，将严肃查处，决不姑息。

3、认真落实奖惩。加强考核结果的运用，对工作不力、成效差的单位要严格督查，切实整改，对实效显著的单位加大考核奖励力度，切实发挥考核导向作用。

考核评分细则

| 项目 | 考 核 标 准（总分100） |  |
| --- | --- | --- |
| 管理规定 | 1、按照养护管理标准和管理要求报送当月养护计划。无月养护计划，扣5分，未按月养护计划实施酌情扣10分；公司主要负责人须参加管理部门]通知的会议、考核。主要负责人未参加一次扣5分；管养台帐（含灭虫台帐）记录不全扣5分； |  |
| 管养要求 | 2、三级养护 | 乔木：树林、树丛有一定结构性，孤植形态基本完美，树冠基本饱满，未达到扣2分；行道树无死树，缺株≦8%，未达到扣5分;绿篱基本无缺株，修建面平整，未达到扣2分；生长势茂盛，无大型枯枝，未达到扣5分；暴雨后1天内无积水，未达到扣1分，植株失水或积水现象1-2天内消除，未达到扣5分；无有害生物危害，整体枝叶受害率≦15%，树干受害率≦10%，未达到扣5分；补植完成时间≦20天，未达到扣10分； |
|  |  | 地被：群体景观效果较好，未达到扣1分；木本地被暴雨后1天内无积水，草本地被6小时无积水，未达到扣2分；植株无明显失水萎蔫现象，未达到扣5分；无有害生物危害状，受害率≦20%，未达到扣2分；有影响景观杂草存在，扣1分；补植完成时间≦20天，未达到扣10分； |
|  |  | 草坪：高度符合国家标准，未达到扣1分；修剪后无明显残留草屑，剪口无明显撕裂现象，未达到扣2分；暴雨后1天内无积水，未达到扣2分；草坪出现明显失水萎蔫现象，扣2分；草坪受害程度、杂草率符合国家标准，未达到扣2分；补植完成时间≦20天，未达到扣10分； |
|  | 3、对信号灯、路灯、监控遮挡等进行修剪，不含大面积断头等重修剪，未做到,扣5分；安排专职人员除去绿化地内的垃圾等杂物，设置专职看管、巡查人员并与采购人管理部门配合，协同保护苗木成活，未做到，扣5分；重大节日(元旦、春节、五一、国庆)及庆典活动前必须进行全面巡查，保证树木、草坪板块的整洁美观，未做到，扣5分； |  |
|  | 4、及时做好现场的资料记录、收集和保管，未做到者查到一次扣5分； |  |
| 投诉举报 | 5、公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政问题，经确认有责的，每例扣5分；未在规定期限（5个工作日）内整改解决的，每例扣5分；被通报批评的每例扣5分；市级以上检查失责任分的每例扣8分；管理员工作用语不文明、服务态度差、着装不整齐（袒腹露背、敞胸露怀），遭市民投诉举报经确认的，每例扣2分，单位不及时处理扣5分；与信息采集人员、服务对象发生纠纷矛盾，承担主要责任扣2分，承担全部责任扣4分。 |  |
| 备注 | 考核由城建办每个月适时组织开展、季度汇总、年度结算，并通报运维管理单位，最终按分值折算处罚金从年度运维款中扣除。 |  |

# 第四章 评分标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。本次采购得分最高者为成交供应商，第二名为备选供应商，当成交供应商不能履行其义务时，由备选供应商顶替，成为新的成交供应商，也可重新组织采购。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 本项目采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评标基准价／投标报价)×20 | 20 |
| 2 | 服务方案 | 2.1对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想 （1）服务设想周到全面，服务起点高，定位明确，针对性强，在服务于本项目的重点、难点等方面，有不同于其他供应商的新颖思路的，得9分； （2）服务设想涵盖了所有的招标项目，定位明确，具针对性的，得6分； （3）服务设想不全面，或设想没有针对性，或设想不明确的，得3分； （4）无相关内容的，不得分。 | 9 |
|  |  | 2.2绿化养护计划及技术方案 （1）结合季节变化，养护方案全面合理，质量标准具体明确，可操作性强的，得9分； （2）结合季节变化，养护方案齐全，质量标准合理，有可操作性的，得6分； （3）结合季节变化，养护方案较齐全，质量标准不具体，可操作性弱的，得3分 （4）无相关内容的，不得分。 | 9 |
|  |  | 2.3重难点养护方案 （1）结合本项目现有的绿化特点，充分考虑植物的特性,制定详细、可行、有针对性的绿化养护方案，可操作性强的，得9分； （2）结合本项目现有的绿化特点，充分考虑植物的特性,制定较具体可行的绿化养护方案，有可操作性的，得6分； （3）结合本项目现有的绿化特点，考虑植物的特性不够充分，制定绿化养护方案不够具体明确，可操作性弱或无可操作性的 ，得3分； （4）无相关内容的，不得分。 | 9 |
|  |  | 2.4绿化病虫害防治 （1）根据季节及苗木生长特性，病虫害防治全面，针对性强，可操作性高的，得9分。 （2）根据季节及苗木生长特性，病虫害防治合理，针对性一般，可操作性较高的，得6分。 （3）根据季节及苗木生长特性，病虫害防治一般，针对弱，可操作性一般的，得3分； （4）无相关内容的，不得分。 | 9 |
|  |  | 2.5乔灌木专项修剪 - 结合现有的乔灌木分布情况，充分考虑季节及植物的特性,制定详细、可行、 针对性强的专项修剪方案，可操作性强得，得9分。 - 结合现有的乔灌木分布情况，充分考虑季节及植物的特性,制定较具体可行的专项修剪方案，可操作性较强的，得6分。 - 结合现有的乔灌木分布情况，充分考虑季节及植物的特性,制定较具体专项修剪方案，具有一定的可操作性，得3分。 - （4）无相关内容的，不得分。 | 9 |
|  |  | 2.6组织架构及规章制度 （1）岗位设置合理，有明确的部门职责，工作流程完整、科学、可行，各类规章制度健全规范，针对养护服务所做的规划客观、明确的，得9分； （2）岗位设置齐全，有部门职责，工作流程完整，各类规章制度健全，有针对养护服务所做规划的，得6分； （3）岗位设置较合理，或对部门职责、工作流程的描述不完整，或规章制度不健全，针对养护服务所做的规划不明确的得3分； （4）无相关内容的，不得分。 | 9 |
|  |  | 2.7突发事件应急处理预案 （1）突发事件应急处理预案完备健全，对本项目养护服务有针对性强，具有实际可操作性的，得9分； （2）突发事件应急处理预案完备，或对本项目养护服务针对性较强的，得6分； （3）没有突发事件应急处理预案，或不符合实际操作的，得3分； （4）无相关内容的，不得分。 | 9 |
| 3.1 | 业绩 | 供应商自2022年1月1日起具有类似绿化养护服务业绩的，每提供一个得4分，最高得12分。 （提供合同扫描件加盖公章，时间和签章清晰可见，时间以合同签订时间为准，未提供不得分。提供的证明材料必须能充分反映相关数据和内容，否则视为未提供。） | 12 |
| 3.2 | 项目负责人 | 供应商拟投入本项目的项目负责人具有园林绿化相关专业中级及以上职称的，得5分。（提供有效身份证、职称证书和近半年内任意一个月在本单位社保缴纳证明材料。未提供或提供不全的不得分。提供的证明材料必须能充分反映相关数据和内容，否则视为未提供。） 注：园林专业：指与园林绿化工程规划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林规划设计、园林植物 、风景园林、园林绿化、园林设计、园林建筑、园林工程、园林建筑设计、园林管理）、园艺（含观赏园艺、现代园艺）、城市规划、植物（含植保、森保）、风景旅游、环境艺术、城市绿地系统规划等国家教育系统规定明确属于园林专业范畴内的专业。 | 5 |
| 总分 |  |  | 100 |

说明：

评审评分标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

# 第五章 采购合同格式

南京市江宁区政府采购合同

（仅供参考）

项目编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南京市政府采购合同

（具体合同条款由采购人和供应商依据项目开展拟定，本文件仅供格式参考）

南京市江宁区政府采购合同（服务类）

项目编号：

项目名称：

采购人（以下称甲方）：                供应商（以下称乙方）：

地址：                                 地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理的采购结果签订本合同。

1.项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 项目内容：

1.4 合同总价：￥元（大写： 人民币                        元）。

供应商完成（1）__________________________________项目工作；（2）价格应包括供应商为完成相关服务所承担的全部费用含人员经费、人员保险费等相关费用、以及在服务过程中发生的市场风险等一切费用。不论其在磋商文件中是否有提及。

1.5 服务期：      ；

2．定义

2.l“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录、磋商文件、磋商响应文件全部内容及对磋商文件书面修正、澄清的内容等以及构成合同的所有文件。

2.2“合同价格”系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.3“甲方”系指采购人。

2.4“乙方”系指成交供应商。

3．适用范围

3.l 本合同条款适用于本次采购项目。

4. 项目结算及付款方式

年底考核达标且通过验收后付至年服务费的70%，审计结束后付清。（考核方法见合同附件）

5．甲方权利义务

5.1 甲方配合提供相应基础资料。

5.2 负责与有关部门的联系和协调。

5.3 及时支付服务费用。

5.4 甲方有权将不符合服务要求的人员退给乙方，乙方需及时更换合格人员。

6．乙方权利义务

6.1 按照法规政策及有关行业规范、标准和磋商文件、响应文件及合同约定，提供专业化的服务。

6.2 制定好检查服务规章制度，抓好员工培训，派遣具有相适应岗位技能的人员，并保证人员队伍的稳定，未经甲方书面同意不得自行撤换。

6.3 乙方根据甲方提供服务业务的范围和要求督促完成工作任务。

6.4 乙方服务人员必须认证履行职责，遵守各项规章制度；服从甲方管理人员的工作调度和分配，不妨碍甲方工作，严守职业道德，遵纪守法，依职履责。

6.5 乙方应接受甲方对不符合要求的人员的调换。

6.6 乙方不得采用转包、转让及其他未经甲方同意的方式转移采购结果。

6.7 乙方必须做好相关人员的安全管理工作。作业过程中如发生安全事故，一切责任费用均由乙方承担，并按有关规定配合协助有关部门做好事故处理工作。

6.8 及时做好调查服务的内、外业资料的记录、收集、整理、保管。

6.9 养护期内死树由乙方无条件更换，不计费。

7．违约责任

7.1 如乙方没有按合同规定交工或提供服务，每延迟一天扣除合同总金额的0.2%的违约金，直至按合同交工或提供服务为止。违约金最高限额为合同总金额的5%。

7.2 如乙方逾期交付达25天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

7.3 乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.4 乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付合同总价10%违约金。

8.交付使用和验收

验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺。（不低于国家相关标准）

9．不可抗力

9.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

9.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续40天以上，双方（或三方）应通过友好协商在合理的时间内达成是否继续履行合同的协议。

10．税费

10.1 与履行本合同有关的一切税费，由乙方承担。

11．争议

11.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。经协商不能达成协议时，可向南京市江宁区人民法院提请诉讼。

11.2 诉讼期间，双方应继续履行争议部分以外的合同内容。

12．违约终止合同

12.1 因解除而终止

12.1.1 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

12.1.2 由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

12.1.3 合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达另一方之日起终止。违约方应当按本合同约定支付违约金或赔偿损失。

12.1.4 合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

12.2 有下列情形之一的，合同权利义务终止：

12.2.1 本合同已按约定履行完毕；

12.2.2 本合同经各方协商一致而终止；

12.2.3 法律法规规定终止的其他情形。

13．合同修改

13.1 对合同条款作出任何改动或偏离，均须甲乙双方签署书面的合同修改书。

14．适用法律

14.l 本合同应按中华人民共和国的法律解释。

15．语言与计量单位

15.1 合同书写应用中文。甲乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以中文书写。

15.2 除技术规格中另有规定外，计量单位均使用国家法定单位制。

16．通知

16.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

17．合同生效及其他

17.1 除合同中另有说明，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后，即开始生效。

17.2 合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。自双方授权代表签字、盖章之日起生效。

18．合同文件及解释顺序

下列文件均为合同组成文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

18.1 成交通知书（包括供应商“回执”）

18.2 双方商定的补充协议或合同期内双方签署的备忘录

18.3 磋商响应文件（包括修改、澄清）

18.4 磋商文件（包括澄清、答疑、修改和补充通知）

18.5 与本合同有关的其他文件

19．合同的变更和终止

19.1 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

19.2 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京市江宁区人民政府禄口街道办事处组织的政府采购活动。

20.补充条款

20.1 乙方提供评估成果及相关资料（加盖单位公章），评估成果电子档壹份。

20.2 乙方因本合同获取的甲方材料，未经甲方书面同意不得向任意第三方披露。除乙方为完成本合同项下的义务必须知晓甲方提供的材料人员外，乙方不得向本单位其他员工披露相关材料。否则甲方有权要求解除本合同，并要求乙方赔偿全部损失。

20.3 若乙方须前往项目所在地进行勘察，需提前通知甲方。乙方在场地勘察时造成的甲乙双方及第三方人身或财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

20.4 乙方应按照合同约定或法律约定向甲方支付违约金的，甲方有权从未付款项直接予以扣除。

20.5 因乙方原因，导致甲方解除合同的，乙方应退还所收取的全部费用。

以下无正文

| 甲方（采购人）：（盖章） 委托代理人： | 乙方（供应商）：（盖章） 委托代表人： 项目负责人： 电话： 开户银行： 账号： 单位地址： 日期： |
| --- | --- |

合同附件：

绿化管养维护考核办法

为加强环境卫生作业管理，规范第三方用工经费使用，实现我街道环境卫生管理工作长效化、标准化、规范化目标，进一步提升居民幸福感和获得感，结合我街道实际，制定本考核办法。

一、考核范围及对象

考核对象：

二、考核内容

考核内容为绿化管养维护、参会及材料报送等2个方面。

1. 绿化管养维护：对负责区域内的绿化项目维护情况进行考核；

2.材料报送：相关材料文件报送及时程度进行考核。（考核明细见附件1）

三、考核细则

- 制定严格的考核细则，由城建办成立专项检查小组，适时组织开展检查工作。每月形成问题菜单，采取百分制，每月100分，累计失1分扣除300元。季度汇总、年度结算，并通报运维管理单位，最终按分值折算处罚金从年度运维款中扣除。

- 四、工作要求

1. 思想高度重视。环境卫生考核工作是提升环卫管理水平和作业服务质量，保障环卫设施运营的重要手段，运营单位要认真落实管理考核责任，健全垃圾分类日常检查考核机制，以查促管、以查促改、以查促建，切实提高辖区环境卫生水平。

2. 严守考核纪律。考核管理人员必须严肃考核纪律，持公平、公正、公开原则，信息采集人员自觉接受被查单位和群众监督，对反映信息采集人员以权谋私、徇私舞弊行为，将严肃查处，决不姑息。

3、认真落实奖惩。加强考核结果的运用，对工作不力、成效差的单位要严格督查，切实整改，对实效显著的单位加大考核奖励力度，切实发挥考核导向作用。

附件：1. 绿化管养维护考核评分细则

甲方（招标方）签名：           乙方（中标方）签名：

日期：                         日期：

考核评分细则

| 项目 | 考 核 标 准（总分100） |  |
| --- | --- | --- |
| 管理规定 | 1、按照养护管理标准和管理要求报送当月养护计划。无月养护计划，扣5分，未按月养护计划实施酌情扣10分；公司主要负责人须参加管理部门]通知的会议、考核。主要负责人未参加一次扣5分；管养台帐（含灭虫台帐）记录不全扣5分； |  |
| 管养要求 | 2、三级养护 | 乔木：树林、树丛有一定结构性，孤植形态基本完美，树冠基本饱满，未达到扣2分；行道树无死树，缺株≦8%，未达到扣5分;绿篱基本无缺株，修建面平整，未达到扣2分；生长势茂盛，无大型枯枝，未达到扣5分；暴雨后1天内无积水，未达到扣1分，植株失水或积水现象1-2天内消除，未达到扣5分；无有害生物危害，整体枝叶受害率≦15%，树干受害率≦10%，未达到扣5分；补植完成时间≦20天，未达到扣10分； |
|  |  | 地被：群体景观效果较好，未达到扣1分；木本地被暴雨后1天内无积水，草本地被6小时无积水，未达到扣2分；植株无明显失水萎蔫现象，未达到扣5分；无有害生物危害状，受害率≦20%，未达到扣2分；有影响景观杂草存在，扣1分；补植完成时间≦20天，未达到扣10分； |
|  |  | 草坪：高度符合国家标准，未达到扣1分；修剪后无明显残留草屑，剪口无明显撕裂现象，未达到扣2分；暴雨后1天内无积水，未达到扣2分；草坪出现明显失水萎蔫现象，扣2分；草坪受害程度、杂草率符合国家标准，未达到扣2分；补植完成时间≦20天，未达到扣10分； |
|  | 3、对信号灯、路灯、监控遮挡等进行修剪，不含大面积断头等重修剪，未做到,扣5分；安排专职人员除去绿化地内的垃圾等杂物，设置专职看管、巡查人员并与采购人管理部门配合，协同保护苗木成活，未做到，扣5分；重大节日(元旦、春节、五一、国庆)及庆典活动前必须进行全面巡查，保证树木、草坪板块的整洁美观，未做到，扣5分； |  |
|  | 4、及时做好现场的资料记录、收集和保管，未做到者查到一次扣5分； |  |
| 投诉举报 | 5、公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉举报、网络问政问题，经确认有责的，每例扣5分；未在规定期限（5个工作日）内整改解决的，每例扣5分；被通报批评的每例扣5分；市级以上检查失责任分的每例扣8分；管理员工作用语不文明、服务态度差、着装不整齐（袒腹露背、敞胸露怀），遭市民投诉举报经确认的，每例扣2分，单位不及时处理扣5分；与信息采集人员、服务对象发生纠纷矛盾，承担主要责任扣2分，承担全部责任扣4分。 |  |
| 备注 | 考核由城建办每个月适时组织开展、季度汇总、年度结算，并通报运维管理单位，最终按分值折算处罚金从年度运维款中扣除。 |  |

# 第六章、竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编 号： 项 目 名 称： 供 应 商 ：

日 期 ：

## 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| 行数不够，自行添加 |  |

注：建议投标供应商为《竞争性磋商响应文件》制作详细目录，并将该《评分索引表》放在  投标书目录之前。

- 磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：  (采购人名称）

根据贵方  （项目名称）  采购文件，正式授权下述签字人  (姓名和职务)   代表  （供应商名称）  ，提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.根据已收到的磋商文件，遵照规定，我单位经现场考察和认真研究上述磋商文件后，愿以总价：（大写）   元人民币（￥ 	元）作为磋商报价。我方保证在     （填写服务合同履行期限）内服务并完成整个项目。

2.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商或收到的任何磋商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动、调试等服务，交付采购人验收、使用。我方将派出  （姓名）  作为本项目的项目负责人。

7.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额 5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8.与本磋商有关的正式通讯地址为：

供应商名称（盖章）：

地址 ：

联系电话/传真：

开户银行：

帐号：

日期： 年 月 日

二、法定代表人资格证明及授权委托书

法定代表人资格证明及授权委托书

供应商名称：

地址：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

身份证号码：                系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

是否授权：      （是/否）

授权内容：

本人（姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名） ，身份证号码：         为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称）（项目编号）  投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

法人代表身份证（正反面），授权代表身份证（正反面）（如有）

供应商：                 （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年       月       日

三、磋商报价表

磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（盖章）：

四、磋商分项报价表

磋商分项报价表

项目编号：

项目名称：

（★请按照采购文件“第三章 磋商项目需求”中“报价要求”的给定格式报价）

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

说明:

代理机构对每一项货物和服务仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

## 五、资格证明

资格证明

（格式由供应商自定，根据招标文件资格要求据实提交，及供应商认为需要提供的其他资格证明文件等）

## 六、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

## 七、项目实施方案

项目实施方案

（格式自拟）

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

## 八、项目组成员一览表

项目组成员一览表

1.项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |
| 项目负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目规模 |  |  | 合同价 | 其它情况 |

2.项目组成员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （行数不够，请自行添加） |  |

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

## 九、技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

技术规格偏离表

（由投标人据实提交）

| 序号 | 磋商文件的技术条款 | 磋商实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |

注：1.按照项目需求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

3.请如实填写偏离表，如果虚假响应，将被暂停进入南京市江宁区政府采购活动。

4.请供应商根据磋商实际情况填写，如果磋商实际响应与供应商提供的证明资料有实质性偏离的，将作无效磋商处理。

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

## 十、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺

我公司就项目编号为“JSZC-320115-NJXZ-C2026-0002 ”的2026年度禄口街道绿化管养服务项目质量保证及服务承诺如下：

（供应商自拟）

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

## 附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采  购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 	。

主要专业技术能力有： 	。

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

## 附件二：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

（采购人名称）：

我单位 	（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中 	（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到  刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

## 附件三：中小企业声明函格式、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为 	（符合/不符合）	条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加 	单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），  或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）： 日	期：

注意：《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》供应商须认真如实填写，不得修改声明函内容。

监狱企业声明函（如有）

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件四：南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二○ 年 月 日 |  |  |

★注：本表打印时间必须在发布采购公告之日（含）至开标当天（含）内打印。本表法代表人（签字）须为手写签字，印章视为无效。