仙林高铁站市政绿化设施养护

招标文件

项目编号：JSZC-320113-SNZX-G2025-0024

采购人：南京市栖霞区市政设施综合养护管理所

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年三月

- 第一章  投标邀请

项目概况 仙林高铁站市政绿化设施养护JSZC-320113-SNZX-G2025-0024招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025-04-10 09：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320113-SNZX-G2025-0024

项目名称：仙林高铁站市政绿化设施养护

采购方式：公开招标

预算金额：303万元

最高限价：259.98万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：仙林高铁站市政绿化设施养护，具体内容详见招标文件。

合同履行期限：三年

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.本次政府采购活动采用信用承诺制，具体要求详见本公告“六、其他补充事宜”。（提供由法定代表人签字并盖单位公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》或符合要求的证明材料附投标文件）

3.法律、行政法规规定的其他条件：

3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：苏采云系统内下载

售价0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025-04-10 09：30（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。

（二）本项目不接受转包。

（三）集中考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（四）投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版投标文件壹份（一般应为正本盖章的扫描件PDF格式、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（五）公告媒体

1.本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）公示发布，敬请各投标人关注；

2.若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https://njgc.jfh.com/）发布的关于本项目的信息更正公告。

（六）需要落实的政府采购政策：本项目若符合将落实政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购鼓励采购节能环保产品等政策。

（七）供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

（八）根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212：8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

1.符合国家相关规定的财务状况报告；

2.依法缴纳税收的证明材料；

3.依法缴纳社会保障资金的证明材料；

4.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

1.供应商被列入严重失信主体名单；

2.被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

3.其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

友情提示：南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京市栖霞区市政设施综合养护管理所

地址：南京市栖霞区仙林大学城文成路1号

联系人：张工

联系电话：025-85580265

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼

联系人：陆工

联系方式：025-84205129

3.项目联系方式

项目联系人：陆工

电话：025-84205129

请贵单位领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制投标文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

- 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标，中标人以中标金额为基数，按《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标代理业务收费标准计算向采购代理机构支付招标服务费。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。

4.3 评审费：由代理机构先行垫付，最终由中标人支付。该项费用请供应商综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评分标准

（4）采购需求

（5）合同主要条款及格式

（6）投标文件格式及附件

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购人和采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 采购代理机构拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由采购代理机构组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购人、采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

24.1.1.1 采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

24.1.1.2 接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第三章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标人。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件至采购代理机构联系地址，如选择通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑，及其他事项的询问、质疑向采购代理机构或采购人提出，由采购代理机构负责答复。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

- 第三章 合同文本

（此合同格式及主要条款作为签订正式合同时的参考，最终以甲乙双方签订的合同为准。）

南京市政府采购合同

合同编号：

项目名称：    仙林高铁站市政绿化设施养护

使用单位：南京市栖霞区市政设施综合养护管理所

服务单位：

签订日期：2025年  月

南京市工商行政管理局

南京市财政局    监制

合同编号：

政府采购计划号：

采购人（以下称甲方）：南京市栖霞区市政设施综合养护管理所

住所地：

供应商（以下称乙方）：

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：                   详见附件及乙方投标文件。

- 合同单价款

本合同项下服务总价款为：      元；

（1）其中日常养护类       元：

1）道路及附属设施养护     元；

2）排水养护    元；

3）绿化养护     元；

（2）其中提升养护类       元 ：

本合同单价款包含以下内容：

（1）完成本服务项目发生的所有含税费用；

（2）支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金；

（3）乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用；

（4）供应商认为需要的其他费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于          标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标（响应）文件和报价表；    （2）服务一览表；

（3）交付一览表；                  （4）技术规格响应表；

（5）投标（响应）承诺；            （6）服务承诺；

（7）中标（成交）通知书；          （8）甲乙双方商定的其它文件。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标（采购）文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条 交付和验收

1.合同期限：      年    月    日至      年    月    日。（经甲方考核不合格的，甲方有权提前终止合同）

2.验收标准：按行业通行标准和乙方投标（响应）文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

- （1）日常养护经费按月拨付，与该类别月度检查考核成绩相挂钩，具体拨付方式详见考核办法。

- （2）提升养护（包括绿化、排水、道路及附属设施、设备）按招标单位审核同意的方案实施，经费计算方式：材料、人工、机械设备等按信息价执行，无信息价的，按采购人或采购人委托的审计单位认可的市场询价为准，工作量以甲方或甲方认可的第三方核实的为准，在费用审核后一个月内拨付。

第八条 违约责任

1.甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3.如乙方不能交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4.乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5.乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。

6.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方3次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方未按本合同的规定和服务承诺提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8.乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9.乙方响应属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足投标（响应）文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第九条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的部门对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式捌份，甲乙双方各执叁份，一份交代理机构存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行账号： |

附件：服务内容及要求

详见招标文件“第四章 采购需求”

- 第四章  采购需求

一、项目概况

工作范围：依照工程量明细表的道路条目，综合养护要求中标企业按照相关标准和行业管理规定，精心组织，系统掌握实时动态，及时跟踪、发现、防止和处理病害缺陷、安全隐患，推行精细化管理，落实指令性任务，做好重大节假日保障和突发应急处置工作，确保市政、绿化设施完好安全，并符合行业规范要求。具体详见招标文件。

二、服务内容清单

本项目标的所属行业：其他未列明行业。

★服务范围：仙林高铁站-广场面积约为39389㎡；每年车行道面积日常养护投入翻新不低于10%。

其中具体设施量见下表：

| 序号 | 设施名称 | 设施量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 车行道面积 (㎡) | 人行道面积（㎡） | 挡土墙 （㎡） | 边坡 |  |  |  |  | 绿地（㎡） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | > Φ1000, | ≥ Φ600, | < Φ600 | 连接管 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≤ Φ1500 | ≤ Φ1000 |  |  |  |  |
| 1 | 仙林高铁站 | 15516.00 | 7774.00 | 830.0 | 830.0 | 77 | 435 | 476 | 393 | 16099 |  |

- 三、技术部分要求

- ★实质性要求：

（一）养护要求（现行规范要求，包含但不限于）

1.符合《城镇道路养护技术规范》 (CJJ36-2016)、《南京市城市绿化养护质量等级标准》、《南京市城市绿化养护技术规程》、《南京市城市道路设施精细化养护技术指南(2025年修订版)》、《城镇排水管道维护安全技术规程》《城镇排水灌渠及泵站养护技术规程》等相关养护规范标准等相关技术规范。

- 四、商务部分要求

- ★实质性要求：

- 1.服务时间

- （1）合同履行期限（服务期）：三年

- （2）服务要求：经招标人考核不合格的，招标人有权提前终止合同。

- 2.检查考核

- （1）考核组织实施

- 养护考核工作由南京市栖霞区市政设施综合养护管理所（以下简称区综管所）负责组织实施。具体负责组织集中、不定期检查和资料汇总、计分排名和通报，对其作业质量进行日常检查和考核，并对其存在的问题限期落实整改。本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿，且承担相应的法律责任。

- （2）考核办法

- 区综管所按照市级行业部门的相关考核办法、实施细则及《栖霞区道路桥梁设施养护管理考核办法》、《栖霞区市政设施综合养护管理所绿化养护管理考核办法》、《栖霞区市政设施综合养护管理所水务设施管理维护考核办法》对中标人的养护作业进行考核，文件后附。

- （3）否决指标

- ①中标人一年内累计三次得到区综管所书面警告的，或二次书面严重警告，区综管所将提前终止中标人的全部合同。维护经费结算到终止合同的前一个月止（区综管所拒付费用不参与结算）。

- ②中标人在合同期限内两次收到市区级综合考评批评，并影响到全区养护考核分值较大的，区综管所将提前终止中标人的全部合同。

- 3.付款方式

- （1）日常养护经费按月拨付，与该类别月度检查考核成绩相挂钩，具体拨付方式详见考核办法。

- （2）提升养护（包括绿化、排水、道路及其附属设施、设备）按招标单位审核同意的方案实施，经费计算方式：材料、人工、机械设备等按信息价执行，无信息价的，按采购人或采购人委托的审计单位认可的市场询价为准，工作量以甲方或甲方认可的第三方核实的为准，在费用审核后一个月内拨付。

- 五、价格部分要求

- ★实质性要求：

- 1.供应商应根据招标文件格式提供《分项报价表》。本项目日常养护部分总价包干。提升养护（包括绿化、排水、道路及其附属设施、设备）部分由于设施损坏的不确定性，数量按实际发生并经甲方核实认可的计取。日常养护报价占比约为项目投标总报价的60%（其中道路及附属设施日常养护报价占比约为日常养护报价的48%、排水日常养护报价占比约为日常养护报价的17%、绿化日常养护报价占比约为日常养护报价的35%)。提升养护报价占比约为项目投标总报价的40%。提供承诺书，格式详见附件。

- 2.最高限价：259.98万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

- 3.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、验收、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

- 4.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

- 5.供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

- （上述技术要求及商务要求供应商须在投标文件《商务要求响应及偏离表》或《商务要求响应及偏离表》中进行逐项应答，标注“★”的实质性要求不响应或负偏离作为无效投标处理。）

- 附件：

- 1、《栖霞区道路桥梁设施养护管理考核办法（2025）》

- 2、《栖霞区市政设施综合养护管理所绿化养护管理考核办法（2025）》

- 3、《栖霞区市政设施综合养护管理所水务设施管理维护考核办法（2025）》

附件1：

栖霞区道路桥梁设施养护管理考核办法（2025）

为切实加强我区道路桥梁设施养护管理考核工作，全面提高道路桥梁设施养护管理精细化、规范化、长效化水平，根据市交运局、市道路中心相关考核要求，结合我区道路设施养护管理的实际情况，制定本考核办法。

一、考核对象

区市政所管理的道路桥梁设施养护单位。

二、考核内容

各养护单位养护范围内道路、桥梁、附属设施的养护管理及道路挖占管理修复情况。

三、考核依据

考核依据：《南京市城市道路维护管理检查考核办法》（宁交道路〔2023〕79号）、《栖霞区道路桥梁设施养护管理承包合同》、本办法、《栖霞区道路养护管理日常考核评分细则》（附后）及相关主管部门制定的各类道路桥梁养护考核标准及技术规范。安全生产相关工作按照《江苏省安全生产条例》，《江苏省消防条例》及其细则进行考核。国家、省、市及我区关于安全生产考核的其他规定相关调整的，按调整后的规范执行。

四、考核方式

采取业务考核加管理考核结合的方式，按月进行考核打分。

1、业务考核

对照《栖霞区道路养护管理日常考核评分细则》，区市政所每月对辖区范围内道路日常维护以及挖占监管方面存在问题，按维护单位分别进行考核打分。

2、管理考核

对照《栖霞区道路养护管理日常考核评分细则》区市政所每月对养护单位管理工作、内业台账、专项指令执行情况等进行考核打分。

五、月度经费核算

每月养护单位上报次月维修计划，包含巡查频次、维修点位、维修形式、维修面积、维修预算，经我所科室确认后开展维修工作。同时报送上月维修小结，包含巡查频次、维修点位、维修形式、维修面积、维修结算。我所抽查复核维修道路比例不低于10%，复核时养护公司共同参与，确认维修面积。复核道路单项维修面积确定后，同比例折算月度维修总体工作量及费用，并在当月完成支付工作。

六、奖惩规定

1、日常维护费用拨付依据：合同价扣除占用设施养护经费后，养护经费、专项经费、考核经费的占比按乙方投标文件确定。如未采用招投标的企业，合同价扣除占用设施外作为日常维护费，其中被占用维护费中90%是专项经费，10%作为占用巡查经费。甲方按月对乙方养护工作进行考核打分，根据实际完成养护量及考核情况按月拨付。月度考核在95分及以上的为优秀，正常拨付当月日常维护费用；90-95分（含90分，不含95分）的为合格，比95分每低1分，扣减当月日常养护费用的1%；低于90分的为不合格，扣减当月日常养护费用的5%后，比90分每低1分，扣减当月养护费用的2%。

2、专项经费拨付依据：专项经费由甲方统筹安排，原则上用于乙方承包设施，在项目完工验收合格后，根据审核结果付清。若乙方无法按甲方要求实施项目，甲方可安排其他公司实施。

七、各养护公司扣减的养护经费，由区市政所统筹安排，用于道路设施专项维护。

本考核办法自2025年1月1日开始实施。

栖霞区市政设施综合养护管理所

2024年12月3日

| 栖霞区道路养护管理日常考核评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 扣分细则 | 扣分说明 |
| 业务考核 |  |  |  |
| 一、日常维护方面 |  |  |  |
| 1 | 施工现场满足安全文明、扬尘管控等考核要求 | 施工现场要有安全提示、警示标志、告示牌，围挡设施规范，现场配备安全防护用品，临时用电符合要求，现场有专职安全管理人员（有效证书、着装、臂章等）；现场采取洒水降尘措施，无现场拌和，废土覆盖及时清运，围挡整洁，运送砂石料车辆有覆盖，现场砂石料堆放有覆盖等，具体要求参照《南京市城市道路设施精细化养护技术指南（试行）》。未满足，发现1处扣2分 |  |
| 2 | 每月随机抽1条道路，对道路车行道、人行道及附属设施按规范考核。每月公司上报检查道路1条（非街巷），对道路车行道、人行道及附属设施按规范考核，考核问题双倍扣分，同一年度上报道路不重复。随机抽1座桥梁，对桥梁主体结构、桥梁设施、附属设施按规范要求进行考核。 如养护单位设施量较多，按照以上考核方式全年无法做到全覆盖考核，则将该养护合同内设施量拆分为12个考核单元，每月由管理单位随机抽取1个考核单元，单元内道路仍按照1条上报道路、1条抽查道路、1座抽查桥梁进行考核，剩余道路当月集中考核，考核病害按照0.5分/处计入当月考核成绩。 | 1、车行道路面出现龟裂、沉陷、坑槽、翻浆、拥包病害1处扣2分，其他病害1处扣1分 2、人行道路面出现坑洞、缺失、错台（2cm以上）病害1处扣2分，其他病害1处扣1分 3、边坡、挡墙出现断裂、沉陷、局部塌陷病害1处扣2分，路名牌、防撞护栏等附属设施缺失1处扣2分，其他病害1处扣1分 4、桥梁结构病害1处扣5分，其他病害1处扣1分 5、桥梁伸缩缝抵死1处扣2分，其他参考道路病害扣分 6、桥梁边坡、挡墙出现断裂、沉陷、局部塌陷病害1处扣2分，桥名牌、防撞护栏等附属设施缺失1处扣2分，其他病害1处扣1分 7、《南京市城市道路设施精细化养护技术指南（试行）》规定的其他维护管理要求，未满足，1次扣1分 |  |
| 3 | 专项维护结算金额申报应准确，如与所办审定金额相差较大，且无正当理由 | 核减超过10%，一次扣1分，核减超过20%，一次扣2分，核减超过30%，一次扣3分 |  |
| 4 | 按照行业管理要求，建立安全教育培训制度 | 未建立制度扣2分，未按制度实施扣5分 |  |
| 5 | 按照行业管理要求，编制并落实各项城市道路设施抢险应急预案 | 未编制预案扣2分，未按预案落实扣5分 |  |
| 二、挖占监管方面 |  |  |  |
| 1 | 现场初勘应安排管理人员参加，同时携带所需测量工具 | 未满足，1次扣3分 |  |
| 2 | 养护单位内部应做好交接工作，初勘项目科室通知开工后，仍作为违章上报的 | 1次扣3分 |  |
| 3 | 沟槽回填等关键环节养护单位应旁站监管，并将现场照片反馈至相关微信工作群 | 未满足，1次扣3分 |  |
| 4 | 沟槽修复应及时，过街沟槽须在24小时内回填修复，主次干道、特殊地段的沟槽应在施工单位提供相关跟测、检测材料后，三日内回填修复，其他路段的沟槽应在5日内回填修复 | 未满足，1次扣3分 |  |
| 5 | 沟槽结构层回填修复应采用半刚材料（如水稳材料）进行分层夯实回填，上层水稳以及沥青层施工应在下层水稳、上层水稳压实度检测后进行 | 未满足，1次扣3分，该回填段需重新翻挖回填到位 |  |
| 6 | 养护单位巡查应督促施工单位沟槽支护应严格按照支护方案实施，如遇变更及时报科室 | 未满足，1次扣3分 |  |
| 7 | 抢修性挖掘应在收到通知后2小时内到场签字确认，在抢修工作群中及时反馈，并于72小时内完成修复 | 未满足，1次扣3分 |  |
| 管理考核 |  |  |  |
| 1 | 按规定时间上报每月维护完成情况和下月维护计划等各项台账资料 | 未满足，1次扣1分 |  |
| 2 | 南京市城市基础设施(道路桥隧)安全运行智慧监管系统中养护工单完成量与月报表一致 | 未满足，1次扣1分 |  |
| 3 | 南京市城市基础设施(道路桥隧)安全运行智慧监管系统中巡查、维修时效等指标达标 | 未满足，1次扣1分 |  |
| 4 | 各类菜单整改情况，按规定期限内反馈，整改照片上周边不得有其他病害 | 未满足，1次扣1分 |  |
| 5 | 会议、活动、培训、现场查看要求到会的人员按时到会 | - 迟到，1次扣1分 - 参加人员不符合会议要求且未履行请假手续，扣2分 - 未参加，扣3分 |  |
| 6 | 态度良好、现场核实市民投诉问题，2小时内明确反馈管理范围并及时处理 | 未及时反馈，一次扣1分；因态度问题造成市民重复投诉，一次扣3分 |  |
| 7 | 每月设施量考核，须安排人员配合现场核量 | 缺席一次扣2分 |  |
| 8 | 市、区针对沟槽结构层及面层的检测中，各项指标应满足相关规范 | 检测不合格扣除该修复项目挖掘修复费50%，并按照要求整改。对整改质量或整改时间不能达到要求的，扣除该项修复经费剩余50%，公司自费整改。如拒不整改，按月扣除养护经费30%，且当月及后续养护经费暂停支付，待按要求整改完毕，经科室检查满足要求后，再进行支付。 |  |
| 9 | 态度恶劣、不听从上级领导安排，指令性任务未完成 | 1次扣3分 |  |
| 10 | 因施工管理不到位，受到居民投诉 | 1次扣1分；如造成人员受伤、财产损失，一次扣3分 |  |
| 11 | 媒体曝光、市、区级领导发现的设施问题等 | 区级领导发现问题一次扣3分，市级领导发现问题一次扣5分，，造成区级舆情重大影响的一次扣10分，造成市级舆情重大影响的一次扣20 分 |  |
| 12 | 道路违章挖掘未及时发现、未尽到阻止义务 | 1次扣1分，并由养护单位自行负责修复到位 |  |
| 13 | 桥梁日常巡查应包括桥面系、上部结构、下部结构等，并按月建立台账 | 巡查台账缺失、不完善，扣减当月所有桥梁养护经费的10% |  |
| 14 | 按所办公室、科室要求，及时上交台账、上传相关信息等 | 未满足，1次扣1分 |  |
| 15 | 如因养护单位导致市级考核管理扣分，该养护单位以市级考核扣分数二倍扣分。（不含第三方菜单） |  |  |
| 加分项 |  |  |  |
| 1 | 在市道路中心示范路创建工作中，被评为优质示范路 | 奖励3万元。奖励经费用于设施的维护 |  |
| 2 | 在市道路中心示范路创建工作中，被市局评为十佳路 | 奖励5万元。奖励经费用于设施的维护 |  |
| 3 | 养护单位自行拟写并被市级纸媒采用与工作相关的宣传报道 | 每篇加1分，每月不超过两分 |  |

附件2：

栖霞区市政设施综合养护管理所

绿化养护管理考核办法（2025）

为切实加强我区绿化设施养护管理考核工作，全面提高绿化设施养护管理精细化、规范化、长效化水平，根据市园林局相关考核办法，结合我区绿化设施养护的实际情况，制定本考核办法。

一、考核对象

区市政综合所管理的各绿化设施维护单位。

二、考核内容

各养护单位养护范围内绿化设施的养护情况。

三、考核依据

考核依据：《南京市城市园林绿化养护管理检查考核细则》、《南京市城市园林绿化养护管理绩效考核办法》、《南京市城市绿化养护质量等级标准》、《南京市城市绿化养护技术规程》、《栖霞区绿化养护管理考核办法》、《栖霞区绿化养护管理日常考核评分细则》、《江苏省安全生产条例》，《江苏省消防条例》及主管部门制定的各类绿化养护考核标准。相关规范被调整的，按调整后的规范执行。

四、考核方式

采取日常考核、月度明查考核和专项考核相结合的方式。

1、日常考核

区市政综合所采取日常巡查的方式，每月对辖区范围内道路绿化、游园绿地、市民广场的绿化养护、卫生保洁、设施维护、秩序维护及工作台账等对照《栖霞区绿化养护管理日常考核评分细则》考核，对设施存在问题纳入当月考核结果评分。对于巡查中发现的问题，向养护公司发出工作督查单，公司须在规定时间完成整改，检查问题直接纳入当月考核扣分。

2、月度考核

区市政综合所根据计划安排，每月组织由绿化养护单位参加的，对养护公司养护的绿化设施进行的考核。考核采取区市政综合所和设施养护单位各指定1-2条道路，并对养护范围内的广场游园随机抽查的方式，检查全部采取现场步查，对检查中发现的问题确认并按标准打分。

3、专项考核

区市政综合所将结合重点工作、重大活动保障、创建迎查活动、当年专项提升改造项目精细化养护情况等工作，不定时对养护单位专项工作开展情况进行检查，对于检查中发现的问题，向养护公司发出工作督查单，公司须在规定时间完成整改，检查问题直接纳入当月考核扣分。

五、计分方法

维护经费按月度拨付。考核分每月按照月度考核百分制打分为基础，另计算加分项目以及减分项目后，最终形成月度考核评分。

六、奖惩规定

1、每月科室考核结果与当月养护经费挂钩，具体要求均以养护合同规定为准。

2、加分项内容：

（1）受媒体专题表扬的单位，每次加3分。（需上报相关材料并在市局考核通报中体现）

（2）在养护工作中，采取新工艺、新方法，取得显著效果的，当月加3分。（需上报相关材料并在市局考核通报中有体现）

（3）在重点工作、重大活动保障、创建迎查活动等工作中积极配合，表现突出的，每次加3分。

（4）对各级领导重点关注及表扬的单位，给予一次性奖励1万元。

（5）积极开展精细化养护，申报优质养护示范设施，年底申报成功，根据实际情况，给予一次性奖励2-3万元，对于未申报成功的优质设施，经科室上报所领导认可后，给予一次性奖励1万元。

（6）对于全年无安全生产事故，并在安全生产方面表现较好的单位，经科室上报所领导认可后，给予一次性奖励1万元。

3、减分项内容：

（1）绿化设施有违章占用，未及时巡查发现并上报，造成设施损毁的，一次性扣3分，并由养护公司自行恢复完成。

（2）对于区市政综合所指定的必查、必巡点，巡查中发现、上级领导指出，媒体曝光的相关问题，一次性扣3分。

（3）对园林设施养护方面产生各类投诉，未及时处理或处理不当等原因造成投诉人反复投诉，经核实，一次性扣3分；媒体曝光和上级领导通报批评等问题，一次性扣5分；因舆情问题造成严重后果的，区级一次性扣10分，市级一次性扣20分。

（4）对于下达的工作通知和指令，不按要求实施，质量不达标，对前期的检查问题未按时进行整改的，一次扣3分。

（5）因防汛、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的，一次扣5分。

（6）未及时发现安全隐患，不遵守安全管理制度和各项安全操作规程进行违章作业的，因养护不到位造成安全生产责任的，一次扣5分，并考核中进行通报批评，发生重大安全生产责任事故的一次扣10分，并追究相关责任。

（7）养护公司不能按时、按要求完成各类材料、工作台账，或有材料缺漏、发现内容数据有重大错误的，根据实际情况，一次扣1-3分。

（8）养护公司一年内累计三次被区市政综合所书面警告的，第一次书面警告扣当月考核分值5分，第二次书面警告扣当月考核分值10分，第三次书面严重警告，将提前终止该公司的养护合同，维护经费结算到终止合同的前一个月止。

4、养护公司在年度合同期限内累计两次受到市级综合考评批评，并严重影响到全区养护考核评价的，区市政综合所将有权提前终止该公司的全部合同。

5、各养护公司扣减的养护经费，由区市政综合所统筹安排，用于绿化设施专项维护。

栖霞区市政设施综合养护管理所

2024年12月

| 栖霞区绿化养护管理考核评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 考核内容及标准 |  | 扣分细则（按百分制扣减） |
| 一 | 绿化养护 | 1 | 行道树（含乔木）长势茂盛，规格整齐，树干挺直，定干高度一致，树冠丰满；观花树木按时茂盛开花，观果树木正常结果 | 行道树长势衰弱扣0.5分/株/次 |
|  |  | 2 | 行道树上（含乔木）无枯枝、下垂枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝；无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 3 | 行道树修剪、除萌、剥芽及时，枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 4 | 无明显病虫危害迹象，树干无未处理的腐洞；树体无钉挂物、悬挂物 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 5 | 树穴设施完好，黄土不裸露，无杂草、杂物；树池内种植土要低于树池砌体顶沿5cm | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 6 | 无死株、缺株、严重倾斜株；无法修整复壮的树木及时申报更换 | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 7 | 新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应设立扶木支撑，扎缚规范有效 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 8 | 按操作规程能及时地对行道树（含乔木）进行冬季刷白 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 9 | 花灌木整形修剪及时、修剪成型，层次分明，面平边齐，线条流畅，曲线处弧度圆润丰满 | 扣0.3分/处/次 |
|  |  | 10 | 绿篱无缺损断档、无脱脚枯死；绿岛内无明显杂草、明显杂枝叶、无明显黄叶、焦叶、卷叶 | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 11 | 绿岛或绿地内无灌木缺株或黄土裸露（大于等于0.5m2）现象 | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 12 | 灌木无明显病虫害症状、虫粪、虫网、虫卵、病虫枝、虫蛹、虫茧及有关病原体 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 13 | 灌木上无积尘，绿岛内种植土低于绿岛砌体顶沿5cm | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 14 | 花箱、花盆、花坛及地栽花卉更换及时，长势旺盛养护到位；栏杆、花盆（箱）整洁无破损 | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 15 | 草坪生长健壮，生长期无枯黄现象；草坪内无低洼积水处，无明显裸露地，草坪基本无病虫危害状 | 扣0.2分/人/次 |
|  |  | 16 | 草坪修剪平整，修剪后剪口无撕裂现象，草坪上无修剪残留草屑、杂物，基本无杂草 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 17 | 地被栽植密度适宜，分布均匀，规格整齐，无残花、枯叶、死株、缺株，基本无病虫危害现象 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 18 | 植物浇水及时、按照规范及时施肥（每年休眠期施基肥，生长期施2-3次追肥，规范操作，施肥后及时覆盖，施肥方法适当，用量合理，不产生肥害） | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 19 | 使用化学药剂要保证园林植物的安全，不发生药害 | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 20 | 园路、铺装地面平整，无破损、无积水；金属构件设施无锈斑、油漆剥落现象。无障碍设施完好通畅。 | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 21 | 供水、排水、喷灌等管网设施维护良好，使用便捷，清洁、通畅 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 22 | 供电、照明设施完好无损，各类管线保持完整、安全无隐患 | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 23 | 栏杆、桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌、告示牌、宣传牌整洁美观，设置合理、醒目、完善、规范 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 24 | 窨井、进水口、给水口等设施完整无损，无安全隐患 | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 25 | 防台、防汛、消防等设备完好充足，保证应急使用要求 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 26 | 树池或绿岛内卫生整洁，无垃圾、无垃圾土 | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 27 | 广场游园内垃圾箱及垃圾堆场外观清洁，无陈积垃圾，无卫生死角，垃圾日产日清，严禁焚烧垃圾和枯枝落叶 | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 28 | 厕所内外清洁卫生，全天保洁，无尿垢，无臭味，无蚊蝇，无污水外溢 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 29 | 园林机具摆放隐蔽，位置合理 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 30 | 及时清除或覆盖非法小广告 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 31 | 雨雪后及时清扫，疏通雨水口、排水沟、集水井等排水设施 | 扣0.3分/处/次 |
|  |  | 32 | 广场实行全天候保洁；水面无漂浮杂物、无异味，水体清洁无污染 | 扣0.5分/处/次 |
|  |  | 33 | 广场内无躺卧或露宿、践踏绿地、攀枝摘花、宠物出入等不文明行为 | 扣0.2分/处/次 |
|  |  | 34 | 车辆不乱停乱放、不得进入禁止停放区域，有问题及时反映 | 未反映，扣0.2分/处/次 |
|  |  | 35 | 广场内没有无证出摊、占道经营，有问题及时反映 | 未反映，扣0.5分/处/次 |
| 二 | 加分项目 | 1 | 受媒体专题表扬、宣传的单位（需上报相关材料并在市局考核通报中有体现） | 加3分/次 |
|  |  | 2 | 在养护工作中，采取新工艺、新方法，取得显著效果的（需上报相关材料并在市局考核通报中有体现） | 加3分/次 |
|  |  | 3 | 在重点工作、重大活动保障、创建迎查活动等工作中积极配合，表现突出的 | 加3分/次 |
|  |  | 4 | 对各级领导重点关注及表扬的单位 | 一次性奖励1万元 |
|  |  | 5 | 积极开展精细化养护，申报优质养护示范设施 | 年底申报成功，一次性奖励2-3万元；未申报成功的，经科室上报所领导认可后，给予一次性奖励1万元。 |
|  |  | 6 | 对于全年无安全生产事故，并在安全生产方面表现较好的单位 | 一次性奖励1万元 |
| 三 | 减分项目 | 1 | 绿化设施有违章占用，未及时巡查发现并上报，造成设施损毁的，并由养护公司自行恢复完成。 | 扣3分/处/次 |
|  |  | 2 | 对于区市政综合所指定的必查、必巡点，巡查中发现、上级领导指出，媒体曝光的相关问题 | 扣3分/处/次 |
|  |  | 3 | 对园林设施养护方面产生各类投诉、媒体曝光和上级领导通报批评等问题，因舆情问题造成严重后果的 | 各类投诉，一次性扣3分；媒体曝光和上级领导通报批评的，一次性扣5分；因舆情问题造成严重后果的，区级一次性扣10分，市级一次性扣20分。 |
|  |  | 4 | 养护公司对于下达的工作通知和指令，不按要求实施，质量不达标，对前期的检查问题未按时进行整改的 | 扣3分/处/次 |
|  |  | 5 | 因防汛、创建迎查、各类保障等专项任务工作不力造成社会负面影响的 | 扣5分/处/次 |
|  |  | 6 | 未及时发现安全隐患，不遵守安全管理制度和各项安全操作规程进行违章作业的，因养护不到位造成安全生产责任的 | 一次扣5分，并考核中进行通报批评，发生重大安全生产责任事故的一次扣10分，并追究相关责任。 |
|  |  | 7 | 养护公司不能按时、按要求完成各类材料、工作台账，或有材料缺漏、发现内容数据有重大错误的 | 根据实际情况，一次性扣1-3分 |

附件3：

栖霞区市政设施综合养护管理所水务设施管理维护考核办法（2025）

（2024.12.20）

为确保我区水务设施使用功能完好，规范水务设施维护、管理行为，提升水务设施管理水平，为市民打造宜居环境，根据国家及省、市有关法律、法规和规范性文件，结合我区的实际情况，制定本办法。

一、组织结构及职责

成立栖霞区市政设施综合养护管理所水务设施维护管理考核工作领导小组，负责制定考核办法，协调有关问题，指导督促辖区内设施维护管理工作的实施，对各养护公司水务设施维护管理情况进行检查、考核，并将考核结果汇总上报。

二、考核范围

水务设施的维护、管理工作情况，具体包括:

排水管道:指委托管养的排水管道、检查井、雨水口及其他附属设施。

河道：指河面、岸坡、水闸、拦污栅等其他附属设施。

泵站：指委托管养的泵站及附属设施。

三、考核依据

城市排水设施维护管理检查考核应当遵循《城镇排水处理条例》《南京市排水条例》等相关法规和《城镇排水管道维护安全技术规程》《城镇排水灌渠及泵站养护技术规程》等技术规范和行业标准。

四、考核原则

1、坚持责、权、利相统一原则。

2、坚持过程与结果并重原则。

3、坚持考核结果与考核经费相挂钩原则。

五、考核对象

各养护公司

六、考核内容及标准

（一）考核分为月度考核和年度考核。月度考核根据考核细则实行百分制，主要包括南京排水监管系统运用、设施维护巡查过程、完好状况和管理绩效水平三个方面内容。

1、南京排水监管系统运用：每月考核公司设施完成维护打卡的量和准确性（30分，详见细则）。

2、设施维护过程、设施综合状况完好：每月考核养护公司的养护计划、巡检、养护质量、通沟污泥处置情况、设施完好情况、占用设施巡查情况、问题菜单处理，公司内部考核等养护全过程及各类重大活动的保障情况进行考核，发现的问题纳入当月考核成绩（30分，详见细则）。

3、管理绩效水平方面：主要考核养护公司日常养护管理、各类台账管理、养护监管、应急保障、安全生产等工作（40分，详见细则）。

4、附加分

（1）养护公司因排水设施管理、养护、防汛应急成绩突出，在市级以上媒体宣传的；受到上级部门专门表扬的，每次加1-2分，当月考核累计最高加4分（受表扬的单位需要提供相关材料）。

（2）养护公司应积极参与创优、创新、文明施工竞赛等各类评比活动。参与各类评比活动获奖的，视国家、省、市不同层次在当月考核中加分，分值分别为3、2、1分，累计最高加4分（获奖的单位需提供相关材料）。

（3）养护公司在工作中有好人好事的，应及时给员工和班组进行奖励和表彰的，每次加1分，当月累计最高加2分（获奖的情况需提供相关材料给所部核实）。

（二）考核主要标准（详见考核细则）：管道考核主要以日常检查为主，根据公司养护计划的上报、实际完成的养护量、进度、质量、巡查频次、一路一档建立及南京排水监管系统运用进行考核；泵站考核每周不少于一次，主要以人员工作情况、站容站貌、设施设备养护、应急保障、安全生产等工作为主；河道考核每周不少于一次，主要以人员工作情况、河清岸净、车船使用状况、安全生产为主，如遇重大保障或管理要求，可适当调整考核工作。

七、月度考核得分=南京排水监管系统运用+设施维护过程、设施完好评分+管理绩效评分+附加分

八、考核方式

考核采取明查与暗查、定期检查与不定期检查、交叉检查相结合的形式。

九、考核结果奖惩

1、日常维护费用拨付依据：水务科按月对养护公司养护工作进行考核打分，根据考核情况及实际完成养护量按月拨付。每月市级检查问题作为每月区级考核扣分项目，每月区级考核中95分及以上的为优秀，正常拨付当月经费；在90-95分（含90分，不含95分）的为合格，比95分每低1分，扣减当月日常养护费用的1%；低于90分的为不合格，扣减当月日常养护费用的5%后，比90分每低1分，扣减当月养护经费2%。

2、专项经费拨付依据：专项经费由市政所统筹安排，作为科室指令性任务，原则上用于公司承包设施，在项目完工验收合格后，根据审核结果一次性付清。若公司无法按市政所要求实施项目，甲方可安排其他公司实施。

3、对于因各种原因被占用的设施量，拨付养护费用的20%作为占用设施巡查经费。

十、考核要求

1、被考核单位应统一思想，提高认识，严格按照考核办法要求加强日常管理和自我考评。

2、被考核单位应积极配合考核工作，创造良好考核条件提供完整台账资料，上报的书面材料应客观、准确、实事求是，保证考核工作顺利进行。

3、被考核单位要落实好问题整改，正视不足，快速切实解决好存在问题。

4、严肃考核纪律，考核单位和工作人员认真负责，恪尽职守，做到公平、公正、科学实施考核。

栖霞区市政设施综合养护管理所

2024年12月10日

| 城市排水设施维护管理检查考核评分细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分值 | 项目 | 考核内容及标准 | 不达标扣分分值 /次或处 |  |
| 市城市排水监管系统 |  |  |  |  |  |
| 一 | 30 | 系统运用管理 | 1、管道维护计划上报、起止点定位、作业过程、养护过程影像上报。 | 0.5 |  |
|  |  |  | 2、河道及附属设施维护起止点定位、作业过程、养护过程影像上报。 |  |  |
|  |  |  | 3、泵站、截流、初期雨水装置各类设施维护、维修过程影像上报。 |  |  |
|  |  |  | 4、闸坝、拦污栅各类设施维护、维修作业过程影像上报。 |  |  |
|  |  |  | 5、临时任务、菜单整改等作业过程影像上报。 |  |  |
|  |  |  | 6、养护设施应按要求准确及时录入系统，当月完成养护计划验收合格后，次月纳入南京城市排水监管平台打卡。 | 2 |  |
|  |  |  | 7、南京城市排水监管平台和手机APP打卡规范操作。 |  |  |
|  |  |  | 8、上报信息应与实际完成情况相符。 |  |  |
|  |  |  | 9、南京城市排水监管系统有专人负责监管，各岗位具体打卡工作有专人负责。 |  |  |
|  |  |  | 10、市级检查问题按照管道部分一处0.5分、河道部分一处1分、泵站部分一处0.5分进行扣除。 |  |  |
| 设施养护过程及完好 |  |  |  |  |  |
| 二 | 30 | 排 水 管 道 | 1、管道按计划方案实施养护，管道内积泥深度不超标，各类井积泥深度不超标。 | 1 |  |
|  |  |  | 2、管道内无垃圾、杂物、树根，无私拉乱接，管道、盖板、出水口设施齐全，标识标志规范，功能完好。 |  |  |
|  |  |  | 3、管道养护必须进行全覆盖，定期处理阻水物，管道养护需要清理至下游或排口并掌握下游或排口情况。 |  |  |
|  |  |  | 4、清疏车辆设备规范作业，车容车貌干净整洁，车辆密闭，无抛洒滴漏。 |  |  |
|  |  |  | 5、雨水篦、检查井与路面整齐平稳功能完好，蔑眼无堵塞，井室完好，框盖齐全平稳，不动摇，无响声，无破损，开启灵活，设施见本色。 | 2 |  |
|  |  |  | 6、做好管道清淤的处置工作，无害化处置通沟污泥并建立台账。 |  |  |
|  |  |  | 7、作业人员应穿戴配有反光标志的安全警示服并正确佩戴和使用劳动保护用品；作业区域应采取设置安全警示标志灯防护措施；夜间作业时，应在作业周边明显处设置警示灯；工完场清，应及时清除障碍物，作业现场严禁动用明火。 | 2 |  |
| 三 |  | 泵站 | 1、设施设备无故障运行正常，按期保养出新，做好水泵、捞污机、电气、吊装、消防、监控等各类设备检测工作。 | 2 |  |
|  |  |  | 2、捞污机不得阻水，临边洞口危险处防护遮拦齐全牢固，警示标识明显；扶梯、栏杆无锈迹。 | 1 |  |
|  |  |  | 3、房屋设施安全完好，墙体完好无开裂，墙壁无脱落无渗水无污渍霉斑，屋顶天沟及落水管保持畅通，照明设备完好齐全，干净。 | 1 |  |
|  |  |  | 4、附属设施完好齐备，泵站各建筑屋顶天沟及落水管保持畅通，老化的防雨油毡及时更换。 |  |  |
|  |  |  | 5、站容站貌整洁干净，每日保洁，墙地面清洁干净；室内无蛛网污迹；玻璃明净无缺损；不放挂杂物；前池无垃圾漂浮物。 |  |  |
|  |  |  | 6、管理规范，制度上墙，按要求标准进行作业。各种铭牌、图牌内容清晰、完整，悬挂位置明显。 |  |  |
|  |  |  | 7、作业人员进入机泵房、配电房等作业区域作业时必须穿戴绝缘鞋、手套，清理前池要穿戴救生衣，做好泵站运行的记录。 | 2 |  |
| 四 |  | 河道 | 1、河面（含拦污栅前）无漂浮物等；河道保护范围内无杂物垃圾、杂草、杂树；无毁绿种菜。 | 1 |  |
|  |  |  | 2、打捞上来的漂浮物在指定地点堆放，日产日清，按要求弃置处理。 | 2 |  |
|  |  |  | 3、拦污栅不得悬空、淹没，上下游水位差<20cm，清理不得将垃圾冲至下游；不得擅自提起。设施表面油漆完好，格栅、踏板、栏杆完好。 | 2 |  |
|  |  |  | 4、排水截流装置设施完好，运行正常。 | 3 |  |
|  |  |  | 5、压顶无缺损；勾缝无脱落；片石无脱落；堤身无裂缝；岸坡无掏空、坍塌；警示牌、宣传牌、栏杆、拦污栅等附属设施无损坏。 | 1 |  |
|  |  |  | 6、水闸主体设施完好，闸门完好牢固，止水良好，无腐蚀、裂纹、穿孔，闸槽内无杂物；启动装置完好，丝杆及齿轮箱不变形，不失油，不锈蚀，启闭灵活，无异常振动和噪音，限位开关安全可靠；附属建筑物完好，内、外墙整洁，无沉陷、开裂、屋漏等现象。 | 2 |  |
|  |  |  | 7、河岸绿地、生态浮岛、水中绿植养护应符合养护标准。 | 1 |  |
|  |  |  | 8、日常清洁养护，科室随时查看，发现问题列入当月考核。 | 1 |  |
| 管理绩效 |  |  |  |  |  |
| 五 | 40 | 日常养护 | 1、按规范要求开展养护工作，定人、定岗、定车辆设备，作业情况按时间定位等要求拍照发工作群。各岗位作业时间每天须保持8小时，汛期工作时间以雨情为令。 | 1 |  |
|  |  |  | 2、按要求开展管道检测，配备必要的管道检测设备。 | 5 |  |
|  |  |  | 3、检测发现问题及时整改。 | 1 |  |
|  |  |  | 4、投诉、菜单等各类问题4小时内当日处理完成，并按要求上报。 | 5 |  |
|  |  |  | 5、每月完成宣传报道2篇。 | 1 |  |
| 六 |  | 台账管理 | 1、按要求及时准确完成各类信息、计划、报表、总结的上报，数据真实有效。 | 2 |  |
|  |  |  | 2、按照规范要求建立健全管道、河道、泵站等设施检测、养护、考核台账；管道通沟淤泥处理台账。 | 1 |  |
|  |  |  | 3、建立安全、车辆、危化品、设施设备检查、人员培训等专项台账。 | 2 |  |
|  |  |  | 4、一路一档资料要如实反映现在排水设施内部情况，在一路一档里没反映出来的穿管、穿线等情况，后期一律作为新增问题，并由养护公司进行处理。 | 1 |  |
| 七 |  | 巡查监管 | 1、每日按规定频次对养护设施进行巡查监管，每周对占用设施巡查监管，对各类违章行为第一时间发现、制止、查处、上报，每月上报巡查台账。如巡查不到位，台账上报不及时，科室或其他渠道发现问题，进行扣分。 | 1 |  |
|  |  |  | 2、养护公司应每天对排水设施进行巡查，发现非雨水排入情况，应提供切实有效的查处信息。 | 1 |  |
|  |  |  | 3、在设施占用挖掘施工过程中，按照每周一次进行巡查，在验槽、埋管、回填时做好上报和验收工作，并记录在一路一档中。 | 2 |  |
| 八 |  | 应急保障 | 1、建立健全排水设施应急预案，制定防汛预案、防冻扫雪预案、重大保障预案、井盖缺失现场处置预案、管道作业应急预案。 | 10 |  |
|  |  |  | 2、按照安全规范作业，按要求进行检查、培训、演练，及时发现处理安全隐患，对辖区范围内各类井盖能及时现场确认处置。 | 3 |  |
|  |  |  | 3、做好重大事件和重要活动保障，对突发事件及时有效处置。 |  |  |
|  |  |  | 4、未按预案进行处置，响应迟缓不力，受到领导上级批评的，管理人员未履行职责，运转不灵出现失误等情况。 | 5 |  |
|  |  |  | 5、保持电话畅通，确保工作24小时全天候能应急处理，1小时内回电、回复各类信息，4小时内完成修复，当日工作当日完成，工作完成要及时回复。 | 3 |  |
|  |  |  | 6、平时加强对施工占用设施的巡查频次，发现问题及时以菜单形式上报，汛期对施工占用设施进行巡查应急防汛组织工作。 | 1 |  |
| 九 |  | 日常管理 | 1、及时有效落实各类指令性工作安排。 | 10 |  |
|  |  |  | 2、设施损坏、停电等影响设施运转的及时报备；完成调度指令任务后及时反馈信息。 | 3 |  |
|  |  |  | 3、造成区级舆情重大影响的一次性扣10分，造成市极舆情重大影响的一次性扣20分。 | 不符合要求的每次扣1分，每拖延一天扣 1分；发生质量问题的每一次扣 2分，整改不到位每次扣4分；被曝光的一次扣5分；菜单、事故处理及问题反复出现不及时整改每次扣5分。 |  |
|  |  |  | 4、按行业管理相关要求开展养护管理工作，投诉菜单有专人处理，问题整改及时有效。 |  |  |
|  |  |  | 5、建立各养护公司内部考核体系，按月上报考核情况，对上级考核结果认真分析上报。 |  |  |
|  |  |  | 6、未按要求完成工作或质量不达标，被要求返工的；安排的工作不落实，问题不解决的；情节严重，影响工作进展的；科室多次提出的问题不整改的。 |  |  |
|  |  |  | 7、不得离岗脱岗，各区域段落都要专人养护，及时回电、回复各类信息。上级部门安排工作要及时签收回复，工作完成要有回复。 |  |  |
|  |  |  | 8、养护公司上报有违规挖掘、占用、违规排放等违规行为时，需要提供有效证明材料。 |  |  |
|  |  |  | 9、各岗位不得离岗脱岗。养护公司拟投入项目的人员未经甲方同意，不得随意更换。如确有需要，经甲方同意后，需出示新管理人员的劳动合同原件、身份证原件审核，并将劳动合同复印件、身份证复印件盖公司章送所部备案。 |  |  |
|  |  |  | 10、养护公司应配合各级管理部门现场检查、考核、 会议等要求。 |  |  |
|  |  |  | 11、养护公司需按时完成工作且完成的工作质量达标，不得发生养护质量问题被曝光等情况。养护公司应积极处理各类菜单、事故投诉处理。 |  |  |
|  |  |  | 12、养护公司需按设施类别建立健全设施信息资料（如一路一档、一井一档、一河一档、一站一档）、维护台账资料，需安排专职资料文员负责各类文件资料，及时准确地向甲方报送各类信息和材料，确保养护计划和工作报表真实有效，作为经费拨付依据。 |  |  |
|  |  |  | 13、养护公司每月18日前（遇到节假日提前上报）上报下月养护计划表，报所、科室同意后，严格落实工作内容，养护完毕后养护公司需要上报该路“一路一档”、“一河一档”、“一站一档”台账、自查验收单、养护台账等信息资料的电子档在现场验收前，先报科室，现场验收时提交纸质档。科室根据当月养护计划完成工作进行工程验收考核、考核系统后台抽查等形式考核养护公司的维护过程。 |  |  |
|  |  |  | 14、养护公司需要清晰了解养护设施的基本状况、排水走向、养护范围、设施设备基本信息等现场查看南京排水监管系统运用工作，各公司需确保检查设备完好。 |  |  |
|  |  |  | 15、设施养护计划要考虑节假日、汛期影响，按9个月折算为每个月平均养护量，年度计划按月严格实施，如需调整，需同步调整年度养护计划，原则上不超过当月平均量的1倍。公司要在计划范围的时间内完成养护任务。 |  |  |
|  |  | 安全生产管理 | 1、建立健全内部安全生产养护制度，养护人员应具备上岗资格证书，接受专门的安全教育和作业规程训练，并按照专业养护作业规程进行养护作业，养护机械、设备进行全面安全检查。养护人员需配备必要的保护装置，养护单位应配备养护专职安全员。 | 5 |  |
|  |  |  | 2、养护前进行必要的环境不安全因素监测，养护作业时，应围挡施工，设置明显警示标志，养护作业现场应有专职安全人员进行安全监督和交通疏导。 |  |  |
|  |  |  | 3、组织各岗位人员学习各级安全生产文件及工作要求。 |  |  |
| 附加分 |  |  |  |  |  |
| 一 | 10 | 加分项目 | 1、养护公司因排水设施管理、养护方面、防汛应急成绩突出，在市级以上媒体宣传的；受到上级部门专门表扬的，每次加1-2分，当月考核累计最高加4分。 |  |  |
|  |  |  | 2、养护公司应积极参与创优、创新、文明施工竞赛等各类评比活动。参与各类评比活动获奖的，视国家、省、市不同层次在当月考核中加分，分值分别为3、2、1分，累计最高加4分。 |  |  |
|  |  |  | 3、养护公司在工作中有好人好事的，应及时给员工和班组进行奖励和表彰的，每次加1分，当月累计最高加2分（获奖的情况需提供相关材料上报科室核实）。 |  |  |

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1、2.2、2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。采购人在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 |  |  |  |
| 1 | 价格 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件基本要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价为满分，即10分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 | 10 |
| 技术部分 |  |  |  |
| 2.1 | 技术方案 50分 | 日常养护方案： 日常养护方案（包括但不限于车行道、路名牌、雨水管、明渠、暗渠、绿地等），评委对比各投标人投标文件提供的养护方案方案酌情评分： 方案描述清晰，内容全面具体，方案措施优于采购需求，实际可行的，得10分； 方案描述较清晰，内容全面，方案措施满足采购需求，实际可行的，得7分； 方案描述清晰性一般，内容一般，方案措施基本满足采购需求的，得4分； 方案描述模糊，内容缺漏，方案措施与采购需求有偏差的，得1分； 未提供不得分。 | 10 |
| 2.2 |  | 提升养护服务方案 提升养护服务方案（包括但不限于质量、进度、安全生产工作管理方案等），评委对比各投标人投标文件提供的市政设施维修方案酌情评分： 方案描述清晰，内容全面具体，方案措施优于采购需求，实际可行的，针对本项目的提升养护价格方案合理性强的，得8分； 方案描述较清晰，内容全面，方案措施满足采购需求，实际可行的，针对本项目的提升养护价格方案合理性较强的，得5分； 方案描述模糊，内容基本齐全，方案措施基本满足采购需求的，针对本项目的提升养护价格方案合理性一般，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 2.3 |  | 应急处置工作方案 应急处置工作方案（包括但不限于道路积水应急情况处置，扫雪防冻应急处置，防汛防灾应急处置，路面突发情况、迎查、重大活动等），评委对比各投标人投标文件提供的应急处置工作方案酌情评分： 方案描述清晰，内容全面具体，方案措施优于采购需求，实际可行的，得8分； 方案描述较清晰，内容全面，方案措施满足采购需求，实际可行的，得5分； 方案描述模糊，内容基本齐全，方案措施基本满足采购需求的，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 2.4 |  | 巡查管理工作方案 巡查管理工作方案（包括但不限于道路病害、违章挖占情况，雨水管道巡查、污染物巡查监管等），评委对比各投标人投标文件提供的应急处置工作方案酌情评分： 方案描述清晰，内容全面具体，方案措施优于采购需求，实际可行的，得8分； 方案描述较清晰，内容全面，方案措施满足采购需求，实际可行的，得5分； 方案描述模糊，内容基本齐全，方案措施基本满足采购需求的，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 2.5 |  | 管理制度 投标供应商需提供完善的员工管理制度、安全管理制度、安全培训制度、质量（含机械化作业）管理制度、考核办法，评标委员会根据各投标人所提供的制度方案酌情评分： 管理制度科学合理，描述清晰具体，具有可操作性，得8分； 管理制度科学合理，描述具体，具有一定可操作性，得5分； 管理制度不切合实际，描述模糊的，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 2.6 |  | 企业内部管理运作 评委根据各投标人投标文件提供的具有满足作业需要的组织机构图、运作流程图说明、内部考核方案、专门机构负责对本项目进行质量监管，制定具体的质量管理考核细则等酌情评分： 方案科学合理，描述清晰具体，具有可操作性，得8分； 方案科学合理，描述具体，具有一定可操作性，得5分； 方案不切合实际，描述模糊的，得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 商务部分 |  |  |  |
| 3.1 | 商务 40分 | 企业业绩： 投标供应商2022年1月1日（含）以来承担过类似项目的，每提供一份业绩得3分，满分9分。 （须提供合同扫描件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同扫描件须能反映相关信息，否则不得分） | 9 |
| 3.2 |  | 企业实力： 投标单位具有有效期内的市政总承包三级及以上资质证书，得3分（提供有效资质证书扫描件并加盖公章）。 | 3 |
| 3.3 |  | 停车场地： 投标供应商承诺在项目作业地20公里（含）路程范围内有500平方米（含）以上固定的机械、车辆停放地得2分。（投标人提供包含相应内容的承诺函加盖公章） | 2 |
| 3.4 |  | 车辆及设备： 1）自有铣刨机1台及以上得1分，租赁的得0.5分； 2）自有平板夯1台及以上得1分，租赁的得0.5分； 3）自有装载机1台及以上得1分，租赁的得0.5分； 4）自有压路机1台及以上得1分，租赁的得0.5分； 5）自有污泥车或吸污车1台及以上得1分，租赁的得0.5分； 6）自有管道疏通车或高压清洗车1台及以上得1分，租赁的得0.5分； 7）自有洒水车1台及以上得1分，租赁的得0.5分； 8）自有高空作业车1台及以上得1分，租赁的得0.5分。 以上车辆及设备自有的需提供自有购置发票扫描件加盖公章，租赁的需提供租赁合同扫描件加盖公章。扫描件须清晰可辨，能够反映相关信息，否则不得分。 | 8 |
| 3.5 |  | 服务承诺1： 投标人承诺劳动用工符合国家劳动法规，人员月基础工资不得低于当地最低工资标准（含个人依法缴纳的社会保险费），政策性调整最低工资标准时，应当相应调整。承诺书内容完整得1分，不完整或未提供承诺书不得分。 | 1 |
| 3.6 |  | 服务承诺2： 投标供应商承诺为本项目员工办理意外伤害保险，承诺书内容完整得1分，不完整或未提供承诺书不得分。 | 1 |
| 3.7 |  | 服务承诺3： 投标供应商承诺如遇突发情况，20分钟内能到达现场的，承诺书内容完整得1分，不完整或未提供承诺书不得分。 | 1 |
| 3.8 |  | 服务承诺4： 投标供应商承诺如果中标，供应商针对本项目提供的车辆专为本项目使用，在服务期限内不挪作他用，承诺书内容完整得1分，不完整或未提供承诺书不得分。 | 1 |
| 3.9 |  | 拟投入人员情况1： 项目负责人一名，具有市政公用工程专业的二级或以上注册建造师证书的 得3分，同时具有安全生产考核B类证(B证)加3分(需提供建造师证、安全B证扫描件加盖公章) 技术负责人一名，具有中级职称及以上的得3分。(需职称扫描件加盖公章) | 9 |
| 3.10 |  | 拟投入人员情况2： 机动车驾驶员人数5人，且持有法定准驾证照，得1分/人，满分5分；（须提供准驾证照扫描件加盖公章） | 5 |
| 4 | 合计 |  | 100 |

说明：建议供应商在投标文件中逐条响应上述评标办法细则并提供有效证明材料并在投标文件编制系统中做好索引关联，否则将可能导致不得分。

第六章  投标文件格式

（投标人应根据招标文件相关内容提供证明材料，并在制作电子投标文件时做好相关关联索引工作，因关联索引错误或未做关联导致的不利后果由投标人自行承担。）

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、开标一览表

- 开标一览表（单价）

投标人名称（CA公章）：

项目名称：仙林高铁站市政绿化设施养护

项目编号：JSZC-320113-SNZX-G2025-0024

分包号：采购包1

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 仙林高铁站市政绿化设施养护 |  |

年    月    日

二、资格审查证明材料

（一）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（二）本次政府采购活动采用信用承诺制，具体要求详见本公告“七、其他”。（提供由法定代表人签字并盖单位公章的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》或符合要求的证明材料附投标文件）

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

被授权人或法定代表人身份证扫描件：

投标人或其分支机构近半年内任意一个月为被授权人缴纳社保的证明材料：

四、投标函

- 投标函

致：（采购人名称）

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 报价（元 ） | 是否属于小、微型企业提供服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

承诺书

我单位承诺：

1、日常养护报价占比约为项目投标总报价的60%（其中道路及附属设施日常养护报价占比约为日常养护报价的48%、排水日常养护报价占比约为日常养护报价的17%、绿化日常养护报价占比约为日常养护报价的35%)。

2、提升养护报价占比约为项目投标总报价的40%。

单位名称（盖章）：

日期：

六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，投标人未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于中型企业 小型企业 微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、投标需要的其他证明文件及材料