竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320117-JSWN-C2024-0007

项目名称：云鹤小学运动场修缮工程

江苏威宁工程咨询有限公司

二〇二四年九月

总 目 录

- 竞争性磋商邀请

- 供应商须知

第三章	采购项目的技术要求

第四章	评分标准

第五章	合同主要条款及格式

第六章    项目需求

第七章	磋商响应文件格式及附件

第一章 竞争性磋商邀请

江苏威宁工程咨询有限公司受溧水区晶桥中心小学（以下简称“采购人”）委托，就云鹤小学运动场修缮工程进行竞争性磋商采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件和参加磋商。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320117-JSWN-C2024-0007

2、项目名称:云鹤小学运动场修缮工程

3、采购方式：□竞争性谈判√竞争性磋商□询价

4、采购项目预算：98万元

5、最高限价：977821.34元（其中暂列金为不可竞争费）；

6采购需求：溧水区晶桥镇云鹤小学运动场塑胶面重做、人工草坪更换等。详见磋商文件项目需求。

7、工期：30日历天（不可抗力因素除外）

二、申请人的资格要求：

1、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料（包括但不限于）:

1.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小微企业采购。

1.3本项目的特定资格要求：

（1）投标供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（在有效期内）；

（2）项目负责人具备建筑工程专业二级（含）注册建造师以上资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B 类）（提供在本单位2024年02月至2024年07月社会保险缴纳明细证明，必须由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章）

1.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“南京公共采购信息网”主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标（响应）文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标（响应）文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

3、本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品

4、集中考察或答疑：采购人不组织。供应商如果对采购需求有疑问请和采购单位联系人沟通。

三、获取采购文件

1、磋商文件获取信息

时间：2024年09月06日-2024年09月12日，每天上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00（节假日除外，北京时间）

地点：苏采云

方式：本项目采用网上注册登记方式。   售价：0.00元

四、磋商文件提交与开启

1、磋商文件接收信息：

磋商文件接收截止时间：2024年09月19日上午10:00 （北京时间）

磋商文件接收地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、其他补充事宜

1.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目竞争性磋商公告“二、申请人的资格要求第1条”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供上述涉及的证明材料。

1.2供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求第1条”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式四份），材料须加盖公章并按磋商文件要求提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

2、现场考察：采购人不组织，供应商可自行查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

3、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

4.1“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）

4.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html3.

4.3竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.4潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.5本竞争性磋商公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、南京公共采购信息网（https：//njgc.jfh.com/）公示发布。若有关本次竞争性磋商存在的变动或修改，敬请各供应商及时关注江苏政府采购网或南京公共采购信息网发布的关于本项目的信息更正公告。

5.本次采购不收取保证金

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购单位联系方式

联系人：魏老师

联系电话：15952070213

联系地址：南京市溧水区晶桥中心小学

2、代理机构联系方式

联系人：何文奇

联系电话：18652961508

联系地址：江苏威宁工程咨询有限公司（南京市溧水区中大街81号海乐城南塔916室）

第二章  竞争性磋商须知

- 一、总则

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-320117-JSWN-C2024-0007号项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用：由招标人支付

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）采购项目的技术要求

（4）评审方法与评审标准

（5）合同主要条款及格式

（6）  项目需求

（7）磋商响应文件格式及附件

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在”政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第四章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在”江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求和技术要求

一、 采购清单及技术规格、要求等（详见工程量清单）

二、工期：30日历天（不可抗力因素除外）

三、服务内容及要求：

（一）成交供应商应严格执行建筑施工规范、安全施工规范、环境保护规定，施工中所发生的一切安全责任事故均由成交供应商承担，采购人概不承担任何责任。

（二）成交供应商应做到文明施工，做好施工现场及院内整洁，做好已有设施和装修的保护措施，如有损坏，采购人有权要求赔偿，施工垃圾及时清运，清运手续、费用由成交供应商自行解决。

（三）工程质量：符合国家相关验收规范。

（四）成交供应商必须按照国家法律法规规定的标准实行文明施工管理，对施工现场的安全施工负总责，如未达到要求标准的，则扣除合同价的1%，作为赔偿金支付给采购人。

（五）工程变更

1、设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经采购人现场负责人签字确认。

2、现场签证必须有采购人现场负责人签字确认方为有效。

3、成交供应商不得对原有工程设计进行私自变更，因成交供应商自身原因导致的工程变更，成交供应商无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给采购人带来的一切损失。

（七）质保及验收要求

1、竣工验收前成交供应商提供竣工图2套。

2、工程完工后，在5天内成交供应商做好场地所有清理工作。在合同约定的完工时间通过验收并办理相关手续，并向采购人交齐所有合格的竣工资料，如因成交供应商原因影响竣工验收或导致不能通过验收，则应赔偿采购人损失。

3、质量保修期：贰年。

四、服务保障和自罚承诺

（一）供应商应对照采购文件要求，说明所提供已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（二）供应商因其自身原因引起的失约、失职情况下造成损失的，由供应商自行承担相应责任，给采购人造成损失或严重后果的，供应商负相应的赔偿及法律责任。

（三）采购文件未提及的服务内容，以满足采购人的要求以及本项目需求为准，供应商不得以采购文件未提及为理由拒绝采购人的合理要求。

五、结算及付款方式：

1、结算方式：项目竣工验收后，采购人委托审计单位对本项目进行结算审计，工程量以竣工图及采购人确认的签证为准，审计单位按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》(2014)、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等计价规范审核结算。

2.付款条件：

（1）竣工验收合格、资料归档后，支付已完合格工程核产的 60%；

（2）审计报告出具后付至审定价的 80%；

（3）剩余尾款两年内付清（无息），每年支付余款的50%。

（4）质保金为审计结算价款的3%，提供银行保函方式或电子保函方式。

特别说明：本章上述所有要求供应商应在响应文件中进行逐项应答。本章所商务条款为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效文件处理。如有疑问请与采购单位联系。

第四章   评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留二位）。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×70（评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） | 70 |
| 2 | 企业业绩 | （1）供应商拟派项目负责人自2021年8月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有已完成的类似业绩的，每提供一个得3分，最多得9分。（提供相关业绩的中标通知书、合同、竣工验收证明的证明文件，缺少任一项则业绩无效。） （2）供应商自2021年8月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有已完成的类似业绩的，每个提供一个得3分，最多得9分；（提供相关业绩的中标通知书、合同、竣工验收证明的证明文件，缺少任一项则业绩无效。） 企业业绩与项目负责人业绩不可兼得。注：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据 | 18 |
| 3 | 技术负责人 | 供应商拟投入技术负责人具有工程建设专业中级及以上职称证书的得4分。（提供职称证书复印件及2024年02月-2024年07月供应商为其连续缴纳的社保证明材料加盖供应商公章，社保须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，如职称证书无注明专业的，需提供毕业证书，专业以毕业证书为准；不提供或提供不全不得分，项目负责人与技术负责人不为同一人。）注：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据 | 4 |
| 4 | 项目组成员 | 项目组成员（技术负责人、项目负责人除外）具有施工员、材料员、质量员、安全员（提供相应合格证书）的每提供一个得1分，此项最高得4分。 注:1、以上所有人员须提供证书复印件和及2024年02月-2024年07月供应商为其连续缴纳的社保证明材料加盖供应商公章，社保须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章 项目负责人、技术负责人、项目组成员之间均不得重复计分，一人一岗，不得兼职。注：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据 | 4 |
| 5 | 服务能力（4分） | 供应商承诺能在30分钟内（含）到达采购人现场的得4分；1小时内到达采购人现场的得2分；2小时内到达采购人现场的得1分，其他不得分。（提供的地点必须为营业执照注册地或实际经营地，为实际经营地的提供必要的证明文件。）注：提供承诺书并加盖企业公章 | 4 |

注：1、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

- 2、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件（加盖公章）为依据，原件核查。评审材料中涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在投标文件中，需提供原件核查的另需提供原件，未按要求提供的均不得分。如有提供虚假信息、证明、合同或证书等虚假资料的，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责任，并依据相关规定在一至三年内取消其参加南京市政府采购项目的投标资格。

- 3、实质性要求不得负偏离； 否则，按照无效投标处理。

4、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审(特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准 )。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

（仅供参考）

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供应商 ：

签订日期 ：

本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

采购人：                                                       供应商：

（以下称甲方）                                           （以下称乙方）

住所地：                                                       住所地：

采购代理机构：江苏威宁工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏威宁的采购结果签订本合同。

- 合同标的 乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款 本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件  下列关于江苏威宁            号招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、质量保修期：贰年。

2、乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。维保期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好下一维保年度的衔接工作。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当在合同签订后40天内完成采购文件规定的项目并交付甲方使用。采购文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

3.1、结算方式：项目竣工验收后，采购人委托审计单位对本项目进行结算审计，工程量以竣工图及采购人确认的签证为准，审计单位按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、《江苏省安装工程计价表》(2014)、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等计价规范审核结算。

3.2付款条件：

2.付款条件：

（1）竣工验收合格、资料归档后，支付已完合格工程核产的 60%；

（2）审计报告出具后付至审定价的 80%；

（3）剩余尾款两年内付清（无息），每年支付50%。

（4）质保金为审计结算价款的3%，提供银行保函方式或电子保函方式。

第八条、履约保证金

1.乙方在签订本合同时须向甲方交纳履约保证金，履约保证金  /  万元。

2.履约保证金的有效期为该项目完成竣工验收。

3.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4.履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的货物和服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，代理机构一份，报区政府采购监管部门备案一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（中标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

年  月  日

采购代理机构（鉴证章）

附件1

工程质量保修书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

采购人和供应商根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

供应商在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本项目范围内的所有工程。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：    其他工程为2年   。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

采购人(公章)：              供应商(公章)：

地  址：                    地  址：

法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

- 附件2

安全生产责任承诺书

溧水区晶桥中心小学：

我公司现向贵公司承诺，我公司在（项目）实施过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字或盖章）：

日期：

附件3

不拖欠农民工工资承诺书

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人  （法定代表人姓名）以（供应商全称）           法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位如果中标承建（项目与合同段名称）工程，需要使用农民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我单位分包单位雇佣的农民工，将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未付合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对分包单位清偿拖欠，农民工工资负总责。

3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受业主采取的经济等处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

特此承诺！

供应商 （盖章）：

供应商法定代表人：

或被授权的代理人：

日期:      年月日

附件4

售后服务响应时间承诺书

第六章项目需求

（一）清单编制说明

工程名称：云鹤小学运动场修缮工程

- 工程概况 - 本工程位于云鹤小学，主要施工内容为有原塑胶跑道更换塑胶、人工草坪换新、台阶维修、排水改造等。 二、工程招标范围 云鹤小学操场改造出新等。 三、工程量清单编制依据 1、建设单位提供的图纸及现场改造要求； 2、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）； 3、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）； 4、与以上配套的相关规定； 5、建设单位提供的相关文件； 6、苏建价[2014]448号文、2014年江苏省建设工程费用定额营改增说明； 8、人工费：单价执行苏建函价〔2024〕83号文； 9、工程材料价格采用南京市2024年6月份工程建设材料市场指导价；对于没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。 四、其他须说明的问题 1、本工程现场安全文明施工措施费计入基本费和扬尘污染防治费； 2、本工程由施工单位自行踏勘现场，施工过程中涉及的二次搬运等均含在预算内，结算时不再调整； 3、本工程砼采用商品砼； 4、本工程砂浆采用预拌砂浆； 5、本工程外弃运距由投标单位考虑一切可能的因素含在预算内； 6、人工草皮密度≥21000针/m2，草坪基础采用专业修补料进行固化、修复、找平处理，塑胶跑道环保要求符合国标GB 36246-2018； 7、施工单位所选的装修材料需符合相关国家规范和标准，材料厂家能够提供所供产品的批次检验报告； 8、本工程暂列金详见清单； 9、其它未尽事宜现场按实际结算。

- 工程量清单

- 工程名称：云鹤小学运动场修缮工程

序号; 项目名称; 项目特征; 单位; 工程量; 单价; 合价. 一、操场. 1; 原塑胶跑道、人工草坪拆除; 1、原场地塑胶面层、人工草坪拆除，拆除垃圾整理归堆; m2; 3247.91. 2; 余方弃置; 1、拆除建筑垃圾外运，具体运距投标人自行考虑，相关土方外运手续由投标人自行办理。涉及渣土等政府规定收取的相关费用如：渣土费，土场费，道路运输渣土清理费，道路运输超载费等费用，应考虑并体现在综合单价中； 2、堆放地点需建设单位及当地政府认可；; m3; 51.08. 3; 新做EPDM塑胶地面(13mm厚）; 1、基层固沙处理，对基础面层沙化部分进行打磨，厚度约10mm内，对打磨部分彻底冲洗，再用10%的弱酸水对基础面层整体清洗，再用清水冲洗干净；对处理完的基础采用专业修补料进行固化、修复、找平处理； 2、细小裂缝（1mm内）在面层铺装前基础封底的时候刮涂封底料即可解决，2mm-4mm裂缝用修补材料直接填充裂缝，≥5mm裂缝采取开Ｖ型槽，并清理、冲刷裂缝后用专用找平料填补并压实刮平； 3、开裂部位专用修补料修复处理； 4、13mm厚EPDM施工（原生橡胶），颗粒规格1~3mm，材料质量、环保符合新国标GB 36246-2018； 5、进场前EPDM送检，检测合格后方可施工； 6、含划标线等内容，具体按校方要求； 7、做好后成品须送检、并检测合格； 8、完成后场地面层满足排水需求、无洼地不积水，达到业主要求；; m2; 2104.82. 4; 人工草皮铺装; 1、基层固沙处理，对基础面层沙化部分进行打磨，厚度约10mm内，对打磨部分彻底冲洗，再用10%的弱酸水对基础面层整体清洗，再用清水冲洗干净；对处理完的基础采用专业修补料进行固化、修复、找平处理； 2、细小裂缝（1mm内）在面层铺装前基础封底的时候刮涂封底料即可解决，2mm-4mm裂缝用修补材料直接填充裂缝，≥5mm裂缝采取开Ｖ型槽，并清理、冲刷裂缝后用专用找平料填补并压实刮平； 3、开裂部位专用修补料修复处理。 4、人造草坪，绒长3-3.5cm； 5、需通过国家体育用品质量监督检验中心检测，各项运动指标完全满足五人制足球的技术要求，产品采用高性能环保材料，无毒、无味、防水耐湿、抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒、不寄生细菌、绿色环保，安全卫生，使用寿命不少于10年； 6、技术参数：草丝类型：直曲混播、混织草丝；曲直类型：直8加曲10；挤出型草丝采用加筋单丝pe8800；纤维宽度：1.5mm（±0.1）mm；纤维厚度：边缘部分130µ m±3µ m，中间加茎部分310µ m±3µ m；绒高：40（±1）mm；行距4/8英寸；植草密度≥21000针/m2；走针方式：一字型走针；渗水率≥30升/m2·分钟； 7、标线：白色，不反光，按照2个五人制足球场地、1个七人制足球场地铺设，没有明显虚边，与面层粘合牢固； 8、标线宽度：5cm或依场地实际需要而确定； 9、底布规格：绿色环保底布+特种网格布，无纺布； 10、胶水类型：羧基丁苯乳胶；背胶重量：900g/m2； 11、排水要求：原排水系统检查疏通，场地接入原有排水系统，并且满足场地排水要求，保证排水通畅； 12、原场地基层裂缝、空鼓修补； 13、施工前提供产品合格证书； 14、材料进场后现场抽取样品送检； 15、产品技术指标满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准等相关规范及建设单位要求。; m2; 1364.88. 5; 操场排水管及地漏安装; 1、操场地面及排水沟墙面开洞、铺设Φ50排水管； 2、304不锈钢地漏安装：尺寸120*120、适用Φ75，承载3-5T，防鼠防臭。; 组; 40. 小计. 二、台阶维修. 6; 拆除砖台阶; 拆除砖台阶，砖台阶后退一级：下层台阶全部拆除，上一层台阶拆15cm厚，除垃圾整理归堆; m2; 13.32. 7; 余方弃置; 1、拆除建筑垃圾外运，具体运距投标人自行考虑，相关土方外运手续由投标人自行办理。涉及渣土等政府规定收取的相关费用如：渣土费，土场费，道路运输渣土清理费，道路运输超载费等费用，应考虑并体现在综合单价中； 2、堆放地点需建设单位及当地政府认可；; m3; 1.95. 8; 水泥砂浆台阶面; 20厚1:2水泥砂浆台阶面; m2; 13.03. 小计. 三、操场四周混凝土地面. 9; 拆除路面; 拆除无筋混凝土路面层厚10cm; m2; 231.81. 10; 砖砌体拆除; 砖砌体拆除，除垃圾整理归堆; m3; 0.22. 11; 拆除侧、平（缘）石; 拆除混凝土路牙，除垃圾整理归堆; m; 15. 12; 余方弃置; 1、拆除建筑垃圾外运，具体运距投标人自行考虑，相关土方外运手续由投标人自行办理。涉及渣土等政府规定收取的相关费用如：渣土费，土场费，道路运输渣土清理费，道路运输超载费等费用，应考虑并体现在综合单价中； 2、堆放地点需建设单位及当地政府认可；; m3; 23.94. 13; 水泥混凝土; C30商品砼面层，厚15cm; m2; 231.81. 14; 安砌侧（平、缘）石; 混凝土侧石750*275*125，水泥砂浆砌筑; m; 5. 小计. 四、排水管道. 15; 挖沟槽土方; 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1米内; m3; 10. 16; 回填方; 1.密实度要求:0.94以上 2.填方材料品种:无杂质的粘性土 3.填方来源、运距:自行考虑; m3; 3.75. 17; 余方弃置; 1、多余土方外运，具体运距投标人自行考虑，相关土方外运手续由投标人自行办理。涉及渣土等政府规定收取的相关费用如：渣土费，土场费，道路运输渣土清理费，道路运输超载费等费用，应考虑并体现在综合单价中； 2、堆放地点需建设单位及当地政府认可；; m3; 6.25. 18; 塑料管; 1、10cmC15商品砼垫层； 2、Φ300，HDPE双壁波纹管S2； 3、C30商品砼包封；; m; 25. 小计. 五、检查井. 19; 砖砌体拆除; 拆除混合砂浆实砌墙，拆除垃圾整理归堆; 项; 1. 20; 挖基坑土方; 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5米内; m3; 3.1. 21; 回填方; 1.密实度要求:0.94以上 2.填方材料品种:无杂质的粘性土 3.填方来源、运距:自行考虑; m3; 2.04. 22; 余方弃置; 1、土方外运，具体运距投标人自行考虑，相关土方外运手续由投标人自行办理。涉及渣土等政府规定收取的相关费用如：渣土费，土场费，道路运输渣土清理费，道路运输超载费等费用，应考虑并体现在综合单价中； 2、堆放地点需建设单位及当地政府认可；; m3; 1.56. 23; 砖检查井; 600*600污水井，深1米，钢纤维检查井盖座，做法详见苏S01-2012; 座; 1. 小计. 六、沙坑移位及树池. 24; 拆除地面; 1、锯缝机锯缝； 2、拆除无筋混凝土路面层厚15cm；; m2; 33.5. 25; 挖基坑土方; 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5米内; m3; 23.45. 26; 回填方; 1.密实度要求:0.94以上 2.填方材料品种:无杂质的粘性土 3.填方来源、运距:自行考虑; m3; 17.55. 27; 余方弃置; 1、土方外运，具体运距投标人自行考虑，相关土方外运手续由投标人自行办理。涉及渣土等政府规定收取的相关费用如：渣土费，土场费，道路运输渣土清理费，道路运输超载费等费用，应考虑并体现在综合单价中； 2、堆放地点需建设单位及当地政府认可；; m3; 19. 28; 垫层; 1、10cm厚级配碎石垫层； 2、外包土工布一层；; m3; 2.9. 29; 实心砖墙; 沙坑砌筑砖墙(M5水泥砂浆)，墙厚240mm; m3; 2.89. 30; 墙面一般抹灰; 12厚1:3水泥砂浆打底，8厚水泥砂浆面层; m2; 28.8. 31; 沙坑内沙转移; 原有沙坑内沙子运至新沙坑; 项; 1. 32; 水泥混凝土; 原沙坑及新沙坑四周C30商品砼修复，厚15cm; m2; 28.5. 33; 树池砌筑; 2m*2m芝麻灰花岗岩树池，截面400*400mm，1:3水泥砂浆砌筑; 个; 1. 小计. 七、措施费. 34; 大型机械设备进出场及安拆; 履带式挖掘机场外运输费; 项; 1.00. 分部分项合计（一~七）. 八、暂列金（暂列金为不可竞争费用）; 80660.00. 九、总 计.

注：1.本工程的综合单价为全费用单价，其应包括但不限于设备、劳务、管理、临时设施费、各项措施费、成品保护费、质检、交通、材料、材料加工、运输、装卸、包装、安装、配合、保险、质量保修服务以及法律法规规定的所有费用，包含税金。

第七章 磋商响应文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

说明：

对本章所有的磋商响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得与本格式内容有实质性的违背

- 响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、磋商响应报价表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

- 六、分项报价表（按照工程量清单报价）

- 七、拟参与本项目人员一览表

- 八、供应商类似业绩情况表

九、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（说明：本目录内容为参考格式，供应商可根据磋商文件及评标标准内容需要，自行细化或补充目录条款及内容）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | （1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件）； |  |
| 2 | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）的会计报表）； |  |
| 3 | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况申明、专业技术资质等）； |  |
| 4 | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料） |  |
| 5 | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |
| 6 | 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 7 | 本项目整体专门面向中小微企业采购。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 8 | 1.3本项目的特定资格要求： （1）投标供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（在有效期内）； （2）项目负责人具备建筑工程专业二级（含）注册建造师以上资格，并具有有效的安全生产考核合格证书（B 类）（提供在本单位 2023年12月至 2024 年05月社会保险缴纳明细证明，必须由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章） |  |
| 9 | 1.4 拒绝下述供应商参加本次采购活动： （1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 （3）供应商被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | 磋商响应函 |  |
| 11 | 法定代表人身份证明书 |  |
| 12 | 法定代表人授权委托书 |  |

附件一、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件二、

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

- 磋商响应函

致：

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签字或盖章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法定代表人授权书

溧水区晶桥中心小学：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                   ，项目编号：           磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日   期：        年    月    日

（附身份证正反面）

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的有效性（是否签字盖章） |  |  |
| 2 | 响应文件的完整性 |  |  |
| 3 | 磋商报价未超过预算或最高限价 |  |  |
| 4 | 不存在重大负偏离 |  |  |
| 5 | …… |  |  |
|  | 竞争性磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

供应商名称：（盖章）

被授权人签字或盖章：

日期：年月日

说明：如果行数不够，请自行增加。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于建筑业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

- 供应商全称（盖章）：

- 日  期：

- 三、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：                                           分包号：

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币，大写） |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |  |  |
| 供应商是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |

日期：    年   月    日

注：行数不够，可自行添加。

- 四、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 五、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 六、分项报价表（按照工程量清单报价）

- 七、拟参与本项目人员一览表

- 项目名称：	项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格及证书号 | 技术职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 供应商（盖章）:

- 授权代表（签字）：

日	期：	年	月	日

- 八、供应商类似业绩情况表

- 供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 工作主要内容 | 项目规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）:

授权代表（签字）：

日	期：	年	月	日

九、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

附件三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书机构格式（须登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二0 年 月 日 |  |  |

附件四、由信用承诺书替代的证明材料

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照和自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前一年的会计报表或银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供相应的专业设备说明、技术管理人员情况说明、专业技术资质等证明材料复印件加盖公章）（声明格式见格式1）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章）（成立未满一个月的可以不提供）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件）（声明格式见格式2）；

（6）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供证明材料复印件加盖公章）。

备注：1、成交后，成交供应商应按磋商文件要求将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份并胶装）提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

2、不适用信用承诺的供应商在编制响应文件时仍须提供上述证明材料至目录四、资格证明文件中。