# 竞争性磋商文件

# 项目名称：南京市鼓楼区办公系统国产化适配项目

# 项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2026-0147

# （非专门面向中小企业）

## 南京市公共资源交易中心

## 2026年6月

# 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 2

- 供应商须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评审方法与评审标准………………………28

- 响应文件格式………………………………32

# 第一章  磋商邀请

受南京市鼓楼区城市数字治理中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市鼓楼区办公系统国产化适配项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2026-0147

2.项目名称：南京市鼓楼区办公系统国产化适配项目

3.预算金额：56万元

4.最高限价：56万元

5.采购需求（简介）：南京市鼓楼区现有办公系统已实现全区各部门用户全覆盖，主要覆盖机关日常办公事务处理，包括网上无纸化公文传输、协同办公及移动办公等功能，为领导决策和日常办公提供高效便捷的信息服务支撑。本次项目将依托南京市政务信创云资源全面完成国产化适配工作，建设覆盖全区国产化协同办公平台。同时，严格遵循市统一身份认证标准，全面对接“我的南京”政务版平台，确保区级办公系统及各类业务应用规范融入市级统一身份认证体系，形成统一入口、统一组织架构体系和统一标准规范体系。构建统一协同办公平台能力底座，建立健全分级分权管理机制，紧密围绕鼓楼区工作实际，打造便捷高效、符合需求的办公应用功能，全面提升日常办公效能。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：560天

7.本项目不接受联合体参加磋商。

## 二、申请人的资格要求

### （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

### （二）本项目的特定资格要求：无

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

## 四、提交响应文件截止时间

2026年6月22日14时（北京时间）。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子响应文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：刘盛贤，收件地址：南京市鼓楼区山西路120号成套大厦2206室，联系电话：025-83230569。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

## 七、本次磋商联系方式

### 1.采购人

名  称：南京市鼓楼区城市数字治理中心

地  址：南京市鼓楼区山西路120号江苏成套大厦22楼

联系人：刘盛贤

联系电话：18852867033

### 2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：杨先生

联系电话：025-68505993

# 第二章  供应商须知

## 一、总则

### 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

### 2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

### 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

### 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

### 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

## 三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 异常低价审查

24.3.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价审查程序：

（1）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值65%的，即报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×65%；

（2）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商报价65%的，即报价<通过符合性审查的次低报价供应商报价×65%；

（3）报价低于采购项目最高限价65%的，即报价<采购项目最高限价×65%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.3.2磋商小组启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。

24.4 未实质性响应磋商文件的情形

24.4.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.4.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.4.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.4.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.4.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

24.4.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.4.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.4.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.4.9 磋商小组按照本采购文件规定对供应商进行异常低价审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。

24.4.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.4.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.4.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.5 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.6 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.7 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

25.4 如出现25.3.3或25.3.4情形，采购活动失败，磋商小组应对磋商文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

## 六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

28.签订合同

28.1 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.实施本国产品标准及相关政策

43.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

43.2本国产品应当符合以下条件：

### （1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

### （2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

### （3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

43.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

43.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

43.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

44.数据交易说明

数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

## 南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的磋商文件、响应文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

## 三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

## 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

## 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

## 八、合同款项支付

### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付合同总价款的40%作为预付款。

8.1.2 系统开发完成并验收合格后，甲方支付合同总价款的50%。

8.1.3 验收合格系统正常运行一年支付合同总价款的10%。

8.1.4 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

## 九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

## 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的5%。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额5%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

## 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

## 十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

南京市鼓楼区现有办公系统已实现全区各部门用户全覆盖，主要覆盖机关日常办公事务处理，包括网上无纸化公文传输、协同办公及移动办公等功能，为领导决策和日常办公提供高效便捷的信息服务支撑。同时，为适应国产化办公需求，系统平台在终端层已完成国产化适配的初步工作。近年来，随着国产电脑品牌型号更新迅速、技术路线多样，终端适配工作面临一定挑战。根据南京市基层减负工作部署及国产化改造与相关安全保障要求，鼓楼区办公系统需全面实现国产化环境部署，全面适配市面国产化产品，同时支持信创与非信创双生态客户端访问，并将现有移动端办公统一接入“我的南京”政务版。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 数据交易类型（如有） | 政府强制采购节能产品（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市鼓楼区办公系统国产化适配项目 | 1 | 项 | 主要产品 | / | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / | / |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

对鼓楼区办公系统通过系统重构的方式完成国产化适配改造，实现系统服务器、操作系统、中间件、数据库等关键环节的稳定可控，保障系统在国产环境下安全、稳定、高效运行，提升系统信息安全防护能力与业务支撑能力。

系统清单及技术指标要求如下：

| 名称 | 功能、性能、配置要求 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.系统采用B/S架构及分布式微服务框架，使用前后端分离设计，各模块开发迭代升级不会影响整个系统，保持平台的稳定性，满足不断变化的业务需求。同时支持分布式部署，提升开发工作效率。 ★2.系统遵循HTML5标准，按照“我的南京”政务版应用接入规范进行接入上架，并兼容各类主流浏览器，确保用户能够在各类办公终端环境中无插件访问和操作。 3.系统能够适应多终端应用场景，支持信创与非信创电脑终端以及移动端（Android、HarmonyOS、IOS）使用。 4.软件支持主流国产数据库，利用索引技术确保数据唯一性、加速搜索和检索过程，提高整体平台执行效率和数据管理性能。 ★5.系统支持可视化配置，拖拽生成应用，无需代码即可快捷构建各类应用场景。实现多终端协同，应用一次构建，自动生成多种界面，多端适配，且支持移动界面的个性化调整。 ★6.系统支持低代码开发平台快速搭建应用，应用能够独立运行，不影响平台整体，各个应用模块提供完善的逻辑层封装，各模块业务逻辑互相解耦合，模块数据互联互通，能够满足热插拔复制、复用、共享，能够支持数据建模、代码检测、代码合并。 ★7.软件具备多层安全防护功能，通过多重安全机制防止恶意代码入侵（如防范XSS攻击和SQL注入），并对用户账号信息、敏感数据（如身份证号、手机号）进行加密处理，保障用户数据的安全性。 8.系统性能要求 在硬件无瓶颈的条件下，至少满足3500名用户同时在线用户性能要求，稳定性和可靠性是系统必须具备的最基本的要求。系统应能够连续不断稳定可靠工作。软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。业务流程的优化、组织机构和人员的变动及数据统计等必须保证系统稳定可靠运行。 1）简单事务处理（包含各类信息录入、修改、查询业务等）主要页面平均响应时间≤3s； 2）要求信息录入、修改型简单事务平均响应时间≤2s； 3）要求系统支持的最大同时在线用户数≥3500人； 4）要求按照3500名用户标准软硬件及网络带宽良好环境下并发操作进行衡量，数据调用平均响应时间小于5秒； 5）系统要求按照3500名用户工作量的访问进行设计，事务成功率不低于99.99%。超时错误率（事务由于超时或系统内部其他错误导致失败占总事务的比率）不超过0.01%。 |
| 内容要求 | ★1.统一门户平台改造 （1）支持门户可视化设计功能，通过设计器中的布局、样式、组件自由扩展搭建所需门户； （2）能够自适配功能，PC端构建的表单、流程、报表、页面自适应移动端，多种终端适配，完美兼容Android、HarmonyOS、IOS等操作系统。 ★2.协同办公平台改造 （1）支持不同类型的公文电子流转；自定义设置正文显示比例、签章节点、公文字段等，满足不同公文审批需求；公文审批流维护权限可赋权给具体人员，自由新建、调整、删除审批流、审批类型。支持并行、串行、顺序等多种流转方式，可根据实际需求预设流程路径，并提供委托办理模式。 （2）多维通道自动积累和收集知识，能够实现公文、会议、邮件、日程等系统内各类数据的收集和一窗检索。 （3）能够支持多种系统应用提醒方式，融合系统消息推送、邮件通知以及气泡提醒多种方式，多渠道同步触达用户，无论用户处于何种状态，都能确保重要信息及时送达。 3.公文交换平台改造 （1）支持同系统中不同单位间公文交换，支持公文重发、公文撤销、收发留痕；签收公文时，可指定公文登记人，与公文收文紧密衔接，便于追踪监控。 ★4.移动办公平台改造 - 能够支持移动端包括门户的布局、门户的UI、门户的菜单、门户的信息来源、移动门户的组件、内容元素以及集成其它异构系统的信息统一展现、信息统一聚合。 - 提供移动公文批阅功能，支持文字签批、手写签名等多种审批模式，并能够在移动终端上查看到公文信息、正文信息、流程目前停留的节点状态及每个环节处理时间周期。 （3）能够根据岗位权限，提供在移动终端一键搜索相关的流程、文档、日程安排、通知等信息，实现在移动终端的自助检索，支持流式以及版式格式文件进行在线打开查看。 ★5.应用支撑平台改造 （1）提供零编码的用户交互设计，可视化拖拽即可完成表单构建，数据库表自动生成；提供各类组件文本、数字、下拉列表、日期、时间、树状结构、定位、签名、流程片段、审批意见等各类控件，并支持自定义规则及表单JS脚本自助编辑等多种方式，以适应复杂业务逻辑。 （2）提供可视化流程设计，丰富的流程节点，拖拽即可构建复杂的业务与审批流程，无需代码，全程可视，支持各种审批模式，包括顺序签署、会签、加减签、转发、打印、抄送、自由流转等，支持人员、部门、分部、角色、岗位、模块字段等方式对流程进行权限管理，可根据流程节点分别控制数据权限以及流程可触发流程事件及调用应用数据。 （3）提供低代码开发平台，能够利用前端组件、后端API接口及SDK，快速实现应用开发复用。提供全面的代码管理能力，集在线开发、灰度发布、代码管理、深度扩展为一体的开发管理平台。 （4）能够提供运管能力，监控内存、并发数、数据库连接数，整体响应时间等性能指标，直观体现平台运行情况；提供日志管理、调用链跟踪、一键分析应用性能、释放数据库压力，一键修改配置参数等常用工具。 （5）平台提供统一安全管理，对内外网、敏感数据等均提供相关访问安全、数据安全方面的防护，保证平台中数据传输的安全。 ★6.系统集成要求 本项目建设过程中需满足以下平台对接，系统对接费用包含在本次报价中。 采购人负责协调对接工作，联系人：刘盛贤 ，联系电话：18852867033。 对接内容：电子印章系统对接、区档案系统对接、“我的南京”政务版对接、统一身份认证对接。 |
| 功能要求 | 本次项目建设主要包括统一门户平台、协同办公平台、公文交换平台、移动办公平台、应用支撑平台五部分，具体功能要求如下： 1.统一门户平台改造 （1）登录入口 通过对接“我的南京”政务版市级统一身份认证平台，实现人员组织账号的同步以及人员身份认证，同时预留我区统一身份认证体系，方便我区自建应用接入。 （2）工作门户 提供集中式的待办工作、日程安排、文件检索等模块的个人工作平台。将平台中各模块或者其他各个业务系统中的工作事项集中展现。 - 移动门户 以“我的南京”政务版为入口，向区内各部门提供统一的应用移动工作台，集中展示用户所有待办数据、关注的信息以及通知公告等内容，支持从后台设置不同移动门户样式，达到千人千面的效果。 2.协同办公平台改造 （1）收文管理 能够实现收文登记、公文流转、公文督办、公文查询、公文统计等内容。通过计算机和网络完成文件的录入、批办、传递、审批、发送、催办和归档，实现公文正文与表单“左看右写、边看边批”同屏展示，完成收文的电子批阅流程。同时具备全文检索，多方法查询。 （2）发文管理 通过无插件模式，在主流浏览器上完成公文编辑、附件在线预览以及发文过程，包括起草、部门审核、办公室核稿、签发、排版、校对、文印、分发等主要过程，支持多种流转方式组合与智能流转，可自由流转或按固定路径模板流转，常用路径可存为模板以便复用，实现发文的电子审批流程。 （3）值班管理 严格落实值班人员排班制度，实现全区总值班表信息编辑、修改、发布、查看等功能。通过办公平台消息提醒，确保值班信息及时通知。 （4）文档中心 提供对平台内各类文档进行管理分类存储，提供组合+模糊检索模式，支持多字段自定义查询与常用筛选保存，对已办理的文件进行全文检索。各单位管理用户全量查询、统计、导出本单位文件，检索功能可按标题、文号、日期单条件或组合条件筛选。 （5）行政办公 对区内各类行政类事项的数字化管理，如用印审批、外出申请等事项，通过流程引擎进行可视化构建，实现各类审批事项流转，方便行政事务可留痕追溯、后期查询。 （6）内部邮件 提供内部邮件功能，可快捷查询组织内部人员，及时发送邮件信息，功能包括：写邮件、草稿箱、已发邮件、发件箱、收件箱、星标邮件，并可支持会议、通知等推送消息打通，以邮件形式进行提醒。 （7）通知公告 实现单位管理员向一般用户定点发布通知信息，并支持对未读和已读信息的标识展现。 （8）日程管理 能够通过查看日历，可以选定日程表的不同时段来安排每天的事件、任务以及相关工作。定时提醒当前用户当天的日程安排情况。 - 会议管理 实现会议通知发布、签收、流转、报名、参会人员信息查阅等功能，并通过权限分级与发布功能，实现精细化管理。同时与“我的南京”政务版等实现会议消息的及时推送提醒。 （10）电话薄管理 提供内部电话薄功能，实现纸质电话薄电子化，全区统一汇总展示（权限控制）。通过自动导入、手工录入等形式生成内部电话薄，实现对电话薄的添加、编辑、查询、删除、导出等功能。 （11）系统对接 系统需与部分业务系统进行对接，满足相关业务场景需求，主要包括：与电子印章系统对接、区档案系统对接、统一身份认证对接、“我的南京政务版”对接。 3.公文交换平台改造 （1）交换平台设置 提供对交换单位及其他字段的维护，并允许用户直接在交换平台进行收文发文操作，实现区内部门间文件收发，同时支持与外部系统对接交换公文数据。 （2）查看收文情况 支持查看收文情况，查看收文单位的收文情况，查看相应单位的名称，当前的状态是签收，退回，作废，拒收以及处理的时间和处理意见。 （3）文件撤回与删除提醒 在流转过程中出现误发、错发或政策调整等情况时，系统支持发起人在文件尚未被收文单位正式归档前进行撤回操作，并支持提醒功能。 4.移动办公平台改造 （1）移动门户 提供移动办公门户功能。能够查阅与处理个人待办、个人日程，并能够查阅单位通讯录、通知公告、业务办理以及各自关注的业务应用数据。移动门户中各类模块数据与PC端门户数据保持同步。 （2）移动公文 提供公文待办、已办、待阅、已阅功能，支持多条件自定义检索；提供待办批量办理、批量关注功能，以及办件详情转发、分享功能。流转文件支持多格式在线浏览（doc/docx、wps、xls/xlsx、ppt/pptx、ofd，xls文件预览要保证多sheet模式），通过移动端即可完成公文的线上批办。 （3）行政事务 提供便捷的内部事项在线申请审批业务，包含：用印审批、外出审批等各项内部事务。 （4）内部邮件 支持移动端查看收到的邮件列表和邮件详情，提供邮件收发、查询、删除收件查询、邮件删除、邮件转发、收件详情、加星标等的邮件管理功能。 （5）流程中心 为用户提供集中式的流程发起页面，如行政事务、内务管理等各类事项。同时在流程中心中还可以对常用流程进行收藏，也支持流程标题等条件检索，帮助用户快速找到需要的流程事项。 （6）值班管理 支持移动端在线查看值班安排工作情况，及时掌握值班信息，同时能够通过“我的南京”政务版收到值班信息推送。 （7）日程管理 提供移动端日程管理功能，公务人员新建形成计划后，可以查询、新建日程信息，通过消息推送的形式提醒待办日程。 （8）通知公告 用户可在移动端上通过通知公告应用快速了解办公平台发出的相关通知公告信息内容。 （9）会议管理 用户能够在移动端上实现会议通知的收取、签收、报名以及参会人员信息反馈。 （10）电话薄 为便于人员外出情况下查询区单位通讯录的基本信息，支持姓名、单位等多维度查询。 5.应用支撑平台改造 （1）组件管理 ①权限管理组件 分级分权：对于数据和权限的按照组织架构和业务条线的分级分权设定，要做到权值分离； 业务应用分权：能够对整个平台、流程、会议等应用模块进行分权管理； 多维架构：支持多维组织架构，能够按照不同维度划分且生成对应权限； 矩阵架构：支持矩阵架构的定义，并应用于流程审批规则。 ②门户管理组件 支持多级门户的权限控制，权限可以细化到元素数据； 可配置登录前门户、并针对登录前门户配置不同的登录地址及登录页面，节假日背景自动切换配置。 ③流程管理组件 支持流程自定义功能，内嵌图形化表单设计器和流程设计引擎，可以直接拖拽生成流程，支持流程逻辑自检测试功能； 可根据表单内的字段数据建立校验规则，当流程提交时自动与规则进行比对，提交时可进行合规检查； 流程实现版本管理：新版本生成时，老版本自动失效，同时已处在流转中的流程，可继续按老版本的审批路径流转，而新发起的流程将按新的审批路径流转； 异构系统的数据集成：支持DML、Web Service及其它系统的自定义接口动作，可进行异构系统数据的读取或回写操作。 ④内容管理组件 目录多级分类：支持目录无限级分类，以适应多种文档分类需求； 多维权限控制：能够控制文件是否允许下载、查看、打印、大小限制等； 全文检索：可以对系统中一个或者多个模块进行一站式统一搜索。 ⑤建模管理组件 丰富组件：提供应用、模块、表单、查询、报表、浏览框、树、Web service接口等各类组件； 整合外部数据：能够整合外部数据可以确保建模应用能够获取、应用异构系统的数据。 结合流程：与流程数据融合，模块与流程字段自由匹配；与流程路径结合，支持任意节点审批后快速生效数据；与流程权限整合，流程操作者可被授权修改数据。 ⑥移动开发组件 提供可视化的移动开发组件，通过拖拽即可实现移动应用的开发，并能够直接进行预览。移动应用和PC应用可以一次开发，多端使用。 （2）集成交换中心 ①集成接口组件 系统应具有完善的集成接口组件，实现协同办公系统和异构系统的集成应用。支持数据源设置、Web Service注册、LDAP集成、人事信息同步、集成登录、流程触发集成、流程流转集成、数据展现集成、流程归档集成等方面的能力。 ②交换平台管理 能够提供独立的集成引擎或ESB总线，能够方便实现对于多系统的集成对接服务和队列控制。交换平台应支持多种交换方式，具备运维监控能力，记录交换业务的操作信息，能够进行交换单位配置，以及交换字段配置。 ③数据交换管理 通过图形化配置即可实现数据交换的配置，能够定义数据交换流程，实现数据交换标准与映射管理，能够进行数据交换流执行。 （3）运维管理中心 ①使用监控 可以检查各种有可能导致系统异常的项目，包括磁盘、数据库、文件系统、核心配置等。 ②系统维护 可实现对系统的维护，并明确事件问题的原因。 ③常用工具 提供获取文件、查看日志、重启系统等各类常用的工具。 ④一键备份 能够对系统的核心配置文件进行备份和还原，选择一键修复，对系统进行还原。 ⑤事件查看 对系统的运行状态进行监控，对异常情况进行记录，并提醒通知到相关人员。 ⑥状态监控 支持对系统运行状况的监控，包括系统使用情况、并发数量情况、数据库连接使用情况、平均响应时间等。 ⑦日志管理 需提供审计日志记录，系统中任何一个操作，登录、读取、修改、删除等都有日志记录，方便进行事后的跟踪审计。 （4）低代码开发 提供核心引擎调用API、公共组件API、数据字典及二次开发手册，可以通过平台开发工具快速实现自己的个性化应用需求。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

2.1总体要求

成交供应商应按时完成软件开发、调试、测试、集成、施工、部署。包括但不限于：

（1）应用软件开发以及软件安装

1）软件开发环境要求

本项目要求项目供应商整个项目团队的开发、调试、维护等工作在采购人指定或同意的地点进行。

2）软件系统安装要求

供应商必须在实施时向采购人提供采购文件中要求的应用系统安装、联调、培训、维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合操作系统等基础软件、硬件提供商完成整个系统的部署及网络联调工作。

对供应商的要求：

①要求成交供应商具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

②供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

③供应商应允许采购人安排相关技术人员参与应用系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并提交完整详细的书面文档。

（2）测试要求应用系统安装完成后，供应商应首先拟出测试计划，与采购人和监管方讨论通过后，方可按计划进行测试。

（3）试运行期

1)应用软件实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成项目培训、初始化工作后，进入试运行期。

2)试运行期间项目实施方需提供专人进行运行指导及维护服务。

2.2组织实施要求

（1）实施规划要求

供应商的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，供应商应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。供应商应保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。

（2）进度要求要求

成交供应商制定合适、可行的进度计划。

第一阶段：完成前期建设需求调研，总结形成建设需求方案。

第二阶段：对平台详细设计并完成平台构建及核心应用模块开发建设。

第三阶段：逐步完成与第三方系统的集成对接工作。

第四阶段：完成系统上线试运行，对相关用户安排系统操作培训，整改相关需求问题。

第五阶段：试运行阶段系统稳定运行三个月，完成第三方软件检测、网络安全等级保护三级测评、商用密码应用安全性评估等工作后，进行项目验收。

（3）保障措施

1）为确保该项目高质量如期完成，供应商应严格按照质量保证体系及软件工程规范进行开发，并提供开发过程中关键流程、进度偏差控制等管理措施说明。

2）本项目实施期间，供应商应成立相应的项目团队，安排具有专业技术水平的专职人员驻场参与项目开发；供应商拟派驻本项目的所有人员，在项目建设期间，未经过采购人同意不得随意更换，以保证能够按时完成本项目建设；项目实施期间，采购人有权对项目团队中无法胜任的人员提出更换要求，供应商须在三日内完成人员更换。

3）本项目的项目经理在项目实施期间应保持通讯7*24小时畅通，如遇到特殊情况需提前通知采购人。

4）项目实施过程中的重大事件处理和关键操作须事先得到采购人同意。

5）项目实施过程中，供应商应满足采购人的合理软件需求变更。

2.3 项目管理要求

配合项目监理工作，接受监理的监督和检查。如与其他对接系统供应商发生争议，应服从采购人的裁决，不得以此要求增加费用或延长工期。

2.4对接要求

供应商须负责按照响应文件内容完成相关系统对接工作，包括：与电子印章系统对接、区档案系统对接、统一身份认证对接、“我的南京政务版”对接。对接所需的费用包含在报价中。采购人负责协调对接工作。

2.5验收要求

①软件完成部署、调试、试运行后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果，过程须按采购人规范执行。试运行时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)、测试报告等应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范、等保三级报告、密评报告等经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收文件。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行试运行，试运行期满后最终验收。试运行过程中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，试运行顺延一个月，在全部达到要求时，供应商提出最终验收请求；供应商应根据系统业务需求，提供测试文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

2.6知识产权及保密

（1）采购人拥有本系统永久使用权和修改权；拥有本系统产生的所有数据的所有权。

（2）供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失(包括但不限于赔偿金、律师费等)。

（3）供应商须按照与采购人签订的《第三方信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。

（4）采购人与供应商都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：

1）满足用户需求的、完整的、可最终良好运行的系统。

2）系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。

3）提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。

2.7项目考核与处罚要求

供应商应在项目实施过程中接受采购人及监理方（或者采购人委托的有关各方）的监督管理，在违反项目合同及有关项目管理指令、要求时接受相应的处罚，接受以下工作质量考核评价办法。

（1）项目整体上线和阶段性延期处罚

项目整体上线延期：如果因为供应商的原因未能按合同规定的时间按时完成全部建设任务并上线，则供应商须向采购人支付项目合同金额5%的违约金，采购人保留进一步处罚的权利。

（2）项目质量问题处罚

测试通过率低：每个业务模块上线前，供应商完成内部功能测试，提交内部自测报告，并协助采购人组织业务单位人员、第三方测试服务公司进行测试，要求在2次以内通过测试。采购人负责抽查审核，如出现第一次测试通过率低于85%，或第二次测试通过率低于100%的情况，则每次采购人对供应商处以合同金额5%的罚金。文档资料质量差：自签订合同起至项目竣工验收止，供应商应按国家规范编写过程文档，并按约定时间提交，如不能如期（以双方共同认可的项目计划为准）提交或不符合采购人、文档要求，则每次采购人对供应商处以5‰的罚金。

应用系统缺陷或数据迁移报错：所开发的业务系统或模块正式对外启用后，若出现双方确认的应用系统缺陷或数据迁移报错，造成采购人业务系统中断和数据丢失，则需在3小时内排除解决，如供应商不能达到上述要求，供应商需向采购人提交有明确完成时间的故障处理方案，并需得到采购人确认，同时每超出1个自然日，采购人向供应商处以合同金额1‰的罚金；若缺陷更改不彻底或引发新的缺陷，则每出现1次，采购人向供应商处以合同金额1%的罚金，并视事故情况，保留进一步处罚的权利。注：缺陷程度由采购人和监理方认定。

（3）项目验收不通过处罚

供应商必须按国家、省、市行业标准规范，提交基础文档、过程文档、技术文档和验收文档。文档应与现运行系统一致（验收时的系统）并对文档资料的准确性、完整性负责。由采购人进行抽查审核。采购人验收和竣工验收：如没有通过项目单位组织召开的专家评审会，采购人向供应商处以合同金额5%的罚金。综合验收：如不能通过第三方测评验收，则扣除项目合同金额5%。若连续2次不能通过专家评审，则采购人有权扣除或追回项目合同金额10%，并保留进一步处罚的权利。

（4）出现对社会造成重大影响事故的处罚

如果供应商在开展项目实施过程中，因自身管理不善，出现对社会造成重大影响的事故时，供应商应向采购人支付合同金额10%的罚金，同时，根据事故的严重性及其造成的后果，采购人保留进一步追究供应商法律责任的权利。

（5）项目验收后运维期维护不到位的处罚

供应商在建设完项目并验收后，应当对系统进行妥善维护，保障系统的正常运行。如出现系统软件故障（主要包括程序无法运行、程序运行错误、数据丢失等），导致采购人系统无法进行正常工作，供应商应及时排除故障，并根据供应商承诺的时限恢复系统运行；如系统无法正常运行，采购人有权要求供应商支付合同金额的1%作为违约金，每延期1小时，供应商应向采购人支付合同金额1‰的违约金。

（6）供应商不服从采购人管理或项目建设出现严重后果的处罚

如供应商出现不服从采购人管理，对采购人工作要求故意拖延、拒不执行，项目建设出现严重后果等违法、违规行为，由采购人组织相关部门专家对供应商违法、违规行为进行评估，违法行为移送司法机关处理。违规行为根据情节严重程度，处以取消合同、取消付款、处以罚款等措施，具体处罚金额为项目合同金额的1%-30%。

2.8人员要求

（1）项目经理1名：主要负责制定并执行项目整体计划，包括项目进度计划、质量管理计划、风险管理计划、沟通计划等，并根据项目实施情况采用不同的实施策略进行项目资源管理，确保项目按时按质完成交付。项目实施期间全程驻场。

（2）实施经理1名：主要负责协助项目经理推进项目具体实施工作，统筹现场实施团队的日常管理与任务分配，跟进各阶段实施进度并确保按计划落地；定期向项目经理汇报实施进展、风险及解决方案，配合完成项目阶段性验收材料的准备工作。

（3）技术负责人1人：一是负责开发范围的讨论与确定。二是负责开发工作详细计划的制定与控制。项目实施期间全程驻场。

（4）项目团队成员至少4人（除项目经理、技术负责人外），包括但不限于研发工程师、测试工程师、实施工程师等，具备相关工作经验，根据采购人要求在指定场所驻场。

2.9运维服务及培训要求

2.9.1本项目软件运维期一年（自项目验收通过之日起，进入运维期），上述所有服务费用包含在总报价中。

2.9.2如采购人未能正确使用和操作本系统，包括未能正确执行适当的备份等操作，导致系统功能不正常的，供应商应向采购人提供技术上的支持协助，以使采购人的损失减至最低。

（1）服务要求

1）供应商必须拥有一套切实可行的质量保证体系，确保软件的开发及服务质量。

2）为保证系统的正常运行，供应商配有较强的专业技术队伍，能提供快捷的运维服务响应。

3）服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务。

4）供应商应建立运行维护团队，故障响应要求：①提供7×24小时响应。②故障在1小时内响应，如电话、网络等不能解决问题，2小时内到现场，24小时内解决问题，紧急状况1小时内到现场，4小时内解决问题。

5）如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合采购人进行现场应急事件处理。

6）供应商应有完善的文档管理制度，保证运行维护过程中产生的文档。

7）在提供运维服务的过程中，获悉的一切资讯需严格遵守保密协议，严禁自行使用或向他人传播，泄漏或擅自使用或允许他人使用上述信息，由此造成的损失应承担相应的法律责任。

（2）培训要求

1）供应商须提供详细的培训计划。

2）培训授课人必须是承担本项目实施服务工作的工程师、技术人员等。

3）培训时间不少于三天，地点为采购人选定，培训方式包含一人一机集中培训。

4）培训内容与课程要求：培训内容为系统操作以及常见问题处理，确保财务人员独立使用应用软件，具备独立工作的能力。

2.10安全要求

（1）数据隐私与保护：供应商必须确保项目中的所有敏感数据（包括客户数据、业务机密等）得到妥善保护。需要符合相关隐私法规和合规性要求。

（2）访问控制与身份验证：供应商需要提供身份验证和访问控制机制，以防止未经授权的访问。可能需要使用多因素身份验证来提高安全性。

（3）数据备份与灾难恢复：供应商需要建立定期的数据备份和恢复策略，以应对数据丢失或灾难情况。数据备份必须存储在安全的位置，并且需要进行定期测试以确保可用性。

（4）安全更新与漏洞管理：1)供应商需要及时更新和维护系统，以修补已知漏洞和弱点。2)应该有一个漏洞管理流程，用于跟踪和解决新发现的漏洞。

（5）数据加密：所有敏感数据在传输和存储时需要进行密，以防止数据泄露。

（6）报告与通知：供应商能够提供安全事件的报告和通知机制，以及数据泄露或安全违规事件的及时通知。

（7）信创适配：供应商需根据采购人信创适配工作安排及要求，对提供平台代码及功能进行信创适配，并进行全面的分析、设计、开发、调试、压力测试等工作。

2.11其他要求

（1）保密要求：供应商必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。

（2）安全等保要求：供应商须根据采购人需求，协助配合采购人完成平台安全等保测评。供应商须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。

（3）供应商及驻场人员均须按采购人要求，签署保密协议后方可开展工作。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：560天（项目交付期限90天，系统开发完成后进行90天的系统试运行；试运行通过后15天内进行项目验收；验收后提供365天信息化保障服务）。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

采购文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

采购文件评审方法与评审标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，由评审小组在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

- 2.演示内容详见“第五章  评审方法与评审标准”。

# 第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

1.采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“评审标准2.2-2.5”得分由高到低顺序推荐。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 技术要求 | 产品技术要求全部满足磋商文件要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效响应，其余指标（10项）有1项负偏离扣1.5分。 | 15 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 根据本项目采购需求编制，内容包含：1.本项目建设范围分析；2.项目重难点分析；3.建设内容分析。以上每项内容逐项评分： 内容全面、分析合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 总体系统设计方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.总体架构设计；2.技术路线及业务逻辑流程设计；3.总体性能及系统部署设计；4.应用功能系统设计。以上每项内容逐项评分： 方案设计科学、覆盖全部功能点，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 系统安全体系方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.信创适配方案；2.密码应用方案及系统安全方案。以上每项内容逐项评分： 方案内容合理、考虑全面，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）适配兼容。能兼容市场上所有主流浏览器，无需担心版本问题，各类国产电脑（统信、麒麟）、手机（Android、纯血鸿蒙）等设备均可顺畅访问系统，保障办公连续性。 （2）文件浏览。在公文管理功能中，用户在打开含有正文的公文流程时，能够在一个窗口的左右两侧同时预览和编辑公文的表单和正文内容；支持一文双屏情况下表单和正文、附件区的多级收缩/展开，以便切换表单和正文的显示模式。 （3）文件流转。在公文提交到下一环节审批时，用户可以自定义设置公文后续所有环节的流转去向；每一个环节的处理对象既可以选择人员，也可以选择部门；为了方便用户操作，系统需提供最近选择、同部门人员等方式，快速查找处理对象；以适应不同场景的使用需求； 设定好的审批路径，可以保存成为模板，方便下一次公文提交时快速调用。 （4）智能搜索。支持通过关键词在一个页面中搜索系统内所有相关的文档、会议、日程、人员、流程、文件、邮件等内容，并可按照分类清晰展示。 （5）权限批量维护。支持通过人员查找，在一个页面上同时查找到此人有哪些下级人员、能够操作哪些流程环节；支持灵活的权限转移设置，可按照人员、时间、事项进行委托设置，关联方均可获知授权后的内容。 （6）门户页面自定义设置。支持使用导航式的方式，引导用户构建门户页面；系统提供一栏、二栏、三栏等多样化的页面布局方式；系统提供文档、流程、图片、图标、日程等多类型元素；通过一个可视化的门户设计器，利用各类组件拖拽组合，根据用户需求配置构建门户；支持构建门户的在线预览。 （7）智能表单。平台需支持通过表格模板导入方式，将表格中的表单导入系统，在系统中生成表单；平台支持在每个流程节点设置不同的表单样式，包括PC表单显示样式、PC表单打印样式、移动表单显示样式。 （8）移动应用设计器。平台提供在线的移动应用设计器，平台提供多样的移动端组件（包括导航栏、表格、列表、图表、表单等），支持通过移动组件拖拉拽的方式进行移动端应用的构建；构建完成后的应用可直接进行多种手机和平板电脑显示样式预览功能，方便开发人员还原用户的移动操作体验。 （9）低代码开发平台。为响应用户单位不断变化的复杂个性化需求，平台需要自带能够快速编写代码的开发平台，不需要频繁重启服务器，即可使修改的流程表单界面代码即时生效（整个过程不允许重启应用服务或将代码文件上传至服务器）。 （10）运行监控。为掌握信创办公平台整体运行情况，平台需支持信创平台运行监控工具，需能够对服务器负载、服务器登录用户数、CPU负载、服务器内存、网络收发速度、磁盘读写速度、系统进程数等内容进行监控，并可通过图表形式进行展现。 1.以上每小项采用类似真实系统演示的，演示内容完整、准确、界面友好的，得2分；演示内容比较完整、准确、界面较友好的，得1分；演示内容不完整、不准确或未提供的，不得分。 2.以上每小项采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示的，演示内容完整、准确、界面友好的，得1分；演示内容比较完整、准确、界面较友好的，得0.5分；演示内容不完整、不准确或未提供的，不得分。 本项最多得20分，采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示最多得10分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.项目进度管理；2.项目质量及沟通管理；3.项目变更管理；4.项目风险管理及人员安排。以上每项内容逐项评分： 方案考虑全面、管理措施有力，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 运维服务方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.服务措施；2.应急举措；3.服务流程。以上每项内容逐项评分： 方案内容全面、措施有力，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.培训计划；2.培训内容；3.培训方式；4.师资力量。以上每项内容逐项评分： 方案内容详实、安排合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.4 | 本地化服务能力 | 供应商具有本地化服务能力的得1分。（提供承诺书或有效证明材料） | 1 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（如办公类、统计分析、数据中台等与本项目采购需求相关内容），每提供1个得2分，最多得6分，未提供不得分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 供应商拟投入本项目的项目经理具有信息系统项目管理师（高级）证书，得3分。 （提供人员证书及供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 供应商拟投入本项目的技术负责人具有电子信息工程或数字经济类高级工程师及以上职称证书，得 3分。 （提供人员证书及供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 供应商拟投入本项目的实施经理具有系统集成项目管理工程师证书，得2分。 （提供人员证书及供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 2 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 供应商拟投入本项目的实施团队成员（除项目经理、技术负责人、实施经理外）： （1）具有信息系统项目管理师或电子信息工程类（或信息通讯类）高级工程师及以上职称证书，每提供一类证书得3分； （2）具有系统集成项目管理工程师或软件设计师证书，每提供一个证书得2分。 本项最多8分，多人一证、一人多证不重复计分，提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可。 | 8 | 客观分 |
| 5.5 | 履约能力5 | 供应商具有本项目相关的软件著作权证书，软件名称包含“消息管理”或“门户系统”或“后台管理”等关键字，每提供1类证书得1分，最多得2分，未提供不得分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 2 | 客观分 |

# 第六章  响应文件格式

# 响  应  文  件

# 项 目 名 称：

# 项 目 编 号：

# 供应商名称 ：（加盖电子公章）

# 日      期 ：

响应文件目录

# 一、供应商信用承诺函

# 二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

# 三、法人授权书

# 四、磋商响应函

# 五、磋商报价表

# 六、分项报价表（如有）

# 七、技术要求响应及偏离表

# 八、商务要求响应及偏离表

# 九、中小企业声明函（如有）

# 十、残疾人福利性单位声明函（如有）

# 十一、联合体协议（如有）

# 十二、分包承诺书（如有）

# 一、供应商信用承诺函

### 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

# 三、法人授权书

### 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

# 四、磋商响应函

### 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 五、磋商报价表

### 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   采购包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

# 六、分项报价表

### 分项报价表

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

# 七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按采购文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等），另有约定的除外。成交供应商未按采购文件要求和响应文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

# 八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

# 九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业（服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

# 十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

# 十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本采购文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

# 十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

## 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

### 二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

### 四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。