竞争性磋商文件

项目名称：南京市鼓楼区国资国企在线监管系统

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2024-0495

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年12月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评审方法与评审标准………………………31

- 响应文件格式………………………………35

第一章  磋商邀请

受南京市鼓楼区人民政府国有资产监督管理办公室委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京市鼓楼区国资国企在线监管系统进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2024-0495

2.项目名称：南京市鼓楼区国资国企在线监管系统

3.预算金额：91万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：建设具有鼓楼区特色的国资监管模式，依托市政务云、电子政务外网，建设覆盖区国资办、区属监管企业以及部分行政事业单位，并实现与市国资委系统联通的国资国企在线监管系统。本项目建设范围包括但不限于：投融资管理、“三重一大”管理、企业组织机构基本信息、预算财务管理、产权管理和数据采集交换等。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订之日起730天（交付期365天，运维期为验收合格后365天）

7.本项目不接受联合体参加磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（声明函格式见第六章）

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2024年12月23日9时30分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市鼓楼区人民政府国有资产监督管理办公室

地  址：南京市鼓楼区山西路120号

联系人：王刚

联系电话：15952003553

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：乔老师

联系电话：025-68505730

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法与评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.1.2 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设 备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除磋商文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1本项目合同签署后支付合同总额30%的预付款；

8.1.2本项目上线试运行，支付合同总额的30%；

8.1.3本项目完成终验后，支付合同总额的30%；

8.1.4提供维护服务满后，支付剩余合同尾款。

8.1.5满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

2019年11月国务院国资委办公厅印发《关于印发<全国性国资国企在线监管系统建设工作方案>的通知》，要求利用 3 年左右的时间，在覆盖国务院国资委和监管企业的基础上，建成覆盖省、市两级国资委和所监管企业的全国性国资国企在线监管系统，明确2020年全面推动省级国资国企在线监管系统建设和对接，2021 年全面建成覆盖中央、省、市三级国资委和所监管国有企业的全国性国资国企在线监管系统。

2020 年 1 月国务院国资委印发了《关于开展全国性国资国企在线监管系统试点建设工作的通知》，选择部分省（市）国资委开展系统建设试点工作，其中江苏省国资委就是试点单位之一。

2022 年 4 月 2 日，江苏省国资委印发了《省国资委关于加快全省国资国企在线监管系统建设工作的通知》，明确了工作目标、重点任务和工作要求。

根据江苏省国资委《关于加快推进全省国资国企在线监管系统建设工作的通知》（苏国资〔2022〕46 号）文件要求，省国资委已经启动监管平台建设，南京市国资委也已委托相关单位基本完成监管平台建设工作。当前，鼓楼区国资办仍依靠人工填报、手动统计的模式进行监督管理，信息化建设处于空白，无法实现动态实时监管的上级工作要求。

南京市鼓楼区人民政府国有资产监督管理委员会根据国务院、省、市国资委印发的相关文件要求，积极开展国资国企在线监管系统的建设，探索构建横向到边、纵向到底的实时动态监管体系，进一步推进监管效率和监管水平的提高。

为更好贯彻、体现国资国企在线监管的理念与思路，鼓楼区国资办结合自身实际情况，计划建设鼓楼区国资国企在线监管系统，建设内容包括投融资管理、“三重一大”管理、企业组织机构基本信息、预算财务管理、产权管理和数据采集交换。

（二）项目建设遵循标准

1.国家政策依据

（1）《关于持续做好国资监管数字化智能化提升专项行动重点工作的通知》（国资厅〔2022〕166 号）

（2）《“十四五”国资监管信息化建设规划》（国资厅〔2021〕42 号）

（3）《关于加快推进全国国资国企在线监管平台建设工作的通知》（国资厅〔2021〕145 号）

（4）《国资监管数据管理暂行办法》（国资厅〔2021〕62 号）

（5）《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案》（国资厅〔2019〕35 号）

（6）《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》（国资发财评规〔2021〕18 号）

（7）《印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57 号）

（8）《关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18 号）

（9）《关于开展全国性国资国企在线监管系统试点建设有关工作的通知》

（10）《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27 号）

（11）《关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45 号）

（12）《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈国家信息化发展战略纲要〉》

（13）《关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39号）

（14）《中华人民共和国网络安全法》

（15）《关于转发国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案的通知》（国办发〔2017〕38 号）

2.地方政策依据

（1）《关于开展国资国企在线监管系统建设通知》（苏国资〔2021〕5 号）

（2）《关于印发江苏省“十四五”数字政府建设规划的通知》（苏政办发〔2021〕61 号）

（3）《关于开展国资国企在线监管系统建设的通知》（苏国资〔2021〕5 号）

（4）《国资国企在线监管系统建设方案编制通知》（苏国资〔2021〕10 号）

（5）《关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）

（6）《关于加快推进全省国资国企在线监管系统建设工作的通知》（苏国资〔2022〕46 号）

（7）《南京市政务信息化项目建设管理办法》（宁政发〔2020〕58 号）

（8）《江苏省省级政务信息化项目建设管理办法》（苏政办发〔2021〕24 号）

（9）《南京市政务数据管理暂行办法》（政府令第 329 号）

3.标准规范

（1）《国资监管业务数据指标库（1.0 版）》

（2）《南京市国资国企在线监管业务数据指标库（1.0 版）》（宁国资委办〔2023〕11 号）

（3）《省级政务信息化项目建设方案编制规范（试行）》

（4）《信息安全技术网络安全服务能力要求》（GB/T32914-2023）

（5）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）

（6）《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T22240－2019）

（7）《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T20269-2006）

（8）《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006）

（9）《信息安全技术信息系统安全工程管理要求》（GB/T20282-2006）

（10）《软件工程产品质量》（GB/T16260-2006）

（11）《应用软件系统技术要求 第 1 部分：基于 B/S 体系结构的应用软件系统基本要求》（GB/T30882.1-2014）

（12）《软件工程术语》（GB/T11457-2006）

（13）《软件生存周期过程》（GB/T8566-2007）

（14）《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385-2008）

（15）《计算机软件产品开发文件编制指南》（GB/T 8567-2006）

（16）《电子政务业务流程设计方法 通用规范》（GB/T19487-2004）

（17）《电子政务数据元 第 1 部分：设计和管理规范》（GB/T19488.1-2004）

（18）《电子政务数据第 2 部分：公共数据目录》（GB/T19488.2-2008）

（19）《XML 在电子政务中的应用指南》（GB/Z19669-2005）

（20）《国家电子政务网络技术和运行管理规范》（GB/T21061-2007）

（21）《电子政务系统总体设计要求》（GB/T21064-2007）

（22）《电子政务术语》（GB/T25647-2010）

（23）《电子政务标准化指南 第 1 部分：总则》（GB/T30850.1-2014）

（24）《电子政务标准化指南 第 2 部分：工程管理》（GB/T30850.2-2014）

（25）《电子政务标准化指南 第 5 部分：支撑技术》（GB/T30850.5-2014）

（26）《信息技术安全技术信息安全事件管理》（GBT20985-2017）

（27）《信息安全技术网络安全预警指南》（GB/T32924-2016）

（28）《信息安全技术信息安全风险评估实施指南》（GB/T31509-2015）

（29）《信息技术安全技术信息安全风险管理》（GB/T31722-2015）

（30）《信息技术安全技术信息安全控制实践指南》（GB/T22081-2016）

（31）《信息安全技术网络安全威胁信息格式规范》（GB/T36643-2018）

（32）《信息安全技术信息安全应急响应计划规范》（GB/T24363-2009）

（33）《信息技术服务运行维护》（第 3 部分：应急响应规范）（GB/T28827-2012）

（34）《信息安全技术基于互联网电子政务信息安全实施指南》（GB/Z24294-2018）

（35）《信息安全技术政府门户网站系统安全技术指南》（GB/T31506-2015）

（36）《信息安全技术云计算安全参考架构》（GB/T35279-2017）

（37）《信息安全技术云计算服务安全指南》（GB/T31167-2014）

（38）《信息安全技术云计算服务安全能力要求》（GB/T31168-2014）

（39）《信息安全技术大数据服务安全能力要求》（GB/T35274-2017）

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓楼区国资国企在线监管系统 | 1 | 项 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

★（一）技术要求

构建鼓楼区国资国企监管机构端应用体系，对于监管企业可利用平台进行企业内部经营的管理，实现对投资项目、融资合同、三重一大会议的全流程线上化管理；对于国资办可即时掌握企业日常运营的生产数据，通过对数据加工整合、综合分析、实时预警监测，进而建立起对企业的实时监管的机制，满足国资办对企业的监管需求。通过提供统一的数据采集交换，为穿透式监管提供必要的数据基础，使监管机构能够更准确地判断业务实质，提高监管的针对性和有效性。

1、企业组织机构基本信息

企业组织机构基本信息管理。构建一个全面、准确的企业信息管理系统，确保能够清晰展现企业的持股信息、层级产权关系、管理关系，并随时根据相关变化进行自动提醒、审核后更新。采集指标实现来源统一、口径统一、编码统一、标准统一。

1.1 组织信息定义

监管企业可以根据自身的实际情况进行全级次组织组织架构树的录入以及对应的组织信息的录入。采用列表展示数据条数，可根据需要自动选择每页展现的数据条数。包括企业的基本信息和持股信息等。

文件导入：可将WPS表格、Excel文件的数据自动导入到系统中。

可通过“单位名称、单位类型、企业类型、境内外标识、上报状态”等条件进行检索，并可将填报数据导出到WPS表格或Excel文件。

1.2 体系树定义

用于定义不同的体系树，包括管理关系体系树、层级关系体系树等，可以进行新增、编辑、删除等操作，能够清晰展现企业的持股信息、层级产权关系及管理关系。

1.3 部门定义

可以维护区国资办的部门信息，可以提供所属组织筛选维护不同组织的部门数据。

1.4 组织新增申请

用于在新增组织时，在此功能进行维护，并进行申请。

1.5 组织信息变更申请

当某个组织信息发生变化时，通过此功能进行变更维护，并提交申请。

1.6 组织信息报送

用于将数据报送至上级国资委，可选择报送范围，也可进行撤回。

1.7报送接口配置

用于将数据上报时的接口配置，能够和上级国资委连通。

1.8 组织信息查询

用于查询各个企业的基础信息，并可进行导出操作。

1.9 填报状态分析

分列数据状态和审批状态的企业数量，主要分为手动录入、手动补全、批量补全、已完成，并可进行导出。

1.10 组织信息看板

以图表形式展示企业基本信息的数据，如组织列表、企业类型饼图、上报情况饼图、以地图形式展示国企组织分布。

2、投融资管理

旨在提高从规划到审批的各项投资活动的监管效率。该系统专门用于管理和监督区属集团企业的投融资项目，确保投融资过程的透明性和可追溯性。投资监管实现投资计划编制与上报、中期投资预算调整、年度投资决算、投后派出人员履职情况、投后评价等投资管理功能，全面覆盖不同类型的投资项目，并与预算计划和预期效益进行对比分析。融资监管实现年度融资计划、债券发行管理、融资授信管理、融资合同管理、融资放款情况管理、企业对外担保、存量债务还款计息，并实现融资及债务各类预警提醒，支持导入导出，形成一套集借款、还款、分析及预警债务管理业务体系。基金管理模块包括母基金管理、子基金管理、直投基金管理、基金项目管理和基金情况上报。实现对企业基金业务信息的在线采集及统计分析。

2.1 投资预算管理

各企业制定自己的投资预算，从此功能进行投资预算的备案，或提交审批。

2.2 中期投资预算调整管理

在年中时，可根据实际情况调整投资的预算情况，以调整后的为准。

2.3 年度投资决算管理

将当年的投资情况进行汇总统计，形成决算数据。

2.4 投资进度跟踪

国资办可通过此功能查看各企业的投资进度，当前完成情况。

2.5 投后派出人员履职情况

各企业对投资后派出人员的履职情况进行备案，国资办可通过此功能查看相关情况。

2.6 特别监管项目备案

对于特别监管类项目，企业单独进行备案，与普通项目备案流程相同。

2.7 重大特别监管项目双重论证

国资办对特殊监管类及计划外投资项目相关材料进行审核。审核通过后进行备案处理。

2.8 投资项目后评价

标记为“项目已完成”的需后评价项目进入后评价项目库，并能根据企业自身需要选择新增、调整其他重点项目。对于库内项目进行信息维护与变更；

定时提醒监管企业对于后评价项目库内的项目开展后评价工作，支持自动提醒未及时完成企业，确保所有应评价项目都完成后评价工作。

2.9 投资制度管理

企业填报自身关于投资的各项制度文件，国资办可进行查询。

2.10 投资项目库查询

存储已经审核通过的投资项目信息。

提供搜索、筛选、统计等功能，以便国资办和集团都能方便地查找和管理投资项目。

2.11 投资看板

针对科室关注的投资重点指标，如主业非主业分析、投资额度排名等。

2.12 对外筹资预算管理

对企业的对国外的筹资和预算情况进行管理，企业填报完成后进行审批上报。

2.13 年度融资计划

企业进行年度融资计划的制定，进行提交由国资办进行审核。

2.14 月度融资情况监督

查看企业的月度融资情况，并进行汇总查看。

2.15 发债管理监督

集团上报发债方案，国资办审批备案后，监管企业在投融资系统上报债券发行情况，系统生成债券库债券。

2.16 债券风险管理

全级次企业每月上报三个月到期债券信息，系统自动带入存量债券信息，一并推送到国资办审批。

2.17 融资申请管理

企业在此功能进行备案操作，或进行融资申请并由国资办进行审批。

2.18 融资合同管理

企业录入融资合同，由国资办进行审批。

2.19 融资授信管理

对各企业的融资授信情况进行管理，包括融资金额、占用和释放授信金额等指标。

2.20 对外担保管理

对企业对外担保的日期、方式、担保金额等进行管理。

2.21 融资看板

查看企业的各项融资情况，如各企业融资额，到期情况等。

2.22 基金项目管理

企业维护基金项目的基本情况，并对后续产生的收益等信息进行持续维护，国资办可进行审批查看。

2.23 母基金管理

各企业根据国资办要求对母基金使用情况进行维护。

2.24 子基金管理

各企业根据国资办要求子母基金使用情况进行维护。

2.25 直投基金管理

各企业根据国资办要求对直投基金使用情况进行维护。

2.26 基金上报管理

国资办对各企业上报的基金情况进行审批查看。

2.27 基金看板

从基金角度审视各基金所涉及的各企业、项目基本情况，提供报表并支持导出。

3、三重一大

“三重一大”管理。动态掌握区属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度整体运行情况，实现对“三重一大”事项决策的制度、清单、程序、内容和落实情况的监督。

3.1 三重一大事项清单

梳理三重一大事项，建立公司各级组织的事项清单库。

系统可实现事项增加、编辑、审批、删除、提交、导出功能，对录入和导入不合规则的数据进行告警提示。

主要实现对“三重一大”决策相关事项进行处理，以市国资委文件中的“三重一大”事项的主要范围为依托，创建本系统及监管企业的“三重一大”事项目录，帮助监管企业明确“三重一大”事项清单分类维度，提供监管企业用户“三重一大”相关的事项具体信息、相关决策会议及所属事项目录的填报、编辑和上传功能，并为监管企业上（填）报本企业事项清单提供系统支撑。

3.2 三重一大决策制度

建立包含公司章程、议事规则、国资监管规定等内容在内的三重一大制度库。按照制度管理要求设立制度目录，建立完善的国企国企相关制度库，支持不同状态管理（已颁布、已废止、需调整），可基于科室进行查看权限控制。

本功能将根据填报规范开展数据填报工作，新增填报数据需在提交时按照相应规则进行校验，校验通过后，保存到本系统中。填报数据支持批量导入。

3.3 会议及议题管理

通过信息化手段监管监管企业各级党委会、董事会、总经理办公会、董事长办公会等重要会议的决策情况，提升会议组织及决策的效率。

会议填报功能，支持在线会议信息的填报，同时支持手工Excel的导入。支持附件文档的添加功能（PDF）。

议题填报功能，支持在线填报及数据导入功能。议题填报能够根据会议填写议题的详细信息，主要包含的议题名称、任务来源、专项名称、事项编码、关联会议、关联议题、是否报国资办、是否听取意见、听取意见情况、议题材料等。

3.4 组织实施填报

企业根据班子成员分工和职责及时报告“三重一大”决策事项的执行情况。将执行情况的过程或结果，通过系统汇报给监督部门，接受监督部门监督检查。并将按照有关规定将需要公示的执行情况进行公示。执行管理支持对时间进度、组织实施情况、落实人、落实部门等内容的管理。

企业在线填报企业决策事项的执行情况表，支持数据计算、校验，上报附件和上报。

3.5 导入采集指标

在项目建设初期，可通过导入excel的形式将之前的三重一大数据进行导入，同时导入的数据需要按照指定格式进行导入。

3.6 报送管理

由负责该事项的部门和负责集团议事决策会议组织的相关部室分别发起和会签，经集团分管领导和对应的集团决策会议召集人审批同意后，针对收集整理的制度、事项、会议及议题，按照国资办的要求进行XML封装和ZIP打包、安全加密，审核后自动报送到国资办“三重一大”系统。

数据报送管理功能针对报送的数据可进行自动校验上传信息是否符合规范要求，比如是否通过了规范要求的党委会、总裁会、董事会等，校验无误后方可上传，同时支持审批及报送筛选，防止报送数据出错。该功能主要实现三重一大数据的上报，包括对填报单据的编辑、删除、上报、查询等。

3.7 报送审批

国资办对报送的数据进行集中审批，发现问题的可进行驳回。

3.8 可在此功能查询各企业的所有事项，并进行各种不同条件的筛选。

3.9 制度库查询

可在此功能查询各企业的所有制度，并进行各种不同条件的筛选。

3.10 会议库查询

可在此功能查询各企业的所有会议，并进行各种不同条件的筛选。

3.11 议题库查询

可在此功能查询各企业的所有议题，并进行各种不同条件的筛选。

3.12 组织实施库查询

可在此功能查询各企业的所有组织实施情况，并进行各种不同条件的筛选。

3.13 三重一大看板

对会议召开异常、党委（党组）会未前置、决策顺序表决异常、法律审核异常、监管企业制度文件是否上传等事项进行异常预警。基于采集的监管数据，系统站在重大决策、重要人事任免、重大项目安排、投融资、大额资金运作、审计法务等视角进行智能分析，对接收的“三重一大”决策过程数据设置校验规则，监控数据是否异常；同时，建立异常预警机制，及时发现企业决策异常行为，及时处理，避免违规行为的发生。

4、产权管理

对监管企业的整体产权登记情况及产权转让情况进行监督管理。通过对企业产权登记的监管与统计，确保国资办全局掌握企业股权结构，重点把握关键信息，监督产权登记不及时的问题，稳抓产权交易的成果，保障国有资本不流失，提供国资监管决策的数据依据，进而实现审批、查询、统计、分析等功能。

4.1 占有产权登记

登记企业的占有产权信息，包括基本信息、资本状况、出资人情况、信息采集、合规性资料目录、工商信息登记补录表、企业登记信息、历史变动、财务信息、统计分析等内容。

4.2 变动产权登记

登记企业的变动产权信息，包括基本信息、资本状况、出资人情况、信息采集、合规性资料目录、工商信息登记补录表、企业登记信息、历史变动、财务信息、统计分析等内容。

4.3 产权注销登记

登记企业的产权注销信息，包括基本信息、资本状况、出资人情况、信息采集、合规性资料目录、工商信息登记补录表、企业登记信息、历史变动、财务信息、统计分析等内容。

4.4 资产评估登记

登记企业的资产评估信息，包括基本信息、资本状况、出资人情况、信息采集、合规性资料目录、工商信息登记补录表、企业登记信息、历史变动、财务信息、统计分析等内容。

4.5 资产评估备案

企业录入资产评估的备案信息，包括基本信息、资产评估结果明细、专家意见、附件列表、资产评估备案表等内容。

4.6 资产评估核准

企业录入资产评估的核准信息，包括基本信息、资产评估结果明细、专家意见、附件列表等内容。

4.7 企业增资登记

增资扩股管理是增资公司向监管企业上报增资扩股请示，由其初审后提交至产权管理处审核，经委领导审批后，若涉及一级企业的国资办控股权变动。审批通过后国资办下发批复文件。监管企业可选择公开（场内）增资或非公开（场外）增资两种方式，若是公开增资，则在完成资产评估核准/备案后，还需进行场内交易鉴证复核。

4.8 产权转让

产权转让登记是对企业进场转让、协议转让、无偿划转等类型进行产权变动登记管理。提供包括基本维护、工商注册信息校核、附件上传和业务审核工作等。

产权转让内容主要包括：企业基本信息、基本登记信息、企业国有资产占有状况、出资人状况、相关文件等。

4.9 资产转让

资产转让管理是资产转让企业向监管企业上报资产转让请示，由其初审后提交至产权管理相关科室审核，经委领导审批通过后，国资办下发批复文件。

4.10 产权资产看板

展示企业的新增、收购、无偿划转的数量等信息，将企业产权登记、资产评估、产权交易的信息按照饼图进行分类展示。

5、预算财务管理

包含财务监督和预算监督。财务监督建设覆盖全部区属国有企业的财务管理平台，实现从国资办到区属集团到各级子企业的财务快报、决算等数据的管控和信息共享，同时增加分析功能。包括预算导入、预算查看、预算执行分析等，有效地建立起企业预算管控。

5.1 企业快报导入

对接快报系统，系统与快报系统对接，每月定时导入财务数据，允许指定权限的企业对导入的财务数据进行编辑和调整。

5.2 企业快报查看

查看企业的快报数据。

5.3 企业快报调整

国资办可根据企业经营实际情况，或者企业财务报表对系统重快报数据进行调整。

5.4 主要财务指标分析

自定义分析：提供工具支持自定义数据分析条件，如时间范围、特定指标等。

同比指标分析：对比当前数据与同期数据，自动生成同比增减情况。

年初指标对比：与年初设定的财务指标进行对比，自动计算完成率和偏差。

5.5 年度审计报告

国资办可导入年度审计报告。同时支持审计报告按年度、按公司等方式查看。

5.6 企业预算导入

对接预算系统，系统与预算系统对接，定时导入财务数据，允许指定权限的企业对导入的财务数据进行编辑和调整。

5.7 企业预算查看

查看企业的预算数据。

5.8 预算执行分析

自定义分析：提供工具支持自定义预算数据分析条件，如时间范围、特定指标等。

年初指标对比：与年初设定的预算指标进行对比，自动计算完成率和偏差。

6、数据采集交换

数据采集交换。转变以往分散采集模式，按照统一采集、统一标准、统一管理的原则，梳理国资国企监管业务指标，明确数据采集入口，通过系统直连、数据抽取、人工填报等方式，提取南京市国资委监管数据指标要求，避免区国资办或区属企业数据重复录入、数据不一致等问题，将市国资委要求数据通过数据采集交换平台报送至市国资委，完成数据的向上传输，满足省、市国资委实时监管的要求。向下属企业发送采集目录，由企业报送相关数据，收集到数据后通过数据的清洗转换形成所需的数据展示形式。

6.1 信息资源目录管理

信息资源申请是数据共享交换的核心，该功能可以对信息资源目录进行添加、编辑、查看、删除、提交审批、变更、撤销变更、撤回、导出、生成模型、创建版本、生成指标、设置版本等操作。支持按代号/简称/审批状态/提供方模糊查询，支持按审批状态进行查询。

6.2 获取上级信息资源

获取上级监管机构下发的信息资源（DB格式文件）。信息资源可包含一个或多个信息资源和信息项。

6.3 获取通知公告

通知公告包含标题、内容、附件。不同于信息资源的一种资源类型。而通知公告是上级监管机构下发的通知信息（包含标题、内容）。接收后自动保留在数采平台指定的目录下。通过下载功能，把通知公告下载到本地。

6.4 采集任务接收

上级需要区国资办临时上报某些信息资源，会定义采集任务并下发。当区国资办收到上级下发的采集任务后，需要报送数据。采集任务要一直保留在采集任务功能列表中。

区国资办端需要轮循调用采集任务的接口获取所有文件。

6.5 数据采集及加工

区国资办接收到上级下发的数据采集任务之后，根据任务内容进行数据采集。

区国资办的数据采集交换平台组织数据和ETL转换，把各监管系统的业务数据，推送到数据模型中用于上报。

采集方式包括ETL采集、报表工具采集和接口对接采集等。

6.6 采集数据报送

支持设置数据报送所需要的参数信息，包含基本属性、业务编码等。

支持数据报送，将组织机构、三重一大等上级监管机构需要上报的数据组织后进行加密并传送到区国资办端。

提供上传文件接口。

6.7 数据集定义

可以通过选择数据模型或者组织sql语言查询数据的方式组织对外共享的数据集，并对数据集进行管理。

6.8 参数模版定义

实现对参数模版的管理，可针对数据集添加多个参数，实现对某个数据集部分数据的获取。

6.9 服务接口管理

服务接口管理实现对数据服务的添加、查询、编辑等操作。数据服务管理还包括数据服务的分组功能，实现对数据服务分组的添加、编辑、删除等操作。

6.10 服务接口发布

数据服务发布实现对数据服务的发布、下线操作。

6.11 接口授权管理

数据服务授权实现对客户端的调用系统进行授权。

7、管理驾驶舱。为管理者提供多维可视化的图表展示（包括经济运行、投资分析、国资总览分析、三重一大等主题分析），实时联动的数据分析以及多级穿透的交互方式，让数据更清晰直观。

8、系统需支持国产化（操作系统、数据库、中间件等）兼容适配。

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

2.实施要求

2.1总体要求

成交供应商应按时完成软件开发、调试、测试、集成、施工、部署。包括但不限于：

（1）应用软件开发以及软件安装

1）软件开发环境要求：成交供应商整个项目团队的开发、调试、维护等工作在采购人指定或同意的地点进行。

2）软件系统安装要求：成交供应商必须在实施时向采购人提供采购文件中要求的应用系统安装、联调、培训、维护服务等的全部内容，并在需要的时候配合系统软件、硬件提供商完成整个系统的部署及网络联调工作。

对成交供应商的要求：

①成交供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

②成交供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好项目的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

③成交供应商应允许采购人安排相关技术人员参与应用系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并提交完整详细的书面文档。

（2）测试要求应用系统安装完成后，成交供应商应首先拟出测试计划，与采购人和监管方讨论通过后，方可按计划进行测试。

（3）试运行期

1)应用软件实施工作根据采购人统一安排分批进行。在完成项目培训、初始化工作后，进入试运行期。

2)试运行期间成交供应商需提供专人进行运行指导及维护服务。

2.2组织实施要求

（1）实施规划要求：成交供应商的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，成交供应商应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。成交供应商应保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。

（2）进度要求：成交供应商制定合适、可行的进度计划。

项目实施阶段（2025年12月前）：

2025年2月前完成数据采集交换平台部署并于南京市国资委完成数据对接，实现数据通。

2025年8月前按照设计方案和实施方案开展建设，完成投融资管理、“三重一大”管理、产权管理、企业组织机构基本信息、预算财务管理模块建设，并完成系统对接上报。

2025年9月-2025年11月：完成项目上线测试，确保各项建设内容达到目标要求，项目进入试运行阶段。

验收（2025年12月）：组织验收会，项目交付使用。

（3）保障措施

1）为了确保该项目高质量地如期完成，成交供应商严格按照质量保证体系及软件工程规范进行开发，并提供开发过程中关键流程、进度偏差控制等管理措施说明。

2）本项目实施期间，成交供应商应成立相应的项目团队，安排具有专业技术水平的专职人员驻场参与项目开发，且接收采购人指定项目组人员；成交供应商拟派驻本项目的所有人员，在项目建设期间，未经过采购人同意不得随意更换，以保证能够按时完成本项目建设；项目实施期间，采购人有权对项目团队中无法胜任的人员提出更换要求，成交供应商须在三日内完成人员更换；

3）本项目的项目经理在项目实施期间应保持通讯7*24小时畅通，如遇到特殊情况需提前通知采购人；

4）项目实施过程中的重大事件处理和关键操作须事先得到采购人同意；

5）项目实施过程中，成交供应商应满足采购人的合理软件需求变更。

2.3 项目管理要求

配合项目监理工作，接受监理的监督和检查。如与鼓楼区国资国企在线监管系统项目对接系统供应商发生争议，应服从采购人的裁决，不得以此要求增加费用或延长工期。

2.4对接要求

采购人负责协调对接工作，联系人：王刚，联系电话：15952003553。

2.5验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

2.6 知识产权及保密

（1）采购人拥有本系统永久使用权和修改权；拥有本系统产生的所有数据的所有权。

（2）成交供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，成交供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失(包括但不限于赔偿金、律师费等)；

（3）成交供应商须按照与采购人签订的《第三方信息安全保密承诺书》的约定严格履行各项保密义务。

（4）采购人与成交供应商都拥有本项目定制开发部分的知识产权。交付项应包括但不限于如下内容：

1）满足用户需求的、完整的、可最终良好运行的系统。

2）系统运行、管理、维护相关的各项技术文件和管理规范。应包括：系统实施计划、系统需求调研报告、系统上线测试报告、试运行报告、验收报告、系统操作手册等技术及项目管理文档。

3）提供项目的最终版本部署包及产品永久授权。

2.7人员要求

（1）项目经理1名：主要负责制定并执行项目整体计划，包括项目进度计划、质量管理计划、风险管理计划、沟通计划等，并根据项目实施情况采用不用实施策略进行项目资源管理，确保项目按时按质完成交付。项目实施期间全程驻场。

（2）技术负责人1人：一是负责开发范围的讨论与确定。二是负责开发工作的详细计划的制定与控制。三是负责开发工作的详细计划的制定与控制，项目实施期间全程驻场。

（3）研发负责人1人：根据项目的总体计划，制定本系统实施工作详细计划并进行跟踪与控制，项目实施期间全程驻场。

（4）项目团队成员至少3人(除项目经理、技术负责人、研发负责人外）包括但不限于研发工程师、测试工程师、实施工程师等：具备相关工作经验，根据采购人要求在指定场所驻场。

2.8运维服务及培训要求

2.8.1本项目软件服务运维期一年(自项目终验通过之日起，进入运维期)。上述所有服务费用包含在总报价中。

2.8.2如采购人未能正确使用和操作本系统，包括未能正确执行适当的备份等操作，导致系统功能不正常的，成交供应商应向采购人提供技术上的支持协助，以使采购人的损失减至最低。

（1）服务要求

1）成交供应商必须拥有一套切实可行的质量保证体系，确保软件的开发及服务质量，确保软件的开发及服务质量。

2）为保证系统的正常运行，成交供应商配有较强的专业技术队伍，能提供快捷的运维服务响应。

3）服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务。

4）成交供应商应建立运行维护团队，故障响应要求：①提供7×24小时响应。②故障在1小时内响应，如电话、网络等不能解决问题，4小时到现场，24小时解决问题，紧急状况2小时到现场，4小时解决问题。

5）如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合管理方协调产品的研发单位进行现场应急事件处理。

6）成交供应商应有完善的文档管理制度，保证运行维护过程中产生的文档。

7）在提供运维服务的过程中，获悉的一切资讯需严格遵守保密协议，严禁自行使用或向他人传播，泄漏或擅自使用或允许他人使用上述信息，由此造成的损失应承担相应的法律责任。

（2）培训要求

1）成交供应商须提供详细的培训计划。

2）培训授课人必须是承担本项目实施服务工作的工程师、技术人员等。

3）培训时间不少于三天，地点为采购人选定，培训方式包含一人一机集中培训。

4）培训内容与课程要求：培训内容为系统操作以及常见问题处理，确保财务人员独立使用应用软件，具备独立工作的能力。

2.9安全要求

（1）数据隐私与保护：成交供应商必须确保项目中的所有敏感数据（包括客户数据、业务机密等）得到妥善保护。需要符合相关隐私法规和合规性要求，如GDPR、HIPAA等。

（2）访问控制与身份验证：成交供应商需要提供身份验证和访问控制机制，以防止未经授权的访问。可能需要使用多因素身份验证（MFA）来提高安全性。

（3）数据备份与灾难恢复：成交供应商需要建立定期的数据备份和恢复策略，以应对数据丢失或灾难情况。数据备份必须存储在安全的位置，并且需要进行定期测试以确保可用性。

（4）安全更新与漏洞管理：1)成交供应商需要及时更新和维护系统，以修补已知漏洞和弱点。2)应该有一个漏洞管理流程，用于跟踪和解决新发现的漏洞。

（5）数据加密：所有敏感数据在传输和存储时需要进行密，以防止数据泄露。

（6）报告与通知：成交供应商能够提供安全事件的报告和通知机制，以及数据泄露或安全违规事件的及时通知。

2.10 其他要求

（1）数据共享要求：成交供应商根据采购人要求共享相应数据至鼓楼区数据共享与交换平台。

（2）保密要求：成交供应商必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。

（3）数据安全要求成交供应商须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

- 交付（服务）时间及地点

（1）交付（服务）时间：自本项目合同签订之日起365天内完成（包括开发期9个月，试运行3个月），试运行满后终验。

（2）交付（服务）地点：采购人指定地点。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。视频时长总计不超过15分钟。

2.演示内容详见“第五章  评审方法与评审标准”。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员采用综合评分法独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“三、评审标准中2.1-2.3项”得分由高到低顺序推荐。

二、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 需求理解和分析 | 评委根据供应商提供的需求理解和分析(包含本项目建设背景和可行性分析、业务需求分析、功能需求分析、性能需求分析)进行综合评分： （1）需求理解和分析内容全面、科学合理的，得5分； （2）需求理解和分析内容比较全面、合理的，得3分； （3）需求理解和分析内容基本全面的，得1分； （4）需求理解和分析内容不全面或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.2 | 总体系统方案 | 评委根据供应商提供的总体系统方案(包含应用、整体规划、技术架构、部署拓扑架构等)进行综合评分： （1）总体系统方案科学、合理、可行的，得6分； （2）总体系统方案比较合理、可行的，得4分； （3）总体系统方案基本合理的，得2分； （4）总体系统方案不可行或未提供的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 项目实施方案 | 评委根据供应商提供的项目实施方案(包括项目目标、计划、人员安排及质量管理等)进行综合评分： （1）实施方案进度安排合理可行，有明确的阶段划分，目标明确，计划细致，得5分； （2）实施方案进度安排较合理可行，有较明确的阶段划分，目标较明确，计划较细致，得3分； （3）实施方案进度安排、阶段划分、计划基本可行的，得1分； （4）实施方案不可行或未提供的，不得分。 | 5 | 主观分 |
| 2.4 | 系统安全方案 | 评委根据供应商提供的系统安全方案(网络安全、应用安全、数据安全、保障体系及密码应用等)综合评分： （1）方案科学、合理、可行的，得6分； （2）方案比较合理、可行的，得4分； （3）方案基本合理、可行的，得2分； （4）方案不可行或未提供的，不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的以下视频演示内容综合评分(每位供应商演示视频文件总演示时间不超过 15 分钟)： （1）演示应用支撑平台中系统管理，至少包含用户管理（用户维护）、权限管理（功能组维护、岗位维护）、系统监控（安全审计，系统日志）等功能。 （2）企业组织机构基本信息系统支持与工商数据、产权数据做对比，分析三方数据关于企业名称、信用代码、股权比例等信息的一致性，如发生不一致的情况需要进行提示。 （3）投资预算管理支持对不同企业进行融资限额设置，可以按企业设置融资的金额限额、限制时间和限制融资利率；支持债务到期分析，可以查看不同企业债务到期情况。 （4）预算财务管理支持自定义分析，可以按照指定模块（财务快报、财务预算、财务决算）、年度、期间、指标、单位进行自定义维度的分析定义。 （5）管理驾驶舱： 投资分析，重点演示投资规模趋势，投资方向、投资排名、重大项目等内容。投资相关指标支持穿透联查到具体项目，项目穿透可以查看项目基本信息和投资情况. （6）管理驾驶舱：国资总览分析，重点演示财务指标的预警分析，财务指标支持穿透联查到明细企业，支持查看财务指标同比分析等。 （7）管理驾驶舱：经济运行分析，能够按总体、行业、企业进行关键指标分析，演示盈利、偿债、营运、发展四大能力分析。经济相关指标支持穿透联查到具体企业。 （8）管理驾驶舱：三重一大分析，对企业召开党委会、董事会、总经理办公会等情况进行分析，支持联查穿透到对应的所有会议信息，支持联查每个会议的基本信息、议题信息、任务清单等。 （9）数据采集交换： 支持通过系统直连、ETL数据抽取、人工填报等方式，实时动态提取企业真实业务及管理数据，避免数据重复录入、数据不一致等问题。 （10）数据采集交换：信息资源目录管理，演示系统需支持信息资源目录的管理功能，如信息资源目录的获取，信息资源名称（编码）查看、编辑、审批等。 注：1.以上每小项采用类似真实系统演示的，演示内容完整、准确、界面友好的，得2分；演示内容比较完整、准确、界面较友好的，得1分；演示内容不完整、不准确或未提供的，不得分。 2.以上每小项采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示的，按以上减半得分。 本项最多得20分，采用非类似真实系统（如DEMO、PPT等方式）演示的最多的10分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维服务方案 | 评委根据供应商提供的运维服务方案（包括服务措施、应急举措、服务流程及服务保障体系等内容）综合评分： （1）方案完整、合理性、操作性强的，得4分； （2）方案基本完整、基本合理，有可操作性的，得2分； （3）方案不完整、不科学合理、不具可操作性或未提供的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 评委根据供应商提供的项目培训方案（包括培训服务承诺、培训内容、培训对象、培训方式、培训计划等）综合评分： （1）方案完整详细、针对性强的，得4分； （2）方案基本满足采购需求，有一定针对性的，得2分； （3）方案没有针对性或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务能力 | 供应商具有本地化服务能力的得3分。（提供承诺书或有效证明材料，承诺书格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供 2021年12月1日(含，以合同签订日期为准)以来类似项目业绩，每提供 1个得 3分，最多9分，未提供不得分。(提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容) | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | （1）供应商拟投入本项目的项目经理具备信息系统项目管理师（高级） 证书，得 3 分； （2）供应商拟投入本项目的技术负责人具有电子信息类高级工程师或以上职称证书，得 3分； （3）供应商拟投入本项目的研发负责人具有系统集成项目管理工程师（中级）或以上证书，得 2 分； （提供上述人员证书及供应商为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 8 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 供应商拟投入本项目的项目实施团队能力（不含项目经理、技术负责人、研发负责人）具有信息系统项目管理师或软件设计师或软件评测师或系统架构师或系统集成项目管理工程师（中级）或以上证书的，每提供一个证书得2分，最多得6分。 （一人多证不重复计分，一证多人可重复得分，提供团队成员证书及供应商为其缴纳的 2024年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 6 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 供应商提供与本项目相关的软件著作权证书，证书包含“大数据管理”、“接口平台”、“异常采集 “、“智能门户”、“统计管理”“投资管理”，“融资管理”每提供一类得2分，最多得8分。 （所提供证书“软件名称”与评分标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 8 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 供应商具有等级保护经验，提供信息系统安全等级保护备案三级含以上的，得4分；提供信息系统安全等级保护备案二级的,得2分，其他或未提供的不得分（提供信息系统安全等级保护备案证明）。 | 4 | 客观分 |
| 5.5 | 履约能力5 | 供应商承诺本项目验收合格后运维期内，如采购人根据政策要求提出本项目的国产化改造，由成交供应商负责实施，得2分。（提供承诺函，格式自拟） | 2 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、分包承诺书（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目编号：                                   分包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

六、分项报价表

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项或者超出单价上限的，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，成交供应商签订合同时应按磋商文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。成交供应商未按磋商文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合磋商文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、分包承诺书

分包承诺书

：（采购人名称）

我公司                            （供应商名称）郑重承诺：

如我公司中标（成交）                            （项目名称）项目，拟将项目中的

建设内容，分包给具有相应资质的供应商实施，并在签订合同时提供分包意向协议。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。