鼓楼区购买第三方工程安全质量文明施工巡查服务

（专门面向中小企业）

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320106-JSSZ-C2024-0064

采购人：南京市鼓楼区建设局

采购代理机构：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

2024年12月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 竞争性磋商须知	6

第三章 评标标准	17

第四章 采购项目的内容和相关技术要求等	20

第五章 合同主要条款及格式	23

第六章 响应文件格式	31

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

鼓楼区购买第三方工程安全质量文明施工巡查服务JSZC-320106-JSSZ-C2024-0064采购项目的潜在供应商应在苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载获取采购文件，并于2024年12月20日14:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320106-JSSZ-C2024-0064

项目名称：鼓楼区购买第三方工程安全质量文明施工巡查服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：60万元

最高限价：60万元（超过最高限价作无效投标处理）

采购需求：为鼓楼区工程项目安全、文明施工监督检查项目提供安全质量监督抽查、文明施工抽查、安全培训等提供相关服务工作，具体服务内容详见磋商文件。

合同履行期限：1年

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟））；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟））；

6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第（1）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。（需提供中小企业声明函）

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标标准。

（三）本项目特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统网上注册登记成功后系统内免费下载

方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月20日14:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

时间：2024年12月20日14:30（北京时间）

地点：南京市鼓楼区中山北路285号附楼（江虞宾馆）410室（电子开标室）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目根据中小企业划型标准属于：其他未列明行业。

2. 本项目专门面向中小微企业采购。

3. 勘察现场或答疑：采购人不统一组织，有需要的供应商可自行勘察。

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

6.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

7. 政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021)5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页(https://njgc.jfh.com/)“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录(未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册)，然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料:

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在成交后，应按竞争性磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺:

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形；

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：南京市鼓楼区建设局

单位地址：南京市鼓楼区山西路120号5楼

联系人： 高毅

联系电话：025-83159686

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

单位地址：南京市鼓楼区中山北路285号附楼

邮  箱：84383155@qq.com

联系人：何仁杰

联系电话：025-83581356

3.项目联系方式

项目联系人：何仁杰

电话：025-83581356

# 第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1.适用法律

1.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指南京市鼓楼区建设局。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合竞争性磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指江苏苏咨工程咨询有限责任公司。

2.4“货物和服务”指本竞争性磋商文件中所述产品及相关服务。

3.政策功能

3.1 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4本项目归属行业为其他未列明行业。

二、磋商文件构成

4.磋商文件组成

4.1磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）竞争性磋商须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

4.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

4.3 采购代理机构如果要求供应商按照竞争性磋商文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；竞争性磋商文件中未明确规定允许提交备选方案的，供应商不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

5.磋商文件的澄清和修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件、竞争性磋商公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

5.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

5.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件编制

6.响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.3 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。竞争性磋商文件中另有规定的按规定执行。

6.4 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及竞争性磋商文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合竞争性磋商文件规定。

6.5 竞争性磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

6.6磋商报价表中的“投标总价”应与分项报价表中的“投标总报价”一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以磋商环节最终报价价格为准。

7.响应文件的组成

7.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※竞争性磋商响应函；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）※第一章竞争性磋商邀请中“二、申请人的资格要求”（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件（提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书并签字及加盖供应商电子公章，格式见磋商文件附件）；

（4）※第一章竞争性磋商邀请中“二、申请人的资格要求”（二）落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（需提供中小企业声明函）

（5）第一章竞争性磋商公告中“二、申请人的资格要求”（三）本项目的特定资格要求”的证明文件（如有请提供证明材料加盖供应商电子公章）；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（7）《商务要求响应及偏离表》。

7.3响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“※”项目不得有缺失或无效：

（1）服务内容的详细说明；

（2）项目实施方案；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（4）《技术要求响应及偏离表》。

7.4响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，单价不变。如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，单价同比例调整。

7.5响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8. 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

9.磋商有效期

9.1 磋商有效期为60天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

9.2 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

10.响应文件的递交

10.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

10.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本竞争性磋商文件第二章第18.3.4条规定做无效响应处理。

10.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

11.响应文件的拒收

11.1 采购代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

12.响应文件的撤回和修改

12.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2 响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3 在提交响应文件截止时间至竞争性磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

13.诚实信用

13.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

13.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

13.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

13.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

五、磋商

14.响应文件解密

14.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

15.磋商组织

15.1 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

16.评审过程的保密与公正

16.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

16.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

16.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

17.评审过程中的澄清

17.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

17.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

17.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

17.4响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整响应文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

18. 响应文件的资格审查

18.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

18.2资格性审查：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

18.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

- 不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

18.3 响应文件的符合性检查

18.3.1磋商小组将依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

18.3.2实质性要求是指本竞争性磋商文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”“*”等其他文字说明的商务和技术要求。

18.3.3如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

18.3.4响应文件属下列情形之一的，按照无效响应处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照竞争性磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）响应文件未按照竞争性磋商文件要求加盖电子公章；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（5）不具备竞争性磋商文件中规定实质性要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（10）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

18.4出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）除本竞争性磋商文件第二章第19.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家；

（5）法律法规规定的其他应当终止情形。

18.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

18.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

19.磋商程序

19.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

19.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

19.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，其中政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

19.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

20.评分方法和标准

20.1 采用综合评分法。即在响应文件满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

20.2 评分标准详见第三章。

21.确定成交供应商

21.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

21.2 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

22.成交通知书

22.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

22.2 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22.3 成交供应商在领取成交通知书时，需向采购代理机构提供纸质版响应文件一式叁份（盖章版本），响应文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

六、签订合同

23.签订合同

23.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

23.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

23.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

23.5 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

23.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、质疑与投诉

24.质疑

24.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出，联合体各方均须按要求加盖公章。

24.3供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

24.4 供应商提出质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

24.5 质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

24.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

24.7采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

25.投诉

25.1 供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

25.2 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

25.3 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

25.4 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

25.5 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

八、磋商费用

26. 磋商费用

26.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

26.2 本次采购，成交供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）招标收费基准费率计算的60%计取，如代理服务费不满叁仟伍佰元，则按最低保底收费叁仟伍佰元计，在领取成交通知书前向采购代理机构支付采购代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

代理服务费汇款信息：单位名称：江苏苏咨工程咨询有限责任公司

银行账户：088540201021684497

开户行：南京银行长江支行

注：代理服务费汇款时需备注汇款单位名称、项目名称、项目编号。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分：15分 |  |  |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15。（小数点后保留两位小数） | 15 | 价格分 |
| 二、商务分：37分 |  |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | （1）项目负责人具有高级工程师及以上职称的，同时具有国家注册监理师且监理证注册专业为房屋建筑工程或市政公用工程的得3分(提供本单位注册证书扫描件加盖公章),且不得任职其他项目(提供加盖公章的承诺书)。 （2）项目负责人通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训的得3分(提供本单位证书扫描件加盖公章)。 | 6 | 客观分 |
| 2 | 团队人员及检测设备 | 专门团队中其他专业人员数量（不含项目负责人） （1）机电工程师1名，具备建设工程类工程师职称及以上的且不得任职其他项目(提供承诺书)得5分，机电类专业以学历证书专业为准。提供证书扫描件加盖公章。（满分5分） （2）安全人员2名，具有通过市级及以上建设行政主管部门组织的安全生产培训，不得任职其他项目(提供承诺书)得5分/人，提供证书扫描件加盖公章。（满分10分） （3）资料员1名，具有资料员证的得5分，(提供证书复印件加盖公章),且不得任职其他项目（提供承诺书）。（满分5分） （4）现场配备测距仪、标线仪、响鼓锤、水平靠尺、线路检测仪，得5分，每少一样扣1分，扣完为止(以加盖投标人公章的承诺书为准) （满分5分） | 25 | 客观分 |
| 3 | 业绩 | 企业自2019年1月1日至今承担过类似第三方巡查项目的，有一个得3分，最多得6分。(业绩时间以合同签订时间为准，需提供合同复印件加盖公章。) | 6 | 客观分 |
| 三、技术分：48分 |  |  |  |  |
| 1 | 服务方案 | 评委根据供应商提供的项目服务方案进行评审。方案包括但不限于：项目进度安排与保证、工作标准、与招标人之间的协调机制、检查工作流程等。 方案包含上述所有要素、内容全面完整，科学合理、可操作行性强的得13分； 方案包含上述所有要素、内容基本完整，较合理和操作性一般的得9分； 方案包含上述所有要素、内容一般，但合理性和操作性有欠缺的得5分； 方案包含要素不全，不太合理、操作性不强的得1分； 未提供方案不得分。 | 13 | 主观分 |
| 2 | 重点、难点分析 | 评委根据供应商提供的项目检查的重点、难点分析进行评审。 对于重难点问题分析透彻、富有前瞻性、针对性得12分； 对于重难点问题的分析比较透彻、比较富有前瞻性、针对性得8分； 服务内容一般、对应急事件处置、重难点问题的解决较为笼统得4分； 服务内容较差、对应急事件处置、重难点问题的解决较差得1分； 未提供者不得分。 | 12 | 主观分 |
| 3 | 项目组织管理体系的架构方案 | 项目组织管理体系的架构方案。 方案科学合理、可实施性强、详尽完善的得9分； 方案较科学合理、可实施、较完善的得6分； 方案可实施性一般的得3分； 方案空洞，无针对性的得1分； 未提供不得分。 | 9 | 主观分 |
| 4 | 应急处置预案 | 评委根据供应商提供的突发事件应急处置预案进行评审。 预案内容考虑全面，处置应对措施科学有效，可操作性强，得10分； 预案内容考虑较全面，处置应对措施较科学，较有效，可操作性较强，得7分； 预案内容一般，处置应对措施科学性、有效性一般，可操作一般，得4分； 预案内容不全面，处置应对措施科学性、有效性有欠缺，可操作性不强，得1分； 未提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 5 | 质量保证方案 | 根据供应商提供的项目质量管控与保证方案进行评审。 内容全面、合理、措施高效得4分； 内容比较全面、合理、措施比较高效得3分； 内容、措施一般得2分； 内容、措施较差得1分； 未提供者不得分。 | 4 | 主观分 |

说明：

1.小微企业价格扣除：

本项目为专门面向中小企业的项目，只面向中小企业采购，不进行价格扣除。

2.监狱和戒毒企业的价格扣除：

本项目监狱企业视同小型、微型企业，不进行价格扣除。

3.残疾人福利性单位的价格扣除：

本项目残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不进行价格扣除。

4.监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、所有认证、证明和业绩均以有效的扫描件加盖公章为准，评分标准中所含的主观分部分由各评委独立评分，计分时取各评委评分的平均值为某个供应商的本项得分（保留2位小数）。评标结果保留两位小数。

# 第四章 采购项目的内容和相关技术要求等

一、项目概况：

为鼓楼区工程项目安全、文明施工监督检查项目提供安全质量监督抽查、文明施工抽查、安全培训等提供相关服务工作。

二、合同履行期限：1年

三、工作内容及要求：

（1）、安全监督抽查：

①对涉嫌违法建设的项目进行安全检查；

②对区政府投资且未纳入监督机构监管项目，进行安全抽查；

③对区报监建设工程项目进行抽查；

④参加甲方组织的安全生产检查及会议, 按照甲方要求组织专项抽查；

⑤定期组织参建单位召开安全生产例会，通报检查情况，分析当前安全生产形势；

⑥按时完成甲方交办的临时性的检查工作；

⑦对检查发现的安全隐患，派人跟踪督促，确保整改闭环；

⑧每月形成一份安全检查报告；

⑨每月不少于30个/次项目。

（2）、文明施工抽查：

①每月对市管和区级立项且未受监的抽查项目进行等级分类，制定月检查和周检查计划；

②参加鼓楼区建设局组织的建筑工地文明施工检查及会议, 每月对市管工地开展文明施工巡查，按照甲方要求组织专项抽查；

③对工地智慧系统安装、运行情况、围挡冲洗设施管理达标情况、公益广告设置情况等相关内容进行检查；

④对涉及文明施工的交办单和通报的文明施工问题等进行核查；

⑤抽查A类工地（较好的工地）每月不少于1次、B类工地（一般工地）每半个月不少于1次、C类工地（差的工地，未达标、不到位工地）每周不少于1次；

⑥按时完成甲方交办的临时性的检查工作；

⑦对检查发现的问题，督促整改，派人跟踪督促，确保整改闭环；

⑧一个月不少于30个/次项目；

⑨每半月形成一份文明施工管理抽查情况报告，收集检查的台账资料，每月汇总上报。

（3）、质量检查类（约20个电梯项目，具体数量以实际情况为准）：

①根据对2024年9月9日前办理施工许可手续并在建的既有住宅小区增设电梯项目土建及上部结构部分的质量跟踪检查、督促问题整改，在每部电梯土建工程结束后，提交一份工程质量监督报告。

②以上内容检查每月每个项目不少于1次。

（4）、安全工作业务培训：每年邀请专家，组织两次安全生产培训。

（5）、各类专项检查：

①重大节日（元旦、春节、清明、五一、中秋、国庆等）、重大活动（国家、省市两会、中高考、马拉松、公祭日等）开展专项安全检查，按照上级安全及文明检查的相关要求开展检查；

②事故应急处理，应急演练组织，文明城市创建驻点巡查、扬尘交叉检查等。

③以上内容检查，根据节点要求开展。做好台账资料收集、汇报材料梳理。

（6）、供应商履约时，现场需要提供交通工具，项目组全体成员为专职驻场工作人员。

★四、团队要求

1、供应商为本项目组建专门团队并明确1名项目负责人。项目共需人5人，其中：项目负责人1人、机电工程师1名、安全人员2名、资料员1名。全部人到采购人处集中办公。

2、根据项目检查需要，自备交通工具一辆。

3、供应商应严格要求团队成员按照独立、客观、公正的原则进行各项目检查，遵守职业道德准则和独立准则，在约定的时间内完成招标人布置的任务。

4、供应商应确保项目检查参与人员的稳定性，保证不抽调相关人员离开项目组；

5、供应商应确保项目检查参与人员严格廉洁自律，不得出现吃拿卡要等违反财经纪律行为，确保检查参与人员独立性，与抽查项目没有其他利益关系等。

6、供应商擅自更换项目负责人的，采购人有权要求供应商支付1万元违约金。供应商更换项目负责人的，应提前7天书面上报采购人，且必须经过采购人同意。

7、当采购人认为项目经理不称职时，有权要求供应商更换项目经理，如供应商拒绝，采购人将收取供应商2万元的违约金，同时采购人有权解除合同，由此产生的相关费用、给采购人造成的损失由承包人承担。上述违约金在合同结算时直接扣除。

8、供应商的投标文件所载明的团队成员不得变更，如擅自变更，视为违约，采购人有权终止合同；供应商更换项目团队成员的，应提前7天书面上报采购人，且必须经过采购人同意。

9、供应商的投标文件所载明的团队成员必须常驻办公现场，不得擅自离开办公现场，否则采购人每发现1次，收取500元违约金；超过5次，视为违约，采购人有权终止合同。

五、其它要求

1、供应商及其团队成员遵守相关法律法规、独立原则、客观原则、公正原则、保密原则，并对相关《检查情况报告》中结论和决定的内容的正确性、合理性承担责任；

2、供应商及其团队成员与被查项目负责人和主管人员有亲属关系的或有其他直接利益关系，可能影响公正办理查证事项的，应予以回避；

3、供应商严格遵循诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益；

4、供应商服从招标人统一指挥和安排，按时保质保量地完成所有任务；

5、供应商在检查过程中形成的其他资料应如实反映有关情况，做到事实准确、结论清楚；

6、供应商在项目检查结束后应出具符合招标人要求及执业规范的检查情况报告，并对每份报告负责；

7、供应商按招标人要求对所检查的项目负责，不得出现其他违法违规行为，否则招标人有权终止合同并追究供应商责任。

六、商务要求：

1.交付（实施）要求

1.1履约期限内供应商应按照招标人要求的时间提交交付内容。

1.2所有工作服务内容需经过招标人审核同意后方可实施，其所有费用包含在供应商报价总价中。

1.3交付内容：按招标人要求提供《检查情况报告》、必要的工作底稿、证明材料等，份数按招标人要求执行，交付形式包括纸质和电子版或双方约定的形式。

2.付款方式

第一次支付：协议签订后1个月内支付合同总费用30%；

第二次支付：合同签订后6个月内支付合同总费用30%；

第三次支付：合同签订后11个月内支付合同总费用30%；

第四次支付：根据全年考核奖惩情况，在委托期结束后一个月内一次性结清余款。

3.关于报价

本项目的投标报价为固定总价，包括本项目所需的服务提供过程中可能发生的所有费用，包括但不限于检查费用、工作内容的变更及新增工作项目费用、各种税费、利润、税金、人员工资（含各类保险、加班费、交通费、过节费等所有与人员相关费用）、培训及合同包含的所有风险、责任以及招标人项目预算已包含的项目论证、评审等各项相关费用。本次采购投标供应商的报价应包括为完成本项目发生的上述所有费用及采购代理服务费用，中标后招标人除按中标价格支付采购资金以外，不再另行支付任何费用。投标供应商应将履约过程中需发生的所有费用自行测算进行最终投标报价。

注：本章节加“★”内容为实质性要求，需在《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》中明确响应，供应商未对实质性要求明确响应或有负偏离的，按无效响应处理。

# 第五章 合同主要条款及格式

# 合同编号:

# 项目名称:

# 使用单位:

# 服务单位:

# 签订日期:

采购人(以下称甲方):南京市鼓楼区建设局   服务商(以下称乙方):

住所地:南京鼓楼山西路120号             住所地:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲方将以下工作内容委托给乙方:

1、鼓楼区范围内区级受监建设工程的安全、质量监督抽查工作;

2、鼓楼区范围内区级立项且未受监的建设工程的安全、质量监督检查工作;

3、鼓楼区范围内市管建设工程的施工现场文明施工管理抽查工作;

4、鼓楼区范围内区级立项且未受监的建设工程的施工现场文明施工管理抽查工作;

5、鼓楼区范围内建设工程的安全培训。

特签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程类别:委托人指定的区内建设工程项目，包括但不限于项目分以下几类：

1.1.1 绿化工程:长江沿岸绿化、道路、广场景点及社区休闲区绿化等；

1.1.2 市政工程:道路桥梁、河道、泵站及污水配套基础设施等；

1.1.3 建筑工程:装修工程、沿街立面整治、“三供一业”、危旧房加固和维修改造等；

1.1.4 污水管网工程:雨污分流、供水、供气及供电杆线下地；

1.1.5 文物修缮工程:古建筑、名人建筑及历史建筑；

1.1.6 其它工程

1.2 工程地点:南京市鼓楼区

1.3 工程数量:以甲方委托任务书为准

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款 本合同项下服务总价为      元，大写    ，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

第三条 组成本合同的有关文件下列关于采购文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第五条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的项目资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票

3、付款条件:

经双方商议，采用固定总价委托方式,甲方发放委托任务书明确项目数，总费用定为：     万元。

第一次支付：合同签订后1个月内支付合同总费用30%;

第二次支付：合同签订后6个月内支付合同总费用30%;

第三次支付：合同签订后11个月内支付合同总费用30%;

第四次支付：根据全年考核情况，在委托期结束后两个月内一次性结清余款。

每次付款时，乙方需开具等额增值税普通发票。

4、工作内容及方式:

（1）、安全监督抽查：

①对涉嫌违法建设的项目进行安全检查；

②对区政府投资且未纳入监督机构监管项目，进行安全抽查；

③对区报监建设工程项目进行抽查；

④参加甲方组织的安全生产检查及会议, 按照甲方要求组织专项抽查；

⑤定期组织参建单位召开安全生产例会，通报检查情况，分析当前安全生产形势；

⑥按时完成甲方交办的临时性的检查工作；

⑦对检查发现的安全隐患，派人跟踪督促，确保整改闭环；

⑧每月形成一份安全检查报告；

⑨每月不少于30个/次项目。

（2）、文明施工抽查：

①每月对市管和区级立项且未受监的抽查项目进行等级分类，制定月检查和周检查计划；

②参加鼓楼区建设局组织的建筑工地文明施工检查及会议, 每月对市管工地开展文明施工巡查，按照甲方要求组织专项抽查；

③对工地智慧系统安装、运行情况、围挡冲洗设施管理达标情况、公益广告设置情况等相关内容进行检查；

④对涉及文明施工的交办单和通报的文明施工问题等进行核查；

⑤抽查A类工地（较好的工地）每月不少于1次、B类工地（一般工地）每半个月不少于1次、C类工地（差的工地，未达标、不到位工地）每周不少于1次；

⑥按时完成甲方交办的临时性的检查工作；

⑦对检查发现的问题，督促整改，派人跟踪督促，确保整改闭环；

⑧一个月不少于30个/次项目；

⑨每半月形成一份文明施工管理抽查情况报告，收集检查的台账资料，每月汇总上报。

（3）、质量检查类（约20个电梯项目，具体数量以实际情况为准）：

①根据对2024年9月9日前办理施工许可手续并在建的既有住宅小区增设电梯项目土建及上部结构部分的质量跟踪检查、督促问题整改，在每部电梯土建工程结束后，提交一份工程质量监督报告。

②以上内容检查每月每个项目不少于1次。

（4）、安全工作业务培训：每年邀请专家，组织两次安全生产培训。

（5）、各类专项检查：

①重大节日（元旦、春节、清明、五一、中秋、国庆等）、重大活动（国家、省市两会、中高考、马拉松、公祭日等）开展专项安全检查，按照上级安全及文明检查的相关要求开展检查；

②事故应急处理，应急演练组织，文明城市创建驻点巡查、扬尘交叉检查等。

③以上内容检查，根据节点要求开展。做好台账资料收集、汇报材料梳理。

（6）、供应商履约时，现场需要提供交通工具，项目组全体成员为专职驻场工作人员。、

（7）、甲方提供巡查工地清单。

5、奖惩约定:合同期内，委托任务书清单内项目发生以下安全责任事故的，委托人将对受委托人予以处罚:

经检查，发现检査徇私舞弊1次罚款1000元，2次罚款5000元,3次自动解除合同。

项目被市级及以上媒体曝光，或被市级及以上主管部门通报批评，且检查未发现的，每起罚款1000。

6、其他条款

（1）、乙方擅自更换项目负责人的，甲方有权要求供应商支付1万元违约金。乙方更换项目负责人的，应提前7天书面上报采购人，且必须经过甲方同意。

（2）、当甲方认为项目经理不称职时，有权要求乙方更换项目理，如乙方拒绝，甲方将收取乙方2万元的违约金，同时甲方有权解除合同，由此产生的相关费用、给甲方造成的损失由乙方承担。上述违约金在合同结算时直接扣除。

（3）、乙方的投标文件所载明的团队成员不得变更，如擅自变更，视为违约，甲方有权终止合同；乙方更换项目团队成员的，应提前7天书面上报甲方，且必须经过甲方同意。

（4）、乙方的投标文件所载明的团队成员必须常驻办公现场，不得擅自离开办公现场，否则甲方每发现1次，收取500元违约金；超过5次，视为违约，甲方有权终止合同。

第六条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。但经甲方检查，乙方未按合同约定开展工作或工作敷、检查项目缺失、检查过程流于形式和拒不配合甲方工作的，三次(含)以上的，甲方有权单方面终止合同,并有权追回多付的合同款。提前解除合同，乙方须配合甲方完成解除合同所需的相关手续，并无条件退回多收的合同款。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第七条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第八条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(2)种方式解决争议:

(1)向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

(2)向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第九条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效,期限至    年  月  日止，共365日历天。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，

第十一条 抽查工作依据

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《政府购买服务管理办法》、《南京市建设工程施工现场管理办法》等。

2、《江苏工程建设管理条例》、《建设工程监理规范》等国家及江苏省、南京市现行相关专业规范、规定及相关技术标准。

3、《鼓楼区建设工程文明施工管理实施细则》、鼓楼区对全区房建和市政工程施工围挡的相关要求等

4、工程设计文件、招投标文件、地质勘察报告、工程承发包合同、补充协议、会议纪要等。

第十二条 抽查工作目标

1、通过抽査及时发现合同规定抽査项目施工中存在的安全隐患，防范发生重大质量、安全生产责任事故，确保鼓楼区工程建设领域安全生产形势持续稳定。

2、通过抽查及时发现合同规定抽查项目施工中存在文明施工管理措施不落实问题，坚决整治扬尘管控措施不落实、治理不到位、现场不达标等现象，确保全区在建工地扬尘治理水平取得成效

第十三 抽查工作内容

建筑工程安全生产抽查表

| 序号 | 抽查项目 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程项目是否履行法定基本程序组织施工 |  |
| 2 | 施工现场是否存在违法建设和擅自破坏结构行为 |  |
| 3 | 施工单位是否建立安全生产责任制和目标考核制度；是否建立建筑安全隐患排查制度，现场临时消防及临时用电、用气是否符合规范要求，按规定对隐患及时进行排查整改 |  |
| 4 | 施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员是否按规定取得安全生产考核合格证书，安全员数量符合要求;特种作业人员是否按要求持证上岗 |  |
| 5 | 施工单位对新进工人进行安全教育，待岗、转岗、换岗工人岗前安全培训教育情况 |  |
| 6 | 施工单位是否严格按照专项方案组织施工，按照规定修改、调整专项方案 |  |
| 7 | 施工单位是否向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底 |  |
| 8 | 项目监理部人员资格是否符合相关规定且按要求到岗履职 |  |
| 9 | 监理单位是否按要求督促隐患闭合整改 |  |
| 10 | 监理单位是否对施工单位相关信息进行审核或监督，并制止并报告施工单位违法行为 |  |
| 11 | 起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等手续是否齐全有效 |  |
| 12 | 对临边、洞口等处是否按照技术规范设置防护栏杆、张挂安全网和牢固的盖板 |  |
| 13 | 现场是否存在违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为 |  |
| 14 | 是否准确识别危大工程，并按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案 |  |
| 15 | 现场是否制定预防高处坠落的安全技术措施和专项施工方案:高处作业人员是否按要求正确佩戴和使用安全防护用具 |  |
| 16 | 工程安全文明施工费、扬尘污染防治增加费的金额及资金到位情况，是否如实足额使用 |  |

十达标抽查表

| 序号 | 抽查项目 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 扬尘管理制度达标。施工工地要建立完善环境管理制度，健全责任体系，监理单位、施工单位、建设单位在每日组织开展安全生产、文明施工巡查检查的同时，同步开展环境管理巡查检查工作，对发现的问题及时交办并立即整改。 |  |
| 1-2 | 规范设置扬尘污染防治公示牌。公示牌信息准确、完整，及时更新，设置在工地进出口醒目位置。 |  |
| 2 | 施工围挡基本要求： ①工程施工现场围挡应连续设置，满足安全、消防、防雷的相关要求。围挡外观色彩、风格样式应与周边环境相协调，做到整齐美观，安全稳固。外观色彩优先选用#1272 和#1264 灰色(《中国建筑色卡》GB/T189222008 )。 ②围挡形式包括砌筑式、装配式、移动式竿;房屋建筑工程推荐采用砌筑式围挡；市政(含轨道交通)工程推荐采用装配式围挡；工期少于3个月，或因交通疏导需要频繁变更围挡区域的工程可采用移动式围挡。 ③围挡高度：一类、二类地区围挡高度不得低于2.5m，三类地区围挡高度不得低于2.3m，四类地区不得低于2.0m。移动式围挡除外。 ④围挡顶梁或压顶处应通长设置降尘喷淋水管和喷头，喷头朝向工地内，间距不大于1.5m。 ⑤一、二类地区围挡上方应设置亮化照明。 ⑥施工围挡应设置固定的广告区域，用于发布公益类广告，公益广告刊载面积占比不少于施工围挡面积的30%(文字类公益广告留自处计入公益广告展示面积)。发布的公益广告应保证具有良好的耐久性。 |  |
| 3 | 路面硬化达标。混凝土硬化道路布局合理、“永临结合”。倡导使用装配式“钢混预制板（透水型）”建设临时便道。预制板、钢板临时硬化要做到“基础扎实、铺设整齐、便于保洁”，并注意消除安全隐患。 |  |
| 4 | 防尘覆盖达标。落实应覆尽覆要求，建议使用 6 针以上防尘网；施工作业时应及时回收废旧防尘网，避免二次污染。 |  |
| 5 | 车辆冲洗达标。冲洗台位置设置合理，便于车辆进出；侧面冲洗高度不低于2米。确实不便于设置冲洗台的，需临时配备高压水枪，确保车辆不“带泥上路”。 |  |
| 6 | 清扫保洁达标。配齐保洁人员和保洁设备、保洁车辆。施工作业结束后及时做好内部道路保洁（含临时钢板、预制板等）和出入口左右100米保洁，保洁要求：见本色、无积尘、无死角。 |  |
| 7 | 湿法作业达标。涉及土方开挖、爆破、拆除、运输等易扬尘作业时，应采取雾炮、洒水、喷淋、高杆喷雾、多层喷淋等降尘措施，切割、打钻、清扫等作业时，应采取洒水等抑尘措施（特殊工艺除外）。 |  |
| 8-1 | 烟气排放达标-治理职工食堂餐饮油烟污染。职工食堂需配备使用油烟净化设备；80人以上就餐的食堂，需使用高效净化设备，定期清洗，并建立台帐记录。 |  |
| 8-2 | 烟气排放达标-规范处置电焊废气。工地电焊工序需配套使用高效“电焊废气”收集处理设备，或采取集中加工方式处置电焊废气。倡导使用电渣压力焊、直螺旋套筒等方式，减少电焊烟尘、氮氧化物等污染。 |  |
| 8-3 | 烟气排放达标-倡导使用“整体提升脚手架”。高层建筑倡导使用整体提升脚手架和硬质防护网。外脚手架密目式安全网需达2000目/100cm2，并增加雾化、喷淋等抑尘设施；老旧小区出新密目安全网设置参照执行。 |  |
| 8-4 | 烟气排放达标-楼层楼面及时保洁。楼层内部需及时保洁，使用高效楼面保洁设备，设置垃圾专用通道，“禁止高空抛洒”“禁止吹扫作业”，避免二次扬尘。建筑垃圾集中定点存放、及时清运（48小时），禁止各类垃圾焚烧！ |  |
| 8-5 | 烟气排放达标-涂料、油漆实施源头替代。室内、外墙涂料、各类防锈涂料（油漆）均需使用低VOCs含量产品（水性）。 |  |
| 9 | 9.非道路移动机械排放达标。政府投资工程需试用新能源或国三及以上非道路移动机械；倡导重点区域内使用新能源非道机械，非道路移动机械使用国Ⅳ油品，杜绝各类非道路移动机械冒黑烟现象。 |  |
| 10 | 在线监控达标。规范设置监测点位，扬尘监测设备可靠，确保TSP、PM10数据达标。智慧工地施工等重点区域视频全覆盖，在线率不低于95%。 |  |

.

甲方（招标人）：（盖章）                     乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人（授权代表人）：                    法定代表人（授权代表人）：

电 话：                                      电 话：

开户银行：                                   开户银行：

账 号：                                      账 号：

# 第六章 响应文件格式

响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

## 附件一、竞争性磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：南京市鼓楼区建设局

江苏苏咨工程咨询有限责任公司

根据贵方                （项目名称）          （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，我公司兹宣布同意如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2.本项目服务时间为：  满足竞争性磋商文件要求      ；项目负责人：            。

3.我们已详细阅读全部竞争性磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对竞争性磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对竞争性磋商文件本身提出质疑。

4.一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成相关服务，交付采购人验收、使用。

5.我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

7.我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

8.我方具有独立承担民事责任的能力（法人或其他组织提供营业执照，自然人提供身份证明）。

营业执照复印件：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

## 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京市鼓楼区建设局

江苏苏咨工程咨询有限责任公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的      （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          （项目名称），        （项目编号）竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日加盖电子公章生效，特此声明。

供应商（加盖电子公章）：

日     期：        年    月    日

法定代表人身份证的复印件:

委托代理人身份证的复印件:

## 附件三、资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（法人或者其他组织提供营业执照或法人证书或组织机构代码证，自然人提供身份证）（加盖电子公章）；

2.《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（在线打印，法定代表人签字，加盖电子公章）；

3.《中小企业声明》；

4.本次采购项目实施所必需的许可资质证明材料（若有）。

## 附件四、磋商报价表

磋商报价表

项目编号：                                        货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

说明:

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（加盖电子公章）:

日    期：   年    月    日

## 附件五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：	项目编号：

说明：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，竞争性磋商文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“投标总报价”应当与《磋商报价表》中“总价”一致。

3.分项报价格式自拟，如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

## 附件六、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件的技术要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商须对竞争性磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

供应商（加盖电子公章）：

## 附件七、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件的商务要求 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1.供应商须对竞争性磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”“*”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

供应商（加盖电子公章）：

## 附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（加盖电子公章）：

## 附件九、供应商业绩情况表

供应商业绩情况表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签订 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商如实填写业绩情况表，并根据竞争性磋商文件要求附业绩证明材料。

供应商（加盖电子公章）：

## 附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46号）的规定，本公司参加鼓楼区购买第三方工程安全质量文明施工巡查服务由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

鼓楼区购买第三方工程安全质量文明施工巡查服务  ,属于其他未列明行业。承接企业为         （企业名称）,从业人员       	人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称:           （加盖电子公章）

日期：  年  月  日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

## 附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京市鼓楼区建设局

江苏苏咨工程咨询有限责任公司

我单位              （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中         （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人： （加盖电子公章）

日   期：    年   月  日

## 附件十二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市鼓楼区建设局

江苏苏咨工程咨询有限责任公司

我单位               （供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     。

主要专业技术能力有：     。

声明人（加盖电子公章）：

日期：  年  月  日

## 附件十三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（仅为示范格式，直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

20  年  月  日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（公章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |