竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320111-CXGC-C2025-0004

项目名称：星甸街道2025年建成区园林绿化养护服务

项目类别：服务类

采购人：南京市浦口区人民政府星甸街道办事处

采购代理机构：江苏辰星工程项目管理有限公司

二○二五年三月

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

星甸街道2025年建成区园林绿化养护服务的潜在供应商应在苏采云获取采购文件，并于2025年03月24日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320111-CXGC-C2025-0004

项目名称：星甸街道2025年建成区园林绿化养护服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1297143.43元（人民币）

最高限价：1297143.43元（人民币）；最后报价超过最高投标限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：对星甸片与石桥片41处区域进行分类绿化管护，维护绿化设施。

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目公告“二、申请人的资格要求2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（格式详见采购文件），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.2本项目的特定资格要求：无

2.3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监测、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网站截图加盖公章）

三、获取采购文件

时间：2025年03月13日至2025年03月20日，每天上午 9：00-11：30，下午14：00-17：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：苏采云

方式：

1、线上获取

2、售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025年03月24日09时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025年03月24日09时30分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布的信息更正公告。

2、根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京” (https://njcredit.nanjing.gov.cn)或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在投标截止时间前2天内办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至投标截止时间前，登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名并加盖公章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

3、南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

4、采购项目需要落实的政府采购政策:

(1)政府采购促进中小企业发展

(2)政府采购支持监狱企业发展

(3)政府采购促进残疾人就业

(4)政府采购鼓励采购节能环保产品

5、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

5.1“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口（025-83668701）或南京江东中路265号南京市公共资源交易中心北门外1255室（025-68505941）办理）。具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）。

5.2供应商按《苏采云系统供应商操作手册》要求进行注册，并制作上传电子投标文件（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。江苏省政府采购管理交易系统供应商操作指南，下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南京市浦口区人民政府星甸街道办事处

2、采购代理机构信息

名    称：江苏辰星工程项目管理有限公司

地　　址：南京市浦口区明发新城中心1栋1608室

联 系 人：秦工

3、项目联系方式

项目联系人：秦工

电　  　话：13382025407

- 第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2“货物、服务和工程”指本采购文件中所述产品及相关货物、服务和工程。

2.3“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1本项目执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)等政府采购文件。

3.2强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的,且经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次代理服务费、清单编制费由中标人支付，专家评审费由采购人支付。招标代理费按[2002]1980号文的70%计算收取；工程量清单编制及招标控制价编制服务费按《江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅关于规范工程造价咨询服务收费标准及有关事项的通知》（苏价服【2014】383号）的70%计取；专家评审费按实际支付。本次采购招标代理服务费、清单编制费在成交供应商领取成交通知书时支付，不单独列项，结算时不予另计。

二、响应文件编制

5、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

6、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或法定代表人或其授权磋商代表签字。

6.5 响应文件应按照磋商文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

7、响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

7.2 响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加★项目不得有缺失或无效：

（1）★磋商申请及声明；

（2）★法定代表人授权委托书、委托代理人的身份证复印件及社保机构出具的近半年（2024年9月-2025年2月）中其中任意一个月投标供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。

（3）★第一章竞争性磋商邀请中2.1款规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章竞争性磋商邀请中2.2款本项目的特定资格要求证明文件；

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）★报价表

（7）分项报价表

（8）合同草案条款

（9）《商务条款偏离表》

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.3 响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物、服务和工程是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物、服务和工程的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物、服务和工程如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）项目实施方案；

（2）质量保证及服务承诺；

（3）货物、服务和工程内容的详细说明；

（4）拟投入项目的人员汇总表及相关证明材料；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物、服务和工程价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物、服务和工程仅接受一个价格。

（2）报价为磋商文件所确定的采购范围内的全部货物或服务的价格体现。磋商报价应包括并不限于前期勘查数据取得、项目实施、检查验收、设备费用、专用工具费、材料和人工费、配套设施水费电费及各项创建、复查费、措施费、安全文明施工费、各种税费、劳保、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，招标代理服务费；以及政策性文件规定市场风险、政策调整风险的各项应有费用以及供应商认为需要的其他费用等，不论其在采购文件中是否有提及，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入磋商报价。

供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，投标总价不变。如果有漏项，视同让利。

（3）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件首次报价的，分项报价同比例调整。

（4）★供应商所报价格不得高于最高限价，如果高于此价格，判定为废标。

7.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8、磋商保证金

无

三、响应文件签署与提交

9、电子响应文件递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在截止时间前制作并上传电子响应文件。

10、响应截止日期

供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本竞争性磋商文件第二章第14.4.（6）条规定做无效响应处理。

代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件酌情延长响应截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

11、电子响应文件的撤回和修改

11.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

11.2 电子响应文件的修改

供应商可在响应截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

在响应截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

11.3 在响应截止时间至竞争性磋商文件中规定的响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回响应文件。

四、磋商

12、联合体（本项目不适用）

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

12.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

12.3以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

12.4联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

12.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13、响应文件解密与评审

13.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

13.2评审过程的保密与公正

磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

13.3评审过程中的澄清

项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

14、磋商程序

14.1磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

14.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价并加盖电子公章。提交最后报价的供应商不得少于3家，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充 通知》（财库〔2015〕124 号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

根据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214 号）第三条第四款的规定，市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。

14.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

14.4出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定资格条件的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的（包括改变清单设备配置、清单子目数量、单位及清单报价漏项、缺失等）；

（3）报价低于完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资（不得低于供应商所在地最低工资标准）和国家强制缴纳的各种社会保障资金、公积金，以及供应商认为需要的其他费用等；

（4）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（5）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（6）供应商未按照竞争性磋商文件要求上传电子响应文件的；

（7）响应文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的；

（8）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.5出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）所有供应商的响应文件被磋商小组认定为无效的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）所有供应商的最终报价超过采购预算的；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）采购人需求发生重大变化暂时不能确定或供应商提供的服务不能满足需求等；

（7）磋商小组认定竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

（8）因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

15、评定成交方法和标准

15.1采用综合评分法。即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

15.2综合评审的主要因素是：价格、业绩、供应商综合实力及服务方案等。

15.3评审标准详见文件第三章。

16、确定成交供应商

16.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交供应商。

16.2成交供应商确定后，将在指定的采购信息发布媒体上公告，成交供应商及时到采购代理公司领取成交通知书。

16.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

16.4采购代理对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.5所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理均不退回。

17、编写评审报告

17.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

18、签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

18.4成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，采购人、采购代理机构视情将其列入不良行为名单，在一至三年内不得参加采购人、采购代理机构的采购活动。

18.5成交供应商拒绝签订政府采购合同的，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

18.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、质疑、投诉和诚实信用

19、询问

19.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购代理提出询问，采购代理将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20、质疑

20.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理公司。

20.2质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

20.3质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在提交响应截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对采购结果提出质疑的，自采购结果公告之日起计算。

20.4采购代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

21、投诉

21.1质疑供应商对采购代理的答复不满意，或采购代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

22、诚实信用

22.1供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

22.2供应商不得以向采购代理工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

22.3供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

22.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

22.5供应商应自觉遵守磋商、评审纪律，扰乱磋商、评审现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

23、供应商诚信档案注册登记管理：

23.1根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止时间前2天内办理登记注册手续。

23.2供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据网站注册要求如实上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

23.3供应商参加本项目政府采购活动时，无论是新用户注册或已注册成功的，均应在采购文件发布之日起至提交响应文件截止时间前，登录“信用南京”或“南京市政府采购网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名、加盖供应商公章后作为响应文件的有效组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

- 第三章  评标标准

- 本项目采用综合评估法，满分100分，评标办法如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×15 | 15 |
| 技术 |  |  |  |
| 2.1 | 项目总体认知 | 评委根据供应商响应文件中对项目的认识、服务定位、总体目标及整体设想酌情评分： 1、服务设想周到全面，服务起点高，定位明确，针对性强，总体目标清晰，在服务于本项目的重点、难点等方面，有不同于其他投标人的新颖思路的，得8分； 2、服务设想基本涵盖了招标内容，定位较为明确，针对性较强，总体目标较为清晰的，得5分； 3、服务设想不全且没有针对性，服务定位不明确，服务内容及总体目标一般的，得3分； 4、没有提供相应方案的，不得分。 | 8 |
| 2.2 | 绿化养护方案 | 评委根据供应商响应文件中的绿化养护技术方案酌情评分： 1、绿化养护技术方案能结合季节变化针对各自特点进行养护，养护方案全面合理，质量标准具体明确，可操作性强的，得8分； 2、绿化养护技术方案基本能结合季节变化针对各自特点进行养护，养护方案齐全较为合理，质量标准较为合理，可操作性较强的，得5分； 3、绿化养护技术方案有缺失，质量标准一般，可操作性差的，得3分； 4、没有提供相应方案的，不得分。 | 8 |
| 2.3 | 现场管理方案以及组织架构 | 评委对供应商响应文件中的现场管理方案以及组织架构酌情评分： 1、现场管理方案以及组织架构科学、合理，能保证管理落实到位，组织管理体系完善，项目管理人员（例如主管、质检、安检、班组长、管理员等）配备到位，项目管理事项明确，各岗位有明确的分工得8分； 2、现场管理方案以及组织架构基本合理，有一定科学性，基本能保证管理落实到位，组织管理体系基本完善，项目管理人员基本配备到位，管理事项、各岗位分工基本明确得5分； 3、现场管理方案以及组织架构不够合理，没有科学性、组织管理体系一般，项目管理人员配备不够到位，项目管理事项不够全面，各岗位分工不够明确得3分； 4、没有现场管理方案以及组织架构的，不得分。 | 8 |
| 2.4 | 内部管理制度和员工考核管理办法 | 评委对供应商响应文件中的内部管理制度和员工考核管理办法等设定酌情评分（包括但不限于：1.制定内部管理和考核办法，考核办法包括：管理人员考核办法、养护工人考核办法等；2.考核内容设定科学、合理，将养护任务分解至全体养护工人，切忌重量轻质；3.制定内部管理清退制度，实行末位淘汰等奖优罚劣措施，保证队伍的素质。）： 1、内部管理制度和员工考核管理办法科学、合理、有效及可操作性强得6分； 2、内部管理制度和员工考核管理办法较为完整、合理、基本有效，有一定可操作性得3分； 3、内部管理制度和员工考核管理办法不够完整，重点不够突出，合理性、可操作性差得1分； 4、没有管理制度和员工考核管理办法的，不得分。 | 6 |
| 2.5 | 养护安全措施 | 评委根据供应商提供的针对本项目养护期间安全保证措施的规范性、全面性、合理性、针对性、具体性、可靠性、及操作规程科学性等酌情评分： 1、安全保证措施规范全面、合理、有针对性，具体性、可靠性、操作规程科学性强的，得6分； 2、安全保证措施基本规范全面、基本合理、有一定针对性，具体性、可靠性、操作规程科学性满足要求的，得3分； 3、安全保证措施不够规范全面、合理性较差、针对性一般，具体性、可靠性、操作规程科学性较差的，得1分； 4、没有安全保证措施的，不得分。 | 6 |
| 2.6 | 突发事件应急处理 | 评委根据供应商提供的突发事件预案，如防台风，防汛，扫雪防冻等应急处理预案以及针对突发事件的人员组织安排酌情评分： 1、突发事件应急处理预案完备健全，人员组织安排合理，对本项目服务针对性强，具有实际可操作性的得6分； 2、突发事件应急处理预案比较完备健全，人员组织安排较为合理，对本项目服务有一定针对性，实际可操作性一般的得3分； 3、应急处理预案实际操作较差的，得1分； 4、没有突发事件应急处理预案及人员组织安排的，不得分。 | 6 |
| 2.7 | 重大活动保障措施 | 评委根据供应商提供的突击保障任务、迎查工作、重大活动的措施方案酌情评分： 1、措施方案完备健全，对本项目服务针对性强，具有实际可操作性的得8分； 2、措施方案比较完备健全，对本项目服务有一定针对性，实际可操作性较好的得5分； 3、应急处理预案针对性一般，实际可操作性一般的得3分； 4、没有措施方案的，不得分。 | 8 |
| 服务 |  |  |  |
| 3.1 | 拟投入机械、设备 | 评委对供应商投入本项目的车辆及主要设备的数量、型号种类、车辆设备的所有权等方面进行评价，主要包括： 1、具有总质量不低于5吨的洒水车，每提供1辆得1分，满分5分； 2、具有自卸车，每提供1辆得1分，满分1分； 3、具有自卸式垃圾车，每提供1辆得1分，满分2分； 4、具有多用途货车，每提供1辆得1分，满分2分； 5、具有多用途乘用车，每提供1辆得1分，满分2分； 6、自有油锯不少于5台，高枝油锯不少于5台，粉碎机不少于5台，绿篱机不少于5台，割草机不少于5台，割灌机不少于5台，吹风机不少于5台，水泵不少于5台，打药机不少于5台，梳草机不少于5台，全部满足得6分。 （提供以上相应车辆及设备的证明材料，包括本单位的车辆及设备购置发票或租赁合同以及车辆的保险、行驶证复印件加盖投标人公章，提供的复印件不清楚的，导致无法识别的，视为未提供） | 18 |
| 3.2 | 项目负责人 | 供应商拟投入本项目的项目负责人具有风景园林专业高级工程师及以上职称的，得2分；同时具有市政公用工程二级建造师及以上执业资格的，加1分，满分3分。（提供执业资格证书、职称证书以及供应商为其缴纳近三个月（2024年12月~2025年02月） 的社保证明，职称证书不能反映专业的，提供毕业证书，项目负责人与技术负责人不得兼任。） | 3 |
| 3.3 | 技术负责人 | 供应商拟投入本项目的技术负责人具有风景园林专业中级工程师及以上职称的，得1分；同时具有市政公用工程二级建造师及以上执业资格的，加1分，满分2分。（提供执业资格证书，职称证书以及供应商为其缴纳近三个月（2024年12月~2025年02月）的社保证明，职称证书不能反映专业的，提供毕业证书） | 2 |
| 3.4 | 设备存放场所 | 投标人在项目所在地具有车辆设备停放场所的，或承诺中标后在项目所在地设立车辆设备停放场所的，得3分。（提供购买协议或产权证明或房屋租赁证明或承诺书等材料） | 3 |
| 业绩 |  |  |  |
| 4.1 | 养护业绩 | 供应商自2020年03月1日以来承担过类似本项目业绩的，每提供一份业绩得3分，满分9分 。（提供中标通知书及承包合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，合同未能反映时间及相关内容的，视为未提供不得分。） | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

1、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的 5%价格扣除，用扣除后的价格参与评

审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、对小型和微型企业产品/服务的价格给予10%扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）中小企业需提供中小企业声明函以及小微企业名录截图

3、上述评分办法均以磋商响应文件文件、评委的判断为准。

4、评标委员会不保证有效报价最低的供应商成交。

5、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据（要求提供原件的除外）。

6、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理由。

7、若供应商提供虚假资料，一经查实作无效文件处理。

- 第四章  采购项目的服务标准、要求等

一、项目概况

星甸街道2025年建成区园林绿化养护服务，全街园林绿化管护区域共41处，总面积为416415㎡，其中草坪面积288734㎡，色块面积127681㎡，乔木（含行道树）17644棵。

针对绿化所处区域、地势等分布情况，结合街道实际，将绿化养护分为重点养护区和一般养护区。重点养护区包含高铁桥下三角地块等12处，其中草坪面积9.8万㎡、色块面积4.35万㎡、乔木（行道树）6600棵；一般养护区包含万寿河景观带等22处，其中草坪面积17万平方米、色块面积7万㎡、乔木（行道树）10800棵。

二、服务内容和要求

参照《江苏省园林绿化养护标准和分类等级》要求，结合街道实际，对重点养护区实行月度考核，草坪修剪每年不少于8次、除草不少于2次、治虫、施肥不少于1次；色块每年修剪不少于4次、除草不少于2次、治虫、施肥不少于1次；乔木（行道树）每年修剪2次、治虫、施肥不少于1次、刷白1次；浇水每年不少于8次。一般养护区实行季度考核，草坪修剪每年不少于6次、除草不少于1次、治虫、施肥不少于1次；色块每年修剪不少于2次、除草不少于1次、治虫、施肥不少于1次；乔木（行道树）每年修剪2次、治虫、施肥不少于1次、刷白1次；浇水每年不少于4次。

三、项目服务周期：自合同签订之日起一年。

四、付款方式：

1.项目服务期满验收合格后，按照不超过合同价的50%付款。

2.项目完成结算审计后，按照累计不超过审定金额的85%付款。

3.剩余15%资金作为绩效保证金，根据服务考核情况，一年后支付尾款。

注：（1）对浦口区审计局核查的项目，按照浦口区审计局核查结果办理工程结算。

- 本项目招标人有权在竣工结算审计后进行复审，最终项目价款结算按竣工结算复审审定价进行支付。

五、履约保证金

- 中标单位在中标公示期满确定中标资格后3个工作日内，须采用银行转账的形式向采购单位缴纳中标价款的10%作为本项目的履约保证金，项目竣工验收合格后，采购单位退还履约保证金。若中标单位未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。中标单位凭中标通知书、采购单位财务部门出具的履约保证金收款证明与实施单位签订合同。（南京市浦口区人民政府星甸街道办事处财政所，中国银行南京江北新区分行账户：463758216888）。

六、考核方式

本项目对服务单位考核标准，重点养护区域实行月度考核，一般养护区域实行季度考核，对考核对象的绿化管养质量采用百分制的月度得分，根据考核情况支付服务费用，督促养护单位履职尽责。考核办法详见合同附件。

七、其他

1.管养服务期内范围乔木、灌木等内容成活率需保证为95%以上。除干旱等极端天气外，不允许出现大面积补植。

当出现极端天气时（春夏季5-10月份，连续40天天气无明显降水；秋冬季11-次年4月，连续5天最低温度低于-10度），乙方在尽全力做好绿化养护后，仍然造成大面积死亡的，甲方会视情况适当另行给予绿化补换费用，此费用不包含在合同总价中。

- 2.绿化养护过程中产生的垃圾清理外运费用由各投标单位自行考虑，结算不再调整。

- 工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：重点养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | A.1 星甸高铁桥入口三角形地块（共3处） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102001001 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:二级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 2111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050102012001 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 24869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050102002001 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 江星桥线星甸镇区段 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050102001002 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:二级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 1433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050102012002 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 10957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 050102002002 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 5364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 翠云北路 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 050102001003 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:二级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 050102012003 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 050102002003 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 云桥路 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重点养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 10 | 050102001004 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:二级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 050102012004 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 050102002004 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 翠云广场 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 050102001005 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:二级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 050102012005 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 2606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 050102002005 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 娄子广场 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 050102001007 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:二级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 050102012007 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 050102002007 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 夏桥广场 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重点养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 19 | 050102001006 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:二级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 050102012006 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 8880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 050102002006 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 湿地公园 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 050102001008 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:二级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 1336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 050102012008 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 050102002008 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 星甸石桥镇区内 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 050102001009 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:二级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 050102012009 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 050102002009 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 云桥家园（冯马保障房） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重点养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 28 | 050102001010 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:二级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 050102012010 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 5255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 050102002010 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 秋枫苑西（公交总站后） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 050102012011 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 湿地公园L型地块（国资） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 050102001011 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:二级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 050102012012 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 8103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 050102002011 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 4052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 卫生院旁（双亮地块） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 050102012013 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:二级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 12600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重点养护 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项 目 名 称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  | 备注 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重点养护 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：重点养护 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 名 称 |  |  | 计算基础 |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |
| 1 |  | 规费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：一般养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | A.1 三明南路（星甸园区） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102001002 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 050102002002 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 10688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 石桥园区（除高金路） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 050102001001 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 1542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 050102012001 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050102002001 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 7143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 王湖小区周边石桥镇区入口 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 050102001003 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 050102012002 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 13290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 050102002003 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 娄子小区樱花苑南、西侧 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 050102001004 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：一般养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 10 | 050102012003 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 9560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 050102002004 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 娄子小区樱花苑南（万寿河路北段） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 050102001005 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 050102012004 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 050102002005 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 万寿河景观带 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 050102001006 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 050102012005 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 050102002006 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 489 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 竹南路 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 050102001007 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 050102012006 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：一般养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 20 | 050102002007 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 高金路两边 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 050102001008 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 050102012007 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 050102002008 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 金桥路 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 050102001009 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 050102002009 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 经三路（供电公司至幼儿园） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 050102001010 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 050102012008 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 050102002010 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 纬二路（菜场至公交底站） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：一般养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 29 | 050102001011 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 050102012009 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 4100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 050102002011 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 纬七路（万寿河旁） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 050102001012 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 050102012010 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 050102002012 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 纬四路（卫生院后） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 050102001013 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 050102012011 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 050102002013 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 纬一路（新政府后） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：一般养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 38 | 050102001014 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 1640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 050102012012 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 20200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 050102002014 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 星龙路（菜场-油站） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 050102001015 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 050102012013 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 2477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 050102002015 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 3011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 万寿河景观带三级管段 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 050102001016 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 1072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 050102012014 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 37664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 050102002016 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 13324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 星甸园区（除三明南路） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：一般养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 47 | 050102001017 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 1840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 050102012015 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 28000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 050102002017 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 4700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 星甸幼儿园周边 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 050102001018 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 050102012016 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 050102002018 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 团结路 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 050102001019 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 050102012017 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 050102002019 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 1860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 新石路 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：一般养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共7页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  | 金 额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 56 | 050102001020 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 050102012018 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 6325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 050102002020 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 2334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 万寿河路 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 050102001021 |  |  | 乔木养护 |  | 1.种类:地块综合考虑 2.胸径或干径:现场自行勘查 3.养护期:三级养护1年 4.:自行踏勘现场，自主报价，后期不因相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | 株 | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 050102012019 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 17931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 050102002021 |  |  | 色块养护 |  | 1.苗木、花卉种类:各类小灌木 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 7465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A.1 秋枫苑西（公交总站后） |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 050102012020 |  |  | 草皮养护 |  | 1.草皮种类:草坪（自行踏勘） 2.养护期:三级养护1年 3.自行踏勘现场，自主报价，后期不应相应苗木类型及规格进行调整 |  |  |  | m2 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：一般养护 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项 目 名 称 |  |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  | 备注 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：一般养护 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 暂估价 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 材料(工程设备)暂估价 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：一般养护 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 名 称 |  |  | 计算基础 |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |
| 1 |  | 规费 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编  制  说  明

工程名称：星甸街道2025年建成区园林绿化养护服务

一、工程概况： 1、项目名称：星甸街道2025年建成区园林绿化养护服务 2、计划工期：详见招标文件 3、施工现场实际情况：现场踏勘 二、工程招标范围： 对星甸街道区域内的绿化进行管养、维护。此次养护工作分为重点养护和一般养护两种标准，重点养护区域为：星甸高铁桥入口三角形地块（共3处）、翠云北路、云桥路、翠云广场、娄子广场、夏桥广场、湿地公园、星甸石桥镇区内、云桥家园（冯马保障房）、秋枫苑西（公交总站后）、湿地公园L型地块（国资）、卫生院旁（双亮地块）；一般养护区域为：三明南路（星甸园区）、石桥园区（除高金路）、王湖小区周边石桥镇区入口、娄子小区樱花苑南、西侧、娄子小区樱花苑南（万寿河路北段）、万寿河景观带、竹南路、高金路两边、金桥路、经三路（供电公司至幼儿园）、纬二路（菜场至公交底站）、纬七路（万寿河旁）、纬四路（卫生院后）、纬一路（新政府后）、星龙路（菜场-油站）、万寿河景观带三级管段、星甸园区（除三明南路）、星甸幼儿园周边、团结路、新石路、万寿河路、秋枫苑西（公交总站后）。具体工作内容包括浇水、修剪整形、施肥、清除杂草、全面病虫害防治等。具体工程量见清单。 三、编制工程量清单的依据及有关资料 1、星甸街道2025年建成区园林绿化养护服务的委托单位需求。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（ GB50500-2013）、《江苏省城市园林绿化养护工程计价定额》（2017年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（2015）。 3、人工费参照《苏建函价〔2025〕066号》文件。 4、材料价：参照2025年1月南京市工程造价管理发布的信息价，信息价没有的根据市场询价。 5、相关费率参照（苏建价【2016】154号）、（财税【2016】36号）文件及（苏建函价[2019]178）号文件。 6、其它现行有效的省、市相关文件。 - 四、暂列金额：无。 五、关于报价有关说明： 1、投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。一旦中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加。 2、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。 3、分部分项工程量清单中“项目特征”内容描述不详的，应结合现场，并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应投标报价中，实施过程中费用不调整。 4、本工程清单工程量按照建设单位提供的工程量统计数据为依据编制。 5、本工程临时设施费不考虑； 6、重点养护月度考核标准：草坪修剪每年不少于8次、除草不少于2次、治虫、施肥不少于1次；色块每年修剪不少于4次、除草不少于2次、治虫、施肥不少于1次；乔木（行道树）每年修剪2次、治虫、施肥不少于1次、刷白1次；浇水每年不少于8次。： 7、一般养护季度考核标准：草坪修剪每年不少于6次、除草不少于1次、治虫、施肥不少于1次；色块每年修剪不少于2次、除草不少于1次、治虫、施肥不少于1次；乔木（行道树）每年修剪2次、治虫、施肥不少于1次、刷白1次；浇水每年不少于4次。 8、除上述考核标准外，一般养护标准也不应低于三级管护标准，重点养护标准也不应低于二级管护标准，具体要求详见《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》（2015）。 9、其它事项及具体要求详见招标文件。

- 第五章 合同主要条款及格式（合同范本）

- 星甸街道2025年建成区园林绿化养护服务

发包方（以下简称甲方）：  南京市浦口区人民政府星甸街道办事处

承包方（以下简称乙方）：

就乙方承包甲方绿化养护工作所提供的劳务事项，经甲乙双方协商，达成如下协议：

一、合同时间：2025年XX月XX日至20XX年XX月XX日

二、合同劳务包括以下内容：

星甸街道建成区所属道路两侧、公园、停车场、广场树木、草坪及花卉的绿化养护管理。养护的主要内容包括：浇水、施肥、修剪、除草、绿地清洁卫生、病虫害防治、防涝防旱等。具体详见合同附件1。

三、绿化养护劳务安全协议：

见附件2

四、绿化养护劳务作业标准

以《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》、《南京市城市绿化养护质量等级标准》、《南京市城市绿化养护技术规程》等园林绿化养护质量标准、规程为主要标准，甲方可根据实际情况对相关作业标准进行调整。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1.本合同

- 2.星甸街道2025年度绿化养护范围（附件1）

- 3.2025年劳务安全协议（附件2）

- 4.星甸街道绿化管养劳务考核实施细则（附件3）

5.星甸街道2025年建成区园林绿化养护服务考核表（附件4）

6.双方有关的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

1、甲方制定绿化综合劳务养护作业标准及考核办法，甲方派专人定期、不定期对绿化养护作业成果进行检查考核。

2、如遇防汛、防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，甲方负责协调乙方在作业过程中同其他部门的联系。

3、甲方有权要求乙方进场后上报现场组织机构、人员配备、劳务养护作业方案等至甲方处审核备案，经甲方书面同意后方可实施，劳务养护作业方案可根据甲方要求进行合理调整，乙方不得以方案调整为由要求调整绿化养护劳务合同总价款。

4、如遇绿化特殊工作需求时（如参观、创优检查等保障工作情况），甲方有权要求乙方及时安排人员进行相应工作，乙方需按甲方要求落实劳务人员，所需费用包括在合同总价款中，甲方不再另行支付费用。

5、甲方对乙方违规行为及现象、养护质量效果可开出《整改通知单》，且乙方需及时进行处理。

6、乙方每年进行苗木补植，补植费用包括在合同总价款中，甲方不再另行支付，如一年中有苗木死亡，由乙方自行采购，费用由乙方承担。

7、管养服务期内范围乔木、灌木等内容成活率需保证为95%以上。除干旱等极端天气外，不允许出现大面积补植。

当出现极端天气时（春夏季5-10月份，连续40天天气无明显降水；秋冬季11-次年4月，连续5天最低温度低于-10度），乙方在尽全力做好绿化养护后，仍然造成大面积死亡的，甲方会视情况适当另行给予绿化补换费用，此费用不包含在合同总价中。

（二）乙方权利和义务

1、乙方按照设施养护规范、规程的要求提供劳务人员实施并完成各项设施养护任务，达到甲方有关设施养护标准，保持所维护设施完好状况的水平，依据合同约定获得绿化养护费用。

2、乙方必须严格按合同条款、绿化综合养护作业标准及相关规定，组织好符合要求的人力。

3、乙方需确保绿化管养质量，承担设施、人员安全和公共安全责任，非因甲方原因造成的一切损失和责任由乙方全部承担。

4、乙方对所管养的设施有安排人员巡查的义务，如发现绿地占用、绿化设施被人为损坏或交通事故毁绿等事件时，应予以制止，及时向甲方报告或按照甲方要求处理。如因制止或上报不及时造成的绿化问题，由乙方自行恢复，甲方不提供额外费用。

5、乙方自行准备管养工作必备的设备、工具及辅助材料，甲方现有水车可以在抗旱时免费借用，签订借用承诺书，甲方现有水车如不能满足养护需要时，乙方自行解决问题以达到养护需要，不得以未借到水车为由降低养护质量。

6、乙方应服从甲方的管理和指挥，遵守甲方各项管理制度。

7、乙方应当与所雇佣的养护劳务人员签订书面协议，约定权利义务。其所雇人员与甲方无任何劳动或劳务关系，因履行工作职责造成的一切损害与甲方无关。乙方所雇人员必须身体健康、仪容端正、品德良好，无违法犯罪记录，乙方负责养护工人的培训、教育、统一着装上岗。

8、乙方可根据自身的工作特点自行安排工作程序，但工作时间必须与甲方的要求相符合。

9、乙方应遵循安全生产、文明作业的有关规定，在管理管养过程中，工作人员需具有相关的资质，如登高人员需取得登高作业证书、登高车辆需具有登高作业资质等，在作业中需采取严格的安全措施，杜绝安全事故的发生。乙方应组织人员参加由甲方或园林绿化相关部门组织的安全培训和应急演练。如发生人身安全事故等造成的一切损失及责任由乙方承担，甲方不承担任何责任且有权解除合同。

10、乙方需协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉，并根据甲方要求及时处理。

11、如遇防汛、防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等，乙方必须服从甲方指挥与安排，甲方制定应急预案（防冻扫雪、防台等应急预案），乙方按照预案实施，如因未按照预案制定应对措施或措施实施不到位所造成的一切损失和责任由乙方承担。

12、乙方养护劳务作业过程中产生的所有垃圾必须自行合法处理，相应费用由乙方自行承担。

13、以绿化现场现有条件为基准，合同签订后应立即进场绿化养护作业，乙方无权要求甲方对现有条件进行整改后交给乙方。

14、乙方应当按照本合同的约定履行义务，完成养护任务。

15、合同期内乙方根据甲方要求提交完整的劳务养护台账。

16、乙方必须为参加管养的劳务工人投意外伤害险，保障内容涉及意外身故、残疾等，给付不得低于50万元，其他社会保险由乙方根据相关法规自行缴纳，所有保险费均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方需在合理期限内向甲方提供相应的保险材料。

七、合同价款及付款方式：

（一）合同价款

1、合同暂定价小写 ：              元 （此价格为含税价格）。

大写：                          （人民币）。

2、本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。除本合同另有约定以外，甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。本合同执行期间合同总价款不变。

3、其他零星用工综合单价和防冻扫雪、防台防汛等应急抢险、突击保障类的工作劳务用工综合单价，另行商议后确定。

（二）付款方式：

1.项目服务期满验收合格后，按照不超过合同价的50%付款。

2.项目完成结算审计后，按照累计不超过审定金额的85%付款。

3.剩余15%资金作为绩效保证金，根据服务考核情况，一年后支付尾款。

注：（1）对浦口区审计局核查的项目，按照浦口区审计局核查结果办理工程结算。

- （2）本项目招标人有权在竣工结算审计后进行复审，最终项目价款结算按竣工结算复审审定价进行支付。

- 考核结果运用

- 1.甲方将在年度结束后，全年月度考核当中当月得分排名五个街道中，排第五名的扣除5000元服务费，排名第四名的扣除2000元服务费，排名前三名的不扣服务费。

- 2.每月或每季度考核中，得分在98分（含）以上的不扣服务费，98分以下按照每扣0.1分扣服务费100元标准计（每多1分扣1000元标准）。

（四）1、合同外新增的绿化养护劳务作业内容需洽商、签证，付款方式同上述条款规定，费用计算方式：新增量*实际服务时间*劳务综合单价进行计算

2、其他零星用工的内容需洽商、签证，付款方式同上述条款规定，费用计算方式：零星用工人数*天数*元/人工。

- （五）内容以外发生的新增项目单价由甲方负责审核确认，新增量劳务作业、零星用工款项于结算审计完成后一并支付。

（六）乙方收款信息

账户名：

开户行：

银行账号：

八、合同解除及违约责任

1、乙方未按本合同约提供服务的，经有关部门发出整改通知书或者甲方要求限期整改后仍不整改或整改不到位的，合同期一年内累计达到两次的，甲方可单方解除合同，自解除通知到达乙方之日起生效，已产生的劳务费用按实结算，乙方不得主张赔偿。

2、发生亡人生产安全事故的，甲方可单方解除合同，自解除通知到达乙方之日起生效，已产生的服务费用，甲方有权扣除50%服务费后，剩余部分支付给乙方，乙方不得主张赔偿。

3、如遇设施量提档改造或上级政策调整，造成养护范围变更，则甲方有权终止合同，自通知到达乙方之日起生效，已产生的劳务费用按实结算，乙方不得主张赔偿。

4、乙方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，还应当赔偿因此给甲方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于甲方的实际损失、预期可得利益损失以及因实现债权而产生的诉讼费、仲裁费、保全费、鉴定费、交通费、律师费、公证费等。

5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

6、乙方不得已任何形式件服务进行转包，如甲方发现乙未能自行履行合同相关服务将外包服务进行转包，甲方有权终止履行合同，已产生的服务费用甲方有权决绝支付。

九、其它事项

1、如遇不可抗拒自然灾害（如强台风、冰雹等），乙方已做好应对措施，但仍造成损失的，乙方需第一时间将具体数据告知甲方，由甲乙双方商议解决补救办法，费用由甲方承担，否则由乙方承担因此产生的一切损失和责任。

2、由乙方工作失误造成的一切损失和责任由乙方自负。

十、如遇特殊情况，且不在乙方管养范围内，甲方要求乙方增加人员、机械配合，乙方必须无条件服从，增加的劳务费用按实结算，期间发生的一切安全及责任事故等由乙方全部承担。

十一、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十二、双方通讯地址

甲方地址：南京市浦口区星甸街道云桥西路1号

甲方联系方式：

乙方地址：

乙方联系方式：

十三、本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，自双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

| 甲方：南京市浦口区人民政府星甸街道办事处 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件1：

| 星甸街道2025年度绿化重点区域养护范围 面积单位：㎡ 棵树单位：棵 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地块名称 | 管养等级 | 总面积 | 草坪 面积 | 色块 面积 | 乔木 棵数 |
| 1 | 星甸高铁桥入口 三角形地块（共3处） | 重点 | 26039 | 24869 | 1170 | 2111 |
| 2 | 江星桥线星甸镇区段 | 重点 | 16321 | 10957 | 5364 | 1433 |
| 3 | 翠云北路 | 重点 | 2520 | 1550 | 970 | 380 |
| 4 | 云桥路 | 重点 | 2520 | 1420 | 1100 | 160 |
| 5 | 翠云广场 | 重点 | 3056 | 2606 | 450 | 245 |
| 6 | 娄子广场 | 重点 | 2900 | 2100 | 800 | 60 |
| 7 | 夏桥广场 | 重点 | 9500 | 8880 | 620 | 252 |
| 8 | 湿地公园（原面积） | 重点 | 45000 | 30000 | 15000 | 1336 |
| 9 | 星甸石桥镇区内 | 重点 | 1280 | 260 | 1020 | 502 |
| 10 | 云桥家园（冯马保障房） | 重点 | 5535 | 5255 | 280 | 28 |
| 11 | 秋枫苑西（公交总站后） | 重点 | 2016 | 2016 | 0 | 0 |
| 12 | 湿地公园L型地块（国资） | 重点 | 12155 | 8103 | 4052 | 64 |
| 13 | 卫生院旁（双亮地块） | 重点 | 12600 | 12600 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 141442 | 98016 | 43426 | 6571 |

| 星甸街道2025年度绿化一般养护区范围 面积单位：㎡ 棵树单位：棵 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地块名称 | 管养等级 | 总面积 | 草坪 面积 | 色块 面积 | 乔木 棵数 |
| 1 | 三明南路（星甸园区） | 一般 | 10688 | 0 | 10688 | 400 |
| 2 | 石桥园区（除高金路） | 一般 | 20143 | 13000 | 7143 | 1542 |
| 3 | 王湖小区周边石桥镇区入口 | 一般 | 20290 | 13290 | 7000 | 172 |
| 4 | 娄子小区樱花苑南 （万寿河路北段） | 一般 | 10500 | 9560 | 940 | 180 |
| 5 | 娄子小区樱花苑南 （万寿河路北段） | 一般 | 2274 | 1254 | 1020 | 132 |
| 6 | 万寿河景观带 | 一般 | 1772 | 1283 | 489 | 323 |
| 7 | 竹南路 | 一般 | 1100 | 850 | 250 | 284 |
| 8 | 高金路两边 | 一般 | 1800 | 1700 | 100 | 86 |
| 9 | 金桥路 | 一般 | 1236 | 0 | 1236 | 152 |
| 10 | 经三路 （供电公司至幼儿园） | 一般 | 2472 | 1895 | 577 | 205 |
| 11 | 纬二路 （菜场至公交底站） | 一般 | 6150 | 4100 | 2050 | 480 |
| 12 | 纬七路（万寿河旁） | 一般 | 7100 | 3500 | 3600 | 370 |
| 13 | 纬四路（卫生院后） | 一般 | 4100 | 2700 | 1400 | 280 |
| 14 | 纬一路（新政府后） | 一般 | 20520 | 20200 | 320 | 1640 |
| 15 | 星龙路（菜场-油站） | 一般 | 5488 | 2477 | 3011 | 354 |
| 16 | 万寿河景观带三级管段 | 一般 | 50988 | 37664 | 13324 | 1072 |
| 17 | 星甸园区（除三明南路） | 一般 | 32700 | 28000 | 4700 | 1840 |
| 18 | 星甸幼儿园周边 | 一般 | 1785 | 1235 | 550 | 118 |
| 19 | 团结路 | 一般 | 2780 | 920 | 1860 | 110 |
| 20 | 新石路 | 一般 | 8659 | 6325 | 2334 | 172 |
| 21 | 万寿河路 | 一般 | 25396 | 17931 | 7465 | 504 |
| 22 | 秋枫苑西（公交总站后） | 一般 | 2016 | 2016 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  | 239957 | 169900 | 70057 | 10416 |

附件2：

2025年劳务安全协议

甲方：南京市浦口区人民政府星甸街道办事处（以下简称甲方）

乙方：                                  （以下简称乙方）

根据有关法律、法规及相关安全管理文件精神，结合绿化养护特点及现场安全作业、文明施工、疫情防控等要求，双方签订本协议。本协议作为甲乙双方养护劳务合同的附件。

一、工程概况：见甲乙双方养护劳务合同。

二、安全生产目标：杜绝安全隐患、安全文明施工、安全生产无事故。

三、甲方职责：

1、甲方根据相关安全法律法规和上级关于安全管理的相关要求对乙方安全管理工作开展指导、检查、监督和考核。

2、甲方及时传达上级关于安全生产的相关文件精神和工作要求，指导乙方贯彻落实。

3、对乙方作业过程中，关于安全管理方面不明确事项，甲方积极协助给予解答，帮助乙方提高安全管理水平。

四、乙方职责：

1、乙方严格落实有关安全生产的法律法规和上级文件精神以及甲方针对绿化养护行业特点提出安全管理要求。

2、乙方自行承担安全生产管理包括法律、经济等全部责任。

3、乙方自觉、主动地接受甲方的安全生产指导、监督和考核，对甲方提出的安全问题及时落实整改。

4、乙方根据相关规定，配齐有执业资格的项目负责人、现场安全员、电工、登高作业人员、专用机械操作人员等；

5、乙方使用的劳务人员为身体健康且年龄不大于70周岁人员，为参加甲方养护劳务作业人员购买保险。

6、根据绿化养护季节性特点，适时对劳务人员开展防中暑、防冻伤、防蛇、防蜂等专项安全教育和培训，并配备相应的药品等。

7、根据具体养护劳务内容，适时开展登高作业、水面作业、运输作业、道路作业、农药喷洒等专项安全教育和培训，适时开展应急演练。

8、加强车辆、机械设备等安全管理，使用有资质的特种作业设备，加强车辆、机械操作人员的安全管理，完全符合国家相关安全法律要求。

9、加强农药、燃油等危化品的管理，确保危化品的采购、运输、使用、登记管理等完全符合国家相关法律规定和相关行业要求。

10、根据不同的作业内容、季节、时间、地点等实际情况，按规范和要求组织好安全管理人员，落实好针对性的安全防护措施。

五、违约责任

甲乙双方应严格执行国家相关安全管理法律法规和上级相关要求，甲方根据本协议和考核细则中关于安全管理方面的处罚明细对乙方安全工作实行管理，乙方必须限时整改。对乙方未按要求及时整改，甲方有权终止合同。

如发生争议，甲方双方应友好协商解决，协商未达成一致的可采取向浦口区人民法院起诉的司法途径解决。

六、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效。

甲   方：（盖章）                             乙  方：（盖章）

法定代表人：（签字）                         法定代表人：（签字）

或委托代理人：（签字）                      或委托代理人：（签字）

签订时间：    年  月  日

附件3：

星甸街道绿化管养劳务考核实施细则

为了加强绿化养护质量监督管理，落实绿化养护长效化管理工作，促进绿化养护按照标准化、规范化、制度化、精细化的要求进行。根据“南京市浦口区市政、绿化设施维护单位考核管理办法”相关规定，特制定此考核实施细则。

一、考核对象

与公司签订绿化管养劳务合同的单位

二、考核内容

各劳务单位设施量（广场、游园、道路绿地等）的管养质量。

三、考核依据

城市园林绿化养护管理检查考核依据为：《南京市城市绿地养护质量等级标准》、《南京市城市绿化养护技术规程》、以及区综管中心下达的各项目标任务等。

四、考核人员

星甸街道城管中队2名等相关人员

五、考核方式

考核分类：重点区域管养采取月度考核，一般区域管养采取季度考核。

月度考核：星甸街道城管中队每月15日至20日由考核人员依据《绿化管养劳务考核表》抽取2-4处重点区域考核对象的绿化管养质量进行全面、系统的考核。

季度考核：星甸街道城管中队每季度最后一个月的15日至20日由考核人员依据《绿化管养劳务考核表》抽取2-4处一般区域考核对象的绿化管养质量进行全面、系统的考核。

六、考核得分

每月对重点区域考核对象的绿化管养质量采用百分制的月度得分。

每季度对一般区域考核对象的绿化管养质量采用百分制的季度得分。

七、考核奖惩办法

考核扣款：甲方将在年度结束后，全年月度考核当中当月得分排名五个街道中，排第五名的扣除5000元服务费，排名第四名的扣除2000元服务费，排名前三名的不扣服务费。

- 每月或每季度考核中，得分在98分（含）以上的不扣服务费，98分以下按照每扣0.1分扣服务费100元标准计（每多1分扣1000元标准）。

八、本细则自合同签订之日起实施。

附件4：

| 星甸街道2025年建成区园林绿化养护服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 标 准 | 扣分细则 | 得分 |
| 养护管理 （50分） | 整体面貌 （25分） | 乔木（行道树）生长正常、涨势良好，无明显枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；修剪合理；树木无明显歪斜。叶片大小、颜色正常，有黄叶、焦叶和卷叶的株数不超过10%，正常叶片保存率在85%以上。无明显枯死株。无明显可视的病虫危害症状，被害株率≤10%。 草坪覆盖率 90%以上，草坪内杂草率≤15%。无明显病虫害，被害面积≤10% | 重点养护区每月抽查3处；一般养护区每季度抽查6处。 不符合标准扣0.5分/处 |  |
|  | 行道树管理 （5分） | 新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木支撑、裹干规范有效、无破损，视树木长势情况及时修复或拆除。行道树树池形式统一、美观，无破损，无缺损或缺株。 | 重点养护区每月抽1-2路段；一般养护区每季度抽4-6路段。 不符合标准扣0.1分/处 |  |
|  | 草坪（色块）管理 （5分） | 草坪、色块生长健壮；生长期无枯黄现象，草皮铺设规范无异位；色块布置合理、清晰、鲜艳、整齐、长势旺盛。 草坪修剪平整，高度适宜，草高不超过10cm | 重点养护区每月抽查3处；一般养护区每季度抽查6处。 不符合标准扣0.5分/处 |  |
|  | 水肥管理 （5分） | 按规范操作施肥，满足合同施肥次数；施肥方法适当，用量合理，无肥害产生； 无因浇水不当引起的叶片发黄、萎蔫。 | 重点养护区每月抽查3处；一般养护区每季度抽查6处。 不符合标准扣0.5分/处 |  |
|  | 病虫害防治 （5分） | 病虫害危害应控制在以不影响观赏效果的范围之内，科学使用农药，无药害发生；药剂包装及废弃物应统一收管、安全处置 | 重点养护区每月抽查3处；一般养护区每季度抽查6处。 不符合标准扣0.5分/处 |  |
|  | 修剪管理 （5分） | 园林植物修剪后枝条分布均匀合理，各类不良枝处理得当，与周边建筑及其他公共设施保持合理安全距离；修剪后截面平整，略向内倾斜，无短桩，剪口无撕裂，修剪截面直径超过2cm的应及时涂抹伤口愈合剂 | 重点养护区每月抽查3处；一般养护区每季度抽查6处。 不符合标准扣0.5分/处 |  |
| 作业管理 （20分） | 人员规范 （5分） | 作业人员应统一着装，衣帽整齐，上路作业时应穿着带反光条的工作服，佩戴安全帽，规范文明作业，安全防护措施到位。作业人员应购买商业意外险。 | 检查中发现1人次扣0.2分 |  |
|  | 安全规范 （5分） | 作业时应摆放安全锥桶、警示牌；特种作业人员持证上岗；遵守交通法规；危化品管理符合规范；规范用电安全。 | 检查中发现1人次扣0.2分 |  |
|  | 垃圾清运 （5分） | 及时清理托运绿化垃圾，不发生随意倾倒行为 | 检查中发现1次扣0.2分 |  |
|  | 扬尘管控 （5分） | 开展绿化作业时应对裸土进行洒水降尘。 | 检查中发现1次扣0.2分 |  |
| 制度管理 （20分） | 问题整改 （5分） | 及时完成12345、12319、数字平台以及甲方下发的问题清单的整改工作；一般问题应在5-7个工作日内完成，困难问题应及时向甲方协调，15个工作日内配合完成。 | 未及时配合或超期扣0.5分/次 |  |
|  | 应急管理 （5分） | 发生雨雪冰冻、台风、干旱等自然灾害时应配足应急人员，及时做好抢险救灾工作；防火、防雪、防台、防汛等设备完好充足，保证应急使用要求。 | 未及时配合或超期扣0.5分/次 |  |
|  | 制度管理 （5分） | 乙方进场后应于签订合同的1个月内编制完成当年绿化养护方案、应急预案等内部管理制度 | 未提供全部扣除直至提供为止 |  |
|  | 台账管理 （5分） | 乙方应于最后一个月向甲方提交全年养护台账。 | 未提供全部扣除 |  |
| 安全生产 （10分） |  | 发生安全生产事故或事故致人受伤； 导致亡人事故参照合同条款执行。 | 当月得分全部扣除 |  |
| 加减分项 |  | 受市级表彰的当月加5分； 在区级考评中排名第一，次月加2分，排名第二，次月加1分。 受市级通报批评的当月扣5分； 在区级考评中排名第五，次月扣2分，排名第四，次月扣1分。 | 说明：区级考评结果除在本考核结果体现外，还应根据合同约定扣除相应经费。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考核人签字：                                              被考核人签字：

考核单位（公章）                                           被考核单位（公章）

- 第六章  响应文件格式及附件

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年      月      日

响应文件目录

[注：供应商根据编制顺序编制磋商文件并制作目录（须生成页码）]

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

目录一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：采购人

根据贵方                            （项目名称）     （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合有关法律法规本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与本次磋商活动有关的所有证据和资料。

2、按竞争性磋商要求，我方的报价为：（人民币，大写）                ；

3、我方承诺	       为本项目负责人。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者招标代理恶意串通、决不向采购人、招标代理及评标委员会进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我司承诺无以下任一情况：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商③供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

供应商名称（公章）：

日    期：    年    月   日

二、法定代表人授权书

法定代表人授权书

：

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：           ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，有效期    天，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日     期：        年    月    日

法人身份证扫描件

(请务必提供法人身份证扫描件件正面、反面)

法人授权代理人身份证扫描件

(请务必提供法人授权代理人身份证扫描件件正面、反面)

注：需提供社保机构出具的近半年（2024年9月-2025年2月）中其中任意一个月投标供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。

三、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

2025年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

注：以《南京市政府采购供应商诚信档案管理系统》在线打印为准。

四、报价表格式

报  价  表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 报价（元） |  | 其中小、微型企业报价（元） | 其中残疾人福利单位报价（元） | 其中监狱企业报价（元） |  |
| 总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |  |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |  |  |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：1、在“是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

2、在“是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

3、在“是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

附表：分项报价表格式

分项报价表

分项报价表，以工程量清单进行报价

注：分项报价表里的总报价需与投标报价汇总表里的总报价一致。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

六、资格证明文件

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，本项目公告“二、申请人的资格要求2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料，供应商可以在响应文件中一次性提交，也可以在响应文件中提供满足相应条件的书面承诺书（格式详见采购文件），不再需要提供上述涉及的证明材料。

供应商仅提供信用承诺书而未提供“二、申请人的资格要求 2.1条（2）-（6）”中涉及的证明材料的，须在中标后，另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式三份），材料须加盖公章并按要求胶装提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

不适用信用承诺的情形：

（一）供应商被列入严重失信主体名单；

（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（三）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.2本项目的特定资格要求：无

2.3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监测、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。（提供承诺函并加盖公章，格式自拟）

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供网站截图加盖公章）

七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：            （盖章）

日期：     年     月     日

说明：如果行数不够，请自行增加

八、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的技术条款 | 磋商响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：            （盖章）

日期：     年     月     日

说明：如果行数不够，请自行增加；

九、业绩表

近年以来完成的同类项目一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 项目单位名称 地址及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：相关证明文件附后。

供应商名称：           （盖章）

供应商授权代表姓名（签字或盖章）：

日 期：    年   月     日

十、拟投入人员一览表

拟投入人员一览表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目承担的角色 | 学历 | 专业 | 职位/职称/相关证书 | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                                                  （章）

说明：相关证明材料加盖公章附后。

十一、竞争性磋商需要的其他证明文件及材料

竞争性磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	    万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件三、监狱企业的证明文件（如有）

附件四、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日  期：   年    月   日

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 若有 )

主要专业技术能力有：                   ( 若有 )

声明人：（公章）

日 期：_____年    月    日