竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320115-NJRC-C2024-0017

项目名称：禄口街道2025年度小型水库管养项目

采购人：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

南京润宸项目管理咨询有限公司

二○二四年十二月三日

目录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商供应商须知	6

前附表	6

一、总    则	7

二、竞争性磋商文件	8

三、磋商响应文件编制	9

四、磋商响应文件的递交	11

五、磋    商	11

六、质疑和投诉	15

第三章  磋商评审标准	17

第四章  采购项目概况	19

第五章  合同主要条款及格式	22

第六章  磋商响应文件格式	29

附件一、磋商申请及声明	4

附件二、法定代表人授权委托书	5

附件三、磋商报价表	6

附件四、分项报价明细表	7

附件五、商务条款响应表	11

附件六、技术规格偏离表	12

附件七、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件	13

附件八、无重大违法记录声明	13

附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明	14

附件十、中小企业声明函	14

附件十一、残疾人福利性单位声明函（如有，无则不提供此项）	15

附件十二、属于监狱企业的证明文件（如有，无则不提供此项）	15

附件十三、节能产品认证文件（如有，无则不提供此项）	15

附件十四、环境标志产品认证文件（如有，无则不提供此项）	15

附件十五、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有，无则不提供此项）	15

附件十六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	16

附件十七、磋商供应商认为需提供的其他资料	16

附件十八、“信用中国”、“中国政府采购网”网站截图	16

附件十九、方案文件(格式自拟)	16

第一章  竞争性磋商公告

项目概况 禄口街道2025年度小型水库管养项目 JSZC-320115-NJRC-C2024-0017 采购项目的潜在供应商应在“苏采云系统”获取采购文件，并于2024年12月16日14:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320115-NJRC-C2024-0017

项目名称：禄口街道2025年度小型水库管养项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：95万元

最高限价（如有）：93.043988万元

采购需求：对禄口街道范围小型水库提供管养服务，具体详见采购文件。

合同履行期限：1年

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力。（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明，复印件加盖公章）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供参加本次采购活动前半年内（2024年6月到2024年11月中至少一个月）的财务报表，复印件加盖公章）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，复印件加盖公章）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供参加本次采购活动前半年内（2024年6月到2024年11月中至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，复印件加盖公章）

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供书面声明的原件）

6.根据（宁财购通〔2021〕5号）《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》规定，供应商如完全满足以上（2）-（5）项资格要求的，供应商可在资格审查环节提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，并对资格承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。供应商在资格审查环节仅提供资格承诺书的，须在中标后按承诺函要求另行提供由承诺书替代的相关证明材料。不适用信用承诺的情形：①供应商被列入严重失信主体名单； ②被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

本项目按照采用以下方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：本项目整体专门面向中小企业采购服务。

- 本项目的特定资格要求：

/

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统

方式：在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月16日14:30（北京时间）

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2024年12月16日14:30（北京时间）

地点：“苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

2. 潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 ‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

4..供应商诚信档案注册登记，按以下程序进行：

（1）进入“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“南京政府采购供应商诚信档案”图标，或直接输入访问地址，在用户登录界面点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写《南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表》，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

（3）系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

5.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注原公告平台发布的信息更正公告。

6.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

单位地址：南京市江宁区禄口街道禄口大街38号

联系人：荣工

联系电话：025-52775873

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：南京润宸项目管理咨询有限公司

单位地址：南京市江宁区秣陵街道中科路7号6幢601B

联系人：刘工

联系电话：025-52707363

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电话：025-52707363

第二章  磋商供应商须知

- 前附表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 |  | JSZC-320115-NJRC-C2024-0017 |  |
| 2 | 项目名称 |  | 禄口街道2025年度小型水库管养项目 |  |
| 3 | 招标代理机构 |  | 南京润宸项目管理咨询有限公司 |  |
| 4 | 招标代理机构地址 |  | 南京市江宁区秣陵街道中科路7号6幢601B |  |
| 5 | 踏勘现场 |  | 采购文件获取结束后，供应商可按采购文件中提供的代理机构联系方式，主动联系代理机构获取采购人组织的统一踏勘时间。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任。 |  |
| 6 | 项目最高限价 |  | 93.043988万元（超过最高限价作无效响应处理） |  |
| 7 | 合同履行期限 |  | 1年 |  |
| 8 | 磋商有效期 |  | 磋商后九十（90）天 |  |
| 9 | 磋商文件获取方法 | 时间 | 自磋商文件公告发布之日起5个工作日 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统 |  |
|  |  | 要求 | 在苏采云电子交易平台http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击供应商→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载电子标书并进行操作。 |  |
| 10 | 响应文件的递交 | 截止时间 | 2024年12月16日14:30 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 11 | 响应文件份数 |  | 成交供应商在领取成交通知书时递交纸质盖章版响应文件一式叁份（壹份正本、贰份副本）、电子版标书一份（U盘形式），用于归档。纸质响应文件须与苏采云提交的电子响应文件保持一致。 |  |
| 12 | 磋商 信息 | 开启时间 | 2024年12月16日14:30 |  |
|  |  | 地点 | “苏采云”江苏省政府采购交易系统网上开标大厅 |  |
| 13 | 评分办法 |  | 综合评分法 |  |
| 14 | 响应文件拒收情形 |  | 在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传的任何电子响应文件 |  |
| 15 | 联系 事项 | 采购单位 | 联系人 | 荣工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52775873 |
|  |  | 招标代理机构 | 联系人 | 刘工 |
|  |  |  | 联系电话 | 025-52707363 |

一、总    则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本磋商文件中所述产品及相关服务。

2.3 “采购人或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。其他具体详本采购文件第三章。

4、投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，招标代理和采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。招标代理服务费包括招标代理费、控制价编制费。其中招标代理费按计价格〔2002〕1980号文的80%执行；控制价编制费按苏价服〔2014〕383号文的80%执行。评委费按实计取。请供应商知悉。

5、磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

5.2 义务

5.2.1磋商供应商应当认真阅读本磋商文件，完全明了本项目之名称、用途、数量、质量和交付时间，完全明了应具备的资格条件。

5.2.2磋商供应商应当按照磋商文件的要求编制响应性文件。响应性文件应对磋商文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

5.2.3磋商供应商不得相互串通报价，不得排挤其他磋商供应商的公平竞争，损害采购人或者其他磋商供应商的合法权益。磋商供应商不得与采购人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

5.2.4磋商供应商在磋商截止时间前，对所递交的响应性文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容为响应性文件的组成部分。

5.3 注意事项

5.3.1本项目采购方式是竞争性磋商，整个项目是一个整体、不可分割。供应商在参加磋商前可以向采购人了解实地情况及在项目范围内相关需求，以确保制定出合理的投标方案，否则由此引起的误投风险及相应的损失自行承担。本项目由采购人自行组织或委托第三方验收。供应商报价超过采购预算的按无效投标处理。

5.3.2验收标准

5.3.2.1磋商文件中明确的标准和技术要求，未明确部分按照国家最新的相关标准；

5.3.2.2供应商随响应性文件提供的货物制造国制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经采购单位确认后，将作为对货物的验收依据之一；

5.3.2.3供应商在澄清响应文件时作出的承诺，经采购单位确认后，将作为对货物和服务的验收依据之一；

5.3.2.4项目完毕后，由采购单位组织按国家相关标准进行验收。

5.3.3供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件都作出实质性响应，相应风险应由供应商自行承担，包括作无效投标处理。

5.3.4任何供应商成交，须保证所供货物和服务能通过当地有关职能部门验收，否则采购单位有权拒绝支付合同款项。

5.3.5供应商应保证采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

6、本项目不接受联合体投标，本项目不允许转包或分包。

二、竞争性磋商文件

7、磋商文件组成

7.1磋商文件包括以下主要内容：

第一部分：竞争性磋商邀请；

第二部分：磋商供应商须知；

第三部分：磋商评审标准；

第四部分：采购项目概况；

第五部分：合同主要条款及格式；

第六部分：磋商响应文件格式。

7.2 磋商的最小单位是包。磋商货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分磋商；磋商货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位磋商。

7.3 采购代理机构如果要求供应商按照磋商文件规定提交备选磋商方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

7.4 磋商文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

8、磋商文件的澄清、修改

8.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商文件规定的响应性文件提交截止日期五天前按磋商文件中的联系方式以书面形式通知代理机构，代理机构将及时予以答复；在磋商文件公布期间，代理机构可主动对磋商文件进行澄清，磋商文件实质性变动的除外。

8.2磋商文件公布期间如有实质性变动的，代理机构将在原磋商采购信息发布媒体上发布变更公告，并自变更之日起公布期限顺延，相关供应商应请及时关注。如果潜在供应商因自身的原因未能及时获取相应信息，供应商将承担被拒绝参加磋商或被视为非实质性响应磋商文件的风险。

8.3磋商文件的修改将以通过邮件的形式发送至所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

8.4供应商应及时查看邮箱并获取修改后的磋商文件，如供应商未及时查看邮件并下载，由此造成的相关责任，由供应商承担。

8.5为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商，通知形式同8.2及8.3条款。

8.6采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

三、磋商响应文件编制

9、响应性文件的语言、计量单位、货币和编制

9.1供应商提交的响应性文件、技术文件和资料，以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应性文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。

9.4 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章或磋商专用章和法定代表人或其授权磋商代表签字。

9.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

10、磋商响应文件的组成

10.1供应商应当根据磋商文件要求编制磋商文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。磋商响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10.2 磋商响应文件的商务部分。

商务部分是证明供应商有资格参加磋商和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）*磋商申请及声明；

（2）*法定代表人授权委托书及采购公告前近三个月内任意一个月投标申请人为其缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章；高校设计院或军队的事业编制人员无法提供社保证明，须提供所在单位上级人事组织或编制主管部门出具的人员编制核准证明材料）；

（3）*磋商报价表；

（4）*分项报价明细表；

（5）*资格证明文件；

（6）*无重大违法记录声明；

（7）*中小企业声明函；

（8）*《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（9）*《商务条款响应表》；

（10）*“信用中国”、“中国政府采购网”网站截图；

（11）磋商供应商认为需提供的其他资料。

10.3 磋商响应文件的技术部分。

（1） 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对磋商报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（2） 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（3） 提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

（4） 磋商响应文件应按照磋商文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：

①*《技术条款偏离表》；

②*方案文件；（供应商可结合本项目评分标准编制）

③磋商供应商认为需要提供的其他技术资料。

10.4 磋商响应文件的价格部分

（1）价格部分是对磋商货物及服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。在验收过程中，如发现有漏项、缺件，磋商方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在磋商方的最终磋商报价中。

（3） 本次磋商将采用二轮报价的形式，磋商申请单位需委派授权代表准时参加报价，否则视为放弃报价。以供应商的最后报价作为价格评分依据。

（4）报价应包含与磋商项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。磋商供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）提倡公平竞争，反对盲目压价参与磋商，任何盲目压价和低于成本报价将会被拒绝。

（6）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

11、磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

四、磋商响应文件的递交

12、磋商响应文件的递交

12.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。成交供应商在领取成交通知书时递交纸质盖章版响应文件一份，用于采购人归档。纸质响应文件须与苏采云提交的电子响应文件保持一致。

12.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第14.3.3条规定做无效响应处理。

12.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

12.4 有下列情形之一的磋商响应文件将拒收：

（1）在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后上传的任何电子响应文件。

13、响应文件的撤回和修改

13.1 响应文件的撤回

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

（2）供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

13.2 响应文件的修改

（1）供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

（2）提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

13.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

14、诚实信用

14.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购单位或者其他供应商的合法权益。

14.2 供应商不得以向工作人员、磋商委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

五、磋    商

15、磋商组织

15.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

15.2 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

15.3 “公平、公正、客观、竞争” 为磋商的基本原则，磋商小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。

16、响应文件的资格审查

16.1 根据采购代理约定，代理机构受采购人委托对磋商供应商进行资格性审查、符合性审查，并将审查结果书面报给磋商小组。凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序，磋商小组应将告知有关供应商。

16.1.1 资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应性文件中资格证明等进行审查，以确定磋商供应商是否具备磋商资格。

16.1.2 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备采购文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

16.2 符合性检查。依据磋商文件规定，从响应性文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。实质性要求是指本竞争性磋商文件中用带*号的商务和技术要求。如果响应性文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上响应。

16.3 出现下列情形之一的磋商响应文件按照无效处理：
（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价；

（5）不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

（6）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的ip地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（10）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（11）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（14）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（15）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

16.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构磋商终止，无成交供应商：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）除本磋商文件第二章第17.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家；

（5）法律法规规定的其他应当终止情形。

16.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

16.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

17、磋商程序

17.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

17.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

17.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家，磋商小组将根据供应商最后得分由高到低的顺序推荐成交候选供应商。以及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

17.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

18、评审方法和标准。

采用综合评分法。即磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照磋商评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选人的磋商方法。具体评分标准详见第三章。

19、确定成交供应商

磋商小组对质量和货物和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。磋商小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

20、编写磋商报告

磋商委员会根据全体磋商成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告。

21、成交通知书

21.1 供应商在中标(成交)后，应按采购文件要求，将前述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标(成交)通知书。

21.2 成交供应商确定后将在原采购公告发布媒体上进行公示，公示期为1个工作日，公示期内无供应商质疑的，向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

21.3 在投标有效期期满之前,采购单位将以书面形式通知成交供应商，并确认其磋商响应已被接受。

21.4 成交通知书将是合同的依据和组成部分。

21.5 成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。放弃或拒绝签订合同的，磋商保证金不予退还，情节严重的在一至三年内不得参加采购人采购活动。

21.6 南京润宸项目管理咨询有限公司对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

21.7 所有磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，南京润宸项目管理咨询有限公司均不退回。

22、签订合同

22.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购单位签订采购合同，所签订的合同不得对磋商文件和磋商响应文件作实质性修改。

22.2 采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

22.3 成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或拒绝签订合同的，应至少向成交供应商支付与磋商保证金相等的补偿金，以及供应商为参加磋商所发生的有关费用和双方商定的其他补偿，并承担相应的法律责任。

22.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购单位可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

22.5 采购合同履行中，经双方协商一致，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、质疑和投诉

23、质疑

23.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

23.2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予受理。

23.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及事实依据、法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

23.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交磋商文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

24、投诉

质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

25、诚实信用

25.1 供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

25.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

25.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招磋商活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

25.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

25.5 供应商应自觉遵守磋商、评标纪律，扰乱磋商评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  磋商评审标准

本项目采用综合评分法。综合评分法是指在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以总得分最高的响应供应商人作为成交供应商的方法。

| 序号 | 评分项 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：价格得分=(评标基准价/评标价)×20 | 20 |
| 服务方案 |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 养护目标及方案： 结合项目实际情况，制定详细、可行、有针对性的方案： 1.方案合理可行且具有针对性的，得12分 2.方案合理可行但针对性不强的，得9分 3.方案针对性也不强的，得6分 4.无相关方案不得分。 | 12 |
| 2.2 |  | 档案管理方案： 1.档案管理方案完备健全，对本项目针对性强，具有实际可操作性的得10分； 2.档案管理方案较完备，对本项目针对性较强，具有可操作性的得7分； 3.档案管理方案不完备、不健全，对本项目针对性不强，不具有实际可操作性的得4分； 4.无相关方案不得分。 | 10 |
| 2.3 |  | 突发事件应急处理预案： 水库、机电设备、设施管养日常人员配备及如遇险情情况处置方案： 1.人员配备合理可行，应急预案详细、可行的得10分； 2.人员配备一般，应急预案较详细、较可行的得7分； 3.人员配备一般，应急预案一般、基本可行的得4分； 4.无相关方案不得分。 | 10 |
| 2.4 |  | 机电设备、设施养护方案： 1.方案科学合理且具有实用性的得10分； 2.方案科学较合理且较具有实用性的得7分； 3.方案一般的得4分； 4.无相关方案不得分。 | 10 |
| 2.5 |  | 水库日常巡查、保洁方案； 1.方案科学合理且具有实用性的得12分； 2.方案科学较合理且较具有实用性的得9分； 3.方案一般且实用性一般的6分； 4.无相关方案不得分。 | 12 |
| 2.6 |  | 服务工作标准及相关表格： 1.工作标准明确、表格清晰、完整的得10分； 2.工作标准较明确、表格较清晰、完整的得7分； 3.工作标准基本明确，表格基本完整的得4分； 4.无相关方案不得分。 | 10 |
| 业绩 |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 供应商自2021年12月1日以来，承担过类似项目的，每提供一份业绩得3分，最高得6分（提供中标通知书和合同复印件加盖公章，时间以合同为准，所提供的合同必须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供）。 | 6 |
| 拟投入人员 |  |  |  |
| 4.1 | 拟投入人员 | 项目组拟投入人员具有水利工程专业中级及以上的人员，每人得2分，最多得10分（提供2024年9月至2024年11月供应商为其连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳凭证、职称证书复印件加盖公章）。 | 10 |

说明：

1、评审评分标准涉及的所有材料需按要求提供相应的证明材料在磋商响应文件中，提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

2.2  小企业（含小型、微型企业）应当符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准（中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）文认定），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.3 监狱和戒毒企业

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

2.4 残疾人福利性单位

残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除

2.6.1 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2  小微企业价格扣除：本项目专门面向中小企业采购，评审时，采购人对小微企业的报价不给予价格扣除；本项目不允许中型企业向一家或者多家小微企业分包，采购人对中型企业的报价不给予价格扣除。

第四章  采购项目概况

- 一、项目概况

1.项目名称：禄口街道2025年度小型水库管养项目

2.合同履行期限：1年

3.采购预算：93.043988万元

4.采购最高限价：93.043988万元

5.付款方式：

合同价款分四年支付，第一年付应付总价款的20%，第二年付应付总价款的20%，第三年付应付总价款的30%，第四年付至甲乙双方认可的审计价款(扣除全部应扣的相关费用后)97%，剩余3%质保金，一年后付清。

二、服务内容

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管养 |  |  |  |
| 1 | 水库坝区巡查 | 工日 | 1749 | 含日常巡查、定期巡查、特别巡查，达到每坝区 1工日/天标准，西庄水库因存在其他项目施工，施工期占用140天，实际管养服务期225日历天。 |
| 1.1 | 回龙坳水库 | 工日 | 355 |  |
| 1.2 | 溧塘水库 | 工日 | 355 |  |
| 1.3 | 排驾口水库 | 工日 | 355 |  |
| 1.4 | 驻驾山水库 | 工日 | 355 |  |
| 1.5 | 西庄水库 | 工日 | 225 |  |
| 1.6 | 油菜塘坝 | 工日 | 52 | 含日常巡查、定期巡查、特别巡查，达到每坝区 1人每周1次标准。 |
| 1.7 | 南夏大塘 | 工日 | 52 |  |
| 2 | 库区专项巡查 | 工日 | 96 | 库区违建、安全、污染源等巡查，每月1次，须2人同行，含野外补贴50元。 |
| 2.1 | 回龙坳水库 | 工日 | 24 |  |
| 2.2 | 溧塘水库 | 工日 | 24 |  |
| 2.3 | 排驾口水库 | 工日 | 24 |  |
| 2.4 | 驻驾山水库 | 工日 | 24 |  |
| 3 | 坝区保洁 | 工日 | 264 | 工作内容：坝顶清扫保洁，坝区捡垃圾等，5座水库2人每半月1次，2座塘坝2人每月1次，西庄水库因施工占用6个月，故此次西庄水库保洁服务期为6个月。 |
| 3.1 | 回龙坳水库 | 工日 | 48 |  |
| 3.2 | 溧塘水库 | 工日 | 48 |  |
| 3.3 | 排驾口水库 | 工日 | 48 |  |
| 3.4 | 驻驾山水库 | 工日 | 48 |  |
| 3.5 | 西庄水库 | 工日 | 24 |  |
| 3.6 | 2座塘坝 | 工日 | 48 |  |
| 4 | 大坝排水沟清理 | 工日 | 72 | 工作内容：每两月1次，水库2人/次，2座塘坝2人/次。 |
| 4.1 | 回龙坳水库 | 工日 | 12 |  |
| 4.2 | 溧塘水库 | 工日 | 12 |  |
| 4.3 | 排驾口水库 | 工日 | 12 |  |
| 4.4 | 驻驾山水库 | 工日 | 12 |  |
| 4.6 | 塘坝 | 工日 | 24 |  |
| 5 | 水面保洁 | 工日 | 240 | 工作内容：打捞漂浮物，2人每半月1次 |
| 5.1 | 回龙坳水库 | 工日 | 48 |  |
| 5.2 | 溧塘水库 | 工日 | 48 |  |
| 5.3 | 排驾口水库 | 工日 | 48 |  |
| 5.4 | 排驾口水库 | 工日 | 48 |  |
| 5.5 | 西庄水库 | 工日 | 48 |  |
| 6 | 坝区草皮养护 | m2 | 58008 |  |
| 6.1 | 回龙坳水库草皮养护 | m2 | 11228 | 8次/年 |
| 6.2 | 溧塘水库草皮养护 | m2 | 25296 | 8次/年 |
| 6.3 | 排驾口水库草皮养护 | m2 | 11023 | 8次/年 |
| 6.6 | 南夏大塘草皮养护 | m2 | 3918 | 8次/年 |
| 6.7 | 油菜塘草皮养护 | m2 | 6543 | 8次/年 |
| 7 | 绿植修剪 | 工日 | 64 |  |
| 7.1 | 回龙坳水库绿植修剪 | 工日 | 12 | 绿植修剪，4次/年，回龙坳、排驾口、驻驾山3工日/年，溧塘10工日/年 |
| 7.2 | 溧塘水库绿植修剪 | 工日 | 40 |  |
| 7.3 | 排驾口水库绿植修剪 | 工日 | 12 |  |
| 8 | 白蚁防治 | 次 | 12 | 工作内容：2次/年，含引诱桩加工安装、引诱草收集加工、防治药物施放、效果复查等，以及每个水库≤1000元药物采购（1000以上药物采购另行协商） |
| 8.1 | 回龙坳水库白蚁防治 | 次 | 2 |  |
| 8.2 | 溧塘水库白蚁防治 | 次 | 2 |  |
| 8.3 | 排驾口水库白蚁防治 | 次 | 2 |  |
| 8.4 | 驻驾山水库白蚁防治 | 次 | 2 |  |
| 8.6 | 南夏大塘白蚁防治 | 次 | 2 |  |
| 8.7 | 油菜塘白蚁防治 | 次 | 2 |  |
| 9 | 防汛抗旱 | 工日 | 240 | 工作内容：防汛期间夜间值班、汛期及旱季水库调度运用、灌溉放水等工作。 |
| 9.1 | 回龙坳水库防汛抗旱 | 工日 | 60 |  |
| 9.2 | 溧塘水库防汛抗旱 | 工日 | 60 |  |
| 9.3 | 排驾口水库防汛抗旱 | 工日 | 60 |  |
| 9.4 | 驻驾山水库防汛抗旱 | 工日 | 60 |  |
| 10 | 大坝沉降监测 | 次 | 48 | 12次/年，含仪器使用、校验费。 |
| 10.1 | 回龙坳水库大坝沉降监测 | 次 | 12 |  |
| 10.2 | 溧塘水库大坝沉降监测 | 次 | 12 |  |
| 10.3 | 排驾口水库大坝沉降监测 | 次 | 12 |  |
| 10.4 | 驻驾山水库大坝沉降监测 | 次 | 12 |  |
| 12 | 启闭机及闸门管护 | 台 | 9 | 启闭机及闸门的保养、上油、除锈、防腐等。 |
| 12.1 | 回龙坳水库启闭机及闸门管护 | 台 | 2 |  |
| 12.2 | 溧塘水库启闭机及闸门管护 | 台 | 1 |  |
| 12.3 | 排驾口水库启闭机及闸门管护 | 台 | 2 |  |
| 12.4 | 驻驾山水库启闭机及闸门管护 | 台 | 4 |  |
| 14 | 防汛物资维护 | 座 | 5 | 4座水库防汛物资整理、翻晒、台账工作等。 |
| 15 | 标志标牌维护、清理 | 座 | 5 | 4座水库标志牌清洁、扶正、补色等，不定期维护工作。 |
| 16 | 溢洪道交通桥管护 | 座 | 5 | 4座水库溢洪道交通桥强度检测、排水疏通工作等。 |
| 17 | 水文观测点校核 | 座 | 5 | 4座水尺、液位计、雨量计等检查、校准工作等。 |
| 18 | 水文观测及记录 | 座 | 5 | 4座水库，天气、气温、降雨量、水位测量工作等。 |
| 19 | 水库运行管理资料收集及年度汇编 | 座 | 5 | 按工程状况、安全管理、运行管理、管理保障和信息化管理分别汇编成册。 |
| 20 | 技术人员（高级） | 工日 | 12 | 水库相关预案、方案编制；数据、资料分析、汇编；专业检查、创建、达标、评比等相关工作，按需安排。 |
| 21 | 技术人员（中级） | 工日 | 24 |  |
| 二 | 维修 |  |  |  |
| 1 | 维修 | 项 | 1 | 各水库和塘坝共用，包括但不限于草皮破损更换、涵洞检测、交通桥防腐、粉刷等实际发生且管养费未列项费用。记入维修的项目，据实计价列支，大修或置换另行协商 |

第五章  合同主要条款及格式

南京市江宁区政府采购合同

（供参考）

项目编号 ：JSZC-320115-NJRC-C2024-0017

项目名称 ：禄口街道2025年度小型水库管养项目

采购单位 ：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

成交单位 ：

签订日期 ：

甲方（采购人）：              

乙方（供应商）：              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购项目的采购结果签订本合同。

- 第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列服务。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禄口街道2025年小型水库养护服务 | 1 | 项 |

第二条合同总价款本合同项下服务总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是项目验收合格前的所有含税费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

- 第三条 服务时间

本项目服务时间365天。

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同.

实施每月养护考核制度，季度考核得分按当季度各月考核的平均分，季度考核得分作为养护经费支付的依据。

第四条 组成本合同的有关文件  下列关于南京市江宁区政府采购               号标的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）成交供应商提供的投标文件和报价；

（2）供货一览表；

（3）交货地点一览表；

（4）投标承诺；

（5）服务承诺；

（7）甲乙双方商定的其他文件。

- 第五条 权利保证

成交供应商应保证甲方在使用该货物和服务的任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，成交供应商应承担全部责任。

- 第六条 质量保证

成交供应商提供的服务必须全部达到采购文件各项要求及投标文件承诺，符合国家或行业有关规定。

- 第七条 服务内容及服务要求

服务内容：

1、成交供应商安排人员按照采购人各小型水库运行工艺、调度指令，严格遵守设备、设施管理操作规程，做好小型水库运维管理工作。在服务期间（包括法定节假日在内）负责采购人资产的安全运行管理；设备设施的日常清洁、保养；做好小型水库、溢流坝设备设施的巡视，发现异常状况应立即采取有效措施，并即时报告。保证不人为损坏、不短少、不被盗。

2、成交供应商必须服从采购人对小型水库管理的统一安排，认真做好小型水库所属区域内的管理。室内要保持整洁，每天清扫绝缘垫、地面、门窗等，做到无垃圾、纸屑、烟头等杂物。对各种控制柜柜面、设备外表面灰尘清理干净，各种工器具摆放整齐。雨后小型水库各设备和前池要及时打扫，保证干净整洁。打扫环境卫生，及时清理垃圾、小广告等。小型水库内严禁摆放与工作无关的物品，禁止种菜、饲养家禽、牲畜等。

3、运维管理人员根据每天的设备操作情况、设施设备的日常巡视工作填写值班记录、运行记录等；清扫小型水库的环境卫生、设备设施的清理保养等填写日常保洁记录表，记录的填写必须做到内容清楚、详实，字迹工整、整洁。对发现的环境卫生、设备设施等问题、缺陷，不能处理的必须及时向业主报告并记录。

4、成交供应商负责库区内集水坑、排水管道、小型水库前池的清淤、疏通。

5、成交供应商应及时发现小型水库、溢流坝内各类设备、设施的损坏情况。对存在安全隐患的，第一时间做好安全防护措施，设立相应警示标志；积极组织维修并及时上报业主。

6、管养承包方式：成交供应商在养护期限内包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好及保洁，无缺损，风险自担。养护维修所需材料、成品、设备等，均由成交供应商自行解决，但必须符合原设计、甲方及有关养护技术规程、规范要求（替代品须符合原质量要求，经采购方认可）。

7、成交供应商应系统掌握小型水库设备、设施具体情况，建立健全日常巡查养护及管理台账制度，认真做好台账的整理和归档工作，按时报送相关周报、月报、管理养护计划、管理养护工作报表。小型水库值班人员签到表不得有人擅自代签或者跨日期补签、提前签到。小型水库巡查记录表安规定表格填写。不得随意记录或者随意乱填、瞒报。中标供应方每一周都需有小型水库运维周计划表，内容包括小型水库名称、时间、具体计划工作内容以及具体完成情况。灭火器等安全设备必须每周检查，并记录在小型水库安全设施检查表内，具体内容为灭火器是否存在超压、欠压、灭火器保险栓是否完好等，设备检查表包括启闭机检查表和电箱控制柜检查表。保养时必须有照片、记录留存，并编写保养记录。

8、养护维修质量要求（包括但不限于以下）：

（1）《城镇排水管渠及小型水库养护技术规程》（CJJ/T68-96）

（2）《南京市城市排水管理条例》

养护维修质量标准必须符合以上及国家、地方现行技术规程等标准要求，若不符合其质量要求，由成交供应商无偿返工。

9、成交供应商应不定期检查及定期检查要认真检查小型水库、溢流坝的设备、设施，做到及时发现及时报告及时处理，确保设备、设施100%完好和安全，若因成交供应商原因不能按时保质完成，则采购人有权另外安排单位维修，其相应费用将从成交供应商费用中扣除并由采购人安排。小型水库、溢流坝设备、设施维修保修期不少于两年。

10、中标人负责维护管理进程中的一切安全责任，其中包括万一发生的一切工伤事故及工作人员的作业或非作业性的人身安全等责任。

- 11、中标供应方对小型水库大坝管理区内已移交甲方管理的乔灌木、绿篱、草本植物等的浇灌、施肥；植物（树木、绿篱、草坪等)修剪、浇水、灌溉、去除枯死植株、植物补植、树木扶正、病虫害防治和监测、植物防护（防寒、旱、台、涝、高温等）等工作。

服务要求：

1、成交供应商在服务期内应成立项目部，负责对本项目的运行管理。组织机构、组织成员花名册、联系方式等报送采购人备存。建立、健全运维管理人员岗位职责、培训管理、考勤管理、交接班制度、绩效和奖惩考核、巡查上报、安全生产岗位责任制和定期安全检查制度等各种管理制度。

2、成交供应商运维重点管理岗位上岗前必须持证，并经过岗前技能、安全教育等培训，了解小型水库设施、设备运行状况，熟悉小型水库运行工艺规程。

3、成交供应商运维管理人员实行定人定岗，不得擅自和私自调整班次，因特殊情况需要调班的必须要经过成交供应商办理书面手续并报采购人备案。成交供应商运维管理人员要认真履行岗位职责，保证24小时人员在岗，且通讯畅通。遇大雨、暴雨,成交供应商应增派人员到现场积极组织抢险。采购人要求配备的人员数量为最低数量，不得减少，成交供应商可根据各小型水库的实际工作情况合理增加人员，后期不得以任何理由要求增加费用。

4、成交供应商运维管理人员要做好防火、防盗、防破坏等安全防范工作，确保采购人设备正常运行和小型水库财产安全；发现安全隐患、设备问题或异常情况(自来水漏水、水电门窗被盗等)，要及时向成交供应商管理人员和采购人汇报并记录。紧急情况下，成交供应商操作人员应按设备操作规程要求采取合理有效的方法（如立即停机、断电等措施），防止险情、故障扩大。同时立即上报采购人，在没有查清故障和排除故障的情况下，成交供应商运维管理人员不得盲目或擅自开机，做到不出人为设备、人身安全事故。

5、成交供应商必须每月对运维管理人员进行安全教育、安全培训工作，并保存记录。成交供应商对运维管理人员的安全负有全部责任，对小型水库承包管理期间的各类安全事故等负全部责任。

6、除小型水库正常生产用电外，未经采购人批准，成交供应商人员不得私自携带和使用与生产无关的电器设备。严禁私拉乱接电灯、电线等电器设备。小型水库内配备的绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等劳动防护用品，除规定巡视配电设备穿戴使用外，成交供应商人员不得私自将其作为个人生活用品使用。

7、小型水库内的绿化要做到草种正常生长,草坪退化率符合养护要求:乔木、树木生长正常，无枯枝；灌木和花卉生长良好，根据不同生长季节的天气情况,不同植物种类适当淋水，及时做好病虫害的防治工作,防止病虫害蔓延，每年冬季对乔木刷白。针对项目范围内不同的植物进行修剪,对病虫枝、伤残枝、枯死枝等进行剪除，经常除杂草和松土。

8、本招标范围管养项目的报价应综合考虑目前现状（由投标人到现场察看）所有需维修项目的修复和管养期内的所有达到服务要求的费用，综合报价必须考虑自然的和人为的破坏、被盗等原因和风险，后期不得以任何理由要求增加费用。

9、成交供应商必须为所管理的运维管理人员提供合适的工作条件、环境，中标后不得向招标人提出工作环境和条件改善的要求或以此要求增加费用。

10、成交供应商必须保证合法用工，按时支付人工工资，并不得低于南京最低工资标准。任何劳资纠纷全由中标人负责，中标人的工作人员为招标人服务时产生的一切费用由中标人负责。

中标人必须按法律、法规及有关政策规定为其服务人员购买社会保险、意外保险等相关保险。

11、中标人必须执行国家劳动法的相关规定。

12、中标人必须落实好安全生产的措施和配置安全作业的劳保用品。

13、中标人的服务人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识、符合安全要求、有明显标志的工作服。

14、所有管养、维修人员的年龄均不得超过56岁。

- 第八条 考核要求

1、成交供应商应定期将小型水库检查（巡查）记录、运行记录、维护记录、培训教育记录等运维台账汇总后报采购人，作为采购人考核成交供应商管理的指标之一。对采购人提出的问题，采取措施进行整改，将整改的结果在三天内向采购人汇报。特殊情况下应根据采购人的要求及时进行。

- 2、采购人对成交供应商管理的小型水库除进行日常检查、巡查外，还将不定期组织相关部门、人员对成交供应商提供服务管理的小型水库进行检查，按照劳动纪律、库容库貌、机电设备养护、安全生产等方面进行检查并评分。采购人针对日常检查、巡查、考核的情况，对成交供应商的管理进行综合考核，同时将检查情况书面通知成交供应商。针对检查中发现的不足，向成交供应商提出整改要求，并依据合同约定进行处罚。采购人或其指定第三方将对成交供应商履约情况进行考核。

月考核：得分大于等于 90 分核定为优，大于等于 80分小于 90 分核定为良，大于等于 70 分小于 80 分核定为合格，小于 70 分为不合格。 中标供应方月考核的分数为中标供应方维管小型水库中的最低分计算，每次每个考核分数在85以上（含85分），不核减成交供应商此小型水库的当月的小型水库管理服务费用；得分80（含80）～85分，每少1分核减此小型水库当季服务费用的0.5%；得分80以下的，每少1分核减此小型水库当月服务费用的1%。

月度考核全部合格，则总考核合格；在此基础上若有3个良则总考核为良；在此基础上若有2个优1个良以上则总考核为优。总考核为良，日常养护费用不扣不减；总考核为合格，扣除日常养护费用的3%

| 考核项目 | 考核内容 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台账资料(13分) | 小型水库每日运维记录表、每月工作计划、灭火器检查表格、设备运行检查表格和人员工作签到表都有相应记录(5分) | 一个表格记录不全扣1分、3个以上记录不全扣5分 |  |
|  | 设备保养记录齐全(3分) | 记录不齐全的扣3分。 |  |
|  | 小型水库每月小型水库运维台账送至采购方检查收录(5分) | 未及时送往采购方的扣2分，内容不完整扣3分。 |  |
| 日常设备检查(30分) | 设备完好，无损坏无运行隐患设备检查表必须填写完整，要求字迹工整，内容全面。 (20分) | 设备完好，无运行隐患8分，启闭机房内设备完好，无运行隐患4分，启闭机房外设备完好2分，小型水库内生活照明等弱电设备完好2分设备检查表内容不完整的或未填写的扣4 分。 |  |
|  | 灭火器齐全、在年检时间范围内且无超压、欠压情况(5分) | 不在年检范围内的扣5分；超压扣3分；欠压扣2分 |  |
|  | 管养用具完好无破损，且在年检时间范围内；安全设备必须检查并记录在安全设备检查表中(5 分 ) | 不在年检范围内的扣2分；安全设备检查表记录不全的扣3分 |  |
| 故障处理 (23分) | 故障检查到位，不留隐患(6分) | 未查出故障被采购方查出，如发现隐患较大(启闭机闸门运行异常、控制柜损坏等)扣6分； |  |
|  | 故障应急时间(6分) | 应急时间超过原定时间15分钟的扣2分；超过30分钟的扣4分；超过45的扣6分。(汛期和雨天时间减半) |  |
|  | 故障处理时间(6分) | 故障处理超过原定时间1天的扣2分；超过3天的扣4分；超过一周的扣6分。 |  |
|  | 故障处理完成后，须完好可用，无隐患 ( 5 分 ) | 故障处理留有隐患，使用替换设备，原件与原先的不对应或者质量不过关的扣3分，故障处理完全不能正常使用的扣5分。 |  |
| 日常工作 (10分) | 小型水库维管人员须穿戴工作服，持工作证上岗，电工必须持有低压电工证以及高压电工证(4 分 ) | 未穿工作服的扣1分，未持有电工证的操作低高压电气设备发现一次扣2分，发现两次此项不得分。 |  |
|  | 小型水库值班人员必须保持24小时通讯畅通，对采购方要求要第一时间完成。(4分) | 20分钟内联系不到值班人员扣2分，(汛期和雨天时间减半)不听从采购方调派的扣4 分 |  |
|  | 小型水库维管人员当天工作迟到、早退 ( 2 分 ) | 一次未签到扣1分，代签发现一次扣2分。 |  |
| 小型水库环境(24分) | 小型水库绿化(7分) | 小型水库乔木、树木未修剪、有病枝的扣2分，小型水库草坪退化率不符合要求扣2分，小型水库草坪围栏有损坏情况的扣3分 |  |
|  | 小型水库内卫生(6分) | 小型水库屋内设备有灰尘未清理扣2分，小型水库内地面不干净、有垃圾未清理扣2分，小型水库内胡乱摆放私人物品等杂物扣2分 |  |
|  | 小型水库外卫生(7分) | 小型水库外地面出现大量垃圾的扣3分；小型水库内瓷砖损坏未及时修复扣2分；小型水库玻璃破碎一块扣2分。 |  |
|  | 小型水库前池(4分) | 小型水库前池未打捞，前池有大量垃圾出现的扣2分，打捞后的垃圾未及时托运的扣2分。 |  |
| 总分 |  |  |  |

- 第九条  交付和验收

1.乙方交付的服务成果应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的要求。乙方提供的服务成果不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收，由此引起的风险，由乙方承担。

2.甲方应在项目完工后的    个工作日内进行验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对验收另有规定的，从其规定。

- 第十条 履约保证金

/

- 第十一条 货款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金系由甲方支付。合同价款分四年支付，第一年付应付总价款的20%，第二年付应付总价款的20%，第三年付应付总价款的30%，第四年付至甲乙双方认可的审计价款(扣除全部应扣的相关费用后)97%，剩余3%质保金，一年后付清。

- 第十二条 违约责任

（一）在服务期内，成交供应商未尽职责造成社会负面影响或损失的：

1、采购人有权单方解除与成交供应商签订的服务合同，履约保证金不予退还；

2、造成采购人设施、设备损坏的，或者被盗被抢的，责成成交供应商按质按价全额赔偿；

3、小型水库服务区内如发生积漫水、污水漫溢等现象，造成损失和社会负面影响的，成交供应商依法承担所有赔偿责任。

（二）对成交供应商运维管理人员的违规行为，采购人出具通知单告知成交供应商，对成交供应商操作人员的罚款及直接损失费将一并从服务费中扣除，细则如下：

1、为保持小型水库库容库貌干净整洁，达到文明创建要求，保证设施完好，对小型水库工作人员日常管理工作，从劳动纪律、库容库貌、机电设备养护、安全生产四个方面进行管理。

1）劳动纪律：

①运维管理人员值班时必须穿着统一的工作服，挂牌上岗,衣冠整洁，禁止赤膊、赤脚、穿拖鞋等不文明行为；上班迟到、早退；上班期间从事其他与工作无关的；睡岗、串岗等等，以上每发现一次扣200元；

②不按照制定的交接班时间、违反交接班制度的；未做好每天值班记录及开机记录的填报、记录不清楚、不按时、不按要求上报；不按照制定的定人定岗人员名单；替班、换班未按正常程序履行手续的；容留、聚集其他无关人员在小型水库的；以及其他违反劳动纪律的行为；以上每发现一次扣500元；

③上班期间离岗、脱岗；上班期间饮酒、饮酒后上岗的；考勤、检查等记录弄虚作假的；未按照小型水库运行工艺或采购人指令完成岗位职责但未造成后果的，一次扣1000元；

上述违规行为同一值班人再次发生，加倍处罚并责令成交供应商重新调换人员。

2）库容库貌：

①小型水库内道路整洁，无散落枯枝败叶或垃圾杂物；围栏、大门功能完好，无损坏、锈蚀、无乱贴乱画；管理房检修工具及其他物品摆放整齐，无与工作无关的物品；门、窗、地面、栏杆、扶手、屋顶等无积尘、蜘蛛网等；设备外观有油渍、污垢；小型水库内饲养家禽等；以上每发现一处不符扣200元；

②成交供应商对发现的小型水库库容库貌存在的问题、缺陷没有及时上报、记录或没有发现小型水库设施、库容库貌存在问题、缺陷的，发现一次扣500元。

③由于库容库貌原因造成文明创建检查失分；或上级单位检查中被发现问题；以上每次扣2000元，并视情节轻重、负面影响的大小，采购人有权单方面解除双方合同。

3）机电设备养护：

①室内低压柜外，绝缘地垫，启闭机外观有明显积尘和蜘蛛网的按库容库貌相关条款规定进行处罚；

②设备设施发现锈蚀发现腐蚀、渗漏、开裂、损坏等情况要及时处理，不能处理的及时向监控中心汇报，并记录清楚；疏于巡视，未发现故障或发现故障不及时报修一次扣500元。

4）安全生产：

①违规使用小型水库内配备的绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆等劳动防护用品或擅自挪用当个人用品使用的；未按规定穿戴安全防护用具、不按操作规程操作且未造成后果的，一次扣1000元；如因运维管理人员的违规、疏忽大意等行为造成后果的，由成交供应商承担所有损失的赔偿责任；

②上款违规行为同一运维管理人员第二次发生加倍处罚并责令成交供应商重新调换人员。

2、小型水库在降雨时或汛期中出现脱岗、缺岗行为的；未履行岗位职责，造成影响和后果的；未按操作规程，违规使用设备造成损失在5000元以下的；不服从采购人调度的等行为；要求调换的人员成交供应商不能在规定时间内配齐的；对存在上述行为之一的，责令成交供应商重新调换人员，每次罚款2000元并承担赔偿责任。

3、其它违规行为：

①不按安全技术要求操作规程操作，发生事故，造成直接损失达5000元以上，或不履行岗位职责，造成直接损失达5000元以上。

②设备非正常损坏造成停产或事故及损失的。

③因不履行岗位职责，严重影响采购人工作的。

（三）如果甲方逾期付款，超过10日后,每日应向乙方偿付应付款项的0.5%作为违约金；

（四）甲方未能及时追究成交供应商的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究成交供应商该项或其他违约责任。

- 第十三条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

- 第十四条 合同的转让

成交供应商不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十五条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十六条 诚实信用

成交供应商应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供其他不正当利益。

- 第十七条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式四份，均具有同等法律效力。

3.本合同应按照中华人民共和国现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

第六章  磋商响应文件格式

- 附件一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市江宁区人民政府禄口街道办事处

根据贵方        （项目名称）        （项目编号）磋商邀请，正式授权下述签字人        (姓名和职务)代表磋商供应商        （磋商供应商名称），提交磋商文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与磋商有关的所有证据和资料。

2.按采购要求，我们的磋商报价总价为：              （大写）人民币；

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交磋商文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、政府代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7.与本磋商有关的正式联系方式为：

地址：                                          电话：

传真：                                          开户银行：

银行账号：

磋商供应商授权代表姓名（签字）：

磋商供应商名称（盖章）:

日期：   年   月   日

- 附件二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

南京市江宁区人民政府禄口街道办事处：

本授权书声明：注册于        （磋商供应商住址）的        （磋商供应商名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （磋商供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的       （项目名称）       (项目编号）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

（附件：法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件 ）

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字或盖章：

日        期：        年    月    日

- 附件三、磋商报价表

磋商报价表（第   轮）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  |
| 1 | 禄口街道2025年度小型水库管养项目 |  |  |  |
| 磋商总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |
| 其它 |  | （如有优惠条件须在此注明） |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：

1.请注明是第几轮报价。

- 附件四、分项报价明细表

分项报价表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管养费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水库坝区巡查 | 工日 | 1749 |  |  | 含日常巡查、定期巡查、特别巡查，达到每坝区 1工日/天标准，西庄水库因存在其他项目施工，施工期占用140天，实际管养服务期225日历天。 |
| 1.1 | 回龙坳水库 | 工日 | 355 |  |  |  |
| 1.2 | 溧塘水库 | 工日 | 355 |  |  |  |
| 1.3 | 排驾口水库 | 工日 | 355 |  |  |  |
| 1.4 | 驻驾山水库 | 工日 | 355 |  |  |  |
| 1.5 | 西庄水库 | 工日 | 225 |  |  |  |
| 1.6 | 油菜塘坝 | 工日 | 52 |  |  | 含日常巡查、定期巡查、特别巡查，达到每坝区 1人每周1次标准。 |
| 1.7 | 南夏大塘 | 工日 | 52 |  |  |  |
| 2 | 库区专项巡查 | 工日 | 96 |  |  | 库区违建、安全、污染源等巡查，每月1次，须2人同行，含野外补贴50元。 |
| 2.1 | 回龙坳水库 | 工日 | 24 |  |  |  |
| 2.2 | 溧塘水库 | 工日 | 24 |  |  |  |
| 2.3 | 排驾口水库 | 工日 | 24 |  |  |  |
| 2.4 | 驻驾山水库 | 工日 | 24 |  |  |  |
| 3 | 坝区保洁 | 工日 | 264 |  |  | 工作内容：坝顶清扫保洁，坝区捡垃圾等，5座水库2人每半月1次，2座塘坝2人每月1次，西庄水库因施工占用6个月，故此次西庄水库保洁服务期为6个月。 |
| 3.1 | 回龙坳水库 | 工日 | 48 |  |  |  |
| 3.2 | 溧塘水库 | 工日 | 48 |  |  |  |
| 3.3 | 排驾口水库 | 工日 | 48 |  |  |  |
| 3.4 | 驻驾山水库 | 工日 | 48 |  |  |  |
| 3.5 | 西庄水库 | 工日 | 24 |  |  |  |
| 3.6 | 2座塘坝 | 工日 | 48 |  |  |  |
| 4 | 大坝排水沟清理 | 工日 | 72 |  |  | 工作内容：每两月1次，水库2人/次，2座塘坝2人/次。 |
| 4.1 | 回龙坳水库 | 工日 | 12 |  |  |  |
| 4.2 | 溧塘水库 | 工日 | 12 |  |  |  |
| 4.3 | 排驾口水库 | 工日 | 12 |  |  |  |
| 4.4 | 驻驾山水库 | 工日 | 12 |  |  |  |
| 4.6 | 塘坝 | 工日 | 24 |  |  |  |
| 5 | 水面保洁 | 工日 | 240 |  |  | 工作内容：打捞漂浮物，2人每半月1次 |
| 5.1 | 回龙坳水库 | 工日 | 48 |  |  |  |
| 5.2 | 溧塘水库 | 工日 | 48 |  |  |  |
| 5.3 | 排驾口水库 | 工日 | 48 |  |  |  |
| 5.4 | 排驾口水库 | 工日 | 48 |  |  |  |
| 5.5 | 西庄水库 | 工日 | 48 |  |  |  |
| 6 | 坝区草皮养护 | m2 | 58008 |  |  |  |
| 6.1 | 回龙坳水库草皮养护 | m2 | 11228 |  |  | 8次/年 |
| 6.2 | 溧塘水库草皮养护 | m2 | 25296 |  |  | 8次/年 |
| 6.3 | 排驾口水库草皮养护 | m2 | 11023 |  |  | 8次/年 |
| 6.6 | 南夏大塘草皮养护 | m2 | 3918 |  |  | 8次/年 |
| 6.7 | 油菜塘草皮养护 | m2 | 6543 |  |  | 8次/年 |
| 7 | 绿植修剪 | 工日 | 64 |  |  |  |
| 7.1 | 回龙坳水库绿植修剪 | 工日 | 12 |  |  | 绿植修剪，4次/年，回龙坳、排驾口、驻驾山3工日/年，溧塘10工日/年 |
| 7.2 | 溧塘水库绿植修剪 | 工日 | 40 |  |  |  |
| 7.3 | 排驾口水库绿植修剪 | 工日 | 12 |  |  |  |
| 8 | 白蚁防治 | 次 | 12 |  |  | 工作内容：2次/年，含引诱桩加工安装、引诱草收集加工、防治药物施放、效果复查等，以及每个水库≤1000元药物采购（1000以上药物采购另行协商） |
| 8.1 | 回龙坳水库白蚁防治 | 次 | 2 |  |  |  |
| 8.2 | 溧塘水库白蚁防治 | 次 | 2 |  |  |  |
| 8.3 | 排驾口水库白蚁防治 | 次 | 2 |  |  |  |
| 8.4 | 驻驾山水库白蚁防治 | 次 | 2 |  |  |  |
| 8.6 | 南夏大塘白蚁防治 | 次 | 2 |  |  |  |
| 8.7 | 油菜塘白蚁防治 | 次 | 2 |  |  |  |
| 9 | 防汛抗旱 | 工日 | 240 |  |  | 工作内容：防汛期间夜间值班、汛期及旱季水库调度运用、灌溉放水等工作。 |
| 9.1 | 回龙坳水库防汛抗旱 | 工日 | 60 |  |  |  |
| 9.2 | 溧塘水库防汛抗旱 | 工日 | 60 |  |  |  |
| 9.3 | 排驾口水库防汛抗旱 | 工日 | 60 |  |  |  |
| 9.4 | 驻驾山水库防汛抗旱 | 工日 | 60 |  |  |  |
| 10 | 大坝沉降监测 | 次 | 48 |  |  | 12次/年，含仪器使用、校验费。 |
| 10.1 | 回龙坳水库大坝沉降监测 | 次 | 12 |  |  |  |
| 10.2 | 溧塘水库大坝沉降监测 | 次 | 12 |  |  |  |
| 10.3 | 排驾口水库大坝沉降监测 | 次 | 12 |  |  |  |
| 10.4 | 驻驾山水库大坝沉降监测 | 次 | 12 |  |  |  |
| 12 | 启闭机及闸门管护 | 台 | 9 |  |  | 启闭机及闸门的保养、上油、除锈、防腐等。 |
| 12.1 | 回龙坳水库启闭机及闸门管护 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12.2 | 溧塘水库启闭机及闸门管护 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12.3 | 排驾口水库启闭机及闸门管护 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12.4 | 驻驾山水库启闭机及闸门管护 | 台 | 4 |  |  |  |
| 14 | 防汛物资维护 | 座 | 5 |  |  | 4座水库防汛物资整理、翻晒、台账工作等。 |
| 15 | 标志标牌维护、清理 | 座 | 5 |  |  | 4座水库标志牌清洁、扶正、补色等，不定期维护工作。 |
| 16 | 溢洪道交通桥管护 | 座 | 5 |  |  | 4座水库溢洪道交通桥强度检测、排水疏通工作等。 |
| 17 | 水文观测点校核 | 座 | 5 |  |  | 4座水尺、液位计、雨量计等检查、校准工作等。 |
| 18 | 水文观测及记录 | 座 | 5 |  |  | 4座水库，天气、气温、降雨量、水位测量工作等。 |
| 19 | 水库运行管理资料收集及年度汇编 | 座 | 5 |  |  | 按工程状况、安全管理、运行管理、管理保障和信息化管理分别汇编成册。 |
| 20 | 技术人员服务费（高级） | 工日 | 12 |  |  | 水库相关预案、方案编制；数据、资料分析、汇编；专业检查、创建、达标、评比等相关工作，按需安排。 |
| 21 | 技术人员服务费（中级） | 工日 | 24 |  |  |  |
|  | 管养费小计（元） |  |  |  |  |  |
| 二 | 维修费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 维修费 | 项 | 1 |  |  | 各水库和塘坝共用，包括但不限于草皮破损更换、涵洞检测、交通桥防腐、粉刷等实际发生且管养费未列项费用。记入维修的项目，据实计价列支，大修或置换另行协商 |
|  | 维修费小计（元） |  |  |  |  |  |
| 三 | 合计（元） |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、上表中服务类项目为一次性包干费用，维修费用以实际发生数为准。 2、全费用综合单价包括人工费、材料费、交通费、人员保险、食宿费、管理费、利润、政策性文件规定的各项费用、招标文件明示或暗示的一切风险以及税金等，后期不作调整。 3、施工过程中出现一切安全事故与甲方无关，安全责任由乙方承担，费用包含在综合单价中，后期不作调整。 4、人员配置满足甲方质量进度要求的人员数量，随时接受甲方监督。派驻的相关人员需驻地禄口，随喊随到，相关的费用包含在全费用综合单价中，后期不作调整。 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日    期：    年    月   日

- 附件五、商务条款响应表

商务条款响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：  年 月 日

- 附件六、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件的技术参数 | 实际响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |
|  | （行数不够，自行添加） |  |  |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：  年 月 日

- 附件七、第一章磋商邀请中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件

- 附件八、无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

南京市江宁区人民政府禄口街道办事处：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加本次采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

年      月      日

- 附件九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京市江宁区人民政府禄口街道办事处：

我单位 （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：                  。

声明人（公章）：

年      月      日

- 附件十、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.           （标的名称），属于服务业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为          （企业名称），从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元 ，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 附件十一、残疾人福利性单位声明函（如有，无则不提供此项）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程 /提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单 位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

- 附件十二、属于监狱企业的证明文件（如有，无则不提供此项）

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证 明文件）

- 附件十三、节能产品认证文件（如有，无则不提供此项）

节能产品认证文件

（提供产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面）

- 附件十四、环境标志产品认证文件（如有，无则不提供此项）

环境标志产品认证文件

（提供产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面）

- 附件十五、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有，无则不提供此项）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

- 附件十六、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

（直接填写无效，需至“南京政府采购供应商诚信档案管理系统”在线打印）

说明：（1）根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/），点击主页“南京市政府采购供应商诚信档案”栏目并登录系统，在“信用记录”栏目中点击“信用记录打印”，打印《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

（2）供应商必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记注册手续。供应商拟申请网上注册的，应当按以下程序进行：

a.在“南京市政府采购供应商诚信档案管理系统”新用户注册界面，自行设置账号、登录密码，如实填写注册页信息，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；

b.系统审核后，供应商即可登录系统，进行《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》下载打印；

c.南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366。供应商可就用户注册与打印事宜进行咨询。

（3）供应商参加本次政府采购活动时，在磋商文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“南京公共采购信息网”在线打印其《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，加盖单位公章后作为响应文件的组成部分。

- 附件十七、磋商供应商认为需提供的其他资料

- 附件十八、“信用中国”、“中国政府采购网”网站截图

- 附件十九、方案文件(格式自拟)