招标文件

项目名称：南京市公安局科技项目监理服务及专家评审费(2024 年度)-科技强警项目监理服务

项目编号： NJAC-2024FW007

# 采 购 人： 南京市公安局

招标代理：南京安诚招投标代理有限公司

2024年12月

- 总  目  录

总  目  录	1

第一章  参加征集活动的邀请	2

第二章  供应商须知	4

第三章  框架协议文本	15

江苏省政府采购框架协议文本（服务）（框架协议编号）	15

第四章 采购需求	20

第五章  确定入围及成交供应商	25

第六章  响应文件格式	26

# 第一章  参加征集活动的邀请

南京安诚招投标代理有限公司现就南京市公安局科技项目监理服务及专家评审费（2024年度）-科技强警项目监理服务征集供应商，欢迎符合条件的供应商参加本次采购活动。

项目概况

南京市公安局科技项目监理服务及专家评审费（2024年度）-科技强警项目监理服务项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载征集文件，并于2025年 1 月 2 日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：NJAC-2024FW007

2.项目名称：南京市公安局科技项目监理服务及专家评审费（2024年度）-科技强警项目监理服务

3.最高限制单价：供应商对科技强警建设类和科技强警维保服务类项目的监理费用分开报价，最高限制单价分别为：

（1）科技强警建设类项目

| 被监理项目合同额 | 差额定率分档制收费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-100（不含）万元 | 100（含）-500（不含）万元 | 500万元（含）以上 |
| 建设类监理费率 | 2.11% | 2.11% | 2.11% |

注：按被监理项目的合同大小分别报价不同监理费率

0-100万：按被监理项目的总合同额1000万元测算；

100-500万：按被监理项目的总合同额1000万元测算；

500万元以上：按被监理项目的总合同额2000万元测算。

投标报价=1000万元×（0-100万元档次监理费率）+1000万元×（100-500万元档次监理费率）+2000万元×（500万元以上档次监理费率）。

（2）科技强警维保服务类项目

| 被监理项目合同额 | 差额定率分档制收费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-100（不含）万元 | 100（含）-500（不含）万元 | 500万元（含）以上 |
| 维保服务类监理费率 | 0.88% | 0.88% | 0.88% |

注：按被监理项目的合同大小分别报价不同监理费率

0-100万：按被监理项目的总合同额1000万元测算；

100-500万：按被监理项目的总合同额2000万元测算；

500万元以上：按被监理项目的总合同额10600万元测算。

投标报价=1000万元×（0-100万元档次监理费率）+2000万元×（100-500万元档次监理费率）+10600万元×（500万元以上档次监理费率）。

- 根据上述两个项目（科技强警建设类项目和科技强警维保服务类项目） 报价之和由低到高进行排序，价格最低的排名第一，价格最高的排名末位。

- 上述“差额定率分档制收费”非递进制收费，即根据被监理合同的金额，按其对应的费率分档收费，如某科技强警建设类项目合同金额为90万元，供应商该分档（0-100万元）中标费率为2%，则监理费用为：90*2%=1.8万元。

4.适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：南京市公安局。

5.采购需求：南京市公安局为开展全市科技强警建设及维保服务类项目监理工作，征集入围供应商签订框架协议，开展相关监理服务。

6.采购预算：预算金额204.18万元

7.框架协议的期限：本次框架协议有效期为自协议签订之日起一年，一年内甲方可将约定范围内的项目交由确定的成交供应商承担，成交供应商承担的项目监理服务自收到甲方分配的项目之日起至所监理项目完成验收（终验）之日止。

8.本次征集活动不收取保证金，不接受联合体参加采购活动

### 二、供应商的资格要求：

（一）通用资格要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《承诺函》。

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取征集文件

1.时间：自征集公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载征集文件。

### 四、响应文件的提交方式、截止时间和地点，开启方式、时间和地点

1.响应文件的提交截止时间及开启时间2025年 1 月 2日14点00分（北京时间）

2.响应文件的提交方式、开启方式和地点见本章“八、其他”中规定。

### 五、公告期限

征集公告及征集文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、征集人的相关信息

征集人：南京安诚招投标代理有限公司

地　址：南京市秦淮区中山南路101号金銮大厦21层E座

联系人：王工

联系方式：17355759053

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京安诚招投标代理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  供应商须知

### 一、总则

#### 1、采购方式

1.1 本次项目采用封闭式框架协议采购方式，本征集文件仅适用于征集公告中所述项目。

#### 2、合格的供应商

2.1满足征集公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本征集文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次封闭式框架协议采购活动（以下简称采购活动）及由此产生的框架协议文本和采购合同文本受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、参加采购活动的费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购活动有关的费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，南京安诚招投标代理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购活动不收取标书工本费。

#### 5、征集文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本征集文件的规定和约束。

### 二、征集文件

#### 6、征集文件构成

6.1 征集文件由以下部分组成：

6.1.1参加征集活动的邀请

6.1.2供应商须知

6.1.3框架协议文本

6.1.4采购需求

6.1.5确定入围及成交供应商

6.1.6响应文件格式

请仔细检查征集文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 供应商应认真阅读征集文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按征集文件的要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7、征集文件的澄清

7.1 任何要求对征集文件进行澄清的供应商，应在响应文件提交截止期十日前按征集公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、征集文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对征集文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和开启日期。

8.3 征集文件的修改将在“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为征集文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 三、响应文件的编制

#### 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、响应产品明细表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、响应函、报价一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的征集文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的征集文件为准。

#### 11、响应产品明细表

11.1 供应商应按照征集文件规定格式填报响应产品明细表。

11.2 供应商在响应产品明细表中所填报产品的规格型号原则应当是市场上已有销售的规格型号，不得是专供政府采购的产品。

11.3 同一供应商每个分包只能用一个规格型号产品进行响应。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 供应商需对征集文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。供应商响应的技术、商务等条件不得低于采购需求。

12.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 13、服务承诺

13.1 供应商需根据征集文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

#### 14、响应函和报价一览表

14.1 供应商应按照征集文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。

14.2响应文件中的产品单价和专用耗材单价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。征集文件中另有规定的按规定执行。

#### 15、响应文件有效期

15.1响应文件有效期为代理机构规定的响应文件提交截止时间之日后九十（90）天。响应文件有效期比规定短的将被视为未实质性响应征集文件而予以拒绝。

#### 16、响应文件有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃参加采购活动，同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、响应文件的递交

#### 17、电子响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传

电子响应文件。

#### 18、响应文件提交截止时间

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于征集公告中规定的截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本征集文件第二章第26.1.2条规定做无效响应处理。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改征集文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、响应文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

#### 20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项采购活动。

20.2 响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在响应文件提交截止时间至征集文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

### 五、响应文件的开启与评审

#### 21、响应文件的开启

21.1代理机构将在征集公告中规定的时间和地点组织开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启和在“苏采云”系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。

21.2响应文件开启仪式由代理机构组织,苏采云系统将自动公布各供应商的报价。

21.3供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

#### 22、评审小组

22.1响应文件开启后，代理机构将立即组织评审小组进行项目评审。

22.2 评审小组由技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定入围供应商。

#### 23．评审过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评审小组成员、代理机构均不得向供应商或与评审工作无关的其他人员透露。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3在评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

#### 24．响应文件的澄清

24.1评审期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组将在苏采云系统中要求供应商作出必要的澄清、说明和补正。

24.2收到评审小组澄清、说明和补正要求的供应商应派人按评审小组规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清、说明和补正，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正不得超出征集文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。具体操作方式见《操作手册》。

24.3供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

#### 25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和征集文件规定的资格要求对供应商的资格证明文件进行审查。

在进行资格审查的同时，代理机构将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

25.1.2 符合性审查：依据征集活动的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评审小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了征集文件的要求。实质性响应是与征集文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与征集文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与征集文件不一致，而且限制了框架协议中征集人的权利或入围供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应征集文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。

25.4评审小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

25.5 供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评审小组联系。

#### 26、无效响应条款和采购活动终止条款

26.1无效响应条款

26.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.1.2 供应商未按照征集文件要求上传电子响应文件的。

26.1.3供应商同一分包提交两个（含两个）以上不同的报价的。

26.1.4供应商同一分包用两个(含两个)以上规格型号产品进行响应的。

26.1.5供应商不具备征集文件中规定资格要求的。

26.1.6供应商所报产品单价或专用耗材单价超过了最高限制单价的。

26.1.7供应商未通过符合性审查的。

26.1.8不符合征集文件中规定的实质性要求和条件的（本征集文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.9供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.10 响应文件含有代理机构不能接受的附加条件的。

26.1.11评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

26.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所响应产品不在强制采购范围内的。（响应产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.13 响应文件未按照征集文件要求加盖电子签章。

26.1.14其他法律、法规及本征集文件规定的属无效响应的情形。

26.2采购活动终止条款

26.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为。

26.2.2因重大变故，采购任务取消的。

26.2.3评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.4 因苏采云系统系统故障原因造成响应文件开启不成功的。

26.2.5 提交响应文件和通过资格审查、符合性审查的供应商数量少于2家。

### 六、入围

#### 27、确定入围供应商

27.1入围供应商的选取原则和数量见征集文件第五章规定。

27.2代理机构将在“江苏政府采购网”发布“入围结果公告”，公告期限为1个工作日。

27.3 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

27.3.1恶意串通谋取入围或者合同成交的。

27.3.2提供虚假材料谋取入围或者合同成交的。

27.3.3无正当理由拒不接受合同授予的。

27.3.4不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的。

27.3.5框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的。

27.3.6 框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

27.4入围供应商在3年内应当以不高于其报价的价格向适用框架协议的采购人供应专用耗材（如果有）。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑封闭式框架协议采购项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的征集文件的，可以对征集文件提出质疑。

28.2供应商认为征集文件、采购过程、入围结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的征集文件提出质疑的，为收到征集文件之日或者征集公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对入围结果提出质疑的，为入围结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构只对供应商最后一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本征集文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，并按《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章。

28.4代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商通过邮寄方式提交质疑。

代理机构质疑接收部门联系地址：南京市秦淮区中山南路101号金銮大厦21层E座，联系人：王工，联系方式：17355759053

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、入围通知书

29.1入围结果确定后，代理机构将向入围供应商发出入围通知书，请入围供应商使用CA数字证书登录”苏采云”系统及时下载入围通知书。因系统存储空间有限，自入围结果公告发布之日起30日后，”苏采云”系统不再保证提供下载入围通知书服务。入围供应商因未及时下载而造成的一切后果由其自负。

29.2入围通知书将是框架协议的一个组成部分。对代理机构和入围供应商均具有法律效力。入围通知书发出后，入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，否则应当依法承担法律责任。

### 七、签订框架协议

#### 30、签订框架协议

30.l 代理机构在入围通知书发出之日起30日内和入围供应商签订电子框架协议，入围供应商在接到代理机构通知后需及时使用CA数字证书登录”苏采云”系统完成电子框架协议的签订工作，框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。入围供应商如无正当理由不及时签订框架协议的，应承担《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第（二）项规定的法律责任。

30.2征集文件、入围供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均应作为框架协议的附件。

30.3 签订框架协议后，入围供应商不得将产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则代理机构有权终止框架协议，采购人有权终止采购合同。转包或分包造成代理机构或采购人损失的，入围供应商及其授权分支机构应承担相应赔偿责任。

### 八、其他

无

# 第三章  框架协议文本

## 江苏省政府采购框架协议文本（服务）（框架协议编号）

项目名称：                                项目编号：

甲方：（采购人）_________

乙方：（入围供应商）_________

甲、乙双方根据项目框架协议采购的结果，签署本文本。

一、项目基本情况

1.1 采购需求：见征集文件需求

1.2 产品最高限制单价：见征集文件

1.3适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：南京市公安局

1.4 履行合同的地域范围：由使用单位指定

二、第一阶段入围产品的相关信息

2.1 入围产品详细技术规格：见响应文件

2.2 服务标准：见响应文件

2.3 产品协议价格：自主定价系数

三、入围产品升级换代规则

本项目框架协议期内，不对入围服务进行升级换代。

四、确定第二阶段成交供应商的方式

采购人依据入围服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

五、资金支付方式、时间和条件

项目监理工作完成后（被监理项目完成验收），采购人按照供应商入围价格、实际工作情况计算服务费用。

服务费计算公式为：

监理服务费=∑（第i个被监理项目合同额×第i个项目相应档次监理费率）-所有考核需扣除费用

支付时间：合同签订后每半年支付一次所有已完成项目的监理服务费（已开工，但未完成验收的不予支付），已支付监理服务费的项目在下次付款时不再重复支付。

采购人不对入围供应商承接业务标的数量作具体承诺，服务费原则上在考评和审核合格后支付。

六、框架协议期限

本次框架协议有效期为自协议签订之日起一年，一年内甲方可将约定范围内的项目交由确定的成交供应商承担，成交供应商承担的项目监理服务自收到甲方分配的项目之日起至所监理项目完成验收（终验）之日止。

七、入围供应商的清退和补充规则

7.1 清退规则入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

7.2 补充规则 如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，代理机构报监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

八、采购合同文本

见“框架协议文本附件1”（乙方在”苏采云”系统中与采购人签订电子采购合同）

九、甲乙双方的权利和义务

9.1 甲方的权利

（1）确定框架协议采购需求。

（2）确定最高限制单价。

（3）确定框架协议有限期。

（4）制定统一的采购合同文本供采购人、供应商使用，并明确要求采购人、供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

（5）乙方存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条第一款规定的情形时，取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的框架协议。

（6）在框架协议期内，随时对乙方及其委托的授权分支机构履约情况进行检查。

9.2 甲方的义务

（1）为第二阶段合同授予提供工作便利。

（2）对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。

（3）对第二阶段确定成交供应商情况进行管理。

（4）根据框架协议约定，在质量不降低、价格不提高的前提下，对入围供应商因服务升级换代、用新服务替代原入围服务的情形进行审核。

（5）建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

（6）公开封闭式框架协议的第二阶段成交结果。

（7）办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（8）建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件资料。

9.3 乙方的权利

（1）乙方（及其委托的授权分支机构，以下统称乙方）具有为采购人提供相关服务的资格。

（2）乙方有权拒绝采购人提出的以本次框架协议采购名义购买非入围货物、服务、配件或满足采购人超出响应承诺以外的其他要求。

（3）对采购人在购买入围服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

（4）有权拒绝任何个人以采购人名义按照协议价格购买入围服务和进行现金交易。

9.4 乙方的义务

（1）严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。

（2）乙方如授权分支机构代其接受采购人合同授予并履行采购合同，在签订框架协议时需提供授权分支机构名单，作为框架协议的附件。

（3）随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对采购人和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。

（4）在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向采购人提供相关服务。

（5）乙方及其委托的聘用专家对本项目承担连带责任，乙方委托的聘用专家必须履行乙方在响应文件中承诺的责任和义务。

（6）框架协议期内，在质量不降低、价格不提高的前提下，乙方如出现因服务升级换代，需用新服务替代原入围服务情形时，必须在”苏采云”系统中向甲方提出申请。

十、税费

10.1本框架协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、框架协议文本的生效及其它

11.1 本框架协议文本经甲乙双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

11.2本框架协议文本未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

11.3 本框架协议文本正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人或授权代表：                        法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

采购合同文本：

附件一：

费用执行价格一览表

（1）科技强警建设类项目

| 被监理项目合同额 | 差额定率分档制收费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-100（不含）万元 | 100（含）-500（不含）万元 | 500万元（含）以上 |
| 建设类监理费率 |  |  |  |

注：按被监理项目的合同大小分别报价不同监理费率

0-100万：按被监理项目的总合同额1000万元测算；

100-500万：按被监理项目的总合同额1000万元测算；

500万元以上：按被监理项目的总合同额2000万元测算。

投标报价=1000万元×（0-100万元档次监理费率）+1000万元×（100-500万元档次监理费率）+2000万元×（500万元以上档次监理费率）。

（2）科技强警维保服务类项目

| 被监理项目合同额 | 差额定率分档制收费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-100（不含）万元 | 100（含）-500（不含）万元 | 500万元（含）以上 |
| 维保服务类监理费率 |  |  |  |

注：按被监理项目的合同大小分档报价不同监理费率

0-100万：按被监理项目的总合同额1000万元测算；

100-500万：按被监理项目的总合同额2000万元测算；

500万元以上：按被监理项目的总合同额10600万元测算。

投标报价=1000万元×（0-100万元档次监理费率）+2000万元×（100-500万元档次监理费率）+10600万元×（500万元以上档次监理费率）。

- 根据上述两个项目（科技强警建设类项目和科技强警维保服务类项目） 报价之和由低到高进行排序，价格最低的排名第一，价格最高的排名末位。

- 上述“差额定率分档制收费”非递进制收费，即根据被监理合同的金额，按其对应的费率分档收费，如某科技强警建设类项目合同金额为90万元，供应商该分档（0-100万元）中标费率为2%，则监理费用为：90*2%=1.8万元。

说明：

1、乙方同意按“附件一”中确定的价格为框架协议期限内的最高限价。允许乙方根据实际情况自行降低价格。

2、上述所有费用均为含税价。

甲方（单位盖章）：                   乙方（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：           法定代表人：（签字或盖章）

年    月   日                      年   月   日

# 第四章 采购需求

## 一、项目概况

南京市公安局为开展全市科技强警建设及维保服务类项目监理工作，征集入围供应商签订框架协议，开展相关监理服务。

## 二、项目服务内容及要求

1、入围供应商基本要求：

（1）供应商应具备同时承接采购人委派的不少于10个项目监理的能力，并配备不少于6人的项目团队（含1名项目组组长）（提供项目团队人员清单及供应商为项目团队人员缴纳的任意一个月社保缴纳证明，并加盖公章）。

（2）供应商2021年1月1日以来应至少参加过3个（含）以上信息化类建设或维保服务项目的监理（提供业务合同及监理报告）。

以上要求的证明材料缺项或未提供的不予认可。

2、服务人员要求：

（1）项目组组长应具有信息系统监理师、信息系统项目管理师和信息安全工程师证书（3种证书缺一不可），且具有五年及以上工作经验（年限以能反映其从事过的监理项目合同或监理报告等证明材料中的起始时间起至提交投标（响应）文件截止日计算），不接收退休返聘人员。

（2）项目组成员（不含组长）5人，每人均应具有信息系统监理师证书，且具有两年及以上工作经验（年限以能反映其从事过的监理项目合同或监理报告等证明材料中的起始时间起至提交投标（响应）文件截止日计算）。其中，至少1人还应具有网络工程师证书，至少1人还应具有软件评测师证书；以上人员均不接受退休返聘人员。一人多证只按符合一类证书计算。

以上证书必须为各级人社或人力资源管理部门颁发。

供应商须在响应文件中提供项目团队成员名单（含人员分工）、人员相关证书、人员经验证明材料及供应商自2024年1月1日以来至少一个月份(不含投标当月)为上述人员缴纳社保的证明材料。

- 供应商服务要求：

供应商派出的项目组人员需全程参与监理过程，监理报告应当由供应商的项目组人员进行签名和盖章。实际开展监理任务的人员必须在供应商响应文件提供的人员中产生，如有增补调换人员须不低于被调换人员资历，并得到采购人的书面同意；未经采购人同意进行增补调换人员的，按2000（费用）元/人/次扣除相应项目监理费用，并应及时整改，更换人员整改直至相应项目监理费用扣完为止，经采购人提醒，未按要求整改的或调换人员次数达到3次及以上的，采购人有权解除与其签订的框架协议合同并追究供应商由此带来的一切损失。

项目监理过程中，因监理工作不到位（根据项目实施规划确认的工期安排，包括但不限于未在相应节点到期前进行书面提醒并采取有效推进措施等），造成项目未能按合同约定工期完成或通过验收的（含初验和终验等），每延期1天扣除相应项目监理费用的5%，直至相应项目监理费用扣完为止。未对项目实施工期进行规划并经项目甲、乙方及监理方共同确认的，相应项目监理费全部扣除，经采购人提醒，未按要求整改的，采购人有权解除与其签订的框架协议合同并追究供应商由此带来的一切损失。

项目监理过程中，因监理工作不到位（包括但不限于未规范开展验货、旁站、隐蔽工程等实施记录、服务开展记录、材料整理及审核等），造成项目验收材料被退回整改超过1次的，每超过1次扣除相应项目监理费用的5%；因监理工作不到位（包括但不限于未规范开展验货、旁站、隐蔽工程等实施记录、服务开展记录、材料整理及审核等），造成项目未按合同约定或相关管理办法规定按期完成验收的，每延期1天扣除相应项目监理费用的1%，以上扣款直至相应项目监理费用扣完为止。造成项目超6个月无法通过验收（含初验或终验）的，相应项目监理费全部扣除，经采购人提醒，未按要求整改的，采购人有权解除与其签订的框架协议合同并追究供应商由此带来的一切损失。

项目中出现问题导致被监理项目在结算审计时被核减的，若监理单位未能及时发现该问题的，则按该问题导致的核减比例，对监理相应部分的合同金额进行同比例扣除。

供应商入围后，应当严格依据国家有关法律法规和相关规定执行业务。

4、最高限制单价：

供应商对科技强警建设类和科技强警维保服务类项目的监理费用分开报价，最高限制单价分别为：

（1）科技强警建设类项目

| 被监理项目合同额 | 差额定率分档制收费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-100（不含）万元 | 100（含）-500（不含）万元 | 500万元（含）以上 |
| 建设类监理费率 | 2.11% | 2.11% | 2.11% |

注：按被监理项目的合同大小分别报价不同监理费率

0-100万：按被监理项目的总合同额1000万元测算；

100-500万：按被监理项目的总合同额1000万元测算；

500万元以上：按被监理项目的总合同额2000万元测算。

投标报价=1000万元×（0-100万元档次监理费率）+1000万元×（100-500万元档次监理费率）+2000万元×（500万元以上档次监理费率）。

（2）科技强警维保服务类项目

| 被监理项目合同额 | 差额定率分档制收费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-100（不含）万元 | 100（含）-500（不含）万元 | 500万元（含）以上 |
| 维保服务类监理费率 | 0.88% | 0.88% | 0.88% |

注：按被监理项目的合同大小分档报价不同监理费率

0-100万：按被监理项目的总合同额1000万元测算；

100-500万：按被监理项目的总合同额2000万元测算；

500万元以上：按被监理项目的总合同额10600万元测算。

投标报价=1000万元×（0-100万元档次监理费率）+2000万元×（100-500万元档次监理费率）+10600万元×（500万元以上档次监理费率）。

- 根据上述两个项目（科技强警建设类项目和科技强警维保服务类项目） 报价之和由低到高进行排序，价格最低的排名第一，价格最高的排名末位。

- 上述“差额定率分档制收费”非递进制收费，即根据被监理合同的金额，按其对应的费率分档收费，如某科技强警建设类项目合同金额为90万元，供应商该分档（0-100万元）中标费率为2%，则监理费用为：90*2%=1.8万元。

- 三、项目其他要求

1、一票否决情形。入围供应商有下列情形之一的，采购人研究确认属实后，采取“一票否决制”，直接解除合同，报监管部门解除与其签订的框架协议：（1）无正当理由拒不接受合同授予或不履行合同义务的；（2）未严格履行保密义务、监理质量影响项目进度以及严重不服从工作安排等不符合约定履行合同义务的；（3）框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；（4）转包给其他监理机构的；（5）未经采购人批准聘请其他单位人员开展监理工作的；（6）其他违法违规的情形。

2、重大事项报告。入围供应商发生以下事项的，应在10个工作日内以书面形式向采购人报送相关材料。采购人分析相关情况对监理机构的执业影响并作出相应处理：（1）合并、分立、撤销的；（2）法人代表更换、注册资本变更的；（3）从业资质和执业人员发生变动，对执业能力产生影响的；（4）机构或从业人员受到主管部门或行业协会表彰或处罚的；（5）机构涉及诉讼等事项的；（6）其他需要报告的情形。

3、保密要求。入围供应商须接受采购人的数据与网络安全保密管理与监督、人员与公司背景审查、数据与网络保密制度审查等。项目服务期间，如果入围供应商发生与公安工作相关的安全违规或泄密事件等行为，采购人有权终止合同，取消相关款项支付，并追究中标供应商的法律责任。入围供应商须同采购人签署保密协议，签订保密承诺书。

4.供应商报价明显低于成本价，请说明理由，并由评标委员会确定其合理性。

## 四、框架协议有效期

本次框架协议有效期为自协议签订之日起一年，一年内甲方可将约定范围内的项目交由确定的成交供应商承担，成交供应商承担的项目监理服务自收到甲方分配的项目之日起至所监理项目完成验收（终验）之日止。

## 五、框架协议期间的价格确定

1.在框架协议期间，单个项目合同价格根据入围价格、实际工作考核情况计算。

2.在其他优惠条件方面，入围供应商不得对采购人实行差别待遇。

## 六、用户反馈和评价机制

主要从服务过程评价、服务成果评价和增值服务评价三个方面进行反馈和评价。服务过程评价包括人员配备、职业操守、工作质量、工作效率等；服务成果评价包括成果的规范性、完整性、准确性、建设性等；增值服务评价包括意见建议被采纳、相关经验分享等情况。

## 七、付款条件

项目监理工作完成后（被监理项目完成验收），采购人按照供应商入围价格、实际工作情况计算服务费用。

服务费计算公式为：

监理服务费=∑（第i个被监理项目合同额×第i个项目相应档次监理费率）-所有考核需扣除费用

支付时间：合同签订后每半年支付一次所有已完成项目的监理服务费（已开工，但未完成验收的不予支付），已支付监理服务费的项目在下次付款时不再重复支付。

采购人不对入围供应商承接业务标的数量作具体承诺，服务费原则上在考评和审核合格后支付。

## 八、入围供应商的清退和补充规则

详见“第三章 框架协议文本”

## 九、入围供应商的数量

详见“第五章 确定入围及成交供应商”

## 十、确定第一阶段入围供应商的评审方法

详见“第五章 确定入围及成交供应商”

## 十一、确定第二阶段成交供应商的方式

详见“第五章 确定入围及成交供应商”

特别说明：本章所有要求均为实质性要求，除文件中另有约定的，供应商应提供实质性要求完全响应承诺书（格式见第六章响应文件格式），不接受负偏离，否则视为无效响应文件。

# 第五章  确定入围及成交供应商

- 一、确定第一阶段入围供应商的评审方法

1.确定第一阶段入围供应商的评审方法为价格优先法。价格优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的服务，按照响应报价（科技强警建设类项目监理费投标报价+科技强警维保服务类项目监理费投标报价）从低到高排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。

2.入围供应商的淘汰比例：至少20%（不四舍五入，采用进一法，淘汰范围排名并列的一并淘汰），且至少淘汰一家供应商，最多入围三名供应商（提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家时，采购活动终止）。

- 二、确定第二阶段成交供应商的方式

1.根据中华人民共和国财政部令第110号《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由采购人依据工作经验、工作质量、入围服务价格以及服务便利性、用户评价或考核情况等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段入围供应商的协议价格是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价。

2.采购人在确定成交供应商后，双方应当按照框架协议中规定的“采购合同文本”格式签订电子采购合同，不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

三、政策功能

1.政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声函》。

（3）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2 .政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

# 3 .政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

# 第六章  响应文件格式

## 响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、通用资格要求承诺

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、响应函

五、中小微企业声明函（企业报价折扣证明）

六、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

七、残疾人福利性单位声明函（企业报价折扣证明）

一、通用资格要求承诺

《承诺函》

南京安诚招投标代理有限公司：

我公司（单位）参加项目编号为NJAC-2024FW007 号的封闭式框架协议采购活动，在此郑重承诺，我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

我公司（单位）对上述承诺的真实性负责，如行政监督管理部门或贵中心对上述承诺事项进行查证，我公司（单位）将积极配合，如有需要，提供有关材料，如我公司（单位）未按要求提供相关证据、依据和其他有关材料，视同我公司（单位）放弃说明权利，依法承担不利后果。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就NJAC-2024FW007号项目框架协议采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

上级法人单位针对本项目授权文件

（非独立法人响应需提供）

我单位是（会议承办单位）的上级法人单位，我单位同意由该单位在NJAC-2024FW007 号南京市公安局科技项目监理服务及专家评审费（2024年度）-科技强警项目监理服务项目中提供具体维修和保养服务。在本次征集活动和签订、履行政府采购合同中出现的所有法律责任，均由我单位和该服务单位共同承担。

授权人（公章）：

法定代表人：

被授权人（公章）：

负责人：

日期：2024年  月   日

四、响应函

致：南京安诚招投标代理有限公司

根据贵方的NJAC-2024FW007框架协议采购征集文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按征集文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我们完全理解采购人不一定将采购合同授予协议价格最低的供应商。

3.我们已详细审核全部征集文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应文件有效期期满之前均具有约束。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本次采购活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成为入围供应商,我方将根据征集文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在征集文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          户：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

五、中小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南京安诚招投标代理有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：本项目所属行业在此约定为修理和其他服务业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

备注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注3：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

六、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南京安诚招投标代理有限公司组织的采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的框架协议采购活动，活动提供本单位制造的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、入围供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随入围结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：