南京市玄武湖景区园林绿化养护服务项目

招标文件

项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0043

（服务类项目，非专门面向中小企业）

采购人：南京市玄武湖公园管理处

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年3月

目录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标标准

第四章 采购需求

第五章 合同主要条款及格式

第六章 投标文件格式及附件

# 招标公告

项目概况

南京市玄武湖景区园林绿化养护服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年3月27日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320100-JCEC-G2025-0043

1.2项目名称：南京市玄武湖景区园林绿化养护服务项目

1.3预算金额：人民币1800万元/三年

采购包一：预算金额252万元/年，756万元/三年；

采购包二：预算金额202万元/年，606万元/三年；

采购包三：预算金额146万元/年，438万元/三年。

1.4最高限价：人民币1788万元/三年

采购包一：最高限价250万元/年，750万元/三年；

采购包二：最高限价201万元/年，603万元/三年；

采购包三：最高限价145万元/年，435万元/三年。

1.5标包划分：本次招标分为3个标包

采购包一：南京市玄武湖景区环湖路段（玄武门南段-解放门-太平门-十里长堤-翠洲入口-站前广场）和翠洲、梁洲（不含绿雕）区域园林绿化服务，面积300584㎡（如标段内产生景观提升工程，以交付养管面积为准）；

采购包二：南京市玄武湖景区环湖路段（和平门-后湖印月门-玄武门北段）、玄武门内外广场、环洲、樱洲、菱洲（不含菱洲生态乐园、绿雕）区域园林绿化服务，面积241102㎡（如标段内产生景观提升工程，以交付养管面积为准）；

采购包三：南京市玄武湖景区情侣园区域园林绿化服务，面积174402㎡（如标段内产生景观提升工程，以交付养管面积为准）。

本项目评标顺序依次为采购包一、采购包二、采购包三，各供应商可以参与一个或多个标包的投标，但最多只能中标一个标包，已经中标的供应商可以参加后续标包的评审，但不再被推荐为中标候选人。

1.6采购需求：玄武湖景区五洲（不含菱洲生态乐园、绿雕）、环湖路、情侣园区域，总面积716088平方米。景区范围内植物长效养护服务；古树名木长效养护服务；花坛花境换花服务；园林绿化设施巡查服务；突发性和中大型保障工作任务；抢险、消险、救灾工作；季节性苗木栽植工作及工程建设的绿化恢复工作；各项园事花事活动配合工作；临时性工作和指令性、专项性任务；配合采购人完成绿化类信访、投诉、举报的处理和整改工作；服务工作台账建立和完善服务等。

1.7合同履行期限：合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

1.8行业划分：水利、环境和公共设施管理业。

1.9本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：1缴纳税收的凭证；2缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》网站在线打印，法定代表人签字并盖单位公章。

2.5 拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：江苏政府采购网。

3.3方式：网上下载

3.4售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2025年3月27日14点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1本项目在 南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

6.2勘察现场：无。

6.3供应商通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名称：南京市玄武湖公园管理处

联系人：吴苓

联系电话：025-83362061

地址：南京市玄武区玄武门路1号

7.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

联系人：李想 唐大维

电子邮箱：lix01@jcec.cn

联系方式：025-83325825  025-86639285

地址：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1001室

7.3项目联系方式

联系人：李想 唐大维

电话：025-83325825  025-86639285

# 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标，适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（5）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，各标段的中标供应商代理服务费根据各标段中标金额按“计价格【2002】1980号文件标准价-6000元”的6折计取，单个项目中标金额不足50万元的按照50万元为基准，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费：无。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的(包括机械费、材料费等单项限价)；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定。

采购包1

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 以进入详细评审的各供应商报价最低值为评标基准价，其价格分得满分30分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：供应商价格得分=（评标基准价／该供应商报价）×30（小数点后保留两位小数）。 | 30分 |
| 2服务 |  |  |  |
| 2.1 | 整体园林养护方案 | 根据供应商提供的整体园林养护方案（树木修剪（重点为花灌木和小乔木）、病虫害防治、花坛花境栽植与维护、日常养护（含巡查、补植、施肥、浇水等）等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得10分； （2）方案完整，具有一定的可行性的，得6分； （3）方案不完整、可行性不强，得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 10分 |
| 2.2 | 重、难点园林养护方案 | 根据供应商提供的重、难点园林养护方案（重要景观节点养护、广场和人流量较多区域等养管难点区域的养护、重大园事花事活动及各类主题展览保障等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得10分； （2）方案完整，具有一定的可行性的，得6分； （3）方案不完整、可行性不强，得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 10分 |
| 2.3 | 园林专项养护方案 | 根据供应商提供的园林专项养护方案（大树与弱势树养护、黄土裸露治理等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得10分； （2）方案完整，具有一定的可行性的，得6分； （3）方案不完整、可行性不强，得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 10分 |
| 2.4 | 古树名木养护方案 | 根据供应商提供的古树名木养护方案综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得6分； （2）方案基本完整，具有一定的可行性的，得3分； （3）方案不完整、基本不具有可行性的，得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.5 | 应急处理方案 | 根据供应商提供的应急处理方案（包括抢险抗灾、突发事件等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得5分； （2）方案基本完整，具有一定的可行性，得2分； （3）方案不完整、基本不具有可行性，得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.6 | 协助处置投诉应对方案 | 根据供应商提供的协助处置投诉应对方案（责任区域内的信访、投诉、举报、批办件等，配合采购人完成能力范围内的协助处置）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得5分； （2）方案基本完整，具有一定的可行性，得2分； （3）方案不完整、基本不具有可行性，得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 3业绩 |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商自2022年1月1日（含）以来，承接类似园林养护项目（非住宅、非厂区项目；项目以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供对应业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注： （1）提供服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）供应商业绩可以与项目负责人业绩重复得分。 | 9分 |
| 4履约能力 |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 供应商拟委派的项目负责人自2022年1月 1 日（含）以来具有担任景区园林养护项目负责人经验,并提供对应景区单位出具的年度履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得2分,最多得6分。 备注： （1）提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（材料应能反映相关信息）和服务合同，证明材料缺项或未提供的不得分。 （2）项目负责人业绩可以与供应商业绩重复得分。 | 6分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商拟投入本项目团队成员： 供应商为本项目配备高级及以上绿化工人员或花卉工人员不少于8人，全部满足得2分，未提供或部分满足不得分。 备注： （1）供应商为本项目投入的以上人员中，同一人员只计分一次，不得重复计分。 （2）供应商为本项目投入的以上人员须提供社保机构出具的近半年（2024年8月-2025年1月）任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。 （3）须提供相关人员证明材料复印件，提供的证明材料必须能充分反映相关信息，否则视为未提供。 | 2分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 供应商拟投入本项目的车辆及机械设备，至少满足以下条件的： 装备配备 数量 中型浇水车（5吨） 1辆 人员交通车辆（14座） 1辆 运输电瓶四轮车 1辆 三轮工具车 5辆 二轮巡查电瓶车 1辆 油锯 3台 高枝油锯 2台 割灌机 6台 绿篱修剪机 4台 草坪修剪机 2台 高压打药机（300kg） 1台 全部满足得3分，未提供或部分满足不得分。以上车辆、设备为自有产权的，供应商须提供购买发票（车辆另需提供行驶证，发票抬头和行驶证单位名称需与供应商名称一致）；以上车辆、设备为租赁的，供应商需提供租赁付款凭证（车辆另需提供行驶证）及设备、车辆的租赁合同（租赁合同乙方需与供应商一致，租赁期限应覆盖本项目服务期）；如提供承诺函的，须承诺中标后30日内提供相关设备、车辆；相关证明材料复印件加盖公章。 备注：设备、车辆名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同。如提供的设备、车辆名称与评分标准给定名称不同时，应提供设备功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。 | 3分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 供应商承诺项目负责人实际派驻工作时间每周不少于40小时（含40小时），得2分（提供承诺函加盖公章，承诺函格式自拟，否则不得分）。 | 2分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 供应商承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得2分，未提供不得分。（提供承诺函加盖公章，格式自拟） | 2分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

采购包2

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 以进入详细评审的各供应商报价最低值为评标基准价，其价格分得满分30分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：供应商价格得分=（评标基准价／该供应商报价）×30（小数点后保留两位小数）。 | 30分 |
| 2服务 |  |  |  |
| 2.1 | 整体园林养护方案 | 根据供应商提供的整体园林养护方案（树木修剪（重点为花灌木和小乔木）、病虫害防治、花坛花境栽植与维护、日常养护（含巡查、补植、施肥、浇水等）等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得10分； （2）方案完整，具有一定的可行性的，得6分； （3）方案不完整、可行性不强，得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 10分 |
| 2.2 | 重、难点园林养护方案 | 根据供应商提供的重、难点园林养护方案（重要景观节点养护、广场和人流量较多区域等养管难点区域的养护、重大园事花事活动及各类主题展览保障等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得10分； （2）方案完整，具有一定的可行性的，得6分； （3）方案不完整、可行性不强，得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 10分 |
| 2.3 | 园林专项养护方案 | 根据供应商提供的园林专项养护方案（大树与弱势树养护、黄土裸露治理等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得10分； （2）方案完整，具有一定的可行性的，得6分； （3）方案不完整、可行性不强，得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 10分 |
| 2.4 | 古树名木养护方案 | 根据供应商提供的古树名木养护方案综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得6分； （2）方案基本完整，具有一定的可行性的，得3分； （3）方案不完整、基本不具有可行性的，得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.5 | 应急处理方案 | 根据供应商提供的应急处理方案（包括抢险抗灾、突发事件等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得5分； （2）方案基本完整，具有一定的可行性，得2分； （3）方案不完整、基本不具有可行性，得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.6 | 协助处置投诉应对方案 | 根据供应商提供的协助处置投诉应对方案（责任区域内的信访、投诉、举报、批办件等，配合采购人完成能力范围内的协助处置）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得5分； （2）方案基本完整，具有一定的可行性，得2分； （3）方案不完整、基本不具有可行性，得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 3业绩 |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商自2022年1月1日（含）以来，承接类似园林养护项目（非住宅、非厂区项目；项目以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供对应业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注： （1）提供服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）供应商业绩可以与项目负责人业绩重复得分。 | 9分 |
| 4履约能力 |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 供应商拟委派的项目负责人自2022年1月 1 日（含）以来具有担任景区园林养护项目负责人经验,并提供对应景区单位出具的年度履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得2分,最多得6分。 备注： （1）提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（材料应能反映相关信息）和服务合同，证明材料缺项或未提供的不得分。 （2）项目负责人业绩可以与供应商业绩重复得分。 | 6分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商拟投入本项目团队成员： 供应商为本项目配备高级及以上绿化工人员或花卉工人员不少于6人，全部满足得2分，未提供或部分满足不得分。 备注： （1）供应商为本项目投入的以上人员中，同一人员只计分一次，不得重复计分。 （2）供应商为本项目投入的以上人员须提供社保机构出具的近半年（2024年8月-2025年1月）任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。 （3）须提供相关人员证明材料复印件，提供的证明材料必须能充分反映相关信息，否则视为未提供。 | 2分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 供应商拟投入本项目的车辆及机械设备，至少满足以下条件的： 装备配备 数量 中型浇水车（5吨） 1辆 人员交通车辆（14座） 1辆 运输电瓶四轮车 1辆 三轮工具车 5辆 二轮巡查电瓶车 1辆 油锯 3台 高枝油锯 2台 割灌机 5台 绿篱修剪机 3台 草坪修剪机 2台 高压打药机（300kg） 1台 全部满足得3分，未提供或部分满足不得分。以上车辆、设备为自有产权的，供应商须提供购买发票（车辆另需提供行驶证，发票抬头和行驶证单位名称需与供应商名称一致）；以上车辆、设备为租赁的，供应商需提供租赁付款凭证（车辆另需提供行驶证）及设备、车辆的租赁合同（租赁合同乙方需与供应商一致，租赁期限应覆盖本项目服务期）；如提供承诺函的，须承诺中标后30日内提供相关设备、车辆；相关证明材料复印件加盖公章。 备注：设备、车辆名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同。如提供的设备、车辆名称与评分标准给定名称不同时，应提供设备功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。 | 3分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 供应商承诺项目负责人实际派驻工作时间每周不少于40小时（含40小时），得2分（提供承诺函加盖公章，承诺函格式自拟，否则不得分）。 | 2分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 供应商承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得2分，未提供不得分。（提供承诺函加盖公章，格式自拟） | 2分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

采购包3

| 序号 | 评分 因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 以进入详细评审的各供应商报价最低值为评标基准价，其价格分得满分30分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：供应商价格得分=（评标基准价／该供应商报价）×30（小数点后保留两位小数）。 | 30分 |
| 2服务 |  |  |  |
| 2.1 | 整体园林养护方案 | 根据供应商提供的整体园林养护方案（树木修剪（重点为花灌木和小乔木）、病虫害防治、花坛花境栽植与维护、日常养护（含巡查、补植、施肥、浇水等）等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得10分； （2）方案完整，具有一定的可行性的，得6分； （3）方案不完整、可行性不强，得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 10分 |
| 2.2 | 重、难点园林养护方案 | 根据供应商提供的重、难点园林养护方案（重要景观节点养护、广场和人流量较多区域等养管难点区域的养护、重大园事花事活动及各类主题展览保障等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得10分； （2）方案完整，具有一定的可行性的，得6分； （3）方案不完整、可行性不强，得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 10分 |
| 2.3 | 园林专项养护方案 | 根据供应商提供的园林专项养护方案（大树与弱势树养护、黄土裸露治理等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得10分； （2）方案完整，具有一定的可行性的，得6分； （3）方案不完整、可行性不强，得3分； （4）未提供方案的不得分。 | 10分 |
| 2.4 | 古树名木养护方案 | 根据供应商提供的古树名木养护方案综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得6分； （2）方案基本完整，具有一定的可行性的，得3分； （3）方案不完整、基本不具有可行性的，得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 6分 |
| 2.5 | 应急处理方案 | 根据供应商提供的应急处理方案（包括抢险抗灾、突发事件等方面）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得5分； （2）方案基本完整，具有一定的可行性，得2分； （3）方案不完整、基本不具有可行性，得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 2.6 | 协助处置投诉应对方案 | 根据供应商提供的协助处置投诉应对方案（责任区域内的信访、投诉、举报、批办件等，配合采购人完成能力范围内的协助处置）综合评分： （1）方案非常详细完善，可行性强的，得5分； （2）方案基本完整，具有一定的可行性，得2分； （3）方案不完整、基本不具有可行性，得1分； （4）未提供方案的不得分。 | 5分 |
| 3业绩 |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商自2022年1月1日（含）以来，承接类似园林养护项目（非住宅、非厂区项目；项目以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供对应业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注： （1）提供服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）供应商业绩可以与项目负责人业绩重复得分。 | 9分 |
| 4履约能力 |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 供应商拟委派的项目负责人自2022年1月 1 日（含）以来具有担任景区园林养护项目负责人经验,并提供对应景区单位出具的年度履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得2分,最多得6分。 备注： （1）提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（材料应能反映相关信息）和服务合同，证明材料缺项或未提供的不得分。 （2）项目负责人业绩可以与供应商业绩重复得分。 | 6分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 供应商拟投入本项目团队成员： 供应商为本项目配备高级及以上绿化工人员或花卉工人员不少于4人，全部满足得2分，未提供或部分满足不得分。 备注： （1）供应商为本项目投入的以上人员中，同一人员只计分一次，不得重复计分。 （2）供应商为本项目投入的以上人员须提供社保机构出具的近半年（2024年8月-2025年1月）任意一个月供应商为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】。 （3）须提供相关人员证明材料复印件，提供的证明材料必须能充分反映相关信息，否则视为未提供。 | 2分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 供应商拟投入本项目的车辆及机械设备，至少满足以下条件的： 装备配备 数量 中型浇水车（5吨） 1辆 运输电瓶四轮车 1辆 三轮工具车 4辆 二轮巡查电瓶车 1辆 油锯 2台 高枝油锯 1台 割灌机 4台 绿篱修剪机 2台 草坪修剪机 2台 高压打药机（300kg） 1台 全部满足得3分，未提供或部分满足不得分。以上车辆、设备为自有产权的，供应商须提供购买发票（车辆另需提供行驶证，发票抬头和行驶证单位名称需与供应商名称一致）；以上车辆、设备为租赁的，供应商需提供租赁付款凭证（车辆另需提供行驶证）及设备、车辆的租赁合同（租赁合同乙方需与供应商一致，租赁期限应覆盖本项目服务期）；如提供承诺函的，须承诺中标后30日内提供相关设备、车辆；相关证明材料复印件加盖公章。 备注：设备、车辆名称无需与评分标准给定名称完全一致，但功能需相同。如提供的设备、车辆名称与评分标准给定名称不同时，应提供设备功能说明，相应功能应符合采购要求，否则不得分。 | 3分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 供应商承诺项目负责人实际派驻工作时间每周不少于40小时（含40小时），得2分（提供承诺函加盖公章，承诺函格式自拟，否则不得分）。 | 2分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 供应商承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得2分，未提供不得分。（提供承诺函加盖公章，格式自拟） | 2分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 采购需求

一、项目名称

南京市玄武湖景区园林绿化养护服务项目

二、项目概况

（一）项目背景

1.项目概况

采购包1：南京市玄武湖景区环湖路段（玄武门南段-解放门-太平门-十里长堤-翠洲入口-站前广场）和翠洲、梁洲（不含绿雕）区域园林绿化服务，面积300584㎡（如标段内产生景观提升工程，以交付养管面积为准）。

采购包2：南京市玄武湖景区环湖路段（和平门-后湖印月门-玄武门北段）、玄武门内外广场、环洲、樱洲、菱洲（不含菱洲生态乐园、绿雕）区域园林绿化服务，面积241102㎡（如标段内产生景观提升工程，以交付养管面积为准）。

采购包3：南京市玄武湖景区情侣园区域园林绿化服务，面积174402㎡（如标段内产生景观提升工程，以交付养管面积为准）。

2.办公用房

采购人免费提供必要的办公用房，该房屋不得从事任何与本服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务清单

采购包1：南京市玄武湖景区环湖路段（玄武门南段-解放门-太平门-十里长堤-翠洲入口-站前广场）和翠洲、梁洲（不含绿雕）区域园林绿化服务

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化服务 | 1 | 项 | 主要产品 |

采购包2：南京市玄武湖景区环湖路段（和平门-后湖印月门-玄武门北段）、玄武门内外广场、环洲、樱洲、菱洲（不含菱洲生态乐园、绿雕）区域园林绿化服务

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化服务 | 1 | 项 | 主要产品 |

采购包3：南京市玄武湖景区情侣园区域园林绿化服务

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园林绿化服务 | 1 | 项 | 主要产品 |

★四、工作及技术要求

采购包1：南京市玄武湖景区环湖路段（玄武门南段-解放门-太平门-十里长堤-翠洲入口-站前广场）和翠洲、梁洲（不含绿雕）区域园林绿化服务

1.园林绿化服务要求

（一）服务项目具体内容 1、完成本项目标段内植物养护和绿地保洁作业（乔木主干5米以上部位修剪除外，由采购人负责）；完成项目标段内花坛花境一年内换花不少于5次（甲供苗）；完成标段内古树名木的专项养护工作。建立与完善工作台账。 2、对园林设施每天巡查，每周提供巡查报告，对破坏绿化设施、影响绿化景观、环境卫生等行为及时上报，每月按照采购人要求提供养护工作月度完成情况及下月养护计划。对于采购人巡查下发的绿化类问题整改单，及时整改。 3、完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如重大活动环境保障等任务；防台防汛及防雪防冻期间，要求养护施工单位24小时保障。 4、完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作。在消险过程中严格确保安全作业，并服从采购人的统一指挥和调动，参加全景区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。 5、配合采购人完成项目范围内绿化类信访、投诉、举报的处理和整改。 6、完成采购人布置的临时性工作和指令性任务。 7、配合完成采购人安排的季节性苗木栽植工作和工程建设的绿化恢复工作及各项园事花事活动。 （二）服务标准和要求 绿化服务标准和要求：中标供应商应按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》的要求精心组织养护，系统地掌握园林设施养护动态，达到《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》一级标准。另须符合相关的行业规范。 （三）其他要求 1、项目负责人和技术负责人必须做到专职；项目负责人不在岗的时间，技术负责人必须在岗。 2、遇节假日或重大活动等，根据采购人要求，项目负责人必须到场。 3、中标供应商保证每天至少要有2名具备园林绿化中级工及以上职业资格的人员在现场。 4、采购人可提供管理用房和工具间各一间，并提供部分园林绿化人员住宿，中标供应商的住园人员需遵守采购人的各项管理规定。住宿区域内务陈设需规范摆设。 具体服务相关事项详见第五章合同文本内容。

2.园林绿化人员配备要求

（一）人员配备数量 1、综合考虑员工休假、培训等因素，项目所需总人数不少于38人。 序号; 岗位; 岗位数; 备注（年龄不符合要求的，经采购人面试合格后方可上岗）. 1; 项目负责人; 1; 具有园林专业高级及以上职称，担任园林养护项目负责人管理工作5年及以上。. 2; 技术负责人; 1; 具有园林专业技术中级及以上职称或园林绿化技师职业资格，从事园林养护项目管理工作3年及以上。. 3; 养护人员; 36; 年龄要求63周岁（含）以下。. 合计; 38. 注：项目负责人与技术负责人须提供证书复印件并加盖公章及证明材料，如职称证书不能体现专业则以学历证书为准，项目负责人与技术负责人不得为同一人。 （二）人员要求 1、项目负责人：具有较强的组织、管理、沟通能力，有园林绿化养护管理经验。 2、园林绿化养护人员：身体健康，五官端正，心理健康，无不良行为记录，具有吃苦耐劳的精神，服从管理。 3、所有人员要求统一着装、持证上岗、尽职尽责、岗位职责明确。上班不迟到，不早退，不串岗、不闲谈、不干私事，认真履行岗位职责，服从管理，接收督促，及时整改。 4、有园林绿化养护人员调休时，安排好替工人员。

采购包2：南京市玄武湖景区环湖路段（和平门-后湖印月门-玄武门北段）、玄武门内外广场、环洲、樱洲、菱洲（不含菱洲生态乐园、绿雕）区域园林绿化服务

1.园林绿化服务要求

（一）服务项目具体内容 1、完成本项目标段内植物养护和绿地保洁作业（乔木主干5米以上部位修剪除外，由采购人负责）；完成项目标段内花坛花境一年内换花不少于5次（甲供苗）；完成标段内古树名木的专项养护工作。建立与完善工作台账。 2、对园林设施每天巡查，每周提供巡查报告，对破坏绿化设施、影响绿化景观、环境卫生等行为及时上报，每月按照采购人要求提供养护工作月度完成情况及下月养护计划。对于采购人巡查下发的绿化类问题整改单，及时整改。 3、完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如重大活动环境保障等任务；防台防汛及防雪防冻期间，要求养护施工单位24小时保障。 4、完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作。在消险过程中严格确保安全作业，并服从采购人的统一指挥和调动，参加全景区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。 5、配合采购人完成项目范围内绿化类信访、投诉、举报的处理和整改。 6、完成采购人布置的临时性工作和指令性任务。 7、配合完成采购人安排的季节性苗木栽植工作和工程建设的绿化恢复工作及各项园事花事活动。 （二）服务标准和要求 绿化服务标准和要求：中标供应商应按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》的要求精心组织养护，系统地掌握园林设施养护动态，达到《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》一级标准。另须符合相关的行业规范。 （三）其他要求 1、项目负责人和技术负责人必须做到专职；项目负责人不在岗的时间，技术负责人必须在岗。 2、遇节假日或重大活动等，根据采购人要求，项目负责人必须到场。 3、中标供应商保证每天至少要有2名具备园林绿化中级工及以上职业资格的人员在现场。 4、采购人可提供管理用房和工具间各一间，并提供部分园林绿化人员住宿，中标供应商的住园人员需遵守采购人的各项管理规定。住宿区域内务陈设需规范摆设。 具体服务相关事项详见第五章合同文本内容。

2.园林绿化人员配备要求

（一）人员配备数量 1、综合考虑员工休假、培训等因素，项目所需总人数不少于30人。 序号; 岗位; 岗位数; 备注（年龄不符合要求的，经采购人面试合格后方可上岗）. 1; 项目负责人; 1; 具有园林专业高级及以上职称，，担任园林养护项目负责人管理工作5年及以上。. 2; 技术负责人; 1; 具有园林专业技术中级及以上职称或园林绿化技师职业资格，从事园林养护项目管理工作3年及以上。. 3; 养护人员; 28; 年龄要求63周岁（含）以下。. 合计; 30. 注：项目负责人与技术负责人须提供证书复印件并加盖公章及证明材料，如职称证书不能体现专业则以学历证书为准，项目负责人与技术负责人不得为同一人。 （二）人员要求 1、项目负责人：具有较强的组织、管理、沟通能力，有园林绿化养护管理经验。 2、园林绿化养护人员：身体健康，五官端正，心理健康，无不良行为记录，具有吃苦耐劳的精神，服从管理。 3、所有人员要求统一着装、持证上岗、尽职尽责、岗位职责明确。上班不迟到，不早退，不串岗、不闲谈、不干私事，认真履行岗位职责，服从管理，接收督促，及时整改。 4、有园林绿化养护人员调休时，安排好替工人员。

采购包3：南京市玄武湖景区情侣园区域园林绿化服务

1.园林绿化服务要求

（一）服务项目具体内容 1、完成本项目标段内植物养护和绿地保洁作业（乔木主干5米以上部位修剪除外，由采购人负责）；完成项目标段内花坛花境一年内换花不少于5次（甲供苗）；完成标段内古树名木的专项养护工作。建立与完善工作台账。 2、对园林设施每天巡查，每周提供巡查报告，对破坏绿化设施、影响绿化景观、环境卫生等行为及时上报，每月按照采购人要求提供养护工作月度完成情况及下月养护计划。对于采购人巡查下发的绿化类问题整改单，及时整改。 3、完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如重大活动环境保障等任务；防台防汛及防雪防冻期间，要求养护施工单位24小时保障。 4、完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作。在消险过程中严格确保安全作业，并服从采购人的统一指挥和调动，参加全景区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。 5、配合采购人完成项目范围内绿化类信访、投诉、举报的处理和整改。 6、完成采购人布置的临时性工作和指令性任务。 7、配合完成采购人安排的季节性苗木栽植工作和工程建设的绿化恢复工作及各项园事花事活动。 （二）服务标准和要求 绿化服务标准和要求：中标供应商应按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》的要求精心组织养护，系统地掌握园林设施养护动态，达到《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》一级标准。另须符合相关的行业规范。 （三）其他要求 1、项目负责人和技术负责人必须做到专职；项目负责人不在岗的时间，技术负责人必须在岗。 2、项目负责人实际派驻工作时间每周不少于40个小时（含40个小时），节假日或重大活动等根据采购人要求，项目负责人必须到场。 3、中标供应商保证每天至少要有2名具备园林绿化中级工及以上职业资格的人员在现场。 4、采购人可提供管理用房和工具间各一间，并提供部分园林绿化人员住宿，中标供应商的住园人员需遵守采购人的各项管理规定。住宿区域内务陈设需规范摆设。 具体服务相关事项详见第五章合同文本内容。

2.园林绿化人员配备要求

（一）园林绿化人员配备数量 1、综合考虑员工休假、培训等因素，项目所需总人数不少于22人。 序号; 岗位; 岗位数; 备注（年龄不符合要求的，经采购人面试合格后方可上岗）. 1; 项目负责人; 1; 具有园林专业高级及以上职称，担任园林养护项目负责人管理工作5年及以上。. 2; 技术负责人; 1; 具有园林专业技术中级及以上职称或园林绿化技师职业资格，从事园林养护项目管理工作3年以上。. 3; 养护人员; 20; 年龄要求63周岁（含）以下。. 合计; 22. 注：项目负责人与技术负责人须提供证书复印件并加盖公章及证明材料，如职称证书不能体现专业则以学历证书为准，项目负责人与技术负责人不得为同一人。 （二）园林绿化人员要求 1、项目负责人：具有较强的组织、管理、沟通能力，有园林绿化养护管理经验。 2、园林绿化养护人员：身体健康，五官端正，心理健康，无不良行为记录，具有吃苦耐劳的精神，服从管理。 3、所有人员要求统一着装、持证上岗、尽职尽责、岗位职责明确。上班不迟到，不早退，不串岗、不闲谈、不干私事，认真履行岗位职责，服从管理，接收督促，及时整改。 4、有园林绿化养护人员调休时，安排好替工人员。

★五、项目实施要求

1、供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，具有良好素养和职业道德，具备上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康(无传染性疾病)。需统一着装上岗，并佩戴胸牌，100%经过岗前培训合格才上岗。

2、供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表随时对供应商管理范围的消防、安全、卫生进行检查。因供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由供应商承担。

3、供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。

4、如果发生因供应商工作失职造成事故或其他财产损失和人身伤害，均由中标供应商承担相关经济和法律责任。若相关经济和法律责任由采购人先行承担的，采购人在向供应商追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。

5、供应商所用全体工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等各项事宜及所涉及经费均由中标供应商自行负责，采购人概不负责。

6、供应商负责配备用于园林绿化服务的设备、机具、用具、易耗品（包括办公用品、器械、耗材、工程维修用具）等，配备需满足服务实际需要以及采购人规定要求。

★六、报价要求

1.供应商应按要求填报《投标报价明细表》（格式见第六章），报价应包括以下内容：

（1）员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

（2）社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。如供应商拟投入本项目人员中有依法享受社保、住房公积金等减免政策的，须在《投标报价明细表》后附相应说明材料，未提供说明材料或说明材料内容不符合政策规定的将被视为未实质性响应招标文件，中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供的视为虚假应标，将取消中标资格。

（3）法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬。否则做无效投标处理。

（4）法定税费：供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。

（5）《投标报价明细表》中其他各项费用以及供应商认为完成本项目可能产生的相关费用。如有法律法规、政策文件如有更新的，按照最新规定执行。

2.供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费或者分项报价为“零”或负数的，按无效投标处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

★七、考核要求

采购人按照《南京市玄武湖公园管理处社会化服务外包考核办法》、《南京市玄武湖景区绿地养护考核标准及评分细则》等规章制度对中标供应商的园林绿化养护作业进行考核。

★八、服务时间和地点

（1）服务期限：合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

（2）服务地点：采购人指定地点。

★九、付款条件

合同付款相关事项以第五章合同文本内容为准。

★十、服务分包

本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，没收其全部履约保证金（履约保证金按实际合同价的5%收取），给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，且承担相应的法律责任。

附件：

1.南京市玄武湖公园管理处社会化服务外包考核管理办法

2.南京市玄武湖景区绿地养护服务考核标准及评分细则

3.南京市玄武湖景区园林绿化养护项目各采购包区域划分示意图

附件1、南京市玄武湖公园管理处社会化服务外包考核办法

南京市玄武湖公园管理处

社会化服务外包考核管理办法

为提高玄武湖景区社会化服务外包单位工作质量，全面提升玄武湖景区品质形象，提高精细化管理水平，切实做好外包单位综合考核工作，结合景区实际情况，遵循公平、公正、公开的原则，特制定本考核办法。

一、考核管理对象

此办法适用于景区内园林养护、保洁服务、安保服务、水电管理、水务服务、游览辅助服务类社会化服务外包单位（以下简称外包单位）。

二、考核依据

《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》

《南京市公园景区考核评分标准》

《南京市玄武湖景区绿地养护服务考核标准及评分细则》

《南京市玄武湖景区保洁服务考核标准及评分细则》

《南京市玄武湖景区安保服务考核标准及评分细则》

《南京市玄武湖景区水电管理考核标准及评分细则》

《南京市玄武湖景区水务服务考核标准及评分细则》

《南京市玄武湖景区游览辅助服务考核标准及评分细则》

三、考核机制

1、建立玄武湖景区社会化服务外包三级考核机制，采取综合考核评分办法。

2、成立玄武湖景区社会化服务外包考核小组：

组长：处分管社会化服务外包考核的处领导

副组长：组织社会化服务外包考核的科室负责人、外包服务管理部门对应的职能科室负责人、外包服务管理部门的负责人

组员：组织社会化服务外包考核的科室相关班子成员、外包服务管理部门相关班子成员

四、各部门职能

组织社会化服务外包考核的科室（以下简称考核部门）负责景区服务外包工作的检查、考核及质量评定；负责组织处属相关部门和外包单位召开月度考评例会；负责考核结果的汇总、按月编写《考评通报》并上报管理处；审核外包单位服务经费的支付。

外包服务管理部门对应的职能科室参与对应外包服务的检查、考核及质量评定。

外包服务管理部门（以下简称管理部门）负责外包单位的日常管理、检查考核及质量评定；负责外包单位服务经费的申请与支付。

五、考核层级及相关权重

玄武湖景区社会化服务外包考核由一级考核、二级考核、三级考核组成，其综合分值为月度考核得分。

1、一级考核（权重为80%-90%）

一级考核由日常考核、定期考核、与专项管理考核三部分组成。采用暗查和明查相结合的方式，对各家外包单位工作情况进行考核。

由于各外包单位的工作职责不同，因此在本级考核中分值权重有所区别。园林养护、保洁服务在本级考核中权重为80%；安保服务、水务服务、水电管理和游览辅助在本级考核中权重为90%。

- 日常考核：日常考核在一级考核中占比60%，其中考核部门占比70%，管理部门占比30%。

考核部门依照考核细则进行日常检查，发现问题后发送书面整改通知并限时完成。

管理部门依照考核细则进行日常管理与检查，并对外包单位养护台账进行检查。

相关科室部门不定期开展联合巡查，就日常管理、检查情况与外包单位沟通交流。当月外包单位未按时按要求完成整改，或类似问题多次发生，在日常考核中将加重扣分。

- 定期考核：定期考核在一级考核中占比40%，由考核小组综合评定。每月组织召开一次考核例会，通过现场检查或会议评定对当月工作进行评分。评分组成：组长占比35%，副组长占比35%，组员占比30%。

- 专项管理考核：

因外包单位管理不当，出现以下情况，在一级考核中进行总分值2-5分的专项扣分：

①在节假日、景区花事园事等重大活动或重大检查中，保障不力；

②对管理部门交予的临时、专项任务，未按照指令及时完成；

③对突发事件处理不当造成恶劣影响，或出现安全问题；

④在抢险抗灾（扫雪除雪、防台防汛）中，工作不及时、措施不得力。

因外包单位积极管理，做出以下亮点工作，在一级考核中给予总分值0.5—2分的专项加分：

①处上级管理部门通报表扬；

②经查实的市级以上媒体正面报道；

③自筹资金提升服务质量。

综上所述，一级考核分值计算如下:

一级考核总得分=日常考核分+定期考核分+专项管理累计得分。

2、二级考核(权重为5%-15%)

二级考核由考核部门每月按照市园林局第三方检查情况测算分值。因市园林局考核细则对各条口管理评定权重不同，各外包单位的分值权重有所不同。具体：园林养护、保洁服务外包单位权重为15%；安保服务、水务管理、水电管理及码头辅助服务外包单位权重为5%。

二级考核分值＝服务外包单位所占权重分-A×B

A：各标段内市属公园第三方月度考核扣分值；

B：园林养护、保洁服务外包单位，B值为0.5；安保服务、水务服务、水电管理及码头辅助服务外包单位，B值为1。

3、三级考核(权重为5%)

考核部门负责对专项检查和重大活动中被通报扣分的问题、市民投诉问题的核查整改进行综合考评。

六、考核结果与经费核拨

1、考核分值总分采用满分为100分制：85分以下为不合格，85—90分（含85分）为基本合格，90分以上（含90分）为合格。

2、每月预留各外包单位合同价款的10%（即年合同价款×10%/12）作为考核款。月度考核分值85分以下扣除该单位当月全部考核款；85—90分（含85分）扣除该单位当月考核款的50%；90分以上（含90分）返还该单位当月全部考核款。考核款在季度结算时由考核部门审核，统一返还或扣除。

3、如果外包单位一个年度内有一次月度低于85分，或因外包单位责任被政府督办、问责，或被媒体曝光造成社会恶劣影响的，或造成一般事故及以上的，管理部门有权调整合同内容，或不再续签下一年服务合同，或要求外包单位退出，并赔偿管理部门损失，外包单位必须无条件服从。

七、日常管理处罚
    为加强对外包单位的日常管理，管理部门可制定小金额处罚清单，每月将处罚结果向考核部门报备。罚金在当月服务费中扣除，月度上限不超过3000元。此项罚金，不同于考核部门每月考核低于90分的扣款。

八、本办法自2024年12月1日起执行。在合同期内的外包单位自新合同签订起执行。

附件2、南京市玄武湖景区绿地养护服务考核标准及评分细则

| 南京市玄武湖景区绿地养护服务外包考核标准及评分细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核人： 考核时间： 得分： |  |  |  | 标段一： | 标段二： | 标段三： |
| 项目 |  | 考核内容 | 扣分细则 | 扣分 | 扣分 | 扣分 |
| 组织 管理 20分 | 1 | 年度工作提纲、月度工作总结及计划、专项应急预案、检查记录等台账不清晰规范、切合实际、属实；不能对问题进行分析、提出合理化建议等 | 1分/处/次 |  |  |  |
|  | 2 | 养护负责人专职，每周在园时间少于40小时，通讯不畅通，未能及时落实甲方指令 | 1分/处/次 |  |  |  |
|  | 3 | 标段一养护人员少于38人，标段二养护人员少于30人，标段三养护人员少于22人 | 2分/人 |  |  |  |
|  | 4 | 未按要求配备足够养护设备及工具 | 2分/个 |  |  |  |
|  | 5 | 对检查出的问题未按时按要求完成整改，或类似问题多次发生 | 1分/处/次 |  |  |  |
|  | 6 | 未定期组织人员进行技能培训，或培训后成效不明显 | 1分/处/次 |  |  |  |
|  | 7 | 每月不能按时、按要求上交各类台账 | 1分/处/次 |  |  |  |
|  | 8 | 遇到突发事件处理不到位，未及时上报。 | 1分/处/次 |  |  |  |
| 园林 景观 60分 | 树木栽植 | 乔灌木栽植密度适宜，无死株、缺株、严重倾斜株；除特殊景观要求外，树木倾斜超过10°必须扶正；新栽、补栽的树木和易受害倒伏的树木应进行支柱支撑，且支撑统一规范。 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 树木修剪 | 乔灌木修剪美观，除萌、剥芽及时，无枯枝、交叉枝、过密枝、并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝，枝条修剪截面要平整，不留短桩。 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 树体养护 | 树体无钉挂物、缠绕物、悬挂物；无小广告、张贴物；无晾晒 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 古树名木 | 定期巡查古树名木，按要求上报养护台账；做好水肥管理，病虫害防治、修剪、树围养护等工作；发现问题及时上报 | 1分/处/次 |  |  |  |
|  | 树围 | 树穴设施完好，无杂草、杂物，切边和积水穴应流畅圆润、美观，种植土应细碎平整；松土、培土合理及时。 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 灌木 | 绿篱、模纹、色块、球类和其它造型植物（灌木类）边缘与地被、草坪分隔合理、线条匀称优美；栽植密度适宜，按原设计的造型或规定的形状和高度修剪，无断层、无缺口、无光秃、无脱脚枯死；无明显杂草、杂树、杂藤、无明显黄叶、焦叶、卷叶；补植植物应与原植物品种、规格相同或相近 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 草花 | 花箱、花盆、花坛及地栽花卉更换及时，长势旺盛，养护到位；花盆（箱）整洁无破损。 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 地被 | 地被栽植密度适宜，分布均匀，规格整齐，无明显裸露、残花、枯叶、死株、缺株、杂草等 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 草坪 | 草坪生长健壮、高度适宜、修剪平整，草坪上无修剪残留草屑、杂物，无明显裸露地，杂草率不超过5% | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 水生植物 | 陆地上水生植物生长旺盛，无枯叶、杂草等，每年秋冬季枯萎期及时割除。 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 病虫害 | 植物无明显病虫害症状,病虫害防治时需规范操作；树干无未处理的腐洞，处理规范；冬季及时开展树木刷白、石硫合剂清园等工作。使用化学药剂要保证园林植物的安全，不发生药害 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 水肥 | 植物浇水及时、按照规范及时施肥 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
| 文明 形象 10分 | 1 | 作业人员统一着装上岗，佩戴工牌，工具、物资材料、衣物等放置在专门放置点，不影响景观环境 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 2 | 养护人员要求文明用语，无争吵及打架，不与游客发生冲突（语言和肢体），工作时不吸烟，不做与工作无关事宜。 | 1分/处/次 |  |  |  |
|  | 3 | 警戒线、告示牌使用规范，整洁无破损 | 1分/处/次 |  |  |  |
|  | 4 | 工作车辆应按规定行驶，不得超载、违规带客或亲属，开车时不得接打电话 |  |  |  |  |
| 安全 工作 10分 | 1 | 工作车辆不整洁、有异味，未及时保养、维修 | 1分/处/次 |  |  |  |
|  | 2 | 车辆停放随意，存在不放置停车牌，存在碾压草坪等现象 | 1分/处/次 |  |  |  |
|  | 3 | 作业现场无安全维护措施、安全维护 | 1分/处/次 |  |  |  |
|  | 4 | 园林废弃物、修剪枝条、残花等清扫及时，保证日产日清，严禁现场焚烧，运送途中无抛洒滴漏 | 0.5分/处/次 |  |  |  |
|  | 5 | 在甲方提供的办公用房和住宿区内，存在私拉乱接电线，使用大功率设备等现象；未及时对灭火器材进行检查并做好记录 | 1分/处/次 |  |  |  |
| 加分 项目 |  | 上级管理部门通报表扬、经查实的市级以上媒体正面报道、自筹资金提升服务质量等情况 | 加0.5-2分 |  |  |  |
| 减分 项目 |  | 在专项检查、重大活动和日常生产中，管理部门交予的临时或专项任务未完成，外包单位不按照指令及时完成 | 2-5分 |  |  |  |

附件3、南京市玄武湖景区园林绿化养护项目各采购包区域划分示意图

# 合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市玄武湖景区园林绿化养护服务合同

甲方：    南京市玄武湖公园管理处      （以下简称甲方）

联系地址：

联系人：联系电话：

乙方：                                （以下简称乙方）

联系地址：

联系人：联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，为明确甲乙双方权利、义务和各种责任，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：                                              （如标段内产生景观提升工程，以交付养管面积为准）。根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，订立本合同。

合同有效期：合同签订之日起三年，每年服务期满，甲方有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同。

服务内容：

1、完成本项目标段内植物养护（乔木主干5米以上部位修剪除外，由甲方负责）和绿地保洁（生产作业产生的园林废弃物、掉落的枝材等清理）作业；完成项目标段内花坛花境一年内换花不少于5次（甲供苗）；完成标段内古树名木的专项养护工作。建立与完善工作台账。

2、对标段范围内的设施每天巡查，每周提供巡查报告，对破坏绿化设施、影响绿化景观、环境卫生等行为及时上报，每月按照甲方要求提供当月养护工作完成情况及下一步养护计划并严格按照养护计划实施。对于甲方巡查下发的绿化类问题整改清单，及时整改。

3、完成项目范围内突发性和重大性保障工作任务，如5A创建等重要检查、重大活动环境保障等任务；防台防汛及防雪防冻期间，要求养护施工单位24小时保障。

4、完成项目范围内的抢险、消险、救灾工作。在消险过程中严格确保安全作业，并服从甲方的统一指挥和调动，参加全景区抢险救灾工作。对突发性事件的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。

5、完成项目范围内绿化类信访、投诉、举报的处理和整改。

6、完成甲方布置的临时性工作和指令性、专项任务。

7、配合完成甲方安排的季节性苗木栽植工作和工程建设的绿化恢复工作及各项园事花事活动配合工作。

第二条 合同总价款

本合同三年服务期总价款为人民币            元（大写：        ），一年服务期费用为人民币              元（大写：        ）。

上述合同价款包括所有费用，不存在漏项和漏算费用。除了合同另有规定的以外，上述价款包括在合同规定的全部责任，包括完成一标段范围内所有绿地养护工作所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，合同期间不做调整。

第三条 组成本合同的有关文件

乙方为本项目所做的招标文件、投标文件、相关承诺，以及本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》的要求精心组织养护，系统地掌握园林设施养护动态，达到《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》一级标准。另须符合相关的行业规范。

第六条 交接和验收

1、乙方应当在合同签订后按甲方要求规定的时间进场，完成标段范围内绿地养护交接工作（进场时间：合同签订之日起，3天之内进场工作）。

2、甲方自行组织验收，乙方提供的人员、设备等服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权让乙方进行整改，如果乙方整改不力，甲方有权终止合同。

第七条 履约保证金

1、乙方在签订本合同时，通过银行转账或汇款向甲方递交合同价款的5%即人民币          元（大写：                        ）作为本项目的履约保证金。
    2、如乙方未能履行合同规定的义务或乙方在合同履行过程中出现安全事故或导致安全事故产生的行为，甲方有权扣除全部履约保证金，同时并不免除乙方应承担的相应责任。
    3、在合同履行过程中或合同期限履行完毕后，因乙方责任在项目交接、劳务纠纷等所产生的一切后果和责任，由乙方全权承担，且甲方有权扣除或暂扣履约保证金。
    4、本项目不得转包或分包，一经发现有转包或分包现象，立即终止合同，没收其全部履约保证金，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿，且承担相应的法律责任。
    5、履约保证金扣除甲方应得补偿后的余额在本项目期满（乙方无违约或纠纷等）后三个月无息退还给乙方。
    6、如乙方未按期缴纳履约保证金，甲方有权从每月度的服务费中扣除，扣足额为止。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的管理、养护资金由甲方按季度支付，乙方向甲方开具发票。甲方于合同签订后支付当年度服务价款的30%作为预付款，该预付款在首次和第二次支付服务费时扣除（首次支付时扣除剩余部分于第二次支付时扣除）；甲方于合同签订后按季度支付服务费（即当年年度合同价款*90%/4）；甲方每季度保留部分服务费（即当年年度合同价款*10%/4）用于考核，每季度考核完成后由甲方审核统一返还、扣除。考核扣除的费用从应支付的价款中扣除。

1）甲方按季度支付给乙方养护服务费（即年合同价款*90%/4）          元（大写人民币：） 。

2）按照合同约定，甲方每季度预留乙方养护服务费（即年合同价款*10%/4）        元（大写人民币：）用于考核。

3、甲方按照合同约定，养护经费拨付与检查考核分值相挂钩。

1）服务外包单位的考核分值总分采用满分为100分制：90分以上为合格（含90分），85分至90分为基本合格（含85分），85分以下为不合格。

2）单月考核综合得分90分以上（含90分），给予返还          元（即年合同价款×10%/12）；在85分至90分（含85分，不含90分）区间，扣除单月应付款的10%的一半        元（即年合同价款×10%×50%/12）；单月考核综合得分在85分以下，扣除单月应付款       元（即年合同价款×10%/12）。

3）每月预留用于考核的10%合同价款在季度结算时由甲方考核部门审核统一返还、扣除。

4、为便于甲方对乙方的日常管理，甲方基层管理部门可以制定日常管理小金额处罚。罚金在当月维护服务经费中扣除，月度上限不超过3000元。此项罚金，不同于甲方考核部门每月考核低于90分的扣款。

第九条 甲方权利与义务

1、对乙方所承包标段的绿化、古树名木养护质量、绿地保洁等进行检查考核，按照考核结果进行养护费用拨付。

2、审核乙方提交的养护工作计划、方案设计，根据景区需要对乙方养护计划等进行核准或调整。

3、督促、指导乙方按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》、《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》等规范、规程的要求实施一级管护绿地养护、绿地保洁、巡查等工作。

4、可根据国家、省、市以及市业务主管部门相关法律法规和管理规定的变动对考核细则进行修改和补充。

5、监督检查乙方落实安全作业措施。

6、督促乙方为合同项目工作人员办理社保，社保费用包含在合同款中。

7、在乙方不能履行本合同相应责任、义务或未完全履行义务时，甲方有权书面通知乙方终止合同，并按相关法律、法规对乙方追究责任，并扣除未履行义务与之相应的养护费用，乙方须在一周内移交相关资料并撤场。

8、如果乙方一个年度内有一次月度低于85分，或因乙方责任被政府督办、问责、被媒体曝光造成社会恶劣影响的，甲方有权调整合同内容，或不再续签下一年服务合同，或要求乙方退出，并赔偿甲方损失，乙方必须无条件服从。

9、甲方对乙方的绿化养护质量进行日检周查月考、月度季度分值汇总打分，并根据考核结果按《南京市玄武湖公园管理处社会化服务外包考核管理办法》支付养护费用。具体详见附件《南京市玄武湖公园管理处社会化服务外包考核管理办法》及细则。

10、在乙方养护质量未能按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》、《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》等规范、规程的要求实施一级管护绿地养护、绿地保洁、巡查等工作，在甲方要求整改期限内未整改到位的，甲方有权在剩余合同养护期内缩减乙方养护面积并扣减相应费用。

12、乙方必须遵守玄武湖公园管理处车辆出入管理、住园人员管理等甲方相关规章制度。

13、乙方工作服与景区环境相协调，费用由乙方支付，服务人员统一着装，佩戴工作牌。

14、甲方对乙方所招聘员工的工作状况具有监督、建议权。如乙方的某员工违反了规章制度，直接影响了景区的服务工作，则甲方可以要求乙方更换该员工，乙方应当予以更换。

15、发现乙方在岗人员自由散漫，不按规定上、下班，上班时串岗、闲谈、睡觉、滋事、在非吸烟区吸烟或做与工作无关的事情应予警告，警告无效，甲方有权对乙方予以处罚，并要求乙方更换该在岗人员，乙方应当予以更换。

16、甲方对乙方绿地、古树名木养护、保洁等工作的质量、安全、效果进行不定期抽查，就检查存在的问题发出《整改通知单》给乙方。乙方如未能在《整改通知单》规定的期限内进行有效整改，甲方有权委托其它工程队进行整改，所发生的一切费用由乙方负责。

17、甲方提供给乙方的工作用房所产生的水电费用根据甲方对外包单位的相关规定向乙方按实际使用量收取。

第十条乙方权利和义务

1、按照《南京市城市绿化养护技术规程（试行）》、《南京市城市绿化养护质量等级标准（试行）》等规范、规程的要求实施一级管护绿地、古树名木养护、绿地保洁、巡查等工作，达到甲方有关绿地养护标准。

2、乙方在合同养护期按照有关要求实施养护时，若发生树木死亡，乙方应按照甲方相关处置规定及时上报园林管理部门及园景园容部。根据甲方的要求进行处置，若擅自处置，一经发现，甲方有权扣减乙方当月管养费用的5%。

3、按照有关要求实施养护、施工作业时，统一着装，佩戴工作牌，乙方的工作人员及设备的安全由乙方负责。因养护责任而造成所承包养护范围内的一切设施对自身或第三方形成伤害时一切责任由乙方承担。

4、乙方对所养护的绿地有巡查的义务，如发现绿地占用、绿化设施被人为损坏或偷盗事件时，应予以制止，及时向甲方报告。如发现绿化养护问题主动整改。

5、乙方负责服务范围内的安全作业管理，严格按有关部门的要求制定相关规章制度。乙方需按照国家规定规范用工，依法保障工人的合法权益并办理相关手续，对于乙方与员工发生劳动（劳务）纠纷所产生的一切后果和责任，由乙方全权承担，费用由乙方自负。

6、乙方在履行合同过程中，造成甲方或第三方权益损害的，由乙方承担全部赔偿责任，甲方因此遭受第三方索赔的，有权向乙方追偿全部损失（包括甲方已赔付损失、诉讼费、律师费等）。

7、建立健全绿化养护各类台帐资料，按规定及时准确地向甲方报送养护总结、计划、方案、报表等。

8、依据甲方的要求、技术规范确定防台防汛措施，建立防台防汛期间的组织网络，组建防汛抢险队伍，准备并且备足常用的防汛抢险材料，服从甲方调度和管理。

9、乙方应及时清扫积雪、打雪，及时地清理倒伏树木、病死树木、枯枝、断枝，保证其承包养护的设施对行人、车辆安全，如清理不及时，将承担由此造成的一切损失。

10、重大应急处理：在不可抗力造成乙方承包养护的设施损坏时，在事发的第一时间内乙方应派人员赶到事发现场，根据设施的损坏情况，拿出处理方案（方案得到甲方同意后），立即组织人员进行处理，力争在最短的时间消除隐患。

11、乙方操作规程、所采用的维护材料、机具必须符合国家、省、市相关标准和规定，且为合格产品。

12、乙方所聘用的各岗位人员要符合国家法律法规规定，符合景区的形象要求，必须经过专业培训，按照国家规定需要持有上岗证。本项目乙方养护人员核定不少于   人，其中配备高级及以上绿化工人员或花卉工人员不少于  人，所有工作人员需身体健康。其中，项目负责人需具有园林专业高级及以上职称，担任园林养护项目负责人管理工作5年及以上；技术负责人具有园林专业技术中级及以上职称或园林绿化技师职业资格，从事园林养护项目管理工作3年及以上；园林养护人员年龄要求63周岁（含）以下，如年龄不符合要求的，经甲方面试合格后方可上岗。项目负责人、技术负责人专职，每周在职时间不少于40个小时（含40个小时），项目负责人不在岗的时间，技术负责人必须在岗，乙方保证每天至少有两名具备园林绿化中级工及以上职业资格的人员在现场。

13、乙方不得将所承包养护的设施进行出租、抵押、担保、出借或利用其从事其他经营性行为。

14、乙方应设立应急处理电话，实行24小时值班制度，保证24小时通讯畅通。

15、乙方须开展行风文明建设，遵守甲方采购文件要求的、合同约定的各项承诺制、负责制。

16、在各项保障、迎检工作中，服从甲方安排，达到各项要求。

17、乙方不得私自改动绿化设施或允许他人改动绿化设施。

18、在合同履行过程中，乙方人员造成所有的人身伤害和财产损失，与甲方无关，全部由乙方承担并妥善解决。

19、乙方拟投入项目的人员未经甲方同意，不得更换，且需积极服从甲方现场检查、考核、会议等要求。

20、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查；

21、养护范围内的突击性、突发性工作，乙方无条件地服从甲方的安排，不得拖延；养护范围外的临时突击性工作，乙方给予积极配合。

22、因乙方养护不善而损坏的植物、设施应负责及时补植和修复，如未及时恢复原貌，扣除当月管养费用的10%。

23、乙方应做好详细的绿化及古树名木养护台账，建立养护档案，并在甲方要求时间内及时上报月度养护总结、下月的工作计划以及其它甲方要求资料。

24、本合同终止时，乙方必须向甲方移交全部管理用房及养护的全部档案资料。

25、乙方必须购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确乙方在从事服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，乙方负责处理及赔偿事宜。

第十一条违约责任

1、甲方无正当理由拒付合同款的,甲方应向乙方支付应付未付合同款全额5% 的违约金。

2、甲方延期付款（有正当拒付理由除外），应向乙方偿付拖欠款项的违约金，金额每日按逾期款金额的万分之三计算。

3、乙方实施下列行为之一的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿损失。

1）提供的服务不满足考核要求。

②未完成合同约定的服务任务，甲方根据条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理；情况严重者，甲方有权单方终止本合同，乙方自行承担一切经济损失和法律责任。

4、由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

5、乙方因人员、机械等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准或养护计划，经检查第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

6、上述违约金不能补偿对方损失时，双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，一旦发现转让，合同终止。

第十四条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 诚实信用

甲乙双方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十七条其他约定

1、乙方向甲方出示本项目所有人员的劳动（劳务）合同原件、身份证原件，并将劳动（劳务）合同复印件、身份证复印件交甲方备案。

2、乙方向甲方出示管理人员资格证书原件（必要时），并将复印件交甲方备案。

3、乙方应自觉接受甲方及有关部门对合同履行情况的监督和考核，接受甲方考核制度及奖惩制度的规定。

4、乙方的管理人员调整，应提前3天书面通知甲方。经甲方同意后，出示新来管理人员的劳动（劳务）合同原件、身份证原件，并将劳动（劳务）合同复印件、身份证复印件送甲方备案。

5、乙方在考核、检查等各项活动中，做到各项检查合格并力争创优先。

6、乙方应按规定做好安全作业等相关工作，并承担任何在承包期内（含管理人员）安全责任事故的全部责任。

7、乙方在中标通知书发出后30天内根据招标文件要求，必须具备证照齐全、符合甲方要求的中型浇水车（5吨）  台、人员交通车辆（14座）  辆、运输电瓶四轮车  辆、三轮工具车  辆、二轮巡查电瓶车  辆、油锯  台、高枝油锯  台、割灌机  台、绿篱修剪机  台、草坪修剪机  台、高压打药机（300kg）  台，否则甲方有权单方终止本合同。

8、本合同记载的甲乙双方的联系地址适用于双方往来联系、书面文件、司法诉讼文书的送达。甲乙双方联系地址、联系人、联系电话信息出现变更的，变更一方应在变更后五日内书面告知另一方，未告知的视为未变更。按照上述通讯地址将信息送达的，签收的，签收当时为送达；未签收的，自邮寄之日起满三日视为送达。通讯地址未填写的，以工商登记注册地或身份证（户籍）地址为通知送达地址。

附件：

《南京市玄武湖公园管理处社会化服务外包考核管理办法》及附件。

（以下无正文）

（签署页，无正文）

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 投标文件格式及附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价详见开标一览表。

3、本项目服务时间为：  满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标人名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日期：

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：项目编号 ：

| 投标报价 | 详见苏采云系统 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 | 报三年总价 |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表格式（如需）

- 分项报价表

项目名称：

项目编号：分包号：

| 投标报价 （单年） | 万元/年 | 备注： |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （三年） | 万元 |  |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |

投标单位（加盖电子公章）：

（二）投标报价明细表

投标单位（加盖电子公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价 （元/月） | 分项小计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  | 采购包1拟投入的人员不得低于38人，采购包2拟投入的人员不得低于30人，采购包3拟投入的人员不得低于22人。人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |
| （4） |  |  |  |  |  |
| （5） |  |  |  |  |  |
| （6） |  |  |  |  |  |
| （7） |  |  |  |  |  |
| （8） |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  | 如供应商拟投入本项目的服务人员中有依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的，该表后须附说明材料，未提供说明材料或说明材料内容不符合政策规定的将被视为未实质性响应招标文件。中标结果发布后签订合同前中标供应商应向采购人提供符合减免政策的证明材料，无法提供或证明材料与该表后所附说明不符的将被视为虚假应标，取消中标资格。 |
| （1） | 社会保险 |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （2） | 公积金 |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，否则做无效投标处理。 |
| 3 | 法定节假日工资 |  |  |  | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。报价中的法定节假日人员加班费不得低于上述要求，否则做无效投标处理。 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×13天 |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |
| 6 | 耗材费 |  |  |  |  |
| 7 | 机械费 |  |  |  | 机械费包括但不限于：设备折旧费，设备维修费，设备耗材费等。供应商应自行测算考虑到投标报价中，采购包1最高限价90000元/年，采购包2最高限价70000元/年，采购包3最高限价50000元/年。 |
| 8 | 材料费 |  |  |  | 材料费包括但不限于：燃油费、农药费、小型工具费用等，供应商应自行测算考虑到投标报价中，采购包1最高限价80000元/年，采购包2最高限价60000元/年，采购包3最高限价40000元/年。 |
| 9 | 管理费 |  |  |  |  |
| 10 | 利润 |  |  |  |  |
| 11 | 法定税费 |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标报价明细表》后附证明材料，否则做无效投标处理。 |
| 12 | 其他费用 |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
| 13 | 投标总价（一年）（元） |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价（三年）（元） |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）服务时间不足一年的，按照采购文件规定服务时间测算。（4）《投标报价明细表》“投标总价（三年）”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。 |  |  |  |  |  |

附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2490 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1205.113 |  |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%） | ≥124.5 | 最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。 |

表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

2.供应商享受税费优惠政策的证明材料。

附件五、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

注：项目负责人与技术负责人须提供证书复印件并加盖公章及证明材料，如职称证书不能体现专业则以学历证书为准，项目负责人与技术负责人不得为同一人。

附件九、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十、企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖电子公章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体、格式自拟）

附件十四、《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（网站在线打印签字并盖章）

附件十五、投标人需要提供的其他材料