- 公开招标文件

项目编号：JSZC-320118-NJGS-G2025-0005 项目名称：2025年高淳区交通公路日常养护市场化服务 采购单位：南京市高淳区公路事业发展中心 采购类别：服务类

南京市高淳区公路事业发展中心

南京宁咨工程咨询有限公司

二○二五年九月

第一章  招标公告

项目概况：

2025年高淳区交通公路日常养护市场化服务的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025年10月21日09时30分（北京时间）前提交投标文件。

- 项目基本情况：

1.1 项目编号：JSZC-320118-NJGS-G2025-0005

1.2 项目名称：2025年高淳区交通公路日常养护市场化服务

1.3 招标方式：公开招标

1.4 预算金额：1855.26万元/年

1.5最高限价：

包一：349.6万元/年；包二：339.71万元/年；包三：316.26万元/年；包四：212.41万元/年；包五：224.89万元/年；包六：240.15万元/年；包七：172.24万元/年，投标报价超过各采购包最高限价金额，按照无效投标处理。

1.6 采购需求：

公路日常养护类：主要包括人工保洁（含清扫、垃圾捡拾、路肩边坡小整修、边沟清理、桥梁附属设施清理、涵洞清理、沿线设施扶正、绿化爬藤清理、抹芽及扶正），机械清扫、冲洗，高草割除，绿化刷白，公路日常维修，绿化管养，交安设施维护，工区（含站部）院落日常维护，道路扬尘管控等。

公路应急特情处置类：主要包括扫雪防冻、防汛防台抗旱、突发事件及政治性保障任务等。

1.7 服务范围：包一：新海线（青山东坝工区—傅家坛）、宁高线（溧水—宜高线）、红旗路、兴业路、桠漆线、东固线（青山Y路口—黄泥岗）、慢城线、古东线（宁高线—慢城线）；

包二：吴芜线（溧阳—东坝红绿灯）、宁郎线、晶定线；

包三：新海线（石固桥红绿灯-青山东坝工区）、老固线；

包四：固砖线（狸桥—三块碑）、东固线（黄泥岗—梅诗墩）、台创线、环湖线（茶壶湾-永胜圩）；

包五：固砖线（三块碑—双牌石转盘）、古东线（檀溪渡南桥—宁高线）；

包六：吴芜线城区段（淳溪卫生院—花奔大桥）、新海线城区段（溧芜高速互通—石固桥红绿灯）、吴芜线（花奔大桥—安徽）、永丰线、高丹线、永小线；

包七：永城路、薛港线、迎湖路、古东线（蛇山-檀溪渡南桥）、双湖线、双高路（双湖南路-双牌石转盘）。

具体服务范围详见第四章采购需求

1.8 合同履行期限：一年，合同期满后，招标人根据对中标人的考核及评价有权决定是否与其签订后续服务合同或另行采购，如续签，最多续签不超过2次。

1.9 本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2.1.22.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）或上一年度的财务审计报告，或银行出具的投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满6个月的无需提供）；

2.1.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

2.1.4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳社会保险的凭据及缴纳税收凭据）；

2.1.5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

2.1.6.法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见招标文件第二章政策功能。

2.3本项目根据中小企业划型标准属于：其他未列明行业。

2.4 本项目的特定资格要求：无。

2.5 拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取招标文件：

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

3.2地点：江苏政府采购网

3.3方式：网上下载

3.4售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

截止时间：2025年10月21日 上午09:30 （北京时间）

地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、公告期限；

5.1 自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜；

1.在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交招标人或招标代理机构核验。经核验无误后，由招标人或招标代理机构发出中标（成交）通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向招标人或政府招标代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页（njgc.jfh.com）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘投标人注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位公章，随投标文件一并递交。

3.勘察现场或答疑：招标人不统一组织，有需要的投标人可自行勘察。

4.本次招标项目共分为七个采购包，投标单位可同时参加本项目七个采购包的投标，但同一投标单位只能中其中一个采购包，开标、评标、中标的顺序为：采购包一；采购包二，以此类推，按评标顺序，在被推荐为第一中标候选人后，后续采购包评标中，不再推选为第一中标候选人，但其有效报价仍参与后续采购包的评审。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

8.1 招标人信息

名   称：南京市高淳区公路事业发展中心

地   址：南京市高淳区淳溪街道汶溪路1号

联 系人：王书业

8.2 招标代理机构信息

名    称：南京宁咨工程咨询有限公司

项目联系人：卞工

电话：18351836880

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：南京市高淳区公路事业发展中心 地 址：南京市高淳区淳溪街道汶溪路1号 联 系人：王书业 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：南京宁咨工程咨询有限公司 联 系 人：卞工 联系方式：18351836880 |
| 3 | 项目实施地点 | 南京市高淳区 |
| 4 | 现场勘查/集中答疑 | 招标人不组织，投标人可自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔或其他要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 5 | 投标保证金 | 不要求提供 |
| 6 | 投标文件接收时间 | 截止时间：2025年10月21日上午09：30 接收地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 7 | 投标文件解密时间 | 时间：2025年10月21日上午09：30 地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 8 | 投标文件递交信息要求 | - 本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人通过苏采云系统参与本项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。 - 投标人应在投标文件提交截止时间之前上传电子投标文件至苏采云系统。 （3）本项目为不见面开标，开启阶段投标人在【投标人解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 请投标人确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 |
| 9 | 投标文件份数 | 中标后，投标人需无偿提供纸质盖章版投标文件贰份用于本项目资料存档。 |
| 10 | 投标文件有效期 | 响应截止时间后六十天 |

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1“投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本招标文件中所述相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小企业政策

（1）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小微企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

（4）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定。对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

（5）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（6）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件

4、招标文件组成

- 4.1招标文件由以下部分组成：

- （1）招标公告

- （2）投标人须知

- （3）合同文本

- （4）采购需求

- （5）评标方法与评标标准

- （6）投标文件格式

- 4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十五日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

5.2在投标截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行修改。

5.3 招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

5.4招标文件的修改将在南京公共采购信息网、江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 投标文件的编制

- 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件中的投标文件格式为准。

- 6、投标文件的语言及度量衡单位

- 6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 6.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 7、投标文件构成

- 7.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

- 7.2 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 8、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

- 8.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

- 8.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 投标报价

- 9.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表及服务清单报价表。

- 9.2投标人不得改变服务报价清单表中的量与分项限价，否则做无效投标处理。

- 9.3 根据关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知（苏财购〔2025〕62号）文件规定,

- 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 1)投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

- 2)投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

- 3.)评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 9.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 10、投标费用

10.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 10.2 招标代理服务费：按照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件标准的收取，由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。（上述费用包含在中标价中，无需单独列出）。

- 11、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

- 11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

- 11.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 12、服务承诺、服务方案

- 12.1投标人需根据招标文件要求提供服务承诺、服务方案等内容（如有，格式自拟）。

- 13、投标有效期

- 13.1投标有效期为招标代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 14、投标有效期的延长

- 14.1在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 15、电子投标文件的递交

- 15.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 16、投标截止日期

- 16.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

- 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第24.1.2条规定做无效投标处理。

- 16.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 17、投标文件的拒收

- 17.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 18、投标文件的撤回和修改

- 18.1 投标文件的撤回

- 18.1.1 电子投标文件的撤回

- 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

- 18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

- 18.2 投标文件的修改

- 18.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

- 18.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 19、开标

- 19.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

- `19.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

- 19.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

- 19.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 20、评标委员会

- 20.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

- 20.2 评委会由招标人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

- 20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 21．评标过程的保密与公正

- 21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

- 21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

- 21.3 招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 22．投标文件的澄清

- 22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

- 22.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

- 22.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.4投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

- 23、对投标文件的初审

- 23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

- 23.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

- 招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

- 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

- 23.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 23.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

- 23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

- 所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和招标代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

- 23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

- 23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 23.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标代理机构及评标委员会联系。

- 24、无效投标条款和废标条款

- 24.1无效投标条款

- 24.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

- 24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

- 24.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

- 24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

- 24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

- 24.1.6未通过符合性审查的。

- 24.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求为实质性要求和条件）。

- 24.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

- 24.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

- 24.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 24.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

- 24.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

- 24.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 24.2废标条款

- 24.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

- 27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

- 24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

- 24.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 24.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

- 24..1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 25、确定中标人

- 25.1中标候选人的选取原则和数量见招标公告。

- 25.2 招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

- 25.3 招标代理机构将在“南京公共采购信息网、江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

- 25.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

- 25.4.1提供虚假材料谋取中标的。

- 25.4.2向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

- 25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 25.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

- 25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

- 25.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

- 25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

- 25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 25.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

- 25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 26、质疑处理

- 26.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

- 26.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述26.4条款的规定向招标代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

- 26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

- 26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

- 26.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

- 26.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 26.4投标人（含潜在投标人）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向招标代理机构提出，由招标代理机构负责答复。

- 招标人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（招标人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

- 招标代理机构质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可）。招标人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

- 26.5以下情形的质疑不予受理

- 26.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

- 26.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

- 26.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

- 26.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

- 26.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

- 26.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

- 27、中标通知书

- 27.l中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

- 27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 27.3在领取中标通知书的时候，中标人需提供两份纸质投标文件(与系统中提交电子投标文件一致，并胶装。)。

- 七、授予合同

- 28. 签订合同

- 28.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

- 28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 评标办法和标准

| - 序号 | - 评分因素 | - 评审标准 | - 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格 - (20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。） | - 20分 |
| - 2 | - 技术部分（45分） | - 根据投标人提供的项目整体服务方案进行评分：（需包含公路清扫及垃圾清运、机械化作业、路肩边坡整修、边沟涵洞清理、沿线设施扶正、绿化抹芽等内容） - 整体服务方案详细，针对性、可实施性强的得9分； - 整体服务方案较为详细，针对性、可实施性较强的得6分； - 整体服务方案一般，针对性、可实施性一般的得3分； - （4）不提供不得分。 | - 9分 |
| - 4 |  | - 根据投标人提供的档案资料管理制度进行评分： - (1)有完备的档案资料管理制度,建立、收集、保存等流程健全、规范、有完善档案移交步骤的得9分； - (2)有档案资料管理制度,建立、收集、保存等流程健全,有档案移交步骤的得6分； - (3)有档案资料管理制度,但建立、收集、保存、移交等流程不健全,没有档案移交步骤的得3分； - (4)没有档案资料管理制度,建立、收集、保存、移交等流程不健全,没有档案移交步骤的不得分； | - 9分 |
| - 5 |  | - 根据投标人提供的台风、扫雪防冻、防（雨）汛、抗旱、处理突发事件方案、重大活动应急保障方案进行评分： - 各类应急保障方案情况设置合理的得9分； - 各类应急保障方案情况设置比较合理的得6分； - 各类应急保障方案一般的得3分； - 不提供不得分。 | - 9分 |
| - 6 |  | - 根据投标人提供的针对本项目服务期间安全保证措施进行评分：（包括但不限于公司安全保障措施、服务过程中人员、机械作业安全保证措施等） - (1)安全保证措施规范全面、合理、有针对性，具体性、可靠性、操作规程科学性强的得9分； - (2)安全保证措施基本规范全面、基本合理、有一定针对性，具体性、可靠性、操作规程科学性满足要求的得6分； - (3)安全保证措施不够规范全面、合理性较差、针对性一般，具体性、可靠性、操作规程科学性较差的得3分； - (4)没有安全保证措施的，不得分。 | - 9分 |
| - 7 |  | - 根据投标人提供的针对本项目服务质量保证措施进行评分： - (1)质量保证措施规范全面、合理、有针对性，具体性、可靠性、操作规程科学性强的得9分； - (2)质量保证措施基本规范全面、基本合理、有一定针对性，具体性、可靠性、操作规程科学性满足要求的得6分； - (3)质量保证措施不够规范全面、合理性较差、针对性一般，具体性、可靠性、操作规程科学性较差的得3分； - (4)没有质量保证措施的，不得分。 | - 9分 |
| - 8 | - 企业业绩 - （15分） | - 投标人自2022年8月1日以来承接过类似公路保洁项目业绩的，每提供1个得5分，最多得15分，未提供不得分。 - 注：【合同服务期须为一年及以上，时间以合同签订时间为准,需提供合同复印件及服务期内任意一个月的甲乙双方往来票据的复印件（发票及甲方付款凭证）加盖公章，合同未能体现相关信息或提供不全不得分】 | - 15分 |
| - 9 | - 企业实力 - （18分） | - （1）投标人自有（核定载质量）8吨及以上洒水车，提供1辆得2分，满分6分； - （2）投标人自有（核定载质量）大于等于8吨及以上道路清扫车，提供1辆得2.5分；小于8吨但大于或等于5吨的，每提供1辆得1.5分，本项限评2辆，满分5分。 - （3）投标人自有轻型普通货车（含皮卡），提供1辆得1分，满分2分； - （4）投标人自有专用客车或客车带货箱的，提供1辆得2分，满分2分； 注：【以上车辆均需自有产权（投标人或投标人法定代表人名下登记的），车辆吨位以行驶证为准，须提供购买发票、车辆行驶证、车辆登记证复印件加盖公章。】 - （5）投标人自有2块（3m及以上）除雪铲、1台融雪剂撒布机（容量3立方及以上），二者同时具备得3分，否则不得分。 - 注:【以上设备均为自有产权，提供购买发票复印件（发票抬头需为投标人名称）加盖公章】 - 投标人需承诺以上设备车辆在中标后用于本项目服务，提供承诺书加盖公章，否则本大项不得分。 | - 18分 |
| - 10 | - 服务本地化能力（1分） | 投标人需在投标文件中提供承诺书原件加盖公章：在中标后为服务本项目，在高淳区范围内设置固定办公场所、机械设备停放场所及作业材料临时堆放点，中标后需在合同签订前向招标人提供自有房产证明或者房屋租赁合同（租赁期至少一年），购买房产发票或房屋租赁付款证明等相关资料，如无法提供，招标人可不与其签订合同且不承担任何责任。（不提供承诺书不得分） | - 1分 |
| - 11 | - 承诺书 （1分） | - 投标人需提供以下承诺书原件加盖公章： - 承诺在中标后为所有投入本项目的服务人员、机械车辆设备等按招标人要求购买商业保险; - 承诺在中标后，如在服务过程中因服务质量较差或中标人自身原因造成的人员安全事故，以上产生的所有经济损失及法律责任均由中标人承担； - 不提供承诺书不得分。 | - 1分 |
|  | - 总计 |  | - 100分 |

- 说明：

- 1、小微企业的价格扣除

- 1.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 1.2大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业采购包的采购项目，对于联合协议或者采购包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- 1.3小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》，且符合《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定。

- 2、节能产品和环保产品

- 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%、5% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件）。

- 3、监狱和戒毒企业的价格扣除

- 3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

- 4、残疾人福利性单位的价格扣除

- 4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 4.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

- 5、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 6、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件扫描件或复印件，并且加盖公章为依据，相关资料请据实填写，不得弄虚作假；否则视同提供虚假材料谋取成交处理，成交给予处罚千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动。

第四章  采购需求

一、项目服务范围

本项目共计23条公路325.057公里，具体包括：2条国道57.806公里（G235新海线、G635吴芜线），3条省道46.828公里（S204宁高线、S246宁郞线、S269固砖线），16条县道197.481公里（X103永小线、X151兴业路、X153双湖线、X154台创线、X155环湖线、X156迎湖路、X201晶定线、X202慢城线、X204古东线、X205薛港线、X251老固线、X253永丰线、X301桠漆线、X303东固线、X351红旗路、X352高丹线），1条乡道13.541公里（Y143永城路）及双高路9.401公里。

人工养护内容：公路用地范围内垃圾拾捡；路缘石缝隙杂草铲除，清运路肩上因路面清扫造成的遗留物，清运路肩、边坡小型堆积物；整修路肩、边坡，确保平整、无车辙、无坑洼、无隆起、无缺口、边缘顺适；中分带排水沟、边沟、涵洞清理，确保整洁、无淤塞、无杂草垃圾、排水畅通；桥梁伸缩缝、护坡、泄水孔内杂物垃圾清理；保持里程碑、百米桩、界桩、示警桩等沿线设施整洁无倾斜；绿化爬藤拉除、抹芽、扶正等；

其余工作内容：清扫车、洒水车路面清扫、洒水冲洗；道路日常病害维修、扬尘管控、中分绿化带修剪拔草、交安设施维护、道路应急处置（包括扫雪防冻、防汛防台抗旱、突发事件及政治性保障任务等）；交通流量调查、日常道路巡视检查等。

二、服务清单报价表及公路日常养护指导价表

详见附件四和附件五

三、具体服务要求★

1、各采购包中标人需按照服务清单及服务范围内的养护内容，依据招标人要求进行安全作业。

2、所有桥梁伸缩缝、泄水孔的清洁疏通，公路边沟、涵洞的清理疏通，公里碑、百米桩、警示桩、轮廓标、小型标识标牌的歪倒扶正均、3米以下抹芽均属于中标人服务范围，招标人不再额外列支费用。

3、中标人负责将每日清扫、保洁的垃圾进行运输，堆放至相关部门指定堆放点，沿途不得出现抛洒滴漏，此项费用招标人不单独列支，投标时综合考虑在报价中。

4、按招标人要求进行扬尘管控作业，确保符合招标人要求。

5、拔草施工标准：将草连同草根一起拔除（铲除），不得只拔除（铲除）草的上部分，杂物及时清运出道路范围，保持现场整洁。

6、本项目服务质量标准、作业规范、管理要求按照《公路养护技术标准》(JTG5110-2023)、《公路沥青路面预防养护技术规范》（JTG／T5142－01—2021）、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2015)、《公路桥涵养护规范》（JTG5120—2021）、《公路路基养护技术规范》（JTG 5150—2020）、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671—2021）等相关法规及招标人要求执行。

注:以上所列规范，只是涉及本项目所需要的部分规范，如果上面没有列出的规范与标准，中标人仍需按规定执行。所有已被废止或停止使用的，中标人应以现行规范为准。在项目实施过程中和合同执行期间，如果国家或省市有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标人应采用新的标准或规范。

四、服务人员要求★

1、项目负责人：每个采购包必须常驻项目负责人一名，男性60周岁以内，专科及以上学历，具有丰富的道路保洁养护经验，身体健康，无违法犯罪记录，负责现场的管理工作及与招标人的沟通等。

2、服务人员：男性65周岁以下，女性60周岁以下，身体健康，无高血压、低血糖、心脏病、癫痫等疾病或者其他传染性病症；能吃苦耐劳，服从工作安排；熟悉工作内容及相应服务知识，能熟练掌握相应设备使用技能及操作规范；无违法犯罪记录。

2、所有投入本项目的车辆驾驶人员需无危险驾驶记录，具有国家规定的相关车辆驾驶证，在车辆驾驶过程中严格按照要求的路线及速度进行作业。

3、各投标人在中标后有专职人员做好服务范围内的所有资料的收集整理工作（高中或中专及以上学历，会正常使用电脑，具有相关资料收集整理工作经验）。

4、中标人需按甲方要求为所投入标段的日常保洁人员配备电子工牌（功能包括但不限于GPS或北斗定位、考勤管理、身份识别等）。

5、中标人需为所投入服务人员提供统一上岗作业标志服装，配备正常的劳动及防护安全用具（包括但不限于安全帽、铁锹、扫把、手套、垃圾袋、标志服、防暑降温用品等）。

6、中标人进场后需将所有本项目服务人员的的身份证资料，无犯罪记录证明等材料交招标人存档。

7、所有服务人员均需严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全,发生各种意外事故由中标人自行依照法律法规妥善处理。

8、中标人负责处理与服务人员之间的劳动纠纷、工伤等，且不得违法《中华人民共和国劳动法》相关要求，招标人不承担与此相关的任何责任及风险。

9、中标人服务人员不适应工作要求的，招标人有权要求退回，中标人应及时更换，由此引发的退工成本，由中标人负责处理。

10、依据《中华人民共和国安全生产法》要求，中标人需为所有投入本项目的服务人员购买（包括但不限于）雇主责任险或人身意外保险及与第三方（行人、机动车等）事故责任险、公共责任险等。

五、机械设备要求★

1、中标人所有投入本项目的车辆、设备、机械均需状况良好，对于不符合相关要求的，应及时进行替换，不得耽误本项目正常使用。

2、投入服务的车辆均需具有有效的车辆保险（包括但不限于车辆基本险、商业险、第三方责任险等），对于无保险或保险过期的车辆，一律不得用于本项目服务，否则，一经发现，做违约处理。

3、所有车辆需具有GPS或北斗定位功能且洒水车同时具有水位监测系统，且可招标人相关系统实现技术对接。

4、所有车辆、机械、设备在完成当天作业后需统一停放在中标人的机械停放场，不得随意停放在所服务范围内的路边等。

5、清扫车、洒水车根据甲方要求对公路进行清扫、洒水（冲洗）作业，被严重污染的路面反复清扫或冲洗，直至路面恢复本色。清扫车作业时速5-7公里/小时，作业行驶里程为35公里/工日；洒水车前冲或后洒作业一般时速12-15公里/小时，最高不超过30公里/小时，作业时不得将垃圾、污水溅到行人身上，不乱停乱放影响行人和交通秩序。

6、洒水车及道路清扫车所使用的水源均需为合格干净的水源，严禁使用受污染水源进行作业。

六、投标报价编制说明：★

（1）投标人按招标文件规定的要求，结合作业区域实际和企业自身实力自主报价，一但中标，单价不予调整，

（2）投标人对同一采购包中同一类型服务清单项应只有1个相同报价，如出现2种及以上不同投标单价的，中标后，招标人有权按照最低单价进行结算，中标人不得提出异议，否则做违约处理。

（3）本项目采用固定单价合同，所有服务量均为暂估，投标人在投标时不得变动数量，否则按无效投标处理，最终以招标人确认的实际服务量*中标单价进行结算，无单价的部分采用政府发布的信息指导价执行，无信息指导价的由招标人与中标人通过市场价协商确定。

（4）投标人需严格按照【附件四服务清单报价表】进行报价，各服务项目投标单价不得超过限价，各包投标总价不得超过最高投标限价，否则做无效投标处理！（各采购包不可竞争费部分应原封不动的计入投标总价，否则做废标处理）

（5）中标人在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外，需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中加以说明。

（6）【附件五公路日常养护指导价表】中的单价投标人不得变动，中标后在服务过程中如应招标人要求发生，按量据实结算，如有变动或不响应，做无效投标处理。

（7）【附件四服务清单报价表】中如有分项报价用“/”表示的，投标人只需根据清单报出单价，中标后如应招标人要求发生，按实际工作量据实结算。

（8）招标人站内及各工区的保洁、垃圾清运工作等由各对应采购包中标人负责，费用投标人综合考虑在报价中，招标人不再单独列支费用。

七、服务时间：★

一年，合同期满后，招标人根据对中标人的考核及评价有权决定是否与其签订后续服务合同或另行采购，如续签，最多续签不超过2次。

八、其他要求：★

（1）中标人不得对外分包或转包所中标采购包，否则按违约终止合同处理。

（2）中标人发生违约行为导致合同终止，招标人保留追究其经济与法律责任的权利。

（3）服务期间，中标人应建立科学的管理制度，建立防火、安全用电和生产安全防护措施，遵守和执行防火、安全用电、安全生产等规定，服务期内一切由中标人引致的损失和安全生产责任，均由中标人负责。

（4）中标人应按国家有关法律法规完善对所雇用劳动人员的管理，中标人人员如发生人员安全事故、劳动纠纷等一切经济赔偿，由中标人负全责。

（5）中标人管理上出现较多问题，或被招标人上级行政部门问责，或被社会媒体报道有损招标人声誉的，招标人可对其作出警告，以上情况出现两次，中标人可被视作违约而终止承包合同，并按违约条款处罚。

（6）合同期间，中标人管养不善，受到政府部门处罚，或者由于中标人安全措施不力，违反安全操作规程而导致工伤事故，所发生的损失均由中标人自负，招标人保留追究其经济与法律责任的权利。

（7）中标人应加强对作业质量管理，做好作业质量自查。

（8）在中标人服务过程中，如因路网、政策调整因素造成服务范围减少，中标人不得提出增加费用的要求，否则做违约处理。

（9）中标人在合同执行中，经招标人发现投标人投标文件有虚假承诺行为的，一经查实，招标人有权立即终止合同，经费结算至合同终止前一个月。

九、付款方式：★

中标人每月10日前向招标人报上月服务明细，招标人根据上级拨款情况及结合月度考核进行支付（如有罚款，在应付合同款中扣除）。

十、项目考核制度★

招标人依据《2025年公路养护考核办法》（详见合同附件）对中标人进行不定期考核，出现下述一项或多项情况的，招标人有权终止合同：

- 中标人在服务期内出现较大作业事故（如作业人员伤亡、造成第三方人员伤亡或经济损失等）；

- 作业质量不符合招标人要求，且多次整改无效的；

- 中标单位未给作业人员及车辆、机械购买相应保险或保险到期未及时续险的。

本章节加“★”内容为实质性要求，需在《商务或技术条款偏离表》中明确响应，投标人未对实质性要求明确响应或有负偏离的，按无效响应处理。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购包号 ：

采购单位 ：

服务单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

| 招标人（以下称甲方） | 投标人：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开招标结果签订本合同。

- 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：            ，详见甲方招标文件及乙方投标文件。

- 合同总价款

本合同项下服务总价款暂定为             （大写）人民币，具体服务单价在乙方投标文件中有明确约定。

本项目采用固定单价合同，所有服务量均为暂估，最终以甲方确认的实际服务量*中标单价进行结算，无单价的部分采用政府发布的信息指导价执行，无信息指导价的由甲乙双方协商确定。

乙方投标单价均为含税费用和国家强制缴纳的各种社会保障资金、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项费用，以及投标人认为需要的其他费用等。

- 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购          号公开招标文件、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）甲方的招标文件及其相关附件；

（2）乙方提供的投标文件和报价表；

（3）中标通知书；

（3）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼及索赔。本合同项下一切工作成果的所有权利包括但不限于所有权、知识产权等归甲方所有，甲方利用乙方提交的检测成果所完成的新成果，全部归甲方所有。乙方如需使用，应征得甲方书面同意。未经甲方允许，乙方不得将该成果及相关资料向任何第三方披露或转让，否则应赔偿甲方因此所受到的损失。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与公开招标文件规定的相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准，并以其中较高的标准为准。乙方对项目的技术标准、功能要求等的承诺，高于或严于现行国家、行业或地方标准的，以乙方承诺为准。

第六条 服务期和验收要求

1、服务期：一年，自     年   月   日至     年     月    日

合同期满后，甲方根据对乙方的考核及评价有权决定是否与其签订后续服务合同或另行采购，如续签，最多续签不超过2次。

2、质量标准：按招标人及招标文件要求和行业通行标准。

第七条 履约保证金

无需缴纳履约保证金。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件： 乙方每月10日前向招标人报上月服务明细，甲方根据上级拨款情况及结合月度考核进行支付（如有罚款，在应付合同款中扣除）。

对于本合同项下乙方应承担的所有违约金、损失赔偿金等，甲方有权在乙方按照本合同约定应付的费用中扣除，不足部分乙方仍应继续赔偿。

第九条 违约责任

1、乙方未按计划实施工作的，甲方有权要求其采取补救措施，乙方逾期提交成果超过30日或者未按照经甲方确认的工作要求超过30日的，乙方应当按照本合同约定费用的10%向甲方支付违约金并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2、乙方将经费用于履行合同以外的目的，甲方有权制止并要求其退还相应的经费，由此造成工作停滞、延误或者失败的，乙方应当按照本合同经费总额的10%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3、项目成果部分或者全部未通过核验的，乙方应当返还部分或者全部经费，并按照合同经费总额的10%向甲方支付违约金。

4、任何情况下，本合同中止、终止或者解除，乙方已经形成的项目成果及相关技术资料均归甲方所有，乙方都应当遵守保密的义务，均不得将其已形成的成果转让给第三人或者用于本合同意外的其他目的。

5、未经甲方同意，不得将本合同项的任何权利与义务转让给第三人，否则视为乙方严重违约。

6、乙方履行本合同所完成的所有成果以及乙方在履行本过程中获得的相关基础资料和知识产权均归甲方所有，乙方应当按照甲方的要求予以提交。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加我单位组织的政府采购活动。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议；

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照公开招标文件要求和乙方承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（招标人）：（盖章） | 乙方（投标人）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  |

合同附件一

2025年公路养护考核办法

为提高公路养护资金的使用效益，提升公路养护管理水平，促进规范化养护、精细化养护、预防性养护，保障公路畅通、路容路貌整洁、美观，现根据《公路养护技术标准》（JTG5110—2023）、《公路沥青路面预防养护技术规范》（JTG／T5142－01—2021）、《公路养护安全作业规程》(JTGH30-2015)、《公路桥涵养护规范》（JTG5120—2021）及其它相关规范，结合高淳区公路事业发展中心养护实际，特制定本办法。

一、考核对象

在高淳区公路事业发展中心从事公路养护生产的养护单位。

二、检查考核内容

合同承包范围内的公路的养护质量、人员出勤、养护安全生产、养护单位管理等。

三、检查考核标准

（一）养护作业考核标准

1、养护人员每天必须按工区规定的时间内上岗作业，规定时间内不在岗或不在养护作业围内的，扣200元/人·次；工作时间内养护人员2人及以上长时间聚众聊天的，扣100元/人·次。

2、养护人员上路作业必须穿戴好安全警示服，养护人员作业时未穿标志服扣100元/人·次，混穿标志服扣100元/人·次，养护作业现场未摆放或未按规范摆放前方施工等交通安全警示标志扣600元/次，第二次扣1000元/次，达到三次的取消当年度类似项目的作业资格；养护人员酒后作业，扣1000元/人·次。

3、路面抛撒滴漏，当天未按工区要求清扫的，扣300元/Km；抛洒未及时清扫的，扣500元/Km；路面机械清扫后出现带状、条状污染、积尘、积砂的，扣300元/Km。养护单位接报后，现场养护人员15分钟内未到达现场作业扣300元/次，20分钟以上才到达扣600元/次。桥面涵顶、桥梁伸缩缝、中分带岛头有积尘淤积，扣300元/处；因高路肩路面排水不畅或有积水，扣300元/处。

4、在公路界内焚烧垃圾，扣500元/处·次；将垃圾扫入或倒入绿化带、路肩及其它属公路用地范围内的，扣500元/处·次；路肩边坡有杂物垃圾、坑槽缺口，扣300元/处·次；因清扫造成路肩高于路面，扣300元/Km·次；挡墙、护坡、边沟长有杂物、杂草、杂树，扣300元/ Km·次；中分带内有垃圾、杂物、杂草，扣300元/ Km·次。公路用地范围内有农作物（种植时没及时上报），扣500元/处·次。

5、边沟、排水沟内有杂物、垃圾扣300元/ Km·次，涵洞淤塞，扣200元/处。

6、里程碑、百米桩、警示桩、轮廓标、防眩板歪倒损坏缺失未及时更换，扣150元/根·次，伸缩缝、泄水孔未清理扣10元/道·次。

7、绿化未按要求进行配比刷白、高度低于1.2米，扣10元/棵，树木歪倒未及时扶正、不能扶正未上报、死株枯枝未清理，扣100元/棵·次，未及时对绿化进行抹芽或者路树遮挡的，扣600元/km·次，绿化带内杂草、杂树、爬藤，扣300元/km·次。

8、未在规定布置的时间内完成割草、出现遗漏割草、未贴地面完成高草割除，扣300元/Km·次。

9、清扫车清扫未做到全覆盖、缺扫、漏扫扣600元/Km·次，清扫时扫盘地刷未全部落地或喷水嘴未全开，扣1200元/次。未上报造成整条道路未清扫，扣1200元/次；未安装GPS定位系统或GPS未能实时记录作业的，扣800元/次。洒水车漏洒、不按要求洒水冲洗（4车水/台班），扣800元/次；未上报造成整条道路未洒水，扣800元/次。机械作业保持正常速度（洗扫车:5-7km/h；洒水车雾状洒水5-8km/h，洒水车前冲或后洒作业一般时速12-15公里/小时，最高不超过30公里/小时），超过规定时速5%不到30%的扣100元/次，超过规定时速30%（含30%）以上不到70%的扣300元/次，超过出规定时速70%（含70%）的扣除当日计量。洒水车标段作业总里程＜20公里，按1台班结算；总里程＞20公里，以（20公里/天·辆）的作业量为基数进行比例折算。

10、机械作业时未开启警示灯（双跳），扣300元/次；机械车身不干净整洁，扣300元/次；机驾人员下车作业时未穿标志服扣300元/人·次，洒水时未合理避让行人发生有责投诉的，扣600元/次；机械在作业路段停放不规范扣300元/次。

11、冬季不按要求洒水使路面结冰或洒水导致有责交通事故的，扣600元/次。

12、养护作业受到领导批评、群众举报、舆论曝光、网络问政、施工被投诉和上级业务检查被通报批评，以上经核实，根据严重情况扣500-5000元/次（区委区政府及区以上单位部门的通报或批评按最高处罚）。

13、养护单位制定的突发事件、重大保障等应急预案，必须具有实际可操作性，当应急事件发生时，白天必须在25分钟内、夜间1.5小时内到达并合理处置；养护单位在应急突发事件、重大保障任务中因保障不到位、不及时被上级检查通报、批评的，根据严重情况扣1000-5000元/次（区委区政府及区以上单位部门的通报或批评按最高处罚）。

14、公路中心工作人员在公路养护微信工作群发布的工作类通知，养护单位应及时回复，回复时间一般不超过2小时，最长时间不得超过8小时；养护单位未按时间节点实施的，扣0.5分/次和600元/次。

15、公路中心组织养护单位召开会议、养护考核及其他工作安排，养护单位负责人需准时到达；养护单位负责人不能参加的，需请假并委托本单位其他管理人员参加，有请假但没安排其他管理人员代替参加的，扣1500元/次；参加人员未准时到达迟到的扣1000元/次。

16、养护单位应对养护人员进行养护内容、生产安全防护教育和技术交底。养护承包合同签订一个月后，养护保洁人员不能熟记人工养护内容的，扣300元/人·次；机驾人员不熟悉机械作业标准要求的，扣500元/人·次。

17、在省级以上公路养护质量检查中，保洁、路肩垃圾被扣分的，扣3分/处·次、扣5000 元/处·次；高草割除、小修、设施及绿化歪倒被扣分的扣 0.5分/处·次、扣 2000 元/处·次；

在省级公路养护检查考核中，保洁、路肩垃圾被扣分的，扣 0.5分/处·次、扣 1500 元/处·次；高草割除、小修、设施及绿化歪倒被扣分的扣 0.5 分/处·次、扣 500元/处·次；

在市级公路养护检查考核中，保洁、路肩垃圾被扣分的，扣 0.2 分/处·次、扣 1000元/处·次；高草割除、小修、设施及绿化歪倒被扣分的扣 0.2 分/处·次、扣 300 元/处·次。

养护作业受到市级及以上通报表彰的，或在市级及以上公路养护质量检查考核中，高淳排名前两位的，养护单位可参与相应检查奖励，但路面保洁被扣分、坑槽未修补或修补不规范、歪倒未扶正、绿化遮挡任何一项被扣分的不参与对应检查奖励。

养护单位参加交通公路行业主管部门举办的技能业务竞赛取得名次的，可参与相应奖励。

18、养护单位应建立日常生产台帐资料，须对每项养护生产作业留影视或照片等，日常施工记录、结算台帐等资料不全或发现未留影视或照片等资料,扣0.2分/次及扣500元/次。

19、养护单位应根据要求按时保质保量做好整改问题资料数据上报工作，按时报送巡查等各类信息平台反馈整改问题情况，不能按时保质保量上报的，扣0.2分/次及扣800元/次。

20、养护单位在公路养护微信工作群等发布虚假作业照片或上报虚报文件资料的扣0.5分/次及扣500元/次。

21、以上单位中Km是指1000米连续路段内的任何长度。

- 公路巡查

（1）巡查范围：各养护单位标段内公路红线范围内路面、路基、边沟涵洞、桥梁、绿化、交通安全设施等。

（2）巡查频率：每周巡路不少于3天，每次巡路对中标线路全覆盖，每月至少开展一次夜间巡查（线路全覆盖）；恶劣天气及政治性保障任务应加大巡查频次频率。（养护检查等级I级：日间巡查1次/日，夜间巡查1次/月）

（3）巡查要求：养护单位应安排专人负责开展巡查，保障巡查车辆、人员符合工作需要，确保车辆定位设备正常使用；车辆行驶速度一般最高不超过50公里/小时；每一次巡查应做好巡查记录（问题闭环），及时上报、按要求开展处置。

（4）养护单位不按照要求进行公路巡查的（含每月一次夜间巡查），或巡查覆盖率不达标的，扣0.1分/次和200元/次；在巡查过程中未及时发现明显问题，或发现后未及时上报的，经核实后，第一次扣款50元/次、第二次扣款100元/次、三次及以上的根据严重情况扣款200元/次-1000元/次。养护单位每周巡路时未及时发现相关问题的受到上级领导批评、群众举报、舆论曝光、网络问政、被投诉和上级业务检查被通报批评，以上经核实，根据严重情况扣500-2000元/次。

（二）养护单位考核标准

1、严格遵守国家的法律、法规和相关规定，规范用工制度，签订劳动合同，必须办理工伤保险、意外人身保险、公共责任险。

2、严格遵守公路管理部门颁布的各项公路养护行业规范，按时、保质、保量完成养护作业。

3、合理配备作业人员、作业车辆、作业工具及劳保防护用品，劳动防护用品配备符合要求，各类设施设备管理规范。

4、建立自身的运营管理机制和质量检查机制，实行自纠自查，并定期向公路管理部门通报执行情况。出现严重的质量问题或安全事故，在采取措施补救的同时，1小时内必须上报。

5、内部岗位设置合理，有明确的职责，各类规章制度健全规范。

6、公路养护会议中积极通报作业情况，完善作业措施，提高作业水平。自觉配合各级公路养护主管部门和公路养护专业管理部门的管理、监督、检查、指导和考核，并根据需要提供相关的检查文件和资料，以及作必要的解释和说明。

7、养护单位从事作业的非道路移动机械尾气排放达标排放标准，无明显冒黑烟现象；非道路移动机械油品燃料使用国6标准车用汽油/柴油，不使用其它非国标类油品。

8、标段交接处道口，各交接标段养护单位责任范围包含交接处道口。

9、检查考核中，道路养护单位未到达以上要求中任何一条的，扣1分/次和扣500元/次，并纳入养护作业检查考核中计算。

- 养护单位合同信用考核

- 因自身原因，在约定期限内对下达的临时性或专项合同，未进行养护作业的扣0.5分/次，没有正当理由未完成扣0.2分/次。

- 因自身原因，对公路中心管理部门检查及考核通报指出的问题，未在规定期限内进行整改的扣1分/次，没有正当理由未完成的扣0.2分/次。

3、特情处置、政治性保障任务被区交通局及以上部门通报批评的，扣1分/次。

4、因自身服务质量不佳，影响车辆安全通行，发生直接经济损失1万元（含1万元）以上的安全责任事故并查实的，扣1分/次。

合同信誉考核纳入下一轮招标养护队伍的选择范畴。

四、检查考核方法

1、公路中心养护管理部门组织对养护单位公路养护情况进行检查，主要检查承包合同内项目（公路日常养护质量、人员出勤、高草割除、绿化养护、机械作业、小修应急）完成情况和工区对养护单位的检查情况，对存在问题及时下发限时通知到对应业务部门、养护单位；整改不到位的对养护单位进行扣分和罚款处罚，经限时整改后，复核仍整改不彻底或不到位的，对照考核办法对养护单位进行扣分和加倍罚款处罚，达到三次及以上的在养护单位养护经费中扣除完成整改所需的费用；业务部门将整改通报（通知）下达到养护单位的时效性，纳入年底个人、部门评优考核。

2、每次检查考核核总分为100分（见附件），每次对养护承包单位的综合检查考核最高扣分不超过5分；当月累计扣分达到8分，另扣款5000元。考核小组做好记录，一年检查考核累计扣分超过30分，则取消下年继签资格。

3、在考核过程中，考核人员做到有详细的文字、图片、视频记录，确保客观、公正、公平。

| 2025年公路养护考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对象 | 序号 | 考核内容 | 扣分标准 | 扣分位置及分数 | 扣款标准 | 扣款金额 | 备注 |
| 人员安全 | 1 | 规定时间不在岗或不在养护作业范围内 | 扣0.2分/人•次 |  | 扣200元/人•次 |  |  |
|  |  | 工作时间内养护人员2人及以上长时间聚众聊天的 | 扣0.1分/人•次 |  | 扣100元/人•次 |  |  |
|  | 2 | 养护人员作业时未穿标志服 | 扣0.1元/人•次 |  | 扣100元/人•次 |  |  |
|  |  | 养护人员作业时混穿标志服 | 扣0.1分/人•次 |  | 扣100元/人•次 |  |  |
|  |  | 未摆放前方施工及警示标志等交通安全标志 | 扣0.2分/次 |  | 扣600元/次 |  |  |
|  |  | 养护人员酒后作业 | 扣1分/人•次 |  | 扣1000元/人•次 |  |  |
| 路面 | 3 | 路面抛撒滴漏，当天内未清扫 | 扣0.2分/Km |  | 扣300元/Km |  |  |
|  |  | 路面抛撒滴漏，未及时清扫 | 扣0.3分/Km |  | 扣500元/Km |  |  |
|  |  | 路面清扫后出现带状、条状污染、积尘、积砂 | 扣0.2分/Km |  | 扣300元/Km |  |  |
|  |  | 路面抛撒滴漏，接报后15分钟内未到达现场作业 | 扣0.2分/次 |  | 扣300元/次 |  |  |
|  |  | 路面抛撒滴漏，接报后20分钟以上才到达现场作业 | 扣0.4分/次 |  | 扣600元/次 |  |  |
|  |  | 桥面涵顶、桥梁伸缩缝、中分带岛头有积尘、淤积 | 扣0.1分/次 |  | 扣300元/处 |  |  |
|  |  | 因高路肩路面排水不畅或有积水 | 扣0.2分/次 |  | 扣300元/处 |  |  |
| 路基 | 4 | 在路肩、边坡、边沟内焚烧垃圾 | 扣0.3分/处•次 |  | 扣500元/处•次 |  |  |
|  |  | 将垃圾扫入或倒入绿化带、路肩及其它属公路用地范围内 | 扣0.3分/处•次 |  | 扣500元/处•次 |  |  |
|  |  | 路肩、边坡有杂物垃圾，有坑槽、缺口 | 扣0.2分/处•次 |  | 扣300元/处•次 |  |  |
|  |  | 因清扫造成路肩高于路面 | 扣0.2分/Km·次 |  | 扣300元/Km·次 |  |  |
|  |  | 挡墙、护坡有杂物、杂草、杂树 | 扣0.2分/Km·次 |  | 扣300元/Km•次 |  |  |
|  |  | 中分带内有垃圾 | 扣0.2分/Km·次 |  | 扣300元/Km•次 |  |  |
|  |  | 路肩、边坡有农作物 | 扣0.5分/Km·次 |  | 扣500元/Km•次 |  |  |
|  | 5 | 边沟、排水沟内有杂物、垃圾 | 扣0.2分/Km·次 |  | 扣300元/Km•次 |  |  |
|  |  | 涵洞淤塞 | 扣0.2分/处 |  | 扣200元/处 |  |  |
| 设施 | 6 | 里程碑、百米桩、警示桩、轮廓标、防眩板歪倒损坏缺失 | 扣0.2分/根•次 |  | 扣150元/根•次 |  |  |
|  |  | 伸缩缝、泄水孔未清理 | 扣0.2分/道•次 |  | 扣100元/道•次 |  |  |
| 绿化 | 7 | 未按要求进行刷白、高度低于1.2米 | 扣0.2分/棵 |  | 扣10元/棵 |  |  |
|  |  | 绿化歪倒未扶正或上报、死株枯枝 | 扣0.2分/棵 |  | 扣100元/棵•次 |  |  |
|  |  | 未按要求及时进行绿化抹芽、路树遮挡 | 扣0.2分/km•次 |  | 扣600元/km•次 |  |  |
|  |  | 绿化带内杂草、杂树、爬藤 | 扣0.2分/km•次 |  | 扣300元/km•次 |  |  |
|  | 8 | 未按要求进行打草 | 扣0.2分/km•次 |  | 扣300元/km•次 |  |  |
| 机械 | 9 | 清扫车清扫未全覆盖的、缺扫、漏扫 | 扣0.2分/km•次 |  | 扣600元/km•次 |  |  |
|  |  | 清扫时扫盘地刷未全部落地或喷水嘴未全开 | 扣0.2分/次 |  | 扣1200元/次 |  |  |
|  |  | 未上报，整条道路未清扫 | 扣0.8分/次 |  | 扣1200元/次 |  |  |
|  |  | 清扫车未安装GPS定位系统或GPS未能实时记录作业的 | 扣0.5分/km•次 |  | 扣800元/次 |  |  |
|  |  | 洒水车漏洒或不按要求作业（4车水/台班） | 扣0.5分/次 |  | 扣800元/次 |  |  |
|  |  | 未上报，整条道路未洒水冲洗 | 扣0.5分/次 |  | 扣800元/次 |  |  |
|  |  | 机械作业（洗扫车:5-7km/h；洒水车雾状洒水5-8km/h，洒水车前冲或后洒作业一般时速12-15公里/小时，最高不超过30公里/小时）超过规定时速5%不到30%的 | 扣0.2分/次 |  | 扣100元/次 |  |  |
|  |  | 机械作业（洗扫车:5-7km/h；洒水车雾状洒水5-8km/h，洒水车前冲或后洒作业一般时速12-15公里/小时，最高不超过30公里/小时）超过规定时速30%（含30%）以上不到70%的 | 扣0.4分/次 |  | 扣300元/次 |  |  |
|  |  | 机械作业（洗扫车:5-7km/h；洒水车雾状洒水5-8km/h，洒水车前冲或后洒作业一般时速12-15公里/小时，最高不超过30公里/小时）超过规定时速70%的 | 扣0.5分/次 |  | 扣除当日计量 |  |  |
|  | 10 | 作业时未开启警示灯 | 扣0.1分/次 |  | 扣300元/次 |  |  |
|  |  | 机械车身不干净整洁 | 扣0.1分/次 |  | 扣300元/次 |  |  |
|  |  | 洒水时未避让行人发生有责投诉 | 扣1分/次 |  | 扣600元/次 |  |  |
|  |  | 机械在作业路段停放不规范 | 扣0.2分/次 |  | 扣300元/次 |  |  |
|  | 11 | 冬季不按要求洒水使路面结冰或造成交通事故 | 扣1分/次 |  | 扣600元/次 |  |  |
|  | 12 | 养护作业受到领导批评、群众举报、舆论曝光、网络问政、施工被投诉和上级业务检查被通报批评 | 扣1-3分/次 |  | 扣500-5000元/次 |  |  |
| 养护单位 | 13 | 养护单位应突发事件处置，白天必须在25分钟内、夜间1.5小时内到达并合理处置，未能按照要求的 | 扣0.5分/次 |  | 扣600元/次 |  |  |
|  |  | 在应急突发事件、重大保障任务中因保障不到位、不及时被上级检查通报、批评的 | 扣1-3分/次 |  | 扣1000-5000元/次 |  |  |
|  | 14 | 公路养护微信工作群发布的工作类通知，养护单位应及时回复，未按时间节点实施的 | 扣0.5分/次 |  | 扣600元/次 |  |  |
|  | 15 | 公路中心组织养护单位召开会议、养护考核及其他工作安排，有请假但没其他管理人员代替参加的 | 扣2分/次 |  | 扣1500元/次 |  |  |
|  |  | 公路中心组织养护单位召开会议、养护考核及其他工作安排，参加人员未准时到达迟到的 | 扣1分/次 |  | 扣1000元/次 |  |  |
|  | 16 | 养护保洁人员不能熟记人工养护内容的 | 扣0.2分/人·次 |  | 扣300元/人·次 |  |  |
|  |  | 机驾人员不熟悉机械作业标准要求的 | 扣0.3分/人·次 |  | 扣500元/人·次 |  |  |
|  | 17 | 在省级以上公路养护质量检查中，保洁、路肩垃圾被扣分的 | 扣3分/处·次 |  | 扣5000 元/处·次 |  |  |
|  |  | 在省级以上公路养护质量检查中，高草割除、小修、设施及绿化歪倒被扣分的 | 扣 0.5分/处·次 |  | 扣2000 元/处·次 |  |  |
|  |  | 在省级公路养护检查考核中，保洁、路肩垃圾被扣分的 | 扣 0.5分/处·次 |  | 扣 1500 元/处·次 |  |  |
|  |  | 在省级公路养护检查考核中，高草割除、小修、设施及绿化歪倒被扣分的 | 扣 0.5 分/处·次 |  | 扣 500元/处·次 |  |  |
|  |  | 在市级公路养护检查考核中，保洁、路肩垃圾被扣分的 | 扣 0.2 分/处·次 |  | 扣 1000元/处·次 |  |  |
|  |  | 在市级公路养护检查考核中，高草割除、小修、设施及绿化歪倒被扣分的 | 扣 0.2 分/处·次 |  | 扣 300 元/处·次 |  |  |
|  | 18 | 养护单位相关台账或影视资料不全或发现未留影视或照片等资料 | 扣0.2分/次 |  | 扣500元/次 |  |  |
|  | 19 | 养护单位不能按时上报资料的 | 扣0.2分/次 |  | 扣800元/次 |  |  |
|  | 20 | 公路养护微信工作群发布虚假作业照片或虚报文件资料的 | 扣0.5分/次 |  | 扣500元/次 |  |  |
|  | 21 | 不按照要求进行公路巡查的（含每月一次夜间巡查），或巡查覆盖率不达标的，未及时发现明显问题，或发现后未及时上报的 | 扣0.1分/次 |  | 扣200-1000元/次 |  |  |
|  |  | 养护单位每周巡路时未及时发现相关问题的受到上级领导批评、群众举报、舆论曝光、网络问政、被投诉和上级业务检查被通报批评的 | 扣1-3分/次 |  | 扣500-2000元/次 |  |  |
|  |  | 养护单位其它考核标准 | 扣1分/次 |  | 扣500元/次 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 100分倒扣 |
|  | 考核人员： 日期： |  |  |  |  |  |  |

第六章 投标文件格式及附件

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件中的投标文件格式为准。

投标文件

项目编号：

项目名称：

包    号：

投标人名称：

日	   期：

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

南京市高淳区公路事业发展中心：

根据贵方           （项目名称）          （项目编号）       (包号)公开招标公告，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表	        	（投标人名称），提交投标文件并参加公开招标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的总报价为（大写）             元人民币。其中，小型和微型企业产品为       元人民币。

3、我们已详细审核全部文件及其有效补充文件，我们放弃对文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、一旦我方成交，我方将根据文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

5、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与招标人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向招标人、代理机构工作人员和评标小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人：        （盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日 期：      年     月     日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于		（投标人住址）的	       （投标人名称）法定代表人 		（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的	     （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的	     （项目名称）       	（项目编号）         （包号）公开招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于	年	月	日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日	期：	年	月	日

（附法定代表人及被授权人身份证正反面复印件）

目录三：开标一览表

- 开标一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 包号 | 投标报价（万元） | 投标人是否属于小、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（盖章）

法人代表或授权代表签字：

日    期：   年  月  日

说明：在“投标人是否属于小、微型企业”栏里填“是”或“否”。

目录四、服务清单报价表及公路日常养护指导价表

目录五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                                       项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标人响应 | 偏离（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：	          （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标响应 |  |  | 偏离（是/否） |

投标人名称：                  （盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

目录七、技术方案及承诺

技术方案及承诺

（格式自拟）

目录八、拟投入人员情况表

拟投入车辆（设备）情况表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车辆（设备）名称 | 购买日期 | 数量 |  | 型号 | 是否为自有 | 备注 |

投标人名称：                                      （盖章）

目录九、类似业绩情况表

类似业绩情况表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |

投标人名称：                                      （盖章）

目录十、投标人资格证明材料

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为        （符合/不符合）      条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日          期：

属于监狱企业的证明文件（如有）

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市高淳区公路事业发展中心：

我单位	                     （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中	     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年	  月  日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式或证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市高淳区公路事业发展中心：

我单位	                （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：	   。

主要专业技术能力有：	   。

声明人：（公章）

日  期：年 月 日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）