# 竞争性磋商文件

（服务类）

项目编号：LHSHGQDQ-ZLAQ-2025

项目名称：南京市六合区山湖灌区大泉片续建配套与现代化改造项目质量安全专项监管服务

采 购 人：南京市六合区中型灌区续建配套与节水改造工程建设处

采购代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

二○二五年八月

### 第一章	竞争性磋商邀请

南京市六合区山湖灌区大泉片续建配套与现代化改造项目质量安全专项监管服务的潜在供应商应在江苏省鸿源招标代理股份有限公司（南京市建邺区嘉陵江东街18号1幢612室）获取采购文件，并于2025年8月26日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：LHSHGQDQ-ZLAQ-2025

1.2项目名称：南京市六合区山湖灌区大泉片续建配套与现代化改造项目质量安全专项监管服务

1.3采购方式：竞争性磋商

1.4预算金额：柒拾叁万元整（RMB 730000元）

1.5采购需求：输配水工程，整治干、支渠8条，总长12.31千米；配套建筑物工程，拆建灌溉站5座及附属配套设施。负责工程施工期间工程建设管理，现场协调、质量控制、安全管理、档案整理等方面的技术服务。

1.6服务期限：22个月（其中施工期10个月，缺陷责任期阶段12个月）。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 [2019] 9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库 [2019] 19号）等政府采购文件。

2.3采购人根据项目的特殊要求规定的特定条件：

1、供应商自（2020年8月1日及以来）承担过水闸或泵站或河道整治或农田水利监理、技术咨询服务、代建（或项目管理）业绩的（提供中标通知书（如有）、合同、工程完工或竣工验收证明，时间以合同签订时间为准）。

2、拟派项目负责人具有水利工程类高级及以上技术职称（提供职称证书及近三个月（2025年5月及以来）任意一个月的社保证明）

本项目不接受联合体投标。

2.4.拒绝下列供应商参加本次磋商活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的磋商活动；

（2）凡为磋商项目提供整体设计、规范编制或者监理、施工、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的磋商活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》宁财规[2018]10号第十一条、十二条所列严重失信行为情形的供应商参加本项目的采购活动。采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用南京”网站(www.njcredit.gov.cn)、 “中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)、 “ 南京市政府采购网”网站(www.njgp.gov.cn) 等渠道查询供应商信用记录并保存。供应商组成联合体(如本项目接受)且联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

三、获取磋商采购文件

时间：2025年8月15日8:00至2025年8月21日17:30（北京时间）

地点：“江苏政府采购网”。

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

售价： 0元。

四、响应文件提交

提交投标文件截止时间：2025年8月26日10点00分（北京时间）。

开标时间：2025年8月26日10点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目招标文件对采购产品或服务的性能和技术参数要求，均为基本需求参考值，投标产品或服务技术性能应达到同等或更优。

2. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。采购代理机构在供应商购买采购文件时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存。。

3. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

4.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以原件扫描盖章件向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页（https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，原件扫描件上传至电子响应文件中一并提交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商成交后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

5.以上内容若有变更将通过原招标公告媒体发布，投标人应在投标截止时间前关注江苏政府采购网等有关本招标项目有无变更公告。如果没有及时关注本网站公告导致误投标，其责任由投标人自行承担。

6.本次招标不收取投标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

招标人：南京市六合区中型灌区续建配套与节水改造工程建设处

地址：六合区雄州南路268号

联系人：丁玲

电话：025-57759664

2.采购代理机构信息

名称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼六楼

联系人：朱蒙、潘泽源

电话：025-86338725

### 第二章	供应商须知

前附表

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：南京市六合区中型灌区续建配套与节水改造工程建设处 地址：六合区雄州南路268号 联系人：丁玲 电话：025-57759664 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司 地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼六楼 联系人：朱蒙、潘泽源 电话：025-86338725 |
| 3 | 采购项目名称 | 南京市六合区山湖灌区大泉片续建配套与现代化改造项目质量安全专项监管服务 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京市 |
| 5 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构； （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“南京公共采购信息网”（njgc.jfh.com）； （3）查询时间：响应文件提交截止时间后； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 6 | 响应文件拒收情形 | （1）未按磋商文件规定要求密封的； （2）在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的； （3）法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。 |
| 7 | 无效响应文件情形 | （1）响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章的； （2）投标报价超出采购预算限额或总价最高限价或分项最高限价的； （3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的（磋商文件规定允许递交备选方案的除外）； （4）不满足磋商文件加★条款的； （5）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （7）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人； （8）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （9）不同供应商的响应文件相互递交或上传等； （10）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的； （11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； （12）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的； （13）货物/服务承诺和付款条件未响应招标要求的； （14）响应文件含有采购人不能接受的附加条件； （15）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。 （16）提供虚假材料的（包括但不限于：营业执照、资格证明文件、技术条款偏离表等）； （17）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)、“南京公共采购信息网”（njgc.jfh.com）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（18）供应商不符合诚信档案注册登记管理相关要求的；（19）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。 |
| 8 | 盖章要求 | 供应商响应文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效响应文件处理。 |
| 9 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币：73万元。采购单位不接受高于此限价的磋商文件。 |

一、总    则

1、适用法律

1.1国家规定的有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的采购单位等。

2.2“供应商”是指参加磋商竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“服务”指本磋商文件中所述相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1采购人或采购代理机构将在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行信用信息查询，并将网站查询有关记录留存。

3.2供应商信用查询记录不符合供应商须知前附表要求的，采购人或采购代理机构将依法拒绝供应商参加本次采购活动。

4、磋商费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购招标代理服务费由成交供应商参照计价格[2002]1980号文件规定的基准费率48%收取，专家评审费专家评审费按实支付由发包人承担，请供应商予以关注并核算到总报价中。不管报价结果如何，投标人均应承担自己报价所需一切费用。

4.3本次招标专家评审费由采购人负责向评审专家支付专家评审费，执行江苏省财政厅《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》。

4.4本次招标代理服务费在成交供应商领取中标通知书时结算。

二、响应文件编制

5、响应文件的语言、计量单位、货币和编制

5.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

5.3供应商应用人民币报价。

5.4响应文件的编制应按照磋商文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。响应文件统一用A4幅面（如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面）打印、装订（提倡采用胶装的形式）成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

5.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

5.6供应商应将响应文件用档案袋或封套密封，封面并注明项目编号、项目名称、供应商全称等。

6、响应文件的组成

6.1供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

6.2响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

6.3响应文件的商务部分：商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商文件的要求，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※竞争性磋商申请及声明；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）※“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函；

（4）※第一章竞争性磋商公告中2.1供应商应满足的基本条件证明文件；

（5）※第一章竞争性磋商公告中2.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（7）《商务条款偏离表》。

6.4响应文件的技术部分：技术部分是证明供应商提供的服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※服务内容的详细说明；

（2）※项目实施方案；

（3）服务承诺；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料等；

（5）《技术条款偏离表》。

6.5响应文件的价格部分

（1）价格部分是对服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应以表格形式详细说明服务的价格构成，以及价格构成各项因素的单价和总价。供应商系小微企业的，须在《报价表》中注明。

（4）供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

（5）供应商响应文件所报的投标价格（首次报价）不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，按无效投标处理。

（6）经磋商后，如果成交价高于或低于供应商在响应文件所报投标价格（首次报价）的，分项报价同比例调整。

6.6响应文件的其他部分：其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

7、磋商保证金

7.1本项目不收取磋商保证金。

三、响应文件签署与提交

8、响应文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署。

9、响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

10、供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

11、有下列情形之一的响应文件将拒收：

11.1未按磋商文件规定要求密封的；

11.2在磋商文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的；

11.3法律、法规和磋商文件规定的其他拒收情形。

四、磋商

12、联合体（如本项目接受联合体投标的，联合体各方须满足以下要求）

12.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。

12.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

12.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

12.4以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

13、磋商组织

13.1在提交响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。

13.2磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

14、磋商程序

14.1磋商小组审阅供应商所提交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

14.2磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

14.3磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

14.4实质性内容（即磋商过程中可能变动的内容）是指：本磋商文件第四章采购项目需求中所有要求、第五章合同草案条款中所有要求，磋商小组一般情况下不进行变动。

14.5如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

14.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（二次或多次报价）。

14.7最后报价由供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.8出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

（1）本章6.3、6.4加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）供应商响应文件中未响应磋商文件第四章采购项目需求中规定的实质性要求的；

（3）供应商提交的最后报价超过磋商文件中规定的项目预算或最高限价的；

（4）磋商小组认为供应商提交的最后报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将对该供应商作无效投标处理；

（5）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（6）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

14.9出现下列情形之一的，磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除法律法规另有规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.10根据财政部关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等相关法律法规规定，如磋商采购项目属政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目的，在采购过程中符合要求的供应商只有2家时，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

15、评定成交方法和标准

15.1采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

15.2综合评审因素详见第三章成交标准。

16、确定成交供应商

16.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将综合排名第一的供应商确定为成交候选供应商。

16.2成交候选供应商确定后，默认按照以下第（1）种方式确定成交供应商：

（1）磋商小组直接确定综合排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

如按照第（2）种方式确定成交供应商的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

16.3采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，在采购信息发布媒体上公告成交结果，成交结果公告期限为1个工作日，公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

16.4成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

16.5成交通知书发出后，成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外不得放弃或拒绝签订合同的。

16.6采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

16.7所有响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购代理机构均不退回。

17、编写评审报告

17.1磋商小组根据磋商过程和结果编写评审报告。

18、签订合同

18.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

18.2采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

18.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展采购活动。

18.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

五、询问、诚实信用

19、询问

19.1供应商对磋商活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

20、诚实信用

20.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

20.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

20.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

20.4供应商应自觉遵守磋商评审纪律，扰乱磋商评审现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

### 磋商标准

1、综合说明

1.1报价包括：完成本项目的全部费用不限于包含人、材、机费、管理费、利润、代理服务费、税金等。在合同期内不作任何调整。

1.2供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果以其中某些条款不响应时（其中加★条款为实质性条款不得负偏离），应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

1.3磋商说明：

1.3.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

1.3.2参加磋商的供应商必须提供磋商代表的身份证明和法人授权委托书（法定代表人（负责人）为磋商代表的可不提供）；

1.3.3响应文件密封和签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

1.3.4最后报价超过采购预算的，不能成交；

1.3.5不实质性响应磋商文件的不能成交；

1.3.6实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，采购人（或采购代理机构）应当终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动（其中满足财库 [2015]124号文规定，2家即可继续进行）。

1.3.7最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。（磋商过程中特殊说明除外）

2、磋商成交原则及评审方法、标准

2.1 评审方法采用综合评分法。

即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审。

评审时，磋商小组分别对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分并汇总；所有评审专家打分的算术平均值为供应商的最终评审得分，评审得分最高者为第一成交候选人。（四舍五入，保留小数点后2位）

如出现评审得分最高的供应商有两个或两个以上的，以磋商最后报价低者优先作为成交候选人。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如果磋商最后报价、技术指标得分仍相同，则由磋商小组投票表决方式（少数服从多数）确定成交候选人。

2.2 综合评分标准

本次采购的评标方法采用综合评分法，总分值为100分，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方成交，则其成交价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应竞争性磋商文件要求的，将不得成交）。

| 序号 |  | 评标因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （20分） | 投标报价 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且响应性报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/其他报价)×20（小数点保留两位）。（20分） |  |
| 2 | 项目负责人资历（8分） | 项目负责人资历（8分） | 1、拟任项目负责人具有一级造价工程师（水利工程）注册证书或水利水电工程一级建造工程师注册证书或水利部监理工程师注册证书（水利工程施工监理）或注册土木工程师（水利）证书的，得4分。 |  |
|  |  |  | 2、项目负责人（2020年8月1日及以来）担任过水闸或泵站或河道整治或农田水利监理、技术咨询服务、代建（或项目管理）项目负责人的（提供中标通知书（如有）、合同、工程完工或竣工验收证明，时间以合同签订时间为准，提供材料需体现项目负责人身份），每个得2分，最多得4分。项目负责人业绩、供货商业绩和资格审查业绩不可重复。 |  |
| 3 | 管理机构人员配置 （14分） | 管理机构人员配置 （14分） | 1、安全工作人员（项目负责人除外）具备国家注册安全工程师（建筑施工）证书或水利部建设管理与质量安全中心颁发的水利工程建设监理人员安全生产培训证书或水行政主管部门颁发的安全生产考核证（A、B、C之一）的，得2分；水利工程类中级职称得1分，高级及以上技术职称，得2分；自2020年8月1日及以来水闸或泵站或河道整治或农田水利监理、技术咨询服务、代建（或项目管理）中参与安全咨询服务经历的，得2分；最多6分 2、质量工作人员（项目负责人除外）具有水利水电工程一级建造工程师证书或水利部监理工程师证书（水利工程施工监理）或质检（量）员证书的，得2分；具有水利工程类中级职称，得1分，水利工程类高级及以上技术职称，得2分；自2020年8月1日及以来水闸或泵站或河道整治或农田水利监理、技术咨询服务、代建（或项目管理）中参与质量咨询服务经历的，得2分；最多6分 3、档案管理人员（项目负责人除外），具有水利工程类中级及以上职称的得2分，最多2分。 以上专业人员不可兼任，同时提供单位为其缴纳的近一个月（2025年5月及以来任一月）社保证明，业绩需提供同时提供合同协议书、完工或竣工验收证明，如合同中不能体现相应岗位，需提供业主证明。 |  |
| 4 | 企业业绩（5分） | 企业业绩（5分） | 供应商自（2020年8月1日及以来）担任过水闸或泵站或河道整治或农田水利监理、技术咨询服务、代建（或项目管理）项目负责人的，每有一个得2.5分，最多5分。（提供中标通知书（如有）、合同、工程完工或竣工验收证明，时间以合同签订时间为准) 项目负责人业绩、企业业绩不可兼得，资格审查业绩不得加分。 |  |
| 6 | 技术部分（53分） | 建设管理技术咨询服务目标。（6分） |  | 目标完整、准确、合理6分，一般4分，不完整、不准确、不合理2分，未描述不得分。 |
|  |  | 建设管理技术咨询服务的任务及工作流程。（7分） |  | 根据项目建设管理服务工作实施程序和合理性进行评审。合理7分，一般4分，不合理2分，未描述不得分。 |
|  |  | 项目质量、安全目标控制的方法和措施。（10分） |  | 控制方法和保证措施完整、有效、合理、针对性强10分，较合理得7分，一般5分，不合理3分，未描述不得分。 |
|  |  | 建设管理技术咨询服务过程中的组织与协调。（10分） |  | 控制方法和保证措施完整、有效、合理、针对性强10分，较好得7分，一般5分，不合理3分，未描述不得分。 |
|  |  | 对合同管理档案管理、工程验收提供服务方案。（10分） |  | 合理且编制很好的10分，较好得7分，一般5分，不合理3分，未描述不得分。 |
|  |  | 建设管理服务工作的重点和难点分析。（10分） |  | 重视的问题的论述并给出解决的对策和方法，合理且编制很好的10分，较好7分，一般5分，不合理3分，未描述不得分。 |

说明：

1、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。

2、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予报价的5%价格扣除，用扣除后的分值参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件加盖公章为准）。

3、小微企业的价格扣除

3.1.对小微企业生产的产品给予报价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业，享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号）。

4、监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5、残疾人福利性单位的价格扣除

5.1. 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 第四章	 招标项目的技术规格、要求和数量等

工程概况

1.项目建设地点：南京市六合区

2项目总体建设内容：输配水工程，整治干、支渠8条，总长12.31千米；配套建筑物工程，拆建灌溉站5座及附属配套设施。

3.本合同项目服务范围：

3.1本次招标范围为：负责工程施工期间工程建设合同管理、质量管理、安全管理、进度管理、环境保护与水土保持管理、档案管理等工作，以及工程验收相关的工作技术咨询服务。

3.2服务范围为：负责工程施工期间工程建设管理，现场协调、质量控制、安全管理、档案整理等方面的技术服务。

自合同签订之日起，实施以下内容：

（1）配合项目对所签订的合同实行全过程管理。

（2）配合组织项目实施，抓好项目建设管理，对建设工期、施工质量、安全生产和资金管理等负责，依法承担项目建设单位的质量责任和安全生产责任。

（3）配合组织项目设计变更、概算调整相关文件编报工作。

（4）配合组织编报项目年度实施计划和资金使用计划，并定期向采购人报送工程进度、质量、安全以及资金使用等情况。

（5）配合完成项目检查、稽察、等事项协调处置工作。

（6）按照验收相关规定，组织项目分部工程、单位工程、合同工程验收；组织参建单位做好项目阶段验收、专项验收、竣工验收各项准备工作。

（7）配合项目的各类手续报批、报建、报表和组织协调各方面关系，整理汇编移交有关项目资料等。

（8）配合负责项目档案管理与验收，竣工验收后及时办理资产移交手续。

（9）合同约定的其他职责。

3.3服务期限约22个月，具体如下：

建设服务期：自开工之日起至工程及相关专业工作完工验收合格，约10个月。（以竣工日期为准）

4付款方式：第一次进度付款：付至合同价10%，时间或形象进度：合同签订后，提交专项监管方案，通过后一个月内支付。

第二次进度付款：付至合同价50%，时间或形象进度：工程形象进度达到60%，提交阶段性工作报告后，一个月内支付。

第三次进度付款：付至合同价90%，时间或形象进度：完工验收通过后一个月内支付。

第四次进度付款：付至审定价100%，时间或形象进度：竣工验收通过后一个月内。

### 第五章	合同草案条款及格式

协议书

合同名称：

合同编号：

（委托人名称，以下简称“委托人"）为实施，已接受对该项目建设管理技术咨询服务投标。委托人和建设管理技术咨询服务人共同达成如下协议。

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

( 1 ) 招标文件；

( 2 ) 中标通知书；

( 3 ) 建设管理技术咨询服务人投标文件；

( 4 ) 专用合同条款；

( 5 ) 通用合同条款；

( 6 ) 委托人要求；

( 7 ) 建设管理技术咨询服务报酬清单；

( 8 ) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：元。

4项目负责人：。

5建设管理技术咨询服务工作质量符合的标准和要求：见招标文件。

6建设管理技术咨询服务人承诺按合同约定承担工程的建设管理技术咨询服务工作。

7委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向建设管理技术咨询服务人支付合同价款。

8建设管理技术咨询服务人计划开始服务日期：2025年月，实际日期按照委托人在开始服务通知中载明的开始服务日期为准。

本合同协议书一式肆份，合同双方各执俩份。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：委托人：

（盖章）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名）法定代表人或委托代理人：（签名）

建设管理技术咨询服务人：

（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签名）

签订时间：

签订地点：

第1 节通用合同条款

第一部分词语定义

第一条下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

（1）建管服务：指项目管理单位通过规定的程序，选择具有水利工程建设管理经验、技术和能力的专业化项目建设管理单位，负责水利建设项目的建设实施，竣工验收后移交运行管理单位的服务活动。

（2）合同协议书：指委托人和建管服务人共同签署的合同协议书。从项目初期（初步设计概算批复之前）开始委托的全过程建管服务项目，在初步设计概算批复之后由委托人（项目法人）与建管服务人重新签订正式合同协议书。

（3）委托人：指与建管服务人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

（4）建管服务人：指承担本工程项目建管服务服务的单位及其合法继承人。

（5）一方：委托人或建管服务人。

（6）双方：委托人和建管服务人。

（7）第三方：与本项目建设有关的其他当事人。

（8）建管服务项目管理机构：指建管服务人派驻本工程开展建管服务服务的组织。

（9）建管服务项目管理：指建管服务人按合同要求对工程的前期管理、施工期管理、竣工验收管理、移交及质保期管理。建管服务依据、建管服务形式、建管服务范围、工作内容、建管服务目标在专用条款中约定。

（10）项目负责人：指由建管服务人任命，代表建管服务人行使权利和履行义务的全权负责人。

（11）正常服务：指委托人委托的建管服务范围内的工作内容。

（12）附加服务：指建管服务人为委托人提供正常服务以外的服务。

（13）建管服务报酬：指合同中建管服务人完成正常服务、附加服务应得到的正常服务建管服务报酬和附加服务建管服务报酬。

正常服务的建管服务报酬是指在项目管理过程中为实施本合同所需的项目建设管理服务建管服务报酬。即建管服务人的人员服务费，工具用具使用费，固定资产使用费，零星固定资产购置费，办公费，差旅交通费，以及按照合同规定应由建管服务人负责的日常会务等活动产生的费用（不含大型会务费等），管理费、利润和税金等。

附加服务的建管服务报酬按合同补充协议书约定。

（14）保留金：指建管服务人为保证处理各专业工作在建管服务质保期内的工程质量问题，组织相关单位进行维修、管理的费用，保留金占合同价的比例由合同专用条款第五十六条约定。建管服务人未完成质保期责任的，委托人有权扣留其未履行责任的相应保留金。保留金最终余额在质保期满后按专用合同条款约定退还给建管服务人。

（15）大型会务：指工程开工典礼、有关部门监督与检查、审计、稽察稽查、专家学术交流、阶段验收、专项验收、竣工验收等，由委托人负责组织并承担会务费用，建管服务人配合会务活动。

（16）质量平行检测：指施工单位在自行检测合格的基础上由监理人平行抽样检测、检验，建管服务人对监理人的该检测、检验活动监督、检查。

（17）专项检测；指工程常规检测之外，根据工程实际需要由有关质量、安全等监督部门或委托人提出的专项检测等工作，由委托人承担检测费用。建管服务人配合检测活动并对被检测的相关专业工作承担单位监督、检查。

（18）工程质量奖项申报：指申报国家、水利行业、省、市等有关工程质量奖项。

（19）建管服务服务期限：指项目建管服务服务工作从签订本合同之日起至建管服务质保期终止之日止。建管服务服务包含建设期服务、质保期服务。

（20）质保期：指项目竣工验收后的建管服务服务期限，从项目竣工验收合格之日起12个月。

（21）天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

（22）月：指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

（23）专业工作：指承担本项目征迁移民、勘察、设计、施工及设备安装、监理、材料和设备供应及安装、征迁移民监测评估、第三方工程质量检测、专项检测、水土保持监测、环境保护监测、土地报批、工程科研等工作，由具备相应资质或资格的单位专业实施。

（24）不可抗力：指委托人与建管服务人均不能预见、或不能采取措施避免并不能克服的自然灾害或社会政治因素等。

（25）书面形式：指合同文件、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

第二条合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

第三条适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

第四条其他增加的词语解释见专用合同条款。

第二部分双方的责任

委托人的责任

第五条委托人及时筹措建设资金。协调当地政府有关部门、企事业单位和居民关系，办理规划许可手续，及时提供工程建设现场条件，组织、实施各种“大型会务”，负责工程土地征迁、移民安置、地方矛盾协调等工作。与建管服务人的具体职责分工按《工程项目建设实施建管服务工作内容分担明细表》执行。

第六条委托人对建管服务项目进行全面督查，对违规行为予以纠正。

第七条委托人确定本项目建设招标的招标代理机构。

第八条委托人对工程规模、设计标准、规划设计、工艺设计和设计使用功能等要求进行认定，及时对工程设计变更审批。建立安全生产防护监督体系，全面检查、督促、考评工程建设参建各方安全生产。

第九条委托人根据项目建设进展情况及需要，调整建管服务工作量，并根据实际工作量调整与支付建管服务报酬及支付、扣回合同约定的奖惩费用。对建管服务人因擅自变更建设内容，扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失的，追究其责任以挽回建设资金损失。

第十条委托人对建管服务人的项目管理人员进行考核，及时通知更换不称职的项目管理人员。

第十一条委托人对建管服务项目工程质量和施工进度等进行监督并参与工程验收工作，对建管服务人提出的资金计划进行审核批准，对建管服务项目的合同执行情况和资金使用情况进行监督。

第十二条委托人对建管服务人组织的工程竣工结算和财务决算进行监督，按主管部门的规定委托相应的审计单位，对工程全过程进行跟踪审计。

委托人现场代表的职责

第十三条进行工程巡查，跟踪掌握工程实施进展和工程量的完成情况，对存在问题及时提醒建管服务人并要求整改，督促建管服务人对安全、质量保证、环境保护管理体系建立运行和安全、质量保证、环境保护措施的落实。

第十四条参加工地例会。

第十五条及时对设计变更、索赔等进行现场取证。

第十六条遇有重大安全、质量隐患和紧急事故，应立即向建管服务人通报并当场采取抑制事态进一步发展的有效措施。

建管服务人的职责

第十七条建管服务人根据委托人授权以及有关法律、法规的规定，对以下项目建设的组织、管理及协调：

（1）协助委托人举办的与项目有关的各种“大型会务”，协助委托人开展土地征迁、移民安置、地方矛盾协调工作。

（2）根据国家相关规定的程序，组织专业工作招标或协助委托人直接发包。

（3）监督、检查工程规模、设计标准、施工工艺设计和使用功能满足国家强制性标准和委托人要求

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，向设计方提出建议；对工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，立即报告委托人以及时纠正。

（5）按照保质量、保工期和降低成本的原则，审核并批准工程施工组织设计和技术方案，同时报告委托人。

（6）主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调事项应事先向委托人报告。

（7）对于不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备，以及对不符合规范和质量标准的工序、单元工程、分部工程和不安全的施工作业，立即通知监理人采取相应措施。

（8）及时审批监督监理人发布的开工通知、停工通知、复工通知，建管服务人批准开工通知、停工通知、复工通知应通报委托人。

（9）对工程施工进度的检查、监督，以及对工程实际完工（或竣工）日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认，当超出施工承包合同范围和一定额度时，签认补充规定由专用条款约定。对结算工程款的复核确认与否定。

（11）对项目建设资金的使用进行合理计划。

（12）与有关单位商定处理保修、返修内容和费用，并报委托人批准。

第十八条建管服务人有权拒绝委托人提出的违反国家相关法律、法规、政策的要求。

第十九条建管服务人按本合同约定的“分担工作明细表”负责项目现场的全部建设管理服务工作。

第三部分 双方的义务

第二十条委托人应当及时办理项目有关行政审批、核准、备案等报批文件，应当在专用合同条款约定的时间内免费向建管服务人提供与工程有关的为建管服务项目管理工作所需要的工程资料。

第二十一条委托人及时交纳规划、城市管理、审计等各种相关费用，并应为建管服务人如下工作提供方便：委托范围内的处理、协调与建管服务项目有关的各行政主管部门及居民关系等工作；以委托人名义办理的各项建设手续。

第二十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内代表委托人作出决定的现场代表（在合同协议书中约定），负责与建管服务人联系，协调关系，监督建管服务工作。更换现场代表，要提前通知建管服务人。

第二十三条委托人应按专用合同条款第五十六条规定向建管服务人支付建管服务报酬、奖励费等。

第二十四条委托人应在专用合同条款约定的时间内就建管服务人书面提交并要求作出决定的一切事宜给予书面答复。

第二十五条若委托人对重大方案进行调整，应在24小时内书面通知建管服务人采取应对措施，并视具体情况签订补充合同调整建管服务报酬。若委托人未按本合同有关规定及时对重大事项进行批复或委托人工作拖延时间过长已经严重影响建管服务人履行合同义务，委托人应及时调整计划、方案，并根据实际情况对建管服务人的损失给予赔偿。

第二十六条委托人应在项目完工（或竣工）验收合格后，在双方协商确定的时间内与建管服务人共同办理项目移交手续，并组织对建管服务人进行客观、全面、公正的绩效评价。对于具备移交条件而委托人未办理移交手续等所产生的代管费用，由双方另行协商确定。

第二十七条委托人应与建管服务人共同进行国家、省、市有关质量奖的申请和重大科研项目的立项申请和管理工作，以及文明工地创建工作，并按专用合同条款第五十六条约定给予奖励。

第二十八条委托人应全面实际地履行本合同约定的各项责任义务，如有违反则应当承担违约责任。若委托人未按时提交设计文件或工程资金未按合同有关约定时间到位，严重影响工程进展并给建管服务人造成的直接经济损失；或者由于委托人失职、渎职等原因给建管服务人造成重大损失；委托人应对建管服务人的损失依照相关法律、法规、规定及合同约定给予赔偿。

建管服务人的义务

第二十九条建管服务人按建管服务合同履行建管服务工作职责，且遵守国家有关法律、法规、维护委托人的合法权益。

第三十条建管服务人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准组织工程实施，严格控制项目投资、确保工程质量，按期交付使用。在正式承接建管服务工作后一个月（或专用合同条款约定的时间）内编制完成建设工程项目建管服务实施计划，并按照该计划要求组建能够满足建管服务项目管理工作需要的项目管理机构，制定完整的管理制度，明确相关的工作程序和工作界面，按照建管服务管理的范围和内容完成建管服务工作。该计划报委托人批准。

第三十一条建管服务人应严格按照工作内容分担明细表和合同条款约定的建管服务服务范围和工作内容开展建管服务工作，并按月向委托人汇报建管服务工作进展情况。在工程项目管理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第三十二条建管服务人“建管服务项目管理机构”及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何报酬或经济利益。建管服务人不得参加与合同规定中委托人利益相冲突的任何活动。建管服务人应办理和处理本单位“项目管理机构”的人员人身保险和财产保险。建管服务人应督促施工、监理等单位办理有关保险并向委托人备案。

第三十三条建管服务人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他合同随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。对于必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经监理人、承包人（或材料设备供应或其他专业工作的服务单位）签署意见后，由建管服务人按经委托人批准的设计变更管理办法规定执行。

第三十四条建管服务人按工程进度拟定招标方案和设备材料的采购计划,经委托人批准后由建管服务人负责组织本工程建设所有招标或直接发包工作，并经委托人委托对招标代理机构及工作进行管理，处理招标的标活动中的质疑与投诉事项。各项招标结果须经委托人同意后方能发布招标公告、中标公示、中标通知书。委托人、建管服务人及中标（承揽）单位共同签订合同（否则签订合同无效），同时接受招标投标管理部门的监管。

第三十五条建管服务人使用委托人提供的设施和物品属于委托人的财产，在建管服务项目管理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按委托人要求的时间和方式移交给委托人。

第三十六条建管服务人应接受委托人因工程建设等需要进行的工作量调整。

第三十七条建管服务人应根据项目进度需要及合同执行情况，向委托人提出资金计划申请，合理使用建设资金，并接受委托人监督。

第三十八条建管服务人应严格按照国家相关规定,组织工程竣工结算和财务决算，处理专业工作中的合同纠纷，并接受委托人的监督。

第三十九条建管服务人应在项目建成后，配合委托人组织竣工验收，并将验收合格的项目在规定时间内向委托人办理移交手续。经委托人要求提前投入使用的项目，在使用期间需完善竣工验收移交手续。

第四十条建管服务人应建立项目建管服务服务档案，并监督、检查各专业工作单位建立完整的项目建设档案，在建管服务项目完成后将工程档案、财务档案及相关资料向委托人和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

第四十一条建管服务过程中，建管服务人应无条件配合由委托人明确的审计单位、监察部门等对工程全过程进行跟踪审计、行政监察，应全面负责建管服务范围内的资金安全管理工作。

第四十二条建管服务人应及时进行与建管服务内容有关的工程质量奖的申报，以及由建管服务人参与的重大科研项目的立项申请和管理工作。具体约定见专用合同条款。

第四十三条建管服务人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行的行为，承担相应的违约责任并予以赔偿；因建管服务人失职、渎职给委托人造成的损失应予以赔偿。以上合计赔偿金额不超过合同约定的建管服务报酬。若发生因建管服务人工作失误造成重大伤亡及其他安全事故，建管服务人应承担相应责任，同时负责处理并做好善后工作，并及时报告委托人。

第四部分 合同生效、变更、暂停与终止

第四十四条本合同自建管服务人递交履约保证金后，双方法定代表人或其授权代理人在合同上签字并加盖公章之日起生效（要求提供履约担保的，履约担保作为合同生效的前置条件）。履约保证金要求见“投标人须知前附表”。履约保证金证明在工程项目经完工验收合格之日起28天后失效。

第四十五条在双方协商一致的基础上，委托人对建管服务项目委托管理服务的形式、范围和内容可书面要求变更。上述变更或经批准的工程变更导致增加或减少的项目管理工作量，其有关的项目管理服务费和项目管理目标亦应做相应的调整。

第四十六条因委托人或第三方的责任，导致建管服务人履行项目管理服务滞后或未实际履行的，建管服务人应及时将该情况与可能产生的影响书面通报委托人，如有必要，在双方协商一致的基础上对本合同进行相应的变更。

第四十七条在签订本合同后，除第四十五、第四十六条规定导致项目管理服务费发生变化外，合同价格不作调整。专用合同条款对此另有约定的除外。

第四十八条没有另一方的书面同意，任何一方不得将本协议规定的义务、责任和权利予以转让。

第四十九条未经委托人同意，建管服务人不得将项目委托管理服务的任何部分予以分包。建管服务人因项目管理服务的需要，经委托人同意可适当聘用符合要求的专业技术等人员。

第五十条国家或行业等方面关于工程管理的规范性文件、办法调整时，项目管理服务费不作调整。

第五十一条出现根据本合同的规定不应由建管服务人负责的情况，且该情况已使建管服务人不能继续履行全部或部分项目管理服务时，建管服务人应立即书面通知委托人。并且：

（1）不得不暂停或减缓某些项目管理服务时，则经委托人书面确认，上述服务的完成期限予以延长。

（2）全部项目管理服务已无法继续履行时，建管服务人在书面通知委托人之日起28天内，如果委托人没有作出任何回应，建管服务人在进一步发出书面通知之日起14天后，有权单方面终止本合同。

（3）因不可抗力致使本合同不能履行或只能部分履行时，双方互不担责。

第五十二条委托人要求建管服务人全部或部分暂停项目管理服务或终止本合同时，必须在28天之前发出书面通知。建管服务人在接到通知后，应立即安排停止全部或部分项目管理服务并将相关费用开支减至最小，否则，委托人将停止支付建管服务报酬。如果该情况的出现，根据本合同的规定不应由建管服务人负责，委托人应及时向建管服务人支付与已提供服务相应的建管服务报酬。

第五十三条建管服务人无正当理由，未根据本合同的规定履行全部或部分项目管理服务，委托人可书面要求建管服务人予以解释。若建管服务人在28天内未能根据本合同给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知之日起14天后，单方面终止本合同，并停止支付建管服务报酬，建管服务人并赔偿委托人因此所受到的全部损失。

第五十四条委托人拖延支付建管服务报酬，并已超过规定期限的 28天，或根据本合同第五十一条（1）和第五十二条的规定，暂停项目管理服务已超过42天，建管服务人可书面要求委托人予以解释。若委托人在28天内未能根据本合同给予合理的答复，建管服务人可在进一步发出书面通知之日起14天后，单方面终止本合同或暂停部分或全部项目管理服务，委托人应及时向建管服务人支付与已提供服务相应的建管服务报酬，并补偿建管服务人的损失。

第五十五条建管服务人办理完成项目移交手续，并经委托人审核通过工程决算，建管服务人收到建管服务项目管理服务费尾款且建管服务质保期结束后，本合同即终止。本合同的终止，不得损害或影响双方根据本合同应有的义务、责任、权益的履行和享有。

第五部分 建管服务报酬及奖罚

第五十六条因国家有关法律、法规、规章和建管服务报酬标准发生变化时，按有关规定调整建管服务报酬的约定按专用合同条款执行。委托人向建管服务人支付的建管服务报酬、奖励及工期延长索赔如下：

（1）正常建管服务报酬，支付方法在专用条款约定，通过竣工验收前累计支付不超过合同价款结算总额的75%，通过竣工验收并资产移交后进入质保期累计支付不超过国家及地方政府的有关部门规定的最高限额。

（2）附加建管服务报酬，签订补充协议，支付方法在合同专用条款中约定。

（3）奖励费与未完成任务处罚：同时满足按时完成项目建管服务任务、工程质量优良、项目投资控制在批准概算总投资范围3个条件的，可以支付建管服务单位奖励资金，建管服务单位奖励资金一般不得超过建管服务报酬（合同价款）的10% ，需使用财政资金支付的，应当事前报同级财政部门审核批准；未完成建管服务任务的，应当扣减建管服务报酬。具体奖励、处罚标准和支付方法在合同专用条款约定。

（4）委托人原因及施工方、材料设备供应商造成工程建设周期延长，按专用合同条款处理。

第六部分 其他

第五十七条隐蔽工程的验收：

进行地基基础主体结构施工、隐蔽工程验收及使用功能试验时，建管服务人应事先书面通知委托人到场，在验收合格后才能进行其他施工。

第五十八条工程变更（含设计变更）：

（1）所有工程变更均需履行变更立项申报手续，未经立项审查批准的工程变更不得实施，且不得办理工程支付。

（2）工程变更立项、变更申报、变更实施和变更审批的相关规定按双方商定的工程变更管理办法执行。

（3）工程变更累计原则上不得突破批复概算。凡涉及技术标准、使用功能、结构类型和累计突破批复概算的工程变更，由委托人复核并上报有权部门审批。

（4）任何单位或者个人不得违反本规定，不得擅自变更已经批准的施工图设计文件，不得肢解工程变更规避审批。委托人有权复查并追究建管服务人错误变更的赔偿责任经批准的工程变更一般不得再次变更。

第五十九条在工程项目管理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由建管服务人聘用的，其费用由建管服务人承担，由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第六十条建管服务人在工程项目管理过程中，不得泄露委托人提供、申明的秘密，不得泄露设计人、施工方提供并申明的秘密。

第六十一条对于建管服务人拥有版权并已用于本项目管理服务中的所有文件，委托人有权在本合同项目中使用或复制。但未经建管服务人的同意，委托人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。未经委托人同意，建管服务人不得出版与本项目有关的任何资料。

第六十二条赔偿处理：

（1）委托人及建管服务人均不得参与损害对方利益的任何活动，否则受损害一方将向另一方要求赔偿。

（2）委托人及建管服务人双方间的赔偿应在赔偿事件发生后的28天之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后7天之内提出索赔意向，并每隔7天提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直到该事件结束后28天之内提出正式的索赔文件。

（3）委托人及建管服务人有权就因其他第三方原因造成的损失提出索赔，委托人及建管服务人双方须协助追溯责任，向其他第三方索取赔偿。如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿由该索赔给其他第三方造成的各项费用支出和损失。

第六十三条不可抗力：

不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾，以及国家有关部门认可的一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

（1）因不可抗力导致合同不能全部或部分履行，委托人同建管服务人协商解决。

（2）不可抗力事件发生后，建管服务人应在24小时内书面通知委托人，受现场情况限定无法及时通知也应在事件结束后 24小时内书面补报委托人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；如不及时通知委托人，产生任何损失均不得免责。

（3）因不可抗力事件导致的损失由双方按以下方法分别承担：

①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由委托人承担。

②委托人、建管服务人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

③建管服务人工具设备、其他财物损坏及停工损失，由建管服务人承担。

第六十四条除另有规定外，在本合同中所指的任何单位或个人发出或发布的任何通知，或予以批准、确认、认证，或表示同意、否定，或作出决定、任命，或提出要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。特殊情况下难以以书面形式通知时，一方可先以口头进行通知，但必须在 24小时内以书面形式进行确认。

第七部分 争议的解决

第六十五条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1.提交南京市仲裁委员会仲裁；

2.依法向六合区人民法院起诉。

第二节 专用合同条款

第一条（1）建管服务：本次招标指质量安全专项监管服务，详细内容见招标要求

（8）增加：委托人在与其他工程参建单位签订合同时明确，授权范围内，建管服务现场机构（以下简称“建管服务部”）代表委托人行使建设管理技术咨询服务职责。参建单位以外，建管服务部不代表委托人。

建管服务依据：①《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《水利部关于工程建设项目代建制管理的指导意见》、《江苏省省级政府投资项目代建制暂行规定》、《江苏省水利工程建设项目代建制试行办法》等法律、行政法规和建设管理文件，以及工程建设有关规程、规范、技术标准等。②批复的项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计和设计变更。③委托人与其他工程参建单位签订的合同。

建管服务形式：质量安全专项监督服务。

建管服务范围：工程批复的全部建设内容。

建管服务内容：负责工程施工期间工程建设管理，现场协调、质量控制、安全管理、档案整理等方面的技术服务。

建管服务目标：工程竣工验收通过

第八条“建立安全生产防护监督体系，全面检查、督促、考评工程建设参建各方安全生产”修改为：“组织建立工程质量、安全保证体系，检查、督促建管服务部做好相关工作”。

第十七条（10）超出施工承包合同范围和一定额度时，签认规定：合同外工程与涉及承包人索赔事项，均需在实施前报委托人组织审查，再由建管服务部审核和签认。

第十九条“建管服务人按本合同约定的‘分担工作明细表’”改为“建管服务人按本合同约定的建管服务内容和‘分担工作明细表’”（详见本章第 3节合同附件）。

第二十条委托人应在下列时间前向建管服务人提供如下工程资料：根据情况与需要另行商定。

第二十四条委托人就建管服务人书面提交并要求作出决定的一切事宜给予书面答复时间：10个工作日。紧急事项1天内答复。

第五十六条修改为：

(1)预付款

无。

正常服务酬金支付时间：

第一次进度付款：付至合同价10%，时间或形象进度：合同签订后，提交专项监管方案，通过后一个月内支付。

第二次进度付款：付至合同价50%，时间或形象进度：工程形象进度达到60%，提交阶段性工作报告后，一个月内支付。

第三次进度付款：付至合同价90%，时间或形象进度：完工验收通过后一个月内支付。

第四次进度付款：付至审定价100%，时间或形象进度：竣工验收通过后一个月内。（3）处罚：①建管服务人选派的主要建管服务人员应能够持续参与本工程建管技术服务工作。

项目负责人施工期间驻现场工作时间每月不少于22天，每少一天，按照500元/天缴纳。档案管理人员在施工过程中，负责配合建设单位对档案进行收集、整理；工程完工后，负责配合档案归档工作，并在完工验收后半年内具备档案验收条件，每逾期1天扣100元。

- 触发《江苏省水利工程建设质量与安全专项监管质量必查清单和负面清单》，1条负面清单扣减合同价款2000元；2条及以上负面清单，每条扣减合同价款4000元。

- 在区级及以上主管部门检查、稽察等检查中出现江苏省水利建设项目稽察常见问题清单中较重及以上质量、安全问题的，建管技术服务人履职不到位的，1条问题扣减合同价款2000元。

第六十五条争议解决方式：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 2 种方式处理：

1.提交南京市仲裁委员会仲裁；

2.依法向六合区人民法院起诉。

增加：第八部分 其他规定

第六十六条建管服务人与委托人签订工程建管服务合同时，同时签订具有同等法律效力的工程建设《质量管理合同》、《安全管理合同》和《廉政合同》，执行合同规定的义务。有关内容见本章第3节合同附件。

合同附件:工程项目服务工作内容分担明细表

| 序号 | 项目内容 | 委托单位 | 建设管理服务单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设管理技术服务 |  |  |
| 一 | 建设实施准备阶段 |  |  |
| 1 | 征地、拆迁 | / | / |
| 2 | 完成“三通一平” | 配合 | / |
| 4 | 红线放样测量 | 参与 | / |
| 5 | 建筑物放样测量 | 参与 | 参与 |
| 6 | 工程监理招标 | 配合 | / |
| 7 | 建安工程、金属结构等招标 | 配合 | / |
| 8 | 施工图审查技术服务招标 | 配合 | / |
| 9 | 办理开工备案 | 组织、申报 | / |
| 10 | 申报质监 | 组织、申报 | / |
| 11 | 申报安监 | 组织、申报 | / |
| 12 | 申报验收计划 | 组织、实施 | / |
| 13 | 建设资金使用计划 | 批准 | / |
| 二 | 实施阶段 |  |  |
| （一） | 工程设计管理 |  |  |
| 1 | 专项设计计划 | 组织、实施 | / |
| 2 | 施工图设计审查 | 参与 | / |
| 3 | 设计交底 | 参与 | / |
| 4 | 现场指导配合 | 参与 | 参与 |
| 5 | 设计变更、工程变更 | 组织、批准 | 参与 |
| （二） | 工程监理管理 |  |  |
| 1 | 组织机构人员配备核查 | 监督 | 组织、实施 |
| 2 | 资料和设施核查 | 监督 | 组织、实施 |
| 3 | 监理规划、细则评审 | 批准 | / |
| 4 | 监理工作质量抽查与评估 | 组织、实施 | 参与 |
| （三） | 工程进度管理 |  |  |
| 1 | 施工总进度计划 | 组织、实施 | 检查 |
| 2 | 施工年度进度计划 | 组织、实施 | 检查 |
| （四） | 工程质量管理 |  |  |
| 1 | 建立质量管理体系 | 监督 | 检查 |
| 2 | 施工组织设计、方案审查 | 监督 | 组织、实施 |
| 3 | 质量控制点质量监控 | 监督 | 组织、实施 |
| 4 | 主要设备、材料质量监控 | 监督 | 组织、实施 |
| 5 | 质量检查 | 监督 | 组织、实施 |
| （五） | 工程投资管理 |  |  |
| 4 | 工程计量签证 | 组织、实施、批准 | 参与 |
| 5 | 工程支付 | 批准、复核 | 参与 |
| 6 | 工程结算 | 批准、复核 | 参与 |
| （六） | 工程安全管理 |  |  |
| 1 | 建立安全文明施工管理体系 | 监督 | 检查 |
| 2 | 安全文明施工 | 监督 | 组织、实施 |
| 3 | 安全文明施工措施制定 | 监督 | 检查 |
| 4 | 安全方案 | 监督 | 组织、实施 |
| 5 | 安全措施落实 | 监督 | 组织、实施 |
| 7 | 安全、文明检查 | 监督 | 组织、实施 |
| 8 | 安全事故处理 | 批准 | 组织、实施 |
| （七） | 工程合同管理 |  |  |
| 1 | 合同起草 | 组织、实施 | / |
| 2 | 合同洽谈 | 组织、实施 | / |
| 3 | 合同签订 | 组织、实施 | / |
| 4 | 合同备案 | 组织、实施 | / |
| 5 | 合同管理 | 组织、实施 | 参与 |
| 6 | 工程索赔管理 | 批准 | 参与 |
| （八） | 信息管理 |  |  |
| 1 | 建立信息管理体系 | 组织、实施 | 参与 |
| 2 | 工程档案资料管理 | 组织、实施 | 参与 |
| 3 | 图纸管理 | 组织、实施 | 参与 |
| （九） | 工程外部协调管理 | 组织、实施 | 参与 |
| （十） | 工程内部协调 |  |  |
| 1 | 环境保护 | 组织、实施 | 参与 |
| 2 | 文明施工 | 组织、实施 | 参与 |
| 3 | 现场监理难以协调的工作 | 组织、实施 | 参与 |
| 三 | 验收、交付 |  |  |
| 1 | 基坑验收 | 参与 | 组织、实施 |
| 2 | 隐蔽工程验收 | 参与 | 组织、实施 |
| 3 | 设备验收 | 参与 | 组织、实施 |
| 4 | 分部工程验收 | 参与 | 组织、实施 |
| 5 | 单位工程验收、合同工程完工验收 | 组织 | 实施 |
| 6 | 水下工程阶段验收 | 组织、实施 | 申报准备 |
| 7 | 机电、电气、自控系统调试 | 组织、实施 | 参与 |
| 8 | 检验测试 | / | / |
| 9 | 竣工图测绘 | / | / |
| 10 | 环保、水保验收 | 组织 | 实施 |
| 11 | 档案资料验收 | 组织 | 实施 |
| 12 | 工程竣工验收 | 组织 | 实施 |
| 13 | 资产移交 | 组织 | 参与 |
| 14 | 资料移交 | 组织 | 实施 |
| 15 | 交付使用 | 组织、管理 | 参与 |
|  | 缺陷责任期 |  |  |
| 1 | 提出缺陷问题 | 负责 | 配合 |
| 2 | 拿出整改方案及意见 | 配合 | 组织、实施 |
| 3 | 进行整改 | 配合 | 组织、实施 |
| 4 | 责任期满确认 | 批准 | 组织 |
|  | 其他 |  |  |
| 1 | 进度督察 | 组织、实施 | 参与 |

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（委托人名称）：

鉴于（委托人名称，以下简称“委托人”）接受（质量安全专项监管服务服务人）名称，以下称“建设管理技术咨询服务人”）于 年 月 日参加（工程项目名称）（标段名称）招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就建设管理技术咨询服务人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自委托人与建设管理技术咨询服务人签订的合同生效之日起至委托人签发之日起28天后失效。

3.在本担保有效期内，如果建设管理技术咨询服务人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4.委托人和建设管理技术咨询服务人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月   日

附件三：廉政合同

廉政合同（一）

（委托人与质量安全专项监管服务服务人）

甲方：（委托人）

乙方：（质量安全专项监管服务服务人）

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行，（以下简称“甲方”），与承担合同的建设管理技术咨询服务人（以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行（合同名称）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪违规行为，发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不准在建设管理技术咨询服务人安插亲友及介绍销售不合规定的工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预乙方的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）甲方及其工作人员不准利用职务之便索要或接受乙方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

（四）甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。

（六）甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不准违反规定从事与乙方管理项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

第三条乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物；

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请、及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）乙方不准违反规定将承建的管理项目分包或非法转包。

（六）乙方及其工作人员不准与该工程的监理人串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条违约责任

（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法乱纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条督查单位

双方约定：自愿接受（丙方）对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条本合同有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

第八条本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，送交督查部门一份。

甲方：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

单位地址：

联系电话：

日期：年 月 日

乙方：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人签字：

单位地址：

联系电话：

日期： 年 月日

丙方（盖监督方公章）：

负责人（或委托代理人）签字：

地址：

电话：

日期：年  月 日

本工程拟用项目人员一览表

| 姓名 | 在本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中所有人投标时配备的本项目管理人员，未经委托人书面批准不得随意调换。投标人可根据本表和实际工作需要及时安排到位上岗，所有配备的项目人员均须身体健康。

承诺书

致：南京市六合区中型灌区续建配套与节水改造工程建设处

本人，系法定代表人，现就本次投标活动向贵方作出以下承诺：

1、在本次投标活动中，我方既不会出借资质，也不挂靠他人资质；

2、一旦中标，我方将委托投标文件中承诺的项目负责人或技术负责人与贵方接洽，办理工程开工前的各项准备工作。如与你方接洽人员非我方承诺人员，贵方有权不予接待，以免有人以我方名义从事非法活动。

3、我方一旦中标，投标文件中承诺的主要人员全部到位，并严格履行合同有关规定。

4、工程管理中所有需由项目负责人签署的文件、资料，若非本人签署贵方可认为我方文件、资料一律无效，我方将承担资料造假产生的一切不良后果。

5、在合同履行过程中，我方管理人员如有不诚信行为，我方自愿承担由此产生的一切不良后果。

6、本公司公共信箱为：，办公电话为：。在施工过程中，贵方的任何意见和建议均可发送至该信箱，或通过电话告知我们，我方将及时研究并采取必要行动，以提高项目管理水平。

在我方看来，本承诺书将成为合同的一部分。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

年月日

### 第六章 响应文件格式

正本（副本）

南京市六合区山湖灌区大泉片续建配套与现代化改造项目质量安全专项监管服务

竞争性磋商响应文件

项目编号：

分 包 号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

资格审查索引表（可按需调整）

| 资格审查内容 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：

1、各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

评分索引表（可按需调整）

| 评分项 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：

1、各供应商可根据企业自身实际情况以及对磋商文件的响应程度进行编制响应文件，以下各格式及表格仅供参考，可按需调整。

一、竞争性磋商申请及声明

致：南京市六合区中型灌区续建配套与节水改造工程建设处

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告及磋商文件，正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表                               （供应商名称），提交磋商文件并参加投标。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合本次磋商要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们单位        （根据单位实际情况填写“是”或“不是”）外商投资企业。

4、我方投标报价为                 元。

5、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

6、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

我方不存在以下情况：（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）列入失信被执行人、税收违法黑名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

8、我方是否为小微企业   （是或否），中小企业声明函或政策其他类企业详见     页。

9、我方正式通讯方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

9、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

项目负责人姓名及电话：

日    期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：南京市六合区中型灌区续建配套与节水改造工程建设处

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

本授权书声明：注册于                  （供应商住址）的                    （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的           （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                         （项目名称），              （项目编号）进行磋商报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

授权委托人（签字或签章）：

日          期：        年    月    日

委托代理人的身份证复印件

三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函

致：南京市六合区中型灌区续建配套与节水改造工程建设处

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

根据贵方                          （项目名称）         （项目编号）竞争性磋商公告，我公司郑重承诺：在参加本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日     期：    年  月  日

四、信用承诺书

信用承诺书格式（以下为参考格式，供应商须通过网站在线打印后签名盖章）

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

20  年  月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二○ 年 月 日 |  |  |

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指A单位法定代表人或者B法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的含义：（二）控股股东，是指A其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对A所述情形称为绝对控股，B所述情形称为相对控股，所称“控股”包括绝对控股和相对控股。

③管理关系：所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

五、第一章招标公告中2.1供应商应满足的基本条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、缴纳税收证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或企业所得税凭据；

2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1、提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、无重大违法记录声明格式：

致：南京市六合区中型灌区续建配套与节水改造工程建设处

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

六、第一章竞争性磋商公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照磋商文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

七、声明函

1、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目行业：本项目所属行业为“软件和信息技术服务业”。

2、残疾人福利性单位声明函（如有，请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：      年      月      日

3、属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

4、 节能产品认证文件（如有，请提供）

提供其响应产品在《节能产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

5、环境标志产品认证文件（如有，请提供）

提供其响应产品在《环境标志产品政府采购清单》中相应的页面截图及相关证明材料

6、进口产品转让技术、消化吸收再创新方案（如有，请提供）

(对于允许进口产品参加的项目)

八、第三章磋商标准要求提供的方案或相关证明材料等

注：各供应商根据企业自身实际情况以及对本项目的理解，并结合磋商文件第三章成交标准中各评审因素提供相关证明文件，格式自拟，证明文件包括但不限于以下内容：各方案要求、相关业绩、荣誉，以及成交标准要求的其他相关证明文件。

九、服务方案

注：服务方案是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，服务方案包括但不限于：服务内容的详细说明、项目实施方案、服务承诺等，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据企业自身情况及对磋商文件响应程度进行编制响应文件，格式自拟。

十、表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）投标报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 元 |  |  |
| 2 | 合同履行期限 | 满足磋商文件要求 |  |  |
| 3 | 中小企业类型声明函 | 是否提供《中小企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |  |
| 4 | 项目负责人及 联系方式 |  |  |  |

供应商名称：                                      （盖章）

（二）分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 元/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员驻场 | 项 | 1 |  |
| 2 | 设备运维服务 | 项 | 1 |  |
| 3 | 其他服务（终端管控、终端杀毒、渗透测试、应急演练等） | 项 | 1 |  |
| 4 | 总计（元/年） |  |  |  |

供应商名称：                                      （盖章）

供应商需在规定时间内提交二次报价。

（三）商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确响应文件商务部分与磋商文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

（四）技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件要求的 采购需求条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。技术部分要求是对项目需求清单中所列项目的详细功能、性能、配置或服务的要求，分为实质性条款和非实质性条款，其中实质性条款不允许负偏离，否则作为无效报价

2、供应商应在上表中明确响应文件与磋商文件要求的采购需求条款偏离情况，未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于采购需求条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

（五）项目负责人简介表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |  | 备注 |

供应商名称：                                      （盖章）

（六）技术团队配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 证书类别 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：                                      （盖章）

（七）供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：（盖章）